说明

中粮信托有限责任公司：

我司根据《中粮信托·华业资本集合资金信托计划投后监管服务协议》对标的项目玫瑰东筑家园进行监管，目前标的项目竣工备案处于紧要关头，由于北京君合百年房地产开发有限公司现金流紧张，标的项目园林工程款等未付，园林工程面临停工的风险，已影响竣工备案进度。

特此说明。

北京康正宏基房地产评估有限公司

2020年10月21日