2020年4月监管报告


光大信托光大·海润29号集合资金信托计划
2020年4月监管报告

项目名称：光大·海润29号集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：张春昊  高小萌
日期：二零二零年五月十三日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


3项目五证办理及施工进度情况
2
3.1项目五证办理情况说明
2
33.2项目2020年4月施工进度情况


33.3项目2020年5月施工计划


64印鉴使用情况


5合同签订情况
7
6项目销售情况
8
7资金情况
8
7.1资金流出情况
8
117.2资金流入情况


117.3资金结算


13附件


13附件一 银行对账单


附件二 各月资金流出分类情况表
17
附件三 标的项目鸟瞰图
18



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：深圳磐盈实业有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·中南集团：中南控股集团（上海）资产管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况
（一）项目简介

标的项目位于恒大集团控股子公司前海君临实业发展（深圳）有限公司建设的恒大天璟大厦项目，地址位于广东省深圳市南山区南海大道和登良路交汇处。规划总建筑面积122510㎡，其中地上规划建筑面积117010㎡，地下规划建筑面积5500㎡。实际建筑面积核增28049.43㎡，其中地上核增面积5902.79㎡，地下核增面积22146.64㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，使用期限至2055年12月30日止。

标的项目具体范围为恒大天璟大厦A座（北塔）24-45层（其中27、38层为避难层）公寓，共20层345套（项目公司将其重新规划合并为144套）。项目已开发完毕且完成初始登记，项目公司于2019年4月开盘销售。
2重大事件披露

标的项目于2019年4月下旬正式开放参观，对外开放的区域包含35层售楼处展示接待区、34层A、E、F户型精装修样板房；于7月中旬对外开放25层LOFT户型精装修样板房参观。

截至2020年4月30日，标的项目已有101套物业被认购（60套物业的购房客户已缴齐房款），当前已被认购的房产总价值约7.57亿元。

（转下页）

3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理已完成。

项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2016-6-8日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2014-12-18日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2017-3-8日核发

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2016-4-7日核发

	预售许可证
	——
	已于2017-4-25日核发

	项目开盘
	——
	已于2019年4月开盘销售


3.2标的项目2020年4月施工进度情况

2020年4月项目公司正在进行的施工工程为31层LOFT户型钢结构工程一项。
3.3标的项目2020年5月施工计划

2020年5月项目公司正进行39-45层整体精装修工程准备，待整体精装修工程合同签订后即可开工。
(转下页)
标的项目现场照片（2020年4月30日）

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



1、标的项目外立面                                        2、展示中心
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]|

“"l

5

-
\ Fc

L




3、样板间                                               4、样板间
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



5、样板间                                               6、样板间
标的项目现场照片（2020年4月30日）

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



7、31层施工现场                          8、31层施工现场
[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



9、31层施工现场                                     10、31层施工现场
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



11、39-45层施工现场                                 12、39-45层施工现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。

2020年4月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020-4-1
	公章
	《花卉租摆管理合同续期补充协议》的用印申请
	《花卉租摆管理合同续期补充协议》
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-1
	公章
	《双子湾A座LOFT公寓过道改造工程施工承包合同》的用印申请
	《双子湾A座LOFT公寓过道改造工程施工承包合同》
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-2
	公章
	《合意联创电脑购销合同》的用印申请
	《合意联创电脑购销合同》
	行政部
	邢晓珊
	张春昊

	2020-4-2
	公章
	售楼中心、样板房及公共区域消防改造工程竣工验收报告的用印申请
	售楼中心、样板房及公共区域消防改造工程竣工验收报告
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2020-4-9
	公章
	《避难层设备严重影响下一层房间问题联系函》的用印申请
	《避难层设备严重影响下一层房间问题联系函》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2020-4-9
	公章
	二级代理（中原）佣金结算函及佣金明细的用印申请
	二级代理（中原）佣金结算函及佣金明细
	营销部
	姚星
	张春昊

	2020-4-9
	公章
	恒大天璟服务更名审批表、具结书的用印申请
	恒大天璟服务更名审批表、具结书
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2020-4-10
	公章
	《房地产认购书》的用印申请
	《房地产认购书》
	营销部
	姚星
	张春昊

	2020-4-10
	公章
	《劳动合同》的用印申请
	《劳动合同》
	行政部
	刘春慧
	张春昊

	2020-4-14
	公章
	《劳动合同》的用印申请
	《劳动合同》
	行政部
	刘春慧
	张春昊

	2020-4-14
	公章
	营业执照的用印申请
	营业执照
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2020-4-15
	公章
	恒大天璟A座品质优化方案联系函的用印申请
	恒大天璟A座品质优化方案联系函
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-16
	公章
	《房地产认购书》的用印申请
	《房地产认购书》
	营销部
	姚星
	张春昊

	2020-4-16
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2020-4-16
	公章
	《日常清洁服务合同》的用印申请
	《日常清洁服务合同》
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-16
	公章
	《双子湾微信推广服务合同》的用印申请
	《双子湾微信推广服务合同》
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-17
	公章
	《城市垃圾清运合同》的用印申请
	《城市垃圾清运合同》
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-17
	公章
	《双子湾VR户型内容制作合同》的用印申请
	《双子湾VR户型内容制作合同》
	营销部
	殷小琳
	张春昊

	2020-4-23
	公章
	员工转正通知书的用印申请
	员工转正通知书
	行政部
	刘春慧
	张春昊

	2020-4-27
	公章
	办理购买发票及发票限额的章照外出申请
	业务办理的相关材料
	财务部
	耿吉明
	张春昊

	2020-4-28
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2020-4-28
	公章
	《房产认购书》的用印申请
	《房产认购书》
	营销部
	姚星
	张春昊

	2020-4-29
	公章
	恒大天璟房屋更名审批表、具结书的用印申请
	恒大天璟房屋更名审批表、具结书
	营销部
	朱玲玲
	张春昊


5合同签订情况
2020年4月期间，项目公司共计签订合同11份，详见合同签订情况表：

2020年4月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（万元）
	签约日期

	1
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	《花卉租摆管理合同续期补充协议》
	将原合同花卉租摆期限续期，期限至甲方公司搬迁之日止。
	——
	2020-4-1

	2
	郑冰室内设计事务所（深圳）有限公司
	《双子湾A座LOFT公寓过道改造工程施工承包合同》
	25层LOFT样板过道升级改造施工
	6.6847
	2020-4-1

	3
	深圳市合意联创科技有限公司
	《合意联创电脑购销合同》
	办公电脑购销合同
	15.218
	2020-4-2

	4
	深圳市居宜咨询管理有限公司
	《房地产认购书》
	——
	——
	2020-4-10

	5
	金小平
	《劳动合同》
	——
	——
	2020-4-10

	6
	严双双
	《劳动合同》
	——
	——
	2020-4-14

	7
	张胜德
	《房地产认购书》
	——
	——
	2020-4-16

	8
	深圳市安美恒环境技术有限公司
	《日常清洁服务合同》
	营销中心、大堂、样板房及指定区域的日常清洁工作
	——
	2020-4-16

	9
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	《双子湾微信推广服务合同》
	双子湾微信推广服务
	9
	2020-4-16

	10
	深圳市鹏盛环境卫生管理有限公司
	《城市垃圾清运合同》
	每日垃圾清运工作
	——
	2020-4-17

	11
	深圳市全景再现科技有限公司
	《双子湾VR户型内容制作合同》
	制作样板间虚拟现实内容，实现可通过iPad在样板间里自由行走看房的效果。
	6.732
	2020-4-17


6项目销售情况
截至2020年4月30日，根据项目公司提供的销售台账，项目已取得可售套数共计331套，可售面积共计26411.12㎡；

销售总套数共计101套，其中认购套数41套，已售套数60套；

销售面积共计7,951.16㎡，占已取得可售面积的30.11%，其中认购面积3,315.28㎡，已售面积4,635.88㎡；

累计售出合同总价75,733.94万元，其中认购合同总价32,433.69万元，已售合同总价43,300.25万元；

累计收款额53,250.21万元，其中认购收款额9,949.96万元，已售收款额43,300.25万元。
截止2020年4月30日销售情况

	销售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	41
	3,315.28
	32,433.69
	9,949.96

	网签
	60
	4,635.88
	43,300.25
	43,300.25

	总计
	101
	7,951.16
	75,733.94
	53,250.21


7资金情况
7.1资金流出情况

2020年4月监管范围内资金流出总额共计7,330,942.24元，其中工商银行出款共计1,595,528.91元，光大银行出款共计5,735,413.33元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。
2020年4月资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	曹余辉
	退购房定金
	200,000.00
	2020-4-1
	工商银行
	退款

	2
	中国电信股份有限公司深圳分公司
	电信204901601
	1,089.06
	2020-4-7
	工商银行
	运营费

	3
	耿吉明
	费用报销
	374.98
	2020-4-8
	工商银行
	管理费

	4
	高旺
	费用报销
	876
	2020-4-8
	工商银行
	管理费

	5
	深圳查丽餐饮有限公司
	采购咖啡费用
	1,560.00
	2020-4-8
	工商银行
	营销费用

	6
	长沙建良建材有限公司
	洁具及五金采购款
	37,445.88
	2020-4-8
	工商银行
	工程款

	7
	深圳市韩城名匠婚纱摄影有限公司
	摄影服务费
	13,504.00
	2020-4-8
	工商银行
	营销费用

	8
	深圳市安美恒环境技术有限公司
	清洁服务费
	72,000.00
	2020-4-9
	工商银行
	运营费

	9
	郑冰室内设计事务所（深圳）有限公司
	装饰施工服务费
	20,054.10
	2020-4-9
	工商银行
	工程款

	10
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	广告推广服务费
	58,500.00
	2020-4-9
	工商银行
	营销费用

	11
	任莉
	退购房定金
	100,000.00
	2020-4-9
	工商银行
	退款

	12
	——
	工资
	273,306.51
	2020-4-10
	工商银行
	管理费

	13
	北京中奥建工程设计有限公司深圳分公司
	设计费
	22,800.00
	2020-4-14
	工商银行
	工程款

	14
	东莞市科安制冷设备有限公司
	空调清洗费用
	7,388.00
	2020-4-14
	工商银行
	管理费

	15
	朱磊磊
	费用报销
	1,462.00
	2020-4-14
	工商银行
	管理费

	16
	深圳市诺尔文化用品有限公司
	采购办公用品费用
	1,350.00
	2020-4-14
	工商银行
	管理费

	17
	深圳市明源云科技有限公司
	软件服务费
	20,000.00
	2020-4-14
	工商银行
	营销费用

	18
	深圳市思为软件技术有限公司
	影视短片预付款
	30,000.00
	2020-4-14
	工商银行
	营销费用

	19
	深华建设（深圳）股份有限公司
	消防工程款
	125,000.00
	2020-4-14
	工商银行
	工程款

	20
	深圳市诺尔文化用品有限公司
	采购办公用品费用
	2,126.00
	2020-4-14
	工商银行
	管理费

	21
	深圳市诺尔文化用品有限公司
	采购办公用品费用
	3,005.50
	2020-4-14
	工商银行
	管理费

	22
	深圳市南山区怡景新水店
	饮用水费
	1,665.00
	2020-4-16
	工商银行
	管理费

	23
	深圳市住房公积金管理中心
	单位1135385961托收20
	3,650.00
	2020-4-21
	工商银行
	税费

	24
	朱玲玲
	代缴税费
	183,344.00
	2020-4-21
	工商银行
	代收税费缴退

	25
	第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司深圳分公司
	驻场服务费
	209,214.70
	2020-4-23
	工商银行
	运营费

	26
	深圳市第一太平戴维斯物业顾问有限公司田面城市大厦管理处
	企业管理服务费
	40,653.46
	2020-4-23
	工商银行
	运营费

	27
	朱磊磊
	费用报销
	6,657.00
	2020-4-23
	工商银行
	管理费

	28
	深圳市尚鼎企业形象策划有限公司
	设计制作费
	38,319.00
	2020-4-23
	工商银行
	营销费用

	29
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	广告策划费
	58,500.00
	2020-4-23
	工商银行
	营销费用

	30
	深圳市南山区鹏盛清洁服务中心
	垃圾清理费
	9,600.00
	2020-4-23
	工商银行
	运营费

	31
	深圳市优米家具有限公司
	家具采购费用
	7,946.00
	2020-4-27
	工商银行
	工程款

	32
	深圳市全景再现科技有限公司
	全景制作服务费
	20,000.00
	2020-4-27
	工商银行
	营销费用

	33
	刘春惠
	费用报销
	2,458.50
	2020-4-27
	工商银行
	管理费

	34
	胡锐
	买购物卡费用
	15,000.00
	2020-4-27
	工商银行
	营销费用

	35
	企业保险金收入结算过渡户
	社保291999871
	5,287.22
	2020-4-27
	工商银行
	税费

	36
	顺丰速运有限公司
	快递服务费
	1,392.00
	2020-4-30
	工商银行
	运营费

	37
	待报解预算收入-银税通
	国家金库深圳市福田支库\个人所得税
	7,993.33
	2020-04-14
	光大银行
	税费

	38
	前海君临实业发展（深圳）有限公司
	付购房款
	5,727,420.00
	2020-04-23
	光大银行
	前期费用

	总计
	7,330,942.24
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

截至2020年4月30日，共出售物业101套，回款金额53,250.21万元。 
7.2.2其他资金流入

本项无。
7.3资金结算

7.3.1保证金退还情况

本项无。
(转下页)

7.3.2各账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年4月30日，项目公司资金账户余额总计24,402,085.10元，账户余额见下表。

截至2020年4月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司深圳滨河支行
	4000040209200336825
	6,075,380.19

	2
	中信银行深圳市民中心支行
	8110301014000458501
	56,291.28

	3
	北京银行深圳软件园支行
	20000041092900029450558
	15,390,638.40

	4
	中国光大银行深圳福田支行
	38970188000173001
	2,879,775.23

	总    计
	——
	24,402,085.10


附件

附件一  银行对账单
[image: image1.png]B TRGSRATER YT 2047 F T T B

P4 INB R T ATIRA T B ] 20204041 & 2020404
3 4000040209200336825  FF 44T K47 i RMB B L
EE7] RIS WE EHEW | RHeB | KP [ MHKS WP
20200401 |0 s 200,000.00 [0.00 ATLADLTASOTSS ot
. 7,470,320.0 [40000204 19| IR B ATIR A
2 & . . S .
20200407 |0 1115204901601 1,089.06  [0.00 B 00410631 b4 A 5]
. 7,469,945.0 [6222034000[
20200408 [0 AR 374.98 0.00 6 007581158 ik W)
" 7.469.069.0 [6214680131
i i o e
20200408 |0 k] 876.00 0.00 B ocags |
20200408 [0 SR 3 1,560.00  0.00 2’4(’7’509’” ZZ;Z?SSMS R R R R A
20200408 |0 HARAERK 37.445.88 {0.00 ;’430’063'1 2215524595 KD REMATRAR
7,416,559.1 |7575579528 [RIT Fh IR 24 U BN 25 0k
2 SYAlT ' 416, o
20200408 |0 BRI SS 3t 13,504.00  [0.00 s 0 WA
. 7,344,559.1 1101454787 [ I Z R AT A
20200409 |0 S 3 72,000.00 0.00 s 0006 AR
- 7.324,505.0 [3370801001 [ VK R B 1T 55T
i 15 324,
20200409 |0 A0 T 55 9 20,054.10  0.00 g 0679071 D GEAT
7,266,005.0 (0202100363 [FHITT7 1% 5% £ 17 17 BT
e 1266,
20200409 |0 TR s B 58,500.00  [0.00 s 200 SR RA
: 7.166,005.0 [6229093369 ..
ik X X T
20200409 [0 RS 100,000.00 0.00 5 09302417 i
20200410 [0 A 273,306.51_[0.00 OTED
S 6,767,698.5 (4425010000 TFE T CHIID T
TR 767, )
20200414 |0 BT TR 125,000.00 0.00 . 1509666388 | 1B A 7
LRI
20200414 |0 IR 2 20,000.00 0.0 ?’747’698’5 Zgiz‘]mq” ;g,j"g IR
N 6,724,898.5 | 1500006042 | L5 T BUE TR A
20200414 |0 Bit % 22,800.00  [0.00 ; 5320 AT
R 6,717,510.5 [1701301900 | 755 i FHE R B4 AT
G 7 »117s
20200414 |0 TR e T 7.388.00  0.00 ; 10000740 .
20200414 |0 EAEEIS 1,462.00  0.00 3‘7'6'048'5 ?;1)2:327318 Kindn
N 6,736,048.5 (75590479 11 [TRITTTT TR TFR O 11
S 144 AT 3 !
20200414 |0 WS P47 0.00 20,000.00 | 10201 WA
i 6,861,048.5 (44250100007 PR CiAdD RO
5 861
20200414 |0 EEi86 0.00 125000.00 |, 1509666888 | A7)
4430662300, o, X
s IR i
20200414 |0 ST L 3 135000 [0.00 3'8”9'698'5 1815004762 ’Fﬁi\lg‘“ AL
b 3
TRBIT W19 2 FH I
20200414 |0 IR 3 20,000.00 0.0 ‘;’839’(’98'5 :gig?“g” Zféljm' TSR
N - 6,809,698.5 [4420158390 [ I BN IFFLAA
[P — . 809 /
20200414 |0 BZENSINEN 30,000.00 {0.00 . 0052523806 |24 ]
FO—— 6.684.698.5 [4425010000( 74 P L (A TR0y
20200414 |0 1 EREE 125,000.00 [0.00 ; 1509666888 | #1057
4430662300| , .
- 53 o
20200414 |0 BN 3G 212600  0.00 :"’82’572’5 1815004762 K@Mjw RICHF
0
4430662300 1 1 1o/ o
o R % %
20200414 |0 RIGFHAF 9 300550 0.00 3’679’567’0 1815004762 ;Q,[J"ij‘h A
) S
20200415 [0 FIINFTENITLRS %% [90.00 0.00 T
6,677.812.0 (3371201001 [ 7RI F (X FASHT/K
AR 2% 07T "
20200416 |0 R 1,665.00  [0.00 ; 20003641
20200417 [0 B SGEIENS 10.00 0.00 oo





[image: image2.png]EE:] FEIES WE BHER | RHEH | KW (IS NAF %
20200420 [0 200.00 0.00 TR
n 6,673,952.0 [400002 1229 [ 7RI 5 AR 47 HE
¥ 11353859614E4520 D1 ,
20200421 [0 HpL FEW220 13,650.00  0.00 7 200546349 |11t
20200421 [0 200.00 0.00 TR TIET
20200421 |0 RSB % 183,344.00 10.00 3’490’408‘0 féﬁ?gﬁm S22
; 6,281,193.3 [7559178498 5 — K FIRAEN V) Lot
Ls? o0 ® -
20200423 [0 U370 Tig e 209,214.70 0.00 7 10601 O BIRATIR
p 6,240,539.9 (8127825736 [R I 25— K1 8k B
s ."»I J #\; . X > > it l
20200423 [0 il A FE AR 45 40,653.46  0.00 . 10001 B4 A 7
20200423 |0 e AR 665700  0.00 ORI |6214T18 s
e 6,195,563.9 7432579285 7RI M i LI R 5
A | 5199,
20200423 [0 BEVF b 2 38,319.00 [0.00 . 3 B AR
PN 6,137,063.9 (0202100363 [R I 14 5& LT b B S
ik X X ’ ’ & 7
20200423 |0 = el 58,500.00 0.00 ) 809 SRR A A
N, 6,127,463.9 [4000027409 [ YT 5 (LI X TG T 1
S el
20200423 [0 L 9,600.00  0.00 . 200605476 |FE.% /0>
U 6,119,517.9 [3380901001 [ZRITT TR K E AR
20200427 [0 FE R % 7,946.00  [0.00 . 00226541 |71
6,099,517.9 [4420100610 [R I 25 FHRHL A
SRS 9 ) X Rt A
20200427 [0 el e AR % 20,000.00 0.00 ) 0052524208 | I8/ 71
v 6,097,059.4 (6222002006, -
B B E23:8
20200427 [0 PR 2,458.50  0.00 . 100441517 pUEES
- 6,082,059.4 (6212261903 ;.. ..
KGR . X e ik
20200427 [0 S 2 15,000.00 0.00 . 003936071 4
) 6,076,772.1 [4000029129 [ RS Z RN B 5L
20200427 [0 45291999871 528722 [0.00 o 200007349 |1
. 6,075,380.1 [4000025319 o
| 075, - N
20200430 [0 P R 55 B 1,392.00  0.00 5 200395130 I o 52 A PR A =]
LA AL, %@%
& &HE 1,741,028.91 W EHA: 145,000.00 7,671,409.10

.





[image: image3.png]R B RRAT X A T P X B

T H ;20200507 134957 28 5 H#1: 20200401-20200430 BT 1 A
iR 4 PR 2
5 KA 5,735,537.88 ¥ )7 KA 5,050,000.00
45 38970188000173001 WK R YN RSl AT IR A A

Jg 285 H X‘%”‘J VI | e | WSRE | kS JOWEA S TS e K

1 | 20200430 | 020730 | 77 10.00 2879775.23 | 3897012296000 | 4 {7 I 41 -4 B - FLEMR | 901412000098
0002 BN GEA) Eidd

2 | 20200429 | 171753 $577 | 2600000.00 | 2879785.23 | 3897012519000 [N H% A i 4 ik t}iktﬂli’\‘ 040226000033
0001 heidin]

3 (20200423 | 143846 | {5 | 5727420.00 | 279785.23 | 4420153340005 | fil i A i Solk K - BB | 901310009690
2523618 [ CIRIID AW

A

4| 20200423 | 143846 #77 114.55 6007205.23 | 3897012358000 | % 447 F-4: % - AR LT | 901310009690
0001 [oN b Ed

520200421 | 182914 | H¥J5 | 2450000.00 | 6007319.78 | 3897012519000 |ABE AR A K PRESHIAS | 040796000047
0001 atidid

6 | 20200414 | 091718 | {75 799333 | 3557319.78 | 3909010552000 | fHRMFLMA| - [ 5 G | 904199000017
0001 LR PRI

[EEAAYS
NGIRGT)

YT AR R T XPKAERT, AR, ABi . SE, A B . AR I I R IR AN, DA s
Wyt . MRS 95595





中信银行余额截图
[image: image4.png]‘1’15 BAT R [ sems Ay Faes @) muER (@) X G zelw

NA CITIC BANK

EES _ EE fIRER IREEM Frdlss IEE gl o3

WHOER > KARTER
ARk
FART: © ERT HbiRAT

WKA: | 8110301014000458501/FYIERLWAERAS/ /v

i ARD v
BEEA: Bl gz ESz) © 8 Hith
EIEM:  2020-04-01 BIEA®:  2020-04-30
=B
0z H::- > sones Y o |
Higem
WS KPETR FPR=ER b KORE WOXE KSKS RALE REXEH UERNE EESWRS [=):1]

8110301014000458501  FHIBRSLWARAS  HSRTRIIHRFOSHT ARD 5629128 &8 2020-04-30
8110301014000458501  FHIBRSLWARAS  HSRTRIIBRFOSHT ARD 5629128 &8 2020-04-29
8110301014000458501  FHIBRSLWARAS  HSRTRIIHRFOSHT ARD 5629128 &8 2020-04-28

ZERRIEE 95558 | PISIRITIRHBIRATIRRIUFE Copyright@ CITIC Holdings All rights reserved | RES




北京银行余额截图
[image: image5.png]B AR

SFE 2020504308
18 BRE AR EE
20204704 528F15:51
AR RSRIARAS

SEMTFAURIT, SZAMER

e
0 S,

EFB%AE : 95526

AFPEE BRIk S L5

O CEERED
& WS EEEIEE N AT ERA

BARERL, WETEMRF TEEF PHISTRE S “EETF 1R, SEETIRFITEE

MR - 220040
P& ®s FERT e e uRsE X KR NS | g
7”—&“@@%ME“EQ 20000041092900029450558 7§1J“$§%*§ *ﬁ? 15,390, 638. 40 15,390,638, 40 [EA 0 = 0.300008
A REEISAR: 15,390,638. 40 HESREA: 15,390, 638. 40





附件二  各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2019年2月
	0.00
	5.44
	0.00
	7.00
	1.11
	0.00
	0.49
	0.00
	0.00
	0.00
	22.85
	0.00
	36.89

	2019年3月
	0.00
	306.50
	10.50
	9.74
	29.76
	0.00
	1.42
	0.00
	0.00
	0.00
	20.28
	0.00
	378.20

	2019年4月
	0.00
	277.74
	24.00
	35.40
	45.37
	28345.85
	1.65
	0.00
	0.00
	0.00
	25.11
	0.00
	28755.12

	2019年5月
	14942.40
	214.88
	0.00
	78.99
	14.57
	118.9
	1.98
	0.00
	19.69
	0.00
	35.84
	1.00
	15428.25

	2019年6月
	459.61
	258.52
	0.00
	486.24
	16.67
	1229.23
	3.77
	0.00
	58.00
	0.00
	81.21
	13000.00
	15593.25

	2019年7月
	10394.80
	159.45
	0.00
	58.94
	49.28
	0.00
	2.13
	0.76
	135.00
	10000.00
	421.47
	0.00
	21221.83

	2019年8月
	9425.12
	33.83
	31.11
	529.56
	30.45
	0.00
	3.15
	0.75
	380.00
	0.00
	33.22
	4000.00
	14467.19

	2019年9月
	0.00
	80.95
	0.00
	594.94
	24.71
	0.00
	2.81
	0.62
	132.9
	0.00
	22.28
	0.00
	859.21

	2019年10月
	15482.00
	87.34
	6.00
	673.07
	59.03
	0.00
	2.48
	170.37
	55.00
	0.00
	29.32
	3020.00
	19584.61

	2019年11月
	16405.82
	11.59
	13.35
	95.24
	58.13
	61.40
	3.57
	0.00
	0.69
	0.00
	31.78
	2036
	18717.57

	2019年12月
	0.00
	8.87
	55.11
	252.49
	30.02
	0.00
	1.45
	0.00
	10.00
	0.00
	32.10
	0.00
	390.04

	2020年1月
	12492.37
	78.56
	0.00
	169.77
	108.23
	1077.48
	3.13
	0.00
	195.00
	0.00
	71.54
	2507.00
	16703.08

	2020年2月
	2120.06
	0.00
	0.00
	23.73
	33.64
	889.60
	2.19
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.00
	3069.32

	2020年3月
	1753.41
	6.42
	0.00
	144.74
	35.82
	0.00
	2.12
	0.00
	50.22
	0.00
	51.42
	500.00
	2544.14

	2020年4月
	572.74
	21.32
	0.00
	25.54
	30.07
	0.00
	1.69
	18.33
	30.00
	0.00
	33.39
	0.00
	733.09

	合   计
	84048.33
	1551.41
	140.07
	3185.39
	566.86
	31722.46
	34.03
	190.83
	1066.50
	10000.00
	911.91
	25064.00
	158481.79


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件三 标的项目鸟瞰图

[image: image6.jpg]



备注：项目标的为恒大天璟项目A栋（图中左侧）办公楼24-45层。
�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








