2020年10月监管报告


民生信托-佳源创盛债券投资4号集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：民生信托-佳源创盛债券投资4号集合资金信托计划
委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：蔡艳清

日期：二零二零年十月二十日

目录

1

1项目基本情况

12重大事件披露


13项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况


13.1项目证照、有关批复获取情况


23.2项目施工进度


24印鉴、证照使用情况


35合同签订情况


36项目销售情况


37资金情况


37.1资金流出情况


47.2资金流入情况


47.3资金余额


5附件


5附件一 项目地块示意图


6附件二 共管资料移交清单


8附件三 银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·民生信托：中国民生信托有限公司
·临安锦海：杭州临安锦海房地产开发有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

项目位于浙江省杭州市临安区青山湖街道，北至现状山体及山湖印小区、东至山湖印小区、南至规划道路、西至现状山体，土地面积为59,161平方米。
截至2020年10月19日，项目尚未取得《不动产权证书》。
2重大事件披露
2020年10月19日，在民生信托见证下，康信资管对临安锦海营业执照正副本、基本存款账户信息、空白支票、结算卡、网银盾（主管盾）及公章、财务专用章、法定代表人名章、发票专用章完成退场交接，具体交接清单详见附件二。

3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

临安锦海公司下项目地块为佳源创盛偿还信托贷款提供抵押担保，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全。

3.1项目证照、有关批复获取情况

截至2020年10月19日，项目地块证照、有关批复获取情况如下表：

	五证及批复
	获取情况

	不动产权证书
	未取得

	建设用地规划许可证
	未取得

	建设工程规划许可证
	未取得

	建筑工程施工许可证
	未取得

	预售许可证
	未取得


3.2项目施工进度
截至2020年10月19日，项目地块尚未进行房地产开发建设，仅进行临水施工。
项目现场照片（2020年10月）

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



1、项目地块                                     2、项目地块    
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



3、标的项目地块内其他项目占地现状                   4、标的项目地块内现状
3、项目地块                                     4、项目地块

4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，临安锦海人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经民生信托有关人员审批的事项，待民生信托有关人员批复后方给予配合。

2020年10月临安锦海印鉴/证照使用登记表
	用印日期
	印鉴/证照名称
	用印事由
	用印资料
	经办人
	监印人

	2020/10/9
	公章
	加印山湖印二期总包工程询标文件
	询标文件一式一份
	胡梓成
	蔡艳清、胡梓成

	2020/10/9
	公章
	员工签订劳动合同及保密协议用印
	劳动合同一式两份、保密协议一式一份
	倪春晓
	蔡艳清、倪春晓

	2020/10/14
	公章
	场地通平工作对接函
	工作对接函一式二份
	邵文辉
	蔡艳清、邵文辉


2020年10月临安锦海印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020/10/16
	公章
	企业集团财务系统审查开户清单打印、对账单打印
	交通银行临安支行
	俞欣蕾
	蔡艳清

俞欣蕾
	2020/10/16


5合同签订情况

对于合同的签订，临安锦海人员按照监管协议规定，履行合同签订流程，填写合同签订登记表，康信资管监管人员了解合同名称、内容及金额等信息，如需经民生信托有关人员审批的事项，待民生信托有关人员批复后方给予配合。

本月临安锦海无合同签订情况。
6项目销售情况
目前项目地块尚未进行销售。

7资金情况

以下数据以临安锦海提供的付款申请单以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用。因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1资金流出情况

2020年10月1日至2020年10月19日，基本户账户资金流出额0元。 

7.2资金流入情况

2020年10月1日至10月19日，基本户监管账户资金流入额共计514元，资金流入为临水施工结算后退回费用。
7.3资金余额

根据临安锦海基本户监管账户U盾查询结果，截至2020年10月19日，临安锦海资金账户余额总计817,035.48元，账户余额见下表。

截至2020年10月19日临安锦海银行账户余额

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	交通银行杭州临安支行
	302068570013000016203
	基本户
	817,035.48 
	——　


附件

附件一 项目地块示意图

[image: image8.jpg]IR FEH[2020]17 844k
USRI 45 F U L Aty 50





附件二 共管资料退场清单

[image: image1.png]PR RN 1138 SHENOUBMB KT 4 SRARSNTIHITH
U 5 52 A 5 7 T AT L2 ) SE L 85 22

e e - &
1 A RIER 1 91330185MA2HYU10XK
2 A RBA 1 91330185MAZHYU10XK (1/1)
3 E 23T TR 1 | 955, 302068570013000016203
AP
JEPT: SORMIT R R AT
% 5 302068570013000016203
W R Hi:_817,035.48 76
4 | 32071 ) 1 [Posil: &
EN PR
JFH15: 76-19121-0015404-1 (LR
BSOS A%, EA® MECHE,
wER
3010332002887404-3010332002887425
g SRR 2 |20, 25 e
¥ 6232610170000201422
6 PIREAEE 1 |8 E6HK200 75, BERR107: ATMZ iRUN:
ATMSO 7t

i ZEHO-A=0, AHRZRSHETTFRARKEATDR—H, PER
AEARIEARA AR 6, SRR R A WA 7 =B M L)

#—fr.

UEF)eE RA ] BB : joxmasRE.

BA RS

BN Frs(d

wxes





[image: image2.png]R RS- 1138 S EROIRHS K 4 SEAH ST WA
U I 52 00 55 T R A AT 4 ) BN IR S B

ED

HE

e

1 A

(§F:9)

g

2 LES 2]

LICE 2

Eng:

3 EARER: (1#D

4 | mEEN

LINCE %)

R

T RN, G5 7 TFRATBIEA TR — 6y, PERENE
AMATB—br, AT LR WRATMA T : B=HRHREIN) R~

UEFIWE fof If 61 ¢ Joscmmip.

27 T2

YA Fiu

en i,





附件三 银行余额

交通银行临安支行基本户

[image: image3.jpg]BEMAEGE: AN >> KEmE >> LSaES 28]

LA TN

W% | 302068570013000016 CHRITHFHT R ST

AT | SRR %%

HUA U S e = 7 R B A 2]
TEME AR

Mf: | o

817,035, 48





�





�





�








�










