2020年8月监管报告

光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2020年8月监管报告

项目名称：光大-祈年养老消费集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张云龙
日期：二零二零年九月十一日

目  录
31项目基本情况


32重大事件披露


43项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况


43.1项目证照、有关批复获取情况


53.2项目施工进度


84印鉴、证照使用情况


95合同签订情况


106项目销售情况


106.1当代时光里项目


106.2西山上品湾MOMA项目


117资金情况


117.1当代久运资金情况


117.1.1当代久运资金流出情况


147.1.2当代久运资金流入情况


157.1.3当代久运资金余额


157.2宏华伟业资金情况


157.2.1宏华伟业资金流出情况


217.2.2宏华伟业资金流入情况


267.2.3宏华伟业资金余额


27附件


27附件一 各月度资金流出分类情况表


29附件二 当代久运8月银行对账单


31附件三 宏华伟业8月银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·当代久运：北京当代久运置业有限公司
·宏华伟业：北京宏华伟业房地产开发有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

（1）当代久运所持标的项目情况
当代久运所持标的项目为位于北京市顺义区李桥镇庄子营村的项目当代时光里项目（云境尚谷园）。项目用地面积49,477.20㎡，为商务金融用地，规划建筑面积约17万平方米，分两期开发，拟建设11栋建筑，当代久运拟整体自持经营，建设养老地产，其中9栋养老公寓，1栋独立商业，1栋商业作为医疗中心。
（2）宏华伟业所持标的项目情况

宏华伟业所持标的项目为位于北京市昌平区阳坊镇温南路与阳八路交汇处的西山上品湾MOMA，项目用地面积约7万平方米，建筑面积约19万平方米，拟建9栋商品住宅楼，3栋商务办公楼及2栋回迁住宅楼。
2重大事件披露
1、2020年8月份，监管人员发现西山上品湾项目出现客户集中退房现象，退房户数为28户，涉及金额1188万，后经监管人员查证原因为，大部分为内部员工认购项目，到期后有退款或转售操作，其中内部员工退房金额917万，占本月退房总金额77%左右，属于正常情况，后续还会有四百万元左右退款，特此告知。
2、本期，由于总包单位北京天源内部调度和天气造成停工等原因，当代时光里项目工程进度有所延迟，原计划为八月末项目基本完工，九月份进行工程收尾工作及毛坯竣备，现项目整体工期计划会延迟一个半月左右，预计十月底完工，请知晓。

3、本月在进行核对西山上品湾销售台账时发现8-2-401号房屋为网签状态，无资金入账情况，后我方与项目公司财务主管梁宇沟通了解到，宏华伟业经当代节能批准同意当代节能旗下两家子公司（张家口市彭龙房地产开发有限公司和北京北辰当代置业有限公司）拖欠中扶建设的工程款，以上述房产折价397.58万元出售给中扶建设行政经理孔敬涵，并取得宏华伟业、中扶建设北京当代分公司、孔敬函联名签署的《以房抵款三方协议》及两份《以房抵款申请函》，由于对方资金比较紧张，尚不知何时能收到房款，目前先挂账应收账款，请知晓。
3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况
当代久运以其名下开发的当代时光里项目作为信托计划项下主债权的主要抵押担保物，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全；宏华伟业以其名下开发的西山上品湾MOMA项目回款作为其差额补足义务提供流动支持，在该项目销售去化至剩余货值16亿元或其住宅剩余货值不低于12亿元，本信托计划终止前六个月，满足上述三项条件之一之前，对宏华伟业除开户许可证外其他证照不启动监管，未预售前关注预售许可证取得进展情况。
3.1项目证照、有关批复获取情况

（1）截至2020年8月31日当代时光里项目证照、有关批复获取情况如下表：
	五证及批复
	获取情况

	
	一期 
	二期

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	未取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得

	房地产开发企业暂定资质证书
	办理中
	办理中

	预售许可证
	1#、2#、8#楼已取得
	未取得

	养老机构备案
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得


（2）截至2020年8月31日西山上品湾MOMA项目证照、批复办理进度情况
	五证及批复
	获取情况

	
	住宅
	商业（独立）
	办公楼

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得
	未取得

	预售许可证
	部分取得
1#、2#、3#、8#、9#、10#
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得
	未取得


3.2项目施工进度

截至2020年8月31日，时光里项目施工进度情况为：
1）已完工程包括：1#、2#楼结构加固工程，边坡支护工程、天棚打压零星工程、幕墙临电工程、给水中水雨水管道架设工程和电梯供应工程、下沉广场土方工程。
2）截至8月末，项目正在进行1#、2#楼外窗安装，施工已完成80%；1#、2#、9#楼外幕墙安装，施工完成80%左右；1#、2#、9#楼室内二次结构砌筑完成95%；消防工程完成90%、防火门安装工程30%、通风工程完成85%、能源机房完成30%；小市政完成60%、室外电力完成50%。

3）项目各分包工程已临近收尾，9月份施工计划对上月末未完工程继续施工作业，主要包括外窗安装玻璃、9#楼外幕墙施工、小市政和电力工程挖沟敷设电缆管道，外幕墙和门窗工程预计9月底基本完工，园林绿化进场铺设草坪，预计十月底完成所有工程且达到毛坯竣备所需条件。
4）当代节能已批准至5月底完成竣工备案，但按目前施工进度标的项目预计2020年10月份完成竣工备案。
二期目前尚未开工。
截至2020年8月31日，西山上品湾MOMA项目施工进度情况为：
（转下页）

	楼编号
	截至至2020年8月31日施工进度
	备注

	1
	本楼正在进行正负零以上主体结构柱梁板墙面施工建设，目前在进行三层顶板钢筋绑扎作业施工。
	1#、8#楼为项目一期

	8
	本楼正在进行正负零节点主体结构柱梁板墙面施工建设，分为东西两段，其中东段进行地下负一层顶板钢筋绑扎作业施工，西段进行首层墙体模板支护作业施工。
	

	2
	本楼正在进行正负零以上主体结构柱梁板墙面施工建设，分为东西两段，其中东段进行一层墙体钢筋绑扎施工，西段二层顶板已完成钢筋绑扎作业。
	2#至10#为项目二期

	3
	本楼正在进行正负零以下地库施工建设，目前在进行负一层墙体模板支护作业。
	

	5
	5#6#7#楼正在做基坑边坡锚杆锚喷施工作业。
	

	6
	
	

	7
	
	

	9
	本楼正在进行正负零以上主体结构柱梁板墙面施工建设，分为东西两段，其中东段在进行二层顶板钢筋绑扎作业，西段在进行三层墙体钢筋绑扎作业。
	

	10
	本楼正在进行正负零以下地库施工建设，目前在进行负二层墙体模板支护作业。
	

	11
	11#12#楼正在进行正负零以上主体结构柱梁板墙面施工建设，目前在进行二层顶板底板及墙体钢筋、模板、混凝土等作业。
	11#12#为回迁房

	12
	
	


标的项目现场照片（2020年8月）

[image: image1.jpg]


       [image: image2.jpg]



1、时光里项目工地现场                         2、时光里项目工地现场
[image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]bt u ;’“,,r;rr f

y Lt b

L e e

e LT
5 [ F e = oy Y AR
§~ Ay = \ AR TR

RO W
apEum)t

WY e\t \\N—

/) !g.gén V' X 2V

MR\ D
=-Thmwe\ e\ e
AOER N AR ey

L
= e e

R
EALMNEE TR

\ W ) e
AN AS ] : 'l : i V‘:ntl‘:‘_\i\x A elma
VL ANT X7\ byl i i e
ZLANKX 77V —LH P :
= = b A A (™) v R\
777 WX X7 ) 2 i 2
= $ O T e \ T
RS R CBEN e e . -
W E \ ) \ LY
L Y B s N Y 2 paes 1w
T
=

Y W V7 e



 3、时光里项目工地现场
                      4、西山上品湾MOMA项目工地现场
[image: image5.jpg]e g

@

.v\ / . Vi —
= @ mwy i
i‘%&f, \,‘1\ , \ s

ey 8

x ol 3 .

: ; b/ g = Y
v / P =

N/ ] =i~

\.,

/l // = !
\ —

[
—

ERTY

U_t
Il

/)‘ 1= e B




      [image: image6.jpg]



5、西山上品湾MOMA项目工地现场              6、西山上品湾MOMA项目工地现场

4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予配合。2020年8月印鉴、证照使用情况详见下表：

2020年8月当代久运印鉴、证照使用登记表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/8/3
	公章
	当代时光里项目电梯验收检验意见通知书用印
	特种设备检验意见通知书（一式两份）
	袁龙春
	 王大庆、张云龙

	2020/8/3
	合同章
	当代久运与北京墨臣工程咨询有限公司签订当代时光里一期（原云境MOMA）项目工程竣工图变更绘制协议
	竣工图协议（一式四份）
	徐燕燕
	 王大庆、张云龙

	2020/8/3
	合同章
	当代久运与第一通正设施（北京）股份有限公司签订当代时光里一期电梯设备安装专业分包工程合同补充协议（增加竣工交付期间日常保养和调试费用）
	合同补充协议（一式十二份）
	徐燕燕
	 王大庆、张云龙

	2020/8/3
	合同章
	当代久运与北京费尔消防技术工程有限公司签订当代时光里项目一期抗震支架专业分包工程合同
	专业分包工程合同（一式八份）
	徐燕燕
	 王大庆、张云龙

	2020/8/10
	公章
	当代久运前往顺义区规划自然资源委员会办理代征绿地移交补充资料用印
	土地权属审查告知书、权属审查测量成果报告复印件各一份
	苏国庆
	 王大庆、张云龙

	2020/8/14
	公章
	当代久运员工丁伟伟申报北京市高级工程师职称评审资料用印
	北京市高级专业技术资格评审申报表一式一份
	丁伟伟
	 王大庆、张云龙

	2020/8/27
	合同章
	当代久运与北京鼎圆工程管理咨询有限公司签订顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目临建工程设计合同
	设计合同（一式八份）
	徐燕燕
	 王大庆、张云龙

	2020/8/27
	合同章
	当代久运与苍穹数码技术股份有限公司签订当代时光里一期代征地权属审查测绘技术服务合同
	测绘技术服务合同（一式八份）
	徐燕燕
	 王大庆、张云龙


2020年8月当代久运印鉴/证照外出使用登记表
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	本月当代久运无外出使用印鉴、证照事项。


2020年8月宏华伟业印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/8/4
	谭夙蓉名章
	宏华伟业内部转款980万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至西大望路支行账户
	支款凭条（一份两联）
	王大庆
	 王大庆、张云龙

	2020/8/11
	财务章
	宏华伟业内部转款2821万元用印由民生银行北京分行贷款专户转至长椿街支行预售资金监管账户
	电汇凭证一份
	王大庆
	 王大庆、张云龙

	2020/8/20
	财务章
	宏华伟业内部转款1887万元用印由民生银行北京分行贷款专户转至长椿街支行预售资金监管账户
	电汇凭证一份
	王大庆
	 王大庆、张云龙

	2020/8/27
	财务章
	宏华伟业内部转款2205万元用印由民生银行北京分行贷款专户转至长椿街支行预售资金监管账户
	电汇凭证一份
	王大庆
	 王大庆、张云龙


2020年8月宏华伟业印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020/8/6
	财务章、谭夙蓉名章、开户许可证
	宏华伟业前往民生银行北京分行办理法人预留印鉴变更事宜
	民生银行北京分行
	朱子健
	 朱子健、张云龙
	2020/8/6

	2020/8/6
	财务章、谭夙蓉名章、开户许可证
	宏华伟业前往民生银行长椿街支行办理法人预留印鉴变更事宜
	民生银行长椿街支行
	朱子健
	 朱子健、张云龙
	2020/8/6

	2020/8/19
	财务章、谭夙蓉名章、开户许可证
	宏华伟业前往民生银行西大望路支行办理法人预留印鉴变更事宜
	民生银行西大望路支行
	朱子健
	 朱子健、张云龙
	2020/8/19


5合同签订情况

鉴于宏华伟业仅财务专用章处于共管条件下这一事实，监管方无法掌握宏华伟业合同签订情况，本报告暂只汇报当代久运的合同签订情况。2020年8月1日至2020年8月31日期间，当代久运共计签订合同5份，详见合同签订情况表：
2020年8月当代久运合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	1
	北京墨臣工程咨询有限公司
	当代时光里一期（原云境MOMA）项目工程竣工图变更绘制协议
	依一期竣工现状（与政府报批图纸一致）绘制一版完整竣工图，需依外审通过版蓝图、外审通过版变更、现场零星变更及洽商、图纸会审（与政府报批图纸一致）、规划替图调整内容全部落入此版图纸，绘制标准需满足竣工图绘制要求。
	200,000.00 
	2020/8/3

	2
	第一通正设施（北京）股份有限公司
	当代时光里一期电梯设备安装专业分包工程合同补充协议
	本补充协议较原合同范围增加范围：增加到竣工交付前临时电梯日常养护及二次调试
	77,625.00 
	2020/8/3

	3
	北京费尔消防技术工程有限公司
	当代时光里项目一期抗震支架专业分包工程合同
	合同范围：北京市顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目一期1#、2#、9#楼抗震支架供应及安装工程，包 含给排水系统、消防系统、通风系统、电气系统抗震支架，及其他需按照现行《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计规范，需安装抗震支架的系统。
	321,291.52 
	2020/8/3

	4
	北京鼎圆工程管理咨询有限公司
	顺义区李桥镇SY00-0029-6012地块项目临建工程设计合同
	1、临建图纸的设计及深化，符合顺义区政府验收部门及管委会对临时防疫生活区的要求，配合完成规划的报批。2、按照国家消防规范并结合现场布局进行优化设计；
	85,000.00 
	2020/8/27

	5
	苍穹数码技术股份有限公司
	当代时光里一期代征地权属审查测绘技术服务合同
	受甲方委托给时光里项目红线外代征道路进行测绘并出具报告，面积56490.20平方米
	12,427.00 
	2020/8/27


6项目销售情况

6.1当代时光里项目

截至2020年8月末，当代时光里项目尚未正式对外销售，目前正在开展的销售前期准备工作，包括渠道沟通等，计划9月份与渠道商签约行销方案，10月份完成产品销售方案。
6.2西山上品湾MOMA项目

根据宏华伟业提供给我方的销售台账，截至2020年8月31日，西山上品湾项目已取得预售证的可售套数共计552套，可售面积共计65,272.58平方米。
	截至2020年8月31日共计销售情况汇总表

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	12
	1,618.78
	55,410,986.00
	680,000.00

	认购
	113
	15,468.46
	525,716,279.84
	169,677,079.00

	草签
	3
	402.44
	14,026,587.00
	10,986,587.00

	网签
	60
	8,084.64
	270,213,670.00
	171,187,860.00

	合计        
	188
	25,574.32
	865,367,522.84
	352,531,526.00

	备注
	网签套数含工程款抵房屋一套，面积135.09平方米，抵款售价3,975,810.00元，已付工程款0.00元


	2020年8月1日-2020年8月31日期间销售情况汇总

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	9
	1197.13
	39,926,279.00
	450,000.00

	认购
	32
	4,318.49
	146,621,819.00
	19,451,000.00

	草签
	2
	262.06
	8,958,923.00
	8,958,923.00

	网签
	22
	2,997.50
	100,534,593.00
	65,168,783.00

	合计
	65
	8,775.18
	296,041,614.00
	94,028,706.00


7资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。
7.1当代久运资金情况
7.1.1当代久运资金流出情况
2020年8月1日至8月31日，监管范围内当代久运资金流出额共计8,726,367.65元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。
（转下页）

2020年8月当代久运资金流出明细表
	序号
	支出日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/8/4
	招商银行
	企业网银汇款手续费
	465.93
	招商银行
	借款本息及财务费用

	2
	2020/8/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招商银行
	借款本息及财务费用

	3
	2020/8/5
	刘丽丽
	报销会议费
	5,458.44
	招商银行
	管理费

	4
	2020/8/12
	廊坊市万丽装饰工程有限公司
	时光里项目一期门窗工程进度款
	300,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	5
	2020/8/12
	中迅达装饰工程集团有限公司
	当代时光里项目一期外幕墙工程进度款
	2,000,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	6
	2020/8/12
	第一物业（北京）股份有限公司摩码万万树分公司
	时光里体验中心物业费
	213,586.95
	招商银行
	管理费

	7
	2020/8/12
	王韦
	小院厨房2020年6月份职员餐采购食材费用25625.24元年中总结会团建食材费用3508元业务招待购买烟酒费用21883.38元
	51,016.62
	招商银行
	管理费

	8
	2020/8/12
	徐燕燕
	报销复印图纸费用
	105.00
	招商银行
	管理费

	9
	2020/8/12
	当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司
	时光里运营服务委托合同款
	251,688.00
	招商银行
	营销费

	10
	2020/8/12
	丁伟伟
	报销2020年6月7月前往燃气公司供电局交通费
	426.00
	招商银行
	管理费

	11
	2020/8/12
	北京昌海液化气有限公司
	小院餐厅液化气费用
	660.00
	招商银行
	管理费

	12
	2020/8/12
	耿国峰
	报销市内交通费
	104.10
	招商银行
	管理费

	13
	2020/8/12
	湖北科博莱科技发展有限公司
	支付办公用品费用
	4,339.40
	招商银行
	管理费

	14
	2020/8/12
	远山
	报销市内交通费
	217.17
	招商银行
	管理费

	15
	2020/8/12
	李磊
	报销小院厨房器皿采购费用
	2,805.00
	招商银行
	管理费

	16
	2020/8/12
	刘思聪
	报销时光里7月运营采购费用749元及7月固定电话费用478.86元
	1,227.86
	招商银行
	管理费

	17
	2020/8/20
	第一物业服务（北京）有限公司摩码万万树分公司
	时光里体验中心物业费
	213,586.95
	招商银行
	管理费

	18
	2020/8/20
	陈继超
	报销招待餐费
	1,800.00
	招商银行
	管理费

	19
	2020/8/20
	北京立拓科技有限公司
	当代云镜项目2020年1月22至7月22日期间复印机租赁合同款
	6,300.00
	招商银行
	管理费

	20
	2020/8/20
	勐海卉洱香茶业有限公司
	项目竣备经开统一购置茶叶礼盒15套费用
	4,393.50
	招商银行
	管理费

	21
	2020/8/21
	国网北京市电力公司
	时光里项目2020年8月份工地电费
	49,947.91
	招商银行
	建筑工程费

	22
	2020/8/27
	中外园林建设有限公司
	当代时光里养老项目园林设计合同进度款
	85,450.00
	招商银行
	前期费

	23
	2020/8/27
	北京市建筑设计研究院有限公司
	时光里项目施工图设计合同进度款
	391,800.00
	招商银行
	前期费

	24
	2020/8/27
	珀金斯伊士曼建筑设计咨询（上海）有限公司
	时光里项目养老咨询精装修设计合同进度款
	275,000.00
	招商银行
	前期费

	25
	2020/8/27
	北京佳烨欣盛工程项目管理有限公司
	用地项目规划变更备案协议合同预付款
	180,000.00
	招商银行
	前期费

	26
	2020/8/27
	北京墨臣工程咨询有限公司
	结构改造设计审核费用
	100,000.00
	招商银行
	前期费

	27
	2020/8/27
	廊坊市万丽装饰工程有限公司
	时光里项目一期门窗工程进度款
	1,000,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	28
	2020/8/27
	中迅达装饰工程集团有限公司
	当代时光里项目一期外幕墙工程进度款
	1,000,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	29
	2020/8/27
	北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司
	北京市当代云境MOMA项目一二期建设工程委托监理合同款
	427,318.98
	招商银行
	前期费

	30
	2020/8/27
	当代绿建工程造价咨询（北京）有限公司
	时光里一期造价咨询服务合同补充协议进度款
	188,178.85
	招商银行
	前期费

	31
	2020/8/27
	北京乔治费歇尔管路系统有限公司
	当代云镜MOMA项目一期天棚辐射采暖制冷系统管道工程合进度款
	66,679.20
	招商银行
	建筑工程费

	32
	2020/8/27
	中航勘察设计研究院有限公司
	当代云境MOMA项目一期灰线、沉降观测、基坑第三方监测工程
	174,820.00
	招商银行
	建筑工程费

	33
	2020/8/27
	北京费尔消防技术工程有限公司
	当代时光里项目一期消防专业分包工程进度款
	733,321.76
	招商银行
	建筑工程费

	34
	2020/8/27
	乐宜嘉家居集团有限公司
	当代时光里项目净零能耗样板间外装工程进度款
	89,537.97
	招商银行
	营销费

	35
	2020/8/27
	深圳市合裕泰装饰有限公司
	当代时光里1K样板间商品供应及安装进度款
	33,274.55
	招商银行
	营销费

	36
	2020/8/27
	北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司
	时光里项目一期1K样板间及公区精装修工程进度款
	131,486.72
	招商银行
	营销费

	37
	2020/8/27
	尚光控股集团有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	38
	2020/8/27
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	当代时光里项目一期配电柜、配电箱供应工程进度款
	279,071.91
	招商银行
	建筑工程费

	39
	2020/8/27
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	当代时光里项目一期水环热泵机组采购工程合同预付款
	34,762.80
	招商银行
	建筑工程费

	40
	2020/8/27
	北京顺义自来水有限责任公司
	时光里项目2020年7至8月份工地水费
	22,800.00
	招商银行
	建筑工程费

	41
	2020/8/27
	北京中欣银宝通支付服务有限公司
	时光里项目竣备外部协调预付礼品卡支出
	81,000.00
	招商银行
	管理费

	42
	2020/8/27
	刘理文
	报销快递费
	295.21
	招商银行
	管理费

	43
	2020/8/27
	刘思聪
	报销时光里生活服务运营费用
	944.90
	招商银行
	管理费

	44
	2020/8/27
	张蒙蒙
	报销园林景观考察差旅费769.48元报销星火培训差旅费1271.49元
	2,040.97
	招商银行
	管理费

	45
	2020/8/27
	袁龙春
	报销建筑材料发泡胶零星采购费用
	405.00
	招商银行
	管理费

	46
	2020/8/27
	北京天源建筑工程有限责任公司
	总包合同工程进度款
	300,000.00
	招商银行
	建筑工程费

	合          计
	8,726,367.65
	——


7.1.2当代久运资金流入情况
2020年8月1日至8月31日，监管范围内当代久运资金流入额共计12,213,586.95元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。
2020年8月当代久运资金流入明细表
	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2020/8/13
	收款账号有误退回
	其他
	213,586.95 
	第一物业（北京）股份有限公司摩码万万树分公司
	招商银行

	2
	2020/8/25
	当代节能汇入往来款
	往来款
	12,000,000.00 
	当代节能置业股份有限公司
	招商银行

	合          计
	12,213,586.95
	——


7.1.3当代久运资金余额
根据当代久运提供的银行对账单，截至2020年8月31日，当代久运各资金账户余额总计7,392,164.14元，各账户余额见下表。
截至2020年8月31日当代久运各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	招商银行北京静安里支行
	110920723210501
	7,375,478.34
	/

	2
	渤海银行北京分行
	2002887384000219
	0.00
	2019年10月23日已销户

	3
	民生银行昌平支行
	631407239
	16,685.80
	/

	合计
	——
	7,392,164.14
	——


7.2宏华伟业资金情况

7.2.1宏华伟业资金流出情况

2020年8月1日至8月31日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计61,414,160.19元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2020年8月宏华伟业资金流出明细表

	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2020/8/1
	北京农商行阳坊支行
	银行年费
	120.00
	北京农商行阳坊支行
	借款本息及财务费用

	2
	2020/8/4
	招商银行
	网银汇款手续费
	705.17
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	3
	2020/8/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	4
	2020/8/5
	长安国际信托股份有限公司
	代集团支付民生银行开发贷居间服务费
	8,100,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	5
	2020/8/7
	李兰
	退还购房意向金（房号10-1-302）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	6
	2020/8/7
	刘仑
	退还购房认购金（房号8-2-301）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	7
	2020/8/7
	刘南会子
	退还购房认购金（房号8-1-402）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	8
	2020/8/7
	王欣
	退还购房认购金（房号3-4-802）
	2,070,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴


	9
	2020/8/7
	周如峰
	退还购房认购金（房号1-2-302）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	10
	2020/8/9
	社保中心
	社保基金电子征缴
	15,957.83
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	11
	2020/8/10
	工商银行北京市分行清算中心
	9名员工工资（非基本户代发工资过渡款项）
	144,945.63
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	12
	2020/8/10
	北京农商行兴昌支行
	手续费
	15.00
	北京农商行兴昌支行
	借款本息及财务费用

	13
	2020/8/11
	国家税务总局北京市昌平区税务局
	支付2020年7月税金
	1,677,218.85
	招行静安里支行0802
	税费

	14
	2020/8/11
	国家税务总局北京市昌平区税务局
	个人所得税
	9,668.06
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	15
	2020/8/11
	北京建工博海建设有限公司
	西山上品湾二三期总包工程进度款
	1,009,059.67
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	16
	2020/8/13
	北京建工博海建设有限公司
	西山上品湾启动期及一期总包工程进度款
	1,069,941.60
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	17
	2020/8/13
	北京建工博海建设有限公司
	西山上品湾二三期总包工程进度款
	4,930,058.40
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	18
	2020/8/14
	张磊
	报销投资发展部多笔招待餐费
	68,624.80
	招行静安里支行0802
	管理费

	19
	2020/8/14
	康乃新
	7月办公用品1234.06元预付顺丰快递费1000元
	2,234.06
	招行静安里支行0802
	管理费

	20
	2020/8/14
	苗凯
	报销文化活动费
	880.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	21
	2020/8/14
	马子会
	我爱我家带看客户大巴租赁费（7.8-7.15）
	8,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	22
	2020/8/14
	北京祥和雅苑花卉有限公司
	西山上品湾项目2020年4月6日至6月6日室内绿色植物租摆服务费
	5,760.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	23
	2020/8/14
	北京焦点互动信息服务有限公司
	西山上品湾项目网络广告发布合同款
	250,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	24
	2020/8/14
	当代品业（北京）房地产经纪有限公司
	西山2020年6月销售代理服务费
	150,676.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	25
	2020/8/14
	北京盛世益言文化传播有限公司
	西山上品湾项目策企划合同款
	150,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	26
	2020/8/14
	瑞庭网络技术（上海）有限公司北京分公司
	西山上品湾MOMA项目网络广告发布合同款
	306,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	27
	2020/8/14
	北京瑞博云天文化传媒有限公司
	西山上品湾项目户外围挡制作安装合同款
	99,796.35
	招行静安里支行0802
	营销费

	28
	2020/8/14
	胡鑫
	报销物资礼品采购费用
	12,909.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	29
	2020/8/14
	公积金委托收款归集资金
	公积金委托收款
	15,522.00
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	30
	2020/8/17
	中国建设银行通州支行
	对公自助服务-自助设备使用费
	360.00
	建行通州分行
	借款本息及财务费用

	31
	2020/8/18
	当代节能置业股份有限公司
	集团短期借款
	16,000,000.00
	民生银行西大望路支行
	往来款

	32
	2020/8/19
	杨守立
	退还购房意向金（房号3-3-202）
	100,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	33
	2020/8/21
	安子远
	退还购房意向金（房号10-2-701）
	40,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	34
	2020/8/21
	唱小溪
	退还购房意向金（房号1-2-701）
	20,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	35
	2020/8/21
	董芳芳
	退还购房认购金（房号1-1-801）
	110,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	36
	2020/8/21
	鲁明霞
	退还购房认购金（房号1-1-801）
	700,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	37
	2020/8/21
	范晓鸣
	退还购房认购金（房号3-1-301）
	290,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	38
	2020/8/21
	孙振涛
	退还购房认购金（房号3-1-301）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	39
	2020/8/21
	李文新
	退还购房认购金（房号3-2-1002）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	40
	2020/8/21
	卢锡
	退还购房意向金（房号3-2-202）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	41
	2020/8/21
	陆静芳
	退还购房意向金（房号1-2-702）
	30,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	42
	2020/8/21
	谭玉波
	退还购房意向金（房号3-1-702）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	43
	2020/8/21
	王莉莉
	退还购房意向金（房号3-3-701）
	50,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	44
	2020/8/21
	马云波
	退还购房认购金（房号10-2-602）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	45
	2020/8/21
	臧建萍
	退还购房意向金（房号3-3-902）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	46
	2020/8/21
	张俊华
	退还购房意向金（房号3-2-801）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	47
	2020/8/21
	张希
	退还购房认购金（房号8-3-301）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	48
	2020/8/21
	张瑜
	退还购房意向金（房号10-1-401）
	20,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	49
	2020/8/21
	刘超
	退还购房意向金（房号3-2-801）
	10,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	50
	2020/8/21
	周海
	退还购房认购金（房号1-2-301）
	300,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	51
	2020/8/21
	北京辰一飞阳科技有限公司
	采购桶装水费用
	3,600.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	52
	2020/8/21
	北京燕龙水务集团有限公司
	昌平项目7月南侧105水表施工水费
	29,718.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	53
	2020/8/24
	北京建工博海建设有限公司
	西山上品湾启动期及一二三期总包工程进度款
	635,707.45
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	54
	2020/8/24
	阳坊村7位村民（具体收款人详见费用明细表）
	支付阳坊村个人用户7人2020年8月拆迁安置费
	132,000.00
	北京农商行兴昌支行
	土地费

	55
	2020/8/24
	北京京东世纪信息技术有限公司
	京东礼品卡
	432,000.00
	工行运河迎宾支行
	营销费

	56
	2020/8/24
	中国银联股份有限公司
	西山上品湾2020年7月电费
	93,641.50
	工行运河迎宾支行
	建筑工程费

	57
	2020/8/24
	对公工行证书收入
	管理员U盾证书年费
	200.00
	工行运河迎宾支行
	借款本息及财务费用

	58
	2020/8/25
	对公工行证书收入
	操作员U盾证书年费
	200.00
	工行运河迎宾支行
	借款本息及财务费用

	59
	2020/8/25
	北京中京惠建筑设计有限责任公司
	昌平碧春园二期建设工程设计合同款
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	60
	2020/8/25
	北京市金龙腾装饰股份有限公司
	西山上品湾MOMA体验中心精装修工程进度款
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	61
	2020/8/25
	湖南景然园林发展有限公司
	西山上品湾项目启动期园林绿化工程进度款
	298,246.84
	招行静安里支行0802
	营销费

	62
	2020/8/25
	同方股份有限公司
	地源热泵打井工程进度款
	600,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	63
	2020/8/25
	北京城乡中昊建设有限责任公司
	11#12#楼回迁房总包工程进度款
	3,890,812.56
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	64
	2020/8/25
	中国新兴建设开发有限责任公司
	桩基及桩基检测工程进度款
	1,000,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	65
	2020/8/25
	北京中联勘工程技术有限责任公司
	场地渣土清运工程进度款
	2,200,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	66
	2020/8/25
	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司
	昌平区阳坊镇R2二类居住用地项目住宅建筑工程质量潜在缺陷保险合同款
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	前期费

	67
	2020/8/25
	北京万丰达耐磨材料厂
	西山上品湾土地租赁合同进度款
	800,000.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	68
	2020/8/25
	张磊
	报销投资发展部多笔招待餐费
	53,701.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	69
	2020/8/25
	北京辰一飞阳科技有限公司
	采购桶装水费用
	3,600.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	70
	2020/8/25
	泛华建设集团有限公司
	护坡降水工程进度款
	1,259,343.78
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	71
	2020/8/25
	北京方圆工程监理有限公司
	西山上品湾项目监理工程合同款
	200,000.00
	招行静安里支行0603
	前期费

	72
	2020/8/26
	北京瑞博云天文化传媒有限公司
	西山上品湾项目户外围挡制作安装合同款
	79,837.08
	招行静安里支行0802
	营销费

	73
	2020/8/26
	北京绿建动力商业运营管理有限公司
	西山上品湾项目前期商业策划顾问合同
	75,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	74
	2020/8/26
	北京聚向年代传媒广告有限公司
	西山上品湾项目网络广告发布合同款
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	75
	2020/8/26
	房讯创意咨询（上海）有限公司
	西山上品湾项目营销制作推广合同款
	346,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	76
	2020/8/26
	第一物业服务（北京）有限公司
	西山上品湾项目物业服务费合同款
	419,978.60
	招行静安里支行0802
	管理费

	77
	2020/8/26
	天津寰宇鼎丰文化传媒有限公司
	西山上品湾项目阵地升级包装合同款
	94,500.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	78
	2020/8/26
	天津寰宇鼎丰文化传媒有限公司
	西山上品湾项目绿夏行动活动行销合同款
	61,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	79
	2020/8/26
	北京盛世观蓝智慧物联科技有限公司
	西山上品湾科技人居体验馆设计制作保证合同5%质保金
	77,500.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	80
	2020/8/26
	北京盛世益言文化传播有限公司
	西山上品湾项目策企划合同款
	150,000.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	81
	2020/8/26
	马子会
	西山上品湾截至2020年8月1日展板条幅等物料制作费用13550元销售物资采购3760元7.4-7.12周末茶歇3763.20元7.20-7.22大巴租赁5000元7.21/7.23中国圈运营费用2612元保险柜维修费用200元
	28,885.20
	招行静安里支行0802
	营销费

	82
	2020/8/26
	周昭彬
	退还购房认购金（房号3-1-601）
	3,500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	83
	2020/8/26
	单夏丽
	退还购房认购金（房号8-3-801）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	84
	2020/8/26
	张师桐
	退还购房认购金（房号8-1-301）
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	85
	2020/8/26
	张师桐
	退还购房认购金（房号8-1-1101）
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	86
	2020/8/26
	张劼
	退还购房认购金（房号8-3-502）
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	87
	2020/8/26
	胡鑫
	退还购房认购金（房号8-3-402）
	500,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	88
	2020/8/26
	张海涛
	退还购房认购金（房号8-3-602）
	20,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	89
	2020/8/26
	刘仕华
	退还购房认购金（房号8-3-602）
	280,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	90
	2020/8/26
	岳志平
	退还购房认购金（房号8-3-602）
	200,000.00
	招行静安里支行0802
	收费退缴

	91
	2020/8/26
	公积金委托收款归集资金
	公积金委托收款
	96,476.00
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	92
	2020/8/27
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	西山上品湾二三期防水材料采购合同进度款
	561,328.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	93
	2020/8/27
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	西山上品湾一期天棚辐射管供应合同进度款
	105,356.76
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	94
	2020/8/31
	朱嘉杰
	报销招待餐费及公关送礼三部手机费用
	77,025.00
	招行静安里支行0802
	管理费

	合          计
	61,414,160.19
	——


7.2.2宏华伟业资金流入情况

2020年8月1日至8月31日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计78,823,138.44元，其中销售款流入70,720,667.00元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年8月宏华伟业资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2020/8/1
	李可交意向金（房号10-1-1102）
	销售款
	100,000.00
	李可
	民生银行西大望路支行

	2
	2020/8/1
	李超交意向金（房号3-2-1001）
	销售款
	50,000.00
	李超
	民生银行西大望路支行

	3
	2020/8/2
	朱文娟交意向金（房号10-2-1001）
	销售款
	50,000.00
	朱文娟
	民生银行西大望路支行

	4
	2020/8/2
	马欣交意向金（房号1-1-302）
	销售款
	20,000.00
	马欣
	民生银行西大望路支行

	5
	2020/8/2
	张云祥交意向金（房号10-2-801）
	销售款
	50,000.00
	张云祥
	民生银行西大望路支行

	6
	2020/8/3
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200731至20200802费180
	销售款
	1,125,113.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	7
	2020/8/3
	李璐交认购金（房号10-1-1102）
	销售款
	200,000.00
	李璐
	民生银行西大望路支行

	8
	2020/8/3
	熊衍仁交认购金（房号10-3-1102）
	销售款
	300,000.00
	熊衍仁
	民生银行西大望路支行

	9
	2020/8/3
	张秀伶交意向金（房号3-3-602）
	销售款
	50,000.00
	张秀伶
	民生银行西大望路支行

	10
	2020/8/4
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200803费20
	销售款
	249,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	11
	2020/8/4
	师仲然交购房款（房号3-2-602）
	销售款
	400,000.00
	师仲然
	民生银行西大望路支行

	12
	2020/8/5
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200804费40
	销售款
	149,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	13
	2020/8/5
	武秀华交认购金（房号3-3-701）
	销售款
	450,000.00
	武秀华
	民生银行西大望路支行

	14
	2020/8/5
	当代节能汇入往来款支付居间服务费
	往来款
	8,100,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招行静安里支行0802

	15
	2020/8/6
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200805费20
	销售款
	99,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	16
	2020/8/8
	杨守立交意向金（房号3-3-202）
	销售款
	100,000.00
	杨守立
	民生银行西大望路支行

	17
	2020/8/9
	王建林交购房款（房号10-3-802）
	销售款
	100,000.00
	王建林
	民生银行西大望路支行

	18
	2020/8/10
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200807至20200809费260
	销售款
	9,766,949.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	19
	2020/8/10
	俞守国交购房款（房号10-3-502）
	销售款
	200,000.00
	俞守国
	民生银行西大望路支行

	20
	2020/8/10
	马欣交意向金（房号1-1-302）
	销售款
	50,000.00
	马欣
	民生银行西大望路支行

	21
	2020/8/10
	张昕交意向金（房号1-2-401）
	销售款
	100,000.00
	张昕
	民生银行西大望路支行

	22
	2020/8/11
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200810费40
	销售款
	249,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	23
	2020/8/11
	马欣交认购金（房号1-1-302）
	销售款
	140,000.00
	马欣
	民生银行西大望路支行

	24
	2020/8/11
	姜楠交意向金（房号3-2-801）
	销售款
	50,000.00
	姜楠
	民生银行西大望路支行

	25
	2020/8/12
	马欣交认购金（房号1-1-302）
	销售款
	90,000.00
	马欣
	民生银行西大望路支行

	26
	2020/8/12
	冯德华交购房款（房号1-1-802）
	销售款
	1,350,000.00
	冯德华
	民生银行西大望路支行

	27
	2020/8/13
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200812费40
	销售款
	2,862,572.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	28
	2020/8/13
	姜楠交认购金（房号3-2-801）
	销售款
	250,000.00
	姜楠
	民生银行西大望路支行

	29
	2020/8/14
	牛兰芝交意向金（房号3-4-802）
	销售款
	250,000.00
	牛兰芝
	民生银行西大望路支行

	30
	2020/8/14
	刘乃鑫交购房款（房号10-1-1002）
	销售款
	100,000.00
	刘乃鑫
	民生银行西大望路支行

	31
	2020/8/15
	张尧生交购房款（房号10-2-702）
	销售款
	100,000.00
	张尧生
	民生银行西大望路支行

	32
	2020/8/15
	胡越交认购金（房号1-2-602）
	销售款
	300,000.00
	胡越
	民生银行西大望路支行

	33
	2020/8/15
	李洪波交购房款（房号10-3-402）
	销售款
	3,200,000.00
	李洪波
	民生银行西大望路支行

	34
	2020/8/16
	张宏玉交购房款（房号3-1-501）
	销售款
	50,000.00
	张宏玉
	民生银行西大望路支行

	35
	2020/8/17
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200814至20200816费220
	销售款
	8,321,774.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	36
	2020/8/17
	张秀伶交意向金（房号3-3-602）
	销售款
	50,000.00
	张秀伶
	民生银行西大望路支行

	37
	2020/8/18
	侯进宝交购房款（房号3—3—801）
	销售款
	100,000.00
	侯进宝
	民生银行西大望路支行

	38
	2020/8/18
	陈晨交购房款（房号1-2-502）
	销售款
	2,700,000.00
	陈晨
	民生银行西大望路支行

	39
	2020/8/19
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200818费20
	销售款
	599,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	40
	2020/8/19
	武秀华交购房款（房号3-3-701）
	销售款
	400,000.00
	武秀华
	民生银行西大望路支行

	41
	2020/8/20
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200819费40
	销售款
	4,916,141.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	42
	2020/8/20
	杜超交购房款（房号8-3-901）
	销售款
	100,000.00
	杜超
	民生银行西大望路支行

	43
	2020/8/20
	张黎交购房款（房号10-3-701）
	销售款
	500,000.00
	鲁清泉
	民生银行西大望路支行

	44
	2020/8/21
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200820费60
	销售款
	1,797,620.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	45
	2020/8/21
	毛新涛交购房款（房号9-1-1002）
	销售款
	1,300,000.00
	毛新涛
	民生银行西大望路支行

	46
	2020/8/21
	孙媛交认购金（房号10-3-401）
	销售款
	100,000.00
	孙媛
	民生银行西大望路支行

	47
	2020/8/21
	刘海龙交意向金（房号3-1-802）
	销售款
	50,000.00
	刘海龙
	民生银行西大望路支行

	48
	2020/8/22
	陈蕾交购房款（房号10-1-502）
	销售款
	980,000.00
	陈蕾
	民生银行西大望路支行

	49
	2020/8/22
	李洪波交购房款（房号10-3-402）
	销售款
	4,375.00
	李洪波
	民生银行西大望路支行

	50
	2020/8/22
	廖顶凤交意向金（房号3-3-1002）
	销售款
	10,000.00
	廖顶凤
	民生银行西大望路支行

	51
	2020/8/22
	李晨交意向金（房号1-3-702）
	销售款
	50,000.00
	李晨
	民生银行西大望路支行

	52
	2020/8/22
	马丽交意向金（房号1-3-701）
	销售款
	20,000.00
	马丽
	民生银行西大望路支行

	53
	2020/8/22
	黄恒金交意向金（房号10-2-202）
	销售款
	50,000.00
	黄恒金
	民生银行西大望路支行

	54
	2020/8/23
	梁小倩交认购金（房号10-2-1001）
	销售款
	200,000.00
	梁小倩
	民生银行西大望路支行

	55
	2020/8/23
	孙勤交意向金（房号10-2-502）
	销售款
	20,000.00
	孙勤
	民生银行西大望路支行

	56
	2020/8/24
	艾国志交购房款（房号1-1-301）
	销售款
	400,000.00
	艾国志
	民生银行西大望路支行

	57
	2020/8/24
	马力交认购金（房号3-3-702）
	销售款
	200,000.00
	马力
	民生银行西大望路支行

	58
	2020/8/24
	周世平交购房款（房号1-2-701）
	销售款
	300,000.00
	周世平
	民生银行西大望路支行

	59
	2020/8/24
	沈丹萍交购房款（房号3-2-102）
	销售款
	100,000.00
	沈丹萍
	民生银行西大望路支行

	60
	2020/8/24
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200821至20200823费280
	销售款
	4,075,720.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	61
	2020/8/25
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200824费20
	销售款
	1,509,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	62
	2020/8/25
	王圆圆交购房款（房号3-1-1001）
	销售款
	150,000.00
	王圆圆
	民生银行西大望路支行

	63
	2020/8/25
	陈捷交购房款（房号3-1-901）
	销售款
	900,000.00
	陈捷
	民生银行西大望路支行

	64
	2020/8/25
	刘青交认购金（房号10-2-602）
	销售款
	300,000.00
	刘青
	民生银行西大望路支行

	65
	2020/8/25
	成伟伟交意向金（房号1-1-801）
	销售款
	10,000.00
	成伟伟
	民生银行西大望路支行

	66
	2020/8/26
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200825费20
	销售款
	19,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	67
	2020/8/26
	梁小倩交认购金（房号10-2-1001）
	销售款
	30,000.00
	梁小倩
	民生银行西大望路支行

	68
	2020/8/26
	月度结息
	利息
	10.46
	招商银行
	招行静安里支行0603

	69
	2020/8/26
	月度结息
	利息
	2,460.98
	招商银行
	招行静安里支行0802

	70
	2020/8/27
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200826费20
	销售款
	3,749,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	71
	2020/8/27
	李媛媛交认购金（房号3-1-701）
	销售款
	280,000.00
	李媛媛
	民生银行西大望路支行

	72
	2020/8/27
	张杰交购房款（房号1-1-602）
	销售款
	50,000.00
	张杰
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/28
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200827费80
	销售款
	4,508,843.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/28
	李璐交购房款（房号10-1-1102）
	销售款
	20,000.00
	李璐
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/28
	刘海龙交认购金（房号3-1-802）
	销售款
	250,000.00
	刘海龙
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/29
	李晨交认购金（房号1-3-702）
	销售款
	250,000.00
	李晨
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/30
	郝庆云交购房款（房号3-3-701)
	销售款
	50,000.00
	郝庆云
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/30
	郑剑飞交意向金（房号3-4-601）
	销售款
	60,000.00
	郑剑飞
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/30
	马丽交意向金（房号1-3-701）
	销售款
	30,000.00
	马丽
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	庹迎双交购房款（房号3-2-502）
	销售款
	50,000.00
	庹迎双
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	武秀华交购房款（房号3-3-701)
	销售款
	50,000.00
	武秀华
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	收北京数字王府井科技有限公司备付金20200828至20200830费220
	销售款
	7,461,780.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	李安和交意向金（房号10-2-901）
	销售款
	20,000.00
	李安和
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	郑剑飞交认购金（房号3-4-601）
	销售款
	240,000.00
	郑剑飞
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	陈雪菲交购房款（房号1-2-201）
	销售款
	50,000.00
	陈雪菲
	民生银行西大望路支行

	
	2020/8/31
	20200828POS商户入账305110115200180
	销售款
	729,980.00
	8-1-401刷卡73万
	民生银行长椿街支行

	合          计
	78,823,138.44
	——


7.2.3宏华伟业资金余额

根据宏华伟业提供的银行对账单，截至2020年8月31日，宏华伟业各资金账户余额总计202,499,709.39元，各账户余额见下表。

截至2020年8月31日宏华伟业各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	北京农商行兴昌支行
	0603000103000012135
	139,092.62

	2
	北京农商行红旗路分理处
	0603000103000003052
	0.00 

	3
	北京农商行阳坊支行
	0618000103000016782
	802,694.22 

	4
	兴业银行昌平支行
	321360100100182230
	18,168.24 

	5
	招商银行静安里支行
	110934734710802
	4,512,128.73 

	6
	招商银行静安里支行
	110934734710603
	144,419.36 

	7
	建行通州分行
	11050172360000002366
	731.69 

	8
	工行运河迎宾支行
	0200053319202013187
	311,559.62 

	9
	民生银行北京分行营业部
	630920089
	75,646,230.04 

	10
	民生银行长椿街支行
	631231049
	75,270,073.02 

	11
	民生银行西大望路支行
	631507551
	45,654,611.85 

	合    计
	——
	202,499,709.39


附件

附件一 各月度资金流出分类情况表


                                            当代久运各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及   财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	0.00
	0.00
	0.00
	291,215.00
	0.00
	374,284.12
	72,714.99
	29,091,000.00
	0.00
	0.00
	29,829,214.11

	2019/10
	0.00
	0.00
	137,000,386.26
	139,928.16
	37,107.90
	228,117.22
	10,604.25
	1,428,000.00
	0.00
	0.00
	138,844,143.79

	2019/11
	0.00
	2,267,981.00
	315,401,144.02
	5,658,203.78
	0.00
	213,185.25
	276,141.65
	3,261,000.00
	0.00
	80,000.00
	327,157,655.70

	2019/12
	0.00
	1,109,401.80
	243,568,785.73
	14,314,768.83
	0.00
	36,700.70
	0.00
	2,510,000.00
	65,000.00
	0.00
	261,604,657.06

	2020/01
	0.00
	428,758.13
	269,149,321.95
	4,523,205.22
	31,277.45
	241,729.67
	0.00
	2,608,000.00
	0.00
	140,000.00
	277,122,292.42

	2020/02
	0.00
	0.00
	126,053,549.54
	2,797,513.43
	0.00
	0.00
	0.00
	1,301,000.00
	0.00
	0.00
	130,152,062.97

	2020/03
	0.00
	396,000.00
	59,601,271.93
	33,806,117.12
	0.00
	52,207.64
	341,000.00
	621,000.00
	0.00
	0.00
	94,817,596.69

	2020/04
	0.00
	977,687.36
	24,174.85
	420.08
	47,654.95
	326,524.57
	191,469.70
	0.00
	0.00
	0.00
	1,567,931.51

	2020/05
	0.00
	443,800.00
	2,607,303.45
	259.85
	0.00
	28,629.99
	185,948.10
	22,000.00
	0.00
	400,000.00
	3,687,941.39

	2020/06
	0.00
	1,621,256.82 
	8,196,210.60 
	39,616,150.47 
	50,443.26
	  85,257.70 
	191,205.16 
	0.00
	0.00
	40,000.00
	49,800,524.01

	2020/07
	0.00
	1,777,530.07
	7,814,545.69
	414.01
	33,823.29
	237,901.90
	14,899.05
	0.00
	0.00
	60,000.00
	9,939,114.01

	2020/08
	0.00
	1,647,747.83
	5,961,403.58
	515.93
	0.00
	590,713.07
	505,987.24
	0.00
	0.00
	20,000.00
	8,726,367.65

	总计
	0.00
	10,670,163.01
	1,175,378,097.60
	101,148,711.88
	200,306.85
	2,415,251.83
	1,789,970.14
	40,842,000.00
	65,000.00
	740,000.00
	1,333,249,501.31


                                              宏华伟业各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及  财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	5,230,202.00
	1,249,693.07
	1,724,678.59
	11,733,000.00
	0.00
	230,054.13
	301,148.85
	169,000,000.00
	0.00
	0.00
	189,468,776.64

	2019/10
	0.00
	257,696.00
	3,500,049.28
	902.32
	55,390.84
	268,651.36
	901,927.93
	115,020,000.00
	0.00
	0.00
	120,004,617.73

	2019/11
	1,722,666.00
	0.00
	42,310.19
	805.64
	624.93
	92298.52
	305,400.00
	131,004,000.00
	0.00
	1,000,000.00
	134,168,105.28

	2019/12
	1,585,034.40
	1,856,623.73
	14,014,220.89
	14,589,893.89
	1,222,599.02
	222,495.65
	239,907.13
	60,722,000.00
	0.00
	1,200,000.00
	95,652,774.71

	2020/01
	0.00
	4,999,000.00
	14,586,815.15
	832.09
	2,421,468.78
	1,657,501.59
	2,664,053.64
	50,457,200.00
	0.00
	2,150,000.00
	78,936,871.25

	2020/02
	0.00
	0.00
	67,843.26
	1,718.96
	64,486.24
	211,829.12
	0.00
	360,144,500.00
	0.00
	500,000.00
	360,990,377.58

	2020/03
	0.00
	316,025.00
	50,571.71
	14,624,937.68
	58,593.95
	525,774.08
	325,402.33
	48,222,500.00
	0.00
	6,010,000.00
	70,133,804.75

	2020/04
	0.00 
	0.00 
	70,694.21 
	706.89 
	354,751.33 
	727,866.22 
	1,670,206.95 
	19,745.85 
	0.00 
	4,750,000.00 
	7,593,971.45 

	2020/05
	12,000,000.00
	407,039.24
	6,642,932.55
	569.56
	394,502.68
	196,336.89
	106,625.61
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	19,748,006.53

	2020/06
	1,182,906.00
	0.00 
	8,222,318.40
	18,026,509.65
	723,941.01
	286,291.12
	2,325,393.99
	53,274,579.45
	30,000.00
	570,000.00
	84,641,939.62

	2020/07
	1,552,500.00
	0.00 
	11,909,995.36
	562.30
	3,243,690.71
	250,162.47
	1,631,416.83
	24,000,000.00
	0.00 
	4,050,000.00
	46638327.67

	2020/08
	132,000.00
	1,200,000.00
	18,184,967.72
	1,650.17
	1,677,218.85
	912,212.98
	3,326,110.47
	24,100,000.00
	0.00 
	11,880,000.00
	61,414,160.19

	总计
	23,405,308.40
	10,286,077.04
	79,017,397.31
	58,982,089.15
	10,217,268.34
	5,581,474.13
	13,797,593.73
	1,035,964,525.30
	30,000.00
	32,110,000.00
	1,269,391,733.40


注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

附件二 当代久运8月银行对账单
民生银行昌平支行本月无发生额，无法打印对账单，银行余额与上月一致，已通过网银查询核实。

招商银行北京静安里支行
[image: image7.jpg]Page1 of 2

@EERS
™ s NERGHANTS Bk
PR HRATRREET Sammentof peootink SRBAR: 20200901 20200831
1020725210501 EMAER & 10 AR

wpav RS RRERLERAD

R ] BA/ERER &

200804 FIREBA PHRCHFS% -465.93 3, 887,793 11
200804 FIREA -50. 00 3,887, T43. 11
200805 {AEMKE  20200804102756 -5,458.44 3, 882, 284. 67|
200812 FARMKE  20200812123145 -426. 00 3, 881, 858. 67|
200812 FARMKSE  20200812123306 -104. 10 3,881, 754. 57|
200812 FARMKSE  20200812123526 -2, 805. 00 3, 878, 949. 57|
200812 FARMKE  20200812123559 -1,227.86 3,877,721, 71
200812 FAEMKE 2020081212344 -217.17 3, 877, 504. 54,
200812 FARMKE  20200812123227 -660. 00 3, 876, 844. 54,
200812 FARMKE  20200812113737 -300, 000. 00 3,576, 844. 54,
200812 FARMKSE  20200812122855 -51,016. 62 3,525, 827. 92|
200812 FARMKE 2020081212293 -108. 00 3,525, 722. 92|
200812 FAEMKE  20200812115307 -2,000, 00C. 00 1,525, 722. 92|
2nna12 FHAEEIEE 2020nR12116404 =213, RRA. 9F 1,312, 13R. 97|
200812 FARMKE  20200812123406 -4,339.40 1,307, 796. 57
200812 FAEMKE  20200812123014 AR -251, 688. 00 1, 056, 108. 57
200813 RfAFER  51107603619863 RAFHRE 213, 586. 95 1,269, 695. 52
200820 FARMKSE  20200817093928 AR -213, 586. 95 1, 056, 108. 57
200820 FAEME  20200819154312 B -1, 800.00 1, 054, 308. 57
200820 FARMSE  20200819154353 AR -6, 300. 00 1, 048, 008. 57
200820 FARME  20200819154705 1R -4,393.50 1,043, 616. 07
200821 FAEMKE  20200820181500 B -48,947. 91 993, 667. 16|
200825 CALR 20200825145219  {ERF 12, 000, 000. 00 12,993, 667. 16|
200827 FAEME  20200826152520 K -22, 800. 00 12, 970, 867. 16|
200827 FAEME  20200826152623 it -81,000. 00 12, 889, 867. 16|
200827 FARME  20200826154015 SRR -100, 000. 00 12, 789, 867. 16|
200827 RIAME  20200826160448 EFEF -279,071.92 12,510, 795. 24|
200827 FARME  20200826160252 AR -34, 762. 80 12,476, 032. 44|
200827 A4S 20200826160001 AR -131,486. 72 12, 344, 545. 72|
200827 FARME  20200826155601 SRR -174, 820. 00 12, 169, 725. 72|

(1L R )

BIR, £2A HTEDRT A 2020505 B01 R0oR2d B 1 1 F 0T _REiRpERLE
BT Special Notice
?@ﬁsﬁm%b&ﬂﬂ”ﬁ?v EELTAAANSTASTRE 2 PO s
EETTARINEI0ENRESEOEE, 1 KRS

https://app.cmbchina.com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=28539346 &show=STMP

2020/9/1




[image: image8.jpg]Page 2 of 2

©BEES

LTk A MERCHANTS BANK
IR RS ERRER i i TR H R 20200801 20200831
1o AR

ﬂft: 110920723210601 EMEER Bl
”ftF'%iv” HfZERIERAR 4

R/ HTER

BN mRE
200827 FAEME  20200826155536
200827 FARMKE  20200826154945
200827 FARME  20200826154706
200827 R4S 20200826153735
200827 FAEMKE  20200826153604
200827 FAEME  20200826152749
200827 FARMKE  20200826153454
200827 FARME  20200826155050

-300,000.00 11,869, 725.72
-188,178.85 11,681, 546,87
-20,000.00 11,661, 546. 87
40500 11,661, 141.87)
-2,040.97 11,659, 100.90)
29521 11,658, 805 69)
-044.90 11,657, 860,79

-1,000,00C.00 10,657, 860.79

200827 THAHE T 2020082615142 -1,000,006.00 8,657, 560. 79,
200827 THARTKE  20200826155502 -85,450.00  9,572,410.79,
200827 THARTRE  20200826155235 -275,000.00  ©,207,410.79
200827 TARTKE 2020082615530 -391,800.00 8,505, 610.79
200827 TARTRE  20200826165013 AR -127,318.98 5,478,201 81
200827 THARTRE  20200826165207 AR -180,000.00 8298, 201.81
200827 THARTRE  20200826154445 B 13,3276 7,564,970.05
200827 THARTRE  20200826154904 AR -66,679.20  7,498,290.85
200827 TARTRE 2020082616431 AR -89,537.97  7,408,752.88
200827 THARTRE  20200826154343 SRR -33,214.50  7,375,478.3
HEA TR AR L

Wem, #om HTENRTIEL: 2020509301 H0GR 2 LEIE ST L RRRIT R A AR AR
P2 Special Notice

E@ﬁﬁﬁﬁu%ﬂﬁ(?mf‘ftév \§%' ?éﬁmElﬁ

EK ?&m&k%

https://app.cmbchina.com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=28539346 &show=STMP 2020/0/1




附件三 宏华伟业8月银行对账单
   部分银行本月无发生额，无法打印对账单，银行余额与上月一致，此部分银行名称及账号后四位分别为兴业银行昌平支行2230，请知悉。
北京农商行兴昌支行2135
[image: image9.jpg]19 LR ERTT

BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK

Aol o] R 2 ORI R

T 46 HEH: 20200801 45 H #1: 20200831 o1 T
It = 0603000103000012135

I mR: AR T KA RR A F]

VEZBAA BEER W | FAXBER  POimmE | RW

2020-08-09 00: 2 15,957.83 0.00

2020-08-10 00: L2 0.00 500,000.00

2020-08-10 00: L2 144,945.63 0.00

2020-08-10 00: 2 15.00 0.00

2020-08-11 00: 2 9,668.06 0.00

2020-08-14 00: 2 15,522.00 0.00

2020-08-24 00: 2 16,500.00 0.00 351,068.62 WYT7797362
2020-08-24 00: I 12,375.00 0.00 338,693.62 WY7797428
2020-08-24 00: 23 33,000.00 0.00 305,693.62 WYT7797511
2020-08-24 00: I 4,125.00 0.00 301,568.62 WY7797549
2020-08-24 00: 23 28,875.00 0.00 272,693.62 WYT7797713
2020-08-24 00: I 20,625.00 0.00 252,068.62 WYT7797734
2020-08-24 00: I 16,500.00 0.00 235,568.62 WY7797762
2020-08-26 00: g 96,476.00 0.00 139,092.62 BT6132988




北京农商行阳坊支行6782
[image: image10.jpg]Oitsrmnmzrme

HLky 7506800 e TRIETT N 200080
S GRS RN, MCAM: 2020408 mff: AR
P AR AL SERATRUA ) W5 0618000103000016782
LN il &
AW SEERT WAL HRBEW  RARNEW AW s 28K
| 20509744168 4 120,00 0.00 802, 691. 22

1T HRAT I BT5709818





招商银行静安里支行0802
[image: image11.jpg]Page 1 of 4

O©BELS

pa— s
KEHTREEET Sammentof peootink RN 20200501 20200831

ﬂfc: 110s34T3AT10802 T

ERl: R LR R

a6 3R W= Wh/EREE 38

200804 FIiRBA FURCHFEE 2,240,016.75
200804 FHREF FERTRS % 2,239, 966. 75|
200805 CACH 2020005154218 B33 8,100,000.00 10,339, 966. 75
200805 AWM 2020805152007 REBA -8, 100,000.00 2,239, 966. 75,
200807 CALCH PR 3,442,000.00  5,681,966.75
200807 TR 20200807100706 BES: -50,000.00 5,631,966, 75
200807 fdlRATE  20200807100557 BEs -500,000.00 5, 131,966.75
200807 fALRATE  20200807100340 BES -500,000.00 4,631, 966.75
200807 fARATH  20200807100208 SRIAIZRER -2,070,000.00 2,561, 966. 75,
200807 fALRATE 2020080710043 BES -500,000.00 2,061, 966. 75
200811 AR 6627779231101620M i B BIEIKFI RS 1,677, 215.85 384,747.90
200811 CALH AR 10,000,000.00 10, 384, T4T. 90
200811 AR 2020081152240 AR 1,000, 055,67 0, 375, 688. 23,
oNNA1 SHARMRE, 2120081310198 ~1,0R0, 041 B3R, TaA. A3
200813 AWM 2020813160220 -4,030,088.40 3, 375, 688. 23,
200814 AR 2020813145028 -90,706.35  3,275,891.88
200814 AWM 2020813145002 -306,000.00  2,969,891.88
200814 AR 2020081314406 -160,000.00  2,819,891.88
200814 AR 2020813143632 -37,500.80  2,782,301.08
200814 AR 2020813144028 -31,034.00  2,751,267.08
200814 AR 20200813144332 -2,234.06  2,749,033.02
200814 AR 2020081314405 AFH -150,676.00 2,598, 357.02
200814 AR 2020814102842 ALETM -12,909.00  2,585,448.02
200814 TR 2020081314605 SAR -250,000.00  2,335,448.02
200814 AR 2020081314536 SHERIE -5,760.00  2,329,688.02
200814 THARRRE  20200813144445  ILENE -880.00  2,328,808.02
200814 AR, 20200813144509 KERH -5,000.00  2,320,808.02
200819 AR 20200810095258 B -100,000.00 2, 220,808.02
200821 CACH AR 15,000,000.00 17, 220, 808. 02,
200821 fAVRATE  20200820162859 RiAMIE -300,000.00 16, 920, 808. 02
HER TR AL

EIE, 47 FEA: coo0E0s A0 Boa OBt T B %I _fmmnmpaRLs
#HBHET Special Notice

E@ﬁﬁﬁﬁu%ﬂﬁ(?mf‘ftév \§%Z¥éﬁmﬁmﬁ¥)ﬂ BF SEE(E.

https://app.cmbchina. com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=192985 89 &show=STMP 2020/0/1




[image: image12.jpg]Page 2 of 4

CrEef

e B i eadied

RERA: IS TBRRRT Satementaf Account s 202cosor zoznoest
£ 110934734710802 EMAER & 10 ART
BRSO RARAR
BR/RRER 3B
200821 FARMKSE  20200820163141 BES -10, 000. 00 16, 910, 808. 02|
200821 HRITHE  20200820163325 RiAWE -280, 000. 00 18, 620, 808. 02|
200821 AHRITHE 2020082016343 RIMERER -700, 000. 00 15, 920, 808. 02|
200821 FAEME  20200820163804 RIAMERES -110, 000. 00 18, 810, 808. 02|
200821 FARMKE  20200820163923 BES -50, 000. 00 15, 760, 808. 02|
200821 AHRTTHE  20200820164146 RIMERES -300, 000. 00 15, 460, 808. 02|
200821 FARMKE 2020082016345 BES ~40, 000. 00 15, 420, 808. 02|
200821 HRTTHE  20200820164521 RIS -300, 000. 00 15, 120, 808. 02|
200821 RHAHMKE  20200820164645 BES ~10, 000. 00 16, 110, 808. 02|
200821 AHRITHE  20200820164752 BRIAMERES -300, 000. 00 14, 810, 808. 02|
200821 FARME  20200820165003 BES -10, 000. 00 14, 800, 808. 02
200821 FAEMSE  20200820165208 BES -20, 000. 00 14, 780, 808. 02
200821 FARMKE  20200820165332 BES -50, 000. 00 14, 730, 808. 02|
200821 FAEMKE  20200820165449 BES -20, 000. 00 14, 710, 808. 02|
200821 FARMKE  20200820165725 BES -10, 000. 00 14, 700, 808. 02|
200821 FARMKE  20200820170040 BES -10, 000. 00 14, 690, 808. 02|
200821 FARMKE  20200820170233 BES -30, 000. 00 14, 660, 808. 02|
200821 FARMKSE  20200821091626 RAK -3, 600. 00 14, 657, 208. 02|
200821 FARME  20200821091656 PRIAWEE -29,718.00 14, 627, 490. 02|
200824 FARMSE  20200824161508 AR -635, T07. 45 13, 991, 782. 57|
200825 A4S 20200825110938 AR -3, 890, 812. 56 10, 100, 970. 01
200825 R4S 2020082511111 &FR -1, 000, 00C. 00 9, 100, 970. 01
200825 R4S 2020082511267 SRR -2, 200, 00C. 00 6,900, 970. 01
200825 FARMKE 2020082510541 AR ~500, 000. 00 6,400, 970. 01
200825 FARME 2020082511013 &R 298, 246. 84 6, 102, 723. 17|
200825 FAEME 2020082511433 AR ~500, 000. 00 5, 602, 723. 17|
200825 FARMKE  20200825110600 AR -600, 000. 00 5,002, 723. 17|
200825 FARME  20200825111557 AR -800, 000. 00 4,202, 723. 17|
200825 RARME  20200825143139 AR -759, 343. 78 3,443, 379. 39|
200825 #AEMKE  20200825106122 AR -500, 000. 00 2,943, 379. 39|
REA TR AR L

H2R, #4A EECEH znznznuﬁmEnsﬂjlWﬁéﬂﬁwﬁﬁﬂﬂﬂﬁ
HBHET Special lotice
EEAENAUERINE, BELTAAANSAITRR SHAR

https://app.cmbchina. com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=192985 89 &show=STMP 2020/0/1




[image: image13.jpg]Page 3 of 4

BH LR

WSS AR S &
nt
KEHTREEEE Suement ot Acoote SRBARA: 20200801 20200831
L10saaTaAT 0802 T & 10 ART

mwaw Akl R~ R ARAT

Ellﬁ ﬂ%*"“ AR/ ETER

200825 TR, 2020082512644 -3,600.00  2,939,779.39
200825 AR, 2020082512628 -9,800.00  2,929,979.39
200825 TR, 2020082511728 -43,001.00  2,886,078.39
200825 TSR, 20200825143223 ARE -500,000.00 2, 386,078.39
200826 B4 E FS: 2460.98 infi: .00 2,460.98 2,388, 539. 37,
200826 CALH AP 10,000,000.00 12, 388, 539. 37
200826 TR, 2020082142209 AR -19,831.08 12,308, T02.29)
200826 TR, 20200826142255 AFR -15,000.00 12,233, 702.29)
200826 AR 20200826142422 AFE -200,000.00 12,033, 702.29)
200826 TR, 20200826142527 AR -346,000.00 11,687, 702.29)
200826 AR 20200826143021 AR -109,989.30 11,517, 712.99)
200826 TR, 20200826142040 AFH -309,989.30 11,267, 723.69)
200826 AR, 20200826143125 AR -94,500.00 11,173, 223. 69
200826 TR 20200826143547 AR -61,000.00 11,112, 223. 69
200826 TR 20200826144214  AAH -17,500.00 11,034, 723.69)
200826 AR, 20200826144252 PIRHITE -28,885.20 11,005, 838.49)
200826 AWM 20200826151842 BES -20,000.00 10, 985, 838.49)
200826 fAlRTE 2020026151930 BES -280,000.00 10, 705, 838.49)
200826 AWM 20200826152140 BES -200,000.00 10, 505, 838. 49)
200826 fAURATE 2020026151219 BES -300,000.00 10, 205, 838.49)
200826 ARk 20200826151402 BES -200,000.00 10, 005, 838.49)
200826 TSI 2020082615141 RES -200,000.00 9,805, 838.49
200826 TR 2020082615056 BES -200,000.00 9,605, 838.49
200826 AWM 20200826150945 BES -200,000.00 9,405, 838.49
200826 fARATH 2020082614520 BES -500,000.00 8,905, 838.49
200826 fARATE 2020082614647 BES -500,000.00  8,405,838.49
200826 fARATE  20200826144915 SRESH -3,000,000.00 5,405, 838.49)
200826 TR 20200826152306 AR -150,000.00 5, 255,838.49
200827 TR 20200827161200 AR -105,356.76  5,150,481.73
200827 TR 20200827161240 AR -561,328.00 4,589, 153.73

IR AR L

FaW, #am FIENRT I : 2uzuseuy VT AT TR T T I TR RATRIAIRAT
P2 Special Notice
E@ﬁﬁﬁ“%b&?m”ﬁé ¥

ATREIS 5108 WB%W?W MEE. "“meﬂfdﬁm’i»\ﬁ

https://app.cmbchina. com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=192985 89 &show=STMP 2020/0/1




[image: image14.jpg]Page 4 of 4

(ASE N E 3
" i s b
Satement o oot IKOSTEA: 20200501 20200831
W2+ 110s0aToAT 10802 T T 10 ART
W;);%sﬁv' dbmER I B FREARAD
B0 LREY W Wh/EREH AR
200831 FAEME  20200831141548 B -35,917. 00 4,563, 236. T3,
200831 FAEME  20200831141710 8% -41, 108. 00 4,512, 128. 73,
ARG ARA D
AT, #am FTEDRTIA): 2U2useuy AUl EUYETL! ’ETﬂj‘Ymi RREIRIT R I AR AT
BB Special Totice
EBASENRRIRIRN, WELT UAERSFATER, S
: b il TACOU—— Y
TEA Rl

https://app.cmbchina. com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=192985 89 &show=STMP 2020/0/1




招商银行静安里支行0603
[image: image15.jpg]Page1 of 1

CREEAS
FER A TREER Satementaf Account s 202cosor zoznoest
W8 110907a1710603 T 10 ART
TR AR LRI AR
BN LAk WS WE 7/ A EH
S e e i
w00szs DAL nBEE 00000 44,408.90
200825 HAME  20200825110625 AR -200, 000. 00 144, 408. 90,
200826 K/ Eilk .00 10.46 144,419. 36
HEAATR G AR L
BIR, #17 202009 R01 Rookfzd T TR _fmRampamLs
BHLR Special Hotice
I . WL 5 5
e 0yt Ty

https://app.cmbchina. com/cevs/ShowPrintimage.aspx?d=245 85675 &show=STMP

2020/9/1




民生银行西大望路支行7551

[image: image16]

[image: image17]

[image: image18]

[image: image19]

[image: image20]
民生银行北京长椿街支行1049


[image: image21]


民生银行北京分行营业部0089

[image: image22]
工商银行运河迎宾支行3187
[image: image23.jpg]SEn  AFELSUSTTAERLE S 0200053319202013187 -

*EEEME: 20200801 00RY  005Y E 20200831 238fv  somyv MB 8 H-A ERE
e ART - uEs:
v nonn
E |~ _}o]
S 0200053310202013187  FET BNSTIRES PR ASRLEURESARRAD emms
ZEE -
& 20200825 173410 20000 ART sissos2 NATFEREN 02007633 ==
[n 20200824 170642 9364150 ART 75962 SERRRGERAT 10014510526 seezt ==
(mf 2020-08-24 17:05:00 50,000.00 ART 40540112 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 17:03:37 50,000.00 ART 45540112 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 17:02:34 50,000.00 ART 505,401.12 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 17:02:16 50,000.00 ART 555,401.12 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 17:01:57 32,000.00 ART 605,401.12 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 17:01:41 50,000.00 ART 637,401.12 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 17:01:20 50,000.00 ART 687,401.12 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 16:59:07 50,000.00 ART 73740112 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
(mf 2020-08-24 16:58:50 50,000.00 ART 787,401.12 RHRES (LF) HEERAT 210441293 B2B3EfH e
O 2020-08-24 15:27:14 50000000 AR® 837,401.12 AR RERAT esreTEl AR 2
52 305100001678
o 20200824 10:1152 20000 ART 740112 FATFEREN 02007635 =e

BAZE®E  TEES

AT AR):

EAREE: 52604150 A 12 EAMERER: 000 EAESS O
AR 50000000 s 1 SAMERER 000 SAEEES O




建设银行通州支行2366

[image: image24.jpg]o B AR AT P B 4 £
FTETEHM: 2020459 H3H

AJ P4 bR R TEIE R AR A E]
wan | £ | BAE }Ip | x| W | ENE BEE | cum | mow
SARHE I RN il BRI AR e
K5

11050172 E?ﬂ/zﬁz\g 18

36000000 2200171 35000 | 000 | 73160 | AR 20000817 | Wtk | psi | LOT260

2366 | 09:03: = A yw

b
AR HIATE]: 20200801 - 20200831 AT A I KL : 36000 BAXBEH: 1 FHREH: 000 HBHIKHEH: 0






[image: image25.jpg]s q, * 1z

EP LR ACRE AR RER AR B 63150
FrHU P RRER TR ERATREXBRET HAEFHI: 202070801 - 202070873

a1

EHAM WE BEHKE RESE EHRER W RER kP RE RAES

2020/08/01 H& EE ¢. 00 50, 000, 90

537012020080
116170

2020708701 $45K it (. ) 50, 600, 06

2020,

FOR/01 K Hofls 6. 60 50, 600, 06

2020/08/02 RIEH i 0,00 50, 060, 00 hEALBRITRAERAE

FHER 0. 60 20, 660, 00

L1 PERERTREFTRARLRFR
EEIT

6214586006004 162 JERBT

702 19-2-801 3k Fie 0. 00 56. 000, o0 21,875, 924.

’

2020/08,/08 MEAK-HFFREE 0. 00

125, 113,06 28,001, 037,85 502242020080 LRERFIAARBERATIENE
TEAST /991100000154

FHLE 0. 00

L 060, 00 PERASTREER AR
BT
/BLHARBO1 20309627 BRRITREARSH

B A s 6. 00 300, 000, 00

2020/08/03 3-2-302 Fedte

50, 009, 00 L037.

2020/08/01 BERAK-THORESE 6. 00 249, 680, 06 23,801, 017. 8

08/

3-2-GO2YB sk e G. 6 200, 660, 00 24, 061, 617. 8

PEITERT

2020/08/04 3-2-6020FFR8R i 0. 00 200, 600, 60 24,201, 017. 85 6212280206002500025 PETHRIT

08705 HUBEABE-FF /- R &85 149, 960 00 24,350,

FEAFHHARARE NS

1106000

2020/08/05 FBEK 45

. 00 24, 500, 083429 ACERTMEOET

2020/08/06 AN R &H

99, 980, 00 24, 466,

2020080 AR ARG S

GOSLTO6  /O911000600154
AREEBRFHPHFRARATSRER  PEARERTRAERATILIRE

/631231049 #HIAT

desk el BRI RHR AR HWRRITROERATTHREL

108347347 10802 T

2020/08/06 FERE 0,00 9. 800, GO0, 00 34, 700, 957,

lghiitiz o FREIE 00000067 5

F it 0, 00 196, 000, 00 PETHRT

Rt

Toi, 660, 06

HETRERIT

G, 00 9

L 766, 949, 000

FrEE 10-3-50 Hfls 0.00 200, 6040, 00

FERR 61221

FTEREF ) 2020/ 06706




[image: image26.jpg]gt R LI R

EPEWRAREREEBRTFRERAR P 631507551
FEEPLE P ERERTREFR AT RERDRET AR B #2020/08/01 - 2020/08/31

B RPN

ZHEH BEXEY RESHE EHREH RARER KPR RKS XT/JF’%/W T4

2020/

08/10

FUREEIE 00000088 300, 600, 00 .00 40, 625, 406. 85 HERNRITRAFTRARNE
%5
ALRERIT

2020708710 WIFBES Hofie i, 00 30, 0, 00

2020/08/10 BS{THH s 0. 00

.00 37612020081 FRET/621T00601001 1850628 PEERRITREARARLT

OZUOIRTAGAY

252020081

2020708711 SRBENBR- P %

060

4. 00 41,325 BT EAFHEERATS R
/991100006
537012020081 BRR/62305202300074
12006694924

2020/08/11 8k e 0. 00 &0, 600, 90

202070811 R e .00 50, 006, 00 B/

LIBBBO0ZL L1297

dERET

2020

05711 PR M@ oovoousd 10, 000, 060, 00 .00

bR BT R RAE ®
71104247347 16502 i

HTATRAARAT AR RER

2020/08/11 T BEE—F lnona Fetts 0,00 50,600, 00 E /52116800484 19269 JLRBIT
2020/08/12 FEEK il G, 60 G0, 000, 00 TRR/62 PERMRITRETRAE

1= 1-S02R B Fefts 0. 60 1, 006, 660, 00

BEETRAHEEAN

2020708712 |- 1-802R8 5 i

A s FEIRITREARAE

08712

18,138, &F

2020708/13 T &—2-2-861 il 000

G0, 66

6, 068, 438, 85

JEERIT

.00 IR, 438. &

FETMETREERL
HET
PETHRIT

i 0. 00 100, 00D, 00 36, 415, 428,
Tt 0.0 i, 600, 00 36, 518, 138, §F PEKEAT

Hig (1, 06 300, 000, 60 PEMKIRIT

40 288 Fefte 0. 00 1, 606, 660, 00 hERISRATR G IRAF

2020/08/15 1 0—2—3 0 2R Hil y

G0 1, 606, GO, oIy

PERYRTRAFRAH
202070815 10 —2—4 0 2K Ffie

29, 81§, 438. 85 SERLFITREERAF

10—3— 10 2EXK Ei 0, 06 i 19, 018, AERVRITRAFRAE
5 Rk il 0.00 40, GBS, 438 RIBREY

FTERRT (8] : 2020/09/06

g1




[image: image27.jpg]P

n

S P E R s IRF

b NRHESG BANKING CORP LY

BRITRERAR
BRAR TR AR A TR AR 1T

B I P T A

EPHE 6315
A B 2020708701 - 2020708731

HF: ARF

TIESH

WPRE AT ﬁﬁPz/i@m%.wu/’ WA

HRA-R7 P 5 s

2020/08/18 TR
2020708718 FE3RERK TR
BT S5

HOBEAIE-F P Bt

) b AEsE—3—u0

BRAK-TFFHSE

B, 9-1-10

2020708721 R 105 H3%5T Kl

PIERFER

2020708721 Pl E&E:

2020/08/722

2020/08/22

2020/08/22 §E5K e
2020708722

2020708722

0/08/23

Ffls

o, 0

HO0OOOTO

v vo

0. 00

.60

0. 00

0. 60

0,00

0,06

0,00

6,00

50, 000, 06

106, 660, 96

2, 700, 669, 00

9, 980, 00

4o0, 060, 00

4,918, 141, 00

100, 00¢

L 608, 00

3, GO0, 00

L0, coe. 0

50, GO0, 6

980, GG, 00

. 0

Zo,

1212,

48, 440, 2

12020081
1181070
7612020081 RiER
1517

020081 R /52220002001 26724867 FRITHERITRGFRATLRER
8574 11347

J BRI A B R A B/ 1108024745 10301 HETHRITRGERAT B RER

iT

PERTRAARLE

48, 540, 212. 85

2260200058853132 FETERIT

20081 JERCRCF ERPFRHEHH
91048181244 /991160009
02020081 AR/
J01341818

AREGE

GREO0GURZALY

ALERATIE O AT

BEWBARE T4

(2020082
90002238900

504983

HHRARILREF

62109614

ko +
/991 mmmu 154

HRAT &S

{3408

PERLRTHOARLE

:uﬁmémlf%m}‘“izﬁﬁﬁ
F1108347397 105

B A /6214856 | 15469649

HERTRBERASIRNRES
T

BIRITRAHERAT

i/ AT G H AT

FYLR /62284800103 194231 {6 PERWRTRAERLA

MR 62122602000 17686471 PEIFRT

BERTREERAS

i

HTEA




[image: image28.jpg]:::’& =] B q 5%
& TER®EIET £l P 0 T 8

EPEHIRE SRR RERAT ERKE:
JFP L PERRAES TR R AT LA BRET HAE B 12020708701 - 202070851

1367531 hiF: AR

HEXRH RIESS EAREH RARER KRB RKS X-I'?‘J‘F'@/W HAT 4
ik 0.00 10, 600. 00 a1, 828, 328.85 FhE/ 621866 193250083 AR R R AR

Eit U 10, g, 0 31,338, 328, FhEH /821486010022

0088 BRATESEERAT

oAl .00 400, 660, 00 21, 738, 328. 85 S 60201250996 FESEKRIT
2020/08/24 395146 oo 200. 6:00. 60 .85 Bh 587017 PEBRETILHTHT

2020708/

Ffie 6,60 200, GGO. 06 FAHEE /001028359698 BHRTRAERAS

202070824 FHEER Jifl 0. 00 100. 060, 00 YRS 621 $2006053432210 FERET

2020/08/21 WERAK-TI P B&5

L 075, 720. 00 36, 414, 048. 85

AREF A RAS & &
1

0 REREERR BREIE 00000072

BRAK TP RSS 0. 00

+B09,

2020708/25 Bk it I 150, 660, 00

2020/08,

600, 00

ERRITRAERRE

2020/05/25 e.00 2400, 660,

20207

00073

BIEHEHERAR BHRTEAARASLHEEY
THOR0S 1T
PAIVAIRRTR

1-1-801 8 Fetie 0. 60 10, 600, 00 PEIHRT

2020,08/26 BRAK-HPELE 0, i 19, 880, 60 38, 504, 008,
2020708726 BB o 0,00 30, 090, U0 18, 534, 008. 57 WERTIREBERLS

202070826

RIELE

£, 600, 660, 00 G, 00 28, 534, 008, BRA/ITHAERATILSEEX
10802 i
FEMFHBEARAREI S

991166804

2020708727 RPEAR-FFREH 6,06 5, 749, 480, 00 L 988,

2020708727 BER i, Oy 280, 0G0, 00 32 a8y,

62122862001677

PEIHRTIERTD THERO

=

0. 00 887064278 PEBT BT

.66 L o0 37, 122, 821. 85 FERAF LS
20620 6. 60 37, PERERTREARLS

BT




[image: image29.jpg]S TEER=MRT SRR S 9 2

EPER AR E RSN RERAT E PR 621567551

i AR

FEEHU P ERERTIROERAFTIERERRSE LT 708701 - 2020/08/51

THAN HE BEXE BESH e RED RERES WA kS s«mﬁz/M st T
2020/08/28 Tl k&S i 0.60 250, 060, 90 27,262, 831,85 537012020082 XHER/B21I8501 18 HRRTROER A

2020/

FRI-3-T02 it '

i 250, 0o, 00 37,612, 821,

BERITEATRAR

2020/08 WHRE, WER 06.00 3, 06

PEHIFRTRGERAFLTETX
REERIT
PRIFRIT

2020/08/30 S-4-8C1E S i w00

.00

0708730 K EAs 0. 60 30, 600, 90

LR
Bl @R

Hoie [oRu 50, 000, 00 37,852,831, FEIGR /6217991000602

PRBHEERTERFELA

AR .00 B0, 600, 00 37,862, 831,85 REE

LI8BF006085429 AFERAT I O 3T

0. 00 LT8G, 00 JEE B TR WAFEMHE
,/nk{l 116060017
2024 4.00 20, 000, 00 SHH00003346 LHRITREARLT

G-d-601 Hite 0. 00

660, 00 e 8212260

00 111662556

HETHERT

/31 5-1-601 Hfl 0. 00 40, ¢

15, 604, 611. 83

HET

1200 114

PEIFRT

Kt 0. 00 50, 600, 00 45, 854, 61 L. 227000011

PERBRRTRGFRAF L

&7

KHRE

fTENRMY: 58




[image: image30.jpg]S FERERT

Uk MENEHENG SANKING (VAP | 1D

Bt A B SRR
ERITIRAFRARRIEX T

LA T 0 T A

B 631201048 M ARS

01 - 2020708,

KHAM ME EEHKE

RESE

EHRES

WG RER kP RE RAES 71T 4

2020708731 20200828P0

9, 800, 660,

0.

0.

a6

on

06

Lo

0.00 27, 447, 428,02 3 12020080

PERERTREFRATLTEX
HERSTAT

55, 664, 207. 02 §

18, 873, 886. 00

T4, 540, 093,02

1620089 PERERTRATRAT

75,270,072, 62

221045




[image: image31.jpg]o E R = 58 5T

RHENG BANKIAL (TP | T

B PR T R

i RPN

PR RERAR
FEPHLE PR RERTRAERA SR ML
EHAN WE BERY RESE BEHERER R RER PR RS nﬁPZ/%W
2020/08/12 # i 11462671 28,218, 7 ) . 00 . 116,01 812112020081 f P RARAT SRERN
H3iC 11163672 18,875 0. 00

s

at

aite:

#

bl
b=l




