诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2020年8月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：付采萌、王靓玉

日期：二〇二〇年九月十日

目录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	2

3.1  2020年8月项目现场情况	2

3.2证照办理情况说明	5

4资金情况	5

4.1资金流出情况	5

4.2资金流入情况	13

5项目销售情况	15

6印章、证照使用情况	15

7合同签订情况	21

8资金结算	22

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况	22

8.2收取各类保证金余额情况	22

附件	25

附件一 商品房预售许可证	25

附件二 华夏银行预留印鉴	26

附件三 银行对账单	27

附件四 各类资金使用统计表	40

附件五 销售明细表	43

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角，分为A、B地块，其中A地块土地面积为64929.45m2，分为四、五期规划建设，B地块土地面积为112263.56m2，分为一、二、三期规划建设，项目地块规划指标容积率＞1.0且≤1.87，项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （平米） | 建筑面积 （平米） | 计容面积 （平米） | 可售面积 （平米） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 112263.56 | 101489 | 67370 | 63697 | 119243 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 分为一标段、二标段建设 |
| 2 | 二期 |  | 83269 | 59483 | 59355 | 100470 | 小高层、叠墅、合院、商业 |  |
| 3 | 三期 |  | 60745 | 42045 | 40890 | 59938 | 小高层、商业 |  |
| 4 | 四期 | 64929.45 | 114270 | 123529 | 79006 | 91611 | 高层、公寓、办公楼、商业 |  |
| 5 | 五期 |  | 108390 | 95420 | 81086 | 118738 | 高层、公寓、商业 |  |
| 合计 |  | 177193.01 | 468163 | 387847 | 324034 | 490000 |  |  |

注：上述建筑面积、计容面积、可售面积分期数据以项目公司2020年4月22日提报道诚基金的《项目全景开发计划》为依据，总货值分期数据以项目公司2020年3月18日提报道诚基金的《常州江南里项目目标成本（一期施工图版）》为依据。

2重大事件披露

（1）2020年8月29日，项目公司取得三期43#商品房预售许可证【常武（2020）房预售证第（093）号）】，详见附件一；

（2）2020年8月3日，项目公司开通华夏银行武进支行一般户，账号为1315000000512195，详见附件二；

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2020年8月项目现场情况

B地块项目一期一标段工程继续施工，39#、40#、44#、45#楼门窗栏杆安装中；一期二标段继续施工，3#楼合院样板房顶面及二层衣帽间封板完成，13#楼叠墅样板房墙面封板完成，叠墅13#楼屋面瓦铺设中，叠墅13#楼门窗套安装中，合院3#楼北侧围墙砌筑完成；二、三期工程继续施工，48#楼四层结平浇筑完成，46#、47#楼地库底板浇筑完成，43#楼四层模板支架搭设中，49#楼五层模板支架搭设中，38#楼地库顶板钢筋绑扎中，37#楼地库底板浇筑完成。

A地块内存在尚未拆迁房屋，现场围挡工程已经完工，现场管理人员办公区临时设施，工人生活区临时设施已施工完毕。

（转下页）

B地块现场照片

1、项目现场地块概况                              2、39#、40#、44#、45#楼门窗栏杆安装中

3、3#楼合院样板房顶面及二层衣帽间封板完成        4、13#楼叠墅样板房墙面封板完成

5、叠墅13#楼门窗套安装中                        6、合院3#楼北侧围墙砌筑完成

(转下页)

B地块现场照片

7、48#楼四层结平浇筑完成                          8、46#、47#楼地库底板浇筑完成

9、43#楼四层模板支架搭设中                       10、49#楼五层模板支架搭设中

11、38#楼地库顶板钢筋绑扎中                      12、37#楼地库底板浇筑完成

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《国有土地使用证》 |  |  | —— | A地块：2013年5月6日已取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | A地块：尚未取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | —— |  |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | —— | —— |  |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得 |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 |  |
|  | A地块 | —— | —— |  |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年1月13日提报道诚基金的《2020年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2020年8月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年7月份员工公积金 | 常州市住房公积金管理中心 | 78,470.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 2 | 中国银行江苏省分行汇划费 | 中国银行江苏省分行汇划费专用账号 | 1,066.54 | 2020年8月3日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 3 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同结算款支付 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 31,454.00 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 4 | 江南里项目营销中心43#、49#开盘绿城物业人员支援费用 | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 2,100.00 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 5 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同结算款支付 | 常州市买意礼品有限公司 | 15,876.75 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 6 | 工程部9人至浙江上虞江南里项目考察学习的出差交通费 | 江苏乐州汽车服务有限公司 | 1,800.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 7 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 8,206.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 8 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目印刷品物料制作合同4月份印刷物料制作费 | 常州市华彩印刷有限公司 | 15,924.00 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 9 | 沈娜报销营销管理部7月份加班点心费 | 沈娜 | 1,227.07 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 江南银行 |
| 10 | 沈娜报销营销中心7月份办公置物架费用 | 沈娜 | 555.19 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 南京银行 |
| 11 | 沈娜报销7月份开盘员工加班餐费 | 沈娜 | 3,240.00 | 2020年8月3日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 12 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、固定资产费用 | 杨晓君 | 5,701.51 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 南京银行 |
| 13 | 丁玲报销员工家属慰问福利费（蔡婷婷） | 丁玲 | 2,001.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 南京银行 |
| 14 | 丁玲报销员工家属慰问福利费（刘忠良） | 丁玲 | 500.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 15 | 徐婷报销世贸办公区员工加班点心费 | 徐婷 | 1,800.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 16 | 徐婷报销员工入职体检费（李静玉） | 徐婷 | 128.90 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 17 | 徐婷报销项目一期一标段总包现场作业人员3月份防护口罩费 | 徐婷 | 32,205.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 18 | 柜台转出（网银2个） |  | 80.00 | 2020年8月3日 | 管理费用 | 华夏银行 |
| 19 | 项目地块2020年7月电费 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 77,889.90 | 2020年8月4日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 20 | 2020年7月非营销员工工资半年度绩效及奖金 | 全体员工（非营销） | 1,523,794.41 | 2020年8月5日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 21 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期商业会所精装修施工合同进度款支付 | 上海世家装饰实业股份有限公司 | 1,163,049.65 | 2020年8月7日 | 工程款 | 中国银行 |
| 22 | 项目地块2020年7月电费 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 109,100.00 | 2020年8月7日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 23 | 世贸中心B1008-1010室2020年7月电费 | 常州迦美物业服务有限公司 | 3,081.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 24 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 5,496.50 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 25 | 品牌馆2020年4月23日-2020年7月22日租机费 | 常州市同飞商贸有限公司 | 5,715.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 26 | 营销中心7月份办公杂项付款（纯净水） | 常州市高露达饮用水有限公司 | 2,250.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 27 | 杨希中报销差旅费 | 杨希中 | 6,087.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 28 | 营销中心6月份办公杂项付款（水果） | 江苏王海泉农产品科技有限公司 | 3,977.90 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 29 | 项目营销中心会议室投影设备、同屏费用 | 常州国港商贸有限公司 | 6,550.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 30 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告物料制作安装合同（华麒）4月常规物料制作费 | 常州华麒文化传媒有限公司 | 8,866.38 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 31 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（武进大桥高炮）尾款支付 | 江苏天人合一传媒有限公司 | 80,780.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 32 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（中国银行楼顶）尾款支付 | 江苏九仰文化传媒有限公司 | 131,250.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 33 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目沙盘模型制作合同第二笔款项支付 | 上海市山之田模型设计有限公司 | 175,500.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 34 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同结算款支付 | 武进区牛塘合和圆缘食品加工厂 | 7,716.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 35 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目印刷品物料制作合同（东岗）4月印刷物料制作费 | 常州市东岗印务有限公司 | 11,640.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 36 | 项目营销中心会议室办公家具费用 | 常州市华旺家具有限公司 | 15,730.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 37 | 营销中心2020年7月-2021年7月垃圾处理费用 | 常州和平环卫服务有限公司 | 7,200.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 38 | 常州江南里项目线上开盘活动执行合同合同价支付 | 浙江绿城家网络科技有限公司 | 45,000.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 39 | 项目中式低密产品效果图、户型渲染图设计费用支付 | 丝路视觉科技股份有限公司上海分公司 | 52,800.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 40 | 常州江南里广告营销策划服务合同月度费用（2020.6.20-7.19） | 杭州蓝国科技有限公司 | 90,000.00 | 2020年8月7日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 41 | 许沈龙报销对武进消防大队“抗洪防汛”公益慰问费 | 许沈龙 | 17,870.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 42 | 杨晓君报销办公杂项及高值耐耗品费用 | 杨晓君 | 1,614.20 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 43 | 杨晓君报销办公杂项及低值耐耗品 | 杨晓君 | 2,231.51 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 44 | 徐婷报销新员工许沈龙入职体检费 | 徐婷 | 150.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 45 | 徐婷报销项目总经理徐志刚8月住宿费用 | 徐婷 | 3,500.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 46 | 徐婷报销疫情期间项目一期总包现场作业人员4月防护口罩费用 | 徐婷 | 39,000.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 47 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,872.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 48 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,594.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 49 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 50 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,592.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 51 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,288.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 52 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,495.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 53 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,854.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 54 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,972.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 55 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,967.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 56 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,542.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 57 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,560.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 58 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,569.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 59 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,520.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 60 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,731.74 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 61 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,400.00 | 2020年8月7日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 62 | 客户14-103室退款 | 郭超 | 100,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 63 | 客户14-301室退款 | 季向华 | 20,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 64 | 客户15-103室退款 | 徐盼盼 | 500,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 65 | 客户13-306室退款 | 李玉婷 | 100,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 66 | 客户15-304室退款 | 吴小刚 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 67 | 认筹客户退认筹金 | 袁敏 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 68 | 认筹客户退认筹金 | 李映涛 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 69 | 认筹客户退认筹金 | 王新甜 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 70 | 认筹客户退认筹金 | 庄菁 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 71 | 认筹客户退认筹金 | 汤俊玲 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 72 | 认筹客户退认筹金 | 吴英英 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 73 | 认筹客户退认筹金 | 杨超超 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 74 | 认筹客户退认筹金 | 杨杰 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 75 | 认筹客户退认筹金 | 桑爱玲 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 76 | 认筹客户退认筹金 | 陆少一 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 77 | 认筹客户退认筹金 | 梁丽燕 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 78 | 认筹客户退认筹金 | 陈钦毅 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 79 | 认筹客户退认筹金 | 王磊 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 80 | 认筹客户退认筹金 | 梅文伟 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 81 | 认筹客户退认筹金 | 秦溢韬 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 82 | 认筹客户退认筹金 | 王建平 | 20,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 83 | 认筹客户退认筹金 | 曹春荣 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 84 | 认筹客户退认筹金 | 曹亚红 | 20,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 85 | 认筹客户退认筹金 | 杨万兴 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 86 | 认筹客户退认筹金 | 陆海涛 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 87 | 认筹客户退认筹金 | 王晓霞 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 88 | 认筹客户退认筹金 | 王燕平 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 89 | 认筹客户退认筹金 | 刘小玉 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 90 | 认筹客户退认筹金 | 仲秀 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 91 | 认筹客户退认筹金 | 刘毅 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 92 | 认筹客户退认筹金 | 刘毅 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 93 | 认筹客户退认筹金 | 居芸竹 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 94 | 认筹客户退认筹金 | 庞力 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 95 | 认筹客户退认筹金 | 聂小红 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 96 | 认筹客户退认筹金 | 黄玉 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 97 | 认筹客户退认筹金 | 刘科 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 98 | 认筹客户退认筹金 | 潘嫣 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 99 | 认筹客户退认筹金 | 曹凯菲 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 100 | 认筹客户退认筹金 | 曹晓琴 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 101 | 认筹客户退认筹金 | 吴福 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 102 | 认筹客户退认筹金 | 陈程 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 103 | 认筹客户退认筹金 | 张琰 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 104 | 认筹客户退认筹金 | 史静华 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 105 | 认筹客户退认筹金 | 蒋燕 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 106 | 认筹客户退认筹金 | 张叶飞 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 107 | 认筹客户退认筹金 | 蒋亚红 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 108 | 认筹客户退认筹金 | 唐佳 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 109 | 认筹客户退认筹金 | 董礼 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 110 | 认筹客户退认筹金 | 徐剑锋 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 111 | 认筹客户退认筹金 | 蒋经钰 | 200,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 112 | 认筹客户退认筹金 | 曹春萍 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 113 | 认筹客户退认筹金 | 刘国玉 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 114 | 认筹客户退认筹金 | 沈鑫晨 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 115 | 认筹客户退认筹金 | 庄松华 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 116 | 认筹客户退认筹金 | 陈嘉浩 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 117 | 认筹客户退认筹金 | 庄文萍 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 118 | 认筹客户退认筹金 | 范超立 | 150,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 119 | 认筹客户退认筹金 | 蒋栋青 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 120 | 认筹客户退认筹金 | 丁烨明 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 121 | 认筹客户退认筹金 | 刘佳 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 122 | 认筹客户退认筹金 | 周宵翮 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 123 | 认筹客户退认筹金 | 王向东 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 124 | 认筹客户退认筹金 | 周文卓 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 125 | 认筹客户退认筹金 | 陶黎清 | 6,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 126 | 认筹客户退认筹金 | 王威 | 200,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 127 | 认筹客户退认筹金 | 丁梦玲 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 128 | 认筹客户退认筹金 | 张惠娟 | 20,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 129 | 认筹客户退认筹金 | 李晓勇 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 130 | 认筹客户退认筹金 | 陶渊 | 50,000.00 | 2020年8月7日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 131 | 项目地块水费（2020.7.6-2020.8.5) | 江河港武水务（常州）有限公司 | 25,681.00 | 2020年8月10日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 132 | 营销人员7月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 2,486,765.15 | 2020年8月10日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 133 | 2020年7月份印花税扣款 | 国家金库武进支库 | 339,211.00 | 2020年8月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 134 | 2020年7月预缴增值税扣款 | 国家金库武进支库 | 12,661,101.55 | 2020年8月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 135 | 2020年7月城建税、教育附加费扣款 | 国家金库武进支库 | 1,519,332.19 | 2020年8月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 136 | 2020年7月土增税扣款 | 国家金库武进支库 | 8,947,178.43 | 2020年8月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 137 | 2020年7月份员工社保扣款 | 国家金库武进支库 | 63,057.40 | 2020年8月13日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 138 | 2020年6月份员工工资个税扣款 | 国家金库武进支库 | 138,912.10 | 2020年8月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 139 | 蓝城北方工程管理费（2020年1月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2020年8月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 140 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期叠墅电梯设备采购合同进度款 | 上海三菱电梯有限公司 | 22,240.00 | 2020年8月14日 | 工程款 | 中国银行 |
| 141 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期叠墅电梯设备采购合同进度款 | 上海三菱电梯有限公司 | 66,720.00 | 2020年8月14日 | 工程款 | 中国银行 |
| 142 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目网络类广告发布合同结算款支付（化龙） | 常州化龙网络科技股份有限公司 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 143 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目网络类广告发布合同（焦点） | 江苏焦点文化传媒有限公司 | 100,000.00 | 2020年8月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 144 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（中国银行楼顶）进度款，合同总价的30% | 江苏九仰文化传媒有限公司 | 56,250.00 | 2020年8月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 145 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（武进大桥旁高炮）进度款，合同总价的30% | 江苏天人合一传媒有限公司 | 49,500.00 | 2020年8月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 146 | 营销管理部员工8月份餐费 | 武进经发区符宾兴隆园餐饮店 | 16,800.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 147 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期商业会所、样板房空调及新风设备采购及安装工程进度款 | 江苏恒大利能机电设备工程有限公司 | 114,234.00 | 2020年8月17日 | 工程款 | 中国银行 |
| 148 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期样板房精装修施工合同6月份进度款（月度已完成工程造价的70%）2020.5.25-6.25 | 上海度量衡建筑装饰有限公司 | 451,147.61 | 2020年8月17日 | 工程款 | 中国银行 |
| 149 | 袁聚宝报销市内交通费 | 袁聚宝 | 268.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 150 | 万梨花报销营销管理部5-7月份团建费 | 万梨花 | 5,162.00 | 2020年8月17日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 151 | 丁玲报销洗车卡办理费 | 丁玲 | 880.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 152 | 姜莉报销华夏银行一般户开户费 | 姜莉 | 100.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 153 | 徐婷报销项目一至三期现场作业人员5月份防护口罩费 | 徐婷 | 45,240.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 154 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 155 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,876.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 156 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,648.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 157 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,839.01 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 158 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,487.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 159 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,574.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 160 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 161 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,728.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 162 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,862.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 163 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 164 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,862.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 165 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,590.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 166 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,871.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 167 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,764.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 168 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 169 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,851.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 170 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 171 | 认筹客户退认筹金 | 庄文华 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 172 | 认筹客户退认筹金 | 殷玉香 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 173 | 认筹客户退认筹金 | 高阳 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 174 | 认筹客户退认筹金 | 何秋平 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 175 | 认筹客户退认筹金 | 唐田 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 南京银行 |
| 176 | 认筹客户退认筹金 | 贺清整 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 南京银行 |
| 177 | 认筹客户退认筹金 | 沈志云 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 178 | 认筹客户退认筹金 | 赵星鑫 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 南京银行 |
| 179 | 认筹客户退认筹金 | 孟杰 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 180 | 认筹客户退认筹金 | 邵祥英 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 181 | 认筹客户退认筹金 | 邵祥英 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 182 | 认筹客户退认筹金 | 何才丽 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 183 | 认筹客户退认筹金 | 仇健 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 184 | 认筹客户退认筹金 | 钱小卓 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 185 | 认筹客户退认筹金 | 刘斌 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 186 | 认筹客户退认筹金 | 徐栋 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 187 | 认筹客户退认筹金 | 席文静 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 188 | 认筹客户退认筹金 | 李孝垚 | 50,000.00 | 2020年8月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 189 | 银行手续费 |  | 2.00 | 2020年8月17日 | 管理费用 | 南京银行 |
| 190 | 银行手续费 |  | 2.00 | 2020年8月18日 | 管理费用 | 南京银行 |
| 191 | 2020年7月份员工公积金补扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 1,392.00 | 2020年8月19日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 192 | 认筹客户退认筹金 | 陈雷鸣 | 30,000.00 | 2020年8月20日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 193 | 认筹客户退认筹金 | 宰娟 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 194 | 2020年上半年员工及子女补充商业保险结算费用 | 平安养老保险股份有限公司浙江分公司 | 7,073.58 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 195 | 常州江南里项目市区品牌生活体验馆物业服务协议费用（2020.6.26-2020.7.25） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 50,299.00 | 2020年8月21日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 196 | 2020年8月份公司员工团建拓展费 | 江苏巅峰教育咨询有限公司 | 11,580.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 197 | 杨希中报销差旅费 | 杨希中 | 3,402.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 198 | 沈娜报销7月份快递费用 | 沈娜 | 163.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 199 | 沈娜报销8月份办公用品、办公杂项费 | 沈娜 | 282.80 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 200 | 沈娜报销品牌馆空调维修费 | 沈娜 | 1,400.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 201 | 郭泽龙报销7月份物业类用品采购费 | 郭泽龙 | 4,180.38 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 202 | 姜莉报销财务部4-5月份员工团建费 | 姜莉 | 487.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 203 | 高钰龙报销哈佛维修费 | 高钰龙 | 65.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 204 | 徐婷报销世贸办公区饮用水费用 | 徐婷 | 750.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 205 | 徐婷报销项目现场人员夏日防暑降温用品费 | 徐婷 | 22,000.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 206 | 杨晓君报销3-7月份临时停车费 | 杨晓君 | 250.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 207 | 杨晓君报销奥迪保养费 | 杨晓君 | 4,288.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 208 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,827.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 209 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,922.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 210 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,606.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 211 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 212 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 213 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 214 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,902.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 215 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 216 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 217 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,593.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 218 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,609.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 219 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 220 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,919.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 221 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,414.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 222 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,500.00 | 2020年8月21日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 223 | 认筹客户退认筹金 | 姜铠 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 224 | 认筹客户退认筹金 | 韩秀侠 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 225 | 认筹客户退认筹金 | 朱文亚 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 226 | 认筹客户退认筹金 | 徐成洲 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 227 | 认筹客户退认筹金 | 邱晓波 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 228 | 认筹客户退认筹金 | 王小燕 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 229 | 认筹客户退认筹金 | 冯德萍 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 230 | 认筹客户退认筹金 | 蒋小刚 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 231 | 认筹客户退认筹金 | 徐为青 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 232 | 认筹客户退认筹金 | 秦敏伟 | 20,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 233 | 认筹客户退认筹金 | 姜岚 | 20,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 234 | 认筹客户退认筹金 | 陈家豪 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 235 | 认筹客户退认筹金 | 孙国丽 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 236 | 认筹客户退认筹金 | 张波 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 237 | 认筹客户退认筹金 | 陶花 | 200,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 238 | 认筹客户退认筹金 | 王军 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 239 | 认筹客户退认筹金 | 陆恒 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 240 | 认筹客户退认筹金 | 吴建 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 241 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期工程招标代理费 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 157,655.00 | 2020年8月24日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 242 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目二期、三期监理工程预付款支付 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 322,258.30 | 2020年8月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 243 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期样板房精装修施工合同7月份进度款（月度已完成工程造价的70%）2020.6.25-2020.7.25 | 上海度量衡建筑装饰有限公司 | 374,850.46 | 2020年8月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 244 | 2020年7月电话费 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,909.10 | 2020年8月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 245 | 2020年8月社保、公积金北京代缴 | 北京磐博企业管理有限公司 | 56,323.83 | 2020年8月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 246 | 项目二三期39#、42#号楼廉租房配建费用 | 常州市武进区财政局财政专户 | 2,256,711.00 | 2020年8月25日 | 规费 | 中国银行 |
| 247 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同结算款支付 | 杭州黑树公关策划有限公司 | 137,000.00 | 2020年8月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 248 | 营销中心7月份办公杂项付款（茶叶） | 天宁区红梅妙韵茶叶店 | 1,100.00 | 2020年8月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 249 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告物料制作安装协议（样板房看房通道）30%预付款支付 | 常州天悦文化传媒有限公司 | 78,900.00 | 2020年8月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 250 | 项目小高层户型图渲染设计费用 | 江苏历历可数字科技有限公司 | 4,800.00 | 2020年8月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 251 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目月度活动执行类合同（2020.1.1-2020.2.22）结算款支付 | 江苏海亮文化传媒有限公司 | 43,984.00 | 2020年8月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 252 | 对公短信通知服务费 |  | 75.00 | 2020年8月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 合计 |  |  | 42,339,848.04 |  |  |  |

注：（1）电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2020年8月项目公司销售回款应收总计318,672,608.86元，其中定金应收款6,660,000.00元，房款应收款145,092,608.86元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额 166,920,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账303,258,306.86元，各银行销售回款情况如下：

（转下页）

2020年8月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | 1,320,000.00 | - | 1,320,000.00 |
|  | 江南银行一般户 | 1,250,000.00 | - | 1,250,000.00 |
|  | 南京银行一般户 | 4,089,262.00 | 738.00 | 4,090,000.00 |
|  | 小计 | 6,659,262.00 | 738.00 | 6,660,000.00 |
| 房款 | 中国银行基本户 | 20,150,151.00 | - | 20,150,151.00 |
|  | 江南银行一般户 | 1,707,764.86 | - | 1,707,764.86 |
|  | 南京银行一般户 | 123,230,247.00 | 4,446.00 | 123,234,693.00 |
|  | 小计 | 145,088,162.86 | 4,446.00 | 145,092,608.86 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 151,510,882.00 | - | 151,510,882.00 |
|  | 小计 | 151,510,882.00 | - | 151,510,882.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 303,258,306.86 | 5,184.00 | 303,263,490.86 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | 43,850,000.00 | - | 43,850,000.00 |
|  | 江苏银行 | 490,000.00 | - | 490,000.00 |
|  | 南京银行 | 2,980,000.00 | - | 2,980,000.00 |
|  | 建设银行（常州分行） | -- | - | -- |
|  | 建设银行（丰乐支行） | 14,830,000.00 | - | 14,830,000.00 |
|  | 招商银行 | 600,000.00 | - | 600,000.00 |
|  | 农业银行（武进支行） | 17,020,000.00 | - | 17,020,000.00 |
|  | 农业银行（常州分行） | 800,000.00 | - | 800,000.00 |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - | - | - |
|  | 工商银行 | 23,250,000.00 | - | 23,250,000.00 |
|  | 交通银行 | 1,710,000.00 | - | 1,710,000.00 |
|  | 华夏银行 | 5,220,000.00 | - | 5,220,000.00 |
|  | 江南银行（前黄支行） | 45,780,000.00 | - | 45,780,000.00 |
|  | 江南银行（武进支行） | 10,390,000.00 | - | 10,390,000.00 |
|  | 小计 | 166,920,000.00 | - | 166,920,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2020年8月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜台存入 |  | 100.00 | 2020年8月3日 | 华夏银行一般户 |
| 2 | 6月份南京银行pos刷卡手续费返还 |  | 2,102.97 | 2020年8月6日 | 南京银行一般户 |
| 3 | 7月份南京银行pos刷卡手续费返还 |  | 4,424.00 | 2020年8月6日 | 南京银行一般户 |
| 4 | 四五期桥梁工程投标保证金 | 宜兴市江南桥梁工程有限公司 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 中国银行基本户 |
| 5 | 四五期桥梁工程投标保证金 | 常州市给排水工程有限公司 | 50,000.00 | 2020年8月21日 | 中国银行基本户 |
| 合计 |  |  | 106,626.97 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2020年8月31日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计623套，可售面积共计94,667.75㎡；已认购、签约套数共计603套，其中认购套数13套，签约套数590套；已认购、签约面积共计91,043.74㎡，占已取得可售面积的96.17%，其中认购面积1,888.43㎡，签约面积89,155.31㎡；累计认购、签约合同总价1,599,503,621.00元，其中认购合同总价33,020,616.00元，签约合同总价1,566,483,005.00元；累计收款额1,383,335,485.00 元，其中认购收款额2,460,000.00元，签约收款额1,380,875,485.00元（详见附件五）。

截至2020年8月31日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 13 | 1,888.43 | 33,020,616.00 | 2,460,000.00 |  |  |  |
| 签约 | 590 | 89,155.31 | 1,566,483,005.00 | 第三方正泰托管 |  | 191,764,500.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 404,659,530.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 784,451,455.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 1,380,875,485.00 |  |
| 总计 | 603 | 91,043.74 | 1,599,503,621.00 | 1,383,335,485.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2020年8月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年8月3日 | 项目工程质量终身责任信息变更表的用印 | 项目工程质量终身责任信息变更表 | 公章（20） 法人章（8） | 夏宇 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 关于一期一标外立面样板及外架拆除事宜的工程管理部通知单的用印 | 关于一期一标外立面样板及外架拆除事宜的工程管理部通知单（编号：CZJNL01-1-TZ054） | 工程章（3） | 沈锦 | 徐志刚OA |
| 2020年8月3日 | 关于一期一标沿街配套用房空调预留洞口封堵，空调基座取消事宜的工程管理部通知单的用印 | 关于一期一标沿街配套用房空调预留洞口封堵，空调基座取消事宜的工程管理部通知单（编号：CZJNL01-1-TZ053） | 工程章（3） | 沈锦 | 徐志刚OA |
| 2020年8月3日 | 工程联系单的用印 | 关于二三期场地内地下异物拆除、清理事宜的《工程联系单》（CZJNL02-GCLXD005） | 工程章（6） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 建筑工程施工整改完成报告的用印 | 二三期《建筑工程施工整改完成报告（施工单位）》 | 公章（3） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 关于常州市武进区夜间施工证明书的用印 | 《常州市武进区夜间施工证明书》 | 公章（12） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 关于常州江南里项目精神堡垒标识牌临时用电施工事宜工程联系单的用印 | 《常州江南里项目精神堡垒标识牌临时用电施工事宜的工作联系单》（编号：CZJNL01-2-GCLXD011） | 工程章（6） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 关于增加现场收银POS刷卡机的用印 | 拉卡拉商户服务合作协议 | 公章（6）法人章（2） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 关于48#楼公积金准入材料的用印 | 常州市住房公积金个人贷款期房项目担保合作协议、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证、近期财务报表、项目申报调查登记表、商品房预售资金第三方托管合作协议 | 公章（68）法人章（3） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月3日 | 华夏银行武进支行开户资料用印 | 商户入网申请表、开立单位银行结算账户申请书、单位基本信息采集表、单位账户业务授权委托书、干建萍身份证复印件、姜莉身份证复印件、袁聚宝身份证复印件、营业执照正本复印件、开户许可证复印件、单位人民币业务综合服务协议、华夏银行单位人民币银行结算账户管理服务条款、华夏银行自住回单机服务协议、华夏银行网上企业银行服务条款、公司章程、预留印鉴卡 | 公章（25）法人章（7）财务专用章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月4日 | 关于14#、43#共计2套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议 | 合同章（69）法人章（26） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月4日 | 关于3#、43#、48#、49#共计5套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议 | 合同章（162）法人章（62） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月5日 | 关于常州江南里项目13#叠墅样板房局部吊顶拆改工程联系单的用印 | 《常州江南里项目13#叠墅样板房局部吊顶拆改工程联系单》 | 工程章（6） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月5日 | 关于常州江南里项目39#楼B1户型样板房拆改及石材晶面、合院样板房局部墙砖美缝工程联系单用印 | 常州江南里项目39#楼B1户型精装修样板房拆改及样板房石材晶面、合院样板房局部墙砖美缝工程联系单 | 工程章（6） | 魏超 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月5日 | 常州江南里项目二、三期地下室BIM咨询服务定标及合同的用印 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目二、三期地下室BIM咨询服务合同 | 公章（18） 法人章（12） | 王玉佩 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月6日 | 关于公司8月团建活动《协议书》的用印 | 协议书 | 合同章（8） | 杨晓君 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月6日 | 常州江南里项目小高层户型图设计制作合同的用印 | 物料定制合同 | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月7日 | 关于员工《劳动合同》（李静玉、朱海燕、刘正阳）及《专项附加扣除信息采集表》（戴飞、李静玉、刘正阳）的用印 | 于员工《劳动合同》（李静玉、朱海燕、刘正阳）及《专项附加扣除信息采集表》（戴飞、李静玉、刘正阳） | 公章（30） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月7日 | 《家具购销合同》的用印 | 家具购销合同（营销中心办公区） | 合同章（8） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月11日 | 关于中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同的用印 | 单位存款业务授权书、中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同、袁聚宝身份证复印件、姜莉身份证复印件 | 公章（7）法人章（3） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月11日 | 常州江南里营销中心开放活动结算单的用印 | 常州江南里营销中心开放活动结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月12日 | 规划验线检测测量高程相关数据确认单的用印 | 《规划验线检测测量高程相关数据确认单》（二三期42#、38#楼） | 公章（1） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月12日 | 关于一期一标段样板房开放及外立面样板进度、质量事宜的工程管理部通知单的用印 | 关于一期一标段样板房开放及外立面样板进度、质量事宜的工程管理部通知单（编号：CZJNL01-1-TZ052） | 工程章（6） | 沈锦 | 徐志刚OA |
| 2020年8月12日 | 二三期分包单位资质报审表的用印 | 《分包单位资质报审表》 | 工程章（3） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2020年8月12日 | 关于一期一标外立面样板及车库后浇带浇筑事宜的工程管理部通知单的用印 | 关于一期一标外立面样板及车库后浇带浇筑事宜的工程管理部通知单（编号：CZJNL01-1-TZ055） | 工程章（6） | 沈锦 | 徐志刚OA |
| 2020年8月13日 | 常州江南里项目2020年1-2月活动类结算单的用印 | 常州江南里项目2020年1-2月活动类结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月14日 | 奚渊离职证明的用印 | 奚渊离职证明 | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月14日 | 常州江南里项目《B地块装配式PC专项设计技术服务合同》补充协议二的用印 | 《B地块装配式PC专项设计技术服务合同》补充协议二 | 公章（6） 法人章（6） | 王玉佩 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月17日 | 关于42#楼房源解冻情况说明的用印 | 42#楼房源解冻情况说明 | 公章（2） | 夏宇 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月17日 | 关于2020年上半年员工及子女商业保险结算费用及《发票信息维护表》的用印 | 保险业务发票信息维护表 | 公章（1） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月17日 | 关于《计算机设备采购合同》（3台办公电脑、1个笔记本电脑固态硬盘）的用印 | 《计算机设备采购合同》 | 合同章（8） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月19日 | 关于办理B地块不动产登记簿查询证明用印 | 介绍信、营业执照（副本）、不动产权证书 | 公章（4） | 夏宇 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月20日 | 关于邮储银行监管户资金转至中国银行基本户的用印 | 情况说明 | 公章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月20日 | 关于增加项目现场华夏银行收银POS机的用印 | 商户入网申请表、倡议及风险提示书、特约商户受理银行卡及扫码支付业务协议书 | 公章（6） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月24日 | 常州江南里项目A地块设计试桩检测合同审批及用印 | A地块设计试桩检测合同 | 合同章（12） 法人章（6） | 王玉佩 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月25日 | 关于《窗帘购销安装合同》的用印 | 《窗帘购销合同》 | 合同章（4） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月25日 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同的用印 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路路口户外双面高炮） | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月26日 | 常州江南里项目一期样板区古建工程关于《工程款支付报审表》的用印 | 《工程款支付报审表》 | 工程章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月26日 | 关于常州江南里项目一期3#、13#楼样板房、电梯及公共部位照明临时电源施工事宜工程联系单的用印 | 《常州江南里项目一期13#楼样板房户内、电梯及公共部位照明临时用电施工的联系单（编号：CZJNL01-2-GCLXD012）》 | 工程章（6） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月26日 | 工程管理部通知单CZJNL2-TZ009的用印 | 关于配合A地块设计试桩检测事宜的《工程管理部通知单》CZJNL2-TZ009 | 工程章（3） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月26日 | 工程管理部通知单CZJNL3-TZ001的用印 | 关于A地块施工图设计事宜的《工程管理部通知单》CZJNL03-TZ001 | 工程章（3） | 徐杰 | 徐志刚OA |
| 2020年8月26日 | 一期二标叠墅电梯井道的工程技术核定单的用印 | 关于一期二标叠墅电梯井道圈梁做法核定的《技术核定单》、一期二标叠墅电梯井道的工程技术核定单的用印流程 | 工程章（10） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月26日 | 工程管理部通知单的用印 | 关于二三期现场道路硬化事宜的《工程管理部通知单》（CZJNL02-TZ006）、关于红缨路中央临时设施搬离事宜的《工程管理部通知单》（CZJNL02-TZ008） | 工程章（6） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2020年8月26日 | 关于三期（36-38#楼区域）景观方案报批资料的用印 | 申请表、承诺书、授权委托书、营业执照、投资项目备案证、董事长身份证、邵景健身份证、临街景观方案、小区内景观方案 | 公章（15） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月26日 | 关于办理二期42#楼预售许可相关材料的用印 | 商品房预售许可申请书、商品房预售许可申请表、暂定资质证书副本、营业执照副本、B地块不动产权登记证、、B地块不动产权登记证查询证明、土地出让合同、项目规划条件、投资项目备案证、B地块建设用地规划许可证、B地块建设用地规划许可证附图、二三期工程设计总平面图、42#规划分层平面图、42#建施平面图、二三期施工许可证、二三期工程施工合同、二三期42#工程进度计划、前期物业服务合同、商品房预售第三方托管协议、邮储商品房预售资金监管协议、邮储商品房预售资金监管证明、预售方案、商品房价格备案批复、商品房销售价目表、投资资金估算表及明细表、已投入开发建设资金发票、二三期面积测绘报告、公建配套计划表、规划设计方案总平面图、景观设计批复、白蚁防治公共服务受理单、廉租房移建费缴清通知单、二三期公安技防论证意见书、商品房销售承诺书、申报材料封面、申报材料目录 | 公章（161） 法人章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月27日 | 关于丹龙置业常州有限公司（月桂江南里）进线工程设计合同的用印 | 《丹龙置业常州有限公司（月桂江南里）进线工程设计合同》 | 合同章（8） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月27日 | 关于常州江南里二三期居配项目承接单位选择确认书的用印 | 《居配项目承接单位选择确认书（二、三期）》 | 公章（2） | 陈政 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月27日 | 关于常州江南里项目3号楼合院样板房二楼公卫墙砖拆改及主卧内衬墙拆除工程联系单的用印 | 常州江南里项目3号楼合院样板房二楼公卫墙砖拆改及主卧内衬墙拆除工程联系单 | 工程章（3） | 魏超 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月28日 | 常州江南里项目关于一期二标段总包工程推进事宜的会议纪要的用印 | 会议纪要 | 公章（2） | 莫慧芬 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月28日 | 关于常州江南里一期桩基检测工程结算定案表审批的用印 | 结算定案表 | 公章（4） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月28日 | 常州江南里项目2020年8月户外类画面更换确认单的用印 | 《常州江南里项目2020年8月户外类画面更换确认单（武进大桥高炮）》 | 公章（2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月28日 | DLZY-HT-YX-120常州江南里活动执行类合同（奇妙一夏活动）审批的用印 | DLZY-HT-YX-120常州江南里活动执行类合同（奇妙一夏活动） | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月28日 | DLZY-HT-YX-117常州江南里月度活动执行类合同（老友季活动） | DLZY-HT-YX-117常州江南里月度活动执行类合同（老友季活动） | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月28日 | 常州江南里项目营销中心开放活动结算单审批的用印 | 常州江南里营销中心开放活动结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于员工顾晔芸《劳动合同》及《专项附加扣除信息采集表》的用印 | 顾晔芸《劳动合同》及《专项附加扣除信息采集表》 | 公章（6） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于48#共计41套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业协议 | 合同章（1409） 法人章（490） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于项目13#、43#、48#、49#号楼新增共31套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（123）法人章（119） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于48#共计5套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议 | 合同章（165） 法人章（62） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于项目13#、14#、43#、48#号楼新增共6套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（28）法人章（24） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于6#、18#、43#、48#共计8套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议 | 合同章（261） 法人章（98） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于项目43#、48#号楼新增共7套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（29）法人章（25） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于项目13#、18#、43#、48#、49#号楼新增共5套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（18）法人章（18） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于6#、22#、48#共计15套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业协议 | 合同章（523） 法人章（184） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于项目6#、43#、48#、49#号楼新增共7套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（31）法人章（27） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于48#共计3套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业协议 | 合同章（105） 法人章（36） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于常州江南里项目推售二三期洋房42#号楼认购协议的用印申请 | 商品房认购协议 | 合同章（140） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于1#、14#、48#共计4套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业协议 | 合同章（140） 法人章（48） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于48#共计1套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业协议 | 合同章（40） 法人章（14） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年8月31日 | 关于项目14#、48#、49#号楼新增共6套商品房《银行按揭贷款合同》的用印 | 银行按揭贷款合同 | 公章（24）法人章（24） | 沈娜 | 袁聚宝OA |

（转下页）

7合同签订情况

2020年8月项目公司共签订了12份合同，其中4份行政类合同，4份营销类合同，4份设计类合同具体情况如下表：

2020年8月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年8月5日 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目项目A地块装配式PC专项设计工程建筑技术服务合同 | 为项目必须做PC设计的楼栋做PC深化设计 | 607,500.00 |
| 2020年8月6日 | 江苏巅峰教育咨询有限公司 | 协议书 | 乙方负责甲方2020.8.8的团建活动 | 17,775.00 |
| 2020年8月6日 | 江苏历历可数字科技有限公司 | 物料定制合同 | 乙方为甲方制作常州江南里项目小高层户型图 | 4,800.00 |
| 2020年8月7日 | 常州市华旺家具有限公司 | 家具购销合同 | 乙方为甲方提供办公桌、办公椅等家具 | 30,078.00 |
| 2020年8月14日 | 江苏筑森建筑设计股份有限公司 | 常州江南里《B地块装配式PC专项设计技术服务合同》补充协议二 | 原合同1.4-工程要求变更为PC施工图（审图版）的三板应用比例为60%；设计费总额变更为117,900.00元；合同暂定总价变更为682,100.00元。 | -- |
| 2020年8月17日 | 江苏大展信息工程有限公司 | 丹龙置业常州有限公司计算机设备采购合同 | 乙方为甲方提供办公电脑及固态硬盘 | 13,640.00 |
| 2020年8月24日 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目项目A地块设计试桩检测合同 | 甲方委托乙方进行江南里项目A地块设计试桩检测 | 544,600.00 |
| 2020年8月25日 | 常州博纳文化传播有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同 | 甲方委托乙方在武进区延政路与湖滨路路口户外双面高炮和户外媒体上发布甲方及甲方指定经营品牌的广告；合同有效期：2020.8.7-2020.11.7 | 165,000.00 |
| 2020年8月25日 | 武进高新区丹琪百货店 | 窗帘购销安装合同 | 甲方向乙方购置一批窗帘 | 22,079.00 |
| 2020年8月27日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 丹龙置业常州有限公司（月桂江南里）进线工程设计合同 | 乙方负责江南里项目进线工程设计及编制预算 | / |
| 2020年8月28日 | 江苏观棠文化创意有限公司 | DLZY-HT-YX-117常州江南里月度活动执行类合同（老友季活动） | 乙方为甲方策划及组织2020老友记活动，服务期限为2020.7.24-2020.8.1 | 42,970.00 |
| 2020年8月28日 | 江苏海亮文化传媒有限公司 | 常州江南里活动执行类合同（奇妙一夏活动） | 乙方为甲方策划及组织奇妙一夏活动，服务期限为2020.8.15-2020.9.6 | 74,500.00 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况

2020年8月项目公司资金流出合计42,339,848.04元，其中42,339,764.04元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，4.00元发生在南京银行一般户中，80.00元发生在华夏银行一般户中 ；截至2020年8月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件三）。

截至2020年8月31日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 361,914,092.67 | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 225.07 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 9,663,797.98 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 93,115,823.45 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 20.00 | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 198,056,599.05 | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 662,750,558.22 |  |

8.2收取各类保证金余额情况

项目公司2020年8月份收到宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金50,000.00元，常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金50.000.00元;截止到2020年8月31日，项目公司共收取保证金53,549,519.82元，共退还2,440,000.00元，保证金余额51,109,519.82元。该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 |  | 2019年12月20日 |  |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 |  | 2019年12月20日 |  |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 |  | 2020年1月13日 |  |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 |  | 2020年7月19日 |  |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 |  | 2020年8月20日 |  |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 |  | 2020年8月21日 |  |
| 合计 | 53,549,519.82 | 2,440,000.00 | —— |  |
| 保证金余额 | 51,109,519.82 |  | —— |  |

附件

附件一 商品房预售许可证

附件二 华夏银行预留印鉴

附件三 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2020年8月）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2020年8月无变动）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2020年8月）

南京银行常州分行对账单

（2020年8月）

华夏银行银行武进支行对账单

（2020年8月）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2020年8月）

附件四 各类资金使用统计表

币种：人民币     单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 总计 | 0 | 44,339,654.37 | 7,907,796.96 | 4,666,256.60 | 30,251,145.90 | 1,159,236.24 | 185,603.77 | 136,590,586.44 | 35,881.20 | 182,248,510.16 | 282,593,464.16 | 0 | 689,978,135.80 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。

附件五 销售明细表

| 序号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39-丙-401 |  | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39-丙-402 |  | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 559,934.00 | 1,290,000.00 | 签约 |
| 168 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 477,186.00 | 1,090,000.00 | 签约 |
| 169 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 3,630,000.00 | 6,616,859.00 | 签约 |
| 251 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 2,738,802.00 | 5,500,000.00 | 签约 |
| 254 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3-101 |  | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 1,840,079.00 | 6,450,000.00 | 签约 |
| 262 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4-103 |  | 239.11 | 8,235,513.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 265 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 | 5,446,615.00 | 1,000,000.00 | 4,446,615.00 | 签约 |
| 275 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 1,300,000.00 | 2,716,293.00 | 签约 |
| 281 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 2,811,505.00 | 6,480,000.00 | 签约 |
| 282 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 1,310,762.00 | 3,030,000.00 | 签约 |
| 284 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28-101 |  | 246.83 | 8,952,385.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 303 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 1,269,804.00 | 2,960,000.00 | 签约 |
| 307 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29-301 | 强月飞 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 1,179,081.00 | 2,750,000.00 | 签约 |
| 334 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 701,645.00 | 1,630,000.00 | 签约 |
| 339 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 1,866,604.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 344 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 345 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 1,074,326.00 | 1,070,000.00 | 签约 |
| 350 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 1,672,019.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 351 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 1,675,097.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 354 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 624,349.00 | 1,450,000.00 | 签约 |
| 357 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 1,594,343.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 362 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 1,372,804.00 | 800,000.00 | 签约 |
| 365 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 1,750,512.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 367 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 645,898.00 | 1,460,000.00 | 签约 |
| 369 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 1,750,000.00 | 383,591.00 | 签约 |
| 370 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 1,588,976.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 372 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 1,644,362.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 374 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 1,611,302.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 383 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 1,598,281.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 387 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 1,545,440.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 410 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 1,915,688.00 | 180,000.00 | 签约 |
| 413 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 1,756,576.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 417 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 1,504,477.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 418 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 623,513.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 426 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 1,807,216.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 429 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 1,835,118.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 430 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 1,465,365.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 433 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,362,549.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 434 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 1,652,055.00 | 450,000.00 | 签约 |
| 439 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 639,956.00 | 1,490,000.00 | 签约 |
| 440 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 1,460,203.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 443 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 659,148.00 | 1,510,000.00 | 签约 |
| 447 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 667,654.00 | 1,530,000.00 | 签约 |
| 448 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 754,664.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 450 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13-101 |  | 246.83 | 8,926,525.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 453 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13-107 |  | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13-307 |  | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 2,946,349.00 | 2,950,000.00 | 签约 |
| 469 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 2,193,542.00 | 2,040,000.00 | 签约 |
| 473 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 2,416,647.00 | 2,280,000.00 | 签约 |
| 476 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 |  | 500,000.00 |  | 认购 |
| 479 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18-101 |  | 241.8 | 9,646,195.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 486 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 1,618,816.00 | 3,770,000.00 | 签约 |
| 487 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 1,457,340.00 | 920,000.00 | 签约 |
| 498 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,149,633.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 500 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 761,926.00 | 1,750,000.00 | 签约 |
| 502 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 618,759.00 | 1,420,000.00 | 签约 |
| 505 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 666,590.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 506 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 634,421.00 | 1,460,000.00 | 签约 |
| 507 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 900,082.00 | 1,250,000.00 | 签约 |
| 509 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 657,913.00 | 1,520,000.00 | 签约 |
| 510 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 1,605,744.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 511 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 661,328.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 516 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48-丙-501 |  | 134.98 | 2,116,990.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 518 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 1,144,821.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 519 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 803,896.00 | 1,280,000.00 | 签约 |
| 527 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 1,167,389.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 530 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 1,323,051.00 | 900,000.00 | 签约 |
| 532 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 1,525,642.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 534 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 1,522,972.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 535 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48-乙-502 |  | 134.98 | 2,106,465.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 538 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 652,127.00 | 1,510,000.00 | 签约 |
| 540 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 1,520,380.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 544 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 707,813.00 | 1,640,000.00 | 签约 |
| 549 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 3,017,427.00 | 6,880,000.00 | 签约 |
| 556 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 9,917,428.00 | 9,997,943.00 | 4,357,943.00 | 5,640,000.00 | 签约 |
| 557 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 2,425,404.00 | 5,610,000.00 | 签约 |
| 558 | 42-甲-101 |  | 149 | 2,325,796.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 559 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 1,007,239.00 | 1,380,000.00 | 签约 |
| 560 | 42-甲-301 |  | 149 | 2,417,961.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 561 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 1,248,682.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 562 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 749,404.00 | 1,730,000.00 | 签约 |
| 563 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 760,126.00 | 1,750,000.00 | 签约 |
| 564 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 771,569.00 | 1,800,000.00 | 签约 |
| 566 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明 | 149.00 | 2,602,291.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 567 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 793,012.00 | 1,840,000.00 | 签约 |
| 568 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 1,894,765.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 569 | 42-乙-101 |  | 133.14 | 2,066,762.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 570 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 1,321,665.00 | 800,000.00 | 签约 |
| 571 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 649,116.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 572 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 573 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 574 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 575 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 678,923.00 | 1,580,000.00 | 签约 |
| 576 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 686,374.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 577 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 703,826.00 | 1,610,000.00 | 签约 |
| 578 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 711,277.00 | 1,630,000.00 | 签约 |
| 579 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 667,745.00 | 1,550,000.00 | 签约 |
| 580 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 1,451,296.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 581 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 426,199.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 582 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 643,651.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 583 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 661,102.00 | 1,510,000.00 | 签约 |
| 584 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 668,554.00 | 1,530,000.00 | 签约 |
| 585 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 676,005.00 | 1,550,000.00 | 签约 |
| 586 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 |  | 400,000.00 |  | 认购 |
| 587 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 690,908.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 588 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 672,279.00 | 1,540,000.00 | 签约 |
| 591 | 42-甲-102 |  | 133.14 | 2,055,830.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 592 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 640,733.00 | 1,470,000.00 | 签约 |
| 593 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 658,185.00 | 1,480,000.00 | 签约 |
| 594 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 1,005,636.00 | 1,160,000.00 | 签约 |
| 595 | 42-甲-502 |  | 133.14 | 2,193,088.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 596 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 1,620,539.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 597 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 917,991.00 | 1,330,000.00 | 签约 |
| 598 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 685,442.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 599 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 1,170,345.00 | 1,160,000.00 | 签约 |
| 601 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 926,813.00 | 1,280,000.00 | 签约 |
| 602 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 620,364.00 | 1,430,000.00 | 签约 |
| 603 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 1,305,267.00 | 800,000.00 | 签约 |
| 604 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 650,000.00 | 1,482,719.00 | 签约 |
| 605 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 1,160,170.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 606 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 657,622.00 | 1,530,000.00 | 签约 |
| 607 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 |  | 340,000.00 |  | 认购 |
| 608 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉莉 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 1,002,525.00 | 1,240,000.00 | 签约 |
| 609 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 699,976.00 | 1,570,000.00 | 签约 |
| 610 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 611 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 824,879.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 612 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 702,394.00 | 1,550,000.00 | 签约 |
| 614 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 1,033,837.00 | 1,280,000.00 | 签约 |
| 615 | 42-丙-302 |  | 149 | 2,344,559.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 616 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 1,505,280.00 | 870,000.00 | 签约 |
| 617 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 726,002.00 | 1,680,000.00 | 签约 |
| 618 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 1,136,724.00 | 1,300,000.00 | 签约 |
| 619 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 620 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 1,498,167.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 621 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 769,610.00 | 1,790,000.00 | 签约 |
| 623 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 总计 |  |  |  | 1,707,592,960.00 | 1,566,483,005.00 | 1,383,335,485.00 | 185,607,520.00 |  |