2019年8月监管报告


中国民生信托-至信654号禹洲北京通州集合资金信托计划
2019年11月监管报告

项目名称：中国民生信托-至信654号禹洲北京通州集合资金信托计划
委托方：中国民生信托有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王淼、于臣
日期：二零一九年十二月九日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理及施工进度情况


24项目楼盘规划图及地块现状


5印鉴使用情况
4
6合同签订情况
7
7资金的使用情况及账户余额
8
118附件





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京禹茂房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的项目，位于通州区永顺镇TZ-0104-6002地块F1住宅混合公建用地、TZ-0104-6001地块A33基础教育用地项目。规划建设用地面积51248.95平方米。建设内容及规模控制规模为78434平方米（不含地下面积），建设内容为住宅、商业、办公及基础教育。具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。
2重大事件披露
 　  2019年11月12日取得建筑工程施工许可证，【2019】施【通】建字0144号110112201911120401、【2019】施【通】建字0145号110112201911120501、【2019】施【通】建字0146号110112201911120601。详见附件。
3项目五证办理及施工进度情况

截至2019年10月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	取得时间
	证号
	备注

	不动产权证书
	2019年7月23日
	不动产权第0027780号
	

	建设用地规划许可证
	——
	——
	

	建设工程规划许可证
	2019年7月24日
	建字第110112201900021号
	建设内容：S1#商业楼

	建设工程规划许可证
	2019年10月29日
	建字第110112201900224号
	建设内容：S2#商业、办公、公共配套，S5#商业、办公

	建设工程规划许可证
	2019年10月29日
	建字第110112201900225号
	建设内容：1#、2#、3#、6#住宅楼

	建筑工程施工许可证
	2019年11月12日
	【2019】施【通】建字0144号110112201911120401
	工程名称：幼儿园门卫

	建筑工程施工许可证
	2019年11月12日
	【2019】施【通】建字0145号110112201911120501
	工程名称：S2#商业、办公、公共配套、S5#商业、办公、S9#公共配套、1#地下车库

	建筑工程施工许可证
	2019年11月12日
	【2019】施【通】建字0146号110112201911120601
	工程名称：1#住宅楼等8项

	预售许可证
	尚未办理
	——
	


4项目楼盘规划图及地块现状

用地四至：东至规划西潞苑东路及规划西潞苑东一路，南至规划西潞苑东路和西潞苑一街，西至规划西潞苑西一路及西侧地块，北至西潞苑一街及北侧地块。

 [image: image1.png]



[image: image2.png]



标的项目现场照片（2019年11月25日）

[image: image3.jpg]


     [image: image4.jpg]



1、项目现场图                                        2、项目现场图 
[image: image5.jpg]


     [image: image6.jpg]



3、项目现场图                            4、项目现场图 
[image: image7.jpg]e

e



     [image: image8.jpg]



5、项目现场图
                6、项目现场图
5印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年11月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印材料
	用印事由
	经办人

	2019/11/1
	合同专用章、人名章
	建设工程施工合同
	1#、2#、3#、6#、9#、S3、S4、S9总包合同
	魏丽涛

	2019/11/1
	合同专用章、人名章
	建设工程施工合同
	S2、S5、S9及1号地下车库总包备案合同
	魏丽涛

	2019/11/1
	合同专用章、人名章
	建设工程施工合同
	幼儿园总包合同
	魏丽涛

	2019/11/1
	公章
	申请表、施工条件说明、办理施工许可证承诺书等
	办理施工许可证
	宋姝洁

	2019/11/1
	公章
	土地出让合同、补充协议、土地出让契税缴税回单等
	土地征收契税材料
	周贺杰

	2019/11/1
	公章、财务专用章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十四笔放款
	周贺杰

	2019/11/1
	公章、财务专用章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十四笔放款
	周贺杰

	2019/11/4
	合同专用章、人名章
	通州区永顺镇TZ-0104-6001\6002地块房屋面积测绘合同
	房屋面积测绘
	宋姝洁

	2019/11/5
	公章
	禹茂营业执照正本复印件、对公授信业务申请书
	平安银行开发贷补充材料
	周贺杰

	2019/11/5
	合同专用章、人名章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	李亚洁

	2019/11/5
	公章
	通知书
	中标通知书盖章
	魏丽涛

	2019/11/7
	合同专用章、人名章
	禹洲北京通州68项目造价咨询工程补充协议
	项目造价咨询
	魏丽涛

	2019/11/11
	公章
	中标通知书
	中标通知书盖章
	魏丽涛

	2019/11/12
	公章
	水影响评价文件技术审查申请表、水影响评价报告书、水影响评价报告编制委托书等
	办理水评申报
	宋姝洁

	2019/11/12
	公章、财务专用章、人名章
	中国建设银行对公客户账户授权书
	中国建设银行对公客户账户授权
	周贺杰

	2019/11/12
	公章
	土地出让合同补充协议、项目核准批复、受权委托书、营业执照副本复印件等
	企业投资项目核准检查
	宋姝洁

	2019/11/12
	公章
	营业执照副本复印件、介绍信、法人身份证复印件、云专线产品入网协议、董继林身份证复印件
	云专线接入协议
	董继林

	2019/11/13
	合同专用章、人名章
	禹洲·北京通州68项目35KV高压线迁改工程施工合同
	高压线迁改工程
	魏丽涛

	2019/11/13
	公章
	北京通州永顺镇项目介绍
	开发贷补充资料
	周贺杰

	2019/11/13
	合同专用章、人名章
	土地使用协议
	临时通道租赁协议
	魏丽涛

	2019/11/13
	公章
	资产负债表、利润表
	投后备案材料
	周贺杰

	2019/11/13
	公章
	资产负债表、利润表
	投后备案材料
	周贺杰

	2019/11/15
	公章
	建设工程规划许可证及附件附图、营业执照副本复印件、宗地坐标成果图
	办理房产预测绘
	董继林

	2019/11/15
	公章
	建设工程规划许可证、授权书、集团简介、个人简历、房地产开发企业资质证书、建设工程施工合同、项目鸟瞰图、契税票、建行网上回执等
	平安银行开发授信业务
	周贺杰

	2019/11/15
	合同专用章、人名章
	禹洲朗廷湾项目社区广告投放合同
	社区广告投放
	李亚洁

	2019/11/15
	合同专用章、人名章
	禹洲·朗廷湾活动合同
	十月第一周暖场活动
	李亚洁

	2019/11/18
	合同专用章、人名章
	禹洲·朗廷湾销售代理合同
	项目销售代理
	赵海霞

	2019/11/19
	公章
	土地出让合同、工规证、项目核准批复、建设方案等
	项目建设方案
	姜大鹏

	2019/11/19
	公章
	中标通知书
	中标通知书盖章
	魏丽涛

	2019/11/19
	公章
	中标通知书
	中标通知书盖章
	梁荟竺

	2019/11/20
	公章
	授权委托书、营业执照副本复印件、不动产权证、法人及经办人身份证、不动产登记资料查询申请书
	不动产登记资料查询
	姜大鹏

	2019/11/20
	公章
	销售机构和销售人员情况表
	销售机构人员情况
	赵海霞

	2019/11/20
	公章
	赵海霞身份证复印件、责任授权书、营业执照副本复印件
	注销座机及网络宽带申请
	赵海霞

	2019/11/21
	合同专用章、人名章
	禹洲·北京通州朗廷湾项目防水材料采购合同
	防水材料采购
	魏丽涛

	2019/11/21
	合同专用章
	物资采购合同
	电开设备采购
	梁荟竺

	2019/11/21
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目小禹儿形象制作合同
	小禹儿形象制作
	梁荟竺

	2019/11/21
	合同专用章
	禹洲朗廷湾项目城市展厅氛围包装装饰物制作安装维护合同
	展厅氛围包装
	梁荟竺

	2019/11/22
	公章
	中标通知书、施工准备函申请、林一敏身份证、董继林身份证等
	办理施工准备函材料
	姜大鹏

	2019/11/22
	公章、人名章
	厦门银行保险金业务商户申请表、身份证、营业执照正本复印件、不动产权证
	定存资料
	梁荟竺

	2019/11/22
	公章、人名章
	厦门银行保险金业务商户服务协议
	验资宝定存协议
	梁荟竺

	2019/11/25
	公章
	土地证复印件、营业执照复印件、法人身份证、委托书、受托人身份证
	办理不动产资料登记
	周贺杰

	2019/11/25
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	电开资源采购
	梁荟竺

	2019/11/25
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾媒体品质行活动合同
	媒体品质行活动合同
	李亚洁

	2019/11/25
	合同专用章
	禹洲朗廷湾项目外拓点位租赁、布展服务合同
	外展展位投放
	梁荟竺

	2019/11/25
	合同专用章、人名章
	室内装饰设计合同
	室内装饰设计合同
	李志成

	2019/11/25
	合同专用章
	项目【绿建咨询】合同
	项目【绿建咨询】合同
	李志成

	2019/11/27
	公章
	承诺书、项目检查表、配套确认单等
	配套确认单
	姜大鹏

	2019/11/27
	合同专用章、人名章
	禹洲北京通州68项目售楼处及样板间精装修工程施工合同
	售楼处及样板间精装
	魏丽涛

	2019/11/27
	公章
	土地出让合同补充协议、项目核准批复、建设工程规划许可证、规划方案总平面图、施工许可证、房地产开发项目手册备案申请
	项目开发手册办理
	姜大鹏

	2019/11/28
	公章
	不动产权证、项目核准批复、资质证书、施工许可证、项目照片等
	项目入统
	姜大鹏

	2019/11/28
	公章
	解除劳动合同证明书
	离职证明
	张咏

	2019/11/28
	合同专用章
	物资采购合同
	物业工服及办公消防物资采购
	梁荟竺

	2019/11/28
	合同专用章
	物资采购合同
	物业水果及饮品采购
	梁荟竺

	2019/11/28
	公章
	中标通知书
	中标通知书
	梁荟竺

	2019/11/29
	公章
	住宅项目测量结果报告、规划方案意见复函、规划方案总平面图、挂牌文件、工规证及附件等
	项目东区方案调整
	姜大鹏

	2019/11/29
	公章
	营业执照副本复印件、法人和经办人身份证复印件、项目核准名、单位介绍信
	申报预售证刻章材料
	周贺杰

	2019/11/29
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目印刷制作合同
	DM单与名片制作
	梁荟竺


6合同签订情况

2019年11月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额

（元）
	盖章日期

	1
	中建科技有限公司
	建设工程施工合同
	1#、2#、3#、6#、9#、S3、S4、S9总包合同
	52,793,593.43 
	2019/11/1

	2
	中建科技有限公司
	建设工程施工合同
	S2、S5、S9及1号地下车库总包备案合同
	59,823,202.92 
	2019/11/1

	3
	中建科技有限公司
	建设工程施工合同
	幼儿园总包合同
	9,282,984.57 
	2019/11/1

	4
	北京万兴宏盛建筑勘测技术有限公司
	通州区永顺镇TZ-0104-6001\6002地块房屋面积测绘合同
	房屋面积测绘
	451,404.84 
	2019/11/4

	5
	宏达正品（北京）国际贸易有限公司 
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	122,157.74 
	2019/11/5

	6
	北京双园工程咨询监理有限公司
	禹洲北京通州68项目造价咨询工程补充协议
	项目造价咨询
	819,480.48 
	2019/11/7

	7
	北京华帅通供电工程安装有限公司
	禹洲·北京通州68项目35KV高压线迁改工程施工合同
	高压线迁改工程
	1,352,501.66 
	2019/11/13

	8
	北京五河房地产开发有限公司
	土地使用协议
	临时通道租赁协议
	300,000.00 
	2019/11/13

	9
	北京艺隆东方文化传媒有限公司
	禹洲朗廷湾项目社区广告投放合同
	社区广告投放
	100,000.00 
	2019/11/15

	10
	天津雅世非凡广告传媒有限公司
	禹洲·朗廷湾活动合同
	十月第一周暖场活动
	54,637.70 
	2019/11/15

	11
	厦门煜翰科技咨询有限公司
	禹洲·朗廷湾销售代理合同
	项目销售代理
	480,000.00 
	2019/11/18

	12
	厦门禹港有限公司
	禹洲·北京通州朗廷湾项目防水材料采购合同
	防水材料采购
	5,356,049.83 
	2019/11/21

	13
	河南三只蚂蚁通信技术有限公司
	物资采购合同
	电开设备采购
	10,835.60 
	2019/11/21

	14
	北京海威利广告有限公司
	禹洲·朗廷湾项目小禹儿形象制作合同
	小禹儿形象制作
	99,800.00 
	2019/11/21

	15
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	禹洲朗廷湾项目城市展厅氛围包装装饰物制作安装维护合同
	展厅氛围包装
	39,793.03 
	2019/11/21

	16
	北京晓声文化传媒有限公司
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	电开资源采购
	15,900.00 
	2019/11/25

	17
	北京中新博闻国际文化传媒有限公司
	禹洲·朗廷湾媒体品质行活动合同
	媒体品质行活动合同
	480,816.00 
	2019/11/25

	18
	北京晓声文化传媒有限公司
	禹洲朗廷湾项目外拓点位租赁、布展服务合同
	外展展位投放
	1,320,000.00 
	2019/11/25

	19
	深圳市大集空间设计有限公司
	室内装饰设计合同
	室内装饰设计合同
	386,735.00 
	2019/11/25

	20
	君凯环境管理咨询（上海）有限公司
	项目【绿建咨询】合同
	项目【绿建咨询】合同
	160,000.00 
	2019/11/25

	21
	北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司
	禹洲北京通州68项目售楼处及样板间精装修工程施工合同
	售楼处及样板间精装
	3,500,000.00 
	2019/11/27

	22
	北京天成标建广告传媒有限公司
	物资采购合同
	物业工服及办公消防物资采购
	50,557.00 
	2019/11/28

	23
	宏达正品（北京）国际贸易有限公司 
	物资采购合同
	物业水果及饮品采购
	2,546.76 
	2019/11/28

	24
	杰超（天津）印刷制品有限公司
	禹洲·朗廷湾项目印刷制作合同
	DM单与名片制作
	9,490.00 
	2019/11/29


7资金的使用情况及账户余额
2019年11月建设银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019/11/1
	北京市东城区税务局
	965,880.77
	北京通州朗廷湾项目土地契税及印花税

	2019/11/8
	赵海霞
	1,992.00
	团建费

	2019/11/8
	董继林
	2,010.00
	餐补费

	2019/11/8
	董继林
	2,560.00
	招待费

	2019/11/8
	赵海霞
	299.06
	话费

	2019/11/8
	董继林
	1,081.00
	快递费

	2019/11/8
	高萍
	8,969.97
	业务招待费

	2019/11/8
	高萍
	8,969.98
	业务招待费

	2019/11/8
	赵海霞
	5,490.00
	展厅电费

	2019/11/8
	聂煜民
	848.23
	员工福利费

	2019/11/8
	董继林
	400.00
	电费

	2019/11/8
	周贺杰
	1,800.00
	员工福利费

	2019/11/8
	董继林
	1,600.00
	车位费

	2019/11/8
	李志成
	593.00
	业务招待费

	2019/11/8
	高晓源
	959.43
	支持唐山项目住宿

	2019/11/8
	中国联合网络通信有限公司北京分公司
	911.78
	网络付款

	2019/11/8
	北京好房子有限公司
	120,000.00
	公众号投放

	2019/11/8
	保利物业发展股份有限公司北京分公司
	10,000.00
	展厅电费

	2019/11/8
	北京京喜酒典商贸有限责任公司
	7,000.00
	业务招待费

	2019/11/8
	北京京喜酒典商贸有限责任公司
	9,900.00
	业务招待费

	2019/11/8
	厦门禹佳商贸有限公司
	7,392.00
	业务招待费

	2019/11/8
	北京京喜酒典商贸有限责任公司
	3,960.00
	业务招待费

	2019/11/8
	上海颜禾数码科技有限公司
	8,500.00
	户型图渲染

	2019/11/8
	深圳明源云科技有限公司上海分公司
	53,200.00
	明源云电子商务平台服务合同

	2019/11/8
	天津卜凡文化传媒有限公司
	64,300.00
	采购合同款

	2019/11/8
	天津德泰恒昌印务股份有限公司
	97,681.72
	物料印刷合同款

	2019/11/8
	北京京岩工程有限公司
	257,040.00
	项目初设等合同款

	2019/11/8
	深圳市大集空间设计有限公司
	93,632.93
	软装工程合同款

	2019/11/8
	厦门煜瀚科技咨询有限公司
	141,164.43
	项目10月份代理费

	2019/11/12
	个人/单位存款
	151,369.85
	10月工资

	2019/11/14
	北京格莱装饰工程有限公司
	780,250.84
	城市展厅及样板间装修

	2019/11/21
	高萍
	5,000.00
	业务招待费

	2019/11/21
	高萍
	5,000.00
	办理施工准备函

	2019/11/21
	赵海霞
	1,537.76
	交通费

	2019/11/21
	刘长圣
	3,400.00
	业务招待费

	2019/11/21
	李志成
	3,421.50
	差旅费

	2019/11/21
	刘佳宾
	339.00
	业务招待费

	2019/11/21
	董继林
	526.00
	办公费

	2019/11/21
	董继林
	1,000.00
	交通费

	2019/11/21
	高萍
	9,970.00
	业务招待费

	2019/11/25
	禹洲地产（北京）有限公司
	10,000.00
	往来款

	2019/11/25
	中国电信股份有限公司北京分公司
	1,000.00
	绿地办公区网络宽带付款

	2019/11/25
	北京晓声文化传媒有限公司
	400,000.00
	项目9月外展巡展

	2019/11/25
	北京华野模型有限公司
	103,600.00
	展厅沙盘制作

	2019/11/25
	北京匠心京亮文化有限公司
	9,229.00
	办公用品付款

	2019/11/25
	中国联合网络通信有限公司北京分公司
	2,160.00
	支付联通

	2019/11/25
	北京市长安公证处
	7,000.00
	天津煦鸿股权质押公证

	2019/11/25
	中国联合网络通信有限公司北京分公司
	1,168.00
	展厅10月联通网费

	2019/11/25
	北京顺丰速运有限公司
	116.00
	10月份快递费

	2019/11/25
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	47,947.00
	展厅门头与玻璃贴制作

	2019/11/25
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	25,404.86
	项目办公室临时洽谈区改造

	2019/11/25
	北京华尊装饰有限责任公司
	30,000.00
	退还投标保证金

	2019/11/25
	江苏南通三建建筑装饰有限公司
	30,000.00
	退还投标保证金

	2019/11/25
	龙信建设集团有限公司
	30,000.00
	退还投标保证金

	本月资金使用总额（单位：元）
	3,537,576.11


账户余额

	账号
	账户名称
	开户行名称
	账面余额（元）
	可用余额（元）
	账户状态
	日期

	11050172500000001315
	北京禹茂房地产开发有限公司
	中国建设银行北京通州潞河支行
	9,611,588.96
	9,611,588.96
	正常
	2019/11/30

	11050138360000000442
	北京煦腾房地产开发有限公司
	中国建设银行北京城市建设开发专业支行
	37,941.96
	37,941.96
	正常
	2019/11/30


(转下页)
8 附件

[image: image9.jpg]GEINET
BRI TiTaE

[2019]j @] £ 7 0144 5

=
=
110112201911120401

RE (FEARSHNERZAZE) B/\FHNE, BFE, XEHTEF
AWIEM, HTFEL.
R IAE

RIEEHA 2019-11-12

BB A | I EE T RAERAE

T2 %% Jbs T X K T2-0104-6002 Mtk F1 (£ IR A /A A, T2-0104-6001 4

Sk A33 EEREE MSE (ZJLE. T

B i oab | @M ORI

g MR | 4709.22 Tk & [ 1 1§ |928.298457 JiTT

BB g | s TRAIRAF

W B | RS ERREE AR

WL 8 fr | PRREERAT

Wy | IR TR R A

BEEARERFA | FHEE Rt BUMBREA | D%
BIBIRBRRRA | FHX REBIRM %8

&R IH# (778K

&% LETIE S B

ARG

— FERERTIIG, (FREFRINFTIE.

= RBRIENXHTFY, FENERNETEEE.

=, EEESBRITRERBITUNAIEETER.

M. FEARIEZARENMAAETRT, SHRMEENTFE, FTHBEHRETN
RE. AR AER BN, RER{TEL.

I, EENERTEEQRILETYN, 2RagyattRTz AB—MAREE
AEMXIRE, FHERMERGFRRTRENEFEETHE.

A BRTEKEETIN, NYERIENXRE; PEETH—FHTERIETIA,
RIR SR MR RAEH X N T AT AE

€ AKRBBFEEARINREZRE, $i& (FEARANERAZ) WAETF

BAALF .





[image: image10.jpg]Hoaew~R®

2019 03031 7012 0143

B TR T ) E
e [2019] M B 0144 5
G LA 1 0119001911120401
AL AR AL IR AR A AL E fIT N XK

JE AN X A TZ-0104-6002
PeF1AEEIR A A A TZ-0104-6001

TR e o AL MR
[EEED)
BRTRETHRER
5 S SR/ KB CPIAR/L JZH
2 i S WE WF | WE | T
2019 MLE
DB | 4693.54 F | 3549.32 F | 1144. 22 F
1 | 4L Oj{%)ﬂ%% ok ok Ik 3 1
52
2019 #LH £ aq T NE
2 o Gy %0.684:75 %54683F7!7‘ 0TIk 1 0
o105 | K *
52
BEHEAL 4700.22 Tk ﬁé;imaﬁ: 3965- 00y wspsnmipn. 114422 TR
BE:
R TERLEA
ERF Wik mE

1 ARMHHRIE R ER GRS TRG T aiE) — K.
2. KIS GESUTA T YFREY [RIRER 5 /6 2.
3. KNI IS

1/1




[image: image11.jpg]GEINET
BRI TiTaE

[2019] i [JE] £ 7 0145 5

=
=
110112201911120501

RE (FEARSHNERZAZE) B/\FHNE, BFE, XEHTEF
AWIEM, HTFEL.
R IAE

RIEEHA 2019-11-12

BB A | I EE T RAERAE

Jbs T X K T2-0104-6002 Mtk F1 (£ IR A /A HH. T2-0104-6001 4

]
T8 B | sy s AmOE (st A, AJRE. sSHTL. M. SoHik

JERRES . W R4

B i oab | @i ORI

=g M A | 25607.17 Pk

A [ # #& |5982.320292 /iyt

BB e g | s TRAIRAF

W B | R ERREHE AR

BT 8 fr | TRREERAR

WS TR g | LR TR AR A

BEEARERFA | FHET

R BIRBAEA | D%

HIEAIRR 55

G REBIRM %8

&R IH (778K

#ix

LETIE S B

AR

S

=

=

m.

FIERBRTIIS, (FREFRINEIE.

KRERIENXOHT, FEHETRNRTEEE.

EEE S BRTHEEH TN FIEHTER.

FEHRIEZ BEEMAREFRL, SHRMEENTE, FHEEHREY
R, WEBTLEMEN, FEATRLE.

ERMEATEEGTERTY, BRAUNYEPILETZAR—TAREE
IE RS, HERAENFRRATRNEFEETHE,

A BRTIERENRTIN, MYARIENXRE; PIERETH—EHTREEEIN,

+.
BARLES .

BRR A R 3R L ML XA T RTAE .
AABREFENEETNRELRE, #$% (PEARANERICE) HRET





[image: image12.jpg]Hoaew~R®

2019 03031 7012 0143

B TR T ) E
e [2019] M @] 0145 5
HETHRTER S 1 0119001911120501
AL AR AL IR AR A AL E fIT N XK

AL HATE M X KN TZ-0104-6002
PeF1AEEIR A A AL TZ-0104-6001
TREAFR: HuB A3 SERHEE AL (S2#mil. Vb N XK
I AEE. S5ERIL. AL S9%
AHRE. b FEE

BRTHEDHAAR
lig s AR/ KB CPIAR/ L JZH
2 . i WE WF | WmE | WF
L | s dya 2??;2; 4013 F ) |4574.8F |368.2FW | .
SRR ooz | % UES * ’
2019 ML E
I o 1 4694.50 F | 4349.32 F | 345. 27 F R
2 | seERL. A Oj{%)ﬂ%% Sk ok Jrok 7 1
52
2019 #LH = ‘, o
A R — Gy g | 299-22°F | 20L04F | 0BI8F | )
oIDET ek ok |
52
2019 JLA _
15670. 36 15535. 36
. il RN
4| 1R EE (JE)E??_% ok 135 “F 5K ok 1 1
0109 &
MESEAL 25607, 17 K %;ﬁmﬁu 926016y AR 16347, 01 F Ak
N
BVE:
B IEWRLFA
ERF FitEmE

1. ARMHHRIEF ERE GRUTRG TV aiE) — IR,
2. KIS GESUTA T YFREY [RIREH 5 /2.

1/2




[image: image13.jpg]i 2018 Da0aT 012 01430

3. AhFEE R

2/2




[image: image14.jpg]GEINET
BRI TiTaE

[2019] i @] £ 7 0146 5

=
=
110112201911120601

RE (FEARSHNERZAZE) B/\FHNE, BFE, XEHTEF
AWIEM, HTFEL.
R IAE

RIEEHA 2019-11-12

BB A | I EE T RAERAE

T & &% Jbs T X K T2-0104-6002 Mk F1 (£ IR A A H M. T2-0104-6001 4
E B g 33 RS RATIE (LR 8 D

B i oab | @M ORI

Bg M AR | 2043031°FU0K & [ # % |5279.359343 /it

BB g | s TRAIRAF

W B | RS ERREE AR

WL 8 fr | PRREERAT

Wy | IR TR R A

BEEARERFA | FHEE Rt BUMBREA | D%
BIRERBHZA | R REBIRM %8

&R IH# (778K

&% LETIE S B

ARG

— FERERTIIG, (FREFRINFTIE.

= RBRIENXHTFY, FENERNETEEE.

=, EEESBRITRERBITUNAIEETER.

M. FEARIEZARENMAAETRT, SHRMEENTFE, FTHBEHRETN
RE. AR AER BN, RER{TEL.

I, EENERTEEQRILETYN, 2RagyattRTz AB—MAREE
AEMXIRE, FHERMERGFRRTRENEFEETHE.

A BRTEKEETIN, NYERIENXRE; PEETH—FHTERIETIA,
RIR SR MR RAEH X N T AT AE

€ AKRBBFEEARINREZRE, $i& (FEARANERAZ) WAETF

BAALF .





[image: image15.jpg]Hoaew~R®

2019 03031 7012 0143

B TR T ) E
e [2019] M B 0146 5
HETHRTER S 1 0119001911120601
AL AR AL IR AR A AL E fIT N XK

JE AN X A TZ-0104-6002
PeF1AEEIR A A A TZ-0104-6001

TREH e os R A AR Catepy L OB DHDOKIRE
%850
BRITETE HER

lig S SR/ KB CPIAR/L JZH

2 i S WE Wr | WE | W
2019 M H - -

1| step oy | Tt R ok | n 0
0110 & 3
2019 ML E - -

2 | st Gty ‘;‘;:’;?'WF 37?;2‘3@ oFrk | m 0
0110 & "
2019 M H - -

3 |safreeig ey | P T ok | n 0
0110 & "
2019 ML EH - -

4 | estrh am e |50 I ok | n 0
0110 & 3
2019 ML E - -

5 | (LT Gl @ 37;_;;2_324: ?%‘32; 0-FJ5 K 11 0
0110 & "
2019 MLE - -

6 | S3emlk. A | Gl BT ??'27? 25;242/% 077k 6 0
0110 & "
2019 #LH W g

7| sasEide. A GE) gy ??'27? 25;242/% 0Tk 6 0
0110 & "
2019 #LH - = o

8 | se#il. A Gl 7 ;?;'QTF i?;é‘zTr 0-FJ5 K 4 0
0110 & "

D Wom
AEHEA: 20430.31 Ik ;343% ﬁ;’%i 3 T RSER: 0.00 Tk

1/2



[image: image16.jpg]Hoaew~R®

2019 03031 7012 0143

B TERTra
HitEmE

1. ARMHHRIE R ERE GRS TR Y aiE) — IR,
2. KIS GESUTAM T YFREY [RIRER 576 2.
3. AMFEE RIS

2/2







