2,019年10月情况通报


浡诚一期“官厅湖·桃李春风” 项目

2019年10月份管理报告
项目名称：官厅湖·桃李春风项目
委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、梁珑耀

日期：二零一九年十一月四日



目录

1重大事件的披露
..3
2工程进度
..3
2.1项目地块现场状况
3
2.2 项目地块现场照片（2019年10月）
..3
  2.3证照办理情况说明......................................................................................................4
3资金的使用情况
4
4印章、证照使用情况
5
5合同签订情况
5
6 收款登记表......................................................................................................................6


为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司
·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1重大事件的披露

本月无重大事项 
2工程进度
2.1 项目地块现场状况
2019年10月份，工地未进行动工。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


2.2项目地块现场照片（2019年10月29日）

[image: image3.jpg]



1.A-3地块照片                                2.A-3地块照片    
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



3.A-3地块河道周边照片                            4.A-3地块河道周边照片
2.3 证照办理情况说明
证照办理进度表
	本月办理证件
	实际进度

	建设用地规划许可证
	于2018年9月5日办理完毕

	不动产权证
	前期资料准备完毕，土地出让金利息缴纳完毕


3资金的使用情况
2019年10月份付款统计表

	序号
	申请日期
	事由
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2019年10月10日
	天骠员工9月工资
	112,131.34
	邢丽丽
	黄志强

	2
	2019年10月10日
	天骠员工9月个税缴纳
	17,743.51
	邢丽丽
	黄志强

	3
	2019年10月10日
	天骠员工10月北京社保公积金代缴
	6,147.54
	田灵燕
	黄志强

	4
	2019年10月10日
	怀来工伤保险系统应用服务费报销（田灵燕垫付）
	120.00
	田灵燕
	黄志强

	5
	2019年10月10日
	购买打印机墨盒费用
	280.00
	田灵燕
	黄志强

	6
	2019年10月14日
	牛冬生10月怀来当地五险缴纳
	1,160.05
	田灵燕
	黄志强

	7
	2019年10月21日
	天骠员工9月交通费核销
	6,416.67
	田灵燕
	黄志强

	8
	2019年10月21日
	购买桶装水费用
	200.00
	田灵燕
	黄志强

	9
	2019年10月24日
	企业网银年度服务费、电子回单柜服务费
	650.00
	邢丽丽
	黄志强

	合计
	144,849.11


（转下页）
4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/法人章使用情况表：

2019年10月公章/法人章使用情况表
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2019年10月10日
	牛冬生10月怀来当地五险缴纳核定表用印
	工伤、生育、医疗、失业、养老保险核定表一式三份
	天骠公章（15）
	田灵燕
	黄志强

	2019年10月16日
	邢丽丽房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同一式三份（甲乙双方各执一份，提交至税务大厅开票一份）
	天骠公章（3）骑缝章（3）
	田灵燕
	黄志强

	2019年10月17日
	关于土石方、临时围墙工程投标保证金转履约保证金文件及收据用印
	关于桃李春风项目临时围挡工程投标保证金事宜、土石方工程投标保证金事宜一式三份，投标保证金转履约保证金收据一式三联
	天骠公章（6）财务章（6）
	邢丽丽
	黄志强

	2019年10月24日
	税务大厅现场报税、变更办税人员，提交委托书外出用印
	办税授权委托书、邢丽丽身份证复印件、增值税纳税申报表附列资料（一）、附列资料（二）、增值税纳税申报表、通用申报表（税及附征税费）各一份；纳税人税务数字证书申请表一式两份
	天骠公章（8）法人章（1）
	邢丽丽
	黄志强

	2019年10月31日
	燕山文化新城“中兴路”建设项目申报表用印申请
	燕山文化新城“中兴路”建设项目申报表一份
	天骠公章（1）
	牛冬生
	黄志强


5合同签订情况
2019年10月份合同签订情况表
	申请日期
	事由
	材料
	合同总金额（元）
	申请人
	审批人
	备注

	2019年10月16日
	邢丽丽房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同一式三份
	16,410/年
	田灵燕
	黄志强
	16,000元房租，410元税金


（转下页）
6收款登记表
本月无款项入账
�.





��





�





��





�.








- 2 -

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


