2018年6月情况通报


苏州木渎镇国瑞苏州项目集合资金信托计划项目监管报告

项目名称：中国民生信托-至信478号国瑞苏州项目集合资金信托计划

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军、高小萌 

日期：二零一八年八月五日

目录

3

1.项目基本情况

3

2.重要事件披露

4

3.证照变更情况

4.项目现场情况（2018年7月31日）
4
5.印鉴、证照使用情况
11
6.合同签订情况
14
7.付款申请获批情况
16

8.项目公司与售房渠道公司的合作
19
附件一：变更建设工程规划许可证（一、二、三期）……………………………………21

附件二：不动产登记证明……………………………………………………………………24



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：苏州国瑞地产有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1.项目基本情况

项目公司建设的国瑞熙墅项目位于苏州市吴中区木渎镇金枫路西侧，竹园路北侧，紧邻高新区，作为新城西板块的核心， 是政府重点发展的区域之一，项目总用地面积74195.9平方米，为居住用地，总建筑面积245000平方米，其中计容建筑面积  163230.40  平方米，不计容面积81769.6平方米，总投资500000万元（含土地）。项目拟建设为联体别墅及复式高层住宅。为苏州城西的标杆高档花园小区。项目东侧紧邻中环西线，南面紧靠地铁1号线，出行便利，可快速到达姑苏、吴中、园区等苏州各个行政区域。周围商业配套设施齐全，华润万家超市、盒马鲜生、悠方购物中心等近在眉睫。周边人文和生态景观资源也十分丰富，狮子山、何山公园、天平山风景区、木渎古镇、灵岩山景区等都一步之遥。

2. 重要事件披露

截至2018年7月31日
（1） 项目公司提前还贷江苏国际信托3亿元及支付利息（7月13日还贷1.5亿元，利息595833.33元；7月20日还贷1.5亿元，利息785417.67元）；

（2） 民生信托于7月13日开始给项目公司放款（7月13日放款1.573亿元，7月20日放款1.527亿元）；

（3）7月23日项目公司与江苏国际信托办理完土地解押事宜；

（4）7月24日民生信托与项目公司办理土地抵押事宜；

（5）7月30日民生信托取得不动产登记证明；

（6）7月31日民生信托与项目公司办理土地二次抵押事宜；

（7）项目承建单位中国建筑第五工程局按计划安全生产作业，七月份未发生工程事故。

以上事宜提请民生信托予以关注。
3. 证照变更情况

苏州市行政审批局于2018年7月16日批准项目公司苏地2016-WG-6号地块一、二、三期工程规划变更方案。
建设工程规划许可证变更明细表
	序号
	证号
	建设项目名称
	总建筑面积（㎡）
	计容面积

（㎡）
	变更审批文件号及日期

	1
	建字第320506201600234 号
	苏地2016-WG-06号地块一期工程
	变更前：83174.66
	24804.75
	文号  苏规吴（2018）变审字第0109号

2018.07.16

	
	
	
	变更后：83165.74
	不变
	

	2
	建字第320506201600242 号
	苏地2016-WG-06号地块二期工程
	变更前：128551.81
	变更前：124033.78
	文号  苏规吴（2018）变审字第0110号

2018.07.16

	
	
	
	变更后：128530.92
	变更后：124034.14
	

	3
	建字第320506201600243 号
	苏地2016-WG-06号地块三期工程
	变更前：28568.28
	14379.75
	文号  苏规吴（2018）变审字第0111号

2018.07.16

	
	
	
	变更后：

28581.43
	不变
	


4. 项目现场情况（2018年7月31日）

截止2018年7月31日，一期共22幢联排别墅已结构封顶，现进行内装修和外墙装饰施工，部分别墅前已开始绿化工程；二期8#、27#楼已结构封顶，36#～40#楼分别施工至14层、12层、11层、7层、9层。由于7月下旬进入高温季节，根据市政府要求，高温天气和强对流天气条件下停止生产作业，所以工程进度有所放缓。

施工现场：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


                                                                                              

图1. 高层8号楼施工现场                          图2. 高层27号楼施工现场

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



图

图3. 高层36号楼施工现场                      图4. 高层37号楼施工现场

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


                             

图5. 高层38号楼施工现场                      图6. 高层39号楼施工现场                           

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



图7. 高层40号楼施工现场                          图8 别墅2幢施工现场

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


     

            图9 别墅3幢施工现场                                图10. 别墅4幢                                                                            

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



 图11. 别墅5幢                              图12. 别墅9幢施工现场 

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



图13. 别墅10幢施工现场                          图14. 别墅12幢施工现场

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



图15. 别墅15幢施工现场                           图16. 别墅16幢施工现场 

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



图17.别墅18幢施工现场                           图18. 别墅21幢施工现场

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



图19. 别墅22幢施工现场                          图20. 别墅24幢施工现场

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



图21. 别墅28幢施工现场                         图22. 别墅29幢施工现场

[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



图23. 别墅30幢施工现场                         图24. 别墅31幢施工现场

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


                          

图25. 别墅33幢施工现场                             图26. 配电房施工现场   

[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


                          

图27. 高层楼房样板间现场                           图28. 高层楼房样板间现场 

[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]



图29. 别墅样板间现场                             图30. 别墅样板间现场

[image: image31.jpg]


          

[image: image32.jpg]



图31. 售楼处院内图                            32. 售楼处现场项目沙盘模型

[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]



图33.模型中显示的销售状况                           图34. 项目别墅模型 

[image: image35.jpg]



图35. 三期未建项目模型           

5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。7月份各印鉴具体使用情况详见下表：
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2018.7.2
	法人章（5次）
	与渠道公司去银行办理共管账户事宜
	中国建设银行  印鉴卡片
	吴建平
	张成娟

	2018.7.2
	公章（15次）
	借款借据盖章
	苏州国瑞-民生信托借款借据（一式5份三联）
	吴建平
	年有增

	2018.7.2
	公章（10次）       法人章（5次）
	袁寅芳 - 个人购房贷款合同（一式5份）
	交通银行  个人购房贷款合同
	郁春燕
	张成娟

	2018.7.3
	合同章（次）  （只盖骑缝章12次）            
	一期别墅栏杆供应及安装合同
	苏地2016-WG-06号地块一期别墅栏杆工程     （一式4份）
	王微微
	年有增

	2018.7.4
	合同章（10次）  （加盖骑缝章）            
	圣诞之旅活动
	苏地2016-WG-06号地块项目圣诞之旅活动合同（一式5份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.4
	合同章（10次）  （加盖骑缝章）            
	营销周末暖场活动
	苏地2016-WG-06号地块项目周末营销暖场活动合同（一式5份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（10次）  （加盖骑缝章）            
	4月份暖场活动
	苏地2016-WG-07号地块项目快乐风筝及青团子系列暖场活动合同（一式5份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（10次）  （加盖骑缝章）            
	4月份加推暖场活动
	苏地2016-WG-08号地块项目4月加推暖场活动合同（一式5份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（12次）  （加盖骑缝章）            
	户外大牌及地库灯箱广告
	苏地2016-WG-08号地块项目户外大牌及灯箱广告工程合同（一式6份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（12次）  （加盖骑缝章）            
	道闸广告及车库灯箱广告工程
	苏地2016-WG-09号地块项目道闸广告及车库灯箱广告工程合同（一式6份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（12次）  （加盖骑缝章）            
	楼宇框架及地库灯箱工程
	苏地2016-WG-10号地块项目楼宇框架及地库灯箱工程合同（一式6份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（12次）  （加盖骑缝章）            
	友新及南环高架桥身广告牌工程
	苏地2016-WG-11号地块项目友新及南环高架桥身广告牌工程合同（一式6份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（10次）  （加盖骑缝章）            
	2周年庆典活动
	苏地2016-WG-11号地块项目国瑞熙墅两周年庆典活动合同（一式5份）
	
	年有增

	2018.7.4
	合同章（12次）  （加盖骑缝章）            
	示范区消灭四害
	苏地2016-WG-11号地块项目售楼处灭四害工程合同（一式6份）
	
	年有增

	2018.7.4
	公章（1次）
	日常上班办理停车卡
	东创停车授权申请表
	邵世侠
	张成娟

	2018.7.4
	公章（4次）
	购房人信息采集
	购房人基本信息采集表
	郁春燕
	张成娟

	2018.7.4
	公章（8次）   
	一期别墅室内环境检测招标中标通知书
	中标通知书（一式4份）
	王微微
	年有增

	2018.7.4
	公章（8次）       法人章（4次）
	员工张豪摔伤，申请工伤认定
	工伤认定申请表
	刘玲
	年有增

	2018.7.4
	合同章（8次）
	配电箱工程
	苏地2016-WG-06号地块项目配电箱工程合同（一式4份，包括合同协议书）
	张德明
	集团董事长 张章笋

	2018.7.5
	合同章（4次）              
	工程结算造价协议清单用章
	竣工结算造价协议清单
	张久龙
	年有增

	2018.7.6
	公章（9次）       
	41-44#配电房施工图设计审查报审表
	江苏省建筑工程别墅施工图设计审查报审表  （一式3份）
	康选峰
	年有增

	2018.7.9
	公章（1）
	关于27楼-1703客户投诉收取团购费情况说明
	投诉团购费情况说明
	王福慧
	年有增

	2018.7.10
	公章（10次）     
	临时租地7亩审批
	木渎经济开发区临时用地审批表（一式2份）
	张雅芳
	年有增

	2018.7.11
	公章（2次）
	办公室退租申请
	退租流转表
	刘玲
	年有增

	2018.7.11
	公章（9次）
	网签购房资质审核
	购房人信息采集表（9份）
	全丹
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目七色堇大型少儿文艺汇演暖场活动
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目6月周末手工T恤制作及雪花酥制作课堂暖场活动
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目蛋黄酥及手工粽制作暖场活动
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目国瑞楼体字制作安装工程
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目社区固定看板广告工程
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目社区道闸广告工程
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（3次）              
	苏地2016-WG-6号地块项目电梯楼宇框架工程
	中标通知书（一式3份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	公章（4次）              
	电信箱移位
	中标通知书（一式4份）
	王微微
	年有增

	2018.7.11
	合同章（4次）              
	电信箱移位
	吴中区木渎镇竹园路苏地2016-WG-06号地块电信设施迁移协议（一式四份）
	王微微
	年有增

	2018.7.11
	合同章（8次）              
	项目现场热工检测和室内环境监测委托合同
	建设工程质量检测委托合同（一式四份）
	王微微
	年有增

	2018.7.11
	合同章（10次）             
	4-5月份暖场活动合同
	苏地2016-WG-6号地块项目4-5月份暖场系列活动合同（一式五份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.11
	合同章（10次）              
	星空音乐会暖场活动合同
	苏地2016-WG-6号地块项目星空音乐会暖场活动合同（一式五份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.12
	合同章（8次）              
	一期别墅栏杆供应及安装合同
	苏地2016-WG-6号地块一期别墅栏杆工程 （一式四份）          
	王微微
	年有增

	2018.7.16
	公章（1次）
	蒂森电梯开具增值税发票有误，拒收证明
	拒收证明
	张德明
	年有增

	2018.7.16
	合同章（36次）  法人章（4次）            
	个人购房网签合同
	熙筑23-105刘至浩        （一式四份）
	金丹
	年有增

	2018.7.16
	合同章（36次）  法人章（4次）            
	个人购房网签合同
	熙筑27-2504杨海洋      （一式四份）
	金丹
	年有增

	2018.7.18
	公章（3次）
	价格信用承诺书
	价格信用承诺书
	王福慧
	年有增

	2018.7.18
	公章（10次）
	6月预缴土地增值税滞纳金退换资料
	6月预缴土地增值税滞纳金退换资料
	邵世侠
	年有增

	2018.7.19
	合同章（12次）              
	项目现场热工检测和室内环境监测委托合同
	建设工程质量检测委托合同        （一式四份）
	王微微
	年有增

	2018.7.20
	合同章（30次）          法人章（20次）    
	劳动合同，保密协议，员工薪酬协议，实习协议等
	实习协议、劳动合同、员工薪酬协议、保密协议
	刘玲
	年有增

	2018.7.23
	公章（2次）
	关于住建局提供网签数据汇总表的申请用章
	申请表（一式两份）
	王斐
	年有增

	2018.7.23
	公章（3次）
	一期房产实测委托书盖章
	房地产开发项目面积测绘业务委托书（一式三份）
	王斐
	年有增

	2018.7.23
	公章（12次）
	公安编号变更说明及下沉商业公安编号的申请
	公安编号变更说明及下沉商业公安编号（一式三份）
	王斐
	年有增

	2018.7.23
	公章（12次）
	建设工程方案变更审定意见书
	苏州市行政审批局规划变更批准意见书（一、二、三期）；建设工程方案变更审定意见书；（一式两份）
	王斐
	年有增

	2018.7.24
	公章（2次）
	网签购房资质审核表
	网签购房资质审核表
	金丹
	年有增

	2018.7.24
	合同章（28次） 法人章（4次）
	网签购房合同
	购房合同（一式四份）
	金丹
	年有增

	2018.7.25
	公章（4次）
	退租房
	退租流转表
	李海东
	年有增

	2018.7.25
	公章（4次）    
	临时围挡补充协议
	木渎项目大区总承包补充协议二         （一式四份）
	张德明
	年有增

	2018.7.26
	公章（3次）
	41# - 44#配电房、1#幼儿园、45#、46#地库房产预测绘委托
	房地产开发项目面积测绘业务委托书（一式三份）
	王斐
	年有增

	2018.7.26
	公章（8次）    
	中标通知书
	苏州国瑞熙墅项目电子锁供应及安装中标通知书
	王微微
	阮文娟

	2018.7.27
	合同章（10）   
	滨河路出入口三面翻工程
	苏地2016-WG-6号地块项目南环高架滨河路出入口三面翻工程合同（一式五份）
	张久龙
	年有增

	2018.7.27
	合同章（8）
	配电房屋面瓦
	配电房水泥屋面瓦供应合同（一式四份）
	王微微
	年有增

	2018.7.27
	公章（4）
	项目微信自媒体工程
	中标通知书（一式两份）
	韩晓龙
	年有增

	2018.7.27
	公章（5）
	地块项目苏州广电推广工程
	中标通知书（一式两份）
	韩晓龙
	年有增

	2018.7.27
	公章（6）
	地块项目7月份营销暖场活动
	中标通知书（一式两份）
	韩晓龙
	年有增

	2018.7.30
	公章（5）
	网签购房资质审核
	购房人信息采集表（5份）
	金丹
	年有增

	2018.7.30
	公章（3）
	自来水管道接驳
	自来水供水接驳口调整情况说明    （一式三份）
	张雅芳
	年有增

	2018.7.31
	合同章（8）    
	新办公室租赁
	房屋租赁合同（一式四份）
	张影
	年有增


6.合同签订情况

2018年7月，项目公司共签订工程、营销类合同8份，个人购房合同3份。具体情况如下表：

2018年7月项目公司合同签订情况表

	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	工程类-0066
	苏州市英泰电器有限公司
	苏地2016-WG-6号地块配电箱工程           
	国瑞熙墅项目中的配电箱工程
	3,710,020
	2018.7.5

	工程类-0074
	中国电信股份有限公司苏州分公司 
	吴中区木渎镇竹园路苏地2016-WG-06号地块电信设施迁移协议（一式四份）
	苏地2016-WG-6号地块项目4-5月份暖场系列活动
	87,030
	2018.07.11

	营销类-0176
	苏州泛思摩尔文化传媒有限公司
	苏地2016-WG-6号地块项目4-5月份暖场系列活动合同
	苏地2016-WG-6号地块项目星空音乐会暖场活动
	29,800
	2018.7.11

	营销类-0177
	苏州泛思摩尔文化传媒有限公司
	苏地2016-WG-6号地块项目星空音乐会暖场活动合同
	项目现场热工检测和室内环境监测
	218,000
	2018.7.11

	工程类-0069
	苏州鑫斯特装饰工程有限公司
	苏地2016-WG-6号地块一期别墅栏杆工程           
	苏州木渎项目2016-WG-6号地块一期别墅2#~5#、9#~12#、15#~18#、21#~24#、28#~33#等室内楼梯栏杆、室内临空栏杆、护窗栏杆、电梯井道临时防护栏杆、下沉庭院上空栏杆、室外口部楼梯栏杆、采光井处钢爬梯等深化设计、材料供应、加工制作、施工安装、材料运输、进场搬运及保管、成品保护、检测、竣工验收、保修及内庭院南北横墙上栏杆及别墅电梯井道防护栏杆拆除及搬运至指定地点等内容
	771,015.77
	2018.7.12

	工程类-0073
	苏州市吴中区建设工程质量检测中心
	苏地2016-WG-7号地块一期别墅室内环境监测及现场热工性能检测工程           
	苏地2016-WG-8号地块一期别墅室内环境监测及现场热工性能检测           
	163,500
	2018.7.19

	营销类-0170
	苏州中吉文化传媒有限公司
	苏地2016-WG-6号地块项目南环高架滨河路出入口三面翻工程合同
	滨河路出入口三面翻工程
	70000
	2018.7.27

	工程类-0072
	邯郸市瓦德新型建材有限公司
	配电房水泥屋面瓦供应合同
	配电房屋面瓦
	40688.16
	2018.7.27


7月份个人购房合同

	购房合同名称
	合同编号
	有效签约金额（元）
	签约日期

	熙筑23-105刘至浩
	苏房商吴中合同201805290162
	9543197
	2018.7.16

	熙筑27-2504杨海洋
	苏房商吴中合同20180190032
	3795000
	2018.7.16

	熙筑27-2302崔玉顺，朱茜
	苏房商吴中合同201807130131
	3330000
	2018.7.24


7.付款申请获批情况

2018年7月项目公司共计获批 68笔用款（不含部门报销款和苏州国瑞拨转集团用款），总额 18598995.85元，待付款4728569.47元。详情见下表：

2018年7月项目公司对公支付申请获批（43笔）情况表

	收款单位
	事由
	付款金额（元）

	中国建筑第五工程局有限公司
	工程付款尾款
	51206.58 

	苏州展望人力资源有限公司
	2018年6月物业员工劳务派遣工资
	125658.14 

	苏州展望人力资源有限公司
	2018年6月员工劳务派遣工资
	11262.33 

	深圳市芳大安防科技有限公司
	一期别墅入户门分包工程一期付款
	400000

	苏州康迪信空调设备工程有限公司
	样板间空调采购及安装工程第2笔付款
	60689.65 

	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司
	一期别墅外幕墙工程（一标段）第4期付款
	2390000

	苏州美瑞德建筑装饰有限公司
	一期别墅外幕墙工程（二标段）第4期付款
	1740000

	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司
	项目20楼外幕墙、门窗工程第2期付款
	417879.82 

	国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司
	工程电费
	100000

	中国联合网络通信有限公司苏州市分公司
	电话 宽带费
	1000 

	苏州飞鸿办公设备有限公司
	5月办公费
	2956.3 

	中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司
	加油费
	13104 

	苏州高新区浒关分区鹏宇蔬菜经营部
	家宴推广活动费
	15309.6 

	苏州高新区浒关分区鹏宇蔬菜经营部
	蔬菜
	13628.2 

	苏州和奥汽车销售服务有限公司
	汽车保养维修
	2879 

	苏州高新区浒关分区鹏宇蔬菜经营部
	蔬菜
	25960.3 

	苏州高新区浒关分区鹏宇蔬菜经营部
	家宴推广活动费
	15374.5 

	苏州市陆慕利民液化气有限公司
	燃气费
	2450 

	苏州天保物业管理有限公司
	保洁服务费
	2000 

	苏州市天和工程管理咨询有限公司
	苏州市木渎项目监理合同第5笔付款
	120000

	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司
	苏州木渎一期别墅门窗百叶工程第3笔付款
	780000

	上海清懿建材有限公司
	售楼处地毯供货及安装工程第2笔付款
	44211.15 

	北京市长安公证处
	与民生信托签署补充协议公证费
	2000 

	苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心
	调整防火门尺寸等施工图审查费
	1500 

	苏州市吴中区公路管理处
	项目竹园路开设两个道口
	210000

	苏州有线电视实业公司
	有线电视建设工程（高层1终端）第1笔付款
	303265

	江苏省广电有限信息网络股份有限公司苏州分公司
	有线电视建设工程（室外、别墅、叠加高层2点位部分）第1笔付款
	1771063 

	苏州东创孵化管理有限公司
	宿舍租赁
	10800 

	国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司
	7月预缴工程电费
	100000

	中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司
	7月公务车油费
	6000 

	中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司
	7月员工用车油费
	13355.79 

	苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心
	41#~44#配电房施工图变更审查费
	1500 

	苏州双拓房地产经纪有限公司
	渠道奖励金
	60000

	中国民生信托有限公司
	认购民生信托保障基金
	3100000

	滴滴出行科技有限公司
	业务招待部门滴滴代驾
	3000 

	苏州财猫云信息科技有限公司
	财务课程会员费
	1798 

	苏州明基医院
	员工张豪住院医药费押金
	20000

	江苏华谊旅行社股份有限公司
	机票付款
	5190 

	江苏华谊旅行社股份有限公司
	机票付款
	8930 

	苏州正元名饮商贸有限公司
	招待用酒
	18920 

	苏州奉子进出口贸易有限公司
	酒
	10000

	苏州晨信歌华文化传媒有限公司
	纸杯
	1500 

	苏州天保物业管理有限公司
	保洁服务费
	2000 

	合计（元）
	11986391.36


2018年7月项目公司对私支付申请获批（20笔）情况表

	收款方
	事由
	付款金额（元）

	卢文创
	退还个人购房意向金
	10000

	万青华
	退还个人购房意向金
	10000

	周家贤
	退还个人购房意向金
	10000

	陈刘梅
	退还个人购房意向金
	10000

	倪康、刘瑶
	退还个人购房意向金
	10000

	徐皎璐
	退还个人购房意向金
	10000

	咸印蕊
	退还个人购房意向金
	10000

	刘磊、潘祥艳
	退还个人购房意向金
	20000

	王翠莲
	退还个人购房款
	1646179

	施海燕
	退还个人购房意向金
	20000

	聂继彬
	退还个人购房意向金
	10000

	徐国华
	退还个人购房意向金
	10000

	刘盛
	退还个人购房意向金
	10000

	施金晓
	退还个人购房意向金
	10000

	徐洁
	退还个人购房意向金
	40000

	范婵娟
	退还个人购房意向金
	10000

	离职员工
	支付离职人员工资
	13792.19

	离职员工
	支付离职人员工资
	1912.53

	离职员工
	支付离职人员工资
	10911.3

	刘玲
	公关费
	11240

	合计（元）
	1884035.02


2018年7月项目公司申请获批待付款（5笔）情况表

	收款方
	事由
	付款金额（元）

	苏州康迪信空调设备工程有限公司
	样板间空调采购及安装工程第2笔付款
	60689.65 

	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司
	一期别墅外幕墙工程（一标段）第四期付款
	2390000.00 

	苏州美瑞德建筑装饰有限公司
	一期别墅外幕墙工程（二标段）第四期付款
	1740000.00 

	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司
	项目20楼外幕墙、门窗工程第2期付款
	417879.82 

	苏州市天和工程管理咨询有限公司
	苏州市木渎项目监理合同第5笔付款
	120000.00 

	合计（元）
	4728569.47


（转下页）
2018年7月项目公司部门费用报销申请获批情况表

	民生信托

审批日期
	报销

部门
	报销人
	用途
	报销金额（元）

	2018.7.9
	 财务部
	郝丽娜、吴建平、程小娇
	福利费、差旅费、通讯费、业务招待费等
	9174.2

	2018.7.9
	开发部
	府耀宗
	差旅费、通讯费、交通费、业务招待费等
	12906.25

	2018.7.9
	成本部
	李荣生、王微微、张久龙、张德明
	福利费、通讯费、交通费、汽油费等
	2957

	2018.7.9
	工程部
	刘福春、居仁君、李海涛、朱伟伟、张雅芳
	福利费、业务招待费、通讯费、交通费、汽油费等
	6916

	2018.7.9
	综管部
	赵丹丹、刘玲、李海东
	福利费、差旅费、办公费、通讯费、交通费、汽油费、房屋及物管费等
	18423.16

	2018.7.9
	营销策划部
	吴春华、王丽、葛成林、陶冶丹、赵丹丹、朱海超、齐志辉、杨志敏、苏发东、于亚飞
	差旅费、低值易耗品、通讯费、交通费、维修费、工服清洗费、福利费等
	54566.94

	2018.7.9
	设计部
	赵智成、康选峰、胡建洲
	业务招待费、办公费、通讯费、交通费等
	1915.57

	2018.7.9
	高管部
	年有增、赵丹丹、刘玲
	差旅费、业务招待费、通讯费、交通费等
	20656.9

	2018.7.27
	工程管理部
	刘福春、居仁君、李海涛、朱伟伟、张雅芳
	福利费、差旅费、通讯费
	12090

	2018.7.27
	高管部
	赵丹丹
	差旅费、业务招待费、办公费、通讯费
	41001

	2018.7.27
	财务部
	郝丽娜、吴建平、邵世侠、程小娇、郁春燕
	福利费、差旅费、业务招待费、办公费、通讯费、交通费
	8210.1

	2018.7.27
	开发报建部
	府耀宗
	业务招待费
	2560

	2018.7.27
	综管部
	赵丹丹、刘玲、李海东
	福利费、办公费、通讯费、交通费、汽车维修保养
	5267.5

	2018.7.27
	成本管理部
	李荣生、王微微、张久龙、张德明
	福利费、差旅费、业务招待费、通讯费
	3303

	2018.7.27
	营销部
	吴春华、王丽、葛成林、赵丹丹、朱海超、杨志敏
	通讯费、交通费、业务招待费
	10831.08

	合计（元）
	210778.7


8.项目公司与售房渠道公司的合作

    2018年7月，项目公司已与苏州双拓房地产经纪有限公司、苏州房小宝信息技术有限公司，上海锐房网络科技有限公司、苏州汇易有家信息科技有限公司办理了资金共管账户，由项目公司监管上述四家售房渠道公司的资金账户。

[image: image36.jpg]


[image: image37.png]oetore s




项目公司与苏州房小宝信息技术有限                     项目公司与上海锐房网络科技有限

公司的签约申请书                                       公司的印鉴卡

[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]



项目公司与苏州汇易有家信息                         项目公司与苏州双拓房地产经纪              科技有限公司的印鉴卡                                  有限公司的印鉴卡

附件一：变更建设工程规划许可证（一、二、三期）
[image: image40.png]LRIl
Big TRMXIFANE

e (A BHENREEHRAT

wemaan | FH2I0-W—0@iER—MIE

suen AR

S
nenn | [
e L2
HERMEER ﬂ;m‘\a
SRBEBTET WA

1RIE (RIEARSHEN S WI5E) F
WHEALE, BEE, FRETEFANY
MRER, B 1) omsenne s

200 07 1 13 RHHEERARL 1T DRI
RE IR MR y
ooty 3.7

wmnﬁnﬂ
M v ar

@m&g@%ﬁg

CgE®

HFBIR

By

. RERGHSBYERBHGIRE, RRTRTARSRUER

ERRIE.

. RMEEETRATABETITRN, WRETLD.

REAFNLIT, KENSRETFOUETE,

| RO RUZEBREARERAE. ROHE (PA) HRER

ER.

5. FEHRMESHEQRENRGINE. SEERARBERR

ER





[image: image41.png]P T AT TR R R A B b R P

W8 FMR(2018] A H FH01095

Rl T E AT A )
r=P-2 o PrHE2016—W6— 65 it — LI
Bt A
s BERIATEINE3165. TAT A, THER T804 15FH K

WA ESESATERILE RN EYE (2018) 0535

25, AENUEE, RERED
L (D) B SRR (2) R RS A AR R AR T RREE (D) PR
ey, AARTEREIEET () KERHSMERERE.
0. AR S 25 5 320506201600234 S 18 TIRH S T S R AT 83174, 66T KA 83
165, 74P H K, HEREI IR 24804, 15F IR K. .
iR
b3
B
i3
i
i3
B
SRR R
20184077 16
%
b

IR TTAT B o it R A Bt 0

X8 HIR2018] B HEFEI0TF

BB MBI RAR

WA &5 FH12016—W6—6S ik —FA TR

i e AR

yr— HARITIN128630. 924K, THERHEIN24034. 14FHH

BINT

FREEHATERLR KMAHEREFE (2018) 0535

e cibpeaper)

bl

i MY, AkRa:

# . (1) “‘Fﬁhﬁﬂﬁwa%—}iﬂ% (2) MESHFEEMAE (D) MERDERITHIEE (

4) P mﬁ%’a‘d?ﬁ , #MZEIE BUEN EHRAE (5) J1i—A4ETR R SIS EE (6) 84, 278,

364081530 n"ﬁ&r’ﬁ!ﬁ%é
2 ,{EF ﬁ*’fazoaoszowoo?d%,éi&:ﬁ%iwmc—hm L HIE R 128551, SIF AR L

08530, 923, AV SRR B 124033, 78T KA 9124034, 14 K.

?"}}]Tﬁ ﬁflﬁﬁittﬁ
,20184"0(5 165

%

SN

73PN T AT B Stk R s e 2 A

X5 FHR[20181FH L0111
—
Rl E=R ) B IRAR
TIEEA 7 7532016 —%6—6 si&i}& ﬁﬂIiFE
BiRihA AR

B, RBLTE, BEAFN.

Lo Q) Mm-S T HEMBE 2) MEMERIHIAE (3) KEHNEREHIAR, PR

GiE BRI (1) KRR AR

2. AN ERSEE320506201600243 S % IR0 R R

LASTR, WWRRWERRRE4379. 15F KT E,

1 YIHIIN28568. 2877 K4 792858

T)!I*"Mﬁﬂtﬁ

P
T

i

2018—%—07)3 IGB

SN TR B 48R

TR R E R
me, BINSFEEE (2018) 0535

Bk FMERRERAT WR | BRHEE | 24029475 AR
DA p A Al EARGERAR i | FERSER | 16321828 TAK
R L 54k 2016-W6-06 SR i | FiamR | 77543.26 FAiK
Lyl i 2016-6-06 SR H MR REE

Ry REE (2016) 028 §. RIMFREEHE (2016) &5
045 2. RILHRETHE (2017) 014 5. RIHREEH

2 (2017) 025 5 ]
s e | S 320506201600234 5 (—f1), HPE 320506201600242
BB TR ARERS | o~y sz 32050620160043 5 (ZH0)

HEXEH SIS RFRAEF LA (2018) 0535

BARTHRTRAYREANAS

BEU RN IR R PR PR A TSR 2016-NG-06 S 1B BB REE, BHREN
BNERANEE, BAE ARy R,
IFRIE.
B
yich
=3
il .
< , 2018425 A 18
% FETIYREN, iR, RSN EHRIERTES GFEHE.
)‘E‘E





[image: image42.png]s NI
BRTRMKIFANE

s ¥

HERE DN | s pmmrnman
RORRER | HH2010-Vo-0S NI
EREE s

dwnn | [GEERER S
SEEERES 12403414 F Y

RIE (REARKIER S RNE) ¥
m+&ME, EEK FRRIEFEHY

2007 06 1 o0 DA EAREA 5

RUBR, WA S
]

o0 05 31 AR
BRI (N

EEEG A
prosess

[

RERROTTRE LN

ERA AR e,

SMBOETSTRG X

EFRR

— KERGHSRUTHBGITE, TRTHLLLNIER

BERIE.

AMAFEGTRAEATATERS, SRR

RERENEFT, FEOSTRTFAMELE,

WY RYETBREAREREE. RRBE (A ARER
REB.

. KEARHBSHEBRENXIHOE, SEERARGHRY
EN





[image: image43.png]TR A A A L

8 AR08 EHF 01108

L P EIREATRAT

BB F2016-T—6BIBR—HIR

[ R

B 128530, 92T A7k, SHAHRRTNIZA03, PR

PURREERATEERY  RIUIEEEERE (2018) 053%

EEEEEEE

il PEEE, AR

1o () RO ARENE () BESMTEEMEE Q) WEMBTANA AT
o WIHERIEN, TR BT (5) Ih—FRE ERIHRE (6) 84, 27
T ORI RIS

2. S AR 0506201600242 U TRELRIVETTIE SRR 28561. 81T A4
20530 P F K SRS 121038 18T 20N, 1K

Pea





[image: image44.png]g \RIEHIE

B TIEMXFAHE
| BEW 2050626160024

1B (FEARKMEMS UL %
Wi, ARG, ARRTERANS
ﬁtIJ;;k' ﬂﬁ&lﬂ:ﬁe 2017 4 03 A 16 BHAREWRARLS

ey | R,
REEMAIOEE RIS 1R - e

w0 1)

ML AL | pEmsERAR
WRMEEH H2016-Wo—6S =M LR

[ XE! KRR

wese mmneTEO L)
%

HERMEER # W
Rt

SRAORRE TR

20 07 16 A
AEADERLRE

EREN S R E R, R TRTSRS MR

EREE.

FMAFERTREERTE TR, HREHLG.

FBETENXAT, FENETLTFAMELE.

WY RUERBREARTRAE. TR DA HRER

nEB.

. AERRHESHEERENRECERE. SRERA PSRN
n.





[image: image45.png]AT AT B RIS Tl e 4

X8 FRL0BIEEFROIIG

sk SRR AT)

MBAH HH016-To—6 =112 -

FL smammhsﬁy
BUREEHATHERS  RUERERE Q0 0595

BeA il

H S 137975

iR

B, ERHEE, AR,
L O SATSIT R (2) SR AT (R (0 MRBHSILE R, %
FRBMITGH (1) (ERRH IR
20 TR S320506201600243 % 18 1 T FEAVUVE T i85 DU 2890 28T KE 2858
LASERE, HRRABRERI 1379, 1F R,

ARG
- WisEAGE

£





附件二： 不动产登记证明
[image: image46.jpg]A B = B AZIE

W (P EARAA BE) Fik
ik,

HRA A EARAALBRA, 5
P A i g

6 12 49 A HE U] B 7) 4 3 E AL A

KERFR, By SR,

RV E T OIES o
005271760




�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








13

