2019年12月监管报告


光大信托光大·海润29号集合资金信托计划
2019年12月监管报告

项目名称：光大·海润29号集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：张春昊  高小萌
日期：二零二零年一月六日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


3项目五证办理及施工进度情况
2
3.1项目五证办理情况说明
2
33.2项目2019年12月施工进度情况


33.3项目2020年1月施工计划


64印鉴使用情况


5合同签订情况
8
6项目销售情况
9
7资金情况
9
7.1资金流出情况
9
127.2资金流入情况


127.3资金结算


14附件


14附件一 银行对账单


附件二 各月资金流出分类情况表
21
附件三 标的项目鸟瞰图
22



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：深圳磐盈实业有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·中南集团：中南控股集团（上海）资产管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况
（一）项目简介

标的项目位于恒大集团控股子公司前海君临实业发展（深圳）有限公司建设的恒大天璟大厦项目，地址位于广东省深圳市南山区南海大道和登良路交汇处。恒大天璟项目用地面积10447.84㎡，规划总建筑面积122510㎡，其中地上规划建筑面积117010㎡，地下规划建筑面积5500㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，使用期限至2055年12月30日止。

标的项目具体范围为恒大天璟大厦A座（北塔）24-45层（其中27、38层为避难层）公寓，共20层345套（项目公司将其重新规划合并为144套）。项目已开发完毕且完成初始登记，项目公司已于2019年4月末开盘销售。
2重大事件披露

标的项目于2019年4月下旬正式开放参观，对外开放的区域包含35层售楼处展示接待区、34层A、E、F户型精装修样板房；于7月中旬对外开放25层LOFT户型精装修样板房参观。

截至2019年12月31日，标的项目已有102套物业被认购（约45套物业的购房客户已缴齐房款），当前已被认购的房产总价值约7.69亿元。

（转下页）

3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理已完成。

项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2016-6-8日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2014-12-18日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2017-3-8日核发

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2016-4-7日核发

	预售许可证
	——
	已于2017-4-25日核发

	项目开盘
	——
	已于2019年4月开盘销售


3.2标的项目2019年12月施工进度情况

项目公司恒大天璟39-45的分户墙体拆除工程于2019年12月动工。
3.3标的项目2020年1月施工计划

2020年1月项目公司将继续进行39-45的分户墙体拆除工程并完成39-45层消防改造，向消防大队提交相关资料手续，启动消防验收工作。
(转下页)
标的项目现场照片（2019年12月31日）

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



1、标的项目外立面                                        2、展示中心
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]|

“"l

5

-
\ Fc

L




3、样板间                                               4、样板间
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



5、样板间                                               6、样板间
标的项目现场照片（2019年12月31日）

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



7、39-45层施工现场                        8、39-45层施工现场
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



9、39-45层施工现场                                   10、39-45层施工现场
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



11、39-45层施工现场                                 12、39-45层施工现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。

2019年12月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-12-3
	公章
	《双子湾项目A座电梯厅贴膜工程采购及安装合同》的用印申请
	《双子湾项目A座电梯厅贴膜工程采购及安装合同》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-5
	公章
	《双子湾全家福拍摄合同》的用印申请
	《双子湾全家福拍摄合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-12-6
	公章
	法人授权委托书的用印申请
	法人授权委托书
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-9
	公章
	《监管协议之补充协议》的用印申请
	《监管协议之补充协议》
	——
	朱磊磊
	张春昊

	2019-12-9
	公章
	工程结算申请表、结算报告书的用印申请
	工程结算申请表、结算报告书
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-9
	公章
	工程竣工验收单的用印申请
	工程竣工验收单
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-9
	公章
	样板房室内装修工程结算申请表、结算报告书的用印申请
	样板房室内装修工程结算申请表、结算报告书
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-10
	公章
	恒大天璟房屋更名审批表、具结书的用印申请
	恒大天璟房屋更名审批表、具结书
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2019-12-10
	公章
	服务零售结构调查问卷的用印申请
	服务零售结构调查问卷
	行政部
	刘春慧
	张春昊

	2019-12-16
	公章
	《恒大天璟玻璃幕墙改造费用分摊协议》、《服务协议》、收款确认函的用印申请
	《恒大天璟玻璃幕墙改造费用分摊协议》、《服务协议》、收款确认函
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-19
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2019-12-25
	公章
	恒大天璟A座31-45层移交函的用印申请
	恒大天璟A座31-45层移交函
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-25
	公章
	员工转正通知的用印申请
	员工转正通知
	行政部
	刘春慧
	张春昊

	2019-12-25
	公章
	微信认证申请公函的用印申请
	微信认证申请公函
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-12-25
	公章
	《劳动合同》的用印申请
	《劳动合同》
	行政部
	刘春慧
	张春昊

	2019-12-25
	公章
	《建设工程设计合同设计人变更协议》的用印申请
	《建设工程设计合同设计人变更协议》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-26
	公章
	《摄影摄像拍摄合作合同》的用印申请
	《摄影摄像拍摄合作合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-12-27
	公章
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》（红安丽达）的用印申请
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》（红安丽达）
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-27
	公章
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》（森钢）的用印申请
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》（森钢）
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-30
	公章
	给中原地产的确认函的用印申请
	给中原地产的确认函
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-12-31
	公章
	《双子湾A座39-45F室内结构改造工程施工合同》的用印申请
	《双子湾A座39-45F室内结构改造工程施工合同》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-31
	公章
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》的用印申请
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-12-31
	公章
	《双子湾A座室内精装修工程（铸管材料）采购合同补充协议》的用印申请
	《双子湾A座室内精装修工程（铸管材料）采购合同补充协议》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊


（转下页）

5合同签订情况
2019年12月期间，项目公司共计签订合同12份，详见合同签订情况表：
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（万元）
	签约日期

	1
	深圳地标建筑材料有限公司
	《双子湾项目A座电梯厅贴膜工程采购及安装合同》
	双子湾项目A座电梯厅贴膜工程所需3M贴膜设备采购及安装事宜。
	5.28
	2019-12-3

	2
	深圳韩城名匠婚纱摄影有限公司
	《双子湾全家福拍摄合同》
	乙方为甲方双子湾项目购房客户拍摄全家福
	5.064
	2019-12-5

	3
	中南控股集团（上海）资产管理有限公司、上海南璟企业管理中心（有限合伙）、朱磊磊、北京康正宏基房地产评估有限公司、光大兴陇信托有限责任公司
	《监管协议之补充协议》
	监管协议之补充协议
	——
	2019-12-9

	4
	深圳市中恒智汇贸易有限公司
	《恒大天璟玻璃幕墙改造费用分摊协议》
	恒大天璟A座1楼部分玻璃幕墙改造费用分摊协议
	10
	2019-12-16

	5
	耿吉明
	《劳动合同》
	
	
	2019-12-25

	6
	江苏杨安工程咨询设计有限公司
	《建设工程设计合同设计人变更协议》
	原《南油项目A座24-45层室内精装修工程机电设计》合同设计人变更。
	11.25
	2019-12-25

	7
	深圳市斑驳影视传媒有限公司
	《摄影摄像拍摄合作合同》
	乙方在2020年1月10日为磐盈公司年会提供摄影摄像服务
	0.45
	2019-12-26

	8
	深圳市红安丽达金属工程有限公司
	.《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》（红安丽达）
	按钢结构深化图及预算清单进行钢结构夹层样板工程施工
	7.4157
	2019-12-27

	9
	深圳森钢重型钢结构工程有限公司
	2.《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》（森钢）
	按钢结构深化图及预算清单进行钢结构夹层样板工程施工
	8.2025
	2019-12-27

	10
	深圳鹏润建设集团有限公司
	《双子湾A座39-45F室内结构改造工程施工合同》
	39-45F室内墙体拆除及结构改造
	73.805164
	2019-12-31

	11
	北京天基新材料股份有限公司公司
	《双子湾A座钢结构夹层样板工程施工承包合同》
	按钢结构深化图及预算清单进行钢结构夹层样板工程施工
	4.936481
	2019-12-31

	12
	深圳市新星联合管道有限公司
	《双子湾A座室内精装修工程（铸铁管材料）采购合同补充协议》
	就原合同货物名称、规格型号、单位、数量、单价等调整内容签订此补充协议
	17.02728
	2019-12-31


（转下页）

6项目销售情况
截至2019年12月31日，根据项目公司提供的销售台账，项目已取得可售套数共计345套，可售面积共计26411.12㎡；已售套数共计102套，其中认购套数102套，已售面积共计8020.46㎡，占已取得可售面积的30.37%。累计售出合同总价76, 907.23万元，其中认购合同总价76, 907.23万元；累计收款额46,793.87万元，其中认购收款额46,793.87万元。
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	102
	8020.46
	76,907.29
	46,793.87

	总计
	102
	8020.46
	76,907.29
	46,793.87


7资金情况
7.1资金流出情况

2019年12月监管范围内资金流出总额共计3,900,418.11元，其中工商银行出款共计726,720.48元，光大银行出款共计3,173,697.63元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。
（转下页）

2019年12月资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	深圳丹健环境艺术设计有限公司
	设计费
	240,000.00
	2019-12-4
	工商银行
	设计费

	2
	深圳华商财务代理有限公司
	代理服务费
	7,200.00
	2019-12-4
	工商银行
	管理费

	3
	深圳市禾籽花艺有限责任公司
	绿植
	660
	2019-12-4
	工商银行
	管理费

	4
	深圳市蓝博环境发展有限公司
	消杀服务费
	8,400.00
	2019-12-4
	工商银行
	管理费

	5
	圆点装饰设计工程（深圳）有限公司
	软装款
	88,680.00
	2019-12-4
	工商银行
	工程款

	6
	深圳市南山区鹏盛清洁服务中心
	垃圾清理费
	4,800.00
	2019-12-4
	工商银行
	管理费

	7
	深圳丹健环境艺术设计有限公司
	设计服务费
	311,134.50
	2019-12-4
	工商银行
	设计费

	8
	深圳市安美恒环境技术有限公司
	生活服务
	5,410.00
	2019-12-4
	工商银行
	运营费

	9
	胡锐
	备用金
	25,640.00
	2019-12-6
	工商银行
	管理费

	10
	中国电信股份有限公司深圳分公司
	电信204901601
	1,029.50
	2019-12-6
	工商银行
	运营费

	11
	待报解共享收入
	代理国库税收收缴
	14,502.48
	2019-12-6
	工商银行
	税费

	12
	深圳市恒之博贸易有限公司
	复印机租赁费
	1,667.00
	2019-12-9
	工商银行
	运营费

	13
	深圳市合意联创科技有限公司
	电脑款
	4,505.00
	2019-12-9
	工商银行
	管理费

	14
	胡锐
	采购款
	13,092.00
	2019-12-9
	工商银行
	管理费

	15
	邢晓珊
	差旅费－备注：快递费
	535.00
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	16
	邢晓珊
	差旅费－备注：招待费+加油费
	8,328.83
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	17
	邢晓珊
	差旅费－备注：交通+办公费+福利费
	3,576.02
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	18
	邢晓珊
	差旅费－备注：装电脑费用
	200.00
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	19
	谢振兴
	差旅费－备注：餐费
	53,000.00
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	20
	陈史
	差旅费－备注：交通费
	245.60
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	21
	朱磊磊
	差旅费－备注：食品
	197.35
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	22
	朱磊磊
	差旅费－备注：交通费
	977.00
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	23
	朱磊磊
	差旅费－备注：餐饮费
	22,577.68
	2019-12-19
	光大银行
	管理费

	24
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	其他－备注：广告策划
	58,500.00
	2019-12-19
	光大银行
	营销费用

	25
	深圳市安美恒环境技术有限公司
	其他－备注：清洁服务费
	36,000.00
	2019-12-19
	光大银行
	运营费

	26
	深圳市鼎和诚商贸有限公司
	采购酒水费用
	82,948.00
	2019-12-20
	光大银行
	管理费

	27
	第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司深圳分公司
	11月物业服务费
	230,107.23
	2019-12-20
	光大银行
	运营费

	28
	深圳市第一太平戴维斯物业顾问有限公司田面城市大厦管理处
	11月物业服务费
	38,680.94
	2019-12-20
	光大银行
	运营费

	29
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	2019.11.4-2019.12.3花卉月租费
	2,325.00
	2019-12-20
	光大银行
	运营费

	30
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	11月花木租摆费
	2,308.00
	2019-12-20
	光大银行
	运营费

	31
	深圳市最派文化传播有限公司
	自媒体推广费
	10,000.00
	2019-12-20
	光大银行
	营销费用

	32
	顺丰速运有限公司
	付11月收派服务费
	418.00
	2019-12-20
	光大银行
	管理费

	33
	深圳市恒之博贸易有限公司
	付11月6台打印机打印费用
	3,435.00
	2019-12-20
	光大银行
	运营费

	34
	深圳市南山区怡景新水店
	11月饮用水费
	2,510.00
	2019-12-20
	光大银行
	管理费

	35
	耿吉明
	财务报销－备注：费用报销
	720.96
	2019-12-20
	光大银行
	管理费

	36
	深圳市启城商务咨询有限公司
	退诚意金
	100,000.00
	2019-12-20
	光大银行
	退款

	37
	胡锐
	差旅费－备注：费用报销
	8,039.02
	2019-12-20
	光大银行
	管理费

	38
	胡锐
	差旅费－备注：交通费
	190.00
	2019-12-20
	光大银行
	管理费

	39
	深圳房友圈网络科技有限公司
	代理服务费
	240,505.00
	2019-12-23
	光大银行
	营销费用

	40
	深圳市美墅信息网络有限公司
	服务费
	437,500.00
	2019-12-23
	光大银行
	营销费用

	41
	美联物业代理（深圳）有限公司
	服务费
	1,350,203.00
	2019-12-23
	光大银行
	营销费用

	42
	深圳市美墅信息网络有限公司
	服务费
	428,192.00
	2019-12-23
	光大银行
	营销费用

	43
	胡锐
	差旅费－备注：采购费
	21,974.00
	2019-12-23
	光大银行
	管理费

	44
	胡锐
	借款－备注：备用金（活动包装）
	16,000.00
	2019-12-26
	光大银行
	管理费

	45
	深圳市韩城名匠婚纱摄影有限公司
	艺术摄影费
	13,504.00
	2019-12-26
	光大银行
	管理费

	总计
	3,900,418.11
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

截至2019年12月31日，共出售物业102套，回款金额46,793.87万元。 
7.2.2其他资金流入

本项无。
7.3资金结算

7.3.1保证金退还情况

本项无。
(转下页)

7.3.2各账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年12月31日，项目公司资金账户余额总计30,670,079.77元，账户余额见下表。

截至2019年12月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司深圳滨河支行
	4000040209200336825
	19,469,451.69

	2
	中信银行深圳市民中心支行
	8110301014000458501
	56,248.62

	3
	北京银行深圳软件园支行
	20000041092900029450558
	0.00

	4
	中国光大银行深圳滨河支行
	38970188000173001
	11,144,379.46

	总    计
	——
	30,670,079.77


附件

附件一  银行对账单
[image: image1.png]T E TR 2T TRk

P4 YIS T S AT R B[R 20194 12H B 2020401 1
| 3al 4000040209200336825 _ FF PHRAT: IRYINEA L 17 ik i3 RMB Hfir: b
BE | FEs #E Breh | Fhel| A8 [NAEE| AAPE
T.000,000.0 55965391 [021456655%] 7y
-~ X L e
20191203 [0 1k 0.00 B B 1093369 LEETH
Cororm N 5:456,539.1 (7559201809 [N TEIT BT Z AT
20191204 [0 kit 24000000 [0.00 B T Jamam
S, 5 i oL ¥
oro1208 o P 20000 Jooo .7.440.m| ;;.Sb. 79531 ij T TC I
4 4 5.448.679.1 4000040409 AT AFT 1€ 2 11 B o1
20191204 [0 s 66000 J0.00 B S
L ——
20191204 [0 LEY S 44 8,400.00  0.00 :'M"ZWI :333303263 \T"/ﬂ‘:“; BRSO
45 5 5.351.599.1 [4000103009] P TR T (.
oo1204 |0 B 08000000 i 100160901 |41 17z ]
01012 — 5,336,799.1 [400002740 | PRI 1 L X TR
20191204 0 EEE 480000 [0.00 B 00605476 |85 s
" 5035664 6 [7559201800 AU RO ILZ AL
20191204 [0 i 31113450 [0.00 B T A
m 50302546 (1101454787 RO B TR TR
20191204 [0 6 i 541000 [0.00 B oot e
— 000000 5030 2576 [ 0222080907
20191204 [0 5% 0.00 o ., 1000316987 B
50076125 (6212261903 -
20191206 [0 25,640.00  0.00 B 003936071 kS
o012 5 o [9:003,355.1 4000020419 TG e (AT L]
20191206 [0 4204901601 102950 [0.00 5 oosianl |
20191206 [0 R B Rt 1450248 [0.00 .
+ " [9.048.872.6 [400003001 1| T &l L AL 11 oA DN 73
20191208 [0 {7 FPOSHA 0.00 59,790.00 lo 2001431 b
+ N [9.088.732.6 [400003001 1| 7T TH L. 8 A1 LR DN 73
20191208 |0 HLT RPOSILA 0.00 39.860.00 | ootz |ir
65.6 DRI T T2 T B
20191200 |o LR 166700 |0.00 19.087,065.6 1824014170 ,/tiﬂ\ T T B 5% A1 P
9 1010196 27
- 19.082,560.6 | 1101481464 TR 77 & K CIFHE 11
20191209 |0 i 450500 [0.00 o 001 e
o 5069965 (6212261903
B 2. £
20191209 [0 SR 13,092.00 0.00 lo 003936071 i
P 6.000,000.0 [15.069.468. [4000040209 Tk 26 A 50 (oAbl 11
20191209 |0 R 0.00 0 169 1200375671 [PRL2Y i)
; N 15,969,451 [400003001 1| 76 1. 8 AT LRBIN T 73
20191210 [0 HLT RPOSILA 0.00 899.983.00 | oot |f7
Corora » 16,369,451 [3000040209[ T8 AT CTRAD) 7
20101210 [0 ik 0.00 500.000.00 | oosyscnt |
& 3.000,000.0 |19.469,451. [6236682160] .
20191210 [0 i 0.00 o 6o 1001666669 T
o EmA 72672048 2o T Lsagm g*”% 4696599.17





中信银行电子对账单

[image: image2.png]MErs Wt
S A/C. Statement

# 21101

Subject

b YA LA AR F

Name

k5 8110301014000458501 it AR T 5

A/CNo. Currency Page

&5 H# B AT BT ZLES FAES WEGR P4 167 &8 BRI EH £l
TranDate C. T.No CertificateType CredenceNo Particulars Counteparty Debit Credit Balance

20191221 BAT00029521027 0 HELENK 54497.43 56248. 62





光大银行电子对账单截图

[image: image3.png][ ank HEXARG B

ook EVERGRGHT B Tanine

kS OEKES XhEER HEER EMES S8

A HEEE: SERS-SFLEZS AR RERME: BT
Lz Ak (7}
L L]
kS | ZHEH A TIRIRS ZHeMm WEIRS Rk AEFR et iﬁ/\ %
002/ B
0871314589 2019-12-26 | BSTTLEL | 38970188000173001 16,000.00 | 6212261903003936071 HRE B
m
N 002/ W
0871200275 2019-12-26 | BS{TLEL | 38970188000173001 13,504.00 | 757557952870 Wﬁ\z}gﬁg\gg EAEEE MR 5
BRSARA £ y
» - . 002/« | 1]
"
0872636876 2019-12-23 | BSTTLEL | 36970188000173001 240,505.00 | 41005000040032877 RS /\@’éﬂ HIBRSE | HE B
wARAT Z =
o - 002/
0872359775 2019-12-23 | BSTiC3L | 38970188000173001 1,350, 203.00 | 41008900040066402 ERORE OF | pem | ppm [y
Hib HRAR £ )
002/ L]
w5
0872317294 2019-12-23 | BS{Ti(5% | 38970188000173001 428,192.00 | 7441410182603598000 iéﬁ;ﬁ\%@% B5® B N
AR = :
[——— 002/
0872294526 2019-12-23 | BSTTILHA | 38970188000173001 437,500.00 | 7441410182603598000 /miﬁgﬁ;ﬁ%@% BE® B
- m
=ig-5 | ©
0878970385 2019-12-23 | B&T:[#% | 38970188000173001 21,974.00 | 6212261903003936071 A B E N
m s
. N 002/ ==
.
0878923666 2019-12-23 | FS{TLEL | 38970188000173001 13,504.00 | 757557952870 ””ﬂ”%m/@g” A& i
HBARAT W
— 002/
0875067937] 2019-12-20 | BS{TiC5% | 38970188000173001 82,948.00 | 41026700040045564 g;fgﬁﬂ ’“mg* 2 sy
m
——
0875024747 2019-12-20 | BS{TCEL | 38970188000173001 230,107.23 | 755917849810601 “Hgﬂﬁ&” i
[

(H35E] Hem/ARR] (W) (b5 [T—m1 [BE




[image: image4.png]Eank taaxas | Qos
RS RHE HEER EHRS RE
A HEHE: SERE-OMEZH K

Lz Ak 7]
_EHERER L]
R somis  zmEm mmmm 8IS =5a8 WIS mms [ F
i EmLERs 0 L
Bl (3255 000874986647 2019-12-20 | F5{T'[3L | 38970188000173001 38,680.94 | 812782573610001 ey il
220) m W
Ezes 2019. 1. 4-20{ 002/ 5
B (325 000874936859 2019-12-20 | BS{TC#K | 38970188000173001 2,325.00 | 1101164580402 19. 12. 377 | PFER E

» | B Rl W o« g
s 002/
Bl (3255 000874915637 2019-12-20 | ¥5{Ti[%L | 38970188000173001 2,308.00 | 11011645804002 nﬁagqg); B £
) m
EiEd S o | 002/
5l (3253 000874880960 2019-12-20 | FSFTiCHL | 38970188000173001 10,000.00 | 44201503500052553246 ””ﬂ”ﬁ;ﬁ@M%ﬁ BREET | g 3]
), [GAS] 4 W )
e sz 002/ ES
B (325 000874847135 2019-12-20 | BTiC4K | 38970188000173001 418.00 | 4000025319200395130 | JREEEHMAT ’Jll%ﬁgdﬁﬁh’z i1 :
) m
e —— o S
B (35 000874818761) 2019-12-20 | FTiCAL | 38970188000173001 3,435.00 | 1824014170010196 im?ﬁnr;fgﬂgﬁ EMUITENE: | B @
) = A il
Eied = N 002/ N
B (3253 000874783225 2019-12-20 | BSTiCAL | 38970188000173001 2,510.00 | 3a7i20100100003641 [ PNTPALRAARER UALAK | gy L3
) K = & e
e 55 RE — &) 002/
i (325 000874720692 2019-12-20 | B4TiCHL | 38970188000173001 720.96 | 6222034000007581188 BE6R i BAR | PRE
joai] # m
EdEd o 002/
B (3255 000874626200 2019-12-20 | F5{T[EL | 38970188000173001 100,000.00 | 773159539321 iﬂ\ﬁ;ﬁgﬁi%=@ BiEEE | ME
2] = m
Ezes ZifkEE—& | 002/
E!;;TEE 0871417506 2019-12-19 | FS{TCEL | 38970188000173001 §,039.02 | 6212261903003936071 H i S%E BE
i} . -

(H35%E) DHep/som] (B [F—f) [T—m1 [EE




[image: image5.png]Eank taaxas | Qos
RS RHE HEER EHRS RE
A HEHE: SERE-OMEZH K

Lz Ak (7}
L]
ZHEH | 2HRE TIRMRS ZHEH Levis] Rk AERR %
b B
(325354 (000870642025 2019-12-19 | FE{TICEL | 38970185000173001 58,500.00 | 0202100363809 R R
o = %4
ERTERL IR BT
(3Z5Hf (000870636664 2019-12-19 | B5TICEL | 38970188000173001 36,000.00 | 1101454787006 TEARERL 5
m =l #
» | RAE I « | in
%, 772 (000870532101 2019-12-19 | F&{TiCH, | 38970188000173001 58,500.00 | 0202100363809 EELamR B
2R 48 ES
FAE I——
P, S7FE 000870474004 2019-12-19 | $&T3(E; | 38970183000173001 36,000.00 | 1101454787006 ”””‘TX’FTE% Iy
P o ]
ERTERR L]
(325 (000870430602 2019-12-19 | B5{TSCHk | 38970188000173001 535.00 | 6222034000018464119 iz} ;
I
ERTERL L]
(32B5% (000870375061 2019-12-19 | BEFTH% | 38970188000173001 190.00 | 6212261903003936071 B
m
ERTERR @
G255k 000870344272 2019-12-19 | B5{T:03% | 38970188000173001 8,328.83 | 6222034000018464119 b i
n [
e . . o e
(325 (000870321393 2019-12-19 | B5{TIC3L | 38970188000173001 3,576.02 | 6222034000018464119 ook |SEDAER | g
) Figg
ERTERk 5 =
dog . ZiRE— & 002/0F
(3255% (000870289574 2019-12-19 | B&ITH% | 38970188000173001 200.00 | 6222034000018464119 bilizs ] S
% EEEE  Bm
e ——
(BZB (000870235262 2019-12-19 | B5{TICHL | 38970188000173001 53,000.00 | 6212264000060047343 R ﬁﬁzﬁé’i' ‘gﬂ“g
m )

(H35%E) DHep1/Hem] [Em] [F—f) [T—m] [EE




[image: image6.png]Eank mms | Quex S

kS OEKES XhEER HEER EMES S8

A HEEE: SERS-SFLEZS AR #
Lz Ak 7]
1= L]
3 Znks | ZHEH TS ZHeMm WEIRS RAR §
égifﬁ) 00870149958 2019-12-19 | BS{T3CHE | 38970188000173001 245.60 | 6217232201004703912 l’gﬂlﬂ” B
e T, 7 5 5 002/
gy 000870121890 2019-12-19 | BS{F:CHK | 38970188000173001 197.35 | 6214867318150605 precs W
il S . s 002/F =
gy 0Q0BT0113746 2019-12-19 | BS{F:CHK | 38970188000173001 977.00 | 6214867318150605 prets ?rt]
e T, 7 5 002/F| <
gy 000870108162 2019-12-19 | BS{FCHK | 38970188000173001 22,577.68 | 6214867318150605 precs g
RN, 19 | garmsrar . - == EE-& |002/F R
Tl 000879956162 2019-12-19 | FSFTILH | 38970188000173001 22,577.68 | 6214867318150605 FRE T mme | mm
3]
[H35%E) DHep1/#4m] (B [F—m) (TR (& :
2%
O E Bl L
i
0 “rEEE” %’ EEESTE e IniEaaiee, PESANE: “HRRE FT &
= Japihe, on 3 +

B AR ATl S,
SEEE] “TET 175, RIRITENRE 22!

gy > RO TR AR

3. RERARKS, AR

SRR S B PIRS (R 8 SRS : TICPE 05013704 5




[image: image7.png]; [ ank FEEXRIT BRI [Raitts

ook EVERGRGHT B Tanine

RS

A HEEE: SERS-KFEE

R AMTRPEE  iesa )
Lt 2020/01/03 11:27:39 ;
KRG R ER 1
HATgS

PSRk B

T EEEE DIPEFR a5 ®s bt TR TRFRER REZH LB
B EREE RYIRETIEIRAS) | —R7FHM | 38970188000173001 | ARG 11,155,808.05 | 11,155,808.05 | 11,144,379.46 7:;
O EARPRE HAR IR AR 11,155,808.05 11,155,808.05  11,144,379.46 1%
SIS h S L

DIPEFR a5 ®s bt TR TRFRER REZH LB
$eH] GRED RELE - AR 11,155,808.05 | 11,155,808.05  11,144,379.46 3]
4
HHZ] BUR/EIA (B LT (T3 (R §
L]

EEARRTAEE v T #
"
(1] A
- 1 LR A 2
pEE > NS FHE SRR

ENAIR T AR IR S EE ERHES : FICP





附件二  各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2019年2月
	0.00
	5.44
	0.00
	7.00
	1.11
	0.00
	0.49
	0.00
	0.00
	0.00
	22.85
	0.00
	36.89

	2019年3月
	0.00
	306.50
	10.50
	9.74
	29.76
	0.00
	1.42
	0.00
	0.00
	0.00
	20.28
	0.00
	378.20

	2019年4月
	0.00
	277.74
	24.00
	35.40
	45.37
	28345.85
	1.65
	0.00
	0.00
	0.00
	25.11
	0.00
	28755.12

	2019年5月
	14942.40
	214.88
	0.00
	78.99
	14.57
	118.9
	1.98
	0.00
	19.69
	0.00
	35.84
	1.00
	15428.25

	2019年6月
	459.61
	258.52
	0.00
	486.24
	16.67
	1229.23
	3.77
	0.00
	58.00
	0.00
	81.21
	13000.00
	15593.25

	2019年7月
	10394.80
	159.45
	0.00
	58.94
	49.28
	0.00
	2.13
	0.76
	135.00
	10000.00
	421.47
	0.00
	21221.83

	2019年8月
	9425.12
	33.83
	31.11
	529.56
	30.45
	0.00
	3.15
	0.75
	380.00
	0.00
	33.22
	4000.00
	14467.19

	2019年9月
	0.00
	80.95
	0.00
	594.94
	24.71
	0.00
	2.81
	0.62
	132.9
	0.00
	22.28
	0.00
	859.21

	2019年10月
	15482.00
	87.34
	6.00
	673.07
	59.03
	0.00
	2.48
	170.37
	55.00
	0.00
	29.32
	3020.00
	19584.61

	2019年11月
	16405.82
	11.59
	13.35
	95.24
	58.13
	61.40
	3.57
	0.00
	0.69
	0.00
	31.78
	2036
	18717.57

	2019年12月
	0.00
	8.87
	55.11
	252.49
	30.02
	0.00
	1.45
	0.00
	10.00
	0.00
	32.10
	0.00
	390.04

	合   计
	67109.75
	1445.11
	140.07
	2821.61
	359.10
	29755.38
	24.90
	172.50
	791.28
	10000.00
	755.46
	22057.00
	135432.16


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件三 标的项目鸟瞰图

[image: image8.jpg]



备注：项目标的为恒大天璟项目A栋（图中左侧）办公楼24-45层。
�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








