民生信托-至信941号集合资金信托计划

2021年1月监管报告

项目名称： 民生信托三亚融创海棠湾项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王舒林

日期：二零二一年二月十日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	1

3项目五证办理及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2021年1月施工进度情况	3

4印鉴使用情况	3

5项目公司对账单查询情况	9

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：三亚青田旅游产业有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的三亚融创海棠湾项目，位于三亚市海棠湾镇，目前项目用地处于闲置状态，尚未施工。标的项目用地面积137275.04㎡，国有建设用地使用权出让年限为50年，使用期限至2064年12月31日止。项目分四期开发，一期已经建成并以长租和销售两种方式实现回款；二期、三期、四期都处于未开发状态，二期地块抵押给了中航信托股份有限公司，四期三土房（2014）字第16181号现已经抵押给浙金信托作为海南胜世实业有限公司融资的担保、四期三土房（2014）字第16184号抵押给农信社。康信君安负责监管三期的项目。

2重大事件披露

（1）关于项目公司资金使用情况统计：现项目公司任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银实现的对外支出均不需经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银实现资金对外支出情况。

（2）项目公司电子签章使用情况：目前项目公司多数部门采用线下实体盖章，但是其中招采部门签订合同采用电子签章。该问题已于2020年7月10日汇报给民生信托，由于尚未涉及到被监管地块的招采事项，根据民生信托领导指示，暂不予特别处理。

（3）项目公司向（万宁市农村信用合作联社为代理社，三亚农村商业银行股份有限公司，琼海市农村信用合作联社，陵水黎族自治县农村信用合作联社，海南白沙农村商业银行股份有限公司为成员社的社团）贷款总金额50000万元，现剩余15750万元尚未偿还。其中对该笔贷款以四期三土房（2014）字第16181号和16184号土地做第一顺位抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。原贷款期限是从2017年6月20日至2020年6月20日，后项目公司将贷款期限延长至2021年6月20日归还，贷款固定年利率7%。贷款展期完成之后，项目公司进行了担保变更申请，拟将原担保变更为以四期三土房（2014）字第16184号土地做抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。完成解押之后的四期三土房（2014）字第16181号预将其抵押给浙江信托作为海南胜世实业有限公司进行融资的担保，上述事项已经办理完成。

（4）项目公司向（万宁市农村信用合作联社为代理社，三亚农村商业银行股份有限公司，琼海市农村信用合作联社，陵水黎族自治县农村信用合作联社，海口市农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司，儋州市农村信用合作联社，东方市农村信用合作联社，保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社，屯昌县农村信用合作联社，昌江黎族自治县农村信用合作联社为成员社的社团）贷款总金额50000万元，现剩余22500万元尚未偿还。其中对该笔贷款以四期三土房（2014）字第16181号和16184号土地做第二顺位抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保，三亚盘龙置业发展有限公司持有的项目公司20%的股权做质押担保。原贷款期限是从2017年6月26日至2020年6月26日，后项目公司将贷款期限延长至2021年6月26日归还，贷款固定年利率7%。贷款展期完成之后，项目公司进行了担保变更申请，拟将原担保变更为以四期三土房（2014）字第16184号土地做抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。完成解押之后的四期三土房（2014）字第16181号预将其抵押给浙江信托作为海南胜世实业有限公司进行融资的担保。上述事项已经办理完成。

# 3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理，目前仅取得土地的不动产权证书，项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证尚未取得，也未收到相关考核时点信息。

截至2021年1月项目五证办理计划及进度情况

| 五证 | 考核取得时间点 | 实际进度 |
| --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | —— | 已于2014-12-16日核发 |
| 建设用地规划许可证 | —— |  |
| 建设工程规划许可证 | —— |  |
| 建筑工程施工许可证 | —— |  |
| 商品房预售许可证 | —— |  |

3.2项目2021年1月施工进度情况

截至2021年1月31日，标的项目仍尚未开始施工，现场处于停滞状态

标的项目现场照片（2021年1月）

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年1月印章使用情况表（非合同类）

| 日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料 | 申请部门 | 经办人 | 监印人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1/4 | 公章 | 海棠湾一期逾期交付（董阳） | 协议书2份 | 客关部 | 樊之琦 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/4 | 公章 | 企业征信查询 | 授权委托书1份、身份证复印件1份、营业执照复印件1份 | 融资部 | 王聪 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/6 | 公章 | 海棠湾壹号项目申报12月份固定资产投资额产值表事项 | 建设工程施工进度2份 | 开发部 | 吴川 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/8 | 公章 | 关于海棠湾合同延期说明用于办理开具发票税务事宜 | 合同延期说明2份 | 工程部 | 平雪川 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/11 | 公章 | 海棠湾一期竣备验收资料 | 海棠湾一期竣备验收通知单一标段、二标段4份，海棠湾一期竣备验收检查表4份。 | 工程部 | 平雪川 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/11 | 公章 | 办理部分油卡注销 | 授权委托书1份 | 行政部 | 矫丹 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/12 | 公章 | 退房事项（钟庆华） | 解约协议2份 | 营销部 | 吴春香 樊之琦 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/12 | 公章 | 为配合审计提供项目公司征信，银行查询征信需要相关征信授权 | 授信申请书1份 | 财务部 | 王聪 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/13 | 公章 | 退房事项（吕宝彤、吕方太） | 解约协议6份 | 营销部 | 吴春香 樊之琦 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/15 | 公章 | 融创海棠湾房屋认购合同批量用印 | 房屋认购合同模板1份 | 营销部 | 吴春香 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/15 | 公章 | 倒款批量用印 | 协议书模板1份 | 营销部 | 吴春香 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/15 | 公章 | 房屋租赁合同，补充协议及认租书批量用印 | （认租书、房屋租赁合同、补充协议）模板1份 | 营销部 | 吴春香 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/18 | 公章 | （南山、陵水、海视鑫达）第三方向京东打款付款声明书3份 | 付款声明书3份 | 行政部 | 白文涛 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/18 | 公章 | 海棠湾催款事项（陈雪梅） | 关于认购合同解除事宜的告知函2份 | 营销部 | 吴春香 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/19 | 公章 | 关于SD-WAN内网专线线路服务开通事项 | 服务开通确认单2份 | 财务部 | 卓辉 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/19 | 公章 | 办理员工餐厅房屋租赁开票事由 | （租赁合同复印件、业主复印件、业主房产证复印件）1份 | 行政部 | 薄玲 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/21 | 公章 法人章 | 办理三亚青田邮政储蓄协定存款利率 | （林妙佳身份证、钟连胜身份证、邮政储蓄协定存款协议）2份 | 财务部 | 林妙佳 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/20 | 公章 | 退房事项（吕宝彤、吕方太） | 解约协议6份 | 营销部 | 吴春香 樊之琦 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/21 | 公章 | 海棠湾一期逾期交付（赵冰、王森、陈月云、崖轩湾、王士斌、李轩翼） | 延期交房告知函6份 | 客关部 | 樊之琦 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/22 | 公章 | 办理海棠湾一期187、179商品房预售许可证展期事项 | （商品房预售许可展期申请表、海棠湾一期土地证16182、16183、16185、陈翠云身份证、钟连胜身份证、授权委托书、法人代表证明、营业执照复印件、房企开发资质、建设规划许可证、海棠湾一期工程审批意见、187、179预售许可证、海棠湾壹号项目商品房价格备案房号变更复函、海棠湾壹号项目商品房价格备案、海棠湾壹号白蚁预防合同备案证明、前期物业管理备案证书、施工证）2份 | 开发部 | 吴川 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/22 | 公章 | 办理海棠湾一期D-G157房商品房买卖合同网签备案撤销（钟庆华） | (商品房预售合同登记备案注销申请、承诺书)1份 | 营销部 | 蔡华连 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/22 | 公章 | 退房事项（山东岛旅） | 解约协议2份 | 营销部 | 吴春香 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/22 | 财务章 法人章 | 编号为3010462500552470的交通银行转账支票申请用印，出票金额6178860元。该笔金额是项目公司支付给承包方（南京稼禾建设工程有限公司）工抵房的工程款 | 转账支票1张 | 财务部 | 许脘桢 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/22 | 财务章 法人章 公章 | 2020年审计询证函事项 | 银行询证函1份 | 财务部 | 许脘桢 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/25 | 财务章 法人章 公章 | 三亚青田中行、中信银行短信变更及民生银行对账单事项 | 中信银行、中国银行服务申请表、授权书，林妙佳和许腕桢身份证复印件，中信银行变更信息表，请填营业执照复印件，民生对账单各2份 | 财务部 | 林妙佳 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/25 | 公章 | 海棠湾退房解约协议 | 解约协议2份 | 营销部 | 吴春香 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/27 | 公章 | 融创海棠湾项目示场地排洪及排水工程（供销结算单） | 江苏江建结算供销单4份 | 成本部 | 魏琳雅 | 徐若兰、薄玲 | 一期 |
| 2021/1/27 | 公章 | 办理海棠湾项目基地企业宽带新装业务 | 单位委托函、营业执照副本复印件、经办人身份证复印件各1份 | 财务部 | 卓辉 | 徐若兰、薄玲 |  |
| 2021/1/28 | 公章 | 三亚庆华圳代三亚青田第三方向京东打款付款声明书 | 三亚庆华圳代三亚青田付款声明书1份 | 行政部 | 白文涛 | 王舒林、薄玲 |  |
| 2021/1/28 | 公章 | 关于办理海棠湾壹号建设工程消防验收事项 | 经办人委托书、营业执照、法人身份证复印件、规划证、工审意见各1份，施工证2份 | 工程部 | 吴川 | 王舒林、薄玲 |  |
| 2021/1/28 | 公章 | 精装监理瑞生公司往来询证函 | 青田往来询证函2份 | 工程部 | 乔淼 | 王舒林、薄玲 |  |
| 2021/1/29 | 公章 法人章 | 关于办理海棠湾壹号项目一期187套资金监管补充协议（增加装修）事项 | 经办人委托书、营业执照、委托人和法人身份证复印件、地下室竣工验收复核意见书、消防验收意见书、安全项目许可决定书各2份 | 开发部 | 陈翠云 | 王舒林、薄玲 | (一期) |
| 2021/1/29 | 公章 | 关于代三亚青田第三方向京东打款付款声明书 | 关于三亚青田代付款声明1份 | 行政部 | 白文涛 | 王舒林、薄玲 |  |
| 2021/1/29 | 公章 法人章 | 关于办理海棠湾壹号项目一期资金监管补充协议（增加装修）事项 | 申请书一份 | 开发部 | 陈翠云 | 王舒林、薄玲 | (一期) |
| 2021/1/29 | 公章 | 关于海鑫达代三亚青田向京东打款付款证明事项 | 海鑫达代三亚青田付款证明 | 行政部 | 白文涛 | 王舒林、薄玲 |  |

2021年1月印章使用情况表（合同类）

| 用印日期 | 印章名称 | 合同相对人 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1/4 | 公章 | 海南骅俊广告装饰工程有限公司 | 物料制作购销合同 | 关于融创海棠湾项目12月圣诞及元旦装饰物料的合同订立 | 29,200.00 | (一期) |
| 2021/1/4 | 公章 | 海口智辉海创广告制作有限公司 | 融创海滩湾项目电梯广告制作及物资采购合同 | 电梯广告制作安装 | 40,000.00 | (一期) |
| 2021/1/5 | 公章 | 三亚柏栎度假酒店 | 2020年-2021年三亚柏栎度假酒店合作协议 | 价格协议的签订 | 0.00 | (一期) |
| 2021/1/5 | 公章 | 海南自贸区融鼎辉贸易有限公司 | 推介服务协议6份 | 由海南自贸区融鼎辉贸易有限公司负责介绍客户与项目公司签订，完成之后按照相应单套商品房合同价款的3.5%进行结算。 | 0.00 | (一期) |
| 2021/1/11 | 公章 | 海口尚南工坊礼业有限公司 | 融创海棠湾新春维系礼品卡册采购合同8份 | 为了维护与客户之间的良好合作关系采购礼品卡册予以赠送。 | 188,280.00 | (一期) |
| 2021/1/13 | 公章 | 张夏筠 | 迎宾路壹号商铺租赁合同2份 | 员工餐厅房屋租赁续租合同签订。 | 284,620.00 | (一期) |
| 2021/1/13 | 公章 | 海南锦创文旅地产有限公司 | 融创琼南锦城市场监控咨询服务合同4份 | 关于融创海棠湾项目2021年锦诚市场监控咨询服务的合同订立 | 75,000.00 | (一期) |
| 用印日期 | 印章名称 | 合同相对人 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 备注 |
| 2021/1/14 | 公章 | 辽宁环宇岩土工程有限公司 | 华南区域三亚海棠湾项目一期竣备改造封堵、拆除及土方工程合同文件3份 | 由辽宁环宇岩土工程有限公司负责华南区域三亚海棠湾项目一期竣备改造封堵、拆除及土方工作。（甲供材） | 2,358,250.97 | (一期) |
| 2021/1/19 | 公章 | 租房事项（杨伊琳） | （房屋租赁合同、补充协议）4份 | 租赁事项 | 7,217,959.00 | (一期) |
| 2021/1/21 | 公章 | 租房事项（杨伊琳） | 认租书1份 | 租赁事项 | 7,217,959.00 | (一期) |
| 2021/1/21 | 公章 | 租房事项（刘伊一） | 认租书1份 | 租赁事项 | 7,654,232.00 | (一期) |
| 2021/1/21 | 公章 | 海南优和汽车租赁有限公司 | 海棠湾车辆租赁合作协议 | 关于融创海棠湾项目2021年1-6月车辆租赁的合同订立 | 124,218.00 | (一期) |
| 2021/1/21 | 公章 | 南京稼禾建设工程有限公司 | 商品房抵房合同 | 项目公司与南京稼禾建设工程有限公司达成协议，按照《海棠湾项目2#地块A,B,C户型精装修工程合同HN-SY-RCHTW-1Q-GC-00008》将应付未付工程款中的6178860元与实际购房人（陈礼华）支付给出卖方（三亚庆华圳置业有限公司)一池半海5#_2_102、6#_1_102号房所对应的购 | 6,178,860.00 | (一期) |
| 2021/1/22 | 公章 | 广州市骏迪印务有限公司 | 融创海棠湾项目案场物料印刷制作合同 | 海棠湾项目案场物料印刷事项 | 17,289.00 | (一期) |
| 2021/1/25 | 合同章 | 张杨 | 海棠湾一期认购合同 | 购房事项 | 5,777,160.00 | (一期) |
| 2021/1/26 | 公章 | 海南乔皓文化传媒有限公司 | 融创海棠湾项目F型指示路牌制作安装合同 | 关于海棠湾项目2021年F型广告路牌续签合同订立 | 82,800.00 | (一期) |
| 2021/1/26 | 公章 | 海南春秋国际旅行社有限公司 | 融创海棠湾2021年一季度登岛代理合同 | 关于融创海棠湾项目2021年第一季度登岛代理合同的订立（本合同主要为购房客户提供免费的餐费、住宿费以及接待工作） | 100,000.00 | (一期) |
| 2021/1/28 | 公章 | 深圳智慧家园咨询服务有限公司 | 融创海棠湾壹号项目推介服务协议（推介服务协议、廉洁协议、关于规范商业行为的承诺书、红线范围承诺书、融创海棠湾壹号项目销售推广授权书）6份 | 负责海棠湾壹号项目销售推广，服务期限自2021年1月-3月，按照单套商品房销售合同总价的4%计算。 | 6,000,000.00 | (一期) |
| 2021/1/28 | 公章 | 北京德元通远人力资源有限公司广州分公司 | 外包服务合同、廉洁协议4份 | 由北京德元通远人力资源有限公司广州分公司（承包方）向项目公司提供工作人员，项目公司按照协议支付给承包方费用。服务期限自2021年1月-3月 | 2,000,000.00 |  |
| 用印日期 | 印章名称 | 合同相对人 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 备注 |
| 2021/1/28 | 公章 | 三亚德佑房地产投资服务有限公司 | 融创海棠湾壹号项目推介服务协议（推介服务协议、廉洁协议、关于规范商业行为的承诺书、红线范围承诺书、融创海棠湾壹号项目销售推广授权书）6份 | 负责海棠湾壹号项目销售推广，服务期限自2021年1月-3月，按照单套商品房销售合同总价的3%计算。 | 1,000,000.00 | (一期) |
| 2021/1/28 | 公章 | 海南房客网置业有限公司 | 融创海棠湾壹号项目推介服务协议（推介服务协议、廉洁协议、关于规范商业行为的承诺书、红线范围承诺书、融创海棠湾壹号项目销售推广授权书）6份 | 负责海棠湾壹号项目销售推广，服务期限自2021年1月-3月，按照单套商品房销售合同总价的3%计算。 | 1,500,000.00 | (一期) |
| 2021/1/28 | 公章 | 海南誉美房地产经纪有限公司 | 融创海棠湾壹号项目推介服务协议（推介服务协议、廉洁协议、关于规范商业行为的承诺书、红线范围承诺书、融创海棠湾壹号项目销售推广授权书）6份 | 负责海棠湾壹号项目销售推广，服务期限自2020年11月-12月，按照单套商品房销售合同的3%计算。 | 1,000,000.00 | (一期) |
| 2021/1/28 | 公章 | 海南融禾房地产营销策划有限公司 | 融创海棠湾壹号项目推介服务协议（推介服务协议、廉洁协议、关于规范商业行为的承诺书、红线范围承诺书、融创海棠湾壹号项目销售推广授权书）6份 | 负责海棠湾壹号项目销售推广，服务期限自2021年1月-3月，按照单套商品房销售合同总价的3%计算。 | 1,500,000.00 | (一期) |
| 2021/1/29 | 公章 | 海南华策卓越房地产顾问有限公司 | 融创海棠湾壹号项目推介服务协议（推介服务协议、廉洁协议、关于规范商业行为的承诺书、红线范围承诺书、融创海棠湾壹号项目销售推广授权书）6份 | 负责海棠湾壹号项目销售推广，服务期限自2021年1月-3月，按照单套商品房销售合同总价的3%计算。 | 1,500,000.00 | (一期) |
| 2021/1/29 | 公章/法人章 | 范华 | 商品房买卖合同、买卖合同补充协议、委托装修改造协议查无房资料、客户证件复印件各五份 | 购房事项 | 7,475,421.00 | (一期) |
| 2021/1/29 | 公章 | 海南先智健康产业有限公司 | 租赁合同五份 | 租赁事项 | 13,138,741.00 | (一期) |

5项目公司对账单查询情况

由于我司目前并不监管项目公司的账户，无法统计项目公司资金收入及支出情况。根据民生信托领导的要求，我司对项目公司在海南万宁农村商业银行股份有限公司开通的账号为1011842200000175的一般户进行了查询。截至2021年01月31日，该账户状态正常，账户余额为275,456.96元。银行对账单见下图。

截至2021年1月银行对账情况

| 账户名称：海南万宁农村商业银行股份有限公司 账号：1011842200000175 金额：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 期初余额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 |
| 2020/4/30 |  |  |  | 2,138,072.40 |
| 2020/5/31 | 2,138,072.40 | 1,820,833.34 | 3,956,687.48 | 2,218.26 |
| 2020/6/30 | 2,218.26 | 305,059,832.29 | 120,675,958.37 | 184,386,092.18 |
| 2020/7/31 | 184,386,092.18 | 3,667,005.55 | 109,569,450.00 | 78,483,647.73 |
| 2020/8/31 | 78,483,647.73 | 271,250 | 77,305,825.00 | 1,449,072.73 |
| 2020/9/30 | 1,449,072.73 | 81,359,612.03 | 82,025,625.00 | 783,059.76 |
| 2020/10/31 | 783,059.76 | 1,207,083.33 | 1,764,583.32 | 225,559.77 |
| 2020/11/30 | 225,559.77 | 1,913,986.11 | 1,823,402.77 | 316,143.11 |
| 2020/12/31 | 316,143.11 | 1,727,299.94 | 1,764,583.32 | 278,859.73 |
| 2021/01/31 | 278,859.73 | 1,820,000.00 | 1,823,402.77 | 275,456.96 |

（转下页）

银行对账单