2020年12月监管报告

五矿信托-恒信共筑5号-城市化基金集合资金信托计划第二十三期（五矿信托·上坤合肥项目）
监管月报
第2期
（ 2020年 12月）
编号：002
编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司
编制时间：2021年1月15日
目  录
2摘  要


4一、项目基本情况介绍


6二、项目证件办理情况


8三、项目开发建设情况


9四、项目成本执行情况


10五、项目销售情况统计


11六、项目银行账户情况


11七、银行账户支出情况


13八、项目周边竞品情况


13九、区域市场情况分析


15十．项目公司资金计划执行情况


16十一、项目公司用印情况


十二．项目公司签约情况
19
十三、项目整体运行情况分析
21
22十四、附件




为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
•项目公司：合肥坤尚置业有限公司

•合肥坤韵：合肥坤韵置业有限公司

•合肥峻桓：合肥峻桓企业管理有限公司 
•五矿信托：五矿国际信托有限公司
•康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘  要
五矿国际信托有限公司：
受委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对合肥坤尚置业有限公司开发建设位于合肥市蜀山区的云栖麓项目2020年12月份房地产项目提供投后管理监管服务。我司就本期标的项目合同签署情况、项目证照办理情况、工程款支付情况、销售情况、账户余额情况、项目存在风险情况等方面进行了较为全面的分析，并完成标的项目2020年12月份监管报告。主要内容摘录如下：
1.项目合同签署情况

本期项目公司共签署商业合同21份，合同金额总计11,835,226.25元。（详见附件二）
2.项目证照办理情况

上坤合肥云栖麓项目正在组织人员办理《建筑工程施工许可证》取证工作，由于项目施工图修改致使《建设工程施工许可证》取证延后。上坤合肥云栖麓项目报建工作整体评价：上坤合肥云栖麓项目已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，暂未取得《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。其中《建筑工程施工许可证》取得时间距离对赌节点仅剩余1天，报建进度即将到达合作协议约定的考核节点，存在取证进度滞缓致使存在触发对赌情形。
3.工程款支付情况

本期暂不涉及。
4.销售情况

本期暂不涉及销售。
5.账户余额情况

截至2020年12月31日，受监管主体账户余额：2,433,361.66元；坤韵置业建行基本户余额：7,870.29元；坤尚置业建行一般户账户余额：2,400,568.34元，坤尚置业浙商基本户账户余额：23,238.38元；峻桓企业管理公司浙商基本户账户余额：1,684.65元；
6.项目存在的风险情况

①截至12月31日，上坤合肥云栖麓项目尚未取得《建设工程施工许可证》，距离对赌节点仅剩余1天，《建筑工程施工许可证》对赌时间之前取得（对赌时点为2020年12月31日），存在触发对赌情形的风险；②截至12月31日，上坤合肥云栖麓项目尚未取得《建筑工程施工许可证》，现场主体结构施工进行中，已造成现场未批先建的既定事实，存在被行政处罚的风险。
7.项目大事记

本期合肥云栖麓项目重大事项：①2020年12月2日，合肥坤尚公司支付土地款及相关税费、利息共计30,636.299944万元；②合肥坤尚与2020年12月4日向合肥上坤归还股东借款1,250万元：③2020年12月7日取得蜀山SS202002号地块不动产权证；④2020年12月8日取得建设用地规划许可证；⑤合肥坤尚与2020年12月11日向合肥上坤归还股东借款3,650万元；⑥合肥坤尚与2020年12月18日向合肥上坤归还股东借款1,000万元；⑦合肥坤尚与2020年12月24日向合肥上坤归还股东借款1.52亿元；⑧12月28日取得建设工程规划许可证；⑨合肥坤尚与2020年12月30日向合肥上坤归还股东借款1,760万元。
五矿信托·上坤合肥项目
监管月报
一、项目基本情况介绍
1.介绍项目公司股东的基本情况及关联关系
股东一、合肥栖麓置业有限公司成立于2020年11月5日，注册地位于安徽省合肥市蜀山区振兴路自主创新产业基地7栋5层513-11室，注册资本1,000万元人民币,法人代表人为陈太珠。经营范围包括房地产开发经营；房地产咨询服务；商业信息咨询等。合肥栖麓置业有限公司认缴出资额为1,995万元，持股合肥坤韵置业有限公司股份66.50%。合肥坤韵置业有限公司投资成立合肥峻桓企业管理咨询有限公司，并持股合肥峻桓企业管理咨询有限公司股份100%。合肥峻桓企业管理咨询有限公司投资成立合肥坤尚置业有限公司，并持股合肥坤尚置业有限公司股份100%。
股东二、五矿国际信托有限公司基本情况：注册地址为青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层，注册资本1,305,106.905103万元人民币，法定代表人王卓，经营状态为存续，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。五矿国际信托有限公司认缴出资额为1,005万元，持有合肥坤韵置业有限公司股份33.50%。
合肥坤尚置业有限公司企业股权结构如下所示：
[image: image1.png]AEERELERAS
UBLE: 1995HARE
BR | aRgECLEESNE
> RAE
100% | BT 100005ARF
EYERERERAST
AR >
ABEE: 1005HART | 33.5%

>
100%





项目各项经济指标

表一：项目规划指标情况
	项目名称
	规划指标
	可售计容面积（㎡）
	备注

	用地面积
	45114.98
	-
	-

	规划容积率
	1.80
	-
	-

	规划总建筑面积
	110364.97 
	99205.70 
	-

	地上建筑面积
	82710.98 
	78533.70 
	-

	地上计容建筑面积
	81206.98 
	-
	-

	高层
	25963.98 
	27781.46 
	可售

	小高层
	47432.00 
	50752.24 
	可售

	自持租赁住房
	6200.00 
	6634.00 
	自持

	物业用房
	1611.00 
	-
	不可售

	架空层
	1504.00 
	-
	不可售

	地下建筑面积
	27653.99 
	20672.00 
	-

	地下非人防车位建筑面积
	20672.00 
	20672.00 
	可售

	地下人防车位建筑面积
	5684.49 
	-
	不可售

	非机动车库建筑面积
	1297.50 
	-
	不可售

	地下非人防车位个数
	646 
	646 
	可售

	地下人防地下车位个数
	158
	-
	不可售


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1）存在的问题

本期项目自身暂不涉及

2）原因

本期项目自身暂不涉及
3）潜在风险

本期项目自身暂不涉及

（2）建议措施及后期需关注事项
1）建议措施

本期暂不涉及
2）后期需关注事项
暂无
二、项目证件办理情况
表二：项目五证办理情况

	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	法人身份证明；营业执照复印件；委托书及委托人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图
	2020年12月

7日
	2020年12月

7日
	45114.98m²
	

	2
	建设用地规划许可证
	申请单位的申请报告；建设项目审批、核准或者备案文件（发改委批文）；用地位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件（宗地图）；属于出让土地的: 提供国有土地使用权出让合同和规划条件通知书；属于划拨土地的: 选址意见书及规划设计要求；提供营业执照、组织机构代码及法人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件
	2020年12月

8日
	2020年12月

8日
	46772.89m²
	

	3
	建设工程规划许可证
	系统平台申请表填报；项目批准、核准、备案文件或者相关文件；国有土地使用证；经审定的建筑设计方案；总平面布置图；日照分析报告；日照复核报告；电子校核；人防设计条件批复；绿建批复意见；定位图；单体方案审定通知书；环评登记表
	2020年12月

18日
	2020年12月28日
	360520.51m²
	

	4
	建筑工程施工许可证
	建设工程规划许可证；施工图设计文件审查合格书；中标通知书；安全措施审查情况表；备案的建设工程施工合同；施工组织设计审批表；农民工工资保障金缴纳凭据；市政基础设施缴纳凭证；施工许可证申请表；工伤保险缴纳凭证农民工工资保障金缴存单（建设单位、施工单位）；施工许可证申请表
	2020年12月

25日
	暂未取得
	-
	施工图修改

	5
	商品房预售许可证
	房地产开发资质证书和营业执照复印件(核对原件)；《国有土地使用证》复印件(核对原件)；《建设工程规划许可证》复印件(核对原件)；《建筑工程施工许可证》复印件(核对原件)；工程施工合同及关于施工进度的说明；有关建筑节能标准及节能措施的证明复印件(核对原件)；商品房预售方案（应包括商品房位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付后的物业管理、总平面图、分层平面图）；工程进度达到设计形象进度的二分之一以上的证明
	2021年1月28日　
	暂未取得
	-
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
截至12月30日，上坤合肥云栖麓项目尚未取得《建设工程施工许可证》，距离对赌节点仅剩余1天，《建筑工程施工许可证》对赌时间之前取得（对赌时点为2020年12月31日），存在触发对赌情形的风险。
原因

截至2020年12月31日，政府办理系统显示《建设工程施工许可证》已办结，由于办理系统出现问题，证件无法打印出来。
潜在风险

截至12月31日，上坤合肥云栖麓项目尚未取得《建筑工程施工许可证》，现场主体结构施工进行中，已造成现场未批先建的既定事实，存在被行政处罚的风险。
建议措施及后期需关注事项。

建议措施

针对取证进度滞缓致使存在触发对赌情形的应对措施：①建议企业组织人员加快办理取证事宜；②建议企业做好对赌节点前取得《建筑工程施工许可证》的合理安排。

后期需关注的事项
    ①企业的取证进度；②标的项目所在地的政策变化情况。
项目开发进展情况
表三：项目开发进度计划表

	序号
	单位工程开发楼号
	计划开工时间
	计划开盘时间
	结构计划封顶时间
	去化率满足模拟清算
	评价当前施工进度
	备注

	1
	1#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2021.10.8
	否
	正常
	-

	2
	2#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2021.10.8
	否
	正常
	-

	3
	3#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	4
	4#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2021.10.8
	否
	正常
	-

	5
	5#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	6
	6#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2021.10.8
	否
	正常
	-

	7
	7#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	8
	8#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2021.10.8
	否
	正常
	-

	9
	9#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	10
	10#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2021.10.8
	否
	滞后6天
	-

	11
	11#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	12
	12#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	13
	13#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	14
	14#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	15
	15#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	16
	16#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	17
	17#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-

	18
	18#
	2020.8.20
	2020.3.1
	2022.5.20
	否
	正常
	-


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
本期项目自身暂不涉及
2）原因

本期项目自身暂不涉及
3）潜在风险

本期项目自身暂不涉及
（2）建议措施及后期需关注事项。

1）建议措施
本期暂不涉及

2）后期需关注事项

①企业取证进度；②标的项目建设进度。
四、项目成本执行情况
表四：资金使用情况一览表

	序号
	项目名称　
	目标成本/对赌成本（万元）
	本期付款（万元）
	累计已发生金额（万元）
	备注

	1
	土地费用
	60,357.86
	30,636.2999
	59,329.4272
	包含土地价款，契税、印花税、土地使用税等税金以及第二笔土地出让金利息费用

	2
	建安成本
	35,890.99
	845.910228
	1,414.473549
	包含前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套费、开发间接费、不可预见费和其他费用。

	3
	管理费用
	1,010.44
	48.780386
	48.780386
	按照前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套费的3%与对赌金额孰低确定。

	4
	销售费用
	-
	11.0002
	11.0002
	按照模拟清算销售金额（不包括自持部分的收入）的3%确定

	5
	财务费用
	5,993.37
	57.773625
	57.773625
	按照实际发生额及对赌金额孰低确定。仅包括五矿信托股东借款利息和开发贷利息，上坤置业出资不计息。

	除销售费用后的其他项目合计
	103,252.66
	31,598.532883
	60,861.45496
	不新增其他成本和费用项，除销售费用外，其他项目间可调剂。


五、项目销售情况统计
表五：项目销售情况对比

	序号
	项目名称
	本期
	202*年*月
	202*年*月

	1
	项目推盘计划
	-
	-
	-

	2
	已推出货值
	-
	-
	-

	3
	已签约货值
	-
	-
	-

	4
	实收房款
	-
	-
	-

	5
	签约去化率（已签约货值/已推出货值*100%）
	-
	-
	-


    注：本期暂不涉及。
六、项目银行账户情况

截至2020年12月31日，受监管主体账户余额：2,433,361.66元；坤韵置业建行基本户余额：7,870.29元；坤尚置业建行一般户账户余额：2,400,568.34元，坤尚置业浙商基本户账户余额：23,238.38元；峻桓企业管理公司浙商基本户账户余额：1,684.65元；
表六：本期账户余额变动情况

	序号
	公司名称
	账号
	账户性质
	上期余额

（元）
	本期余额

（元）
	变动金额

（元）
	变动

原因
	备注

	1
	合肥坤韵置业有限公司
	34050148860800003180
	建行

基本户
	380.00
	7,870.29
	7,490.29
	-
	

	2
	合肥坤尚置业有限公司
	34050148860800003143
	建行

一般户
	0
	2,400,568.34
	2,400,568.34
	上坤方往来款
	

	3
	
	3610000010120100188699
	浙商

基本户
	199,386.37
	23,238.38
	-176,147.99
	支付合同款项和员工报销
	

	4
	合肥竣桓企业管理咨询有限公司
	3610000010120100178670
	浙商

基本户
	558.64
	1,684.65
	1126.01
	-
	


七、银行账户支出情况

表七：本期资金支出情况

	序号
	款项名细
	对方单位
	支出金额（元）
	支出日期
	出款行
	支出方式
	审批单号

	1
	土地款
	合肥统一公共支付平台
	286,931,273.00
	2020年12月2日
	坤尚建行一般户
	银行柜台转账
	一般审批单2-004

	2
	土地款利息
	合肥统一公共支付平台
	1,871,828.05
	2020年12月3日
	坤尚建行一般户
	银行柜台转账
	一般审批单2-004

	3
	土地款契税、印花税
	合肥市税务局
	17,559,898.42
	2020年12月3日
	坤尚浙商基本户
	银行柜台转账
	一般审批单2-004

	4
	员工报销费用
	/
	20,680.67
	2020年12月4日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	5
	资质鉴定费
	合肥筑皖企业管理咨询有限公司
	29,751.20
	2020年12月4日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	6
	员工11月工资
	/
	261,657.57
	2020年12月10日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	7
	展厅租赁费用
	合肥砂之船商业管理有限公司
	110,002.00
	2020年12月10日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	8
	个税、社保费
	合肥市税务局
	45,018.08
	2020年12月10日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	9
	11月工会经费
	合肥市税务局
	1,109.93
	2020年12月11日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	10
	11月员工公积金
	合肥市税务局
	62,530.00
	2020年12月16日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	11
	员工报销费用
	/
	6,710.89
	2020年12月16日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-017

	12
	样板间软装配置合同付款
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	448,002.00
	2020年12月16日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	一般审批单1-007

	13
	售楼处软装配置合同付款
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	1,225,012.25
	2020年12月16日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	一般审批单1-007

	14
	五矿放款利息
	五矿国际信托有限公司
	577,736.25
	2020年12月21日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-021

	15
	员工报销费用
	/
	33,536.92
	2020年12月23日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-023

	16
	复印机租赁押金
	合肥市蒂亚克办公设备租赁经营部
	5,500.00
	2020年12月24日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-023

	17
	验资报告服务费
	合肥中润国元会计师事务所
	6,000.00
	2020年12月24日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-023

	18
	云栖麓项目11月电费
	安徽电力有限公司
	12,319.24
	2020年12月28日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-025

	19
	个人报销
	-
	2,989.36
	2020年12月28日
	坤尚浙商基本户
	网银转账
	资金计划内审批1-023

	20
	大配套费用
	安徽省统一支付平台
	157,336.00
	2020年12月28日
	坤尚浙商基本户
	银行柜台转账
	一般审批单2-009

	21
	大配套费用
	安徽省统一支付平台
	6,616,437.00
	2020年12月28日
	坤尚建行一般户
	银行柜台转账
	一般审批单2-009

	合计：
	315,985,328.83
	-
	-
	-
	-


八、项目周边竞品情况
表八：项目周边竞品情况

	分类
	项目
	占地

（亩）
	体量

（万㎡）
	住宅形态
	面积区间

（㎡）
	成交（或拟定）均价（元/㎡）
	本期去化（套）
	月均去化

（套）
	总去化量

（套）
	存量

（套）
	营销策略

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	本周动态
	-


注：本期暂不涉及
九、区域市场情况分析
1.客群情况分析

本期暂不涉及
2.政策分析

（1）预售政策

地上建筑层数1～6层，主体结构封顶；建筑层数7层及以上的达到地上层数的三分之一且不低于7层。
（2）限购限售政策：

限购政策：

1）限购区域：合肥市高新区、经开区、新站区、政务区、滨湖新区、瑶海区、庐阳区、蜀山区限购。

2）户籍限购政策：

①本市常驻户口：不限购；

②本市集体户，满一年，不限购；未满一年，两年内逐月缴纳12个月社保或者个税，可以购买一套住房；

③外地户口，两年内逐月缴纳12个月社保或者个税，限购一套；

④退伍军人、退伍户口落在合肥市的，限购一套；

⑤港澳台及外籍人士，工作满一年（工作单位开证明，后居住证满一年，限购一套）；

⑥应届两年内毕业的大专及以上学历，在本市工作，社保缴纳满一月，限购一套；或者在本市创业有营业执照者，限购一套；

⑦国家认可的3级以上技工，在本市工作，社保满一个月，限购一套；

⑧研究生及以上学历，或者40岁以下本科学历，在本市工作，社保满一个月；或者在本市创业有营业执照的，限购一套；

⑨四县一市户口，无需社保，写申请限购一套（通过率有限制）
限价政策
1）新建商品住房首次明码标价备案应按项目地块参照同区域、同品质、同类型新建商品住房备案价格确定首次备案价格；

2）同一项目、同类房屋6个月内不得上调备案价格；再次申报备案价格超过6个月的上调幅度不得超过1%。

3）已取得预售许可证的项目，须在10日内一次性公开全部可售房源，不得以“价外加价”等方式超出备案价格对外销售。
3.土地成交量分析
本月项目所在区域暂无土地成交记录。
4.其他
暂无
项目公司资金计划执行情况

项目公司11月28日递交2020年12月资金计划，资金计划共计33笔，合计315,83.866512万元。其中：工程类计划支出约357.1778万元；营销类计划支出约183.388768万元；管理类计划支出约46万元；开发类计划支出约28,880.310104万元；财务类计划支出约2,116.98984万元；不可预见类金额0万元。截至2020年12月31日，项目公司2020年12月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

表九：资金计划金额与执行对照表
	类别
	上月资金计划申请金额（万元）
	上月资金计划实际支付金额（万元）
	月度资金计划使用率
	说明

	工程费用
	357.1778
	844.678525
	236.95%
	工程费用包含前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套费、开发间接费和其他费用。12月资金计划未将以上费用合理预估，未统计公共配套费、导致出现大量款项在资金计划外。

	土地费用
	28,880.310104
	30,362.299947
	109.73%
	12月资金计划中的土地费用只包含土地款与土地款利息，因土地款支付的土地契税与印花税计算在财务费用中，未计入土地费用，故出现差值。

	营销费用
	183.388768
	11.0002
	6.01%
	营销费用12月资金计划使用率较低，因营销费用计划中有较多合同实际未签订，营销费用支付较少，12月资金计划未将营销费用合理预估。

	管理费用
	46.00
	48.780386
	105%
	管理费用支出：支付11月份员工工资及差旅报销、采购烟酒及业务招待、购买货物等费用48.295862万元，支付合理。

	财务费用
	2,116.98984
	57.773625
	2.73%
	财务费用12月资金计划使用率较低，因12月资金计划中财务费包含了土地款契税及印花税，该费用后调整至土地费用。12月财务费用支出：支出五矿放款利息57.773625万元。

	不可预见费用
	-
	-
	-
	-

	合计
	315,83.866512
	31,598.32683
	100.01%
	-


十一、项目公司用印情况

本期印章登记
表十：本期合肥坤尚置业有限公司用印台账
	用印日期
	用印事由
	用印材料
	印章名称
	用章份数
	用章次数
	申请人
	申请部门

	2020年12月3日
	报送房产局人员登记
	房产局开发系统人员登记表
	公章
	1
	1
	韩笑
	财务部

	2020年12月3日
	展厅租赁合同用印
	砂之船（合肥）奥特莱斯场地租赁合同
	公章
	4
	12
	黄小于
	销售部

	2020年12月4日
	地上施工合同用印
	地上施工图设计合同
	公章
	6
	18
	周昊
	设计部

	2020年12月4日
	景观设计合同
	景观设计合同
	公章
	6
	12
	周昊
	设计部

	2020年12月4日
	销售围挡制作
	合肥云栖麓项目围挡广告制作安装合同
	公章
	4
	20
	丁删民
	成本部

	2020年12月8日
	地下施工图设计合同用印
	地下施工图设计合同
	公章
	6
	18
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	样板间软装合同用印
	样板间软装设计合同
	公章
	5
	15
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	样板间软装合同用印
	样板间软装设计合同
	法人章
	5
	15
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	售楼部软装合同用印
	售楼处软装设计合同
	公章
	5
	15
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	售楼部软装合同用印
	售楼处软装设计合同
	法人章
	5
	15
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	施工图审查合同用印
	施工图审查合同用印
	公章
	4
	8
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	售楼部、样板间精装设计合同用印
	售楼部、样板间精装设计合同
	公章
	5
	15
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	售楼部、样板间精装设计合同用印
	售楼部、样板间精装设计合同
	法人章
	5
	15
	周昊
	设计部

	2020年12月8日
	临电合同用印
	临电工程施工合同
	公章
	7
	63
	丁删民
	成本部

	2020年12月8日
	临电合同用印
	临电工程施工合同
	法人章
	7
	63
	丁删民
	成本部

	2020年12月11日
	开发贷基础资料用印
	公司基础资料、财务报表、项目证书
	公章
	2
	81
	施静
	开发部

	2020年12月11日
	开发贷基础资料用印
	公司基础资料、财务报表、项目证书
	法人章
	2
	81
	施静
	开发部

	2020年12月16日
	征信查询授权书用印
	征信查询授权书
	公章
	2
	3
	施静
	开发部

	2020年12月16日
	征信查询授权书用印
	征信查询授权书
	法人章
	2
	3
	施静
	开发部

	2020年12月17日
	售楼部电梯供货合同用印
	售楼部电梯供货合同
	公章
	8
	32
	丁册民
	成本部

	2020年12月17日
	售楼部电梯安装合同用印
	售楼部电梯安装合同
	公章
	6
	24
	丁册民
	成本部

	2020年12月17日
	明源云软件合同用印
	明源云软件合同
	公章
	4
	16
	付婷
	行政

	2020年12月17日
	方案设计合同用印
	方案设计合同
	公章
	7
	28
	周昊
	设计部

	2020年12月17日
	电信服务合作协议用印
	电信服务合作协议
	公章
	4
	20
	陈蕾
	销售部

	2020年12月17日
	复印机租赁合同用印
	复印机租赁合同
	公章
	4
	8
	李涵
	工程部

	2020年12月17日
	物业信息咨询合同用印
	物业信息咨询合同
	公章
	4
	8
	李春林
	开发部

	2020年12月17日
	咨询服务合同用印
	咨询服务合同
	公章
	4
	8
	李春林
	开发部

	2020年12月17日
	合肥市房屋测绘合同用印
	合肥市房屋测绘合同
	公章
	3
	8
	李春林
	开发部

	2020年12月17日
	云栖麓小区备案材料用印
	云栖麓小区备案材料
	公章
	2
	3
	李春林
	开发部

	2020年12月17日
	五矿借款借据用印
	五矿借款借据
	公章
	2
	2
	付婷
	行政

	2020年12月17日
	五矿借款借据用印
	五矿借款借据
	法人章
	2
	2
	付婷
	行政

	2020年12月22日
	中行按揭准入资料用印
	中行按揭准入资料
	公章
	3
	3
	韩笑
	财务部

	2020年12月22日
	中行按揭准入资料用印
	中行按揭准入资料
	法人章
	3
	3
	韩笑
	财务部

	2020年12月22日
	安装塔吊的请示报告用印
	安装塔吊的请示报告
	公章
	3
	3
	李涵
	工程部

	2020年12月22日
	售楼部幕墙合同用印
	售楼部幕墙合同
	公章
	5
	10
	李涵
	工程部

	2020年12月22日
	坤尚验资报告用印
	坤尚验资报告
	公章
	3
	9
	黄曼
	开发部

	2020年12月25日
	优化咨询合同用印
	优化咨询合同
	公章
	3
	6
	周昊
	设计部

	2020年12月25日
	优化咨询合同用印
	优化咨询合同
	法人章
	3
	3
	周昊
	设计部

	2020年12月25日
	全过程造价咨询服务合同用印
	全过程造价咨询服务合同
	公章
	7
	21
	丁册民
	成本部

	2020年12月25日
	全过程造价咨询服务合同用印
	全过程造价咨询服务合同
	法人章
	7
	14
	丁册民
	成本部

	2020年12月28日
	电费缴费银行账户确认书用印
	电费缴费银行账户确认书
	公章
	3
	3
	韩笑
	财务部

	2020年12月28日
	中国银行保证金协议用印
	中国银行保证金协议
	公章
	2
	5
	王月
	财务部

	2020年12月28日
	中国银行保证金协议用印
	中国银行保证金协议
	法人章
	1
	1
	王月
	财务部

	2020年12月28日
	中国建设银行监管协议及资料用印
	中国建设银行监管协议及资料
	公章
	2
	7
	王月
	财务部

	2020年12月28日
	中国建设银行监管协议及资料用印
	中国建设银行监管协议及资料
	法人章
	5
	5
	王月
	财务部

	2020年12月28日
	信保确认书用印
	信保确认书
	公章
	4
	4
	付婷
	行政

	2020年12月28日
	信保确认书用印
	信保确认书
	法人章
	2
	2
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	工程建设监理合同用印
	工程建设监理合同
	公章
	10
	30
	丁册民
	成本部

	2020年12月29日
	工程建设监理合同用印
	工程建设监理合同
	法人章
	10
	10
	丁册民
	成本部

	2020年12月29日
	坤尚公司基础资料归档
	坤尚公司基础资料归档
	公章
	1
	15
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	坤尚公司基础资料归档
	坤尚公司基础资料归档
	法人章
	1
	5
	付婷
	行政


表十一：本期合肥坤韵置业有限公司用印台账

	日期
	事由
	需盖章材料
	印鉴、证照名称
	用章份数
	用章次数
	申请人
	申请部门

	2020年12月17日
	五矿借款借据用印
	五矿借款借据
	公章
	2
	2
	付婷
	行政

	2020年12月17日
	五矿借款借据用印
	五矿借款借据
	法人章
	2
	2
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	信保确认书用印
	信保确认书
	公章
	4
	4
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	信保确认书用印
	信保确认书
	法人章
	2
	2
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	坤韵公司基础资料用印
	坤韵公司基础资料
	公章
	1
	15
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	坤韵公司基础资料用印
	坤韵公司基础资料
	法人章
	1
	5
	付婷
	行政


表十二：本期合肥峻桓企业管理咨询有限公司用印台账

	日期
	事由
	需盖章材料
	印鉴、证照名称
	用章份数
	用章次数
	申请人
	申请部门

	2020年12月11日
	开发贷基础资料用印
	峻桓公司基础证照资料
	公章
	3
	15
	施静
	开发部

	2020年12月17日
	管理投资协议用印
	管理投资协议
	公章
	3
	6
	韩笑
	财务部

	2020年12月22日
	开发贷基础资料用印
	峻桓财务报表
	公章
	3
	9
	黄曼
	开发部

	2020年12月29日
	峻桓公司资料用印
	峻桓公司资料
	公章
	1
	15
	付婷
	行政

	2020年12月29日
	峻桓公司资料用印
	峻桓公司资料
	法人章
	1
	5
	付婷
	行政


十二、项目公司签约情况

表十三：本期商业合同签订统计表
	序号
	签订日期
	对方单位
	合同名称
	合同金额（元）
	签订份数

	1
	2020年12月3日
	合肥砂之船商业管理有限公司
	砂之船展厅租赁合同
	110,000.00
	4

	2
	2020年12月4日
	上海联创设计集团股份有限公司
	施工图设计合同（地上）
	1,800,000.00
	6

	3
	2020年12月4日
	安徽德邦广告传媒有限公司
	合肥云栖麓项目围挡广告制作安装合同
	490,000.00
	4

	4
	2020年12月4日
	上海镜上景观设计有限公司
	景观设计合同
	1,083,600.00
	6

	5
	2020年12月7日
	合肥巨力电力安装有限公司
	合肥云栖麓项目临电工程施工合同
	263,015.75
	7

	6
	2020年12月7日
	安徽省大地建设工程施工图审查有限公司
	蜀山SS202002地块项目施工图设计文件审查委托协议书
	157,778.00
	4

	7
	2020年12月7日
	江苏浩森建筑设计有限公司
	施工图设计合同（地下）
	693,895.00
	6

	8
	2020年12月7日
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	室内装修设计合同
	940,000.00
	5

	9
	2020年12月7日
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	室内软装设计配置合同（样板间）
	640,000.00
	5

	10
	2020年12月7日
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	室内软装设计配置合同（售楼处）
	1,750,000.00
	5

	11
	2020年12月17日
	杭州西奥电梯有限公司
	售楼部电梯设备供货合同
	75,320.00
	8

	12
	2020年12月17日
	杭州西奥电梯有限公司
	售楼部电梯系统设备安装合同
	29,500.00
	6

	13
	2020年12月17日
	深圳明源云科技有限公司
	明源云地产软件用户增加合同
	36,000.00
	4

	14
	2020年12月17日
	上海方大建筑设计有限公司
	方案设计、建筑专业初步设计合同
	1,900,000.00
	7

	15
	2020年12月17日
	中国电信股份有限公司（肥东）分公司
	电信服务合作协议
	144,336.00
	4

	16
	2020年12月17日
	合肥市包河区蒂亚克办公设备经营部
	复印机租赁合同
	24,100.00
	4

	17
	2020年12月17日
	安徽新时空物业管理有限公司
	前期物业咨询合同
	98,000.00
	4

	18
	2020年12月17日
	合肥兆鑫工程咨询有限公司
	交通影响评价咨询服务合同
	58,000.00
	4

	19
	2020年12月17日
	广东省地质测绘研究院安徽分院
	合肥市房屋测量合同
	96,000.00
	3

	20
	2020年12月22日
	国华工程科技（集团）有限公司
	合肥云栖麓项目售楼部幕墙亮化专项设计合同
	48,237.00
	5

	21
	2020年12月28日
	合肥庐阳工程建设监理有限责任公司
	合肥云栖麓项目工程建设监理合同
	1,397,444.50
	10


十三、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
上坤合肥云栖麓项目已经取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，暂未取得《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》，上坤合肥云栖麓项目开发建设工作整体评价：本期云栖麓项目10#楼进度滞后6天，后续将采取加班加人抢工措施，进度、质量管理整体可控，暂无事故发生，在取证方面建议企业加快取证进度。
2.项目销售情况评价

本期暂不涉及。

3.操作风险评价（项目公司内部管理）
截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。
4.资金（成本）使用评价

截至12月31日，本期云栖麓项目支出管理费用487,803.86元，土地开发费306,362,999.47元，建安费用8,446,785.25元，销售费用110,002.00元，财务费用577,736.25元，共计支出315,985,326.83元。本期项目公司各项费用支出审批流程齐全，用款事项与审批流程显示内容一致，支付合理。云栖麓项目资金（成本）使用整体评价：云栖麓项目整体资金使用可控，各项费用暂不存在超支可能。
5.其他
暂无
十四．附件
附件一：项目公司银行账户余额截图
附件二：合同统计表与合同付款台账
附件三：项目销售回款统计表
附件四：项目公司下月资金计划
附件五：项目形象进度表及照片
附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
附件一:项目公司银行账户余额截图
中国建设银行账户余额截屏（坤韵置业）
[image: image2.png]WAER:  SEESEIAERLT B  S:  34050148860800003180

FRfTER:  AERHRTRNERLTSEMEETEES WARE:  EE
am; b i IR AARE PRI >»
20201231 AR £ 7,870.29 7,870.29 E®

& THIAEN & THRE QN

B <E-F 1 F-TD> #17 EE n#E





中国建设银行账户余额截屏（坤尚置业）

[image: image3.png]AR SRR ERAT W S:  34050148860800003143
FRfTEN:  AERRRTROERLDSEWEETE WARE:  EE
am: b 222 ) ERE MRS L3a e >»
20201231 AR £ 2,400, 568.34 2,400, 568.34 E®
& THIAE & THEH

B <E-F 1 F-TD> #17 EE

8 47En

n#E





浙商银行余额截屏（坤尚置业）

[image: image4.png]WEr: SEESEUERAT FKS: 3610000010120100188699

FRT: ERTARSTEUE B 2020-12-31 E 2020-12-31

B= zEeR  mE g BES  mEsm oD ﬁi‘) B san S AT =
1 20012311528 oA 200 23263 Fem
aEEEELE cERERaE
2 20012311528 e 760000000 2323838 T2 ss0so14s060800003150 = ==
=B 1760000000 17,625238.38 EIRIR 34050146560000003180 FERLSEITE ==

3 a0enises wA T [7e] RS




浙江银行账户余额截屏（峻桓公司）

[image: image5.png]Uk

s

2020-12-25 1521 ettt

FKS: 3610000010120100178670

SRR AERELEEATARAT
R 2020-12-25 E 2020-12-31

FRRT FERTAESTELE

= ﬁ‘ﬁ FES  2ERE (D) ﬁ;jn o TAES ol BEME
AEESEE FERTAES

-8,340,00000 1685 S 36100000101201001886%9 T L e

FERRRTE &

e s
634000000 534168465 34050148360800003180
8340 341, [ BT

2020-12-25 1517
L




附件二：合同统计表与合同付款台账
表十四：本期合同执行情况统计表

	序号
	合同名称
	合同金额（元）
	收款单位
	本期付款金额（元）
	含本期累计已付款金额（元）
	累计已付款比例
	备注

	1
	资质咨询服务合同
	59,000.00
	合肥筑皖企业管理咨询有限公司
	29,751.20
	59,000.00
	100%
	/

	2
	砂之船（合肥）奥特莱斯场地租赁合同
	110,000.00
	合肥砂之船商业管理有限公司
	110,000.00
	110,000.00
	100%
	/

	3
	室内软装设计配置合同（样板间）
	640,000.00
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	448,000.00
	448,000.00
	70%
	/

	4
	室内软装设计配置合同（售楼处）
	1,750,000.00
	墨设建筑设计（上海）有限公司
	1,225,000.00
	1,225,000.00
	70%
	/


附件三：项目回款情况
本期暂不涉及。
附件四：下月（2021年1月）资金计划

表十五：2021年1月资金计划
	合肥坤尙置业有限公司2021年1月支付计划汇总表（蜀山云栖麓项目）

	序号
	项目名称
	金额（万元）
	合计（万元）
	备注

	1
	工程费用
	6,350.6350
	6,563.6986
	

	2
	开发费用
	0
	
	

	3
	营销费用
	93.0636
	
	

	4
	管理费用
	70.00
	
	

	5
	财务费用
	0
	
	

	6
	不可预见性费用
	50
	
	

	
	合计：
	6,563.6986
	6,563.6986
	


附件五：项目形象进度表及照片
      表十六：项目形象进度表
	序号
	楼栋号
	业态
	建筑面积

（㎡）
	本期形象进度
	工期情况
	是否满足预售节点
	质量
	安全
	备注

	1
	1#
	多层
	6200.74
	三层竖向模板安装
	正常
	否
	正常
	正常
	

	2
	2#
	高层
	6249.15
	二层竖向模板安装
	正常
	否
	正常
	正常
	

	3
	3#
	高层
	6249.15
	桩基施工完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	4
	4#
	多层
	4584.95
	正负零结构完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	5
	5#
	多层
	4584.95
	桩基施工完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	6
	6#
	高层
	5277.37
	一层模板安装
	正常
	否
	正常
	正常
	

	7
	7#
	高层
	5556.53
	桩基施工完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	8
	8#
	多层
	4205.06
	地下室顶板模板安装
	正常
	否
	正常
	正常
	

	9
	9#
	多层
	4205.06
	桩顶空头以上
土方开挖完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	10
	10#
	多层
	3748.52
	地下室竖向模板安装
	滞后6天
	否
	正常
	正常
	

	11
	11#
	多层
	3772.22
	桩顶空头以上
土方开挖完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	12
	12#
	多层
	3772.22
	桩顶空头以上
土方开挖完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	13
	13#
	多层
	3772.22
	桩顶空头以上
土方开挖完成
	正常
	否
	正常
	正常
	

	14
	14#
	多层
	3552.29
	未施工
	正常
	否
	正常
	正常
	

	15
	15#
	多层
	3552.29
	未施工
	正常
	否
	正常
	正常
	

	16
	16#
	多层
	3552.29
	未施工
	正常
	否
	正常
	正常
	

	17
	17#
	多层
	3552.29
	未施工
	正常
	否
	正常
	正常
	

	18
	18#
	洋房
	2281.13
	未施工
	正常
	否
	正常
	正常
	

	项目整体评价
	    截至12月31日，本期云栖麓项目10#楼进度有所滞后，后续将采取加班加人抢工措施，进度、质量管理整体可控，暂无事故发生。


本期云栖麓项目形象进度如下：
一号楼

[image: image6.jpg]



二号楼

[image: image7.jpg]



售楼部全景图

[image: image8.jpg]




附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）
表十七：合肥坤尚置业有限公司资产负债表
	         资产负债表
	会企01表

	公司名称：合肥坤尚置业有限公司
	2020年12月31日
	
	单位：元

	资        产
	年初余额
	期末余额
	负债和所有者权益（或股东权益）
	年初余额
	期末余额

	流动资产：
	
	
	流动负债：              
	
	

	    货币资金
	0.00 
	2,423,804.72 
	    短期借款
	0.00 
	0.00 

	    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
	0.00 
	0.00 
	    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
	0.00 
	0.00 

	    衍生金融资产
	0.00 
	0.00 
	    衍生金融负债               
	0.00 
	0.00 

	    应收票据及应收账款
	0.00 
	0.00 
	    应付票据及应付账款              
	0.00 
	486,725.87 

	    预付款项
	0.00 
	157,336.00 
	    预收款项              
	0.00 
	0.00 

	    其他应收款
	0.00 
	19,780,793.00 
	    应付职工薪酬  
	0.00 
	1,178,681.18 

	    存货
	0.00 
	608,558,350.05 
	    应交税费           
	0.00 
	3,531.57 

	    持有待售资产
	0.00 
	0.00 
	    其他应付款
	0.00 
	431,140,566.00 

	    一年内到期的非流动资产
	
	
	    持有待售的负债
	0.00 
	0.00 

	    其他流动资产  
	0.00 
	591,737.47 
	    一年内到期的非流动负债
	0.00 
	0.00 

	    流动资产合计
	0.00 
	631,512,021.24 
	    其他流动负债
	0.00 
	0.00 

	非流动资产：
	0.00 
	0.00 
	流动负债合计
	0.00 
	432,809,504.62 

	    可供出售金融资产
	0.00 
	0.00 
	非流动负债：
	0.00 
	0.00 

	    持有至到期投资
	0.00 
	0.00 
	    长期借款
	0.00 
	0.00 

	    长期应收款
	0.00 
	0.00 
	    应付债券 
	0.00 
	0.00 

	    长期股权投资
	0.00 
	0.00 
	    长期应付款
	0.00 
	0.00 

	    投资性房地产
	0.00 
	0.00 
	    专项应付款
	0.00 
	0.00 

	    固定资产
	0.00 
	0.00 
	    预计负债
	0.00 
	0.00 

	    在建工程
	0.00 
	0.00 
	    递延所得税负债
	0.00 
	0.00 

	    生产性生物资产
	0.00 
	0.00 
	    其他非流动负债
	0.00 
	0.00 

	    油气资产
	0.00 
	0.00 
	非流动负债合计
	0.00 
	0.00 

	    无形资产
	0.00 
	0.00 
	负债合计
	0.00 
	432,809,504.62 

	    开发支出
	0.00 
	0.00 
	所有者权益（或股东权益）：
	
	

	    商誉
	0.00 
	0.00 
	    实收资本（或股本）
	0.00 
	200,000,000.00 

	    长期待摊费用
	0.00 
	0.00 
	    资本公积 
	0.00 
	0.00 

	    递延所得税资产
	0.00 
	0.00 
	    减：库存股
	0.00 
	0.00 

	    其他非流动资产
	0.00 
	0.00 
	    专项储备
	0.00 
	0.00 

	非流动资产合计
	0.00 
	0.00 
	    盈余公积
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	    一般风险准备
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	    未分配利润
	0.00 
	-1,297,483.38 

	
	
	
	    外币报表折算差额
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	   归属于母公司股东权益合计
	0.00 
	198,702,516.62 

	
	
	
	   少数股东权益
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	所有者权益（或股东权益）合计
	0.00 
	198,702,516.62 

	资产总计
	0.00 
	631,512,021.24 
	负债和所有者权益（或股东权益）总计 
	0.00 
	631,512,021.24 


表十八：合肥坤尚置业有限公司利润表
	利润表

	公司名称：合肥坤尚置业有限公司
	2020年12月
	单位：元

	项目
	本期金额
	本年累计金额

	一、营业收入
	0.00 
	0.00 

	    其中：主营业务收入
	0.00 
	0.00 

	          其他业务收入
	0.00 
	0.00 

	 减：营业成本
	0.00 
	0.00 

	     其中：主营业务成本
	0.00 
	0.00 

	           其他业务成本
	0.00 
	0.00 

	     税金及附加
	0.00 
	0.00 

	     销售费用
	586,736.07 
	697,081.68 

	     管理费用
	438,725.15 
	602,441.21 

	     研发费用
	0.00 
	0.00 

	     财务费用
	-2,674.63 
	-2,038.63 

	     其中：利息费用
	0.00 
	0.00 

	           利息收入
	-3,112.68 
	-3,112.68 

	     资产减值损失
	0.00 
	0.00 

	 加：其他收益
	0.00 
	0.00 

	     投资收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
	0.00 
	0.00 

	           汇兑收益（损失以“-”号填列）
	
	

	           公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	           资产处置收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	二、营业利润（亏损以“-”号填列）
	-1,022,786.59 
	-1,297,484.26 

	 加：营业外收入
	0.88 
	0.88 

	 减：营业外支出
	0.00 
	0.00 

	     其中：非流动资产处置损失
	0.00 
	0.00 

	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	 减：所得税费用
	0.00 
	0.00 

	四、净利润（净亏损以“-”号填列）
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
	
	

	    其中:归属于母公司所有者的净利润
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	         少数股东损益
	0.00 
	0.00 

	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
	
	

	    其中:归属于母公司所有者的净利润
	
	

	         少数股东损益
	0.00 
	0.00 

	 加：年初未分配利润
	0.00 
	0.00 

	     其他转入
	0.00 
	0.00 

	五、可供分配的利润
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	 减：提取法定盈余公积
	0.00 
	0.00 

	     提取法定公益金
	0.00 
	0.00 

	     提取职工奖励及福利基金
	0.00 
	0.00 

	     提取储备基金
	0.00 
	0.00 

	     提取企业发展基金
	0.00 
	0.00 

	     利润归还投资
	0.00 
	0.00 

	     一般风险准备
	0.00 
	0.00 

	六、可供股东分配的利润
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	 减：应付优先股股利
	0.00 
	0.00 

	     提取任意盈余公积
	0.00 
	0.00 

	     应付普通股股利
	0.00 
	0.00 

	     转作股本的普通股股利
	0.00 
	0.00 

	七、未分配利润
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	八、每股收益
	0.00 
	0.00 

	（一）基本每股收益
	0.00 
	0.00 

	（二）稀释每股收益
	0.00 
	0.00 

	九、其他综合收益
	0.00 
	0.00 

	十、综合收益总额
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	 归属于母公司所有者的综合收益总额
	0.00 
	0.00 

	 归属于少数股东的综合收益总额
	0.00 
	0.00 


表十九：合肥坤尚置业有限公司现金流量表
	现  金  流  量  表  

	公司名称：合肥坤尚置业有限公司
	2020年12月
	单位:  元

	 项       目
	本月金额
	本年累计金额

	一、经营活动产生的现金流量：
	
	

	销售商品、提供劳务收到的现金
	0.00 
	0.00 

	收到的税费返还
	0.00 
	0.00 

	收到其他与经营活动有关的现金
	123,113.56 
	423,113.56 

	集团内现金流入
	544,310,000.00 
	800,520,566.00 

	经营活动现金流入小计
	544,433,113.56 
	800,943,679.56 

	购买商品、接受劳务支付的现金
	314,930,216.35 
	507,576,367.36 

	支付给职工以及为职工支付的现金
	326,797.54 
	500,313.15 

	支付的各项税费
	0.00 
	628.32 

	支付其他与经营活动有关的现金
	158,073.86 
	20,064,831.76 

	集团内现金流出
	228,600,000.00 
	469,800,000.00 

	　　经营活动现金流出小计
	544,015,087.75 
	997,942,140.59 

	经营活动产生的现金流量净额
	418,025.81 
	-196,998,461.03 

	二、投资活动产生的现金流量：
	
	

	收回投资收到的现金
	0.00 
	0.00 

	取得投资收益收到的现金
	0.00 
	0.00 

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
	0.00 
	0.00 

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	0.00 
	0.00 

	收到其他与投资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　投资活动现金流入小计
	0.00 
	0.00 

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
	0.00 
	0.00 

	投资支付的现金
	0.00 
	0.00 

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	0.00 
	0.00 

	支付其他与投资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　投资活动现金流出小计
	0.00 
	0.00 

	投资活动产生的现金流量净额
	0.00 
	0.00 

	三、筹资活动产生的现金流量：
	
	

	吸收投资收到的现金
	0.00 
	200,000,000.00 

	取得借款收到的现金
	0.00 
	0.00 

	发行债券收到的现金
	0.00 
	0.00 

	收到其他与筹资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　筹资活动现金流入小计
	0.00 
	200,000,000.00 

	偿还债务支付的现金
	0.00 
	0.00 

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	577,734.25 
	577,734.25 

	支付其他与筹资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　筹资活动现金流出小计
	577,734.25 
	577,734.25 

	筹资活动产生的现金流量净额
	-577,734.25 
	199,422,265.75 

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	0.00 
	0.00 

	五、现金及现金等价物净增加额
	-159,708.44 
	2,423,804.72 

	    加：期初现金及现金等价物余额
	2,583,513.16 
	0.00 

	六、期末现金及现金等价物余额
	2,423,804.72 
	2,423,804.72 

	1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
	
	

	净利润
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	计提的资产损失准备
	0.00 
	0.00 

	固定资产折旧
	0.00 
	0.00 

	无形资产摊销
	0.00 
	0.00 

	长期待摊费用摊销
	0.00 
	0.00 

	待摊费用减少（减：增加）
	
	

	预提费用增加（减：减少）
	
	

	处置固定资产，无形资产和其他长期资产（减：损益）
	0.00 
	0.00 

	固定资产报废损失
	0.00 
	0.00 

	财务费用
	0.00 
	0.00 

	投资损失（减：收益）
	0.00 
	0.00 

	递延税款贷项（减：借项）
	0.00 
	0.00 

	存货的减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	经营性应收项目的减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	经营性应付项目的增加（减：减少）
	0.00 
	0.00 

	其他
	0.00 
	0.00 

	经营活动产生的现金流量净额（附表）
	-1,022,785.71 
	-1,297,483.38 

	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
	0.00 
	0.00 

	债务转为资本
	0.00 
	0.00 

	一年内到期的可转换公司债券
	0.00 
	0.00 

	融资租入固定资产
	0.00 
	0.00 

	3.现金及现金等价物净增加情况
	0.00 
	0.00 

	现金的期末余额
	2,423,804.72 
	2,423,804.72 

	减:现金的期初余额
	2,583,513.16 
	0.00 

	加:现金等价物的期末余额
	0.00 
	0.00 

	减:现金等价物的期初余额
	0.00 
	0.00 

	现金及现金等价物净增加额
	-159,708.44 
	2,423,804.72 


表二十：合肥峻桓企业管理咨询有限公司资产负债表
	         资产负债表
	会企01表

	公司名称：合肥峻桓企业管理咨询有限公司
	2020 年 12 月 31 日
	
	单位：元

	资        产
	年初余额
	期末余额
	负债和所有者权益（或股东权益）
	年初余额
	期末余额

	流动资产：
	
	
	流动负债：              
	
	

	    货币资金
	0.00 
	1,684.65 
	    短期借款
	0.00 
	0.00 

	    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
	0.00 
	0.00 
	    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
	0.00 
	0.00 

	    衍生金融资产
	0.00 
	0.00 
	    衍生金融负债               
	0.00 
	0.00 

	    应收票据及应收账款
	0.00 
	0.00 
	    应付票据及应付账款              
	0.00 
	0.00 

	    预付款项
	0.00 
	0.00 
	    预收款项              
	0.00 
	0.00 

	    其他应收款
	0.00 
	377,020,566.00 
	    应付职工薪酬  
	0.00 
	0.00 

	    存货
	0.00 
	0.00 
	    应交税费           
	
	0.00 

	    持有待售资产
	0.00 
	0.00 
	    其他应付款
	0.00 
	581,140,566.00 

	    一年内到期的非流动资产
	
	
	    持有待售的负债
	0.00 
	0.00 

	    其他流动资产  
	0.00 
	0.00 
	    一年内到期的非流动负债
	
	

	    流动资产合计
	0.00 
	377,022,250.65 
	    其他流动负债
	
	

	非流动资产：
	
	
	流动负债合计
	0.00 
	581,140,566.00 

	    可供出售金融资产
	0.00 
	0.00 
	非流动负债：
	
	

	    持有至到期投资
	0.00 
	0.00 
	    长期借款
	0.00 
	0.00 

	    长期应收款
	0.00 
	0.00 
	    应付债券 
	0.00 
	0.00 

	    长期股权投资
	0.00 
	200,000,000.00 
	    长期应付款
	0.00 
	0.00 

	    投资性房地产
	0.00 
	0.00 
	    专项应付款
	0.00 
	0.00 

	    固定资产
	0.00 
	0.00 
	    预计负债
	0.00 
	0.00 

	    在建工程
	0.00 
	0.00 
	    递延所得税负债
	0.00 
	0.00 

	    生产性生物资产
	
	
	    其他非流动负债
	
	

	    油气资产
	0.00 
	0.00 
	非流动负债合计
	0.00 
	0.00 

	    无形资产
	0.00 
	0.00 
	负债合计
	0.00 
	581,140,566.00 

	    开发支出
	0.00 
	0.00 
	所有者权益（或股东权益）：
	
	

	    商誉
	0.00 
	0.00 
	    实收资本（或股本）
	0.00 
	0.00 

	    长期待摊费用
	0.00 
	0.00 
	    资本公积 
	0.00 
	0.00 

	    递延所得税资产
	0.00 
	0.00 
	    减：库存股
	
	

	    其他非流动资产
	
	
	    专项储备
	0.00 
	0.00 

	非流动资产合计
	0.00 
	200,000,000.00 
	    盈余公积
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	    一般风险准备
	
	

	
	
	
	    未分配利润
	0.00 
	-4,118,315.35 

	
	
	
	    外币报表折算差额
	
	

	
	
	
	   归属于母公司股东权益合计
	0.00 
	-4,118,315.35 

	
	
	
	   少数股东权益
	
	

	
	
	
	所有者权益（或股东权益）合计
	0.00 
	-4,118,315.35 

	资产总计
	0.00 
	577,022,250.65 
	负债和所有者权益（或股东权益）总计 
	0.00 
	577,022,250.65 


表二十一：合肥峻桓企业管理咨询有限公司现金流量表
	现  金  流  量  表  

	公司名称：合肥峻桓企业管理咨询有限公司
	2020年12月
	单位:  元

	 项       目
	本月金额
	本年累计金额

	一、经营活动产生的现金流量：
	
	

	销售商品、提供劳务收到的现金
	0.00 
	0.00 

	收到的税费返还
	0.00 
	0.00 

	收到其他与经营活动有关的现金
	1,567.01 
	7,190.10 

	集团内现金流入
	328,210,000.00 
	1,089,420,566.00 

	经营活动现金流入小计
	328,211,567.01 
	1,089,427,756.10 

	购买商品、接受劳务支付的现金
	0.00 
	0.00 

	支付给职工以及为职工支付的现金
	0.00 
	0.00 

	支付的各项税费
	0.00 
	0.00 

	支付其他与经营活动有关的现金
	199.00 
	100,000,505.44 

	集团内现金流出
	328,210,000.00 
	785,300,566.00 

	　　经营活动现金流出小计
	328,210,199.00 
	885,301,071.44 

	经营活动产生的现金流量净额
	1,368.01 
	204,126,684.66 

	二、投资活动产生的现金流量：
	
	

	收回投资收到的现金
	0.00 
	0.00 

	取得投资收益收到的现金
	0.00 
	-150,000,000.00 

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
	0.00 
	0.00 

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	0.00 
	0.00 

	收到其他与投资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　投资活动现金流入小计
	0.00 
	-150,000,000.00 

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
	0.00 
	0.00 

	投资支付的现金
	0.00 
	50,000,000.00 

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	0.00 
	0.00 

	支付其他与投资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　投资活动现金流出小计
	0.00 
	50,000,000.00 

	投资活动产生的现金流量净额
	0.00 
	-200,000,000.00 

	三、筹资活动产生的现金流量：
	
	

	吸收投资收到的现金
	0.00 
	0.00 

	取得借款收到的现金
	0.00 
	100,000,000.00 

	发行债券收到的现金
	0.00 
	0.00 

	收到其他与筹资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　筹资活动现金流入小计
	0.00 
	100,000,000.00 

	偿还债务支付的现金
	0.00 
	100,000,000.00 

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	0.00 
	4,125,000.01 

	支付其他与筹资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　筹资活动现金流出小计
	0.00 
	104,125,000.01 

	筹资活动产生的现金流量净额
	0.00 
	-4,125,000.01 

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	0.00 
	0.00 

	五、现金及现金等价物净增加额
	1,368.01 
	1,684.65 

	    加：期初现金及现金等价物余额
	316.64 
	0.00 

	六、期末现金及现金等价物余额
	1,684.65 
	1,684.65 

	1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
	
	

	净利润
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	计提的资产损失准备
	0.00 
	0.00 

	固定资产折旧
	0.00 
	0.00 

	无形资产摊销
	0.00 
	0.00 

	长期待摊费用摊销
	0.00 
	0.00 

	待摊费用减少（减：增加）
	
	

	预提费用增加（减：减少）
	
	

	处置固定资产，无形资产和其他长期资产（减：损益）
	0.00 
	0.00 

	固定资产报废损失
	0.00 
	0.00 

	财务费用
	0.00 
	0.00 

	投资损失（减：收益）
	0.00 
	0.00 

	递延税款贷项（减：借项）
	0.00 
	0.00 

	存货的减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	经营性应收项目的减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	经营性应付项目的增加（减：减少）
	0.00 
	0.00 

	其他
	0.00 
	0.00 

	经营活动产生的现金流量净额（附表）
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
	0.00 
	0.00 

	债务转为资本
	0.00 
	0.00 

	一年内到期的可转换公司债券
	0.00 
	0.00 

	融资租入固定资产
	0.00 
	0.00 

	3.现金及现金等价物净增加情况
	0.00 
	0.00 

	现金的期末余额
	1,684.65 
	1,684.65 

	减:现金的期初余额
	316.64 
	0.00 

	加:现金等价物的期末余额
	0.00 
	0.00 

	减:现金等价物的期初余额
	0.00 
	0.00 

	现金及现金等价物净增加额
	1,368.01 
	1,684.65 


表二十二：合肥峻桓企业管理咨询有限公司利润
	利润表

	公司名称：合肥峻桓企业管理咨询有限公司
	2020年12月
	单位：元

	项目
	本期金额
	本年累计金额

	一、营业收入
	0.00 
	0.00 

	    其中：主营业务收入
	0.00 
	0.00 

	          其他业务收入
	0.00 
	0.00 

	 减：营业成本
	0.00 
	0.00 

	     其中：主营业务成本
	0.00 
	0.00 

	           其他业务成本
	0.00 
	0.00 

	     税金及附加
	0.00 
	0.00 

	     销售费用
	0.00 
	0.00 

	     管理费用
	0.00 
	0.00 

	     研发费用
	0.00 
	0.00 

	     财务费用
	-1,368.01 
	4,118,315.35 

	     其中：利息费用
	0.00 
	4,125,000.01 

	           利息收入
	-1,567.01 
	-7,190.10 

	     资产减值损失
	0.00 
	0.00 

	 加：其他收益
	0.00 
	0.00 

	     投资收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
	0.00 
	0.00 

	           汇兑收益（损失以“-”号填列）
	
	

	           公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	           资产处置收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	二、营业利润（亏损以“-”号填列）
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	 加：营业外收入
	0.00 
	0.00 

	 减：营业外支出
	0.00 
	0.00 

	     其中：非流动资产处置损失
	0.00 
	0.00 

	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	 减：所得税费用
	0.00 
	0.00 

	四、净利润（净亏损以“-”号填列）
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
	
	

	    其中:归属于母公司所有者的净利润
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	         少数股东损益
	0.00 
	0.00 

	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
	
	

	    其中:归属于母公司所有者的净利润
	0.00 
	0.00 

	         少数股东损益
	0.00 
	0.00 

	 加：年初未分配利润
	0.00 
	0.00 

	     其他转入
	0.00 
	0.00 

	五、可供分配的利润
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	 减：提取法定盈余公积
	0.00 
	0.00 

	     提取法定公益金
	0.00 
	0.00 

	     提取职工奖励及福利基金
	0.00 
	0.00 

	     提取储备基金
	0.00 
	0.00 

	     提取企业发展基金
	0.00 
	0.00 

	     利润归还投资
	0.00 
	0.00 

	     一般风险准备
	0.00 
	0.00 

	六、可供股东分配的利润
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	 减：应付优先股股利
	0.00 
	0.00 

	     提取任意盈余公积
	0.00 
	0.00 

	     应付普通股股利
	0.00 
	0.00 

	     转作股本的普通股股利
	0.00 
	0.00 

	七、未分配利润
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	八、每股收益
	0.00 
	0.00 

	（一）基本每股收益
	0.00 
	0.00 

	（二）稀释每股收益
	0.00 
	0.00 

	九、其他综合收益
	0.00 
	0.00 

	十、综合收益总额
	1,368.01 
	-4,118,315.35 

	 归属于母公司所有者的综合收益总额
	0.00 
	0.00 

	 归属于少数股东的综合收益总额
	0.00 
	0.00 


表二十三：合肥坤韵置业有限公司资产负债表
	         资产负债表
	会企01表

	公司名称：合肥坤韵置业有限公司
	2020 年 12 月 31 日
	
	单位：元

	资        产
	年初余额
	期末余额
	负债和所有者权益（或股东权益）
	年初余额
	期末余额

	流动资产：
	
	
	流动负债：              
	
	

	    货币资金
	0.00 
	7,870.29 
	    短期借款
	0.00 
	276,800,000.00 

	    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
	0.00 
	0.00 
	    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
	0.00 
	0.00 

	    衍生金融资产
	0.00 
	0.00 
	    衍生金融负债               
	0.00 
	0.00 

	    应收票据及应收账款
	0.00 
	0.00 
	    应付票据及应付账款              
	0.00 
	0.00 

	    预付款项
	0.00 
	0.00 
	    预收款项              
	0.00 
	0.00 

	    其他应收款
	0.00 
	426,472,500.00 
	    应付职工薪酬  
	0.00 
	0.00 

	    存货
	0.00 
	0.00 
	    应交税费           
	0.00 
	0.00 

	    持有待售资产
	0.00 
	0.00 
	    其他应付款
	0.00 
	119,680,500.00 

	    一年内到期的非流动资产
	
	
	    持有待售的负债
	0.00 
	0.00 

	    其他流动资产  
	0.00 
	0.00 
	    一年内到期的非流动负债
	0.00 
	0.00 

	    流动资产合计
	0.00 
	426,480,370.29 
	    其他流动负债
	0.00 
	0.00 

	非流动资产：
	
	
	流动负债合计
	0.00 
	396,480,500.00 

	    可供出售金融资产
	0.00 
	0.00 
	非流动负债：
	
	

	    持有至到期投资
	0.00 
	0.00 
	    长期借款
	0.00 
	0.00 

	    长期应收款
	0.00 
	0.00 
	    应付债券 
	0.00 
	0.00 

	    长期股权投资
	0.00 
	0.00 
	    长期应付款
	0.00 
	0.00 

	    投资性房地产
	0.00 
	0.00 
	    专项应付款
	0.00 
	0.00 

	    固定资产
	0.00 
	0.00 
	    预计负债
	0.00 
	0.00 

	    在建工程
	0.00 
	0.00 
	    递延所得税负债
	0.00 
	0.00 

	    生产性生物资产
	0.00 
	0.00 
	    其他非流动负债
	
	

	    油气资产
	0.00 
	0.00 
	非流动负债合计
	0.00 
	0.00 

	    无形资产
	0.00 
	0.00 
	负债合计
	0.00 
	396,480,500.00 

	    开发支出
	0.00 
	0.00 
	所有者权益（或股东权益）：
	
	

	    商誉
	0.00 
	0.00 
	    实收资本（或股本）
	0.00 
	30,000,000.00 

	    长期待摊费用
	0.00 
	0.00 
	    资本公积 
	0.00 
	0.00 

	    递延所得税资产
	0.00 
	0.00 
	    减：库存股
	0.00 
	0.00 

	    其他非流动资产
	0.00 
	0.00 
	    专项储备
	0.00 
	0.00 

	非流动资产合计
	0.00 
	0.00 
	    盈余公积
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	    一般风险准备
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	    未分配利润
	0.00 
	-129.71 

	
	
	
	    外币报表折算差额
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	   归属于母公司股东权益合计
	0.00 
	29,999,870.29 

	
	
	
	   少数股东权益
	0.00 
	0.00 

	
	
	
	所有者权益（或股东权益）合计
	0.00 
	29,999,870.29 

	资产总计
	0.00 
	426,480,370.29 
	负债和所有者权益（或股东权益）总计 
	0.00 
	426,480,370.29 


表二十四：合肥坤韵置业有限公司现金流量表
	现  金  流  量  表  

	公司名称：合肥坤韵置业有限公司
	2020年12月
	单位:  元

	 项       目
	本月金额
	本年累计金额

	一、经营活动产生的现金流量：
	0.00 
	0.00 

	销售商品、提供劳务收到的现金
	0.00 
	0.00 

	收到的税费返还
	0.00 
	0.00 

	收到其他与经营活动有关的现金
	80.49 
	80.49 

	集团内现金流入
	540,010,000.00 
	659,280,500.00 

	经营活动现金流入小计
	540,010,080.49 
	659,280,580.49 

	购买商品、接受劳务支付的现金
	0.00 
	0.00 

	支付给职工以及为职工支付的现金
	0.00 
	0.00 

	支付的各项税费
	0.00 
	0.00 

	支付其他与经营活动有关的现金
	2,692,590.20 
	2,692,710.20 

	集团内现金流出
	772,910,000.00 
	963,380,000.00 

	　　经营活动现金流出小计
	775,602,590.20 
	966,072,710.20 

	经营活动产生的现金流量净额
	-235,592,509.71 
	-306,792,129.71 

	二、投资活动产生的现金流量：
	
	

	收回投资收到的现金
	0.00 
	0.00 

	取得投资收益收到的现金
	0.00 
	0.00 

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
	0.00 
	0.00 

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	0.00 
	0.00 

	收到其他与投资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　投资活动现金流入小计
	0.00 
	0.00 

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
	0.00 
	0.00 

	投资支付的现金
	0.00 
	0.00 

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	0.00 
	0.00 

	支付其他与投资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　投资活动现金流出小计
	0.00 
	0.00 

	投资活动产生的现金流量净额
	0.00 
	0.00 

	三、筹资活动产生的现金流量：
	0.00 
	0.00 

	吸收投资收到的现金
	0.00 
	30,000,000.00 

	取得借款收到的现金
	235,600,000.00 
	276,800,000.00 

	发行债券收到的现金
	0.00 
	0.00 

	收到其他与筹资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　筹资活动现金流入小计
	235,600,000.00 
	306,800,000.00 

	偿还债务支付的现金
	0.00 
	0.00 

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	0.00 
	0.00 

	支付其他与筹资活动有关的现金
	0.00 
	0.00 

	　　筹资活动现金流出小计
	0.00 
	0.00 

	筹资活动产生的现金流量净额
	235,600,000.00 
	306,800,000.00 

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	0.00 
	0.00 

	五、现金及现金等价物净增加额
	7,490.29 
	7,870.29 

	    加：期初现金及现金等价物余额
	380.00 
	0.00 

	六、期末现金及现金等价物余额
	7,870.29 
	7,870.29 

	1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
	0.00 
	0.00 

	净利润
	-9.71 
	-129.71 

	计提的资产损失准备
	0.00 
	0.00 

	固定资产折旧
	0.00 
	0.00 

	无形资产摊销
	0.00 
	0.00 

	长期待摊费用摊销
	0.00 
	0.00 

	待摊费用减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	预提费用增加（减：减少）
	0.00 
	0.00 

	处置固定资产，无形资产和其他长期资产（减：损益）
	0.00 
	0.00 

	固定资产报废损失
	0.00 
	0.00 

	财务费用
	0.00 
	0.00 

	投资损失（减：收益）
	0.00 
	0.00 

	递延税款贷项（减：借项）
	0.00 
	0.00 

	存货的减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	经营性应收项目的减少（减：增加）
	0.00 
	0.00 

	经营性应付项目的增加（减：减少）
	0.00 
	0.00 

	其他
	0.00 
	0.00 

	经营活动产生的现金流量净额（附表）
	-9.71 
	-129.71 

	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
	0.00 
	0.00 

	债务转为资本
	0.00 
	0.00 

	一年内到期的可转换公司债券
	0.00 
	0.00 

	融资租入固定资产
	0.00 
	0.00 

	3.现金及现金等价物净增加情况
	0.00 
	0.00 

	现金的期末余额
	7,870.29 
	7,870.29 

	减:现金的期初余额
	380.00 
	0.00 

	加:现金等价物的期末余额
	0.00 
	0.00 

	减:现金等价物的期初余额
	0.00 
	0.00 

	现金及现金等价物净增加额
	7,490.29 
	7,870.29 


表二十五：合肥坤韵置业有限公司利润表
	利润表

	公司名称：合肥坤韵置业有限公司
	2020年12月
	单位：元

	项目
	本期金额
	本年累计金额

	一、营业收入
	0.00 
	0.00 

	    其中：主营业务收入
	0.00 
	0.00 

	          其他业务收入
	0.00 
	0.00 

	 减：营业成本
	0.00 
	0.00 

	     其中：主营业务成本
	0.00 
	0.00 

	           其他业务成本
	0.00 
	0.00 

	     税金及附加
	0.00 
	0.00 

	     销售费用
	0.00 
	0.00 

	     管理费用
	0.00 
	0.00 

	     研发费用
	0.00 
	0.00 

	     财务费用
	9.71 
	129.71 

	     其中：利息费用
	0.00 
	0.00 

	           利息收入
	-80.49 
	-80.49 

	     资产减值损失
	0.00 
	0.00 

	 加：其他收益
	0.00 
	0.00 

	     投资收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
	0.00 
	0.00 

	           汇兑收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	           公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	           资产处置收益（损失以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	二、营业利润（亏损以“-”号填列）
	-9.71 
	-129.71 

	 加：营业外收入
	0.00 
	0.00 

	 减：营业外支出
	0.00 
	0.00 

	     其中：非流动资产处置损失
	0.00 
	0.00 

	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
	-9.71 
	-129.71 

	 减：所得税费用
	0.00 
	0.00 

	四、净利润（净亏损以“-”号填列）
	-9.71 
	-129.71 

	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
	0.00 
	0.00 

	    其中:归属于母公司所有者的净利润
	-9.71 
	-129.71 

	         少数股东损益
	0.00 
	0.00 

	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
	
	

	    其中:归属于母公司所有者的净利润
	0.00 
	0.00 

	         少数股东损益
	0.00 
	0.00 

	 加：年初未分配利润
	0.00 
	0.00 

	     其他转入
	0.00 
	0.00 

	五、可供分配的利润
	-9.71 
	-129.71 

	 减：提取法定盈余公积
	0.00 
	0.00 

	     提取法定公益金
	0.00 
	0.00 

	     提取职工奖励及福利基金
	0.00 
	0.00 

	     提取储备基金
	0.00 
	0.00 

	     提取企业发展基金
	0.00 
	0.00 

	     利润归还投资
	0.00 
	0.00 

	     一般风险准备
	0.00 
	0.00 

	六、可供股东分配的利润
	-9.71 
	-129.71 

	 减：应付优先股股利
	0.00 
	0.00 

	     提取任意盈余公积
	0.00 
	0.00 

	     应付普通股股利
	0.00 
	0.00 

	     转作股本的普通股股利
	0.00 
	0.00 

	七、未分配利润
	-9.71 
	-129.71 

	八、每股收益
	0.00 
	0.00 

	（一）基本每股收益
	0.00 
	0.00 

	（二）稀释每股收益
	0.00 
	0.00 

	九、其他综合收益
	0.00 
	0.00 

	十、综合收益总额
	-9.71 
	-129.71 

	 归属于母公司所有者的综合收益总额
	0.00 
	0.00 

	 归属于少数股东的综合收益总额
	0.00 
	0.00 


58

