2020年6月监管报告


民生信托-至信941号集合资金信托计划

2020年6月监管报告

项目名称： 民生信托三亚融创海棠湾项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：徐若兰

日期：二零二零年七月一日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理及施工进度情况


13.1项目五证办理情况说明


23.2项目2020年6月施工进度情况


24印鉴使用情况


65项目公司对账单查询情况





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：三亚青田旅游产业有限公司
·民生信托：中国民生信托有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的三亚融创海棠湾项目，位于三亚市海棠湾镇，目前项目用地处于闲置状态，尚未施工。标的项目用地面积137275.04㎡，国有建设用地使用权出让年限为50年，使用期限至2064年12月31日止。项目分三期开发，一期已经建成并以长租和销售两种方式实现回款；二期、三期都处于未开发状态，二期地块抵押给了中航信托股份有限公司，康信资管负责监管三期的项目。
2重大事件披露

关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司任何查询盾以及网银密钥均不在康信资管方监管范围内，项目公司通过网银实现的对外支出均不需经过康信资管人员，因此康信资管人员无法统计项目公司通过网银实现资金对外支出情况。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理，目前仅取得土地的不动产权证书，项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证尚未取得，也未收到相关考核时点信息。

截至2020年6月项目五证办理计划及进度情况
	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2014-12-16日核发

	建设用地规划许可证
	——
	

	建设工程规划许可证
	——
	

	建筑工程施工许可证
	——
	

	商品房预售许可证
	——
	


3.2项目2020年6月施工进度情况
截至2020年6月30日，标的项目仍尚未开始施工，现场处于停滞状态。
标的项目现场照片（2020年6月）

                                                [image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]



4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年6月印章使用情况表（非合同类）

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人
	备注

	2020/6/1
	公章
	海棠湾项目稼禾、江苏天成第二期保理付款
	买方确认函2份、说明函2份、工程付款产值核定表1份、付款申请函1份、工程进度质量验收证书2份、土地不动产权证复印件3份、（工程施工、规划许可证）各2份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/2
	公章
	用于审计查询往来账户
	企业询证函1份
	财务部
	许皖桢
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/2
	公章
	邮政寄递服务
	寄递服务合同6份
	综管部
	白文涛
	徐若兰
薄玲
	代营销走的流程

	2020/6/2
	公章
	退房事项
	解约协议6份、告知函26份
	营销部
	吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/3
	公章
	张起超2019年年度工资表、劳动合同
	员工工资表1份、劳动合同1份
	营销部
	张起超
杨思敏
	徐若兰
薄玲
	用于员工个人贷款条件证明

	2020/6/3
	公章
	员工个人贷款条件证明
	营业执照1份
	营销部
	张起超
杨思敏
	徐若兰
薄玲
	员工个人贷款条件证明

	2020/6/3
	公章
	苏商大厦员工停车申请
	融创地产海南区域员工车辆停车申请表1份
	行政部
	矫丹
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/4
	公章
	设计单位办理保理付款
	买方确认函3份、说明函3份
	开发部
	刘晓翠
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/4
	公章
	江苏天成第二期保理付款
	买方确认函2份、说明函2份、工程付款产值核定表2份、付款申请函2份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/4
	公章
	海棠湾二次交付延期，给客户的告知函
	延期交付告知函1720份
	客关部
	樊之琦
侯少博
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/5
	公章
	职工离职
	保密协议1份
	行政部
	黄梗萍
	徐若兰
薄玲
	有关解除劳动合同和保密协议一年走一次审批流程

	2020/6/5
	公章
	办公用房业主进行抵押，需我方配合提供承租人声明
	承租人声明2份
	行政部
	薄玲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/8
	公章
	退房事项
	解约协议6份
	营销部
	吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/8
	公章
	退房事项
	告知函6份
	营销部
	吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/10
	公章
法人章
	用于去交行打流水
	对公业务授权书3份、林妙佳身份证3份
	财务部
	林妙佳
许皖桢
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/11
	公章
	退款明细
	退款明细1份
	前期部
	胡洁
陈翠云
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/11
	公章
	员工社保代缴证明
	代缴证明3份
	法务部
	孙兰兰
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/11
	公章
	关于海棠湾项目业主投诉延期交付事宜说明
	关于海棠湾项目业主投诉延期交付事宜的情况说明1份
	营销部
	庞琳琳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/12
	公章
	关于人才引进落户事项的用印申请
	营业执照复印件1份
	营销部
	程果
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/12
	公章
	海棠湾政策性退款情况说明
	退款说明2份
	营销部
	庞琳琳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/15
	公章
	员工社保代缴证明
	代缴证明1份
	法务部
	孙兰兰
	徐若兰
薄玲
	对6月11号的孙兰兰印章错误的重盖

	2020/6/16
	公章
	中兴财2019年审计报表
	（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）2份
	财务部
	林妙佳
许皖桢
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/16
	公章
	车辆保险业务投保单回执用印
	（平安保险股份有限公司交强险投保单3份、承保人声明、投保提示、承保材料回执、授权委托书）1份
	行政部
	白文涛
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/16
	公章
法人章
	海棠湾一期合同模板交付日期变更的情况说明
	海棠湾一期合同模板交付日期变更的情况说明2份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/16
	公章
	退房事项
	解约协议4份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/17
	公章
法人章
	海棠湾农信社贷款展期申请
	贷款展期申请表2份、青田利润表1份、现金流量表1份、资产负债表1份、青田章程1份。
	融资部
	王聪
林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/17
	公章
	职工离职证明
	廉洁协议2份、员工保密协议2份、职工离职保密协议4份
	行政部
	黄梗萍
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/18
	公章
	海棠湾一期2地块B户型精装招标中标通知
	中标通知书1份
	招采部
	陈露
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/19
	公章
法人章
	用于向房管局提供海棠湾一期的已售客户购房资格查询登记
	（三亚市家庭购房资料（网签）核查申请表、承诺书、授权查询委托书、常住人口登记表、购房者身份证、户口本复印件、结婚证、商品住宅不动产登记信息承诺书、承诺书）60份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/19
	公章
	退房事项
	解约协议2份、承诺函2份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/19
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项
	协议书12份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/22
	公章
	关于示范区园林景观质保期满验收证明
	(海棠湾示范区园林景观质保期满验收证明、工程竣工验收单)1份、(海棠湾示范区园林景观质保期满验收移交证明、工程竣工验收单、融创.海棠湾示范区1#及3#市政路景观提升工程-绿化工程)1份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/23
	财务章
法人章
公章
	变更三亚青田在中国银行的预留联系人（叶虹变更为许皖桢）
	中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表、单位结算账户相关业务授权书2份、中国银行股份有限公司对公短信通产品变更/撤销申请表2份，林妙佳、许皖桢、钟连胜身份证复印件各2份
	财务部
	林妙佳
许皖桢
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/23
	公章
法人章
	销户（中国工商银行海口丽晶支行）
	开户许可证2份、中国工商银行撤销银行结算账户申请书3份、营业执照2份、凭证撤销申请2份、撤销账户申请2份、法人授权书2份
	财务部
	林妙佳
许皖桢
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/23
	公章
	关于海棠湾二次延期交付事宜说明
	延期交付告知函4份
	客关部
	樊之琦
侯少博
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/23
	财务章
法人章
公章
	变更三亚青田在中国银行的预留联系人（叶虹变更为许皖桢）
	单位结算账户相关业务授权书1份，中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表2份
	财务部
	林妙佳
许皖桢
	徐若兰
薄玲
	作废后补盖文件

	2020/6/24
	公章
	职工离职
	职工离职保密协议8份
	行政部
	黄梗萍
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/28
	公章
	办理海棠湾项目一期187预售监管账户资金提取事项
	用款申请及委托书1份、情况说明1份、项目现场照片5张、装修质量安全监督登记表一标段、二标段1份、海棠湾壹号一期装修合同一标段、二标段新1份、三亚市商品房预售款用款计划意见申请书1份、商品房预售款用款计划明细表1份、公司销售情况统计表1份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/28
	公章
	员工落户
	营业执照副本2份、工资表证明2份、劳动合同2份
	营销部
	张博骏
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/28
	财务章
	青田案场收据用印
	收据50份
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/28
	公章
	用于向房管局提供海棠湾一期的已售客户购房资格查询登记
	承诺书3份、分期承诺书14份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/28
	公章
	退房事项
	解约协议4份
	营销部
	蔡华连
吴春香
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/28
	公章
	办理海棠湾项目一期187预售监管账户资金提取事项
	监管资金不明入账退款资料1份、蔡华连身份证复印件1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/29
	公章
	融创海棠湾2#地户型室内精装修开工令
	开工令3份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/29
	公章
	收入证明
	收入证明2份
	行政部
	黄梗萍
	徐若兰
薄玲
	

	2020/6/30
	公章
	融创海棠湾保理付款事宜针对合同编号HN-SY-HTW-IQ-设计-03保理付款事宜
	说明函1份
	成本部
	郑晓毓
	徐若兰
薄玲
	保理公司：深圳市前海一方恒融商业保理有限公司

	2020/6/30
	公章
	员工落户
	营业执照副本2份、工资表证明2份
	营销部
	于洋
	徐若兰
薄玲
	


2020年6月印章使用情况表（合同类）

	用印日期
	印章名称
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	2020/6/5
	公章
	深圳瑞生工程研究院有限公司
	融创海棠湾壹号项目一期精装修管理合同补充协议（3份）
	海棠湾一期装修3、4、5月进度服务确认单
	1,060,000.00

	2020/6/9
	公章
	深圳市世联土地房地产评估有限公司
	房地产（土地）评估委托合同（4份）廉洁协议（2份）
	C9-8抵押地块价值评估
	110,000.00

	2020/6/9
	公章
	深圳市世联土地房地产评估有限公司
	房地产（土地）评估委托合同（4份）廉洁协议（2份）
	C9-9抵押地块价值评估
	90,000.00

	2020/6/16
	合同章
	崔振丽、吕方太、吕宝彤
	海棠湾一期租房合同（20份）
	房屋租赁合同、补充协议
	46,579,887.00

	2020/6/17
	公章
	天津融誉企业管理咨询有限公司
	三亚海棠湾C9-8、C9-9地块土地抵押合同（5份）
	C9-8、C9-9地块土地抵押合同
	——

	2020/6/17
	公章
	中国民生信托有限公司、北京康信君安资产管理有限公司
	中国民生信托-至信941号集合资金信托计划投后监管服务协议（4份）
	投后监管服务协议
	——

	2020/6/17
	公章
	天津融誉、中国民生信托有限公司、融创集团
	三亚海棠湾C9-8、C9-9地块民生信托10亿融资合同（10份）
	C9-8、C9-9地块项目融资四方协议
	1,000,000,000.00

	2020/6/22
	公章
	国都建设集团有限公司
	商品房抵工程款合同（6份）代付承诺书（2份）
	以商品房抵偿国都建设集团有限公司工程款
	16,926,526.00

	2020/6/28
	公章
	中国银行股份有限公司三亚分行
	固定资产借款合同（6份）
	海棠湾中行8亿开发贷补充协议
	800,000,000.00


5项目公司对账单查询情况
 由于我司目前并不监管项目公司的账户，无法统计项目公司资金收入及支出情况。根据民生信托领导的特别要求，我司对项目公司在海南万宁农村商业银行股份有限公司开通的账号为1011842200000175的一般户进行了查询。截至2020年6月30日，该账户状态正常，账户余额为184386092.18元。银行对账单见下图。
2020年6月银行对账情况

	账户名称：海南万宁农村商业银行股份有限公司

账号：1011842200000175

金额：元

	日期
	期初余额
	本期收入
	本期支出
	期末余额

	2020/4/30
	
	
	
	2138072.4

	2020/5/31
	2138072.4
	1820833.34
	3956687.48
	2218.26

	2020/6/30
	2218.26
	305059832.29
	120675958.37
	184386092.18


（转下页）
银行对账单

[image: image3.jpg]17:29 "l HD

¢ BEREHIKE pdf
XFTRE

UEE HNB Q) itk it

W ERAERH A AR RER KR

ik 2020406 A30H ,BURPTEBAT (1) STUERARBRA X BRI ¢

5 ¢ 1018422000001 FERKIRC: 202006
fERkde L E FiE: 0.385000
mifh: AR
EWIAE GE) ;221826 AHAAET : 184,386,092.18
AWIIER 31 AHXHMESH o) : 12067595837
AUAER T AWBARSE GE) @ 30505983229
SIS EA IR ©
5 ZHEM A RAER BARER BEPARE )
1 20200624 201166667 0.00 19528331441
2 20200624 201166667 0.00 193271647.74
3 20200626 252430556 0.00 19074734218
4 20200626 504861111 0.00 18569873107
5 20200626 131263889 0.00 18438609218
WEDR

R (NRMEATEAFIRS EENE) OMGE, FUTERIKS IR NI AR RS, B
R IR SRR THRAINE R, LRk SEER i LA RS0,

FFPAT GE) - T TRERATE LR
BeRitt BT REOESE

B4R © 570203 BARELIE : 65200280 2
e

SRS

=

5

R
Rl

T B






