2019年8月监管报告


中国民生信托-至信654号禹洲北京通州集合资金信托计划
2019年10月监管报告

项目名称：中国民生信托-至信654号禹洲北京通州集合资金信托计划
委托方：中国民生信托有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王淼、于臣
日期：二零一九年十一月八日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理及施工进度情况


24项目楼盘规划图及地块现状


45印鉴使用情况


66合同签订情况


87资金的使用情况及账户余额





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京禹茂房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的项目，位于通州区永顺镇TZ-0104-6002地块F1住宅混合公建用地、TZ-0104-6001地块A33基础教育用地项目。规划建设用地面积51248.95平方米。建设内容及规模控制规模为78434平方米（不含地下面积），建设内容为住宅、商业、办公及基础教育。具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。
2重大事件披露
 　  本月无重大事件发生
3项目五证办理及施工进度情况

截至2019年10月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	取得时间
	备注

	不动产权证书
	2019年7月23日
	不动产权第0027780号

	建设用地规划许可证
	2019年10月29日
	建字第110112201900224号、建字第110112201900225号

	建设工程规划许可证
	2019年7月24日
	S1#商业楼

	建筑工程施工许可证
	尚未办理
	--

	预售许可证
	尚未办理
	--


(转下页)

4项目楼盘规划图及地块现状

用地四至：东至规划西潞苑东路及规划西潞苑东一路，南至规划西潞苑东路和西潞苑一街，西至规划西潞苑西一路及西侧地块，北至西潞苑一街及北侧地块。

 [image: image1.png]



[image: image2.png]



标的项目现场照片（2019年10月25日）

[image: image3.jpg]


     [image: image4.jpg]



1、项目现场图                                        2、项目现场图 
[image: image5.jpg]


     [image: image6.jpg]>

Bl B




3、项目现场图                            4、项目现场图 
[image: image7.jpg]


     [image: image8.jpg]



5、项目现场图
               6、项目现场图
5印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年10月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印材料
	用印事由
	经办人

	2019/10/8
	公章
	营业执照、开户许可证、纳税人证明
	展厅增值税专票材料盖章
	董继林

	2019/10/8
	公章、人名章、合同专用章
	明源云电子商务平台服务合同
	明源云电子商务平台服务合同盖章
	赵海霞

	2019/10/8
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾9月第三周周末暖场开放活动合同
	周末暖场开放活动
	李亚杰

	2019/10/9
	合同专用章
	禹洲朗廷湾项目线上房天下网络媒体投放合同
	房天下网络投放
	李亚洁

	2019/10/10
	公章
	土地合同、立项批复、营业执照、规划方案平面图等
	办理西区工规证
	宋姝洁

	2019/10/10
	公章、人名章、合同专用章
	禹洲·北京通州68项目建设工程施工合同
	建设工程施工合同盖章
	魏丽涛

	2019/10/10
	公章、人名章
	开立单位银行结算账户客户信息收集表
	开立单位银行结算账户客户信息收集表
	刘长圣

	2019/10/10
	合同专用章
	禹洲朗廷湾项目（北京大房子）公众号投放网络广告发布合同
	禹洲朗廷湾项目（北京大房子）公众号投放
	李亚洁

	2019/10/10
	合同专用章
	户外广告发布合同
	户外广告发布
	李亚洁

	2019/10/10
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目中秋节活动合同
	禹洲·朗廷湾项目中秋节活动
	李亚洁

	2019/10/10
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾媒体见面会与外展开放活动合同
	禹洲·朗廷湾媒体见面会与外展开放活动
	李亚洁

	2019/10/10
	合同专用章
	禹洲朗廷湾城市展厅开放活动合同
	禹洲朗廷湾城市展厅开放活动
	李亚洁

	2019/10/10
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾展厅开放前造势活动合同
	禹洲·朗廷湾展厅开放前造势活动
	李亚洁

	2019/10/11
	合同专用章
	外拓点位租赁、布展服务合同
	外拓点位租赁、布展服务
	李亚洁

	2019/10/11
	合同专用章
	北京禹洲·朗廷湾项目9月外展点位租赁、布展服务合同
	9月外展点位租赁、布展服务
	李亚洁

	2019/10/11
	合同专用章
	禹洲·北京通州项目公司活动合同
	禹洲·北京通州项目中秋博饼活动服务
	董继林

	2019/10/11
	公章
	北京禹茂房地产开发有限公司开票信息、营业执照、开户许可证、纳税人资质证明
	保利物业开专票
	赵海霞

	2019/10/11
	合同专用章
	物业管理委托合同补充协议
	114物业管理委托合同补充
	赵海霞

	2019/10/11
	合同专用章
	物业管理委托合同补充协议
	115物业管理委托合同补充
	赵海霞

	2019/10/11
	公章
	房地产开发企业注册申请表、营业执照、资质证书、林一敏身份证、授权委托书、开发企业钥匙使用人员申请表、董继林身份证
	钥匙盘办理
	董继林

	2019/10/11
	公章
	车位申请书、北京禹茂房地产开发有限公司开票信息、营业执照副本、纳税人信息
	租赁车位
	董继林

	2019/10/14
	合同专用章、人名章
	禹洲·北京通州68项目示范区景观工程
	示范区景观工程施工
	魏丽涛

	2019/10/16
	公章、人名章
	中国建设银行E托宝业务申请表
	建行E托保业务申请
	赵海霞

	2019/10/17
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	ipad与停车券采购
	李亚洁

	2019/10/17
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	大闸蟹券采购
	李亚洁

	2019/10/17
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	小爱音箱采购
	李亚洁

	2019/10/17
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目影视宣传视频服务合同
	项目效果图宣传片制作
	李亚洁

	2019/10/17
	公章
	社区服务中心预移交协议书
	社区服务中心移交
	董继林

	2019/10/17
	公章
	配套社区服务卫生站用房移交协议
	配套社区服务卫生站用房移交
	董继林

	2019/10/17
	公章
	营业执照副本
	办公室租赁费开具发票
	董继林

	2019/10/18
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十二笔放款
	周贺杰

	2019/10/18
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十二笔放款
	周贺杰

	2019/10/21
	合同专用章
	禹洲·拓展活动合同
	公司拓展活动
	李亚洁

	2019/10/21
	公章、人名章
	营业执照副本、禹茂公司章程、法人身份证、开户许可证、不动产权证等
	开发贷材料
	周贺杰

	2019/10/21
	合同专用章
	北京禹洲朗廷湾项目户型图渲染合同
	户型图渲染
	李亚洁

	2019/10/22
	合同专用章、人名章
	禹洲·北京通州朗廷湾项目售楼处软装工程施工合同
	售楼处软装工程施工
	高萍

	2019/10/23
	合同专用章
	禹洲朗廷湾项目城市展厅9月物料制作装饰物制作安装维护合同
	城市展厅9月物料制作
	李亚洁

	2019/10/23
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾独家企划代理合同
	广告代理
	李亚洁

	2019/10/23
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	李亚洁

	2019/10/23
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	李亚洁

	2019/10/23
	合同专用章
	网络广告发布合同
	网络广告发布
	李亚洁

	2019/10/23
	公章
	用电申请、客户用电报装申请书、客户用电设备信息登记表
	项目用电报装
	聂煜民

	2019/10/23
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾国庆砸金蛋活动合同
	国庆砸金蛋活动
	李亚洁

	2019/10/24
	公章
	申请、规划方案意见复函、规划方案总平面图
	办理施工准备函
	宋姝洁

	2019/10/24
	公章
	供电方案确认协议
	供电方案确认
	宋姝洁

	2019/10/25
	合同专用章
	禹洲·朗廷湾项目印刷制作合同
	印刷制作
	李亚洁

	2019/10/25
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十三笔放款
	周贺杰

	2019/10/25
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十三笔放款
	周贺杰

	2019/10/25
	公章、人名章
	股东会决议
	融资合同补充
	周贺杰

	2019/10/25
	公章
	解除劳动合同证明书
	员工解除劳动合同
	高萍

	2019/10/25
	公章
	项目核准批复、授权委托书、法人代表身份证明等
	节能审查申报材料
	宋姝洁

	2019/10/28
	公章
	建设项目环境影响报告表
	环境审查申报材料
	宋姝洁

	2019/10/30
	公章
	建设工程规划许可证及附件
	办理项目临电接通手续
	聂煜民

	2019/10/31
	财务专用章、人名章
	北京市非税收入一般缴款书
	补交土地收益材料盖章
	宋姝洁

	2019/10/31
	公章、人名章
	中国建设银行E托保业务申请表
	建行定存申请
	赵海霞

	2019/10/31
	公章
	营业执照副本、身份证、工规证、建筑物名称核准申报表等
	办理建筑物名称核准
	宋姝洁

	2019/10/31
	公章、人名章
	营业执照正副本、贷款申请书、身份证、开户许可证复印件、投资协议等
	办理开发贷材料
	周贺杰


6合同签订情况

2019年10月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额

（元）
	盖章日期

	1
	深圳市明源云科技有限公司上海分公司
	禹州·北京通州68项目售楼处智能化工程施工合同
	禹州·北京通州68项目售楼处智能化工程施工
	53,200.00 
	2019/10/8

	2
	天津雅世非凡广告传媒有限公司
	房屋租赁合同
	办公室租赁
	60,824.92 
	2019/10/8

	3
	北京搜房科技发展有限公司
	明源云电子商务平台服务合同
	明源云电子商务平台服务合同盖章
	300,000.00 
	2019/10/9

	4
	中建科技有限公司
	禹洲·朗廷湾9月第三周周末暖场开放活动合同
	周末暖场开放活动
	267,289,105.92 
	2019/10/10

	5
	北京好房子科技有限公司
	禹洲朗廷湾项目线上房天下网络媒体投放合同
	房天下网络投放
	120,000.00 
	2019/10/10

	6
	北京晟亚阳光有限公司
	禹洲·北京通州68项目建设工程施工合同
	建设工程施工合同盖章
	200,000.00 
	2019/10/10

	7
	北京海威利广告有限公司
	禹洲朗廷湾项目（北京大房子）公众号投放网络广告发布合同
	禹洲朗廷湾项目（北京大房子）公众号投放
	99,800.00 
	2019/10/10

	8
	北京海威利广告有限公司
	户外广告发布合同
	户外广告发布
	310,459.00 
	2019/10/10

	9
	北京海威利广告有限公司
	禹洲·朗廷湾项目中秋节活动合同
	禹洲·朗廷湾项目中秋节活动
	98,000.00 
	2019/10/10

	10
	北京海威利广告有限公司
	禹洲·朗廷湾媒体见面会与外展开放活动合同
	禹洲·朗廷湾媒体见面会与外展开放活动
	62,964.00 
	2019/10/10

	11
	北京晟亚阳光广告有限公司
	禹洲朗廷湾城市展厅开放活动合同
	禹洲朗廷湾城市展厅开放活动
	248,000.00 
	2019/10/11

	12
	北京晓声文化传媒有限公司
	禹洲·朗廷湾展厅开放前造势活动合同
	禹洲·朗廷湾展厅开放前造势活动
	400,000.00 
	2019/10/11

	13
	中关兄弟（天津）文化传播有限公司
	外拓点位租赁、布展服务合同
	外拓点位租赁、布展服务
	30,000.00 
	2019/10/11

	14
	天津华策园林工程有限公司
	北京禹洲·朗廷湾项目9月外展点位租赁、布展服务合同
	9月外展点位租赁、布展服务
	5,950,886.16 
	2019/10/14

	15
	北京海威利广告有限公司
	禹洲·北京通州项目公司活动合同
	禹洲·北京通州项目中秋博饼活动服务
	40,000.00 
	2019/10/17

	16
	北京海威利广告有限公司
	禹洲·北京通州68项目示范区景观工程
	示范区景观工程施工
	22,660.00 
	2019/10/17

	17
	北京海威利广告有限公司
	物资采购合同
	ipad与停车券采购
	22,350.00 
	2019/10/17

	18
	指挥家（厦门）科技有限公司
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	大闸蟹券采购
	193,500.00 
	2019/10/17

	19
	天津空间无限企业
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	小爱音箱采购
	36,234.00 
	2019/10/21

	20
	上海颜禾数码科技有限公司
	禹洲·朗廷湾项目影视宣传视频服务合同
	项目效果图宣传片制作
	8,500.00 
	2019/10/21

	21
	梁志天装饰设计（天津）有限公司
	禹洲·拓展活动合同
	公司拓展活动
	2,014,500.00 
	2019/10/22

	22
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	北京禹洲朗廷湾项目户型图渲染合同
	户型图渲染
	94,295.80 
	2019/10/23

	23
	北京泛文广告有限公司
	禹洲·北京通州朗廷湾项目售楼处软装工程施工合同
	售楼处软装工程施工
	630,000.00 
	2019/10/23

	24
	北京天成标建广告传媒有限公司
	禹洲朗廷湾项目城市展厅9月物料制作装饰物制作安装维护合同
	城市展厅9月物料制作
	77,952.00 
	2019/10/23

	25
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	禹洲·朗廷湾独家企划代理合同
	广告代理
	31,482.00 
	2019/10/23

	26
	北京泛文广告有限公司
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	210,000.00 
	2019/10/23

	27
	天津雅世非凡广告传媒有限公司
	禹洲·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	60,149.70 
	2019/10/23

	28
	杰超（天津）印刷制品有限公司
	网络广告发布合同
	网络广告发布
	91,230.00 
	2019/10/25


7资金的使用情况及账户余额
2019年10月建设银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019/10/10
	个人/单位存款
	514,233.12
	工资

	2019/10/10
	姜振洋
	24,778.45
	9月工资

	2019/10/25
	王振福
	220,000.00
	业务招待费

	2019/10/25
	王彬
	154.00
	差旅费

	2019/10/25
	董继林
	847.00
	招待费

	2019/10/25
	董继林
	3,476.00
	交通费报销

	2019/10/25
	董继林
	8,572.88
	交通费报销

	2019/10/25
	董继林
	5059.50
	差旅费

	2019/10/25
	董继林
	441.15
	差旅费

	2019/10/25
	董继林
	517.30
	快递、办公费

	2019/10/25
	董继林
	2,400.00
	9月份车位费

	2019/10/25
	赵海霞
	2,107.40
	差旅费

	2019/10/25
	赵海霞
	1,500.00
	展厅电费

	2019/10/25
	赵海霞
	3,736.12
	交通费报销

	2019/10/25
	赵海霞
	1,294.60
	办公费报销

	2019/10/25
	张春鹏
	938.60
	差旅费

	2019/10/25
	赵海霞
	525.40
	差旅费

	2019/10/25
	赵海霞
	1,223.00
	差旅费

	2019/10/25
	高萍
	628.00
	差旅费

	2019/10/25
	聂煜民
	1,660.74
	差旅费

	2019/10/25
	董继林
	1,490.00
	餐补费

	2019/10/25
	贾旭
	15,000.00
	业务招待费

	2019/10/25
	上海栖地景观规划设计有限公司
	92,140.20
	景观施工图设计

	2019/10/25
	北京创美新晨图文广告有限公司
	5,653.00
	8-9月图文打印制作费

	2019/10/25
	厦门禹佳商贸有限公司
	30,188.00
	礼品库集团采购

	2019/10/25
	北京京喜酒典商贸有限责任公司
	8,220.00
	礼品库酒水采购

	2019/10/25
	北京京喜酒典商贸有限责任公司
	8,220.00
	礼品库酒水采购

	2019/10/25
	中关兄弟（天津）文化传播有限公司
	30,000.00
	中秋博饼活动

	2019/10/25
	北京匠心京亮文化有限公司
	6,520.00
	电脑采购及办公用品

	2019/10/25
	北京匠心京亮文化有限公司
	3,385.00
	项目营销部办公用品

	2019/10/25
	北京顺丰速运有限公司
	1,568.00
	9月份顺丰月结服务费

	2019/10/25
	北京五洲泰和文化传播有限公司
	32,000.00
	项目公众号广告投放

	2019/10/25
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
	2,160.00
	9月份网费

	2019/10/25
	中国电信股份有限公司北京分公司
	1,000.00
	北京项目营销部绿地办公区网络

	2019/10/25
	吴含敏
	12,660.00
	办公室（814）租赁押金

	2019/10/29
	北京东方远景园林工程有限公司
	50,000.00
	退还投标押金保证金

	2019/10/29
	北京城市之光生态环境有限公司
	50,000.00
	退还投标押金保证金

	2019/10/29
	天津城茂园林工程有限公司
	50,000.00
	退还投标押金保证金

	2019/10/29
	姜振洋
	100,000.00
	加快北京城市公司前期筹备，推进项目相关工作，申请备用金

	2019/10/31
	北京市财政局
	31,668,222.00
	集团调拨款项3200万至账户用来补缴政府土地收益

	本月资金使用总额（单位：元）
	32,962,519.46


账户余额

	账号
	账户名称
	开户行名称
	账面余额
	可用余额
	账户状态
	日期

	11050172500000001315
	北京禹茂房地产开发有限公司
	中国建设银行北京通州潞河支行
	3,733,185.56 
	3,733,185.56 
	正常
	2019/10/31

	11050138360000000442
	北京煦腾房地产开发有限公司
	中国建设银行北京城市建设开发专业支行
	37,941.96 
	37,941.96 
	正常
	2019/10/31





