2020年11月14日-2020年11月20日监管周报

浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：杨鑫

日期：2020年11月14日---2020年11月20日

目录
11重大事项


12项目五证办理及施工进度情况


12.1项目五证办理情况说明


22.2项目施工进度情况


33印鉴使用情况


54合同签订情况


65项目销售情况


66资金情况


66.1资金流出情况


76.2资金流入情况


96.3各账户余额


97 附件


10各账户余额截图




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1重大事项

2020年11月14日，康信君安增派一名监管人员何艳秋至项目公司，与项目公司原监管人员杨鑫共同监管本项目，监管内容：保险箱钥匙（已完成共管印章、证照的清点）、项目公司网银U盾、项目公司用印存档资料等。

2项目五证办理及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2020年11月20日，该项目具体证照办理进度情况如下：

办理进度情况表

	序号
	证件名称
	取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	2020年08月12日
	34640.00㎡
	S38-4/03

	
	不动产权证书
	2020年10月23日
	36674.00㎡
	S38-5/03

	
	不动产权证书
	2020年08月04日
	25176.00㎡
	S38-6/03

	2
	建设用地规划许可证
	2020年10月15日
	96490.00㎡
	S38-4

S38-5

S38-6

	3
	建设工程规划许可证
	2020年10月12日
	57223.12㎡
	S38-4

	4
	施工许可证
	2020年10月22日
	
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	2020年10月23日
	
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	5
	预售许可证
	2020年10月28日
	
	渝北区两路组团S分区S3804地块

	6
	投资项目备案证
	2020年8月03日
	
	S38-4/03

S38-5/03

S38-6/03


2.2项目施工进度情况

截至2020年11月20日施工情况如下：

	工程名称
	工程名称
	本期进度

	S38-4
	1号楼
	桩基础完成

	
	2号楼
	2#楼预售架搭设完成，等待甲方指令拆除

	
	3号楼
	3#楼预售架搭设完成，等待甲方指令拆除

	
	4号楼
	4#楼预售架搭设完成 ，等待甲方指令拆除

	
	5号楼
	6层墙柱关模完成50%

	
	6号楼
	一层一单元混凝土浇筑完成，二层一单元主体结构完成100%

二层二单元混凝土浇筑完成，梁板钢筋绑扎完成，达到浇筑混凝土条件

	S38-5
	
	暂无进度

	S38-6
	
	11号楼旋挖桩施工完成10根


标的项目现场照片（拍摄于11月20日）

[image: image11.png](SX

WE BN WK REREW  WEEY  KCRESEN  SHROTHEENR  EPEE REy  ESES

AT R ER T BEIREEHR Q QEPhD SIEEER O %R

EE e

FEE N

HMOE i > R

-

MFREGIE
5 P& AP L2 ARRE L
346270100100068565 ~ EFRIEEBHFFIAARAT FAUARITERINET AR 000 000 e
11| 1-1 1%

FMOLSM: AR 0.00

o FREFRIEEA S T EROR.

130010-P1




              [image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

印章使用情况表
	日期
	事由
	材料
	印鉴名称
	申请人
	部门

	2020/11/16
	用于工资专户开设、保证金减免、施工图备案凭证、施工图合格书、开口方案
	工资专户开设信息备案表一标段（3份）

工资专户开设信息备案表二标段（3份）

减免保证金承诺书模版一标段（3份）、减免保证金承诺书模版二标段（3份）、渝北区欠薪保障金申请减免审批意见表一标段（3份）

渝北区欠薪保障金申请减免审批意见表二标段（3份）

中央公园S38-4地块施工图备案凭证（3份）

开口方案（2份）

施工方案（2份）

合格书（1份）
	公章
	燕登
	工程管理部

	2020/11/16
	用于中央公园S38-6地块（一期）配套费、农民工保证金、项目资本金办理
	S38-6地块一期配套费申报审批意见书（3份）

渝北区欠薪保障金申请减免审批意见表（6#地块一期）（3份）

项目资本金存入申请表（6号地块一期）（3份）

项目资本金免监管承诺函（6#地块一期）（5份）

项目资本金免监管承诺函（6#地块一期）（5份）
	公章
	陶奉蓉
	前期开发组

	2020/11/16
	用于中央公园S38-6地块物业服务合同备案办理同用印
	区域划定备案申请表（3份）

物业服务区域划定说明（3份）

合同备案申请表（3份）

临时管理规约备案申请表（3份）

情况说明（3份）

物业管理用房申报确认表(3份）

中标通知书（4份）
	公章
	陶奉蓉
	前期开发组

	2020/11/17
	用于开发报建
	重庆市建设技术发展中心关于报送建筑产业现代化示范工程项目和装配式建评价项目工程进度报表的函（4份）装配式建筑自评估报告（2份）
	公章
	翟亚乐
	前期开发组

	2020/11/17
	用于融资贷后资料
	承诺函（1份）
	公章
	覃为
	投融管理部

	2020/11/17
	用于申请减免农民工工资保证金
	关于“渝北区两路分区S组团S38-6地块（一期）”项目农民工保证金使用保函的申请（3份）
	公章
	王开进
	开发部

	2020/11/17
	用于中国建设银行立项资料
	中国建设银行按揭立项资料（3份）
	公章
	唐国栋
	财务管理部

	2020/11/18
	用于报建政府缓建
	缓缴协议书（4份）
	公章
	翟亚乐
	前期开发组

	2020/11/18
	用于中央公园项目盖报建资料使用
	报建资料-标准表（公用）（3份）

报建资料-标准表（专用）（3份）

委托书（3份）

被委托人身份证复印件（3份）

S38-4规划许可证（3份）

璟富营业执照（3份）

陶坤宏身份证复印件（3份）

电气总平面图（3份）
	公章
	郭晓佼
	工程管理部

	2020/11/18
	用于签订合同
	服务外包合同（5份）
	公章
	邹正蓉
	销售部

	2020/11/18
	用于签订合同
	融创中央公园户型图设计合同（5份）
	公章
	邹正蓉
	销售部

	2020/11/18
	用于签订合同
	隐溪晓院项目门头字制作合同（5份））
	公章
	邹正蓉
	销售部 

	2020/11/18
	关于璟富项目装配式评价资料的用印申请
	评审意见表（4份）

装配式建筑评价项目工程进度报表(渝北区两路组团S分区S38-403地块)（3份）

装配式建筑审核内部运转表1-5#楼（3份）

装配式建筑审核内部运转表6#地（5份）

装配式建筑审核内部运转表6#楼（3份）

装配式预评价通知（3份）
	公章


	燕登
	工程管理部

	2020/11/19
	用于购买支票
	招商银行转账支票（1份）
	财务章

法人章
	郑为
	财务部

	2020/11/19
	用于签订合同
	商品房抵房合同（7份）
	公章
	罗宵
	营销部

	2020/11/19 
	用于签订合同
	债务转移合同（7份）
	公章
	罗宵
	营销部


4合同签订情况

2020年11月14日至2020年11月20日期间，项目公司共签订合同5份。

合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	北京德元通远人力资源管理有限公司重庆分公司
	服务外包合同
	乙方接受甲方委托提供运营外包服务，通过线上、线下的途径对甲方运营的“幸福通”平台进行推广，提升平台的使用率并促进平台所载甲方的房源成交。
	

	2
	重庆市新锐数码影视制作有限公司
	融创中央公园户型图设计合同
	乙方按本合同约定的内容对融创中央公园户型图进行设计，2020年12月31日前，乙方按本合同约定标准向甲方交付全部成果文件。
	17,172.00 

	3
	重庆众联汇雅文化传媒有限公司
	隐溪晓院项目门头字制作合同
	本合同期限为 2020年8月1日至2020年12月31日。乙方应在期限届满前完成甲方委托的物料的制作及安装等全部事宜，并通过甲方的书面验收。
	19,143.60 

	4
	重庆赛创空间装饰设计有限公司
	商品房抵房合同
	乙方确认本合同项下认购商品房系甲方售予乙方的特惠商品房。
	1,105,188.56 

	5
	重庆赛创空间装饰设计有限公司

重庆金河天街置地有限公司
	债务转移合同
	甲乙丙三方就三方债务关系进行转移，最终债务为丙方向甲方支付1105188.56。
	1,105,188.56 


5项目销售情况
自2020年11月14日起，截至2020年11月20日，项目销售情况汇总如下：

已签订认购协议12份，预测销售面积1097.00㎡；

已签订线下合同17份，预测销售面积1538.27㎡；

已网签备案合同15份，预测销售面积1351.23㎡。

已收到销售资金10,249,633.94元。
6资金情况

自2020年11月14日起，截至2020年11月20日，本期监管范围内资金流出总额共计68,501,331.03元，本期监管范围内资金流入总额共计65,749,633.94元。截至2020年11月20日各被监管账户资金余额总额为51,525,769.19元。

6.1资金流出情况

本期2020年11月14日至2020年11月20日监管范围内资金流出共计68,501,331.03元。

本期监管范围资金流出明细表

	支付日期
	资金用途
	金额（元）
	收款方
	用款类型
	流出账户

	2020-11-17
	税款
	92,706.60
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	税款
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	报销款
	972.00
	王艳
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	财务报销
	8,002.24
	上海晨光科力普办公用品有限公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	财务报销
	4,000.00
	中国电信股份有限公司渝北分公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	费用报销
	161,020.22
	重庆融创物业管理有限公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	费用报销
	212,887.70
	重庆融创物业管理有限公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	费用报销
	35,399.31
	重庆融创物业管理有限公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-17
	费用报销
	17,605.96
	重庆融创物业管理有限公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-19
	支票手续费
	105.00
	招商银行
	财务费用
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020-11-19
	转款
	55,500,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	往来款
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020-11-19
	配套费
	12,418,632.00
	重庆市财政局
	工程费用
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020-11-19
	营销退款
	50,000.00
	邓显英
	应付账款
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	合计
	68,501,331.03 
	
	
	


6.2资金流入情况

截至2020年11月14日到2020年11月20日监管范围内一般性资金流入为65,749,633.94元，其中销售资金流入10,249,633.94元。

本期一般资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	金额（元）
	付款方
	收款行

	2020/11/16
	房款汇入
	118,184.30
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/16
	房款汇入
	39,979.75
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/16
	房款汇入
	45,416.05
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/16
	房款汇入
	805,927.51
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020/11/16
	房款汇入
	1,423,343.00
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020/11/16
	房款汇入
	1,693,832.52
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020/11/17
	房款汇入
	111,578.88
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/17
	房款汇入
	1,294,394.59
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020/11/18
	房款汇入
	68,719.01
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/18
	房款汇入
	645,143.00
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020/11/19
	房款汇入
	37,199.04
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/19
	房款汇入
	999,009.01
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	2020/11/19
	往来款
	55,500,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	璟富招商银行基本户

123912255510901

	2020/11/20
	房款汇入
	147,017.27
	银联商务股份有限公司客户备付金
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2020/11/20
	房款汇入
	2,819,890.01
	POS交易过账
	璟富招行预售资金监管户

123912255510600

	合计
	65,749,633.94 
	
	


6.3各账户余额

	公司名称
	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	重庆璟富房地产开发有限公司
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部
	123912255510901
	基本户
	43,945,091.82

	
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部

（预售资金监管账户）
	123912255510600
	一般户
	2,834,638.28

	
	中国建设银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行
	50050101360000000554
	一般户
	348,046.00

	
	中国农业银行股份有限公司重庆渝北三亚湾支行
	31111901040005030
	一般户
	4,131,383.73

	
	兴业银行股份有限公司重庆加州支行
	346270100100068565
	一般户
	0.00

	
	中国工商银行股份有限公司人力园支行
	310000081900004063
	一般户
	212,142.89

	重庆融创慕申房地产经纪有限公司
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部
	123912439510401
	基本户
	27,073.47

	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司
	兴业银行股份有限公司重庆加州支行
	346270100100051091
	基本户
	27,393.00

	合计
	51,525,769.19 


截至2020年11月20日，项目公司各资金账户余额总计51,525,769.19元。

7 附件

各账户余额截图

璟富招商银行、璟富招商银行预售资金监管账户

[image: image4.png]s

SAHEEEETK) ¢ R 5 A S 1 REE

KPS » m
AR £%746,779,730.10 T4 46,779,730.10 5545 0.00 ECE 0 =E
ws BEE S ABKE ERE . B o © ==
B 123912255510600, ART ERESEETES.. 2,834,638.28 2,834,638.28 000 zZZEE HERT -« |HiE
B 123912255510901, ARS ERESEETES.. 43,945,091.82 43,945,091.82 000 z=ZZEE HERT

HEi | 50 | &/M HAWEFE @ | 1 T

UBankFF 4% : BRI (EER) 4SS R50940; HAESATE: 2020-11-19 22:10:48 00:00:31  0.0KB__ PRERESEAYIE): 2020-11-20 18:58:58

18:58
e 2020/11/20 28R &





璟富建设银行

[image: image5.jpg]N 4 A = [§ FHRIT #E v TEEER BEv B
C DEBIBRT | PUR R - © 0 4 @ @ ©
ERMEFESEMEFEERAT (FAS 0050000000178824301) RSF, AT

[oaic] i

Ak v

HEfE: Mk > ey > Bk

FE:  RTERAT AT Mo ARM
T S: 5005 0101 3600 0000 0554 MeFZA: A
WFER:  EREERMSAAERAT MRS B
= e = e s EHEBOGD = =
RS, RGN REMEL goc FESS RECT) 5 MEPE AHWS wE
L2 &

201102000000000001 20201102 10:46:3§ 190,823.00  190,823.00  REAESRNARASEFEME 991290000023 BE{TEEA
201102000000000002 20201102 10:47:03 157,543.00  348,366.00  {REEESROARASE &R 991290000023 BE{THEA
201103000000000003 20201103 00:20:37 120.00 348, 246. 00 BN
201103000000000004 20201103 00:20:38 80.00 348, 166. 00 REEHMR
201106000000000005 20201106 22:08:25 120.00 348, 046.00

@ mzEEEn





璟富农业银行

[image: image6.png]EEER | A+ BARR pEm eRER O o FParke O B0ER D 2eEw 'i
R E RO R AT BB W EERO

WrAEER WORMEE NiExsEE BTFER
a

© EHEERRE: I > IKPAREEE EFES: 55998575136 IBERS: 0002
FRISE
S WS -1 MkPzeR i LEIRE RS 1B
1 31-111901040005030 BREEETITRERAR wEP ART 413138373 413138373 NkPEA
ANRFBEATLR ARM 413138373 413138373
[=SXalz] L4 IR [2] XA
O s

1. e KPR, IBEERKEH T,

exne)
53

18:55
2020/11/20 2887





璟富兴业银行

[image: image7.png]WAT RN ERT TR Q SEERL OEEER O RSB

B

BR  OEf Wk IRMERES  RES9 KPRSED  BHETHESR  FEEE REEY ESkRS

EHAR RS palii=io] R EDE RS TR EE v EERER

3y - |

PREGIR
®S P& HPeT i TERER FH RRFem
346270100100068565 ~ EFEERIFFTRBRAT SUBITERANZAT AR 0.00 0.00 EEKA

1 H1RE 1-1 #£1&

FWLELM: AR 0.00

@ TR PRI E AR L AT E R AR

130010-P1

18:
2020/11/20 288F

D dg



[image: image1.png]



璟富工商银行

[image: image8.png]ICBC @ M m E5RTT @ BUFRT R RO BM meEmEa,
BYNEREEFTTIAERAR, B ERESAE: 2020F11519H 22:01:38

YT T WSS SRS SEEEY ERRSS 1T
% REE RS ESE SN s AT ZRRRRS s FEER
FABIETE IR HEBRVAIETE EPIRS ESUEE fERIRE

S 171N m ]

HRE: WOEIE-MEE BRSNS

e

BRI

HEICCRIESHE  1BOEaSINES..

ST WK W SUSR:  ERREEMETTAERAS TEAR

fEEiREER

> AAIRFEEE 3100***4063 BERNIE ARH 212,142.89 212,142.89 212,142.89 BEYH  SCRIRSK
KWL (ARM) 212,142.89 212,142.89 212,142.89
» EFRES

» TRCIKER

BEl o -

RE MRS
> SRS

PRz AR

20205115208 18:53:30 hETEHRITHRIETS
>f@§ﬁ





慕申招商银行

[image: image9.png]DrEss Uowss

V10.3

ey

BR 1=JkAPP WEE STAHEEE )
LEE: KSET > WSET > KOS

» ER
£ 27,073.47 EIEAI27,073.47 HEAE 0.00 Foma> 0 =E
®e EEE ES ARKE FEAH BE o o ==
Brx 123912430510401, ARG BSEOISSEETE . 2707347 2707347 000 ZZEE FRAE « [

2]

5 F/E TSR w1 ) T

UBankFEEF4Z - 2tE=2(BER) DIES: R590832. F/rZ=atia: 2020-11-19 22:09:34 00:00:25 0.0KB B ESZAETE: 2020-11-20 19:01:01




昂麒兴业银行

[image: image10.png](& - il EiRTT LS Q L FFRG SEEER O 2SR

BR O OEf Wk  ®k AR USE =E REEW 2 BReM 0 FCC 4%

BRI E palii=io] FNHE—IKFES R EDE RS TR E v

LEUE & > ERCEE

PREGIR
WS P& AP Ll TERER £~ i vars:d)
346270100100051091  EFEASIBEEI—2EHRAT SUMRITEGAMNZAT AR 27,393.00 27,393.00 EEKE

1-1 #1%

FWLESM: ARM 27,393.00

@ PR IET MR R TER A,
130010-P1

18:49

2020/11/20 28R







