2020年6月监管报告


2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划

2020年6月监管报告

项目名称：“恒大未来之光花园”项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：任 宏、李世坤

日期：二零二零年七月十三日

目录
21项目基本情况


42重大事件披露


53项目五证办理及施工进度情况


53.1项目五证办理情况说明


63.2项目2020年6月证照取得情况及施工进度情况


134印鉴使用情况


165合同签订情况


246证照印章外借使用情况


257项目销售情况


257.1销售回款流出情况


277.1.1监管账户余额统计


288资金情况


288.1资金计划使用情况


358.1.1资金使用计划


358.2资金结算


37附件一 银行对账单


46附件二 各月资金流出分类情况表


47附件三 共管交接清单


49附件四 资金使用计划表


60附件五 印章使用登记表





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]



标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司拿下郑州航空港区11块地，全部为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块均属于城镇住宅用地，其中9块地最大容积率为1.8，2块地容积率2.5，楼面价从2154元/平方米至2952元/平方米。

（转下页）

[image: image2.png]



本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”相下的11宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号(网) （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39156.26平方米(折合约58.73亩)；

郑港出【2019】8号(网) （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21313.45平方米(折合约31.97亩)。

根据规划指标要求，这两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号(网) （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37952.76平方米(折合约56.93亩)；

郑港出【2019】10号(网) （建设用地规划许可证编号E12-24地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为41286.78平方米（折合约61.93亩)；

郑港出【2019】11号(网) （建设用地规划许可证编号E12-25地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为40153.70平方米（折合约60.23亩)；

郑港出【2019】12号(网) （建设用地规划许可证编号E12-28地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为30705.33平方米（折合约46.06亩)；

郑港出【2019】13号(网) （建设用地规划许可证编号E12-29地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为22898.12平方米（折合约34.35亩)；

郑港出【2019】14号(网) （建设用地规划许可证编号E12-30地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为39290.12平方米（折合约58.93亩)；

郑港出【2019】15号(网) （建设用地规划许可证编号E12-31地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为46199.45平方米（折合约69.30亩)；

郑港出【2019】16号(网) （建设用地规划许可证编号E12-32地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为47734.78平方米（折合约71.6亩)；

郑港出【2019】17号(网) （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35101.01平方米(折合约52.65亩)，起拍价1.8亿元。

2重大事件披露

（1） 项目公司于2020年6月19日解押E12-32（16号）地块，不动产权证号：豫（2020）郑港区不动产权第0004149号。

（2） 项目公司于2020年6月16日注销兴业银行郑州航空港区支行监管户，账号：467020100100006664。
（3） 项目公司于2020年6月12日取得E13-16-02地块22、23#楼商品房预售许可证。预售证编号：（2020）港房预字第G0412号，证载住宅面积：24046.44㎡，共244套；非住宅面积：0㎡，共0间，以上证件已做共管手续，详见附件三。
（4） 项目公司于2020年6月24日取得E13-32-01地块18、19、20、21#楼商品房预售许可证。预售证编号：（2020）港房预字第G0416号，证载住宅面积：31293.59㎡，共335套；非住宅面积：0㎡，共0间，目前暂未开盘销售，以上证件已做共管手续，详见附件三。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZR01HZ01合作协议为准，
项目五证考核情况

	E12-17（7）E13-16（8）E13-26（17）E11-26（9）    地块考核
	序号
	五证
	考核取得时间点

	
	1
	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日

	
	2
	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日

	
	3
	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日

	
	4
	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日

	
	5
	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日

	
	6
	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日


标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准，

项目五证考核情况
	 E12-24  （10号地）、 E12-25    （11号地）、E12-28   （12号地）、E12-29   （13号地）、E12-30   （14号地）、E12-31   （15号地）、E12-32   （16号地）地块考核
	序号
	考核时点
	考核指标

	
	1
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	取得《不动产权证》并完成抵押

	
	2
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	取得首期《用地规划许可证》

	
	3
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	取得首期《建设工程规划许可证》

	
	4
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	取得首期《建设工程施工许可证》

	
	5
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	首期工程施工至可售状态

	
	6
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	取得首批《预售许可证》


3.2项目2020年6月证照取得情况及施工进度情况

抵押物1证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	7号地块
	8号地块
	9号地块
	17号地块

	规划编号
	E12-17地块
	E13-16地块
	E11-26地块
	E13-26

	土地面积
	39156.26㎡
	21313.45㎡
	37952.76㎡
	35101.01㎡

	建筑面积
	131845.96㎡
	78257.83㎡
	未取得工规证
	90656.54㎡

	不动产权证
	豫（2019）郑港区不动产权第0022522号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022524号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022523号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022521号

	抵押登记日期
	2019.12.10
	2019.12.6
	2019.12.6
	2019.12.6

	注销抵押权日期
	2019.12.26
	2020.4.24
	未解押
	2019.12.10

	用地规划证
	郑规地字第4101002019490060号
	郑规地字4101002019490058号
	郑规地字4101002019490073号
	郑规地字4101002019490059号

	建设工程规划许可证
	郑规（建筑）建字第4101002019490089号
	郑规（建筑）建字第4101002020490011号
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002019490088号

	建设工程施工许可证
	410173201911270000
	410173201911270201
	未取得
	310173202004200101

	工程施工进度
	1、27#楼：19层具备浇筑条件

2、28#楼：21层顶板铺设完成

3、29#楼：18层顶板铺设完成

4、30#楼：17层墙柱钢筋完成

5、31#楼：18层墙柱钢筋完成30%

6、32#楼：19层顶板铺设完成
	1、22#楼：3层顶板铺设完成30%

2、23#楼：负一层墙柱钢筋完成

3、25#楼：负一层具备浇筑条件

4、26#楼：7层墙柱钢筋完成
	桩基完成
	1、1#楼：15层梁板钢筋完成

2、2#楼：14层顶板铺设完成

3、3#楼：17层墙柱钢筋完成20%

4、5#楼：16层梁板钢筋完成

5、6#楼：16层墙柱钢筋完成50%

6、7#楼：主体结构封顶

7、8#楼：16层顶板铺设完成

8、9#楼：15层顶板铺设完成

9、10#楼：15层梁板钢筋完成20%

	销售许可证
	（2019）港房预字第GO377号、（2020）港房预字第G0386号
	（2020）港房预字第G0404号、（2020）港房预字第G0406号
	未取得
	（2019）港房预字第GO379号、（2019）港房预字第GO368号、（2020）港房预字第G0387号

	获得销售许可面积
	92213.87㎡
	26512.21㎡
	未取得
	61649.18㎡


抵押物2证照取得情况及施工进度情况
	土地出让合同编号
	10号地
	11号地
	12号地
	13号地
	14号地
	15号地
	16号地

	规划编号
	E12-24
	E12-25-02
	E12-28
	E12-29
	E12-30-01
	E12-31-02
	E12-32

	土地面积
	41154.76㎡
	40153.7㎡
	30275.55㎡
	22808.43㎡
	39252.04㎡
	46199.45㎡
	47625.65㎡

	建筑面积
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证

	不动产权证
	豫（2020）郑港区不动产权第0004152号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004523号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004492号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004757号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004474号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004151号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004149号

	抵押登记日期
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.20
	2020.4.20

	注销抵押权日期
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	2020.6.19解押

	用地规划证
	郑规地字4101002019490077号
	郑规地字4101002019490076号
	郑规地字4101002019490075号
	郑规地字4101002019490072号
	郑规地字4101002019490078号
	郑规地字4101002019490074号
	郑规地字4101002019490061号

	建设工程规划许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002020490031号

	建设工程施工许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	410173202006150000

	工程施工进度
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	桩基完成
	1、1#楼：未验槽

2、2#楼：未验槽

3、5#楼：筏板放线完成

4、6#楼：砖胎模完成

5、7#楼：筏板放线完成

6、8#楼：防水保护层完成

7、9#楼：未验槽

8、10#楼：砖胎模完成
	1、11#楼：1层顶板铺设完成50%

2、12#楼：1层具备浇筑条件

3、13#楼：负一层墙柱钢筋完成85%

4、15#楼：1层墙柱钢筋完成40%

5、16#楼：1层顶板铺设完成30%

6、17#楼：负一层顶板铺设完成80%

7、18#楼：2层墙柱合模完成70%

8、19#楼：6层顶板铺设完成90%

9、20#楼：3层顶板铺设完成50%

10、21#楼：2层梁板钢筋完成30%

	销售许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	（2020）港房预字第G0416号、（2020）港房预字第G0419号

	获得销售许可面积
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	68576.38


标的项目现场照片

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  [image: image42.jpg]



1、E12-17地块施工现场                               2、E12-17地块施工现场
[image: image43.jpg]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   

3、E12-17地块施工现场                    4、E12-17地块施工现场
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5、E13-26地块施工现场                               6、E13-26地块施工现场
标的项目现场照片

[image: image44.jpg]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   
7、E13-26地块施工现场                               8、E13-26地块施工现场
[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]



9、E11-26地块现场                                   10、E11-26地块现场
9、 E11-26地块施工现场                               10、E11-26地块施工现场

[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]



11、 E12-30地块施工现场                           12、E12-30地块施工现场

标的项目现场照片

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 




13、E12-31地块施工现场                               14、E12-31地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



15、E13-16地块施工现场                               16、E13-16地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



17、E13-16地块施工现场                               18、E13-16地块施工现场

标的项目现场照片
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



19、E12-32地块施工现场                                20、E12-32地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



21、E12-32地块施工现场                                 22、E12-32地块施工现场

（转下页）

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年6月印章使用情况表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020.6.1
	公章
	银行按揭合作
	E13-16-02地块25#预售证
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.1
	公章
	用于不动产中心做抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.1
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同17份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.1
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同97份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，李世坤

	2020.6.2
	公章
	财务报表
	2020年3-4月财务报表与年报审计报告
	财务部
	付亚亚
	陶怡然，李世坤

	2020.6.2
	公章
	销售明细、认购明细、确认函
	销售明细、认购明细、确认函
	财务部
	付亚亚
	陶怡然，李世坤

	2020.6.2
	公章
	工程部员工社保缴纳凭证
	工程部员工社保缴纳凭证
	行政部
	刘雪峰
	陶怡然，任宏

	2020.6.2
	公章
	6月份资金计划
	6月份资金计划
	资金部
	李培龙
	陶怡然，任宏

	2020.6.3
	公章
	中诚还款确认函
	中诚还款确认函
	资金部
	李培龙
	陶怡然，任宏

	2020.6.3
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同38份
	营销部
	程建鑫
	陶怡然，李世坤

	2020.6.4
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同58份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，李世坤

	2020.6.8
	公章
	企业信用信息查询使用授权书
	企业信用信息查询使用授权书
	资金部
	李培龙
	陶怡然，任宏

	2020.6.8
	公章
	办理预售证
	办理预售许可的申请22、23#
	资金部
	李培龙
	陶怡然，任宏

	2020.6.9
	公章
	郑州劳动保障监察问询
	郑州劳动保障监察问询
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.9
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同60份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.9
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同268份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.10
	公章
	处理客户投诉情况说明
	郑州恒大未来之光客户张德松投诉事宜的情况说明
	营销部
	王冠英
	陶怡然，李世坤

	2020.6.10
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同70份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，李世坤

	2020.6.10
	公章
	公积金管理中心备案
	收款账户信息
	营销部
	王冠英
	陶怡然，李世坤

	2020.6.10
	公章
	公积金客户办理贷款
	28#预售证、E12-17-02不动产权证、法人身份证、收款账户信息
	营销部
	王冠英
	陶怡然，李世坤

	2020.6.10
	公章
	建行按揭合作
	建行合作意向书
	资金部
	李培龙
	陶怡然，任宏

	2020.6.11
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同46份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.11
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同34份
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.11
	公章
	5月报表
	金驰5月份财务报表
	财务部
	杨攀
	陶怡然，任宏

	2020.6.11
	公章
法人章
	审计
	审计业务约定书、税审约定书
	财务部
	杨攀
	陶怡然，任宏

	2020.6.11
	公章
	E12-17-02、E13-26-02地块开口
	E12-17-02地块开口承诺书；E12-17-02地块开口申请；E12-17-02地块开口审批表；E12-17-02地块总平面图；E12-17-02地块总规批复；E12-17-02地块控规；E13-26-02地块开口承诺书；E13-26-02地块开口申请；E13-26-02地块开口审批表；E13-26-02地块总平面图；E13-26-02地块总规批复；E13-26-02地块控规
	开发部
	王振明
	陶怡然，李世坤

	2020.6.11
	公章
	协调道路事宜
	关于申请恒大未来之光花园项目周边道路通行的请示
	开发部
	王振明
	陶怡然，李世坤

	2020.6.11
	公章
	用于水资源论证报告
	委托书；与第三者利害关系说明及承诺
	开发部
	王振明
	陶怡然，李世坤

	2020.6.15
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同89份
	营销部
	王冠英
	马涛，李世坤

	2020.6.15
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同154份
	营销部
	王冠英
	马涛，李世坤

	2020.6.15
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同29份
	营销部
	王冠英
	马涛，李世坤

	2020.6.15
	公章
	工商银行按揭合作准入
	按揭申请；按揭贷款项目合作申请表；个人住房贷款合作机构准入申请表；股东会决议；企业印鉴卡及签字样本；信息查询使用授权书（法人 股东）；信息查询使用授权书（企业）；E12-17-02不动产权证；E12-17-02地块（27#、28#、30#、31#、32#）预售证；E12-17地块建设工程规划许可证；E12-17地块建设用地规划许可证；E12-17地块建筑工程施工许可证；E13-26-02不动产权证；E13-26-02地块（1#、2#、7#、9#、10#）预售证；E13-26-02地块(5#)预售证；E13-26地块建设工程规划许可证；E13-26地块建设用地规划许可证；E13-26地块建筑工程施工许可证；法人陈飞身份证复印件；开户许可证；公司章程；营业执照；资质证书正本；信用机构代码证
	营销部
	王冠英
	马涛，李世坤

	2020.6.10
	公章
	公积金客户办理贷款
	营业执照正副本；资质证书正副本
	营销部
	王冠英
	陶怡然，任宏

	2020.6.15
	公章
	用于不动产中心做抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.16
	公章
	恒大未来之光项目基础资料
	E11-26、E13-32出让合同、土地证、用地规划证、工规证；客户授权申请表；可研报告
	资金部
	李培龙
	马涛，任宏

	2020.6.16
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同57份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.17
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同34份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.17
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同56份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.17
	公章
	挞定函盖章
	挞定函2份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.17
	公章
	银行按揭合作
	E13-16-02建设项目22、23#预售证
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.17
	公章
	办理电梯注册登记事宜
	郑州恒大未来之光办理行政许可事项授权委托书；营业执照；特种设备使用登记表；电梯产品数据表；产品出厂合格证书；电梯监督检验报告
	工程部
	徐趁丽
	马涛，李世坤

	2020.6.17
	公章
	用于工程参建单位责任主体变更报告，实验室授权，方案报审，图纸会审，地基验槽材料用印
	工程参建单位责任主体变更报告，实验室授权，方案报审，图纸会审，地基验槽
	工程部
	徐趁丽
	马涛，李世坤

	2020.6.17
	公章
	工行、中行 按揭中介备忘录
	工行、中行 按揭中介备忘录
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.17
	公章
	工商银行按揭合作准入
	工行按揭准入申请
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.19
	公章
	银行按揭合作
	不动产登记证明
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.19
	公章
法人章
	个人购房合同
	购房合同132份
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.19
	公章
	地块解押
	E12-32地块解押资料
	开发部
	王振明
	马涛，任宏

	2020.6.22
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同173份
	营销部
	程建鑫
	马涛，任宏

	2020.6.22
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同10份
	营销部
	程建鑫
	马涛，任宏

	2020.6.23
	公章
	向中诚申请办理E12-32地块预售证
	关于办理预售许可的申请
	资金部
	李培龙
	马涛，任宏

	2020.6.23
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同35份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.23
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同88份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.28
	公章
	用于不动产中心做抵押
	不动产登记证明
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合124份
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
法人章
	个人购房合同
	恒大未来之光商品房买卖合同119份
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
	银行按揭合作
	E12-32-01四证
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
	用于客户刘永信办理公积金业务情况说明
	刘永信情况说明
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
	客户逾期款催缴通知书
	催缴逾期款通知书
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
	佣金结算
	郑州未来之光佣金结算书和明细
	营销部
	程建鑫
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
	未来之光物业招投标备案资料
	招标公告；招标决议；招标文件；物业用房说明；招标备案申请表；开标时间征求意见函；区域备案申请表；委托书
	开发部
	郭岩卉
	马涛，李世坤

	2020.6.28
	公章
	办理预售资金盘活
	郑州航空港区商品房预售款用款计划意见核实书（17地块29#楼；26地块5#楼）
	开发部
	黄先锋
	马涛，任宏

	2020.6.29
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同25份
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.29
	公章
法人章
	农行按揭合作
	E12-32-01预售证
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.29
	公章
	银行按揭合作
	按揭楼盘合作申请书；合作申请书；股东会决议；承诺书；授权书
	营销部
	王冠英
	马涛，任宏

	2020.6.29
	公章
	永电报装
	高压供电方案答复单
	开发部
	王振明
	马涛，任宏

	2020.6.29
	公章
法人章
	政府统计
	统计信用承诺书
	开发部
	王振明
	马涛，任宏

	2020.6.29
	公章
	盛京银行补开户和网银资料
	开立单位结算账户申请书；公司客户电子银行服务申请表；人民币企业银行结算账户管理协议；网上银行业务书面授权书；支票业务服务协议
	财务部
	吴海港
	马涛，李世坤

	2020.6.29
	公章
	银企上线开启查询功能
	中国建设银行0631户对公网络服务账户授权书；中国建设银行2222户对公网络服务账户授权书；中国银行股份有限公司1745户现金管理综合业务授权书
	财务部
	吴海港
	马涛，李世坤

	2020.6.29
	公章
	用于不动产中心做抵押
	郑州恒大未来之光不动产登记证明
	营销部
	成亚红
	马涛，李世坤

	2020.6.30
	公章
	处理客诉
	韩瑞雪认购书；韩瑞雪情况说明
	营销部
	申帅军
	马涛，李世坤


注：以上印章使用情况手签版详见附件五。
5合同签订情况

2020年6月1日至2020年6月30日，项目公司共计签订合同45份，详见合同签订情况表：

（转下页）
2020年6月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	用印日期

	1
	中国建设银行股份有限公司郑州金水支行
	个人住房（商业用房）借款最高额保证合同
	购房人发放不超过其所购住宅总价款的70%的贷款，商业总价款50%的贷款；住宅贷款期限最长年限为30年，商业贷款期限最长年限为10年，合作期限为5年。
	/
	2020.6.1

	2
	中国建设银行股份有限公司郑州金水支行
	《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》补充协议
	甲方在乙方与保证合同项下担保的债务人签订借款合同后，督促协助债务人办理房屋抵押登记手续。乙方在取得相应不动产登记机构出具的房屋抵押受礼单后，即根据借款合同的约定发放个人住房贷款。未能在7个工作日内取得抵押物的抵押登记证明或他项权利证书等文件，则视为发生保证合同项下的违约事项，甲方根据保证合同的约定承担保证责任。甲方如因自身原因导致无法办理抵押登记证明或他项权利证书等文件，甲方无条件回购债务人所购住房的义务。
	/
	2020.6.1

	3
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020年6月）
	合作期限终止延长至2020年6月30日
	据实计算
	2020.6.3

	4
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020年6月）
	合作期限终止延长至2020年6月30日
	据实计算
	2020.6.3

	5
	郑州房江湖信息科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020年6月）
	合作期限终止延长至2020年6月30日
	据实计算
	2020.6.3

	6
	深圳市房多多网络科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议补充协议（2020年6月）
	合作期限终止延长至2020年6月30日
	据实计算
	2020.6.3

	7
	河南赫尔家具有限公司
	郑州未来之光（金驰）项目办公家具年度采购合同
	由河南赫尔家具有限公司负责郑州未来之光（金驰）项目办公家具年度采购
	200,000.00
	2020.6.3

	8
	河南科锐开新电力有限公司
	郑州恒大未来之光E11-26地块临电工程施工合同
	办理停电送电手续、环网柜安装、基础施工、电缆沟挖填、电缆敷设及设备接线、设备安装、系统调试、工程验收并通电、承担一切工程保修、按照当地供电公司要求设置计量装置并帮助办理所有送电用电手续、土石方开挖回填等全部内容
	630,206.48
	2020.6.8

	9
	河南省基本建设科学实验研究院有限公司
	建设工程检测合同
	乙方依据甲方委托，应依据国家现行有效的规范、规程、标准进行检测。2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作；3、出具正式检测报告一式三份；4、对检测报告的合法性和有效性负责；5、现场检测工作结束后10个工作内提交正式检测报告。6、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作
	土壤氡气检测：30元/点，约1350个点，共计约：40500元。最终以实际检查点数收费
	2020.6.8

	10
	广州市泛澳景观设计有限公司
	郑州恒大未来之光项目E12-31-02地块园林工程设计合同
	郑州恒大未来之光项目E12-31-02地块约定的建筑室外范围、建筑架空层、屋顶花园、中小学、幼儿园、私家花园等，所承担项目设计范围内的园林总体规划及软硬景的方案及硬景施工图设计，设计文件深度提交园林及相关的园建、结构、给排水、电气、地形图、设备等全部设计文件
	55,595,940,000.00
	2020.6.8

	11
	河南刘建建筑集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园E11-26地块基坑支护及将排水工程设计施工合同
	根据甲方提供的设计条件及设计要求进行郑州恒大未来之光花园E11-26地块项目基坑支护及降水设计、施工工程施工图设计，根据听过相关部门评审及甲方审批的施工图组织施工，提供满足规范要求的基坑支护及降排水施工图及相关的补充图纸、临时设施、施工便道、基坑排降水及基坑使用期的维护、维修等
	不含自发电包干总价为：544622.25元。含自发电包干总价为：579594.88元
	2020.6.10

	12
	郑州乐景文化传播有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同补充协议
	原合同编号为：恒豫郑代汽购合字19【0。29-68】025号，合同总金额：1000000元。补充内容为：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定为8%，合同有效期内，甲方有效根据集团内部正常调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	80,000.00
	2020.6.10

	13
	安阳瑭钰文化传媒有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同补充协议
	原合同编号为：恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】028号，合同总金额：1000000元。补充内容为：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定为8%，合同有效期内，甲方有效根据集团内部正常调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	80,000.00
	2020.6.10

	14
	中机中联工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17-02地块外装施工图二次深化设计合同
	玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、EPS/GRC、玻璃栏杆、玻璃雨棚、铁艺栏杆、铁艺大门等二次深化设计（非高层）
	103,921.86
	2020.6.15

	15
	河南科锐开新电力有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-30、E12-31地块临电工程施工合同
	郑州恒大未来之光E12-30、E12-31临电工程，承包人按发包人要求、结合本工程的施工要求与设计资料，完成630KVA箱变3太（1台终端型、2台环网型）、负荷监控装置台、13m电线杆5根、铝芯电缆ZRYJLV22-8.7/10-3*240约1458m、MMP-180电缆顶管约347m、CPVC-167电缆排管约918m及相关附件的安装、土方挖填、电缆实验调试、接地极安装调试及箱变基础砌筑。
	1,075,045.33
	2020.6.15

	16
	郑州天之慧传播有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同补充协议
	原合同价格：1000000元。原合同编号：恒豫郑代汽它合字19【0.29-68】040号，甲方以一年期商业承兑的方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下公式调整：‘以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x）’，x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准。以此价格结算时，甲方无需再支付乙方额外奖励
	80,000.00
	2020.6.10

	17
	中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行
	按揭贷款业务合作协议
	郑州恒大未来之光花园项目客户办理按揭与中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行建立个贷合作关系
	/
	

	18
	中原银行股份有限公司
	郑州航空港实验区商品房预售款监管协议
	恒大未来之光花园项目办理E12-32-01地块11#12#15#16#18#19#20#21楼预售证，总建筑面积为68678.61平方米，建设资金总额为：24036万元，初始监管资金总额为37744万元
	/
	2020.6.17

	19
	河南艳阳天传媒广告有限公司
	郑州恒大未来之光3月份公交候车厅广告发布合作协议
	恒大未来之光3月份公交候车厅广告发布。广告发布日期：2020年3月15日至2020年4月14日，具体发布时间以甲方要求为准。
	181,500.00
	2020.6.23

	20
	河南云在飞文化传媒有限公司
	郑州恒大未来之光项目跨桥户外广告发布合作协议
	恒大未来之光项目跨桥户外广告发布。广告发布日期：2020年3月16日至2020年4月15日，具体发布时间以甲方要求为准。
	130,000.00
	2020.6.23

	21
	河南纳沐原文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目投放社区车库灯箱广告发布合作协议
	恒大未来之光项目社区车库灯箱广告投放。广告发布日期：2020年1月16日至2020年2月15日，具体发布时间以甲方要求为准。
	120,000.00
	2020.6.23

	22
	河南联排文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目3月份机场广告发布合作协议
	恒大未来之光项目T2航站楼候机厅LCD屏广告投放。广告发布日期：2020年3月15日至2020年4月14日，具体发布时间以甲方要求为准。
	250,000.00
	2020.6.23

	23
	郑州天智文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光2020年3月份社区道闸广告发布合作协议
	恒大未来之光项目3月份社区道闸广告投放。广告发布日期：2020年3月15日至2020年4月14日，具体发布时间以甲方要求为准。
	150,000.00
	2020.6.23

	24
	郑州潮品文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目2020年3月份高铁东站灯箱广告发布合作协议
	恒大未来之光项目2020年3月份高铁东站灯箱广告投放。2020年3月9日至2020年4月8日，具体发布时间以甲方要求为准。
	320,000.00
	2020.6.23

	25
	郑州潮品文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目2020年1月份高铁东站灯箱广告发布合作协议
	恒大未来之光项目2020年1月份高铁东站灯箱广告投放。2020年1月15日至2020年2月14日，具体发布时间以甲方要求为准。
	320,000.00
	2020.6.23

	26
	郑州锦绣汽车租赁服务有限公司
	恒大未来之光项目看房车租赁框架协议补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽租合字19【0.28-68】014号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	160,000.00
	2020.6.23

	27
	郑州润德汽车租赁有限公司
	恒大地产集团郑州未来之光项目看房车租赁框架协议补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽租合字19【0.28-68】016号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	160,000.00
	2020.6.23

	28
	河南百创企业营销策划有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销案场活动合作框架协议补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽它合字19【0.28-68】014号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	150,400.00
	2020.6.23

	29
	郑州市查尔斯广告有限公司
	郑州恒大未来之光项目2020年度营销物料采购合同补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字20【0.28-68】004号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	80,000.00
	2020.6.23

	30
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年年度沙盘模型采购合同补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字19【0.28-68】011号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	25,562.48
	2020.6.23

	31
	河南航天文化传媒有限公司
	郑州恒大未来之光项目2020年度营销物料采购合同补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字20【0.28-68】002号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	80,000.00
	2020.6.23

	32
	郑州天恩企业营销策划有限公司
	郑州恒大未来之光项目2020年度营销物料采购合同补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字20【0.28-68】005号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	80,000.00
	2020.6.23

	33
	河南合呈房地产营销策划有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销案场活动合作框架协议补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽它合字20【0.28-68】011号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	150,400.00
	2020.6.23

	34
	郑州纳威文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销案场活动合作框架协议补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽它合字20【0.28-68】011号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x），x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	150,400.00
	2020.6.23

	35
	漯河盛都文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销案场活动合作框架协议补充协议
	原合同编号：恒豫郑代汽它合字20【0.28-68】013号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x）x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	150,400.00
	2020.6.23

	36
	北京怡生乐居信息服务有限公司
	郑州恒大未来之光合作报价表
	未来之光项目6月份投放乐居线上广告，投放时间为：2020年6月11日—2020年6月20日
	54,000.00
	2020.6.23

	37
	北京怡生乐居信息服务有限公司
	郑州恒大未来之光合作报价表
	未来之光项目3月份投放乐居线上广告，投放时间为：2020年3月15日-2020年3月21日
	98,000.00
	2020.6.23

	38
	西安高科幕门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块28号楼一到三层外立面装修工程施工合同
	乙方负责按甲方确认得施工图纸及相关设计变更通知对郑州恒大未来之光花园E12-17地块28号楼一到三层外立面装修工程进行施工，具体内容为石材幕墙、铝板幕墙装修工程，以及达到验收和图纸要求得一切内容
	1,498,587.61
	2020.6.28

	39
	江苏浩森建筑设计有限公司
	郑州恒大未来之光E13-26地块地下车库BIM设计合同
	郑州恒大恒大未来之光项目E13-16地块位于郑州市航空港区规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，地下车库建筑面积约24975.91㎡
	149,855.46
	2020.6.28

	40
	江苏浩森建筑设计有限公司
	郑州恒大未来之光E12-31地块地下车库BIM设计合同
	郑州恒大恒大未来之光项目E12-31地块位于郑州市航空港区规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，地下车库建筑面积约32339.62㎡
	194,037.72
	2020.6.28

	41
	江苏浩森建筑设计有限公司
	郑州恒大未来之光E12-32地块地下车库BIM设计合同
	郑州恒大恒大未来之光项目E12-32地块位于郑州市航空港区规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，地下车库建筑面积约37794.98㎡
	226,769.88
	2020.6.28

	42
	河南提米商贸有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销礼品采购框架协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】020号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x）x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	169,643.38
	2020.6.28

	43
	河南王文宸商贸有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销礼品采购框架协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】022号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x）x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	160,458.18
	2020.6.28

	44
	河南亿之速商贸有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）2019-2020年度营销礼品采购框架协议
	原合同编号：恒豫郑代汽购合字19【0.29-68】021号。添加条款为：甲方以一年期商业承兑方式向乙方支付合同相关款项时，结算单价按照以下工商调整：以商业承兑方式支付合同清单项结算单价=原合同清单项结算单价*（1+x）x暂定8%，合同有效期内，甲方有权根据集团内部政策调整本补充协议的结算公式，具体以甲方通知为准
	169,643.38
	2020.6.28

	45
	深圳文科园林股份有限公司
	郑州恒大未来之光项目E11-26-01地块、E112-30-01地块园林工程设计合同
	郑州恒大未来之光项目E11-26-01地块、E112-30-01地块约定的建筑室外范围、建筑架空层、屋顶花园、中小学、幼儿园、私家花园等，所承担项目设计范围内的园林总体规划及软硬景的方案及硬景的施工图设计
	10,350,826.00
	2020.6.28


6证照印章外借使用情况

2020年6月1日至2020年6月30日，证照，印章外借（或外出）使用情况统计。
（转下页）
2020年6月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	使用天数
	归还日期
	经办人
	陪同人员

	2020.6.12
	E13-26不动产权证
	办理预售证
	港区行政大厅
	30
	2020.6.19
	黄先锋
	李世坤

	2020.6.12
	营业执照正副本
	办理预售证
	港区行政大厅
	30
	2020.7.8
	黄先锋
	李世坤

	2020.6.16
	开户许可证
	销户467020100100006664
	兴业银行航空港区支行
	30
	2020.6.17
	吴海港
	李世坤

	2020.6.22
	E12-32不动产权证证、规划证、施工证
	办理预售证
	港区行政大厅
	30
	2020.7.8
	黄先锋
	李世坤


7项目销售情况

恒大未来之光项目于2019年12月29日盛大开盘。恒大未来之光E12-17地块预售证取得（27、28、29、30、31、32#楼预售证）；E13-26地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16地块预售证取得（22、23、25、26#楼预售证）；以预售证为准，共推出房源2046套，总面积：204717.00㎡，总金额：1,986,431,444.00元。均以精装修交付，备案均价9,703.00元/㎡，实际销售均价8,500元/㎡。

恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16地块2019年12月至2020年6月，共计认购：1739套，认购面积：175298.80㎡，认购金额：1,460,320,275.00元。其中网签：1338套，网签面积：133710.50㎡，网签金额：1,108,913,699.00元。销售去化率为：65.4%。见以下附表：

2019年12月份至2020年6月份销售汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购金收款总金额   （元）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来之光
	2046
	204717
	1,986,431,444
	1739
	175298.8
	1,460,320,275
	1338
	133710.5
	1,108,913,699


7.1销售回款流出情况

中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，性质为：销售回款户，已预留‘郭峰（1）’人名印鉴。自2020年6月1日至2020年6月30日导出银行流水显示，2020年6月份现金支付分为：（计划内：13,807,526.58元，计划外：175,193.64元，单独审批：165,000,000.00元）。商票计划内：36,827,090.26元，商票计划外：3,676，165.28元（除往来款、退认筹金、维修基金、银行收费等）参见以下附表：

销售回款户2020年6月资金流出情况统计表
	序号
	交易日期
	收款单位
	金额（元）
	备注

	1
	2020/6/5
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	466,143.00
	计划内

	2
	2020/6/5
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	66,595.00
	计划内

	3
	2020/6/5
	郑州房江湖信息科技有限公司
	1,685,348.00
	计划内

	4
	2020/6/8
	中诚信托有限责任公司
	165,000,000.00
	单独审批

	5
	2020/6/10
	河南蓝港物业管理有限公司
	28,506.64
	计划外

	6
	2020/6/10
	河南宏洁物业服务有限公司
	43,107.70
	计划外

	7
	2020/6/10
	河南宏洁物业服务有限公司
	6,343.80
	计划外

	8
	2020/6/10
	河南宏洁物业服务有限公司
	32,128.50
	计划外

	9
	2020/6/17
	郑州市郑房测绘队
	65,107.00
	计划外

	10
	2020/6/19
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	3,000,000.00
	计划内，见注释

	11
	2020/6/28
	深圳广田集团股份有限公司
	513,252.98
	计划内

	12
	2020/6/28
	深圳文科园林股份有限公司
	500,000.00
	计划内

	13
	2020/6/28
	深圳广田集团股份有限公司
	1,732,845.07
	计划内

	14
	2020/6/28
	西安高科幕墙门窗有限公司
	1,880,622.44
	计划内

	15
	2020/6/29
	恒大地产集团郑州有限公司
	531,680.00
	计划内

	16
	2020/6/30
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,100,000.00
	计划内

	17
	2020/6/30
	深圳文科园林股份有限公司
	2,331,040.09
	计划内

	合计：
	178,982,720.22
	


注释：第10笔属于商承兑现，因银行操作不当，中铁十二局名称出现变动。

销售回款户2020年6月商票支出明细表

	序号
	出票日期
	收款单位
	金额（元）
	到期日期
	备注

	1
	2020/06/05
	恒大农牧集团有限公司
	152,638.00
	2021/06/05
	计划外

	2
	2020/06/05
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	3,940,664.78
	2021/06/05
	计划内

	3
	2020/06/05
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	6,648,461.10
	2021/06/05
	计划内

	4
	2020/06/08
	恒大农牧集团有限公司
	121,805.00
	2021/06/08
	计划外

	5
	2020/06/08
	恒大农牧集团有限公司
	220,800.00
	2021/06/08
	计划外

	6
	2020/06/11
	河南安德信智能化工程有限公司
	115,495.70
	2021/06/11
	计划外

	7
	2020/06/11
	郑州墨缘照明工程有限公司
	163,085.51
	2021/06/11
	计划外

	8
	2020/06/11
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	850,000.00
	2021/06/11
	计划内

	9
	2020/06/11
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	9,782,756.45
	2021/06/11
	计划内

	10
	2020/06/12
	深圳文科园林股份有限公司
	500,000.00
	2021/06/12
	计划内

	11
	2020/06/12
	化工部郑州基础工程有限公司
	3,002,063.24
	2021/06/12
	计划内

	12
	2020/06/16
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	4,630,893.74
	2021/06/16
	超计划100万元

	13
	2020/06/16
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	8,472,250.95
	2021/06/16
	计划内

	14
	2020/06/17
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,255,300.41
	2021/06/17
	计划外

	15
	2020/06/18
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	647,040.66
	2021/06/18
	计划外

	合计：
	40,503,255.54
	
	


7.1.1监管账户余额统计
6月监管账户余额
	序号
	资金账户名称
	监管地块
	账户余额（元）

	1
	9844中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块3，6，8号楼
	19,100,639.26

	2
	9278中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块5号楼
	37,160,712.05

	3
	4366中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E12-17地块29号楼
	75,852,534.77

	4
	2601中原银行象湖支行监管户
	预售证E12-32地块18,19,20,21号楼
	0.00

	5
	1099中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块26号楼
	32,103,778.36

	6
	8422工商南阳路支行监管户
	预售证E12-17地块27，28，30，31，32号楼
	113,403,905.17

	7
	8546工商南阳路支行监管户
	预售证E13-26地块1，2，7，9，10号楼
	46,645,391.96

	合计：
	324,266,961.57


（转下页）

8资金情况
8.1资金计划使用情况
2020年6月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	俊方材料设备（广东）有限公司
	付款依据为：4月16金驰向中诚申请1亿元资金使用于俊方材料。4月23日已付5000万元，目前剩余5000万元额度尚未支付。
本次支付2452万元，支付后资金单剩余额度为2548万元。
	5,440,000.00
	0.00
	2020.6.1
	4366中行监管户E12-17
	其他

	2
	俊方材料设备（广东）有限公司
	付款依据为：4月16金驰向中诚申请1亿元资金使用于俊方材料。4月23日已付5000万元，目前剩余5000万元额度尚未支付。
本次支付2452万元，支付后资金单剩余额度为2548万元。
	7,960,000.00
	0.00
	2020.6.1
	9844飞扬路中行按揭户
	其他

	3
	俊方材料设备（广东）有限公司
	付款依据为：4月16金驰向中诚申请1亿元资金使用于俊方材料。4月23日已付5000万元，目前剩余5000万元额度尚未支付。
本次支付2452万元，支付后资金单剩余额度为2548万元。
	7,190,000.00
	0.00
	2020.6.1
	8546工商监管户E13-26
	其他

	4
	俊方材料设备（广东）有限公司
	付款依据为：4月16金驰向中诚申请1亿元资金使用于俊方材料。4月23日已付5000万元，目前剩余5000万元额度尚未支付。
本次支付2452万元，支付后资金单剩余额度为2548万元。
	3,930,000.00
	0.00
	2020.6.1
	9278中行监管户E13-26
	往来款

	5
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来款转入1745户
	660,000.00
	0.00
	2020.6.1
	9278中行监管户E13-26
	往来款

	6
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来款转入1745户
	1,830,000.00
	0.00
	2020.6.1
	9844飞扬路中行按揭户
	往来款

	7
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来款转入1745户
	1,240,000.00
	0.00
	2020.6.1
	4366中行监管户E12-17
	往来款

	8
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来款转入1745户
	7,300,000.00
	0.00
	2020.6.1
	4366中行监管户E12-17
	往来款

	9
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来款转入1745户
	3,960,000.00
	0.00
	2020.6.1
	9278中行监管户E13-26
	往来款

	10
	金驰生活服务(河南)有限公司
	往来款转入1745户
	4,480,000.00
	0.00
	2020.6.1
	8546工商监管户E13-26
	往来款

	11
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	14,000,000.00
	0.00
	2020.6.4
	1374郑东新区浦发按揭户
	往来款

	12
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	维修资金
	25,122.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	13
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	维修资金
	32,187.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	14
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	维修资金
	13,951.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	15
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	维修资金
	52,359.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	16
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	维修资金
	350,136.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	17
	金驰生活服务(河南)有限公司
	转入4366中行监管户
	1,263,211.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	18
	金驰生活服务(河南)有限公司
	转入1099中行监管户
	16,023,071.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	19
	金驰生活服务(河南)有限公司
	转入9844中行监管户
	3,020,053.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	20
	金驰生活服务(河南)有限公司
	8546工商监管户
	1,630,783.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	21
	金驰生活服务(河南)有限公司
	8422工商监管户
	2,296,394.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	22
	金驰生活服务(河南)有限公司
	8422工商监管户
	202,430.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	往来款

	23
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年4月份（1、6、8#楼1-5层主体结构）进度
	0.00
	3,940,664.78
	2020.6.5
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	24
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年4月份（30-32#楼1-5层主体结构）进度款
	0.00
	6,648,461.10
	2020.6.5
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	25
	恒大农牧集团有限公司
	采购农牧产品
	0.00
	152,638.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	营销费用

	26
	郑州房江湖信息科技有限公司
	佣金
	1,685,348.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	营销费用

	27
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	佣金
	466,143.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	营销费用

	28
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	佣金
	66,595.00
	0.00
	2020.6.5
	1745中行销售户
	营销费用

	29
	恒大农牧集团有限公司
	采购农牧产品
	0.00
	220,800.00
	2020.6.8
	1745中行销售户
	营销费用

	30
	恒大农牧集团有限公司
	采购农牧产品
	0.00
	121,805.00
	2020.6.8
	1745中行销售户
	营销费用

	31
	个人报销款1笔
	个人报销款1笔
	65,994.00
	0.00
	2020.6.8
	1745中行销售户
	管理费用

	32
	河南蓝港物业管理有限公司
	2020年下半年港区办公区预存水电、物业、空调费
	28,506.64
	0.00
	2020.6.10
	1745中行销售户
	管理费用

	33
	河南宏洁服务有限公司
	E12-17地块2019年11月保洁费用
	6,343.80
	0.00
	2020.6.10
	1745中行销售户
	管理费用

	34
	河南宏洁服务有限公司
	E12-17地块2019年12月保洁费用
	43,107.00
	0.00
	2020.6.10
	1745中行销售户
	管理费用

	35
	河南宏洁服务有限公司
	E12-17地块2020年1月保洁费用
	32,128.50
	0.00
	2020.6.10
	1745中行销售户
	管理费用

	36
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年4月份进度款
	0.00
	9,782,756.45
	2020.6.11
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	37
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年5月份进度款
	0.00
	850,000.00
	2020.6.11
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	38
	安德信智能化工程有限公司
	办公室网络、门禁及监控工程结算款
	0.00
	115,495.70
	2020.6.11
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	39
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光E12-17地块园区泛光照明工程，进度款
	0.00
	163,085.51
	2020.6.11
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	40
	化工部郑州基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块CFG桩地基处理工程2020年4月份进度款；郑州恒大未来之光花园E12-17、E12-32地块CFG桩地基处理工程2020年4月份进度款
	0.00
	3,002,063.24
	2020.6.12
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	41
	深圳文科园林股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块园建工程2020年4月份进度款
	0.00
	500,000.00
	2020.6.12
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	42
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-26主体及配套建设工程费用进度款
	0.00
	8,472,250.95
	2020.6.16
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	43
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-26主体及配套建设工程费用进度款
	0.00
	4,630,893.74
	2020.6.16
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	44
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-26主体及配套建设工程费用进度款
	0.00
	1,255,300.41
	2020.6.17
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	45
	郑州市郑房测绘队
	E12-32地块预测绘
	65,107.00
	0.00
	2020.6.17
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	46
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-26主体及配套建设工程费用进度款
	0.00
	647,040.66
	2020.6.18
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	47
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	29号楼维修资金
	6,312.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	48
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	26号楼维修资金
	6,765.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	49
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	27/28/30/31/32合计5栋楼维修资金
	53,897.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	50
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	1/2/7/9/10合计5栋楼维修资金
	52,380.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	51
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	3/6/8合计3栋楼维修资金
	17,560.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	52
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	3/6/8合计3栋楼维修资金
	98,227.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	53
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	26号楼维修资金
	141,967.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	54
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	25号楼维修资金
	209,233.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	55
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	1/2/7/9/10合计5栋楼维修资金
	34,979.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	56
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管
理中心
	27/28/30/31/32合计5栋楼维修资金
	24,710.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	57
	金驰生活服务(河南)有限公司
	27/28/30/31/32合计5栋楼预售监管资金，工商1702021729200038422
	2,381,787.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	58
	金驰生活服务(河南)有限公司
	5号楼监管资金，中行249469059278
	3,960,000.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	59
	金驰生活服务(河南)有限公司
	3/6/8合计3栋楼预售监管资金，中行246869959844
	2,703,605.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	60
	金驰生活服务(河南)有限公司
	1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金工商1702021729200038546
	1,526,637.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	61
	金驰生活服务(河南)有限公司
	1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金工商1702021729200038546
	2,252,477.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	62
	金驰生活服务(河南)有限公司
	29号楼预售监管资金中行262469044366
	7,300,000.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	63
	金驰生活服务(河南)有限公司
	25号楼预售监管资金，中行253370281099
	9,606,416.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	64
	金驰生活服务(河南)有限公司
	27/28/30/31/32合计5栋楼预售监管资金，工商1702021729200038422
	1,074,450.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	65
	金驰生活服务(河南)有限公司
	3/6/8合计3栋楼预售监管资金，中行246869959844
	687,438.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	66
	金驰生活服务(河南)有限公司
	26号楼预售监管资金中行253370281099
	6,100,972.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	67
	金驰生活服务(河南)有限公司
	29号楼预售监管资金中行262469044366
	253,706.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	68
	金驰生活服务(河南)有限公司
	26号楼预售监管资金中行253370281099
	370,781.00
	0.00
	2020.6.18
	1745中行销售户
	往来款

	69
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	2,880,000.00
	0.00
	2020.6.18
	1401象湖中原
	往来款

	70
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	4,810,000.00
	0.00
	2020.6.18
	0631东明建行按揭户
	往来款

	71
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	5,370,000.00
	0.00
	2020.6.18
	2222航空港建行按揭户
	往来款

	72
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	14,760,000.00
	0.00
	2020.6.18
	2510陇西农行按揭户
	往来款

	73
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	25,000,000.00
	0.00
	2020.6.18
	9293中行基本户
	往来款

	74
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	4,000,000.00
	0.00
	2020.6.18
	1374郑东新区浦发按揭户
	往来款

	75
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	17,840,000.00
	0.00
	2020.6.19
	0024邮储按揭户
	往来款

	76
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金
	2,000,000.00
	0.00
	2020.6.19
	1374郑东新区浦发按揭户
	往来款

	77
	金驰生活服务(河南)有限公司
	5号楼监管资金，中行249469059278
	26,689,681.00
	0.00
	2020.6.19
	1745中行销售户
	往来款

	78
	金驰生活服务(河南)有限公司
	29号楼监管资金，中行262469044366
	39,090,000.00
	0.00
	2020.6.19
	1745中行销售户
	往来款

	79
	金驰生活服务(河南)有限公司
	29号楼监管资金，中行262469044366
	13,566,338.00
	0.00
	2020.6.23
	1745中行销售户
	往来款

	80
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020.6.19商票承兑.E12-17、E13-26主体配套10月份进度款
	3,000,000.00
	0.00
	2020.6.24
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	81
	深圳文科园林股份有限公司
	2020.6.25商票承兑.E12-17地块园建工程施工合同预付款
	500,000.00
	0.00
	2020.6.28
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	82
	深圳广田集团股份有限公司
	2020.6.25商票承兑.E12-17地块标准综合楼室内装修工程施工合同备料款
	513,252.98
	0.00
	2020.6.28
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	83
	深圳广田集团股份有限公司
	2020.6.25商票承兑.E12-17地块标准综合楼外立面装修工程进度款
	1,732,845.07
	0.00
	2020.6.28
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	84
	西安高科幕墙门窗有限公司
	2020.6.25商票承兑.E12-17地块工程进度款
	1,880,622.44
	0.00
	2020.6.28
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	85
	恒大地产集团郑州有限公司
	恒房通佣金
	531,680.00
	0.00
	2020.6.29
	1745中行销售户
	营销费用

	86
	金驰生活服务(河南)有限公司
	转到基本户付税费
	12,000,000.00
	0.00
	2020.6.30
	1745中行销售户
	往来款

	87
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020.6.30商票承兑.E12-17、E13-26工程进度款
	11,000,000.00
	0.00
	2020.6.30
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	88
	深圳文科园林股份有限公司
	2020.6.30商票承兑.E12-17园建工程施工合同预付款
	2,331,040.09
	0.00
	2020.6.30
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	合计
	313,718,728.52
	40,503,255.54
	
	
	


8.1.1资金使用计划

项目公司于2020年6月向中诚信托申请2020年6月至7月资金计划使用，详见附件四。

8.2资金结算

8.2.1保证金退还情况

项目公司2020年6月，无保证金退还情况。

8.2.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年6月30日，项目公司各资金账户余额总计：392,357,672.14元，各账户余额见下表。

截至2020年6月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	2,307,243.12
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	195.14
	一般户
	未开设网银

	3
	兴业银行郑州航空港区支行
	467020100100006664
	0.00
	一般户
	未发生交易

	4
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	5,775.59
	按揭下款户
	

	5
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	20091500.88
	一般户
	销售回款户

	6
	上海浦东发展银行郑州郑东新区支行
	76190078801400001374
	1,128,505.63
	按揭下款户
	

	7
	中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行
	16054101040022510
	12,790,366.13
	按揭下款户
	

	8
	建行郑州东明支行
	41050167284900000631
	1,176,720.89
	按揭下款户
	

	9
	建行航空港区支行
	41050167281609222222
	6,745,951.02
	按揭下款户
	

	10
	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行中心支行
	941008010043040024
	23,675,835.66
	按揭下款户
	未开设网银

	11
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	246869959844
	19,100,639.26
	监管户
	未开设网银

	12
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038546
	46,645,391.96
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	13
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038422
	113,403,905.17
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	14
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	37,160,712.05
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	15
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	75,852,534.77
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	16
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	253370281099
	32,103,778.36
	监管户
	未开设网银

	17
	中原银行股份有限公司郑州象湖支行
	419905010120052601
	0.00
	监管户
	未开设网银

	18
	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行
	0334210102000011166
	168,616.51
	一般户
	未发生交易

	总    计
	——
	392,357,672.14

 = sum(D2:D18) \* MERGEFORMAT 
	——
	——


附件一 银行对账单

中国银行（账号：253365319293）2020年6月30日余额截图：

[image: image18.png]~5

@ﬂﬂ&ff <
moucecun | spuss
X BF wrst O muner [ Earn @) mtix @ aa @ wh - [f) EAEm T ¢ =i

= SO | RRRN | CEES | EREN | GRS | MESS | SHES

TH > BRBTRS > R

i [ 1

AR FHR i 25 5 # ]
+ PEAAE
é - AR
bil
o
e
k-3
& k5. 253365319293 M/ AFE: EWAEEMRS (AR ARAR FFTEH:  pEERTEM R HH: ARG
(25 2 A A 4 AIARRE = F T A 2 F T KA
1 2020/06/30 1,269,314.48 2,307,243.12 -11,422,071.36 12,460,000.00
ERZGAMTFEER csv w ERAREUR #oft AME 1 FiAR HHIE 1 1T BEIEES | Bk

1. BKEWNFARE, RAENHFEEN6NA.
2. REER R AR EE 10040 LIATKS KERSR.
3. REERABT R, MEERBTR 6 FRRABC .






中国银行（账号：246867791745）2020年6月30日余额截图：
[image: image19.png]@® 1aie
18| S
3 Bt @ieE Q) Eres @oses Goo @ nn [ ks Man 6w

EEIDFERERT AN AN

o= BECR | mESH | CEES | EGESH | GRES | WRSS | SSEER | SoES

RPEE > BATTKS > FRAEEN  [ETLEd AT RERNERTITINA. AMEHKS ZENIOREIER. | - 0O X

REFER Ji L3 S i

AUWEMKS I 14

BHREG A -

TKG: 246867791745 WK/ &F5: SIAEEMS (RO FRAR FFPTER: FERTEMOERIT T ARTT

1 2020/06/30 29,851,654.10 20,091,500.88 -15,431,040.09 5,670,886.87
EELHUEFRRA csv v [ ERABTFRLE FWERIERE MIUFATIR L0 T BEES W | B

1. BKEWNFARE, RAENHFEEN6NA.
2. REER R AR EE 10040 LIATKS KERSR.
3. REERABT R, MEERBTR 6 FRRABC .

T I VA T A

R |il:%ﬁ&%’é‘ﬁx”é‘ﬂ%iﬁ§iﬁx GEE e






中原银行（账号按揭户：419905010150041401）2020年6月30日余额截图

[image: image20.png]ival=i:l) ZfIEH MHER NeEE BRIEEW BPAERS

B PEiRT
CE e _
" == HEEeR BTIRE ERlLS

| - QTR Y R VR NP

X5 8%

» ekl =HvEQ

* KPRE N
TP HERTAEN

*  JKFEAMEEIS

3k EH TP 54 <
BB A ITED SRS Q) ATRRA S AR 55 (Ol ) A7 B2 7).

4199 #1401 4199 ##xx 2601
RAEX B

I A RiE—A w&iE—A RIE=A fstaa=kl 2020-06-30 SHRAK 2020-06-30
TR A 5t
2020-06-30

5, 775.59

A





中原银行（监管户：419905010120052601）2020年6月30日余额截图
[image: image21.png]TAEE AR 55 EE NeEE BRIEEW BPBRS XHER

BRI - -
HEEeR BTIRE ERlLS

| - QTR Y R VR NP

» ekl =HvEQ

. BPRE ]
WP R REE S
o BPREES

. KAFHES %l 3k EH TP 54 <

BFESNEGITED A SRS Q) ATRRA S AR 55 (Ol ) A7 B2 7).
4199 #1401 4199 ##xx 2601
RAEX B
A H  [] BE—A BiE—A BIE=H sk c=E:] 2020-06-30 ZERAM 2020-06-30 i) F%

HfTIDR!





中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2020年6月30日余额截图

[image: image22.png]REIET | A+ BOOFE ek efER O

o E R L R AT WE MR B BE AeEE

AGRICULTURAL BANK OF CHINA
—

IKFREER KFRBAES NEXSESR BFER R\REWK BOEEFR
-

O CHVLIONIE: W > WPOREE

TKFREER
FS WS P& LSaES: ) i
1 16-054101040022510 SUATEIRSS (TR ERAT =R ARG
ARMHIEMFRETLS N T
& 76D (LS IR [E]

O =mane

FP mruee & ZoEN

EPE: 41996440025

ELIES ]
12,790,366.13

12,790,366.13
e

ElfRdlkss

R

TIRRE
12,790,366.13

12,790,366.13

5 z2RH

EFRS: 0004

#E
Ul

=





建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2020年6月30日余额截图

[image: image23.png]ek 5% AAAR HeEH LB %

fRoEms BB HTR% SABEER R %

SR BBl 55

RS

WK s R v i ko] ESRCLE S| HRTEH v XK v
HETALE: WP AR > KAERER > Rk
4105%%x0631
KRR SRAERERS GURD HIRAF ik 5:  41050167284900000631
FEPATARR: A E R RARAT B A PR A RN AR ST WS W
Hiyl [ L7/ LIPS AR KRR § >
20200630 AR w 1, 176, 720. 89 1, 176, 720. 89 IEH

& FRYAH & TRAE O 76
MU BT 1 F—OD T B[ |0 R





建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2020年6月30日余额截图

[image: image24.png]LAy L5 S22 A e ;2582 S % [E[R2 2 (GRS

BB HTR% Frtadl s RS

WK s B v HLEK A L [ A

SR E: WP ER > IKSERER > ARk

4105%%%2222

KRR SRAERERS GURD HIRAF ik 5:  41050167281609222222
FEPATARR: P E R RRAT R AA BR A B AT X AT WS W
Hiyl [ L7/ LIPS AR KRR § >
20200630 AR w 6, 745, 951. 02 6, 745, 951. 02 IEH

& FRYAH & TRAE O 76
MU BT 1 F—OD T B[ |0 R





浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2020年6月30日银行余额截图

[image: image25.png]rfJ HRBIT | 2TDEM \5m mT BR | Qs ml

SPDBANK | corporate Banking

BRI  NREE cfUWSE UYEEE BFES  BPRS SiTEe

ERER A A
WFAEREEE
AT RER
R . N . .
EETAAEAR | WPNEBAER | KFRRRBEAEE | KFEEREES
EEaEIL]
DUKS 76190078801400001374

AT

b AR
{HIESTFRER

[21:G] TFIARER H1E
EHIFRE

2020-06-30 1,128,505.63

EBAFRER

SRR ® T ®©| j&E





盛京银行沈阳市滨河支行（账号：0334210102000011166）2020年6月30日银行余额截图

[image: image26.png]03 AERIT | cumm

HR KFEE WEEREE  RESR BERS BTlE eWVEE EhRD BPES

SWEEIRS (7R ) BIRAS

FHl  bREEFAE : 2020406A178 14:17:37
HEEE : null

Ead

0334 2101 0200 0011 166[ ] v 168,616.515F ©





附件二 各月资金流出分类情况表 

                                                                                                             币种：人民币   单位：元

	资金用途/时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	税费
	土地费用
	其他
	合计

	2019.10
	455,328.00
	14,011,374.4
	166,067.15
	16,800.00
	48,714.00
	373,438.02
	5,300,000
	0.00
	20,371,721.57

	2019.11
	2,785,810.34
	13,538,498.5
	0.00
	2,225,848.21
	15,378.00
	1,709.2
	37,825,425
	0.00
	56,392,669.25

	2019.12
	0.00
	32,923,056.9
	128,828.32
	346,172.00
	46,511.24
	2,597.30
	0.00
	0.00
	33,447,165.76

	2020.1
	56,541.00
	9,268,145.97
	353,085.49
	1,320,738.00
	339,653.65
	15,296,398.14
	0.00
	0.00
	26,634,562.25

	2020.2
	0.00
	0.00
	0.00
	981,026.00
	0.00
	31048,878.28
	361,895,000.00
	50,000,000.00
	443,924,904.28

	2020.3
	0.00
	19,039,429.93
	0.00
	1501285.5
	445,121.44
	30,112,220.71
	558,225,755.00
	0.00
	609,323,812.58

	2020.4
	34,304,135.1
	5,532,459.14
	61,926.00
	11,856,059.00
	20,115,033.00
	13,968,639.68
	0.00
	125,896,872.00
	211,735,123.92

	2020.5
	1,018,463.87
	11,590,947.58
	1,510,298.76
	8,348,083.47
	360,698.40
	15,832,752.24
	0.00
	0.00
	38,661,244.32

	2020.6
	0.00
	61,030,880.12
	0.00
	3,245,009.00
	176,079.94
	0.00
	0.00
	20,590,000.00
	85,041,969.06

	合   计
	38,620,278.31
	166,934,792.54
	2,220,205.72
	29,841,021.18
	21,547,189.67
	106,636,633.57
	963,246,180.00
	196,486,872.00
	1,525,533,172.99


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

注3：资金流出表中包括商票。

附件三 共管交接清单

[image: image27.jpg]EREMROFIEBTE

HREL

BITH IR

RSP 22 D 5 5 AP OTE J M P B BB ez FEL 316023 53 F 204

SR TR BRIV O A I (S aAE ok ok 2 b A 12 32-01ER I H )

AR TR LA ATEERIA M (RMAAE R R AE R 2-32- 01HT )

Bk 3080 b 9]

AP 0.4 o]
U se20-6.22 o9:4)

HERTNE J(Z//




[image: image28.jpg]ERSMRNEFEBRR

—%AKH

—4KH

RREL

BILH #4%

2. 1l
HERR

L X T 5 3 0 T B B

CRYRMIE AR

FElE12-32-013t

T E 18-2184%)

BN BB o630 131

s A M 500 0 20 15:3)
ZO% 2630 15:3)

AEFTN

%be,,





附件四 资金使用计划表

2020年6月至7月资金使用计划表                              单位：元

	费用类型
	序号
	收款单位
	费用明细
	合同金额
	累计支付
	本月计划支付
	类型（商票/现金）
	合同编号

	工程费用

工程费用

工程费用

工程费用

工程费用

工程费用
	1
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程2020年5月份进度款
	318,209,800.00
	83,526,399.76
	26,870,801.61
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]028

	
	2
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程施工合同2020年赶工奖
	318,209,800.00
	83,526,399.76
	5,053,182.94
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]028

	
	3
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-32地块主体及配套建设工程2020年5月份进度款
	199,000,000.00
	0.00
	4,209,399.99
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]037

	
	4
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E13-16主体及配套建设工程2020年5月份进度款
	318,209,800.00
	83,526,399.76
	3,537,122.30
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]036

	
	5
	郑州康达基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E13-16、E13-26地块CFG桩地基处理工程施工合同2020年1月、3月赶工奖
	6,619,672.20
	4,786,761.59
	260,959.94
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]011

	
	6
	郑州康达基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E13-16、E13-26地块CFG桩地基处理工程2020年5月、10月进度款
	6,619,672.20
	4,786,761.59
	5,280,428.39
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]011

	
	7
	郑州康达基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块基坑支护及降排水设计、施工合同2020年3月赶工奖
	3,558,474.00
	0.00
	125,611.39
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]020

	
	8
	郑州康达基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园12-17、13-16、13-26、12-32地块基坑支护及讲排水工程2020年5月进度款
	3,558,474.00
	0.00
	318,825.73
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]020

	
	9
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块地质勘察工程施工合同2020年1月赶工奖
	1,257,400.00
	1,167,042.80
	97,596.24
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]004

	
	10
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-16、E13-26地块及项目临建打井工程施工合同2020年1月赶工奖
	1,016,627.50
	
	83,876.07
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]003

	
	11
	河南国安建设集团七建工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目展示区新增销售围蔽制作安装工程2020年4月份进度款
	240,441.70
	0.00
	122,875.25
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]002

	
	12
	河南国安建设集团七建工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目（汽车配地）销售围蔽制作安装工程2020年4月份进度款
	523,632.62
	0.00
	135,979.68
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]025

	
	13
	河南海尚环境工程有限公司
	郑州恒大未来之光展示区雾森系统设备采购及安装工程进度款
	209,440.80
	0.00
	161,677.84
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]068

	
	14
	河南惠银环保工程有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼空调安装工程，2020年3月赶工奖
	706,367.70
	487,032.57
	58,443.91
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]055

	
	15
	河南科锐开新电力有限公司
	郑州恒大未来之光项目E13-26地块临电工程结算款；2019.9.1-2020.1.31赶工奖
	274,278.93
	0.00
	156,252.09
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]009

	
	16
	河南科锐开新电力有限公司
	郑州恒大未来之光项目E13-16地块临电工程结算款；2019.9.1-2020.1.31赶工奖
	1,195,341.70
	0.00
	623,757.65
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]010

	
	17
	河南科锐开新电力有限公司
	郑州恒大未来之光项目E12-32地块临电工程结算款
	642,413.42
	0.00
	300,831.48
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]029

	
	18
	河南科锐开新电力有限公司
	郑州恒大未来之光项目E12-17地块临电工程，2019.9.1-2020.1.31赶工奖
	670,064.79
	0.00
	28,142.72
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]008

	
	19
	河南六建建筑集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园12-31-02地块基坑支护及讲排水工程2020年5月进度款
	784,989.81
	0.00
	342,102.21
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]040

	
	20
	河南铭商建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园12-17、13-16、13-26、12-32地块土石方工程2019年5月进度款
	15,610,000.00
	0.00
	10,936,643.14
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]055

	
	21
	河南日盛综合检测有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-16、E13-26地块地基及基础检测工程技术服务合同2020年3月赶工奖
	838,348.02
	190,198.38
	22,823.81
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]007

	
	22
	河南赛福特防护设备有限公司
	人防工程防护设备产品购销合同（郑州恒大未来之光花园项目E13-26地块人防工程防护设备采购及安装工程）2020年3月赶工奖
	779,995.30
	233,998.59
	28,079.83
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]070

	
	23
	河南省民安防护设备有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E13-16地块人防工程防护设备采购及安装工程2020年5月份预付款
	1,899,010.93
	0.00
	569,703.28
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]049

	
	24
	河南省民安防护设备有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-32地块人防工程防护设备采购及安装工程2020年5月份预付款
	1,339,415.55
	0.00
	401,824.67
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]050

	
	25
	河南省天邦建设集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园清表工程施工合同2020年3月赶工奖
	442,484.00
	4,192,793.93
	25,166.48
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]002

	
	26
	河南省天邦建设集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园办公生活区临建工程施工合同2020年1月赶工奖
	2,545,652.35
	
	149,684.36
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]006

	
	27
	河南省天邦建设集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园（港区）项目围蔽制作安装工程施工合同2020年1月赶工奖
	4,732,471.00
	
	108,733.59
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]001

	
	28
	河南省岩土工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-30-01地块CFG桩地基处理工程2020年5月份进度款
	4,307,872.95
	0.00
	3,141,137.33
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]021

	
	29
	河南省岩土工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E11-26-01地块CFG桩地基处理工程2020年5月份进度款
	4,565,115.98
	0.00
	3,064,664.24
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]044

	
	30
	河南省豫新科技发展有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程，2020年3月赶工奖；
	333,251.80
	143,901.21
	17,268.15
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]044

	
	31
	河南省豫新科技发展有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程，进度款
	333,251.80
	143,901.21
	60,000.00
	商票
	恒豫郑工合字19[0.29-68]044

	
	32
	河南水文地质勘察院有限公司
	郑州恒大未来之光花园E11-26、E12-30、E12-31-02地块地质勘察工程2020年5月份进度款
	1,256,762.50
	0.00
	886,160.00
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]006

	
	33
	河南万安工程咨询有限公司
	郑州恒大未来之光花园一标段（E13-16、E13-26、E12-17、E12-32）建设工程监理合同2020年1月-2020年3月监理费
	2,688,542.09
	96,417.75
	119,490.76
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]014

	
	34
	河南万安工程咨询有限公司
	郑州恒大未来之光花园一标段（E13-16、E13-26、E12-17、E12-32）建设工程监理合同（2020.4.20-2020.4.26）期间赶工奖
	2,688,542.09
	96,417.75
	23,169.33
	现金
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]014

	
	35
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园世航之窗办公室装修工程2020年5月份备料款、进度款
	315,881.84
	0.00
	265,209.10
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]085

	
	36
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目航空港区城市展厅室内外装修工程2020年5月份备料款、进度款
	1,377,702.04
	0.00
	1,163,698.10
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]003

	
	37
	化工部郑州基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E12-32地块CFG桩地基处理工程2020年4月份进度款；1月份赶工奖
	10,001,972.40
	2,600,000.00
	1,768,526.07
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]012

	
	38
	化工部郑州基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-31-02地块CFG桩地基处理工程2020年4月份进度款
	4,747,294.69
	400,000.00
	3,022,366.73
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]017

	
	39
	化工部郑州基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E11-26、E12-30、E12-31-02地块打井工程进度款
	313,920.00
	0.00
	251,136.00
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]024

	
	40
	深圳文科园林股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块园建工程2020年4月份进度款
	318,209,800.00
	3,700,000.00
	1,021,013.19
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]027

	
	41
	日立电梯（中国）有限公司河南分公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备工程进度款
	208,508.00
	0.00
	208,508.00
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]058

	
	42
	上海三菱电梯有限公司河南分公司
	郑州恒大未来之光项目临时售楼部、综合楼及28#楼样板房电梯设备安装工程进度款（综合楼50%进度）
	203,652.63
	0.00
	38,349.99
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]031号

	
	43
	西安高科幕墙门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块中心园林展示区铝合金门窗安装工程施工合同2020年3月赶工奖
	314,345.25
	2,925,621.34
	26,879.15
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]091

	
	44
	西安高科幕墙门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块中心园林展示区铝合金门窗购销合同2020年3月赶工奖
	736,982.73
	
	57,663.43
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]090

	
	45
	西安高科幕墙门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程施工合同2020年1月赶工奖
	2,704,773.64
	
	107,682.18
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]051

	
	46
	郑州航空港水务发展有限公司
	郑州恒大未来之光E12-17地块展示区给水工程进度款
	834,741.43
	0.00
	834,741.43
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]088

	
	47
	郑州恒置建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26地块场区内日常裸土覆盖、清扫、洒水、维护工程2020年5月份进度款
	1,640,000.00
	786,985.46
	247,276.88
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]080

	
	48
	郑州恒置建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目红线外市政道路日常洒水、清扫、维护工程2020年4月份进度款
	439,290.28
	0.00
	301,943.78
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]035

	
	49
	郑州恒置建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-31-02、E12-30、E12-29、E12-28及E11-26地块围蔽制作安装工程2020年5月份进度款
	1,580,336.50
	0.00
	375,715.15
	商票
	恒豫郑代汽工合字20[0.29-68]019

	
	50
	郑州溢美康体实业有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼游泳池设备、热水系统采购及安装工程，2020.3.16-2020.3.20赶工奖；
	523,632.62
	476,508.22
	57,180.99
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]063

	
	51
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光综合楼、S9#商业、S10#商业及大门泛光照明工程，2020.3.16-2020.3.20赶工奖：
	588,896.24
	294,448.12
	35,333.77
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]075

	
	52
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光综合楼、商业及大门泛光照明工程，进度款
	588,896.24
	294,448.12
	117,779.25
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]075

	
	53
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼外立面装修工程（2020.4.13-2020.4.17）期间赶工奖
	2,798,499.34
	2,072,694.97
	33,581.99
	现金
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]069

	
	54
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼外立面装修工程施工合同2020年1月赶工奖
	2,798,499.34
	2,072,694.97
	69,313.80
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]069

	
	55
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业室内装修工程（2020.4.13-2020.4.17）期间赶工奖
	2,152,689.60
	215,268.96
	25,832.28
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]089

	
	56
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼室内装修工程施工合同2020年1月赶工奖
	5,132,529.84
	3,247,908.66
	111,646.47
	商票
	恒豫郑代汽工合字19[0.29-68]066

	承兑工程费

承兑工程费


	1
	洛阳国马工贸有限责任公司
	2020.7.10票据到期兑付
	0.00
	0.00
	46,000.00
	现金
	10万以下无合同

	
	2
	郑州市润美电器销售有限公司
	2020.7.10票据到期兑付
	0.00
	0.00
	53,935.00
	现金
	10万以下无合同

	
	3
	无锡江南电缆有限公司
	2020.7.10票据到期兑付
	0.00
	0.00
	78,640.00
	现金
	10万以下无合同

	
	4
	正泰电气股份有限公司
	2020.7.10票据到期兑付
	0.00
	0.00
	46,116.10
	现金
	10万以下无合同

	
	5
	深圳广田集团股份有限公司
	2020.7.16票据到期兑付
	5,132,529.84
	3,247,908.66
	2,277,908.66
	现金
	恒豫郑代汽工合字20【0.29-68】066号

	设计费用
	1
	郑州市建筑设计院
	E12-31地块总规及施工图设计费
	2,466,965.35
	493,393.07
	1,699,108.95
	商票
	恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]011

	
	2
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	E12-30、E11-26地块总规及施工图设计费
	4,320,797.73
	864,159.55
	1,728,319.09
	商票
	恒豫郑代汽设合字20[0.29-68]012号

	
	3
	聆海建筑装饰工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示商业装修设计费
	211,885.00
	0.00
	190,696.50
	商票
	恒豫郑代汽设合字19[0.29-68]014号

	营销费用

营销费用

营销费用

营销费用
	1
	河南合呈房地产营销策划有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目举办抖音大玩家活动的费用
	236,968.00
	110,000.00
	126,968.00
	商票
	恒豫郑代汽它合字20[0.29-68]038号

	
	2
	河南幺尖文化传媒有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目10月份制作H5小游戏及视频、增粉活动小程序的费用
	0.00
	0.00
	29,000.00
	现金
	10万以下无合同

	
	3
	郑州高大尚文化传播有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目9月份增加入职培训布场物料、增加现场物料、11月9-10日恒大港区展厅举办“巧趣饰界，美好食光”暖场活动举办分销机构启动大会、租赁案场活动物料、购买金蛋礼花物料、租赁签约活动物料、举办暖场活动、春节暖场活动、元宵节暖场活动
	合同为明细表
	258,594.00
	161,860.16
	商票
	恒豫郑它合字19[0.29]028号

	
	4
	郑州市查尔斯广告有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目城市展厅10月份制作停车场导视、电梯间灯箱画面、制作联销物料、日常物料、郑家部分联销物料、游园等活动物料、活动立体字、认筹活动、日常活动、销售物料、签约活动物料等费用
	合同为明细表
	109,787.50
	400,809.00
	商票
	恒豫郑购合字20[0.29]028号

	
	5
	深圳水晶石数字科技有限公司
	用于支付项目3分钟3D宣传片尾款
	100,000.00
	80,000.00
	20,000.00
	现金
	恒豫郑代汽它合字19[0.29-68]008号

	
	6
	深圳水晶石数字科技有限公司
	用于支付项目6分钟3D宣传片尾款
	250,000.00
	200,000.00
	50,000.00
	现金
	恒豫郑代汽它合字19[0.29-68]007号

	
	7
	南阳日新融媒体有限公司
	用于支付12.15/25日南阳报业传媒官微头条广告费用
	0.00
	0.00
	10,000.00
	现金
	10万以下无合同

	
	8
	郑州深度房地产营销策划有限公司
	用于支付项目2019.10.20-11.19日、2019.11.20-12.19日推广月费
	560,000.00
	190,000.00
	190,000.00
	商票
	恒豫郑代汽它合字19[0.29-068]020号

	
	9
	河南广聚广告有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目2019.11.4——2020.2.3日郑州汽车东站——港区管委会600路公交车身广告发布的费用、开盘前更换公交车身广告画面[8字头抢郑州领事馆区精装房]费用
	79,000.00
	0.00
	89,000.00
	现金
	恒豫郑代汽广合字19[0.29-68]003号

	
	10
	郑州天智文化传播有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光2019.11.4——2020.1.3日发布社区道闸广告费用、
	200,000.00
	110,000.00
	90,000.00
	现金
	恒豫郑代汽广合字19[0.29-68]005号

	
	11
	郑州潮品文化传播有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光（新能源）项目开盘前投放郑州东站灯箱广告费用、12月11日更换郑州东站灯箱广告认筹画面的费用
	800,000.00
	101,000.00
	707,000.00
	商票
	恒豫郑代汽广合字19[0.29-68]008号

	
	12
	河南超典广告有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目太湖路沿线道路指示牌制作安装费用，根据已签合同支付第一期费用，合计17500元整
	70,000.00
	0.00
	17,500.00
	现金
	恒豫郑代汽广合字20[0.29-68]001号

	
	13
	河南铁棒网络科技有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光10月31日投放楼市大参考[国际化加速，硬指标突破，郑州迎来新名片]大V广告费用
	0.00
	0.00
	35,000.00
	现金
	10万以下无合同

	
	14
	洛阳网全媒体传播有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光开盘前12.14投放洛阳网广告费用
	0.00
	0.00
	40,000.00
	现金
	10万以下无合同

	
	15
	郑州楼市信息技术有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目开盘前投放[别等了，郑州小阳春要从东南开始了吗？]大V头条广告费用，
	0.00
	0.00
	80,000.00
	现金
	10万以下无合同

	
	16
	河南凯乐印务有限公司
	用于支付印刷费用、圈层费用
	0.00
	123,884.01
	206,952.20
	商票
	恒豫郑购合字19[0.29]072

	
	17
	郑州锦绣汽车租赁服务有限公司
	拓客车租赁费用
	2,000,000.00
	0.00
	345,030.93
	商票
	恒豫郑租合字19[029]015

	
	18
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	用于支付2019年11月26日郑州恒大未来之光项目营销中心沙盘模型制作费用
	436,500.00
	0.00
	436,500.00
	商票
	恒豫郑代汽购合字19[0.29-68]012号

	
	19
	河南天航文化传播有限公司
	用于支付2019年12月29日恒大未来之光项目开盘现场外场及导示物料费用、世航之窗办公室制作形象文化标语等包装物料费用
	合同为明细表
	0.00
	177,957.00
	商票
	恒豫郑购合字19[0.29-]024号

	
	20
	郑州巨城文化传播有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目临时展示区导视标识、导视牌制作的费用
	合同为明细表
	521,375.00
	246,800.00
	商票
	恒豫郑代汽它合字20[0.29-68]005号

	
	21
	郑州创美景观工程有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目售楼部墙体字、临时板房店招制作的费用、园区增加包装物料的费用
	380,000.00
	0.00
	107,700.00
	商票
	恒豫郑代汽它合字20[0.29-68]006

	
	22
	郑州汇通印刷有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目制作春节对联大礼包的费用
	合同为明细表
	159,192.00
	80,000.00
	现金
	恒豫郑购合字19[0.29]073号

	
	23
	恒大地产集团郑州有限公司
	7月恒房通佣金
	0.00
	11,329,836.00
	8,000,000.00
	现金
	预计费用，无合同

	日常采购费用
	1
	河南国源建材有限公司
	采购PVC管件费用
	0.00
	0.00
	236,767.00
	商票
	10万以下无合同

	
	2
	广州御轩户外家具有限公司
	采购水钵费用、户外家具费用
	0.00
	0.00
	102,230.00
	商票
	　

	
	3
	河南赫尔家具有限公司
	采购商业街家具费用
	270,226.70
	0.00
	259,660.40
	商票
	恒豫郑代汽购合字19[0.29-68]015号

	
	4
	河南赫尔家具有限公司
	5月份赶工奖
	0.00
	0.00
	7,743.50
	商票
	10万以下无合同

	
	5
	浙江天久休闲设施有限公司
	采购垃圾桶、休闲费用
	0.00
	0.00
	78,400.00
	商票
	10万以下无合同

	
	6
	北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司
	采购岩棉板费用
	112,000.00
	0.00
	73,634.40
	商票
	恒豫郑代汽购合字19[0.29-68]013号

	
	7
	广州市融坤商贸有限公司
	内涂塑钢管及管件
	合同为明细表
	0.00
	144,970.80
	商票
	恒豫郑代汽购合字19[0.29-68]044

	
	8
	河南金水电缆集团有限公司
	采购电缆费用
	0.00
	0.00
	54,050.75
	商票
	10万以下无合同

	
	9
	郑州佳仕德电子科技有限公司
	采购打印机费用
	0.00
	0.00
	7,980.00
	现金
	10万以下无合同

	
	10
	河南小猫电缆有限公司
	采购电缆费用
	0.00
	0.00
	11,364.00
	现金
	10万以下无合同

	
	11
	江门市中意灯饰水晶有限公司
	采购水晶吊灯费用
	0.00
	0.00
	18,468.00
	现金
	10万以下无合同

	
	12
	其它（预估）
	日常费用、报销、物业水电费等
	0.00
	0.00
	100,000.00
	现金
	预估费用

	开发报建费

开发报建费
	1
	河南利业施工图审查有限公司
	施工图审图费
	210,000.00
	0.00
	210,000.00
	现金
	恒豫郑代汽它合字20[0.29-68]055

	
	2
	阳光财产保险股份有限公司河南郑州航空港经济综合实验区支公司
	农民工保障金保函费
	156,000.00
	0.00
	156,000.00
	现金
	恒豫郑代汽它合字20[0.29-68]067

	
	3
	燕赵营城建筑规划设计有限公司
	航空限高
	0.00
	0.00
	7,000.00
	现金
	无合同

	
	4
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	城市基础配套费
	0.00
	0.00
	19,587,700.00
	现金
	无合同

	
	5
	中科宏图勘测规划有限公司
	单体位置复核
	0.00
	0.00
	33,600.00
	现金
	无合同

	
	6
	中科宏图勘测规划有限公司
	地形图测绘
	0.00
	0.00
	60,000.00
	现金
	无合同

	
	7
	郑州市郑房测绘队
	预测绘费
	0.00
	0.00
	1,567,013.00
	现金
	无合同

	
	8
	郑州郑宏招标代理公司
	物业代理费
	0.00
	0.00
	24,500.00
	现金
	无合同

	
	9
	河南省基本建设科学实验研究院有限公司
	土壤氡检测费
	0.00
	0.00
	50,000.00
	现金
	无合同

	
	10
	河南宇航勘测规划有限公司
	房屋权调费
	0.00
	0.00
	50,000.00
	现金
	无合同

	
	11
	河南盟米水利工程咨询有限公司
	水资源论证费
	0.00
	0.00
	50,000.00
	现金
	无合同


注1：税费以实际申报为准，按实际情况缴纳。

附件五 印章使用登记表

[image: image29.jpg]FERREEREELRTE K

B | HEEs 7 FAEN BRI ZE g8 FEISR S

wip) | BRR | BREETBY TRARLD 5T R 3. oS V-

ook | SHRAD _ on@rak s 2ot 3R % o0 22004
el | HE 4P ”ﬁ%dﬁa% F)isfi | 7{@\%&”71)0
semb) | L% 3P LY ATE S 5 "ot
bl S5 A S OA 1. 2570 2 DN Sy
b 2 AR ABH| Gamgrstiaf iedusn i | ottt
xnbr| WY A, 70 4 N TRY 92 | 1ponrvonsy
1004 TR ' mﬁﬂﬂf} rpvien]
il 5B ATY, PV TRE DS SRS
IR 63| Sl RefRURAR e
.63 W}l‘ Hf%’l%ﬁﬂ » )

p |mhq GEWITHC | bapafiR I g G et

E: ﬂté’ﬂKiﬁﬁ%TﬁﬁEﬂ%%li’hﬂiEM*mH%Q\EHEﬂiﬂ Ymems *#FHEDLU THEEHS.
® W

v

ST, P b

ey




[image: image30.jpg]& FRENE AR EIE 6K

5| B | HiERT | 88N FHEN BRI iz ¢ EEE 57 FENGR5 Y
17 |70m4.% ﬁ/iﬂf L | A~pepl Jﬁf”ﬂfi’bti}’fé/iyéﬁ’». 254 | (R— [ZoX%ob03 05
I} oo 91 Fe00dy s | Epo B piosk e )V 3| B bosodoros3
IS Pk | B8 .&K’éﬁ PR B AR 2 2| 2020080083
b |soobeo | Eably | YRE | wiiids I B R

1] |onie | Bkl | R Sl T B SRR 8 2 | Sombyunn

B loobe | BB | $d8 | dnaies e e

17 3ot mj%'r? % | Bk Birobs A f,’)’,‘;:é'i:i{
v vl g4 4F }/%4«// Sl gk Kb 7o 20 e || 4&/00[]
o | F) Ty m”%% a%ﬂf%%‘/ %Lf z v | ge200fofoofo
o vl B il | AAHA \ | o fumdefosts
% |otS| B | WBR | oo + e +E Ul 54 flh o | B biey
e ‘w‘ﬁ).'n.\i‘ ‘i’ﬁ’m W' AREYOR TS + BRI b m S sl

TE: WRGEFFATARARBEMOAHATANET, “Hame” iR FHeEs.

I




[image: image31.jpg]A RREERAEELBLE K

FS | B | BiEg] | 2HA FHEN BRI HH ENE R FEg 5 £
K |oth [P |G o | etk e tty | o] sotieey

4 o) BEARD | BB | 3B ok 2 E%‘ wobienks

N oo | WARE ek D 18 7 ARSI

2 oad At | raatrins moss A6 WL ARY s5p | TR | ety

9 |pets] JE. | datsiiminga o | B | arndert

) Y-

3 st | %) | Aorm n e e 1€ | B |poofrg

0 ool |8 | sombaEh Y | B | wrofpoty

32 hew b %5(1\7 g mﬁw)@ﬁ} I 28 Wefore], l
v o () @i §) | Al | srrak i adgd It | B

| sonsid 4530 | itk |ias¥¥ir o 2otip wmg%:'@%j Do &% Lo, (2003 | bk k&
34 bondll A Al ey @ | T Dol e

Ik WEKERT I ER S AR e mAEAER {Fﬂcu,g R HEEATHOERS, |
£ W




[image: image32.jpg]B FKEIZ A EE R EIL K

B | ] | £27A PRSI EE ad FEI%S

bt | Bl | BE | meRddmTunrh it

i gl % | ikt inga e tSRh 202000
. G/ | Faptieeh » 10 04pms
0.8 @ | AR B O plgisolo
1 $1 | QU4 Gaelsiosthr o b0k
b gl | GapiAtsiet Yomobss
e Al AN T 90y
R LR il 7
48| 458 | Fitk 4200708 2 AT S bl RVARRIET )
- . b @'ﬁ\ﬁ %ﬁ ﬁﬂﬁﬁ_fﬁ‘ﬁﬁ*wm“ﬁﬁm+1:{<‘\%'é‘ 200 bv02] |
o\ VR | YRR | AR hen . sez0obadmil.

SR LR 7] 3 %f? 29 bhiosd]

ik WEMERTHAR MM MR A FRNERE, “HegEs” —HhmnER FREEnS.




[image: image33.jpg]AEE& A ED & EG SL B e 6 1K

HIER]

FHERBERHEE

GES

T4t

s ot f.

/

8% St e

/o

sty

i

ke %#Wﬁ

5

RN (A ads

ik HEWGER FRrAKRARMESMIHHEATREELL, “HBRs




[image: image34.jpg]HFRHEBRIERBEE & ik

200 (7 St

#%|  emES AREH emen| o | L0 | Ran | aann | paa |
R i d R S T el i
selleanl ol Y kB TR TERE 97 wasiia| 4y *ﬁ%w % ziﬁ:;"’)’
P 5121-0v ety S 2 25
y R o3 BB o) ¢ e, Aty | B
B v D R e W -
S s | damape | wnd g | By, [Py 5%
ERE AT — . B
'( )“”9’ Y| R SA(E] %ws AR AR
) ’mw <0 | faFu B PPy 79*4 \
] ler T |7 ] R e 44
s G PR S il ]‘Lﬂ ?M%
d |u il 3 W 4
1Al - s . .
I e WA ppATA 4 J \ o \ i
7 Jio Vi 6] - Al gy
/’ | ARG - ( \m
0

i LR B TS,

s —AERITKS RS .




[image: image35.jpg]L FEABBZEREILEK
[ " ; s | 5 =
#9 | amAS R amem | o | B0 | RARR | AamHn | masHn | mww | S
R A : T
i 1 7TE | aRat et | g | *ﬁ%_f“ St
e XG0 > 0 3 2.
1V |[0.29- g of5® Qg@ﬂ% %12/ e 4 %g%(p % ?g!:% J
Y S R 2T S
% e e /;,me } I zaﬁ 5
iAW =g X
T 2 e
.tg%y\“w'zg.m #3170 bo-tre Bt J[,H;I’ J ®
157 |[0.29- 104y 5 44 3’?%/&:\ Dlslyes
tERARGE gnvieer 3] lpe > ) >
/b %35%’ ,,(JZZ? e -\,q‘gl I"7JW§J t Z'{&%"‘X Z% \_‘ %‘i‘é‘
E ‘%ﬁ’gﬁﬁo ez 4w 3 IR0 6/t
17 |0.20-§§1 oWV% o Vlé)zfzﬂk?{w&ﬁﬁ P}/w,} ¢ / /
5 05 0 5T | IR e | B || R
as A% _1 : o I
T el NErs |
T T L
T 1%
> [‘7%;{[ ] {'Zg &%E&Mﬁ%qu l}‘z?‘llﬂ_ ,g' vg&aﬂ J Q/;%E[S \ \ \
T L7

i U REN SIS, S BRI SRS




[image: image36.jpg]& R EBARE I Gk

BRE%S

A RATH

EREH

B AR
o [ R 2P A

FHERRE /]
REISE

LM 1%
g oL

g Ak 10
Lo o)

HEFRAS HF0
(0. 29> =

HehniazaR e #if

2vers])

ik

mo,bq,

P
bt

WE

e k'l

/

B 20
[0. 2! ] =

PP E PR RL

29542

ik

~Mh.lo

T

e

P13

RR 3

“hw

1B
[o.

H A n /s 8

ts]h

WE

D0 bl

>

Yot

Y- R

260

b )

JizSE S8
[0.29

nipiaaoied I

59

oy )

25m.bAY |

1

NEREESH
[0. 29~

Foxtz AR vhAR % 7¢

(23]

200, huS

2090, [ (51

(

ETRAL
[0.29-

RO,

Y63 ffel

233

3o {7

oo

3¢ty
%iéé&

TEFRA
[0.29-

R ATRAARTYE By

fsp.

)

00, fu 1]

o

1]

L ot

200 b |

(EBETA
(082

Hp 338N

3528898

o0 (1)

s a0
10.29- /41 24¢ 5

i!"”ém%ﬁm%%%

o

Sia¥
i

2020417

2hh]

b,

it 200

[0.29- 41 069 =

LR TN

Fri-32-012 A

o

P

20068

b,

7

Stz

6~

I

LR B TGS

“FFE” —RERITK SRS .

/




[image: image37.jpg]i

L ARREBRAREE Ak

\ i ) AR%S

ALK

SReH | py | HEAE | HENE | S50 | WA | RGN
# RSN | BEHER | GHEEEE | GRERE | ZHE

B

[ERA A &5
20[0. 29-68119, 011-1

LW (D HRAT019-
20204 FEHEBI KA & AN X

ERRRAREEF
20[0. 29-681002-1

H TE)\‘%JEZ?AI& 20204 BEE 4540
FER R 2 AR ML

o
25562. 48 4 ])1

80000

o
e

L
|

AR R AT

HHIEAR

I 1 202046 B 4541

80000

o -
VT (w/ \

\I
(5 20[0. 29-68]005-1 AT 4 %
TR LT e e (252
ERERSNET | ERRR R0 R oo
N 20[0. 29-68]004-1 BRI & FIARFE i 4 . ) )
e T e
s Kk 2w B RE |, 5 3
%6 zo[o.st;g}f% %ﬁi—«agﬁ 59 g G|\, ';yég ll‘%&h IZZ%
5| amakfls | 3RSy ¢ |] e JW,J} J e
o oy ah, | ] ol o
ERY  AF 9 (t
#| oos s %W%W B0, Z wﬂ.é.l‘] (-4 wa/l?'
[ - (32
P S T | R, 1ol ] 9 T S

e &7
20[0. 29- 15

Phos @4 b

nemrles| £F,) Y S |

i LS REINATTEMAS, R B EHS .

# |




[image: image38.jpg]& R BN R ISR B D B ik

Gl FHENR A | S0 | MEITA | R
. A AH 5
\*‘% AFRS kg SREE | B ympasn | BEER | AHENE | HEENE | Euw | FE
# KARKZ (&) 2019-2020
4 R MR A IR et 7 &
) W 1400. 00 4 ) ‘\
FHEFARZ N (&) 2019-2020 g
o EEEHRIHIEIN IR T 4 2%
& i 150400. 00 A
2030 B FMIERARZ I (30) 2019-2020
wh BRILET | eraddmmaateeR 4 g ( M 59((/
R i 150400. 00 AN VY
L HMIEAFRZ A (&Y 2019-2020 s
| BERGEET | s ER A 4 I t g ¢
010z W 150400. 00 2.9 (N
o ¥ S (&3 2019-2020 i / {F,,S 7 J )
RS R LA b 4
@S| 2000296810181 i Isdonion GY
RSB | HMIERARZ IS ALIRE T
( Gb | o010 20681008 ERA AR 184500 & / l/\ 1 &
ERARAT AT | AMERRRZTEBR S 5%
G| aor0.25-e81009 o fEbhii e : f i
~
g | mrsaE | SHEAREZBRARBRERT | g A ‘m,\(»l «
2 20[0. 29-68]010 H & RATEEHIL | ZQ@
1 o
ERBRAT ST | AMERRRZ AT A A e
97 2000, 29-681011 B e e : 1 (8%
§0| mmmiaras | mmEORRR00RAGRKE | o0 . |
20[0. 29-68]012 il R A A (B ’
7 W REIMSSOAEEE, “F57 —EHERIK SRS -
£ I



[image: image39.jpg]BRI BRAREE &k

HR%S

HRAH

EREH

ix 8

HHE A
D09

FAERRT ]
REne B

E=Dig (e T1e

g S e T4
BB ]

AR EF
20[0.29-68]19, 016-1

TR 4 A Aok 2 S 701 L s 4
TR BT

160000

[uk

ERAGRE AT
20[0. 29-68]19, 014-1

TEKH =S AP M Aok 2 6T B 7 i 2
FATHELR P 7o B

160000

7

BRI EF
20[0. 29-681023

AMEAARARZ AIMAELL-26-01, E12~
30-0Lb SRR TR & R

1035082. 6|

R TR T & [ A HERE & R

155649. 4

=5z o
20[0. 29~

Hea

194

1a
20[0. 29~

oot

197

kR
20[0. 29~ é?'ﬂf}.

g/T_},L L?/L-l-] © 854 41;

[ l/]} i

K A
20[0. 29~ i s

2l Ll
MR RREAR S o

S ovo-

%,
o

>0 bV

ol 2o
20[0. 29— m a,r,v

IPRC FORERLP
AMgnd

227084

10

s &7
20[0.29- 1%

£ LRI & TS S,

R — R RS




[image: image40.jpg]&R B ARBL G K

7 wmE | FER | @i | ma A | )
ARAT Gl ARSE | BH) wEmanA | REER | HRENE m&&w@w

ERRARET | BAERRRZADLS- IO TERE [0 oo, \ %‘%7?@)
6+
/

20[0. 29-681025 BIM it &[]

ERBRARET | BHIERARRZAEL- SISO TR 194,037
20[0. 29-681026 BIMEIH &R S

@

HEARAZ HEIZ-DMIITERE [ o e

2000 25-581027 BINBLi ) i )\k"(v

ERARABAT [EHEARRZE (S 2019-20206| 0 oo o (9 @
20[0. 29-68119, 021-1 |  EEERIALFRMIHEL AR g

ERAAEET [ #) RRZ (&) 2019-2 S| 160, 458
20[0.29-68119, 022-1| J& L RIGHELE A Ta Y i

ERARAMET  [FMESRRZIE (30 201920206 | |10 o1y 49 @
20[0.29-68119, 020-1 |  BEERIAL SRIGHEL BT PR i

S 7 | i) il @j%%
AT | A geine] " Ceid
S e F %ﬁ“

AR AR

V- LR EI 205 7 e “FET —RIERRKSHS .

e




[image: image41.jpg]& FIFH 32 AR BHE B ik

BFA%E

BREH

BREH

HrE

R
R ERZIPN

FH EQRR ]
REFER

E-Dig:E-Tie
BR8]

g E11e
R [A]

1E A

v 108 ks s brA SRRt n

53

%6 B

RS

246 th

202 (v

TEFRA
[0. 29~

TEIRHA
[0. 29-

E: W REIETT ARG, “F5”





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]7l
4
1
‘




[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]


