2019年10月监管报告


五矿信托━恒信共筑175号━苏高新狮山项目
集合资金信托计划
2019年10月监管报告

项目名称：五矿信托━恒信共筑175号━苏高新狮山项目
委托方：五矿国际信托有限公司
受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司
监管人员：朱  莉、臧一行
日期：二〇一九年十一月三日

目录
11项目基本情况


22重大事件披露


23项目五证办理及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


33.2 2019年10月项目现场情况


44印鉴使用情况


75合同签订情况


76资金情况


76.1资金流出情况


116.2资金流入情况


126.3账户余额


127附件


13附件1：工行基本户2019年10月对账单


16附件2：工行一般户（报销专户）2019年10月对账单


17附件3：招商银行2019年10月对账单


18附件4：中信银行货币资本金专户2019年10月对账单


19附件5：工商银行工会委员会专户2019年10月对账单


20附件6：项目一期建筑工程施工许可证


22附件7：工行一般户网银审核UKey和工会章交接单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：大华集团（苏州）置业有限公司
·五矿信托：五矿国际信托有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1项目基本情况
[image: image1.jpg]HH2018-WG-4
A 147.8464"
C BARE R

KR (M)
ity





标的项目为项目公司取得的“苏地2018-WG-49号”地块，位于江苏省苏州市高新区狮山街道长江路东、竹园路北。土地面积约9.86万方，容积率＞1.0且≤1.6，其中国有建设用地使用权出让年期为居住70年和教育50年（地块内要求建设幼儿园）。出让条件详见下表：
	地块
位置
	地块编号
	土地面积
	用 途
	出让
年限
	规划技术指标

	
	
	㎡
	
	
	容积率
	建筑密度
	绿地率

	高新区狮山街道长江路东、竹园路北
	苏地2018-WG-49号
	98564.3
	城镇住宅用地
	70
	＞1.0且
≤1.6
	≤30%
	≥30%

	
	
	
	教育用地
	50
	
	≤45%
	≥35%


2重大事件披露
（1）2019年9月29日，大华集团向项目公司招商银行账户（512908681410902）汇入2亿元，为大华集团支持招行月末存款的走账及国庆期间对公智能存款理财，10月8日原款转回。
（2）2019年10月10日，项目公司取得一期工程建筑工程施工许可证（320505201910100101）。
（3）2019年10月18日，项目公司负责人陈建斌离职，由南京公司徐英勇接任；2019年10月18日，项目公司财务负责人蒋立刚离职，由南京公司李晓杰接任。
（4）项目公司开通工行苏州新区横塘支行一般账户（报销专用）（1102180319200528479），并开通网银转账功能。该账户已加设500万元及以上额度虞怡审核Ukey，Ukey已存放至共管保险柜内。
（5）项目公司开通工行苏州新区支行工会委员会专户（1102021109000952048），未开通网银转账功能。工会5枚印章已存放至共管保险柜内。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况以2019年7月26日项目公司提供的《苏州公司狮山项目开发总体计划》时点为准。
截至2019年10月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	计划取得时间
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2019-4-30核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2019-5-6核发

	建设工程规划许可证
	2019-9-15
	一期：2019-9-10取得
二期：2019-9-17取得

三期：2019-9-17取得

	建筑工程施工许可证
	2019-10-22
	一期：2019-10-10取得
二期：尚未取得

三期：尚未取得

	预售许可证
	第一批次2020-8-30
	尚未取得

	
	第二批次2020-12-15
	

	
	第三批次2021-3-20
	


3.2 2019年10月项目现场情况

现场临时设施建设完工，项目一期桩基工程正在施工，基坑围护桩开始施工。
项目现场照片
[image: image2.jpg]


     [image: image3.jpg]



1、一期桩基施工（1）                                   2、一期桩基施工（2）
[image: image4.jpg]


     [image: image5.jpg]



3、基坑围护桩施工                                      4、长江路路段围挡
[image: image6.jpg]


     [image: image7.jpg]



5、竹园路现场南大门                                    6、竹园路路段围挡
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，使用情况详见下表：

2019年10月印章使用情况表
	日  期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019/10/8
	法人章 虞怡名章 财务章
	工行代发工资和提现，招行付款
	工行代发工资通知单和现支，招行电汇委托书
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/8
	公章
	临电开挖申请
	挖掘申请表、管线备案表、电缆示意图（一式五份）
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/8
	公章
	消防设计审核和安监手续
	消防审核申报表、李响在职证明、安全生产承诺书
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/8
	公章
	建设工程质量监督申报
	建设工程质量监督申报表（一式三份）
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/9
	法人章 财务章
	报销提现
	现支18383844#
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/9
	公章
	消防设计审核和工地排污许可
	消防审核申报表、雨污水接纳审批表、授权委托书、行政申请许可书、证照复印件等
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/9
	公章
	景观设计项目方案咨询协议
	景观设计项目方案咨询协议（一式四份）
	设计管理部
	周星
	朱莉 夏梦月

	2019/10/9
	公章
	外出办理安监手续
	承诺书和智慧工地视频监控项目登记回执单
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 尤静洁

	2019/10/10
	法人章 财务章
	付德正工程款，10/8招行退票换支票
	工行转支26992992#
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/10
	公章
	试桩检测工程审价报告
	试桩检测工程审价报告（一式五份）
	成本管理部
	邓清源
	朱莉 夏梦月

	2019/10/10
	公章
	桩基采购及施工和基坑围护合同
	桩基采购及施工和基坑围护合同（各一式八份）
	成本管理部
	邓清源
	朱莉 夏梦月

	2019/10/10
	公章
	建设单位无拖欠工程款承诺书
	建设单位无拖欠工程款承诺书（一式二份）
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/12
	公章 法人章
	外出审图中心办理二三期施工图审查以及小区正式用电申请
	报审表及相关证照批复等复印件；面积计算报告、面积明细表等
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 尤静洁

	2019/10/12
	公章
	办理二三期货币资本金
	减免申请、面积明细表、土地出让确认成交书及合同、相关资质证照等复印件
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/14
	公章
	营销部经理王乐收入证明
	王乐证明函一份
	行政人事部
	夏梦月
	朱莉 夏梦月

	2019/10/14
	公章
	小区正式用电申请（补充资料）
	申请表、明细表、立项、法人身份证复印件、红线图
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/15
	公章
	小区正式供电授权书及二三期白蚁预防
	小区正式供电授权书及二三期白蚁预防资料
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/15
	公章 法人章 财务章
	付款及工行对账单、9月财务报表
	付大华集团利息、退总包保证金等付款；工行对账单；9月财务报表
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/15
	公章
	智选假日酒店订房协议书
	商务公司订房协议书（一式两份）
	行政人事部
	夏梦月
	朱莉 夏梦月

	2019/10/15
	公章 法人章 财务章 证照
	外出工行购买凭证和办理报销用一般户开户
	凭证购买预约订单和工行一般户开户资料
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/17
	公章
	提交审图的检测报告
	1份氡检测报告和7份试桩检测报告
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/17
	公章
	刻制工程部部门章介绍信
	刻制工程部部门章介绍信一份
	工程部
	钱浩敏
	朱莉 夏梦月

	2019/10/17
	法人章 财务章
	中信银行三季度对账单
	中信银行对账单（银行留存）
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 夏梦月

	2019/10/17
	公章
	申请门禁卡
	物业IC卡申请表1份
	行政人事部
	周倩
	朱莉 夏梦月

	2019/10/17
	公章
	电信业务开票提供营业执照（每月1张）
	营业执照复印件12张（已注限电信开票使用）
	行政人事部
	周倩
	朱莉 夏梦月

	2019/10/17
	公章 法人章
	室内设计咨询合同——梁志天室内设计
	室内设计咨询合同（一式十二份）
	设计管理部
	周星
	朱莉 夏梦月

	2019/10/17
	法人章 财务章
	转中信货币资本金和付桩基检测、设计咨询费
	转账支票三张，电汇委托书一张
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/18
	公章
	外出审批中心办理二、三期白蚁预防
	白蚁预防申请表、受理单、工程分幢建筑面积明细表
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 尤静洁

	2019/10/18
	公章
	临电开挖、二三期审图
	挖掘道路审批表5份，二三期施工图设计文件审查协议各2份
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/21
	公章
	工程承包合同
	户外箱式临时变及外部环网室工程承包合同（一式六份）
	成本管理部
	邓清源
	朱莉 夏梦月

	2019/10/21
	公章 法人章 财务章
	外出中信、外出工行
	中信办理货币资本金监管协议；工行办理一般户网银Ukey资料
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/21
	法人章 财务章
	南京景兴瑞电力工程款（10月资金计划外）
	工行电汇委托书19544227#
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯


	2019/10/22
	公章
	三名员工离职证明
	陈建斌、蒋立刚、林海离职证明（各两份）
	行政人事部
	夏梦月
	朱莉 夏梦月

	2019/10/22
	公章
	消防设计审核表
	消防设计审核表1份
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/23
	公章
	主体工程施工合同
	主体工程施工合同（一式八份）
	成本管理部
	邓清源
	朱莉 夏梦月

	2019/10/23
	法人章 财务章
	付施工图审查费、办公费、餐费、招待费
	共付款6笔，6张转账支票
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/23
	公章 法人章 财务章
	外出工行（未办理未使用）
	无
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/24
	公章 法人章
	8月财务报表
	8月财务报表（6张）
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 夏梦月

	2019/10/24
	公章
	绿化迁移及消防审核替换表格
	绿化迁移报批表2份及消防替换表格1张
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/25
	法人章 财务章
	代发工资通知单
	代发工资通知单一张
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 夏梦月

	2019/10/25
	公章
	叠拼户型面积清单
	叠拼户型面积清单一张
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/28
	公章
	正式用电申请资料
	用电咨询答复意见书、面积预测表、面积清单
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/28
	公章
	雨、污水接纳审批表（施工区)(修改申请理由）
	雨、污水接纳审批表（一式三份）
	工程部
	钱浩敏
	朱莉 夏梦月

	2019/10/29
	公章
	致电力设计院授权委托书
	授权委托书一份（南京景兴瑞电力）
	前期配套部
	尤静洁
	臧一行夏梦月

	2019/10/29
	公章
	供电_1号临变、2号临变
	服务契约书、设备档案登记表、供电方案答复单
	前期配套部
	尤静洁
	臧一行夏梦月


	2019/10/30
	公章
	雨、污水接纳审批表（生活区）
	雨、污水接纳审批表（一式三份）
	工程部
	钱浩敏
	朱莉 夏梦月

	2019/10/30
	法人章 财务章
	付保洁费和办公费
	支票和电汇委托书各一份
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 夏梦月

	2019/10/30
	公章 法人章 财务章 证照
	外出工行变更银行业务联系人
	变更银行结算账户申请书、变更申请、法人授权书、法人身份证复印件
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/30
	公章
	雨、污水接纳审批表(生活区)(遗失重盖)
	雨、污水接纳审批表（一式三份）(遗失重盖)
	工程部
	钱浩敏
	朱莉 夏梦月

	2019/10/30
	公章
	受电工程竣工验收登记表和居民生活用气申请表
	受电工程竣工验收登记表（两份）和居民生活用气申请表（一份）
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 夏梦月

	2019/10/31
	法人章 财务章
	月末余额转回集团345万
	电汇委托书一份
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 杨忆雯

	2019/10/31
	公章 法人章
	提交五矿存档资料和集团统借统贷借协议
	相关证照资料及协议两份
	财务部
	杨忆雯
	朱莉 周岩

	2019/10/31
	公章
	电缆井防护措施承诺书
	电缆井防护措施承诺书（一式四份）
	前期配套部
	尤静洁
	朱莉 周岩

	2019/10/31
	公章
	标识导视系统设计合同
	标识导视系统设计合同（一式六份）
	设计管理部
	周星
	朱莉 周岩


5合同签订情况

2019年10月期间，项目公司共计签订合同7份，详见合同签订情况表：
2019年10月合同签订情况表
	序号
	签订时间
	对方单位
	合同文件名称
	合同金额（元）

	1
	2019/10/09
	凯帝捷建筑设计咨询（上海）有限公司
	景观设计项目方案咨询协议
	50,000.00

	2
	2019/10/10
	电子工业岩土基础工程公司
	基坑围护工程施工合同
	17,870,550.00

	3
	2019/10/10
	电子工业岩土基础工程公司
	桩基采购及施工合同
	16,660,650.00

	4
	2019/10/17
	梁志天室内设计（天津）有限公司
	室内设计咨询合同
	1,190,000.00

	5
	2019/10/21
	南京景兴瑞电力工程技术有限公司
	户外箱式临时变及外部环网室工程承包合同
	1,526,500.31

	6
	2019/10/23
	山河建设集团有限公司
	主体工程施工合同
	463,505,666.04

	7
	2019/10/31
	上海柏熙标识有限公司
	标识导视系统设计合同
	150,000.00


6资金情况
6.1资金流出情况
2019年10月监管范围内资金流出总额合计     247,067,927.81元。

其中，按出款银行细分：工商银行出款合计      47,043,900.15元；

招商银行出款合计     200,000,250.00元；

报销专用账户合计          23,672.66元；

工会委员会专户合计           105.00元。

          按出款性质细分：大华集团内部往来款 ①200,000,000.00元；

大华集团内部往来款 ②  3,450,000.00元

                          货币资本金冻结款      26,007,406.88元；

                          财政税费                 272,870.03元；

                          其他经营支出          17,337,650.90元。

备注：往来款① 为大华集团支持招行月末存款的走账；
往来款② 为大华集团要求项目公司月末余额不超200万，超出的部分转入集团。
（详见下页资金流出情况表）
2019年10月资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户

	1
	本单位
	代发工资
	122,695.41
	2019/10/8
	工行 1102021109000945921

	2
	本单位
	员工报销提现（9.27作废重开）
	18,000.00
	2019/10/8
	工行 1102021109000945921

	3
	大华(集团)有限公司
	往来款
	200,000,000.00
	2019/10/8
	招行 512908681410902

	4
	苏州德正市政工程有限公司
	工程款（账号误，退票）
	0.00
	2019/10/8
	招行 512908681410902

	5
	招商银行苏州分行营业部
	电汇手续费
	200.00
	2019/10/8
	招行 512908681410902

	6
	招商银行苏州分行营业部
	网银服务费
	50.00
	2019/10/2
	招行 512908681410902

	7
	本单位
	员工报销提现
	50,000.00
	2019/10/9
	工行 1102021109000945921

	8
	中国电信苏州分公司
	话费网费（委托自动扣款）
	2,812.33
	2019/10/9
	工行 1102021109000945921

	9
	苏州德正市政工程有限公司
	工程款（10/8退票重付）
	578,634.00
	2019/10/10
	工行 1102021109000945921

	10
	大华(集团)有限公司
	三季度利息（5笔）
	10,106,335.88
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	11
	8家总包投标单位
	退总包投标保证金，50万/家
	4,000,000.00
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	12
	大华(集团)有限公司
	代发工资
	145,195.62
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	13
	老娘舅餐饮有限公司
	招待费
	1,030.50
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	14
	南京景兴瑞电力工程技术有限公司
	户外箱式变60%工程款
	231,909.70
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	15
	江苏东地建设基础工程有限公司
	试桩工程款（一次结清）
	654,000.00
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	16
	苏州高新区国税局
	员工社保
	51,436.15
	2019/10/14
	工行 1102021109000945921

	17
	苏州市住房公积金管理中心
	员工公积金
	31,080.00
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	18
	工商银行苏州新区支行
	转账手续费（13笔）
	337.51
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	19
	工商银行苏州新区支行
	购买凭证工本费
	76.76
	2019/10/15
	工行 1102021109000945921

	20
	本单位（中信）
	转中信货币资本金专户
	26,007,406.88
	2019/10/18
	工行 1102021109000945921

	21
	苏州市建设工程质量检测中心有限公司
	桩基检测款（一次结清）
	308,947.60
	2019/10/18
	工行 1102021109000945921

	22
	凯帝捷建筑设计咨询（上海）有限公司
	景观设计咨询费（一次结清）
	50,000.00
	2019/10/18
	工行 1102021109000945921

	23
	工商银行苏州新区支行
	转账手续费
	10.00
	2019/10/18
	工行 1102021109000945921

	24
	南京景兴瑞电力工程技术有限公司
	户外箱式临时变及外部环网室工程款（10月资金计划外）
	749,900.16
	2019/10/21
	工行 1102021109000945921

	25
	工商银行苏州新区支行
	转账手续费
	20.00
	2019/10/21
	工行 1102021109000945921

	26
	工商银行苏州新区支行
	一般户网银Ukey（李、胡、虞）
	780.00
	2019/10/21
	工行 1102021109000945921

	27
	工商银行苏州新区支行
	支付开户手续费用
	105.00
	2019/10/22
	工会委员会专户

	28
	苏州高新区国税局
	个税
	2,690.52
	2019/10/22
	工行 1102021109000945921

	29
	苏州高新区非税收入财政汇缴专户
	三期施工图审查费
	144,524.44
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	30
	苏州高新区非税收入财政汇缴专户
	二期施工图审查费
	14,176.64
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	31
	苏州欧显达电子科技有限公司
	办公费
	5,702.80
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	32
	苏州新区索山合众面食馆
	餐费
	7,100.00
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	33
	苏州共盈正元名饮商贸有限公司
	招待费
	15,500.00
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	34
	苏州工业园区迈麟歌商贸行
	招待费
	8,160.00
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	35
	工商银行苏州新区支行
	转账手续费
	27.50
	2019/10/23
	工行 1102021109000945921

	36
	本单位
	代发工资
	4,270.00
	2019/10/25
	工行 1102021109000945921

	37
	财政款项
	印花税142000元，三季度房产税123205.38元
	265,205.38
	2019/10/28
	工行 1102021109000945921

	38
	财政款项
	工会经费（季度）
	4,974.13
	2019/10/28
	工行 1102021109000945921

	39
	苏州星期八家政服务有限公司
	保洁费
	3,600.00
	2019/10/30
	工行 1102021109000945921

	40
	上海美稷家具科技有限公司
	办公费
	7,286.24
	2019/10/30
	工行 1102021109000945921

	41
	工商银行苏州新区支行
	转账手续费
	5.00
	2019/10/30
	工行 1102021109000945921

	42
	本单位（员工）
	员工报销19笔
	23,672.66
	2019/10/28
	报销专用账户

	43
	大华(集团)有限公司
	月末余额转回集团
	3,450,000.00
	2019/10/31
	工行 1102021109000945921

	44
	工商银行苏州新区支行
	转账手续费
	69.00
	2019/10/31
	工行 1102021109000945921

	合          计：
	247,067,927.81


6.2资金流入情况
2019年10月监管范围内资金流入总额合计 73,070,618.79元。

其中，按出款银行细分：工商银行收款合计        47,000,000.00元；

招商银行收款合计            28,537.11元；

货币资本金专户收款合计  26,007,406.88元；
报销专用账户合计            34,564.80元；

工会委员会专户合计             110.00元；

          按收款性质细分：大华集团内部往来款 ①   46,000,000.00元；

项目公司内部往来款 ②   26,007,406.88元；  【工行转中信】

履约保证金               1,000,000.00元；

其他零星                    63,211.91元；

备注：集团往来款转入4600万。其中2600万项目公司由工行转入中信货币资本金专户冻结；其中400万项目公司退回8家总包投标单位的投标保证金；其中1010万项目公司用于支付集团统借统贷的三季度5笔利息；其中345万项目公司于月末转回集团。
约4600-2600-400-1010-345=245（万元）用于项目公司其他支出及留存。
（详见资金流入情况表）
6.2.1销售回款流入
无
6.2.2其他资金流入

	付 款 方
	资金用途
	收款时间
	金额（元）
	收款账户

	招商银行苏州分行营业部
	智能存款结息
	9,399.53
	2019/10/2
	招行 512908681410902

	招商银行苏州分行营业部
	智能存款结息
	18,641.85
	2019/10/9
	招行 512908681410902

	电子工业岩土基础工程公司
	基坑项目履约保证金
	500,000.00
	2019/10/9
	工行 1102021109000945921

	电子工业岩土基础工程公司
	桩基项目履约保证金
	500,000.00
	2019/10/9
	工行 1102021109000945921

	付 款 方
	资金用途
	收款时间
	金额（元）
	收款账户

	大华(集团)有限公司
	往来款转入付货币资本金和利息
	42,000,000.00
	2019/10/10
	工行 1102021109000945921

	本单位（工行）
	货币资本金
	26,007,406.88
	2019/10/18
	货币资本金专户

	大华(集团)有限公司
	往来款（备付）
	4,000,000.00
	2019/10/22
	工行 1102021109000945921

	本单位（现金存入）
	用于支付工会账户银行手续费
	110.00
	2019/10/22
	工会委员会专户

	招商银行苏州分行营业部
	通知存款结息
	165.21
	2019/10/16
	招行 512908681410902

	招商银行苏州分行营业部
	通知存款结息
	165.24
	2019/10/23
	招行 512908681410902

	招商银行苏州分行营业部
	通知存款结息
	165.28
	2019/10/30
	招行 512908681410902

	本单位（现金存入）
	备付员工报销
	34,564.80
	2019/10/25
	报销专用账户

	合          计：
	73,070,618.79


6.3账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年10月31日，项目公司各资金账户余额总计
33,374,120.45元，各账户余额见下表。

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	工商银行苏州新区支行
	1102021109000945921
	1,190,629.25

	2
	工商银行苏州横塘支行
	报销专用账户
	10,892.14

	3
	招商银行苏州分行营业部
	512908681410902
	766,725.58

	4
	中信银行苏州新区支行
	货币资本金专户
	31,405,868.48

	5
	工商银行苏州新区支行
	工会委员会专户
	5.00

	总       计：
	33,374,120.45


7附件​
附件1  工商银行基本户2019年10月对账单
附件2  工商银行一般户（报销专户）2019年10月对账单
附件3  招商银行2019年10月对账单
附件4  中信银行货币资本金专户2019年10月对账单
附件5  工商银行工会委员会专户2019年10月对账单
附件6  项目一期建筑工程施工许可证
附件7  工行一般户网银审核UKey和工会章交接单  

附件1：工行基本户2019年10月对账单
[image: image8.jpg]o [ TR 48T & P A o ik B

0211 o B S o m: AR
HESEE D EA R

20194 BT

1, 2;34, 529. 40

1102021109000945921  J*%:

W wgizgmmh A ; X7 I 17 R P75 RAERR REL kR
o-08 | B& 108 i83maEAs | o ETPS I 18, 000. 00| 0,00, TN, 216, 529, 40/0021107211
li0-08 |[Rmikg 0| 0 ] RETE i 122,695. 41 0.00] 1, 093, 833. 9910021100001
I [feEm g 0 ) TFChRARERY 25 6 4o (S R AT A R W R A A i 2,812. 33 0.00] 1,091, 021. 66]0021000001
me 108 I8383844 | ) ) & | 000. 00 0.00 1,041, 021. 66/0021107233]
B TGR 0 0 (e Tob% b3 TRAR B0 e erte]. o] 0.00) 500, 000. 00 1,541, 021. 66/0021100023]
BT HCR 0 0 B LN R TR AR ERE IS L B 0. 00} 500, 000. 00] 2,041, 021. 66{0021100023]
TR R 109 | 26992992 0 E B LR R A LR 578, 634. 00| 0. 00; 1,162, 387. 66/00211001 18|
TR o | 0 K CRED ARAF Rk 0. 00) 42, 000, 000. 00| 43, 162, 387. 66(0021100023
L o | 0 AR BN~ 5 S BRI AREE [E P BUBOBR 51, 436. 15| 0.00; 43,410, 951. 510020900038
fRERAV % 0 0 DR EER AREWE L A &S 910123430 31, 080. 00} 0. 00} 43, 379, 871. 51]0020600001
LS 109 26992096 | EMMEKHRAR AR 1,030. 50} 0.00 378, 841. 010021100118
13 109 26092995 |[PREBKEATRAT BRAE &R i 500, 000. 00| 0.00 42, 878, 841. 01/0021103574]
[ R A W 109 992993 IR B LR RA R R IE SR E 500, 000. 00) 0. 00| 42, 378, 841. 01/0021100118|
[RIRHE T 109 26992094 TLAAGI - BREARAE HRAE SR E 500, 000. 00 0. 00 41, 878, 841. 01/0021100118
X AW 0 0 SEUE A% (M 2) 20. 00| 0. 00} 41, 878, 821. 010021107297}
R B 0 0 SEUELA I (H2) 6.76) 0.00 41, 878, 814. 25/0021 107297
RN 0 0 SEUETEH (2 50. 00) 0.00 41, 878, 764. 25(0021107297)
BT RAR 192 19501861 EMEBEATRAR HRIE @R E 500, 000. 00 0. 00| 41, 378, 764. 25(0021103574,
BT R 0 0 BT ST T 15. 00| 0. 00, 41, 378, 749. 25/0021103574}
BT R 192 19501862 | KW EBEATRAR RAE G IR i 500, 000. 00| 0. 00 40, 878, 749. 250021103574}
BT RIR 0 0 BAT AT F A . 00| 0.00 40, 878, 734. 25/0021103574]
BT R 192 19501864 FEERB _TRRARAA AR &R i 500, 000. 00| 0. 00} 40, 378, 734. 25/0021103574)
BT R 0 0 BT TR 15. 00) 0.00 40, 378, 719. 250021103574
AT R 192 19501850 (YL 4cHd GOERN TRA R AH TR 654, 000. 00| 0.00 39, 724, 719. 25(0021103574
BT RAR 0 0 BEAT SN F A 20. 00} 0. 00| 39, 724, 699. 25/0021103574]
BT RAR 192 19501860 [N —HEERIREA M AR RUE ST 500, 000. 00| 39, 224, 699. 25(0021103574
BT R 0 0 BT SO T2 39, 224, 684. 250021103574
BEATRAR 192 19501863 |PEEAB-CTRRATMAE FRAE SR 38, 724, 684. 2510021103574,
BEAT AR 0 0 BT SO TS o 1 i I 38, 724, 669. 250021103574
TR 192 19501874 |MRCRXREN TEEAHRAR TEK 2 Nl 38, 492, 759. 55/0021103574)
. 20194F 10158 K ARHL G : 80,161, 252.98 {RBASH: 0.00 VREEARAL: 0.00 BB ofos ): 30,161,252 98
. 2019411 A01E DA B L AHLCRIEE) : 1,190,620.25 STEIYH: 1 AFRS: 96ACI996E021 Hﬂﬁl%ﬁi‘fﬂiﬁ'"ﬁ:

AR B AR AN B R, W BE R U S BATIER 002)




[image: image9.jpg]B TR ARAT & RO T

A5 0211 L 7T 2019%  HH: 13

1102021109000945921 ) Bl RAE i AA: 38,492, 75

;,\['v}yrf;ﬁ,w T SPIAES [ EE BT RER T REB TR RUTEY

PR - = -

wiER 0 BT LR TER 0,00 38, 492, 744, 55/0021103574

GRRE 2 16501865 | U (RBDAMAR REBTH - 0,00 38, 347, 548, 93/0021103574

S wakE |0 0 REMS068288019F 4 1t 5.00 0.00} 38, 347, 533, 93(0021103574

VERIAH 192 19501872 KA (REDFBA FUE 230, 766. 67 0.00, 38, 116, 767. 26{0021103574
o AR 0 0 REMSO68308135F 4 9 15. 00 0.00 38, 116, 752, 260021103574
10-15 17D?JJ&'#R 192 | 19501878 | KEGREDHRAR I 3, 192, 480. 00 0.00 34, 924, 272. 26{0021 103574
10-15 (XU 0 0 REMS068322167 F-4£ 3% 63. 85] 0.00 34,924, 208. 410021103574
10-15 CRIRHR 192 19501869 | KHEGREDHRAF AR 2,958, 750. 25 0. 00 31, 965, 458. 1610021103574
10-15 (AR 0 0 REMS068338857 F4E 5% 59.18 0.00 5 0021103574
10-15 [CRIRAR 192 19501868 A% GREDHRAH G 1,804, 109. 92 0.00; 0021103574
0 AR ) 0 REMS068378683F4: 3 36.08 0.00] 0021103574]
10-16 CRIRH 192 19501875 | K4 (EEDHRATF FILE 1,920, 229. 04 0.00, 0021103574
10-16 (AR 0 0 REMS086722105F-8: 38,40 0. 00] 28, 240, 985. 54/0021103574]
10-18 BT R 192 19544226 |OVEHESIRIEW (L) ARAR Bt 50, 000. 00 0.00 28, 190, 985. 54{0021106397)
10-18 [BSITRIM 0 0 AT S T4 10.00 0.00 28, 190, 975. 5410021106397
10-18 Bk 109 26992999 | BT R CEFRRE P OHRAT Yt 308, 947. 60 0. 00 27, 882, 027. 94}0021106397)
10718 | FsREERK 109 26992997 | RAESRE M) BAPREBAR HTRAS 1, 540, 939. 40 0. 00! 26, 341, 088. 5410021100118
10-18 | [FISREEIK 109 26092098 | KHEREA RN BWHRAA R EE 24, 466, 467. 48! 0. 00} 1,874, 621. 06{0021100118

¥y R 192 10541227 | ARCRME BN TREAFRAR LK 749, 900. 16, 0. 00, 1, 124, 720. 90}0021103574

10-21 BTRR 0 0 BT XA FER 20. 00 0.00 1,124, 700. 90/0021103574)
10-21 (AR 0 0 U TARFR 780. 00 0.00; 1,123, 920. 90/0021103574]
10-22 |BEATHOR 0 0 K CRED ARAR Rl 0.00 4,000, 000. 00; 5,123, 920. 90[0021100023
10-22 (#WK 0 0 RTINS B ARER R BB 2,690. 52, 0. 00] 5,121, 230. 38/0020900038|
10-23 | RK 109 27153603 5 Ll O B AT SRR 8, 160. 00 0.00 5, 113, 070. 38/0021100118
10-23 |l 109 27153602 | S X AR BN BUT S B T P 5 14, 176. 64] 0. 00; 5, 098, 893. 74/0021100118|
10-23 | 109 27153605 | HRMFXF L AREEE 3% 7, 100. 00 0.00 5,091, 793. 74{00211001 18
10-23 | FIREETK 109 27153608 | MK Rk RFRHEA RAH HAR 0. 00; 5, 086, 090. 940021100118
10-23 {FRALIK 109 27153604 | AMIERIECAKREHH R AT A 5,070, 590. 94|0021100118|
10-23 |l 109 26993000 |3 T DX ARBLBC A I BT ok TR R A 4, 66. 50(0021100118|
10-23 AR 0 0 RS LE NS 4,926, 039. 00/0021100001]
ke 2019108238 KPR : 4,926,039.00 RERE: 0.00 BREERB: 0.00 A AR = 4,926, 039. 00

W

201911 HOLA K /2 B iR () «

1,190, 629. 25

WA R AR R, W R I S RATHRR

FTENRE: 1

BAFAT: ASABFF17902

(002)

ARt





[image: image10.jpg]B LR ARAT R P AR RO T

F: 0211 fif: AR : JG 20194 WH: 14
: 1102021109000945921 KA OF LSRR 4,926, 039. 00 i
T LT A ! [ES RTRERL | BUREE | RE WA B
i ES | |
10-21 #K o 0 ﬁfdﬁfﬁﬁl&)\*ﬁ%ﬁhﬂ&ﬁm (o E PR O 2645, 205. 38 0,00/ 2{0020900038)
(1024 #ik 0 0 FSRIEBUORN R SR B AR R RO 4,974.13 0.00{ 0020900038
025 (el 0 0 RETH i 4,270.00 0.00 651, 0021100001
110-30 [BATRI 192 19544228 | FMERBFARHAMAA HAR 7, 286. 24! 0.00; 4,644, 303. 25/0021103374]
B R W ) BT EN 5.00) 0.00 4,644, 208, 25/0021103374]
AR E 109 27153607 (MBI KBURGHRAT (Rt 3, 600. 00 0.00) 4,640, 510021100118
TCRIRIR 192 19544229 K (S E) AR A R 3, 450, 000. 00| 0. 00/ 1, 190, 698. 25/0021103574]
XK 0 0 REMS018033677F 4:%% 69. 0] 0. 00 1, 190, 629. 25/0021103574
i
Ak 2019108318 SR BB : 1,190,629.25 RERA: 0.00 BEERB: 0.00 BN Fooks )i 1,190,629.25
% 2019611 A0 KR FAVER CBURE) « 1,190,629, 25 FTEIREL: 1 B YFRD: EDADBR28TO24

ST

AT R AR A RS AR, B RE R S BATRRR = e




  附件2：工行一般户（报销专户）2019年10月对账单
            [image: image11.png]0528479

ZEER

“TBH

20191001

ART

oot oom

E 2019109

XA

Ff: TASHREEST P8 X8R (5i) BUSRAT

=

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

2015-10-28

20151025

0847:14

0847:14

0847:14

084713

084713

084713

084713

084713

084713

084635

084635

084635

084635

084635

084635

084635

084635

084635

084635

113705

10000

2,00000

796.69

689.00

49337

885.00

102210

242300

146400

172900

3600

581.00

24800

236350

150000

2,00000

[ox

3456480

238

o

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

595

1089214

121134

1491314

1533414

1543414

1743414

1823083

1891983

1941320

2029820

2132030

2374330

2520730

2693630

2787230

2845330

2870130

3106480

3256480

3456450

mE

mE

mE

mE

mE

mE

mE

BIE

6212715252

6212774042

6212774042

6212726945

6212774042

6212715252

6212774042

621274624

6212774042

6212774042

6212774042

6212774042

621276654

621276654

621276654

621276654

621276654

621276654

621276654

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

L

PERREERREERERREERRERERBREE



                     

附件3：招商银行2019年10月对账单
[image: image12.jpg]Statement of Account

HEPERAT : SR ST E DL

/€ Opening Hank

Ik 25 HA 240375

Statenent Cavore Period

£
AT 2019-10-01 2019-10-3,

k5 : 512908681410902

e 40 KR GRID Bl RAR

Account Name

Heifi: AR

T4 : 200, 738, 438. 47

Last balance

Bm EeH Qo RS e i O e ol

2019-10-02 2019-10-02 FRFLE Fig: 9399.53 4nfi: .00 9,399. 53 200, 747,838. 00
2019-10-02 2019-10-02 FIRHH 14T B 2% 81 50. 00 200, 747, 788. 00
2019-10-08 2019-10-08 T A#eNKi 0039482562 i3 ~200, 000, 000. 00 747, 788. 00
2019-10-08 2019-10-08 RTAUCH AR TG HIKICHK LR (X -200. 00 747, 588. 00
2019-10-08 2019-10-08 XTAKEHKIL 0039182563 L& 578, 634. 00 168, 851. 00
2019-10 08 2019-10-08 AN 1512000294670 XA F R LIR 578, 634. 00 747, 588. 00
2019-10-09 2019-10-09 BEFZER. FE.: 18641.85 ufd: .00 18,641. 85 766, 229. 85
2019-10-16 2019-10-16 K1ZHE Fig: 165.21 AL .00 165. 21 766, 395. 06
2019-10-23 2019-10-23 BKAZER FIE: 165.24 f0BL: .00 165. 24 766, 560. 30
2019-10-30 2019-10-30 KAZR F@: 165.28 0B .00 165. 28 766, 725. 58

A, H1
BERRR  Shectal Yotics
1A MRS, 5 2T

1 you o not. rceive the Statenent of Acc

STERR ) : 2019411 4 01 H 15/¥555)

1 10A /ST PATIRR, BHEHE

Tby the 5th day of cach month,

ST R B 10H R ARGIEIEIS, W—DIKTUE

11 o distropancics are reported fron you within 10 day of this statement, §

111 be deemed to he the fiml record

HRRT IR A IRA T

LT st the account. opening bank before the 10th day af the manth, Thank you for youe kind cooporat on



[image: image13.jpg]IF AT

S A E L

T 55 H3 24037 1

Statement of Account

ik 5 J 341 ] : 2019-10-01 2019-10-3,

A/C Onening Bank Statenont Covered Poriod f R

4

|
K 5 : 512908681410902 B AR \ | 2 f
A/C No. Currency 4 .
i P 448 KARRE (MDD BMEIRZA T4 200, 738, 438. 47 W ((42)
i e T balonce NG e //
i wRE  WHERY ELIE 3 HIKARIC (5 / BY 77 Gt R
Date Value Date Business Type Description Account . emnrks  Dehit/Credit Amount Balance
2019-10-02 2019-10-02 TKf* 3 FIE: 9399.53 fufi: .00 9, 399. 53 200, 747, 838. 00
2019-10-02 2019-10-02 FIHBEH AT AR S % -50. 00 200, 747, 788. 00
2019-10-08 2019-10-08 XHAKERK I} ok ~200, 000, 000. 00 747, 788. 00
2019-10-08 2019-10-08 RFAKH FABITHEGHKICR TN (ks ~200. 00 747, 588. 00
2019-10-08 2019-10-08 *HAKEMK TR -578, 634. 00 168, 954. 00
2019-10-08 2019-10-08 AAHEIKA  15120002946700 R AR 578, 634. 00 747, 588. 00
2019-10-09 2019-10-09 MEALEE FIE: 18641.85 4nft: .00 18, 641. 85 766, 229. 85
2019-10-16 2019-10-16 K42 FIE: 165.21 408 .00 165. 21 766, 395. 06
2019-10-23 2019-10-23 MKALR F 165.21 #nfi: .00 165. 24 766, 560. 30
2019-10-30 2019-10-30 BKA4ER i 165.28 #0dL: .00 165. 28 766, 725. 58

B4, 1R FTENR 1) : 2019411 3 01 H 15056557 FARHRAT et A PR A A

4‘*}5}“&‘_3—; Special Notice

S e e
ST RIS 10H A O AKS)

1T o discrepancies are reported from you wit

% T4 AL0E ST PTE R, SHE, N i
By e T Sonih, lensc ‘somtact the account apening hank hefore the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperatien
GiE s, PRI RSk e

hin 10 dny of this statonent, 1 will be deemed to he the final record.




附件4：中信银行货币资本金专户2019年10月对账单
[image: image14.jpg]MEssr S s
S A/C. Statement

: 21101
Subject
P& KB R BXAEAF
Nane

8112001012600495590 fift: ART T 2

A/CNo. Currency Page
% aH # RIEA K RIAETH WEEL AP A CrE=] R LB ES
TranDate C.T. No Certificatelype CredenceNo Particulars Counteparty Debit Credit Balance
20191018 J0000002725677 0 RARIL KA (FHFED BRARAF 1540939. 10 6939401. 00

20191018 J0000005494237 0 BAFIT AEEH (FM) ELAR 24466467. 48 31405868. 48





附件5：工商银行工会委员会专户2019年10月对账单
       [image: image15.jpg]o TR RAT & AR kB

. T AR Bd: TG (20198 B4 1
(7. 1102021109000952048  f*#%: K+ M B AR TEBRE =y
U T Mg b | ﬁ%%w [ muES pSPIaED ‘ W T O RERAER ;' FARER | ES [RU2ET:N
S % | | - o ] |
1021 WBEEE | 0 o BiE . B ! 0.00 o 100. 00} 100.00{0021100337]
T IAEE 5 = 3 I 0. 00, [ 0.00/0021 1035574
o2 MEEE |0 0 BALE ) 0.00] 1000 10.00/0021 100336,
1021 W [ [ WK TR O 5.00 000 5. 000021103574
. B . —
» 7 AT
1 7S
WL, 201910318 WA GO « 6.00 TREAHL: 0.00 HAREL: 0.00 BAAW: gfoocs A ): 5.00
" i —~ i
HTENSH 1 iR Fo17A1452020 TR o

AEE: 2009011 HOLE S A F AT CHUEE) = 5. 00
W AR SR AN BK AR, AT BT S RATIR AR

(002)




[image: image16.jpg]o E TR RAT R P o k&

11 T ART W 1
.+ 1102021109000952048 ) BUAMANTRERS
HA AR R | RES X7 I i TOrRER | ABL O
* £ L -
10-21 [REEE 0 § 0 wlieE ik ! 0.00 100. 00 100. 00{0021100337)
1021 [REAMH 0 0 | Ein 4 100. 00; 0.00, 0.000021103574]
10-21 [WEEE [ 40 HILE - N ek 0. 00} 10. 00; 10. 00/0021100336|
10-21 & ) 0 K R B N | 5.00] 0. 00 5.00{0021103574
1
ke 2019100318 TR RE D : 5.00 fRE KA 0.00 YRGS 0.00 BIAM: oo ): 5.00
R N ~ . o
HEIHL: 1 HoiFEG: Fo17M452024 = R e "éif

W 2019511 A01E T AT FI AR < 5.00
-2

TATANRER BRI B A, B S RATRR 002)





附件6：项目一期建筑工程施工许可证
[image: image17.png]LEIN-2 )

B TR TP IE

i

HOME S 3205011906030109

WIHTRE 320505201910100101

L KL EIN

RSRIERAE )\ FAE, BF

#*, FENTAMHAMTHAE, RTFHT.

RRMIE

TEsaATAIAN Y HAARAA" BRCARET

| xeam oo memman

Tats | DR SURRAE () on e e, AR FREATR

fyid

i

FrrriE—
E Y I ) B 7
ok

el ATE whan 4L 1L
[ e e O [T 7] Po—
o wen |
ot aunvnmmamsn 20 o | B1H fommeicn
Y, P S
[P I P
e | U PP
e TEm [P xRT
ok anasA]
Fres anass]
-

ez
Milianzus. anrazeze.
i ekznaer iamiznziare.
PRI
5 T23kaliATIGARTAL ARRARKRTE, TARKERRAAR, HAAL

sae-tanxzazas, 8RR
~SAIRKARIN, KRARRS





[image: image18.png]TR TS ATER

TEAR: FR2I8W-408%

= e - e
Y e o e
e e e
R e e WA

L ARAN (RATEETETE) —iRY,
TE AR FTAR,





[image: image19.png]%) RS TR HTER
F‘:\: 2

2

EIHTERS oy

TEAHK: FRDBWAISEATE (4 185, 19
TEATIEA HEAR. PERRT R, E
pERRTEAEN SRTAREREN
7 e CFA%) | ER | xe &AL 7 | e e
RE [ BT | BE | | 4R® @ | o | an tne
[rasecm-saminn o e [sme || o [ o

e

[rasecr-samimn s |

[rasecm-saminn o

Pzcemsanaan ot ol 0w | 2 | o
&

[rasecr-saminn o o

[rasccm-samamn s [sm|smn| 5 [«
E - e
——————
[, sssm e coa) REBRL st EAKD MR st CERR emmn. o/ e

[ e





附件7：工行一般户网银审核UKey和工会章交接单
    [image: image20.png]X% R

— TR AR B ey
WP S50 HERLLE: &R 11

BT ir,:, wn

o xnann e 1200

= EAETER
R 5 GERARD

BEA: oA wiih; A%

T SRR B o322





