中冶天工·珠海岸芷汀兰项目

监管月报

第6期

（2021年09月01日-2021年09月30日）

编号：006

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

编制时间：2021年10月08日

目  录

一、项目基本情况介绍	1

二、项目证件办理情况	2

三、项目开发建设情况	3

四、项目成本执行情况	4

五、项目销售情况统计	5

六、项目银行账户情况	6

七、银行账户收支情况	6

八、项目周边竞品情况分析	15

九、区域市场情况分析	15

十、 项目公司资金计划执行情况	16

十一、 项目公司用印情况	16

十二、项目公司印章证照外借使用情况	18

十三、项目整体运行情况分析	18

十四、附件	19

中冶天工·珠海岸芷汀兰项目

监管月报

- 项目基本情况介绍

## 1. 项目位置

项目案名岸芷汀兰，位于斗门区桥东开发区12号地，时代双生花项目南侧，格力地块西侧。方圆3公里范围内教育、医疗、商业配套齐全，交通便利。

## 2．项目概况

项目占地27715.735㎡（41.57亩），总建筑面积为71941㎡，规划建设8栋住宅（其中4栋含底商），其中1-4栋为17层，5-8栋为26层。项目已取得《房地产权证》（证载面积为33791平米，因市政道路占地问题，需要换发成27715.735平米的《房地产权证》，目前正在申请中）、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、住建局《关于同意“岸芷汀兰”桩基础施工的批复》。目前项目基坑挖掘完成，即将进行桩基工程。

| ## 项目概况 |  |
| --- | --- |
| ## 项目位置 | ## 珠海市斗门区白蕉镇桥东开发区12号地 |
| ## 房产年限 | ## 住宅70年，商业50年 |
| ## 总用地面积 | ## 27715.735㎡ |
| ## 容积率 | ## 2.19 |
| ## 计容建筑面积 | ## 60823.26㎡ |
| ## 绿地率 | ## 35.41% |
| ## 总套数 | ## 655套（1-4栋17层共255套，5-8栋26层共400套） |
| ## 车位数 | ## 机动车位：495个；非机动车位：183个 |
| ## 主力户型 | ## 74-99㎡二房至三房 |

- 存在的问题、原因及潜在风险。

本期暂无。

- 建议措施及后期需关注事项。

本期暂无。

二、项目证件办理情况

项目五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 证载面积 | 备注（注明进展及逾期原因等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国有土地使用证 | 登记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。 | —— | 2020.11.25 | 27715.74㎡ | 2021.03.31收入保险柜 |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 建设用地申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；授权委托书；国有建设用地土地出让合同（含补充协议、变更协议，规划设计条件）；成交确认书；建设用地规划条件；建设用地位置图；基本建设投资项目备案证或项目立项批复。 | —— | 2016.04.21 | 27715.735㎡ | 2021.03.31收入保险柜 |
| 3 | 建设工程规划许可证 | 建设工程申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；不动产权证书；国有建设用地土地出让合同；建设用地规划条件；建设用地规划许可证及位置图；建设工程设计方案的批复；经审核的建设工程设计方案总平面图；建设工程施工图纸（蓝图）六套及电子文件；建设投资项目备案证或项目立项批复；水土保持方案皮肤；命名办命名文件；公共用房移交协议；土地勘测定界图。 | —— | 2019.11.07 | 76500.01㎡ | 2021.03.31收入保险柜 |
| 4 | 施工许可证 | 建筑施工许可证申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；发改委立项文件或投资项目备案表；不动产权证书；建设工程规划许可证；施工合同；施工图设计审查合格书；审核意见书；施工现场具备施工条件的说明；申请承诺书；建设资金落实承诺书；施工单位及分包单位安全生产许可证；工程预算书；施工、监理人员确认表；劳资员名单确认表。 | —— | 2021.02.10 | 76500.01㎡ | 2021.03.31收入保险柜 |
| 5 | 商品房预售许可证 | 商品房预售核发申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；施工进度和竣工交付日期说明、建设工程监理单位出具的工程形象进度报告；营业执照；房地产开发资质证书（副本）；不动产权证书；不动产测量报告；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证；地名办批复的命名文件；商品房预售款专用账户监管协议书；商品房预售方案（含价格备案表）；商业银行出具的项目资本金账户余额不低于本项目资本金10%的存储证明；社会投资项目核准通知书；建设工程质量监督注册表；建设工程安全监督通知书；建筑安装工程施工合同（主要条款）；房屋白蚁防治合同备案证明书；工程款支付证明；施工进度方案；投资计划；资金来源；规划平面图；建设用地规划许可证；前期物业管理登记表；商品房预售资金专用账户证明。 | —— | 2021.06.01 2021.07.09 | 5136.07㎡ 5047.72㎡ | 2021.06.01取得2号栋预售证 2021.07.09 取得1号栋预售证 |

- 存在的问题、原因及潜在风险。

本期暂无。

（2）建议措施及后期需关注事项。

本期暂无。

三、项目开发建设情况

项目开发进度计划

| 序号 | 单位工程/ 开发期次 | 开工时间 | 开盘时间 | 结构封顶时间 | 去化率满足模拟清算 | 评价当前施工进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 项目开工2020/11 主体开工2020/3 | 2号楼2021年6月1日 1号楼2021年7月9日 5号楼2021年10月12日 6号楼2021年10月12日 | 2号楼2021年12月30日 1号楼2021年11月30日 5号楼2022年2月28日 6号楼2022年2月28日 | —— | 1#楼十三层顶板浇筑完成，十四层墙柱钢筋绑扎；2#楼十二层工作面；5#楼十一层支模架搭设；6#楼八层顶板钢筋绑扎 |  |
| 2 | 二期 | 项目开工2020/11 主体未开始施工 | 3号楼2022年1月22日 4号楼2022年4月9日 7号楼2022年5月14日 8号楼2022年4月9日 | 3号楼2022年4月5日 4号楼2022年5月31日 7号楼2022年7月31日 8号楼2022年6月30日 | —— | 3#楼地下室底板防水保护层施工，8#楼电梯井浇筑完成，4#楼及7#楼打桩完成 |  |

（一）存在的问题、原因及潜在风险。

1、5、6号楼达预售进度需至18层，目前5号楼达10层，6号楼达9层，离取得预售证的形象进度相差较远。

（二）建议措施及后期需关注事项。

1、督促总包保持5天一层的施工进度。

2、开发公关政府部门。

四、项目成本执行情况

项目成本执行情况

| 序号 | 成本科目 | 对赌金额 （元） | 本月发生金额 （元） | 累计发生金额（元） | 占比 （100%） | 形象进度 | 评价成本支出的合理性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收费退缴 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 建安费用 | / | 9,989,097.62 | 39,901,349.73 | / | / | / | 开发成本（工程款、设计费） |
| 3 | 管理费用 | / | 1,165,999.97 | 8,292,410.35 | / | / | / | 管理人员工资、五险一金、福利、水电、油费、房租、采购等 |
| 4 | 销售费用 | / | 626,814.56 | 4,264,498.04 | / | / | / | 销售人员工资、五险一金、福利、采购、制作费 |
| 5 | 财务费用 | / | 136,123.25 | 260,639.96 | / | / | / | 出款手续费 |
| 6 | 往来款 | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | / | 11,918,035.40 | 52,718,898.08 | / | / | / | / |

存在的问题、原因及潜在风险。

暂无

（2）建议措施及后期需关注事项。

暂无

- 存在的问题、原因及潜在风险。

暂无

（2）建议措施及后期需关注事项。

暂无

五、项目销售情况统计

1、项目推盘情况

项目于2021年6月1日首次开盘2号楼，住宅61套（5136.07㎡），于7月9日推售1号楼，住宅60套（5047.72㎡），截止9月30日累计开盘121套（10183.79㎡）。

2、销售去化情况

本期：2021年9月共计销售12套1008.82㎡，销售金额13,591,874.00元，回款22,266,021.43元；

- 累计：累计销售108套9206.24㎡，销售金额130,081,005.00元，回款金额64,809,670.00元，面积去化率90.40%。

项目销售情况

| 序号 | 项目业态 | 可售面积/套 （万平米） | 已售面积/套 （万平米） | 累计销售情况 |  |  | 本月销售情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已签约金额 （亿元） | 回款金额 (亿元） | 去化率 | 已签约金额 （亿元） | 回款金额 （亿元） | 比较上月 |  |
|  |  |  |  |  |  | -100.00% |  |  |  |  |
| 1 | 高层 | 1.02 | 0.92 | 1.30 | 0.65 | 90.40% | 0.18 | 0.22 | 0.10 |  |
| 2 | 商业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 车位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 1.018379 | 0.920624 | 1.30 | 0.65 | 90.40% | 0.18 | 0.22 | 0.00 | 0 |

注：若当月较上月有较大变动的，应逐条说明原因。

- 存在的问题、原因及潜在风险。

- 暂无

- 建议措施及后期需关注事项。

- 暂无

六、项目银行账户情况

截至2021年9月30日，项目公司资金账户余额为19,349,738.15元，其中可用资金余额19,349,738.15元，各账户余额见下表：

银行账户基本情况

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通银行珠海斗门支行 | 444000095013000415654 | 基本户 | 财务章 | 是 | 否 | 6,586.50 |
| 2 | 东莞银行珠海分行 | 530009101001848 | 一般户 | 财务章 | 是 | 否 | 6,195.41 |
| 3 | 工商银行珠海凤凰支行营业室 | 2002020219100671502 | 一般户 | 财务章 | 是 | 否 | 2,856.09 |
| 4 | 工行珠海凤凰支行营业厅 | 2002020229100671682 | 监管户 | 财务章 | 否 | 是 | 14,581,274.10 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行斗门支行 | 440501647135000017 | 监管户 | 财务章 | 否 | 否 | 4,752,826.05 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 19,349,738.15 |

七、银行账户收支情况

（一）银行账户支出情况

银行账户用款情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/1 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 30.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 2 | 2021/9/4 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 18.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 3 | 2021/9/6 | 深圳市世联小额贷款有限公司 | 金融服务费 | 28,800.00 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 4 | 2021/9/6 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 5 | 2021/9/6 | 霍权昌 | 代发佛山公司佣金 | 1,340.76 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 6 | 2021/9/6 | 王胥凝 | 业务招待费 | 711.17 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 7 | 2021/9/6 | 罗嗣樱 | 业务招待费 | 525.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 8 | 2021/9/6 | 张汉光 | 办公室饮用水 | 2,464.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 9 | 2021/9/6 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 3.20 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 10 | 2021/9/6 | 穆巍 | 业务招待费 | 1,400.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 11 | 2021/9/6 | 李敬华 | 业务招待费 | 2,964.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 12 | 2021/9/6 | 熊智勇 | 业务招待费 | 1,451.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 13 | 2021/9/6 | 王胥凝 | 业务招待费 | 2,665.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 14 | 2021/9/6 | 赵彬朝 | 业务招待费 | 2,576.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 15 | 2021/9/6 | 何浩明 | 业务招待费 | 2,880.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 16 | 2021/9/6 | 郝梦妍 | 餐厅液化石油气费用 | 633.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 17 | 2021/9/6 | 张宇龙 | 员工宿舍10栋401费用 | 4,939.55 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 18 | 2021/9/6 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 3.20 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 19 | 2021/9/6 | 穆巍 | 差旅费 | 60.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 20 | 2021/9/6 | 王胥凝 | 业务招待费 | 2,178.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 21 | 2021/9/6 | 珠海市香海信息咨询服务有限公司 | 往来款 | 727.00 | 工商银行 | 往来款 | 授权事项 |
| 22 | 2021/9/6 | 中国电信股份有限公司珠海分公司 | 营销中心7月通讯费用 | 2,918.34 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 23 | 2021/9/6 | 珠海市斗门区井岸镇绿鲜食品店 | 8月份食堂餐费 | 4,300.50 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 24 | 2021/9/6 | 广州晶东贸易有限公司 | 中秋员工福利采购 | 2,542.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 25 | 2021/9/6 | 珠海市加知文具有限公司 | 8月办公用品费用 | 4,846.70 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 26 | 2021/9/6 | 广州晶东贸易有限公司 | 营销中心物料采购 | 10,480.00 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 27 | 2021/9/6 | 珠海市加知文具有限公司 | 营销中心办公用品费 | 10,537.10 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 28 | 2021/9/6 | 印通天下（广州）企业营销策划有限公司 | 物料制作服务费 | 99,204.40 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 29 | 2021/9/7 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 54.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 30 | 2021/9/7 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 10.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 31 | 2021/9/8 | 深圳市世联小额贷款有限公司 | 金融服务费 | 28,800.00 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 32 | 2021/9/8 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 33 | 2021/9/10 | 银行自动扣款 | 付银行账户管理费 | 90.00 | 工行监管户 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 34 | 2021/9/10 | 深圳鸿基生活服务有限公司珠海分公司 | 5月费用 | 109,283.83 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 35 | 2021/9/10 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 15.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 36 | 2021/9/13 | 银行自动扣款 | 付银行印鉴变更费用 | 50.00 | 建行监管户 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 37 | 2021/9/13 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 24.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 38 | 2021/9/14 | 待报解预算收入-待清算财税库银中转户 | 代理国库税收收缴 | 25,269.06 | 工商银行 | 税费 | 自动扣款 |
| 39 | 2021/9/14 | 待报解预算收入-待清算财税库银中转户 | 代理国库税收收缴 | 355,389.69 | 工商银行 | 税费 | 自动扣款 |
| 40 | 2021/9/14 | 待报解预算收入-待清算财税库银中转户 | 代理国库税收收缴 | 224,233.97 | 工商银行 | 税费 | 自动扣款 |
| 41 | 2021/9/14 | 待报解预算收入-待清算财税库银中转户 | 代理国库税收收缴 | 5,020.30 | 工商银行 | 税费 | 自动扣款 |
| 42 | 2021/9/15 | 中联国际租赁有限公司工资户 | 工资 | 57,956.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 43 | 2021/9/15 | 中国电信股份有限公司珠海分公司 | 8月份办公室网费 | 2,899.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 44 | 2021/9/15 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 6.00元 | 工商银行 | 工商银行 | 自动扣款 |
| 45 | 2021/9/17 | 黄保华 | 2021年08月工资 | 50,800.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 46 | 2021/9/17 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 47 | 2021/9/17 | 中联国际租赁有限公司工资户 | 工资 | 306,660.03 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 48 | 2021/9/17 | 中联国际租赁有限公司工资户 | 工资 | 21,084.11 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 49 | 2021/9/17 | 中联国际租赁有限公司工资户 | 工资 | 79,368.34 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 50 | 2021/9/17 | 广州市宇诚担保有限公司 | 保议保费 | 24,000.00 | 东莞银行 | 开发费用 | 授权事项 |
| 51 | 2021/9/17 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 52 | 2021/9/17 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 25.00 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 53 | 2021/9/18 | 珠海市斗门区白蕉镇上田良品蔬菜店 | 8月份食堂餐费 | 20,236.45 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 54 | 2021/9/18 | 银行自动扣款 | 跨行汇款手续费 | 10.00 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 55 | 2021/9/26 | 李书山 | 经济赔偿金 | 250,000.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 56 | 2021/9/26 | 银行自动扣款 | 手续费 | 10.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 57 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 借款 | 30,000.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 58 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 借款 | 100,000.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 59 | 2021/9/26 | 银行自动扣款 | 手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 60 | 2021/9/26 | 穆巍 | 业务招待费 | 2,700.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 61 | 2021/9/26 | 李敬华 | 业务招待费 | 1,615.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 62 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,076.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 63 | 2021/9/26 | 赵彬朝 | 业务招待费 | 2,850.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 64 | 2021/9/26 | 汤桂兄 | 差旅费 | 2,284.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 65 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,295.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 66 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 业务招待费 | 1,943.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 67 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,684.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 68 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,900.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 69 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 业务招待费 | 637.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 70 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 业务招待费 | 238.92 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 71 | 2021/9/26 | 穆巍 | 业务招待费 | 418.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 72 | 2021/9/26 | 郝梦妍 | 电脑维修费用 | 80.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 73 | 2021/9/26 | 黄超林 | 差旅费 | 690.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 74 | 2021/9/26 | 银行自动扣款 | 手续费 | 3.20 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 75 | 2021/9/26 | 刘波 | 交通费 | 859.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 76 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 业务招待费 | 2,810.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 77 | 2021/9/26 | 赵彬朝 | 业务招待费 | 2,935.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 78 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,125.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 79 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 业务招待费 | 1,336.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 80 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,820.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 81 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 差旅费 | 274.30 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 82 | 2021/9/26 | 郝梦妍 | 秋节慰问品采购费 | 624.80 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 83 | 2021/9/26 | 郝梦妍 | 交通费 | 174.37 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 84 | 2021/9/26 | 穆巍 | 业务招待费 | 202.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 85 | 2021/9/26 | 郝梦妍 | 厨房用品采购费用 | 855.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 86 | 2021/9/26 | 穆巍 | 业务招待费 | 2,700.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 87 | 2021/9/26 | 李敬华 | 临时变压器电费 | 1,651.59 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 88 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,295.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 89 | 2021/9/26 | 穆巍 | 业务招待费 | 2,800.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 90 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 1,394.60 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 91 | 2021/9/26 | 何浩明 | 业务招待费 | 2,998.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 92 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,514.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 93 | 2021/9/26 | 黄华杰 | 差旅费 | 2,420.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 94 | 2021/9/26 | 王胥凝 | 业务招待费 | 1,911.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 95 | 2021/9/26 | 熊智勇 | 业务招待费 | 2,820.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 96 | 2021/9/26 | 珠海顺丰速运有限公司 | 8月份快递费 | 1,024.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 97 | 2021/9/26 | 深圳市优行航空服务有限公司 | 差旅费 | 4,511.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 98 | 2021/9/26 | 珠海市天安食品有限公司 | 中秋员工福利采购 | 5,330.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 99 | 2021/9/26 | 珠海印友办公设备有限公司 | 打印机费用 | 1,778.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 100 | 2021/9/26 | 深圳鸿基生活服务有限公司珠海分公司 | 6月份月费用 | 141,045.49 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 101 | 2021/9/26 | 广东精装壹线装饰工程有限公司 | 装修款 | 50,000.00 | 工商银行 | 开发费用 | 授权事项 |
| 102 | 2021/9/26 | 珠海睿轩园林股份有限公司 | 园林款 | 58,101.91 | 工商银行 | 开发费用 | 授权事项 |
| 103 | 2021/9/26 | 中国电信股份有限公司珠海分公司 | 通讯费 | 5,036.19 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 104 | 2021/9/26 | 深圳宝地建设工程有限公司 | 归还借款 | 1,000,000.00 | 工商银行 | 往来款 | 授权事项 |
| 105 | 2021/9/26 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 10.80 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 106 | 2021/9/26 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 86.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 107 | 2021/9/27 | 珠海市古金贸易有限公司 | 业务接待费 | 40,260.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 108 | 2021/9/27 | 中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司 | 油卡充值 | 5,000.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 109 | 2021/9/27 | 深圳市通点设计有限公司 | 广告设计费 | 56,000.00 | 工商银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 110 | 2021/9/27 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同款 | 52,190.48 | 工商银行 | 开发费用 | 授权事项 |
| 111 | 2021/9/27 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 10.80 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 112 | 2021/9/27 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 9.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 113 | 2021/9/28 | 深圳市世联小额贷款有限公司 | 金融服务费 | 24,408.00 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 114 | 2021/9/28 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 115 | 2021/9/29 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 116 | 2021/9/29 | 深圳市世联小额贷款有限公司 | 金融服务费 | 13,560.00 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 117 | 2021/9/30 | 待报解预算收入-地税B户 | 社保71163307 | 93,464.53 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 118 | 2021/9/30 | 珠海市住房公积金管理中心 | 住房公积金 | 78,328.00 | 工商银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 119 | 2021/9/30 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 10.80 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 120 | 2021/9/30 | 银行自动扣款 | 跨行快汇手续费 | 18.00 | 工商银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 121 | 2021/9/30 | 黄保华 | 2021年09月奖金 | 15,150.00 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 122 | 2021/9/30 | 银行自动扣款 | 手续费 | 6.40 | 东莞银行 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 123 | 2021/9/30 | 中联国际租赁有限公司工资户 | 工资 | 52,807.39 | 东莞银行 | 管理费用 | 授权事项 |
| 124 | 2021/9/30 | 黄华杰 | 借款 | 20,000.00 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 125 | 2021/9/30 | 付椰娜 | 借款 | 28,000.00 | 东莞银行 | 营销费用 | 授权事项 |
| 合计 |  |  |  | 3,690,612.47 |  |  |  |

- 银行账户收入情况

银行账户收入情况

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/1 | 深圳市鸿基物业管理有限公司珠海市分公司 | 收款人账户不允许交易 | 109,283.83 | 工商银行 |
| 2 | 2021/9/1 | 董华夏 | 收董华夏2-1401房款（按揭放款：工行） | 950,000.00 | 工商银行 |
| 3 | 2021/9/3 | 广东华凯房地产开发有限公司 | 霍权昌5月份佣金 | 1,340.76 | 东莞银行 |
| 4 | 2021/9/3 | 田凯玲 | 二栋602首付款 | 136,920.00 | 工商银行 |
| 5 | 2021/9/9 | 李家财 | 1栋804首付款 | 199,983.00 | 工商银行 |
| 6 | 2021/9/9 | 吴昊 | 2-801首付款 | 140,457.00 | 工商银行 |
| 7 | 2021/9/9 | 瞿亮 | 1-502定金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 8 | 2021/9/10 | 邱静 | 1-904首期款 | 153,245.00 | 东莞银行 |
| 9 | 2021/9/10 | 邱静 | 1-904物业维修基金 | 8,505.10 | 工商银行 |
| 10 | 2021/9/10 | 邱静 | 1-904 | 199,983.00 | 工商银行 |
| 11 | 2021/9/10 | 章利 | 2-504房款 | 531,260.43 | 工商银行 |
| 12 | 2021/9/10 | 章利 | 2-504专项维修基金 | 8,511.30 | 工商银行 |
| 13 | 2021/9/10 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 退款 | 58.67 | 工商银行 |
| 14 | 2021/9/10 | 谢青三 | 邹红梅1-1403诚意金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 15 | 2021/9/11 | 林德芳 | 1-503诚意金 | 9,983.00 | 工商银行 |
| 16 | 2021/9/11 | 吴昊 | 2-801物业维修基金 | 8,511.30 | 工商银行 |
| 17 | 2021/9/11 | 李向阳 | 毛婷婷诚意金1栋303房 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 18 | 2021/9/11 | 龚德强 | 龚永杰5栋902认筹金 | 5,000.00 | 工商银行 |
| 19 | 2021/9/13 | 席佳辉 夏林林 | 席佳辉 夏林林1-501首期款 | 81,093.00 | 工商银行 |
| 20 | 2021/9/13 | 吴巧倩 | 林德芳1栋503房定金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 21 | 2021/9/13 | 毛婷婷 | 2-301定金 | 5,000.00 | 工商银行 |
| 22 | 2021/9/14 | 黄仲欢 | 1-401定金 | 49,983.00 | 工商银行 |
| 23 | 2021/9/14 | 毛婷婷 | 2-301定金 | 4,983.00 | 工商银行 |
| 24 | 2021/9/14 | 徐梅 | 2-702诚意金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 25 | 2021/9/15 | 李家财 | 1-804物业维修基金 | 8,505.10 | 工商银行 |
| 26 | 2021/9/15 | 郑妮旦 | 2栋501 诚意金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 27 | 2021/9/17 | 毛婷婷 | 2-301首期款 | 103,191.00 | 工商银行 |
| 28 | 2021/9/17 | 罗健龙 | 5栋1901定金 | 20,000.00 | 工商银行 |
| 29 | 2021/9/17 | 钟远丽 | 1栋1404 首付款 | 29.45 | 工商银行 |
| 30 | 2021/9/17 | 瞿亮 | 1-502房定金 | 40,000.00 | 工商银行 |
| 31 | 2021/9/17 | 孙洋 | 收孙洋2-1403房款（按揭放款：建行） | 640,000.00 | 工行监管户 |
| 32 | 2021/9/18 | 徐梅 | 2-702定金 | 39,983.00 | 工商银行 |
| 33 | 2021/9/18 | 黄仲欢 | 1-401首期款 | 313,688.00 | 工商银行 |
| 34 | 2021/9/18 | 黄仲欢 | 1-401物业维修基金 | 8,505.10 | 工商银行 |
| 35 | 2021/9/18 | 邹红梅 | 1-1403物业维修基金 | 6,605.20 | 工商银行 |
| 36 | 2021/9/18 | 邹红梅 | 1-1403定金 | 39,983.00 | 工商银行 |
| 37 | 2021/9/18 | 邹红梅 | 1-1403首期款 | 355,651.00 | 工商银行 |
| 38 | 2021/9/18 | 林德芳 | 1-503首期款 | 76,781.00 | 工商银行 |
| 39 | 2021/9/18 | 林德芳 | 1-503物业维修基金 | 6,605.20 | 工商银行 |
| 40 | 2021/9/18 | 侯琴 | 2-803定金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 41 | 2021/9/19 | 侯琴 | 2-803定金 | 10,000.00 | 工商银行 |
| 42 | 2021/9/20 | 邝丽岑 | 2栋501房定金 | 50,000.00 | 工商银行 |
| 43 | 2021/9/20 | 谢煜秀 | 2-304定金 | 49,983.00 | 工商银行 |
| 44 | 2021/9/21 | 东莞银行 | 利息入账 | 197.41 | 东莞银行 |
| 45 | 2021/9/21 | 交通银行 | 利息入账 | 22.99 | 交通银行 |
| 46 | 2021/9/21 | 工商银行 | 利息入账 | 1,447.72 | 工商银行 |
| 47 | 2021/9/21 | 董金水 | 2-501首期款 | 149,983.00 | 工商银行 |
| 48 | 2021/9/21 | 董金水 | 2-501物业维修基金 | 8,494.30 | 工商银行 |
| 49 | 2021/9/21 | 徐梅 | 2-702首期款 | 50,824.00 | 工商银行 |
| 50 | 2021/9/21 | 何明侠 | 2-1704定金 | 49,983.00 | 工商银行 |
| 51 | 2021/9/21 | 工商银行 | 利息入账 | 3,466.51 | 工行监管户 |
| 52 | 2021/9/21 | 建设银行 | 利息入账 | 365.05 | 建行监管户 |
| 53 | 2021/9/23 | 祝根清 | 2-1701定金 | 19,983.00 | 工商银行 |
| 54 | 2021/9/23 | 钟远丽 | 1栋1404首期款 | 134,535.55 | 工商银行 |
| 55 | 2021/9/23 | 高安邦 | 收高安邦2-401房款（按揭放款：工行） | 650,000.00 | 工行监管户 |
| 56 | 2021/9/23 | 郭笑颜;李将 | 收郭笑颜;李将2-1201房款（按揭放款：工行） | 960,000.00 | 工行监管户 |
| 57 | 2021/9/23 | 辛莹；吕晓霞 | 收辛莹；吕晓霞2-1501房款（按揭放款：工行） | 960,000.00 | 工行监管户 |
| 58 | 2021/9/23 | 陈绿园 | 收陈绿园2-701房款（按揭放款：工行） | 790,000.00 | 工行监管户 |
| 59 | 2021/9/24 | 吴毓欣 | 2-402首期款 | 213,642.00 | 工商银行 |
| 60 | 2021/9/24 | 吴毓欣 | 2-402物业维修基金 | 6,596.20 | 工商银行 |
| 61 | 2021/9/24 | 关贵然 | 1栋301 | 360,000.00 | 工商银行 |
| 62 | 2021/9/24 | 瞿亮 | 1-502房 | 69,000.00 | 工商银行 |
| 63 | 2021/9/24 | 瞿亮 | 1-502房 | 78,977.00 | 工行监管户 |
| 64 | 2021/9/25 | 谢煜秀 | 2-304首期款 | 139,983.00 | 工商银行 |
| 65 | 2021/9/25 | 谢煜秀 | 2-304物业维修基金 | 8,494.30 | 工商银行 |
| 66 | 2021/9/25 | 交通银行 | 暂收结算款项-收单商户资金待划转户 | 0.02 | 工商银行 |
| 67 | 2021/9/28 | 李同同 | 2栋1704首期款 | 75,308.00 | 工商银行 |
| 68 | 2021/9/28 | 纪雪杏 | 收纪雪杏1-1202房款（按揭放款：建行） | 780,000.00 | 工行监管户 |
| 69 | 2021/9/28 | 朱春蓉 | 收朱春蓉1-1001房款（按揭放款：建行） | 960,000.00 | 工行监管户 |
| 70 | 2021/9/28 | 柳东东 | 收柳东东1-1204房款（按揭放款：建行） | 950,000.00 | 工行监管户 |
| 71 | 2021/9/30 | 谢煜秀 | 2-304首期款 | 179,983.00 | 工商银行 |
| 72 | 2021/9/30 | 瞿亮 | 1-502房 | 3,600.00 | 工商银行 |
| 73 | 2021/9/30 | 瞿亮 | 1-502房 | 50,000.00 | 工商银行 |
| 74 | 2021/9/30 | 瞿亮 | 1-502房 | 50,000.00 | 工商银行 |
| 合计 |  |  |  | 12,148,497.49 |  |

八、项目周边竞品情况分析

项目周边竞品情况

| 分类 | 项目 | 占地 （亩） | 体量 （万㎡） | 住宅形态 | 面积区间 （㎡） | 成交（或拟定）均价（元/㎡） | 月均去化 （套） | 总去化量 （套） | 存量 （套） | 营销策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在售 | 时代天韵 | 52.66 | 11.7 | 高层 | 71-121 | 12300 | 4 | 565 | 296 | 综合92折，按揭98一次性96 |
| 在售 | 保利茉莉花园 | 72.65 | ---- | 高层 | 98-125 | 12000 | 37 | 708 | 563 | 综合93折，按揭98一次性95，团购费4万抵96折 |
| 在售 | 招商依云华府 | 159.6 | 32.61 | 高层 | 87-127 | 14500 | 8 | 1330 | 79 | 购房98折* 按揭97/一次性95*准签99折*特殊楼层95折 |

九、区域市场情况分析

| 类别 | 政策规定 |
| --- | --- |
| 限购 | 珠海户籍：限购3套。 非珠海户籍：珠海大桥以西（金湾区和斗门区）：一、二手房限购1套，无需社保和个税证明要求。 港澳人士：限购2套（珠海大桥东仅限购1套，珠海大桥西限购2套，但全市不可超过2套） |
| 限贷 | 不限贷 |
| 限售 | 不限售 |
| 限价/限签 | 不限价不限签 |
| 限精装/车位 | 无 |
| 预售政策 | 七层以下（含本数）的商品房项目，已完成结构工程并封顶；七层以上（不含本数）的商品房预售项目，已完成三分之二结构工程。 |
| 抵押 | 预售商品房项目及其土地使用权未设定他项权 |
| 预售资金监管 | 监管账户内的资金按项目监管账户内累计进账总金额的10%留存，根据商品房预售许可范围内建设工程进度可实行分步解除监管。 |

- 项目公司资金计划执行情况

| 序号 | 支出项目 | 计划金额（元） | 实际金额（元） | 差异金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 开发费用 | 3,384,819.94 | 184,292.39 | 3,200,527.55 |  |
| 3 | 前期费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 建筑工程费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 营销费用 | 10,419,842.41 | 574,377.92 | 9,845,464.49 |  |
| 6 | 管理费用 | 2,530,000.00 | 1,320,759.54 | 1,209,240.46 |  |
| 7 | 财务费用 | 0.00 | 542.60 | -542.60 | 该差异金额主要为手续费 |
| 8 | 税费 | 1,000,000.00 | 609,913.02 | 390,086.98 |  |
| 9 | 其他 | 9,249,200.47 | 1,000,727.00 | 8,248,473.47 |  |
| 10 | 合计 | 26,583,862.82 | 3,690,612.47 | 22,893,250.35 |  |

- 项目公司用印情况

用印登记表

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 申请部门 | 经办人 | 委托方审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/1 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 陈绿园商品房买卖合同 公章(54) 法人章（14） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 2 | 2021/9/2 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 朱春蓉商品房买卖合同 公章(46) 法人章（12） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 3 | 2021/9/2 | 公章 | 珠海公司岸芷汀兰项目营销部电信移动手机卡服务的补充协议审批 | 全业务常青树优惠协议 公章(4) | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 4 | 2021/9/1 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 陈绿园商品房买卖合同 公章(54) 法人章（14） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 5 | 2021/9/6 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 高安邦商品房买卖合同 公章(54)法人章（12） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 6 | 2021/9/6 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 张京玲商品房买卖合同 公章(54)法人章（12） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 7 | 2021/9/6 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 柳东东商品房买卖合同 公章(54)法人章（12） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 8 | 2021/9/6 | 公章 | 关于珠海公司岸芷汀兰项目商品房屋预售款专用账户监督管理协议（一）用印申请 | 关于珠海公司岸芷汀兰项目商品房屋预售款专用账户监督管理协议（一）用印 公章(8) | 财务管理部 | 梁熙婷 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 9 | 2021/9/8 | 公章 | 项目公司申请预售资金拨付资料用印 | 预售资金拨付资料用印 公章(11) | 投资报建部 | 穆巍 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 10 | 2021/9/8 | 公章 法人章 | 商品房买卖合同用印 | 辛莹、吕晓霞商品房买卖合同 公章(54)法人章（12） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 11 | 2021/9/10 | 公章 | 珠海岸芷汀兰项目营销案场专项物业管理服务合同之补充协议 | 岸芷汀兰花园营销 案场专项物业管理 服务合同之补充协议 公章(12) | 营销策划部 | 李宪君 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 12 | 2021/9/13 | 公章 | 珠海公司岸芷汀兰项目中秋国庆主题活动定价及合同审批附件 | 珠海岸芷汀兰项目中秋国庆主题活动服务合同 公章(12) | 营销策划部 | 李宪君 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 13 | 2021/9/14 | 公章 | 关于珠海岸芷汀兰项目58爱房珠海岸芷汀兰项目联动服务合同之补充协议二 | 【珠海岸芷汀兰项 目联动服务】合同之 补充协议二 公章(13) | 营销策划部 | 何喆 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 14 | 2021/9/17 | 公章 法人章 | 关于珠海岸芷汀兰项目总包临设临时租地合同-单项合同审批 | 珠海岸芷汀兰项目总包临设临时租地服务合同 公章(6)法人章（6） | 成本部 | 廖涛 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 15 | 2021/9/17 | 公章 法人章 | 关于珠海公司岸芷汀兰项目商品房屋预售款专用账户监督管理协议（一）用印申请 | 商品房屋预售款专用账户监督管理协议 公章(4)法人章（4） | 财务管理部 | 梁熙婷 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 16 | 2021/9/24 | 公章 法人章 | 马毅网签合同 | 马毅网签合同 公章(54)法人章（14） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 17 | 2021/9/26 | 公章 法人章 | 黎志坚网签合同 | 黎志坚网签合同 公章(54)法人章（14） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 18 | 2021/9/27 | 公章 | 5、6栋预售资料需要盖章 | 5、6栋预售资料 公章(8) | 投资报建部 | 穆巍 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |
| 19 | 2021/9/28 | 公章 法人章 | 张玉凤网签合同 | 张玉凤网签合同 公章(16)法人章（4） | 营销策划部 | 付椰娜 | 康信资管内部审核 | 戴琳、熊智勇 |

十二、项目公司印章证照外借使用情况

十三、项目整体运行情况分析

1.项目公司于2021年06月01日取得商品房预售许可证，目前2栋共计121套住房在售，各地块及对应楼栋施工正常，工程进度基本能达到计划的进度，未发生工程事故。

2.项目销售情况评价

- 项目于2021年6月1日首次开盘2号楼，住宅61套（5136.07㎡），于7月9日推售1号楼，住宅60套（5047.72㎡），截止9月30日累计开盘121套（10183.79㎡）。累计销售108套9206.24㎡，销售金额130,081,005.00元，回款金额64,809,670.00元，面积去化率90.40%。

3.操作风险评价

十四、附件

附件一：银行账户余额

- 交通银行股份有限公司珠海斗门支行:

- 东莞银行股份有限公司珠海分行:

（3）工商银行珠海凤凰支行营业室 ：

附件二：合同统计表和合同付款台账

| 序号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/9/2 | 朱春蓉 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,379,456.00 | 营销类 |
| 2 | 2021/9/6 | 高安邦 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,315,274.00 | 营销类 |
| 3 | 2021/9/6 | 张京玲 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,108,145.00 | 营销类 |
| 4 | 2021/9/6 | 柳东东 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,358,535.00 | 营销类 |
| 5 | 2021/9/8 | 辛莹、吕晓霞 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,387,901.00 | 营销类 |
| 6 | 2021/9/10 | 深圳市鸿基物业管理有限公司珠海分公司 | 珠海岸芷汀兰项目营销案场专项物业管理服务合同之补充协议 | 珠海岸芷汀兰项目营销案场专项物业管理服务合同之补充协议 | 合计每月月度费用163962.08元/月（人民币大写：壹拾陆万叁仟玖佰陆拾贰元零捌分/月），其中月度人员费用160262.08元/月（人民币大写：壹拾陆万零贰佰陆拾贰元零捌分/月），安防+清洁耗材月包干费用3000元/月（人民币大写：叁仟元整/月） ，垃圾清运700元/月（人民币大写：柒佰元整/月）。 | 1,849,272.88 | 营销类 |
| 7 | 2021/9/13 | 珠海市品筑文化传播有限公司 | 珠海公司岸芷汀兰项目中秋国庆主题活动定价及合同审批附件 | 珠海公司岸芷汀兰项目中秋国庆主题活动定价及合同审批附件 | 本合同暂定不含税总价为¥（小写）【89863.21】元(大写人民币【捌万玖仟捌佰陆拾叁元贰角壹分】，暂定含税总价为¥（小写）【95255】元(大写人民币【玖万伍仟贰佰伍拾伍】元整，暂定税款为¥（小写）【5391.79】元(大写人民币【伍仟叁佰玖拾壹元柒角玖分】。 3.1.2 本合同为固定【单价】形式包干，若超出合同内容的，应采用补充协议形式办理。 | 95,255.00 | 营销类 |
| 8 | 2021/9/17 | 梁文金、何伟波 | 关于珠海岸芷汀兰项目总包临设临时租地合同-单项合同 | 关于珠海岸芷汀兰项目总包临设临时租地合同-单项合同 | 赁珠海市斗门区白蕉镇黄家村公禾围地块4000 平方米，作为总承包单位办公、生活及工人生活区宿舍。 租金： 6.05 元/平方米/月（含普票,税率为 3 %），即290400.00元/年。 | 290,400.00 | 营销类 |
| 9 | 2021/9/24 | 马毅 | 马毅网签合同 | 马毅网签合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,105,517.00 | 营销类 |
| 10 | 2021/9/26 | 黎志坚 | 黎志坚网签合同 | 黎志坚网签合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,322,665.00 | 营销类 |
| 11 | 2021/9/28 | 张玉凤 | 张玉凤草签合同 | 张玉凤草签合同 | （1）付款方式为按揭的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约； （2）付款方式为一次性的，签署《认购书》后 7 天内付楼款的 30%以上可签约，30 天内付楼款的100%； （3）付款方式为分期的，签署《认购书》后 7 天内付楼款 的 30%以上可签约，1 个月内付楼款的 20%，2 个月内付楼款的 20%，3 个月内付清 剩余 33%，即三个月内分期付款； | 1,304,353.00 | 营销类 |

项目形象进度表及照片：

2021年9月工程进度：

1.一号楼工作面                              2.二号楼工作面

- 3.三号楼工作面                        4.五号楼工作面

- 5.六号楼工作面                              6.二期施工面

项目效果图：