2019年11月监管报告


浙金•汇业357号阳光城愉景公馆项目集合资金信托计划

2019年11月监管报告

项目名称：浙金•汇业357号阳光城愉景公馆项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：林素华 

日期：二零一九年十二月六日

目录
1

1项目基本情况

1

2重大事件披露

2

3项目五证办理及施工进度情况

  2

3.1项目五证办理情况说明

  4

3.2项目2019年11月施工进度情况

7

4印鉴使用情况

11

5合同签订情况

15

6项目销售情况

7资金情况
20
  7.1资金流出情况
20
  17

7.2各账户余额

18

附件

附件一 广东省清远市商品房预售许可证（愉景公馆3、5号楼）
18
19

附件二 标的项目平面图

20

附件三 销售明细总表




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：清远市泽辉利远房地产有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image15.png]35880805

Bt
2

‘M‘?*&‘

[EERrLT
.8,‘5@

& g%ﬁi’% mmmmm mewmmsm @ﬁi
28 33





标的项目为项目公司建设的阳光城·愉景公馆项目，位于广东省清远市富强路与峡江路的交汇处。标的项目用地面积约11006.63㎡，规划总建筑面积约36693.97㎡，其中地上规划建设2栋总高18层住宅楼（1#、2#）、1栋总高33层住宅楼（3#）及1栋商业配套楼（5#）。国有建设用地使用权出让年期为居住70年、商业40年，预计2021年全部交付使用。

2重大事件披露

2019年11月20日取得愉景公馆3、5号楼的《广东省清远市商品房预售许可证》（编号：清建预售许字第2019206号），预售房屋建筑面积为14500.64平方米（共143套），其中住宅的预售建筑面积为13226.77平方米（124套）、商业用房的预售建筑面积为1273.87平方米（19套），广东省清远市商品房预售许可证（愉景公馆3、5号楼）详见附件一。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

  截至2019年11月30日，该项目已经取得了不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、1栋、2栋、3栋及5栋的预售许可证，具体证照办理进度情况如下：

截至2019年11月项目五证办理进度情况表

	五证
	实际进度

	不动产权证书
	已于2018-08-06日核发

	建设用地规划许可证
	已于2018-07-07日核发

	建设工程规划许可证
	1栋、2栋、3栋、5栋已于2018-8-28日核发，地下室已于2018-8-29日核发

	建筑工程施工许可证
	已于2018-09-21日核发

	预售许可证
	1栋于2019-07-17日核发，2栋于2019-08-23日核发

3栋及5栋于2019年11月20日核发


取得不动产权证书明细表

	序号
	土地证号
	权利人
	坐落
	用途
	土地（㎡）
	使用期限
	备注

	1
	粤（2018）清远市不动产权第0056611号
	清远市泽辉利远房地产有限公司
	清远市新城E33号区
	城镇住宅用地
	11006.63
	2018年07月26日起

2088年07月25日止
	1、 国有建设用地使用权出让合同编号：441801-2018-000026

2、 本宗地兼容零售商业用地，土地使用年限为城镇住宅用地70年，商服用地40年


取得建设用地规划许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	用地位置
	用地性质
	用地面积（㎡）
	备注

	1
	地字第用地许可A20180017号
	申请核发清城区横荷街道E33号区（宗地编号：441802004003GB00007）局部地块规划条件
	清城区横荷街道E33号区
	二类居住用地R2
	11006.63
	


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	建字第工程许可A20180491号
	1号楼
	18层
	——
	6354.6
	——

	2
	建字第工程许可A20180492号
	2号楼
	18层
	——
	6354.6
	——

	3
	建字第工程许可A20180493号
	3号楼
	32层
	——
	14213.6
	——

	4
	建字第工程许可A20180494号
	5号楼
	1层
	——
	681.31
	——

	5
	建字第工程许可A20180498号
	地下室
	——
	2层
	——
	9089.86


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设地址
	建设规模（㎡）
	备注

	1
	441802201809210101
	愉景公馆1、2、3、5号楼及地下室
	清城区横荷街道E33号区
	36693.97
	


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账户
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	清建预售许字第2019119号
	愉景公馆1号楼
	6361.92平方米（72套）住宅
	愉景公馆1号楼；18层
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行，账号：2018020629200292837
	否

	2.
	清建预售许字第2019141号
	愉景公馆2号楼
	6361.92平方米（72套）住宅
	愉景公馆2号楼；18层
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行，账号：2018020629200292837
	否

	3
	清建预售许字第2019206号
	愉景公馆3、5号楼
	13226.77平方米（124套）住宅、1273.87平方米（19套）商业用房
	愉景公馆3、5号楼；3号楼共32层，5号楼共1层
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行，账号：2018020629200292837
	否


3.2项目2019年11月施工进度情况

截至2019年11月30日，标的项目售楼处已实现对外开放，各楼栋工程进度情况：

1、1#楼18层主体结构已封顶，1号楼砌筑完成，内墙抹灰完成，外墙抹灰完成至4层；

2、2#楼18层主体结构已封顶，2号楼砌筑完成，内墙抹灰完成，外墙抹灰完成至2层；

3、3#楼副楼首层商铺完成结构封顶，3号楼砌筑完成3层至屋面，内墙抹灰完成3层至28层，外墙完成3至32层。

施工进度分析：

主体建设工程进度约100%，其中1号楼、2号楼工程进度约100%，3号楼工程进度约100%，5号楼工程进度完成100%，整体施工进度未能满足业主要求。砌体进度完成约90%，其中1号楼、2号楼主体砌筑完成100%，3号楼主体砌筑进度约95%，地下室砌筑、3号楼首层砌筑完成约90%；内墙抹灰进度约95%，1号楼、2号楼内墙抹灰进度完成95%，3号楼抹灰进度完成约80%，地下室抹灰完成60%，3号楼商铺内墙抹灰完成；外墙抹灰进度约90%，其中1号楼、2号楼外墙抹灰进度完成约95%，3号楼外墙抹灰进度完成约90%。整体采购进度中电梯、机电设备、铝合金门窗、外立面涂料已完成相关原料订购，其中电梯、已安排排产。铝合金门窗材料已进场。2号楼、3号楼精装样板层开始施工。电梯安装及安装施工待后续进行。

（转下页）

标的项目现场照片（2019年11月）
[image: image2.jpg]= —
(BIODERMA




    [image: image3.jpg]



1、5 #售楼部外观                                     2、5 #售楼部内观
[image: image4.jpg]


           [image: image5.jpg]



3、1#、2#地上主体结构施工                    4、3#地上主体结构施工  

[image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



5、施工现场                                           6、施工现场

标的项目现场照片（2019年11月）
[image: image8.jpg]


    [image: image9.jpg]



7、施工现场                                           8、施工现场
[image: image10.jpg]


    [image: image11.jpg]



9、 施工现场内观                         10、施工现场内观

[image: image12.jpg]


    [image: image13.jpg]



11、项目周边环境                                   12、项目周边环境
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年11月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及使用次数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-11-4
	公章（1）
	关于愉景公馆项目2号楼解约确认函用印的申请（流程序号：1850521）
	解约确认函（1份）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-4
	公章（2）
	关于阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目淋浴屏供货及安装工程中标通知书的用印申请（流程序号：1843697）
	中标通知书
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-4
	公章（24）、法人章（6）
	关于清远愉景公馆项目电子锁（三合一）供货及安装合同的用印申请（流程序号：1747447）
	广州区域公司清远愉景公馆项目电子锁（三合一）供货及安装合同
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-4
	公章（24）、法人章（12）
	关于阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目防火门供货安装合同用印的申请（流程序号：1684751）
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目防火门供货安装合同
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-5
	公章（3）
	关于阳光城愉景公馆大润发展点租赁合同用印申请（流程序号：1397261）
	广场活动合作备忘录
	营销管理部
	成智龙
	林素华、李鑫婷

	2019-11-6
	公章（6）
	关于清远愉景公馆示范区售楼处项目室内软装设计施工工程合同结算用印的申请（流程序号：1811461）
	阳光城清远愉景公馆示范区售楼处项目室内软装设计施工项目工程供货及相关服务合同竣工结算造价审定单（竣工结算造价审核汇总表、竣工结算协议书）
	设计管理部
	董剑斌
	林素华、李鑫婷

	2019-11-6
	公章（6）
	关于清远富强路愉景公馆示范区85A样板房项目室内软装设计施工工程合同结算用印的申请（流程序号：1811548）
	阳光城清远愉景公馆示范区85A样板房项目室内软装设计及相关服务合同竣工结算书（竣工结算书、竣工结算协议书）
	设计管理部
	董剑斌
	林素华、李鑫婷

	2019-11-6
	公章（6）
	关于清远富强路愉景公馆示范区95A样板房项目室内软装设计施工工程合同结算用印的申请（流程序号：1818849）
	阳光城清远愉景公馆示范区95A样板房项目室内软装设计及相关服务合同竣工结算书（竣工结算书、竣工结算协议书）
	设计管理部
	董剑斌
	林素华、李鑫婷

	2019-11-6
	公章（7）
	关于愉景公馆项目关于申请退款情况说明资料用印的申请（流程序号：1862295）
	1、申请退款情况说明（企业汇总4户）                              2、申请退款情况说明（企业汇总2户）
3、申请退款情况说明（企业汇总1户）
4、退款情况说明（王志文）
5、退款情况说明（欧惠清；郭锦嵩）
6、退款情况说明（梁志杰）
7、退款情况说明（陈东兰）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-6
	公章（4）
	 关于办理愉景公馆项目银行准入相关资料盖章申请（流程序号：1100449）
	1、中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书
2、商品房预售许可证（1号楼）
3、商品房预售许可证（2号楼）
	财务管理部
	黎敏庭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-6
	公章（1）
	关于办理清远愉景公馆项目交通银行准入补充资料盖章申请（流程序号：1866358）
	股东会或董事会成员名单及签字样式
	财务管理部
	钟远珍
	林素华、李鑫婷

	2019-11-7
	公章（6）
	关于清远富强路项目电梯特种设备告知相关资料用印申请（流程序号：1870862）
	 1、营业执照(副本)
 2、法人身份证
 3、施工许可证
	项目管理部
	苏碧仪
	林素华、李鑫婷

	2019-11-8
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆1号楼共72套房源签约资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1595184)
	1号楼202罗有连商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-8
	公章（4）、法人章（4）
	关于清远市泽辉利远-浙金信托2.2亿元融资借款借据等资料的用印申请(流程序号： 1681337)
	浙商金汇信托股份有限公司借款凭证
	融资管理部
	梁广骏
	林素华、李鑫婷

	2019-11-11
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆1号楼共72套房源签约资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1595184)
	1号楼502洪美容商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-11
	公章（10）、法人章（5）
	关于阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目表前燃气工程合同的用印申请（流程序号：1831701）
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目表前燃气工程
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-11
	公章（10）、法人章（5）
	关于阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目表后燃气管道工程合同的用印申请（流程序号：1831641）
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目表后燃气管道工程
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-13
	公章（1）
	关于泽辉利远监控户资金6093万解冻事项用印申请(流程序号：1872770)
	施工总承包单位工程款支付申请表
	财务管理部
	李启华
	林素华、李鑫婷

	2019-11-13
	公章（4）
	关于愉景公馆项目易居代理公司9月、10月销售签约责任书的用印申请(流程序号：1887218)
	阳光城·愉景公馆项目2019年9月销售签约责任书、阳光城·愉景公馆项目2019年10月销售签约责任书
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-13
	公章（12）、法人章（4）
	 关于广州区域公司阳光城愉景公馆项目（2019年11月-12月）案场物业服务合同的用印申请（流程序号：1816780）
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目（2019年11月-12月）案场物业服务合同
	营销管理部
	王革
	林素华、李鑫婷

	2019-11-13
	财务章（40）
	关于泽辉利远不涉及案场收款收据用印的申请（流程序号：1888466）
	收据2本（1345201-1345220、1345221-1345240）
	财务管理部
	骆嘉雯
	林素华、李鑫婷

	2019-11-14
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆1号楼共72套房源签约资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1595184)
	1号楼1703舒浪商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-14
	公章（28）、法人章（6）
	关于泽辉利远愉景公馆3、5号楼在工行办理开设维修资金托管账户事项用印申请(流程序号：1888117)
	清城区住宅专项维修资金账户开户审核表 、委托开户通知书、业主需交住宅专项维修资金明细表（3号楼及5号楼）
	财务管理部
	骆嘉雯
	林素华、李鑫婷

	2019-11-15
	财务章（4）
	关于泽辉利远中信银行广州花园支（8110901012700763263）销户申请(流程序号：1894313)
	转账单(结算业务申请书)
	财务管理部
	骆嘉雯
	林素华、李鑫婷

	2019-11-18
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1102黄志鹏；黄观星商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-18
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1702唐榕娟商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-18
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆1号楼共72套房源签约资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1595184)
	1号楼1802刘嘉商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-19
	公章（1）
	关于广州区域公司阳光城愉景公馆项目付款催告函的用印申请(流程序号：1899637)
	付款催告函(1户)
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-19
	公章（2）
	关于办理愉景公馆项目银行准入相关资料盖章申请（流程序号：1100449）
	1、企业法人营业执照
2、法定代表人证明书
	财务管理部
	黎敏庭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-19
	公章（10）
	 关于广州区域公司愉景公馆项目2019年11月三家中介月度指标书用印申请(流程序号：1885283)
	阳光城·愉景公馆项目2019年11月销售指标责任书(清远市优越置业地产代理有限公司、北京易构易居房地产经纪有限公司、清远华江置业有限公司)
	营销管理部
	李晖
	林素华、李鑫婷

	2019-11-20
	发票专用章（40）
	关于发票用印的申请(流程序号：1905066)
	06523468、06523515、06523519、06523529、06523531、06523546、06523570、06523606
	财务管理部
	李启华
	林素华、李鑫婷

	2019-11-20
	公章（282）、法人章（6）
	关于清远富强路项目永久用电用印申请（流程序号：1906789）
	1、泽辉利远房地产核准设立通知书
2、建设用地规划许可证
3、法人代表授权委托书
4、建筑工程施工许可证
5、李敬身份证扫描件
6、一般纳税人登记表
7、营业执照正、副本
8、用电申请（愉景公馆公变）
9、用电申请（愉景公馆专变）
10、愉景公馆1、2、3、5号楼及地下室工规证
11、泽辉利远-开户许可证
	项目管理部
	苏碧仪
	林素华、李鑫婷

	2019-11-21
	财务专用章（2）
	关于泽辉利远6093万元监控户资金盘活调拨付款流程的用印申请（流程序号：1868561、1875017）
	支票、业务委托书
	财务管理部
	姚晓晴
	林素华、李鑫婷

	2019-11-21
	公章（20）
	关于愉景公馆项目楼盘架设事项用印申请(流程序号：1906633)
	1、关于同意愉景公馆命名的批复
2、派出所地址证明
3、预售款专用账户监管协议书
4、泽辉利远营业执照副本
5、3号楼、5号楼工程规划许可证
6、不动产权证书
7、暂定资质证书副本
	报批报建部
	谢杰锋
	林素华、李鑫婷

	2019-11-22
	公章（2）
	关于广州区域公司愉景公馆项目2019年容行天下（第三批）成功销售明细表用印申请(流程序号：1909761)
	阳光城·愉景公馆项目成功销售明细表-容行天下
	营销管理部
	胡良超
	林素华、李鑫婷

	2019-11-25
	公章（2）
	关于清远富强路项目抗浮锚杆复核用印申请（流程序号：1914790）
	关于清远愉景公馆标准养护砂浆试块压强度复核说明
	项目管理部
	苏碧仪
	林素华、李鑫婷

	2019-11-25
	公章（26）、法人章（2）
	关于清远富强路项目永久用电用印申请（流程序号：1914660）
	1、用电负荷类别明细表（统建住宅）--专变部分
2、愉景公馆广东省企业投资项目备案证
3、愉景公馆国有土地使用证
4、用电负荷类别明细表（统建住宅）--公变部分
5、规划总平面图
6、客户报装综合能源业务意向书
7、用电办理授权委托书
	项目管理部
	苏碧仪
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（8）
	关于清远愉景公馆1号楼1703单元草签退房资料的用印申请（流程序号：1827065）
	合同解除协议（按揭付款类）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼1603陈敏靖；王祖飞商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（52）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼903黎丽珍；朱荣彬商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表、补充协议
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼1903叶丽玲商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼2002黄子宁；杨海秋商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼504杨小敏商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼1503黄晚妹商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-26
	公章（8）、法人章（4）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	个人房产抵押贷款合同（交通银行股份有限公司广东省分行）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-27
	公章（24）、法人章（12）
	关于木地板供货及安装合同（广州区域清远愉景公馆项目）的用印申请（流程序号：1775476）
	木地板供货及安装合同（广州区域清远愉景公馆项目）
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-27
	公章（24）、法人章（12）
	关于橱柜、浴室柜、玄关柜供货及安装合同（广州区域清远愉景公馆项目）的用印申请（流程序号：1806589）
	橱柜、浴室柜、玄关柜供货及安装合同（广州区域清远愉景公馆项目）
	合约管理部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷

	2019-11-27
	公章（4）、法人章（4）
	关于清远市泽辉利远-浙金信托2.2亿元融资借款借据等资料的用印申请(流程序号： 1681337)
	借款凭证
	融资管理部
	梁广骏
	林素华、李鑫婷

	2019-11-28
	公章（17）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	商品房买卖合同（预售）--由于银行那边扫描留底将包边的全部撕烂了，所以要从重新用印包边位置，共17本
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-28
	公章（124）
	关于清远愉景公馆项目3号楼124个客户缴纳维修基金所需资料用印请示（流程序号：1922409）
	委托开户通知书（124户）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-28
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼603陈江霞商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-28
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆项目3号楼共124套房源资料及律所代办理备案预告所需资料用印申请(流程序号：1904334)
	3号楼2704王燕华商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-28
	公章（4）
	关于愉景公馆项目退款资料用印的申请（流程序号：1927334）
	1、申请退款情况说明（企业汇总3户）                              2、退款情况说明（王志文）
3、退款情况说明（欧惠清；郭锦嵩）
4、退款情况说明（钟智豪;宁剑峰）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷

	2019-11-28
	发票专用章（720）
	关于发票用印的申请(流程序号：1905066)
	06523410-06523709,本次盖144份
	财务管理部
	李启华
	林素华、李鑫婷


5合同签订情况

2019年11月01日至11月30日，项目公司共计签订合同23份，详见合同签订情况表：
2019年11月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期
	备注

	1
	广东坚朗五金制品股份有限公司
	广州区域公司清远愉景公馆项目电子锁（三合一）供货及安装合同
	1.合同范围：广州区域清远愉景公馆项目电子锁（三合一）供货安装。
2.合同金额：暂定总价146,403.74元，税率为13%，税金为￥16,842.91元，不含税总价为129,560.83元。
3.主材调差比例约定（若有）：不涉及。
4.质保金额：5%。
5.计价方式：固定单价。
6.付款条件：
6.1、无预付款；
6.2、到货并验收合格支付70%；
6.3、安装完成并验收合格支付至85%；
6.4、结算完成支付至95%；
6.5、预留5%质保金，质保期满一年支付质保金的50%，质保期满2年支付剩余质保金。
	146,403.74 
	2019-9-30
	

	2
	广州市竣毅门业有限公司
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目防火门供货安装合同
	1.合同范围：防火门供货及安装合同（阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目）。
2.合同金额：¥405,907.42元，税率为13%，税金为￥46,697.31元，不含税总价为￥359,210.10 元。
3.主材调差比例约定（若有）：不涉及。
4.质保金额：5%。
5.计价方式：固定总价。
6.付款条件：到货后付30%，安装完成且验收合格支付至70%，竣工验收合格后支付至80%，结算完支付至95%，5%质保金（质保期满一年支付质保金的50%，两年期满后支付剩余质保金）。
	405,907.42 
	2019-07-12
	

	3
	广州市花都区新华汉能广告
设计服务部
	广场活动合作备忘录
	1. 广州区域公司阳光城清远愉景公馆项目申请租赁广州市花都区大润发位置展点，流程通过次日开始，持续21个月，面积20平，位于广州市花都区大润发门口位。
2.费用：20000元，开具增值税专用发票，税率10%，税额2000元， 不含税总价18000元。
3.付款方式：我方5月15日中午12点前支付一个月场地费用20000元(场地方要求先付款后进场)。
	20,000.00 
	2019-05-15
	

	4
	1号楼202罗有连
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	692,008.00 
	2019-11-7
	

	5
	1号楼502洪美容
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	700,255.00 
	2019-11-8
	

	6
	清远港华燃气有限公司
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目表前燃气工程
	1.合同范围：清远愉景公馆项目表前燃气工程，含从红线外市政燃气管接驳至居民用户户内燃气表，含庭院管施工、立管施工、入户管至燃气表的燃气管道及附件施工。
2.计价方式：固定总价包干。
3.合同金额：金额为人民币捌拾肆万肆仟贰佰元整（￥844,200.00），税率9%，税金￥69,704.59，不含税总价￥774,495.41。
4.质保金额：无。
5.主材调差比例约定：无
6.付款条件：本合同生效之日起30日内一次性支付合同金额的100%。
	844,200.00 
	2019-11-10
	

	7
	清远港华燃气有限公司
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目表后燃气管道工程
	1.合同范围：清远愉景公馆项目表后燃气管道工程，含从燃气表至用气点直嘴球阀（两个）的燃气管道及附件施工、与用气点连接软管安装，包验收、包通气。
2.计价方式：固定总价包干。
3.合同金额：金额为人民币壹拾捌万叁仟贰佰叁拾肆元整（￥183,234.00），税率9%，税金￥15,129.41，不含税总价￥168,104.59。
4.质保金额：无。
5.主材调差比例约定：无
6.付款条件：本合同生效之日起30日内一次性支付合同金额的100%。
	183,234.00 
	2019-11-10
	

	8
	阳光城物业服务（福建）有限公司清远分公司
	 广州区域公司阳光城愉景公馆项目（2019年11月-12月）案场物业服务合同
	根据广州区域公司阳光城愉景公馆项目实际情况，双方就广州区域公司阳光城愉景公馆项目（2019年11月-12月）案场物业服务合同协议形成以下共识：
一、服务期限：2019年11月1日-2019年12月31日；
二、物业月费： 广州区域公司阳光城愉景公馆项目每月物业费用为80544元，该价格含3%增值税专用发票，不含税价78198.06元，增值税为2345.94元（含标准配备物业服务人员人力成本、外包保洁费用、宿舍费用、管理酬金包括员工服装和设备设施更新、吧台物品更新等新增费用、日常保洁易耗品费用由地产自行采购）；2019年11至12月份案场物业服务总费用合计为：161088元，该价格含3%增值税专用发票，不含税价为156396.12元，增值税为4691.88元。
如因经营计划或场地原因，甲方通知乙方顺延进场，则服务期限自乙方实际进场之时起算。
	161,088.00 
	2019-11-1
	

	9
	1号楼1703舒浪
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752.00 
	2019-11-13
	

	10
	2号楼1102黄志鹏；黄观星
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627.00 
	2019-11-13
	

	11
	2号楼1702唐榕娟
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752.00 
	2019-11-15
	

	12
	1号楼1802刘嘉
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	683,759.00 
	2019-11-15
	

	13
	3号楼1603陈敏靖；王祖飞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,497.00 
	2019-11-25
	

	14
	3号楼903黎丽珍；朱荣彬
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	814,546.00 
	2019-11-25
	

	15
	3号楼1903叶丽玲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,497.00 
	2019-11-25
	

	16
	3号楼2002黄子宁；杨海秋
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	1,066,275.00 
	2019-11-25
	

	17
	3号楼504杨小敏
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	775,385.00 
	2019-11-25
	

	18
	3号楼1503黄晚妹
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	814,645.00 
	2019-11-25
	

	19
	2号楼1504冯炜康
	个人房产抵押贷款合同
	签订个人房产抵押贷款合同（交通银行股份有限公司广东省分行）
	801,041.00 
	2019-11-26
	

	20
	上海爱骐家实业有限公司
	木地板供货及安装合同（广州区域清远愉景公馆项目）
	1.合同范围：广州区域清远愉景公馆项目木底板供货及安装。
2.合同金额：固定总价685,727.31元，税率为13%，税金为￥78,888.98 元，不含税总价为606,838.33元。
3.主材调差比例约定（若有）：不涉及。
4.质保金额：3%。
5.计价方式：总价包干。
6.付款条件：到货支付60%（供货达到合同总额30%起付），工程竣工验收合格并完成移交付至90%，结算付至97%，预留结算金额3%的质量保证金。
	685,727.31 
	2019-10-10
	

	21
	广东联塑领尚家居有限公司
	橱柜、浴室柜、玄关柜供货及安装合同（广州区域清远愉景公馆项目）
	1.合同范围：广州区域清远愉景公馆项目橱柜、浴室柜、玄关柜供货及安装。
2.合同金额：固定总价1,959,884.62元，税率为13%，税金为225,473.45元，不含税总价为1,734,411.17元。
3.主材调差比例约定（若有）：不涉及。
4.质保金额：3%。
5.计价方式：总价包干。
6.付款条件：无预付款，到货并验收合格支付70%，安装完并通过验收支付至85%，结算完成支付至97%，剩余3%为质保金，质保期2年。
	1,959,884.62 
	2019-10-15
	

	22
	3号楼603陈江霞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	814,645.00 
	2019-11-26
	

	23
	3号楼2704王燕华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	802,867.00 
	2019-11-27
	


6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，项目已取得可售套数共计287套，可售面积共计27,224.48㎡；已售套数共计157套，其中认购套数9套，草签套数0套，签约套数148套；已售面积共计14,079.47   ㎡，占已取得可售面积的51.72%，其中认购面积831.03 ㎡，草签面积0㎡，签约面积13,248.44㎡；累计售出合同总价11,934.40万元，其中认购合同总价689.51万元，草签合同总价0.00万元，签约合同总价11,244.88万元；累计收款额9,509.09万元，其中认购收款额35.20万元，草签收款总额0.00 万元，签约收款总额9,473.88万元，具体的销售数据，详见附件三的销售明细总表。

截至2019年11月30日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	9
	831.03 
	689.51 
	35.20 

	草签
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	签约
	148
	13,248.44 
	11,244.88 
	9,473.88 

	总计
	157
	14,079.47 
	11,934.40 
	9,509.09 


7资金情况
7.1资金流出情况
资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	备注

	1
	广州市天之骄设计喷画有限公司
	广州区域阳光城愉景公馆项目2019年度营销制作类类集采子合同-天之骄第二次请款
	150,493.44 
	2019-11-13
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月13日，未承兑

	2
	阳光城集团股份有限公司
	集团往来款
	9,600,000.00 
	2019-11-15
	中国农业银行股份有限公司清远分行
	

	3
	名筑建工集团有限公司
	工程款
	88,600,000.00 
	2019-11-22
	中信银行广州花园支行
	

	4
	广州利碧吾康房地产有限公司
	公司往来款
	1,500,000.00 
	2019-11-22
	中信银行广州花园支行
	

	5
	中外环宇城建有限公司
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目总承包工程合同第11笔付款第2单，第11笔请款应付总金额为2168736.71元，第1单已申请实付437600元，本次申请商票实付金额为1731136.71元。
	200,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	6
	中外环宇城建有限公司
	
	200,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	7
	中外环宇城建有限公司
	
	200,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	8
	中外环宇城建有限公司
	
	200,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	9
	中外环宇城建有限公司
	
	200,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	10
	中外环宇城建有限公司
	
	200,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	11
	中外环宇城建有限公司
	
	300,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	12
	中外环宇城建有限公司
	
	100,000.00 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	13
	中外环宇城建有限公司
	
	131,136.71 
	2019-11-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年05月20日，未承兑

	14
	中外环宇城建有限公司
	工程款
	54,837,000.00 
	2019-11-27
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行（清远市泽辉利远房地产有限公司）
	

	15
	清远市泽辉利远房地产有限公司
	退款
	54,837,000.00 
	2019-11-27
	中信银行股份有限公司广州花园支行（中外环宇城建有限公司）
	

	16
	阳光城集团股份有限公司
	集团往来款
	54,837,000.00 
	2019-11-28
	中国农业银行股份有限公司清远分行
	

	17
	阳光城集团股份有限公司
	退回集团
	1,351,500.00 
	2019-11-28
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	

	18
	浙商金汇信托股份有限公司
	支付给浙金信托利息及信保基金
	1,351,500.00 
	2019-11-28
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	

	19
	浙商金汇信托股份有限公司保障基金专用账户
	
	901,000.00 
	2019-11-28
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。
7.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年11月30日，项目公司各资金账户余额总计52,440,718.05元，各账户余额见下表。

截至2019年11月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行
	2018020629200292837
	30,901,459.65

	2
	中国农业银行股份有限公司清远分行
	44683001040019822
	105,019.27

	3
	中信银行广州花园支行
	8110901012700763263
	21,434,239.13

	4
	中信银行广州珠江新城支行
	8110901011400945694
	0.00

	总    计
	——
	52,440,718.05


附件

附件一  广东省清远市商品房预售许可证（愉景公馆3、5号楼）

[image: image1.jpg]



附件二 标的项目平面图

[image: image14.jpg]




附件三 销售明细总表

销售明细总表

统计日期：2019-08-01 截至到  2019-11-30     制表日期：2019-11-30        

	序号
	楼号
	房号 
	客户姓名
	房屋类型
	建筑面积（㎡）
	认购总价（元）
	付款方式
	付款方式类型
	首付款（元）
	剩余楼款（元）
	贷款金额（元）
	已收款（元）
	未收款（元）
	最后收款日期
	销售状态

	1
	1号楼
	1001
	胡潘伟;张勤
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-10-17
	签约

	2
	1号楼
	1002
	刘玉华
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	3
	1号楼
	1003
	李林锋;李土瑞
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-10-30
	签约

	4
	1号楼
	1004
	张小华;罗萍萍
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	406,328.00
	390,000.00
	390,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-10-22
	签约

	5
	1号楼
	103
	黄昌业
	住宅
	82.48
	675,512 
	商业按揭付款
	按揭付款
	205,512.00
	470,000.00
	470,000.00
	205,512.00
	470,000.00
	2019-8-24
	签约

	6
	1号楼
	104
	陈首愉
	住宅
	94.24
	753,920 
	商业按揭付款
	按揭付款
	233,920.00
	520,000.00
	520,000.00
	753,920.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	7
	1号楼
	1101
	张家森
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-10-29
	签约

	8
	1号楼
	1102
	冯洁怡
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-10-22
	签约

	9
	1号楼
	1103
	梁道荣;赖彩根
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	10
	1号楼
	1104
	何丽莹
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	11
	1号楼
	1201
	莫炽兰;陈广华
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-10-29
	签约

	12
	1号楼
	1202
	何安定
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,627.00
	460,000.00
	460,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	13
	1号楼
	1203
	周淑英
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	14
	1号楼
	1204
	卜琴
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	15
	1号楼
	1301
	游超琼
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	16
	1号楼
	1302
	徐志坚
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-10-17
	签约

	17
	1号楼
	1303
	林宇婷
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	18
	1号楼
	1304
	邓智鹏;盘燕芳
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	401,041.00
	400,000.00
	400,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-10-17
	签约

	19
	1号楼
	1401
	张安华
	住宅
	94.24
	822,715 
	一次性付款
	一次性付款
	822,715.00
	0.00
	0.00
	822,715.00
	0.00
	2019-10-11
	签约

	20
	1号楼
	1402
	张炽明;樊淑霞
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-10-9
	签约

	21
	1号楼
	1403
	刘敏婷
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	70,000.00
	646,752.00
	2019-11-30
	认购

	22
	1号楼
	1404
	曾德军;周芳
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	23
	1号楼
	1501
	邓朝玉;欧阳文全
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	332,715.00
	490,000.00
	490,000.00
	332,715.00
	490,000.00
	2019-10-9
	签约

	24
	1号楼
	1502
	莫小毅
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-28
	签约

	25
	1号楼
	1503
	钟天生;钟伟军
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-29
	签约

	26
	1号楼
	1504
	李业平
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-8-25
	签约

	27
	1号楼
	1601
	黎志聪
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-10-13
	签约

	28
	1号楼
	1602
	朱红兰
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-11-29
	签约

	29
	1号楼
	1603
	许乐炜
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-9-10
	签约

	30
	1号楼
	1604
	李利珍
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	31
	1号楼
	1701
	黄洁雯
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-9-16
	签约

	32
	1号楼
	1702
	李伟东
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	33
	1号楼
	1703
	舒浪
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-11-13
	签约

	34
	1号楼
	1704
	禤小玲
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	35
	1号楼
	1801
	蒋坤茜
	住宅
	94.24
	785,019 
	商业按揭付款
	按揭付款
	245,019.00
	540,000.00
	540,000.00
	785,019.00
	0.00
	2019-10-28
	签约

	36
	1号楼
	1802
	刘嘉
	住宅
	82.48
	683,759 
	商业按揭付款
	按揭付款
	213,759.00
	470,000.00
	470,000.00
	213,759.00
	470,000.00
	2019-11-15
	签约

	37
	1号楼
	1803
	罗海敏
	住宅
	82.48
	683,759 
	一次性付款
	一次性付款
	683,759.00
	0.00
	0.00
	683,759.00
	0.00
	2019-8-26
	签约

	38
	1号楼
	1804
	陈金玉
	住宅
	94.24
	763,344 
	商业按揭付款
	按揭付款
	313,344.00
	450,000.00
	450,000.00
	313,344.00
	450,000.00
	2019-8-26
	签约

	39
	1号楼
	201
	陈浩德
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	794,443.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	40
	1号楼
	202
	罗有连
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	282,008.00
	410,000.00
	410,000.00
	282,008.00
	410,000.00
	2019-11-7
	签约

	41
	1号楼
	203
	周小雪
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	312,008.00
	380,000.00
	380,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-11-29
	签约

	42
	1号楼
	204
	罗翔;李桂英
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	772,769.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	43
	1号楼
	301
	张宇
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	794,443.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	44
	1号楼
	302
	许美连
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,008.00
	440,000.00
	440,000.00
	40,000.00
	652,008.00
	2019-8-31
	认购

	45
	1号楼
	303
	何振民
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	46
	1号楼
	304
	李阳发
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	772,769.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	47
	1号楼
	401
	黄伟波
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	304,443.00
	490,000.00
	490,000.00
	304,443.00
	490,000.00
	2019-10-13
	签约

	48
	1号楼
	402
	朱玲敏
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-10-29
	签约

	49
	1号楼
	403
	曾洁莹
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-10-28
	签约

	50
	1号楼
	404
	唐金标
	住宅
	94.24
	782,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	772,769.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	51
	1号楼
	501
	钟志锋;邓少雁
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	263,868.00
	540,000.00
	540,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	52
	1号楼
	502
	洪美容
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	500,255.00
	200,000.00
	2019-11-8
	签约

	53
	1号楼
	503
	李天宝
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-10-17
	签约

	54
	1号楼
	504
	刘付国树
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	302,192.00
	480,000.00
	480,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	55
	1号楼
	601
	韩艳荣;张文中
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-10-22
	签约

	56
	1号楼
	602
	罗勇威
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	400,255.00
	300,000.00
	300,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	57
	1号楼
	603
	谢显华
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	350,255.00
	350,000.00
	350,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-10-22
	签约

	58
	1号楼
	604
	袁兴松;刘汉英
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	322,192.00
	460,000.00
	460,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-10-28
	签约

	59
	1号楼
	701
	于贵勋
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	393,868.00
	410,000.00
	410,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-11-29
	签约

	60
	1号楼
	702
	杨先发;王青青
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	210,255.00
	490,000.00
	2019-10-30
	签约

	61
	1号楼
	703
	罗群英
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	62
	1号楼
	704
	麦振东
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	322,192.00
	460,000.00
	460,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-10-28
	签约

	63
	1号楼
	801
	范艳菊
	住宅
	94.24
	813,292 
	商业按揭付款
	按揭付款
	253,292.00
	560,000.00
	560,000.00
	813,292.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	64
	1号楼
	802
	马振华;刘丹
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	288,503.00
	420,000.00
	420,000.00
	708,503.00
	0.00
	2019-10-17
	签约

	65
	1号楼
	803
	钟振宝
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	218,503.00
	490,000.00
	490,000.00
	708,503.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	66
	1号楼
	804
	林沛如
	住宅
	94.24
	791,616 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,616.00
	550,000.00
	550,000.00
	791,616.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	67
	1号楼
	901
	刘磊彬;巫月桥
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	278,003.00
	540,000.00
	540,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	68
	1号楼
	902
	何友好
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	69
	1号楼
	903
	陈玉梅
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	70
	1号楼
	904
	朱炎仕
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	71
	2号楼
	1001
	廖公平;匡美花
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-9-23
	签约

	72
	2号楼
	1002
	叶强
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-10-8
	签约

	73
	2号楼
	1003
	李志勇;周彩红
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	74
	2号楼
	1004
	张仕军;杨丽君
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	75
	2号楼
	101
	温必金
	住宅
	94.24
	770,884 
	商业按揭付款
	按揭付款
	240,884.00
	530,000.00
	530,000.00
	240,884.00
	530,000.00
	2019-9-17
	签约

	76
	2号楼
	102
	胡杰
	住宅
	82.48
	671,387 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,387.00
	430,000.00
	430,000.00
	671,387.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	77
	2号楼
	103
	黄贵连
	住宅
	82.48
	671,387 
	商业按揭付款
	按揭付款
	341,387.00
	330,000.00
	330,000.00
	671,387.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	78
	2号楼
	104
	黄秀红
	住宅
	94.24
	749,208 
	商业按揭付款
	按揭付款
	229,208.00
	520,000.00
	520,000.00
	749,208.00
	0.00
	2019-10-10
	签约

	79
	2号楼
	1101
	叶敏华
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	328,003.00
	490,000.00
	490,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-9-23
	签约

	80
	2号楼
	1102
	黄志鹏;黄观星
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-11-15
	签约

	81
	2号楼
	1103
	薛颖晴
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-11-29
	签约

	82
	2号楼
	1104
	蔡大境;徐菊妹
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-16
	签约

	83
	2号楼
	1201
	冯观明;刘桂玲
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-10-16
	签约

	84
	2号楼
	1202
	谭楚杰
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-10-10
	签约

	85
	2号楼
	1203
	张金花
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-9-30
	签约

	86
	2号楼
	1204
	唐星
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-18
	签约

	87
	2号楼
	1301
	曾启东;曾国平
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-10-1
	签约

	88
	2号楼
	1302
	杨丽英
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-10-30
	签约

	89
	2号楼
	1303
	丘庆芳
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	286,752.00
	430,000.00
	430,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	90
	2号楼
	1304
	梁家豪
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	321,041.00
	480,000.00
	480,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	91
	2号楼
	1401
	陈碧宁
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	422,715.00
	400,000.00
	400,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-9-16
	签约

	92
	2号楼
	1402
	王镜清;李娟娟
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-10-8
	签约

	93
	2号楼
	1403
	潘延
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	286,752.00
	430,000.00
	430,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-24
	签约

	94
	2号楼
	1404
	罗双双
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	321,041.00
	480,000.00
	480,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-11-4
	签约

	95
	2号楼
	1501
	张旺;黎丽萍
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-10-12
	签约

	96
	2号楼
	1502
	周杰英
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-25
	签约

	97
	2号楼
	1503
	刘玉玲
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-29
	签约

	98
	2号楼
	1504
	冯炜康
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-8-29
	签约

	99
	2号楼
	1601
	陈权
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	100
	2号楼
	1602
	何友凤;李芳忠
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-25
	签约

	101
	2号楼
	1603
	林慧敏
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	102
	2号楼
	1604
	罗冠通
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-10-1
	签约

	103
	2号楼
	1701
	高夏婷
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-10-1
	签约

	104
	2号楼
	1702
	唐榕娟
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	286,752.00
	430,000.00
	430,000.00
	286,752.00
	430,000.00
	2019-11-15
	签约

	105
	2号楼
	1703
	王正祥
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	106
	2号楼
	1704
	汤带好
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-9-12
	签约

	107
	2号楼
	1801
	冯浩坚;陈国连
	住宅
	94.24
	789,731 
	商业按揭付款
	按揭付款
	239,731.00
	550,000.00
	550,000.00
	239,731.00
	550,000.00
	2019-10-20
	签约

	108
	2号楼
	1802
	张诗琪
	住宅
	82.48
	687,884 
	商业按揭付款
	按揭付款
	207,884.00
	480,000.00
	480,000.00
	687,884.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	109
	2号楼
	1803
	黄庆彬;莫雯雯
	住宅
	82.48
	687,884 
	商业按揭付款
	按揭付款
	207,884.00
	480,000.00
	480,000.00
	687,884.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	110
	2号楼
	1804
	王正杰;阙凤友
	住宅
	94.24
	768,057 
	商业按揭付款
	按揭付款
	238,057.00
	530,000.00
	530,000.00
	768,057.00
	0.00
	2019-9-25
	签约

	111
	2号楼
	201
	康长雨;熊小龙
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	794,443.00
	0.00
	2019-10-8
	签约

	112
	2号楼
	203
	岳中静
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-11-29
	签约

	113
	2号楼
	204
	龚贵锋
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	772,769.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	114
	2号楼
	301
	胡强强
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	794,443.00
	0.00
	2019-9-30
	签约

	115
	2号楼
	302
	梁锡康;李水娣
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	302,008.00
	390,000.00
	390,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-9-30
	签约

	116
	2号楼
	303
	方国熙
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	692,008.00
	0.00
	2019-10-10
	签约

	117
	2号楼
	304
	冯文坚;罗秀银
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	772,769.00
	0.00
	2019-10-10
	签约

	118
	2号楼
	401
	黄建连;张兵华
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	404,443.00
	390,000.00
	390,000.00
	794,443.00
	0.00
	2019-9-24
	签约

	119
	2号楼
	402
	陈慧玲
	住宅
	82.48
	702,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	490,000.00
	490,000.00
	20,000.00
	682,008.00
	2019-9-13
	认购

	120
	2号楼
	403
	文云山;李惠
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	112,008.00
	580,000.00
	2019-10-6
	认购

	121
	2号楼
	404
	温国珍;潘仲文
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	772,769.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	122
	2号楼
	501
	胡素红
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	123
	2号楼
	502
	莫惠珍;林春辉
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	210,255.00
	490,000.00
	2019-10-28
	签约

	124
	2号楼
	503
	陶怡娃
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	125
	2号楼
	504
	何丽芬;欧阳诗云
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	126
	2号楼
	601
	欧带娣;刘俊旺
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-9-12
	签约

	127
	2号楼
	602
	张坤
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-9-20
	签约

	128
	2号楼
	603
	何秋胜
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	280,255.00
	420,000.00
	420,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	129
	2号楼
	604
	欧志华
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-11-15
	签约

	130
	2号楼
	701
	黄伟姜
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	323,868.00
	480,000.00
	480,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	131
	2号楼
	702
	黎焕彬;陈亚义
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	132
	2号楼
	703
	陈彩桥
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-10-1
	签约

	133
	2号楼
	704
	戴志洋
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-9-20
	签约

	134
	2号楼
	801
	黄惠婷;陈志辉
	住宅
	94.24
	813,292 
	商业按揭付款
	按揭付款
	343,292.00
	470,000.00
	470,000.00
	813,292.00
	0.00
	2019-10-1
	签约

	135
	2号楼
	802
	吴基定;陈书杰
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	308,503.00
	400,000.00
	400,000.00
	708,503.00
	0.00
	2019-9-24
	签约

	136
	2号楼
	803
	甘新逢
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	358,503.00
	350,000.00
	350,000.00
	708,503.00
	0.00
	2019-11-11
	签约

	137
	2号楼
	804
	欧阳盛彬
	住宅
	94.24
	791,616 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,616.00
	550,000.00
	550,000.00
	791,616.00
	0.00
	2019-10-25
	签约

	138
	2号楼
	901
	陈志斌;陈发盛
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	408,003.00
	410,000.00
	410,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-11-1
	签约

	139
	2号楼
	902
	黄宴滨
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	140
	2号楼
	903
	汤立洲;邓波
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	292,627.00
	420,000.00
	420,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-10-10
	签约

	141
	2号楼
	904
	莫伟强
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-23
	签约

	142
	3号楼
	1103
	罗立创;朱金霞
	住宅
	98.15
	814,645 
	商业按揭付款
	按揭付款
	314,645.00
	500,000.00
	500,000.00
	314,645.00
	500,000.00
	2019-11-29
	签约

	143
	3号楼
	1503
	黄晚妹
	住宅
	98.15
	814,645 
	商业按揭付款
	按揭付款
	334,645.00
	480,000.00
	480,000.00
	334,645.00
	480,000.00
	2019-11-25
	签约

	144
	3号楼
	1603
	陈敏靖;王祖飞
	住宅
	98.15
	822,497 
	商业按揭付款
	按揭付款
	422,497.00
	400,000.00
	400,000.00
	422,497.00
	400,000.00
	2019-11-25
	签约

	145
	3号楼
	1804
	何三强
	住宅
	98.15
	785,200 
	商业按揭付款
	按揭付款
	245,200.00
	540,000.00
	540,000.00
	245,200.00
	540,000.00
	2019-11-29
	签约

	146
	3号楼
	1903
	叶丽玲
	住宅
	98.15
	822,497 
	商业按揭付款
	按揭付款
	402,497.00
	420,000.00
	420,000.00
	402,497.00
	420,000.00
	2019-11-25
	签约

	147
	3号楼
	2002
	黄子宁;杨海秋
	住宅
	121.86
	1,066,275 
	商业按揭付款
	按揭付款
	436,275.00
	630,000.00
	630,000.00
	436,275.00
	630,000.00
	2019-11-25
	签约

	148
	3号楼
	204
	毛影虹;万志新
	住宅
	98.15
	775,385 
	商业按揭付款
	按揭付款
	235,385.00
	540,000.00
	540,000.00
	20,000.00
	755,385.00
	2019-11-25
	认购

	149
	3号楼
	2103
	李婷婷
	住宅
	98.15
	822,497 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,497.00
	570,000.00
	570,000.00
	0.00
	822,497.00
	
	认购

	150
	3号楼
	2704
	王燕华
	住宅
	98.15
	802,867 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,867.00
	560,000.00
	560,000.00
	242,867.00
	560,000.00
	2019-11-27
	签约

	151
	3号楼
	3001
	徐瑞英
	住宅
	108.51
	888,697 
	商业按揭付款
	按揭付款
	268,697.00
	620,000.00
	620,000.00
	268,697.00
	620,000.00
	2019-11-29
	签约

	152
	3号楼
	3203
	茹湘玲
	住宅
	98.15
	805,015 
	商业按揭付款
	按揭付款
	245,015.00
	560,000.00
	560,000.00
	20,000.00
	785,015.00
	2019-11-30
	认购

	153
	3号楼
	501
	黄小记
	住宅
	108.51
	864,825 
	商业按揭付款
	按揭付款
	264,825.00
	600,000.00
	600,000.00
	50,000.00
	814,825.00
	2019-11-25
	认购

	154
	3号楼
	504
	杨小敏
	住宅
	98.15
	775,385 
	商业按揭付款
	按揭付款
	315,385.00
	460,000.00
	460,000.00
	315,385.00
	460,000.00
	2019-11-25
	签约

	155
	3号楼
	603
	陈江霞
	住宅
	98.15
	814,645 
	商业按揭付款
	按揭付款
	334,645.00
	480,000.00
	480,000.00
	334,645.00
	480,000.00
	2019-11-26
	签约

	156
	3号楼
	703
	钟小辉
	住宅
	98.15
	824,645 
	商业按揭付款
	按揭付款
	254,645.00
	570,000.00
	570,000.00
	20,000.00
	804,645.00
	2019-11-21
	认购

	157
	3号楼
	903
	黎丽珍;朱荣彬
	住宅
	98.15
	814,645 
	商业按揭付款
	按揭付款
	414,645.00
	400,000.00
	400,000.00
	414,645.00
	400,000.00
	2019-11-25
	签约


1#





5#





3#





2#








