2019年1月监管报告


中诚信托郑州“恒祥·百悦城一号院”项目

2019年1月管理报告

项目名称：恒祥·百悦城一号院项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：杜广文   高小萌

日期：二零一九年二月十八日

目录
21 项目基本情况


22 重大事件披露


22.1  厦农商村镇银行开设账户


22.2  商铺销售


22.3  商品房销售网签


33 项目施工进度情况


33.1 因秋冬季大气污染综合治理工地被实施停工整改


33.2 施工现场照片(2019年1月31日)


54资金的使用情况


55印章、证照使用情况


86合同签订情况





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河南恒祥实业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的“恒祥·百悦城一号院”项目，位于河南省郑州市金水区红旗路北、经七路东。标的项目用地面积87028.31㎡，规划总建筑面积791553.67㎡，其中地上规划建筑面积519479.34㎡，地下规划建筑面积272074.33㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，其他50年，居住70年，商业用途土地终止日期为2056年6月11日，其他用途土地终止日期为2066年6月11日，住宅用途土地终止日期为2086年6月11日。

2 重大事件披露

2.1  厦农商村镇银行开设账户

2019年1月11日河南恒祥实业公司在厦农商村镇银行开设账户，用于商铺销售回款，该账户资金主要用于支付过渡费、工程款、退房款等如有剩余转入招行监管账户，使用需经河南恒祥实业有限公司申请、中诚信托有限责任公司审批、宏信（郑州）置业有限公司（第三方）同意后方可支付。

2.2  商铺销售

2019年1月1日至2019年1月31日商铺销售共23套，应收房款203149450元，实收148531950元。

2.3  商品房销售网签

2019年1月1日至2019年1月31日无网签。

注：截至2018年11月30日，住宅网签销售面积4441.69平米，公寓网签6881.81平米；解押保证金交付前允许住宅销售面积为4456.41平米；允许公寓销售面积为 7301.47平米。我司已停止配合项目公司住宅部分网签，并密切关注公寓销售情况。

3 项目施工进度情况

3.1 因秋冬季大气污染综合治理工地被实施停工整改

跟据《关于印发河南省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》及《郑州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》，郑州市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况及工地完善信息情况进行了专项督查。对存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位问题及工地信息数据不完善问题,依据“一票停工制”有关规定，共计被实施停工整改的工地910个。恒祥百悦城项目组收到金水区文化路街道办事处通知，于2018年11月15日全面停工。截至2019年1月31日，施工进度与上月相同。

3.2 施工现场照片(2019年1月31日)
3.2.1 住宅
[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]i




图 1项目现状---1#楼                    图2项目现状---2#楼

[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



 图 3项目现状---3、5#楼                 图 4项目现状---6#楼                     

[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



 图 5项目现状---7#楼                      图 6项目现状---9#楼

[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



图 7项目现状---10#楼                     图 8项目现状---11#楼

[image: image9.jpg]oo

i



   [image: image10.jpg]



图 9项目现状---12#楼                      图  10项目现状---13#楼

(转下页)
3.2.2 商业
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



4资金的使用情况

本月招商银行监管账户无资金使用申请。

5印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2019年1月公章、合同章、财务章、法人章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2019年1月2日
	公章
	扬尘复工申报材料
	工程部
	张燕
	 董成林
	营业执照复印件、法人身份证复印件

	2019年1月2日
	财务章、法人章
	备用金、退房款、车贷、兴隆市政工程款、万达管理费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票

（洛阳银行）

	2019年1月2日
	公章
	委托卜黎明代付万达管理费
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	委托书

	2019年1月3日
	财务章、法人章
	备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2019年1月3日
	公章
	施工合同、冷却塔参数
	商业部
	何慧
	张建伍
	施工合同、冷却塔参数

	2019年1月3日
	公章
	物业管理界面划分（万达广场）
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	物业管理界面划分（万达广场）

	2019年1月3日
	公章
	给中诚的申请函
	总裁办公室
	靳凯清
	来关顺
	公函

	2019年1月3日
	项目章
	使用状态说明
	工程部
	张燕
	董成林
	施工状态说明

	2019年1月5日
	公章
	缴纳公积金、社保卡领卡凭证
	办公室
	李曼曼
	任国强
	缴纳公积金、社保卡领卡凭证

	2019年1月5日
	公章
	任国强身份证复印件（银行征信用）
	办公室
	李曼曼
	任国强
	身份证复印件

	2019年1月7日
	公章
	CA电子钥匙延期
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	申请表

	2019年1月7日
	法人章、财务章
	取备用金、还车贷
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2019年1月8日
	公章
	夜景照明施工合同盖章
	商业部
	何慧
	张建伍
	合同

	2019年1月9日
	公章
	律师代理费减免申请
	法务部
	李东风
	李东风
	申请书

	2019年1月9日
	公章
	万达广场电梯参数汇总表
	董办
	连丹
	宋秀丽
	万达广场电梯参数汇总表

	2019年1月10日
	营业执照副本
	外出至税务局（陪同）
	财务部
	卢鹏飞
	琚海亮
	营业执照副本外出至税务（陪同）

	2019年1月10日
	公章
	标准化项目自评情况汇总表
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	标准化项目自评情况汇总表

	2019年1月10日
	公章
	银行开户申请材料
	财务部
	宋秀丽
	宋秀丽
	银行开户材料

	2019年1月10日
	公章
	委托书（处理社会人员砸坏董事长办公室）
	董办
	连丹
	宋秀丽
	委托书

	2019年1月14日
	公章、法人章、财务章、开户许可证、营业执照
	外出至厦农商村镇银行开户
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	外出至厦农商村镇银行（陪同）

	2019年1月15日
	财务章、法人章
	借款协议、房价调整申请
	财务部

总裁办公室
	常晶晶

来关顺
	来关顺
	借款协议、房价调整申请

	2019年1月16日
	公章
	万达往来询证函
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	万达询证函

	2019年1月16日
	公章
	6号楼内部施工合同
	总裁办公室
	来关顺
	来关顺
	6号楼内部施工合同

	2019年1月17日
	公章
	缴纳一月公积金、营业执照复印件
	办公室
	李曼曼
	任国强
	缴纳一月公积金、营业执照复印件

	2019年1月17日
	营业执照副本
	外出至税务局
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	营业执照副本外出至税务（陪同）

	2019年1月18日
	公章
	天然气报装名称变更说明
	商业部
	何慧
	张建伍
	天然气报装名称变更说明

	2019年1月18日
	公章
	公积金汇缴表
	办公室
	李曼曼
	任国强
	公积金汇缴表

	2019年1月19日
	项目章
	2019年安全生产目标责任书
	工程部
	张燕
	董成林
	2019年安全生产目标责任书

	2019年1月21日
	公章
	模块下线申请函
	办公室
	李曼曼
	任国强
	模块下线申请函

	2019年1月22日
	公章
	关于万达广场规划局部变动的请示
	办公室
	李曼曼
	任国强
	请示

	2019年1月23日
	公章
	退房款申请及明细
	财务部
	宋秀丽
	宋秀丽
	退房款申请及明细

	2019年1月23日
	公章
	华美酒店合同
	商业部
	何慧
	张建伍
	合同书

	2019年1月25日
	财务章、法人章
	转过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商村镇银行）

	2019年1月25日
	财务章、法人章
	转过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商村镇银行）

	2019年1月25日
	公章
	万达广场延期的申请函
	办公室
	李曼曼
	任国强
	申请函

	2019年1月29日
	财务章 、法人章
	转过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票(厦农商村镇银行）

	2019年1月31日
	财务章、法人章
	转过度费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（厦农商村镇银行）


6合同签订情况

2019年1月期间，项目公司共计签订合同5份，详见合同签订情况表：
2019年1月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	广州览讯科技开发有限公司
	万达广场冷却塔供应及指导安装合同
	指定广州览讯科技开发有限公司为万达广场冷却塔供应及指导安装方
	1228100.00
	2019-1-3

	2
	河南聚源照明工程有限公司
	万达广场夜景照明合同
	指定河南聚源照明工程公司为万达广场西南角夜景照明施工方
	2180000.00
	2019-1-8

	3
	郑州百润实业有限公司
	借款协议
	河南恒祥实业有限公司向郑州百润实业有限公司临时借款500万用于周转
	5000000.00
	2019-1-15

	4
	河南中灿建设工程有限公司
	6号楼内部工程施工合同
	河南中灿建设工程有限公司为恒祥百悦城6号楼内部工程的施工方（垫付全部费用）
	--------
	2019-1-16

	5
	霍尔果斯万达工程建设咨询管理有限公司北京分公司
	万达酒店项目设计咨询服务合同
	指定霍尔果斯万达工程建设咨询管理有限公司北京分公司为万达美华酒店项目提供建设咨询服务
	500000.00
	2019-1-23



