2021年2月监管报告


民生信托-至信941号集合资金信托计划
2021年2月监管报告
项目名称： 民生信托三亚融创海棠湾项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王舒林

日期：二零二一年三月十日

目 录
1

1项目基本情况

1

2重大事件披露

2

3项目五证办理及施工进度情况

  2

3.1项目五证办理情况说明

  3

3.2项目2021年2月施工进度情况

3

4印鉴使用情况

7

5项目公司对账单查询情况




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：三亚青田旅游产业有限公司
·民生信托：中国民生信托有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的三亚融创海棠湾项目，位于三亚市海棠湾镇，目前项目用地处于闲置状态，尚未施工。标的项目用地面积137275.04㎡，国有建设用地使用权出让年限为50年，使用期限至2064年12月31日止。项目分四期开发，一期已经建成并以长租和销售两种方式实现回款；二期、三期、四期都处于未开发状态，二期地块抵押给了中航信托股份有限公司，四期三土房（2014）字第16181号现已经抵押给浙金信托作为海南胜世实业有限公司融资的担保、四期三土房（2014）字第16184号抵押给农信社。康信君安负责监管三期的项目。
2重大事件披露
（1）关于项目公司资金使用情况统计：现项目公司任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银实现的对外支出均不需经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银实现资金对外支出情况。
（2）项目公司电子签章使用情况：目前项目公司多数部门采用线下实体盖章，但是其中招采部门签订合同采用电子签章。该问题已于2020年7月10日汇报给民生信托，由于尚未涉及到被监管地块的招采事项，根据民生信托领导指示，暂不予特别处理。
（3）项目公司向（万宁市农村信用合作联社为代理社，三亚农村商业银行股份有限公司，琼海市农村信用合作联社，陵水黎族自治县农村信用合作联社，海南白沙农村商业银行股份有限公司为成员社的社团）贷款总金额50000万元，现剩余15750万元尚未偿还。其中对该笔贷款以四期三土房（2014）字第16181号和16184号土地做第一顺位抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。原贷款期限是从2017年6月20日至2020年6月20日，后项目公司将贷款期限延长至2021年6月20日归还，贷款固定年利率7%。贷款展期完成之后，项目公司进行了担保变更申请，拟将原担保变更为以四期三土房（2014）字第16184号土地做抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。完成解押之后的四期三土房（2014）字第16181号预将其抵押给浙江信托作为海南胜世实业有限公司进行融资的担保，上述事项已经办理完成。
（4）项目公司向（万宁市农村信用合作联社为代理社，三亚农村商业银行股份有限公司，琼海市农村信用合作联社，陵水黎族自治县农村信用合作联社，海口市农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司，儋州市农村信用合作联社，东方市农村信用合作联社，保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社，屯昌县农村信用合作联社，昌江黎族自治县农村信用合作联社为成员社的社团）贷款总金额50000万元，现剩余22500万元尚未偿还。其中对该笔贷款以四期三土房（2014）字第16181号和16184号土地做第二顺位抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保，三亚盘龙置业发展有限公司持有的项目公司20%的股权做质押担保。原贷款期限是从2017年6月26日至2020年6月26日，后项目公司将贷款期限延长至2021年6月26日归还，贷款固定年利率7%。贷款展期完成之后，项目公司进行了担保变更申请，拟将原担保变更为以四期三土房（2014）字第16184号土地做抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。完成解押之后的四期三土房（2014）字第16181号预将其抵押给浙江信托作为海南胜世实业有限公司进行融资的担保。上述事项已经办理完成。
3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理，目前仅取得土地的不动产权证书，项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证尚未取得，也未收到相关考核时点信息。
截至2021年2月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2014-12-16日核发

	建设用地规划许可证
	——
	

	建设工程规划许可证
	——
	

	建筑工程施工许可证
	——
	

	商品房预售许可证
	——
	


3.2项目2021年2月施工进度情况
截至2021年2月28日，标的项目仍尚未开始施工，现场处于停滞状态。
[image: image1.jpg]


标的项目现场照片（2021年2月） 
                      [image: image3.jpg]



4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年2月印章使用情况表（非合同类）
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人
	备注

	2021/2/1
	公章
	海棠湾项目申请粤财信托及大业信托融资，需提供项目土地评估报告，评估方要求出具地块可销售计容建筑面积说明。
	《对海棠湾壹号二期、三期、四期地块可销售计容建筑面积比例的说明函》一份
	融资部
	王聪
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/1
	公章
	海棠湾监管户预计可提取精装部分2933.99万元，申请资料需盖公章。（一期）
	三亚市商品房预售款用款计划意见申请书、商品房预售款用款计划明细表、公司销售情况统计表、用款申请书及委托书、海棠湾壹号情况说明、现场图5张各一份
	融资部
	王聪
	王舒林、薄玲
	（一期）

	2021/2/1
	公章
	海棠湾监管户预计可提取精装部分2933.99万元，申请资料需盖公章。（一期）
	补充现场图9张
	融资部
	王聪
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/1
	公章
	关于三亚青田旅游产业有限公司2021年度用水计划的申请事项
	关于2021年度用水计划的申请书、三亚市非居民用水单位节水统计报表（填写模板）各一份
	工程部
	吴川
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/2
	公章
	关于广州山水比德公司上市IPO的询证函确认事项
	至立信会计师事务所和民生证券询证函共6份
	设计部
	段冯夷
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/2
	公章
	关于海棠湾壹号项目一期未售房源办理物价备案事项
	商品房销售价目表2份、商品房销售备案申请表、商品房销售统计表、申报表、承诺书、资质证书、土地证、工规证、施工许可证、营业执照、法人、经办人复印件各1份
	工程部
	吴川
	王舒林、薄玲
	（一期）

	2021/2/4
	公章
	关于海棠湾项目C户型电梯维修终止告知函事项
	巨人通力电梯有限公司工作联系函2份
	工程部
	平雪川
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/4
	公章
	关于海棠湾客户催办回款事项
	郝龙龙催告函2份
	营销部
	蔡华连
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/5
	财务章
法人章
	关于三亚青田预收房款询证函及银行协定存款办理（光大、招行利率1.725%）
	三亚青田协定存款合同（招商银行898901339510881）2份，企业询证函函证账户余额（海南宁生旅游集团有限公司聘请的致同会计师事务所）1份，光大银行39320188000087864人民币协定存款合同（办理10万协定存款业务）3份
	财务部
	林妙佳
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/5
	公章
	关于办理海棠湾项目基地企业宽带新装业务事项
	联通公司业务受理单和需求确认函各1份
	财务部
	卓辉
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/5
	公章
	关于办理海棠湾壹号一期179户网签备案合同撤销申请事项
	三亚市商品房买卖合同预售登记备案注销申请表、海棠湾壹号2129-2户承诺书1份、解约协议2份（童婷婷）
	营销部
	蔡华连
	王舒林、薄玲
	（一期）

	2021/2/7
	公章
法人章
	合同审批2721300016预售资金监管补充协议
	海棠湾壹号项目（一期）预售资金监管补充协议3份（增加装修成本费预售监管资金4288.9328万元）
	开发部
	陈翠云
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/8
	公章
	关于海棠湾项目逾期交付事项
	海棠湾壹号项目一期延期交付协议书一式2份＋延期交房告知函1份（赵冰、陈月云、闫禹昊、）延期交付协议2份（杨宇、林明霞、）延期交房通知2份（许东辉）
	客关部
	樊之琦
	王舒林、薄玲
	（一期）

	2021/2/23
	公章
法人章
	关于审计询证函事项
	银行询证函1份（海南万宁农村商业银行）、企业询证函（三亚盘龙置业发展有限公司、三亚青田生态园开发有限公司）
	财务部
	许脘桢
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/24
	公章
	关于更换加油绑定车牌号事项
	委托书1份（更换车牌琼ABA868））
	行政部
	孙冼
	王舒林、薄玲
	

	2021/2/25
	公章
	关于海棠湾187套监管户资金提取事项
	预售款用款计划明细表4288.9328万元、三亚市商品房预售款用款申请书、公司销售情况，委托书，用款申请书，情况说明、勘验笔录，现场照片14张
	财务部
	王聪
	王舒林、薄玲
	（一期）

	2021/2/26
	公章
	关于海棠湾客户催办回款事项
	柴正、杜龙刚、李叶翠催告函各2份
	营销部
	符式妃
	王舒林、薄玲
	（一期）


2021年2月印章使用情况表（合同类）
	用印日期
	印章名称
	合同相对人
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	备注

	2021/02/03
	公章
	融创物业服务集团有限公司三亚分公司
	案场物业服务合同6份
	关于融创海棠湾项目2021年1-6月物业服务的合同订立
	4,434,499.84
	(一期)

	2021/02/05
	合同章
	徐光斌
	认购合同1份
	购房事项批量用印
	5,088,242.00
	(一期)

	2021/02/22
	合同章
	李光磊
	租赁协议3份
	租赁事项
	491,722.00
	(一期)

	2021/02/23
	公章
	李光磊、阴利萍、薛宏伟
	租赁合同各5份、认租书1份
	租赁事项
	15,217,722.00
	(一期)

	2021/02/23
	公章
	吴琼、高洋
	买卖合同各5份、委托改造施工协议各4份
	购房事项批量用印
	14,261,000.00
	(一期)


2021年2月印章外借使用情况表
	外借日期
	印鉴名称
	用印事由
	外出单位
	申请部门
	经办人
	监印人

	2021/2/9
	财务章/法人章
	外借财务章，法人章到中国银行提取资金到基本户，办理三亚青田公司（海棠湾项目一期）中行监管账户提取精装修资金事项，转账支票1040482502002359金额2933.99万元

	中国银行（三亚迎宾支行）
	财务部
	林妙佳
	王舒林
薄玲


5项目公司对账单查询情况
 由于我司目前并不监管项目公司的账户，无法统计项目公司资金收入及支出情况。根据民生信托领导的要求，我司对项目公司在海南万宁农村商业银行股份有限公司开通的账号为1011842200000175的一般户进行了查询。截至2021年2月28日，该账户状态正常，账户余额为272,024.19元。银行对账单见下图。
截至2021年2月银行对账情况
	账户名称：海南万宁农村商业银行股份有限公司
账号：1011842200000175

金额：元

	日期
	期初余额
	本期收入
	本期支出
	期末余额

	2020/4/30
	
	
	
	2,138,072.40

	2020/5/31
	2,138,072.40
	1,820,833.34
	3,956,687.48
	2,218.26

	2020/6/30
	2,218.26
	305,059,832.29
	120,675,958.37
	184,386,092.18

	2020/7/31
	184,386,092.18
	3,667,005.55
	109,569,450.00
	78,483,647.73

	2020/8/31
	78,483,647.73
	271,250
	77,305,825.00
	1,449,072.73

	2020/9/30
	1,449,072.73
	81,359,612.03
	82,025,625.00
	783,059.76

	2020/10/31
	783,059.76
	1,207,083.33
	1,764,583.32
	225,559.77

	2020/11/30
	225,559.77
	1,913,986.11
	1,823,402.77
	316,143.11

	2020/12/31
	316,143.11
	1,727,299.94
	1,764,583.32
	278,859.73

	2021/1/31
	278,859.73
	1,820,000.00
	1,823,402.77
	275,456.96

	2021/2/28
	275,456.96
	1,820,000.00
	1,823,432.77
	272,024.19


（转下页）

银行对账单

[image: image2.png]HNB Q) ittt §@

AR A AT AR
B MMTRAENmEPAERI 0D SHERASREERSLT
%S. 1seEeTs s 2w
R R e
R AT
RAR () a5t Amam: mos
AmgEm: 15 ABAHEER 00 - LT
ARgAER: 1 AREAGEE O0 - 13m0m
s
m5 xeom wnmim EARER  RPAR D
i Bz s om szt
2 e wan om e
B e L om s
i Bz 1msn om s
s w0z Y om o

E=n
160 AT EES BT, WSS NEAKSHEERR,
SN R, W LAIK IS B SR

FE b 5 HTRER TR
e HTRRRATS
ST R

arEAE





