诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2021年11月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：蒙瑞媛、王靓玉

日期：二零二一年十二月六日

目   录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	3

3.1  2021年11月项目现场情况	3

3.2证照办理情况说明	7

4资金情况	8

4.1资金流出情况	8

4.2资金流入情况	15

4.2.1销售回款流入	15

4.2.2其他资金流入	16

5项目销售情况	16

6印章、证照使用情况	17

7合同签订情况	23

8资金结算	25

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况	25

8.2预算使用情况说明	25

8.3收取各类保证金余额情况	26

附件	28

附件一 销售明细表	28

附件二 银行对账单	55

附件三 月度资金预算使用表	62

附件四 商品房预售许可证	63

附件五 各类资金使用统计表	64

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

项目公司于2011年11月14日与常州市国土资源局武进分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：3204832011CR0188】，新取得了宗地编号为210-210274-001的地块用地使用权，该地块实际出让用地面积为177,193.01平方米，合同约定土地用途为其他商服用地、廉租住房用地、中低价位及中小套型普通商品住房用地、其他普通商品住房用地，建筑容积率不高于1.87，建筑总面积331,380.0820平方米。该地块正用于建设标的项目。

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角。标的项目实际分为A、B两地块开发建设，其中A地块（四期、五期）用地面积为64,929.45m2，目前仅取得《不动产权证书》；B地块（一至三期）用地面积为112,263.56m2，已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，且大部分楼幢已取得《商品房预售许可证》。项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 计容面积 （m2） | 可售面积 （m2） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B一期 | 112,263.56 | 101,489.07 | 67,792.07 | 61,752.77 | 126,464.13 | 小高层、叠墅、合院、商业 | （除会所外所有楼栋均已取得预售证） |
| 2 | B二期 |  | 83,268.77 | 59,482.55 | 57,213.88 | 118,006.40 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 所有楼栋均已取得预售证 |
| 3 | B三期 |  | 60,744.8 | 42,044.98 | 37,169.13 | 59,573.83 | 小高层、商业 | 所有楼栋均已取得预售证 |
| 4 | A四期 | 64,929.45 | 221,465.78 | 162,030.47 | 79,006 | 120,090.4 | 高层、公寓、办公楼、商业 | 未开工 |
| 5 | A五期 |  |  |  | 81,076 | 113,493.14 | 高层、公寓、商业 | 未开工 |
| 合计 |  | 177,193.01 | 466,968.42 | 331,350.07 | 316,217.78 | 537,627.90 |  |  |

注：1、上述B地块（一至三期）建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；A地块建筑面积、计容面积以项目公司申报《建设工程规划许可证》的明细表为依据。

2、一期、二期可售面积以已取得《商品房预售许可证》为依据；三期可售面积以已取得《商品房预售许可证》为依据；四期、五期可售面积以项目公司2021年02月25日提报道诚基金的常州江南里项目四五期方案版目标成本为依据；总货值分期数据：一期货值以项目公司提报道诚基金的一期施工图版目标成本（2020年05月21日）与已备案价格为依据、二三期以已备案价格为依据、四五期以方案版目标成本（2021年02月25日）为依据。

2重大事件披露

- 2021年11月25日取得41#楼预售许可证，新增66套住宅，可售面积为10060.6m2，备案总价203,224,177元（详见附件四）。

- （2021）苏0412民初2579号关于合同纠纷诉讼案一审已于4月9日开庭，富源盛邦已提供质证材料，已于5月14日上午9点开庭。2021年7月1日收到法院判决，支持富源盛邦诉求，判决项目公司向原告支付1,000万元和利息损失（自2021年3月15日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。合作律所梳理相关材料，于7月13日向常州市中级人民法院提起上诉，法院于9月13日立案受理，案号为(2021)苏04民终4970号，项目公司于9月22日收到法院传票，二审于2021年10月19日上午9点30分开庭，等待法院判决。

- （2021）苏0412民初2672号关于公司决议撤销纠纷，已于6月22日下午2点第二次开庭，2021年7月28日收到法院判决，法院支持原告富源盛邦撤销股东会决议的请求，合作律所梳理相关上诉材料，于8月5日提交至原法院移送中院，法院于9月13日立案受理，案号为(2021)苏04民终4966号，项目公司于9月24日收到法院传票，二审于2021年10月13日上午9点30分开庭，等待法院判决。

- （2021）苏0412民初3263号关于公司决议效力确认纠纷，已于5月13日上午9点开庭，2021年6月8日收到法院判决，驳回原告富源盛邦全部诉讼请求，原告富源盛邦已向常州中级人民法院提起上诉，法院已于 2021年07月21日立案受理，案号为(2021)苏04民终3912号，项目公司于2021年8月26日收到法院传票，二审已于2021年9月29日下午3点开庭，等待法院判决。

- （（2020）苏0412民初7623号关于公司关联交易纠纷一审二次开庭，已于6月9日下午3点开庭，2021年6月30日收到法院判决，驳回原告北京富源盛邦投资控股有限公司的诉讼请求，案件受理费221800元由原告北京富源盛邦投资控股有限公司负担，原告富源盛邦已向常州中级人民法院提起上诉，项目公司于2021年9月24日收到法院传票，案号为(2021)苏04民终4770号，二审于2021年10月19日下午2点开庭，庭审回复材料上报，等待法院判决。

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2021年11月项目现场情况

截至11月30日，B地块项目：

- 一期主楼地坪修补、门窗问题整改完成、外立面整改、电梯轿厢成品保护完成，叠墅阳台封板施工完成，地下室裂缝修补、后改造砌筑完成、墙面粉刷进场，合院与叠墅围墙工程正在施工中，中央景观区周边土方回填、廊架阶沿石安装、水景区堆湖石；

- 一期技防光纤接入调试完成；

- 二期合院门窗安装基本完成；二期叠墅区一层披檐瓦铺设完成、二三层栏杆安装成、地下室电梯厅地砖铺贴完成、围墙基础正在施工中；二期小高层外墙涂料工程完成、室内二遍腻子工程正在施工中、公区装修工程正在施工中；

- 三期小高层室内二遍腻子工程正在施工中、公区装修工程正在施工中、地下室地坪固化工程正在施工中。

A地块《建设工程规划许可证》办理进度因项目周围居民阻挠停滞不前，阻挠原因为A地块北侧居民认为项目建成后会影响其住宅日照，项目公司已三次发函催促西太湖管委会加快A地块工程规划许可证审批，目前暂未开工。

A地块现状照片

B地块现场照片

1、一期巷道围墙                                   2、一期合院与叠墅围墙工程施工中

- 二期叠墅公区装修                               4、二期合院门窗安装基本完成

5、二期围墙基础正在施工中                         6、中央景观区现状

7、三期小高层公区装修                              8、三期小高层现状

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《不动产权证书》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日换发《不动产权证书》完成 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日已取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | 2021年4月28日 | —— |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | —— | —— | —— |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得； |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 | 二三期12#、36#、37#、38#、46#、47#楼：2020年11月27日已取得 |
|  |  | 二期合院（8#、9#、10#、11#） | 2021年5月 | 二期合院（8#、9#、10#、11#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#） | 2021年5月 | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期小高层（41#） | 2021年5月 | 2021年11月25日已取得 |
|  | A地块 | 高层 | 2021年11月 | —— |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年12月30日提报道诚基金的《2021年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2021年11月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年10月份员工公积金扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 112,474.00 | 2021年11月1日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 2 | 支付常州市武进区财政局项目建设工程交易服务费 | 常州市武进区财政局财政专户 | 3,900.00 | 2021年11月2日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 3 | 银行询证函扣款 |  | 400.00 | 2021年11月2日 | 财务费用 | 南京银行 |
| 4 | 2021年10月电信电话费扣款 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,826.04 | 2021年11月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 5 | 支付嘉兴前程人力资源11月份员工社保、公积金无锡、山东代缴 | 嘉兴前程人力资源有限公司 | 20,358.52 | 2021年11月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 6 | 支付北京中企华资产评估公司股东权益价值资产评估费 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 65,000.00 | 2021年11月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 7 | 支付北京康正国际资产评估公司股东权益价值资产评估费 | 北京康正国际资产评估有限公司 | 65,000.00 | 2021年11月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 8 | 2021年10月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 319,794.20 | 2021年11月5日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 9 | 项目地块电费 | 国网江苏省电力有限公司 | 47,000.00 | 2021年11月10日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 10 | 项目地块水费（2021.10.5-2021.11.5） | 江河港武水务（常州）有限公司 | 44,310.25 | 2021年11月10日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 11 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 88.82 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 12 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 49.90 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 13 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 58.67 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 14 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 102.53 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 15 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 78.41 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 16 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 78.41 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 17 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 398.06 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 18 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 74.57 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 19 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 87.18 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 20 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 87.73 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 21 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 1,523.18 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 22 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 265.93 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 23 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 363.52 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 24 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 65.80 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 25 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 879.47 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 26 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 70.73 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 27 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 267.57 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 28 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 455.09 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 29 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 88.82 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 30 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 56.47 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 31 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 1,741.40 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 32 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 124.46 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 33 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 59.76 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 34 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 92.11 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 35 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 59.22 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 36 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.55 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 37 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 11,445.76 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 38 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 65.25 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 39 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 93.21 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 40 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 2,282.42 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 41 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.67 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 42 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 348.17 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 43 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 6.58 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 44 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.67 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 45 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.55 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 46 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 506.63 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 47 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 2.19 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 48 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.67 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 49 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 3,745.98 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 50 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 92.66 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 51 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 93.21 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 52 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 461.12 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 53 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 864.67 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 54 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 20.84 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 55 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 71.28 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 56 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.55 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 57 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 65.80 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 58 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 239.06 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 59 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 372.29 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 60 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 2,296.28 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 61 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 800.51 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 62 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 4,485.09 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 63 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 84.44 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 64 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 0.67 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 65 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 134.33 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 66 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 2,149.88 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 67 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 3,586.98 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 68 | 10月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 91.57 | 2021年11月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 69 | 营销人员2021年10月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 215,807.51 | 2021年11月10日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 70 | 2021年10月员工工资个税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 72,136.89 | 2021年11月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 71 | 2021年10月份预缴增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 464,479.80 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 72 | 2021年10月份预缴土地增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 293,064.64 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 73 | 2021年10月份合同印花税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 2,116.40 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 74 | 支付常州凯迪广告中式样板区围挡制作费 | 常州凯迪广告有限公司 | 28,725.30 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 75 | 支付常州同飞商贸营销中心打印机租赁费2021.07.23-2021.10.22） | 常州市同飞商贸有限公司 | 1,080.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 76 | 支付丽水蓝城农业项目21年长者系列活动物料采购费 | 丽水蓝城农业发展有限公司 | 3,500.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 77 | 支付常州市高露达饮用水营销中心10月份纯净水费 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 750.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 78 | 支付新北区薛家瓴悦日用百货营销中心10月份物业类易耗品采购费 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 3,678.60 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 79 | 支付新北区薛家瓴悦日用百货营销中心9月份物业类易耗品采购费 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 4,255.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 80 | 支付新北区薛家瓴悦日用百货营销中心8月份物业类易耗品采购费 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 9,454.50 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 81 | 支付杭州蓝国科技9月份广告策划服务费 | 杭州蓝国科技有限公司 | 100,000.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 82 | 支付绿城物业西太湖美学馆物业管理服务费（2021.07.16-2021.08.15） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 213,884.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 83 | 预付常州欧艾营销中心二楼北区打印机租赁费（2021.11-2022.01）及超出费用（2021.08-2021.10） | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 4,039.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 84 | 预付常州欧艾工地现场打印机租赁费（2021.10-2021.12）及超出费用（2021.07-2021.09） | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 2,247.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 85 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 9,016.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 86 | 支付浙江绿城建筑科技项目二三期地下室BIM咨询服务费 | 浙江绿城建筑科技有限公司 | 110,600.00 | 2021年11月12日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 87 | 支付常州新奥燃气项目二三期洋房管道燃气设施施工费 | 常州新奥燃气工程有限公司 | 1,080,200.00 | 2021年11月12日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 88 | 支付常州新奥燃气醒目二三期叠墅、合院管道燃气设施施工费 | 常州新奥燃气工程有限公司 | 895,500.00 | 2021年11月12日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 89 | 支付杭州绿城星际建设项目46#、47#、37#四季大堂精装修设计费 | 杭州绿城星际建设有限公司 | 27,200.00 | 2021年11月12日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 90 | 支付江苏东方建设项目一期39#、40#、44#、45#及地下车库工程监理款（付至合同价80%） | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 462,000.00 | 2021年11月12日 | 工程款 | 中国银行 |
| 91 | 支付新多集团项目一期39#、40#、44#、45#入户门供货及安装款 | 新多集团有限公司 | 468,072.42 | 2021年11月12日 | 工程款 | 中国银行 |
| 92 | 蓝城北方工程管理费（2021年6月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2021年11月12日 | 代建管理费用 | 中国银行 |
| 93 | 支付江苏浩森建筑设计项目一期BIM咨询服务费（付至暂定合同价80%） | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 114,450.00 | 2021年11月12日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 94 | 支付常州市防雷设施检测所项目一期建筑物防雷装置检测验收费 | 常州市防雷设施检测有限公司 | 30,446.72 | 2021年11月12日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 95 | 支付江河港武水务项目二三期自来水二次供水维护运行费 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 1,817,460.00 | 2021年11月12日 | 工程款 | 中国银行 |
| 96 | 支付常州市武进天龙设备项目二三期自来水相关工程款 | 常州市武进天龙设备安装工程有限公司 | 4,866,277.85 | 2021年11月12日 | 工程款 | 中国银行 |
| 97 | 朱颖冰报销智能保温杯采购费 | 朱颖冰 | 27,759.00 | 2021年11月12日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 98 | 魏超报销赴杭州参加绿管营销学院第二期‘星耀计划’第二阶段课程培训差旅费 | 魏超 | 1,941.95 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 99 | 郭泽龙报销营销中心10月份茶叶采购费 | 郭泽龙 | 505.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 100 | 周怡青报销员工家属生病慰问费（王东） | 周怡青 | 500.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 101 | 杨晓君报销项目总经理徐志刚住宿费（2021.10.08-2021.11.07） | 杨晓君 | 3,500.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 102 | 周怡青报销工地饮用水费 | 周怡青 | 1,500.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 103 | 丁玲报销奥迪保养、维修费 | 丁玲 | 3,640.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 104 | 丁玲报销别克保养、维修费 | 丁玲 | 1,689.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 105 | 丁玲报销奥迪、哈弗ETC充值费 | 丁玲 | 6,000.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 106 | 丁玲报销哈弗ETC充值费 | 丁玲 | 2,000.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 107 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、低值耐耗品费 | 杨晓君 | 4,957.90 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 108 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,907.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 109 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 110 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 111 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 112 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,790.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 113 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,610.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 114 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,882.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 115 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,742.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 116 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 117 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 118 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,968.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 119 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,886.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 120 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,993.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 121 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,986.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 122 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,792.50 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 123 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,984.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 124 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 125 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,959.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 126 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 127 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 128 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,722.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 129 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,970.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 130 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 131 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,843.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 132 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 133 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 134 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 135 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,864.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 136 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,941.00 | 2021年11月12日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 137 | 支付中国邮政集团项目一二三期邮政信报箱制作及安装费 | 中国邮政集团有限公司常州市分公司 | 94,248.00 | 2021年11月15日 | 工程款 | 中国银行 |
| 138 | 支付2021年10月份员工社保扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 47,290.83 | 2021年11月16日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 139 | 支付2021年10月份员工社保扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 111,221.35 | 2021年11月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 140 | 支付浙江新世纪人才开发11月份员工社保、公积金杭州代缴 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 35,929.31 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 141 | 支付杭州随光通讯技术公司会议视讯终端技术服务费 | 杭州随光通讯技术有限公司 | 4,950.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 142 | 支付北京市京师律所法律顾问费（20221.11.05-2022.05.04） | 北京市京师（南京）律师事务所 | 137,500.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 143 | 支付浙江中南建设项目二三期大区图纸（局部深化）及工程量清单内外装饰工程款 | 浙江中南建设集团有限公司 | 7,933,917.68 | 2021年11月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 144 | 支付江苏成章建设工地项目部临时办公区及场地临时道路工程款 | 江苏成章建设集团有限公司 | 1,504,118.41 | 2021年11月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 145 | 支付江苏东方建设项目一期合院、会所、叠墅工程监理款（付至合同价80%） | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 195,000.00 | 2021年11月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 146 | 预付常州华虹建设项目二三期公共部位精装修分包工程款（10%） | 常州华虹建设有限公司 | 672,274.72 | 2021年11月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 147 | 支付浙江中亚园林项目一期室外电缆及管沟建设工程款（付至合同价85%） | 浙江中亚园林集团有限公司 | 404,772.97 | 2021年11月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 148 | 支付武进广播电视信息项目有线电视网络光电线缆和设施设备安装施工款 | 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 494,490.90 | 2021年11月24日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 149 | 退浙江中亚园林项目一期室外电缆及管沟建设工程履约保证金 | 浙江中亚园林集团有限公司 | 396,431.06 | 2021年11月24日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 150 | 朱颖冰报销园区入口移动门采购费 | 朱颖冰 | 12,409.80 | 2021年11月24日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 151 | 沈娜报销10月份快递费 | 沈娜 | 82.00 | 2021年11月24日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 152 | 丁玲报销工程部冬季工装费 | 丁玲 | 10,520.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 153 | 蔡婷婷报销电梯检测费（39#丙单元、13#西侧） | 蔡婷婷 | 1,450.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 154 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 1,138.98 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 155 | 周怡青报销办公杂项费 | 周怡青 | 294.02 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 156 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 157 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,823.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 158 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,945.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 159 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,675.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 160 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,688.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 161 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 162 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,771.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 163 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,918.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 164 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,962.50 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 165 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,702.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 166 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,923.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 167 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 168 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,737.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 169 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2021年11月24日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 170 | 支付冯万鹏工资性费用 | 蓝城北方建设管理有限公司 | 696,056.00 | 2021年11月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 171 | 支付项目二期41#楼廉租房配建费 | 常州市武进区财政局财政专户 | 1,359,785.00 | 2021年11月25日 | 土地费（企业注为规费） | 中国银行 |
| 172 | 对公短信通知服务费 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 75.00 | 2021年11月29日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 合计 |  |  | 27,816,513.86 |  |  |  |

注：电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2021年11月项目公司销售回款应收总计16,289,265.00元，房款应收款5,319,265.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额10,970,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账59,492,181.00元，各银行销售回款情况如下：

2021年11月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | - | - | - |
|  | 江南银行一般户 | - | - | - |
|  | 南京银行一般户 | - | - | - |
|  | 华夏银行一般户 | - | - | - |
|  | 小计 | - | - | - |
| 房款 | 中国银行基本户 | 3,779,265.00 | - | 3,779,265.00 |
|  | 江南银行一般户 | 280,000.00 | - | 280,000.00 |
|  | 南京银行一般户 | 1,259,730.00 | 270.00 | 1,260,000.00 |
|  | 华夏银行一般户 | - | - | - |
|  | 小计 | 5,318,995.00 | 270.00 | 5,319,265.00 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 54,173,186.00 | - | 54,173,186.00 |
|  | 小计 | 54,173,186.00 | - | 54,173,186.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 59,492,181.00 | 270.00 | 59,492,451.00 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | - | - | - |
|  | 江苏银行 | - | - | - |
|  | 南京银行 | - | - | - |
|  | 建设银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 建设银行（丰乐支行） | - | - | - |
|  | 招商银行 | - | - | - |
|  | 农业银行（武进支行） | 9,470,000.00 | - | 9,470,000.00 |
|  | 农业银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - | - | - |
|  | 工商银行 | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 |
|  | 交通银行 | - | - | - |
|  | 华夏银行 | - | - | - |
|  | 江南银行（前黄支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（高新区支行） | - | - | - |
|  | 小计 | 10,970,000.00 | - | 10,970,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2021年11月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到中科世沃生态科技江苏有限公司履约保证金 | 中科世沃生态科技江苏有限公司 | 76,045.10 | 2021年11月11日 | 中国银行 |
| 2 | 收到北京磐博退回社保、公积金费用 | 北京磐博企业管理有限公司 | 4,609.64 | 2021年11月19日 | 中国银行 |
| 3 | 收到常州华新技术履约保证金 | 常州华新技术开发有限公司 | 389,655.35 | 2021年11月24日 | 中国银行 |
| 4 | 2020.9-2021.11月手续费返还 |  | 4,176.00 | 2021年11月30日 | 南京银行 |
| 5 | 11月份邮储银行7天通知存款利息 |  | 287,105.11 | 2021年11月30日 | 邮储银行 |
| 合计 |  |  | 761,591.20 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2021年11月30日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计984套（包括5套样板间39号楼丙单元401室、39号楼丙单元402室、3号楼101室、13号楼107室、13号楼307室），可售面积共计156,135.78㎡；已认购、签约套数共计892套，其中认购套数6套，签约套数886套；已认购、签约面积共计140,985.70㎡，占已取得可售面积的90.30%，其中认购面积1,120.62㎡，签约面积139,865.08㎡；累计认购、签约合同总价2,622,212,694.00元，其中认购合同总价23,585,321.00元，签约合同总价2,598,627,373.00元；累计收款额2,584,353,588.00元，其中认购收款额2,885,810.00元，签约收款额2,581,467,778.00元（详见附件一）。

截至2021年11月30日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 6 | 1,120.62 | 23,585,321.00 | 2,885,810.00 |  |  |  |
| 签约 | 886 | 139,865.08 | 2,598,627,373.00 | 第三方正泰托管 |  | 168,266,700.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 965,685,336.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 1,447,515,742.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 2,581,467,778.00 |  |
| 总计 | 892 | 140,985.70 | 2,622,212,694.00 | 2,584,353,588.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2021年11月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年11月1日 | 关于二三期管道燃气设施委托建设合同与无线远传智能模块协议的用印申请 | 《管道燃气设施施工合同》（二期合院与叠墅）、《管道燃气设施施工合同》（二三期小高层） | 公章（12） 法人章（12） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2021年11月1日 | 关于二三期可燃气体泄漏报警控制系统安装合同的用印申请 | 《可燃气体泄漏报警控制系统安装合同》（二三期） | 公章（6） 法人章（6） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2021年11月1日 | 关于27#共计1套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、线下合同、商品房预售资金托管三方协议的用印 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、物业协议、线下合同 | 合同章（35） 法人章（14） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月1日 | 二三期人防地下室图纸第二次会审文件的用印申请 | 二三期人防地下室图纸第二次会审文件 | 公章（20） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月1日 | 关于项目本次房源（41#楼）价格备案的情况报告用印申请 | 关于项目本次房源（41#楼）价格备案的情况报告 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月1日 | 关于常州江南里项目2021年9月物料类结算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年9月物料类结算单 | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月1日 | 关于常州江南里项目2021年10月案场物料类预算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年10月案场物料类预算单 | 公章（2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月2日 | 关于一期一标现场维修及墙体砌筑事宜的通知用印申请 | 关于一期一标现场维修及墙体砌筑的《工程管理部通知单》 | 工程章（3） | 石钜聪 | 徐志刚OA |
| 2021年11月3日 | 关于项目地下室门厅入口处铝格栅吊顶做样工程联系单的用印申请 | 目一期地库单元门入口铝格栅吊顶及墙面硅藻泥做样工程联系单 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月3日 | 关于一期低压供用电合同（小区公建批量）相关资料的用印申请 | 1.低压供用电合同2.电费结算协议3.电力设施安全保护协议4.托收清单 | 公章（8） 法人章（6） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月3日 | 一期一标进户门工程款支付报审表的用印申请 | 一期一标进户门工程款支付报审表 | 公章（1） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月3日 | 关于一期低密度区域室外石材地面成品保护事宜《工程联系单》的用印申请 | 关于一期低密度区域室外石材地面成品保护事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月3日 | 关于一期、二三期新冠疫情防控事宜的《工程管理部通知单》的用印申请 | 关于一期、二三期新冠疫情防控事宜的《工程管理部通知单》 | 工程章（5） | 石钜聪 | 徐志刚OA |
| 2021年11月3日 | 关于项目33#号楼新增1套工商银行个人购房借款担保合同的用印申请 | 工商银行个人借款合同 | 公章（8） 法人章（4） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月3日 | 工程项目安全生产标准化自评表的用印申请 | 《工程项目安全生产标准化自评表》（二三期2021年10月） | 工程章（1） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年11月4日 | 关于加强防疫工作的通告回执单的用印申请 | 通告回执单 | 公章（2） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月4日 | 关于《Polycom视讯产品服务合同2021.10版》的用印申请 | Polycom视讯产品服务合同2021.10版 | 合同章（2） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于法律服务合同（20211105-20221104）续签的用印申请 | 法律服务合同（20211105-20221104）续签 | 合同章（8） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年11月5日 | 关于一期工程管理部通知单的用印申请 | 关于一期未处理事项工作安排的《工程管理部通知单》 | 工程章（10） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于一期非机动车临时停车位验收事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期非机动车临时停车位验收事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于一期竣工验收临时草坪铺设事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期竣工验收临时草坪铺设事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于一期44#、45#之间消防铁艺门施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期44#、45#之间消防铁艺门施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 一期雨污水综合验收所需备案材料的用印申请 | 1.一期项目概况2.武进区住宅小区交付使用排水配套设施投入使用检查意见3.承诺书4.武进区住宅小区内部排水管网投入使用检查表 | 公章（16） 法人章（8） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于项目一期小高层39#、40#首层阳台采光井下口新增铝扣板吊顶工程联系单的用印申请 | 一期小高层39#、40#首层阳台采光井下口新增铝扣板吊顶工程联系单 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于项目一期叠墅石膏板低位吊顶做法变更工程联系单的用印申请 | 一期叠墅石膏板低位吊顶做法变更工程联系单 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于一期二标段江苏城东027号工程联系单（关于叠墅区域公共楼梯间及休息平台贴砖事宜）的用印申请 | 关于一期二标段江苏城东027号工程联系单（关于叠墅区域公共楼梯间及休息平台贴砖事宜） | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于一期二标叠墅边户二层、四层过道位置降板回填事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期二标叠墅边户二层、四层过道位置降板回填事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月5日 | 关于对一期二标叠墅区域加建分户阳台板事宜的工程联系单回复的用印申请 | 关于对一期二标叠墅区域加建分户阳台板事宜的工程联系单回复 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 关于一期室外电缆及管沟建设工程9月进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期室外电缆及管沟建设工程9月进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 关于一期有线电视工程建设合同中建筑面积情况说明的用印申请 | 1、关于有线电视工程建设合同（一期）中建筑面积的情况说明2、一期建设工程规划许可证3、一期实测绘（地上）勘测报告 | 公章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 关于一期临时用水销户申请的用印申请 | 基建用水销户申请、营业执照 | 公章（1） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 二三期关于建变-8-01、建变-07-01、结通变-4-01、结通变-4-02、结通变-4-03施工事宜工程联系单的用印申请 | 关于建变-8-01、建变-07-01、结通变-4-01、结通变-4-02、结通变-4-03施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 关于二三期楼梯间装修施工事宜工程联系单的用印申请 | 二三期楼梯间装修施工事宜工程联系单 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 关于常州二建低密区入户门不符合要求的退场整改通知工程管理部通知单用印申请 | 关于常州二建低密区入户门不符合要求的退场整改通知《工程管理部通知单》 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2021年11月8日 | 关于一期叠墅地下室喷淋进户前端增加锁具蝶阀，相关技术核定单的用印申请 | 关于一期叠墅地下室喷淋进户前端增加锁具蝶阀的技术核定单 | 工程章（3） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月8日 | 关于项目一期叠墅新增消防楼梯间地砖施工工程联系单用印申请 | 关于项目一期叠墅新增消防楼梯间地砖施工工程联系单 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月9日 | 二三期关于38#41#42#室外楼梯二道沟增加排水系统的设计变更工程联系单的用印申请 | 关于38#41#42#室外楼梯二道沟增加排水系统相关事宜的工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月9日 | 关于二三期空气能设备报价的工程联系单审批及用印申请 | 关于空气能设备价格的工程联系单 | 公章（4） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月9日 | 关于二三期总包单位地下室顶板防水工程施工不符合要求的通知单用印申请 | 关于二三期总包单位地下室顶板防水工程施工不符合要求的通知单 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2021年11月9日 | 关于常州江南里项目广告营销策划服务工作暂停函的用印申请 | 常州江南里项目广告营销策划服务工作暂停函 | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月9日 | 一期雨污水综合验收所需备案材料的用印申请 | 一期雨污水管网计划修复承诺、营业执照 | 公章（4） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月10日 | 关于一期石材道路不锈钢装饰井盖施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期石材道路不锈钢装饰井盖施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月10日 | 关于项目二三期37#楼园区大堂部分墙体拆除及新建工程联系单用印申请 | 关于项目二三期37#楼园区大堂部分墙体拆除及新建工程联系单 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月10日 | 关于项目二三期室外景观园林及配套工程中标通知书的用印申请 | 二三期室外景观园林及配套工程中标通知书 | 公章（3） 法人章（3） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月10日 | 二三期智能化工程合同的用印申请 | 二三期智能化工程合同 | 公章（16） 法人章（16） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2021年11月10日 | 关于支付冯万鹏工资性费用的用印申请 | 关于支付冯万鹏工资性费用的申请审批表-审批表2021-CZ07、关于支付冯万鹏工资性费用的申请-丹龙常州请【2021】11号及其相关附件 | 公章（3） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年11月11日 | 关于一期广电外场管道敷设的工程联系单的用印申请 | 关于一期广电外场管道敷设的工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月11日 | 关于股东关联交易纠纷案件补充材料及说明 | 情况说明（辅助参考说明）、项目融资情况说明 | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年11月12日 | 关于项目部临时办公区及场地临时道路施工工程结算定案表及结算协议书的用印申请 | 关于项目部临时办公区及场地临时道路施工工程结算定案表及结算协议书 | 公章（10） 法人章（6） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月12日 | 一期公共区域精装修工程竣工验收表的用印申请 | 《一期公共区域精装修工程竣工验收表》 | 公章（4） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月12日 | 关于二三期公区精装修工程《工程款支付报审表》的用印申请 | 二三期公区精装修工程《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月12日 | 关于尤尼泰税务事务所财税管家服务项目业务约定书和保密协议的用印申请 | 尤尼泰税务事务所财税管家服务项目业务约定书和保密协议 | 公章（9） 法人章（6） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月15日 | 关于一期样板区合院及叠墅阳台铝合金栏杆施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期样板区合院及叠墅阳台铝合金栏杆施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月15日 | 关于营销中心一层灰空间、二层栏杆、瓦顶围墙施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于营销中心一层灰空间、二层栏杆、瓦顶围墙施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月15日 | 关于一期样板区综合管线施工破坏景观恢复事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期样板区综合管线施工破坏景观恢复事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月15日 | 二三期外装饰分包工程关于《工程款支付报审表》的用印申请 | 二三期外装饰分包工程《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月15日 | 关于常州江南里项目一期二标叠墅后改造工程合同的用印申请 | 常州江南里项目一期二标叠墅提升工程施工合同 | 公章（12） 法人章（6） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月16日 | 二三期土方运输申请表及环境卫生责任书的用印申请 | 1、常州西太湖科技产业园土方运输申请表（运进）2、常州西太湖科技产业园建设工程施工场地市容环境卫生责任书 | 公章（7） 法人章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 二三期工程管理部通知单的用印申请 | 关于常州二建地下车库地坪裂缝和色差的通知《工程管理部通知单》、关于常州二建地下车库顶板渗漏的通知《工程管理部通知单》 | 工程章（6） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2021年11月17日 | 关于常州二建外墙涂料施工不符合要求的处罚通知的工程管理部通知单用印申请 | 关于常州二建外墙涂料施工不符合要求的处罚通知《工程管理部通知单》 | 工程章（6） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 二三期关于叠墅合院脚手架延期使用申请的工程联系单的用印申请 | 二三期关于叠墅合院脚手架延期使用申请的工程联系单 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 关于结变-1-01、建变-1-01、结变-3-01施工事宜工程联系单的用印申请 | 关于结变-1-01、建变-1-01、结变-3-01施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 二三期民工保险延期情况说明的用印申请 | 二三期《民工保险延期情况说明》 | 公章（2） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 关于加快一期一标加建提升工程的施工联系单的用印申请 | 关于加快一期一标加建提升工程的施工联系单 | 工程章（3） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 关于一期智能化工程局部工作调整的工程联系单的用印申请 | 关于一期智能化工程局部工作调整的工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月17日 | 关于配合一期竣工验收零星工作的工程联系单的用印申请 | 关于配合一期竣工验收零星工作的工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月18日 | 关于《社会面监控裸光纤使用协议》的用印申请 | 社会面监控裸光纤使用协议 | 公章（6） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月18日 | 关于股东关联交易纠纷案件庭审回复的用印申请 | 股东关联交易纠纷案件庭审回复 | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2021年11月18日 | 关于常州江南里项目加快推进的报告（发管委会）的用印申请 | 关于武进经济开发区四桥头东北角地块（月桂江南里）A地块加快推进的报告 | 公章（2） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月18日 | 关于一期二标水电局部工作调整的工程联系单的用印申请 | 关于一期二标水电局部工作调整的相关事宜的工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月18日 | 关于一期一标门窗内置百叶不统一的通知用印申请 | 关于一期一标门窗内置百叶不统一的《工程管理部通知单》 | 工程章（3） | 石钜聪 | 徐志刚OA |
| 2021年11月22日 | 一期景观综合验收所需备案材料的用印申请 | 竣工总结、绿地情况说明、规划总平图、一期验收范围图、电气接地电阻测试记录 | 公章（15） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 关于加快项目二三期工程现场施工进度的风险提示函用印申请 | 关于加快项目二三期工程现场施工进度的风险提示函 | 公章（6） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 二三期总包10月农民工工资工程款支付报审表的用印申请 | 二三期总包10月农民工工资《工程款支付报审表》 | 公章（4） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 二三期土方运输申请表及环境卫生责任书的用印申请 | 1、常州西太湖科技产业园土方运输申请表（场内运输）2、常州西太湖科技产业园建设工程施工场地市容环境卫生责任书 | 公章（7） 法人章（6） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 关于项目41#楼商品房销售申报表及明细表的用印申请 | 商品房销售价格申报表、商品房销售价目表（明细） | 公章（6） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 关于查询项目B地块不动产权证抵押情况相关资料的用印申请 | 介绍信、营业执照、B地块不动产登记证、邵景健身份证扫描件 | 公章（4） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 关于41#楼备案价的报告审批表和备案价报告的用印申请 | 关于41#楼备案价的报告审批表和备案价报告 | 公章（3） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2021年11月22日 | 关于续签员工宿舍《房屋租赁合同》的用印申请 | 房屋租赁合同（绿地香奈花园62幢乙单元1004室，20211225-20221224） | 公章（6） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 关于员工何凯的《劳动合同》及《专项附加扣除信息采集表》的用印申请 | 《劳动合同》、《专项附加扣除信息采集表》 | 公章（10） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月22日 | 关于2021年度财务报表审计业务约定书签订的用印申请 | 2021年度财务报表审计业务约定书 | 公章（4） 法人章（2） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月23日 | 关于常州江南里项目2021年10月物料类结算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年10月物料类结算单 | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月23日 | 关于资产评估咨询委托合同加盖法人章的用印申请 | 资产评估咨询委托合同-康正、资产评估咨询委托合同-中企华 | 法人章（8） | 周怡青 | 袁聚宝 |
| 2021年11月23日 | 关于二三期四季大堂门窗变更的联系单的用印申请 | 关于二三期四季大堂门窗变更的联系单 | 工程章（3） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月24日 | 关于江南里项目燃气管道情况的承诺的用印申请 | 关于江南里项目燃气管道整改的承诺 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月24日 | 关于办理二期41#楼预售许可相关材料的用印申请 | 1.商品房预售许可申请书2.商品房预售许可申请表3.暂定资质证书副本4.营业执照副本5.B地块不动产登记证6.B地块不动产登记证查询证明7.土地出让合同8.项目规划条件9.投资项目备案证10.B地块建设用地规划许可证11.B地块建设用地规划许可证附图12.二三期建设工程规划许可证13.二三期施工许可证14.二三期工程施工合同15.前期物业服务合同16.商品房预售第三方托管协议17.邮储商品房预售资金监管协议18.邮储商品房预售资金监管证明19.预售方案20.商品房价格备案表21.商品房销售价目表22.投资资金估算表及明细表23.已投入开发建设资金发票24.二三期面积测绘报告25.公建配套计划表26.规划设计方案总平面图27.景观设计批复28.白蚁防治公共服务受理单29.廉租房移建费缴清通知书30.二三期公安技防论证意见书31.商品房销售承诺书32.申报材料封面33.申报材料目录 | 公章（145） 法人章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月24日 | 关于一期叠墅地下室防火分区变更以及与二三期共用消防泵房引起的安装工程变更事项工程联系单的用印申请 | 关于一期叠墅地下室防火分区变更以及与二三期共用消防泵房引起的安装工程变更事项工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月25日 | 关于一期二标城东围墙砌筑成品保护事宜的《工程通知单》的用印申请 | 关于一期二标城东围墙砌筑成品保护事宜的《工程通知单》 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月25日 | 关于二三期智能化工程开工通知的用印申请 | 二三期智能化工程开工通知 | 工程章（4） | 何凯 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月25日 | 关于一期叠墅电梯注册登记资料及13幢丙单元电梯超期未检情况说明的用印申请 | 1.营业执照副本2.特种设备使用登记行政许可申请书3.授权委托书4.公众责任保险单5.公共责任险附加电梯责任保险证明6.特种设备使用登记表7.产品出厂合格证8.产品保养服务合同9.特种设备超期未检情况说明 | 公章（95） 法人章（1） | 何凯 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月26日 | 关于二三期公区精装修工程10月《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于二三期公区精装修工程10月《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月26日 | 关于项目一期竣工结算事宜的《工程管理部通知单》的用印申请 | 关于项目一期竣工结算事宜的《工程管理部通知单》 | 工程章（24） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2021年11月26日 | 关于凤苑路及绿杨路绿化及人行道修复事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于凤苑路及绿杨路绿化及人行道修复事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月26日 | 关于配合燃气施工样板区临时停车场破除事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于配合燃气施工样板区临时停车场破除事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月26日 | 关于一期39#东侧商铺铁艺门施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期39#东侧商铺铁艺门施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月26日 | 关于营销中心及合院砖细门套施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于营销中心及合院砖细门套施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月26日 | 关于一期样板区合院一层灰空间铝合金茶壶档及合院进户门预制件门套拆除事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期样板区合院一层灰空间铝合金茶壶档及合院进户门预制件门套拆除事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月29日 | 关于项目41号楼认筹协议与认购协议的用印申请 | 认筹协议200份、认购协议150份 | 合同章（350） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月29日 | 关于常州江南里项目二、三期室外景观园林及配套工程合同的用印申请 | 常州江南里项目二、三期室外景观园林及配套工程合同 | 公章（28） 法人章（20） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2021年11月29日 | 关于营销中心汽车坡道雨棚与停车场施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于营销中心汽车坡道雨棚与停车场施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月30日 | 关于邮储银行监管户资金转至中国银行基本户及华夏银行一般户的情况说明的用印申请 | 邮储银行监管户资金转至中国银行基本户及华夏银行一般户的情况说明 | 公章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月30日 | 关于2021年度企业所得税汇算清缴鉴证业务约定书签订审批及用印申请 | 2021年度企业所得税汇算清缴鉴证业务约定书 | 公章（4）法人章（2） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2021年11月30日 | 关于一期二标段江苏城东028号工程联系单（关于外脚手架延期费用工期申请事宜）的用印申请 | 关于一期二标段江苏城东028号工程联系单（关于外脚手架延期费用工期申请事宜） | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |

7合同签订情况

2021年11月项目公司共签订了14份合同，其中3份财务类合同，2份行政类合同，8份施工类合同，1份租赁类合同，合同具体情况如下表：

2021年11月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年11月1日 | 常州新奥燃气工程有限公司 | 《管道燃气设施施工合同》（二期合院与叠墅） | 乙方负责选定符合资质要求的单位开展燃气管道设施设计、施工 | 89.55 |
| 2021年11月1日 | 常州新奥燃气工程有限公司 | 《管道燃气设施施工合同》（二三期小高层） | 乙方负责选定符合资质要求的单位开展燃气管道设施设计、施工 | 108.02 |
| 2021年11月1日 | 江苏众益智能安防有限公司 | 《可燃气体泄漏报警控制系统安装合同》（二三期） | 乙方负责安装和调试燃气泄漏报警器，所有管线均按燃气设计规范施工 | 72.12 |
| 2021年11月3日 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 低压供用电合同（小区公建批量） | 供电人向用电人提供220V/380V交流50Hz电源向用电人供电 | 0.00 |
| 2021年11月3日 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 电费结算协议（小区公建批量） | 供电方委托银行向用电方收取电费 | / |
| 2021年11月3日 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 电力设施安全保护协议（小区公建批量） | 为确保安全可靠用电，切实保障人身、电网、设备安全，乙方需根据协议约定保护好相应电力设施 | 0.00 |
| 2021年11月4日 | 杭州随光通讯技术有限公司 | 20211104-Polycom视讯产品服务合同2021.10版 | 乙方为甲方提供视屏设备的保修服务，服务期限为2021.11.5-2022.11.4 | 0.50 |
| 2021年11月5日 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 法律顾问合同 | 因公司事务及项目开发需要，聘任北京京师（南京）律师事务所为公司常年及专项法律顾问（合同期限：2021年11月5日-2022年11月4日） | 27.50 |
| 2021年11月10日 | 常州华新技术开发有限公司 | 二三期智能化工程合同 | 工程承包范围：图纸及清单范围内的建筑智能化工程（包含但不限于视频监控系统、周界报警系统、停车场管理系统、电子巡更系统、可视对讲及门禁系统、背景音乐系统、防雷接地系统、UPS不间断电源系统、机房工程、电梯五方通话系统、电子显示屏、综合管路系统等）的供货、安装、穿接线、调试、开通、协调管理、施工督导、培训和维修、第三方检测及通过相关部门的验收直至交付业主使用。计划工期：2021年10月25日至2022年01月22 | 389.66 |
| 2021年11月12日 | 尤尼泰鼎邦（常州）税务师事务所有限公司 | 财税管家服务项目业务约定书 | 2021年11月1日至2022年10月31日税务顾问费 | 8.00 |
| 2021年11月15日 | 泰兴市金桂缘建筑装饰工程有限公司 | 常州江南里项目一期二标叠墅提升工程施工合同 | 承包范围为项目一期二标叠墅区提升图纸及工程量清单（含编制说明）内的全部工程内容，竣工日期为2021.12.31 | 30.27 |
| 2021年11月22日 | 赵云峰、唐小菊 | 房屋租赁合同-绿地香奈花园62幢乙单元1004室 | 乙方租住甲方位于绿地香奈花园62幢乙单元1004室的房屋，服务期限为2021.12.15-2022.12.14，每月租金为2500元。 | 3.00 |
| 2021年11月22日 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 | 2021审计业务约定书 | 2021年度审计，出具审计报告 | 4.00 |
| 2021年11月29日 | 浙江中亚园林集团有限公司 | 常州江南里项目二、三期室外景观园林及配套工程合同 | 工程承包范围：图纸及工程量清单（含编制说明）内的全部工程内容。 计划开工日期：2021年11月15日 计划竣工日期：2022年08月16日 | 2,637.57 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况

2021年11月项目公司资金流出合计27,816,513.86元，27,816,113.86元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，400.00元发生在南京银行一般户中；截至2021年11月30日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。

截至2021年11月30日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 105,112,115.44（其中包含100,000,000.00元结构性存款） | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 0.11 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 440,107.14 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 8,515,584.47 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 98,534,034.56 | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 243,280,599.40（其中除500,000.00元外均为7天通知存款本金及利息） | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 455,882,441.12 |  |

8.2预算使用情况说明

项目公司2021年11月共计支出27,816,513.86元，本月支出费用中管理费用、工程费用、前期费用超出月度资金计划，但未超出年度资金计划；其他付款均在月度资金计划内，未超出预算金额。截至2021年11月30日各税金及附加合计支付金额为6,390.10万元，已占本年度预算金额6,994.98万元的91%，相差604.86万元，后续可能会超出本年度资金预算，因此项费用不需我司审核支付，由银行直接划扣，我司会持续关注此项费用的扣款情况，如有超出及时向贵司汇报。后续我司审核支付时，严格关注资金使用情况，发现有超出现象或者已经超出资金预算的及时向贵司进行汇报（详见附件三）。

8.3收取各类保证金余额情况

项目公司2021年11月11日收到中科世沃生态科技江苏有限公司履约保证金76,045.10元；2021年11月24日收到常州华新技术履约保证金389,655.35元；2021年11月24日退回浙江中亚园林集团有限公司履约保证金396,431.06元，该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 |  | 2020年1月13日 |  |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 | 899,643.65 | 2020年7月19日 | 2021年2月3日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 2021年2月1日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.0 | 2020年8月21日 | 2021年3月9日 |
| 江苏康建建设工程有限公司履约保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年1月15日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程履约保证金 | 63,082.29 |  | 2021年2月7日 |  |
| 苏州思成古建园林工程有限公司履约保证金 | 880,434.4 |  | 2021年4月6日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 2,098,082.47 |  | 2021年5月11日 |  |
| 收到上海度量衡履约保证金 | 184,274.10 |  | 2021年5月19日 |  |
| 杭州联铂电子科技有限公司履约保证金 | 53,369.80 |  | 2021年5月28日 |  |
| 广东坚朗五金制品股份有限公司保证金 | 19,920.00 |  | 2021年5月29日 |  |
| 新多集团一期39#、40#、44#、45#入户门供货安装履约保证金 | 67,940.27 |  | 2021年6月16日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 396,431.06 | 396,431.06 | 2021年8月5日 | 2021年11月24日 |
| 收到浙江中南建设集团有限公司履约保证金 | 2,363,052.00 |  | 2021年9月3日 |  |
| 收到常州华虹建设有限公司履约保证金 | 672,274.72 |  | 2021年10月20日 |  |
| 收到中科世沃生态科技江苏有限公司履约保证金 | 76,045.10 |  | 2021年11月11日 |  |
| 收到常州华新技术履约保证金 | 389,655.35 |  | 2021年11月24日 |  |
| 合计 | 60,864,081.38 | 3,946,074.71 | —— |  |
| 保证金余额 | 56,918,006.67 |  | —— |  |

附件

附件一 销售明细表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39 | 39-丙-401 | 样板间 | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39 | 39-丙-402 | 样板间 | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 1,849,934.00 | 0.00 | 签约 |
| 168 | 40 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 1,567,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 40 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 8,725,000.00 | 1,521,859.00 | 签约 |
| 251 | 1 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 8,238,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 1 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3 | 3-101 | 样板间 | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 8,290,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 4 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4 | 4-103 | 吕刚 | 239.11 | 8,235,513.00 | 8,215,513.00 | 8,215,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 265 | 4 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 |  | 1,000,000.00 |  | 认购 |
| 275 | 19 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 1,300,000.00 | 2,716,293.00 | 签约 |
| 281 | 22 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 9,291,505.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 22 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 4,340,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 284 | 22 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28 | 28-101 | 周建国,周伟英 | 246.83 | 8,952,385.00 | 8,932,385.00 | 8,932,385.00 | 0.00 | 签约 |
| 303 | 28 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 4,229,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 28 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29 | 29-301 | 郑翌 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 3,929,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 334 | 31 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 0.00 | 签约 |
| 339 | 43 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 2,466,604.00 | 0.00 | 签约 |
| 344 | 43 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 | 2,358,133.00 | 2,358,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 345 | 43 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 2,144,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 350 | 43 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 2,172,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 351 | 43 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 354 | 43 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 357 | 43 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 2,194,343.00 | 0.00 | 签约 |
| 362 | 43 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 365 | 43 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 2,050,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 367 | 43 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 2,105,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 369 | 43 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 2,133,591.00 | 0.00 | 签约 |
| 370 | 43 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 2,188,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 372 | 43 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 2,244,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 374 | 43 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 2,211,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 383 | 43 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 2,198,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 387 | 43 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 2,145,440.00 | 0.00 | 签约 |
| 410 | 49 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 0.00 | 签约 |
| 413 | 49 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 2,056,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 417 | 49 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 418 | 49 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 2,023,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 426 | 49 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 2,107,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 429 | 49 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 2,135,118.00 | 0.00 | 签约 |
| 430 | 49 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 2,065,365.00 | 0.00 | 签约 |
| 433 | 49 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,962,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 434 | 49 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 2,102,055.00 | 0.00 | 签约 |
| 439 | 49 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 2,129,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 440 | 49 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 2,060,203.00 | 0.00 | 签约 |
| 443 | 49 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 2,169,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 447 | 49 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 2,197,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 448 | 49 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 2,254,664.00 | 0.00 | 签约 |
| 450 | 49 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13 | 13-101 | 胡启洋 | 246.83 | 8,926,525.00 | 8,866,525.00 | 8,866,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 453 | 13 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13 | 13-107 | 样板间 | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13 | 13-307 | 样板间 | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 5,896,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 469 | 14 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 4,233,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 473 | 15 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 4,696,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 476 | 15 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 |  | 1,415,810.00 |  | 认购 |
| 479 | 15 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18 | 18-101 | 陆俊,徐珊 | 241.80 | 9,646,195.00 | 9,626,195.00 | 9,626,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 486 | 18 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 5,388,816.00 | 0.00 | 签约 |
| 487 | 18 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 2,377,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 498 | 48 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 500 | 48 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 502 | 48 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 0.00 | 签约 |
| 505 | 48 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 506 | 48 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 0.00 | 签约 |
| 507 | 48 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 509 | 48 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 510 | 48 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 0.00 | 签约 |
| 511 | 48 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 516 | 48 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48 | 48-丙-501 | 郑翌 | 134.98 | 2,116,990.00 | 2,106,990.00 | 636,990.00 | 1,470,000.00 | 签约 |
| 518 | 48 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 519 | 48 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 527 | 48 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 530 | 48 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 532 | 48 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 0.00 | 签约 |
| 534 | 48 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 535 | 48 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48 | 48-乙-502 | 郑翌 | 134.98 | 2,106,465.00 | 2,096,465.00 | 636,465.00 | 1,460,000.00 | 签约 |
| 538 | 48 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 540 | 48 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 544 | 48 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 549 | 48 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 9,897,427.00 | 0.00 | 签约 |
| 556 | 6 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 10,017,943.00 | 9,997,943.00 | 9,997,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 557 | 6 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏、刘梓远 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 8,035,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 558 | 42 | 42-甲-101 | 盛凌昊 | 149 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 0.00 | 签约 |
| 559 | 42 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 0.00 | 签约 |
| 560 | 42 | 42-甲-301 | 张梦佳 | 149.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 0.00 | 签约 |
| 561 | 42 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 0.00 | 签约 |
| 562 | 42 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 563 | 42 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 564 | 42 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 566 | 42 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明、查惠琴 | 149 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 567 | 42 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 0.00 | 签约 |
| 568 | 42 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 0.00 | 签约 |
| 569 | 42 | 42-乙-101 | 上官彬、蒋珂 | 133.14 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 570 | 42 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 571 | 42 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 572 | 42 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 573 | 42 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 574 | 42 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 575 | 42 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 0.00 | 签约 |
| 576 | 42 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 577 | 42 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 578 | 42 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 579 | 42 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 580 | 42 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 2,051,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 581 | 42 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 0.00 | 签约 |
| 582 | 42 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 583 | 42 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 584 | 42 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 0.00 | 签约 |
| 585 | 42 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 586 | 42 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 587 | 42 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 0.00 | 签约 |
| 588 | 42 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 591 | 42 | 42-甲-102 | 肖雨虹、周洋 | 133.14 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 592 | 42 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 0.00 | 签约 |
| 593 | 42 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 594 | 42 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 595 | 42 | 42-甲-502 | 徐雅男 | 133.14 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 596 | 42 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 597 | 42 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 0.00 | 签约 |
| 598 | 42 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 0.00 | 签约 |
| 599 | 42 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 601 | 42 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 602 | 42 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 603 | 42 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 604 | 42 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 605 | 42 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 0.00 | 签约 |
| 606 | 42 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 607 | 42 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 608 | 42 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉萍 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 609 | 42 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 610 | 42 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 0.00 | 签约 |
| 611 | 42 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 612 | 42 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 614 | 42 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 615 | 42 | 42-丙-302 | 张涛 | 149.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 616 | 42 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 617 | 42 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 0.00 | 签约 |
| 618 | 42 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 619 | 42 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 0.00 | 签约 |
| 620 | 42 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 621 | 42 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 0.00 | 签约 |
| 623 | 42 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 624 | 7 | 7-101 | 华浚名 | 272.16 | 8,728,602.00 | 8,708,602.00 | 8,708,602.00 | 0.00 | 签约 |
| 625 | 7 | 7-102 | 龚建芬 | 245.42 | 7,713,573.00 | 7,693,573.00 | 7,693,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 626 | 7 | 7-103 | 龚建芬 | 268.49 | 9,127,902.00 | 9,107,902.00 | 9,107,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 627 | 36 | 36-甲-101 | 钱燕春 | 160.46 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 628 | 36 | 36-甲-201 | 曹荣英 | 160.46 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 629 | 36 | 36-甲-301 | 顾晓明，吴亚萍 | 160.46 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 0.00 | 签约 |
| 630 | 36 | 36-甲-401 | 王娟华 | 160.46 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 631 | 36 | 36-甲-501 | 张明亮 | 160.46 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 632 | 36 | 36-甲-601 | 张俭，沈颖倩 | 160.46 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 0.00 | 签约 |
| 633 | 36 | 36-甲-701 | 肖敏、熊克胜 | 160.46 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 0.00 | 签约 |
| 634 | 36 | 36-乙-101 | 季刚 陈琳 | 148.18 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 635 | 36 | 36-乙-201 | 吴镇，王晓薇 | 148.18 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 0.00 | 签约 |
| 636 | 36 | 36-乙-301 | 王卓平,张言 | 148.18 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 0.00 | 签约 |
| 637 | 36 | 36-乙-401 |  | 148.18 | 2,414,845.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 638 | 36 | 36-乙-501 |  | 148.18 | 2,472,615.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 639 | 36 | 36-乙-601 |  | 148.18 | 2,501,529.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 640 | 36 | 36-乙-701 |  | 148.18 | 2,429,288.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 641 | 36 | 36-丙-101 | 何唯，万琳琳 | 148.08 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 642 | 36 | 36-丙-201 | 丁嘉 | 148.18 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 0.00 | 签约 |
| 643 | 36 | 36-丙-301 | 朱瑞 | 148.18 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 644 | 36 | 36-丙-401 | 陈旭，沈斌 | 148.18 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 645 | 36 | 36-丙-501 | 葛依豪，章影月 | 148.18 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 646 | 36 | 36-丙-601 | 贺鹏岳,沈莉 | 148.18 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 647 | 36 | 36-丙-701 | 刘小强，郭晓雯 | 148.18 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 648 | 36 | 36-甲-102 | 许海琴，刘松 | 148.14 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 649 | 36 | 36-甲-202 | 沈嘉，施姗 | 148.14 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 0.00 | 签约 |
| 650 | 36 | 36-甲-302 | 张涵琦 | 148.14 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 651 | 36 | 36-甲-402 | 王娟华 | 148.14 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 652 | 36 | 36-甲-502 | 钱莹，张支峰 | 148.14 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 653 | 36 | 36-甲-602 | 洪娟，张波 | 148.14 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 0.00 | 签约 |
| 654 | 36 | 36-甲-702 | 张怿如 张伟东 张娟艳 | 148.14 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 655 | 36 | 36-乙-102 | 颜香艳 | 148.18 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 656 | 36 | 36-乙-202 | 王贝贝 | 148.18 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 0.00 | 签约 |
| 657 | 36 | 36-乙-302 | 朱海春，朱婷婷 | 148.18 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 658 | 36 | 36-乙-402 | 魏忠伟，李贞贞 | 148.18 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 659 | 36 | 36-乙-502 | 曾亚芬 | 148.18 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 660 | 36 | 36-乙-602 | 陈溢希 | 148.18 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 0.00 | 签约 |
| 661 | 36 | 36-乙-702 | 艾凌峰 | 148.18 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 0.00 | 签约 |
| 662 | 36 | 36-丙-202 | 黄鑫 | 136.95 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 663 | 36 | 36-丙-302 | 王春平，李雪飞 | 136.95 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 664 | 36 | 36-丙-402 | 邵爱梅 | 136.95 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 0.00 | 签约 |
| 665 | 36 | 36-丙-502 | 郑亚娟 | 136.95 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 666 | 36 | 36-丙-602 | 赵逸鼎 | 136.95 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 0.00 | 签约 |
| 667 | 36 | 36-丙-702 | 肖国斌，唐玉露 | 136.95 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 0.00 | 签约 |
| 668 | 37 | 37-甲-101 | 李聪，郭梦娇 | 160.13 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 0.00 | 签约 |
| 669 | 37 | 37-甲-201 | 王丽珍 | 160.06 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 0.00 | 签约 |
| 670 | 37 | 37-甲-301 | 薛斌渊 | 160.06 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 671 | 37 | 37-甲-401 | 李龙飞 | 160.06 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 672 | 37 | 37-甲-501 | 李剑飞，江露 | 160.06 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 673 | 37 | 37-甲-601 | 刘杭芳 | 160.06 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 674 | 37 | 37-甲-701 | 朱金杰 | 160.06 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 675 | 37 | 37-甲-801 | 曹永 | 160.06 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 676 | 37 | 37-甲-901 | 包涵 | 160.06 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 0.00 | 签约 |
| 677 | 37 | 37-乙-101 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 678 | 37 | 37-乙-201 | 顾振波，高钰 | 147.81 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 0.00 | 签约 |
| 679 | 37 | 37-乙-301 | 孙宁 | 147.81 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 680 | 37 | 37-乙-401 | 王亮，夏倩妮 | 147.81 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 0.00 | 签约 |
| 681 | 37 | 37-乙-501 | 汪留洪 华玉芬 | 147.81 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 0.00 | 签约 |
| 682 | 37 | 37-乙-601 | 丁香奈儿 | 147.81 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 0.00 | 签约 |
| 683 | 37 | 37-乙-701 | 戴煊喆 | 147.81 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 0.00 | 签约 |
| 684 | 37 | 37-乙-801 | 李菲菲，费敏 | 147.81 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 0.00 | 签约 |
| 685 | 37 | 37-乙-901 | 冯修华 | 147.81 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 0.00 | 签约 |
| 686 | 37 | 37-丙-301 | 陆志燕，程志军 | 147.81 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 0.00 | 签约 |
| 687 | 37 | 37-丙-401 | 李敏，缪璐 | 147.81 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 0.00 | 签约 |
| 688 | 37 | 37-丙-501 | 王士伟，周玲玲 | 147.81 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 689 | 37 | 37-丙-601 | 姚莹，岳玮 | 147.81 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 0.00 | 签约 |
| 690 | 37 | 37-丙-701 | 张芃羽 | 147.81 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 0.00 | 签约 |
| 691 | 37 | 37-丙-801 | 纪小金，王旭岚 | 147.81 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 0.00 | 签约 |
| 692 | 37 | 37-丙-901 | 魏敏，陈诚 | 147.81 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 693 | 37 | 37-甲-102 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 0.00 | 签约 |
| 694 | 37 | 37-甲-202 | 周鹏飞，顾燕琼 | 147.77 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 695 | 37 | 37-甲-302 | 刘智威 | 147.77 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 696 | 37 | 37-甲-402 | 郝新玲 | 147.77 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 697 | 37 | 37-甲-502 | 黄剑明，王艳 | 147.77 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 698 | 37 | 37-甲-602 | 谭文杰，是霞凤 | 147.77 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 0.00 | 签约 |
| 699 | 37 | 37-甲-702 | 贺筠雯 | 147.77 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 700 | 37 | 37-甲-802 | 马丽慧 | 147.77 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 701 | 37 | 37-甲-902 | 王艳 | 147.77 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 702 | 37 | 37-乙-102 | 叶峰，张盛 | 147.91 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 703 | 37 | 37-乙-202 | 仇冠杰 | 147.81 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 0.00 | 签约 |
| 704 | 37 | 37-乙-302 | 余秀峰 | 147.81 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 705 | 37 | 37-乙-402 | 陆佳虎，宋燕 | 147.81 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 0.00 | 签约 |
| 706 | 37 | 37-乙-502 | 余康，王慧 | 147.81 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 707 | 37 | 37-乙-602 | 王舟超 | 147.81 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 708 | 37 | 37-乙-702 | 董燕妮，夏晶俊 | 147.81 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 709 | 37 | 37-乙-802 | 卢建军 | 147.81 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 0.00 | 签约 |
| 710 | 37 | 37-乙-902 | 魏爱春 | 147.81 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 711 | 37 | 37-丙-302 | 汤飞燕，泰毅 | 136.61 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 0.00 | 签约 |
| 712 | 37 | 37-丙-402 | 杨静，邵梦洁 | 136.61 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 0.00 | 签约 |
| 713 | 37 | 37-丙-502 |  | 136.61 | 2,229,051.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 714 | 37 | 37-丙-602 | 李康 冯乾 | 136.61 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 0.00 | 签约 |
| 715 | 37 | 37-丙-702 | 马荣，余清芬 | 136.61 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 0.00 | 签约 |
| 716 | 37 | 37-丙-802 | 肖家增，李燕荣 | 136.61 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 0.00 | 签约 |
| 717 | 37 | 37-丙-902 | 唐萍仙，王叶峰 | 136.61 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 718 | 38 | 38-甲-101 | 刘源 | 159.87 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 719 | 38 | 38-甲-201 | 许俊华，贺云菲 | 159.87 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 720 | 38 | 38-甲-301 | 绪欣，任圣 | 159.87 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 721 | 38 | 38-甲-401 | 邱菲 | 159.87 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 722 | 38 | 38-甲-501 | 曹春萍，恽婷婷 | 159.87 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 723 | 38 | 38-甲-601 | 吴品旭，巫亚芬 | 159.87 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 0.00 | 签约 |
| 724 | 38 | 38-甲-701 | 陈阳，蒋慧玲 | 159.87 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 0.00 | 签约 |
| 725 | 38 | 38-甲-801 | 王翔，赵辉芳 | 159.87 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 0.00 | 签约 |
| 726 | 38 | 38-甲-901 | 岳艳 | 159.87 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 727 | 38 | 38-乙-101 | 周益 | 147.63 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 728 | 38 | 38-乙-201 | 盛洲 | 147.63 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 729 | 38 | 38-乙-301 | 马月勇，赵骏霞 | 147.63 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 730 | 38 | 38-乙-401 | 李保林 | 147.63 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 0.00 | 签约 |
| 731 | 38 | 38-乙-501 | 李超，李小方，戴惠芬 | 147.63 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 0.00 | 签约 |
| 732 | 38 | 38-乙-601 | 孙蓉蓉 | 147.63 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 733 | 38 | 38-乙-701 | 曹亚芬 | 147.63 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 734 | 38 | 38-乙-801 | 许鹏东，施小丽 | 147.63 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 735 | 38 | 38-乙-901 | 周丽，袁建凯 | 147.63 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 0.00 | 签约 |
| 736 | 38 | 38-丙-201 | 钱新露 史伟强 | 147.53 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 737 | 38 | 38-丙-301 | 华建龙 | 147.63 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 738 | 38 | 38-丙-401 | 许海伟，李红 | 147.63 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 0.00 | 签约 |
| 739 | 38 | 38-丙-501 | 周冰洁 秦嘉佑 | 147.63 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 0.00 | 签约 |
| 740 | 38 | 38-丙-601 | 邵亚剑 | 147.63 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 0.00 | 签约 |
| 741 | 38 | 38-丙-701 | 徐莉 | 147.63 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 0.00 | 签约 |
| 742 | 38 | 38-丙-801 | 周禄高，蔡云霞 | 147.63 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 743 | 38 | 38-丙-901 | 朱烨 | 147.63 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 744 | 38 | 38-甲-102 | 黄秀冬 | 147.59 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 745 | 38 | 38-甲-202 | 段卫权，齐晓慧 | 147.59 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 746 | 38 | 38-甲-302 | 艾世忠，张茜 | 147.59 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 747 | 38 | 38-甲-402 | 朱英华 | 147.59 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 748 | 38 | 38-甲-502 | 龚正保，薛国姝 | 147.59 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 749 | 38 | 38-甲-602 | 朱晓国 陈飞 | 147.59 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 750 | 38 | 38-甲-702 | 陈燕 顾晓明 | 147.59 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 0.00 | 签约 |
| 751 | 38 | 38-甲-802 | 余丹 | 147.59 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 752 | 38 | 38-甲-902 | 蒋鑫 | 147.59 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 753 | 38 | 38-乙-102 | 黄炀 周凤 | 147.63 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 754 | 38 | 38-乙-202 | 戴旭伟，薛理媛 | 147.63 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 755 | 38 | 38-乙-302 | 许静 | 147.63 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 756 | 38 | 38-乙-402 | 张佳，梅艳 | 147.63 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 0.00 | 签约 |
| 757 | 38 | 38-乙-502 | 陈皎，何云峰 | 147.63 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 758 | 38 | 38-乙-602 | 管文煌，陈畅 | 147.63 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 759 | 38 | 38-乙-702 | 顾金峰，汪志萍 | 147.63 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 760 | 38 | 38-乙-802 | 费璐，费焕文 | 147.63 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 761 | 38 | 38-乙-902 | 朱欣雅 | 147.63 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 0.00 | 签约 |
| 762 | 38 | 38-丙-302 | 周硕硕 | 136.44 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 763 | 38 | 38-丙-402 | 陈越，张琪 | 136.44 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 764 | 38 | 38-丙-502 | 薛怡媛 邓阳 | 136.44 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 0.00 | 签约 |
| 765 | 38 | 38-丙-602 | 张祎 | 136.44 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 0.00 | 签约 |
| 766 | 38 | 38-丙-702 | 陈华芳，栾卫明 | 136.44 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 767 | 38 | 38-丙-802 | 刘逸 | 136.44 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 0.00 | 签约 |
| 768 | 38 | 38-丙-902 | 潘晓伟，黄震波 | 136.44 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 0.00 | 签约 |
| 769 | 46 | 46-201 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 0.00 | 签约 |
| 770 | 46 | 46-301 | 曹敬钟，赵月梅 | 168.53 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 771 | 46 | 46-401 | 虞姝琪，陈永健 | 168.53 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 0.00 | 签约 |
| 772 | 46 | 46-501 | 居光华，杨平 | 168.53 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 773 | 46 | 46-601 | 庄赵栋 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 774 | 46 | 46-701 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 0.00 | 签约 |
| 775 | 46 | 46-801 | 谢小娅 | 168.53 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 776 | 46 | 46-901 | 朱雯萱 | 168.53 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 0.00 | 签约 |
| 777 | 46 | 46-1001 | 高美玲 | 168.53 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 778 | 46 | 46-1101 | 何宗九,方实珍 | 168.53 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 0.00 | 签约 |
| 779 | 46 | 46-202 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 0.00 | 签约 |
| 780 | 46 | 46-302 | 邵艳艳 | 168.53 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 781 | 46 | 46-402 | 班路，储巧 | 168.53 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 782 | 46 | 46-502 | 曹桂珍 | 168.53 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 783 | 46 | 46-602 | 郑龙 | 168.53 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 784 | 46 | 46-702 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 785 | 46 | 46-802 | 许林，许娟 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 786 | 46 | 46-902 | 刘平，钟腊姐 | 168.53 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 0.00 | 签约 |
| 787 | 46 | 46-1002 | 贺礼 | 168.53 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 788 | 46 | 46-1102 | 钱琳 | 168.53 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 789 | 47 | 47-201 | 付娜，莫琦 | 168.56 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 790 | 47 | 47-301 | 李秀芬 | 168.56 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 791 | 47 | 47-401 | 朱琴亚 | 168.56 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 792 | 47 | 47-501 | 朱琳，吴正洋 | 168.56 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 0.00 | 签约 |
| 793 | 47 | 47-601 | 黄丽莉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 794 | 47 | 47-701 | 胡古月，王玲 | 168.56 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 0.00 | 签约 |
| 795 | 47 | 47-801 | 徐淑蕾 | 168.56 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 0.00 | 签约 |
| 796 | 47 | 47-901 | 杨燕，杜淳飞 | 168.56 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 0.00 | 签约 |
| 797 | 47 | 47-1001 | 邹林琦 | 168.56 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 798 | 47 | 47-1101 | 蒋如立 孔秋莲 | 168.56 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 0.00 | 签约 |
| 799 | 47 | 47-202 | 洑亦唯 | 168.56 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 800 | 47 | 47-302 | 张向斌，周洁 | 168.56 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 0.00 | 签约 |
| 801 | 47 | 47-402 | 郁芳 | 168.56 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 802 | 47 | 47-502 | 尚乘 尚建达 陈佳美 | 168.56 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 0.00 | 签约 |
| 803 | 47 | 47-602 | 黄丽莉，张浩 | 168.56 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 804 | 47 | 47-702 |  | 168.56 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 0.00 | 签约 |
| 805 | 47 | 47-802 | 王岚，吴光辉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 806 | 47 | 47-902 | 苏亚芳 | 168.56 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 0.00 | 签约 |
| 807 | 47 | 47-1002 | 李慧 | 168.56 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 0.00 | 签约 |
| 808 | 47 | 47-1102 | 周宇，芦春梅 | 168.56 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 809 | 12 | 12-101 |  | 240.95 | 8,259,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 810 | 12 | 12-102 | 郦菊琴 | 233.76 | 5,757,576.00 | 5,727,576.00 | 5,727,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 811 | 12 | 12-103 | 刘斌，冯秋丹 | 184.81 | 4,930,798.00 | 4,900,798.00 | 4,900,798.00 | 0.00 | 签约 |
| 812 | 12 | 12-104 | 郁麟，罗蕾 | 184.81 | 4,899,644.00 | 4,869,644.00 | 4,869,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 813 | 12 | 12-105 | 万文波 | 184.81 | 4,868,489.00 | 4,838,489.00 | 4,838,489.00 | 0.00 | 签约 |
| 814 | 12 | 12-106 | 吴家丽 | 184.81 | 4,827,335.00 | 4,797,335.00 | 4,797,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 815 | 12 | 12-107 | 朱奇艳 | 214.69 | 5,552,091.00 | 5,522,091.00 | 1,662,091.00 | 3,860,000.00 | 签约 |
| 816 | 12 | 12-302 | 张晨妍 | 206.45 | 4,310,439.00 | 4,300,439.00 | 4,300,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 817 | 12 | 12-303 | 刘慈洽，毛丽英 | 178.48 | 3,802,443.00 | 3,792,443.00 | 3,792,443.00 | 0.00 | 签约 |
| 818 | 12 | 12-304 | 岳剑波，沈烨 | 178.48 | 3,772,356.00 | 3,762,356.00 | 3,762,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 819 | 12 | 12-305 | 蔡雅秋 | 178.48 | 3,742,268.00 | 3,732,268.00 | 3,732,268.00 | 0.00 | 签约 |
| 820 | 12 | 12-306 | 胡启洋 | 178.48 | 3,712,180.00 | 3,702,180.00 | 3,702,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 821 | 12 | 12-307 | 朱奇艳 | 206.45 | 4,136,672.00 | 4,126,672.00 | 4,126,672.00 | 0.00 | 签约 |
| 822 | 16 | 16-101 | 薛晓军,梁菊妹 | 226.51 | 6,242,073.00 | 6,222,073.00 | 6,222,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 823 | 16 | 16-102 | 张波,万文艳 | 186.63 | 5,139,998.00 | 5,119,998.00 | 5,119,998.00 | 0.00 | 签约 |
| 824 | 16 | 16-103 | 李依 | 186.63 | 5,123,811.00 | 5,103,811.00 | 5,103,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 825 | 16 | 16-104 | 李幼勤 | 186.63 | 5,107,624.00 | 5,087,624.00 | 5,087,624.00 | 0.00 | 签约 |
| 826 | 16 | 16-105 | 丁伟华 | 186.63 | 5,061,341.00 | 5,041,341.00 | 5,041,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 827 | 16 | 16-106 | 孙宾,肖淑华 | 216.81 | 5,982,148.00 | 5,962,148.00 | 5,962,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 828 | 16 | 16-301 | 朱玉峰 | 203.19 | 4,784,412.00 | 4,764,412.00 | 4,764,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 829 | 16 | 16-302 | 吴金涛 | 180.39 | 4,213,452.00 | 4,193,452.00 | 4,193,452.00 | 0.00 | 签约 |
| 830 | 16 | 16-303 | 陈昱 | 180.41 | 4,190,426.00 | 4,170,426.00 | 4,170,426.00 | 0.00 | 签约 |
| 831 | 16 | 16-304 | 潘寒静 | 180.41 | 4,174,779.00 | 4,154,779.00 | 4,154,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 832 | 16 | 16-305 | 陈俊,徐燕 | 180.41 | 4,159,132.00 | 4,139,132.00 | 4,139,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 833 | 16 | 16-306 | 张悦 | 208.66 | 4,716,892.00 | 4,696,892.00 | 4,696,892.00 | 0.00 | 签约 |
| 834 | 17 | 17-101 | 谢小玲 | 208.25 | 5,672,997.00 | 5,652,997.00 | 5,652,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 835 | 17 | 17-102 | 王嘉雯 | 204.96 | 4,975,041.00 | 4,955,041.00 | 4,955,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 836 | 17 | 17-103 | 黄海涛,张震国 | 204.96 | 4,939,488.00 | 4,919,488.00 | 4,919,488.00 | 0.00 | 签约 |
| 837 | 17 | 17-104 | 许丽萍 | 208.25 | 5,145,549.00 | 5,125,549.00 | 5,125,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 838 | 17 | 17-301 | 谢迪阳 | 199.82 | 4,381,501.00 | 4,361,501.00 | 4,361,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 839 | 17 | 17-302 | 林丹华 | 197.86 | 4,124,895.00 | 4,104,895.00 | 4,104,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 840 | 17 | 17-303 | 李峰,李丽 | 197.86 | 4,090,574.00 | 4,070,574.00 | 4,070,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 841 | 17 | 17-304 | 李明英 | 199.82 | 4,109,670.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 842 | 20 | 20-101 | 秦敏刚,钱小莉 | 226.51 | 6,130,058.00 | 6,110,058.00 | 6,110,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 843 | 20 | 20-102 | 顾文沁 | 186.63 | 4,978,522.00 | 4,958,522.00 | 4,958,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 844 | 20 | 20-103 | 朱小宇,杨柳 | 186.63 | 4,962,335.00 | 4,942,335.00 | 4,942,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 845 | 20 | 20-104 |  | 186.63 | 4,946,149.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 846 | 20 | 20-105 | 黄恺仑 | 186.63 | 4,929,962.00 | 4,909,962.00 | 4,909,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 847 | 20 | 20-106 | 杨鲁平,高玉娟 | 216.81 | 5,855,815.00 | 5,835,815.00 | 5,835,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 848 | 20 | 20-301 | 孙郁,王娜菲 | 203.19 | 4,682,831.00 | 4,662,831.00 | 4,662,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 849 | 20 | 20-302 | 顾文沁 | 180.39 | 4,126,042.00 | 4,106,042.00 | 4,106,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 850 | 20 | 20-303 | 蒋霄宇,闵珂 | 180.41 | 4,110,826.00 | 4,090,826.00 | 4,090,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 851 | 20 | 20-304 | 薛亮 | 180.41 | 4,095,178.00 | 4,075,178.00 | 4,075,178.00 | 0.00 | 签约 |
| 852 | 20 | 20-305 | 符子扬 | 180.41 | 4,079,531.00 | 4,059,531.00 | 4,059,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 853 | 20 | 20-306 | 王小可,何旭东 | 208.66 | 4,679,471.00 | 4,659,471.00 | 4,659,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 854 | 21 | 21-101 | 蒋必彪,谢章丽 | 208.25 | 5,499,533.00 | 5,479,533.00 | 5,479,533.00 | 0.00 | 签约 |
| 855 | 21 | 21-102 | 赵金叶,姜晓军 | 204.96 | 4,874,146.00 | 4,854,146.00 | 4,854,146.00 | 0.00 | 签约 |
| 856 | 21 | 21-103 |  | 204.96 | 4,856,369.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 857 | 21 | 21-104 | 周俭,赵丽娜 | 208.25 | 5,010,930.00 | 4,990,930.00 | 4,990,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 858 | 21 | 21-301 | 蔡成林,邹荣兰 | 199.82 | 4,329,745.00 | 4,309,745.00 | 4,309,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 859 | 21 | 21-302 | 华杰,孙娟 | 197.86 | 4,048,787.00 | 4,028,787.00 | 4,028,787.00 | 0.00 | 签约 |
| 860 | 21 | 21-303 | 陈敏妤,韦国 | 197.86 | 4,014,465.00 | 3,994,465.00 | 3,994,465.00 | 0.00 | 签约 |
| 861 | 21 | 21-304 | 薛汝生,朱爱兰 | 199.82 | 4,065,806.00 | 4,045,806.00 | 4,045,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 862 | 25 | 25-101 |  | 215.59 | 5,769,937.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 863 | 25 | 25-102 | 庄稼 | 215.59 | 5,696,491.00 | 5,676,491.00 | 5,676,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 864 | 25 | 25-301 |  | 207.31 | 4,531,591.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 865 | 25 | 25-302 | 庄稼 | 207.31 | 4,495,207.00 | 4,475,207.00 | 4,475,207.00 | 0.00 | 签约 |
| 866 | 26 | 26-101 |  | 208.25 | 5,556,798.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 867 | 26 | 26-102 | 曹洋,王蕾 | 204.96 | 4,934,281.00 | 4,914,281.00 | 4,914,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 868 | 26 | 26-103 | 许伟忠,余晨 | 204.96 | 4,916,504.00 | 4,896,504.00 | 4,896,504.00 | 0.00 | 签约 |
| 869 | 26 | 26-104 | 陈薛,张琳 | 208.25 | 5,399,748.00 | 5,379,748.00 | 5,379,748.00 | 0.00 | 签约 |
| 870 | 26 | 26-301 | 高盘君,朱晓明 | 199.82 | 4,335,379.00 | 4,315,379.00 | 4,315,379.00 | 0.00 | 签约 |
| 871 | 26 | 26-302 | 吕成晞,高楚嫣 | 197.86 | 4,079,491.00 | 4,059,491.00 | 4,059,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 872 | 26 | 26-303 | 杨奇乐 | 197.86 | 4,062,330.00 | 4,042,330.00 | 4,042,330.00 | 0.00 | 签约 |
| 873 | 26 | 26-304 | 周鹏鹏,陈叶 | 199.82 | 4,205,398.00 | 4,185,398.00 | 4,185,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 874 | 27 | 27-101 | 庄英 | 208.25 | 5,453,934.00 | 5,433,934.00 | 5,433,934.00 | 0.00 | 签约 |
| 875 | 27 | 27-102 |  | 204.96 | 4,827,665.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 876 | 27 | 27-103 |  | 204.96 | 4,809,888.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 877 | 27 | 27-104 |  | 208.25 | 4,982,179.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 878 | 27 | 27-301 |  | 199.82 | 4,248,725.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 879 | 27 | 27-302 | 张继国，宦娟 | 197.86 | 3,985,106.00 | 3,965,106.00 | 3,965,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 880 | 27 | 27-303 | 吕珉宇 | 197.86 | 3,967,946.00 | 3,947,946.00 | 3,947,946.00 | 0.00 | 签约 |
| 881 | 27 | 27-304 |  | 199.82 | 3,980,860.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 882 | 32 | 32-101 | 李发君,庄新娟 | 215.59 | 5,686,734.00 | 5,666,734.00 | 5,666,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 883 | 32 | 32-102 | 李发君,庄新娟 | 215.59 | 5,513,086.00 | 5,493,086.00 | 5,493,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 884 | 32 | 32-301 | 李阳,易亚玲 | 207.31 | 4,523,292.00 | 4,503,292.00 | 4,503,292.00 | 0.00 | 签约 |
| 885 | 32 | 32-302 | 李阳,易亚玲 | 207.31 | 4,455,371.00 | 4,435,371.00 | 4,435,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 886 | 33 | 33-101 | 徐姣 | 208.25 | 5,324,487.00 | 5,304,487.00 | 5,304,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 887 | 33 | 33-102 | 雷益娟 | 204.96 | 4,788,382.00 | 4,768,382.00 | 4,768,382.00 | 0.00 | 签约 |
| 888 | 33 | 33-103 | 赵小玲,徐国峰 | 204.96 | 4,770,606.00 | 4,750,606.00 | 4,750,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 889 | 33 | 33-104 | 马锁福,李雪花 | 208.25 | 5,315,456.00 | 5,295,456.00 | 5,295,456.00 | 0.00 | 签约 |
| 890 | 33 | 33-301 | 桑烽燕 | 199.82 | 4,266,087.00 | 4,246,087.00 | 4,246,087.00 | 0.00 | 签约 |
| 891 | 33 | 33-302 | 庞祥妹 | 197.86 | 3,972,815.00 | 3,952,815.00 | 3,952,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 892 | 33 | 33-303 | 赵匡吉,程媛 | 197.86 | 3,955,654.00 | 3,935,654.00 | 3,935,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 893 | 33 | 33-304 | 卞正峰 | 199.82 | 4,066,871.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 894 | 34 | 34-101 | 周铖,邵云 | 208.25 | 5,331,773.00 | 5,311,773.00 | 5,311,773.00 | 0.00 | 签约 |
| 895 | 34 | 34-102 | 王云芬 | 204.96 | 4,752,873.00 | 4,732,873.00 | 4,732,873.00 | 0.00 | 签约 |
| 896 | 34 | 34-103 | 史俊杰,季燕芬 | 204.96 | 4,735,096.00 | 4,715,096.00 | 4,715,096.00 | 0.00 | 签约 |
| 897 | 34 | 34-104 | 薛琪,李舒 | 208.25 | 4,891,848.00 | 4,871,848.00 | 4,871,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 898 | 34 | 34-301 | 余凯,庄丽 | 199.82 | 4,075,536.00 | 4,055,536.00 | 4,055,536.00 | 0.00 | 签约 |
| 899 | 34 | 34-302 | 周芝萍 | 197.86 | 3,938,493.00 | 3,918,493.00 | 3,918,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 900 | 34 | 34-303 | 蒋友新 | 197.86 | 3,921,333.00 | 3,901,333.00 | 3,901,333.00 | 0.00 | 签约 |
| 901 | 34 | 34-304 | 刘亚萍,宣伟锋,宣一凡 | 199.82 | 3,935,254.00 | 3,915,254.00 | 3,915,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 902 | 8 | 8-101 | 顾磊,张亚明 | 272.58 | 10,111,543.00 | 10,091,543.00 | 10,091,543.00 | 0.00 | 签约 |
| 903 | 8 | 8-102 | 徐水竹,庄洁 | 238.65 | 8,283,558.00 | 8,263,558.00 | 8,263,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 904 | 8 | 8-103 | 黄芳 | 238.49 | 8,191,045.00 | 8,171,045.00 | 8,171,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 905 | 8 | 8-104 | 林明霞 | 238.49 | 8,615,539.00 | 8,595,539.00 | 8,595,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 906 | 9 | 9-101 |  | 272.60 | 9,621,450.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 907 | 9 | 9-102 | 雷春生,龙海燕 | 242.75 | 7,979,138.00 | 7,959,138.00 | 7,959,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 908 | 9 | 9-103 | 束羽 | 242.75 | 7,890,191.00 | 7,870,191.00 | 7,870,191.00 | 0.00 | 签约 |
| 909 | 9 | 9-104 | 许震宇,张云霞 | 272.70 | 9,146,274.00 | 9,126,274.00 | 9,126,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 910 | 10 | 10-101 | 莫艳婷 | 189.17 | 7,117,115.00 | 7,097,115.00 | 7,097,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 911 | 10 | 10-102 | 王莉莉 | 238.66 | 8,193,608.00 | 8,173,608.00 | 8,173,608.00 | 0.00 | 签约 |
| 912 | 10 | 10-103 | 朱文东 | 238.66 | 8,152,156.00 | 8,132,156.00 | 8,132,156.00 | 0.00 | 签约 |
| 913 | 10 | 10-104 | 朱文东 | 238.97 | 8,120,775.00 | 8,100,775.00 | 8,100,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 914 | 10 | 10-105 | 袁建民 | 274.03 | 9,841,685.00 | 9,821,685.00 | 9,821,685.00 | 0.00 | 签约 |
| 915 | 11 | 11-101 |  | 272.99 | 9,245,653.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 916 | 11 | 11-102 | 蒋怡青 | 243.04 | 7,924,397.00 | 7,904,397.00 | 7,904,397.00 | 0.00 | 签约 |
| 917 | 11 | 11-103 | 陆汉伟,王晓燕,陆天寒 | 243.04 | 7,835,344.00 | 7,815,344.00 | 7,815,344.00 | 0.00 | 签约 |
| 918 | 11 | 11-104 | 陈小虎 | 272.99 | 8,741,433.00 | 8,721,433.00 | 8,721,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 919 | 41 | 41-甲-101 |  | 167.52 | 3,076,604.00 |  |  |  | 未售 |
| 920 | 41 | 41-甲-201 |  | 167.52 | 3,177,116.00 |  |  |  | 未售 |
| 921 | 41 | 41-甲-301 |  | 167.52 | 3,244,124.00 |  |  |  | 未售 |
| 922 | 41 | 41-甲-401 |  | 167.52 | 3,277,628.00 |  |  |  | 未售 |
| 923 | 41 | 41-甲-501 |  | 167.52 | 3,344,636.00 |  |  |  | 未售 |
| 924 | 41 | 41-甲-601 |  | 167.52 | 3,411,644.00 |  |  |  | 未售 |
| 925 | 41 | 41-甲-701 |  | 167.52 | 3,478,652.00 |  |  |  | 未售 |
| 926 | 41 | 41-甲-801 |  | 167.52 | 3,528,908.00 |  |  |  | 未售 |
| 927 | 41 | 41-甲-901 |  | 167.52 | 3,595,916.00 |  |  |  | 未售 |
| 928 | 41 | 41-甲-1001 |  | 167.52 | 3,646,172.00 |  |  |  | 未售 |
| 929 | 41 | 41-甲-1101 |  | 167.52 | 3,378,140.00 |  |  |  | 未售 |
| 930 | 41 | 41-甲-102 |  | 144.89 | 2,693,922.00 |  |  |  | 未售 |
| 931 | 41 | 41-甲-202 |  | 144.89 | 2,737,389.00 |  |  |  | 未售 |
| 932 | 41 | 41-甲-302 |  | 144.89 | 2,780,856.00 |  |  |  | 未售 |
| 933 | 41 | 41-甲-402 |  | 144.89 | 2,809,834.00 |  |  |  | 未售 |
| 934 | 41 | 41-甲-502 |  | 144.89 | 2,867,790.00 |  |  |  | 未售 |
| 935 | 41 | 41-甲-602 |  | 144.89 | 2,925,746.00 |  |  |  | 未售 |
| 936 | 41 | 41-甲-702 |  | 144.89 | 2,983,702.00 |  |  |  | 未售 |
| 937 | 41 | 41-甲-802 |  | 144.89 | 3,027,169.00 |  |  |  | 未售 |
| 938 | 41 | 41-甲-902 |  | 144.89 | 3,085,125.00 |  |  |  | 未售 |
| 939 | 41 | 41-甲-1002 |  | 144.89 | 3,128,592.00 |  |  |  | 未售 |
| 940 | 41 | 41-甲-1102 |  | 144.89 | 2,896,768.00 |  |  |  | 未售 |
| 941 | 41 | 41-乙-101 |  | 144.89 | 2,769,141.00 |  |  |  | 未售 |
| 942 | 41 | 41-乙-201 |  | 144.89 | 2,812,608.00 |  |  |  | 未售 |
| 943 | 41 | 41-乙-301 |  | 144.89 | 2,856,075.00 |  |  |  | 未售 |
| 944 | 41 | 41-乙-401 |  | 144.89 | 2,885,053.00 |  |  |  | 未售 |
| 945 | 41 | 41-乙-501 |  | 144.89 | 2,943,009.00 |  |  |  | 未售 |
| 946 | 41 | 41-乙-601 |  | 144.89 | 3,000,965.00 |  |  |  | 未售 |
| 947 | 41 | 41-乙-701 |  | 144.89 | 3,058,921.00 |  |  |  | 未售 |
| 948 | 41 | 41-乙-801 |  | 144.89 | 3,102,388.00 |  |  |  | 未售 |
| 949 | 41 | 41-乙-901 |  | 144.89 | 3,160,344.00 |  |  |  | 未售 |
| 950 | 41 | 41-乙-1001 |  | 144.89 | 3,203,811.00 |  |  |  | 未售 |
| 951 | 41 | 41-乙-1101 |  | 144.89 | 2,971,987.00 |  |  |  | 未售 |
| 952 | 41 | 41-乙-102 |  | 144.89 | 2,752,458.00 |  |  |  | 未售 |
| 953 | 41 | 41-乙-202 |  | 144.89 | 2,795,925.00 |  |  |  | 未售 |
| 954 | 41 | 41-乙-302 |  | 144.89 | 2,839,392.00 |  |  |  | 未售 |
| 955 | 41 | 41-乙-402 |  | 144.89 | 2,868,370.00 |  |  |  | 未售 |
| 956 | 41 | 41-乙-502 |  | 144.89 | 2,926,326.00 |  |  |  | 未售 |
| 957 | 41 | 41-乙-602 |  | 144.89 | 2,984,282.00 |  |  |  | 未售 |
| 958 | 41 | 41-乙-702 |  | 144.89 | 3,042,238.00 |  |  |  | 未售 |
| 959 | 41 | 41-乙-802 |  | 144.89 | 3,085,705.00 |  |  |  | 未售 |
| 960 | 41 | 41-乙-902 |  | 144.89 | 3,143,661.00 |  |  |  | 未售 |
| 961 | 41 | 41-乙-1002 |  | 144.89 | 3,187,128.00 |  |  |  | 未售 |
| 962 | 41 | 41-乙-1102 |  | 144.89 | 2,955,304.00 |  |  |  | 未售 |
| 963 | 41 | 41-丙-101 |  | 144.89 | 2,677,240.00 |  |  |  | 未售 |
| 964 | 41 | 41-丙-201 |  | 144.89 | 2,720,707.00 |  |  |  | 未售 |
| 965 | 41 | 41-丙-301 |  | 144.89 | 2,764,174.00 |  |  |  | 未售 |
| 966 | 41 | 41-丙-401 |  | 144.89 | 2,793,152.00 |  |  |  | 未售 |
| 967 | 41 | 41-丙-501 |  | 144.89 | 2,851,108.00 |  |  |  | 未售 |
| 968 | 41 | 41-丙-601 |  | 144.89 | 2,909,064.00 |  |  |  | 未售 |
| 969 | 41 | 41-丙-701 |  | 144.89 | 2,967,020.00 |  |  |  | 未售 |
| 970 | 41 | 41-丙-801 |  | 144.89 | 3,010,487.00 |  |  |  | 未售 |
| 971 | 41 | 41-丙-901 |  | 144.89 | 3,068,443.00 |  |  |  | 未售 |
| 972 | 41 | 41-丙-1001 |  | 144.89 | 3,111,910.00 |  |  |  | 未售 |
| 973 | 41 | 41-丙-1101 |  | 144.89 | 2,880,086.00 |  |  |  | 未售 |
| 974 | 41 | 41-丙-102 |  | 167.52 | 3,124,154.00 |  |  |  | 未售 |
| 975 | 41 | 41-丙-202 |  | 167.52 | 3,174,410.00 |  |  |  | 未售 |
| 976 | 41 | 41-丙-302 |  | 167.52 | 3,224,666.00 |  |  |  | 未售 |
| 977 | 41 | 41-丙-402 |  | 167.52 | 3,258,170.00 |  |  |  | 未售 |
| 978 | 41 | 41-丙-502 |  | 167.52 | 3,325,178.00 |  |  |  | 未售 |
| 979 | 41 | 41-丙-602 |  | 167.52 | 3,392,186.00 |  |  |  | 未售 |
| 980 | 41 | 41-丙-702 |  | 167.52 | 3,459,194.00 |  |  |  | 未售 |
| 981 | 41 | 41-丙-802 |  | 167.52 | 3,509,450.00 |  |  |  | 未售 |
| 982 | 41 | 41-丙-902 |  | 167.52 | 3,576,458.00 |  |  |  | 未售 |
| 983 | 41 | 41-丙-1002 |  | 167.52 | 3,626,714.00 |  |  |  | 未售 |
| 984 | 41 | 41-丙-1102 |  | 167.52 | 3,358,682.00 |  |  |  | 未售 |
| 总计 |  |  |  | 156,135.78 | 2,969,853,493.00 | 2,598,627,373.00 | 2,584,353,588.00 | 17,159,595.00 |  |

附件二 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2021年11月网银截图）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2021年11月无变动）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2021年11月网银截图）

南京银行常州分行对账单

（2021年11月网银截图）

华夏银行武进支行对账单

（2021年11月网银截图无变动）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2021年11月网银截图）

附件三 月度资金预算使用表

币种：人民币     单位：万元

| 项目名称 | 2021年11月 |  |  | 2021年1至11月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 | 项目公司预算金额 | 中诚预算金额 | 实际发生 |
| 一、期初资金余额 | 73,393.70 | 46,834.14 | 63,491.51 |  |  |  |
| 二、现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1、销售资金回笼 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,628.90 | 89,400.00 | 89,400.00 | 82,197.04 |
| ①房屋销售银行实收 |  |  | 531.90 |  |  | 41,868.24 |
| ②按揭银行放款 |  |  | 1,097.00 |  |  | 40,328.80 |
| ③其他销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 2、取得银行贷款(含信托委贷) |  |  |  |  |  |  |
| 3、股东投入(含资本金及借款） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他流入（保证金等） |  |  | 75.74 |  |  | 2,986.69 |
| 现金流入小计 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,704.64 | 89,400.00 | 89,400.00 | 85,183.73 |
| 三、现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 1、土地费用 |  |  |  | 2,325.75 |  |  |
| 2、前期费用（包含设计费、规费、前期工程费） | 2.62 | 2.62 | 411.66 | 1,906.82 | 1,906.82 | 1,559.09 |
| 3、工程费用 | 1,035.00 | 1,037.62 | 1,855.11 | 51,765.03 | 39,729.85 | 22,470.00 |
| 4、销售费用 | 141.43 | 141.43 | 62.19 | 2,096.97 | 2,096.97 | 1,345.22 |
| 5、管理费用 | 137.88 | 137.88 | 187.09 | 1,788.57 | 1,788.57 | 1,649.73 |
| 6、代建管理费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 7、增值税金及附加 | 178.79 | 178.79 | 46.45 | 3,147.26 | 3,090.25 | 2,998.68 |
| 8、土地增值税 | 116.00 | 116.00 | 29.31 | 2,042.00 | 2041.14 | 1,892.03 |
| 9、企业所得税 |  |  |  | 1297.66 | 1,026.79 | 1,237.92 |
| 10、土地使用税、印花税、房产税等 | 10.00 | 10.00 | 0.21 | 310.00 | 296.53 | 261.50 |
| 11、归还股东资金（含资本金及借款） | 30,000.00 |  |  | 50,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12、其他支出 |  |  | 39.64 |  |  | 412.00 |
| 现金流出合计 | 31,771.71 | 1,774.34 | 2,781.65 | 118,330.09 | 113,626.92 | 95,476.17 |
| 四、期末资金余额 | 45,321.99 | 48,759.80 | 62,414.50 |  |  |  |
| 五、正泰托管楼款 |  |  | 16,826.67 |  |  |  |

附件四 商品房预售许可证

附件五 各类资金使用统计表

币种：人民币   单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 2020年9月 | 0 | 0 | 1,069,822.00 | 0 | 3,262,104.79 | 285,033.27 | 0 | 21,106,083.31 | 1,506.47 | 4,043,889.10 | 2,900,000.00 | 0 | 32,668,438.94 |
| 2020年10月 | 0 | 3,718,817.00 | 331,226.03 | 472,896.32 | 1,411,529.90 | 39,704.51 | 0 | 18,093,423.98 | 40,846.05 | 1,600,000.00 | 233,049,637.13 | 0 | 258,758,080.92 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 581,590.08 | 470,597.90 | 1,416,612.66 | 226,083.49 | 0 | 5,125,684.13 | 1,182.10 | 27,128,024.29 | 84,165,362.87 | 0 | 119,115,137.52 |
| 2020年12月 | 0 | 22,343,755.10 | 61,200.00 | 0 | 4,228,167.58 | 169,215.14 | 0 | 10,083,048.46 | 40,967.12 | 100,464,790.12 | 2,030,000.00 | 0 | 139,421,143.52 |
| 2021年1月 | 0 | 291,411.00 | 52,552.80 | 997,416.90 | 1,441,273.57 | 125,545.49 | 0 | 14,229,498.13 | 2,226.33 | 84,702,147.88 | 301,343,910.00 | 0 | 403,185,982.10 |
| 2021年2月 | 0 | 0 | 2,074,350.00 | 210,000.00 | 480,924.50 | 183,372.64 | 0 | 16,114,470.80 | 1,400.89 | 32,387,837.10 | 1,249,643.65 | 0 | 52,701,999.58 |
| 2021年3月 | 0 | 0 | 619,600.00 | 0 | 1,883,936.01 | 79,685.93 | 0 | 6,567,126.85 | 1,839.54 | 5,996,902.00 | 250,000.00 | 0 | 15,399,090.33 |
| 2021年4月 | 0 | 2,743,663.00 | 135,400.00 | 0 | 1,128,614.72 | 137,499.27 | 0 | 9,036,481.28 | 672.93 | 6,458,432.25 | 100,460,000.00 | 0 | 120,100,763.45 |
| 2021年5月 | 0 | 0 | 51,207.00 | 613,987.67 | 923,587.25 | 138,979.12 | 0 | 4,377,782.71 | 42,967.74 | 13,973,409.38 | 100,220,000.00 | 0 | 120,341,920.87 |
| 2021年6月 | 0 | 0 | 16,500.00 | 0 | 1,758,699.28 | 202,289.87 | 0 | 16,384,748.68 | 523.10 | 17,803,359.30 | 100,000,000.00 | 0 | 136,166,120.23 |
| 2021年7月 | 0 | 0 | 382,170.00 | 153,565.01 | 923,867.54 | 94,368.12 | 0 | 11,029,542.20 | 123.75 | 12,200,968.24 | 0 | 0 | 24,784,604.86 |
| 2021年8月 | 0 | 0 | 0 | 1,181,056.86 | 674,550.07 | 345,440.15 | 0 | 5,992,565.87 | 75.00 | 13,467,830.51 | 200,000.00 | 0 | 21,861,518.46 |
| 2021年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049,228.51 | 191,008.70 | 0 | 5,873,599.85 | 78.60 | 14,622,350.65 | 0 | 0 | 21,736,266.31 |
| 2021年10月 | 0 | 0 | 0 | 539,900.01 | 1,024,609.24 | 152,734.04 | 0 | 4,653,430.12 | 105.00 | 4,296,292.53 | 0 | 0 | 10,667,070.94 |
| 2021年11月 | 0 | 1,359,785.00 | 0 | 2,756,787.62 | 621,890.71 | 91,310.25 | 0 | 4,130,063.83 | 475.00 | 18,459,770.39 | 396,431.06 | 0 | 27,816,513.86 |
| 总计 | 0 | 74,797,085.47 | 13,283,414.87 | 12,062,464.89 | 52,480,742.23 | 3621506.23 | 185,603.77 | 289,388,136.64 | 170,870.82 | 539,854,513.90 | 1,208,858,448.87 | 0 | 2,194,702,787.69 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。