2019年12月管理报告


中诚信托郑州“恒祥·百悦城一号院”项目

2019年12月管理报告

项目名称：2017年中诚信托诚祥1号贷款项目集合资金信托计划

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：杜广文、王得荣
日期：二零二零年一月十日

目录
1 项目基本情况
3

2 重大事件披露
3

      2.1  2019年12月份河南恒祥实业公司涉案较多
3
      2.2  2019年12月将洛阳银行(基本户)网银u-key纳入监管
3

2.3  商品房销售网签
3

2.4 商铺销售
4
3 项目施工进度情况
8
3.1 施工现场照片（2019年12月31日)
8
     3.1.1 住宅、公寓
8
     3.1.2 集中商业
9
4监管账户资金的使用情况
11
5印章、证照使用情况
12
6 协议签订情况
14
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：河南恒祥实业有限公司

中诚信托：中诚信托有限责任公司
康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的“恒祥·百悦城一号院”项目，位于河南省郑州市金水区红旗路北、经七路东。标的项目用地面积87028.31㎡，规划总建筑面积791553.67㎡，其中地上规划建筑面积519479.34㎡，地下规划建筑面积272074.33㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，其他50年，居住70年，商业用途土地终止日期为2056年6月11日，其他用途土地终止日期为2066年6月11日，住宅用途土地终止日期为2086年6月11日。

2 重大事件披露

2.1 2019年12月份河南恒祥实业公司牵涉诉讼案件较多
     2019年12月，河南恒祥实业有限公司牵涉退房款案件5起，另有河南康达基础工程有限公司因施工合同纠纷起诉河南恒祥实业有限公司，其中，涉及退房款一事诉讼较以前增长趋势明显。
  2.2 将洛阳银行(基本户)网银U-KEY收归监管范围

     2019年12月22日，驻场监管人员将河南恒祥实业有限公司基本账户洛阳银行(基本户)账户网银Ukey收回，将洛阳银行收支情况纳入监管范围，印鉴卡尚未变更。
2.3 商品房销售网签

  2019年12月1日至2019年12月31日，恒祥百悦城项目住宅和公寓无新的网签销售，我司正密切关注住宅及公寓的网签销售情况。
截止2019年12月31日商品住宅销售情况
	本月明细
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	签约保证金

金额（元）
	 合同金额（元）　
	首付金额（元）
	按揭金额（元）

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	本月合计
	网签套数
	网签销售面积（平方米）
	签约合同金额（元）
	首付款金额（元）
	备注

	
	0
	0
	0
	0
	0

	截止2019年11月底累计
	累计销售套数
	累计销售面积（平方米）
	累计签约合同金额（元）
	累计首付款金额（元）
	备注

	
	50
	5,067.07
	59,514,069.00
	44,571,069.00
	 


  注：上表中住宅累计网签销售面积5067.07平米中含11#楼3单元601.44平米。 

截止2019年12月31日商品公寓销售情况
	序号
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	 合同金额（元）　
	首付金额（元）
	按揭金额（元）

	1
	2019.11.20
	2-819
	40.81
	张永宇
	19005689352
	610113
	310113
	300000

	2
	2019.12.06
	3-2225
	66.94 
	申颖
	19005751910
	1015988 
	515988
	500000 

	3
	2019.12.06
	3-1704
	56.57 
	董德臣
	19005753051
	777272 
	777272
	全款

	4
	2019.12.06
	2-2409
	47.97 
	王朋燕
	19005753213
	730000 
	370000
	360000 

	5
	2019.12.06
	3-731
	56.44 
	高婉予
	19005756353
	703807 
	503807
	200000 

	6
	2019.12.06
	3-2227
	58.41 
	付振伟
	19005754932
	887780 
	447780
	440000 

	7
	2019.12.06
	3-1001
	58.05 
	张垣
	19005756071
	618947 
	318947
	300000 

	8
	2019.12.06
	3-917
	68.25 
	周华
	19005756270
	590566 
	300566
	290000 

	9
	2019.12.06
	3-1404
	56.57 
	程金娥
	19005756357
	540222 
	300222
	240000 

	10
	2019.12.06
	2-1512
	59.37 
	黄德森
	19005752550
	740550 
	370550
	370000 

	11
	2019.12.06
	3-1412
	65.94 
	张洁
	19005752810
	608340 
	308340
	300000 

	12
	2019.12.06
	3-1433
	55.05 
	高俊英
	19005752030
	558400 
	289400
	269000 

	13
	2019.12.06
	3-1523
	59.07 
	张国彬
	19005755110
	675836 
	345836
	330000 

	14
	2019.12.06
	3-1121
	71.53 
	陈丽
	19005755570
	619081 
	310081
	309000 

	15
	2019.12.06
	2-2403
	47.97 
	郭大鹏
	19005753416
	744134 
	374134
	370000 

	16
	2019.12.06
	3-1205
	59.91 
	李燕红
	19005753332
	566779 
	286779
	280000 

	17
	2019.12.06
	3-1328
	64.13 
	胡晓燕 李晶磊
	19005755350
	607762 
	307762
	300000 

	18
	2019.12.06
	3-1405
	59.91 
	刘佳林
	19005756410
	569179 
	289179
	280000 

	19
	2019.12.06
	2-2026
	48.64 
	贾辉 陈新慧
	19005753243
	729600 
	369600
	360000 

	20
	2019.12.06
	2-2010
	47.97 
	李涛红
	19005755830
	738883 
	378883
	360000 

	21
	2019.12.06
	3-1406
	61.66 
	高红岩
	19005756290
	566170 
	286170
	280000 

	22
	2019.12.06
	3-1206
	61.66 
	彭羽佳
	19005753410
	569448 
	289448
	280000 

	23
	2019.12.07
	2-2405
	47.97 
	冯大伟 赵敏
	19005757378
	706734 
	356734
	350000 

	24
	2019.12.07
	3-1106
	61.66 
	李晶晶
	19005757316
	904319 
	454319
	450000 

	25
	2019.12.07
	3-825
	66.94 
	陈军广
	19005757177
	868547 
	438547
	430000 

	26
	2019.12.07
	3-916
	67.42 
	刘培培
	19005757813
	583406 
	293406
	290000 

	27
	2019.12.07
	3-1129
	57.45 
	杜良卿
	19005757366
	847000 
	427000
	420000 

	28
	2019.12.07
	2-2404
	47.97 
	李壹 李力轩
	19005757380
	738910 
	378910
	360000 

	29
	2019.12.07
	2-2001
	43.56 
	李晓
	19005757676
	655105 
	335105
	320000 

	30
	2019.12.08
	3-2806
	61.66 
	杨超 王睿
	19005758395
	798497 
	408497
	390000 

	本月套数
	本月销售面积（平方米）
	本月签约合同金额（元）
	备注

	30
	1,727.45 
	20,871,375.00
	--

	累计套数
	累计销售面积（平方米）
	累计签约合同金额（元）
	备注

	144
	8,673.76
	86,308,615.00
	--


注：上表中公寓累计销售面积8673.76平米中含已网签但不符合贷款条件申请注销网签的一套面积为64.13平米，实际累计销售面积应为8609.63平米。
（转下页）
2.4商铺销售

  2019年12月1日至2019年12月31日，恒祥百悦城项目商铺销售：新售：13套，面积：272.05平方米（详见下图）合同金额：9297897.00元，实收金额：4,384,964.00元；回款及定金15  套，实收金额：715,000.00元。我司正密切关注商铺销售情况。
截止2019年12月31日商铺销售情况
	类别
	序号
	缴费时间
	房号
	面积
	客户名
	实收金额（元）
	回款金额（元）
	签约金额（元）

	新客户
	1
	2019.12.21
	3F5-024
	20.31
	李小燕
	230468.00
	324592.00
	644592.00

	新客户
	2
	2019.12.21
	4F3-015
	54.05
	郑可垚/刘春平
	1139560.00
	1340000.00
	1340000.00

	新客户
	3
	2019.12.21
	3F10-044
	26.42
	郑可垚/刘春平
	692829.00
	826741.00
	826741.00

	新客户
	4
	2019.12.22
	3F10-016
	13.12
	高扬
	149422.00
	212996.00
	422996.00

	新客户
	5
	2019.12.22
	3F5-089
	20.63
	陈龙
	526065.00
	618900.00
	618900.00

	新客户
	6
	2019.12.23
	3F10-055
	8.03
	宋超玉
	76475.00
	120382.00
	270382.00

	新客户
	7
	2019.12.23
	1F8-162
	25.99
	李自军
	288000.00
	300000.00
	1212492.00

	新客户
	8
	2019.12.23
	3F10-013
	12.17
	张江阳
	145359.00
	206214.00
	396214.00

	新客户
	9
	2019.12.23
	3F10-034
	12.31
	李志磊
	139543.00
	200796.00
	400789.00

	新客户
	10
	2019.12.23
	1F8-108
	18.47
	耿爱兰
	317428.00
	445756.00
	885756.00

	新客户
	11
	2019.12.27
	3F10-003
	16.48
	樊朝霞
	180576.00
	260000.00
	530000.00

	新客户
	12
	2019.12.29
	1F7-061
	22.66
	石春丽
	369512.00
	406500.00
	1070000.00

	新客户
	13
	2019.12.31
	3F5-013
	21.41
	胡建朋
	129727.00
	229035.00
	679035.00

	本月新售小计：
	---
	13套
	272.05
	
	4384964.00
	5491912.00
	9297897.00

	类别
	序号
	缴费时间
	房号
	面积
	客户名
	实收金额（元）
	回款金额（元）
	签约金额（元）

	回款
	
	
	
	
	
	
	
	

	回款小计
	0
	---
	0
	---
	0
	0
	0

	类别
	序号
	缴费时间
	房号
	面积
	客户名
	实收金额（元）
	回款金额（元）
	签约金额（元）

	定金
	1
	2019.12.21
	3F10-055
	8.03
	宋超玉
	20000.00
	20000.00
	270382.00

	定金
	2
	2019.12.21
	3F10-003
	16.48
	樊朝彩
	10000.00
	10000.00
	553176.00

	定金
	3
	2019.12.22
	3F10-004
	13.3
	张珍珠
	20000.00
	20000.00
	439494.00

	定金
	4
	2019.12.23
	3F10-026
	13.22
	王华峰
	20000.00
	20000.00
	434784.00

	定金
	5
	2019.12.24
	1F7-061
	22.66
	范军
	20000.00
	20000.00
	1107165.00

	定金
	6
	2019.12.24
	3F10-005
	15.76
	张甲良
	20000.00
	20000.00
	526154.00

	定金
	7
	2019.12.25
	4F3-014
	49.70
	丁东亮
	200000.00
	200000.00
	1276764.00

	定金
	8
	2019.12.26
	3F3-031
	23.08
	李珊珊
	20000.00
	20000.00
	749492.00

	定金
	9
	2019.12.28
	3F10-002
	22.84
	刘萍
	20000.00
	20000.00
	763016.00

	定金
	10
	2019.12.28
	1F2-040
	29.71
	赵兴功
	20000.00
	20000.00
	1453309.00

	定金
	11
	2019.12.29
	4F5-032
	19.53
	毛艺林
	20000.00
	20000.00
	539223.00

	定金
	12
	2019.12.29
	4F5-032
	19.53
	毛艺林
	50000.00
	50000.00
	539223.00

	定金
	13
	2019.12.29
	1F8-102
	19.55
	李纪伟
	200000.00
	200000.00
	937118.00

	定金
	14
	2019.12.31
	1F8-175
	12.04
	张丽娟
	70000.00
	70000.00
	582448.00

	定金
	15
	2019.12.31
	3F10-040
	19.12
	王艳霞
	5000.00
	5000.00
	632354.00

	定金小计
	----
	15套
	------
	实收款：715,000.00
	-----

	本月小计
	新售13套
	新售面积272.05平米
	总收款合计：5,814,964.00元
	新售签约金额：9,297,897.00元

	累计销售
	累计1412套
	面积28728.83
	收款：611,666,549.50元
	签约金额：939,540,997.00元


3 项目施工进度情况
根据《郑州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，郑州市控尘办组织对全市施工工地落实情况及工地完善信息情况进行了专项督查。恒祥百悦城项目组收到金水区文化路街道办事处通知，于2019年12月中旬全面停工（注：12月工程监理单位没有出具新的监理月报）。
（转下页）

3.1 施工现场照片(2019年12月31日)
3.1.1 住宅、公寓
[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]



图 1项目现状---1#楼                         图2项目现状---2#楼

[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



图 3项目现状---3、5#楼                      图 4项目现状---6#楼                     

[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



图 5项目现状---7#楼                         图 6项目现状---9#楼

[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



图 7项目现状---10#楼                        图 8项目现状---11#楼

[image: image9.jpg]TN



   [image: image10.jpg]



图 9项目现状---12#楼                        图 10项目现状---13#楼

3.1.2 集中商业

[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



图11   5#-6#楼之间
                       图12   集中商业中央天井
[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



图13    集中商业顶部                       图14   6#-7#楼之间

[image: image15.jpg]


  [image: image16.jpg]= e

LT




图15   集中商业局部                         图16   集中商业局部
4监管账户资金的使用情况

 2019年12月监管范围内资金流出总额共计10,988,615.19元，以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。具体支出情况见下表：
2019年12月银行监管账户资金使用情况表
	收款单位
	使用金额(单位：元)
	申请日期
	资金用途
	银行名称

	航天建设
	1,000,000.00
	2019年12月20日
	工程款
	郑州银行康平路支行

	航天工程款合计
	1,000,000.00

	省设计院
	480,000.00
	2019年12月24日
	设计费
	郑州银行康平路支行

	宁波宏旸
	300,000.00
	2019年12月25日
	工程款
	郑州银行康平路支行

	瑞恒公司
	530,000.00
	2019年12月26日
	工程款
	郑州银行康平路支行

	工程款小计
	1,310,000.00

	工资
	752,041.00
	2019年12月16日
	工资
	郑州银行康平路支行

	工资小计
	752,041.00

	退房款
	403,221.00
	2019年12月2日
	退房款
	中国银行河南省分行

	退房款
	400,000.00
	2019年12月4日
	退房款
	中国银行河南省分行

	退房款
	70,740.00
	2019年12月6日
	退房款
	中国银行河南省分行

	退房款
	390,000.00
	2019年12月13日
	退房款
	郑州银行康平路支行

	退房款
	130,000.00
	2019年12月16日
	退房款
	郑州银行康平路支行

	退房款
	250,000.00
	2019年12月24日
	退房款
	郑州银行康平路支行

	退房款
	495,055.00
	2019年12月31日
	退房款
	郑州银行康平路支行

	退房款小计
	2,139,016.00

	0指挥部过渡费(6月份)
	2,036,179.06
	2019年12月3日
	过渡费
	中国银行河南省分行

	村组过渡费(7月份)
	3,107,038.22
	2019年12月27日
	过渡费
	郑州银行康平路支行

	过渡费小计
	5,143,217.28

	永和住宿费
	50,000.00
	2019年12月4日
	住宿费
	中国银行河南省分行

	卜黎明报销
	100,000.00
	2019年12月5日
	招待费
	中国银行河南省分行

	鑫田餐饮
	5,580.00
	2019年12月5日
	午餐费
	中国银行河南省分行

	蔚来家具
	44,900.00
	2019年12月6日
	办公家具
	中国银行河南省分行

	郑品汽修
	3,573.00
	2019年12月6日
	汽车维修
	中国银行河南省分行

	建业总部港电费
	21,633.00
	2019年12月6日
	电费
	中国银行河南省分行

	美今商贸
	14,243.60
	2019年12月11日
	办公用品
	中国银行河南省分行

	幽幽通信
	14,700.00
	2019年12月11日
	内部固话
	中国银行河南省分行

	睿城明商贸
	4,350.00
	2019年12月11日
	LED屏维修
	中国银行河南省分行

	税费
	1,467.62
	2019年12月11日
	工会费
	中国银行河南省分行

	社保
	55,101.96
	2019年12月11日
	社保费
	中国银行河南省分行

	大美圆成律师费
	144,000.00
	2019年12月13日
	律师代理费
	郑州银行康平路支行

	华夏银行保证金
	87,980.00
	2019年12月13日
	按揭保证金
	郑州银行康平路支行

	公积金
	25,052.00
	2019年12月25日
	公积金
	郑州银行康平路支行

	水电费
	48,005.49
	2019年12月27日
	水电费
	郑州银行康平路支行

	残疾人保障金
	23,754.24
	2019年12月27日
	保险费
	郑州银行康平路支行

	其他费用小计
	644,340.91

	费用总计
	10,988,615.19


5印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：
2019年12月公章、合同章、财务章、法人章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2019年12月1日
	公章
	安玮书购房合同纠纷案应诉材料
	法务部
	陈柳青
	李东风
	委托书、法人身份证明

	2019年12月2日
	公章
	办理资质证书材料
	行政部
	马骢
	赵孟鑫
	委托书、原资质证书注销证明

	2019年12月5日
	公章
	办公家具采购
	行政部
	刘伟
	赵孟鑫
	采购合同

	2019年12月5日
	公章
	郑州银行客户回访检查
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	回访调查表

	2019年12月5日
	公章
	郑州银行POS机检测
	财务部
	宗俊环
	宋秀丽
	检测表

	2019年12月6日
	公章
	给中信公证处的执行异议函
	金融部
	王飞
	白国法
	公函

	2019年12月6日
	公章
	给胜岗的还款计划书
	
	赵庆贺
	白国法
	还款计划书

	2019年12月9日
	公章
	康达案诉讼材料
	法务部
	李东风
	李东风
	委托书、代理合同、法人证明

	2019年12月11日
	公章
	公司地址变更说明
	法务部
	郑连中
	李东风
	说明书

	2019年12月11日
	公章
	电脑采购合同
	行政部
	赵孟鑫
	赵孟鑫
	采购合同

	2019年12月11日
	公章
	二批解押申请
	金融二部
	仇芳
	宋秀丽
	解押申请

	2019年12月12日
	公章
	公积金按揭材料
	金融二部
	李曼曼
	仇芳
	营业执照、法人证明

	2019年12月12日
	公章、原发票专用章
	发票专用章变更说明
	财务部
	卢鹏飞
	宋秀丽
	说明书

	2019年12月13日
	公章
	关于刘伟新购房源的情况说明 
	销售部
	宋国芳
	宋国芳
	情况说明

	2019年12月14日
	公章
	社保转移
	行政部
	赵梦云
	赵孟鑫
	转移表

	2019年12月16日
	公章
	退房诉讼代理合同及委托手续
	法务部
	李东风
	李东风
	代理合同及委托书

	2019年12月16日
	公章
	退防诉讼委托书、法人证明
	法务部
	陈柳青
	李东风
	委托书、法人证明

	2019年12月17日
	公章
	社保增员
	行政部
	赵梦云
	赵孟鑫
	增员表

	2019年12月17日
	公章
	情况说明（北京汇薪案）
	法务部
	郑连中
	李东风
	情况说明

	2019年12月18日
	公章
	情况说明（北京三总院47法庭[北京汇薪案]）
	法务部
	郑连中
	李东风
	情况说明

	2019年12月18日
	公章
	企业档案查询
	行政部
	马骢
	赵孟鑫
	委托书

	2019年12月19日
	公章
	租房协议
	行政部
	赵孟鑫
	赵孟鑫
	租房协议

	2019年12月20日
	公章
	打电信发票
	行政部
	赵孟鑫
	宋秀丽
	营业执照、委托书

	2019年12月21日
	公章
	二批次解押及清单
	金融二部
	仇芳
	薄祥云
	二批次解押及清单

	2019年12月24日
	公章
	执行和解协议
	法务部
	郑连中
	薄祥云
	执行和解协议

	2019年12月24日
	公章
	李盈盈诉讼案（退房）委托手续
	法务部
	陈柳青
	薄祥云
	委托书、营业执照五证材料

	2019年12月24日
	公章
	金水投资和解协议
	法务部
	李东风
	薄祥云
	和解协议

	2019年12月26日
	公章
	车位租赁合同
	行政部
	马骢
	薄祥云
	租赁合同

	2019年12月27日
	公章
	情况说明（付瑞恒工程款及明细）、过渡费确认函2019年12月26日
	工程部
	赵庆贺
	薄祥云
	情况说明（付瑞恒工程款及明细）、过渡费确认函

	2019年12月27日
	公章
	中外建华城诉讼
	法务部
	陈柳青
	薄祥云
	委托书、法人证明


6 合同签订情况

2019年12月期间，项目公司共计签订合同6份，详见合同签订情况表：
2019年12月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	河南蔚来家具有限公司
	家具采购协议
	班台、凳子、沙发
	44900.00
	2019-12-05

	2
	河南美今商贸有限公司
	电脑采购合同
	8台电脑
	21600.00
	2019-12-11

	3
	河南大美圆成律师事务所
	委托代理合同
	诉讼代理
	--------
	2019-12-16

	4
	张建利（房东）
	房屋续租协议
	续租一年
	33600.00
	2019-12-19

	5
	河南康达基础工程有限公司
	和解协议
	施工合同纠纷达成和解
	5635999.00
	2019-12-24

	6
	郑州市金水胜岗投资管理有限公司
	执行和解协议
	双方就借款合同纠纷案执行一事达成和解
	------
	2019-12-24



