2021年01月监管报告


大连银行海南龙栖海岸项目

2021年01月监管报告

项目名称：大连银行海南乐东龙栖海岸项目

委托方：大连银行股份有限公司成都分行
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：何梦婷

日期：二零二一年一月十日

目 录

11项目基本情况


22重大事件披露


23项目五证办理及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


23.2项目施工进度情况办理进度情况表


54印鉴使用情况


65合同签订情况


86账户余额


10附件一 借阅条


11附件二 银行余额对账单


16附件三  资金流出情况




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：海南中城投置业有限公司

房歌公司：房歌（海南）信息科技服务有限责任公司
大连银行：大连银行股份有限公司成都分行
康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image1.png]



标的项目为项目公司建设的龙栖海岸项目，位于海南省乐东黎族自治县九所镇龙栖湾，西临海榆西线和粤海铁路，北邻西环高铁线，南北最长处约523米，东西宽约702米。项目总占地面积204,601.98平方米，约307亩，项目中心现有丰富的海景资源，绿丘环保，整个区域风景秀丽，场地地势平整，项目规划建筑面积598,203.96㎡，项目容积率不大于2.0，建筑密度不大于25%，绿化率不小于45%。项目总投资280000万元，目前项目已累计投入110000万元，占总投资比例约为39.29%。

项目配套业主餐厅、超市、棋牌室、健身房、健康室；周边项目配套交通类：双高速（环岛西线高速、中线高速）、双高铁（西线高铁、东线高铁）、双机场（红塘湾机场、凤凰机场），医疗类一家三甲医院两家大型综合医院。目前二号地块一期9#、11#、6#、8#、10#、12#、13#、14#、7#共九栋主体结构均已封顶，预计2022年5月交付。
2重大事件披露  

1、2021 年 01 月 17 日由监管人员向大连银行报批中城投印鉴外出签订邮储（账户尾号：0103）、工商（账户尾号：9661）、两个银行协定存款合同事宜获批后，并于2021年01 月 18 日.，监管人员与项目公司有关人员共同打开保险柜将财务章、公章、法人章、营业执照、开户许可等资料取出前往两个个银行进行办理。协定内容：（1）邮储银行协定存款金额是壹佰万元整，利率是1.6；（2）工商银行协定存款金额是五万元整，利率是1.6。
2、2021 年 01 月 18 日由由监管人员向大连银行报批2021年 01 月 19 日中城投印鉴外借用于中城投工商银行9661协定存款资料补充。补充内容：开立单位结算账户申请单

3、2021 年 01 月 20 日由于由监管人员向大连银行报批2021年 01 月 21 日中城投施工许可证和公章外借用于中城投整体规划变更报批。报批过程发现我们手头原先只有9#、11#，6#-8#、10#、12#-14#已下来未交给监管，让工程部填写借阅书，把两个证件囊括在里面，办理完成后一并归还监管人员。（借阅书，见附件一）

4、2021 年 01 月 21 日由于由监管人员向大连银行报批2021年 01 月 22 日中城投印鉴外借办理邮储POS机的申购。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年01月31日项目五证办理计划及进度情况

办理进度情况表

	五证
	实际进度

	不动产权证书
	龙栖海岸国土土地证0000625 2020年3月17日

龙栖海岸国土土地证0000623 2020年2月4日

龙栖海岸国土土地证0000624 2020年2月4日

	建设用地规划许可证
	2017年11月8日

	建设工程规划许可证
	9#、11#已于2018年3月2日核发

6#、8#、10#、12#、13#、14#、7#已于2020年09月30日核发

	建筑工程施工许可证
	2020年2月25日

	预售许可证
	9#、11#已于2020年3月4日核发
6#-8#、10#、12#-14#已于2020年10月22日核发


3.2项目施工进度情况办理进度情况表

截至2021年01月31日，本月（2021 年 01 月 01日至 2021 年 01 月31日）项目一期各楼栋工程进度情况：

一期：
6#楼：外墙真石漆施工完成90%，外架拆除完成；
7#楼：外架拆除施工完成，室内吊顶完成；
8#楼：5-7单元外墙真石漆施工完成90%，外架拆除完成；
9#楼：外架拆除完成；室内吊顶完成；

10#楼：外架拆除完成，室内吊顶完成；

11#楼：外墙真石漆底漆完成；外架拆除完成；

12#楼：外墙真石漆底漆完成；外架拆除完成；

13#楼：外墙真石漆底漆完成；外架拆除完成；

14#楼：外墙真石漆底漆完成；室内吊顶完成；

二期：1-3#、42#-45#楼桩基施工完成。
标的项目现场照片（2021年01月31日）
[image: image9.jpg]L L/t ALELEL

oy L L




[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]L L/t ALELEL

oy L L




[image: image12.jpg]L e, Illllllll!llllll ,
I s

w‘,é =} lJZETTMﬁI

,u/m,umm,muTlmuuum\v

;‘(\.

22y,

ke i ) ‘ 1
\ i \
N R LEee




1、一期8号楼部分已拆网已拆架                     2、一期部分地面做防水
3、一期11号楼外墙真实漆                               4、一期土地回填 
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



5、三期土地平整                                        6、二期桩基施工完成
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，履行审批流程，重大事项通过邮件等方式向大连银行有关人员提交用印申请，待大连银行有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

截至2021年01月31日项目公司印章使用情况表

	序号
	用印时间
	用印事由
	用印资料及份数
	印鉴名称
	用印人
	监印人

	1
	2021-1-11
	年末修改所得税申报表
	企业报表修改说明1份
	公章（13）
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	2
	2021-1-11
	关于龙栖海岸项目向大连银行进行客户网签的申请
	申请书1份
	公章（2）
	蔡世誉
	何梦婷、雷云洲

	3
	2021-1-11
	致中煤设计院二期相关事项调整
	告知书2份
	公章（2）
	王子桦
	何梦婷、雷云洲

	4
	2021-1-13
	龙栖海岸9#-14#抹灰工程方案
	方案1份
	公章（6）
	陈燕
	何梦婷、雷云洲

	5
	2021-1-13
	龙栖海岸9#-15#劳务实名制方案
	方案1份
	公章（6）
	陈燕
	何梦婷、雷云洲

	6
	2021-1-13
	车辆保险事故车辆委托书、实物赔付书
	资料3份
	公章（3） 
	王德雅
	何梦婷、雷云洲

	7
	2021-1-15
	邮储12月对账单
	邮储对账单1份
	财务章(1)法人章（1） 
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	8
	2021-1-15
	用于大连银行提前还款申请
	申请书5份，银行资料5份
	公章（5）、财务章（6）、法人章（6）
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	9
	2021-1-15
	公积金单位专管员变更权限
	申请书、营业执照各一份
	公章（2） 
	王德雅
	何梦婷、雷云洲

	10
	2021-1-20
	契税申报
	契税综合申报表1份
	公章（1） 
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	11
	2021-1-20
	龙栖海岸规划方案变更
	用印文件24份
	公章（24） 
	王海松
	何梦婷、雷云洲

	12
	2021-1-22
	认购协议客户纸质版认购协议
	编号599-796，共198份
	公章（198）
	吕宇虹
	何梦婷、雷云洲

	13
	2021-1-22
	股权质押查询、不动产状态查询
	股权质押查询资料1份、不动产状态查询资料1份共2份
	公章（18）
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	14
	2021-1-25
	监理月报、销售明细、工程发票盖章后给大连银行存档
	监理月报1份、销售明细1份、工程发票复印件7张
	公章（45）
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	15
	2021-1-27
	向大连银行申请第四批网签
	申请1张
	公章（1）
	蔡世誉
	何梦婷、雷云洲

	16
	2021-1-27
	保险公司的赔付意向书
	意向书1张
	公章（1）
	王德雅
	何梦婷、雷云洲

	17
	2021-1-27
	统计局采集资料用印申请
	法人单位基本情况1张、资质证书1张、营业执照1张
	公章（3）
	雷云洲
	何梦婷、雷云洲

	18
	2021-1-27
	龙栖海岸项目规划变更
	变更清单1份
	公章（2）
	王海松
	何梦婷、雷云洲


截至2021年01月31日房歌公司印章使用情况表

	序号
	用印时间
	用印事由
	用印资料及份数
	印鉴名称
	用印人
	监印人

	1
	2021-1-8
	用于房歌邮储银行对账单
	对账单1份
	公章（1）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	2
	2021-1-8
	关于三亚展豪房地产有限公司的龙栖海岸让点承诺书
	让点承诺书1份
	公章（1）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	3
	2021-1-14
	关于三亚爱屋科技成交的龙栖海岸让点承诺书
	让点承诺书2份
	公章（2）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	4
	2021-1-15
	关于海南询房网成交龙栖海岸让点承诺书
	让点承诺书1份
	公章（1）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	5
	2021-1-15
	关于房歌成交龙栖海岸让点承诺书
	让点承诺书1份
	公章（1）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	6
	2021-1-15
	授权安居客投放龙栖海岸广告证明
	证明1份
	公章（4）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	7
	2021-1-15
	关于融禾地产成交龙栖海岸让点承诺书
	让点承诺书1份
	公章（1）
	王美玲
	何梦婷、王美玲

	8
	2021-1-15
	关于融禾地产成交龙栖海岸让点承诺书
	让点承诺书1份
	公章（1）
	王美玲
	何梦婷、王美玲


5合同签订情况

2021年01月01日至2021年01月31日期间，项目公司共计签订合同11份，房歌公司共计签订合同7份，详见合同签订情况表：

截至2021年01月31日项目公司合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	林云
	龙栖海岸房屋租赁合同
	租赁期限共36个月，2020.12.30至2023.12.19，每年23000元。地址：海南乐东黎族自治县九所镇新村委会十七队54号二、三层全部房屋。
	69,000.00 
	2021-1-4

	2
	成都优洁家政服务有限公司陵水分公司
	【2021】龙栖海岸案场保洁外包服务合同
	服务期限：自2021年1月1日至2021年12月31日止；保洁工资人均3380元/人，编制共14人，共47320元；垃圾费1000元，每月要支付乙方48320，本合同金额579840元
	579840
	2021-1-14

	3
	房歌（海南）信息科技服务有限责任公司
	龙栖海岸物业销售服务合同
	委托对方单位渠道整合，一年一签
	0.00 
	2021-1-11

	4
	湖南天福项目管理有限公司
	建设工程监理合同
	监理内容：龙栖海岸人防工程，规模：暂定29746.76㎡，监理费安装8元/㎡；监理时间：2021.4.1至2022.12.31
	237,974.08 
	2021-1-15

	5
	海南海迪文化传媒有限公司
	龙栖海岸推广活动合同
	年终分销答谢暨二期新品发布会，推广服务费198019.8元，增值费1980.2元
	200,000.00 
	2021-1-15

	6
	中国邮政集团有限公司海南乐东黎族自治县寄快递事业部
	国内快递包裹、国内标准快递寄递服务合同
	一区至四区8折优惠（海南、广西、广东、贵州、云南、 湖南、江西、 重庆、湖北、 福建、四川、 浙江、江苏、 安徽、河南、上海、河北、陕西、山东 、北京、山西、 天津、甘肃、内蒙古、宁夏、辽 宁、吉林、黑龙江）、六区至十一区8折优惠（福建、湖南、 广东、广西、 贵州、重庆、江西、云南、山西、安徽、 河南、湖北、陕西、四川、北京、天津、 河北、辽宁、 上海、江苏、浙江、山东、内蒙占、甘肃、 青海、宁夏、吉林 黑龙江）、十七区（西藏新疆）和五区（西藏、
青海、 新疆）无折优惠
	0.00 
	2021-1-19

	7
	张天予
	海南商品买卖合同
	房号：9-2-702 客户姓名：张天予 面积105.61㎡ 购买方式：一次性  房屋总价2408000元
	2,408,000.00 
	2021-1-19

	8
	熊志刚
	海南商品买卖合同
	房号：9-3-501 客户姓名：熊志刚 面积105.61㎡ 购买方式：一次性  房屋总价2400000元
	2,400,000.00 
	2021-1-19

	9
	聂嘉宏
	海南商品买卖合同
	房号：12-3-1102 客户姓名：聂嘉宏 面积105.42㎡ 购买方式：一次性  房屋总价2235212元
	2,235,212.00 
	2021-1-19

	10
	杨建梅
	海南商品买卖合同
	房号：13-5-1502 客户姓名：杨建梅 面积105.57㎡ 购买方式：一次性  房屋总价1824939元
	1,824,939.00 
	2021-1-19

	11
	张邦英
	海南商品买卖合同
	房号：14-6-602 客户姓名：张邦英 面积102.31㎡ 购买方式：一次性  房屋总价2760000元
	109,125.00 
	2021-1-19


截至2021年01月31日房歌公司合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	海南中城投置业有限公司
	龙栖海岸物业销售服务合同
	乙方帮助甲方销售代理的合作项目
	0.00 
	2021-1-11

	2
	吉林市吉房电子商务有限公司
	物业销售推介服务合同
	乙方帮助甲方销售代理的合作项目
	0.00 
	2021-1-11

	3
	海南禾坤实业有限公司
	物业销售推介服务合同
	乙方帮助甲方销售代理的合作项目
	0.00 
	2021-1-11

	4
	海南冠之鹏实业有限公司
	物业销售推介服务合同
	乙方帮助甲方销售代理的合作项目
	0.00 
	2021-1-19

	5
	郑州海窝窝房地产经纪有限公司
	物业销售推介服务合同
	乙方帮助甲方销售代理的合作项目
	0.00 
	2021-1-19

	6
	海南汇房网房地产经纪有限公司
	物业销售推介服务合同
	甲方委托乙方对其进行物业推广宣传
	0.00 
	2021-1-19

	7
	海南隆信置业有限公司
	物业销售推介服务合同
	乙方帮助甲方销售代理的合作项目
	0.00 
	2021-1-19


6账户余额
截至2021年01月31日，项目公司各资金账户余额小计 98,516,449.46元，房歌监管账户余额14,322,451.15元， 各账户余额见下表。
截至2021年01月31日项目公司各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司乐东支行营业室
	 2201026619200083314 
	61,367.88

	2
	中国工商银行股份有限公司乐东利国支行
	2201031519200039661
	996,422.51

	3
	乐东黎族自治县农村信用合作联社九所信用社
	1012036500000109
	2,994,073.19

	4
	乐东惠丰村镇银行乐东利国支行
	426020100100001757
	33,567.17

	5
	邮储银行乐东支行
	946004010009170103
	94,431,018.71

	6
	大连银行
	116722000000968
	暂无余额

	小计
	98,516,449.46


注：由于项目公司忘记大连银行复核U盾密码，因此未能查询此账户资金情况，已督促项目公司加紧办

截至2021年01月31日房歌公司各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	邮储银行三亚解放路支行（房歌）
	946005010004948890
	14,322,451.15


附件一 借阅条
[image: image2.png]%

G 101, 121412
T e T

bt T w02
it
[T s | ni, w0

B Sf6n-84. 104, 126- 48R ST ARV lox,

SRS TRV TE, TR TR SEFY,
BTSSR 2021 462 1 B SRS, WA, Bk, HEE
ENEIN: St il i

fEREA ]7%747{ /

a4 2919 18270 & iz





附件二 银行余额对账单

银行：中国工商银行股份有限公司乐东支行营业室
账号：2201026619200083314
[image: image3.png]PETRIRIT RIS A R 2

as o nw amm
L — ra smmszzimein

L I T T — 7 S - S — T — T
k== e =) e

- e sozean oo ho

PEUE

il &





银行：中国工商银行股份有限公司乐东利国支行
账号：2201031519200039661
[image: image4.png]fESEASHME

2 /s
E2EMVAIFFE 55 XAEE
BEEREST-E.  SWOEESHE EeSasiES.  EFRS-RTRG. @ Em
8 PE T ARITR R
EE _____
g
4 20210129 wE 00000000000000000 4402243009100122527 gg}gal BETES 33,682.56

o . I

- |

iE2AeE e FETRASRANE





银行：乐东黎族自治县农村信用合作联社九所信用社
账号：1012036500000109
[image: image5.png]HNB Q) iEnizigerH /e §2
BRERHEREEAFRKPRERIKE

20215018

#IE20215F01A31H, BIKATER IR R X AT

1012036500000109 R 202101

616141407
ALHERE (75)

FENERER (75)

20210120 3920067 42096765
20210120 37928325
20210127 309726325
20210128 308106325

20210129 8699006 299407319

R

1R (ARDRGEHKFEERNE) OE, RTSEKPETERASERIKERE, MR
SHOBTRTHAES, FLESKSIEE KRS

FRT () : FREAFERE
B FRENAR

#061: 570203 BHRBIE: 65200280





银行：乐东惠丰村镇银行乐东利国支行

账号：426020100100001757
[image: image6.png]sy Jre— s e
wenn i smarn | amas
s | AR R AT SR AR
" ay Kt e A

Susanaos 10

N R

s

ARS






银行：邮储银行乐东支行
账号：946004010009170109
[image: image7.png]HE

IRk

= — = o g B RAE RS
e i macem oaaron

nrmnsr o0 s R = M 7w

ws £ = = B
— - s s s






银行：邮储银行三亚解放路支行（房歌）
账号：946005010004948890

[image: image8.png]HE

IRk

= — = o g B RAE RS
e i macem oaaron

nrmnsr o0 s R = M 7w

ws £ = = B
— - s s s





附件三  资金流出情况

从2021年01月1日至2021年01月31日，项目公司共计支付134笔款项，共计支付286,148,539.96元，房歌项目公司共计支付3笔款项，共计支付800,000.00元，详情如下。
截至2021年01月31日项目公司资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#11月份进度工程款
	13,880,000.00
	2021-1-4
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	2
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#11月份进度工程款
	6,120,000.00
	2021-1-4
	中城投农信社0109
	开发费用

	3
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#11月份进度工程款
	9,000,000.00
	2021-1-4
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	4
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#11月份进度工程款
	6,500,000.00
	2021-1-4
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	5
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#11月份进度工程款
	20,000,000.00
	2021-1-4
	中城投工商银行9661
	开发费用

	6
	四川清凤建设工程有限公司
	6#-8#12月份进度工程款
	27,000,000.00
	2021-1-5
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	7
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#11月份进度工程款
	11,490,046.38
	2021-1-6
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	8
	攀凤君
	退款
	100,000.00
	2021-1-8
	中城投邮政储蓄0103
	营销费用

	9
	张安勇
	退款
	100,000.00
	2021-1-13
	中城投邮政储蓄0103
	营销费用

	10
	卫佳
	退款
	200,000.00
	2021-1-13
	中城投邮政储蓄0103
	营销费用

	11
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#12月份进度工程款
	22,000,000.00
	2021-1-13
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	12
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#12月份进度工程款
	7,000,000.00
	2021-1-13
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	13
	四川清凤建设工程有限公司
	6#-8#12月份进度工程款
	23,528,647.23
	2021-1-13
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	14
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#12月份进度工程款
	22,500,000.00
	2021-1-13
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	15
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#12月份进度工程款
	2,000,000.00
	2021-1-13
	中城投农信社0109
	开发费用

	16
	黎凡
	工资
	11,598.40
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	17
	王海松
	工资
	11,103.88
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	18
	李宗凤
	工资
	5,452.63
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	19
	白兰芝
	工资
	4,657.23
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	20
	李江
	工资
	5,453.60
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	21
	徐远宏
	工资
	6,016.20
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	22
	王德雅
	工资
	7,669.65
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	23
	鹿游
	工资
	7,593.31
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	24
	黄良明
	工资
	9,696.24
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	25
	邝必钊
	工资
	15,108.55
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	26
	杨建
	工资
	965.13
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	27
	雷云洲
	工资
	6,786.55
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	28
	海南信立传媒股份有限公司
	广告宣传费
	270,000.00
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	管理费用

	29
	王德雅
	报销款
	3,910.00
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	营销费用

	30
	乐东抱由春天美食城
	费用
	4,292.00
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	营销费用

	31
	王德雅
	报销款
	41,787.22
	2021-1-13
	中城投工商银行9661
	营销费用

	32
	广州晶东贸易有限公司
	采购款
	91,090.74 
	2021-1-13
	中城投惠丰村镇1757
	营销费用

	33
	陈章林
	退款
	50,000.00
	2021-1-14
	中城投邮政储蓄0103
	营销费用

	34
	刘兴顺
	工资
	1,520.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	管理费用

	35
	王子桦
	工资
	8,505.55
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	管理费用

	36
	乐东宏祥建设工程质量检测有限公司
	检测费
	142,432.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	开发费用

	37
	陈程
	费用
	4,860.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	38
	中国石化销售股份有限公司海南乐东石油分公司
	油费
	10,615.97
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	39
	罗爱军
	费用
	8,666.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	40
	四川千誉志承商贸有限公司
	电脑
	24,200.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	41
	乐东九所万家福副食超市
	采购款
	7,252.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	42
	吉家武
	车辆维修费
	2,330.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	43
	深圳市启邦印务有限公司
	印刷费
	76,100.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	44
	海南百夫长文化传媒有限公司
	宣传片制作费
	60,000.00
	2021-1-14
	中城投工商银行9661
	营销费用

	45
	海南电网有限责任公司乐东供电局
	电费
	107,584.37 
	2021-1-19
	中城投工商银行9661
	管理费用

	46
	王德雅
	日常费用报销
	17,266.97 
	2021-1-19
	中城投工商银行9661
	管理费用

	47
	三亚慈铭体检医院有限公司
	项目体检费
	12,184.00 
	2021-1-19
	中城投工商银行9661
	管理费用

	48
	林云
	员工宿舍房租
	23,000.00 
	2021-1-19
	中城投工商银行9661
	管理费用

	49
	乐东九所万家福副食超市
	采购费
	10,780.00 
	2021-1-19
	中城投工商银行9661
	营销费用

	50
	乐东九所新区供水有限公司
	水费
	28,688.00 
	2021-1-19
	中城投工商银行9661
	管理费用

	51
	待报解预算收入
	12月税费
	3,457,155.43 
	2021-1-19
	中城投农信社0109
	税费

	52
	待报解预算收入
	12月税费
	7,752.76 
	2021-1-19
	中城投农信社0109
	税费

	53
	待报解预算收入
	12月税费
	52,936.40 
	2021-1-19
	中城投农信社0109
	税费

	54
	待报解预算收入
	12月税费
	183,555.96 
	2021-1-19
	中城投农信社0109
	税费

	55
	待报解预算收入
	12月契税
	41,684.40 
	2021-1-20
	中城投农信社0109
	税费

	56
	乐东黎族自治县财政局财政性资金
	罚款
	39,299.67 
	2021-1-20
	中城投农信社0109
	税费

	57
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#12月份进度工程款
	28,500,000.00
	2021-1-21
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	58
	刘冬
	14-6-702退房款
	400,000.00
	2021-1-25
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	59
	李林
	14-5-1002退房款
	50,000.00
	2021-1-25
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	60
	郭思言
	8-5-601退房款
	630,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	61
	张宏胜
	8-7-13A02退房款
	500,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	62
	康建军
	11-1-701退房款
	1,729,999.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	63
	周瑞琦
	6-2-3A02退房款
	2,833,285.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	64
	牛月登
	8-7-701退房款
	100,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	65
	黄圳
	14-5-1102退房款
	500,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	66
	四川清凤建设工程有限公司
	6-8#工程款2021年1月进度款
	59,000,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	67
	张坤
	8-8-1001退房款
	20,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	68
	应秀梅
	8-2-13A02退房款
	50,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	69
	朱宏
	10-2-1502退房款
	100,000.00
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	收费退缴

	70
	四川清凤建设工程有限公司
	9#-14#12月份进度工程款
	12,902,275.38
	2021-1-27
	中城投邮政储蓄0103
	开发费用

	71
	义乌市辰缘贸易有限公司
	龙栖海岸项目采购款
	21,200.00
	2021-1-25
	中城投工商银行9661
	营销费用

	72
	上海斯茶贸易有限公司
	龙栖海岸项目采购款
	160,000.00
	2021-1-25
	中城投工商银行9661
	营销费用

	73
	阮罗余
	工资底薪
	42,601.17
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	74
	夏诗雨
	工资底薪
	13,637.34
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	75
	赖道松
	工资底薪
	10,686.60
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	76
	温瑞阳
	工资底薪
	18,924.41
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	77
	牛飞
	工资底薪
	5,207.89
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	78
	罗千会
	工资底薪
	8,746.60
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	79
	付景钰
	工资底薪
	2,415.74
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	80
	张浩
	工资底薪
	5,836.60
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	81
	何和冰
	工资底薪
	9,111.25
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	82
	王茜
	工资底薪
	6,612.60
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	83
	关景哲
	工资底薪
	7,776.60
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	84
	刘相兵
	工资底薪
	6,030.60
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	85
	赵志勋
	工资底薪
	6,874.86
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	86
	张文
	工资底薪
	2,810.19
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	87
	唐小燕
	工资底薪
	698.35
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	88
	董志平
	工资底薪
	668.84
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	89
	徐秀梅
	工资底薪
	215.31
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	90
	杨振学
	工资底薪
	215.31
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	91
	王朝阳
	工资底薪
	215.31
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	92
	曾陶
	工资底薪
	6,052.10
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	93
	吕宇虹
	工资底薪
	6,311.90
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	94
	闫志英
	工资底薪
	9,011.41
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	95
	郭宇
	工资底薪
	772.54
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	96
	阮罗余
	工资（销售提成）
	13,563.58
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	97
	夏诗雨
	工资（销售提成）
	53,934.68
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	98
	赖道松
	工资（销售提成）
	42,845.40
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	99
	温瑞阳
	工资（销售提成）
	28,075.75
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	100
	牛飞
	工资（销售提成）
	143,246.15
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	101
	罗千会
	工资（销售提成）
	105,163.05
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	102
	付景钰
	工资（销售提成）
	96,654.68
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	103
	张浩
	工资（销售提成）
	79,285.98
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	104
	何和冰
	工资（销售提成）
	169,154.38
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	105
	王茜
	工资（销售提成）
	78,588.42
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	106
	关景哲
	工资（销售提成）
	121,046.34
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	107
	刘相兵
	工资（销售提成）
	122,358.93
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	108
	赵志勋
	工资（销售提成）
	102,686.72
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	109
	张文
	工资（销售提成）
	47,134.20
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	110
	唐小燕
	工资（销售提成）
	6,337.02
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	111
	曾陶
	工资（销售提成）
	16,132.72
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	112
	吕宇虹
	工资（销售提成）
	8,531.71
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	113
	闫志英
	工资（销售提成）
	7,166.49
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	114
	雷云洲
	工资（销售提成）
	6,209.49
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	115
	马雪梅
	工资（销售提成）
	9,348.97
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	116
	蔡世誉
	工资（销售提成）
	7,749.05
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	117
	蔡世誉
	工资底薪
	6,149.80
	2021-1-27
	中城投工商银行9661
	营销费用

	118
	成都科蕊园林景观工程有限责任公司
	绿化工程款
	33,682.56
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	开发费用

	119
	成都科蕊园林景观工程有限责任公司
	绿化工程款
	107,665.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	开发费用

	120
	海南兴创隆模型工程有限公司
	龙栖海岸新沙盘制作费用
	161,500.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	营销费用

	121
	三亚薪民广告有限公司
	龙栖海岸绿植围档、道旗搬迁安装
	28,106.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	营销费用

	122
	三亚薪民广告有限公司
	龙栖海岸楼顶大字制作安装费用
	18,050.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	营销费用

	123
	海南竟宏满文化展示有限公司
	龙栖海岸D2、A1底跃单体模型定制费龙栖海岸新沙盘制作费用
	14,000.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	营销费用

	124
	四川五德空间设计有限公司
	龙栖海岸二期装修设计方案深化设计费
	44,055.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	开发费用

	125
	乐东黄流亿齐汽车服务中心
	营销中心玻璃贴膜材料人工费
	3,920.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	营销费用

	126
	王德雅
	烧烤活动费
	49,000.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	营销费用

	127
	王德雅
	煤气费
	1,380.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	管理费用

	128
	张红梅
	食堂采购费用
	12,733.35
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	管理费用

	129
	卢国史
	食堂采购费用
	46,326.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	管理费用

	130
	都江堰市酒久九商贸中心
	酒款
	129,240.00
	2021-1-29
	中城投工商银行9661
	管理费用

	131
	王德雅
	礼品、节日现场、包装、售楼部日常物资补充采购
	52,888.64
	2021-1-29
	中城投惠丰村镇1757
	营销费用

	132
	广州晶东贸易有限公司
	礼品、节日现场、包装、售楼部日常物资补充采购
	103,002.52
	2021-1-29
	中城投惠丰村镇1757
	营销费用

	133
	海南省住房公积金管理局
	公积金
	16,200.00
	2021-1-29
	中城投农信社0109
	管理费用

	134
	待报解预算收入
	社保
	86,990.06
	2021-1-28
	中城投农信社0109
	管理费用


                                                                                            统计日期：2021/01/01-2020/01/31  制表日期：2021/02/10
截至2021年01月31日房歌公司资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	陈淑清
	退房款
	760,000.00
	2021-01-19
	房歌邮储8890
	收费退缴

	2
	刘路
	退房款
	20,000.00
	2021-01-19
	房歌邮储8890
	收费退缴

	3
	康建军
	退房款
	20,000.00
	2021-01-19
	房歌邮储8890
	收费退缴


                                                                                            统计日期：2021/01/01-2020/01/31  制表日期：2021/02/10
���





���





���





���





���





����









[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]i%ﬁi@f"w

1
il
L




[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


