2021年05月29日-2021年06月04日监管周报

浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：何艳秋

日期：2021年05月29日-2021年06月04日

目录
11、重大事项


12、项目五证办理及施工进度情况


12.1、项目五证办理情况说明


22.2、项目施工进度情况


33、印鉴使用情况


54、合同签订情况


75、项目销售情况


75.1、项目本期销售情况


85.2、项目累计销售情况


96、资金情况


96.1、资金流出情况


106.2、资金流入情况


126.3、负债情况


14附件


14各账户余额截图




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1、重大事项
本周无重大事项。
2、项目五证办理及施工进度情况
2.1、项目五证办理情况说明

截至2021年06月04日，该项目具体证照办理进度情况如下：

证照办理进度情况表

	序号
	证件名称
	取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	2020年08月12日
	34640.00㎡
	S38-4/03

	
	不动产权证书
	2020年10月23日
	36674.00㎡
	S38-5/03

	
	不动产权证书
	2020年08月04日
	25176.00㎡
	S38-6/03

	2
	建设用地规划许可证
	2020年10月15日
	96490.00㎡
	S38-4

S38-5

S38-6

	3
	建设工程规划许可证
	2020年10月12日

2020年12月14日

2021年02月04日
	57223.12㎡

95780.74㎡

65791.74㎡
	S38-4

S38-6

S38-5

	4
	施工许可证
	2020年10月22日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	2020年10月23日
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	2020年12月01日
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	2021年01月07日
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期

	
	
	2021年02月23日
	65791.17㎡
	渝北区两路组团S分区S38-5地块

	5
	预售许可证
	2020年10月28日

2020年11月20日

2020年12月18日

2021年01月27日

2021年03月12日

2021年05月26日
	17438.82㎡

17438.82㎡

11626.84㎡

11626.84㎡

10983.63㎡

12879.72㎡‬
	渝北区两路组团S分区S3804地块（1#楼、5#楼、6#楼）

渝北区两路组团S分区S3804地块（2#楼、3#楼、4#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（10#楼、11#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（1#楼、9#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（7#楼、8#楼）

渝北区两路组团S分区S3805地块（2#楼、3#楼、4#楼、11#、13#楼、）

	6
	投资项目备案证
	2020年08月03日
	
	S38-4/03

S38-5/03

S38-6/03

	7
	施工许可证（变更建设单位负责人）
	2021年04月25日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期


2.2、项目施工进度情况

截至2021年06月04日施工情况如下：

	工程名称
	工程名称
	本期进度

	S38-4
	1#楼
	封顶。

	
	2#楼
	封顶。

	
	3#楼
	封顶。

	
	4#楼
	五层施工。

	
	5#楼
	封顶。

	
	6#楼
	封顶。

	S38-5
	1#楼
	负一层结构浇筑完成。

	
	11#楼
	一层施工。

	
	12#楼
	二单元二层施工。

	
	13#楼
	地梁开挖完成检测完成，地梁关模完成。

	
	14#楼
	一层施工。

	S38-6
	1#楼
	封顶。

	
	2#楼
	基础开挖完成，检测完成，塔吊安装完成。

	
	3#楼
	基础完成，开挖完成。

	
	4#楼
	一单元旋挖完成。

	
	5#楼
	基础完成0%。

	
	6#楼
	基础完成0%。

	
	7#楼
	基础完成0%。

	
	8#楼
	七层施工。

	
	9#楼
	五层施工。

	
	10#楼
	五层施工。

	
	11#楼
	封顶。


标的项目现场照片（拍摄于2021年06月04日）
[image: image1.png]Bl 1=JkAPP i) 2 S (e RS 5 A S i REEY
LEE: KSE > WSET > kESE

KPER B ODEE @ SHEs
AR | £ 144,054,166.58
ART v | #34MS 2514405416658 SIEAH 144,054,166.58 A4 0.00 N ] Q
ws HEE ES HERE ARKE . RS =] KTRREFZATFLDT
Bk, 1239122510600, AR ExEERrTAERAR 78,167,078.33 000 7816707833 & AR -
Epx, 123912255510001, AR ErEERrTAARAR 64,627,088.25 000 6462708825 & g -
Bk, 12391225551100024, AR ExEEErTRARAR 1,260,000.00 000 1,260,00000 i ERRESF -
=
@
wm (<
UBankfEF42: IE=Eit=(BER) WSS R50940; HRESadE: 2021-06-03 15:32:03 00:00:07 0.0KB BRSBTS E: 2021-06-04 17:22:28




[image: image21.jpg]


         

4#地施工现状                                5#地施工现状 
[image: image22.jpg]


.
6#地施工现状
3、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项按康信君安公司流程履行审批后，通过邮件等方式提交给浙金信托有关人员，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	事由
	材料
	经办部门
	经办人

	2021/5/31
	璟富公章
	用于个人贷款合同
	浦发银行个人贷款合同（6份）
中国光大银行个人贷款合同（2份）
重庆农村商业银行个人房屋按揭贷款合同（2份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/5/31
	璟富公章
	用于隐溪晓院项目招行按揭准入资料
	营业执照正副本复印件（6份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/6/1
	璟富（公章、财务章、法人章）
	用于招商账户加挂网银查询功能
	单位结算产品服务申请书（1份）
	财务管理部
	郑玮

	2021/6/2
	璟富公章
	用于银行按揭合作立项
	S38-6地块规证及附件
S38-4、S38-6地块用地规证
S38-6地块一期工规证
S38-6地块一、二期施工证
S38-6地块国土证
（以上各3份）
法人身份证明（1份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/6/2
	璟富公章
	用于个人贷款合同
	中国银行个人贷款合同（9份）
民生银行个人贷款合同（1份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/6/2
	璟富公章
	用于按揭立项
	营业执照正副本
资产负债表
利润表
现金流量表
（以上各3份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/6/2
	璟富公章
	用于签订合同
	新世纪超市巡展协议
融创隐溪晓院用户话务坐席接入合同
融创隐溪晓院活动活动执行合同
重庆置地-隐溪晓院业主送花维系活动执行合同
隐溪晓院-2021 年 4 月日常物料制作及安装合同
融创隐溪晓院-台阶物料制作及安装合同
融创隐溪晓院-新增台阶物料制作及安装合同
（以上各4份）
	营销部
	熊红

	2021/6/2
	璟富公章
	用于中央公园S38-5地块预售资金监管核定事项
	S38-5地块预售资金监管核定申请表（10份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/6/2
	璟富公章
	用于中央公园项目水保方案事项
	水土保持方案委托书 （12份）
封面-报批稿 （6份）
封面-送审稿（6份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/6/3
	璟富公章
	用于农业银行按揭立项
	农业银行按揭合作申请书（1份）
授权书（1份）
S38-6地块预售许可证（4*3份）
	财务管理部
	王筱菁

	2021/6/3
	璟富公章
	用于个人贷款合同
	招商银行个人贷款合同（2份）
	财务管理部
	王筱菁

	2021/6/3
	璟富公章
	用于S38-5和S38-6地块验收会议纪要及整改方案
	会议签到表
S38-6地块（一期）地梁钢筋验收会议
S38-6地块（一期）地梁钢筋验收会议的整改报告
施工组织设计/（专项）施工方案报审表
（以上3*6份）
S38-5地块12#楼首桩验收会议整改报告（6份）
	工程管理部
	郭晓佼

	2021/6/3
	璟富公章
	用于监理合同备案变更及监理员变更申请
	重庆市建设工程监理合同备案变更表
关于变更项目监理员的申请
（以上各5份）
	工程管理部
	郭晓佼

	2021/6/3
	璟富公章
	用于出具收入证明
	收入证明（2份）
	成本管理部
	赵伟川

	2021/6/4
	璟富公章
	用于隐溪晓院项目物业人员非区夏装定制采购
	隐溪晓院项目工装定制合同（4份）
供方廉洁协议-常规类（4份）
红黄牌黑名单相关管理规定（4份）
	营销部
	杨梦莹

	2021/6/4
	璟富公章
	用于隐溪晓院项目物业人员区夏装定制采购
	隐溪晓院项目工装定制合同（4份）
供方廉洁协议-常规类（4份）
	营销部
	杨梦莹

	2021/6/4
	璟富公章
	用于签订隐溪晓院项目保洁服务合同
	融创隐溪晓院项目保洁服务合同（4份）
项目清洁服务质量评审细则（4份）
	营销部
	杨梦莹


印章证照外出使用情况表
	外出日期
	事由
	印鉴证照名称
	外出机构
	经办人
	部门

	
	
	
	
	
	


4、合同签订情况

2021年05月29日至2021年06月04日期间，项目公司共签订合同10份。

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	重庆共创远盈网络科技有限责任公司
	新世纪超市巡展协议
	1、使用时间：2021年5月-6月（以具体发生时间为准） 
2、使用地点：隐溪晓院外展点位（新世纪兰馨大道店）
3、使用目的：现阶段为叠拼强蓄客期，项目外拓大量客户，为拓展中央公园周边、渝北西 区等地区潜在客户，增加项目曝光、提高客户到访数量，同时宣传项目泛营销政策，拓展 自由经纪人，故计划在新世纪兰馨大道商超进行摆展宣传。
	19,000.00

	2
	重庆万合鑫天科技有限公司 
	融创隐溪晓院用户话务坐席接入合同
	1、甲方根据设备实际开通数量向乙方支付设备费用及集成服务费用。
2、乙方应确保2021年5月10日前完成甲方报装的坐席电话开通。
3、资费标准：580元/每月*7个话务坐席。
4、合作时间：2021年5月10日-2021年6月10日
	4,060.00

	3
	重庆迅飞广告有限公司
	融创隐溪晓院活动活动执行合同
	乙方负责活动的内容包括但不限于整个活动的前期策划、活动场地的布置、活动区域物料的设计及制作、现场工作人员的聘请和管理、活 动现场的组织管理、安全保卫、活动方案涉及政府职能部门审批事宜，活动结束 后乙方相关设备的撤场等。
	11,391.23

	4
	两江新区山有嘉卉鲜花店
	重庆置地-隐溪晓院业主送花维系活动执行合同
	乙方负责活动的内容包括但不限于整个活动的前期策划、 活动场地的布置、活动区域物料的设计及制作、现场工作人员的聘请和管理、活 动现场的组织管理、安全保卫、活动方案涉及政府职能部门审批事宜，活动结束 后乙方相关设备的撤场等
	33,728.80

	5
	重庆卓亿斯涵广告有限公司
	隐溪晓院-2021 年4月日常物料制作及安装合同
	乙方按甲方要求制作及安装广告物料，广告物料制作内容、画面规格、数量、价格、交货时间、交货地点等相关制作要求
	6,410.22

	6
	重庆卓亿斯涵广告有限公司 
	融创隐溪晓院-台阶物料制作及安装合同
	乙方按甲方要求制作及安装广告物料，广告物料制作内容、画面规格、数量、价格、交货时间、交货地点等相关制作要求
	4,000.00

	7
	重庆卓亿斯涵广告有限公司
	融创隐溪晓院-新增台阶物料制作及安装合同
	乙方按甲方要求制作及安装广告物料，广告物料制作内容、画面规格、数量、价格、交货时间、交货地点等相关制作要求
	1,500.00

	8
	重庆圣特维拉服饰有限公司
	隐溪晓院项目工装定制合同
	1、乙方按甲方合同约定要求定做管家夏装工装，直至服装成功交付验收。
2、质量异议反馈时间：甲方收到工装成衣之日起30日内。
3、交货时间：人员尺寸量体完毕并经甲方确认之日起20个工作日内交货。
4、交付方式：由乙方将成衣工装按姓名区分后包装送至甲方指定地点，运输费用和风险由乙方承担。
	11,200.00

	9
	重庆圣特维拉服饰有限公司
	隐溪晓院项目工装定制合同
	1、乙方按甲方合同约定要求定做物业人员区夏装工装，直至服装成功交付验收。
2、质量异议反馈时间：甲方收到工装成衣之日起30日内。
3、交货时间：人员尺寸量体完毕并经甲方确认之日起20个工作日内交货。
4、交付方式：由乙方将成衣工装按姓名区分后包装送至甲方指定地点，运输费用和风险由乙方承担。
	6,818.63

	10
	重庆旗胜清洁有限公司
	融创隐溪晓院项目保洁服务合同
	1、乙方按甲方合同约定人数、清洁范围、清洁标准、承包方式、服务作业时间、结算方式和付款方式提供隐溪晓院销售案场的日常保洁服务。
2、合同期限：2021年5月7日-2021年12月31日。
3、收费标准：综合单价按2650元/人/月。
	205,884.62


5、项目销售情况
5.1、项目本期销售情况

本期销售情况表

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款项（元）

	认购
	0
	0.00
	0.00
	0.00 

	草签
	4
	406.95
	9,803,917.00 
	9,803,917.00 

	网签
	33
	3,465.94
	85,294,741.00
	48,444,741.00 

	总计
	37
	3,872.89
	95,098,658.00
	58,248,658.00


5.2、项目累计销售情况

项目自2020年10月30日开盘至2021年06月04日，已实现销售816套，对应销售金额约14.04亿元，其中网签768套，网签合同金额约12.92亿元；已收到销售资金约13.06亿元（含认购），在途按揭款约0.68亿元，待确认销售资金约0.99亿元。

隐溪晓院可售情况表

	地块号
	楼栋号
	预售取得日期
	可售房源/套
	建筑面积/㎡
	总货值约/万元

	S38-04
洋房
	1#
	2020年10月28日
	64
	5826.76
	10,380.20 

	
	2#
	2020年11月20日
	64
	5851.08
	10,323.63 

	
	3#
	2020年11月20日
	64
	5851.08
	10,342.73 

	
	4#
	2020年11月20日
	64
	5826.76
	10,188.52 

	
	5#
	2020年10月28日
	64
	5826.76
	10,202.10 

	
	6#
	2020年10月28日
	64
	5826.76
	10,085.87 

	s38-5
叠拼
	1#两拼
	尚未取得
	24
	3266.81
	6,643.76

	466 他就-------+*

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
	2#两拼
	2021年5月26日
	24
	3266.81
	7,094.72

	
	3#两拼
	
	16
	2177.87
	4,866.51

	
	4#三拼
	
	24
	3266.81
	7,454.37

	
	5#三拼
	尚未取得
	24
	3266.81
	7,278.70

	
	6#三拼
	
	24
	3270.23
	7,292.54

	
	7#三拼
	
	24
	3286.09
	7,180.19

	
	8#三拼
	
	24
	3286.09
	7,187.76

	
	9#三拼
	
	24
	3266.81
	7,279.39

	
	10#三拼
	
	24
	3270.59
	7,289.59

	
	11#两拼
	2021年5月26日
	16
	2177.87
	4,774.60

	
	12#两拼
	尚未取得
	16
	2177.87
	4,490.09

	
	13#两拼
	2021年5月26日
	16
	2177.87
	4,789.17

	
	14#两拼
	尚未取得
	16
	2177.87
	4,477.10

	s38-6
洋房
	1#
	2021年1月27日
	64
	5826.76
	10,377.86 

	
	2#
	尚未取得
	64
	5751.80 
	10,512.54 

	
	3#
	
	64
	5826.76
	10,761.87 

	
	4#
	
	48
	5157.37
	8,244.11 

	
	5#
	
	48
	5146.35
	8,276.27 

	
	6#
	
	48
	5146.33
	8,153.48 

	
	7#
	2021年3月12日
	60
	5187.95
	9,573.87 

	
	8#
	2021年3月12日
	64
	5826.76
	10,959.33 

	
	9#
	2021年1月27日
	64
	5826.76
	10,957.61 

	
	10#
	2020年12月18日
	64
	5826.76
	10,464.16 

	
	11#
	2020年12月18日
	64
	5826.76
	10,464.16 


截至2021年06月04日销售情况表

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款项（元）

	认购
	2
	188.40
	4,262,546.00
	290,000.00

	草签
	46
	4,517.29
	108,422,609.00
	69,535,291.00 

	网签
	768
	62,557.67
	1,291,610,008.00 
	1,235,820,008.00 

	总计
	816.00
	67,263.36
	1,404,295,163.00
	1,305,645,299.00


6、资金情况

自2021年05月29日起，截至2021年06月04日，本期监管范围内项目公司资金流出总额共计848,567.98元，SPV资金流出共计50.00元。本期监管范围内项目公司资金流入总额共计28,406,272.87元，SPV流入共计0.00元。截至2021年06月04日各被监管账户资金余额总额为218,426,483.65元。

6.1、资金流出情况 

自2021年05月29日起，截至2021年06月04日，本期监管范围内项目公司资金流出总额共计848,567.98元，SPV资金流出共计50.00元。
本期项目公司资金流出明细表

	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	2021/5/31
	财务报销
	杜蕾
	3,600.00
	管理费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912255510901

	2021/6/1
	税款
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	840,503.76
	税款
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部123912255510901


	2021/6/2
	银行手续费
	
	66.03
	财务费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912255510901

	2021/6/2
	银行手续费
	
	50.00
	财务费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912439510401

	2021/6/2
	银行手续费
	
	298.19
	财务费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912255510901

	2021/6/2
	网上银行服务费
	
	50.00
	财务费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912255510901

	2021/6/3
	员工报销付错重付
	王梦圆
	2,000.00
	管理费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912255510901

	2021/6/3
	财务报销
	邓远森
	2,000.00
	管理费用
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
123912255510901


本期SPV资金流出明细表
	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	2021/6/2
	网上银行服务费
	
	50.00
	财务费用
	慕申招行银行基本户

123912439510401


6.2、资金流入情况

自2021年05月29日起，截至2021年06月04日，本期项目公司资金流入总额共计28,406,272.87元，其中销售资金流入28,406,272.87元，其他资金流入0.00元，SPV流入共计0.00元。

本期项目公司资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	2021/5/31
	房款汇入
	POS交易过账
	2,379,572.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/5/31
	房款汇入
	POS交易过账
	2,831,318.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/5/31
	房款汇入
	POS交易过账
	11,627,544.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/6/1
	房款汇入
	POS交易过账
	2,646,015.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/6/1
	房款汇入
	杜蕾
	34,445.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/6/1
	 房款汇入
	谭精丽
	1,200,000.00 
	璟富工商银行一般户
3100000819100004063

	2021/6/1
	房款汇入
	个贷系统平账专户
	620,000.00 
	璟富建设银行按揭一般户
50050101350000001119

	2021/6/1
	房款汇入
	个贷系统平账专户
	650,000.00 
	璟富建设银行按揭一般户
50050101350000001119

	2021/6/2
	房款汇入
	POS交易过账
	1,267,212.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/6/2
	房款汇入
	廖文华
	48,067.52 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/6/2
	房款汇入
	吴凤伟
	46,778.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/6/2
	房款汇入
	吕英
	70,520.86 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/6/2
	房款汇入
	朱海林
	714,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/6/2
	房款汇入
	朱海林
	306,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/6/2
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	47,570.24 
	璟富建设银行一般户
50050101360000000554

	2021/6/2
	房款汇入
	公积金贷款发放过渡户
	350,000.00 
	璟富建设银行按揭一般户
50050101350000001119

	2021/6/2
	房款汇入
	公积金贷款发放过渡户
	400,000.00 
	璟富建设银行按揭一般户
50050101350000001119

	2021/6/2
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	377,731.94 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/6/3
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	765,296.37 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/6/3
	房款汇入
	POS交易过账
	679,957.98 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/6/4
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	74,291.95 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/6/4
	房款汇入
	POS交易过账
	1,269,950.51 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600


本期SPV资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	
	
	
	
	


本期账内互转明细表

	支付时间
	事由
	付款行
	收款行
	金额（元）

	2021/6/4
	活期保证金支取
	璟富招商银行预售子账户
12391225551100024
	 璟富招商银行基本户
123912255510901 
	5,200,000.00


6.3、负债情况
自2021年05月29日起，截至2021年06月04日，本期监管范围内项目公司开具商业承兑汇票0张。

本期商业承兑汇票明细表
	序号
	出票时间
	承兑时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	


6.4、各账户余额

截至2021年06月04日，监管范围内各资金账户余额总计218,426,483.65元,详见下表：

	公司
	开户银行名称
	名称账号
	账户性质
	账户余额(元)

	重庆璟富房地产开发有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912255510901
	基本户
	64,627,088.25 

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管账户）
	123912255510600
	一般户
	78,167,078.33 

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管子账户）
	12391225551100024
	子账户
	1,260,000.00 

	
	中国建设银行股份有限

公司重庆渝中上清寺支行
	50050101360000000554
	一般户
	2,114,165.16 

	
	中国农业银行股份有限

公司重庆渝北三亚湾支行
	31111901040005030
	一般户
	33,137,305.89 

	
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100068565
	一般户
	5,890,000.00 

	
	中国工商银行股份

有限公司人力园支行
	310000081900004063
	一般户
	7,658,846.72 

	
	民生银行冉家坝支行
	632443604
	一般户
	2,145,681.61 

	
	中信银行股份有限公司
重庆分行营业部
	8111201011900440549
	一般户
	976,666.53 

	
	重庆三峡银行股份

有限公司渝中支行
	0101014170000140
	按揭
一般户
	895,657.95 

	
	中国银行股份有限公司
重庆双山路支行
	110272768445
	按揭
一般户
	3,716,466.92 

	
	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
	0304010120010028116
	按揭
一般户
	84,989.40 

	
	大连银行股份有限公司
重庆分行
	120022000001137
	按揭
一般户
	1,101,340.10 

	
	中国光大银行民生路支行
	78450180805087000
	按揭
一般户
	2,980,000.00 

	
	中国建设银行

重庆渝中支行
	50050101350000001119
	按揭
一般户
	4,179,280.00 

	
	华夏银行两江分行
	11250000001397684
	按揭

一般户
	0.00 

	
	浦发银行渝北支行
	83030078801800001315
	按揭

一般户
	8,719,929.00 

	
	汉口银行渝中支行
	620091000020791
	按揭

一般户
	0.00 

	重庆融创慕申房地产经纪有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912439510401
	基本户
	729,113.98 

	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100051091
	基本户
	42,873.81 

	合计
	218,426,483.65 


附件
各账户余额截图

璟富招商银行基本户     单位：元
[image: image23.jpg]



璟富招商银行预售资金监管账户     单位：元

[image: image2.png]Bl 1=JkAPP i) 2 S (e RS 5 A S i REEY
LEE: KSE > WSET > kESE

KPER B ODEE @ SHEs
AR | £ 144,054,166.58
ART v | #34MS 2514405416658 SIEAH 144,054,166.58 A4 0.00 N ] Q
ws HEE ES HERE ARKE . RS =] KTRREFZATFLDT
Bk, 1239122510600, AR ExEERrTAERAR 78,167,078.33 000 7816707833 & AR -
Epx, 123912255510001, AR ErEERrTAARAR 64,627,088.25 000 6462708825 & g -
Bk, 12391225551100024, AR ExEEErTRARAR 1,260,000.00 000 1,260,00000 i ERRESF -
=
@
wm (<
UBankfEF42: IE=Eit=(BER) WSS R50940; HRESadE: 2021-06-03 15:32:03 00:00:07 0.0KB BRSBTS E: 2021-06-04 17:22:28





璟富招商银行预售资金监管账户子账户     单位：元

[image: image3.png]Bl 1=JkAPP i) 2 S (e RS 5 A S i REEY
LEE: KSE > WSET > kESE

KPER B ODEE @ SHEs
AR | £ 144,054,166.58
ART v | #34MS 2514405416658 SIEAH 144,054,166.58 A4 0.00 N ] Q
ws HEE ES HERE ARKE . RS =] KTRREFZATFLDT
Bk, 1239122510600, AR ExEERrTAERAR 78,167,078.33 000 7816707833 & AR -
Epx, 123912255510001, AR ErEERrTAARAR 64,627,088.25 000 6462708825 & g -
Bk, 12391225551100024, AR ExEEErTRARAR 1,260,000.00 000 1,260,00000 i ERRESF -
=
@
wm (<
UBankfEF42: IE=Eit=(BER) WSS R50940; HRESadE: 2021-06-03 15:32:03 00:00:07 0.0KB BRSBTS E: 2021-06-04 17:22:28





璟富建设银行重庆渝中上清寺支行     单位：元

[image: image4.png]C LEMIBERIT | PR T

C e Onuer Qe Quiss Qs @R A

BHMEFRREFNSAEBRAS (F/75:0050000009179524501) ElgaE> 47!

s A5

TR

HEHIE : WkFEE > TAK > BN

TR RTEREP DEFIT
M S: 5005 0101 3600 0000 0554

WkFER:  ERREFEMETEERAS

Mo AR
MpFsRl:  EHA
RS E%

B—HS 5Em:  xeeE: SE sEEs:

210602000000000025 20210602 09:34:15

R4 GO

&5

WG ¢ HAFE HAWS ¢ ELE3
w5

47,570.24  2,114,165.16  SREXESRINEMAS 9912900000232905  F&{THEA

& T#

p-ac)





璟富农业银行     单位：元

[image: image5.png]IEEET A+ BOFRE SR emER O
HhE AR R AT R O
WPaEEs  WOBEMEe NERSEe BFEe  \Bexik
-

O CMENTE: WO > KEAEER

reREES
ES WS P& L] i
1 31-111901040005030 EEESEMAFAERAT ==R AR®
ARTBHEEFRIOD ART
S TED ® T8 RE
O vz

1. R WEBEET | AR TR,

P rrgs & zodn D z2Ed )

sge =E D

#FS: 55998575136  #{ERS: 0001

EES

e DL:ES #E

33,137,305.89 33,137,305.89 BKFBE4R
33,137,305.89 33,137,305.89
XA





璟富兴业银行     单位：元

[image: image6.png]AT Ul R Q QFEFRD OEEEE O =2EH
BE Em WK WK fR  MSE  REEM  EEeM FICC s

AR SREEE  ANPAROEE  SEReEE

HEtE B > EERAE

oy - |

Lo
S PE FRT i DL £ PR
346270100100068565 ~ EFEERIFFEARAT RURTEFINES AEB 5,890,000.00 5,890,000.00 oS
ERESE 11 s
FRCELH: AR 5.890,000.00
o SR PR AR A AT BB
130010-P1

17:08
2021-06-




璟富工商银行     单位：元

[image: image7.png]ICBC @ A/ E5RET ‘@ BUFNRT 3 Hem wm () B B
S EREERETIARRAS, S ORBRE: 202145058316 174803
ks fIsnlss SEEY EFRS fisaeidg
RS E s BT BHLRRS s

HEROWEIFFE BEFRS A SRS pUN; 704

HEDEE: KOEE-BEE SCRAot-E.  SRGHESHE  ESERsES. o0

™

B0

#ANKE: 3100 0008 1910 0004 063
METRE: AR 7,658846.727%  DIFIAHER: AR 7,658,846.725%

B &3
— d
| BEHNES:
BECHEBRABOTRSHNERE, ESRNCTIEIEEESNBTIRESHEER, HRBRSNIHTGENREBNEENE, SHxPEs
e N = Ll

° RIE (FEARRTATIEERRESPSHRSIAXTIFGER) (RE 2017 2355) , HROBNIEERASFSSREAM TSR EFE
XEEREN, BSOtEEXENIRTELRRIEERCVRIRINRESAREAGE. &P

T pTEEEmASRS, BETEFASSMCSEREESINY (RB) , REEIHL
* DR URIRREE! r"‘
* IRHEEEERES! (1]

| BEEF, REARRTASROIE0SER, It —SENERHROTIE (LPR) B, SEHETMEE, SERE, & FEUSSREs i
2 BEEARSNTEESERIEENIERAR, BN RS





璟富民生银行     单位：元

[image: image8.png]S TERERT | cumrrs

19 REEIR - DBt | wmEn g

NEERE WEEE BPERS B S
PETE Q
o MBI
=peR12Snes 10 Ve
Loass )
R RE1T wS1 BT ARG AIRRET w1 Feoia 1 BESE
o SRR 54 EREERTTTAERAT 632443604 AR® 2,145,681.61 2,145,681.61 = RERERTROERATEFRARIGT =2HE
o EEERRIAR
o EHFERER a sma 1 In =w
° SEER §
+z=rER [
<
+ R_ExgRE
+EHER
o SIEREER rm
- RIEESHH Ripwea: » RERCER > TRERK » BT > XEHE » BESHRATR (1]
¥
* SMRERARER L J

+ s





璟富中信银行     单位：元

[image: image9.png]CHINA CITIC BANK

ELS !KF"E.‘IQ fIER Y BFERE EfRis IvEE BER v

‘1’1’§$Eﬁ SAVRHBT 1 mamn Ay HeE @) wraE (@) wx G 2siEw

FEE > BRERIER
-7

=G

FRiRT: © RIERT HBRT

HP: | 8111201011900440549/EFE SR RSE.. Y

W AR® v
EEEAN: © 48 =& ESZ] A Hits
ABEM:  2021-06-04 EILEM:  2021-06-04
=5 =
HIFICR n H1W R W OWmE il
%S BB FFPRSER Wit KORE KOXE KSKS a8 BRSS0 JESE SRS BHE
8111201011900440549 BrIESRIFFFAARAT DERGEESTEWS ART 97666653 =8 % 0.00 2021-05-01 976,666.53 o5 2021-06-04

EFiRHEE 95558 | PERTRGAERASIRIUTE Copyright@ CITIC Holdings All rights reserved | RES





璟富三峡银行     单位：元

[image: image10.png]20} BT N

oF, om0 &enEs QR DASRETE: 2021-06-03 15:16:31 06968
’ EAZRRT  wm BRI KPS SEROTER & SRATI =PRSS
RIS SEEg (VaSU
e
RE, (EIRET ] ERANPE S HEAKS

® wrss >

B xsng=n >

2 sFEn > 0140 EFEE ART  —HES EFsh 895657.95 IFR  HNiE s I&

B EeniE > B wowmom





璟富中国银行     单位：元

[image: image11.png]o X

x® P wnias [ reaE Y EsEE @ Esex G0 @b &1;@15 Rign EhEE

[acrl elorn | akewm  CEES | OAEM | ERSN | ORES | BKSe | SREER | AES
gy - | 5

PEIRE RS NA AN AS

KAEE - RAGTHS > SEAWEE  (EELEY RATFIEE  SMTEERASER -0 X
REEH SKFEIFER PEZHER
+  ER
- R

FREEW I 1
WEAFLT: ARMT3,716,466.92

BRI ART716.45692 mHE BE v
e it n IR B

i i ik IRESE TR

110272768445 AR 0.00 17:30:49

SRS AEARAT a7ioaeegs 371646652 000 HERTERIURET
BEEBSATHARS oV v | THus

i 1 TR RS SRSRSUSSRSERE, WS TARE SEU EHFRT, TR AR

2. R0 LLE TR PHHTER, EHEE 2k TSR T TESERLR -

FRFEIE 95566 | T RERRITREIRAS IRIATHE

BR SEAMER®





璟富农村商业银行     单位：元

[image: image12.png]FAER QLI | summsws

CHONGOING RURAL COMMERCIAL BANK.

X 2021-06-04 1728 © @,

Ll ] AP EFribS FEht  SERRRER  BIES
HEER  AFk KEE AFEE

el o HPURSS HSIRET

o 2
- XESKERE > KPR 5
BERERAREN: -
20215065 048] 17:27:53 w0 ]

O ErBSERAFEERAD (205FRS 2303834201)
By & AR
[2) 0304010120010028116 AR EFEAHMIBRTAINELT

EHAMFEWCE ARM: 84,989.40

EES-] CIRZE
84,989.40 84,980.40  DHMFEDN potlSnEA Dk FBRLR

@ i
« WEEKPEEAREENG -
« BERTRIWEORARABFR
« SRR LA ARIRRS (128) SRENTHARLS.

FA@&S: CB010101000

-]

r:

¥
L J





璟富光大银行     单位：元

[image: image13.png]| Bank BEAXES | QIEn i

BREQS
BHETR  ERS | VKRS Spal REES  EMES  ABdK Al HEE
Yy : BRBFOHSEE HERNE: (A
[ — AT 1iTeEE o
m‘ 2021/06/04 16:53:01 §
FRESHEHRER ®
FLERBERK SATR B
T EREE prale=i Pz ®S TH AR HARE FERBLARS
R EFRBERNEFEARAT | — 78450180805087000 A RM 0.00 2, 980, 000. 00 2, 980, 000. 00 g
1 EEEERE AR RR) AR AR 000 2980,000.00  2,980,000.00 e
P ]
[ EUEHRS P -
rale= e pazies ®S TH ARASR  WARE  REXRLERS O
S GR3) AL S AR 0.00 2 980,000.00 2,980, 000. 00 M
b
#HE] n/En Eh R (TR ER ;
BEARKFKE Vv T # @
n
[
(i *

1 TR LR CIRITIRS AT AN s
SgEy 2 Rt IKSAEERNSHH LR

AR TR AT RS





璟富建设银行重庆渝中支行     单位：元

[image: image14.png]caﬂ.iﬂgﬁ‘ﬁﬂﬁtﬁﬁ C @ O Qun Ouuze Oz @i A

ERMEREEENTAEARAT (F/5:0050000009181766301) stk

s A5

TR

HEHIE : WkFEE > TAK > BN

TR BITERAPIT o ARM

T S: 5005 0101 3500 0000 1119 MpFsRl:  EHA

WkFER:  ERBEFMEAAERAT WRFRES: R

- S . s (o] _ .
RS 4 RHEM: R o FES: RGO 4 AP FHAKS ¢ 0
L)

210601000000000007 20210601  16:36:23 5514 620,000.00 2,779,280.00  MERGFWEF 500000902156313110000000001  EMKTEA
210601000000000008 20210601  16:46:41 5514 650,000.00 3,429,280.00  MERGTEWEF 500000902156313110000000001  $ERKTFA
210602000000000009 20210602  09:30:29 020936894754 350,000.00 3,779,280.00 AFISEEENGTES,  500004141156313120001000301 BEX
210602000000000010 20210602  09:30:30 020936894754 400,000.00 4,179,280.00 ARLEEEHUTRS  500004141156313120001000301  EEX

& T#

& Bl 'Itl
]
¥
v

FMBBHEEE X BEREE X v





璟富大连银行     单位：元

[image: image15.png]~
*ﬁﬁﬁ AR _ERATGEHBAR) FHAN: /K | BB | REEH

BANK OF DALIAN

TPEE Rk XHEE HURS BE3E BUEES

o ER ERARF BN

@ ms s PR TS i AR KRS FPRAR i
REBTRY
- .

1 120022000001137 Hx Es%{@;ﬁ&ﬁm 000156 AR 1,101,340.10 E# ARATER XA

B
R [ &m

EQ
©
2





璟富华夏银行     单位：元

[image: image16.png]s://dbank.hxb.com.cn/?_SAFE_GARD_=22-0-01B67EB2E1A2749E26F8C5D050226772 - #E4R17M EJI4R4T - Internet Explorer

PR

LA ESES
BPAMEHRE
e
SATEREIESHR
RS
HEREAAE
BT EREHTED

R
SEEE

BFRRS PLEIE
© 95577

mFms | cusen | ERUs EOE

WPEE  EARFES =4 BEXK  PARUASE  BXE RER  FHROSE SUSELEE TARS SRS

HEGE: KEEE >> KEEE >> BKE

N } . MUWET | MEEFEELR | BHER

EEESR

B
BS RRFRIE L= RRFER i TR
1 HEY 11250000001397684 BREERIETTAERAT AR 0.00
PR
ARmaLt: 0.00
BN
BS RRFRIE L= RRFER i TR
ARmaLt: 0.00
BAIREEN
BS RRFRIE L= RRFER i SEhiE
ARmaLt: 0.00
RO fITHE
BS RRFRIE AP L= RRFER L2l
BRET:

o BUARBEITEECENEN CRRTHFERSER, RARKFSESNRAMER, RNER, REM PR TR IR,
o SRERFEEE, ATEaREEAER
o RERFETANREAR SN RERARE, RESRAERE MR SRR,

Ontpsyran.. [ poms. Qe  EBoovosu. lress. €emmem. A

v oz dx B

17:36
2021/6/4

IMl




璟富浦发银行     单位：元

[image: image17.png]I BEEE £|XAxFEM £ | S5hM £ | FR £ ReEE £ EE £ | Kaldl £ | M= £ | EiiEs

S8 2 RS &) rasr : I

WAE AR B W 45 R B

. BRTHREE S LE e WP SR

=] st 2UKS DERR o YT RS AR 2l =y e
e T

| 83030078801800001315 f=h = AEM 8,719,929.00 8,719,929.00 HEEE
HEOrE &

o
RS

g . G SEWAT

FRdX

AEM 8,719,929.00

- l TED ‘ ‘ T#k

RibERAEE
m

HEwE

MELE

=it

1. SEESHAREE, ERISYNHxENRACERA TSNS BT REEREE,

2. &R PARE ETERTASRES R, BLISESSRHTRE,

3. BOCEY "REERETEER RS, SRNER AEFERIT RS EEEe s REEETERS,

EOSES

17:20
2021-06-04

/\El[:]xvgﬁcﬁ’qj




璟富汉口银行     单位：元

[image: image18.png]PRERAE: 2021-06-03 12:15:33

» BIRCREERE)

» TEEB/BERE

» TasR

» BEREE

» BAKSRE

» BT

» EEEEES
U
B
BUKFRGEE
WAHAXRREE
WPHEXBREES
B AREES

o)

3
=2
iC
=

3 3]

il 0F W <

Sl SREESETTTASRAS

0 ZEER | & CURSEEEE < & DUKSREER
Q =590 636

& o | EREEREFTTASRAR

“B 5091000020791 | EREEREEFTAARAS v| -7 | ARS v
S B P& RE ARRER HELW B
620091000020791 AES EFEEEETHEERAS 0.00 0.00 000 TERE [EWEEES
l th
[}
x q
Y v
j==2l 0.00 0.00 0.00

SAREBERERA: 20215065038 X 20235065038 £i+EE: 2021-06-04 BES: 937





慕申招商银行     单位：元

[image: image19.png]DBELS | U owms

EihE: WS > IKSEE > IKFEE
KPER

B ONSE @ SEEE

AR | #%1729,113.98
AR® v | E1AMEE £3729,113.98 TE£729,113.98 55455 0.00 BAKSIEE Q

®S KPS RE HRERE ARARE & fezoch ] SdRFETEAT AT

B 123912439510401, ART ErAREEEEERAS 729,113.98 0.00 72911398 & ol -

UBankEF4Z: BEAISSER(BTES) DS R590832: HREASATE: 2021-05-31 17:11:38 00:00:06 0.0KB  RUBZESAEGE: 2021-06-04 16:55:37





昂麒兴业银行     单位：元

[image: image20.png]© P HAT pwm R

& FFs & EEER O =2EH
L] = s 3 Lo = mEE =R wEEY BREM Ficc -
AR S

MTENAEE  SEReEE

HEtE B > EERAE

R M
Lo
S PE FAiT i DL £ PR
346270100100051001  EFEUSEBETEEARAT  XURTERINET AEB 4287381 4287381 EEs
ERESE 11 s
FRCELH: AR 42,872.81

o SR PR AR A AT BB

130010-P1







