关于《官厅湖.桃李春风A-3地块（ZZ18-10）项目

建安工程招标文件》的意见

宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）：

根据项目公司河北天骠蓝诚房地产开发有限公司提供的《官厅湖.桃李春风A-3地块（ZZ18-10）项目建安工程招标文件》及其他相关文件资料，我司对文件中相关条款进行监管审核，出具意见如下：

1、招标是模拟清单招标，建议规避模拟清单招标不足之处，明确建筑安装的目标成本以及成本控制细则。

- 合同履约过程中的控制工程量、确认价格、变更洽商、现场签证等需要明确的认量、认价、变更签证等管理制度，建议做成指导手册作为控制依据，作为合同附件。

- 建议明确具体工程工期，以既定的销售开盘时间为节点。

- 建议项目完成设计工作后，由发包单位、承包单位、设计单位、监理单位共同讨论设计图纸，并形成统一意见。

- 根据《建筑工程造价咨询服务合同》受托方未在招标前提供正式的书面造价咨询成果，后期提供的造价咨询成果不完整，且非合同内约定造价工程师盖章也无签字，无法为建安工程招标工作提供有效依据。

北京康正国际资产评估有限公司

2018年11月8日