2019年中诚信托同鑫54号集合资金信托计划

2020年6月监管报告

项目名称：中诚信托沈阳恒大林溪郡三、四期项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：朱亚男

日期：二零二零年七月六日

目录
21项目基本情况


32重大事件披露


43项目五证办理及施工进度情况


43.1项目五证办理情况说明


43.2项目2020年6月施工进度情况


64印鉴使用情况


75合同签订情况


76项目销售情况


77资金情况


77.1资金流出情况


87.2资金流入情况


87.3各账户余额


9附件


9附件一 关于申请处罚的情况说明


11附件二 银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：沈阳超宏生活服务有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司拟建设“恒大林溪郡”三、四期项目，位于辽宁省沈阳市铁西区沈辽路与浑河十九街交汇处。2019年7月5日，沈阳超宏生活服务有限公司拿下沈阳经济技术开发区2地块，土地用途为城镇住宅用地及其他商服用地，两地块容积率均不大于2.0。其中JK2019-014号大青街道2地块净地成交楼面单价为2550元/㎡，成交总价为2.05亿元人民币；JK2019-018号大青街道3地块净地成交楼面单价为2590元/㎡，成交总价为6.60亿元。本次监管范围为“2019中诚信托同鑫54号集合资金信托计划”相下的2宗城镇住宅用地及其他商服用地，分别为：

大青街道2地块，该地块四至范围为：东至浑河十九街规划绿线、西至用地界线、南至开发北六号路规划绿线、北至绿化用地规划绿线，土地面积40192.47平方米，土地用途为城镇住宅用地及其他商服用地，二类居住用地（R2）、商业用地（B1），商业比例不大于3%-5%。
[image: image1.jpg]



大青街道3地块，该地块四至范围为：东至用地界线及浑河十九街规划绿线、西至绿化用地规划绿线及用地界线、南至用地界线及沈辽路规划绿线、北至开发北六号路规划绿线及用地界线，土地面积127375.63平方米，用地性质二类居住用地（R2）、商业用地（B1），商业比例不大于20%。[image: image2.jpg]



2重大事件披露

经康信监管人员了解，由于“恒大林溪郡三期”、“恒大林溪郡四期”在建设过程中项目公司尚未取得《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，所以2020年6月10日项目公司向沈阳市经济技术开发区执法分局提交了《关于申请处罚的情况说明》，说明申请未批先建的行政处罚，内容详见附件一。待执法局确认处罚金额后，项目公司继续办理相关证件。

（转下页）

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2019JH0599JG01号合作协议约定为准，其中三期、四期的建设用地规划许可证、三期的不动产权证书已办理完毕，其他证照办理均在计划范围内。

截至2020年06月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	三期已于2020-4-24日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2020-4-16日核发

	建设工程规划许可证
	——
	——

	建筑工程施工许可证
	信托计划成立之日起10个月内
	——

	预售许可证
	信托计划成立之日起12个月内
	——

	项目开盘
	——
	——


3.2项目2020年6月施工进度情况

截至2020年6月30日，标的项目已开工，正在进行3-1#~3-35#、3-S1#~3-S13#楼土石方工程。

（转下页）

标的项目现场照片（2020年6月）

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


                             

1、地块3运输车辆道路                                2、地块3运输车辆道路
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



3、石土方工程运输                        4、现场石土方工程
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



5、石土方工程施工                                   6、现场防尘网覆盖
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年6月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020/6/01
	公章
	综合管网施工深化
	沈阳林溪郡大青地块综合管网施工图深化设计及补充协议各四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/6/01
	合同章
	场地清表及拆迁、地勘
	工程委托书四份
	工程部
	王旭
	朱亚男

	2020/6/01
	公章、法人章、合同章
	新能源资金部贷后资料
	可行性分析报告等八份文件各两份
	资金部
	吕秋燃
	朱亚男

	2020/6/09
	公章
	新能源资金部贷后资料
	档案利用六份文件各两份
	资金部
	吕秋燃
	朱亚男

	2020/6/09
	公章、法人章
	林施工授权管理
	授权委托书一份
	工程部
	庞宝祥
	朱亚男

	2020/6/11
	合同章
	楼土石方工程施工
	3-1#~3-35#、3-S1#~3-S13#楼土石方施工合同及补充协议各四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/6/12
	公章、法人章
	办理环评备案
	三四期环境影响登记表各两份
	开发部
	尹良
	朱亚男

	2020/6/17
	合同章
	设计合同
	1#-4#、9#-12#、28#-35#S1#-S4#、S9#-S13#、S10-1#及5#-8#、13#-16#/20#27#、S5#-S8#楼设计合同及补充协议各四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/6/17
	合同章
	红线外临时道路施工
	红线外临时道路施工合同及补充协议各四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/6/17
	合同章
	桩基础施工
	1#-23#、26#-27#、29#-35#、S1#售楼处、S2#商业桩基础合同及补充协议四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/6/18
	公章、法人章
	接受行政处罚
	地块交易书、营业执照、身份证、情况说明等共十九份
	开发部
	尹良
	朱亚男

	2020/6/18
	合同章
	配合打桩机铺路
	工程委托书-铺路
	工程部
	孙勇
	朱亚男

	2020/6/18
	合同章
	现场防尘网覆盖
	工程委托书-防尘
	工程部
	孙勇
	朱亚男

	2020/6/23
	公章
	开通临时电
	介绍信、用电申请、身份证、营业执照、申请单等共六十份
	开发部
	尹良
	朱亚男


5合同签订情况
2020年6月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同金额
	签约日期

	1
	沈阳新大陆建筑设计有限公司
	林溪郡综合管网施工合同
	230,908.84元
	2020/5/25

	2
	沈阳新大陆建筑设计有限公司
	林溪郡综合管网施工补充协议
	46,000元
	2020/5/25

	3
	辽宁志岩建筑工程有限公司
	地表拆迁、地勘、围挡工程委托书
	169,000元
	2020/5/29

	4
	沈阳晟琪祥建筑工程有限公司
	楼土石方施工合同
	5,500,000元
	2020/6/01

	5
	沈阳晟琪祥建筑工程有限公司
	楼土石方施工补充协议
	1,100,000元
	2020/6/01

	6
	沈阳新大陆建筑设计有限公司
	设计施工合同
	9,464,477.86元
	2020/6/11

	7
	沈阳新大陆建筑设计有限公司
	设计施工补充协议
	1,890,000元
	2020/6/11

	8
	沈阳市瑞鹏市政工程有限公司
	红线外道路施工合同
	683,648元
	2020/6/16

	9
	沈阳市瑞鹏市政工程有限公司
	红线外道路施工补充协议
	130,000元
	2020/6/16

	10
	沈阳华昌岩土工程有限公司
	桩基础工程施工及补充协议
	14,700,000元
	2020/6/15

	11
	辽宁志岩建筑工程有限公司
	工程委托书（修路）
	165,000元
	2020/6/15

	12
	辽宁志岩建筑工程有限公司
	工程委托书（防尘）
	189,000元
	2020/6/15

	13
	辽宁金佰瑞电力科技发展有限公司
	临时电工程施工协议
	2,100,000元
	2020/6/12


6项目销售情况

项目尚未销售。

7资金情况
7.1资金流出情况
2020年6月监管范围内无资金流出。
7.2资金流入情况

2020年6月监管范围内资金流入总额共计2,347,238.48元，其中大连银行铁西支行流入2,347,237.11元，光大银行东顺支行流入1.37元，详见附件二。

2020年6月资金流入情况表
	序号
	付款方
	资金用途
	现金金额（元）
	收入时间
	入款账户
	备注

	1
	辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司
	沈阳恒大林溪郡（大青地块）恒辽沈代能工合字20（0.25-57-2）036
	22,163.50
	2020/6/12 
	大连银行铁西支行
	小额  来账

	2
	辽宁地质海上工程勘察院有限责任公司
	沈阳恒大林溪郡大青地块地库恒辽沈代能工合字20（0.25-57-2）039
	6,971.84
	2020/6/12
	大连银行铁西支行
	小额  来账

	3
	沈阳超宏生活服务有限公司
	入息
	8,101.77
	2020/6/21
	大连银行铁西支行
	入息

	4
	恒大新能源科技集团有限公司
	下拨款
	2,310,000.00
	2020/6/24
	大连银行铁西支行
	大额  来账

	
	合计：
	
	2,347,237.11
	
	
	


7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行电子对账单，截至2020年6月30日，项目公司各资金账户余额总计3,200,303.91元，各账户余额见下表。

截至2020年6月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（基本户）
	115722000000073
	3,198,422.51

	2
	光大银行股份有限公司沈阳东顺支行（一般户）
	75840188000262983
	1,881.40

	总    计
	——
	3,200,303.91


（转下页）

附件

附件一 关于申请处罚的情况说明

[image: image3.jpg]S o A O L A

TR KL b
Jei i FALB AP TFALILS it 2
HEA I (A LA A A (Wi

i, i

[ A UPNIR
o

LRIV A KLV T A e T AL, i
SRR A AR B LRI AT

)i I, JRALAL
ETHEME (T AR, BMIER R T ~ AN, B
S R R AR IR Tl

Esiian il





[image: image4.jpg]!
|

FICiEe!





附件二 银行对账单

大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（115722000000073）

[image: image5.png]X B

o o9
EOEN: 2020-07-01 18:20:23 e
BABEN: 200-06-01
2020-05-30
1157220000007
AL BRI
co00i4s0
F
o
o
«
23,2711
 wae ZPEN BEELE SSELH  WOARE  BURE aBEH - T anfia
EEE L TRERRE SEIRMRTAES L
1001AD000B627527  2020-06-12 22,6350 873,348.90 EEM PREFAAD 3400201909004600000 FITELH
ITEEE L TRERRE SEIFMRTAES L
, 1001A00008625272  2020-06-12 697184 880,320.7¢ 1 ERkME PRE(TLA 3400201909004600000 FATELH
00339301 0060008265 2020-06-21 810077 888,422.51 AR PR E RS ARLT 115722000000073

FEABIRLE 82140078801500000000 HEAFRERRTREYIST

1001A00002696670  2020-06-24 2,310,000.00 3,198,422.51 AFHM




[image: image6.png]LT R 2
FHEN “REY sz

WS:  115T2z000000073  Tikh: ARM  FREGAE: 2020-07-07 18:58:14

IS ERENSEEW SRER AR RUWE SRR HAWS AT
. TTWEEET HETEHRTLE MBECEE K8
toonpnonsserser 2020 22,189.50 679,340, 90 [ SRR BBREIRE sicoooisoscoueossTr Rl BEGEL H) EETAELAZD
# (0.25-57-2) 036
- SEIEATAS AR
1001A000088Z82T2 | <7 8,971.84 i 3400201808004608677 eh LI 17 %17 ke L &20
[ ] R s
2000 RS
009395010060008285 " B,100.77 888,422.51 AR L= 115722000000073 ) ) A
to0tasooozesesr 200,06 2,310,000.003, 195,422, 51 AHRIK S ovcomssntsoonoosso PERRERIRT

[z

(reEgamume) (Tasnsmume) Fooomstmeg [ & @





光大银行股份有限公司沈阳东顺支行(账号：75840188000262983)
[image: image7.png]| ik

EEHE: 2020/07/01 18:18:19
EWHEAY 2020-06-01
EigZHRH A 2020-07-01
s 75840188000262983
TP IR EERSHRAT
i 23
0
It 0
B 1
it e 1.37

25 A8
2020-06-21  02:

RN BHRER EHEEY

148 1377

TRFARER AHS AHEIR
1881. 407 75340105570000001 [ B ATEEIFRIALE

£IES

ks
997584000030





[image: image8.png]AR P

c EvERaRT oa

|Esibt|

BWHRS  SEAK b

B EARS-OHSEE BERIE: 3
[ pli ] )
P BEERANAERD ]
FRERBEBREL 2,y 02070501 | zaremy: poeo-oro O s [EF V] H
RSk @En By
AT ERER W

X PHMEE
T BRI >
5K+ TsBi0100000262003  WFk: AT A4HEL: 2020/07/07 19:00:50 !
£ EERERE n
Pl P R . p— e <

—— SREE | SBHE ESRER  BRELE WSS RS wngh <« 1
2621 | o2iesien Lar LEs40 | TS40LOSSTO000001 BftgmEmE | 7
< > 3]
R BHERT ER R (PR R
OB H
EEAFIEE V]| T & )
Py
®
&

O e

i “EEPRA” 3, BRI TS

EIER 692 S2RR4H s




�





�





�








�





�





�








