2020年11月监管报告

大连银行—东原·印江澜项目
2020年11月监管报告
项目名称：大连银行-东原·印江澜项目
委托方：大连银行股份有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：林炯华
日期：二零二零年十二月五日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


23印鉴使用情况


104合同签订情况


105资金情况


115.1资金流出情况


115.2资金流入情况


115.3账户余额


12附件


12附件一 银行对账单


13附件二 已开立银行结算账户清单及共管银行账户情况清单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：广州合生天华房地产有限公司
·大连银行：大连银行股份有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的东原·印江澜项目，项目位于增城增江街陆村，广汕公路北侧，东侧临近增江小学，平面形状大致呈矩形。标的项目用地面积39277㎡，规划总建筑面积167244㎡，其中地上规划建筑面积119066㎡，地下规划建筑面积48178㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年、商业40年及其他50年，自2019年8月6日起计算。
标的项目拟建6栋33层住宅、2栋11层住宅、4栋9层住宅以及垃圾房、地下车库、社区服务中心、幼儿园、道路广场、景观绿化及配套设施。项目已于2020年3月开工，预计2023年全部交付使用。
2重大事件披露
（1）2020年11月9日，项目公司因安置房回购款事项在中国工商银行股份有限公司广州环城支行开通一般存款账户（账号：3602015219201381588），现该账户网银U盾及银企直连功能预计12月份开通并交接网银复核盾进行共管。已开立银行结算账户清单见附件二。
（2）项目公司于2020年11月10日已在广州银行股份有限公司晓港支行开设预售资金监管账户，账户账号：800270450912010（2#楼），共管银行账户情况清单见附件二。
（3）关于项目公司广州银行预售资金监管账户内资金的使用：项目公司预售资金监管账户仅开通电子银行查询权限，无U盾，出款须得到住建局批复后，到银行柜台办理。
3印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；康信君安监管人员了解用印事由，对授权外的用印事项，通过邮件等方式向大连银行有关人员提交用印申请，待大连银行有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2020年11月印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020/11/02
	公章、法人章
	印江澜项目12栋804曹梓源网签资料盖章
	签约特别提示（1份），业主临时管理规约（3份），红线内不利因素告知（2份），红线外不利因素告知（2份），项目车位公示（2份），不动产登记申请表（1份），商品房预售款缴纳通知书（1份），告知书（1份），广州市商品房买卖合同（5份），个人房产抵押贷款合同（5份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/02
	公章
	因14#电梯安装去监督站告知书需提供地下室施工许可证、工程规划许可证
	住宅、变配电房、地下室【自编7#、D1#、D2#】施工许可证、规划许可证（各4份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/02
	公章、法人章
	引入分销扩大客源，促进成交
	东原地产广州公司2020年印江澜项目销售分销合同【齐家】(6份)
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/03
	公章
	项目公司为增城印江澜项目办理渤海银行按揭手续资料
	合生天华2020年9月份资产负债表（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/03
	公章
	通知其他公司因项目公司财务管理制度让对方先开票后再结款
	关于申请广州合生天华房地产有限公司提前开票的函（1份）
	人力资源行政部
	崔宇涵
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/04
	公章
	增G2019037号地块红线内施工工程受到周边居民阻扰
	增G2019037号地块红线内施工工程受到周边居民阻扰，亟需解决的联系函（2份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/05
	公章
	客户向房管局申请备案需出具客户缴款确认
	东原印江澜府进账单申请（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/05
	公章
	工商银行预售监管户需后补开户资料
	商品房预售许可证复印件（3份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/05
	公章
	项目公司申请政府拆迁安置房源第一期回购款
	安置房形象进度确认书（2份）、形象进度确认表（3份），施工许可证、规划许可证及项目计划备案表（各1份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/06
	公章
	项目概况工规证附图盖章
	平面图（11份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/06
	公章、法人章
	委托由律所负责合同备案、抵押登记等事宜
	授权委托书、法人证明书、法人身份证及营业执照复印件（各20份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/06
	公章、法人章
	申请调整印江澜府6栋52套住宅备案价格
	授权委托书、法人证明书、关于调整印江澜府项目未售商品住宅备案价格的申请、商品住房预售申报价格公示、销售价格表、营业执照复印件及法人和经办人身份证复印件（各1份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/09
	公章
	广州建委来项目检查，因目前项目负责人月初离职尚未变更，需写份情况说明。
	情况说明（3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/09
	公章、财务章、法人章
	项目公司开设一个一般户专门负责安置房回购款收款事宜
	开立账户证明（1份），办理单位银行结算账户开立及签署综合协议授权书（2份），开立单位银行结算账户申请书（3份），基本存款账户信息（1份），营业执照复印件（1份），法人及经办人身份证复印件（各3份），租赁合同主体变更协议书复印件（1份），授权委托书（2份），企业电子银行变更事项申请书（2份），预留印鉴卡（1份），企业客户证书领取单（3份），客户承诺函（1份）
	财务管理部
	杨旭展
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/10
	公章、财务章、法人章
	开立预售资金监管户，与印江澜府项目（自编号2#、3#）关联，座落于增城区增江街塔山大道529号2栋、3栋
	广州银行企业网上银行业务申请表（3份），广州银行业务授权委托书（2份），法人及经办人身份证（2份），营业执照（2份），基本存款账户信息（2份），广州银行印鉴卡（3份），开立单位银行结算账户申请书（3份），开户证明（1份），广州银行支票业务服务协议（2份），印章备案记录（1份），非自然人客户受益所有人声明（1份），章程复印件（1份），机构税收居民身份声明文件（2份），情况说明（1份），公司客户电子对账业务申请表（3份），办理商品房预售款专户开户通知（1份），新开户单位购买支票申请书（1份）
	财务管理部
	杨旭展
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/10
	公章
	项目公司办理印江澜府项目1、2、3栋预测，规划测绘院需我司提供承诺函（预测提供报建图与工规证归档图一致）
	承诺函（2份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/10
	公章、法人章
	委托广州淳熙信息科技有限公司提供包括但不限于地块初评报告、城市研究、市场研究等
	关于土地投资咨询研究服务合同（4份）
	投资拓展部
	郑晓东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/11
	公章
	劳动合同、保密协议及离职证明用印
	劳动合同（8份）、保密协议（8份）、离职证明（1份）
	人力资源行政部
	崔宇涵
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/11
	公章
	召开增设路口涉路工程专家评审会
	会议邀请函（8份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/12
	公章
	员工入户广州资料申请用印
	广州市人才引进申报表（1份）
	营销管理部
	刘倪霓
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/13
	公章
	增城人力资源局来项目检查工程实名制和工人工资分账管理
	工程款、工人专款支付凭证（2份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/13
	公章
	增城人力资源局来项目检查工程实名制和工人工资分账管理
	实名制和工资分账核查表（3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/13
	公章
	增城项目项目负责人陈华已离职，住建局要求变更项目负责人
	工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权、关于变更广州合生天华房地产有限公司项目负责人的申请、变更人身份证复印件（各3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/13
	公章
	员工续签劳动合同
	劳动合同（2份）
	人力资源行政部
	崔宇涵
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/16
	公章
	向增城水务局提交整改回复单
	增城陆村60亩项目整改回复单（6份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/16
	法人章
	增城项目项目负责人陈华已离职，住建局要求变更项目负责人
	法定代表人授权书补盖法人章（3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/17
	公章、法人章
	办理3栋预售许可证需提交相关承诺
	承诺书（1份），承诺函（1份），关于项目形象进度和公建配套建设情况的说明与承诺（2份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/17
	财务章、法人章
	办理财智卡（账户查询，回单打印功能）涉及三个监管户及一个负责安置房回购款收款的一般户
	财智账户卡业务申请书（2份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/17
	公章、法人章
	签订商品房预收款专用账户监管协议用于申请商品房预售许可证
	商品房预售款专用账户监管协议书（4份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/17
	公章
	因兴业银行用印要求，需补盖公章
	按揭贷款业务合作协议（2份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/19
	公章
	增城60亩项目2#、3#、6#楼桩基础验收资料用印
	桩基础子分部工程质量验收纪要、施工图设计文件会审记录（各6份），工程中间交接验收记录、地基与基础分部（子分部）工程质量验收纪要、单位（分部）工程开工报审表（各3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/19
	公章
	因为增城项目钢筋原材、机械连接检测等在检测过程中初检不合格，双倍复检后检测结果为合格。现应监督站要求，需对初检不合格组织专题会议并进行的资料闭合
	专题会议纪要（15份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	财务章、法人章
	项目公司需缴纳增城60亩项目城市基础设施配套费9164066.54元，需在中国建设银行股份有限公司广州增城支行柜台办理转账手续。
	支票（4份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章、法人章
	8套网签资料用印
	按揭合同（30份）、买卖合同（41份）、不动产登记申请表（8份）、差异户型告知（16份）、红线内不利因素告知（16份）、红线外不利因素告知（16份）、教育与车位告知（16份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（8份）、签约温馨提示（8份）、广州330政策（8份）、2020年-广州业主临时管理规约（24份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章、财务章、法人章
	项目公司在广州银行晓港支行开通商品房预售资金监管户网银查询盾，因广州银行工作人员失误，需重新补交一份申请表
	广州银行企业网上银行业务申请表（3份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章
	办理3栋预售许可证需提交相关资料
	商品住房预售申报价格公示、售房明细表、销售价格表、商品房预（销）售方案、广州市商品房预售证核发申请表（各1份），规划总平面图（4份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章
	项目公司准备移交垃圾收集站给政府部门
	广州市居住区配套公共服务设施移交确认书（3份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章、法人章
	项目公司委托易居（励拓）按每周实际的激励费用先行垫付，在易居垫付后2个月内向易居支付对应周期产生总服务费
	东原印江澜府项目合作协议（4份）
	运营管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章
	委托广州香江印刷有限公司从事项目公司各下属项目的印刷品印刷及相关制作事宜
	印刷合同（4份）
	运营管理部
	白志强
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章
	委托房客实业投资（广州）有限公司通过房客发动其下线的中介带客上城，促进成交
	联动合作确认函（2份）
	运营管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章、法人章
	委托上海易构居房地产经纪有限公司通过贝壳发动其下线的中介带客上城，促进成交
	东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同（6份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/20
	公章
	委托深圳市房多多网络科技有限公司通过贝壳发动其下线的中介带客上城，促进成交
	东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同（6份）
	营销管理部
	白志强
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/23
	公章、法人章
	4套网签资料用印
	按揭合同（20份）、买卖合同（22份）、不动产登记申请表（4份）、差异户型告知（8份）、红线内不利因素告知（8份）、红线外不利因素告知（8份）、教育与车位告知（8份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（4份）、签约温馨提示（4份）、广州330政策（4份）、2020年-广州业主临时管理规约（12份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/23
	公章、法人章
	委托由律所负责合同备案、抵押登记等事宜
	授权委托书、法人证明书、法人身份证及营业执照复印件（各50份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/23
	公章、法人章
	项目公司承租合景国际金融广场1702单元作为公司办公室使用
	租赁合同（5份）
	运营管理部
	李小东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/23
	公章
	项目公司承租合景国际金融广场1702单元作为公司办公室使用
	物业服务合同（5份）
	运营管理部
	李小东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/23
	公章
	项目公司向大连银行对于安置房回购款作出承诺
	关于东原印江澜项目回迁房账户使用的承诺书（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/24
	公章
	办理3栋预售许可证需提交相关资料
	销售价格表（1份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/24
	公章
	增城区住建局房地产业管理科需要提供增城区规自局和增江街关于印江澜府项目不利因素的复函
	《市规划和自然资源局增城区分局关于印江澜府项目周边不利因素影响咨询事项的复函》、《关于印江澜府项目红线内、外不利环境因素的复函》（各一份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/24
	公章
	项目公司在【广州银行晓港支行】开监管户需要后补资料
	股权结构图（1份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/24
	公章
	因增加电子银行对公转账每日限额，工商银行环城支行需要我方出具情况说明。
	情况说明（1份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/24
	公章
	项目公司增城项目参赛第七届地产设计奖
	增城项目第七届地产设计奖参赛表（3份）
	研发设计部
	王玉媚
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/24
	财务章
	项目公司办理印江澜府项目政府拆迁安置房（6#）第一期回购款2520万元，需先提交收据给增城区土地开发储备中心
	收据（1）
	财务管理部
	杨旭展
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/25
	公章、法人章
	2套网签资料用印
	按揭合同（10份）、买卖合同（11份）、不动产登记申请表（2份）、差异户型告知（4份）、红线内不利因素告知（4份）、红线外不利因素告知（4份）、教育与车位告知（4份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（2份）、签约温馨提示（2份）、广州330政策（2份）、2020年-广州业主临时管理规约（6份）
	营销管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/25
	公章
	委托广州市骏迪印务有限公司从事项目公司各下属项目的印刷品印刷及相关制作事宜
	印刷合同（4份）
	运营管理部
	郭秀玲
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/25
	公章
	委托房客实业投资（广州）有限公司，通过房客发动其下线的中介带客上城，促进成交
	东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同（4份）联动合作确认函（2份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/25
	公章
	增城项目参加第十届艾景奖评选
	展览服务协议（4份）
	研发设计部
	王玉媚
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/25
	公章、财务章、法人章
	开立一般存款账户（开设在广州银行保利天悦支行）
	开立单位银行结算账户申请书（3联），基本存款账户信息（1份），营业执照复印件（1份），法人、股权人及经办人身份证复印件（1份），广州银行授权委托书（1份），预留印鉴卡（3份），非自然人客户受益所有人声明（2份），开户申请（1份），广州银行企业综合签约表（1份），印章备案记录（1份），章程（1份），准予变更登记《备案》通知书（2份），企业客户综合签约管理协议（2联），机构税收居民身份声明文件（2联），公司客户电子对账业务申请表（3联）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/27
	公章、法人章
	向广州银行阶段性担保按揭申请个人购房贷款额度2亿元
	广州银行楼宇按揭业务合作协议（4份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/27
	公章
	增城60亩项目商业（自编号S1a#）验收资料、及检测方案及14#楼施工图设计文件会审记录办理验收及资料归档
	建筑工程地基基础监测方案（6份）、施工图设计文件会审记录（24份）、桩基础子分部工程质量验收纪要（12份）、工程中间交接验收记录（6份）、地基与基础分部工程质量验收纪要（6份）、单位工程开工报审表（6份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/27
	公章
	项目公司参加第七届地产设计大奖
	地产设计奖参赛确认函（3份）
	研发设计部
	王玉媚
	林炯华、韩骁腾

	2020/11/30
	公章
	委托广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院预测印江澜府1、2、3栋
	测绘合同（3份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾


4合同签订情况
2020年11月期间，项目公司共计签订合同14份，营销合同8份，运营合同2份，工程合同2份，担保合同2份。详见合同签订情况表：
2020年11月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	广州齐家网络科技有限公司
	东原地产广州公司2020年印江澜项目销售分销合同
	委托广州齐家科技服务有限公司通过齐家发动其下线的中介带客上城，促进成交
	-----
	2020/10/01

	2
	广州淳熙信息科技有限公司
	关于土地投资咨询研究服务合同
	委托广州淳熙信息科技有限公司提供包括但不限于地块初评报告、城市研究、市场研究等
	-----
	2020/11/10

	3
	兴业银行股份有限公司
	按揭贷款业务合作协议
	兴业银行在人民币5亿元整的贷款总额度内向借款人提供个人按揭贷款
	500,000,000.00
	2020/09/28

	4
	广州市励拓房地产经纪有限公司
	东原印江澜府项目合作协议
	项目公司委托易居（励拓）按每周实际的激励费用先行垫付，在易居垫付后2个月内向易居支付对应周期产生总服务费
	-----
	2020/11/01

	5
	广州香江印刷有限公司
	印刷合同
	委托广州香江印刷有限公司从事项目公司各下属项目的印刷品印刷及相关制作事宜
	54,042.25
	2020/09/30

	6
	上海易构居房地产经纪有限公司
	东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同
	委托上海易构居房地产经纪有限公司通过贝壳发动其下线的中介带客上城，促进成交
	-----
	2020/10/31

	7
	深圳市房多多网络科技有限公司
	东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同
	委托深圳市房多多网络科技有限公司通过贝壳发动其下线的中介带客上城，促进成交
	-----
	2020/11/15

	8
	广州新恒昌企业发展有限公司
	租赁合同
	项目公司承租合景国际金融广场1702单元作为公司办公室使用
	-----
	2020/11/23

	9
	广州市宁骏物业管理有限公司
	物业服务合同
	提供统一的物业管理服务
	-----
	2020/11/23

	10
	广州市骏迪印务有限公司
	印刷合同
	委托广州市骏迪印务有限公司从事项目公司各下属项目的印刷品印刷及相关制作事宜
	47,606.90
	2020/07/29

	11
	房客实业投资（广州）有限公司
	东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同
	委托房客实业投资（广州）有限公司通过房客发动其下线的中介带客上城，促进成交
	-----
	2020/11/20

	12
	艾景奖（北京）建筑科学研究院
	展览服务协议
	增城项目参加第十届艾景奖评选
	13,800.00
	2020/11/24

	13
	广州银行股份有限公司
	广州银行楼宇按揭业务合作协议
	向广州银行阶段性担保按揭申请个人购房贷款额度2亿元
	200,000,000.00
	2020/11/27

	14
	广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院
	测绘合同
	委托广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院预测印江澜府1、2、3栋
	60,679.15
	2020/11/02


5资金情况
5.1资金流出情况
2020年11月监管范围内资金流出总额共计0元。
5.2资金流入情况
2020年11月项目资金流入情况表
	项目名称
	2020年11月回款额（元）

	印江澜府（自编1#、8#，2#文化活动室）
	2,582,939.00

	印江澜府住宅（自编号12#）
	0.00

	印江澜府住宅（自编号14#）
	1,410,000.00

	印江澜府住宅（自编号2#）
	0.00

	总计
	3,992,939.00


5.3账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年11月30日，康信君安监管范围内，项目公司各资金账户余额总计9,499,257.00元，各账户余额见下表。
截至2020年11月30日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015229201421748
	7,364,886.00

	2
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015229201421872
	0.00

	3
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015229201421996
	2,134,371.00

	4
	广州银行股份有限公司晓港支行
	800270450912010
	0.00

	总    计
	——
	9,499,257.00


附件

附件一 银行对账单
中国工商银行股份有限公司广州环城支行（1996）
[image: image1.png]v [ TR ARAT A AT SR K

N s AR
P& HEEREEEERAS

[B5  {=osm [ emwe s | s ] e Jme | EpEiv |

2020-11-30 B 00000000000000000 6222620710035068426 B s 0.00 1, 410, 000. 00 2,134, 371. 00

G (=]

2020 12F5H 14:57:56  PETERITHIARAE




中国工商银行股份有限公司广州环城支行（1748）
[image: image2.png]v [ TR ARAT A AT SR K

PES: 0152 N M ARM
ES : 3602015229201421748 PR HEEREFMEARAR
]
2020-11-01 g 00000000000000000  36020018112001431 0360246010465 0.00 99, 983.00 4,881, 930. 00
£362 1
2020-11-04 ik 00000000000000000  6228480086731606470 R g’&?ﬁgg& 0.00 200, 000. 00 5, 081, 930. 00
P
2020-11-04 Bl 00000000000000000  6228480086731606470 3= gglﬁﬁff’ 0.00 96, 176. 00 5,178, 106. 00
2020-11-22 ik 00000000000000000  6217000010011444828 k== %go 4 A6 00 265, 478. 00 5,443, 584. 00
LHMBERE o insselivess
2020-11-26 Bl 00000000000000000  44050154170100001905  BMIFHMRA 3 0.00 1,921, 302. 00 7, 364, 886. 00
3 #
HTEp B

2020 12F5H 14:53:41  PETERITIAREE





附件二 已开立银行结算账户清单及共管银行账户情况清单

[image: image3]
[image: image4.jpg]B4
FMAE%$%ﬂFﬁmAﬂ%§ﬁﬁ%Fﬁ%ﬁ$

FE |  FPf | KR [ xBWARE D | KAER AR [ PR U-key MR | GNEEMR
[\ TRRIFR A
i

‘?’EI"&E‘{TE&H}

l | 117

FHAIRRTRE
3 ﬁmﬂﬁlr‘iﬂﬁﬁ 3602015229201421872 AR ega IEH | EANTE, M5 i) |
Illﬂlllllllll IIIIIIIII
Il!ﬂlllllllll IIIIIIII
#E:
5\

82)\ / ,

7
R ;:ﬁﬂ%f
)...'2.:.}\





[image: image5]
[image: image6.jpg]EFRIBRTEERSEE

TR THEERERRFEAMAST
EAERKP TP T ERES 15810203844002
% FPRATE B5 KPR Fres RERE| AR | #rEMN
1 o [ 30 1 R AT R0 A R B 1 M AT 44050154170100001905 ERFHP 201958A158 E%
2 AERTRAARLARBREXS 117224000000118 — PRI 2020484 27 H E¥
s | rErmasReas s MEREE 360201522901421996 FOE | muwsonza | E¥
1| eETEEARE R A 360201522901421748 FORAEER | ummonen | EN
5 FEIHRTRAARNA S MAREAT 360201522901421872 1W";;§é%m 202049428 E%
6 K BHRRAT DA AT 803221000000384 —MA#EE | 2020%9A 148 E¥
7 CEGARHARAT S MARXET 10957000000490489 —mH P 2020F9H 21 E¥
8 0 ] T T R TR L N ST 3602015219201381588 —RAERKP 2020411498 E#¥
9 MBS AR BB E S 800270450912010 i#fﬁ;;&%ﬁl 20204 11 A11H E®
FHEAREARADRARRES 800270450903019 —fAFaNks | 2020%11A258 E%

10




[image: image7.jpg]T B R A B A TR A ) SE T RAT I P L
ge|  AAE %5 REIAR | o |6 | ABWR | MEUoWR | SREENL
1 r"fﬁﬁwfﬁﬁ 800270450912010 0 sy | ER | AR MEE | FEMSEEER xE
AT
2
3
4
B
B
WE. BEESS: 2000289998, (XS EW, WHIM!

sneon. AP F

RN




