光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划

2021年1月监管报告

项目名称：肇庆恒大名都

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王章颖

日期：二零二一年二月四日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	1

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2021年1月份施工进度情况	3

3.3标的项目2021年2月施工计划	3

4印鉴使用情况	6

5合同签订情况	11

6项目销售情况	17

7资金情况	49

7.1资金流出情况	49

7.2资金流入情况	53

8各银行账户余额	54

附件	55

附件一 标的项目平面图	55

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都

·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目位于四会市东城街道黄岗社区上元大道9号。计划总投资270,459.80万元，购置土地面积103,278.67平方米，房屋建筑面积474,312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。

2重大事件披露

光大信托于2020年3月20日至5月20日向项目公司发放69,882万元贷款，项目公司根据编号2019Z3278-贷款的《信托贷款合同》以及编号2019Z3278-贷款-补001的《信托贷款合同补充协议》约定，于2021年1月27日结清第二期贷款，并提前一个工作日（暨2021年1月26日前）以光大银行账户资金全额偿还第二期6,464万元贷款并支付对应利息850,060.27元至信托专户。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年1月31日项目五证办理情况

| 五证 | 取得时间 | 建设项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 2018/3/28 | 地字第【2018】20号 | 已共管 |
| 不动产权证书 | 2020/1/3 | 粤（2020）四会市不动产权第0000151号 | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）011号 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）013号 （住宅20#-23#、垃圾收集站） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）014号 （幼儿园） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）008号 （商业S1-S4、大门） | 因住建局要求，施工单位缴纳工人工资保证金后方可领取原件，故原件现暂存于住建局。 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）009号 （住宅1#、商业楼、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）010号 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）012号 （住宅27#-30#、商业、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/14 | 441284202003140101 （商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/27 | 441284202003270101 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/4/13 | 441284202004130101 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库） |  |
| 预售许可证 | 2020/7/15 | 四预许字第2020028号（1#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020029号（10-11#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020030号（29-30#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/31 | 四预许字第2020030号（2-3#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020035号（6-7#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020036号（8-9#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/9/28 | 四预许字第2020045号（4-5#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/11/2 | 四预许字第2020048号（27-28#） | 电子证照签发 |

3.2项目2021年1月份施工进度情况

标的项目2021年1月施工进度

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期1号住宅楼 | 外立面完成90% |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成50% |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 10层顶板砼完成 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 10层顶板砼完成 |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 砌体完成23层 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成40% |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 3层顶板砼完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 3层顶板砼完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成35% |
| 15 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成35% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期12号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期13号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期14号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期15号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期16号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期17号住宅楼 | 超前钻完成 |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期26号住宅楼 | 超前钻完成 |

3.3标的项目2021年2月施工计划

无（工人元宵节后陆续返回项目，预计3月1日正式开工）

标的项目现场照片（2021年1月）

1、项目一期1号楼                                   2、项目一期2-3号楼

3、项目一期4-5号楼                                  4、一期项目6-7号楼

5、项目一期8-9号楼                                  6、项目一期10-11号楼

7、项目一期27- 28号楼                              8、项目一期29- 30号楼

9、项目二期                                        10、项目二期

# 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2021年1月印鉴使用情况详见下表：

2021年1月印鉴使用登记表

| 用印日期 | 用印名称及次数 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1/4 | 公章（42）、法人章（1） | 用于办理浦发银行贷款准入 | 不动产权证（公章1份）、营业执照副本（公章1份）、法人身份证（公章1份）、公司章程（公章1份）、房地产企业资质证书（公章1份）、2020年11月财务报表（公章1份）、企业信用信息查询和提供授权书（公章+法人章1份）、按揭贷款合作申请书（公章2份）、可行性研究报告（公章1份）、《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4)、大门及地下室等主体及配套建设工程施工合同》（公章1份）、建设工程规划许可证（公章7份）、建设用地规划许可证（公章1份）、建筑工程施工许可证（公章3份）、商品房预售许可证（公章11份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/4 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 工行按揭合同2户（公章+法人章8份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/4 | 公章（12）、法人章（4） | 用于银行按揭放款4户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/4 | 公章（600） | 用于客户认购房源时签署 | 肇庆恒大名都花园商品房认筹书（公章600份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/4 | 公章（10） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第32批）（公章9份）、物业维修基金存折原件签收表（第32批）（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/5 | 公章（12） | 用于按揭办理 | 催办按揭通知书（公章12份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/6 | 公章（4）、法人章（4） | 用于签订车辆超限超载工作承诺书 | 肇庆恒大名都四会市住房和城乡建设局治理超限超载责任书（公章+法人章4份） | 工程部 | 李胤赵 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/6 | 公章（267）、法人章（89） | 第三十批13户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章89份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/6 | 公章（16） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（公章15份）、物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/7 | 公章（8）、法人章（4） | 办理四会恒铭监管户开户用印 | 商品房预售款专用账户监管协议书（恒大名都花园（27-28栋）（公章+法人章4份） | 开发部 | 王有勇 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（8） | 用于签订广告代理合同 | 《肇庆恒大名都项目2020-2021年全案广告代理合同》（公章4份） | 营销部 | 苏玉莹 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行审批和放款（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章3份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（16） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第34批）（公章15份）、物业维修基金存折原件签收表（第34批）（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（8） | 用于签订赶工奖补充协议 | 《肇庆恒大名都项目智慧社 区展示区包装物料制作安装合同》补充协议（一）赶工奖协议（公章4份） | 营销部 | 骆明英 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（39）、法人章（13） | 用于银行按揭放款13户（快印） | 工行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章7份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（24）、法人章（12） | 用于银行按揭放款4户 | 商品房买卖合同（公章+法人章12份） | 营销部 | 李都安 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（28） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第35批）（公章27份）、物业维修基金存折原件签收表（第35批）（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（1）、法人章（1） | 用于肇庆名都光大信托还款申请 | 提前还款申请（第二期）（公章+法人章1份） | 资金部 | 杨慧 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/11 | 公章（4） | 用于签订赶工奖补充协议 | 《肇庆恒大名都项目首期售楼中心、综合楼、大门和商业S2-S称4消防工程施工合同》补充协议（一）(赶工奖）（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/12 | 公章（18） | 用于混凝土结构实体检测方案报审 | 方案确认各单位确认意见-S1-S4、住宅1#、商业楼、27#-30#（公章+法人章3份）、检测方案报审表-S1-S4、住宅1#、商业楼、27#-30#（公章+法人章3份）、方案确认各单位确认意见-2#-5#（公章+法人章3份）、检测方案报审表- 2#-5#（公章+法人章3份）、方案确认各单位确认意见-6#-11#（公章+法人章3份）、检测方案报审表-6#-11#（公章+法人章3份） | 工程部 | 张俊杰 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/12 | 公章（8） | 肇庆恒大名都东侧学校规划及单体工程设计合同 | 《肇庆恒大名都东侧学校规划及单体工程设计合同》赶工奖协议（公章4份） | 招投标部 | 利杰锋 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/12 | 公章（8） | 用于签订赶工奖补充协议 | 《肇庆恒大名都园林销售通道钢架搭设及围蔽工程施工合同》补充协议（一）（公章4份） | 招投标部 | 柯涵瀚 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/12 | 公章（243）、法人章（81） | 第三十一批13户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章81份） | 营销部 | 聂盼 | 岑金金、梁子欣 |
| 2021/1/13 | 公章（21）、法人章（7） | 用于银行按揭放款7户（快印） | 工行商品房买卖合同（公章+法人章3份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/13 | 公章（2）、法人章（2） | 用于对外办事 | 授权委托书（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫锦华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/14 | 公章（2） | 广州贝壳科技服务有限公司11月业绩确认函用印 | 广州贝壳科技服务有限公司11月业绩确认函 （公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/14 | 公章（2） | 居天下（广州）科技有限公司1月渠道启动函用印 | 肇庆恒大名都项目渠道启动函（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/14 | 公章（4） | 销售咨询服务合作协议用印 | 销售咨询服务合作协议（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/14 | 公章（18）、法人章（6） | 用于银行按揭放款6户（快印） | 工行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/15 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 中国邮政储蓄银行余额对账单用印 | 中国邮政储蓄银行余额对账单（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 张瑾 | 岑金金、黄睿璐 |
| 2021/1/15 | 财务章（13）、康雪婷章（13） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章+康雪婷章13份） | 财务部 | 黄秀 | 岑金金、黄睿璐 |
| 2021/1/15 | 合同章（4） | 用于恒大名都外立面挂石及幕墙深化设计工作 | 肇庆恒大名都首期外立面装饰设计委托书（合同章2份） | 总工室 | 黄咏诗 | 岑金金、黄睿璐 |
| 2021/1/18 | 公章（1）、法人章（1） | 用于肇庆名都光大信托还款申请 | 提前还款申请（第二期）（公章+法人章1份） | 资金部 | 杨慧 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（18）、法人章（6） | 用于银行按揭放款6户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、工行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（25） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第36批）（公章24份）、物业维修基金存折原件签收表（第36批）（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（19） | 用于合同备案及催促客户还款 | 中行物业维修基金缴存表（第37批）（公章18份）、物业维修基金存折原件签收表（第37批）（公章1份）、催款通知书（公章7份）、挞定通知（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（22） | 肇庆恒大名都黄凤智等11人兼职协议书用印 | 兼职协议书（公章22份） | 拓客部 | 赵敏 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（6） | 肇庆恒大名都邓伟宏等3人兼职协议书用印 | 兼职协议书（公章6份） | 拓客部 | 赵敏 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（2） | 肇庆恒大名都黄凤智兼职协议书用印 | 兼职协议书（公章2份） | 拓客部 | 赵敏 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/19 | 公章（576）、法人章（202） | 第三十二批30户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章112份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（12）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 工行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（4） | 给代理公司结算佣金 | 肇庆恒大名都2020年12月佣金结算明细表(公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（1） | 用于项目抖音公众号认证 | 企业认证申请公函（公章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（4） | 项目合作协议（广州乐怡居）用印 | 《项目合作协议(2020年12月)》(公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（4） | 合作框架协议（广州乐怡居）用印 | 《合作框架协议(2020年12月)》(公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（2） | 去税务局前台开具恒房通发票 | 2020年12月汇总代开发票明细清单(公章2份） | 财务部 | 陈宇文 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/20 | 公章（8） | 项目二期施工图审查合同用印 | 《肇庆恒大名都二期（12-26，幼儿园，地下室，配套设施）项目施工图审查合同》(公章4份） | 开发部 | 王有勇 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/21 | 财务章（1） | 用于广告款抵房款支票用印 | 浦发银行支票（财务章1份） | 财务部 | 李嘉丽 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/21 | 财务章（2）、康雪婷章（2） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章+康雪婷章2份） | 财务部 | 黄秀 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/21 | 财务章（2）、康雪婷章（2） | 监管户出款 | 农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/22 | 公章（9） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第38批）（公章9份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/22 | 公章（30）、法人章（10） | 用于银行按揭放款10户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章5份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章5份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/22 | 公章（24）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 工行商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/25 | 公章（174）、法人章（60） | 第三十三批9户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章33份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/25 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行按揭放款3户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、中行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/25 | 公章（23） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第39批）（公章21份）、催款通知书（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/25 | 公章（2） | 用于普华审计 | 询证函（公章1份） | 财务部 | 方璟琳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/27 | 公章（8）、法人章（4） | 用于四会恒铭监管户增加楼栋 | 商品房预售款专用账户监管协议书（恒大名都花园（商业S1-S4栋）（公章+法人章4份） | 开发部 | 王有勇 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/27 | 公章（1） | 商票背书转回声明 | 情况声明（公章1份） | 财务部 | 邱琼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/27 | 公章（200）、法人章（70） | 第三十四批10户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章40份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/27 | 公章（2） | 广州贝壳科技服务有限公司11月业绩确认函用印 | 广州贝壳科技服务有限公司11月业绩确认函 （公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/27 | 公章（4） | 项目合作协议（广州乐怡居）用印 | 《项目合作协议(2021年1月)》(公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/27 | 公章（4） | 合作框架协议（广州乐怡居）用印 | 《合作框架协议(2021年1月)》(公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/28 | 合同章（4） | 房屋租赁合同用印 | 《房屋租赁合同》（美宜佳前期）(合同章4份） | 检测室 | 林小群 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/28 | 合同章（4） | 房屋租赁合同用印 | 《房屋租赁合同》（美宜佳后期）(合同章4份） | 检测室 | 林小群 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/28 | 合同章（4） | 肇庆恒大名都二期平面条件图设计工程委托书用印 | 肇庆恒大名都二期平面条件图设计工程委托书（合同章4份） | 总工室 | 颜欢欢 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/28 | 公章（10）、法人章（5）、财务章（5）、康雪婷章（5） | 用于年度审计 | 银行询证函（公章+法人章+财务章+康雪婷章5份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/28 | 财务章（1） | 用于销售佣金抵房款支票用印 | 浦发银行支票（财务章1份） | 财务部 | 李嘉丽 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/28 | 财务章（2）、康雪婷章（2） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章+康雪婷章2份） | 财务部 | 吴佩莹 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/1/29 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/29 | 公章（28） | 用于合同备案 | 中行物业维修基金缴存表（第40批）（公章27份）、物业维修基金存折原件签收表（第40批）（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/29 | 公章（200） | 客户认购房源时签署用 | 肇庆恒大名都花园商品房认购书(公章200份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/1/29 | 公章（3） | 给代理公司结算佣金 | 肇庆恒大名都2021年1月成功销售确认明细表（公章1份）、肇庆恒大名都佣金结算明细表（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |

5合同签订情况

2021年1月期间，项目公司共计签订合同16份，详见合同签订情况表。

2021年1月合同签订情况表

| 编号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额 （元） | 用印日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司四会支行（乙方） | 《商品房预售款专用账户监管协议书（恒大名都花园（27-28栋）》 | 甲方依法行使对预售款管理的权利，并组织实施《广东省商品房预售管理条例》；乙方在为丙方办理预售房款拨付时，必须要求丙方出具甲方同意拨付款的证明；进入监控银行专户的预售款未经甲方同意拨付的，一律不准使用；楼宇确权后，丙方凭有关资料到四会市房产服务中心办理监控专户资金的结算手续；甲方必须严格按《广东省商品房预售管理条例》规定依法办事。对符合预售条件的，开设监控账户后签订本协议，再行核发《商品房预售许可证》；甲方在收到丙方使用预售款申请之日起五天内做出答复，不同意使用的，应当以书面形式告知丙方并说明理由；乙方为丙方办理预收款拨付的金额必须按照甲方批准的金额支付；乙方每月要将预售款收支情况以报表方式报送甲方，以利甲方对预售款进行有效监控；丙方应要求购房人将预售房款直接存入商品房预售款监控专户；丙方与购房人签订商品房购销合同后30天内应持该合同到四会市房产服务中心办理合同备案，在办理合同备案时丙方应同时附送监控银行出具给购房人的预售款存入监控专户的凭证；丙方经甲方批准拨付取得的预售款，只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目的施工进度款及法定税费，不得挪作他用 | 此为监管协议，未涉及付款 | ― | 2021/1/7 |
| 2 | 深圳市智美广告有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目2020-2021年全案广告代理合同》 | 1.合同期限：2020年6月1日至2021年5月31日;2.服务内容：推广策略服务、市场调查分析、包装设计服务等;3.开盘前阶段费用：月费8万元/月,开盘后阶段费用：开盘后月费5万元/月,上述费用包括但不限于服务费、设计费、咨询费、创意费、税费、人工费、差旅费、交通费、办公用品费（包括电脑）、成品保护费、知识产权费、各类风险、利润等所有为实现合同目的的一切相关费用 | 本合同签订生效后，乙方每月10日前按甲方要求提交上月工作完成情况的书面文件，经甲方验收合格后办理结算，结算完毕且收到等额合法发票后于3个月内付款（如具体项目服务时间不满1个月，则服务费按以下方法结算：服务费=服务天数*每月费用/当月总天数，项目开盘前采用开盘前阶段价格计算，项目开盘后采用开盘后阶段价格计算） | 690,000.00（暂估价） | 2021/1/11 |
| 3 | 深圳市赛野展览展示有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目智慧社 区展示区包装物料制作安装合同》补充协议（一）赶工奖协议 | 《肇庆恒大名都项目智慧社区展示区包装物料制作安装合同》的合作单位已按合同约定提供服务，甲方同意支付乙方赶工奖 | 收到发票后付款 | 50,052.00 | 2021/1/11 |
| 4 | 广东德臻消防机电工程有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目首期售楼中心、综合楼、大门和商业S2-S称4消防工程施工合同》补充协议（一）(赶工奖） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期售楼中心、综合楼、大门和商业S2-S4消防工程》在施工期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额以甲方核定为准 | 甲方分阶段按实核定赶工奖，赶工奖列入当期应付的工程款一次性支付给乙方 | ― | 2021/1/11 |
| 5 | 广州市白云建筑设计院有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都东侧学校规划及单体工程设计合同》 | 设计范围：肇庆恒大名都东侧学校规划及单体工程设计。规划设计土地面积约为64887㎡；设计范围包括项目的规划、总图、单体建筑等各专业方案设计、初步设计、施工图设计等，以及项目在报批和施工阶段的技术服务 | 1.其中规划设计部分129,994.62元,第一次20%(预付款)，合同签订且规划设计开始后五个工作日内；第二次付40%，全套规划设计图纸经发包人审核通过并提供相应电子文件图后十个工作日；第三次付剩余款项，全套规划设计图纸经当地政府行政主管部门审批通过，提供相应的电子文件图后十个工作日内。2.单体设计部分暂定总价825,570.40元，第一次付10%(预付款)，合同签订且单体设计开始后五个工作日内；第二次付10%，方案设计文本及图纸经发包人确认，并提供相应的电子文件图后十个工作日内；第三次付20%，初步设计文本及图纸经发包人审核确认通过，提供相应的电子文件图后十个工作日内；第四次付20%，全部施工图完成经发包人审核确认并提供相应的电子文件图十个工作日内；第五次付30%，全部施工图（含报建图）经当地行政主管部门和/或图纸审查单位审批通过，提供相应的电子文件图后十个工作日内；第六次付5%，工程竣工验收合格后十个工作日内；第七次付剩余款项，工程竣工验收合格后两个月内双方完成结算，结算完毕后一个月内付清剩余款项 | 955,565.02（暂定价） | 2021/1/12 |
| 6 | 华新建工集团有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都园林销售通道钢架搭设及围蔽工程施工合同》补充协议（一） | 本补充协议增加金额暂定387,922.58元,本补充协议签订后，合同暂定总价变更为2,098,983.22元 | 本补充协议付款方式与原合同保持一致。 | 387,922.58 | 2021/1/12 |
| 7 | 深圳市房车宝销售有限公司广东分公司（甲方） | 《销售咨询服务合作协议》 | 1.甲乙双方合作时间为 2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日；2.甲方为乙方提供销售咨询服务，实现向乙方推荐客户预约到访，推荐客户购房 | 每月度结束3日内完成上月对账工作；对账结束2日内甲方开具发票（税率6%）给乙方；乙方在收到发票2日内付款 | 50,000.00（暂估价） | 2021/1/14 |
| 8 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《合作框架协议(2020年12月)》 | 1.项目合作时间：2020年12月1日起至2020年12月31日；2.乙方将为甲方提供项目的整合推广O2O营销服务；3.甲方允许乙方整合相关合作公司为网友提供相关购房服务，并进行相关的广告与信息发布 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 2021/1/20 |
| 9 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《项目合作协议(2020年12月)》 | 1.项目合作时间：2020年12月1日起至2020年12月31日；2.合作房源范围：肇庆恒大名都高层住宅，共计房源200套；3.合作内容：高层住宅预存3万享总购房款减8万，甲方提供合作房源数量200套 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 2021/1/20 |
| 10 | 佛山市中图建筑技术服务有限公司肇庆分公司（乙方） | 《肇庆恒大名都二期（12-26，幼儿园，地下室，配套设施）项目施工图审查合同》 | 合同审查内容含：勘察、建筑 、结构、给排水 、消防水 、电气 、防雷 、强电 、弱电 、消防报警、通风 、空调 、排烟 、节能 、人防等 | 甲方根据每次送审施工图的面积支付审查费，施工图审查费用支付方式为商票支付 | 1,074,959.28 | 2021/1/20 |
| 11 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《合作框架协议(2021年1月)》 | 1.项目合作时间：2021年1月1日起至2021年1月31日；2.乙方将为甲方提供项目的整合推广O2O营销服务；3.甲方允许乙方整合相关合作公司为网友提供相关购房服务，并进行相关的广告与信息发布 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 2021/1/21 |
| 12 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《项目合作协议(2021年1月)》 | 1.项目合作时间：2021年1月1日起至2021年1月31日；2.合作房源范围：肇庆恒大名都高层住宅，共计房源200套；3.合作内容：高层住宅预存3万享总购房款减8万，甲方提供合作房源数量200套 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 2021/1/21 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司四会支行（乙方） | 《商品房预售款专用账户监管协议书（恒大名都花园（商业S1-S4栋）》 | 1.签订依据：根据呈批报告《 关于签订肇庆恒大名都项目商业S1-S4栋预售款监管协议的请示 》签订本合同;2.合同内容：甲方依法行使对预售款管理的权力，并组织实施«广东省商品房预售管理条例»；乙方在为丙方办理预售房款拨付时，必须要求丙方出具甲方同意拨付款的证明；进入监控银行专户的预售款未经甲方同意拨付的，一律不准使用；楼宇确权后，丙方凭有关资料到四会市房产服务中心办理监控专户资金的结算手续；甲方在收到丙方使用预售款申请之日起五天内作出答复，不同意使用的，应当以书面方式说明理由；乙方为丙方办理预售款拨付的金额必须按甲方批准的金额支付；乙方每月要将预售款收支情况以报表形式报送甲方，以利甲方对预售款进行有效的监控；丙方应要求购房人将预售房款直接存入商品房预售款监控专户；丙方与购房人签订商品房购销合同后30天内应持该合同到四会市房产服务中心办理合同备案，在办理合同备案时丙方应同时附送监控银行出具给购房人的预售款存入监控专户的凭证；丙方经甲方批准拨付取得的预售款，只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目的施工进度款及法定税费，不得挪作他用;3.范围：恒大名都花园（商业楼S1-S4栋）;4.付款方式：此为监管协议，未涉及付款;5.此监管协议书为政府模板，不可对其中条款进行更改，对方不同意添加品牌保护条款，甲方为政府不提供商务资料;6.本协议需我方先加盖公司公章及法人章用 | 此为监管协议，未涉及付款 | ― | 2021/1/27 |
| 14 | 单石安（承租人） | 《房屋租赁合同》（美宜佳前期） | 1.珠三角公司新开盘项目经营提前进场展示，现与达成入驻意向的乙方 单石安 签订房屋租赁合同，经营业态:便利店、生鲜果蔬店；2.经营品牌:美宜佳；3.使用面积：117.63㎡；4.具体政策为：①免租期2年3个月；②物业费优惠：免收2年3个月物业费；③保证金支付方式：押金8,236.00元；5.肇庆恒大名都项目2020.8.29开盘，首期交楼日预计2023.5.30，租赁期限2年3个月，2020.10.20-2022.12.31 | 免收2年3个月物业费 | ― | 2021/1/28 |
| 15 | 单石安（承租人） | 《房屋租赁合同》（美宜佳后期） | 1.现与达成入驻意向的乙方单石安签订房屋租赁合同，经营业态:24小时便利店、生鲜果蔬店，经营品牌:美宜佳，使用面积：117.63㎡；2.具体政策为：①免租期两年，第一年免租期11个月，第二年免租期4个月，第三年免租期3个月，第四年免租期3个月，第五年免租期3个月；②物业费优惠：交楼后免收五年物业费（具体以物业费函件形式减免）；③租金支付方式：按年度支付；④保证金支付方式：押金8,236.00元；3.肇庆恒大名都项目2020.8.29 开盘，首期交楼日预计2023.5.30，租赁期限5年，预计为2023.6.1-2028.5.31，（最终以营销确定的项目首期交楼时间为起算日） | 租金均按年为一个交租期交纳，乙方应在每个交租期末月28日前支付下一个交租期的租金 | 167,592.00 | 2021/1/28 |
| 16 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都二期平面条件图设计工程委托书》 | 1.设计范围及设计内容：单体平面方案设计;2.设计依据：根据委托单位提供的设计项目各专业条件图纸、设计指引要求文件、相关参考图纸。设计成果：被委托单位向甲方提交Cad及PDF；要求相关设计图纸须符合国家规范要求及当地规范要求;3.设计期：总工期7天（含非工作日），按设计计划完成提交成果;4.设计结算依据：本设计计价办法为(参照旅游集团2020年度标单价2.7元/平方米计算/按照最低价2.7元/平方米方式计算)；须按包设计、包设计质量、包设计进度、包市场风险的形式承包本项目。（为完成设计成果必需资料的收集取得费用，报告资料制作费用、设计费、设计所需的材料费、利润、税金及其它一切为完成本项设计任务所需的费用）；本委托双方核定设计面积为：12076.34平方米，计算后的设计总造价为：人民币32,606.12元 | 本设计完成提交设计成果给委托单位，委托单位审核确认后30天内一次付清支付总设计费 | 32,606.12 | 2021/1/28 |

6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2021年1月31日，项目已取得可售套数共计1541套，可售面积共计167,349.23㎡，其中1月认购83套，累计认购1347套；1月签约71套，累计签约1233套，累计已售建筑面积共计146,828.61㎡，1月回款53,698,521.00元，累计收款额762,194,978.00元。

| 序号 | 房号 | 建筑面积（㎡） | 销售单价（元） | 合约总价格（元） | 实际折后销售总价（元） | 是否已认购 | 是否已签约 | 是否已备案 | 销售已回款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋102 | 111.36 | 3,273.93 | 364,585.00 | 364,585.00 | 是 | 否 | 否 | 364,585.00 |
| 2 | 1栋201 | 131.94 | 5,487.59 | 724,032.00 | 724,032.00 | 是 | 是 | 是 | 724,032.00 |
| 3 | 1栋202 | 108.29 | 5,471.04 | 592,459.00 | 592,459.00 | 是 | 是 | 是 | 592,459.00 |
| 4 | 1栋203 | 107.59 | 5,432.98 | 584,534.00 | 584,534.00 | 是 | 是 | 是 | 584,534.00 |
| 5 | 1栋204 | 131.94 | 5,450.13 | 719,090.00 | 719,090.00 | 是 | 是 | 是 | 719,090.00 |
| 6 | 1栋401 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 7 | 1栋402 | 108.29 | 5,545.94 | 600,570.00 | 600,570.00 | 是 | 是 | 是 | 600,570.00 |
| 8 | 1栋403 | 107.59 | 5,507.88 | 592,593.00 | 592,593.00 | 是 | 是 | 是 | 592,593.00 |
| 9 | 1栋404 | 131.94 | 5,525.04 | 728,974.00 | 728,974.00 | 是 | 是 | 是 | 728,974.00 |
| 10 | 1栋501 | 131.94 | 5,599.95 | 738,857.00 | 738,857.00 | 是 | 是 | 是 | 738,857.00 |
| 11 | 1栋502 | 108.29 | 5,583.40 | 604,626.00 | 604,626.00 | 是 | 是 | 是 | 604,626.00 |
| 12 | 1栋503 | 107.59 | 5,545.34 | 596,623.00 | 596,623.00 | 是 | 是 | 是 | 596,623.00 |
| 13 | 1栋504 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 否 | 718,254.00 |
| 14 | 1栋601 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 15 | 1栋602 | 108.29 | 5,620.85 | 608,682.00 | 608,682.00 | 是 | 是 | 是 | 608,682.00 |
| 16 | 1栋603 | 107.59 | 5,582.80 | 600,653.00 | 600,653.00 | 是 | 是 | 是 | 600,653.00 |
| 17 | 1栋604 | 131.94 | 5,659.69 | 746,740.00 | 746,740.00 | 是 | 否 | 否 | 226,740.00 |
| 18 | 1栋701 | 131.94 | 5,553.79 | 732,767.00 | 732,767.00 | 是 | 是 | 是 | 732,767.00 |
| 19 | 1栋702 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 20 | 1栋703 | 107.59 | 5,620.25 | 604,683.00 | 604,683.00 | 是 | 是 | 是 | 604,683.00 |
| 21 | 1栋704 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 22 | 1栋801 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 23 | 1栋802 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 24 | 1栋803 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 否 | 608,712.00 |
| 25 | 1栋804 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 26 | 1栋901 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 27 | 1栋902 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 28 | 1栋903 | 107.59 | 5,877.94 | 632,408.00 | 632,408.00 | 是 | 否 | 否 | 192,408.00 |
| 29 | 1栋904 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 30 | 1栋1001 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 31 | 1栋1002 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 32 | 1栋1003 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 33 | 1栋1004 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 是 | 742,442.00 |
| 34 | 1栋1101 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 是 | 752,117.00 |
| 35 | 1栋1102 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 36 | 1栋1103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 37 | 1栋1104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 38 | 1栋1201 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 39 | 1栋1202 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 40 | 1栋1203 | 107.59 | 5,807.52 | 624,831.00 | 624,831.00 | 是 | 是 | 是 | 624,831.00 |
| 41 | 1栋1204 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 否 | 752,117.00 |
| 42 | 1栋1301 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 43 | 1栋1302 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 44 | 1栋1303 | 107.59 | 5,719.96 | 615,411.00 | 615,411.00 | 是 | 是 | 是 | 615,411.00 |
| 45 | 1栋1304 | 131.94 | 5,737.12 | 756,955.00 | 756,955.00 | 是 | 是 | 是 | 756,955.00 |
| 46 | 1栋1401 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 47 | 1栋1402 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 48 | 1栋1403 | 107.59 | 5,646.63 | 607,521.00 | 607,521.00 | 是 | 是 | 否 | 607,521.00 |
| 49 | 1栋1404 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 50 | 1栋1501 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 51 | 1栋1502 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 52 | 1栋1503 | 107.59 | 5,799.62 | 623,981.00 | 623,981.00 | 是 | 是 | 是 | 623,981.00 |
| 53 | 1栋1504 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 54 | 1栋1601 | 131.94 | 5,847.11 | 771,468.00 | 771,468.00 | 是 | 是 | 否 | 771,468.00 |
| 55 | 1栋1602 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 56 | 1栋1603 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 57 | 1栋1604 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 58 | 1栋1701 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 59 | 1栋1702 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 60 | 1栋1703 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 61 | 1栋1704 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 62 | 1栋1801 | 131.94 | 6,163.27 | 813,182.00 | 813,182.00 | 是 | 是 | 否 | 813,182.00 |
| 63 | 1栋1802 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 64 | 1栋1803 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 65 | 1栋1804 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 66 | 1栋1901 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 67 | 1栋1902 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 68 | 1栋1903 | 107.59 | 5,844.98 | 628,861.00 | 628,861.00 | 是 | 是 | 是 | 628,861.00 |
| 69 | 1栋1904 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 70 | 1栋2001 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 71 | 1栋2002 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 72 | 1栋2003 | 107.59 | 5,730.98 | 616,596.00 | 616,596.00 | 是 | 是 | 是 | 616,596.00 |
| 73 | 1栋2004 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 74 | 1栋2101 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 75 | 1栋2102 | 108.29 | 5,857.98 | 634,361.00 | 634,361.00 | 是 | 是 | 是 | 634,361.00 |
| 76 | 1栋2103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 77 | 1栋2104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 78 | 1栋2201 | 131.94 | 5,663.79 | 747,280.00 | 747,280.00 | 是 | 是 | 是 | 747,280.00 |
| 79 | 1栋2202 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 80 | 1栋2203 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 81 | 1栋2204 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 82 | 1栋2301 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 83 | 1栋2302 | 108.29 | 5,955.81 | 644,955.00 | 644,955.00 | 是 | 是 | 否 | 193,487.00 |
| 84 | 1栋2303 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 85 | 1栋2304 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 86 | 1栋2401 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 否 | 742,442.00 |
| 87 | 1栋2402 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 88 | 1栋2403 | 107.59 | 5,695.16 | 612,742.00 | 612,742.00 | 是 | 是 | 是 | 612,742.00 |
| 89 | 1栋2404 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 90 | 1栋2501 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 91 | 1栋2502 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 92 | 1栋2503 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 93 | 1栋2504 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 94 | 1栋2601 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 95 | 1栋2602 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 96 | 1栋2603 | 107.59 | 5,149.10 | 553,992.00 | 553,992.00 | 是 | 是 | 是 | 553,992.00 |
| 97 | 1栋2604 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 98 | 2栋103 | 55.79 | 4,085.68 | 227,940.00 | 227,940.00 | 是 | 否 | 否 | 227,940.00 |
| 99 | 2栋104 | 114.88 | 3,098.84 | 355,995.00 | 355,995.00 | 是 | 否 | 否 | 355,995.00 |
| 100 | 2栋201 | 114.98 | 5,212.62 | 599,347.00 | 599,347.00 | 是 | 是 | 是 | 599,347.00 |
| 101 | 2栋202 | 109.84 | 5,530.25 | 607,443.00 | 607,443.00 | 是 | 是 | 是 | 607,443.00 |
| 102 | 2栋203 | 109.84 | 5,359.98 | 588,740.00 | 588,740.00 | 是 | 是 | 是 | 588,740.00 |
| 103 | 2栋204 | 114.98 | 5,326.59 | 612,451.00 | 612,451.00 | 是 | 是 | 是 | 612,451.00 |
| 104 | 2栋301 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 191,064.00 |
| 105 | 2栋302 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 106 | 2栋303 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 107 | 2栋304 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 108 | 2栋401 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 109 | 2栋402 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 110 | 2栋403 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 111 | 2栋404 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 112 | 2栋501 | 114.98 | 5,322.61 | 611,994.00 | 611,994.00 | 是 | 是 | 否 | 611,994.00 |
| 113 | 2栋502 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 114 | 2栋503 | 109.84 | 5,355.22 | 588,217.00 | 588,217.00 | 是 | 是 | 否 | 588,217.00 |
| 115 | 2栋504 | 114.98 | 5,438.95 | 625,371.00 | 625,371.00 | 是 | 是 | 是 | 625,371.00 |
| 116 | 2栋601 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 117 | 2栋602 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 118 | 2栋603 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 119 | 2栋604 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 120 | 2栋701 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 121 | 2栋702 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 122 | 2栋703 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 123 | 2栋704 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 124 | 2栋801 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 125 | 2栋802 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 126 | 2栋803 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 127 | 2栋804 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 128 | 2栋901 | 114.98 | 5,768.00 | 663,205.00 | 663,205.00 | 是 | 是 | 是 | 663,205.00 |
| 129 | 2栋902 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 130 | 2栋903 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 131 | 2栋904 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 132 | 2栋1001 | 114.98 | 5,393.80 | 620,179.00 | 620,179.00 | 是 | 是 | 否 | 620,179.00 |
| 133 | 2栋1002 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 134 | 2栋1003 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 135 | 2栋1004 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 136 | 2栋1101 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 137 | 2栋1102 | 109.84 | 5,611.87 | 616,408.00 | 616,408.00 | 是 | 是 | 是 | 616,408.00 |
| 138 | 2栋1103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 139 | 2栋1104 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 140 | 2栋1201 | 114.98 | 5,579.27 | 641,505.00 | 641,505.00 | 是 | 是 | 是 | 641,505.00 |
| 141 | 2栋1202 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 142 | 2栋1203 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 143 | 2栋1204 | 114.98 | 5,762.05 | 662,521.00 | 662,521.00 | 是 | 是 | 是 | 662,521.00 |
| 144 | 2栋1301 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 145 | 2栋1302 | 109.84 | 5,987.10 | 657,623.00 | 657,623.00 | 是 | 是 | 是 | 657,623.00 |
| 146 | 2栋1303 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 147 | 2栋1304 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 148 | 2栋1401 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 否 | 637,289.00 |
| 149 | 2栋1402 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 150 | 2栋1403 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 151 | 2栋1404 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 152 | 2栋1501 | 114.98 | 5,999.82 | 689,859.00 | 689,859.00 | 是 | 否 | 否 | 209,859.00 |
| 153 | 2栋1502 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 154 | 2栋1503 | 109.84 | 5,721.87 | 628,490.00 | 628,490.00 | 是 | 是 | 否 | 628,490.00 |
| 155 | 2栋1504 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 156 | 2栋1601 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 157 | 2栋1602 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 158 | 2栋1603 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 159 | 2栋1604 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 160 | 2栋1701 | 114.98 | 5,689.27 | 654,152.00 | 654,152.00 | 是 | 是 | 否 | 654,152.00 |
| 161 | 2栋1702 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 162 | 2栋1703 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 163 | 2栋1704 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 164 | 2栋1801 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 165 | 2栋1802 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 166 | 2栋1803 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 167 | 2栋1804 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 168 | 2栋1901 | 114.98 | 6,045.19 | 695,076.00 | 695,076.00 | 是 | 是 | 是 | 208,524.00 |
| 169 | 2栋1902 | 109.84 | 5,685.21 | 624,463.00 | 624,463.00 | 是 | 是 | 是 | 624,463.00 |
| 170 | 2栋1903 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 171 | 2栋1904 | 114.98 | 5,615.94 | 645,721.00 | 645,721.00 | 是 | 是 | 否 | 645,721.00 |
| 172 | 2栋2001 | 114.98 | 6,005.77 | 690,543.00 | 690,543.00 | 是 | 是 | 否 | 276,591.00 |
| 173 | 2栋2002 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 174 | 2栋2003 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 175 | 2栋2004 | 114.98 | 5,701.13 | 655,516.00 | 655,516.00 | 是 | 是 | 是 | 655,516.00 |
| 176 | 2栋2101 | 114.98 | 5,845.28 | 672,090.00 | 672,090.00 | 是 | 否 | 否 | 519,095.00 |
| 177 | 2栋2102 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 178 | 2栋2103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 179 | 2栋2104 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 是 | 637,289.00 |
| 180 | 2栋2201 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 181 | 2栋2202 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 182 | 2栋2203 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 183 | 2栋2204 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 184 | 2栋2301 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 185 | 2栋2302 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 186 | 2栋2303 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 187 | 2栋2304 | 114.98 | 5,505.94 | 633,073.00 | 633,073.00 | 是 | 是 | 是 | 633,073.00 |
| 188 | 2栋2401 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 189 | 2栋2402 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 190 | 2栋2403 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 191 | 2栋2404 | 114.98 | 5,887.49 | 676,944.00 | 676,944.00 | 是 | 是 | 否 | 203,082.00 |
| 192 | 2栋2501 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 193 | 2栋2502 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 194 | 2栋2503 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 195 | 2栋2504 | 114.98 | 5,747.46 | 660,843.00 | 660,843.00 | 是 | 是 | 是 | 660,843.00 |
| 196 | 2栋2601 | 114.98 | 5,395.95 | 620,426.00 | 620,426.00 | 是 | 是 | 否 | 620,426.00 |
| 197 | 2栋2602 | 110.17 | 5,465.48 | 602,132.00 | 602,132.00 | 是 | 是 | 否 | 602,132.00 |
| 198 | 2栋2603 | 110.17 | 5,547.52 | 611,170.00 | 611,170.00 | 是 | 是 | 是 | 611,170.00 |
| 199 | 2栋2604 | 114.98 | 4,732.01 | 544,087.00 | 544,087.00 | 是 | 是 | 是 | 544,087.00 |
| 200 | 3栋102 | 55.57 | 4,114.95 | 228,668.00 | 228,668.00 | 是 | 否 | 否 | 228,668.00 |
| 201 | 3栋201 | 114.54 | 5,345.40 | 612,262.00 | 612,262.00 | 是 | 是 | 是 | 612,262.00 |
| 202 | 3栋202 | 109.42 | 4,674.85 | 511,522.00 | 511,522.00 | 是 | 是 | 是 | 511,522.00 |
| 203 | 3栋203 | 109.42 | 5,397.08 | 590,548.00 | 590,548.00 | 是 | 是 | 是 | 590,548.00 |
| 204 | 3栋204 | 114.54 | 5,014.30 | 574,338.00 | 574,338.00 | 是 | 是 | 是 | 574,338.00 |
| 205 | 3栋301 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 206 | 3栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 207 | 3栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 208 | 3栋304 | 114.54 | 5,198.92 | 595,484.00 | 595,484.00 | 是 | 是 | 是 | 595,484.00 |
| 209 | 3栋401 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 210 | 3栋402 | 109.42 | 5,476.73 | 599,264.00 | 599,264.00 | 是 | 是 | 否 | 599,264.00 |
| 211 | 3栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 212 | 3栋404 | 114.54 | 5,365.85 | 614,605.00 | 614,605.00 | 是 | 是 | 否 | 614,605.00 |
| 213 | 3栋501 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 214 | 3栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 152,843.00 |
| 215 | 3栋503 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 216 | 3栋504 | 114.54 | 5,236.37 | 599,774.00 | 599,774.00 | 是 | 是 | 是 | 599,774.00 |
| 217 | 3栋601 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 218 | 3栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 219 | 3栋603 | 109.42 | 5,428.19 | 593,953.00 | 593,953.00 | 是 | 是 | 是 | 593,953.00 |
| 220 | 3栋604 | 114.54 | 5,273.83 | 604,064.00 | 604,064.00 | 是 | 是 | 是 | 604,064.00 |
| 221 | 3栋701 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 222 | 3栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 223 | 3栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 224 | 3栋704 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 225 | 3栋801 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 226 | 3栋802 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 227 | 3栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 228 | 3栋804 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 229 | 3栋901 | 114.54 | 5,432.29 | 622,214.00 | 622,214.00 | 是 | 是 | 是 | 622,214.00 |
| 230 | 3栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 231 | 3栋903 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 232 | 3栋904 | 114.54 | 5,386.19 | 616,934.00 | 616,934.00 | 是 | 是 | 是 | 616,934.00 |
| 233 | 3栋1001 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 否 | 626,413.00 |
| 234 | 3栋1002 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 235 | 3栋1003 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 236 | 3栋1004 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 237 | 3栋1101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 238 | 3栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 239 | 3栋1103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 240 | 3栋1104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 241 | 3栋1201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 242 | 3栋1202 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 243 | 3栋1203 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 否 | 618,024.00 |
| 244 | 3栋1204 | 114.54 | 5,498.55 | 629,804.00 | 629,804.00 | 是 | 是 | 是 | 629,804.00 |
| 245 | 3栋1301 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 246 | 3栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 247 | 3栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 248 | 3栋1304 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 249 | 3栋1401 | 114.54 | 5,686.03 | 651,278.00 | 651,278.00 | 是 | 是 | 是 | 651,278.00 |
| 250 | 3栋1402 | 109.42 | 5,918.13 | 647,562.00 | 647,562.00 | 是 | 是 | 否 | 323,780.00 |
| 251 | 3栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 252 | 3栋1404 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 253 | 3栋1501 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 254 | 3栋1502 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 255 | 3栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 256 | 3栋1504 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 257 | 3栋1601 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 258 | 3栋1602 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 259 | 3栋1603 | 109.42 | 5,758.18 | 630,060.00 | 630,060.00 | 是 | 是 | 是 | 630,060.00 |
| 260 | 3栋1604 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 261 | 3栋1701 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 262 | 3栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 否 | 是 | 643,825.00 |
| 263 | 3栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 264 | 3栋1704 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 265 | 3栋1801 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 266 | 3栋1802 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 267 | 3栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 268 | 3栋1804 | 114.54 | 5,660.11 | 648,309.00 | 648,309.00 | 是 | 是 | 是 | 648,309.00 |
| 269 | 3栋1901 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 270 | 3栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 271 | 3栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 272 | 3栋1904 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 273 | 3栋2001 | 114.54 | 5,966.01 | 683,347.00 | 683,347.00 | 是 | 否 | 否 | 136,670.00 |
| 274 | 3栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 275 | 3栋2003 | 109.42 | 6,080.20 | 665,295.00 | 665,295.00 | 是 | 是 | 是 | 399,180.00 |
| 276 | 3栋2004 | 114.54 | 5,696.09 | 652,430.00 | 652,430.00 | 是 | 是 | 是 | 652,430.00 |
| 277 | 3栋2101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 278 | 3栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 279 | 3栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 280 | 3栋2104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 281 | 3栋2201 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 282 | 3栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 283 | 3栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 284 | 3栋2204 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 285 | 3栋2301 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 286 | 3栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 287 | 3栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 288 | 3栋2304 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 289 | 3栋2401 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 290 | 3栋2402 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 291 | 3栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 292 | 3栋2404 | 114.54 | 5,674.26 | 649,930.00 | 649,930.00 | 是 | 是 | 否 | 129,986.00 |
| 293 | 3栋2501 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 294 | 3栋2502 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 295 | 3栋2503 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 296 | 3栋2504 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 297 | 3栋2601 | 114.54 | 5,615.14 | 643,158.00 | 643,158.00 | 是 | 是 | 是 | 643,158.00 |
| 298 | 3栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 299 | 3栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 300 | 3栋2604 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 301 | 6栋101 | 49.7 | 4,043.62 | 200,968.00 | 200,968.00 | 是 | 是 | 是 | 200,968.00 |
| 302 | 6栋102 | 106.79 | 3,349.38 | 357,680.00 | 357,680.00 | 是 | 否 | 否 | 357,680.00 |
| 303 | 6栋104 | 92.73 | 4,396.47 | 407,685.00 | 407,685.00 | 是 | 是 | 否 | 407,685.00 |
| 304 | 6栋201 | 93.2 | 5,411.14 | 504,318.00 | 504,318.00 | 是 | 是 | 是 | 504,318.00 |
| 305 | 6栋202 | 106.79 | 5,670.76 | 605,580.00 | 605,580.00 | 是 | 是 | 是 | 605,580.00 |
| 306 | 6栋203 | 107.05 | 5,455.73 | 584,036.00 | 584,036.00 | 是 | 是 | 否 | 584,036.00 |
| 307 | 6栋204 | 92.73 | 5,584.86 | 517,884.00 | 517,884.00 | 是 | 是 | 否 | 155,365.00 |
| 308 | 6栋301 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 309 | 6栋302 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 310 | 6栋303 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 311 | 6栋304 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 312 | 6栋401 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 313 | 6栋402 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 314 | 6栋403 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 315 | 6栋404 | 92.73 | 5,662.14 | 525,050.00 | 525,050.00 | 是 | 是 | 否 | 525,050.00 |
| 316 | 6栋501 | 93.2 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 317 | 6栋502 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 318 | 6栋503 | 107.05 | 5,687.44 | 608,840.00 | 608,840.00 | 是 | 是 | 是 | 608,840.00 |
| 319 | 6栋504 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 320 | 6栋601 | 93.2 | 5,560.95 | 518,281.00 | 518,281.00 | 是 | 是 | 是 | 518,281.00 |
| 321 | 6栋602 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 322 | 6栋603 | 107.05 | 5,724.89 | 612,849.00 | 612,849.00 | 是 | 是 | 是 | 612,849.00 |
| 323 | 6栋604 | 92.73 | 5,560.41 | 515,617.00 | 515,617.00 | 是 | 是 | 是 | 515,617.00 |
| 324 | 6栋701 | 93.2 | 5,478.28 | 510,576.00 | 510,576.00 | 是 | 是 | 是 | 510,576.00 |
| 325 | 6栋702 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 326 | 6栋703 | 107.05 | 5,762.34 | 616,859.00 | 616,859.00 | 是 | 是 | 是 | 616,859.00 |
| 327 | 6栋704 | 92.73 | 5,477.74 | 507,951.00 | 507,951.00 | 是 | 是 | 是 | 507,951.00 |
| 328 | 6栋801 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 329 | 6栋802 | 106.79 | 5,711.93 | 609,977.00 | 609,977.00 | 是 | 是 | 是 | 609,977.00 |
| 330 | 6栋803 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 331 | 6栋804 | 92.73 | 5,594.69 | 518,796.00 | 518,796.00 | 是 | 是 | 是 | 518,796.00 |
| 332 | 6栋901 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 333 | 6栋902 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 334 | 6栋903 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 335 | 6栋904 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 336 | 6栋1001 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 337 | 6栋1002 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 338 | 6栋1003 | 107.05 | 5,749.06 | 615,437.00 | 615,437.00 | 是 | 是 | 否 | 615,437.00 |
| 339 | 6栋1004 | 92.73 | 5,587.74 | 518,151.00 | 518,151.00 | 是 | 是 | 是 | 518,151.00 |
| 340 | 6栋1101 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 341 | 6栋1102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 342 | 6栋1103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 343 | 6栋1104 | 92.73 | 5,624.40 | 521,551.00 | 521,551.00 | 是 | 是 | 否 | 521,551.00 |
| 344 | 6栋1201 | 93.2 | 5,806.08 | 541,127.00 | 541,127.00 | 是 | 是 | 是 | 541,127.00 |
| 345 | 6栋1202 | 106.79 | 5,858.59 | 625,639.00 | 625,639.00 | 是 | 是 | 是 | 625,639.00 |
| 346 | 6栋1203 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 347 | 6栋1204 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 348 | 6栋1301 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 349 | 6栋1302 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 350 | 6栋1303 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 351 | 6栋1304 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 352 | 6栋1401 | 93.2 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 是 | 否 | 169,338.00 |
| 353 | 6栋1402 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 354 | 6栋1403 | 107.05 | 5,785.73 | 619,362.00 | 619,362.00 | 是 | 是 | 是 | 619,362.00 |
| 355 | 6栋1404 | 92.73 | 5,279.52 | 489,570.00 | 489,570.00 | 是 | 是 | 是 | 489,570.00 |
| 356 | 6栋1501 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 357 | 6栋1502 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 358 | 6栋1503 | 107.05 | 5,932.39 | 635,062.00 | 635,062.00 | 是 | 是 | 是 | 635,062.00 |
| 359 | 6栋1504 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 360 | 6栋1601 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 361 | 6栋1602 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 362 | 6栋1603 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 363 | 6栋1604 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 364 | 6栋1701 | 93.2 | 5,972.82 | 556,667.00 | 556,667.00 | 是 | 是 | 是 | 556,667.00 |
| 365 | 6栋1702 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 366 | 6栋1703 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 367 | 6栋1704 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 368 | 6栋1801 | 93.2 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 否 | 否 | 200,607.00 |
| 369 | 6栋1802 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 370 | 6栋1803 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 371 | 6栋1804 | 92.73 | 6,023.06 | 558,518.00 | 558,518.00 | 是 | 是 | 是 | 279,260.00 |
| 372 | 6栋1901 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 373 | 6栋1902 | 106.79 | 5,895.26 | 629,555.00 | 629,555.00 | 是 | 是 | 否 | 629,555.00 |
| 374 | 6栋1903 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 375 | 6栋1904 | 92.73 | 5,899.98 | 547,105.00 | 547,105.00 | 是 | 是 | 是 | 547,105.00 |
| 376 | 6栋2001 | 93.2 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 377 | 6栋2002 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 378 | 6栋2003 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 379 | 6栋2004 | 92.73 | 5,864.38 | 543,804.00 | 543,804.00 | 是 | 是 | 是 | 543,804.00 |
| 380 | 6栋2101 | 93.2 | 5,895.16 | 549,429.00 | 549,429.00 | 是 | 是 | 是 | 549,429.00 |
| 381 | 6栋2102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 382 | 6栋2103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 383 | 6栋2104 | 92.73 | 5,828.77 | 540,502.00 | 540,502.00 | 是 | 是 | 是 | 540,502.00 |
| 384 | 6栋2201 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 385 | 6栋2202 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 386 | 6栋2203 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 387 | 6栋2204 | 92.73 | 5,857.55 | 543,171.00 | 543,171.00 | 是 | 是 | 否 | 163,171.00 |
| 388 | 6栋2301 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 389 | 6栋2302 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 390 | 6栋2303 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 391 | 6栋2304 | 92.73 | 5,793.17 | 537,201.00 | 537,201.00 | 是 | 是 | 是 | 537,201.00 |
| 392 | 6栋2401 | 93.2 | 5,631.17 | 524,825.00 | 524,825.00 | 是 | 是 | 是 | 524,825.00 |
| 393 | 6栋2402 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 394 | 6栋2403 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 395 | 6栋2404 | 92.73 | 5,162.82 | 478,748.00 | 478,748.00 | 是 | 是 | 是 | 478,748.00 |
| 396 | 6栋2501 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 397 | 6栋2502 | 106.79 | 6,148.91 | 656,642.00 | 656,642.00 | 是 | 是 | 是 | 196,992.00 |
| 398 | 6栋2503 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 399 | 6栋2504 | 92.73 | 5,695.77 | 528,169.00 | 528,169.00 | 是 | 是 | 是 | 528,169.00 |
| 400 | 6栋2601 | 93.2 | 5,043.73 | 470,076.00 | 470,076.00 | 是 | 是 | 是 | 470,076.00 |
| 401 | 6栋2602 | 106.79 | 5,534.39 | 591,018.00 | 591,018.00 | 是 | 是 | 是 | 591,018.00 |
| 402 | 6栋2603 | 107.05 | 5,872.27 | 628,627.00 | 628,627.00 | 是 | 是 | 是 | 628,627.00 |
| 403 | 6栋2604 | 92.73 | 5,749.62 | 533,162.00 | 533,162.00 | 是 | 是 | 是 | 533,162.00 |
| 404 | 7栋102 | 107.05 | 3,248.01 | 347,699.00 | 347,699.00 | 是 | 是 | 否 | 347,699.00 |
| 405 | 7栋104 | 49.7 | 4,207.65 | 209,120.00 | 209,120.00 | 是 | 否 | 否 | 69,120.00 |
| 406 | 7栋201 | 92.73 | 5,294.41 | 490,951.00 | 490,951.00 | 是 | 是 | 是 | 490,951.00 |
| 407 | 7栋202 | 107.05 | 5,492.17 | 587,937.00 | 587,937.00 | 是 | 是 | 是 | 587,937.00 |
| 408 | 7栋203 | 106.79 | 5,728.95 | 611,795.00 | 611,795.00 | 是 | 是 | 是 | 611,795.00 |
| 409 | 7栋204 | 93.2 | 5,509.97 | 513,529.00 | 513,529.00 | 是 | 是 | 是 | 513,529.00 |
| 410 | 7栋301 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 411 | 7栋302 | 107.05 | 5,687.20 | 608,815.00 | 608,815.00 | 是 | 是 | 是 | 608,815.00 |
| 412 | 7栋303 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 413 | 7栋304 | 93.2 | 5,581.18 | 520,166.00 | 520,166.00 | 是 | 是 | 是 | 520,166.00 |
| 414 | 7栋401 | 92.73 | 5,403.07 | 501,027.00 | 501,027.00 | 是 | 是 | 是 | 501,027.00 |
| 415 | 7栋402 | 107.05 | 5,619.05 | 601,519.00 | 601,519.00 | 是 | 是 | 否 | 601,519.00 |
| 416 | 7栋403 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 417 | 7栋404 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 418 | 7栋501 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 419 | 7栋502 | 107.05 | 5,900.83 | 631,684.00 | 631,684.00 | 是 | 是 | 是 | 631,684.00 |
| 420 | 7栋503 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 421 | 7栋504 | 93.2 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 422 | 7栋601 | 92.73 | 5,709.58 | 529,449.00 | 529,449.00 | 是 | 是 | 是 | 529,449.00 |
| 423 | 7栋602 | 107.05 | 5,762.10 | 616,833.00 | 616,833.00 | 是 | 是 | 是 | 616,833.00 |
| 424 | 7栋603 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 425 | 7栋604 | 93.2 | 4,935.47 | 459,986.00 | 459,986.00 | 是 | 是 | 是 | 459,986.00 |
| 426 | 7栋701 | 92.73 | 5,597.86 | 519,090.00 | 519,090.00 | 是 | 是 | 是 | 519,090.00 |
| 427 | 7栋702 | 107.05 | 5,799.56 | 620,843.00 | 620,843.00 | 是 | 是 | 是 | 620,843.00 |
| 428 | 7栋703 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 429 | 7栋704 | 93.2 | 5,598.40 | 521,771.00 | 521,771.00 | 是 | 是 | 是 | 521,771.00 |
| 430 | 7栋801 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 550,593.00 |
| 431 | 7栋802 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 432 | 7栋803 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 433 | 7栋804 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 434 | 7栋901 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 435 | 7栋902 | 107.05 | 5,937.28 | 635,586.00 | 635,586.00 | 是 | 否 | 否 | 195,586.00 |
| 436 | 7栋903 | 106.79 | 5,937.06 | 634,019.00 | 634,019.00 | 是 | 否 | 否 | 204,019.00 |
| 437 | 7栋904 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 438 | 7栋1001 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 439 | 7栋1002 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 440 | 7栋1003 | 106.79 | 6,080.04 | 649,288.00 | 649,288.00 | 是 | 是 | 是 | 649,288.00 |
| 441 | 7栋1004 | 93.2 | 5,588.28 | 520,828.00 | 520,828.00 | 是 | 是 | 是 | 520,828.00 |
| 442 | 7栋1101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 443 | 7栋1102 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 444 | 7栋1103 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 否 | 否 | 621,724.00 |
| 445 | 7栋1104 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 446 | 7栋1201 | 92.73 | 5,788.86 | 536,801.00 | 536,801.00 | 是 | 否 | 否 | 447,852.00 |
| 447 | 7栋1202 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 448 | 7栋1203 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 449 | 7栋1204 | 93.2 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 450 | 7栋1301 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 451 | 7栋1302 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 452 | 7栋1303 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 453 | 7栋1304 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 454 | 7栋1401 | 92.73 | 4,669.73 | 433,024.00 | 433,024.00 | 是 | 是 | 是 | 433,024.00 |
| 455 | 7栋1402 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 456 | 7栋1403 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 457 | 7栋1404 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 458 | 7栋1501 | 92.73 | 5,771.07 | 535,151.00 | 535,151.00 | 是 | 是 | 否 | 535,151.00 |
| 459 | 7栋1502 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 460 | 7栋1503 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 461 | 7栋1504 | 93.2 | 5,037.48 | 469,493.00 | 469,493.00 | 是 | 否 | 否 | 149,493.00 |
| 462 | 7栋1601 | 92.73 | 6,087.13 | 564,460.00 | 564,460.00 | 是 | 是 | 是 | 564,460.00 |
| 463 | 7栋1602 | 107.05 | 5,913.40 | 633,030.00 | 633,030.00 | 是 | 是 | 是 | 633,030.00 |
| 464 | 7栋1603 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 465 | 7栋1604 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 466 | 7栋1701 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 467 | 7栋1702 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 468 | 7栋1703 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 469 | 7栋1704 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 470 | 7栋1801 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 471 | 7栋1802 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 472 | 7栋1803 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 否 | 621,724.00 |
| 473 | 7栋1804 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 474 | 7栋1901 | 92.73 | 5,965.49 | 553,180.00 | 553,180.00 | 是 | 是 | 是 | 553,180.00 |
| 475 | 7栋1902 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 476 | 7栋1903 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 477 | 7栋1904 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 478 | 7栋2001 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 479 | 7栋2002 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 480 | 7栋2003 | 106.79 | 6,023.34 | 643,233.00 | 643,233.00 | 是 | 是 | 是 | 643,233.00 |
| 481 | 7栋2004 | 93.2 | 4,959.54 | 462,229.00 | 462,229.00 | 是 | 是 | 是 | 462,229.00 |
| 482 | 7栋2101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 483 | 7栋2102 | 107.05 | 5,822.16 | 623,262.00 | 623,262.00 | 是 | 是 | 是 | 623,262.00 |
| 484 | 7栋2103 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 485 | 7栋2104 | 93.2 | 5,809.86 | 541,479.00 | 541,479.00 | 是 | 是 | 否 | 171,479.00 |
| 486 | 7栋2201 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 487 | 7栋2202 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 488 | 7栋2203 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 否 | 651,561.00 |
| 489 | 7栋2204 | 93.2 | 5,894.50 | 549,367.00 | 549,367.00 | 是 | 是 | 是 | 549,367.00 |
| 490 | 7栋2301 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 491 | 7栋2302 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 492 | 7栋2303 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 否 | 651,561.00 |
| 493 | 7栋2304 | 93.2 | 5,859.18 | 546,076.00 | 546,076.00 | 是 | 是 | 否 | 166,076.00 |
| 494 | 7栋2401 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 495 | 7栋2402 | 107.05 | 6,188.57 | 662,486.00 | 662,486.00 | 是 | 否 | 否 | 463,743.00 |
| 496 | 7栋2403 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 497 | 7栋2404 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 498 | 7栋2501 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 330,354.00 |
| 499 | 7栋2502 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 500 | 7栋2503 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 501 | 7栋2504 | 93.2 | 6,017.86 | 560,865.00 | 560,865.00 | 是 | 是 | 是 | 560,865.00 |
| 502 | 7栋2601 | 92.73 | 5,686.36 | 527,296.00 | 527,296.00 | 是 | 是 | 是 | 527,296.00 |
| 503 | 7栋2602 | 107.05 | 5,675.50 | 607,562.00 | 607,562.00 | 是 | 是 | 否 | 607,562.00 |
| 504 | 7栋2603 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 505 | 7栋2604 | 93.2 | 5,687.99 | 530,121.00 | 530,121.00 | 是 | 是 | 是 | 530,121.00 |
| 506 | 8栋301 | 114.49 | 6,269.90 | 717,841.00 | 717,841.00 | 是 | 是 | 是 | 717,841.00 |
| 507 | 8栋302 | 109.37 | 6,008.81 | 657,184.00 | 657,184.00 | 是 | 是 | 否 | 197,184.00 |
| 508 | 8栋303 | 109.37 | 6,124.85 | 669,875.00 | 669,875.00 | 是 | 是 | 是 | 669,875.00 |
| 509 | 8栋304 | 114.49 | 5,716.49 | 654,481.00 | 654,481.00 | 是 | 否 | 否 | 81,793.00 |
| 510 | 8栋401 | 114.49 | 6,008.52 | 687,916.00 | 687,916.00 | 是 | 是 | 是 | 687,916.00 |
| 511 | 8栋402 | 109.37 | 6,266.80 | 685,400.00 | 685,400.00 | 是 | 是 | 否 | 685,400.00 |
| 512 | 8栋403 | 109.37 | 5,942.03 | 649,880.00 | 649,880.00 | 是 | 否 | 否 | 79,952.00 |
| 513 | 8栋501 | 114.49 | 5,781.95 | 661,975.00 | 661,975.00 | 是 | 是 | 是 | 661,975.00 |
| 514 | 8栋502 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 515 | 8栋503 | 109.37 | 6,490.37 | 709,852.00 | 709,852.00 | 是 | 是 | 是 | 709,852.00 |
| 516 | 8栋504 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 517 | 8栋601 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 518 | 8栋602 | 109.37 | 6,868.66 | 751,225.00 | 751,225.00 | 是 | 是 | 否 | 150,246.00 |
| 519 | 8栋603 | 109.37 | 6,812.31 | 745,062.00 | 745,062.00 | 是 | 是 | 是 | 745,062.00 |
| 520 | 8栋604 | 114.49 | 6,187.66 | 708,425.00 | 708,425.00 | 是 | 是 | 是 | 708,425.00 |
| 521 | 8栋701 | 114.49 | 6,086.41 | 696,833.00 | 696,833.00 | 是 | 是 | 是 | 216,833.00 |
| 522 | 8栋702 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 523 | 8栋703 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 524 | 8栋704 | 114.49 | 6,324.62 | 724,106.00 | 724,106.00 | 是 | 是 | 是 | 724,106.00 |
| 525 | 8栋801 | 114.49 | 5,878.42 | 673,020.00 | 673,020.00 | 是 | 否 | 否 | 81,208.00 |
| 526 | 8栋802 | 109.37 | 6,433.24 | 703,603.00 | 703,603.00 | 是 | 是 | 否 | 703,603.00 |
| 527 | 8栋803 | 109.37 | 6,520.65 | 713,164.00 | 713,164.00 | 是 | 是 | 是 | 713,164.00 |
| 528 | 8栋804 | 114.49 | 6,020.31 | 689,265.00 | 689,265.00 | 是 | 是 | 否 | 689,265.00 |
| 529 | 8栋901 | 114.49 | 6,262.56 | 717,001.00 | 717,001.00 | 是 | 是 | 是 | 717,001.00 |
| 530 | 8栋902 | 109.37 | 6,633.01 | 725,452.00 | 725,452.00 | 是 | 是 | 是 | 725,452.00 |
| 531 | 8栋903 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 532 | 8栋904 | 114.49 | 5,883.43 | 673,594.00 | 673,594.00 | 是 | 是 | 否 | 203,594.00 |
| 533 | 8栋1001 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 534 | 8栋1002 | 109.37 | 6,741.65 | 737,334.00 | 737,334.00 | 是 | 是 | 是 | 297,334.00 |
| 535 | 8栋1003 | 109.37 | 6,595.56 | 721,356.00 | 721,356.00 | 是 | 是 | 是 | 721,356.00 |
| 536 | 8栋1004 | 114.49 | 6,137.76 | 702,712.00 | 702,712.00 | 是 | 是 | 是 | 702,712.00 |
| 537 | 8栋1101 | 114.49 | 6,501.89 | 744,401.00 | 744,401.00 | 是 | 是 | 否 | 744,401.00 |
| 538 | 8栋1102 | 109.37 | 7,065.78 | 772,784.00 | 772,784.00 | 是 | 是 | 否 | 175,166.00 |
| 539 | 8栋1103 | 109.37 | 6,436.13 | 703,920.00 | 703,920.00 | 是 | 是 | 是 | 703,920.00 |
| 540 | 8栋1104 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 否 | 211,239.00 |
| 541 | 8栋1201 | 114.49 | 6,374.92 | 729,865.00 | 729,865.00 | 是 | 是 | 是 | 729,865.00 |
| 542 | 8栋1202 | 109.37 | 6,745.38 | 737,742.00 | 737,742.00 | 是 | 是 | 是 | 737,742.00 |
| 543 | 8栋1203 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 544 | 8栋1204 | 114.49 | 5,983.60 | 685,062.00 | 685,062.00 | 是 | 是 | 否 | 215,062.00 |
| 545 | 8栋1301 | 114.49 | 6,055.55 | 693,300.00 | 693,300.00 | 是 | 否 | 否 | 85,320.00 |
| 546 | 8栋1302 | 109.37 | 7,144.63 | 781,408.00 | 781,408.00 | 是 | 否 | 否 | 156,282.00 |
| 547 | 8栋1303 | 109.37 | 6,506.61 | 711,628.00 | 711,628.00 | 是 | 是 | 是 | 711,628.00 |
| 548 | 8栋1304 | 114.49 | 5,905.12 | 676,077.00 | 676,077.00 | 是 | 是 | 否 | 676,077.00 |
| 549 | 8栋1402 | 109.37 | 6,735.66 | 736,679.00 | 736,679.00 | 是 | 是 | 否 | 736,679.00 |
| 550 | 8栋1403 | 109.37 | 6,718.00 | 734,748.00 | 734,748.00 | 是 | 是 | 是 | 234,748.00 |
| 551 | 8栋1404 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 552 | 8栋1501 | 114.49 | 6,645.80 | 760,878.00 | 760,878.00 | 是 | 是 | 是 | 760,878.00 |
| 553 | 8栋1502 | 109.37 | 6,857.73 | 750,030.00 | 750,030.00 | 是 | 是 | 是 | 750,030.00 |
| 554 | 8栋1503 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 555 | 8栋1504 | 114.49 | 6,344.54 | 726,386.00 | 726,386.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 556 | 8栋1601 | 114.49 | 6,309.76 | 722,404.00 | 722,404.00 | 是 | 是 | 否 | 722,404.00 |
| 557 | 8栋1602 | 109.37 | 6,917.62 | 756,580.00 | 756,580.00 | 是 | 是 | 是 | 756,580.00 |
| 558 | 8栋1603 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 559 | 8栋1604 | 114.49 | 6,613.07 | 757,130.00 | 757,130.00 | 是 | 是 | 否 | 757,130.00 |
| 560 | 8栋1701 | 114.49 | 6,050.38 | 692,708.00 | 692,708.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 561 | 8栋1702 | 109.37 | 6,594.72 | 721,265.00 | 721,265.00 | 是 | 是 | 是 | 721,265.00 |
| 562 | 8栋1703 | 109.37 | 6,846.41 | 748,792.00 | 748,792.00 | 是 | 是 | 是 | 748,792.00 |
| 563 | 8栋1802 | 109.37 | 6,563.72 | 717,874.00 | 717,874.00 | 是 | 是 | 是 | 717,874.00 |
| 564 | 8栋1803 | 109.37 | 6,777.45 | 741,250.00 | 741,250.00 | 是 | 是 | 是 | 741,250.00 |
| 565 | 8栋1804 | 114.49 | 6,077.81 | 695,849.00 | 695,849.00 | 是 | 是 | 否 | 69,585.00 |
| 566 | 8栋1901 | 114.49 | 6,240.20 | 714,440.00 | 714,440.00 | 是 | 是 | 否 | 607,331.00 |
| 567 | 8栋1902 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 568 | 8栋1903 | 109.37 | 6,359.29 | 695,516.00 | 695,516.00 | 是 | 是 | 是 | 215,516.00 |
| 569 | 8栋1904 | 114.49 | 6,274.98 | 718,422.00 | 718,422.00 | 是 | 是 | 否 | 718,422.00 |
| 570 | 8栋2002 | 109.37 | 6,810.81 | 744,898.00 | 744,898.00 | 是 | 是 | 是 | 744,898.00 |
| 571 | 8栋2003 | 109.37 | 6,528.12 | 713,980.00 | 713,980.00 | 是 | 是 | 是 | 713,980.00 |
| 572 | 8栋2004 | 114.49 | 6,502.64 | 744,487.00 | 744,487.00 | 是 | 是 | 是 | 744,487.00 |
| 573 | 8栋2102 | 109.37 | 6,775.20 | 741,004.00 | 741,004.00 | 是 | 是 | 是 | 741,004.00 |
| 574 | 8栋2103 | 109.37 | 6,704.00 | 733,216.00 | 733,216.00 | 是 | 是 | 是 | 733,216.00 |
| 575 | 8栋2104 | 114.49 | 6,121.64 | 700,867.00 | 700,867.00 | 是 | 是 | 否 | 700,867.00 |
| 576 | 8栋2201 | 114.49 | 6,300.02 | 721,289.00 | 721,289.00 | 是 | 是 | 是 | 721,289.00 |
| 577 | 8栋2202 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 578 | 8栋2203 | 109.37 | 6,947.51 | 759,849.00 | 759,849.00 | 是 | 否 | 否 | 151,970.00 |
| 579 | 8栋2204 | 114.49 | 6,170.63 | 706,476.00 | 706,476.00 | 是 | 是 | 否 | 706,476.00 |
| 580 | 8栋2301 | 114.49 | 6,132.21 | 702,077.00 | 702,077.00 | 是 | 是 | 是 | 702,077.00 |
| 581 | 8栋2302 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 582 | 8栋2303 | 109.37 | 6,461.82 | 706,729.00 | 706,729.00 | 是 | 是 | 是 | 706,729.00 |
| 583 | 8栋2402 | 109.37 | 6,440.70 | 704,419.00 | 704,419.00 | 是 | 是 | 否 | 704,419.00 |
| 584 | 8栋2403 | 109.37 | 6,489.62 | 709,770.00 | 709,770.00 | 是 | 是 | 是 | 219,770.00 |
| 585 | 8栋2404 | 114.49 | 5,694.11 | 651,919.00 | 651,919.00 | 是 | 否 | 否 | 651,919.00 |
| 586 | 8栋2501 | 114.49 | 5,816.65 | 665,948.00 | 665,948.00 | 是 | 是 | 是 | 205,948.00 |
| 587 | 8栋2502 | 109.37 | 6,493.77 | 710,224.00 | 710,224.00 | 是 | 是 | 是 | 710,224.00 |
| 588 | 8栋2503 | 109.37 | 6,454.76 | 705,957.00 | 705,957.00 | 是 | 否 | 否 | 215,957.00 |
| 589 | 8栋2504 | 114.49 | 5,850.05 | 669,772.00 | 669,772.00 | 是 | 是 | 否 | 209,772.00 |
| 590 | 8栋2603 | 109.7 | 6,302.12 | 691,343.00 | 691,343.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 591 | 9栋502 | 109.37 | 6,390.68 | 698,949.00 | 698,949.00 | 是 | 是 | 是 | 698,949.00 |
| 592 | 9栋503 | 109.37 | 6,391.76 | 699,067.00 | 699,067.00 | 是 | 是 | 是 | 699,067.00 |
| 593 | 9栋602 | 109.37 | 6,565.90 | 718,112.00 | 718,112.00 | 是 | 是 | 是 | 718,112.00 |
| 594 | 9栋603 | 109.37 | 6,216.91 | 679,943.00 | 679,943.00 | 是 | 是 | 是 | 679,943.00 |
| 595 | 9栋702 | 109.37 | 6,317.29 | 690,922.00 | 690,922.00 | 是 | 是 | 是 | 690,922.00 |
| 596 | 9栋703 | 109.37 | 6,741.47 | 737,315.00 | 737,315.00 | 是 | 是 | 是 | 737,315.00 |
| 597 | 9栋802 | 109.37 | 6,706.93 | 733,537.00 | 733,537.00 | 是 | 是 | 否 | 220,061.00 |
| 598 | 9栋803 | 109.37 | 6,636.42 | 725,825.00 | 725,825.00 | 是 | 是 | 是 | 217,748.00 |
| 599 | 9栋901 | 114.49 | 6,162.26 | 705,517.00 | 705,517.00 | 是 | 是 | 是 | 705,517.00 |
| 600 | 9栋902 | 109.37 | 6,539.74 | 715,251.00 | 715,251.00 | 是 | 是 | 是 | 715,251.00 |
| 601 | 9栋903 | 109.37 | 6,529.93 | 714,178.00 | 714,178.00 | 是 | 是 | 是 | 714,178.00 |
| 602 | 9栋1002 | 109.37 | 6,417.66 | 701,900.00 | 701,900.00 | 是 | 是 | 是 | 701,900.00 |
| 603 | 9栋1003 | 109.37 | 6,533.61 | 714,581.00 | 714,581.00 | 是 | 是 | 是 | 714,581.00 |
| 604 | 9栋1102 | 109.37 | 6,521.18 | 713,222.00 | 713,222.00 | 是 | 是 | 否 | 713,222.00 |
| 605 | 9栋1103 | 109.37 | 6,599.00 | 721,733.00 | 721,733.00 | 是 | 是 | 是 | 221,733.00 |
| 606 | 9栋1202 | 109.37 | 6,484.58 | 709,219.00 | 709,219.00 | 是 | 是 | 是 | 709,219.00 |
| 607 | 9栋1203 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 608 | 9栋1302 | 109.37 | 6,737.16 | 736,843.00 | 736,843.00 | 是 | 是 | 是 | 736,843.00 |
| 609 | 9栋1303 | 109.37 | 6,595.77 | 721,379.00 | 721,379.00 | 是 | 是 | 是 | 721,379.00 |
| 610 | 9栋1502 | 109.37 | 6,732.48 | 736,331.00 | 736,331.00 | 是 | 是 | 是 | 736,331.00 |
| 611 | 9栋1602 | 109.37 | 6,584.97 | 720,198.00 | 720,198.00 | 是 | 是 | 是 | 720,198.00 |
| 612 | 9栋1701 | 114.49 | 6,065.89 | 694,484.00 | 694,484.00 | 是 | 是 | 否 | 694,484.00 |
| 613 | 9栋1704 | 114.49 | 6,269.31 | 717,773.00 | 717,773.00 | 是 | 是 | 是 | 717,773.00 |
| 614 | 9栋1802 | 109.37 | 6,957.35 | 760,925.00 | 760,925.00 | 是 | 是 | 否 | 228,279.00 |
| 615 | 9栋1803 | 109.37 | 6,591.68 | 720,932.00 | 720,932.00 | 是 | 是 | 是 | 720,932.00 |
| 616 | 9栋1903 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 是 | 705,560.00 |
| 617 | 9栋2001 | 114.49 | 6,335.67 | 725,371.00 | 725,371.00 | 是 | 是 | 否 | 225,371.00 |
| 618 | 9栋2002 | 109.37 | 6,702.61 | 733,065.00 | 733,065.00 | 是 | 是 | 是 | 733,065.00 |
| 619 | 9栋2102 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 否 | 705,560.00 |
| 620 | 9栋2201 | 114.49 | 6,371.41 | 729,463.00 | 729,463.00 | 是 | 是 | 是 | 219,463.00 |
| 621 | 9栋2202 | 109.37 | 6,633.54 | 725,510.00 | 725,510.00 | 是 | 是 | 是 | 725,510.00 |
| 622 | 9栋2203 | 109.37 | 6,564.46 | 717,955.00 | 717,955.00 | 是 | 是 | 是 | 717,955.00 |
| 623 | 9栋2301 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 308,684.00 |
| 624 | 9栋2302 | 109.37 | 6,612.21 | 723,177.00 | 723,177.00 | 是 | 否 | 否 | 723,177.00 |
| 625 | 9栋2501 | 114.49 | 6,127.72 | 701,563.00 | 701,563.00 | 是 | 是 | 是 | 701,563.00 |
| 626 | 9栋2502 | 109.37 | 6,557.17 | 717,158.00 | 717,158.00 | 是 | 是 | 是 | 717,158.00 |
| 627 | 9栋2504 | 114.49 | 6,196.79 | 709,471.00 | 709,471.00 | 是 | 是 | 是 | 709,471.00 |
| 628 | 10栋104 | 115.86 | 3,295.93 | 381,866.00 | 381,866.00 | 是 | 否 | 否 | 381,866.00 |
| 629 | 10栋201 | 114.49 | 5,240.95 | 600,036.00 | 600,036.00 | 是 | 是 | 是 | 600,036.00 |
| 630 | 10栋202 | 109.37 | 5,654.59 | 618,443.00 | 618,443.00 | 是 | 是 | 是 | 618,443.00 |
| 631 | 10栋203 | 109.37 | 5,599.09 | 612,373.00 | 612,373.00 | 是 | 是 | 是 | 612,373.00 |
| 632 | 10栋204 | 114.49 | 5,184.79 | 593,607.00 | 593,607.00 | 是 | 是 | 是 | 593,607.00 |
| 633 | 10栋401 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 634 | 10栋402 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 635 | 10栋403 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 636 | 10栋404 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 637 | 10栋501 | 114.49 | 5,505.57 | 630,333.00 | 630,333.00 | 是 | 是 | 是 | 630,333.00 |
| 638 | 10栋502 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 639 | 10栋503 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 640 | 10栋504 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 641 | 10栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 否 | 634,531.00 |
| 642 | 10栋602 | 109.37 | 6,014.79 | 657,838.00 | 657,838.00 | 是 | 是 | 是 | 657,838.00 |
| 643 | 10栋603 | 109.37 | 6,146.12 | 672,201.00 | 672,201.00 | 是 | 是 | 是 | 672,201.00 |
| 644 | 10栋604 | 114.49 | 5,965.97 | 683,044.00 | 683,044.00 | 是 | 是 | 否 | 136,608.00 |
| 645 | 10栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 646 | 10栋702 | 109.37 | 6,381.72 | 697,969.00 | 697,969.00 | 是 | 是 | 否 | 523,477.00 |
| 647 | 10栋703 | 109.37 | 6,051.46 | 661,848.00 | 661,848.00 | 是 | 是 | 否 | 661,848.00 |
| 648 | 10栋704 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 649 | 10栋801 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 650 | 10栋802 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 651 | 10栋803 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 652 | 10栋804 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 653 | 10栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 654 | 10栋902 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 655 | 10栋903 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 656 | 10栋904 | 114.49 | 5,837.38 | 668,322.00 | 668,322.00 | 是 | 是 | 是 | 668,322.00 |
| 657 | 10栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 658 | 10栋1002 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 659 | 10栋1003 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 660 | 10栋1004 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 661 | 10栋1101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 662 | 10栋1102 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 663 | 10栋1103 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 664 | 10栋1104 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 665 | 10栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 666 | 10栋1202 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 否 | 681,899.00 |
| 667 | 10栋1203 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 668 | 10栋1204 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 669 | 10栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 670 | 10栋1302 | 109.37 | 6,613.54 | 723,323.00 | 723,323.00 | 是 | 是 | 是 | 723,323.00 |
| 671 | 10栋1303 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 672 | 10栋1304 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 673 | 10栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 674 | 10栋1402 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 否 | 714,872.00 |
| 675 | 10栋1403 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 676 | 10栋1404 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 677 | 10栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 678 | 10栋1502 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 679 | 10栋1503 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 680 | 10栋1504 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 681 | 10栋1601 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 682 | 10栋1602 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 683 | 10栋1603 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 684 | 10栋1604 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 685 | 10栋1701 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 686 | 10栋1702 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 687 | 10栋1703 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 688 | 10栋1704 | 114.49 | 6,320.80 | 723,668.00 | 723,668.00 | 是 | 是 | 否 | 144,734.00 |
| 689 | 10栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 690 | 10栋1802 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 691 | 10栋1803 | 109.37 | 6,401.01 | 700,078.00 | 700,078.00 | 是 | 否 | 否 | 210,078.00 |
| 692 | 10栋1804 | 114.49 | 6,038.08 | 691,300.00 | 691,300.00 | 是 | 否 | 否 | 691,300.00 |
| 693 | 10栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 694 | 10栋1902 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 695 | 10栋1903 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 696 | 10栋1904 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 697 | 10栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 698 | 10栋2002 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 699 | 10栋2003 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 700 | 10栋2004 | 114.49 | 6,202.52 | 710,127.00 | 710,127.00 | 是 | 是 | 否 | 710,127.00 |
| 701 | 10栋2101 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 357,805.00 |
| 702 | 10栋2102 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 是 | 714,872.00 |
| 703 | 10栋2103 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 704 | 10栋2104 | 114.49 | 5,813.81 | 665,623.00 | 665,623.00 | 是 | 是 | 是 | 665,623.00 |
| 705 | 10栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 205,544.00 |
| 706 | 10栋2202 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 707 | 10栋2203 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 708 | 10栋2204 | 114.49 | 5,999.45 | 686,877.00 | 686,877.00 | 是 | 否 | 否 | 206,063.00 |
| 709 | 10栋2301 | 114.49 | 6,123.67 | 701,099.00 | 701,099.00 | 是 | 是 | 否 | 701,099.00 |
| 710 | 10栋2302 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 711 | 10栋2303 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 712 | 10栋2304 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 713 | 10栋2401 | 114.49 | 6,084.24 | 696,585.00 | 696,585.00 | 是 | 是 | 否 | 139,318.00 |
| 714 | 10栋2402 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 715 | 10栋2403 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 716 | 10栋2404 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 717 | 10栋2501 | 114.49 | 5,799.54 | 663,989.00 | 663,989.00 | 是 | 是 | 是 | 663,989.00 |
| 718 | 10栋2502 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 719 | 10栋2503 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 720 | 10栋2504 | 114.49 | 6,044.82 | 692,072.00 | 692,072.00 | 是 | 是 | 否 | 692,072.00 |
| 721 | 10栋2601 | 114.49 | 5,282.64 | 604,810.00 | 604,810.00 | 是 | 是 | 否 | 604,810.00 |
| 722 | 10栋2602 | 109.7 | 5,749.32 | 630,700.00 | 630,700.00 | 是 | 否 | 否 | 133,490.00 |
| 723 | 10栋2603 | 109.7 | 5,698.44 | 625,119.00 | 625,119.00 | 是 | 是 | 否 | 625,119.00 |
| 724 | 10栋2604 | 114.49 | 5,230.74 | 598,867.00 | 598,867.00 | 是 | 是 | 否 | 598,867.00 |
| 725 | 11栋102 | 109.55 | 3,297.77 | 361,271.00 | 361,271.00 | 是 | 是 | 否 | 361,271.00 |
| 726 | 11栋104 | 79.81 | 4,353.61 | 347,462.00 | 347,462.00 | 是 | 是 | 是 | 347,462.00 |
| 727 | 11栋201 | 114.49 | 5,523.73 | 632,412.00 | 632,412.00 | 是 | 否 | 否 | 632,412.00 |
| 728 | 11栋202 | 109.37 | 4,365.77 | 477,484.00 | 477,484.00 | 是 | 是 | 否 | 286,490.00 |
| 729 | 11栋203 | 109.37 | 5,696.67 | 623,045.00 | 623,045.00 | 是 | 是 | 是 | 623,045.00 |
| 730 | 11栋204 | 114.49 | 5,921.74 | 677,980.00 | 677,980.00 | 是 | 是 | 是 | 406,788.00 |
| 731 | 11栋301 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 732 | 11栋302 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 733 | 11栋303 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 734 | 11栋304 | 114.49 | 5,558.59 | 636,403.00 | 636,403.00 | 是 | 是 | 是 | 636,403.00 |
| 735 | 11栋401 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 736 | 11栋402 | 109.37 | 5,648.15 | 617,738.00 | 617,738.00 | 是 | 是 | 否 | 617,738.00 |
| 737 | 11栋403 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 738 | 11栋404 | 114.49 | 5,505.39 | 630,312.00 | 630,312.00 | 是 | 是 | 是 | 630,312.00 |
| 739 | 11栋501 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 740 | 11栋502 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 741 | 11栋503 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 742 | 11栋504 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 743 | 11栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 744 | 11栋602 | 109.37 | 5,727.72 | 626,441.00 | 626,441.00 | 是 | 是 | 是 | 626,441.00 |
| 745 | 11栋603 | 109.37 | 5,846.48 | 639,430.00 | 639,430.00 | 是 | 是 | 是 | 639,430.00 |
| 746 | 11栋604 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 747 | 11栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 748 | 11栋702 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 749 | 11栋703 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 750 | 11栋704 | 114.49 | 5,663.31 | 648,392.00 | 648,392.00 | 是 | 是 | 是 | 648,392.00 |
| 751 | 11栋801 | 114.49 | 5,922.18 | 678,030.00 | 678,030.00 | 是 | 是 | 否 | 203,409.00 |
| 752 | 11栋802 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 753 | 11栋803 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 754 | 11栋804 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 755 | 11栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 756 | 11栋902 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 757 | 11栋903 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 758 | 11栋904 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 759 | 11栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 760 | 11栋1002 | 109.37 | 5,783.23 | 632,512.00 | 632,512.00 | 是 | 是 | 是 | 632,512.00 |
| 761 | 11栋1003 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 762 | 11栋1004 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 763 | 11栋1101 | 114.49 | 5,913.08 | 676,988.00 | 676,988.00 | 是 | 是 | 否 | 206,988.00 |
| 764 | 11栋1102 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 765 | 11栋1103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 766 | 11栋1104 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 767 | 11栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 768 | 11栋1202 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 769 | 11栋1203 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 770 | 11栋1204 | 114.49 | 5,534.89 | 633,689.00 | 633,689.00 | 是 | 是 | 否 | 633,689.00 |
| 771 | 11栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 772 | 11栋1302 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 773 | 11栋1303 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 774 | 11栋1304 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 775 | 11栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 776 | 11栋1402 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 777 | 11栋1403 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 778 | 11栋1404 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 779 | 11栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 780 | 11栋1502 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 781 | 11栋1503 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 782 | 11栋1504 | 114.49 | 5,962.94 | 682,697.00 | 682,697.00 | 是 | 是 | 是 | 682,697.00 |
| 783 | 11栋1601 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 784 | 11栋1602 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 785 | 11栋1603 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 786 | 11栋1604 | 114.49 | 6,026.62 | 689,988.00 | 689,988.00 | 是 | 否 | 否 | 209,988.00 |
| 787 | 11栋1701 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 788 | 11栋1702 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 789 | 11栋1703 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 790 | 11栋1704 | 114.49 | 5,835.57 | 668,114.00 | 668,114.00 | 是 | 是 | 否 | 668,114.00 |
| 791 | 11栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 792 | 11栋1802 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 793 | 11栋1803 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 794 | 11栋1804 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 795 | 11栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 796 | 11栋1902 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 797 | 11栋1903 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 798 | 11栋1904 | 114.49 | 5,762.23 | 659,718.00 | 659,718.00 | 是 | 是 | 否 | 659,718.00 |
| 799 | 11栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 800 | 11栋2002 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 801 | 11栋2003 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 802 | 11栋2004 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 282,244.00 |
| 803 | 11栋2101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 否 | 655,520.00 |
| 804 | 11栋2102 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 805 | 11栋2103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 806 | 11栋2104 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 807 | 11栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 808 | 11栋2202 | 109.37 | 6,188.54 | 676,841.00 | 676,841.00 | 是 | 是 | 是 | 676,841.00 |
| 809 | 11栋2203 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 810 | 11栋2204 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 811 | 11栋2301 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 否 | 651,322.00 |
| 812 | 11栋2302 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 813 | 11栋2303 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 814 | 11栋2304 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 815 | 11栋2401 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 816 | 11栋2402 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 817 | 11栋2403 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 511,719.00 |
| 818 | 11栋2404 | 114.49 | 5,615.57 | 642,927.00 | 642,927.00 | 是 | 是 | 是 | 642,927.00 |
| 819 | 11栋2501 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 820 | 11栋2502 | 109.37 | 5,802.40 | 634,609.00 | 634,609.00 | 是 | 否 | 否 | 194,609.00 |
| 821 | 11栋2503 | 109.37 | 5,794.81 | 633,778.00 | 633,778.00 | 是 | 是 | 是 | 633,778.00 |
| 822 | 11栋2504 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 823 | 11栋2601 | 114.49 | 5,173.52 | 592,316.00 | 592,316.00 | 是 | 是 | 是 | 592,316.00 |
| 824 | 11栋2602 | 109.7 | 5,260.28 | 577,053.00 | 577,053.00 | 是 | 是 | 否 | 577,053.00 |
| 825 | 11栋2603 | 109.7 | 5,321.01 | 583,715.00 | 583,715.00 | 是 | 是 | 是 | 583,715.00 |
| 826 | 11栋2604 | 114.49 | 5,250.21 | 601,097.00 | 601,097.00 | 是 | 是 | 否 | 601,097.00 |
| 827 | 29栋102 | 112.28 | 3,136.52 | 352,168.00 | 352,168.00 | 是 | 否 | 否 | 352,168.00 |
| 828 | 29栋103 | 55.57 | 4,183.57 | 232,481.00 | 232,481.00 | 是 | 否 | 否 | 65,437.00 |
| 829 | 29栋201 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 830 | 29栋202 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 否 | 577,905.00 |
| 831 | 29栋203 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 否 | 577,905.00 |
| 832 | 29栋204 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 833 | 29栋301 | 114.54 | 5,256.82 | 602,116.00 | 602,116.00 | 是 | 是 | 是 | 602,116.00 |
| 834 | 29栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 835 | 29栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 836 | 29栋304 | 114.54 | 5,358.95 | 613,814.00 | 613,814.00 | 是 | 是 | 否 | 613,814.00 |
| 837 | 29栋401 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 838 | 29栋402 | 109.42 | 5,354.86 | 585,929.00 | 585,929.00 | 是 | 是 | 是 | 585,929.00 |
| 839 | 29栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 840 | 29栋404 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 841 | 29栋501 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 842 | 29栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 843 | 29栋503 | 109.42 | 5,391.53 | 589,941.00 | 589,941.00 | 是 | 是 | 是 | 589,941.00 |
| 844 | 29栋504 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 845 | 29栋601 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 否 | 191,520.00 |
| 846 | 29栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 847 | 29栋603 | 109.42 | 5,614.04 | 614,288.00 | 614,288.00 | 是 | 是 | 是 | 614,288.00 |
| 848 | 29栋604 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 849 | 29栋701 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 850 | 29栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 851 | 29栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 852 | 29栋704 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 853 | 29栋801 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 854 | 29栋802 | 109.42 | 5,806.16 | 635,310.00 | 635,310.00 | 是 | 是 | 是 | 635,310.00 |
| 855 | 29栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 856 | 29栋804 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 857 | 29栋901 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 858 | 29栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 859 | 29栋903 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 860 | 29栋904 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 861 | 29栋1001 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 862 | 29栋1002 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 否 | 610,001.00 |
| 863 | 29栋1003 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 否 | 610,001.00 |
| 864 | 29栋1004 | 114.54 | 5,578.94 | 639,012.00 | 639,012.00 | 是 | 是 | 否 | 639,012.00 |
| 865 | 29栋1101 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 866 | 29栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 否 | 614,012.00 |
| 867 | 29栋1103 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 否 | 614,012.00 |
| 868 | 29栋1104 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 869 | 29栋1201 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 870 | 29栋1202 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 否 | 618,024.00 |
| 871 | 29栋1203 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 872 | 29栋1204 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 873 | 29栋1301 | 114.54 | 5,837.42 | 668,618.00 | 668,618.00 | 是 | 是 | 是 | 668,618.00 |
| 874 | 29栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 875 | 29栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 876 | 29栋1304 | 114.54 | 5,875.28 | 672,954.00 | 672,954.00 | 是 | 否 | 否 | 202,954.00 |
| 877 | 29栋1401 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 878 | 29栋1402 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 879 | 29栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 880 | 29栋1404 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 197,260.00 |
| 881 | 29栋1501 | 114.54 | 5,725.61 | 655,811.00 | 655,811.00 | 是 | 是 | 否 | 655,811.00 |
| 882 | 29栋1502 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 883 | 29栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 884 | 29栋1504 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 885 | 29栋1601 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 886 | 29栋1602 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 887 | 29栋1603 | 109.42 | 6,058.01 | 662,867.00 | 662,867.00 | 是 | 是 | 是 | 662,867.00 |
| 888 | 29栋1604 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 889 | 29栋1701 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 890 | 29栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 891 | 29栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 892 | 29栋1704 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 893 | 29栋1801 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 894 | 29栋1802 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 895 | 29栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 896 | 29栋1804 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 897 | 29栋1901 | 114.54 | 5,534.10 | 633,876.00 | 633,876.00 | 是 | 是 | 是 | 633,876.00 |
| 898 | 29栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 899 | 29栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 900 | 29栋1904 | 114.54 | 5,813.16 | 665,839.00 | 665,839.00 | 是 | 是 | 是 | 665,839.00 |
| 901 | 29栋2001 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 902 | 29栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 903 | 29栋2003 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 904 | 29栋2004 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 905 | 29栋2101 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 否 | 否 | 199,948.00 |
| 906 | 29栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 907 | 29栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 908 | 29栋2104 | 114.54 | 5,799.57 | 664,283.00 | 664,283.00 | 是 | 是 | 是 | 664,283.00 |
| 909 | 29栋2201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 910 | 29栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 911 | 29栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 912 | 29栋2204 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 913 | 29栋2301 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 914 | 29栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 915 | 29栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 916 | 29栋2304 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 917 | 29栋2401 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 918 | 29栋2402 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 919 | 29栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 920 | 29栋2404 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 否 | 634,813.00 |
| 921 | 29栋2501 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 否 | 626,413.00 |
| 922 | 29栋2502 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 923 | 29栋2503 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 924 | 29栋2504 | 114.54 | 5,505.61 | 630,613.00 | 630,613.00 | 是 | 是 | 否 | 630,613.00 |
| 925 | 29栋2601 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 926 | 29栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 927 | 29栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 928 | 29栋2604 | 114.54 | 5,476.44 | 627,272.00 | 627,272.00 | 是 | 是 | 否 | 627,272.00 |
| 929 | 30栋102 | 55.28 | 4,061.11 | 224,498.00 | 224,498.00 | 是 | 是 | 否 | 134,698.00 |
| 930 | 30栋201 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 931 | 30栋202 | 107.27 | 5,432.70 | 582,766.00 | 582,766.00 | 是 | 是 | 是 | 582,766.00 |
| 932 | 30栋203 | 107.96 | 4,654.89 | 502,542.00 | 502,542.00 | 是 | 是 | 是 | 502,542.00 |
| 933 | 30栋204 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 934 | 30栋301 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 935 | 30栋302 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 936 | 30栋303 | 107.96 | 5,508.21 | 594,666.00 | 594,666.00 | 是 | 是 | 是 | 594,666.00 |
| 937 | 30栋304 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 938 | 30栋401 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 939 | 30栋402 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 940 | 30栋403 | 107.96 | 5,398.29 | 582,799.00 | 582,799.00 | 是 | 是 | 是 | 582,799.00 |
| 941 | 30栋404 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 942 | 30栋501 | 131.55 | 5,562.27 | 731,717.00 | 731,717.00 | 是 | 是 | 是 | 731,717.00 |
| 943 | 30栋502 | 107.27 | 5,545.06 | 594,819.00 | 594,819.00 | 是 | 是 | 是 | 594,819.00 |
| 944 | 30栋503 | 107.96 | 5,545.67 | 598,710.00 | 598,710.00 | 是 | 是 | 是 | 598,710.00 |
| 945 | 30栋504 | 131.55 | 5,443.57 | 716,102.00 | 716,102.00 | 是 | 是 | 否 | 716,102.00 |
| 946 | 30栋601 | 131.55 | 5,480.24 | 720,925.00 | 720,925.00 | 是 | 是 | 否 | 720,925.00 |
| 947 | 30栋602 | 107.27 | 5,582.52 | 598,837.00 | 598,837.00 | 是 | 是 | 是 | 598,837.00 |
| 948 | 30栋603 | 107.96 | 5,583.11 | 602,753.00 | 602,753.00 | 是 | 是 | 是 | 602,753.00 |
| 949 | 30栋604 | 131.55 | 5,659.47 | 744,503.00 | 744,503.00 | 是 | 是 | 是 | 744,503.00 |
| 950 | 30栋701 | 131.55 | 5,465.78 | 719,024.00 | 719,024.00 | 是 | 是 | 是 | 719,024.00 |
| 951 | 30栋702 | 107.27 | 5,680.11 | 609,305.00 | 609,305.00 | 是 | 否 | 否 | 189,305.00 |
| 952 | 30栋703 | 107.96 | 5,620.57 | 606,797.00 | 606,797.00 | 是 | 是 | 是 | 606,797.00 |
| 953 | 30栋704 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 954 | 30栋801 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 955 | 30栋802 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 956 | 30栋803 | 107.96 | 5,658.02 | 610,840.00 | 610,840.00 | 是 | 是 | 是 | 610,840.00 |
| 957 | 30栋804 | 131.55 | 5,553.56 | 730,571.00 | 730,571.00 | 是 | 是 | 否 | 730,571.00 |
| 958 | 30栋901 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 959 | 30栋902 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 960 | 30栋903 | 107.96 | 5,878.26 | 634,617.00 | 634,617.00 | 是 | 是 | 否 | 194,617.00 |
| 961 | 30栋904 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 962 | 30栋1001 | 131.55 | 5,626.89 | 740,218.00 | 740,218.00 | 是 | 否 | 否 | 740,218.00 |
| 963 | 30栋1002 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 964 | 30栋1003 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 965 | 30栋1004 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 966 | 30栋1101 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 是 | 745,042.00 |
| 967 | 30栋1102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 968 | 30栋1103 | 107.96 | 6,078.96 | 656,285.00 | 656,285.00 | 是 | 是 | 否 | 131,258.00 |
| 969 | 30栋1104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 970 | 30栋1201 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 971 | 30栋1202 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 972 | 30栋1203 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 973 | 30栋1204 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 974 | 30栋1301 | 131.55 | 6,174.42 | 812,245.00 | 812,245.00 | 是 | 否 | 否 | 162,450.00 |
| 975 | 30栋1302 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 976 | 30栋1303 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 977 | 30栋1304 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 978 | 30栋1401 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 否 | 745,042.00 |
| 979 | 30栋1402 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 否 | 是 | 618,925.00 |
| 980 | 30栋1403 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 981 | 30栋1404 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 982 | 30栋1501 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 983 | 30栋1502 | 107.27 | 5,889.49 | 631,766.00 | 631,766.00 | 是 | 是 | 是 | 631,766.00 |
| 984 | 30栋1503 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 985 | 30栋1504 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 986 | 30栋1601 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 987 | 30栋1602 | 107.27 | 5,675.29 | 608,788.00 | 608,788.00 | 是 | 是 | 否 | 608,788.00 |
| 988 | 30栋1603 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 989 | 30栋1604 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 990 | 30栋1701 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 991 | 30栋1702 | 107.27 | 5,919.60 | 634,996.00 | 634,996.00 | 是 | 是 | 是 | 634,996.00 |
| 992 | 30栋1703 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 993 | 30栋1704 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 994 | 30栋1801 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 995 | 30栋1802 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 996 | 30栋1803 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 997 | 30栋1804 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 998 | 30栋1901 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 999 | 30栋1902 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 1000 | 30栋1903 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 1001 | 30栋1904 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1002 | 30栋2001 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1003 | 30栋2002 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 1004 | 30栋2003 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 1005 | 30栋2004 | 131.55 | 5,700.23 | 749,865.00 | 749,865.00 | 是 | 是 | 是 | 749,865.00 |
| 1006 | 30栋2101 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1007 | 30栋2102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1008 | 30栋2103 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1009 | 30栋2104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1010 | 30栋2201 | 131.55 | 5,427.29 | 713,960.00 | 713,960.00 | 是 | 是 | 否 | 713,960.00 |
| 1011 | 30栋2202 | 107.27 | 5,609.70 | 601,752.00 | 601,752.00 | 是 | 是 | 是 | 601,752.00 |
| 1012 | 30栋2203 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1013 | 30栋2204 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1014 | 30栋2301 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1015 | 30栋2302 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 1016 | 30栋2303 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1017 | 30栋2304 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1018 | 30栋2401 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1019 | 30栋2402 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 1020 | 30栋2403 | 107.96 | 5,695.48 | 614,884.00 | 614,884.00 | 是 | 是 | 是 | 614,884.00 |
| 1021 | 30栋2404 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1022 | 30栋2501 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 否 | 是 | 746,498.00 |
| 1023 | 30栋2502 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 1024 | 30栋2503 | 107.96 | 5,960.69 | 643,516.00 | 643,516.00 | 是 | 是 | 否 | 257,408.00 |
| 1025 | 30栋2504 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1026 | 30栋2601 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1027 | 30栋2602 | 107.58 | 5,499.96 | 591,686.00 | 591,686.00 | 是 | 是 | 否 | 591,686.00 |
| 1028 | 30栋2603 | 108.27 | 5,921.53 | 641,124.00 | 641,124.00 | 是 | 否 | 否 | 192,336.00 |
| 1029 | 30栋2604 | 131.55 | 5,852.28 | 769,868.00 | 769,868.00 | 是 | 是 | 是 | 769,868.00 |
| 1030 | 4栋201 | 96.42 | 4,979.58 | 480,131.00 | 480,131.00 | 是 | 是 | 是 | 480,131.00 |
| 1031 | 4栋202 | 96.42 | 3,451.18 | 332,763.00 | 332,763.00 | 是 | 否 | 否 | 332,763.00 |
| 1032 | 4栋203 | 96.42 | 3,472.57 | 334,825.00 | 334,825.00 | 是 | 否 | 否 | 334,825.00 |
| 1033 | 4栋204 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 1034 | 4栋301 | 96.42 | 5,097.50 | 491,501.00 | 491,501.00 | 是 | 是 | 是 | 491,501.00 |
| 1035 | 4栋302 | 96.42 | 3,493.95 | 336,887.00 | 336,887.00 | 是 | 否 | 否 | 336,887.00 |
| 1036 | 4栋303 | 96.42 | 5,390.27 | 519,730.00 | 519,730.00 | 是 | 是 | 是 | 519,730.00 |
| 1037 | 4栋304 | 96.42 | 5,027.00 | 484,703.00 | 484,703.00 | 是 | 是 | 是 | 484,703.00 |
| 1038 | 4栋401 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 1039 | 4栋402 | 96.42 | 5,530.95 | 533,294.00 | 533,294.00 | 是 | 是 | 是 | 533,294.00 |
| 1040 | 4栋403 | 96.42 | 5,732.99 | 552,775.00 | 552,775.00 | 是 | 是 | 是 | 552,775.00 |
| 1041 | 4栋404 | 96.42 | 4,992.82 | 481,408.00 | 481,408.00 | 是 | 是 | 是 | 151,408.00 |
| 1042 | 4栋501 | 96.42 | 5,083.19 | 490,121.00 | 490,121.00 | 是 | 是 | 是 | 490,121.00 |
| 1043 | 4栋502 | 96.42 | 5,710.59 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 550,615.00 |
| 1044 | 4栋503 | 96.42 | 5,802.00 | 559,429.00 | 559,429.00 | 是 | 是 | 是 | 559,429.00 |
| 1045 | 4栋504 | 96.42 | 5,117.73 | 493,452.00 | 493,452.00 | 是 | 是 | 是 | 493,452.00 |
| 1046 | 4栋601 | 96.42 | 5,343.93 | 515,262.00 | 515,262.00 | 是 | 是 | 否 | 103,080.00 |
| 1047 | 4栋602 | 96.42 | 5,744.77 | 553,911.00 | 553,911.00 | 是 | 是 | 是 | 553,911.00 |
| 1048 | 4栋603 | 96.42 | 5,901.21 | 568,995.00 | 568,995.00 | 是 | 是 | 是 | 568,995.00 |
| 1049 | 4栋604 | 96.42 | 5,095.36 | 491,295.00 | 491,295.00 | 是 | 是 | 是 | 491,295.00 |
| 1050 | 4栋701 | 96.42 | 5,379.91 | 518,731.00 | 518,731.00 | 是 | 是 | 是 | 518,731.00 |
| 1051 | 4栋702 | 96.42 | 5,847.30 | 563,797.00 | 563,797.00 | 是 | 是 | 是 | 563,797.00 |
| 1052 | 4栋703 | 96.42 | 5,644.59 | 544,251.00 | 544,251.00 | 是 | 是 | 是 | 544,251.00 |
| 1053 | 4栋704 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 1054 | 4栋801 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 1055 | 4栋802 | 96.42 | 5,881.49 | 567,093.00 | 567,093.00 | 是 | 是 | 是 | 567,093.00 |
| 1056 | 4栋803 | 96.42 | 6,040.68 | 582,442.00 | 582,442.00 | 是 | 是 | 是 | 582,442.00 |
| 1057 | 4栋804 | 96.42 | 5,047.50 | 486,680.00 | 486,680.00 | 是 | 是 | 是 | 486,680.00 |
| 1058 | 4栋901 | 96.42 | 5,163.72 | 497,886.00 | 497,886.00 | 是 | 是 | 是 | 497,886.00 |
| 1059 | 4栋902 | 96.42 | 5,980.52 | 576,642.00 | 576,642.00 | 是 | 是 | 是 | 576,642.00 |
| 1060 | 4栋903 | 96.42 | 6,014.40 | 579,908.00 | 579,908.00 | 是 | 是 | 是 | 579,908.00 |
| 1061 | 4栋904 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 1062 | 4栋1001 | 96.42 | 5,138.80 | 495,483.00 | 495,483.00 | 是 | 否 | 否 | 108,843.00 |
| 1063 | 4栋1002 | 96.42 | 5,818.04 | 560,975.00 | 560,975.00 | 是 | 是 | 是 | 560,975.00 |
| 1064 | 4栋1003 | 96.42 | 6,050.29 | 583,369.00 | 583,369.00 | 是 | 是 | 是 | 583,369.00 |
| 1065 | 4栋1004 | 96.42 | 5,171.42 | 498,628.00 | 498,628.00 | 是 | 是 | 是 | 158,628.00 |
| 1066 | 4栋1101 | 96.42 | 5,407.13 | 521,355.00 | 521,355.00 | 是 | 是 | 否 | 260,678.00 |
| 1067 | 4栋1102 | 96.42 | 5,984.03 | 576,980.00 | 576,980.00 | 是 | 是 | 是 | 576,980.00 |
| 1068 | 4栋1103 | 96.42 | 6,018.20 | 580,275.00 | 580,275.00 | 是 | 是 | 是 | 580,275.00 |
| 1069 | 4栋1104 | 96.42 | 5,148.84 | 496,451.00 | 496,451.00 | 是 | 是 | 是 | 496,451.00 |
| 1070 | 4栋1201 | 96.42 | 5,266.25 | 507,772.00 | 507,772.00 | 是 | 是 | 是 | 507,772.00 |
| 1071 | 4栋1202 | 96.42 | 5,456.82 | 526,147.00 | 526,147.00 | 是 | 否 | 否 | 526,147.00 |
| 1072 | 4栋1203 | 96.42 | 6,117.98 | 589,896.00 | 589,896.00 | 是 | 是 | 是 | 589,896.00 |
| 1073 | 4栋1204 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1074 | 4栋1301 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1075 | 4栋1302 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 1076 | 4栋1303 | 96.42 | 6,153.91 | 593,360.00 | 593,360.00 | 是 | 是 | 是 | 593,360.00 |
| 1077 | 4栋1304 | 96.42 | 5,334.62 | 514,364.00 | 514,364.00 | 是 | 是 | 是 | 514,364.00 |
| 1078 | 4栋1401 | 96.42 | 5,166.66 | 498,169.00 | 498,169.00 | 是 | 是 | 是 | 498,169.00 |
| 1079 | 4栋1402 | 96.42 | 3,686.41 | 355,444.00 | 355,444.00 | 是 | 否 | 否 | 355,444.00 |
| 1080 | 4栋1403 | 96.42 | 3,707.79 | 357,505.00 | 357,505.00 | 是 | 否 | 否 | 357,505.00 |
| 1081 | 4栋1404 | 96.42 | 5,169.32 | 498,426.00 | 498,426.00 | 是 | 是 | 否 | 498,426.00 |
| 1082 | 4栋1501 | 96.42 | 5,368.79 | 517,659.00 | 517,659.00 | 是 | 是 | 是 | 517,659.00 |
| 1083 | 4栋1502 | 96.42 | 6,187.05 | 596,555.00 | 596,555.00 | 是 | 是 | 是 | 596,555.00 |
| 1084 | 4栋1503 | 96.42 | 5,711.67 | 550,719.00 | 550,719.00 | 是 | 是 | 是 | 550,719.00 |
| 1085 | 4栋1504 | 96.42 | 5,463.12 | 526,754.00 | 526,754.00 | 是 | 是 | 是 | 526,754.00 |
| 1086 | 4栋1601 | 96.42 | 5,249.21 | 506,129.00 | 506,129.00 | 是 | 是 | 是 | 506,129.00 |
| 1087 | 4栋1602 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 254,613.00 |
| 1088 | 4栋1603 | 96.42 | 6,221.58 | 599,885.00 | 599,885.00 | 是 | 是 | 是 | 599,885.00 |
| 1089 | 4栋1604 | 96.42 | 5,402.98 | 520,955.00 | 520,955.00 | 是 | 是 | 是 | 520,955.00 |
| 1090 | 4栋1701 | 96.42 | 5,422.47 | 522,835.00 | 522,835.00 | 是 | 是 | 是 | 522,835.00 |
| 1091 | 4栋1702 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 254,613.00 |
| 1092 | 4栋1703 | 96.42 | 5,815.38 | 560,719.00 | 560,719.00 | 是 | 是 | 是 | 170,719.00 |
| 1093 | 4栋1704 | 96.42 | 5,456.97 | 526,161.00 | 526,161.00 | 是 | 是 | 是 | 526,161.00 |
| 1094 | 4栋1801 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 1095 | 4栋1802 | 96.42 | 6,110.40 | 589,165.00 | 589,165.00 | 是 | 是 | 是 | 179,165.00 |
| 1096 | 4栋1803 | 96.42 | 3,707.80 | 357,506.00 | 357,506.00 | 是 | 否 | 否 | 357,506.00 |
| 1097 | 4栋1804 | 96.42 | 5,206.30 | 501,991.00 | 501,991.00 | 是 | 否 | 否 | 60,797.00 |
| 1098 | 4栋1901 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 1099 | 4栋1902 | 96.42 | 5,613.57 | 541,260.00 | 541,260.00 | 是 | 是 | 是 | 541,260.00 |
| 1100 | 4栋1903 | 96.42 | 5,646.27 | 544,413.00 | 544,413.00 | 是 | 是 | 是 | 164,413.00 |
| 1101 | 4栋1904 | 96.42 | 5,387.97 | 519,508.00 | 519,508.00 | 是 | 是 | 是 | 519,508.00 |
| 1102 | 4栋2001 | 96.42 | 5,378.23 | 518,569.00 | 518,569.00 | 是 | 是 | 是 | 158,569.00 |
| 1103 | 4栋2002 | 96.42 | 5,549.75 | 535,107.00 | 535,107.00 | 是 | 是 | 是 | 535,107.00 |
| 1104 | 4栋2003 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 1105 | 4栋2004 | 96.42 | 5,182.30 | 499,677.00 | 499,677.00 | 是 | 是 | 是 | 499,677.00 |
| 1106 | 4栋2101 | 96.42 | 5,173.70 | 498,848.00 | 498,848.00 | 是 | 是 | 是 | 158,848.00 |
| 1107 | 4栋2102 | 96.42 | 6,269.76 | 604,530.00 | 604,530.00 | 是 | 是 | 是 | 302,265.00 |
| 1108 | 4栋2103 | 96.42 | 5,859.86 | 565,008.00 | 565,008.00 | 是 | 是 | 否 | 565,008.00 |
| 1109 | 4栋2104 | 96.42 | 5,318.96 | 512,854.00 | 512,854.00 | 是 | 是 | 是 | 162,854.00 |
| 1110 | 4栋2201 | 96.42 | 5,255.89 | 506,773.00 | 506,773.00 | 是 | 是 | 是 | 506,773.00 |
| 1111 | 4栋2202 | 96.42 | 5,949.84 | 573,684.00 | 573,684.00 | 是 | 是 | 是 | 573,684.00 |
| 1112 | 4栋2203 | 96.42 | 6,006.52 | 579,149.00 | 579,149.00 | 是 | 是 | 是 | 579,149.00 |
| 1113 | 4栋2204 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 1114 | 4栋2301 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 1115 | 4栋2302 | 96.42 | 5,752.21 | 554,628.00 | 554,628.00 | 是 | 是 | 是 | 554,628.00 |
| 1116 | 4栋2303 | 96.42 | 5,856.55 | 564,689.00 | 564,689.00 | 是 | 否 | 否 | 564,689.00 |
| 1117 | 4栋2304 | 96.42 | 5,343.36 | 515,207.00 | 515,207.00 | 是 | 是 | 是 | 515,207.00 |
| 1118 | 4栋2401 | 96.42 | 5,220.16 | 503,328.00 | 503,328.00 | 是 | 是 | 是 | 503,328.00 |
| 1119 | 4栋2402 | 96.42 | 3,643.65 | 351,321.00 | 351,321.00 | 是 | 否 | 否 | 351,321.00 |
| 1120 | 4栋2403 | 96.42 | 5,906.50 | 569,505.00 | 569,505.00 | 是 | 是 | 是 | 569,505.00 |
| 1121 | 4栋2404 | 96.42 | 5,254.69 | 506,657.00 | 506,657.00 | 是 | 是 | 是 | 506,657.00 |
| 1122 | 4栋2501 | 96.42 | 5,301.35 | 511,156.00 | 511,156.00 | 是 | 是 | 是 | 511,156.00 |
| 1123 | 4栋2502 | 96.42 | 5,808.40 | 560,046.00 | 560,046.00 | 是 | 是 | 否 | 560,046.00 |
| 1124 | 4栋2503 | 96.42 | 5,482.76 | 528,648.00 | 528,648.00 | 是 | 是 | 是 | 528,648.00 |
| 1125 | 4栋2504 | 96.42 | 5,451.87 | 525,669.00 | 525,669.00 | 是 | 否 | 否 | 105,134.00 |
| 1126 | 4栋2601 | 96.42 | 4,934.69 | 475,803.00 | 475,803.00 | 是 | 是 | 是 | 475,803.00 |
| 1127 | 4栋2602 | 96.42 | 3,536.72 | 341,011.00 | 341,011.00 | 是 | 否 | 否 | 341,011.00 |
| 1128 | 4栋2603 | 96.42 | 3,558.11 | 343,073.00 | 343,073.00 | 是 | 否 | 否 | 343,073.00 |
| 1129 | 4栋2604 | 96.42 | 5,077.44 | 489,567.00 | 489,567.00 | 是 | 是 | 是 | 489,567.00 |
| 1130 | 5栋102 | 114.79 | 3,021.24 | 346,808.00 | 346,808.00 | 是 | 否 | 否 | 346,808.00 |
| 1131 | 5栋104 | 121.64 | 2,565.94 | 312,121.00 | 312,121.00 | 是 | 否 | 否 | 312,121.00 |
| 1132 | 5栋201 | 121.64 | 4,854.36 | 590,484.00 | 590,484.00 | 是 | 否 | 否 | 180,484.00 |
| 1133 | 5栋202 | 114.52 | 5,149.00 | 589,664.00 | 589,664.00 | 是 | 是 | 是 | 589,664.00 |
| 1134 | 5栋203 | 114.52 | 5,008.90 | 573,619.00 | 573,619.00 | 是 | 是 | 是 | 573,619.00 |
| 1135 | 5栋204 | 121.64 | 4,819.47 | 586,240.00 | 586,240.00 | 是 | 否 | 否 | 176,240.00 |
| 1136 | 5栋301 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 1137 | 5栋302 | 114.52 | 5,158.18 | 590,715.00 | 590,715.00 | 是 | 是 | 是 | 590,715.00 |
| 1138 | 5栋303 | 114.52 | 5,012.00 | 573,974.00 | 573,974.00 | 是 | 是 | 是 | 573,974.00 |
| 1139 | 5栋304 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 1140 | 5栋401 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 1141 | 5栋402 | 114.52 | 5,639.06 | 645,785.00 | 645,785.00 | 是 | 否 | 否 | 64,579.00 |
| 1142 | 5栋403 | 114.52 | 4,979.92 | 570,300.00 | 570,300.00 | 是 | 是 | 是 | 570,300.00 |
| 1143 | 5栋404 | 121.64 | 4,801.22 | 584,021.00 | 584,021.00 | 是 | 是 | 是 | 584,021.00 |
| 1144 | 5栋501 | 121.64 | 5,120.62 | 622,872.00 | 622,872.00 | 是 | 是 | 是 | 622,872.00 |
| 1145 | 5栋502 | 114.52 | 5,649.19 | 646,945.00 | 646,945.00 | 是 | 是 | 是 | 646,945.00 |
| 1146 | 5栋503 | 114.52 | 5,371.08 | 615,096.00 | 615,096.00 | 是 | 是 | 是 | 615,096.00 |
| 1147 | 5栋504 | 121.64 | 4,871.39 | 592,556.00 | 592,556.00 | 是 | 否 | 否 | 143,023.00 |
| 1148 | 5栋601 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 1149 | 5栋602 | 114.52 | 5,623.04 | 643,951.00 | 643,951.00 | 是 | 是 | 是 | 643,951.00 |
| 1150 | 5栋603 | 114.52 | 5,588.87 | 640,037.00 | 640,037.00 | 是 | 是 | 是 | 640,037.00 |
| 1151 | 5栋604 | 121.64 | 4,905.93 | 596,757.00 | 596,757.00 | 是 | 是 | 是 | 596,757.00 |
| 1152 | 5栋701 | 121.64 | 4,811.83 | 585,311.00 | 585,311.00 | 是 | 是 | 是 | 585,311.00 |
| 1153 | 5栋702 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 202,912.00 |
| 1154 | 5栋703 | 114.52 | 5,754.07 | 658,956.00 | 658,956.00 | 是 | 是 | 是 | 658,956.00 |
| 1155 | 5栋704 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 1156 | 5栋801 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 是 | 是 | 609,361.00 |
| 1157 | 5栋802 | 114.52 | 5,759.76 | 659,608.00 | 659,608.00 | 是 | 是 | 是 | 659,608.00 |
| 1158 | 5栋803 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 202,912.00 |
| 1159 | 5栋804 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 1160 | 5栋901 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 1161 | 5栋902 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 1162 | 5栋903 | 114.52 | 6,076.69 | 695,903.00 | 695,903.00 | 是 | 是 | 是 | 695,903.00 |
| 1163 | 5栋904 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 否 | 是 | 609,361.00 |
| 1164 | 5栋1001 | 121.64 | 5,078.04 | 617,693.00 | 617,693.00 | 是 | 是 | 是 | 617,693.00 |
| 1165 | 5栋1002 | 114.52 | 5,699.91 | 652,754.00 | 652,754.00 | 是 | 是 | 否 | 652,754.00 |
| 1166 | 5栋1003 | 114.52 | 5,857.69 | 670,823.00 | 670,823.00 | 是 | 是 | 是 | 670,823.00 |
| 1167 | 5栋1004 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 1168 | 5栋1101 | 121.64 | 4,681.97 | 569,515.00 | 569,515.00 | 是 | 是 | 是 | 569,515.00 |
| 1169 | 5栋1102 | 114.52 | 5,795.83 | 663,738.00 | 663,738.00 | 是 | 是 | 否 | 663,738.00 |
| 1170 | 5栋1103 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 1171 | 5栋1104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 1172 | 5栋1201 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 否 | 否 | 130,702.00 |
| 1173 | 5栋1202 | 114.52 | 5,829.63 | 667,609.00 | 667,609.00 | 是 | 是 | 否 | 667,609.00 |
| 1174 | 5栋1203 | 114.52 | 5,862.30 | 671,351.00 | 671,351.00 | 是 | 是 | 是 | 671,351.00 |
| 1175 | 5栋1204 | 121.64 | 5,278.33 | 642,056.00 | 642,056.00 | 是 | 是 | 是 | 642,056.00 |
| 1176 | 5栋1301 | 121.64 | 5,182.24 | 630,368.00 | 630,368.00 | 是 | 是 | 是 | 630,368.00 |
| 1177 | 5栋1302 | 114.52 | 5,800.29 | 664,249.00 | 664,249.00 | 是 | 是 | 否 | 664,249.00 |
| 1178 | 5栋1303 | 114.52 | 5,896.48 | 675,265.00 | 675,265.00 | 是 | 是 | 是 | 675,265.00 |
| 1179 | 5栋1304 | 121.64 | 5,147.11 | 626,095.00 | 626,095.00 | 是 | 是 | 是 | 626,095.00 |
| 1180 | 5栋1401 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1181 | 5栋1402 | 114.52 | 5,796.53 | 663,819.00 | 663,819.00 | 是 | 是 | 是 | 663,819.00 |
| 1182 | 5栋1403 | 114.52 | 5,826.14 | 667,210.00 | 667,210.00 | 是 | 是 | 是 | 667,210.00 |
| 1183 | 5栋1404 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 1184 | 5栋1501 | 121.64 | 5,190.47 | 631,369.00 | 631,369.00 | 是 | 是 | 是 | 631,369.00 |
| 1185 | 5栋1502 | 114.52 | 6,328.55 | 724,745.00 | 724,745.00 | 是 | 是 | 否 | 724,745.00 |
| 1186 | 5栋1503 | 114.52 | 5,837.78 | 668,542.00 | 668,542.00 | 是 | 是 | 是 | 668,542.00 |
| 1187 | 5栋1504 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 1188 | 5栋1601 | 121.64 | 5,194.05 | 631,804.00 | 631,804.00 | 是 | 是 | 是 | 631,804.00 |
| 1189 | 5栋1602 | 114.52 | 6,129.45 | 701,945.00 | 701,945.00 | 是 | 是 | 是 | 701,945.00 |
| 1190 | 5栋1603 | 114.52 | 6,029.71 | 690,522.00 | 690,522.00 | 是 | 是 | 是 | 690,522.00 |
| 1191 | 5栋1604 | 121.64 | 5,046.05 | 613,801.00 | 613,801.00 | 是 | 是 | 否 | 613,801.00 |
| 1192 | 5栋1701 | 121.64 | 5,365.86 | 652,703.00 | 652,703.00 | 是 | 是 | 是 | 652,703.00 |
| 1193 | 5栋1702 | 114.52 | 6,064.24 | 694,477.00 | 694,477.00 | 是 | 是 | 是 | 694,477.00 |
| 1194 | 5栋1703 | 114.52 | 5,773.42 | 661,172.00 | 661,172.00 | 是 | 是 | 是 | 661,172.00 |
| 1195 | 5栋1704 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 1196 | 5栋1801 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1197 | 5栋1802 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 1198 | 5栋1803 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 1199 | 5栋1804 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 1200 | 5栋1901 | 121.64 | 5,125.69 | 623,489.00 | 623,489.00 | 是 | 是 | 是 | 623,489.00 |
| 1201 | 5栋1902 | 114.52 | 5,930.66 | 679,179.00 | 679,179.00 | 是 | 是 | 是 | 679,179.00 |
| 1202 | 5栋1903 | 114.52 | 5,830.34 | 667,691.00 | 667,691.00 | 是 | 是 | 是 | 667,691.00 |
| 1203 | 5栋1904 | 121.64 | 4,979.13 | 605,661.00 | 605,661.00 | 是 | 是 | 是 | 605,661.00 |
| 1204 | 5栋2001 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 是 | 否 | 130,754.00 |
| 1205 | 5栋2002 | 114.52 | 5,932.13 | 679,348.00 | 679,348.00 | 是 | 是 | 否 | 203,805.00 |
| 1206 | 5栋2003 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 1207 | 5栋2004 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 1208 | 5栋2101 | 121.64 | 4,945.67 | 601,591.00 | 601,591.00 | 是 | 是 | 是 | 601,591.00 |
| 1209 | 5栋2102 | 114.52 | 5,733.37 | 656,586.00 | 656,586.00 | 是 | 是 | 是 | 656,586.00 |
| 1210 | 5栋2103 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 1211 | 5栋2104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 1212 | 5栋2201 | 121.64 | 5,531.63 | 672,868.00 | 672,868.00 | 是 | 是 | 否 | 134,575.00 |
| 1213 | 5栋2202 | 114.52 | 5,300.72 | 607,038.00 | 607,038.00 | 是 | 是 | 否 | 607,038.00 |
| 1214 | 5栋2203 | 114.52 | 6,112.68 | 700,024.00 | 700,024.00 | 是 | 是 | 否 | 140,004.00 |
| 1215 | 5栋2204 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 1216 | 5栋2301 | 121.64 | 4,866.11 | 591,914.00 | 591,914.00 | 是 | 是 | 是 | 591,914.00 |
| 1217 | 5栋2302 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 1218 | 5栋2303 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 1219 | 5栋2304 | 121.64 | 5,379.35 | 654,344.00 | 654,344.00 | 是 | 是 | 否 | 654,344.00 |
| 1220 | 5栋2401 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 1221 | 5栋2402 | 114.52 | 5,728.91 | 656,075.00 | 656,075.00 | 是 | 是 | 是 | 656,075.00 |
| 1222 | 5栋2403 | 114.52 | 5,695.10 | 652,203.00 | 652,203.00 | 是 | 是 | 是 | 652,203.00 |
| 1223 | 5栋2404 | 121.64 | 5,228.55 | 636,001.00 | 636,001.00 | 是 | 是 | 否 | 63,600.00 |
| 1224 | 5栋2501 | 121.64 | 4,954.79 | 602,701.00 | 602,701.00 | 是 | 是 | 是 | 602,701.00 |
| 1225 | 5栋2502 | 114.52 | 5,694.39 | 652,122.00 | 652,122.00 | 是 | 是 | 是 | 652,122.00 |
| 1226 | 5栋2503 | 114.52 | 5,914.66 | 677,347.00 | 677,347.00 | 是 | 是 | 是 | 677,347.00 |
| 1227 | 5栋2504 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 1228 | 5栋2601 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 1229 | 5栋2602 | 114.52 | 5,108.23 | 584,995.00 | 584,995.00 | 是 | 是 | 否 | 584,995.00 |
| 1230 | 5栋2603 | 114.52 | 5,248.35 | 601,041.00 | 601,041.00 | 是 | 是 | 是 | 601,041.00 |
| 1231 | 5栋2604 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 178,354.00 |
| 1232 | 27栋201 | 96.96 | 4,904.27 | 475,518.00 | 475,518.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1233 | 27栋202 | 96.96 | 5,037.82 | 488,467.00 | 488,467.00 | 是 | 是 | 是 | 148,467.00 |
| 1234 | 27栋204 | 96.96 | 4,904.27 | 475,518.00 | 475,518.00 | 是 | 否 | 否 | 58,208.00 |
| 1235 | 27栋301 | 96.96 | 5,383.86 | 522,019.00 | 522,019.00 | 是 | 否 | 否 | 64,809.00 |
| 1236 | 27栋302 | 96.96 | 5,104.60 | 494,942.00 | 494,942.00 | 是 | 是 | 否 | 154,942.00 |
| 1237 | 27栋303 | 96.96 | 5,469.89 | 530,361.00 | 530,361.00 | 是 | 是 | 是 | 530,361.00 |
| 1238 | 27栋304 | 96.96 | 4,971.05 | 481,993.00 | 481,993.00 | 是 | 是 | 是 | 151,993.00 |
| 1239 | 27栋401 | 96.96 | 5,310.44 | 514,900.00 | 514,900.00 | 是 | 是 | 是 | 514,900.00 |
| 1240 | 27栋402 | 96.96 | 5,426.35 | 526,139.00 | 526,139.00 | 是 | 是 | 是 | 526,139.00 |
| 1241 | 27栋403 | 96.96 | 5,256.32 | 509,653.00 | 509,653.00 | 是 | 是 | 否 | 509,653.00 |
| 1242 | 27栋404 | 96.96 | 5,279.52 | 511,902.00 | 511,902.00 | 是 | 否 | 否 | 115,332.00 |
| 1243 | 27栋501 | 96.96 | 5,329.95 | 516,792.00 | 516,792.00 | 是 | 是 | 是 | 516,792.00 |
| 1244 | 27栋502 | 96.96 | 5,506.23 | 533,884.00 | 533,884.00 | 是 | 是 | 是 | 533,884.00 |
| 1245 | 27栋503 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1246 | 27栋504 | 96.96 | 5,305.36 | 514,408.00 | 514,408.00 | 是 | 是 | 是 | 514,408.00 |
| 1247 | 27栋601 | 96.96 | 5,604.06 | 543,370.00 | 543,370.00 | 是 | 是 | 否 | 163,419.00 |
| 1248 | 27栋602 | 96.96 | 5,388.42 | 522,461.00 | 522,461.00 | 是 | 是 | 否 | 522,461.00 |
| 1249 | 27栋603 | 96.96 | 5,542.56 | 537,407.00 | 537,407.00 | 是 | 否 | 否 | 67,963.00 |
| 1250 | 27栋604 | 96.96 | 5,341.35 | 517,897.00 | 517,897.00 | 是 | 否 | 否 | 110,528.00 |
| 1251 | 27栋701 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 521,386.00 |
| 1252 | 27栋702 | 96.96 | 5,991.95 | 580,979.00 | 580,979.00 | 是 | 是 | 否 | 58,333.00 |
| 1253 | 27栋703 | 96.96 | 5,640.88 | 546,940.00 | 546,940.00 | 是 | 否 | 否 | 66,776.00 |
| 1254 | 27栋704 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 否 | 否 | 116,694.00 |
| 1255 | 27栋801 | 96.96 | 5,438.95 | 527,361.00 | 527,361.00 | 是 | 是 | 是 | 167,361.00 |
| 1256 | 27栋802 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 否 | 否 | 64,590.00 |
| 1257 | 27栋803 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1258 | 27栋804 | 96.96 | 5,530.72 | 536,259.00 | 536,259.00 | 是 | 是 | 是 | 536,259.00 |
| 1259 | 27栋901 | 96.96 | 5,449.28 | 528,362.00 | 528,362.00 | 是 | 是 | 是 | 528,362.00 |
| 1260 | 27栋902 | 96.96 | 5,899.94 | 572,058.00 | 572,058.00 | 是 | 否 | 否 | 57,206.00 |
| 1261 | 27栋903 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1262 | 27栋904 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1263 | 27栋1001 | 96.96 | 5,511.62 | 534,407.00 | 534,407.00 | 是 | 是 | 是 | 534,407.00 |
| 1264 | 27栋1002 | 96.96 | 5,687.90 | 551,499.00 | 551,499.00 | 是 | 是 | 是 | 551,499.00 |
| 1265 | 27栋1003 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 否 | 否 | 116,064.00 |
| 1266 | 27栋1004 | 96.96 | 5,304.18 | 514,293.00 | 514,293.00 | 是 | 是 | 是 | 514,293.00 |
| 1267 | 27栋1101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1268 | 27栋1102 | 96.96 | 5,566.26 | 539,705.00 | 539,705.00 | 是 | 是 | 否 | 539,705.00 |
| 1269 | 27栋1103 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1270 | 27栋1104 | 96.96 | 5,547.96 | 537,930.00 | 537,930.00 | 是 | 否 | 否 | 67,173.00 |
| 1271 | 27栋1201 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 否 | 否 | 125,000.00 |
| 1272 | 27栋1202 | 96.96 | 5,498.23 | 533,108.00 | 533,108.00 | 是 | 是 | 是 | 163,108.00 |
| 1273 | 27栋1203 | 96.96 | 5,319.96 | 515,823.00 | 515,823.00 | 是 | 是 | 否 | 515,823.00 |
| 1274 | 27栋1204 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 否 | 否 | 125,000.00 |
| 1275 | 27栋1301 | 96.96 | 5,965.31 | 578,396.00 | 578,396.00 | 是 | 是 | 否 | 578,396.00 |
| 1276 | 27栋1302 | 96.96 | 5,771.48 | 559,603.00 | 559,603.00 | 是 | 是 | 否 | 559,603.00 |
| 1277 | 27栋1303 | 96.96 | 5,964.32 | 578,300.00 | 578,300.00 | 是 | 是 | 是 | 178,300.00 |
| 1278 | 27栋1304 | 96.96 | 5,714.32 | 554,060.00 | 554,060.00 | 是 | 是 | 是 | 554,060.00 |
| 1279 | 27栋1401 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 420,022.00 |
| 1280 | 27栋1402 | 96.96 | 5,399.93 | 523,577.00 | 523,577.00 | 是 | 是 | 是 | 163,577.00 |
| 1281 | 27栋1403 | 96.96 | 5,697.70 | 552,449.00 | 552,449.00 | 是 | 是 | 否 | 552,449.00 |
| 1282 | 27栋1404 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 204,654.00 |
| 1283 | 27栋1501 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 否 | 171,621.00 |
| 1284 | 27栋1502 | 96.96 | 5,869.56 | 569,113.00 | 569,113.00 | 是 | 是 | 是 | 179,113.00 |
| 1285 | 27栋1503 | 96.96 | 6,037.75 | 585,420.00 | 585,420.00 | 是 | 是 | 是 | 585,420.00 |
| 1286 | 27栋1504 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 171,621.00 |
| 1287 | 27栋1601 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1288 | 27栋1602 | 96.96 | 5,419.19 | 525,445.00 | 525,445.00 | 是 | 否 | 否 | 525,445.00 |
| 1289 | 27栋1603 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1290 | 27栋1604 | 96.96 | 5,665.15 | 549,293.00 | 549,293.00 | 是 | 是 | 是 | 199,293.00 |
| 1291 | 27栋1701 | 96.96 | 5,286.88 | 512,616.00 | 512,616.00 | 是 | 否 | 否 | 512,616.00 |
| 1292 | 27栋1702 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1293 | 27栋1703 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1294 | 27栋1704 | 96.96 | 5,165.06 | 500,804.00 | 500,804.00 | 是 | 否 | 否 | 500,804.00 |
| 1295 | 27栋1801 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 154,654.00 |
| 1296 | 27栋1802 | 96.96 | 5,280.57 | 512,004.00 | 512,004.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1297 | 27栋1803 | 96.96 | 5,569.35 | 540,004.00 | 540,004.00 | 是 | 是 | 否 | 540,004.00 |
| 1298 | 27栋1804 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 204,654.00 |
| 1299 | 27栋1901 | 96.96 | 5,516.26 | 534,857.00 | 534,857.00 | 是 | 否 | 否 | 115,400.00 |
| 1300 | 27栋1902 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 否 | 否 | 507,076.00 |
| 1301 | 27栋1903 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 否 | 否 | 425,821.00 |
| 1302 | 27栋1904 | 96.96 | 6,068.43 | 588,395.00 | 588,395.00 | 是 | 是 | 否 | 411,880.00 |
| 1303 | 27栋2001 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 是 | 是 | 161,475.00 |
| 1304 | 27栋2002 | 96.96 | 5,495.67 | 532,860.00 | 532,860.00 | 是 | 是 | 是 | 382,860.00 |
| 1305 | 27栋2003 | 96.96 | 5,701.13 | 552,782.00 | 552,782.00 | 是 | 是 | 是 | 552,782.00 |
| 1306 | 27栋2004 | 96.96 | 5,557.22 | 538,828.00 | 538,828.00 | 是 | 是 | 是 | 538,828.00 |
| 1307 | 27栋2101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1308 | 27栋2102 | 96.96 | 5,944.69 | 576,397.00 | 576,397.00 | 是 | 是 | 否 | 576,397.00 |
| 1309 | 27栋2103 | 96.96 | 5,478.44 | 531,190.00 | 531,190.00 | 是 | 是 | 是 | 531,190.00 |
| 1310 | 27栋2104 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1311 | 27栋2201 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1312 | 27栋2202 | 96.96 | 5,751.03 | 557,620.00 | 557,620.00 | 是 | 是 | 是 | 557,620.00 |
| 1313 | 27栋2203 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 545,805.00 |
| 1314 | 27栋2204 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 170,380.00 |
| 1315 | 27栋2301 | 96.96 | 5,536.51 | 536,820.00 | 536,820.00 | 是 | 是 | 是 | 536,820.00 |
| 1316 | 27栋2302 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1317 | 27栋2303 | 96.96 | 5,100.36 | 494,531.00 | 494,531.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1318 | 27栋2304 | 96.96 | 5,536.50 | 536,819.00 | 536,819.00 | 是 | 否 | 否 | 134,743.00 |
| 1319 | 27栋2401 | 96.96 | 4,938.63 | 478,850.00 | 478,850.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1320 | 27栋2402 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 170,500.00 |
| 1321 | 27栋2403 | 96.96 | 5,238.16 | 507,892.00 | 507,892.00 | 是 | 否 | 否 | 63,156.00 |
| 1322 | 27栋2404 | 96.96 | 5,448.82 | 528,318.00 | 528,318.00 | 是 | 是 | 否 | 528,318.00 |
| 1323 | 27栋2501 | 96.96 | 5,199.62 | 504,155.00 | 504,155.00 | 是 | 是 | 否 | 504,155.00 |
| 1324 | 27栋2502 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1325 | 27栋2503 | 96.96 | 5,423.99 | 525,910.00 | 525,910.00 | 是 | 否 | 否 | 525,910.00 |
| 1326 | 27栋2504 | 96.96 | 5,463.07 | 529,699.00 | 529,699.00 | 是 | 是 | 是 | 529,699.00 |
| 1327 | 27栋2601 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 153,148.00 |
| 1328 | 27栋2602 | 97.29 | 5,326.58 | 518,223.00 | 518,223.00 | 是 | 是 | 否 | 518,223.00 |
| 1329 | 27栋2603 | 97.29 | 5,105.29 | 496,694.00 | 496,694.00 | 是 | 是 | 是 | 156,694.00 |
| 1330 | 27栋2604 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 153,148.00 |
| 1331 | 28栋301 | 97.14 | 5,546.69 | 538,805.00 | 538,805.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1332 | 28栋402 | 97.14 | 5,926.23 | 575,674.00 | 575,674.00 | 是 | 是 | 否 | 575,674.00 |
| 1333 | 28栋501 | 97.14 | 5,583.78 | 542,408.00 | 542,408.00 | 是 | 是 | 是 | 412,408.00 |
| 1334 | 28栋601 | 97.14 | 5,620.88 | 546,012.00 | 546,012.00 | 是 | 否 | 否 | 66,404.00 |
| 1335 | 28栋602 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 否 | 否 | 68,171.00 |
| 1336 | 28栋701 | 97.14 | 5,657.98 | 549,616.00 | 549,616.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1337 | 28栋801 | 97.14 | 6,004.32 | 583,260.00 | 583,260.00 | 是 | 是 | 否 | 583,260.00 |
| 1338 | 28栋901 | 97.14 | 5,979.60 | 580,858.00 | 580,858.00 | 是 | 否 | 否 | 58,086.00 |
| 1339 | 28栋1001 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 是 | 是 | 170,427.00 |
| 1340 | 28栋1101 | 97.14 | 5,806.37 | 564,031.00 | 564,031.00 | 是 | 是 | 是 | 174,031.00 |
| 1341 | 28栋1201 | 97.14 | 5,843.47 | 567,635.00 | 567,635.00 | 是 | 是 | 是 | 177,635.00 |
| 1342 | 28栋1203 | 97.14 | 5,798.19 | 563,236.00 | 563,236.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1343 | 28栋1301 | 97.14 | 5,880.57 | 571,239.00 | 571,239.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1344 | 28栋1302 | 97.14 | 6,288.75 | 610,889.00 | 610,889.00 | 是 | 是 | 否 | 610,889.00 |
| 1345 | 28栋1901 | 97.14 | 6,134.18 | 595,874.00 | 595,874.00 | 是 | 否 | 否 | 59,587.00 |
| 1346 | 28栋2001 | 97.14 | 6,095.53 | 592,120.00 | 592,120.00 | 是 | 是 | 否 | 592,120.00 |
| 1347 | 28栋2301 | 97.14 | 5,732.18 | 556,824.00 | 556,824.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |

备注：根据合同编号【2019Z3278-监管-补001】《光信•光坤•锦湾光恒1号集合资金信托计划之项目监管协议之补充协议》第一条销售回款提留归集，截至2021年1月31日项目公司应沉淀资金见下表：

| 已签约建筑面积（㎡） | 提取比例=已签约面积/总建面 | 无需归集建面=总建面*15%（㎡） | 应沉淀资金=（已签约建面-无需归集建面）*3300（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 135,077.74 | 41.44% | 48,896.87 | 284,396,887.50 |

项目公司已于2020年12月29日提前归还第一期232,010,000.00元贷款，于2021年1月27日提前归还第二期64,640,000.00元，累计还款金额为296,650,000.00元。

7资金情况

7.1资金流出情况

（1）2021年1月资金流出额共162,777,293.66元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。

（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。

| 2021年1月资金计划执行情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 已使用（元） | 预算余额（元） | 备注 |
| 1 | 管理费用 | 860,000.00 | 235,455.30 | 624,544.70 |  |
| 2 | 建筑工程费用 | 22,422,900.00 | 41,654,220.65 | -19,231,320.65 | 为缓解广州恒大材料设备有限公司资金压力便于后续合作顺利，项目公司本月比原资金计划多付19,231,320.65元工程款 |
| 3 | 财务费用 | 730,000.00 | 851,542.73 | -121,542.73 | 光大信托调整了第二期贷款还款时间，晚了一周导致利息增加，利息由原726,093.15元调整至850,060.27元 |
| 4 | 销售费用 | 2,915,000.00 | 662,579.99 | 2,252,420.01 |  |
| 5 | 偿还贷款 | 64,640,000.00 | 72,585,225.99 | -7,945,225.99 | 原本2月到期的中信供应链ABS融资7,945,225.99元提前偿还了 |
|  | 小计 | 91,567,900.00 | 115,989,024.66 | -24,421,124.66 |  |
| 6 | 往来款 |  | 46,788,269.00 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 162,777,293.66 |  |  |

2021年2月资金计划情况

| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费用 | 635,000.00 |
| 2 | 建筑工程费用 | 41,560,000.00 |
| 3 | 财务费用 | 5,000.00 |
| 4 | 销售费用 | 5,250,000.00 |
|  | 小计 | 47,450,000.00 |

2021年1月资金流出明细表

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/1/4 | 短信通知手续费收入（对公） | 短信通服务费 | 10.00 | 光大5146 |
| 2 | 2021/1/4 | 广州恒大材料设备有限公司 | 支付材料款及零星工程款 | 3,220,000.00 | 农行2734 |
| 3 | 2021/1/4 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 64.40 | 农行2734 |
| 4 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款. | 4,800,000.00 | 农行4607 |
| 5 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 96.00 | 农行4607 |
| 6 | 2021/1/4 | 广州恒大材料设备有限公司 | 支付材料款及零星工程款 | 7,010,000.00 | 农行4623 |
| 7 | 2021/1/4 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 140.20 | 农行4623 |
| 8 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 8,290,000.00 | 农行4631 |
| 9 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 165.80 | 农行4631 |
| 10 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 560,000.00 | 农行4649 |
| 11 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 20.00 | 农行4649 |
| 12 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 收异地汇兑手续费 | 163.80 | 邮储1234 |
| 13 | 2021/1/4 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 大额跨行转账汇款 | 8,190,000.00 | 邮储1234 |
| 14 | 2021/1/6 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,100,000.00 | 浦发0190 |
| 15 | 2021/1/7 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款（电票0191213537940762） | 1,358,980.00 | 浦发0190 |
| 16 | 2021/1/7 | 广东大城建设集团有限公司 | 商业承兑汇票到期付款（电票0191213537940779） | 227,340.65 | 浦发0190 |
| 17 | 2021/1/7 | 广东大城建设集团有限公司 | 商业承兑汇票到期付款（电票0191219541961019） | 928,500.00 | 浦发0190 |
| 18 | 2021/1/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 房款转入农行4623监管户 | 6,989,507.00 | 浦发0190 |
| 19 | 2021/1/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 房款转入农行4607监管户 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 20 | 2021/1/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 房款转入农行4623监管户 | 20,000.00 | 浦发0190 |
| 21 | 2021/1/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 房款转入农行4649监管户 | 40,000.00 | 浦发0190 |
| 22 | 2021/1/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 房款转入农行4631监管户 | 3,438,300.00 | 浦发0190 |
| 23 | 2021/1/7 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 房款转入农行2734监管户 | 160,462.00 | 浦发0190 |
| 24 | 2021/1/8 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191226549380153) | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 25 | 2021/1/8 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191227551006073) | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 26 | 2021/1/8 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 27 | 2021/1/12 | 广东大城建设集团有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191226549380137) | 2,500,000.00 | 浦发0190 |
| 28 | 2021/1/13 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191219541961002) | 1,239,400.00 | 浦发0190 |
| 29 | 2021/1/13 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191220543104025） | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 30 | 2021/1/13 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191226549380196） | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 31 | 2021/1/14 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191220543104017） | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 32 | 2021/1/14 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票559642080) | 100,000.00 | 浦发0190 |
| 33 | 2021/1/15 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191220543148890） | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 34 | 2021/1/18 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 4,000,000.00 | 农商行0646 |
| 35 | 2021/1/18 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 40.00 | 农商行0646 |
| 36 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 37 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 18.00 | 农行4623 |
| 38 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 39 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 40 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 8.00 | 农行4623 |
| 41 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 8.00 | 农行4623 |
| 42 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 43 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 18.00 | 农行4623 |
| 44 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 8.00 | 农行4623 |
| 45 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 46 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 18.00 | 农行4623 |
| 47 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 48 | 2021/1/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 13.00 | 农行4623 |
| 49 | 2021/1/19 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191227550152300） | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 50 | 2021/1/20 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191227550152318） | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 51 | 2021/1/20 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 17,333.83 | 中信2029 |
| 52 | 2021/1/21 | 肇庆市恒晋置业有限公司 | 广告款抵房款（御景湾19栋2座704房） | 516,363.62 | 浦发0190 |
| 53 | 2021/1/22 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 18.00 | 农行2734 |
| 54 | 2021/1/22 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 13.00 | 农行2734 |
| 55 | 2021/1/22 | 广州恒大材料设备有限公司 | 支付材料款及零星工程款 | 16,070,000.00 | 农行4623 |
| 56 | 2021/1/22 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 200.00 | 农行4623 |
| 57 | 2021/1/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款 | 6,780,000.00 | 农行4649 |
| 58 | 2021/1/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 135.60 | 农行4649 |
| 59 | 2021/1/26 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大5146 |
| 60 | 2021/1/26 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 偿还贷款本金及利息 | 65,490,060.27 | 光大5146 |
| 61 | 2021/1/26 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,400,000.00 | 农商行0646 |
| 62 | 2021/1/26 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 14.00 | 农商行0646 |
| 63 | 2021/1/27 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191226549380129) | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 64 | 2021/1/27 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 207,050.65 | 中信2029 |
| 65 | 2021/1/28 | 中信证券-信捷-联易融2号供应链资产支持专项计划4期 | 信捷2号4期-0358、0357、0356、0218 | 7,945,225.99 | 浦发0190 |
| 66 | 2021/1/29 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 32.66 | 农行2734 |
| 67 | 2021/1/29 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191226549380145) | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 68 | 2021/1/29 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191227550152287) | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 69 | 2021/1/29 | 广州市裕信房地产开发有限公司 | 广告款抵房款（恒大悦府3号楼601房） | 63,636.37 | 浦发0190 |
| 70 | 2021/1/29 | 天禄商业保理（深圳）有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191220543148912) | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 71 | 2021/1/29 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 商业承兑汇票到期付款(电票0191226549380170) | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 72 | 2021/1/29 | 陈紫玫 | 恒房通税金 | 11,070.82 | 浦发0190 |
| 73 | 2021/1/29 | 浙江皇城工坊文化发展有限公司 | 购买营销物料 | 82,580.00 | 浦发0190 |
| 74 | 2021/1/4 | 短信通知手续费收入（对公） | 短信通服务费 | 10.00 | 光大5146 |
| 75 | 2021/1/4 | 广州恒大材料设备有限公司 | 支付材料款及零星工程款 | 3,220,000.00 | 农行2734 |
| 76 | 2021/1/4 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 64.40 | 农行2734 |

7.2资金流入情况

2021年1月各账户资金流入总额共计120,607,910.27元。

2021年1月资金流入明细表

| 序号 | 开户行 | 款项说明 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行4649 | 销售房款 | 1,089,676.00 |
| 2 | 农行4623 | 销售房款 | 16,992,500.00 |
| 3 | 农行4607 | 销售房款 | 2,846,700.00 |
| 4 | 农行4631 | 销售房款 | 8,757,947.00 |
| 5 | 农行2734 | 销售房款 | 19,341,490.76 |
| 6 | 邮储1234 | 销售房款 | 890,000.00 |
| 7 | 工行1940 | 销售房款 | 1,510,000.00 |
| 8 | 浦发0190 | 销售房款 | 124,210.00 |
| 9 | 浦发0190 | 往来款 | 36,537,715.63 |
| 10 | 浦发0190 | 租金 | 8,236.00 |
| 11 | 中信2029 | 往来款 | 256,764.48 |
| 12 | 光大5146 | 监管户转出的支付零星工程款及材料款 | 28,620,000.00 |
| 13 | 农商0646 | 销售房款 | 3,632,670.40 |
| 总 计 |  |  | 120,607,910.27 |

备注：①根据项目公司提供的浦发行银发流水单，1月销售回款55,185,194.16元，累计销售回款104,553,110.19元；1月浦发一般户房款转入监管户10,668,269.00元，累计转入监管户45,688,863.00元，尚余58,864,247.19元未转入监管户；②根据项目公司提供的农商行银发流水单，1月销售回款3,632,670.40元，累计销售回款5,936,560.14元；1月农商行一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户0.00元，尚余5,936,560.14元未转入监管户。

8各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年1月31日，项目公司各资金账户余额总计99,773,326.03元，各账户余额见下表。

截至2021年1月31日各银行账户余额汇总

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行股份有限公司肇庆四会支行 | 8110901012700662029 | 68,926.59 |
| 2 | 广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行 | 06581321000000646 | 543,159.02 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140078801300000190 | 26,792.79 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020219022202715 | 15.66 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行 | 944003010001421234 | 15,289,714.42 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 | 77910188000175146 | 1,097,875.78 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040022734 | 22,941,336.01 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024649 | 1,049,708.36 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024631 | 17,792,501.00 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024623 | 8,859,696.31 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024607 | 27,633,546.79 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020229200061940 | 4,470,053.30 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司四会市支行 | 44050170720100001291 | 0.00 |
| 总 计 |  | —— | 99,773,326.03 |

附件

附件一 标的项目平面图