2021年3月6日-2021年3月14日监管周报
2021年3月6日-2021年3月14日监管周报


浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：何艳秋

日期：2021年3月6日-2021年3月14日
目录
11、 重大事项


12、项目五证办理及施工进度情况


12.1、项目五证办理情况说明


22.2、项目施工进度情况


43、印鉴使用情况


64、合同签订情况


75、项目销售情况


76、资金情况


76.1、资金流出情况


86.2、资金流入情况


116.3、负债情况


126.4、各账户余额


13附件


13各账户余额截图


22共管资料清单




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

重大事项
2021年3月10日，项目公司新开立华夏银行两江分行按揭一般户，于2021年3月11日实现了网银盾共管,共管资料详见附件。

2、项目五证办理及施工进度情况

2.1、项目五证办理情况说明

截至2021年3月14日，该项目具体证照办理进度情况如下：

证照办理进度情况表

	序号
	证件名称
	取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	2020年08月12日
	34640.00㎡
	S38-4/03

	
	不动产权证书
	2020年10月23日
	36674.00㎡
	S38-5/03

	
	不动产权证书
	2020年08月04日
	25176.00㎡
	S38-6/03

	2
	建设用地规划许可证
	2020年10月15日
	96490.00㎡
	S38-4

S38-5

S38-6

	3
	建设工程规划许可证
	2020年10月12日

2020年12月14日

2021年02月04日
	57223.12㎡

95780.74㎡

65791.74㎡
	S38-4

S38-6

S38-5

	4
	施工许可证
	2020年10月22日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	2020年10月23日
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	2020年12月01日
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	2021年01月07日
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期

	
	
	2021年02月23日
	65791.17㎡
	渝北区两路组团S分区S38-5地块

	5
	预售许可证
	2020年10月28日

2020年11月20日

2020年12月18日

2021年01月27日
	17438.82㎡

17438.82㎡

11626.84㎡

11626.84㎡‬
	渝北区两路组团S分区S3804地块（1#楼、5#楼、6#楼）

渝北区两路组团S分区S3804地块（2#楼、3#楼、4#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（10#楼、11#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（1#楼、9#楼）

	6
	投资项目备案证
	2020年08月03日
	
	S38-4/03

S38-5/03

S38-6/03


2.2、项目施工进度情况

截至2021年3月14日施工情况如下：

	工程名称
	工程名称
	本期进度

	S38-4
	1#楼
	土建：主体4层完成30%，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	2#楼
	土建：基础完成100%，负二层完成，负一层完成30%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	3#楼
	土建：基础完成100%，负二层完成100%，负一层完成，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	4#楼
	土建：基础完成，负三层完成，负二层完成10%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	5#楼
	土建：主体结构8层完成100%，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	6#楼
	土建：主体结构完成8层完成100%，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	S38-5
	11#楼
	桩基础施工完成。

	
	12#楼
	桩基础施工完成。

	
	13#楼
	桩基础施工完成。

	
	14#楼
	桩基础施工完成。

	S38-6
	1#楼
	土建：主体5层完成，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	2#楼
	土建：基础完成50%（桩完成40根），负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	3#楼
	土建：基础完成50%（桩完成44根），负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	4#楼
	土建：基础完成0%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	5#楼
	土建：基础完成0%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	6#楼
	土建：基础完成0%，负二层完成0%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	7#楼
	土建：基础完成0%，负二层完成0%，负一层完成0%，主体结构完成0%，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	8#楼
	土建：基础完成100%，负二层完成90%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	9#楼
	土建：基础完成，负二层完成15%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	10#楼
	土建：基础完成90%，负一层完成0%，主体结构完成0层，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。

	
	11#楼
	土建：基础完成100%，负一层完成100%，主体结构3层完成80%，砌体结构完成0层，室内抹灰完成0层，门窗完成0层，地坪施完成0层，外立面完成0层。


标的项目现场照片（拍摄于2021年3月14日）
[image: image1.jpg]


         [image: image2.jpg]



4#地施工现状                                  5#地施工现状                           

[image: image3.jpg]



6#地施工现状
3、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项按康信君安公司流程履行审批后，通过邮件等方式提交给浙金信托有关人员，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	事由
	材料
	经办部门
	经办人

	2021/3/08
	璟富公章
	用于重庆市工程项目数字化试点申请表
	重庆市工程项目数字化试点申请表（5份）
	工程部
	燕登

	2021/3/08
	璟富公章
	用于按揭合作
	璟富三大报表（1份）
	财务管理部
	唐国栋

	2021/3/08
	璟富公章
	用于发票遗失声明
	发票遗失声明（5份）
	策划组
	李周媛

	2021/3/08
	璟富公章
	用于签订合同
	隐溪晓院项目2020年新年包装制作合同（8份）
	策划组
	李周媛

	2021/3/08
	璟富公章
	用于签订协议
	海世界乐园大客户合作协议(6份）
	策划组
	李周媛

	2021/3/08
	璟富公章
	用于签订合同
	隐溪晓院项目12月新年包装制作增补合同（6份）
	策划组
	李周媛

	2021/3/10
	璟富公章
	用于物业合同备案
	前期物业服务合同（4份）
合同备案申请表（2份）
中标通知书（4份）
重庆市业主临时公约（4份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/3/10
	璟富公章
	用于催促两路组团S38地块东侧市政道路尽快进场施工
	关于催促两路组团S38地块东侧市政道路尽快进场施工的函（6份）
	工程部
	燕登

	2021/3/10
	璟富（公章、财务章、法人章）
	用于银行按揭开户
	单位结算账户综合签约申请书（1份）
重庆璟富房地产开发有限公司营业执照复印件（1份）
基本存款账户信息（1份）
法人、经办人、财务人员身份证复印件（1份）
单位账户业务授权委托书（1份）
一般开户说明（1份）
单位人民币业务综合服务协议（1份）
华夏银行重庆分行手机号码信息联网核查授权书（1份）
说明（1份）
单位基本信息采集表（1份）
重庆璟富房地产开发有限公司章程（1份）
华夏银行账户业务上门核实申请表（1份）
银行预留印鉴卡（1份）
	财务管理部
	唐国栋

	2021/3/11
	璟富公章
	用于两路组团S分区土石方堆放场地的申请
	关于两路组团S分区土石方堆放场地的申请（3份）
	工程部
	燕登

	2021/3/11
	昂麒财务章
	用于银行对账
	昂麒兴业账户银行对账单（2份）
	财务管理部
	赵聪聪

	2021/3/11
	璟富公章
	用于办理大连银行网银走款限额事项
	单位银行账户业务授权委托书（1份）
经办人、法人身份证复印件（1份）
	财务管理部
	郑玮

	2021/3/12
	璟富（公章、财务章、法人章）
	用于三峡银行重置网银事项
	重庆三峡银行账户余额对账单（1份）
网上银行（企业客户）申请表（1份）
经办人、法人、财务人员身份证复印件（1份）
	财务管理部
	郑玮

	2021/3/12
	昂麒财务章
	用于办理昂麒大额转账事项
	兴业银行空白凭证领用单（1份）
	财务管理部
	郑玮

	2021/3/12
	璟富公章
	用于办理网签备案事项
	商品房销售现场公示检查表（2份）
认购协议及VIP卡复印件（2份）
工商备案的格式合同复印件（2份）
开盘方案（2份）
不动产权证复印件（2份）
预售项目建档通知书复印件（2份）
销售价格表（2份）
现场公示照片（2份）
预售方案复印件（2份）
营业执照复印件（2份）

预售方案复印件（2份）
基础信息公示牌（2份）
商品房销售明码标价申请表（2份）
住房预（销）售明码标价牌（表）（2份）
代收费项目公示表（2份）
前期物业备案证明（2份）
	销售部
	於玥


印章证照外出使用情况表
	外出日期
	事由
	印鉴证照名称
	外出机构
	经办人
	部门

	2021/3/10
	用于开立华夏银行按揭一般户
	重庆璟富房地产开发有限公司营业执照正副本、公章、财务章、法人章
	华夏银行两江分行
	姚帆
	财务管理部

	2021/3/11
	用于S38-6地块预售证办理事项
	限公司营业执照副本、国有建设用地使用权出让合同、暂定资质证书副本、不动产权证（S38-6-03)地块
	重庆市住房和城乡建设委员会
	陶奉蓉
	开发部

	2021/3/11
	用于大连银行办理网银走款限额事项
	重庆璟富房地产开发有限公司公章、财务章、法人章
	大连银行重庆分行
	郑玮
	财务管理部

	2021/3/12
	用于办理重庆三峡银行网银盾重置事项
	重庆璟富房地产开发有限公司公章、财务章、法人章
	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行
	郑玮
	财务管理部

	2021/3/12
	用于办理昂麒大额转账事项
	重庆昂麒房地产经纪有限公司财务章
	兴业银行股份有限公司重庆加州支行
	郑玮
	财务管理部


 4、合同签订情况

2021年3月6日至2021年3月14日期间，项目公司共签订合同3份。

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	重庆木加木广告传媒有限公司
	隐溪晓院项目2020年新年包装制作合同
	甲方委托乙方办理物料印刷、制作及安装等相关事宜
	33,941.20 

	2
	重庆木加木广告传媒有限公司
	隐溪晓院项目12月新年包装制作增补合同
	甲方委托乙方办理物料印刷、制作及安装等相关事宜
	7,123.20 

	3
	重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司
	重庆地产融创隐溪晓院项目海世界乐园大客户合作协议
	甲方为乙方相关人员在协议合作期限内提供乐园门票团购优惠
	24,000.00 


5、项目销售情况

自2021年3月6日起，截至2021年3月14日，项目销售情况汇总如下：

已签订认购协议59份，预测销售面积4659.18㎡；

已签订线下合同3份，预测销售面积240.32㎡；

已网签备案合同1份，预测销售面积83.05㎡；

已网签未备案合同13份，预测销售面积1046.02㎡；

已收到销售资金20,617,789.26元。
6、资金情况

自2021年3月6日起，截至2021年3月14日，本期监管范围内资金流出总额共计1,538,662.27元，本期监管范围内资金流入总额共计20,617,789.26元。截至2021年3月14日各被监管账户资金余额总额为724,902,483.11元。

6.1、资金流出情况

自2021年3月6日起，截至2021年3月14日，本期监管范围内资金流出共计1,538,662.27元。

本期监管范围资金流出明细表

	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	2021/3/08
	短信费
	
	15.00 
	财务费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/08
	营销合同付款
	重庆喜自达搬家服务有限公司
	11,240.00 
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/10
	税款
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	35,792.28 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/11
	银行手续费
	
	160.00 
	财务费用
	璟富民生银行一般户
632443604

	2021/3/11
	员工工资
	
	805,333.59 
	管理费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/11
	银行手续费
	
	1.00 
	财务费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/11
	银行手续费
	
	32.00 
	财务费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/11
	员工工资
	
	40,746.55 
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/11
	银行手续费
	
	3.00 
	财务费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/11
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	301,884.75 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/11
	银行手续费
	
	1.00 
	财务费用
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/3/11
	银行手续费
	
	1.00 
	财务费用
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/3/12
	结算业务委托书凭证工本费
	
	5.00 
	财务费用
	昂麒兴业银行基本户
346270100100051091

	2021/3/12
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	28,701.79 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/12
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	205,525.35 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/12
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	48,051.70 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/12
	税费
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	61,168.26 
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901


6.2、资金流入情况

自2021年3月6日起，截至2021年3月14日，本期监管范围内资金流入总额共计20,617,789.26元，其中销售资金流入20,617,789.26元。
本期资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	2021/3/08
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	432,151.76 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/08
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	136,076.02 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/08
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	578,664.95 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/08
	房款汇入
	POS交易过账
	523,932.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/08
	房款汇入
	POS交易过账
	1,747,568.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/08
	房款汇入
	POS交易过账
	1,592,969.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/08
	房款汇入
	刘文生
	30,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/08
	房款汇入
	田贤波
	10,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/08
	房款汇入
	田贤波
	20,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/09
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,909,068.65 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/09
	房款汇入
	POS交易过账
	1,383,556.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/09
	房款汇入
	田贤波
	20,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/10
	房款汇入
	韩伟亚
	1,000,000.00 
	璟富大连银行按揭一般户
120022000001137

	2021/3/10
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	118,223.00 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/10
	房款汇入
	POS交易过账
	1,391,135.00 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/10
	房款汇入
	施开凤
	345,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/10
	房款汇入
	林燕飞
	30,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/3/11
	房款汇入
	王文玺
	740,000.00 
	璟富民生银行一般户
632443604

	2021/3/11
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	511,511.38 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/11
	房款汇入
	POS交易过账
	2,527,268.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/11
	房款汇入
	王静
	990,000.00 
	璟富中信银行一般户
8111201011900440549

	2021/3/12
	房款汇入
	何婷
	970,000.00 
	璟富大连银行按揭一般户
120022000001137

	2021/3/12
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	19,980.00 
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/3/12
	房款汇入
	POS交易过账
	1,150,684.50 
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/3/12
	房款汇入
	周燕
	1,220,000.00 
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/3/12
	房款汇入
	邓燕
	1,210,000.00 
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/3/13
	房款汇入
	谭明隽
	10,000.00 
	璟富招商银行基本户
123912255510901


本期账内互转明细表

	支付时间
	事由
	付款行
	收款行
	金额（元）

	2021/3/11
	账内互转
	璟富中信银行一般户
8111201011900440549
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 96,000,000.00 

	2021/3/11
	账内互转
	璟富民生银行一般户
632443604
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 54,000,000.00 

	2021/3/11
	账内互转
	璟富农业银行一般户
31111901040005030
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 13,000,000.00 

	2021/3/11
	账内互转
	璟富民生银行一般户
632443604
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 54,000,000.00 

	2021/3/11
	账内互转
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 20,100,000.00 

	2021/3/12
	账内互转
	璟富大连银行按揭一般户
120022000001137
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 50,000,000.00 

	2021/3/12
	账内互转
	璟富农村商业银行按揭一般户0304010120010028116
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 99,000,198.00 

	2021/3/12
	账内互转
	璟富三峡银行按揭一般户
0101014170000140
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	 31,000,000.00 

	2021/3/12
	投资预分配款
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	昂麒兴业银行基本户
346270100100051091
	 491,171,881.78 


6.3、负债情况
自2021年3月6日起，截至2021年3月14日，本期监管范围内项目公司未开具商业承兑汇票，故无负债数据。

6.4、各账户余额

	公司
	开户银行名称
	名称账号
	账户性质
	账户余额(元)

	重庆璟富房地产开发有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912255510901
	基本户
	17,043,679.94 

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管账户）
	123912255510600
	一般户
	36,607,085.67 

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管子账户）
	12391225551100024
	子账户
	20,350,000.00 

	
	中国建设银行股份有限

公司重庆渝中上清寺支行
	50050101360000000554
	一般户
	697,416.60 

	
	中国农业银行股份有限

公司重庆渝北三亚湾支行
	31111901040005030
	一般户
	3,458,332.67 

	
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100068565
	一般户
	0.00 

	
	中国工商银行股份

有限公司人力园支行
	310000081900004063
	一般户
	698,352.24 

	
	民生银行冉家坝支行
	632443604
	一般户
	1,664,501.73 

	
	中信银行股份有限公司
重庆分行营业部
	8111201011900440549
	一般户
	7,871,218.25 

	
	重庆三峡银行股份

有限公司渝中支行
	0101014170000140
	按揭
一般户
	870,944.96 

	
	中国银行股份有限公司
重庆双山路支行
	110272768445
	按揭
一般户
	5,529,998.00 

	
	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
	0304010120010028116
	按揭
一般户
	79,802.00 

	
	大连银行股份有限公司
重庆分行
	120022000001137
	按揭
一般户
	138,099,520.00 

	
	中国光大银行民生路支行
	78450180805087000
	按揭
一般户
	0.00 

	
	中国建设银行

重庆渝中支行
	50050101350000001119
	按揭
一般户
	0.00 

	
	华夏银行两江分行
	11250000001397684
	按揭

一般户
	0.00 

	重庆融创慕申房地产经纪有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912439510401
	基本户
	728,850.39 

	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100051091
	基本户
	491,202,780.66 

	合计
	724,902,483.11 


截至2021年3月14日，项目公司各资金账户余额总计724,902,483.11元。

附件

各账户余额截图
璟富招商银行基本户     单位：元

[image: image4.png](TR

gty
LEE: KSET > WSET > KOS
WPEE B ODEE @ SHEs
EREREATRARAT

£ 7400076561 TR 74,00076561 5555 0.00

®S WFE Exd Bk HEEARER EE -]
B 123912255510600, ART EREEEEETAERAT 36,607,085.67 36,607,085.67 000 ZBEF HEAE
B, 123912255510901, ART EREEEEETAERAS 17,043,679.94 17,043,679.94 000 ZB=F HEAE
B 12391225551100024, ART EREEEEAETAERAT 20,350,000.00 20,350,000.00 000 ZBEF HEAm

#/m mERIE b 1) b

UBankfEF4 : IBEEsi=(B125) R4S R50940; DRESAGE: 2021-03-12 16:00:44 00:00:09 0.0KB  FRZESATE: 2021-03-14 23:37:52





璟富招商银行预售资金监管账户     单位：元

[image: image5.png](TR

gty
LEE: KSET > WSET > KOS
WPEE B ODEE @ SHEs
EREREATRARAT

£ 7400076561 TR 74,00076561 5555 0.00

®S WFE Exd Bk HEEARER EE -]
B 123912255510600, ART EREEEEETAERAT 36,607,085.67 36,607,085.67 000 ZBEF HEAE
B, 123912255510901, ART EREEEEETAERAS 17,043,679.94 17,043,679.94 000 ZB=F HEAE
B 12391225551100024, ART EREEEEAETAERAT 20,350,000.00 20,350,000.00 000 ZBEF HEAm

#/m mERIE b 1) b

UBankfEF4 : IBEEsi=(B125) R4S R50940; DRESAGE: 2021-03-12 16:00:44 00:00:09 0.0KB  FRZESATE: 2021-03-14 23:37:52





璟富招商银行预售资金监管账户子账户     单位：元

[image: image6.png](TR

gty
LEE: KSET > WSET > KOS
WPEE B ODEE @ SHEs
EREREATRARAT

£ 7400076561 TR 74,00076561 5555 0.00

®S WFE Exd Bk HEEARER EE -]
B 123912255510600, ART EREEEEETAERAT 36,607,085.67 36,607,085.67 000 ZBEF HEAE
B, 123912255510901, ART EREEEEETAERAS 17,043,679.94 17,043,679.94 000 ZB=F HEAE
B 12391225551100024, ART EREEEEAETAERAT 20,350,000.00 20,350,000.00 000 ZBEF HEAm

#/m mERIE b 1) b

UBankfEF4 : IBEEsi=(B125) R4S R50940; DRESAGE: 2021-03-12 16:00:44 00:00:09 0.0KB  FRZESATE: 2021-03-14 23:37:52





璟富建设银行重庆渝中上清寺支行     单位：元

[image: image7.png]C DERBEG | 2URRT C ® O Quir Quar O @ 'I

BHMEFREFNTAEBRAS (F/75:0050000009179524501) ElgaE> 87!

s M5

TR

HEHIE : WRFEE > TR > BN

TR RITEREAP DEFIT o ARM
T S: 5005 0101 3600 0000 0554 MpFsl:  EHA
WRFER:  ERBEFMEAAERAT WRFRES: R
N N EE e REWOD
RS XHHEM:  XBRE ghe  EES RGO & HHFE HAWS g
72 v
210303000000000017 20210303 09:40:37 19,980.00  697,416.60 IREXESRINVERAS 9912900000232905  BE{THEA
& T
3& 5]

2021/3/14 28




璟富农业银行     单位：元

[image: image8.png]EEEE | A+ HC AR emER O FParge & zosn D =sEd fl

v I Rl TR AT wE WY R em ®E Smer =R o

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

feeaEEs KedEs NMiERSEs BFEe \euik
a

O CMENTE: WO > KRS #FS: 55998575136  #ERS: 0001

reREES

ES K®S P& Las s i HpiRE BL:ES B

1 31-111901040005030 EREEEtSFAARAT ==P AR 3,458,332.67 3,458,332.67 BKFBER
SEEIS
ARTBHKFAREOR AR® 3,458,332.67 3,458,332.67
ST BT RE e}

O =z

1. R PR | AR TR,





璟富兴业银行     单位：元

[image: image9.png]© AT punm HRT RS Q SEPED SEmEE O =SEd ’I

=1 =) IR BEREE wEsn KRS BaRiTITEER U EE 1eEEY EERS

R RIS ERREIE SRS TR =E v EERSE

RS B8 > EERAEE

- 2 - |

L SaE e
S P& iiati G AIRRE E= LS
346270100100068565 ~ EFIREEIEFTTEERAT KWRGTEFINET AR® 0.00 0.00 BER~
1 #1R 1-1 %
FTLE2H: AR 0.00

@) EHSRESRECIEGITEINS.

130010-P1

23:56
2021/3/14 280

o) b 8




璟富工商银行     单位：元
[image: image10.png]ICBC @ e p _ESRTT 8 cuFNEE J Hem w7 O B

SENEXBEEAFASRAT, S OREBRE: 20214035058 17:33:08

BT e %l 5 RS ety
AERE EERS goERSNE e S RSFRERS p==SES
PAEIEFE AR REBOVAIFFE BEFRS AR SRR pUN; 704
SR KOER-EEE  ACRESN-AT.  SECREHE  ROERSHE-S. £
IR
BEEK  AERES
J— X B RUSHR  BREEREEARRAS TEAH
(ERREE EIRER AR E
» MASKPEERE 310044063 698,352.24 698,352.24 69835224 WM SERIRK
» RETIK
RER KWL (ARD) 698,352.24 698,352.24 698,352.24
> EPESS
< >
16D ExceL (ds) v [ RETENS
> BB B
WP AR r"’
v ]
» mmeE Intemet Explorer FELLE 7 —A'SRE5 "icbe.com.cn BEHEIC. .

0:06
2021/3/15 E8#—

o)t 8




璟富民生银行     单位：元

[image: image11.png]@m@&it&ﬁ | wmrge 19 REEIR PiE a%ml 1

CHINA MINSHENG BANK

TS ©

o YSEE

ek )

R RET WS we T ARG AIRRET wE1 FreHia 1
o BB [m} EREERNTTTAERAT 632443604 AR® 1,664,501.73 1,664,501.73 = RERERTROERADEREBFNTT =2HE
o EEERRIAR

= =
o EHTEER 1] B

° SEER

+z=rER

AR RSB

+ R_ExgRE
+EHER
* SiPREEE

o SRESEH REsRe: » R » fTAFERK » BT > Xt ER > ZEER R

o SMRIEEERER
+ieEE

23:51
2021/3/14 280

o Q)P B




璟富中信银行     单位：元

[image: image12.png]CHINA CITIC BANK

PASRAT  oUm RS

B semz Ay =i

= ) wrER wr G w2iBd II

B !KF'%‘E ImEE eEEY BFEIR EfRls SIEE EHRZ v &
WAETE > KPR
ARG
ARG © PERG HBRT
Br: | 8111201011900440549/ BB @RI AR
w: | AR® -
BEAM:  © 48 *B *A A =i
ABEM:  2021-03-15 EIEEM:  2021-03-15
E=-a5 HIFICR n HIT HE n ®mE Ll
sy
mgEn
S BB FAREEH W KARE  KOME KSHS SRS BEXSH  TRRE  2nedss B8

8111201011900440549 BXESHEMSFAARAS HERTEXRSTEWS ART 787121825

<

EigHE 95558 | RERTIRHERASIRIFECopyright@ CITIC Holdings All rights reserved | RES

EH = 0.00 2021-03-11 7,871,218.25 =

2021-03-1
(6
SRR
¥
L d

2021/3/15 £




璟富三峡银行     单位：元

[image: image13.png]” 24 T y
o7, o5 0 £80ES QRS DRERE: 2021-03-12 15:35:39 96968 I

’ TR =m R [ ] MR & REIK EPRS
Ll E® > RKFIE

ERAPE BRANKS
® WP >
E =35 >
£ esFmEE > 0140 EFUEE ART  —®Ee EFESER. 87094496 [FR B SECR A
E EeeiF > . R T

2021/3/15 2




璟富中国银行     单位：元

[image: image14.png]Phwnias [ reaE Y EssE @ Esex S0 @Ey [MuEsEs MAn GhEeRd

(ORI .5:._ I
&3

casuranun

o SEIR | SREW | TEES | SAEY | ERSS | NS | BKNe | GUES

HAER > EMRTRA BAFWEE [ - 0O X

R SKFEIHER PEZHER

+ TR

- ERER
FREE I 1
WEALT: ARMT5529.998.00
BIRAE#T: ARMT5529.998.00

>
?ﬁ
]
¥
]

Fef: R v

5 s . B SR
WAEH- iR IR FRBERE TS
110272768445 ARFT 0.00 00:07:11

EFEEEREFAERAD 5,529,998.00 5.529,998.00 000 hERRTERIRLBZST

RREBXHTERA csv v | TEuM

IR CRASE TEHERT, FRESIE T

i 1. BRI RE+FIRERIE ARFRSRBSREHRE Mk FIART
2. RESHEF0LLERPRTER, EHET 2R FEIER R TESEIER

FRFEIE 95566 | T RERRITREIRAS IRIATHE

HR SEARER*
74

2021/3/15 £





璟富农村商业银行     单位：元

[image: image15.png]'? A BEHB Yk | cumssus X 2021-03-15 00:02 @ @ ’I

CHONGOING RURAL COMMERCIAL BANK.

Wik Eng AP EFribS FEhy  SERRRER  BTES fralaEd Heds el HPURSS HSIRET
HEER Ak KEE AFEE

© smsk e > KPR SER
.
O SREERMEFEARAD (BUEAS 2303834291)
B S g EErYS
) 0304010120010028116 AR SRRHFIHR TS 76,802.00 7080200 THEAEK MR KOS
FALBHCD ART:79,802.00

) ETERISEIREE

F@S: CB010101000

2021/3/15 £




璟富光大银行     单位：元

[image: image16.png]| Bank DEXARS | QB St

BRE6S
BMTT EARS  PRES  oam HSEE BMES APk mbiE AHER I
M YEE: TERSOKSES R [Tk
(3275 MTkrEn Tk )
e L] 2021/03/14 23:47:50 g
FER TR o H
FLERBRK AR B
T EREE s le=t LISt *S i FAARSR KPR FEXBLEAHR
P EEREFUSTEARAT | RIS | 7845010805087000 | AR 0.00 0.00 9
1 EEEERE DA RRD AR AR 000 000 0.00 e
] EeEgs peeven -
s le=t] LISt ®S m#H FIRAE WORE REXBLERS
S GRo) AL R ARM  0.00 0.00 0.00

] Hn/ER B - F-A [ER

EESRETARE V| T H

HEs @ wxxa O

o 1 DRSO HRG RSO AN SR
oy 2 AEE-KETER KSR

®100% ~

Do) b 8

2021/3/14 28




璟富建设银行重庆渝中支行     单位：元

[image: image17.png]C LEMIRRIT | LUFLRT . © Oswn Qusr Qums @m- @ 1

BHMEFREFNTAEBRASD (F/75:0050000009181766301) K, tF!

s sy MEER ElfrikSs TR O m

faasil] BT WEGt R

KPEeEE v MEWRFER HTEPES SEpRETR v TR v

HEHIE : EEA > KFRSEE > SRS

S PSR ks iy WERE RERE RS AEEARE T FEREE: WORS WUERES: >
50050101350000001119 §"?’SE§%F FERRA /\Eﬁ m%iﬁiﬁ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [E# E#
it )\}fﬁ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

& THEEH S0

CREIFEFERRRT FICPE130307805 FAM=E: 110102000450 A 5 3 F
S PEITKSRMAS25S  654: 100033 $ ]
: ¥

AR v





璟富大连银行     单位：元
[image: image18.png]/
*ﬁﬁﬁ AR _ERITGEHAR) FoAMN: N/ K| BB | REIEY I

BANK OF DALIAN

TPEE Rk XHEE HURS E3E BUEES

Rk EE ERARF BN

® m= we P FHPE i ABRB RS PR Bt
KSR
s
1 1200200000137 i&;%/fm;ﬂimﬁ 000156 AR 138,009,520.00 hi ERATER  2S0E
N .
& 2
R | =@





璟富华夏银行     单位：元

[image: image19.png]WMER | RHER

uala.ﬂa@rﬂdguaa

BeEE | XEEE mFmE | sumewm | ERs B
wrEn EARFEE =4 SRATIRE RMBIEEY RSB R FHAEE BULEFEER  RORS

HSmE: KASE > KomE > ReKP
R

B WPIE ®S e L2 RS

falctianl
EERAKESER
BEMEGRS 1 EEY 11250000001397684 BREERETTTAERAT ART 0.00

B0

R LR S
SRS

BrES

sEeRERREE IR

BFESETD 5 BB ®S mEs i ARRE

)
[r————— 5 BAHIE FiiT ®S WAEE L
© 95577

04
2021/3/15 £58




慕申招商银行     单位：元

[image: image20.png]WPEE B ODEE @ SHEs

‘ EERAIRREN R ERAR
ART £51728,850.39 TIF5:E1728,850.39 5E£E0.00
®S WFE Exd Bk HEEARER EE -]
Bk, 123912439510401, AR ErRIESREIEEERAT 728,850.39 728,850.39 000 ZBEHE HEAH

5 F/m MmERIE £ 1) P

UBankEEF4Z : StpIEH2(EER) RS R590832. HESatia: 2021-03-11 09:43:36 00:00:06 0.0KB B RS E: 2021-03-14 23:58:40




昂麒兴业银行     单位：元

[image: image21.png]Y Q - fAPRD & EEER [C===t:5 1

=D =i IR K [i~>3 ms=E =8 1eEEY Rmaw FICC 4

R RIS FoHA—IKFEE ERREIE SRS TR =E v

RS B8 > EERAEE

P v
L SaE e
L P& FRiT i ARRE E= LaEs
346270100100051091  EFEEISEEE=ECARAT SRTEFINZST AR® 491,202,780.66 491,202,780.66 &K~

1 #1R 1-1 #=1E

FWLELH: AR 491,202,780.66

@) EHSRESRECIEGITEINS.

130010-P1

23:54
2021/3/14 280

[mN DRI )




共管资料清单

华夏银行账户交接表

[image: image22.png]RERTRE BT RAERA TR X8

[= o [ om I Y — o [ ]
] e I e |
(il [ |
([l ] |
| ] |

| 1 |
. I |
[l l |

weon cmns « AT
waam 0. 3] Woo






