2019年9月监管报告


光大信托光大·海润29号集合资金信托计划
2019年9月监管报告

项目名称：光大·海润29号集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：张春昊  高小萌
日期：二零一九年十月十一日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


3项目五证办理及施工进度情况
2
3.1项目五证办理情况说明
2
33.2项目2019年9月施工进度情况


33.3标的项目2019年10月施工计划


64印鉴使用情况


75合同签订情况


86项目销售情况


87资金情况


87.1资金流出情况


117.2资金流入情况


117.3资金结算


13附件


13附件一 银行对账单


18附件二 各月资金流出分类情况表


19附件三 标的项目鸟瞰图





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：深圳磐盈实业有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·中南集团：中南控股集团（上海）资产管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况
（一）项目简介
标的项目位于恒大集团控股子公司前海君临实业发展（深圳）有限公司建设的恒大天璟大厦项目，地址位于广东省深圳市南山区南海大道和登良路交汇处。恒大天璟项目用地面积10447.84㎡，规划总建筑面积122510㎡，其中地上规划建筑面积117010㎡，地下规划建筑面积5500㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，使用期限至2055年12月30日止。

标的项目具体范围为恒大天璟大厦A座（北塔）24-45层（其中27、38层为避难层）公寓，共20层345套（项目公司将其重新规划合并为144套）。项目已开发完毕且完成初始登记，项目公司已于2019年4月末开盘销售。
2重大事件披露
标的项目于2019年4月下旬正式开放参观，对外开放的区域包含35层售楼处展示接待区、34层A、E、F户型精装修样板房；于7月中旬对外开放25层LOFT户型精装修样板房参观。
截至9月30日，标的项目已有99套物业被认购（30余套物业的购房客户已缴齐房款），当前已被认购的房产总价值约7.44亿元。
（转下页）
3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理已完成。

项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2016-6-8日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2014-12-18日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2017-3-8日核发

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2016-4-7日核发

	预售许可证
	——
	已于2017-4-25日核发

	项目开盘
	——
	已于2019年4月开盘销售


3.2标的项目2019年9月施工进度情况

2019年9月项目公司的施工进度为：
25层部分LOFT样板房进行橱柜整改升级及软装提升工程。
3.3标的项目2019年10月施工计划

2019年10月项目公司将进行38-45层整体管道、烟道改造建设工程的招标及前期筹备工作。
(转下页)
标的项目现场照片（2019年9月29日）
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



1、标的项目外立面                                        2、展示中心
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



3、LOFT样板间                                          4、LOFT样板间
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



5、LOFT样板间                                          6、LOFT样板间
标的项目现场照片（2019年9月29日）
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



7、LOFT样板间                           8、LOFT样板间
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



9、LOFT样板间整改现场                              10、LOFT样板间整改现场
[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



11、LOFT样板间整改现场                              12、LOFT样板间整改现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。
2019年9月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-9-3
	公章
	《双子湾A座销售中心及A户型样板房室内精装修工程施工合同》工程结算资料的用印申请
	工程结算资料
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-3
	公章
	《销售合同》（办公家具，项目公司自用）的用印申请
	《销售合同》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-3
	公章
	《双子湾印刷品制作合同补充协议》的用印申请
	《双子湾印刷品制作合同补充协议》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-9-4
	公章
	申请光大银行账户pos机的用印申请
	申请光大银行账户pos机相关协议
	财务部
	胡莲
	张春昊

	2019-9-4
	公章
	双子湾佣金结算函的用印申请
	双子湾佣金结算函
	营销部
	田英顺
	张春昊

	2019-9-4
	公章
	《三方协议》的用印申请
	《三方协议》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-9-5
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2019-9-5
	公章
	《烟机灶具样板房出样协议》的用印申请
	《烟机灶具样板房出样协议》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-9
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2019-9-9
	公章
	恒大天璟更名审批表、付款方式变更表、具结书的用印申请
	恒大天璟更名审批表、付款方式变更表、具结书
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2019-9-11
	公章
	《双子湾E天剑自媒体推广合同》的用印申请
	《双子湾E天剑自媒体推广合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-9-11
	公章
	《双子湾&买房之前推广合同》的用印申请
	《双子湾&买房之前推广合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-9-18
	公章
	《双子湾论坛活动策划活动》的用印申请
	《双子湾论坛活动策划活动》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-9-18
	公章
	《磐盈南油项目A座销售中心及样板房室内精装修工程（进口橱柜）采购及安装合同》工程结算审定表、结算报告的用印申请
	工程结算审定表、结算报告
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-19
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2019-9-25
	公章
	授权委托书的用印申请
	授权委托书
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-25
	公章
	售房款收款账户确认书及收款房源清单的用印申请
	售房款收款账户确认书及收款房源清单
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2019-9-25
	公章
	办公家具采购清单的用印申请
	办公家具采购清单
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-25
	公章
	《双子湾老傅说事自媒体推广合同》的用印申请
	《双子湾老傅说事自媒体推广合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-9-25
	公章
	《恒大天璟A座39F-45F分户设计消防改造设计》的用印申请
	《恒大天璟A座39F-45F分户设计消防改造设计》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-27
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	姚星
	张春昊

	2019-9-27
	公章
	代付款协议书的用印申请
	代付款协议书
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-9-29
	公章
	新员工《劳动合同》的用印申请
	《劳动合同》
	行政部
	刘春惠
	张春昊

	2019-9-29
	公章
	员工转正通知的用印申请
	员工转正通知
	行政部
	刘春惠
	张春昊

	2019-9-29
	公章
	《圣淘沙酒店确认书》的用印申请
	《圣淘沙酒店确认书》
	行政部
	邢晓珊
	张春昊


（转下页）

5合同签订情况

2019年9月期间，项目公司共计签订合同11份，详见合同签订情况表：
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（万元）
	签约日期

	1
	深圳市优米家具有限公司
	《销售合同》
	买方向卖方购买材料、家具、隔断、吊顶、照明等货物，卖方根据买方要求提供设计图纸并经过买方确认。买方购买货物的名称、型号、规格、颜色、数量等详见附件。
	3.4
	2019-9-3

	2
	深圳市客缘数码广告有限公司
	《双子湾印刷品制作合同补充协议》
	甲方向乙方补充购买印刷品，印刷品品名、材料及规格、数量、价格见附件。
	18.6708
	2019-9-3

	3
	中原地产代理（深圳）有限公司、深圳都会地产经纪有限公司
	《三方协议》
	在原合同《南油项目策划销售代理合同》的基础上，丙方深圳都会地产经纪有限公司自愿作为合同主体，与原合同乙方中原地产共同作为受托人履行原合同的全部责任及义务。销售代理结算方式统一修改为按代理费率1%为系数计算销售代理费并按月支付
	——
	2019-9-4

	4
	深圳市方瑞厨具有限公司
	《烟机灶具样板房出样协议》
	乙方向甲方提供4台样板房展示所用油烟机
	1.17
	2019-9-5

	5
	深圳市最派文化传播有限公司
	《双子湾E天剑自媒体推广合同》
	甲方委托乙方在其线上线下平台，对甲方项目进行形象、产品或服务进行整合宣传推广（于9月14日发布自媒体文章头条推广）。
	1
	2019-9-11

	6
	深圳市前海悦看文化投资有限公司
	《双子湾&买房之前推广合同》
	甲方委托乙方在其线上线下平台，对甲方项目进行形象、产品或服务进行整合宣传推广（于9月12日发布微信公众号文章头条推广及3天楼市前沿首页焦点图）
	3
	2019-9-11

	7
	深圳市威派文化传播有限公司
	《双子湾论坛活动策划活动》
	乙方为甲方承办“双子湾物业投资大咖论坛活动”
	5.2
	2019-9-18

	8
	深圳市红末网络科技有限公司
	《双子湾老傅说事自媒体推广合同》
	甲方为对恒大天璟项目进行形象、产品或服务推广，委托乙方在其线上线下平台进行整合宣传推广。
	1.5
	2019-9-25

	9
	广州博厦建筑设计研究院有限公司深圳设计院
	《恒大天璟A座39F-45F分户设计消防改造设计》
	发包人委托设计人承担恒大天璟A座39F-45F分户设计消防改造设计。
	8
	2019-9-25

	10
	曾洁
	《劳动合同》
	磐盈新员工曾洁，职位企划经理
	——
	2019-9-29

	11
	深圳市圣淘沙酒店管理有限公司（桃园）分公司
	《圣淘沙酒店确认书》
	磐盈预计于2020年1月10日举办年会聚餐活动，举办场地由圣淘沙酒店提供
	4
	2019-9-29


（转下页）

6项目销售情况
截至2019年9月30日，根据项目公司提供的销售台账，项目已取得可售套数共计345套，可售面积共计26370.30㎡；已售套数共计99套，其中认购套数99套，已售面积共计7830.00㎡，占已取得可售面积的29.69%。累计售出合同总价74,437.55万元，其中认购合同总价74,437.55万元；累计收款额36,337.37万元，其中认购收款额36,337.37万元。
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	99
	7,830.00
	74,437.55
	36,337.37

	总计
	99
	7,830.00
	74,437.55
	36,337.37


7资金情况
7.1资金流出情况
2019年9月监管范围内资金流出总额共计8,592,088.75元，其中工商银行出款共计8,592,088.75元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。
（转下页）

2019年9月资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	深圳市怡美建筑材料有限公司
	结算款
	34,965.71
	2019-9-3
	工商银行
	工程款

	2
	江苏中南建设装饰有限公司
	完工款
	123,705.00
	2019-9-3
	工商银行
	工程款

	3
	惠州市远卓贸易有限公司
	购酒款
	86,211.00
	2019-9-4
	工商银行
	管理费

	4
	樊荣林
	退2809购房定金
	30,000.00
	2019-9-4
	工商银行
	退款

	5
	樊荣林
	退2809购房定金
	470,000.00
	2019-9-4
	工商银行
	退款

	6
	邢晓珊
	借款（采购中秋礼品）
	55,000.00
	2019-9-5
	工商银行
	管理费

	7
	谢振兴
	借款（中秋礼品）
	25,000.00
	2019-9-5
	工商银行
	营销费用

	8
	深圳房友圈网络科技有限公司
	代理服务费
	2,005,163.00
	2019-9-5
	工商银行
	营销费用

	9
	中国电信股份有限公司深圳分公司
	电信204901601
	1,006.10
	2019-9-6
	工商银行
	管理费

	10
	深圳市优米家具有限公司
	家具预付款
	17,000.00
	2019-9-9
	工商银行
	工程款

	11
	胡锐
	备用金
	19,700.00
	2019-9-10
	工商银行
	营销费用

	12
	深圳市美墅信息网络有限公司
	代理服务费
	317,250.00
	2019-9-10
	工商银行
	营销费用

	13
	深圳市中誉宏装饰工程有限公司
	家具橱柜款
	31,344.00
	2019-9-11
	工商银行
	工程款

	14
	深圳市客缘数码广告有限公司
	制作费
	186,708.00
	2019-9-11
	工商银行
	营销费用

	15
	深圳鹏润建设集团有限公司
	工程款
	585,465.22
	2019-9-11
	工商银行
	工程款

	16
	深圳市安美恒环境技术有限公司
	8月清洁费
	32,541.00
	2019-9-11
	工商银行
	管理费

	17
	沈爱屏
	退2606购房定金
	500,000.00
	2019-9-11
	工商银行
	退款

	18
	——
	工资
	222,839.62
	2019-9-11
	工商银行
	管理费

	19
	深圳市大数云房网络科技有限公司
	佣金
	559,012.00
	2019-9-11
	工商银行
	营销费用

	20
	詹欣镇
	备用金
	30,000.00
	2019-9-11
	工商银行
	管理费

	21
	待报解共享收入
	代理国库税收收缴
	13,337.71
	2019-9-17
	工商银行
	税费

	22
	深圳市第一太平戴维斯物业顾问有限公司田面城市大厦管理处
	8月份费用
	37,298.44
	2019-9-18
	工商银行
	营销费用

	23
	第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司深圳分公司
	8月份月费
	219,997.71
	2019-9-18
	工商银行
	营销费用

	24
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	8月份月费
	58,500.00
	2019-9-18
	工商银行
	营销费用

	25
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	8月份月费
	2,308.00
	2019-9-18
	工商银行
	营销费用

	26
	深圳市诺尔文化用品有限公司
	购办公用品
	1,800.50
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	27
	中原地产代理（深圳）有限公司
	代理服务费
	129,491.00
	2019-9-19
	工商银行
	营销费用

	28
	深圳市南山区怡景新水店
	饮用水费
	4,812.50
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	29
	邢晓珊
	办公及福利费
	2,109.80
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	30
	胡莲
	支付密码器及交通费等
	1,734.39
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	31
	深圳市恒之博贸易有限公司
	2019.7.18-8.18租赁费
	1,328.00
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	32
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	8.4-9.3花卉月租费
	1,880.00
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	33
	顺丰速运有限公司
	8月快递费
	644
	2019-9-19
	工商银行
	管理费

	34
	樊学林
	退2611购房定金
	50,000.00
	2019-9-19
	工商银行
	退款

	35
	樊学林
	退2611购房定金
	150,000.00
	2019-9-19
	工商银行
	退款

	36
	曾明
	退2513诚意金
	99,000.00
	2019-9-19
	工商银行
	退款

	37
	谢振兴
	备用金
	50,000.00
	2019-9-19
	工商银行
	营销费用

	38
	深圳市住房公积金管理中心
	单位1135385961托收20
	3,430.00
	2019-9-23
	工商银行
	税费

	39
	企业保险金收入结算过渡户
	社保291999871
	11,313.05
	2019-9-23
	工商银行
	税费

	40
	胡锐
	备用金
	14,420.00
	2019-9-25
	工商银行
	营销费用

	41
	深圳房友圈网络科技有限公司
	代理服务费
	2,200,665.00
	2019-9-27
	工商银行
	营销费用

	42
	广东鹏祥保安服务有限公司
	8月费用
	47,600.00
	2019-9-27
	工商银行
	营销费用

	43
	深圳市前海悦看文化投资有限公司
	推广费
	30,000.00
	2019-9-27
	工商银行
	营销费用

	44
	胡锐
	备用金
	36,358.00
	2019-9-27
	工商银行
	营销费用

	45
	深圳市最派文化传播有限公司
	媒体推广费
	10,000.00
	2019-9-27
	工商银行
	营销费用

	46
	文泽强
	退2919购房定金
	30,000.00
	2019-9-29
	工商银行
	退款

	47
	深圳市圣淘沙酒店管理有限公司桃园分公司
	场地费70%定金
	28,000.00
	2019-9-29
	工商银行
	管理费

	48
	深圳市优米家具有限公司
	尾款
	17,000.00
	2019-9-29
	工商银行
	工程款

	49
	广东省深圳市南山公证处
	公证费
	6,150.00
	2019-9-29
	工商银行
	代收税费缴退

	总计
	8,592,088.75
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

7.2资金流入情况
7.2.1销售回款流入

截至2019年9月30日，共出售物业99套，回款金额36,337.37万元。
7.2.2其他资金流入

本项无。
7.3资金结算
7.3.1保证金退还情况

本项无。
7.3.2各账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年9月30日，项目公司资金账户余额总计96,322,743.88元，账户余额见下表。

截止2019年9月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司深圳滨河支行
	4000040209200336825
	46,660,477.59

	2
	中信银行深圳市民中心支行
	8110301014000458501
	30,201,751.19

	3
	北京银行深圳软件园支行
	20000041092900029450558
	0.00

	4
	中国光大银行滨河支行
	38970188000173001
	19,460,515.10

	总    计
	——
	96,322,743.88


附件

附件一  银行对账单
[image: image1.jpg]o TR ARAT IR 2047 W T X K

AFEEERE

£ YN R STAATBRA T I fi]: 20194095 & 2019409
| JaH 4000040209200336825  FF ¢ Yligin 47 i RMB L 7
EE] SRt W HHeH | R em]| K| XrkS XTI %
bisemor |6 Pre—— 50 é,zsqyw.n ;iées.«txu ;gg?gi?ml ;t;m T BTN |
20190002 [0 RFRPOSIA 0.00 e o ol i;mrmmda’zm
20190902 |0 i 0.00 500.000.00 ;;‘"95"“’3 ggg?gx:gb
20190902 [0 s 0.00 70570600 [30°01:169- [PSSSEEA000)
20190903 [0 RFHRPOSKA 0.00 e i ol HB ki
20190903 |0 L 3496571 {0.00 31‘508’“0 :3:3;”072 m Q}Inj o
20190903 [0 SETH 123.705.00 0.0 32'3“635 ;('Kl)‘;;é;;f;g %%mﬁm‘ AR
20190904 [0 R 86.211.00 [0.00 32.29&414 ggggg;?’;gg EH\IM@?’?’!M b
20190904 [0 628097455 30,0000 [0.00 R e e
20190904 |0 SH28090) )35 3 £ 470.000.00 {0.00 i:w&au sésgggml? B
20190905 |0 K CRIGF KAL) ,000.00  [0.00 agmmu gﬁizz‘:‘l’g" FRmesH
20190905 [0 ik CPRALED (2500000 (000 e o WA
BT o 0TGSO 59 AT 100200000 @:&M“ TR
T
20190906 [0 147 RPOSIA 0.00 519.966.00 [3>333227: [30M0030011 }?mT"m“’*ﬁM’ 2
20190906 [0 111204901601 100610 [0.00 i el ;T}I%(Z\Tim HREF
20190909 [0 AT K 1700000 [0.00 ;;‘3'5'21" égig:g;?m 11; Jobas Sl
20190910 [0 P 1970000 [0.00 el
20190910 [0 RIS o 317.250.00 0.00 3;’978'27" ;3;;::1;?7(‘;32 ;E’;Y'!jxwﬁw%
20190911 |0 FELHK 31,344.00 [0.00 23'94"’926‘ ;‘ﬂﬂ:‘ﬁﬂ?g" f:‘g'&‘i;ﬁ”%mjﬂﬁ
20190911 [0 il 186,708.00 10.00 2;'76“'2”;' ?2002“7393 @!;‘&k&ﬂr‘%ﬁ
20190911 |0 THX 585.465.22 10.00 :g.lnm ;gggg;;g};q ﬁﬁ%im&&%mﬁnﬂ
20190911 [0 8 A it % 32.541.00 {0.00 ;g.mulz ('"')8;45"787 mﬂi;’mﬂ%m’w
20190911 [0 26068535t & 500,000.00 [0.00 g vt o T
20190911 [0 T 22283962 |0.00 Rk
20190911 [0 14 559.012.00 [0.00 A et j;m‘éz:gj’:_"’ﬂw
20190911 |0 &ME 30.000.00  {0.00 3;330.361. gfﬁgégggo f‘ﬂiﬁ L
-
20190912 [0 7RPOSH 0.00 | ] e :;j memjmz
20190916 [0 UL4T-RPOSH 0.00 G0 wioq [PH1S0SRT (4T ur LRI





[image: image2.jpg]20190917 |0 HUT-EPOSICA 0.00 98.406.00 3:«22& : ;'O'g?gn:on }ljlmmuﬁ-;xmmmy

20190917 [0 T P LS 13.337.71{0.00 13'2' 5393

20190917 |0 X AR AR 10.00 0.00 ;‘7"2' 3383

20190918 0 HUF-RPOSIA 0.00 999.983.00 ;;‘2'5‘3“‘ ggg?g‘;‘:"” }‘;mT AT

20190918 |0 87121 3720844 [0.00 ;;”8'069 L] Eﬁﬂﬁim@ﬁm{

20190918 [0 8516 2 21999771 [0.00 ?2‘35&072 :323:7’“08 ﬁﬁﬂgz&{ﬁ?@

20190918 |0 871617 % 5850000 0,00 ;:'“‘”’*572 %22”’“3"3 ;w;‘rgiqw’ﬂ i

20190918 |0 85161 % 230800 [0.00 paE iégémasso }\jﬂlm AR

20190915 |0 BT FPOSEOA 0.00 (1),999.9|5 0 ;;.1;97‘170 ;gg(;g;(‘mn :#;Iii T AT RHNT 73

20190919 0 LnYNiit 180050 [0.00 ig.ws.m. 73?2335323 m‘\] z‘iﬁ"ﬂkm‘%“

o

20190919 |0 LR 129.491.00 [0.00 I 35332‘5’300‘ ;l;u'[(;jﬁg‘m D

20190919 |0 Rk 3 481250 [0.00 Rt gggéﬁgi{]’o' gmm:mmx TRERoK

20190919 |0 IO BRI B 2.109.80  [0.00 igﬁs&%s ﬁiigj‘:?go Twes

20190919 [0 SR IR (173439 [0.00 i ol

20190919 |0 2010.7.18-8 18B6T%  [132800  [0.00 3‘3"755'903' ;?3?224170 ﬁ?}"'méwa%ﬁm

20190919 [0 8.4-9. 3477 R 1.880.00  [0.00 32‘754‘023' lrljgém“so i’ff{‘:mmbﬁ}wiﬁ "

20190919 [0 T 64400 [0.00 T ey AR

20190919 |0 261 1B 50.000.00 [0.00 (3)3’"703’379' ggfzg’f;’gg” B

20190919 |0 2611035 & 150.000.00 {0.00 32‘553‘379 ;(7]055“054 B

20190919 |0 2513 & 99.000.00 {0.00 32'4’4'379‘ 3’:;;3?0030 L]

20190919 |0 CaiE 5000000 [0.00 e e

20190921 |0 K F B 0.00 240,029.88 g(;.544.408

20190923 |0 113538596 144420 [3.430.00  0.00 el ] zﬂlmﬂm,\ FLET |

20190923 [0 45201999871 131305 000 g:.ﬁz%(\s ;gggg:gf‘ff ;;%@Kﬁ,ﬂ‘x)\ﬁ;gm

Ee PR, s AISBIRD (0T Ll }{‘j\fn THRTT TRITT 7

20190925 |0 w4 1442000 [0.00 32‘774‘3(’3' zégiz(‘)‘;‘f mm i L

20190927 |0 (CTRS (_7)200.665.(\ 0.00 .;2.573.608. 3522232004 ﬁiﬁ\ﬁ&lﬁ\ﬁfi.&ﬂéxh

20190927 0 8J1 91 47.60000 (0.0 é’;j”“m ;;’M“SOSO Z?}W TR A

20190927 [0 17 30.000.00 (0.0 PBA%0% 611356699 gf:‘ﬁ}éz&%f%mm

20190927 |0 FYIE 36358.00 [0.00 ;2‘459‘”0 %%Zég?} e

20190927 |0 ekt 9 10.000.00 [0.00 ;2’“0'740' 3222;:2;:: ‘FEJ,:‘\] ‘r‘f‘”m‘ww”
5 3 T TR

50190928 |0 HHFEPOSHN 0.00 :.959.2_30 22.408.963 233?2;?0“ ?;IJTML I 7

20190929 |0 2919 ik 3000000 [0.00 R ey oA

20190920 |0 I B 70% 2 % 2800000 [0.00 :2‘35“'%3 ey Q?QZQW





[image: image3.jpg]20190929 [0 % 17,0000 [0.00 :é‘333‘°63' 33282221?‘” ?ﬂ';'lim*%ﬁmm
20190929 [0 N 615000 [0.00 ‘;?;327’“3 gzggg;im mewn'mﬁ‘“/“ :
20190930 |0 BAFEPOSIA 0.00 ;.333.]003 25.660.‘”4. ;gg?gg({(}ll zm TR0 A AT IR DN 23
20190930 |0 et g 80.00 0.00 zg.ﬁ(uo;wv ?332220” TR 547
20190930 |0 St e 32510 [0.00 20060305, 1400002 O st el 17
20190930 0 Sl 77 200|000 1 00047 {002 O | i 47
VRS T I





附件二  各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2019年2月
	0.00
	5.44
	0.00
	7.00
	1.11
	0.00
	0.49
	0.00 
	0.00
	0.00 
	22.85
	0.00
	36.89 

	2019年3月
	0.00
	306.50
	10.50
	9.74
	29.76
	0.00
	1.42
	0.00 
	0.00
	0.00 
	20.28
	0.00
	378.2

	2019年4月
	0.00
	277.74
	24.00
	35.40
	45.37
	28345.85
	1.65
	0.00
	0.00
	0.00
	25.11
	0.00
	28755.12

	2019年5月
	14942.40
	214.88
	0.00
	78.99
	14.57
	118.9
	1.98
	0.00
	19.69
	0.00
	35.84
	1.00
	15428.25

	2019年6月
	459.61
	258.52
	0.00
	486.24
	16.67
	1229.23
	3.77
	0.00
	58.00
	0.00
	81.21
	13000.00
	15593.25

	2019年7月
	10394.80
	159.45
	0.00
	58.94
	49.28
	0.00
	2.13
	0.76
	135.00
	10000.00
	421.47
	0.00
	21221.83

	2019年8月
	9425.12
	33.83
	31.11
	529.56
	30.45
	0.00
	3.15
	0.75
	380.00
	0.00
	33.22
	4000.00
	14467.19

	2019年9月
	0.00
	80.95
	0.00
	594.94
	24.71
	0.00
	2.81
	0.62
	132.9
	0.00
	22.28
	0.00
	859.21

	合   计
	35221.93
	1337.31
	65.61
	1800.81
	211.92
	29693.98
	17.4
	2.13
	725.59
	10000
	662.26
	17001
	96739.94


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件三 标的项目鸟瞰图

[image: image4.jpg]



备注：项目标的为恒大天璟项目A栋（图中左侧）办公楼24-45层。
�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�









