2020年9月监管报告


光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划
2020年09月监管报告
项目名称：肇庆恒大名都
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：王章颖

日期：二零二零年十月十日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


23项目五证办理情况及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


33.2项目2020年9月份施工进度情况


33.3标的项目2020年10月施工计划


64印鉴使用情况


105合同签订情况


136项目销售情况


387资金情况


387.1资金流出情况


407.2资金流入情况


418各银行账户余额


42附件


42附件一 标的项目平面图


43附件二 标的项目4栋、5栋预售许可证





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·标的项目：肇庆恒大名都
·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
标的项目位于四会市东城街道黄岗社区上元大道9号。计划总投资270459.80万元，购置土地面积103278.67平方米，房屋建筑面积474312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。
2重大事件披露
（1）因项目公司业务需要，经光大信托领导审批，9月27日康信驻场监管人员陪同项目公司财务到邮储四会市支行办理一般户转监管户以及到工行四会支行办理商品房预售监控专户开户。下图所示的2个账户均已预留光大信托经理康雪婷印鉴，监控专户内资金只允许专款专用，不允许网银转账，每笔资金流出均需四会市房产服务中心同意拨付后方可到银行柜台办理。
	序号
	开户行
	账号
	备注

	1
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行
	944003010001421234
	商品房预售监控专户1-3#、10-11#、29-30#

	2
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	2017020229200061940
	商品房预售监控专户6-9#


（2）9月27日从广州共管保险柜借出的财务章、营业执照正副本原件、开户许可证及机构信用代码证及从肇庆共管保险柜借出的公章均已在办理完开户的当日放回至广州及肇庆的共管保险柜中。
（3）项目公司已于9月28日取得四预许字第2020045号商品房预售许可证（4、5栋）（电子证照）。详见附件二。
（4）康信君安监管人员在广东省人民政府网站上查到《广东省全面实现商品房预售许可证电子证照签发》的信息，其中提到广东省住房城乡建设厅2020年3月印发了《关于加快推进商品房预售许可证电子证照签发工作的通知》。不过康信君安监管人员未能在广东省住房城乡建设厅的网站上找到相关通知，项目公司也未能提供相关的纸质版通知文件。上述事项，请光大信托领导知悉。
3项目五证办理情况及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明
截至2020年9月30日项目五证办理情况
	五证
	取得时间
	建设项目名称
	备注

	建设用地规划许可证
	2018/3/28
	地字第【2018】20号
	已共管

	不动产权证书
	2020/1/3
	粤（2020）四会市不动产权第0000151号
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）011号
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）013号
（住宅20#-23#、垃圾收集站）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）014号
（幼儿园）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）008号
（商业S1-S4、大门）
	因住建局要求，施工单位缴纳工人工资保证金后方可领取原件，故原件现暂存于住建局。

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）009号
（住宅1#、商业楼、配套、车库）
	

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）010号
（住宅2#-5#、配套、车库）
	

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）012号
（住宅27#-30#、商业、配套、车库）
	

	建筑工程施工许可证
	2020/3/14
	441284202003140101

（商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#）
	

	建筑工程施工许可证
	2020/3/27
	441284202003270101

（住宅2#-5#、配套、车库）
	

	建筑工程施工许可证
	2020/4/13
	441284202004130101

（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库）
	

	预售许可证
	2020/7/15
	四预许字第2020028号（1#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/7/23
	四预许字第2020029号（10-11#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/7/23
	四预许字第2020030号（29-30#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/7/31
	四预许字第2020030号（2-3#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/8/19
	四预许字第2020035号（6-7#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/8/19
	四预许字第2020036号（8-9#）
	电子证照签发

	预售许可证
	2020/9/28
	四预许字第2020045号（4-5#）
	电子证照签发


3.2项目2020年9月份施工进度情况
标的项目2020年9月施工进度
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	砌体完成

	2
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	26层梁板钢筋完成，砌体完成15层

	3
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	26层梁板钢筋完成，砌体完成15层

	4
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	土方开挖完成，边坡支护完成

	5
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	土方开挖完成，边坡支护完成

	6
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	10层顶板钢筋完成，砌体完成1层

	7
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	11层顶板钢筋完成，砌体完成2层

	8
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	11层顶板钢筋完成，砌体完成2层

	9
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	10层顶板钢筋完成，砌体完成1层

	10
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	结构封顶，砌体完成21层

	11
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	结构封顶，砌体完成18层

	12
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	桩基静载检测完成，地下室土方开挖完成30%

	13
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	桩基静载检测完成，地下室土方开挖完成30%

	14
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	结构封顶，砌体完成17层

	15
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	结构封顶，砌体完成17层


3.3标的项目2020年10月施工计划
标的项目2020年10月施工计划
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	外立面完成28.57%

	2
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	结构封顶，砌体完成20层

	3
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	结构封顶，砌体完成20层

	4
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	地下室顶板模板完成

	5
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	地下室顶板模板完成

	6
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	15层顶板混凝土完成，砌体完成7层

	7
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	16层顶板混凝土完成，砌体完成8层

	8
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	16层顶板混凝土完成，砌体完成8层

	9
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	15层顶板混凝土完成，砌体完成7层

	10
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	砌体完成

	11
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	砌体完成23层

	12
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	土方开挖完成，边坡支护完成，地下室底板砖胎膜完成

	13
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	土方开挖完成，边坡支护完成，地下室底板砖胎膜完成

	14
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	砌体完成22层

	15
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	砌体完成22层


标的项目现场照片（2020年9月）
[image: image1.jpg]


    [image: image2.jpg]4N





  1、项目1号楼                                       2、项目2-3号楼
  [image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]



3、项目4-5号楼                                     4、项目6-7号楼
[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]



5、项目8-9号楼                                     6、项目10-11号楼
[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



7、项目27- 28号楼                                  8、项目29- 30号楼
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2020年9月印鉴使用情况详见下表：
2020年9月印鉴使用登记表
	用印日期
	用印名称及次数
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2020/9/3
	公章（24）
	图纸会审记录用印
	设计图纸会审记录（公章24份）
	工程部
	潘光亮
	王章颖、梁子欣

	2020/9/3
	公章（4）、法人章（4）
	商品房预售款专用账户监管协议书用印
	商品房预售款专用账户监管协议书（恒大名都花园1#-3#、10#-11#、29#-30#）（公章+法人章4份）
	开发部
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/9/9
	合同章（8）
	工程施工合同用印
	《肇庆恒大名都商业S2-S4、大门、综合楼室外装修工程施工合同》补充协议（二）（合同章4份）
	合同法务部
	杨土兰
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/9
	合同章（8）
	恒大名都申请特殊企业级佣金合作
	企业级APP用户合作协议-广州贝壳（合同章4份）
	合同法务部
	杨土兰
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/9
	合同章（8）
	工程施工合同用印
	《肇庆恒大名都项目首期基坑支护工程施工合同》补充协议一（合同章4份）
	合同法务部
	杨土兰
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/9
	合同章（8）
	用于恒大名都外立面挂石及幕墙深化设计工作
	肇庆恒大名都首期外立面装饰设计委托书（合同章4份）
	总工室
	黄咏诗
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/9
	公章（205）
	第一批41户物业维修基金用印
	农行维修基金缴存表（公章164份）、工行维修基金缴存表（公章41份）
	营销部
	冯小云
	王章颖、梁子欣

	2020/9/9
	公章（504）、法人章（168）
	第一批42户报审商品房买卖合同用印
	商品房买卖合同（公章+法人章168份）
	营销部
	冯小云
	王章颖、梁子欣

	2020/9/9
	财务章（2）、康雪婷章（2）
	对公结算业务申请书
	农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章2份）
	财务部
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/9
	财务章（2）
	储蓄行8月余额对账单用印
	中国邮政储蓄银行余额对账单（财务章2份）
	财务部
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/10
	公章（4）、法人章（4）
	工行商品房预售款专用账户监管协议书（恒大名都花园6#-9#楼）
	商品房预售款专用账户监管协议书（公章+法人章4份）
	开发部
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/9/10
	公章（10）、财务章（10）、康雪婷章（10）
	用于银企直联上线
	农行现金管理业务授权书（公章+财务章+康雪婷章10份）
	财务部
	肖雪
	王章颖、梁子欣

	2020/9/10
	公章（8）
	9月渠道合作启动函用印
	广东容行天下房地产经纪有限公司渠道启动函（公章2份）、广州贝壳科技服务有限公司渠道启动函（公章2份）、广州居天下科技有限公司渠道启动函（公章2份）、深圳市华科联众营销策划有限公司渠道启动函（公章2份）
	营销部
	陈俊全
	王章颖、梁子欣

	2020/9/10
	公章（1）
	打印开户清单
	中信申请书（公章1份）
	财务部
	肖雪
	王章颖、梁子欣

	2020/9/10
	公章（1037）
	第二批437户物业维修基金
	农行维修基金缴存表（公章200*4份）、工行维修基金缴存表（公章237份）
	营销部
	冯小云
	王章颖、梁子欣

	2020/9/10
	公章（588）、法人章（196）
	第三批49户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章196份）
	营销部
	冯小云
	王章颖、梁子欣

	2020/9/10
	公章（648）、法人章（216）
	第二批54户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章216份）
	营销部
	冯小云
	王章颖、梁子欣

	2020/9/11
	公章（453）
	第三批153户物业维修基金
	农行维修基金缴存表（公章400份）、工行维修基金缴存表（公章53份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/11
	公章（480）、法人章（160）
	第四批40户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章160份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/11
	公章（684）、法人章（228）
	第五批57户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章228份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/11
	公章（1560）、法人章（520）
	第六批130户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章520份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（744）、法人章（248）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-邮储行62户（公章+法人章248份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（1）
	关于向中信行申请按揭贷款额度之事宜
	股东会决议（公章1份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（64）、法人章（32）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中信行8户（公章+法人章32份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（24）、法人章（12）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行3户（公章+法人章12份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（1）
	用于肇庆名都与邮储银行四会支行的准入合作
	恒大名都封顶确认书（公章1份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（100）
	办理恒大名都资金盘活事宜
	商品房预售使用申请核准表（公章100份）
	开发部
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/9/14
	公章（62）
	通知客户挞定 
	客户挞定函（62份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/15
	公章（2）
	光大信托贷后管理需要
	四会恒铭住建局出款批复（公章2份）
	资金部
	杨慧
	王章颖、梁子欣

	2020/9/15
	公章（1）
	浦发银行商票到期线下兑付使用 
	10月商承到期付款承诺书（公章1份）
	财务部
	黄春玲
	王章颖、梁子欣

	2020/9/15
	公章（192）、法人章（96）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行8户（公章+法人章32份）、个人购房借款及担保合同-邮储行16户（公章+法人章64份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/16
	公章（876）、法人章（292）
	第七批73户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章292份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/16
	公章（1572）、法人章（524）
	第八批131户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章524份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/16
	公章（512）、法人章（128）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-工行32户（公章+法人章128份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/16
	公章（144）、法人章（72）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行18户（公章+法人章72份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/18
	公章（8）、法人章（4）
	物业合同补充协议用印
	广东公司肇庆恒大名都项目前期介入物业服务协议补充协议（一）（公章+法人章4份）
	物业公司
	张家枢
	王章颖、梁子欣

	2020/9/18
	公章（56）、法人章（28）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行3户（公章+法人章12份）、个人购房借款及担保合同-邮储行4户（公章+法人章16份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/18
	财务章（1）、康雪婷章（1）
	对公结算业务申请书
	农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章1份）
	财务部
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/18
	财务章（1）
	现场财务室收款安全警示用
	资金安全须知（财务章1份）
	营销部
	罗源
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/18
	合同章（24）
	恒大名都申请特殊企业级佣金合作
	企业级APP用户合作协议-广州容行（合同章4份）、企业级APP用户合作协议-广州世立（合同章4份）、企业级APP用户合作协议-深圳华科联众（合同章4份）
	合同法务部
	李嘉尧
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/18
	合同章（8）
	保洁合同用印
	肇庆恒大名都项目配合销售区域保洁服务合同（合同章4份）
	合同法务部
	杨土兰
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/19
	公章（152）、法人章（76）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行19户（公章+法人章76份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/19
	公章（96）、法人章（48）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行12户（公章+法人章48份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/21
	公章（2）、法人章（1）
	用于向肇水水务有限公司申请安装水表
	四会恒大名都二期装水表申请（公章1份）、委托书 （公章+法人章1份）
	工程部
	张枭
	王章颖、梁子欣

	2020/9/21
	公章（24）
	图纸会审用印
	1-3#楼、综合楼及周边地下室、商业S4设计图纸会审记录表（公章24份）
	工程部
	李胤赵 
	王章颖、梁子欣

	2020/9/21
	公章（2014）
	销售相关事宜用印
	客户挞定函（公章6份）、商品房认购书（公章2000份）、增加首付款补充协议2户（公章8份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/21
	公章（408）、法人章（136）
	第九批34户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章136份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/21
	公章（348）、法人章（116）
	第十批29户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章116份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/22
	公章（10）
	8月份业绩确认函用印
	广东容行天下房地产经纪有限公司业绩确认函（公章2份）、深圳华科联众营销策划有限公司业绩确认函（公章2份）、广州世立房地产销售代理有限公司业绩确认函（公章2份）、上海甄轩房地产经纪有限公司业绩确认函（公章2份）
	营销部
	陈俊全
	王章颖、梁子欣

	2020/9/22
	公章（52）
	图纸会审用印
	肇庆恒大名都6-9#施工图设计文件会审记录（一）（公章4份）、6-7#楼图纸会审记录（二）（公章24份）、8-9#楼图纸会审记录（二）（公章24份）
	工程部
	李胤赵 
	王章颖、梁子欣

	2020/9/22
	公章（4）
	财务报表归档用印
	资产负债表（公章1份）、利润表（公章1份）、现金流量表（公章1份）、现金流量表补充资料（公章1份）
	财务部
	杨梦
	王章颖、梁子欣

	2020/9/22
	公章（48）、法人章（24）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行6户（公章+法人章24份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/23
	公章（1）、财务章（1）
	浦发银行商票到期线下兑付使用 
	9月商承到期付款承诺书（公章+财务章1份）
	财务部
	黄春玲
	王章颖、梁子欣

	2020/9/24
	公章（12）
	8月份业绩确认函用印
	广州贝壳科技服务有限公司业绩确认函（公章2份）
	营销部
	陈俊全
	王章颖、梁子欣

	2020/9/24
	公章（132）、法人章（44）
	第十一批11户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章44份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/24
	公章（104）、法人章（52）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行12户（公章+法人章48份）、个人购房借款及担保合同-邮储行1户（公章+法人章4份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/25
	公章（3）、法人章（1）
	用于银行审批和放款
	商品房买卖合同（公章+法人章1份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/25
	公章（8）、法人章（4）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行12户（公章+法人章4份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/27
	财务章（3）、康雪婷章（3）
	对公结算业务申请书
	农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章2份）、邮储行电汇凭证（财务章+康雪婷章1份）
	财务部
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/9/28
	公章（121）、法人章（21）
	销售相关用印
	付款委托书-退认筹金（公章100份）、增加首期款补充协议（公章+法人章20份）、合同内容更改申请书（公章+法人章1份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/28
	公章（444）、法人章（148）
	第十二批37户报审商品房买卖合同
	商品房买卖合同（公章+法人章148份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣

	2020/9/28
	公章（88）、法人章（44）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行2户（公章+法人章8份）、个人购房借款及担保合同-邮储行1户（公章+法人章4份）、个人购房借款及担保合同-农行3户（公章+法人章12份）、个人购房借款及担保合同-工行2户（公章+法人章8份）、个人购房借款及担保合同-建行3户（公章+法人章12份）、
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/28
	公章（10）
	用于申请0930社保公积金合规证明
	申请函（公章2份）、授权委托书（公章2份）、法人代表身份证（公章2份）、经办人身份证（公章2份）、营业执照复印件（公章2份）
	行政部
	梁雪婷
	王章颖、梁子欣

	2020/9/29
	公章（1）
	用于确认渠道成交业绩
	业绩确认沟通函（公章1份）
	营销部
	陈俊全
	王章颖、梁子欣

	2020/9/29
	公章（40）、法人章（20）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行5户（公章+法人章20份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/29
	公章（12）、法人章（4）
	用于银行审批和放款
	商品房买卖合同（公章+法人章4份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/29
	公章（32）、法人章（16）
	用于银行审批和放款
	个人购房借款及担保合同-中行4户（公章+法人章16份）
	营销部
	黎新宝
	王章颖、梁子欣

	2020/9/30
	公章（219）
	销售相关用印
	住宅维修基金单元批量开户模板（公章100份）、付款委托书-退房款（公章50份）、客户还款提示函（公章66份）、9月易居佣金结算表（公章3份）
	营销部
	莫景华
	王章颖、梁子欣


5合同签订情况
2020年9月期间，项目公司共计签订合同11份，详见合同签订情况表。
2020年9月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额
（元）
	用印日期

	1
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市分行
	商品房预售款专用账户监管协议书
	甲方依法行使对预售款管理的权力，并组织实施«广东省商品房预售管理条例»；乙方在为丙方办理预售房款拨付时，必须要求丙方出具甲方同意拨付款的证明；进入监控银行专户的预售款未经甲方同意拨付的，一律不准使用；楼宇确权后，丙方凭有关资料到四会市房产服务中心办理监控专户资金的结算手续；甲方在收到丙方使用预售款申请之日起五天内作出答复，不同意使用的，应当以书面方式说明理由；乙方为丙方办理预售款拨付的金额必须按甲方批准的金额支付；乙方每月要将预售款收支情况以报表形式报送甲方，以利甲方对预售款进行有效的监控；丙方应要求购房人将预售房款直接存入商品房预售款监控专户；丙方与购房人签订商品房购销合同后30天内应持该合同到四会市房产服务中心办理合同备案，在办理合同备案时丙方应同时附送监控银行出具给购房人的预售款存入监控专户的凭证；丙方经甲方批准拨付取得的预售款，只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目的施工进度款及法定税费，不得挪作他用
	此为监管协议，未涉及付款
	―
	2020/9/3

	2
	深圳广田集团股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都商业S2-S4、大门、综合楼室外装修工程施工合同》补充协议（二）
	因单价调整、新增单价及工程量变化，双方确认本补充协议增加暂定金额￥452,654.96元。原合同暂定金额￥4,227,698.14元，本补充协议签订后原合同暂定总价调整为￥4,680,353.10元
	实际付款以原合同为准
	452,654.96 
	2020/9/9

	3
	广州贝壳科技服务有限公司（乙方）
	四会市恒铭房地产开发有限公司企业级APP用户合作协议
	本协议合作期限为从2020年1月2日至2020年8月31日。协议签订后，乙方将可以通过管理兼职销售人员成功推荐客户购买甲方住宅、公寓、写字楼或商铺获得销售佣金，甲方在恒房通企业版上发布的相关声明等作为本协议的组成部分，乙方应一并遵守
	甲方或其下属公司于2020年10月15日前按确认情况发放乙方佣金
	―
	2020/9/9

	4
	广东中人岩土工程有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期基坑支护工程施工合同》补充协议一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期基坑支护工程施工合同》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：/ 元（大写： /，具体赶工奖金额以双方核对金额为准）
	实际付款以原合同为准
	―
	2020/9/9

	5
	深圳市中深建装饰设计工程有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都首期外立面装饰设计委托书
	 1.本合同设计范围：1~11#楼、27~30#住宅楼、S2~S4号独立商业楼；住宅首层门廊挂石施工图设计，商业楼部分石材幕墙、铝板幕墙、广告灯箱、雨蓬等施工图设计，不含铝合金门窗设计；2.工作内容包括上述设计范围及设计内容的施工图设计及施工中现场设计服务；3.设计期：总工期20天
	本设计完成提交设计成果给委托单位，委托单位审核确认后30天内一次付清支付总设计费
	37,090.28 
	2020/9/9

	6
	四会市房产服务中心（甲方）、中国工商银行股份有限公司四会支行（乙方监控银行）
	商品房预售款专用账户监管协议书
	1.甲方依法行使对预售款管理的权利，并组织实施《广东省商品房预售管理条例》；2.乙方在为丙方办理预售房款拨付时，必须要求丙方出具四会房产服务中心同意拨付款的证明；3.进入监控银行专户的预售款未经甲方同意拨付的，一律不准使用；4.楼宇确权后，丙方凭有关资料到四会房产服务中心办理监控专户资金的结算手续
	此为监管协议，未涉及付款
	―
	2020/9/10

	7
	金碧物业有限公司肇庆分公司（乙方）
	广东公司肇庆恒大名都项目前期介入物业服务协议补充协议（一）
	因《前期介入物业服务协议》涉及部分业务以及服务费用等内容的调整，物业集团结合各单位意见，对《前期介入物业服务协议》范本进行重新修订。现申请签订广东公司肇庆恒大名都项目前期介入物业服务协议补充协议（一），就调整部分业务及增加物业服务酬金（总支出成本17%）等事宜进行明确约定，该补充协议自2020年1月1日起生效，前期介入物业服务自2020年1月1日起按照补充协议内附件一的各项条款执行
	甲方或其下属公司于2020年10月15日前按确认情况发放乙方佣金
	―
	2020/9/18

	8
	广东容行天下房地产经纪有限公司（乙方）
	四会市恒铭房地产开发有限公司企业级APP用户合作协议
	本协议合作期限为从2020年1月2日至2020年8月31日。协议签订后，乙方将可以通过管理兼职销售人员成功推荐客户购买甲方住宅、公寓、写字楼或商铺获得销售佣金，甲方在恒房通企业版上发布的相关声明等作为本协议的组成部分，乙方应一并遵守
	甲方或其下属公司于2020年10月15日前按确认情况发放乙方佣金
	―
	2020/9/18

	9
	广州世立房地产销售代理有限公司（乙方）
	四会市恒铭房地产开发有限公司企业级APP用户合作协议
	本协议合作期限为从2020年1月2日至2020年8月31日。协议签订后，乙方将可以通过管理兼职销售人员成功推荐客户购买甲方住宅、公寓、写字楼或商铺获得销售佣金，甲方在恒房通企业版上发布的相关声明等作为本协议的组成部分，乙方应一并遵守
	甲方或其下属公司于2020年10月15日前按确认情况发放乙方佣金
	―
	2020/9/18

	10
	深圳市华科联众营销策划有限公司（乙方）
	四会市恒铭房地产开发有限公司企业级APP用户合作协议
	本协议合作期限为从2020年1月2日至2020年8月31日。协议签订后，乙方将可以通过管理兼职销售人员成功推荐客户购买甲方住宅、公寓、写字楼或商铺获得销售佣金，甲方在恒房通企业版上发布的相关声明等作为本协议的组成部分，乙方应一并遵守
	甲方或其下属公司于2020年10月15日前按确认情况发放乙方佣金
	―
	2020/9/18

	11
	肇庆市颜宇清洁服务有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都项目配合销售区域保洁服务合同
	乙方按合同约定负责肇庆恒大名都销售展示区域日常保洁工作。涉及范围建筑面积约161500㎡，具体工作范围包括但不限于肇庆恒大名都项目销售中心、样板房、办公区域、综合楼、会所、运动中心等的保洁、销售中心室内外地毯清洁、垃圾袋装清运、其他相关临时性工作；合作期限从2020年7月25日起，至2021年7月24日止
	甲方或其下属公司于2020年10月15日前按确认情况发放乙方佣金
	570,995.00 
	2020/9/18


6项目销售情况
根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年9月30日，项目已取得可售套数共计1140套，可售面积共计126,352.50㎡，其中9月认购48套，累计认购929套，9月签约820套，累计签约822套，累计已售建筑面积共计103,152.98㎡，9月回款163,181,040.00元，累计收款额314,658,730.00元。
	序号
	楼号
	房号
	建筑面积（㎡）
	合约总价格（元）
	实际折后销售总价（元）
	是否已认购
	是否已签约
	是否已备案
	销售已回款金额（元）

	1 
	1栋
	201 
	131.94 
	724032 
	724032 
	是
	是
	是
	224032 

	2 
	1栋
	202 
	108.29 
	592459 
	592459 
	是
	是
	是
	182459 

	3 
	1栋
	203 
	107.59 
	584534 
	584534 
	是
	是
	是
	184534 

	4 
	1栋
	204 
	131.94 
	719090 
	719090 
	是
	是
	是
	249090 

	5 
	1栋
	401 
	131.94 
	718254 
	718254 
	是
	否
	否
	718254 

	6 
	1栋
	402 
	108.29 
	600570 
	600570 
	是
	是
	是
	600570 

	7 
	1栋
	403 
	107.59 
	592593 
	592593 
	是
	是
	是
	182593 

	8 
	1栋
	404 
	131.94 
	728974 
	728974 
	是
	是
	是
	728974 

	9 
	1栋
	501 
	131.94 
	738857 
	738857 
	是
	是
	是
	188857 

	10 
	1栋
	502 
	108.29 
	604626 
	604626 
	是
	是
	是
	184626 

	11 
	1栋
	503 
	107.59 
	596623 
	596623 
	是
	否
	否
	246623 

	12 
	1栋
	504 
	131.94 
	718254 
	718254 
	是
	是
	否
	215476 

	13 
	1栋
	601 
	131.94 
	743799 
	743799 
	是
	是
	是
	223799 

	14 
	1栋
	602 
	108.29 
	608682 
	608682 
	是
	是
	是
	188682 

	15 
	1栋
	603 
	107.59 
	600653 
	600653 
	是
	是
	是
	600653 

	16 
	1栋
	604 
	131.94 
	746740 
	746740 
	是
	否
	否
	89609 

	17 
	1栋
	701 
	131.94 
	732767 
	732767 
	是
	是
	否
	732767 

	18 
	1栋
	702 
	108.29 
	612738 
	612738 
	是
	是
	是
	192738 

	19 
	1栋
	703 
	107.59 
	604683 
	604683 
	是
	是
	是
	404683 

	20 
	1栋
	704 
	131.94 
	743799 
	743799 
	是
	是
	是
	393799 

	21 
	1栋
	801 
	131.94 
	753682 
	753682 
	是
	是
	是
	753682 

	22 
	1栋
	802 
	108.29 
	616794 
	616794 
	是
	是
	是
	186794 

	23 
	1栋
	803 
	107.59 
	608712 
	608712 
	是
	否
	否
	608712 

	24 
	1栋
	804 
	131.94 
	748740 
	748740 
	是
	是
	是
	748740 

	25 
	1栋
	901 
	131.94 
	758624 
	758624 
	是
	是
	是
	758624 

	26 
	1栋
	902 
	108.29 
	620849 
	620849 
	是
	是
	是
	190849 

	27 
	1栋
	903 
	107.59 
	632408 
	632408 
	是
	否
	否
	63241 

	28 
	1栋
	904 
	131.94 
	753682 
	753682 
	是
	是
	是
	753682 

	29 
	1栋
	1001 
	131.94 
	763565 
	763565 
	是
	是
	是
	763565 

	30 
	1栋
	1002 
	108.29 
	624905 
	624905 
	是
	是
	是
	624905 

	31 
	1栋
	1003 
	107.59 
	616771 
	616771 
	是
	是
	是
	616771 

	32 
	1栋
	1004 
	131.94 
	742442 
	742442 
	是
	否
	否
	742442 

	33 
	1栋
	1101 
	131.94 
	752117 
	752117 
	是
	是
	否
	752117 

	34 
	1栋
	1102 
	108.29 
	628961 
	628961 
	是
	是
	是
	188961 

	35 
	1栋
	1103 
	107.59 
	620801 
	620801 
	是
	是
	是
	190801 

	36 
	1栋
	1104 
	131.94 
	763565 
	763565 
	是
	是
	是
	763565 

	37 
	1栋
	1201 
	131.94 
	773449 
	773449 
	是
	是
	是
	773449 

	38 
	1栋
	1202 
	108.29 
	633017 
	633017 
	是
	是
	是
	193017 

	39 
	1栋
	1203 
	107.59 
	624831 
	624831 
	是
	是
	是
	194831 

	40 
	1栋
	1204 
	131.94 
	752117 
	752117 
	是
	否
	否
	752117 

	41 
	1栋
	1301 
	131.94 
	778390 
	778390 
	是
	是
	是
	778390 

	42 
	1栋
	1302 
	108.29 
	637073 
	637073 
	是
	是
	是
	197073 

	43 
	1栋
	1303 
	107.59 
	615411 
	615411 
	是
	否
	否
	615411 

	44 
	1栋
	1304 
	131.94 
	756955 
	756955 
	是
	是
	否
	756955 

	45 
	1栋
	1401 
	131.94 
	768507 
	768507 
	是
	是
	是
	768507 

	46 
	1栋
	1402 
	108.29 
	628961 
	628961 
	是
	是
	是
	628961 

	47 
	1栋
	1403 
	107.59 
	607521 
	607521 
	是
	是
	否
	364606 

	48 
	1栋
	1404 
	131.94 
	763565 
	763565 
	是
	是
	是
	233565 

	49 
	1栋
	1501 
	131.94 
	788273 
	788273 
	是
	是
	是
	238273 

	50 
	1栋
	1502 
	108.29 
	645184 
	645184 
	是
	是
	是
	265184 

	51 
	1栋
	1503 
	107.59 
	623981 
	623981 
	是
	是
	是
	193981 

	52 
	1栋
	1504 
	131.94 
	783332 
	783332 
	是
	是
	是
	243332 

	53 
	1栋
	1601 
	131.94 
	771468 
	771468 
	是
	否
	否
	462880 

	54 
	1栋
	1602 
	108.29 
	645184 
	645184 
	是
	是
	是
	195184 

	55 
	1栋
	1603 
	107.59 
	636920 
	636920 
	是
	是
	是
	196920 

	56 
	1栋
	1604 
	131.94 
	783332 
	783332 
	是
	是
	是
	783332 

	57 
	1栋
	1701 
	131.94 
	788273 
	788273 
	是
	是
	是
	788273 

	58 
	1栋
	1702 
	108.29 
	645184 
	645184 
	是
	是
	是
	645184 

	59 
	1栋
	1703 
	107.59 
	636920 
	636920 
	是
	是
	是
	196920 

	60 
	1栋
	1704 
	131.94 
	783332 
	783332 
	是
	是
	是
	783332 

	61 
	1栋
	1801 
	131.94 
	813182 
	813182 
	是
	是
	否
	81318 

	62 
	1栋
	1802 
	108.29 
	628961 
	628961 
	是
	是
	是
	188961 

	63 
	1栋
	1803 
	107.59 
	620801 
	620801 
	是
	是
	是
	300801 

	64 
	1栋
	1804 
	131.94 
	763565 
	763565 
	是
	是
	否
	233565 

	65 
	1栋
	1901 
	131.94 
	778390 
	778390 
	是
	是
	是
	238390 

	66 
	1栋
	1902 
	108.29 
	637073 
	637073 
	是
	是
	是
	317073 

	67 
	1栋
	1903 
	107.59 
	628861 
	628861 
	是
	是
	是
	628861 

	68 
	1栋
	1904 
	131.94 
	773449 
	773449 
	是
	是
	是
	773449 

	69 
	1栋
	2001 
	131.94 
	773449 
	773449 
	是
	是
	是
	233449 

	70 
	1栋
	2002 
	108.29 
	633017 
	633017 
	是
	是
	是
	633017 

	71 
	1栋
	2003 
	107.59 
	616596 
	616596 
	是
	是
	是
	186596 

	72 
	1栋
	2004 
	131.94 
	768507 
	768507 
	是
	是
	是
	768507 

	73 
	1栋
	2101 
	131.94 
	768507 
	768507 
	是
	是
	是
	238507 

	74 
	1栋
	2102 
	108.29 
	634361 
	634361 
	是
	否
	否
	20000 

	75 
	1栋
	2103 
	107.59 
	620801 
	620801 
	是
	是
	是
	620801 

	76 
	1栋
	2104 
	131.94 
	763565 
	763565 
	是
	是
	是
	233565 

	77 
	1栋
	2201 
	131.94 
	747280 
	747280 
	是
	是
	否
	747280 

	78 
	1栋
	2202 
	108.29 
	624905 
	624905 
	是
	是
	是
	364905 

	79 
	1栋
	2203 
	107.59 
	616771 
	616771 
	是
	是
	是
	616771 

	80 
	1栋
	2204 
	131.94 
	758624 
	758624 
	是
	是
	是
	228624 

	81 
	1栋
	2301 
	131.94 
	763565 
	763565 
	是
	是
	是
	763565 

	82 
	1栋
	2302 
	108.29 
	644955 
	644955 
	是
	否
	否
	64496 

	83 
	1栋
	2303 
	107.59 
	616771 
	616771 
	是
	是
	是
	186771 

	84 
	1栋
	2304 
	131.94 
	758624 
	758624 
	是
	是
	是
	228624 

	85 
	1栋
	2401 
	131.94 
	742442 
	742442 
	是
	是
	否
	445540 

	86 
	1栋
	2402 
	108.29 
	620849 
	620849 
	是
	是
	是
	620849 

	87 
	1栋
	2403 
	107.59 
	612742 
	612742 
	是
	是
	是
	192742 

	88 
	1栋
	2404 
	131.94 
	753682 
	753682 
	是
	是
	是
	233682 

	89 
	1栋
	2501 
	131.94 
	753682 
	753682 
	是
	是
	是
	753682 

	90 
	1栋
	2502 
	108.29 
	616794 
	616794 
	是
	是
	是
	236794 

	91 
	1栋
	2503 
	107.59 
	608712 
	608712 
	是
	是
	是
	608712 

	92 
	1栋
	2504 
	131.94 
	748740 
	748740 
	是
	是
	是
	228740 

	93 
	1栋
	2601 
	131.94 
	748740 
	748740 
	是
	是
	是
	748740 

	94 
	1栋
	2602 
	108.29 
	612738 
	612738 
	是
	是
	是
	192738 

	95 
	1栋
	2604 
	131.94 
	743799 
	743799 
	是
	是
	是
	223799 

	96 
	2栋
	201 
	114.98 
	599347 
	599347 
	是
	否
	否
	599347 

	97 
	2栋
	202 
	109.84 
	607443 
	607443 
	是
	是
	是
	187443 

	98 
	2栋
	203 
	109.84 
	588740 
	588740 
	是
	是
	是
	178740 

	99 
	2栋
	204 
	114.98 
	612451 
	612451 
	是
	是
	是
	192451 

	100 
	2栋
	301 
	114.98 
	621064 
	621064 
	是
	是
	是
	191064 

	101 
	2栋
	302 
	109.84 
	601082 
	601082 
	是
	是
	是
	601082 

	102 
	2栋
	303 
	109.84 
	596968 
	596968 
	是
	是
	是
	596968 

	103 
	2栋
	304 
	114.98 
	621064 
	621064 
	是
	是
	是
	191064 

	104 
	2栋
	401 
	114.98 
	621064 
	621064 
	是
	是
	是
	621064 

	105 
	2栋
	402 
	109.84 
	601082 
	601082 
	是
	是
	是
	601082 

	106 
	2栋
	403 
	109.84 
	596968 
	596968 
	是
	是
	是
	596968 

	107 
	2栋
	404 
	114.98 
	621064 
	621064 
	是
	是
	是
	251064 

	108 
	2栋
	501 
	114.98 
	611994 
	611994 
	是
	是
	否
	367196 

	109 
	2栋
	502 
	109.84 
	605196 
	605196 
	是
	是
	是
	605196 

	110 
	2栋
	503 
	109.84 
	588217 
	588217 
	是
	是
	否
	588217 

	111 
	2栋
	504 
	114.98 
	625371 
	625371 
	是
	是
	是
	195371 

	112 
	2栋
	601 
	114.98 
	629677 
	629677 
	是
	是
	是
	229677 

	113 
	2栋
	602 
	109.84 
	609310 
	609310 
	是
	是
	是
	189310 

	114 
	2栋
	603 
	109.84 
	605196 
	605196 
	是
	是
	是
	185196 

	115 
	2栋
	604 
	114.98 
	629677 
	629677 
	是
	是
	是
	189677 

	116 
	2栋
	701 
	114.98 
	633984 
	633984 
	是
	是
	是
	633984 

	117 
	2栋
	702 
	109.84 
	613424 
	613424 
	是
	是
	是
	193424 

	118 
	2栋
	703 
	109.84 
	609310 
	609310 
	是
	是
	是
	249310 

	119 
	2栋
	704 
	114.98 
	633984 
	633984 
	是
	是
	是
	193984 

	120 
	2栋
	801 
	114.98 
	638290 
	638290 
	是
	是
	是
	198290 

	121 
	2栋
	802 
	109.84 
	617538 
	617538 
	是
	是
	是
	617538 

	122 
	2栋
	803 
	109.84 
	613424 
	613424 
	是
	是
	是
	613424 

	123 
	2栋
	804 
	114.98 
	638290 
	638290 
	是
	是
	是
	198290 

	124 
	2栋
	901 
	114.98 
	663205 
	663205 
	是
	是
	否
	663205 

	125 
	2栋
	902 
	109.84 
	621652 
	621652 
	是
	是
	是
	621652 

	126 
	2栋
	903 
	109.84 
	617538 
	617538 
	是
	是
	是
	617538 

	127 
	2栋
	904 
	114.98 
	642596 
	642596 
	是
	是
	是
	642596 

	128 
	2栋
	1002 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	是
	195765 

	129 
	2栋
	1003 
	109.84 
	621652 
	621652 
	是
	是
	是
	621652 

	130 
	2栋
	1004 
	114.98 
	646903 
	646903 
	是
	是
	是
	196903 

	131 
	2栋
	1101 
	114.98 
	651209 
	651209 
	是
	是
	是
	201209 

	132 
	2栋
	1102 
	109.84 
	616408 
	616408 
	是
	否
	否
	616408 

	133 
	2栋
	1103 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	是
	195765 

	134 
	2栋
	1104 
	114.98 
	651209 
	651209 
	是
	是
	是
	651209 

	135 
	2栋
	1201 
	114.98 
	641505 
	641505 
	是
	是
	否
	641505 

	136 
	2栋
	1202 
	109.84 
	633993 
	633993 
	是
	是
	是
	193993 

	137 
	2栋
	1203 
	109.84 
	629879 
	629879 
	是
	是
	是
	189879 

	138 
	2栋
	1204 
	114.98 
	662521 
	662521 
	是
	是
	否
	212521 

	139 
	2栋
	1301 
	114.98 
	659822 
	659822 
	是
	是
	是
	659822 

	140 
	2栋
	1302 
	109.84 
	667623 
	667623 
	是
	否
	否
	20000 

	141 
	2栋
	1303 
	109.84 
	633993 
	633993 
	是
	是
	是
	633993 

	142 
	2栋
	1304 
	114.98 
	659822 
	659822 
	是
	是
	是
	199822 

	143 
	2栋
	1401 
	114.98 
	637289 
	637289 
	是
	是
	否
	637289 

	144 
	2栋
	1402 
	109.84 
	629879 
	629879 
	是
	是
	是
	629879 

	145 
	2栋
	1403 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	否
	195765 

	146 
	2栋
	1404 
	114.98 
	651209 
	651209 
	是
	是
	是
	351209 

	147 
	2栋
	1501 
	114.98 
	689859 
	689859 
	是
	否
	否
	68986 

	148 
	2栋
	1502 
	109.84 
	646335 
	646335 
	是
	是
	是
	196335 

	149 
	2栋
	1503 
	109.84 
	628490 
	628490 
	是
	是
	否
	377094 

	150 
	2栋
	1504 
	114.98 
	668435 
	668435 
	是
	是
	是
	208435 

	151 
	2栋
	1601 
	114.98 
	668435 
	668435 
	是
	是
	是
	208435 

	152 
	2栋
	1602 
	109.84 
	646335 
	646335 
	是
	是
	是
	196335 

	153 
	2栋
	1603 
	109.84 
	642221 
	642221 
	是
	否
	否
	202221 

	154 
	2栋
	1604 
	114.98 
	668435 
	668435 
	是
	是
	是
	208435 

	155 
	2栋
	1701 
	114.98 
	654152 
	654152 
	是
	是
	否
	654152 

	156 
	2栋
	1702 
	109.84 
	646335 
	646335 
	是
	是
	是
	196335 

	157 
	2栋
	1703 
	109.84 
	642221 
	642221 
	是
	是
	否
	202221 

	158 
	2栋
	1704 
	114.98 
	668435 
	668435 
	是
	是
	是
	208435 

	159 
	2栋
	1801 
	114.98 
	651209 
	651209 
	是
	是
	是
	171209 

	160 
	2栋
	1802 
	109.84 
	629879 
	629879 
	是
	是
	是
	189879 

	161 
	2栋
	1803 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	是
	625765 

	162 
	2栋
	1804 
	114.98 
	651209 
	651209 
	是
	是
	是
	651209 

	163 
	2栋
	1901 
	114.98 
	695076 
	695076 
	是
	是
	否
	208524 

	164 
	2栋
	1902 
	109.84 
	624463 
	624463 
	是
	是
	否
	624463 

	165 
	2栋
	1903 
	109.84 
	633993 
	633993 
	是
	是
	是
	633993 

	166 
	2栋
	1904 
	114.98 
	645721 
	645721 
	是
	是
	否
	387432 

	167 
	2栋
	2001 
	114.98 
	690543 
	690543 
	是
	是
	否
	69054 

	168 
	2栋
	2002 
	109.84 
	633993 
	633993 
	是
	是
	是
	193993 

	169 
	2栋
	2003 
	109.84 
	629879 
	629879 
	是
	是
	是
	189879 

	170 
	2栋
	2004 
	114.98 
	655516 
	655516 
	是
	是
	是
	655516 

	171 
	2栋
	2101 
	114.98 
	672090 
	672090 
	是
	否
	否
	327022 

	172 
	2栋
	2102 
	109.84 
	629879 
	629879 
	是
	是
	否
	189879 

	173 
	2栋
	2103 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	是
	195765 

	174 
	2栋
	2104 
	114.98 
	637289 
	637289 
	是
	是
	否
	637289 

	175 
	2栋
	2201 
	114.98 
	646903 
	646903 
	是
	是
	是
	346903 

	176 
	2栋
	2202 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	是
	625765 

	177 
	2栋
	2203 
	109.84 
	621652 
	621652 
	是
	是
	否
	191652 

	178 
	2栋
	2204 
	114.98 
	646903 
	646903 
	是
	是
	是
	196903 

	179 
	2栋
	2301 
	114.98 
	646903 
	646903 
	是
	是
	是
	196903 

	180 
	2栋
	2302 
	109.84 
	625765 
	625765 
	是
	是
	否
	225765 

	181 
	2栋
	2303 
	109.84 
	621652 
	621652 
	是
	是
	是
	191652 

	182 
	2栋
	2304 
	114.98 
	633073 
	633073 
	是
	是
	否
	633073 

	183 
	2栋
	2401 
	114.98 
	642596 
	642596 
	是
	是
	是
	392596 

	184 
	2栋
	2402 
	109.84 
	621652 
	621652 
	是
	是
	是
	191652 

	185 
	2栋
	2403 
	109.84 
	617538 
	617538 
	是
	是
	是
	187538 

	186 
	2栋
	2404 
	114.98 
	676944 
	676944 
	是
	是
	否
	67694 

	187 
	2栋
	2501 
	114.98 
	638290 
	638290 
	是
	是
	是
	198290 

	188 
	2栋
	2502 
	109.84 
	617538 
	617538 
	是
	是
	是
	217538 

	189 
	2栋
	2503 
	109.84 
	613424 
	613424 
	是
	是
	是
	613424 

	190 
	2栋
	2601 
	114.98 
	620426 
	620426 
	是
	否
	否
	372256 

	191 
	2栋
	2602 
	110.17 
	602132 
	602132 
	是
	是
	否
	361280 

	192 
	2栋
	2603 
	110.17 
	611170 
	611170 
	是
	是
	是
	191170 

	193 
	3栋
	201 
	114.54 
	612262 
	612262 
	是
	否
	否
	76906 

	194 
	3栋
	203 
	109.42 
	590548 
	590548 
	是
	是
	是
	180548 

	195 
	3栋
	204 
	114.54 
	574338 
	574338 
	是
	是
	是
	574338 

	196 
	3栋
	301 
	114.54 
	614360 
	614360 
	是
	是
	是
	614360 

	197 
	3栋
	302 
	109.42 
	598745 
	598745 
	是
	是
	是
	188745 

	198 
	3栋
	303 
	109.42 
	598745 
	598745 
	是
	是
	是
	188745 

	199 
	3栋
	304 
	114.54 
	595484 
	595484 
	是
	是
	否
	185484 

	200 
	3栋
	401 
	114.54 
	614360 
	614360 
	是
	是
	是
	614360 

	201 
	3栋
	402 
	109.42 
	619563 
	619563 
	是
	否
	否
	75826 

	202 
	3栋
	403 
	109.42 
	598745 
	598745 
	是
	是
	是
	188745 

	203 
	3栋
	404 
	114.54 
	614605 
	614605 
	是
	是
	否
	614605 

	204 
	3栋
	501 
	114.54 
	618650 
	618650 
	是
	是
	否
	188650 

	205 
	3栋
	502 
	109.42 
	602843 
	602843 
	是
	是
	是
	152843 

	206 
	3栋
	503 
	109.42 
	602843 
	602843 
	是
	是
	是
	602843 

	207 
	3栋
	504 
	114.54 
	599774 
	599774 
	是
	是
	否
	189774 

	208 
	3栋
	601 
	114.54 
	622940 
	622940 
	是
	是
	是
	222940 

	209 
	3栋
	602 
	109.42 
	606941 
	606941 
	是
	是
	是
	186941 

	210 
	3栋
	603 
	109.42 
	593953 
	593953 
	是
	否
	否
	593953 

	211 
	3栋
	604 
	114.54 
	604064 
	604064 
	是
	是
	是
	184064 

	212 
	3栋
	701 
	114.54 
	627230 
	627230 
	是
	是
	是
	197230 

	213 
	3栋
	702 
	109.42 
	611039 
	611039 
	是
	是
	否
	191039 

	214 
	3栋
	703 
	109.42 
	611039 
	611039 
	是
	是
	是
	191039 

	215 
	3栋
	704 
	114.54 
	608354 
	608354 
	是
	是
	是
	188354 

	216 
	3栋
	801 
	114.54 
	631520 
	631520 
	是
	是
	是
	191520 

	217 
	3栋
	802 
	109.42 
	615138 
	615138 
	是
	是
	是
	185138 

	218 
	3栋
	803 
	109.42 
	615138 
	615138 
	是
	是
	是
	185138 

	219 
	3栋
	804 
	114.54 
	612644 
	612644 
	是
	是
	是
	612644 

	220 
	3栋
	901 
	114.54 
	622214 
	622214 
	是
	是
	是
	622214 

	221 
	3栋
	902 
	109.42 
	619236 
	619236 
	是
	是
	是
	189236 

	222 
	3栋
	903 
	109.42 
	605989 
	605989 
	是
	是
	是
	605989 

	223 
	3栋
	904 
	114.54 
	616934 
	616934 
	是
	是
	是
	186934 

	224 
	3栋
	1001 
	114.54 
	626413 
	626413 
	是
	是
	否
	626413 

	225 
	3栋
	1002 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	否
	193334 

	226 
	3栋
	1003 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	193334 

	227 
	3栋
	1004 
	114.54 
	621224 
	621224 
	是
	是
	是
	621224 

	228 
	3栋
	1101 
	114.54 
	644390 
	644390 
	是
	是
	是
	194390 

	229 
	3栋
	1102 
	109.42 
	614012 
	614012 
	是
	是
	否
	614012 

	230 
	3栋
	1103 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	否
	197432 

	231 
	3栋
	1104 
	114.54 
	625514 
	625514 
	是
	是
	是
	625514 

	232 
	3栋
	1201 
	114.54 
	648680 
	648680 
	是
	是
	是
	268680 

	233 
	3栋
	1202 
	109.42 
	631530 
	631530 
	是
	是
	是
	191530 

	234 
	3栋
	1203 
	109.42 
	618024 
	618024 
	是
	否
	否
	370814 

	235 
	3栋
	1204 
	114.54 
	629804 
	629804 
	是
	是
	是
	189804 

	236 
	3栋
	1301 
	114.54 
	652970 
	652970 
	是
	是
	是
	202970 

	237 
	3栋
	1302 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	635628 

	238 
	3栋
	1303 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	165628 

	239 
	3栋
	1304 
	114.54 
	634094 
	634094 
	是
	是
	是
	194094 

	240 
	3栋
	1401 
	114.54 
	651278 
	651278 
	是
	否
	否
	80511 

	241 
	3栋
	1402 
	109.42 
	647562 
	647562 
	是
	是
	否
	194268 

	242 
	3栋
	1403 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	197432 

	243 
	3栋
	1404 
	114.54 
	625514 
	625514 
	是
	是
	是
	195514 

	244 
	3栋
	1501 
	114.54 
	661549 
	661549 
	是
	是
	是
	661549 

	245 
	3栋
	1502 
	109.42 
	635153 
	635153 
	是
	否
	否
	78062 

	246 
	3栋
	1503 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	193825 

	247 
	3栋
	1504 
	114.54 
	642674 
	642674 
	是
	是
	是
	642674 

	248 
	3栋
	1601 
	114.54 
	661549 
	661549 
	是
	是
	是
	201549 

	249 
	3栋
	1602 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	193825 

	250 
	3栋
	1603 
	109.42 
	630060 
	630060 
	是
	是
	否
	630060 

	251 
	3栋
	1604 
	114.54 
	642674 
	642674 
	是
	是
	是
	202674 

	252 
	3栋
	1701 
	114.54 
	661549 
	661549 
	是
	是
	是
	201549 

	253 
	3栋
	1702 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	243825 

	254 
	3栋
	1703 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	193825 

	255 
	3栋
	1704 
	114.54 
	642674 
	642674 
	是
	是
	是
	202674 

	256 
	3栋
	1801 
	114.54 
	644390 
	644390 
	是
	否
	否
	264390 

	257 
	3栋
	1802 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	157432 

	258 
	3栋
	1803 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	197432 

	259 
	3栋
	1804 
	114.54 
	648309 
	648309 
	是
	是
	否
	198309 

	260 
	3栋
	1901 
	114.54 
	652970 
	652970 
	是
	是
	是
	372970 

	261 
	3栋
	1902 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	195628 

	262 
	3栋
	1903 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	195628 

	263 
	3栋
	1904 
	114.54 
	634094 
	634094 
	是
	是
	是
	194094 

	264 
	3栋
	2001 
	114.54 
	683347 
	683347 
	是
	否
	否
	68340 

	265 
	3栋
	2002 
	109.42 
	631530 
	631530 
	是
	是
	是
	331530 

	266 
	3栋
	2003 
	109.42 
	665295 
	665295 
	是
	是
	否
	199590 

	267 
	3栋
	2004 
	114.54 
	652430 
	652430 
	是
	是
	是
	202430 

	268 
	3栋
	2101 
	114.54 
	644390 
	644390 
	是
	是
	是
	194390 

	269 
	3栋
	2102 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	197432 

	270 
	3栋
	2103 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	197432 

	271 
	3栋
	2104 
	114.54 
	625514 
	625514 
	是
	是
	是
	255514 

	272 
	3栋
	2201 
	114.54 
	640100 
	640100 
	是
	是
	是
	200100 

	273 
	3栋
	2202 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	193334 

	274 
	3栋
	2203 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	193334 

	275 
	3栋
	2204 
	114.54 
	621224 
	621224 
	是
	是
	是
	191224 

	276 
	3栋
	2301 
	114.54 
	640100 
	640100 
	是
	是
	是
	200100 

	277 
	3栋
	2302 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	623334 

	278 
	3栋
	2303 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	193334 

	279 
	3栋
	2304 
	114.54 
	621224 
	621224 
	是
	是
	是
	191224 

	280 
	3栋
	2401 
	114.54 
	635810 
	635810 
	是
	是
	是
	195810 

	281 
	3栋
	2402 
	109.42 
	605989 
	605989 
	是
	是
	是
	605989 

	282 
	3栋
	2403 
	109.42 
	619236 
	619236 
	是
	是
	是
	189236 

	283 
	3栋
	2404 
	114.54 
	626934 
	626934 
	是
	否
	否
	20000 

	284 
	3栋
	2501 
	114.54 
	631520 
	631520 
	是
	是
	是
	191520 

	285 
	3栋
	2502 
	109.42 
	601977 
	601977 
	是
	是
	否
	601977 

	286 
	3栋
	2503 
	109.42 
	615138 
	615138 
	是
	是
	是
	255138 

	287 
	3栋
	2504 
	114.54 
	612644 
	612644 
	是
	是
	是
	192644 

	288 
	3栋
	2601 
	114.54 
	643158 
	643158 
	是
	否
	否
	77264 

	289 
	3栋
	2602 
	109.75 
	612913 
	612913 
	是
	是
	是
	612913 

	290 
	3栋
	2603 
	109.75 
	612913 
	612913 
	是
	是
	是
	192913 

	291 
	3栋
	2604 
	114.54 
	608354 
	608354 
	是
	是
	是
	188354 

	292 
	6栋
	201 
	93.20 
	504318 
	504318 
	是
	是
	是
	154318 

	293 
	6栋
	202 
	106.79 
	605580 
	605580 
	是
	是
	否
	365580 

	294 
	6栋
	203 
	107.05 
	584036 
	584036 
	是
	是
	否
	584036 

	295 
	6栋
	204 
	92.73 
	517884 
	517884 
	是
	是
	否
	51788 

	296 
	6栋
	301 
	93.20 
	511299 
	511299 
	是
	是
	是
	511299 

	297 
	6栋
	302 
	106.79 
	607311 
	607311 
	是
	是
	是
	187311 

	298 
	6栋
	303 
	107.05 
	604830 
	604830 
	是
	是
	是
	184830 

	299 
	6栋
	304 
	92.73 
	497751 
	497751 
	是
	是
	否
	497751 

	300 
	6栋
	401 
	93.20 
	511299 
	511299 
	是
	是
	是
	161299 

	301 
	6栋
	402 
	106.79 
	607311 
	607311 
	是
	是
	是
	187311 

	302 
	6栋
	403 
	107.05 
	604830 
	604830 
	是
	是
	是
	184830 

	303 
	6栋
	404 
	92.73 
	525050 
	525050 
	是
	否
	否
	157515 

	304 
	6栋
	501 
	93.20 
	514790 
	514790 
	是
	是
	是
	154790 

	305 
	6栋
	502 
	106.79 
	611311 
	611311 
	是
	是
	是
	611311 

	306 
	6栋
	503 
	107.05 
	608840 
	608840 
	是
	是
	是
	608840 

	307 
	6栋
	504 
	92.73 
	512143 
	512143 
	是
	是
	是
	512143 

	308 
	6栋
	601 
	93.20 
	518281 
	518281 
	是
	是
	是
	158281 

	309 
	6栋
	602 
	106.79 
	615311 
	615311 
	是
	是
	是
	185311 

	310 
	6栋
	603 
	107.05 
	612849 
	612849 
	是
	是
	是
	162849 

	311 
	6栋
	604 
	92.73 
	515617 
	515617 
	是
	是
	是
	155617 

	312 
	6栋
	701 
	93.20 
	510576 
	510576 
	是
	是
	是
	510576 

	313 
	6栋
	702 
	106.79 
	619311 
	619311 
	是
	是
	是
	619311 


	314 
	6栋
	703 
	107.05 
	616859 
	616859 
	是
	是
	是
	186859 

	315 
	6栋
	704 
	92.73 
	507951 
	507951 
	是
	是
	否
	507951 

	316 
	6栋
	801 
	93.20 
	525262 
	525262 
	是
	是
	是
	215262 

	317 
	6栋
	802 
	106.79 
	609977 
	609977 
	是
	是
	否
	609977 

	318 
	6栋
	803 
	107.05 
	620868 
	620868 
	是
	是
	是
	190868 

	319 
	6栋
	804 
	92.73 
	518796 
	518796 
	是
	是
	否
	518796 

	320 
	6栋
	901 
	93.20 
	528753 
	528753 
	是
	是
	是
	158753 

	321 
	6栋
	902 
	106.79 
	627310 
	627310 
	是
	是
	是
	197310 

	322 
	6栋
	903 
	107.05 
	624878 
	624878 
	是
	是
	是
	164878 

	323 
	6栋
	904 
	92.73 
	526036 
	526036 
	是
	是
	是
	166036 

	324 
	6栋
	1001 
	93.20 
	532243 
	532243 
	是
	是
	是
	162243 

	325 
	6栋
	1002 
	106.79 
	631309 
	631309 
	是
	是
	是
	291309 

	326 
	6栋
	1003 
	107.05 
	615437 
	615437 
	是
	否
	否
	615437 

	327 
	6栋
	1004 
	92.73 
	518151 
	518151 
	是
	是
	是
	518151 

	328 
	6栋
	1101 
	93.20 
	535734 
	535734 
	是
	是
	是
	165734 

	329 
	6栋
	1102 
	106.79 
	635309 
	635309 
	是
	是
	是
	195309 

	330 
	6栋
	1103 
	107.05 
	632897 
	632897 
	是
	是
	是
	632897 

	331 
	6栋
	1104 
	92.73 
	521551 
	521551 
	是
	否
	否
	312966 

	332 
	6栋
	1201 
	93.20 
	552782 
	552782 
	是
	否
	否
	20000 

	333 
	6栋
	1202 
	106.79 
	625639 
	625639 
	是
	否
	否
	625639 

	334 
	6栋
	1203 
	107.05 
	636906 
	636906 
	是
	是
	是
	196906 

	335 
	6栋
	1204 
	92.73 
	536455 
	536455 
	是
	是
	是
	166455 

	336 
	6栋
	1301 
	93.20 
	542715 
	542715 
	是
	是
	是
	172715 

	337 
	6栋
	1302 
	106.79 
	643309 
	643309 
	是
	是
	否
	193309 

	338 
	6栋
	1303 
	107.05 
	640915 
	640915 
	是
	是
	是
	640915 

	339 
	6栋
	1304 
	92.73 
	539928 
	539928 
	是
	是
	是
	169928 

	340 
	6栋
	1401 
	93.20 
	564457 
	564457 
	是
	是
	否
	169338 

	341 
	6栋
	1402 
	106.79 
	635309 
	635309 
	是
	是
	是
	635309 

	342 
	6栋
	1403 
	107.05 
	619362 
	619362 
	是
	否
	否
	619362 

	343 
	6栋
	1404 
	92.73 
	550129 
	550129 
	是
	否
	否
	56446 

	344 
	6栋
	1501 
	93.20 
	549697 
	549697 
	是
	是
	是
	169697 

	345 
	6栋
	1502 
	106.79 
	651308 
	651308 
	是
	是
	是
	201308 

	346 
	6栋
	1503 
	107.05 
	635062 
	635062 
	是
	是
	否
	635062 

	347 
	6栋
	1504 
	92.73 
	546874 
	546874 
	是
	是
	是
	186874 

	348 
	6栋
	1601 
	93.20 
	549697 
	549697 
	是
	是
	是
	169697 

	349 
	6栋
	1602 
	106.79 
	651308 
	651308 
	是
	是
	是
	201308 

	350 
	6栋
	1603 
	107.05 
	648934 
	648934 
	是
	是
	是
	648934 

	351 
	6栋
	1604 
	92.73 
	546874 
	546874 
	是
	是
	是
	166874 

	352 
	6栋
	1701 
	93.20 
	556667 
	556667 
	是
	是
	是
	176667 

	353 
	6栋
	1702 
	106.79 
	651308 
	651308 
	是
	是
	是
	201308 

	354 
	6栋
	1703 
	107.05 
	648934 
	648934 
	是
	是
	是
	328934 

	355 
	6栋
	1704 
	92.73 
	546874 
	546874 
	是
	是
	是
	546874 

	356 
	6栋
	1801 
	93.20 
	564457 
	564457 
	是
	否
	否
	56446 

	357 
	6栋
	1802 
	106.79 
	635309 
	635309 
	是
	是
	是
	195309 

	358 
	6栋
	1803 
	107.05 
	632897 
	632897 
	是
	是
	是
	632897 

	359 
	6栋
	1804 
	92.73 
	558518 
	558518 
	是
	是
	否
	55852 

	360 
	6栋
	1901 
	93.20 
	542715 
	542715 
	是
	是
	是
	172715 

	361 
	6栋
	1902 
	106.79 
	629555 
	629555 
	是
	否
	否
	377734 

	362 
	6栋
	1903 
	107.05 
	640915 
	640915 
	是
	是
	是
	200915 

	363 
	6栋
	1904 
	92.73 
	547105 
	547105 
	是
	是
	是
	167105 

	364 
	6栋
	2001 
	93.20 
	539225 
	539225 
	是
	是
	是
	539225 

	365 
	6栋
	2002 
	106.79 
	639309 
	639309 
	是
	是
	是
	639309 

	366 
	6栋
	2003 
	107.05 
	636906 
	636906 
	是
	是
	是
	196906 

	367 
	6栋
	2004 
	92.73 
	543804 
	543804 
	是
	是
	是
	163804 

	368 
	6栋
	2101 
	93.20 
	549429 
	549429 
	是
	是
	是
	169429 

	369 
	6栋
	2102 
	106.79 
	635309 
	635309 
	是
	是
	是
	195309 

	370 
	6栋
	2103 
	107.05 
	632897 
	632897 
	是
	是
	是
	632897 

	371 
	6栋
	2104 
	92.73 
	540502 
	540502 
	是
	是
	是
	170502 

	372 
	6栋
	2201 
	93.20 
	532243 
	532243 
	是
	是
	是
	532243 

	373 
	6栋
	2202 
	106.79 
	631309 
	631309 
	是
	是
	是
	191309 

	374 
	6栋
	2203 
	107.05 
	628887 
	628887 
	是
	是
	是
	628887 

	375 
	6栋
	2204 
	92.73 
	543171 
	543171 
	是
	否
	否
	65268 

	376 
	6栋
	2301 
	93.20 
	532243 
	532243 
	是
	是
	是
	162243 

	377 
	6栋
	2302 
	106.79 
	631309 
	631309 
	是
	是
	是
	191309 

	378 
	6栋
	2303 
	107.05 
	628887 
	628887 
	是
	是
	是
	188887 

	379 
	6栋
	2304 
	92.73 
	537201 
	537201 
	是
	是
	是
	167201 

	380 
	6栋
	2401 
	93.20 
	524825 
	524825 
	是
	是
	是
	524825 

	381 
	6栋
	2402 
	106.79 
	627310 
	627310 
	是
	是
	是
	627310 

	382 
	6栋
	2403 
	107.05 
	624878 
	624878 
	是
	是
	是
	324878 

	383 
	6栋
	2501 
	93.20 
	525262 
	525262 
	是
	是
	是
	165262 

	384 
	6栋
	2502 
	106.79 
	656642 
	656642 
	是
	否
	否
	65664 

	385 
	6栋
	2503 
	107.05 
	620868 
	620868 
	是
	是
	是
	320868 

	386 
	6栋
	2504 
	92.73 
	528169 
	528169 
	是
	否
	否
	67267 

	387 
	6栋
	2602 
	106.79 
	591018 
	591018 
	是
	是
	否
	591018 

	388 
	6栋
	2603 
	107.05 
	628627 
	628627 
	是
	是
	是
	188627 

	389 
	6栋
	2604 
	92.73 
	533162 
	533162 
	是
	是
	是
	163162 

	390 
	7栋
	201 
	92.73 
	490951 
	490951 
	是
	是
	否
	490951 

	391 
	7栋
	202 
	107.05 
	587937 
	587937 
	是
	是
	否
	587937 

	392 
	7栋
	203 
	106.79 
	611795 
	611795 
	是
	是
	是
	191795 

	393 
	7栋
	204 
	93.20 
	513529 
	513529 
	是
	是
	是
	163529 

	394 
	7栋
	301 
	92.73 
	497751 
	497751 
	是
	否
	否
	497751 

	395 
	7栋
	302 
	107.05 
	608815 
	608815 
	是
	是
	是
	258815 

	396 
	7栋
	303 
	106.79 
	607311 
	607311 
	是
	是
	是
	187311 

	397 
	7栋
	304 
	93.20 
	520166 
	520166 
	是
	是
	否
	160166 

	398 
	7栋
	401 
	92.73 
	501027 
	501027 
	是
	是
	否
	151027 

	399 
	7栋
	402 
	107.05 
	601519 
	601519 
	是
	是
	否
	181519 

	400 
	7栋
	403 
	106.79 
	607311 
	607311 
	是
	是
	否
	187311 

	401 
	7栋
	404 
	93.20 
	511299 
	511299 
	是
	是
	是
	211299 

	402 
	7栋
	501 
	92.73 
	512143 
	512143 
	是
	是
	是
	162143 

	403 
	7栋
	502 
	107.05 
	641684 
	641684 
	是
	否
	否
	20000 

	404 
	7栋
	503 
	106.79 
	611311 
	611311 
	是
	是
	是
	211311 

	405 
	7栋
	504 
	93.20 
	514790 
	514790 
	是
	是
	是
	514790 

	406 
	7栋
	601 
	92.73 
	529449 
	529449 
	是
	是
	是
	158835 

	407 
	7栋
	602 
	107.05 
	616833 
	616833 
	是
	是
	是
	186833 

	408 
	7栋
	603 
	106.79 
	615311 
	615311 
	是
	是
	是
	185311 

	409 
	7栋
	701 
	92.73 
	519090 
	519090 
	是
	是
	是
	159090 

	410 
	7栋
	702 
	107.05 
	620843 
	620843 
	是
	否
	否
	190843 

	411 
	7栋
	703 
	106.79 
	619311 
	619311 
	是
	是
	是
	189311 

	412 
	7栋
	704 
	93.20 
	521771 
	521771 
	是
	是
	是
	161771 

	413 
	7栋
	801 
	92.73 
	550593 
	550593 
	是
	是
	否
	220236 

	414 
	7栋
	802 
	107.05 
	624852 
	624852 
	是
	是
	是
	194852 

	415 
	7栋
	803 
	106.79 
	623310 
	623310 
	是
	是
	是
	623310 

	416 
	7栋
	804 
	93.20 
	525262 
	525262 
	是
	是
	是
	165262 

	417 
	7栋
	901 
	92.73 
	526036 
	526036 
	是
	是
	是
	166036 

	418 
	7栋
	902 
	107.05 
	635586 
	635586 
	是
	否
	否
	78234 

	419 
	7栋
	903 
	106.79 
	634019 
	634019 
	是
	否
	否
	81608 

	420 
	7栋
	904 
	93.20 
	528753 
	528753 
	是
	是
	是
	138753 

	421 
	7栋
	1001 
	92.73 
	529509 
	529509 
	是
	是
	是
	159509 

	422 
	7栋
	1002 
	107.05 
	632871 
	632871 
	是
	是
	是
	192871 

	423 
	7栋
	1003 
	106.79 
	649288 
	649288 
	是
	是
	否
	199288 

	424 
	7栋
	1004 
	93.20 
	520828 
	520828 
	是
	是
	是
	520828 

	425 
	7栋
	1101 
	92.73 
	532982 
	532982 
	是
	是
	是
	162982 

	426 
	7栋
	1102 
	107.05 
	636880 
	636880 
	是
	是
	是
	386880 

	427 
	7栋
	1103 
	106.79 
	621724 
	621724 
	是
	否
	否
	621724 

	428 
	7栋
	1104 
	93.20 
	535734 
	535734 
	是
	是
	是
	165734 

	429 
	7栋
	1201 
	92.73 
	536801 
	536801 
	是
	否
	否
	161040 

	430 
	7栋
	1202 
	107.05 
	640890 
	640890 
	是
	是
	是
	200890 

	431 
	7栋
	1203 
	106.79 
	639309 
	639309 
	是
	是
	是
	199309 

	432 
	7栋
	1204 
	93.20 
	539225 
	539225 
	是
	是
	是
	169225 

	433 
	7栋
	1301 
	92.73 
	539928 
	539928 
	是
	是
	是
	169928 

	434 
	7栋
	1302 
	107.05 
	644899 
	644899 
	是
	是
	是
	344899 

	435 
	7栋
	1303 
	106.79 
	643309 
	643309 
	是
	是
	是
	193309 

	436 
	7栋
	1304 
	93.20 
	542715 
	542715 
	是
	是
	是
	172715 

	437 
	7栋
	1401 
	92.73 
	550129 
	550129 
	是
	否
	否
	55013 

	438 
	7栋
	1402 
	107.05 
	636880 
	636880 
	是
	是
	是
	196880 

	439 
	7栋
	1403 
	106.79 
	635309 
	635309 
	是
	是
	是
	195309 

	440 
	7栋
	1404 
	93.20 
	535734 
	535734 
	是
	是
	是
	165734 

	441 
	7栋
	1501 
	92.73 
	535151 
	535151 
	是
	是
	否
	535151 

	442 
	7栋
	1502 
	107.05 
	652918 
	652918 
	是
	是
	是
	202918 

	443 
	7栋
	1503 
	106.79 
	651308 
	651308 
	是
	是
	是
	201308 

	444 
	7栋
	1504 
	93.20 
	567371 
	567371 
	是
	否
	否
	56737 

	445 
	7栋
	1601 
	92.73 
	564460 
	564460 
	是
	是
	否
	56446 

	446 
	7栋
	1602 
	107.05 
	633030 
	633030 
	是
	是
	是
	193030 

	447 
	7栋
	1603 
	106.79 
	651308 
	651308 
	是
	是
	是
	201308 

	448 
	7栋
	1604 
	93.20 
	549697 
	549697 
	是
	是
	是
	169697 

	449 
	7栋
	1701 
	92.73 
	546874 
	546874 
	是
	是
	是
	166874 

	450 
	7栋
	1702 
	107.05 
	652918 
	652918 
	是
	是
	否
	202918 

	451 
	7栋
	1703 
	106.79 
	651308 
	651308 
	是
	是
	是
	651308 

	452 
	7栋
	1704 
	93.20 
	549697 
	549697 
	是
	是
	是
	169697 

	453 
	7栋
	1801 
	92.73 
	532982 
	532982 
	是
	是
	是
	532982 

	454 
	7栋
	1802 
	107.05 
	636880 
	636880 
	是
	是
	是
	196880 

	455 
	7栋
	1803 
	106.79 
	621724 
	621724 
	是
	否
	否
	621724 

	456 
	7栋
	1804 
	93.20 
	535734 
	535734 
	是
	是
	否
	165734 

	457 
	7栋
	1901 
	92.73 
	553180 
	553180 
	是
	是
	否
	223180 

	458 
	7栋
	1902 
	107.05 
	644899 
	644899 
	是
	是
	是
	194899 

	459 
	7栋
	1903 
	106.79 
	643309 
	643309 
	是
	是
	是
	193309 

	460 
	7栋
	1904 
	93.20 
	542715 
	542715 
	是
	是
	是
	172715 

	461 
	7栋
	2001 
	92.73 
	536455 
	536455 
	是
	是
	是
	536455 

	462 
	7栋
	2002 
	107.05 
	640890 
	640890 
	是
	是
	否
	260890 

	463 
	7栋
	2003 
	106.79 
	656972 
	656972 
	是
	否
	否
	20000 

	464 
	7栋
	2004 
	93.20 
	545006 
	545006 
	是
	否
	否
	20000 

	465 
	7栋
	2101 
	92.73 
	532982 
	532982 
	是
	是
	是
	162982 

	466 
	7栋
	2102 
	107.05 
	623262 
	623262 
	是
	是
	是
	623262 

	467 
	7栋
	2103 
	106.79 
	635309 
	635309 
	是
	是
	是
	195309 

	468 
	7栋
	2104 
	93.20 
	541479 
	541479 
	是
	否
	否
	68592 

	469 
	7栋
	2201 
	92.73 
	529509 
	529509 
	是
	是
	否
	159509 

	470 
	7栋
	2202 
	107.05 
	632871 
	632871 
	是
	是
	是
	632871 

	471 
	7栋
	2203 
	106.79 
	651561 
	651561 
	是
	是
	否
	651561 

	472 
	7栋
	2204 
	93.20 
	549367 
	549367 
	是
	否
	否
	274683 

	473 
	7栋
	2301 
	92.73 
	529509 
	529509 
	是
	是
	是
	159509 

	474 
	7栋
	2302 
	107.05 
	632871 
	632871 
	是
	是
	是
	192871 

	475 
	7栋
	2303 
	106.79 
	651561 
	651561 
	是
	是
	否
	65156 

	476 
	7栋
	2304 
	93.20 
	556076 
	556076 
	是
	否
	否
	20000 

	477 
	7栋
	2401 
	92.73 
	526036 
	526036 
	是
	是
	是
	526036 

	478 
	7栋
	2402 
	107.05 
	662486 
	662486 
	是
	否
	否
	66249 

	479 
	7栋
	2403 
	106.79 
	627310 
	627310 
	是
	是
	是
	197310 

	480 
	7栋
	2404 
	93.20 
	528753 
	528753 
	是
	是
	是
	158753 

	481 
	7栋
	2501 
	92.73 
	550593 
	550593 
	是
	是
	否
	55059 

	482 
	7栋
	2502 
	107.05 
	624852 
	624852 
	是
	是
	是
	194852 

	483 
	7栋
	2503 
	106.79 
	623310 
	623310 
	是
	是
	是
	193310 

	484 
	7栋
	2504 
	93.20 
	560865 
	560865 
	是
	是
	是
	560865 

	485 
	7栋
	2601 
	92.73 
	527296 
	527296 
	是
	是
	是
	527296 

	486 
	7栋
	2602 
	107.05 
	607562 
	607562 
	是
	否
	否
	364538 

	487 
	7栋
	2603 
	106.79 
	619311 
	619311 
	是
	是
	是
	189311 

	488 
	7栋
	2604 
	93.20 
	530121 
	530121 
	是
	是
	是
	200121 

	489 
	8栋
	301 
	114.49 
	717841 
	717841 
	是
	否
	否
	71784 

	490 
	8栋
	502 
	109.37 
	717640 
	717640 
	是
	是
	是
	317640 

	491 
	8栋
	503 
	109.37 
	709852 
	709852 
	是
	是
	是
	309852 

	492 
	8栋
	504 
	114.49 
	704137 
	704137 
	是
	是
	是
	214137 

	493 
	8栋
	601 
	114.49 
	704137 
	704137 
	是
	是
	是
	254137 

	494 
	8栋
	602 
	109.37 
	751225 
	751225 
	是
	是
	否
	75123 

	495 
	8栋
	603 
	109.37 
	745062 
	745062 
	是
	否
	否
	745062 

	496 
	8栋
	604 
	114.49 
	708425 
	708425 
	是
	是
	是
	358425 

	497 
	8栋
	702 
	109.37 
	717260 
	717260 
	是
	是
	是
	537260 

	498 
	8栋
	703 
	109.37 
	693929 
	693929 
	是
	是
	否
	693929 

	499 
	8栋
	704 
	114.49 
	724106 
	724106 
	是
	是
	是
	224106 

	500 
	8栋
	802 
	109.37 
	703603 
	703603 
	是
	否
	否
	703603 

	501 
	8栋
	803 
	109.37 
	713164 
	713164 
	是
	是
	是
	713164 

	502 
	8栋
	901 
	114.49 
	717001 
	717001 
	是
	是
	是
	217001 

	503 
	8栋
	902 
	109.37 
	725452 
	725452 
	是
	是
	是
	225452 

	504 
	8栋
	903 
	109.37 
	717260 
	717260 
	是
	是
	是
	217260 

	505 
	8栋
	1002 
	109.37 
	737334 
	737334 
	是
	否
	否
	118934 

	506 
	8栋
	1003 
	109.37 
	721356 
	721356 
	是
	是
	是
	221356 

	507 
	8栋
	1101 
	114.49 
	744401 
	744401 
	是
	是
	否
	414401 

	508 
	8栋
	1102 
	109.37 
	772784 
	772784 
	是
	是
	否
	77278 

	509 
	8栋
	1201 
	114.49 
	729865 
	729865 
	是
	是
	是
	219865 

	510 
	8栋
	1202 
	109.37 
	737742 
	737742 
	是
	是
	是
	297742 

	511 
	8栋
	1203 
	109.37 
	729549 
	729549 
	是
	是
	是
	729549 

	512 
	8栋
	1302 
	109.37 
	781408 
	781408 
	是
	否
	否
	78141 

	513 
	8栋
	1304 
	114.49 
	676077 
	676077 
	是
	是
	否
	676077 

	514 
	8栋
	1501 
	114.49 
	760878 
	760878 
	是
	是
	是
	230878 

	515 
	8栋
	1502 
	109.37 
	750030 
	750030 
	是
	是
	是
	230030 

	516 
	8栋
	1503 
	109.37 
	741838 
	741838 
	是
	是
	是
	231838 

	517 
	8栋
	1602 
	109.37 
	756580 
	756580 
	是
	是
	是
	236580 

	518 
	8栋
	1603 
	109.37 
	741838 
	741838 
	是
	是
	是
	301838 

	519 
	8栋
	1703 
	109.37 
	748792 
	748792 
	是
	是
	是
	228792 

	520 
	8栋
	1802 
	109.37 
	717874 
	717874 
	是
	是
	是
	217874 

	521 
	8栋
	1803 
	109.37 
	741250 
	741250 
	是
	是
	是
	231250 

	522 
	8栋
	1902 
	109.37 
	741838 
	741838 
	是
	是
	是
	341838 

	523 
	8栋
	1903 
	109.37 
	695516 
	695516 
	是
	否
	否
	86207 

	524 
	8栋
	2002 
	109.37 
	744898 
	744898 
	是
	是
	是
	224898 

	525 
	8栋
	2003 
	109.37 
	713980 
	713980 
	是
	是
	否
	428459 

	526 
	8栋
	2004 
	114.49 
	744487 
	744487 
	是
	是
	是
	224487 

	527 
	8栋
	2102 
	109.37 
	741004 
	741004 
	是
	是
	是
	191004 

	528 
	8栋
	2103 
	109.37 
	733216 
	733216 
	是
	是
	是
	223216 

	529 
	8栋
	2201 
	114.49 
	721289 
	721289 
	是
	是
	是
	221289 

	530 
	8栋
	2202 
	109.37 
	729549 
	729549 
	是
	是
	是
	219549 

	531 
	8栋
	2203 
	109.37 
	759849 
	759849 
	是
	否
	否
	75985 

	532 
	8栋
	2301 
	114.49 
	719471 
	719471 
	是
	否
	否
	20000 

	533 
	8栋
	2302 
	109.37 
	729549 
	729549 
	是
	是
	是
	219549 

	534 
	8栋
	2303 
	109.37 
	706729 
	706729 
	是
	是
	是
	456729 

	535 
	9栋
	702 
	109.37 
	690922 
	690922 
	是
	是
	否
	414554 

	536 
	9栋
	703 
	109.37 
	737315 
	737315 
	是
	是
	是
	337315 

	537 
	9栋
	802 
	109.37 
	733537 
	733537 
	是
	否
	否
	73354 

	538 
	9栋
	803 
	109.37 
	725825 
	725825 
	是
	是
	否
	217748 

	539 
	9栋
	902 
	109.37 
	763055 
	763055 
	是
	否
	否
	20000 

	540 
	9栋
	903 
	109.37 
	724178 
	724178 
	是
	否
	否
	20000 

	541 
	9栋
	1002 
	109.37 
	701900 
	701900 
	是
	否
	否
	210570 

	542 
	9栋
	1003 
	109.37 
	714581 
	714581 
	是
	否
	否
	214374 

	543 
	9栋
	1103 
	109.37 
	721733 
	721733 
	是
	否
	否
	88694 

	544 
	9栋
	1302 
	109.37 
	736843 
	736843 
	是
	是
	否
	226843 

	545 
	9栋
	1602 
	109.37 
	720198 
	720198 
	是
	是
	否
	432118 

	546 
	9栋
	1902 
	109.37 
	743832 
	743832 
	是
	否
	否
	223150 

	547 
	9栋
	1903 
	109.37 
	705560 
	705560 
	是
	是
	否
	705560 

	548 
	9栋
	2002 
	109.37 
	733065 
	733065 
	是
	是
	否
	273065 

	549 
	9栋
	2102 
	109.37 
	705560 
	705560 
	是
	是
	否
	705560 

	550 
	10栋
	401 
	114.49 
	626135 
	626135 
	是
	否
	否
	375682 

	551 
	10栋
	402 
	109.37 
	664008 
	664008 
	是
	是
	是
	204008 

	552 
	10栋
	403 
	109.37 
	664008 
	664008 
	是
	是
	是
	204008 

	553 
	10栋
	404 
	114.49 
	626135 
	626135 
	是
	是
	否
	626135 

	554 
	10栋
	501 
	114.49 
	630333 
	630333 
	是
	是
	否
	630333 

	555 
	10栋
	502 
	109.37 
	668104 
	668104 
	是
	是
	是
	408104 

	556 
	10栋
	503 
	109.37 
	668104 
	668104 
	是
	是
	是
	208104 

	557 
	10栋
	504 
	114.49 
	644104 
	644104 
	是
	是
	是
	194104 

	558 
	10栋
	601 
	114.49 
	634531 
	634531 
	是
	是
	否
	634531 

	559 
	10栋
	602 
	109.37 
	657838 
	657838 
	是
	是
	是
	657838 

	560 
	10栋
	603 
	109.37 
	672201 
	672201 
	是
	是
	是
	202201 

	561 
	10栋
	604 
	114.49 
	683044 
	683044 
	是
	是
	否
	68304 

	562 
	10栋
	701 
	114.49 
	652680 
	652680 
	是
	是
	是
	202680 

	563 
	10栋
	702 
	109.37 
	697969 
	697969 
	是
	是
	否
	523477 

	564 
	10栋
	703 
	109.37 
	661848 
	661848 
	是
	是
	否
	661848 

	565 
	10栋
	704 
	114.49 
	652680 
	652680 
	是
	是
	是
	202680 

	566 
	10栋
	801 
	114.49 
	656968 
	656968 
	是
	是
	是
	256968 

	567 
	10栋
	802 
	109.37 
	680393 
	680393 
	是
	是
	是
	210393 

	568 
	10栋
	803 
	109.37 
	680393 
	680393 
	是
	是
	是
	210393 

	569 
	10栋
	804 
	114.49 
	656968 
	656968 
	是
	是
	是
	206968 

	570 
	10栋
	901 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	571 
	10栋
	902 
	109.37 
	684489 
	684489 
	是
	是
	是
	684489 

	572 
	10栋
	903 
	109.37 
	684489 
	684489 
	是
	是
	是
	684489 

	573 
	10栋
	904 
	114.49 
	668322 
	668322 
	是
	否
	否
	83329 

	574 
	10栋
	1001 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	575 
	10栋
	1002 
	109.37 
	688586 
	688586 
	是
	是
	是
	208586 

	576 
	10栋
	1003 
	109.37 
	688586 
	688586 
	是
	是
	是
	208586 

	577 
	10栋
	1004 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	578 
	10栋
	1101 
	114.49 
	655520 
	655520 
	是
	是
	否
	655520 

	579 
	10栋
	1102 
	109.37 
	692682 
	692682 
	是
	是
	是
	252682 

	580 
	10栋
	1103 
	109.37 
	677888 
	677888 
	是
	是
	否
	677888 

	581 
	10栋
	1104 
	114.49 
	669832 
	669832 
	是
	是
	是
	209832 

	582 
	10栋
	1201 
	114.49 
	674120 
	674120 
	是
	是
	是
	204120 

	583 
	10栋
	1202 
	109.37 
	681899 
	681899 
	是
	是
	否
	681899 

	584 
	10栋
	1203 
	109.37 
	681899 
	681899 
	是
	是
	是
	681899 

	585 
	10栋
	1204 
	114.49 
	674120 
	674120 
	是
	是
	是
	674120 

	586 
	10栋
	1301 
	114.49 
	678408 
	678408 
	是
	是
	是
	208408 

	587 
	10栋
	1302 
	109.37 
	723323 
	723323 
	是
	是
	否
	723323 

	588 
	10栋
	1303 
	109.37 
	700874 
	700874 
	是
	是
	否
	210874 

	589 
	10栋
	1304 
	114.49 
	678408 
	678408 
	是
	是
	是
	678408 

	590 
	10栋
	1401 
	114.49 
	669832 
	669832 
	是
	是
	是
	209832 

	591 
	10栋
	1402 
	109.37 
	714872 
	714872 
	是
	是
	否
	357435 

	592 
	10栋
	1403 
	109.37 
	677888 
	677888 
	是
	是
	是
	677888 

	593 
	10栋
	1404 
	114.49 
	669832 
	669832 
	是
	是
	是
	209832 

	594 
	10栋
	1501 
	114.49 
	686984 
	686984 
	是
	是
	是
	206984 

	595 
	10栋
	1502 
	109.37 
	693929 
	693929 
	是
	是
	否
	416358 

	596 
	10栋
	1503 
	109.37 
	693929 
	693929 
	是
	是
	否
	416358 

	597 
	10栋
	1504 
	114.49 
	708994 
	708994 
	是
	否
	否
	708994 

	598 
	10栋
	1601 
	114.49 
	672311 
	672311 
	是
	是
	是
	672311 

	599 
	10栋
	1602 
	109.37 
	709067 
	709067 
	是
	是
	是
	219067 

	600 
	10栋
	1603 
	109.37 
	709067 
	709067 
	是
	是
	是
	219067 

	601 
	10栋
	1604 
	114.49 
	686984 
	686984 
	是
	是
	是
	206984 

	602 
	10栋
	1701 
	114.49 
	672311 
	672311 
	是
	是
	是
	672311 

	603 
	10栋
	1702 
	109.37 
	709067 
	709067 
	是
	是
	是
	219067 

	604 
	10栋
	1703 
	109.37 
	709067 
	709067 
	是
	是
	是
	219067 

	605 
	10栋
	1704 
	114.49 
	723668 
	723668 
	是
	是
	否
	72367 

	606 
	10栋
	1801 
	114.49 
	669832 
	669832 
	是
	是
	是
	209832 

	607 
	10栋
	1802 
	109.37 
	692682 
	692682 
	是
	是
	是
	212682 

	608 
	10栋
	1803 
	109.37 
	700078 
	700078 
	是
	否
	否
	84031 

	609 
	10栋
	1804 
	114.49 
	691300 
	691300 
	是
	否
	否
	69130 

	610 
	10栋
	1901 
	114.49 
	678408 
	678408 
	是
	是
	是
	208408 

	611 
	10栋
	1902 
	109.37 
	700874 
	700874 
	是
	是
	是
	210874 

	612 
	10栋
	1903 
	109.37 
	700874 
	700874 
	是
	是
	是
	210874 

	613 
	10栋
	1904 
	114.49 
	678408 
	678408 
	是
	是
	是
	678408 

	614 
	10栋
	2001 
	114.49 
	674120 
	674120 
	是
	是
	是
	674120 

	615 
	10栋
	2002 
	109.37 
	696778 
	696778 
	是
	是
	否
	216778 

	616 
	10栋
	2003 
	109.37 
	696778 
	696778 
	是
	是
	是
	216778 

	617 
	10栋
	2004 
	114.49 
	710127 
	710127 
	是
	是
	否
	710127 

	618 
	10栋
	2101 
	114.49 
	705613 
	705613 
	是
	是
	否
	70561 

	619 
	10栋
	2102 
	109.37 
	714872 
	714872 
	是
	是
	否
	714872 

	620 
	10栋
	2103 
	109.37 
	692682 
	692682 
	是
	是
	是
	692682 

	621 
	10栋
	2104 
	114.49 
	665623 
	665623 
	是
	是
	否
	205623 

	622 
	10栋
	2201 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	623 
	10栋
	2202 
	109.37 
	688586 
	688586 
	是
	是
	是
	208586 

	624 
	10栋
	2203 
	109.37 
	688586 
	688586 
	是
	是
	是
	208586 

	625 
	10栋
	2204 
	114.49 
	686877 
	686877 
	是
	否
	否
	68688 

	626 
	10栋
	2301 
	114.49 
	701099 
	701099 
	是
	是
	否
	701099 

	627 
	10栋
	2302 
	109.37 
	688586 
	688586 
	是
	是
	是
	208586 

	628 
	10栋
	2303 
	109.37 
	688586 
	688586 
	是
	是
	是
	208586 

	629 
	10栋
	2304 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	630 
	10栋
	2401 
	114.49 
	696585 
	696585 
	是
	是
	否
	69659 

	631 
	10栋
	2402 
	109.37 
	684489 
	684489 
	是
	是
	是
	684489 

	632 
	10栋
	2403 
	109.37 
	684489 
	684489 
	是
	是
	是
	214489 

	633 
	10栋
	2404 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	634 
	10栋
	2501 
	114.49 
	663989 
	663989 
	是
	否
	否
	85596 

	635 
	10栋
	2502 
	109.37 
	680393 
	680393 
	是
	是
	是
	280393 

	636 
	10栋
	2503 
	109.37 
	680393 
	680393 
	是
	是
	是
	210393 

	637 
	10栋
	2504 
	114.49 
	692072 
	692072 
	是
	是
	否
	692072 

	638 
	11栋
	201 
	114.49 
	632412 
	632412 
	是
	否
	否
	380271 

	639 
	11栋
	203 
	109.37 
	623045 
	623045 
	是
	是
	是
	193045 

	640 
	11栋
	204 
	114.49 
	677980 
	677980 
	是
	是
	否
	406788 

	641 
	11栋
	301 
	114.49 
	639816 
	639816 
	是
	是
	是
	209816 

	642 
	11栋
	302 
	109.37 
	631237 
	631237 
	是
	是
	是
	631237 

	643 
	11栋
	303 
	109.37 
	631237 
	631237 
	是
	是
	是
	191237 

	644 
	11栋
	304 
	114.49 
	636403 
	636403 
	是
	是
	是
	636403 

	645 
	11栋
	401 
	114.49 
	639816 
	639816 
	是
	是
	是
	199816 

	646 
	11栋
	402 
	109.37 
	617738 
	617738 
	是
	是
	否
	617738 

	647 
	11栋
	403 
	109.37 
	631237 
	631237 
	是
	是
	否
	161237 

	648 
	11栋
	404 
	114.49 
	630312 
	630312 
	是
	是
	是
	190312 

	649 
	11栋
	501 
	114.49 
	644104 
	644104 
	是
	是
	否
	194104 

	650 
	11栋
	502 
	109.37 
	635333 
	635333 
	是
	是
	是
	195333 

	651 
	11栋
	503 
	109.37 
	635333 
	635333 
	是
	是
	是
	195333 

	652 
	11栋
	504 
	114.49 
	639816 
	639816 
	是
	是
	是
	639816 

	653 
	11栋
	601 
	114.49 
	634531 
	634531 
	是
	是
	是
	634531 

	654 
	11栋
	602 
	109.37 
	626441 
	626441 
	是
	是
	是
	226441 

	655 
	11栋
	603 
	109.37 
	639430 
	639430 
	是
	是
	是
	639430 

	656 
	11栋
	604 
	114.49 
	644104 
	644104 
	是
	是
	否
	194104 

	657 
	11栋
	701 
	114.49 
	652680 
	652680 
	是
	是
	是
	202680 

	658 
	11栋
	702 
	109.37 
	643526 
	643526 
	是
	是
	是
	643526 

	659 
	11栋
	703 
	109.37 
	643526 
	643526 
	是
	否
	否
	193526 

	660 
	11栋
	704 
	114.49 
	648392 
	648392 
	是
	是
	是
	348392 

	661 
	11栋
	801 
	114.49 
	678030 
	678030 
	是
	否
	否
	67803 

	662 
	11栋
	802 
	109.37 
	647623 
	647623 
	是
	是
	是
	197623 

	663 
	11栋
	803 
	109.37 
	647623 
	647623 
	是
	是
	是
	197623 

	664 
	11栋
	804 
	114.49 
	652680 
	652680 
	是
	是
	是
	202680 

	665 
	11栋
	901 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	666 
	11栋
	902 
	109.37 
	637788 
	637788 
	是
	是
	是
	637788 

	667 
	11栋
	903 
	109.37 
	651719 
	651719 
	是
	是
	是
	201719 

	668 
	11栋
	904 
	114.49 
	656968 
	656968 
	是
	是
	是
	166968 

	669 
	11栋
	1001 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	670 
	11栋
	1002 
	109.37 
	632512 
	632512 
	是
	是
	是
	192512 

	671 
	11栋
	1003 
	109.37 
	655815 
	655815 
	是
	是
	是
	205815 

	672 
	11栋
	1004 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	673 
	11栋
	1101 
	114.49 
	676988 
	676988 
	是
	否
	否
	82796 

	674 
	11栋
	1102 
	109.37 
	645808 
	645808 
	是
	是
	是
	645808 

	675 
	11栋
	1103 
	109.37 
	659911 
	659911 
	是
	是
	是
	269911 

	676 
	11栋
	1104 
	114.49 
	651322 
	651322 
	是
	否
	否
	390794 

	677 
	11栋
	1201 
	114.49 
	674120 
	674120 
	是
	是
	是
	674120 

	678 
	11栋
	1202 
	109.37 
	664008 
	664008 
	是
	是
	是
	204008 

	679 
	11栋
	1203 
	109.37 
	664008 
	664008 
	是
	是
	是
	204008 

	680 
	11栋
	1301 
	114.49 
	678408 
	678408 
	是
	是
	是
	208408 

	681 
	11栋
	1302 
	109.37 
	653828 
	653828 
	是
	是
	否
	653828 

	682 
	11栋
	1303 
	109.37 
	653828 
	653828 
	是
	是
	否
	653828 

	683 
	11栋
	1304 
	114.49 
	674120 
	674120 
	是
	是
	是
	674120 

	684 
	11栋
	1401 
	114.49 
	669832 
	669832 
	是
	是
	是
	369832 

	685 
	11栋
	1402 
	109.37 
	645808 
	645808 
	是
	是
	否
	645808 

	686 
	11栋
	1403 
	109.37 
	659911 
	659911 
	是
	是
	是
	659911 

	687 
	11栋
	1404 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	688 
	11栋
	1501 
	114.49 
	686984 
	686984 
	是
	是
	是
	686984 

	689 
	11栋
	1502 
	109.37 
	676297 
	676297 
	是
	是
	是
	236297 

	690 
	11栋
	1503 
	109.37 
	676297 
	676297 
	是
	是
	是
	676297 

	691 
	11栋
	1504 
	114.49 
	682697 
	682697 
	是
	是
	是
	682697 

	692 
	11栋
	1601 
	114.49 
	708994 
	708994 
	是
	是
	否
	70899 

	693 
	11栋
	1602 
	109.37 
	676297 
	676297 
	是
	是
	是
	206297 

	694 
	11栋
	1603 
	109.37 
	676297 
	676297 
	是
	是
	是
	206297 

	695 
	11栋
	1604 
	114.49 
	689988 
	689988 
	是
	否
	否
	83996 

	696 
	11栋
	1701 
	114.49 
	686984 
	686984 
	是
	是
	是
	486984 

	697 
	11栋
	1702 
	109.37 
	676297 
	676297 
	是
	是
	是
	206297 

	698 
	11栋
	1703 
	109.37 
	676297 
	676297 
	是
	是
	是
	676297 

	699 
	11栋
	1704 
	114.49 
	668114 
	668114 
	是
	是
	否
	400868 

	700 
	11栋
	1801 
	114.49 
	669832 
	669832 
	是
	是
	是
	209832 

	701 
	11栋
	1802 
	109.37 
	645808 
	645808 
	是
	是
	否
	645808 

	702 
	11栋
	1803 
	109.37 
	659911 
	659911 
	是
	是
	是
	199911 

	703 
	11栋
	1804 
	114.49 
	651322 
	651322 
	是
	否
	否
	390794 

	704 
	11栋
	1901 
	114.49 
	678408 
	678408 
	是
	是
	是
	328408 

	705 
	11栋
	1902 
	109.37 
	668104 
	668104 
	是
	是
	是
	208104 

	706 
	11栋
	1903 
	109.37 
	668104 
	668104 
	是
	是
	是
	668104 

	707 
	11栋
	1904 
	114.49 
	659718 
	659718 
	是
	是
	否
	395830 

	708 
	11栋
	2001 
	114.49 
	674120 
	674120 
	是
	是
	是
	674120 

	709 
	11栋
	2002 
	109.37 
	664008 
	664008 
	是
	是
	是
	174008 

	710 
	11栋
	2003 
	109.37 
	664008 
	664008 
	是
	是
	是
	664008 

	711 
	11栋
	2004 
	114.49 
	705613 
	705613 
	是
	是
	否
	282244 

	712 
	11栋
	2101 
	114.49 
	655520 
	655520 
	是
	是
	否
	655520 

	713 
	11栋
	2102 
	109.37 
	659911 
	659911 
	是
	是
	是
	269911 

	714 
	11栋
	2103 
	109.37 
	659911 
	659911 
	是
	是
	是
	399911 

	715 
	11栋
	2104 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	否
	265544 

	716 
	11栋
	2201 
	114.49 
	665544 
	665544 
	是
	是
	是
	205544 

	717 
	11栋
	2202 
	109.37 
	676841 
	676841 
	是
	是
	否
	406104 

	718 
	11栋
	2203 
	109.37 
	655815 
	655815 
	是
	是
	是
	655815 

	719 
	11栋
	2204 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	720 
	11栋
	2301 
	114.49 
	651322 
	651322 
	是
	是
	否
	390794 

	721 
	11栋
	2302 
	109.37 
	655815 
	655815 
	是
	是
	是
	655815 

	722 
	11栋
	2303 
	109.37 
	655815 
	655815 
	是
	是
	是
	355815 

	723 
	11栋
	2304 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	724 
	11栋
	2401 
	114.49 
	661256 
	661256 
	是
	是
	是
	201256 

	725 
	11栋
	2402 
	109.37 
	637788 
	637788 
	是
	是
	否
	637788 

	726 
	11栋
	2403 
	109.37 
	651719 
	651719 
	是
	是
	是
	511719 

	727 
	11栋
	2404 
	114.49 
	642927 
	642927 
	是
	是
	否
	642927 

	728 
	11栋
	2501 
	114.49 
	656968 
	656968 
	是
	是
	是
	206968 

	729 
	11栋
	2502 
	109.37 
	634609 
	634609 
	是
	否
	否
	76153 

	730 
	11栋
	2503 
	109.37 
	633778 
	633778 
	是
	是
	否
	633778 

	731 
	11栋
	2504 
	114.49 
	652680 
	652680 
	是
	是
	是
	652680 

	732 
	29栋
	201 
	114.54 
	614360 
	614360 
	是
	是
	是
	184360 

	733 
	29栋
	202 
	109.42 
	577905 
	577905 
	是
	是
	否
	577905 

	734 
	29栋
	203 
	109.42 
	577905 
	577905 
	是
	是
	否
	577905 

	735 
	29栋
	204 
	114.54 
	618650 
	618650 
	是
	是
	是
	618650 

	736 
	29栋
	301 
	114.54 
	602116 
	602116 
	是
	是
	是
	182116 

	737 
	29栋
	302 
	109.42 
	598745 
	598745 
	是
	是
	是
	188745 

	738 
	29栋
	303 
	109.42 
	598745 
	598745 
	是
	是
	是
	598745 

	739 
	29栋
	304 
	114.54 
	613814 
	613814 
	是
	是
	否
	368288 

	740 
	29栋
	401 
	114.54 
	622940 
	622940 
	是
	是
	是
	622940 

	741 
	29栋
	402 
	109.42 
	585929 
	585929 
	是
	是
	否
	585929 

	742 
	29栋
	403 
	109.42 
	598745 
	598745 
	是
	是
	是
	188745 

	743 
	29栋
	404 
	114.54 
	627230 
	627230 
	是
	是
	是
	627230 

	744 
	29栋
	501 
	114.54 
	627230 
	627230 
	是
	是
	是
	627230 

	745 
	29栋
	502 
	109.42 
	602843 
	602843 
	是
	是
	是
	452843 

	746 
	29栋
	503 
	109.42 
	589941 
	589941 
	是
	是
	否
	589941 

	747 
	29栋
	504 
	114.54 
	631520 
	631520 
	是
	是
	是
	631520 

	748 
	29栋
	601 
	114.54 
	631520 
	631520 
	是
	否
	否
	191520 

	749 
	29栋
	602 
	109.42 
	606941 
	606941 
	是
	是
	是
	186941 

	750 
	29栋
	603 
	109.42 
	614288 
	614288 
	是
	是
	否
	184288 

	751 
	29栋
	604 
	114.54 
	635810 
	635810 
	是
	是
	是
	195810 

	752 
	29栋
	701 
	114.54 
	635810 
	635810 
	是
	是
	是
	635810 

	753 
	29栋
	702 
	109.42 
	611039 
	611039 
	是
	是
	是
	611039 

	754 
	29栋
	703 
	109.42 
	611039 
	611039 
	是
	是
	是
	191039 

	755 
	29栋
	704 
	114.54 
	626413 
	626413 
	是
	是
	否
	626413 

	756 
	29栋
	801 
	114.54 
	640100 
	640100 
	是
	是
	是
	260100 

	757 
	29栋
	802 
	109.42 
	635310 
	635310 
	是
	是
	否
	255310 

	758 
	29栋
	803 
	109.42 
	615138 
	615138 
	是
	是
	是
	185138 

	759 
	29栋
	804 
	114.54 
	644390 
	644390 
	是
	是
	是
	194390 

	760 
	29栋
	901 
	114.54 
	644390 
	644390 
	是
	是
	是
	194390 

	761 
	29栋
	902 
	109.42 
	619236 
	619236 
	是
	是
	是
	189236 

	762 
	29栋
	903 
	109.42 
	619236 
	619236 
	是
	是
	是
	159236 

	763 
	29栋
	904 
	114.54 
	648680 
	648680 
	是
	是
	是
	378680 

	764 
	29栋
	1001 
	114.54 
	648680 
	648680 
	是
	是
	是
	198680 

	765 
	29栋
	1002 
	109.42 
	610001 
	610001 
	是
	是
	否
	610001 

	766 
	29栋
	1003 
	109.42 
	610001 
	610001 
	是
	是
	否
	610001 

	767 
	29栋
	1004 
	114.54 
	639012 
	639012 
	是
	是
	否
	639012 

	768 
	29栋
	1101 
	114.54 
	652970 
	652970 
	是
	是
	是
	202970 

	769 
	29栋
	1102 
	109.42 
	614012 
	614012 
	是
	是
	否
	368408 

	770 
	29栋
	1103 
	109.42 
	614012 
	614012 
	是
	是
	否
	368408 

	771 
	29栋
	1104 
	114.54 
	657260 
	657260 
	是
	是
	是
	197260 

	772 
	29栋
	1201 
	114.54 
	657260 
	657260 
	是
	是
	是
	197260 

	773 
	29栋
	1202 
	109.42 
	618024 
	618024 
	是
	是
	否
	370814 

	774 
	29栋
	1203 
	109.42 
	631530 
	631530 
	是
	是
	是
	191530 

	775 
	29栋
	1204 
	114.54 
	661549 
	661549 
	是
	是
	是
	661549 

	776 
	29栋
	1301 
	114.54 
	668618 
	668618 
	是
	否
	否
	83447 

	777 
	29栋
	1302 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	635628 

	778 
	29栋
	1303 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	195628 

	779 
	29栋
	1304 
	114.54 
	672954 
	672954 
	是
	否
	否
	80754 

	780 
	29栋
	1401 
	114.54 
	652970 
	652970 
	是
	是
	是
	652970 

	781 
	29栋
	1402 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	627432 

	782 
	29栋
	1403 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	627432 

	783 
	29栋
	1404 
	114.54 
	657260 
	657260 
	是
	是
	是
	197260 

	784 
	29栋
	1501 
	114.54 
	655811 
	655811 
	是
	是
	否
	655811 

	785 
	29栋
	1502 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	193825 

	786 
	29栋
	1503 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	193825 

	787 
	29栋
	1504 
	114.54 
	674419 
	674419 
	是
	是
	是
	204419 

	788 
	29栋
	1601 
	114.54 
	670129 
	670129 
	是
	是
	是
	270129 

	789 
	29栋
	1602 
	109.42 
	635153 
	635153 
	是
	是
	是
	195153 

	790 
	29栋
	1603 
	109.42 
	662867 
	662867 
	是
	否
	否
	20000 

	791 
	29栋
	1604 
	114.54 
	674419 
	674419 
	是
	是
	是
	204419 

	792 
	29栋
	1701 
	114.54 
	670129 
	670129 
	是
	是
	是
	210129 

	793 
	29栋
	1702 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	193825 

	794 
	29栋
	1703 
	109.42 
	643825 
	643825 
	是
	是
	是
	643825 

	795 
	29栋
	1704 
	114.54 
	674419 
	674419 
	是
	是
	是
	204419 

	796 
	29栋
	1801 
	114.54 
	652970 
	652970 
	是
	是
	是
	372970 

	797 
	29栋
	1802 
	109.42 
	614012 
	614012 
	是
	是
	是
	614012 

	798 
	29栋
	1803 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	197432 

	799 
	29栋
	1804 
	114.54 
	657260 
	657260 
	是
	是
	是
	197260 

	800 
	29栋
	1901 
	114.54 
	633876 
	633876 
	是
	是
	否
	333876 

	801 
	29栋
	1902 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	325628 

	802 
	29栋
	1903 
	109.42 
	635628 
	635628 
	是
	是
	是
	195628 

	803 
	29栋
	1904 
	114.54 
	665839 
	665839 
	是
	是
	是
	205839 

	804 
	29栋
	2001 
	114.54 
	657260 
	657260 
	是
	是
	是
	197260 

	805 
	29栋
	2002 
	109.42 
	631530 
	631530 
	是
	是
	是
	631530 

	806 
	29栋
	2003 
	109.42 
	631530 
	631530 
	是
	是
	是
	411530 

	807 
	29栋
	2004 
	114.54 
	661549 
	661549 
	是
	是
	是
	361549 

	808 
	29栋
	2101 
	114.54 
	659948 
	659948 
	是
	否
	否
	79979 

	809 
	29栋
	2102 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	627432 

	810 
	29栋
	2103 
	109.42 
	627432 
	627432 
	是
	是
	是
	197432 

	811 
	29栋
	2104 
	114.54 
	664283 
	664283 
	是
	否
	否
	142998 

	812 
	29栋
	2201 
	114.54 
	648680 
	648680 
	是
	是
	是
	268680 

	813 
	29栋
	2202 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	193334 

	814 
	29栋
	2203 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	623334 

	815 
	29栋
	2204 
	114.54 
	659948 
	659948 
	是
	否
	否
	146963 

	816 
	29栋
	2301 
	114.54 
	634813 
	634813 
	是
	是
	是
	634813 

	817 
	29栋
	2302 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	193334 

	818 
	29栋
	2303 
	109.42 
	623334 
	623334 
	是
	是
	是
	323334 

	819 
	29栋
	2304 
	114.54 
	652970 
	652970 
	是
	是
	是
	652970 

	820 
	29栋
	2401 
	114.54 
	644390 
	644390 
	是
	是
	是
	644390 

	821 
	29栋
	2402 
	109.42 
	619236 
	619236 
	是
	是
	是
	189236 

	822 
	29栋
	2403 
	109.42 
	619236 
	619236 
	是
	是
	是
	189236 

	823 
	29栋
	2404 
	114.54 
	634813 
	634813 
	是
	是
	否
	634813 

	824 
	29栋
	2501 
	114.54 
	626413 
	626413 
	是
	是
	否
	375848 

	825 
	29栋
	2502 
	109.42 
	615138 
	615138 
	是
	是
	是
	185138 

	826 
	29栋
	2503 
	109.42 
	601977 
	601977 
	是
	是
	是
	601977 

	827 
	29栋
	2504 
	114.54 
	630613 
	630613 
	是
	否
	否
	630613 

	828 
	29栋
	2601 
	114.54 
	635810 
	635810 
	是
	是
	是
	195810 

	829 
	29栋
	2602 
	109.75 
	612913 
	612913 
	是
	是
	是
	192913 

	830 
	29栋
	2603 
	109.75 
	612913 
	612913 
	是
	是
	是
	192913 

	831 
	29栋
	2604 
	114.54 
	627272 
	627272 
	是
	否
	否
	627272 

	832 
	30栋
	201 
	131.55 
	716935 
	716935 
	是
	是
	是
	236935 

	833 
	30栋
	202 
	107.27 
	582766 
	582766 
	是
	是
	是
	182766 

	834 
	30栋
	204 
	131.55 
	716935 
	716935 
	是
	是
	是
	316935 

	835 
	30栋
	301 
	131.55 
	726789 
	726789 
	是
	是
	是
	226789 

	836 
	30栋
	302 
	107.27 
	590802 
	590802 
	是
	是
	是
	290802 

	837 
	30栋
	303 
	107.96 
	594666 
	594666 
	是
	是
	是
	594666 

	838 
	30栋
	304 
	131.55 
	726789 
	726789 
	是
	是
	是
	226789 

	839 
	30栋
	401 
	131.55 
	726789 
	726789 
	是
	是
	是
	226789 

	840 
	30栋
	402 
	107.27 
	590802 
	590802 
	是
	是
	是
	590802 

	841 
	30栋
	404 
	131.55 
	726789 
	726789 
	是
	是
	是
	226789 

	842 
	30栋
	501 
	131.55 
	731717 
	731717 
	是
	是
	是
	381717 

	843 
	30栋
	502 
	107.27 
	594819 
	594819 
	是
	是
	是
	184819 

	844 
	30栋
	503 
	107.96 
	598710 
	598710 
	是
	是
	是
	188710 

	845 
	30栋
	504 
	131.55 
	716102 
	716102 
	是
	否
	否
	429662 

	846 
	30栋
	601 
	131.55 
	720925 
	720925 
	是
	是
	否
	432556 

	847 
	30栋
	602 
	107.27 
	598837 
	598837 
	是
	是
	是
	598837 

	848 
	30栋
	603 
	107.96 
	602753 
	602753 
	是
	是
	是
	602753 

	849 
	30栋
	604 
	131.55 
	744503 
	744503 
	是
	否
	否
	93801 

	850 
	30栋
	701 
	131.55 
	719024 
	719024 
	是
	是
	是
	719024 

	851 
	30栋
	702 
	107.27 
	609305 
	609305 
	是
	否
	否
	75722 

	852 
	30栋
	703 
	107.96 
	606797 
	606797 
	是
	是
	是
	426797 

	853 
	30栋
	704 
	131.55 
	741571 
	741571 
	是
	是
	是
	741571 

	854 
	30栋
	801 
	131.55 
	746498 
	746498 
	是
	是
	是
	746498 

	855 
	30栋
	802 
	107.27 
	606872 
	606872 
	是
	是
	是
	606872 

	856 
	30栋
	803 
	107.96 
	610840 
	610840 
	是
	是
	是
	610840 

	857 
	30栋
	804 
	131.55 
	730571 
	730571 
	是
	是
	否
	730571 

	858 
	30栋
	901 
	131.55 
	751425 
	751425 
	是
	是
	是
	231425 

	859 
	30栋
	902 
	107.27 
	610890 
	610890 
	是
	是
	是
	610890 

	860 
	30栋
	903 
	107.96 
	634617 
	634617 
	是
	是
	否
	63462 

	861 
	30栋
	904 
	131.55 
	751425 
	751425 
	是
	是
	是
	751425 

	862 
	30栋
	1001 
	131.55 
	740218 
	740218 
	是
	否
	否
	740218 

	863 
	30栋
	1002 
	107.27 
	614908 
	614908 
	是
	是
	是
	614908 

	864 
	30栋
	1003 
	107.96 
	618927 
	618927 
	是
	是
	是
	618927 

	865 
	30栋
	1004 
	131.55 
	756352 
	756352 
	是
	是
	是
	236352 

	866 
	30栋
	1101 
	131.55 
	745042 
	745042 
	是
	是
	否
	745042 

	867 
	30栋
	1102 
	107.27 
	618925 
	618925 
	是
	是
	是
	188925 

	868 
	30栋
	1103 
	107.96 
	632971 
	632971 
	是
	否
	否
	20000 

	869 
	30栋
	1104 
	131.55 
	761279 
	761279 
	是
	是
	是
	331279 

	870 
	30栋
	1201 
	131.55 
	766206 
	766206 
	是
	是
	是
	236206 

	871 
	30栋
	1202 
	107.27 
	622943 
	622943 
	是
	是
	是
	192943 

	872 
	30栋
	1203 
	107.96 
	627014 
	627014 
	是
	是
	是
	197014 

	873 
	30栋
	1204 
	131.55 
	766206 
	766206 
	是
	是
	是
	236206 

	874 
	30栋
	1301 
	131.55 
	812245 
	812245 
	是
	否
	否
	81225 

	875 
	30栋
	1302 
	107.27 
	626960 
	626960 
	是
	是
	是
	196960 

	876 
	30栋
	1303 
	107.96 
	631058 
	631058 
	是
	是
	是
	191058 

	877 
	30栋
	1304 
	131.55 
	771133 
	771133 
	是
	是
	是
	241133 

	878 
	30栋
	1401 
	131.55 
	745042 
	745042 
	是
	是
	否
	745042 

	879 
	30栋
	1402 
	107.27 
	618925 
	618925 
	是
	是
	是
	228925 

	880 
	30栋
	1403 
	107.96 
	622971 
	622971 
	是
	是
	是
	252971 

	881 
	30栋
	1404 
	131.55 
	761279 
	761279 
	是
	是
	是
	231279 

	882 
	30栋
	1501 
	131.55 
	780987 
	780987 
	是
	是
	是
	780987 

	883 
	30栋
	1502 
	107.27 
	631766 
	631766 
	是
	是
	否
	631766 

	884 
	30栋
	1503 
	107.96 
	639145 
	639145 
	是
	是
	是
	639145 

	885 
	30栋
	1504 
	131.55 
	780987 
	780987 
	是
	是
	是
	240987 

	886 
	30栋
	1601 
	131.55 
	780987 
	780987 
	是
	是
	是
	320987 

	887 
	30栋
	1602 
	107.27 
	608788 
	608788 
	是
	否
	否
	608788 

	888 
	30栋
	1603 
	107.96 
	639145 
	639145 
	是
	是
	是
	199145 

	889 
	30栋
	1604 
	131.55 
	780987 
	780987 
	是
	是
	是
	780987 

	890 
	30栋
	1701 
	131.55 
	780987 
	780987 
	是
	是
	是
	240987 

	891 
	30栋
	1702 
	107.27 
	634996 
	634996 
	是
	是
	是
	194996 

	892 
	30栋
	1703 
	107.96 
	639145 
	639145 
	是
	是
	是
	639145 

	893 
	30栋
	1704 
	131.55 
	780987 
	780987 
	是
	是
	是
	240987 

	894 
	30栋
	1801 
	131.55 
	761279 
	761279 
	是
	是
	是
	231279 

	895 
	30栋
	1802 
	107.27 
	618925 
	618925 
	是
	是
	是
	188925 

	896 
	30栋
	1803 
	107.96 
	622971 
	622971 
	是
	是
	是
	192971 

	897 
	30栋
	1804 
	131.55 
	761279 
	761279 
	是
	是
	是
	231279 

	898 
	30栋
	1901 
	131.55 
	771133 
	771133 
	是
	是
	是
	771133 

	899 
	30栋
	1902 
	107.27 
	626960 
	626960 
	是
	是
	是
	626960 

	900 
	30栋
	1903 
	107.96 
	631058 
	631058 
	是
	是
	是
	191058 

	901 
	30栋
	1904 
	131.55 
	771133 
	771133 
	是
	是
	是
	241133 

	902 
	30栋
	2001 
	131.55 
	766206 
	766206 
	是
	是
	是
	766206 

	903 
	30栋
	2002 
	107.27 
	622943 
	622943 
	是
	是
	是
	622943 

	904 
	30栋
	2003 
	107.96 
	627014 
	627014 
	是
	是
	是
	327014 

	905 
	30栋
	2004 
	131.55 
	749865 
	749865 
	是
	是
	是
	749865 

	906 
	30栋
	2101 
	131.55 
	761279 
	761279 
	是
	是
	是
	231279 

	907 
	30栋
	2102 
	107.27 
	618925 
	618925 
	是
	是
	是
	618925 

	908 
	30栋
	2103 
	107.96 
	622971 
	622971 
	是
	是
	是
	622971 

	909 
	30栋
	2104 
	131.55 
	761279 
	761279 
	是
	是
	是
	231279 

	910 
	30栋
	2201 
	131.55 
	713960 
	713960 
	是
	否
	否
	680783 

	911 
	30栋
	2202 
	107.27 
	601752 
	601752 
	是
	是
	否
	601752 

	912 
	30栋
	2203 
	107.96 
	618927 
	618927 
	是
	是
	是
	618927 

	913 
	30栋
	2204 
	131.55 
	756352 
	756352 
	是
	是
	是
	456352 

	914 
	30栋
	2301 
	131.55 
	756352 
	756352 
	是
	是
	是
	236352 

	915 
	30栋
	2302 
	107.27 
	614908 
	614908 
	是
	是
	是
	614908 

	916 
	30栋
	2303 
	107.96 
	618927 
	618927 
	是
	是
	是
	618927 

	917 
	30栋
	2304 
	131.55 
	756352 
	756352 
	是
	是
	是
	286352 

	918 
	30栋
	2401 
	131.55 
	751425 
	751425 
	是
	是
	是
	751425 

	919 
	30栋
	2402 
	107.27 
	610890 
	610890 
	是
	是
	是
	190890 

	920 
	30栋
	2403 
	107.96 
	614884 
	614884 
	是
	是
	是
	184884 

	921 
	30栋
	2404 
	131.55 
	751425 
	751425 
	是
	是
	是
	751425 

	922 
	30栋
	2501 
	131.55 
	746498 
	746498 
	是
	是
	是
	226498 

	923 
	30栋
	2502 
	107.27 
	606872 
	606872 
	是
	是
	是
	606872 

	924 
	30栋
	2503 
	107.96 
	643516 
	643516 
	是
	是
	否
	64352 

	925 
	30栋
	2504 
	131.55 
	746498 
	746498 
	是
	是
	是
	226498 

	926 
	30栋
	2601 
	131.55 
	741571 
	741571 
	是
	是
	是
	231571 

	927 
	30栋
	2602 
	107.58 
	591686 
	591686 
	是
	否
	否
	355012 

	928 
	30栋
	2603 
	108.27 
	641124 
	641124 
	是
	否
	否
	64112 

	929 
	30栋
	2604 
	131.55 
	779868 
	779868 
	是
	否
	否
	20000 

	汇总
	　
	　
	103152.98 
	600087370 
	600087370 
	929套
	822套
	666套
	314658730 


7资金情况
7.1资金流出情况

（1）2020年9月资金流出额共393,024,748.73元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。
（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。
2020年9月资金流出明细表
	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	1
	2020/9/1
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	2,000,000.00
	浦发行0190

	2
	2020/9/4
	短信通知手续费收入（对公）
	短信通服务费
	10.00
	光大5146

	3
	2020/9/7
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	13,508.09
	工行2715

	4
	2020/9/7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收购买结算业务申请书(按份)费用
	5.00
	农行2734

	5
	2020/9/7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收购买结算业务申请书(按份)费用
	5.00
	农行4607

	6
	2020/9/7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收购买结算业务申请书(按份)费用
	5.00
	农行4623

	7
	2020/9/7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收购买结算业务申请书(按份)费用
	5.00
	农行4631

	8
	2020/9/7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收购买结算业务申请书(按份)费用
	5.00
	农行4649

	9
	2020/9/7
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	中信2029

	10
	2020/9/9
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	支付零星工程款及材料款
	66,000,000.00
	农行4607

	11
	2020/9/9
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收单位大额支付汇兑费用
	200.00
	农行4607

	12
	2020/9/9
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	支付零星工程款及材料款
	28,350,000.00
	农行4623

	13
	2020/9/9
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收单位大额支付汇兑费用
	200.00
	农行4623

	14
	2020/9/9
	恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司
	往来款
	95,000,000.00
	浦发行0190

	15
	2020/9/10
	光大兴陇信托有限责任公司
	利息
	17,614,093.15
	光大5146

	16
	2020/9/10
	电子汇划费收入(对公)
	分行电子汇划费(对公)
	200.00
	光大5146

	17
	2020/9/11
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	定金结转至农行监管户4623
	2,920,000.00
	浦发行0190

	18
	2020/9/11
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	定金结转至农行监管户4607
	5,380,000.00
	浦发行0190

	19
	2020/9/11
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	定金结转至农行监管户4649
	4,660,000.00
	浦发行0190

	20
	2020/9/11
	杜淑冬
	房租
	5,400.00
	浦发行0190

	21
	2020/9/11
	莫卫红
	房租
	5,100.00
	浦发行0190

	22
	2020/9/11
	杨春燕
	房租
	5,400.00
	浦发行0190

	23
	2020/9/11
	广州灵通会计师事务所（普通合伙）
	验资服务费
	1,200.00
	浦发行0190

	24
	2020/9/11
	待报解预算收入-联网实时扣税专用账户
	TIPS扣国地税
	897,083.63
	中信2029

	25
	2020/9/14
	王楚舒
	报销款
	12,249.59
	浦发行0190

	26
	2020/9/14
	张枭
	工程款
	2,400.00
	浦发行0190

	27
	2020/9/14
	四会市肇水水务有限公司
	2020.8水费
	41,165.60
	浦发行0190

	28
	2020/9/14
	广东电网有限责任公司肇庆供电局
	2020.8电费
	86,423.01
	浦发行0190

	29
	2020/9/16
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	3,400,000.00
	浦发行0190

	30
	2020/9/18
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	6,300,000.00
	浦发行0190

	31
	2020/9/20
	广州恒大材料设备有限公司
	商承解付2419
	69,106.62
	浦发行0190

	32
	2020/9/21
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	支付零星工程款及材料款
	48,570,000.00
	农行4649

	33
	2020/9/21
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收单位大额支付汇兑费用
	200.00
	农行4649

	34
	2020/9/21
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	5,200,000.00
	浦发行0190

	35
	2020/9/21
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	49,000,000.00
	浦发行0190

	36
	2020/9/23
	四会市恒铭房地产开发有限公司
	定金结转至农行监管户4607
	460,000.00
	浦发行0190

	37
	2020/9/23
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	1,700,000.00
	浦发行0190

	38
	2020/9/24
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	4,400,000.00
	浦发行0190

	39
	2020/9/25
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	250,000.00
	农商行0646

	40
	2020/9/25
	广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行
	汇款手续费
	9.00
	农商行0646

	41
	2020/9/27
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	出售支付密码器暂收款
	56.00
	工行2715

	42
	2020/9/27
	四会市汇文房地产开发有限公司
	往来款
	37,000.00
	工行2715

	43
	2020/9/27
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	跨行支付手续费
	10.00
	工行2715

	44
	2020/9/27
	中国光大银行股份有限公司广州越秀支行
	支付材料款及零星工程款
	8,420,000.00
	农行4607

	45
	2020/9/27
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收单位大额支付汇兑费用
	168.40
	农行4607

	46
	2020/9/27
	中国光大银行股份有限公司广州越秀支行
	支付材料款及零星工程款
	9,030,000.00
	农行4623

	47
	2020/9/27
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	扣收单位大额支付汇兑费用
	180.60
	农行4623

	48
	2020/9/27
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	4,500,000.00
	浦发行0190

	49
	2020/9/27
	中国光大银行股份有限公司广州越秀支行
	支付材料款及零星工程款
	18,480,000.00
	邮储1234

	50
	2020/9/27
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行
	收异地汇兑手续费
	250.00
	邮储1234

	51
	2020/9/28
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	3,100,000.00
	浦发行0190

	52
	2020/9/29
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	5,200,000.00
	浦发行0190

	53
	2020/9/30
	肖雪
	财务手续费
	25.00
	浦发行0190

	54
	2020/9/30
	深圳恒大材料设备有限公司
	电票：0200903716442380
	121,582.00
	浦发行0190

	55
	2020/9/30
	深圳恒大材料设备有限公司
	电票：0200903716442402
	791,503.04
	浦发行0190


7.2资金流入情况
2020年9月各账户资金流入总额共计422,590,520.74元。
2020年9月资金流入明细表
	序号
	开户行
	款项说明
	金额

	1
	农行四会市支行4649
	销售房款
	39,991,149.98

	2
	农行四会市支行4623
	销售房款
	35,149,357.70

	3
	农行四会市支行4607
	销售房款
	55,483,305.07

	4
	农行四会市支行4631
	利息
	0.56

	5
	农行四会市支行2734
	利息
	0.25

	6
	邮储行1234
	利息
	527.35

	7
	邮储行1234
	销售房款
	30,270,000.00

	8
	浦发行0190
	往来款
	9,222,191.66

	9
	浦发行0190
	监管户转出的支付零星工程款及材料款
	142,920,000.00

	10
	浦发行0190
	销售房款
	43,055,022.12

	11
	中信2029
	往来款
	897,083.63

	12
	中信2029
	利息
	701.67

	13
	农商行0646
	利息
	196.62

	14
	工行2715
	利息
	44.51

	15
	工行2715
	往来款
	929.01

	16
	光大5146
	往来款
	29,670,000.00

	17
	光大5146
	结息
	10.61

	18
	光大5146
	监管户转出的支付零星工程款及材料款
	35,930,000.00

	总    计
	
	422,590,520.74


8各银行账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年9月30日，项目公司各资金账户余额总计136,363,666.60元，各账户余额见下表。
截至2020年9月30日各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中信银行股份有限公司肇庆四会支行
	8110901012700662029
	59,276.97

	2
	广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行
	06581321000000646
	 6,652.88 

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801300000190
	 3,079,800.52 

	4
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	2017020219022202715
	 2,094.95 

	5
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行
	944003010001421234
	11,791,278.69

	6
	中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行
	77910188000175146
	47,998,839.60

	7
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040022734
	315.68

	8
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024649
	32,373,494.98

	9
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024631
	955.56

	10
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024623
	14,392,370.10

	11
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040024607
	26,658,586.67

	总    计
	——
	136,363,666.60


附件
附件一 标的项目平面图
[image: image9.jpg]



附件二 标的项目4栋、5栋预售许可证
[image: image10.png]21 HEREMEFEIE

WS 20200855

I'ERE

F & & & & w| DRDERBETTRE # & % R E % 8 WEFEFEL700033 &
s
W B & wEASHEE R R & mmamia L GEReRsia

/5 haoaing gov.
@ (o) BRnTIrEE o) BHIBAALSEE
FUSEAAER| 2187665 Ak 204 % | Li6@ARESRAR 0001913 RACLHEIRER |EBRERGA -ARET
EnErmu, wrass

& % 27665k 4% REREESERME RN gisundinio
Z s
AR 0 ®mpk 0 % |[REMEHRCREN 10000151 S5 EBE
>

E 0 wxk 0 & |mEmERsAoeRmms| B 201358 5B Z2053588

a8
P2 Th347(4465001040024631)

AMRERER

REEMERARE  FANARAET, LEFNBRSREDHATBES, ATRE. FEEAHAH LREFEE, HERR
BEREHIR,

RIENREN , RIFRIE: (0759)3390783

PR ERRSS T I





