2019年11月监管报告


中诚信托“领地•兰台府” 项目

2019年11月监管报告

项目名称：中诚信托诚领1号集合资金信托计划
委托方：中诚信托有限责任公司
受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：叶智娟、高小萌

日期：二零一九年十二月四日

目录
1

1项目基本情况

2重大事件披露
2
2

3项目五证办理及施工进度情况

2

3.1项目五证办理情况说明

2

3.2项目2019年10月施工进度情况

4印鉴使用情况
6
5合同签订情况
12
6资金的使用情况
12
附件
22
   22附件一 付款回单


   24附件二 退场移交清单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：惠州领地房地产开发有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



标的项目为项目公司建设的领地兰台府项目，位于惠州市惠城区小金口街道办事处汤泉片区B05-08地块。标的项目用地面积83839.58㎡，规划总建筑面积266415.65㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2088年6月30日止。

标的项目拟建40栋住宅，2栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等）。项目分三期开发，预计2021年全部交付使用。

（转下页）

2重大事件披露

2019年11月27日项目公司归还剩余信托资金318,960,881.96元至中诚信托。当日，康正接到委托方通知，于11月28日在项目公司工作人员的见证下，康正监管退场，与项目公司相关人员进行了标的项目共管资料的移交工作。付款回单详见附件一，退场移交清单详见附件二。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年11月27日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	取得时间
	备注

	不动产权证书
	2018-10-16
	--

	建设用地规划许可证
	2018-1-12
	--

	建设工程规划许可证
	2018-12-29
	--

	建筑工程施工许可证
	2018-05-25
	兰台府住宅楼（第1-3、9-13、17-19、24-27、32-35栋）、商业楼（第40-42栋）

	建筑工程施工许可证
	2019-6-27
	领地兰台府住宅楼 ( 第4、5、6、15、21、22、29、30、37栋)、地下室 (三期) 

	预售许可证
	2018-11-29
	27栋、32栋、33栋、34栋、35栋、39栋

	预售许可证
	2018-12-28
	10栋

	预售许可证
	2019-06-14
	9栋

	预售许可证
	2019-09-12
	1栋


3.2项目2019年11月27日施工进度情况

售楼部装修工程于2018年5月20日左右开工，因部分不可控原因导致进度延后，现售楼部已于2018年11月初投入使用。项目一期住宅部分：北侧低层住宅26#、27#、32#、33#、34#、35#、39#栋已封顶；26#作为样板楼装修已完成，前后院提升改造施工完成，供参加销售。项目一期北侧高层住宅9#建至地上已封顶、10#已封顶；并且装修了两套高层住宅样板间供销售参观。项目一期南侧高层住宅1#目前建设至地上32层；3#目前建设至地上14层；2#目前建设至地上12层。项目外连接项目与惠博大道的金泉路已通车投入使用。26#、27#、32#、33#、34#、35#、39#以及高层住宅10#、9#、1#已经预售。

截至2019年11月27日，标的项目售楼处、别墅样板间、高层样板间都已实现对外开放。
（转下页）
标的项目现场照片（2019年11月27日）

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


                             

1、施工现场图                                        2、施工现场图
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



3、施工别墅                           4、施工别墅
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



5、施工现场图                                        6、施工现场图
标的项目现场照片（2019年11月27日）

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


                             

7、施工现场图                                       8、施工现场图
[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



9、售楼处现场图                        10、售楼处现场图
[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]|
[f Sk 4G liesenG| 2@7 ﬁ,q\





11、售楼处现场图                                12、售楼处样板间
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年11印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	经办人

	2019-11-01
	公章
	惠州兰台府14套资金查验用印申请
	资金查验资料（公章*47）
	彭玉香

	2019-11-04
	公章
	惠州兰台府14套资金查验用印申请
	资金查验资料（公章*12）
	李选青

	2019-11-04
	公章
	关于催促签署按揭贷款合同的通知函（蔡潮）用印申请
	催促签署按揭贷款合同的通知函（蔡潮）（公章*1）
	谭君明

	2019-11-05
	公章
	建设工程安全隐患整改情况报告书用印申请
	建设工程安全隐患整改情况报告书（公章*4）
	唐丽娜

	2019-11-05
	公章
	关于惠州领地10月税金扣款金额确认表格用印以及支付申请
	惠州领地10月税金扣款金额确认表格（公章*14）
	罗冬妮

	2019-11-05
	公章
	关于惠州领地提交税局核查2018年财务费用的用印申请
	惠州领地提交税局核查2018年财务费用的资料（公章*28）
	罗冬妮

	2019-11-06
	公章、法人章
	兰台府1-3203卜香节买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4法人章*5*4）
	李选青

	2019-11-06
	公章、法人章
	兰台府1-2904李传红2套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*2法人章*5*4*2）
	李选青

	2019-11-06
	公章、法人章
	兰台府1-3104刘艳伟2套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*2法人章*5*4*2）
	李选青

	2019-11-06
	公章、法人章
	兰台府1-1204秦少婷等5套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*3法人章*5*4*3）
	李选青

	2019-11-07
	公章
	关于领地集团案场人脸识别风控系统集采的定标及框架协议（含单项目合同模板）用印申请


	领地惠州兰台府西门案场人脸识别风控系统文达合同（公章*3*4）
	李道远

	2019-11-07
	公章、法人章
	关于惠州领地监管户批款的用印申请 
	惠州领地监管户批款的申请表 （公章*11法人章*3）
	刘会

	2019-11-07
	公章
	关于惠州项目HZLTF-LDX-建艺-009关于兰台府项目示范区高层样板房展示区木饰面吊顶变更认价事宜（
	兰台府项目示范区高层样板房展示区木饰面吊顶变更认价（公章*2）
	王聪



	2019-11-07
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请（肆份）（公章*5*4法人章*5*4）
	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5*4法人章*5*4）
	彭玉香

	2019-11-07
	公章
	关于办理兰台府价格备案及预售资金批款的用印申请
	办理兰台府价格备案及预售资金批款的资料（公章*42）
	邱雨熙

	2019-11-08
	公章、法人章
	兰台府1-1002包微微4套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*4法人章*5*4*4）
	彭玉香


	2019-11-08
	公章 、法人章
	兰台府1-1204秦少婷等5套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*15*4法人章*5*4）
	李选青

	2019-11-08
	公章
	关于惠州蘭台府项目3栋预售前的监管户资料用印申请 
	惠州蘭台府项目3栋预售前的监管户资料 （公章*4）
	黄堃婷

	2019-11-08
	公章、法人章
	兰台府1-504陈栋栋等2套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*2法人章*5*4*2）
	李选青

	2019-11-08
	公章、法人章
	兰台府1-1301蓝镇龙买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4法人章*5*4）
	李选青

	2019-11-11
	公章、法人章
	关于为客户与农业银行签订的《个人购房担保借款合同》提供担保的用印申请（肆份）
	《个人购房担保借款合同》（公章*5*4法人章*5*4）
	彭玉香

	2019-11-12
	公章、法人章
	关于为客户与农业银行签订的《个人购房担保借款合同》提供担保的用印申请
	《个人购房担保借款合同》（2*5法人章*1*5）
	彭玉香

	2019-11-12
	公章
	惠州兰台府17资金查验用印申请
	资金查验资料（公章*55）
	彭玉香

	2019-11-12
	公章、法人章
	兰台府1-3103李旺香等4套买卖合同用印申请 
	买卖合同等资料（公章*8*4*4法人章*5*4*4）
	彭玉香

	2019-11-12
	公章、法人章
	兰台府10月策划活动58900元用印申请
	活动策划合同（公章*4*4法人章*2*4）
	  李道远

	2019-11-12
	公章、法人章
	惠州项目第三方咨询造价合同(201910.12)
	惠州小金口领地兰台府项目造价咨询合作协议（公章*4*4法人章*2*4）
	黄棱建

	2019-11-13
	公章
	银行询证函的用印申请 
	银行询证函（公章*12）
	黄堃婷

	2019-11-13
	公章
	示范区水电设施问题整改事宜的工程任务通知单用印申请
	工程任务通知单（公章*4））
	唐丽娜

	2019-11-13

	公章
	关于为蘭台府营销人员办理社保公积金停缴资料的用印申请
	社保公积金停缴资料（公章*1）
	马明慧

	2019-11-13
	公章
	关于惠州领地兰台府项目9号楼银行监管协议的用印申请
	银行监管协议（公章*1）
	刘会

	2019-11-13
	公章、法人章
	关于惠州领地兰台府一期燃气工程中标通知书及定标结果通知书用印申请
	惠州领地兰台府一期燃气工程中标通知书及定标结果通知书（公章*2法人章*2）
	陈唐群

	2019-11-13
	公章、法人章
	关于惠州领地兰台府项目1#楼A1样板间软装设计供货工程中标通知书用印申请
	惠州领地兰台府项目1#楼A1样板间软装设计供货工程中标通知书（公章*2法人章*2）
	汪越

	2019-11-13
	财务章、法人章
	关于民生按揭户购买电汇单的用印申请
	购买电汇单凭证（财务章*3法人章*3）
	刘会

	2019-11-14
	公章、法人章
	兰台府1-2704陈文斌等6套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*6法人章*5*4*6）
	彭玉香

	2019-11-14
	公章、法人章
	兰台府1-1902王丽智买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4法人章*5*4）
	彭玉香

	2019-11-14
	公章、法人章
	兰台府1-701刘婷等3套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*3法人章*5*4*3）
	彭玉香

	2019-11-14
	公章
	关于惠州兰台府售楼部增加空调电源、配电箱及桥架材料认价用印申请
	惠州兰台府售楼部增加空调电源、配电箱及桥架材料认价（公章*2）
	李飞飞

	2019-11-14
	公章
	关于惠州兰台府项目示范区园林园建及水电零星工程材料认价用印申请
	惠州兰台府项目示范区园林园建及水电零星工程材料认价（公章*2）
	李飞飞

	2019-11-14
	公章
	关于惠州兰台府项目售楼部空调电源线及配电箱安装材料认价用印申请
	惠州兰台府项目售楼部空调电源线及配电箱安装材料认价（公章*2）
	李飞飞

	2019-11-14
	公章、法人章
	关于大湾区惠州项目2019体检定标及合同用印申请
	2019体检合同（公章*5法人章*2）
	李敏

	2019-11-14
	公章、法人章
	惠州兰台府与创达的《销售代理合同》用印申请
	《销售代理合同》（公章*3*4法人章*2*4）
	谭君明

	2019-11-15
	公章、法人章
	优友新浪合同用印申请
	惠州领地兰台府项目网络推广及维护合同（公章*3*4法人章*2*4）
	黄君娟

	2019-11-18
	公章、法人章
	关于为客户与中国银行签订的《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》提供担保的用印申请
	《中国银行股份有限公司个人一手住房贷款合同》（公章*5*3法人章*5*3）
	彭玉香

	2019-11-18
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请
	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香

	2019-11-18
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请
	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香

	2019-11-18
	公章
	关于欢迎协会到座谈的函用印申请
	欢迎协会到座谈的函（公章*1）
	黄仲华

	2019-11-19
	公章、法人章
	兰台府1-1003杨燕妮等5套买卖合同用印申请 
	买卖合同等资料（公章*8*4*5法人章*5*4*5）
	彭玉香

	2019-11-19
	公章
	关于惠州蘭台府项目第2／3栋价格表（房管局备案）的用印申请
	惠州蘭台府项目第2／3栋价格表（公章*15*4）
	邱雨熙

	2019-11-19
	公章、法人章
	兰台府1-803杨国宁等4套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*4法人章*5*4*4）
	彭玉香

	2019-11-20
	公章、法人章
	兰台府1-1204秦少婷等5套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4法人章*5*4）
	李选青

	2019-11-20
	公章、法人章
	兰台府1-703曹建华、葛来娣府买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4法人章*5*4）
	李选青

	2019-11-20
	公章、法人章
	关于惠州领地兰台府项目1#楼A1样板间软装设计供货工程合同用印申请 
	惠州领地兰台府项目1#楼A1样板间软装设计供货合同 （公章*3*4法人章*2*4）
	汪越

	2019-11-20
	公章
	关于惠州领地更正税局系统增值税申报表，财务报表，年度企业所得税申报表的用印申请 
	增值税申报表，财务报表，年度企业所得税申报表 （公章*322）
	罗冬妮

	2019-11-20
	公章
	惠州领地农业银行监管协议的用印申请
	农业银行监管协议（公章*2）
	刘会

	2019-11-20
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请
	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香

	2019-11-21
	公章
	关于惠州蘭台府项目一期二批次预售前的监管户资料用印申请
	预售前的监管户申请表(公章 *10)
	刘会

	2019-11-21
	公章
	关于融资基础资料用印申请
	融资基础资料（公章*148）
	卢杨婕

	2019-11-21
	公章、法人章
	兰台府1-904刘炜等7套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*7法人章*5*4*7）
	彭玉香

	2019-11-21
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请（
	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香

	2019-11-21
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请
	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香

	2019-11-21
	公章
	 现场签证报审表用印申请（公章*2）
	 现场签证报审表（公章*2）
	黄棱建

	2019-11-21
	公章
	惠州兰台府17套资金查验用印申请
	资金查验资料（公章*5）
	李选青

	2019-11-21
	公章
	惠州兰台府20套资金查验用印申请
	资金查验盖资料（公章*52）
	李选青

	2019-11-21
	公章
	兰台府1-3104刘艳伟2套买卖合同用印申请
	增加经办人等资料（公章*7*2）
	李选青

	2019-11-22
	公章、法人章
	商品房预售许可证【惠市房预许(2018)160号】及【惠市房预许(2018)189号】变更的用印申请
	【惠市房预许(2018)160号】及【惠市房预许(2018)189号】变更表（公章*2法人章*2）
	邱雨熙

	2019-11-22
	公章、法人章、财务章
	银行询证函的用印申请 
	银行询证函（公章*12法人章4财务章4）
	黄堃婷

	2019-11-22
	公章
	关于惠州领地监管户批款的用印申请
	监管户批款的资料（公章131）
	刘会

	2019-11-22
	公章
	惠州项目-10栋楼梯间地下室至3层装修事宜综合认价审用印申请
	惠州项目-10栋楼梯间地下室至3层装修事宜综合认价(公章*4）
	王聪

	2019-11-22
	公章
	惠州项目26栋别墅泡水后期修补事宜认价用印申请
	惠州项目26栋别墅泡水后期修补事宜认价（公章*4）
	王聪

	2019-11-22
	公章
	关于第三方检测评估咨询服务（2019年1月专项检测）工程结算用印申请
	第三方检测评估咨询服务（2019年1月专项检测）工程结算（公章*2）
	黄棱建

	2019-11-22
	公章
	惠州兰台府1栋1104蔡潮《解除认购书协议》
	《解除认购书协议》（公章*1）
	谭君明

	2019-11-22
	公章
	关于惠州项目高级主任水电工程师马武杰离职证明的用印申请
	离职证明（公章*3）
	李敏

	2019-11-22
	公章、法人章
	南方都时报16万定标用印申请
	报纸广告发布合同（公章*4*4法人章*3*4）
	黄君娟

	2019-11-22
	公章
	关于11月社保公积金缴费资料的用印申请
	11月社保公积金缴费资料（公章*3）
	马明慧

	2019-11-25
	公章、法人章
	关于为客户与中国民生银行签订的《个人购房／车位借款及担保合同》提供担保的用印申请


	《个人购房／车位借款及担保合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香

	2019-11-25
	公章、法人章、财务章
	银行询证函的用印申请 
	银行询证函（公章*12法人章4财务章4）
	黄堃婷

	2019-11-25
	公章
	惠州兰台府20套资金查验用印申请
	资金查验资料（公章*37）
	李选青

	2019-11-25
	公章
	关于惠州领地向安永提供20190930及2018.0930函证的用印申请
	安永提供20190930及2018.0930函证（公章*4）
	罗冬妮

	2019-11-26
	公章、法人章
	商品房预售许可证【惠市房预许(2018)160号】及【惠市房预许(2018)189号】变更的用印申请
	【惠市房预许(2018)160号】及【惠市房预许(2018)189号】变更（公章*2法人章*1）
	邱雨熙

	2019-11-26
	公章、法人章
	兰台府1-2803吴朝铭等2套买卖合同用印申请
	买卖合同等资料（公章*8*4*2法人章*5*4*2）
	彭玉香

	2019-11-26
	公章、法人章
	兰台府1-1401王丹阳买卖合同用印申请
	买卖合同等资料公章*8*4法人章*5*4）
	彭玉香

	2019-11-26
	公章
	三期见证卡证明书用印申请
	三期见证卡证明书（公章*1）
	唐丽娜

	2019-11-26
	公章、法人章
	定标兰台府佛山拓客3万用印申请
	领地兰台府佛山拓客活动设计服务合同（公章*4*4法人章*3*4）
	黄君娟

	2019-11-26
	公章
	关于明确住宅阳台栏杆采用合同型材款式施工的事宜用印申请
	明确住宅阳台栏杆采用合同型材款式施工的事宜（公章*4）
	唐丽娜

	2019-11-26
	财务章
	惠州兰台府项目准入兴业银行惠州分行住房按揭贷款提供财务报表的用印申请
	财务报表（财务章*3）
	冯美琴

	2019-11-26
	公章
	关于惠州领地房地产开发有限公司工商变更的用印申请
	惠州领地房地产开发有限公司工商变更代理协（公章*8）
	马明慧

	2019-11-26
	公章、法人章
	关于办理惠州领地2020年资质年审的费用立项及定标审批用印申请
	惠州领地2020年资质年审的费用协议（公章*2*2法人章*1*2）
	马明慧

	2019-11-26
	公章
	关于惠州兰台府项目24-25#楼总承包工程正式开工事宜用印申请
	惠州兰台府项目24-25#楼总承包工程正式开工事宜（公章*4）
	唐丽娜

	2019-11-26
	公章、法人章
	关于为客户与农业银行签订的《个人购房担保借款合同》提供担保的用印申请
	《个人购房担保借款合同》（公章*5法人章*5）
	彭玉香


5合同签订情况

2019年11月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额

（万元）
	用印日期

	1
	深圳文达智通技术有限公司
	领地惠州兰台府西门案场人脸识别风控系统文达合同
	领地惠州兰台府西门案场人脸识别风控系统智能算法软硬件服务
	6.79
	2019.11.07

	2
	深圳市艾瑞尔文化传播有限公司
	活动策划活动
	领地兰台府十月活动
	5.89
	2019.11.12

	3
	中道明华建设工程项目咨询有限公司
	惠州小金口领地兰台府项目造价咨询合作协议
	兰台府项目造价咨询
	278.00
	2019.11.12

	4
	惠州市优友文化传播有限公司
	惠州领地兰台府项目网络推广及维护合同
	兰台府项目网络推广软文、硬文、户外LED大屏
	5
	2019.11.15

	5
	广州德梵偲装饰工程有限公司
	惠州领地兰台府项目1#楼A1样板间软装设计供货合同
	兰台府项目1#楼A1样板间软装设计供货工程
	35
	2019.11.20

	6
	广东南方都市报经营有限公司
	报纸广告发布合同
	领地兰台府项目在南方都市报推广发布
	16
	2019.11.22

	7
	广东广硕广告有限公司
	领地兰台府佛山拓客活动设计服务合同
	认可的活动方案开展佛山拓客
	3
	2019.11.26


6资金的使用情况
2019年11月工商银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	本月资金使用总额（单位：元）
	0 .00


2019年11月交通银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019.11.05
	惠州领地房地产开发有限公司
	268,000.00
	往来款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目,王荔9栋603房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	200,000.00
	领地兰台府项目,王惠杰27栋004房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，项桂彬10栋1001房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，卜香节1栋3203房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，李传红1栋2904房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，肖健生、胡小英1栋1402房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，秦少婷1栋1204房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，胡国真1栋2804房房款

	2019.11.20


	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，蒋爱莲1栋303房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，刘艳伟1栋3104房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，张国良、张志芳1栋2204房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，蓝镇龙1栋1301房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	20,000.00
	领地兰台府项目，包微微1栋1002房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，缪志文1栋702房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，张洪萍1栋2002房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，陈栋栋1栋504房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，邓欣淳、黄均1栋1004房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，何斌、何莉1栋1202房房款

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，陈玉叶1栋1603房房款

	2019.11.20
	企业网银同城他行手续费
	21.00
	企业网银同城他行手续费

	2019.11.20
	惠州领地房地产开发有限公司
	1,000.00
	往来款

	2019.11.26
	询证函手续费
	300.00
	询证函手续费

	本月资金使用总额（单位：元）
	1,339,321.00


2019年11月中国银行713370374872账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	本月资金使用总额（单位：元）
	0.00

	
	


2019年11月中国银行628870543750账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019.11.14
	待报解预算收入-惠城区税务局第一税务分局
	2,450,268.43
	支付税款

	本月资金使用总额（单位：元）
	2,450,268.43


2019年11月民生银行608130719账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	本月资金使用总额（单位：元）
	0.00


2019年11月民生银行630605909账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019.11.15
	单位电汇凭证工本费
	3.25
	单位电汇凭证工本费

	2019.11.18
	惠州领地房地产开发有限公司
	1,990,000.00 
	按揭款转监管户

	2019.11.18
	对公大小额汇划手续费
	39.80 
	对公大小额汇划手续费

	2019.11.18
	对公大小额汇划手续费
	200.00
	对公大小额汇划手续费

	2019.11.19

	惠州领地房地产开发有限公司
	11,910,000.00 
	按揭款转监管户

	2019.11.19
	对公大小额汇划手续费
	200.00
	对公大小额汇划手续费

	本月资金使用总额（单位：元）
	13,900,443.05 


2019年11月广州银行资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-11-01
	服务费
	    15.00
	服务费

	2019-11-07
	服务费
	     10.00
	普通支票

	2019-11-15
	惠州领地房地产开发有限公司
	2,720,000.00
	按揭款转监管户

	2019-11-15
	惠州领地房地产开发有限公司
	2,760,000.00
	按揭款转监管户

	本月资金使用总额（单位：元）
	5,480,025.00 


2019年11月农业银行惠城支行44227201040003239资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-11-15
	发工资
	357,891.80
	发工资

	2019-11-16
	扣收企业网银/掌银本行代发工资服务手续费费用.
	17.00
	扣收企业网银/掌银本行代发工资服务手续费费用.

	2019-11-16
	扣收对公账户银行询证函费用.
	200.00
	扣收对公账户银行询证函费用.

	本月资金使用总额（单位：元）
	358,108.80


2019年11月农业银行惠城支行44227201040003361资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	本月资金使用总额（单位：元）
	0.00


2019年11月招商银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，赖政欣1栋1101房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，钟芸舒1栋1701房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，李辰德；张建君1栋801

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，谢海涛1栋1503房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目,谢海燕；王君林9栋3002

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目,李国坚9栋102房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，杨丹丹1栋1504房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00 
	领地兰台府项目，郭红强1栋2104房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，张丽琴1栋604房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，朱福文1栋2203房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，常伟1栋1801房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，张志惠1栋2101房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，胡江胜1栋1501房房款

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，向儒朝；马玉蓉1栋1704

	2019-11-01
	惠州领地房地产开发有限公司
	50,000.00
	领地兰台府项目，卢冲1栋2003房房款

	2019-11-03
	网银汇款手续费
	1,311.16
	网银汇款手续费

	2019-11-03
	网银支付手续费
	58.59
	网银支付手续费

	2019-11-03
	网上银行服务费
	50.00
	网上银行服务费

	2019-11-05
	宋莉
	40,000.00
	退定金

	2019-11-05
	宋莉
	10,000.00
	退定金

	2019-11-05
	广东大荣幕墙工程建设有限公司
	50,000.00
	退投标保证金

	2019-11-05
	廖伟雄
	40,000.00
	转款

	2019-11-05
	廖伟雄
	40,000.00
	转款

	2019-11-05
	廖伟雄
	40,000.00
	转款

	2019-11-05
	廖伟雄
	40,000.00
	转款

	2019-11-05
	廖伟雄
	40,000.00
	转款

	2019-11-05
	廖伟雄
	40,000.00
	转款

	2019-11-05
	廖伟雄
	20,000.00
	转款

	2019-11-05
	冯美琴
	45,156.00
	物业维修基金借支

	2019-11-07
	冯美琴
	40,000.00
	代收费用

	2019-11-07
	冯美琴
	5,904.00
	代收费用

	2019-11-07
	东莞市尊品实业发展有限公司
	85,500.00
	营销费用

	2019-11-08
	曾丽娟
	260.00
	报销款

	2019-11-08
	陈新宜
	876.38
	报销款

	2019-11-08
	陈新宜
	665.51
	报销款

	2019-11-08
	马明慧
	955.90
	报销款

	2019-11-08
	杨婉娴
	465.25
	报销款

	2019-11-08
	彭倩文
	225.20
	报销款

	2019-11-08
	杨婉娴
	172.80
	报销款

	2019-11-08
	江城钢
	298.00
	报销款

	2019-11-08
	罗冬妮
	2,000.00
	报销款

	2019-11-08
	黄仲华
	3,480.00
	报销款

	2019-11-08
	黄君娟
	258.00
	报销款

	2019-11-08
	林思瑜
	50.00
	报销款

	2019-11-08
	谭君明
	3,800.00
	报销款

	2019-11-08
	许志刚
	575.00
	报销款

	2019-11-08
	马明慧
	89.78
	报销款

	2019-11-08
	冯美琴
	28,016.00
	代收费用

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	袁丽琴
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-08
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-09
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-09
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-09
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-11
	邱雨熙
	40,000.00
	报销

	2019-11-11
	邱雨熙
	10,000.00
	报销

	2019-11-11
	王德伟
	611.60
	报销

	2019-11-13
	刘檬恺
	40,000.00
	报销

	2019-11-13
	刘檬恺
	40,000.00
	报销

	2019-11-13
	刘檬恺
	40,000.00
	报销

	2019-11-13
	刘檬恺
	40,000.00
	报销

	2019-11-13
	冯美琴
	35,072.00
	代收费用

	2019-11-13
	惠州领地房地产开发有限公司
	200,000.00
	领地兰台府项目,阮霖雯；曾少华9栋3203

	2019-11-13
	刘檬恺
	40,000.00
	报销款

	2019-11-14
	中国电信股份有限公司惠州分公司
	4,914.50
	电话费

	2019-11-14
	罗冬妮
	40,000.00
	借款

	2019-11-14
	杨乐琴
	40,000.00
	借款

	2019-11-14
	杨乐琴
	40,000.00
	借款

	2019-11-14
	杨乐琴
	40,000.00
	借款

	2019-11-14
	杨乐琴
	8,638.57
	借款

	2019-11-14
	谭君明
	4,100.00
	借款

	2019-11-14
	罗冬妮
	28,780.57
	借款

	2019-11-14
	冯美琴
	29,333.00
	代收费用

	2019-11-14
	冯美琴
	35,983.00
	代收费用

	2019-11-14
	刘檬恺
	40,000.00
	借款

	2019-11-14
	刘檬恺
	40,000.00
	         借款

	2019-11-14
	刘檬恺
	40,000.00
	借款

	2019-11-14
	刘檬恺
	30,000.00
	借款

	2019-11-15
	廖建雄
	10,000.00
	退诚意金

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	30,000.00
	转款

	2019-11-15
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-19
	资信询证费-其他询证函
	300.00
	资信询证费-其他询证函

	2019-11-19
	其他单据邮寄费-手续费
	1.00
	其他单据邮寄费-手续费

	2019-11-19
	冯美琴
	34,161.00
	代收费用

	2019-11-20
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	10,000.00
	转款

	2019-11-20
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-20
	邬凯伦
	30,000.00
	转款

	2019-11-20
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-21
	深圳市达裕投资有限公司
	614,056.56
	土方工程款

	2019-11-21
	冯美琴
	20,000.00
	报销

	2019-11-21
	冯美琴
	27,511.00
	代收费用

	2019-11-21
	冯美琴
	30,244.00
	代收费用

	2019-11-21
	马明慧
	40,000.00
	借款

	2019-11-21
	马明慧
	37,461.77
	借款

	2019-11-21
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-21
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-21
	邬凯伦
	40,000.00
	转款

	2019-11-21
	深圳市房多多网络科技有限公司惠州分公司
	180,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	深圳市房多多网络科技有限公司惠州分公司
	180,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	深圳市房多多网络科技有限公司惠州分公司
	369,347.44
	营销费用

	2019-11-21
	惠州市欢乐购网络科技有限公司
	298,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	惠州市欢乐购网络科技有限公司
	180,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	深圳市乐有家房产交易有限公司
	72,485.75
	营销费用

	2019-11-21
	成都柏拉图数码图像有限公司
	43,200.00
	营销费用

	2019-11-21
	东莞市尊品实业发展有限公司
	24,238.00
	营销费用

	2019-11-21
	惠州市铭辉广告有限公司
	62,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	东莞市星辰文化传播有限公司
	80,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	东莞市博友文化传播有限公司
	120,349.00
	营销费用

	2019-11-21
	惠州市金艺谋广告有限公司惠城分公司
	29,400.00
	营销费用

	2019-11-21
	深圳市好幸福汽车服务有限公司
	29,075.00
	营销费用

	2019-11-21
	东莞市锐创标识工程有限公司
	200,000.00
	营销费用

	2019-11-21
	惠州市铭辉广告有限公司
	43,786.80
	营销费用

	2019-11-22
	冯美琴
	30,244.00
	代收费用

	2019-11-22
	冯美琴
	20,861.00
	代收费用

	2019-11-25
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-25
	彭欢聚
	40,000.00
	转款

	2019-11-25
	彭欢聚
	20,000.00
	转款

	2019-11-25
	刘檬恺
	40,000.00
	报销款

	2019-11-25
	刘檬恺
	40,000.00
	报销款

	2019-11-25
	刘檬恺
	40,000.00
	报销款

	2019-11-25
	刘檬恺
	30,000.00
	报销款

	2019-11-25
	蔡潮
	40,000.00
	退楼款

	2019-11-25
	蔡潮
	40,000.00
	退楼款

	2019-11-25
	蔡潮
	9,364.00
	退楼款

	2019-11-27
	马明慧
	6,051.55
	借款

	2019-11-27
	深圳市鹤之峰建筑有限公司
	283,257.51
	工程款

	2019-11-27
	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
	119,579.97
	工程款

	2019-11-27
	成都迪伦蒂亚服饰有限责任公司
	66,641.00
	服装款

	2019-11-27
	黎亮
	165.00
	报销

	2019-11-27
	上海晨光科力普办公用品有限公司
	796.08
	报销

	2019-11-27
	马明慧
	2,950.10
	报销款

	2019-11-27
	马明慧
	600.00
	报销款

	2019-11-27
	                  马明慧
	1,992.00
	报销款

	2019-11-27
	刘会
	109.60
	报销款

	2019-11-27
	马明慧
	835.00
	报销款

	2019-11-27
	王德伟
	3,600.00
	报销款

	2019-11-27
	郭智浩
	734.00
	报销款

	2019-11-27
	上海携程宏睿国际旅行社有限公司
	52.00
	10月机票服务费用

	2019-11-27
	上海携程宏睿国际旅行社有限公司
	2,080.00
	10月机票服务费用

	2019-11-27
	惠州市铭辉广告有限公司
	34,950.00
	营销费用

	2019-11-27
	深圳市山之田模型艺术设计有限公司
	27,000.00
	营销费用

	2019-11-27
	惠州市瑞美广告有限公司
	29,946.30
	营销费用

	2019-11-27
	中诚信托有限责任公司
	307,152,194.00
	减资

	2019-11-27
	中诚信托有限责任公司
	8,090,111.11
	期间备付金

	2019-11-27
	中诚信托有限责任公司
	3,445,767.00
	财务顾问费

	2019-11-27
	中诚信托有限责任公司
	272,809.85
	期间备付金

	本月资金使用总额（单位：元）
	327,525,909.20 


附件
附件一  付款回单

[image: image2.png]% Ee @?ﬁ:ﬁuﬁ-ﬁ

195118278 Abg2em: f E A HRITE R D 1GIBETITBLTATAET
S 1 752900464210215

HoRHFE =TT AR E]

AR HATTELLE

R FRIETL IR
CIE) :CNer, 808 85

WA PR AR AT
WA : 608153000
+ RERERITRINERLAT

SESE:
FEE: lﬁ@§1‘)§

Bt

It
T
28 (X5) : AR

AbH5S: 20191127115556

G 638673 [E1%4RE : 2150005642820 20191204

EEHS: 2150006642820 EITER - 86C2-C130-T809-TFAL

187 | BFESLTFRARETE S5 EE, EMEEER-
2 STERTEE AL S PR A =R o

TENEYE): zo19iF12H04E 1801143

REAATRG AR L
BFHELE





[image: image3.png]% Ee @?ﬁ:ﬁuﬁ-ﬁ

BI#f: 20195115270 Abg2em: f E A HRITE R R 1GIBETITELTAHDAT

{132 1 752800484210215

HoRHFE =TT AR E]

ki EERTENATELS

28 (A5 RBlEEN AT EEharahss
CIE) £0NIs, 080, 111,11

WA PR RigE ARSI AT

03153000

+ ERERTRIERATISARNET

FRHERRZS: panasiel A5S: 2019112713533

FHE: HEEHE

G 638673 [E1%4RE : 2150005642773 20191204
EIRES: 2150005642773 EURIER : CCB0-0284-5078-4F4

REAATRG AR L
BFHELE

187 | BFESLTFRARETE S5 EE, EMEEER-
2 STERTEE A5 RISmEh, EEEE, MERCRER -

TENEYE): zo19iF12H04E 1801143





[image: image4.png]DREES

HEEE CHINA MERCHANTS BANK
BI#f: 20195115270 Abg2em: f E A HRITE R NS :GIBTITERTAIZET
TS2800464210215
MR =T AR AE]
AR HATTELLE
28 (#5) : \RTEERRERETRER TR
OIS 767,00

WA PR RRE ARSI AT

WA : 0200084809027302633

AT RETARTRARARI R

FEERR2S: panasiel AbHRS: 2019112713634
i MBRRITE

G 638673 [E1%4RE : 2150005642775 20191204

EEHS: 2150006642775 EIERIERE : DBE5-6608-BI64-CACE

187 | BFESLTFRARETE S5 EE, EMEEER-
2 STERTEE A5 RISmEh, EEEE, MERCRER -

TENEYE): zo19iF12H04E 1801143

REAATRG AR L
BFHELE





[image: image5.png]HEEe @iﬁ'ﬁﬁﬁ-

s 2019211 o 152 FLERAHRTER A scaesTaBZTNEO]
S sTozs0nieazioets

L e O
i

)?F'/

CIE)
WEAPE: FEAREEAT
WA : 608153000
WEAFFFT: RERERTRERATI AR

FERRZS: panasiel AHRS: 2019112713413
E: BE
G 638673 [E1%4RE : 2150005642772 20191204

EEHS: 2150006642772 EIERIER : FD61-BAGE-2703-8420

187 | BFESLTFRARETE S5 EE, EMEEER-
2 STERTEE A5 RISmEh, EEEE, MERCRER -

$TEDBAL: 2019512 04E 18R 105

REAATRG AR L
BFHELE





[image: image24.jpg]


附件二  退场移交清单

[image: image6.png]LR R R

i HFE 1 [
g TR AL 2 i
3 TR HRE " [
4 g 2 0
5 ks 2 [0
6 PR 5 [0
7 A A 2 B
8 T ' st
9 AR FTiE 1 [0
0 045 " it
n AR A L4 R A 1 [
12 SRR BRI 1 L
1 9. 10BE MR 1 mf
" HPRTE 1 [
15 A l B
15 T 2 B
" ARSI 2 [
s WU ERE 1 L
19 WIATE ) 1 i
2 THARERE B 1 [
2 R TEESRERES ) ' B
2 MO i B
n LI 1 [
P B A ) i i
% LR 2 B
E Faiih ' [






[image: image7.png]7

AL

[0

w HATERLATE CAD i i
B e . [T
0 AR RERE s Hir
) wansan 2 B
S TRETTE
N e e H
.39/, 35/30/30/1 BTN/
= KRR 2 [T
w BNy s it
B | ommiak Ank K ] H
w | sAnmsREnEREER 2 [
) RSCTRULITTE ) ] [
5 | ARIIRLURSRERE S i it
O e =
w0 AR TERAL . [
PR e v Y
HRMEEER
0 | ermemaRsEREeE 2 [
R R EATAT R
i WL L Ll
P e wr
FACHEAENENT CHRRE=R
i wr 2 [
0 ROTAKIZEERRIER P [
PRI R T T T Bk
LR R B Bzt o s :
HUTERRENENE WA
w0 | s/ mpo s 1 [
piedy
HIE
1o | wsmnsyampsiysoenzma| e
T
B WAL R T f [
BT /S/a/ 5/ BT
o1 o f [
@ | wmmawes o wom | 2 [
o R 2 i




[image: image8.png]5| mRARE RGBT O ' B
5 SRR H & ' B
56 | EEAAERN (AEBED —2 B

R (8

wxh ) A

K&AZ% < ‘“F %M/\

[z 20131





[image: image9.png]AT IR B

AT AR

BEA BEA G N EEA ilﬂ A
=

3/ Sorf. 1.8
{”\“ b 20190

’V"‘Q\‘






[image: image10.png][z %03

N
[} BRER HBED] [ 7]
| SUBrEARAR | EAR [BATHRRL 2008020600003 11
2| meETAARL | 10 [N 752000464210215 i
5| R ARAS | P SR @iee491491163018800059580 | 11
4| mAwmmRRRLE | WP e 3/0374872 Y
5| moNeAEAARAT | BRI 028870543750
6| WA EEARAT | NP R s A22r2010i0005259 [
7| AR TATNAR | N | A f544221201040003361
2, FERE1IT, RIREHL2AE
ENJ:T 2
(1] [ ]
i BN
BEA BEA O A BEA A
7 XA | [ G
4 910, 11,54

Ao\ W

w?w-»"‘






[image: image11.png](ERESEBR

FRENRITARALSERET
23 BESH
i
2
B

TA1444151T
TATAAA15T2
AATAAATT3

FRERRIRITICEIE
i3 RS
]
2
3

30035803
XVI30035805
V130035806

FRERERTRICEIE

17K 111380759-111380775

BIA o B (Q/” /\ BEA: S A
i e s
PARIR 70'7





�





��





�





�








�





�





�





�





�





�





�





�









[image: image25.png]


[image: image26.png]AR I | LEARINS
EnER R

)
st

RN Gaten | RREA A g

BEER
HMAH| B #&K " R &
A

P
BB

RbmAT

1

Al

el

BEA: BRASAG: &g}« 7 BRAANEG, | KB2HHOG/|

1 ig| bk 0




