- 吴江盛泽项目示范区售楼处、会所精装修分包工程合同

- 审核说明

项目公司于2020年10月27日提交了盛泽项目示范区售楼处、会所精装修分包工程合同《合同协议书》我司主要从以下方面对该合同进行了审核说明：

1.固定总价合同，合同金额8,285,515.56元。合同采用直接委托方式，直接与乙方进行议标洽谈。

2.售楼处硬装造价指标4,651.00元/㎡，经济指标偏高；复核工程量清单单价，部分单价（壁纸、涂料）偏高；石材价格偏高，选用档次偏高。

3.按项目公司提供的最新展示区目标成本资料，本合同金额未超目标成本金额。

4.合同中支付条款符合常规标准，不存在超进度支付情况，不存在付款风险。

5.经审核，项目公司已签订合同内容没有与此合同内容重复部分。

北京康信君安资产管理有限公司

投后管理项目组

2020年10月27日