2019年9月监管报告


浙金•汇业357号阳光城愉景公馆项目集合资金信托计划

2019年9月监管报告

项目名称：浙金•汇业357号阳光城愉景公馆项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：林素华 

日期：二零一九年十月十日

目录
1

1项目基本情况

1

2重大事件披露

2

3项目五证办理及施工进度情况

  2

3.1项目五证办理情况说明

  4

3.2项目2019年09月施工进度情况

7

4印鉴使用情况

16

5合同签订情况

19

6项目销售情况

7资金情况
20
  7.1资金流出情况
20
  21

7.2各账户余额

22

附件

22

附件一 共管资料移交清单

26

附件二 标的项目平面图

27

附件三 销售明细总表




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：清远市泽辉利远房地产有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image15.png]C OReIN 3 SRLRRRAN AT NG U

i L

B WA SN B n
1 PR 1 77 2 B GERE  A
R T Wi
A Amun S ::vz :ﬁ-nwumz?rmum B

UIA:%/

w47
ZRAM: X, 9.4

won p2Y





标的项目为项目公司建设的阳光城·愉景公馆项目，位于广东省清远市富强路与峡江路的交汇处。标的项目用地面积约11006.63㎡，规划总建筑面积约36693.97㎡，其中地上规划建设2栋总高18层住宅楼（1#、2#）、1栋总高33层住宅楼（3#）及1栋商业配套楼（5#）。国有建设用地使用权出让年期为居住70年、商业40年，预计2021年全部交付使用。

2重大事件披露

（1）2019年09月06日在项目公司有关人员的见证下，康信资管与项目公司有关人员进行了标的项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有：网银U盾（开户行：中信银行股份有限公司广州花园支行、账号： 8110901012700763263），共管资料清单见附件一。

（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司只有中国工商银行股份有限公司清远新城支行（账号：2018020629200292837）、中国农业银行股份有限公司清远分行 （账号： 44683001040019822）及中信银行股份有限公司广州花园支行（账号：8110901012700763263）在康信资管方监管范围内，中信银行广州珠江新城支行（账号：8110901011400945694）的网银U盾正在调整U盾权限，目前中信银行广州珠江新城支行账户不在康信资管方监管范围内，项目公司通过中信该账户网银实现的对外支出不需经过康信资管人员，因此康信资管人员无法统计项目公司通过中信银行广州珠江新城支行账户网银实现资金对外支出情况。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

  截至2019年09月30日，该项目已经取得了不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、1栋及2栋的预售许可证，具体证照办理进度情况如下：

截至2019年09月项目五证办理进度情况表

	五证
	实际进度

	不动产权证书
	已于2018-08-06日核发

	建设用地规划许可证
	已于2018-07-07日核发

	建设工程规划许可证
	1栋、2栋、3栋、5栋已于2018-8-28日核发，地下室已于2018-8-29日核发

	建筑工程施工许可证
	已于2018-09-21日核发

	预售许可证
	1栋于2019-07-17日核发,2栋于2019-08-23日核发


取得不动产权证书明细表

	序号
	土地证号
	权利人
	坐落
	用途
	土地（㎡）
	使用期限
	备注

	1
	粤（2018）清远市不动产权第0056611号
	清远市泽辉利远房地产有限公司
	清远市新城E33号区
	城镇住宅用地
	11006.63
	2018年07月26日起

2088年07月25日止
	1、 国有建设用地使用权出让合同编号：441801-2018-000026

2、 本宗地兼容零售商业用地，土地使用年限为城镇住宅用地70年，商服用地40年


取得建设用地规划许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	用地位置
	用地性质
	用地面积（㎡）
	备注

	1
	地字第用地许可A20180017号
	申请核发清城区横荷街道E33号区（宗地编号：441802004003GB00007）局部地块规划条件
	清城区横荷街道E33号区
	二类居住用地R2
	11006.63
	


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	建字第工程许可A20180491号
	1号楼
	18层
	——
	6354.6
	——

	2
	建字第工程许可A20180492号
	2号楼
	18层
	——
	6354.6
	——

	3
	建字第工程许可A20180493号
	3号楼
	32层
	——
	14213.6
	——

	4
	建字第工程许可A20180494号
	5号楼
	1层
	——
	681.31
	——

	5
	建字第工程许可A20180498号
	地下室
	——
	2层
	——
	9089.86


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设地址
	建设规模（㎡）
	备注

	1
	441802201809210101
	愉景公馆1、2、3、5号楼及地下室
	清城区横荷街道E33号区
	36693.97
	


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账户
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	清建预售许字第2019119号
	愉景公馆1号楼
	6361.92平方米（72套）住宅
	愉景公馆1号楼；18层
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行，账号：2018020629200292837
	否

	2.
	清建预售许字第2019141号
	愉景公馆2号楼
	6361.92平方米（72套）住宅
	愉景公馆2号楼；18层
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行，账号：2018020629200292837
	否


3.2项目2019年09月施工进度情况

截至2019年09月30日，标的项目售楼处已实现对外开放，各楼栋工程进度情况：

1、1#楼18层主体结构已封顶，1号楼砌筑完成，内墙抹灰完成，外墙抹灰完成至8层；

2、2#楼18层主体结构已封顶，2号楼砌筑完成，内墙抹灰完成，外墙抹灰完成至5层；

3、3#楼副楼首层商铺完成结构封顶，3号楼砌筑完成2层至17层及18层至屋面，内墙抹灰完成12层至17层，外墙完成10至17层。

（转下页）

标的项目现场照片（2019年09月）
[image: image2.jpg]


   [image: image3.jpg]



1、5 #售楼部外观                                    2、5 #售楼部内观
[image: image4.jpg]| R ey
| SHSTURE SNSRI

=
&




          [image: image5.jpg]



3、1#、2#地上主体结构施工                    4、3#地上主体结构施工  

[image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



5、施工现场                                           6、车库入口施工现场

标的项目现场照片（2019年09月）
[image: image8.jpg]


    [image: image9.jpg]



7、施工现场                                           8、施工现场
[image: image10.jpg]


    [image: image11.jpg]



9、 施工现场                            10、施工现场

[image: image12.jpg]


    [image: image13.jpg]i
i





11、施工现场内观                                   12、施工现场内观
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年09月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及使用次数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人
	备注

	2019-9-2
	公章（40）、法人章（3）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	委托书、客户缴存维修基金回单、客户身份证复印件 
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼204龚贵锋商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼404温国珍，潘仲文商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼501胡素红商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼601欧带娣，刘俊旺商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼602张坤商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼701黄伟姜商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼703陈彩桥商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼801黄惠婷、陈志辉商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼901陈志斌、陈发盛商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼904莫伟强商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1001廖公平、匡美花商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1004张仕军、杨丽君商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1101叶敏华商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1104蔡大镜，徐菊妹商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	旧合同已作废，重新网签

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1201冯观明、刘桂玲商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、补充协议、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1204唐星商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1301曾启东,曾国平商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1504冯炜康商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1601陈权商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1604罗冠通商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、补充协议、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1701高夏婷商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-2
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1704汤带好商品房买卖合同（预售）、委托书、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-4
	公章（3）
	关于清远富强路项目临电、围挡、精神堡垒工程结算通知用印申请（流程序号：1342750）
	湘棋公司——竣工结算通知书
	项目部
	苏碧仪
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-4
	公章（11）
	关于清远市泽辉利远-浙金信托2.2亿元融资放款资料的用印申请（流程序号： 1699650）
	1、转让及回购协议-主合同
2、爱建放款凭证
3、爱建款至施工方凭证
4、股东借款归还1.1亿至爱建信托
5、泽辉利远1905报表-浙金信托
	融资部
	梁广骏
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-5
	公章（2）
	关于愉景公馆项目1号楼调整备案价格事项用印申请(流程序号：1703044)
	清远市新建商品住房销售价格备案表(1号楼)
	报批报建部
	 谢杰锋
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-5
	公章（3）
	关于清远愉景公馆销售中心固话申报开通事宜的用印申请(流程序号：1702342)
	1、泽辉利远营业执照副本复印件 
2、电信业务申办单位授权书 
3、委托人身份证复印件-陈恒
	营销管理部
	陈恒
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-5
	公章（40）
	关于愉景公馆项目催签函用印申请（流程序号：1694661）
	广州区域公司愉景公馆项目认购通知函（共40份）
	销售管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（5）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	客户缴存维修基金回单、客户身份证复印件 
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼301胡强强商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼504何丽芬、欧阳诗云商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼902黄宴滨商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1003李志勇、周彩红商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1202谭楚杰商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1403潘延商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1804王正杰，阙凤友商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（24）、法人章（12）
	关于清远愉景公馆项目外墙涂料工程合同的用印申请（流程序号：1278804）
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目外墙涂料工程合同
	合约部
	赖世铭
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-6
	公章（4）
	关于清远泽辉利远-浙金信托贷款金额为2.2亿元的融资方案申请（流程序号：1570326）、清远泽辉利远公司在浙商金汇信托通过信托贷款的方式申请金额为2.2亿元的融资合同（流程序号： 1623008）
	关于清远泽辉利远-浙金信托贷款金额为2.2亿元的融资方案申请（流程序号：1570326）、清远泽辉利远公司在浙商金汇信托通过信托贷款的方式申请金额为2.2亿元的融资合同（流程序号： 1623008）
	融资部
	梁广骏
	林素华、李鑫婷
	只盖流程审批单，审批单提到的附件均不用盖章

	2019-9-9
	公章（7）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	缴存住户维修资金清单、客户身份证复印件 
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（5）、法人章（5）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1604罗冠通--补充协议
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	换贷款银行增加补充协议

	2019-9-9
	公章（5）、法人章（5）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1701高夏婷--补充协议
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	按揭转银行签补充协议

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼104黄秀红商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼401黄建连，张兵华商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼704戴志洋商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼802吴定基、陈书杰商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼903汤立洲，邓波商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1203张金花商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1303丘庆芳商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1304梁家豪商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1401陈碧宁商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1502周杰英商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1503刘玉玲商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1602何友凤，李芳忠商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1603林慧敏商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1703王正祥商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-9
	发票专用章（1500）
	愉景公馆项目案场收款收据盖章申请（流程序号：1711217）
	愉景公馆项收款收据（编号为：0047501-0048250），收据30本，共750份
	 财务管理部
	钟远珍
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-12
	公章（2）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	缴存住户维修资金清单、客户身份证复印件 
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-12
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼304冯文坚、罗秀银商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-12
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼702黎焕彬，陈亚义商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-12
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼803甘新逢商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-12
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼804欧阳盛彬商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-12
	公章（1）
	关于清远愉景公馆项目2号楼1104房，因网签时误录客户姓名，造成了合同的失效，需撤销商品房买卖合同重签的资料用印（流程序号：1720546）
	撤销合同网签申请
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-16
	公章（2）
	关于清远愉景公馆项目销售委托书用印申请（流程序号：1719050）
	清远阳光城愉景公馆项目销售委托书
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-16
	公章（1）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	法人身份证
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-16
	公章（41）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼302梁锡康，李水娣商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-16
	公章（39）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼603何秋胜商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-16
	公章（1）
	关于清远愉景公馆项目2号楼1104，网签时误录客户姓名，造成了合同的失效。因合同备案需要，必须更改住宅专项维修资金户名申请的用印（流程序号：1726211）
	关于更改住宅专项维修资金户名申请
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-18
	公章（3）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	缴存住户维修资金清单(三份)
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-18
	公章（35）、法人章（12）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1104蔡大境，徐菊妹商品房买卖合同（预售）、授权委托书、不动产登记申请表、心账户托管资金缴存凭证
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-18
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1803黄庆彬、莫雯雯商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-18
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1802张诗琪商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-18
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号1602叶强商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-18
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼101温必金商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-19
	公章（2）
	关于愉景公馆项目易居代理公司（广州市金岳置业有限公司）成功销售确认明细表用印的申请（流程序号：1736707）
	《阳光城愉景公馆项目》成功销售确认明细表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-20
	公章（3）
	关于泽辉利远向住建局申请从监控户解冻资金960万事项用印申请(流程序号：1724042)
	施工总承包单位工程款支付申请表
	 财务管理部
	李启华
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（5）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	缴存住户维修资金清单明细
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼201康长雨、熊小龙商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1402王镜清、李娟娟商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼303方国熙商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼503陶怡娃商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（47）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1501张旺、黎丽萍商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	


	2019-9-23
	公章（10）
	关于愉景公馆项目催签函和挞定函盖章的申请（流程序号：1737604）
	1.广州区域公司愉景公馆项目认购通知函（共8份）
2.广州区域公司愉景公馆项目解约确认函（共2份）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-23
	公章（3）
	关于阳光城愉景公馆项目2019年度8月印刷业务执行单小额汇签-锐先（流程序号：1686317）
	 业务执行单（广州区域阳光城愉景公馆项目2019年度营销印刷类集采子合同-锐先）
	营销策划部
	王革
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-24
	公章（6）
	关于愉景公馆项目催签函用印的申请（流程序号：1747603）
	广州区域公司愉景公馆项目认购通知函（共6份）
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-24
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼102胡杰商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-26
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼1404罗双双商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-26
	公章（4）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	缴存住户维修资金清单明细
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-27
	公章（3）
	关于清远愉景公馆项目展示区精开荒服务用印申请（流程序号：1711925）
	竣工结算协议书
	合约管理部
	张帆
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-29
	公章（4）、法人章（4）
	关于阳光城愉景公馆项目2019年7-9月中介合作合同-优越-补001的盖章申请（流程序号：HT-20190701-0045-B001）
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目2019年7-9月中介合作合同补充协议一（优越）
	渠道管理部
	李晖
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-29
	公章（4）、法人章（4）
	关于阳光城愉景公馆项目2019年8-9月中介合作合同补充协议的盖章申请一-弘房网（流程序号：HT-20190802-0028-B001）
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目2019年8-9月中介合作合同补充协议一（弘房网）
	渠道管理部
	李晖
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-29
	公章（4）、法人章（4）
	关于阳光城愉景公馆项目2019年8-9月中介合作合同-华江-补001的盖章申请（流程序号：HT-20190819-0098-B001）
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目2019年8-9月中介合作合同补充协议一（华江）
	渠道管理部
	李晖
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-30
	公章（45）、法人章（14）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	2号楼604欧志华商品房买卖合同（预售）、授权委托书、业主身份证复印件、定金和首期POS单、预购商品房及房地产转移预告登记约定书、不动产登记申请表
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	

	2019-9-30
	公章（3）
	关于愉景公馆2号楼共72套房源签约资料用印申请(流程序号：1670834)
	缴存住户维修资金清单明细
	营销管理部
	卢翠珊
	林素华、李鑫婷
	


5合同签订情况

2019年9月1日至9月30日，项目公司共计签订合同66份，详见合同签订情况表：
2019年09月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期
	备注

	1
	2号楼904莫伟强
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	796,328 
	2019-8-27
	

	2
	2号楼1604罗冠通
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	801,041 
	2019-8-27
	

	3
	2号楼1001廖公平、匡美花
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	818,003 
	2019-8-28
	

	4
	2号楼1204唐星
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	796,328 
	2019-8-29
	

	5
	2号楼1504冯炜康
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	801,041 
	2019-8-29
	

	6
	2号楼701黄伟姜
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	803,868 
	2019-8-29
	

	7
	2号楼801黄惠婷、陈志辉
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	813,292 
	2019-8-29
	

	8
	2号楼1004张仕军、杨丽君
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	796,328 
	2019-8-29
	

	9
	2号楼1201冯观明、刘桂玲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	818,003 
	2019-8-29
	

	10
	2号楼1701高夏婷
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,715 
	2019-8-30
	

	11
	2号楼602张坤
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	700,255 
	2019-8-30
	

	12
	2号楼901陈志斌、陈发盛 
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	818,003 
	2019-8-30
	

	13
	2号楼1601陈权
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,715 
	2019-8-30
	

	14
	2号楼501胡素红
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	803,868 
	2019-8-30
	

	15
	2号楼1104蔡大镜，徐菊妹
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	796,328 
	2019-8-31
	旧合同已作废，重新网签

	16
	2号楼1301曾启东,曾国平
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,715 
	2019-8-31
	

	17
	2号楼204龚贵锋
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	772,769 
	2019-8-31
	

	18
	2号楼601欧带娣，刘俊旺
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	803,868 
	2019-8-31
	

	19
	2号楼404温国珍，潘仲文
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	772,769 
	2019-8-31
	

	20
	2号楼703陈彩桥
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	700,255 
	2019-8-31
	

	21
	2号楼1704汤带好
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	801,041 
	2019-8-31
	

	22
	2号楼1101叶敏华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	818,003 
	2019-8-31
	

	23
	2号楼504何丽芬、欧阳诗云
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	782,192 
	2019-9-2
	

	24
	2号楼902黄宴滨
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627 
	2019-9-3
	

	25
	2号楼1403潘延
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-3
	

	26
	2号楼1804王正杰，阙凤友
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	768,057 
	2019-9-4
	

	27
	2号楼301胡强强
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	794,443 
	2019-9-4
	

	28
	2号楼1202谭楚杰
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627 
	2019-9-5
	

	29
	2号楼1003李志勇、周彩红
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627 
	2019-9-5
	

	30
	沈阳蓝源建筑科技有限公司
	阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目外墙涂料供货及施工合同
	1. 合同范围：阳光城集团广州区域公司清远愉景公馆项目外墙涂料供货及施工。
2. 合同金额：1,470,404.51元，税率9%，税金121,409.55元，不含税总价1,348,994.96元。
3. 主材调差比例约定（若有）：无
4. 质保金额：合同结算总价的5%
5. 计价方式：固定总价包干
6. 付款条件：按集采协议执行。无预付款，进度款70%，完工付至85%，结算完成付至95%，质保期满支付剩余的5%。
	1,470,404.51
	2019-2-21
	由于这个工程含了售楼部、样板房的，售楼部、样板房年初就做完了，这部分量很少，就和后期批量的一起签合同，合同开工时间按售楼部、样板房的，合同签订时间正常要在开工日期前，所以签约日期是2019年2月21日。

	31
	2号楼1703王正祥
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-6
	

	32
	2号楼401黄建连，张兵华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	794,443 
	2019-9-6
	

	33
	2号楼1602何友凤，李芳忠
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-6
	

	34
	2号楼1503刘玉玲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-6
	

	35
	2号楼104黄秀红
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	749,208 
	2019-9-6
	

	36
	2号楼1303丘庆芳
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-6
	

	37
	2号楼1603林慧敏
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-6
	

	38
	2号楼802吴定基、陈书杰
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	708,503 
	2019-9-6
	

	39
	2号楼1401陈碧宁
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,715 
	2019-9-7
	

	40
	2号楼1304梁家豪
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	801,040 
	2019-9-7
	

	41
	2号楼903汤立洲，邓波
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627 
	2019-9-7
	

	42
	2号楼1502周杰英
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-7
	

	43
	2号楼704戴志洋
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	782,192 
	2019-9-7
	

	44
	2号楼1203张金花
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627 
	2019-9-8
	

	45
	2号楼803甘新逢
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	708,503 
	2019-9-9
	

	46
	2号楼702黎焕彬，陈亚义
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	700,255 
	2019-9-9
	

	47
	2号楼804欧阳盛彬
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	791,616 
	2019-9-10
	

	48
	2号楼304冯文坚，罗秀银
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	772,769 
	2019-9-11
	

	49
	2号楼302梁锡康，李水娣
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	692,008 
	2019-9-12
	

	50
	2号楼603何秋胜
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	700,255 
	2019-9-12
	

	51
	2号楼1104蔡大境，徐菊妹
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	796,328 
	2019-9-16
	

	52
	2号楼1803黄庆彬、莫雯雯
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	687,884 
	2019-9-16
	

	53
	2号楼1802张诗琪
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	687,884 
	2019-9-16
	

	54
	2号1602叶强
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,627 
	2019-9-17
	

	55
	2号楼101温必金
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	770,884 
	2019-9-17
	

	56
	2号楼201康长雨、熊小龙
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	794,443 
	2019-9-18
	

	57
	2号楼1402王镜清、李娟娟
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	716,752 
	2019-9-18
	

	58
	2号楼303方国熙
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	692,008 
	2019-9-19
	

	59
	2号楼503陶怡娃
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	700,255 
	2019-9-20
	

	60
	2号楼1501张旺、黎丽萍
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	822,715 
	2019-9-21
	

	61
	2号楼102胡杰
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	671,387 
	2019-9-23
	

	62
	2号楼1404罗双双
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	801,041 
	2019-9-25
	

	63
	清远市优越置业地产代理有限公司
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目2019年7-9月中介合作合同补充协议一（优越）
	清远市优越置业地产代理有限公司由190万元调整至525万元
	5,250,000 
	2019-9-25
	

	64
	广州市弘房网网络科技有限公司
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目2019年8-9月中介合作合同补充协议一（弘房网）
	弘房网网络科技有限公司105万调整至25万
	250,000 
	2019-9-25
	

	65
	清远华江置业有限公司
	广州区域公司阳光城愉景公馆项目2019年8-9月中介合作合同补充协议一（华江）
	清远华江置业有限公司由45万元调整至315万元
	3,150,000 
	2019-9-25
	

	66
	2号楼604欧志华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	782,192 
	2019-9-28
	


6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，项目已取得可售套数共计144套，可售面积共计12723.84㎡；已售套数共计135套，其中认购套数18套，草签套数57套，签约套数60套；已售面积共计11,946.24  ㎡，占已取得可售面积的93.89%，其中认购面积1531.68㎡，草签面积5065.92㎡，签约面积5348.64 ㎡；累计售出合同总价10,166.97万元，其中认购合同总价1,309.74万元，草签合同总价4,310.68万，签约合同总价4,546.55 万元；累计收款额4,533.29万元，其中认购收款额197.06万元，草签收款总额1,473.68万元，签约收款总额2,862.55万元，具体的销售数据，详见附件三的销售明细总表。

截至2019年09月30日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	18
	1,531.68 
	1,309.74 
	197.06 

	草签
	57
	5,065.92 
	4,310.68 
	1,473.68 

	签约
	60
	5,348.64 
	4,546.55 
	2,862.55 

	总计
	135
	11,946.24 
	10,166.97 
	4,533.29 


7资金情况

7.1资金流出情况
资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	备注

	1
	广州利碧吾康房地产有限公司
	广州区域因（清远市泽辉利远房地产有限公司）信托融资回笼需要，申请2019年9月6日10850万元资金调拨，走款路径：泽辉利远（往来款，中信银行3263）-----利碧吾康（往来款）
	108,500,000
	2019-9-6
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	

	2
	浙商金汇信托股份有限公司
	泽辉利远（往来款）——浙商金汇（还利息）1,627,500.00元
	1,627,500 
	2019-9-12
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	

	3
	浙商金汇信托股份有限公司保障基金专用账户
	泽辉利远（往来款）——浙商金汇信托股份有限公司保障基金专用账户（认购信托业保障基金）1,085,000.00元
	1,085,000 
	2019-9-12
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	

	4
	浙商金汇信托股份有限公司
	泽辉利远（往来款）——浙商金汇（还利息）406,875.00元
	406,875 
	2019-9-12
	中信银行股份有限公司广州花园支行
	

	5
	中外环宇城建有限公司
	清远愉景公馆项目总承包工程合同第9笔付款第2单，第9笔请款应付总金额为1041490.99元，第1单已申请实付250000元，本次申请商票实付金额为791490.99元。开具电子商票5张，分别为200000元；200000元；100000元；100000元；191490.99元。
	200,000.00 
	2019-9-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年03月26日，未承兑

	6
	中外环宇城建有限公司
	
	200,000.00 
	2019-9-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年03月26日，未承兑

	7
	中外环宇城建有限公司
	
	100,000.00 
	2019-9-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年03月26日，未承兑

	8
	中外环宇城建有限公司
	
	100,000.00 
	2019-9-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年03月26日，未承兑

	9
	中外环宇城建有限公司
	
	191,490.99 
	2019-9-26
	中信银行股份有限公司广州珠江新城支行
	汇票到期日为2020年03月26日，未承兑


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等
7.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年09月30日，项目公司各资金账户余额总计47,024,980.05元，各账户余额见下表。

截至2019年09月30日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司清远新城支行
	2018020629200292837
	46,882,671.65

	2
	中国农业银行股份有限公司清远分行
	44683001040019822
	107,469.27

	3
	中信银行广州花园支行
	8110901012700763263
	34,839.13

	4
	中信银行广州珠江新城支行
	8110901011400945694
	0.00

	总    计
	——
	47,024,980.05


附件

附件一 共管资料移交清单
[image: image1.jpg]



附件二 标的项目平面图

[image: image14.jpg]




附件三 销售明细总表

销售明细总表

统计日期：2019-08-01 截至到 2019-09-30     制表日期：2019-09-30          单位：元
	序号
	楼号
	房号 
	客户姓名
	房屋类型
	建筑面积
	认购总价
	付款方式
	付款方式类型
	首付款
	剩余楼款
	贷款金额
	已收款
	未收款
	最后收款日期
	销售状态

	1
	1号楼
	1001
	胡潘伟;张勤
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	248,003.00
	570,000.00
	2019-8-29
	草签

	2
	1号楼
	1002
	刘玉华
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-8-23
	草签

	3
	1号楼
	1003
	欧惠清;郭锦嵩
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	50,000.00
	662,627.00
	2019-8-25
	认购

	4
	1号楼
	1004
	张小华;罗萍萍
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	406,328.00
	390,000.00
	390,000.00
	406,328.00
	390,000.00
	2019-8-27
	草签

	5
	1号楼
	103
	黄昌业
	住宅
	82.48
	675,512 
	商业按揭付款
	按揭付款
	205,512.00
	470,000.00
	470,000.00
	205,512.00
	470,000.00
	2019-8-24
	草签

	6
	1号楼
	104
	陈首愉
	住宅
	94.24
	753,920 
	商业按揭付款
	按揭付款
	233,920.00
	520,000.00
	520,000.00
	233,920.00
	520,000.00
	2019-9-22
	草签

	7
	1号楼
	1101
	张家森
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	248,003.00
	570,000.00
	2019-9-4
	草签

	8
	1号楼
	1102
	冯洁怡
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-8-30
	草签

	9
	1号楼
	1103
	梁道荣;赖彩根
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-8-31
	草签

	10
	1号楼
	1104
	何丽莹
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	246,328.00
	550,000.00
	2019-8-26
	草签

	11
	1号楼
	1201
	莫炽兰;陈广华
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	248,003.00
	570,000.00
	2019-9-9
	草签

	12
	1号楼
	1202
	何安定
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,627.00
	460,000.00
	460,000.00
	252,627.00
	460,000.00
	2019-8-28
	草签

	13
	1号楼
	1203
	周淑英
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-9-10
	草签

	14
	1号楼
	1204
	卜琴
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	246,328.00
	550,000.00
	2019-9-2
	草签

	15
	1号楼
	1301
	游超琼
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-8-23
	草签

	16
	1号楼
	1302
	徐志坚
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-24
	草签

	17
	1号楼
	1303
	林宇婷
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-29
	草签

	18
	1号楼
	1304
	邓智鹏;盘燕芳
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	401,041.00
	400,000.00
	400,000.00
	401,041.00
	400,000.00
	2019-8-28
	草签

	19
	1号楼
	1401
	张安华
	住宅
	94.24
	822,715 
	一次性付款
	一次性付款
	822,715.00
	0.00
	0.00
	411,358.00
	411,357.00
	2019-9-26
	认购

	20
	1号楼
	1403
	胡洪桥
	住宅
	82.48
	726,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	363,376.00
	363,376.00
	363,376.00
	20,000.00
	706,752.00
	2019-8-25
	认购

	21
	1号楼
	1404
	曾德军;周芳
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-9-4
	草签

	22
	1号楼
	1501
	邓朝玉;欧阳文全
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-8-30
	草签

	23
	1号楼
	1502
	莫小毅
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-28
	草签

	24
	1号楼
	1503
	钟天生;钟伟军
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-29
	草签

	25
	1号楼
	1504
	李业平
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-8-25
	草签

	26
	1号楼
	1602
	林佩宜
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-30
	草签

	27
	1号楼
	1603
	许乐炜
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	366,752.00
	350,000.00
	350,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-9-10
	草签

	28
	1号楼
	1604
	李利珍
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-8-30
	草签

	29
	1号楼
	1701
	黄洁雯
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-9-16
	草签

	30
	1号楼
	1702
	李伟东
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-25
	草签

	31
	1号楼
	1703
	易学文
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-8-29
	草签

	32
	1号楼
	1704
	禤小玲
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-8-28
	草签

	33
	1号楼
	1801
	蒋坤茜
	住宅
	94.24
	785,019 
	商业按揭付款
	按揭付款
	245,019.00
	540,000.00
	540,000.00
	245,019.00
	540,000.00
	2019-8-30
	草签

	34
	1号楼
	1802
	李桂芳
	住宅
	82.48
	693,759 
	商业按揭付款
	按揭付款
	346,880.00
	346,879.00
	346,879.00
	20,000.00
	673,759.00
	2019-8-25
	认购

	35
	1号楼
	1803
	罗海敏
	住宅
	82.48
	683,759 
	一次性付款
	一次性付款
	683,759.00
	0.00
	0.00
	683,759.00
	0.00
	2019-8-26
	草签

	36
	1号楼
	1804
	陈金玉
	住宅
	94.24
	763,344 
	商业按揭付款
	按揭付款
	313,344.00
	450,000.00
	450,000.00
	313,344.00
	450,000.00
	2019-8-26
	草签

	37
	1号楼
	201
	陈浩德
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	244,443.00
	550,000.00
	2019-9-18
	草签

	38
	1号楼
	204
	罗翔;李桂英
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	232,769.00
	540,000.00
	2019-9-5
	草签

	39
	1号楼
	301
	张宇
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	244,443.00
	550,000.00
	2019-9-6
	草签

	40
	1号楼
	302
	臧月珠
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,008.00
	440,000.00
	440,000.00
	40,000.00
	652,008.00
	2019-8-31
	认购

	41
	1号楼
	303
	何振民
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	212,008.00
	480,000.00
	2019-9-19
	草签

	42
	1号楼
	304
	李阳发
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	232,769.00
	540,000.00
	2019-9-11
	草签

	43
	1号楼
	402
	朱玲敏
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	212,008.00
	480,000.00
	2019-9-19
	草签

	44
	1号楼
	403
	曾洁莹
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	212,008.00
	480,000.00
	2019-9-21
	草签

	45
	1号楼
	404
	唐金标
	住宅
	94.24
	782,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	232,769.00
	540,000.00
	2019-9-11
	草签

	46
	1号楼
	501
	钟志锋;邓少雁
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	263,868.00
	540,000.00
	540,000.00
	263,868.00
	540,000.00
	2019-8-24
	草签

	47
	1号楼
	502
	王志文
	住宅
	82.48
	710,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	220,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	80,000.00
	630,255.00
	2019-9-5
	认购

	48
	1号楼
	503
	李天宝
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	210,255.00
	490,000.00
	2019-8-25
	草签

	49
	1号楼
	504
	刘付国树
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	302,192.00
	480,000.00
	480,000.00
	302,192.00
	480,000.00
	2019-8-30
	草签

	50
	1号楼
	601
	韩艳荣;张文中
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	243,868.00
	560,000.00
	2019-8-29
	草签

	51
	1号楼
	602
	罗勇威
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	400,255.00
	300,000.00
	300,000.00
	400,255.00
	300,000.00
	2019-8-31
	草签

	52
	1号楼
	603
	谢显华
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	350,255.00
	350,000.00
	350,000.00
	350,255.00
	350,000.00
	2019-8-26
	草签

	53
	1号楼
	604
	袁兴松;刘汉英
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	322,192.00
	460,000.00
	2019-9-16
	认购

	54
	1号楼
	701
	于贵勋
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	243,868.00
	560,000.00
	2019-8-28
	草签

	55
	1号楼
	702
	杨先发;王青青
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	155,000.00
	545,255.00
	2019-9-29
	认购

	56
	1号楼
	703
	罗群英
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	210,255.00
	490,000.00
	2019-8-27
	草签

	57
	1号楼
	704
	麦振东
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	322,192.00
	460,000.00
	2019-9-24
	草签

	58
	1号楼
	801
	范艳菊
	住宅
	94.24
	813,292 
	商业按揭付款
	按揭付款
	253,292.00
	560,000.00
	560,000.00
	253,292.00
	560,000.00
	2019-8-23
	草签

	59
	1号楼
	802
	马振华;刘丹
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	288,503.00
	420,000.00
	420,000.00
	288,503.00
	420,000.00
	2019-8-26
	草签

	60
	1号楼
	803
	钟振宝
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	218,503.00
	490,000.00
	490,000.00
	288,503.00
	420,000.00
	2019-9-28
	草签

	61
	1号楼
	804
	林沛如
	住宅
	94.24
	791,616 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,616.00
	550,000.00
	550,000.00
	241,616.00
	550,000.00
	2019-9-9
	草签

	62
	1号楼
	901
	刘磊彬;巫月桥
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	278,003.00
	540,000.00
	2019-9-15
	草签

	63
	1号楼
	902
	何友好
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-8-26
	草签

	64
	1号楼
	903
	陈玉梅
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-9-6
	草签

	65
	1号楼
	904
	朱炎仕
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	246,328.00
	550,000.00
	2019-9-2
	草签

	66
	2号楼
	1001
	廖公平;匡美花
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-9-23
	签约

	67
	2号楼
	1002
	叶强
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-9-5
	签约

	68
	2号楼
	1003
	李志勇;周彩红
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	69
	2号楼
	1004
	张仕军;杨丽君
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	70
	2号楼
	101
	温必金
	住宅
	94.24
	770,884 
	商业按揭付款
	按揭付款
	240,884.00
	530,000.00
	530,000.00
	240,884.00
	530,000.00
	2019-9-17
	签约

	71
	2号楼
	102
	胡杰
	住宅
	82.48
	671,387 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,387.00
	430,000.00
	430,000.00
	241,387.00
	430,000.00
	2019-9-23
	签约

	72
	2号楼
	103
	黄贵超
	住宅
	82.48
	671,387 
	商业按揭付款
	按揭付款
	211,387.00
	460,000.00
	460,000.00
	70,000.00
	601,387.00
	2019-9-6
	认购

	73
	2号楼
	104
	黄秀红
	住宅
	94.24
	749,208 
	商业按揭付款
	按揭付款
	229,208.00
	520,000.00
	520,000.00
	309,208.00
	440,000.00
	2019-9-6
	签约

	74
	2号楼
	1101
	叶敏华
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	328,003.00
	490,000.00
	490,000.00
	818,003.00
	0.00
	2019-9-23
	签约

	75
	2号楼
	1102
	钟智豪;宁剑峰
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	112,627.00
	600,000.00
	2019-9-23
	认购

	76
	2号楼
	1103
	薛颖晴
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	40,000.00
	672,627.00
	2019-9-8
	认购

	77
	2号楼
	1104
	蔡大境;徐菊妹
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-16
	签约

	78
	2号楼
	1201
	冯观明;刘桂玲
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	248,003.00
	570,000.00
	570,000.00
	248,003.00
	570,000.00
	2019-8-29
	签约

	79
	2号楼
	1202
	谭楚杰
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-9-5
	签约

	80
	2号楼
	1203
	张金花
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	222,627.00
	490,000.00
	2019-9-8
	签约

	81
	2号楼
	1204
	唐星
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-18
	签约

	82
	2号楼
	1301
	曾启东;曾国平
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-8-31
	签约

	83
	2号楼
	1302
	陈东兰
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	70,000.00
	646,752.00
	2019-9-1
	认购

	84
	2号楼
	1303
	丘庆芳
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	286,752.00
	430,000.00
	430,000.00
	286,752.00
	430,000.00
	2019-9-6
	签约

	85
	2号楼
	1304
	梁家豪
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	321,041.00
	480,000.00
	480,000.00
	321,041.00
	480,000.00
	2019-9-7
	签约

	86
	2号楼
	1401
	陈碧宁
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	422,715.00
	400,000.00
	400,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-9-16
	签约

	87
	2号楼
	1402
	王镜清;李娟娟
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-9-18
	签约

	88
	2号楼
	1403
	潘延
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	286,752.00
	430,000.00
	430,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-24
	签约

	89
	2号楼
	1404
	罗双双
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	321,041.00
	480,000.00
	480,000.00
	321,041.00
	480,000.00
	2019-9-25
	签约

	90
	2号楼
	1501
	张旺;黎丽萍
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-9-14
	认购

	91
	2号楼
	1502
	周杰英
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-25
	签约

	92
	2号楼
	1503
	刘玉玲
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-29
	签约

	93
	2号楼
	1504
	冯炜康
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	241,041.00
	560,000.00
	2019-8-29
	签约

	94
	2号楼
	1601
	陈权
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	822,715.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	95
	2号楼
	1602
	何友凤;李芳忠
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-25
	签约

	96
	2号楼
	1603
	林慧敏
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	716,752.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	97
	2号楼
	1604
	罗冠通
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	321,041.00
	480,000.00
	2019-8-30
	签约

	98
	2号楼
	1701
	高夏婷
	住宅
	94.24
	822,715 
	商业按揭付款
	按揭付款
	252,715.00
	570,000.00
	570,000.00
	252,715.00
	570,000.00
	2019-8-29
	签约

	99
	2号楼
	1702
	唐榕娟
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	146,752.00
	570,000.00
	2019-9-20
	认购

	100
	2号楼
	1703
	王正祥
	住宅
	82.48
	716,752 
	商业按揭付款
	按揭付款
	216,752.00
	500,000.00
	500,000.00
	216,752.00
	500,000.00
	2019-9-6
	签约

	101
	2号楼
	1704
	汤带好
	住宅
	94.24
	801,041 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,041.00
	560,000.00
	560,000.00
	801,041.00
	0.00
	2019-9-12
	签约

	102
	2号楼
	1801
	冯浩坚;陈国连
	住宅
	94.24
	789,731 
	商业按揭付款
	按揭付款
	239,731.00
	550,000.00
	550,000.00
	120,000.00
	669,731.00
	2019-9-25
	认购

	103
	2号楼
	1802
	张诗琪
	住宅
	82.48
	687,884 
	商业按揭付款
	按揭付款
	207,884.00
	480,000.00
	480,000.00
	687,884.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	104
	2号楼
	1803
	黄庆彬;莫雯雯
	住宅
	82.48
	687,884 
	商业按揭付款
	按揭付款
	207,884.00
	480,000.00
	480,000.00
	687,884.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	105
	2号楼
	1804
	王正杰;阙凤友
	住宅
	94.24
	768,057 
	商业按揭付款
	按揭付款
	238,057.00
	530,000.00
	530,000.00
	768,057.00
	0.00
	2019-9-25
	签约

	106
	2号楼
	201
	康长雨;熊小龙
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	244,443.00
	550,000.00
	2019-9-9
	签约

	107
	2号楼
	204
	龚贵锋
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	232,769.00
	540,000.00
	2019-8-29
	签约

	108
	2号楼
	301
	胡强强
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	244,443.00
	550,000.00
	550,000.00
	244,443.00
	550,000.00
	2019-9-4
	签约

	109
	2号楼
	302
	梁锡康;李水娣
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	302,008.00
	390,000.00
	390,000.00
	302,008.00
	390,000.00
	2019-9-12
	签约

	110
	2号楼
	303
	方国熙
	住宅
	82.48
	692,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	480,000.00
	480,000.00
	212,008.00
	480,000.00
	2019-9-19
	签约

	111
	2号楼
	304
	冯文坚;罗秀银
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	232,769.00
	540,000.00
	2019-9-11
	签约

	112
	2号楼
	401
	黄建连;张兵华
	住宅
	94.24
	794,443 
	商业按揭付款
	按揭付款
	404,443.00
	390,000.00
	390,000.00
	794,443.00
	0.00
	2019-9-24
	签约

	113
	2号楼
	402
	陈慧玲
	住宅
	82.48
	702,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	490,000.00
	490,000.00
	20,000.00
	682,008.00
	2019-9-13
	认购

	114
	2号楼
	403
	文云山;李惠
	住宅
	82.48
	702,008 
	商业按揭付款
	按揭付款
	212,008.00
	490,000.00
	490,000.00
	20,000.00
	682,008.00
	2019-9-29
	认购

	115
	2号楼
	404
	温国珍;潘仲文
	住宅
	94.24
	772,769 
	商业按揭付款
	按揭付款
	232,769.00
	540,000.00
	540,000.00
	232,769.00
	540,000.00
	2019-8-31
	签约

	116
	2号楼
	501
	胡素红
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	243,868.00
	560,000.00
	2019-8-30
	签约

	117
	2号楼
	502
	房文芳
	住宅
	82.48
	710,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	220,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	20,000.00
	690,255.00
	2019-8-31
	认购

	118
	2号楼
	503
	陶怡娃
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	210,255.00
	490,000.00
	2019-9-19
	签约

	119
	2号楼
	504
	何丽芬;欧阳诗云
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	242,192.00
	540,000.00
	2019-9-2
	签约

	120
	2号楼
	601
	欧带娣;刘俊旺
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	243,868.00
	560,000.00
	560,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-9-12
	签约

	121
	2号楼
	602
	张坤
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-9-20
	签约

	122
	2号楼
	603
	何秋胜
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	280,255.00
	420,000.00
	420,000.00
	280,255.00
	420,000.00
	2019-9-12
	签约

	123
	2号楼
	604
	欧志华
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	242,192.00
	540,000.00
	2019-9-16
	签约

	124
	2号楼
	701
	黄伟姜
	住宅
	94.24
	803,868 
	商业按揭付款
	按揭付款
	323,868.00
	480,000.00
	480,000.00
	803,868.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	125
	2号楼
	702
	黎焕彬;陈亚义
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	700,255.00
	0.00
	2019-9-26
	签约

	126
	2号楼
	703
	陈彩桥
	住宅
	82.48
	700,255 
	商业按揭付款
	按揭付款
	210,255.00
	490,000.00
	490,000.00
	210,255.00
	490,000.00
	2019-8-31
	签约

	127
	2号楼
	704
	戴志洋
	住宅
	94.24
	782,192 
	商业按揭付款
	按揭付款
	242,192.00
	540,000.00
	540,000.00
	782,192.00
	0.00
	2019-9-20
	签约

	128
	2号楼
	801
	黄惠婷;陈志辉
	住宅
	94.24
	813,292 
	商业按揭付款
	按揭付款
	343,292.00
	470,000.00
	470,000.00
	343,292.00
	470,000.00
	2019-8-29
	签约

	129
	2号楼
	802
	吴基定;陈书杰
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	308,503.00
	400,000.00
	400,000.00
	708,503.00
	0.00
	2019-9-24
	签约

	130
	2号楼
	803
	甘新逢
	住宅
	82.48
	708,503 
	商业按揭付款
	按揭付款
	358,503.00
	350,000.00
	350,000.00
	358,503.00
	350,000.00
	2019-9-9
	签约

	131
	2号楼
	804
	欧阳盛彬
	住宅
	94.24
	791,616 
	商业按揭付款
	按揭付款
	241,616.00
	550,000.00
	550,000.00
	241,616.00
	550,000.00
	2019-9-10
	签约

	132
	2号楼
	901
	陈志斌;陈发盛
	住宅
	94.24
	818,003 
	商业按揭付款
	按揭付款
	408,003.00
	410,000.00
	410,000.00
	408,003.00
	410,000.00
	2019-8-30
	签约

	133
	2号楼
	902
	黄宴滨
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	222,627.00
	490,000.00
	490,000.00
	712,627.00
	0.00
	2019-9-19
	签约

	134
	2号楼
	903
	汤立洲;邓波
	住宅
	82.48
	712,627 
	商业按揭付款
	按揭付款
	292,627.00
	420,000.00
	420,000.00
	292,627.00
	420,000.00
	2019-9-7
	签约

	135
	2号楼
	904
	莫伟强
	住宅
	94.24
	796,328 
	商业按揭付款
	按揭付款
	246,328.00
	550,000.00
	550,000.00
	796,328.00
	0.00
	2019-9-23
	签约


1#





5#





3#





2#











