中诚信托郑州“恒祥·百悦城一号院”项目

2020年7月管理报告

项目名称：2017年中诚信托诚祥1号贷款项目集合资金信托计划

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：杜广文、王得荣

日期：二零二零年八月十五日

目录

1 项目基本情况	3

2 重大事件披露	3

3 项目施工进度情况	3

4 施工现场照片(2020.7)	4

4.1 住宅、公寓施工现场照片	6

4.1 集中商业施工现场照片	6

5 安阳商都银行按揭贷款放款	8

6 住宅、公寓销售收入情况	8

6.1公寓、住宅销售情况	8

6.2 集中商业销售情况	10

7监管账户资金的使用情况	15

8印章、证照使用情况	17

9 合同签订情况	19

附件  商铺及商品房网签	20

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：河南恒祥实业有限公司

中诚信托：中诚信托有限责任公司

康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的“恒祥·百悦城一号院”项目，位于河南省郑州市金水区红旗路北、经七路东。标的项目用地面积87,028.31㎡，规划总建筑面积791,553.67㎡，其中地上规划建筑面积519,479.34㎡，地下规划建筑面积272,074.33㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，其他50年，居住70年，商业用途土地终止日期为2056年6月11日，其他用途土地终止日期为2066年6月11日，住宅用途土地终止日期为2086年6月11日。

2 重大事件披露

根据恒祥实业公司与安阳商都银行达成的合作协议，7月23日起，安阳商都银行开始为恒祥实业公司开发建设的“恒祥·百悦城一号院”项目提供商业按揭贷款业务，截至2020年7月31日放款41笔，金额14,760,000.00元。详见报告第5项附件。

3 项目施工进度情况

截至2020年7月31日，恒祥百悦城项目工地尚未复工，部分标段施工单位，已有工人进场，做一些复工前期准备工作，项目施工进度仍处于停工状态（本月监理未出具新的监理月报）。

4 施工现场照片(2020.7)

4.1 住宅、公寓

图1项目现状---1#楼                           图2项目现状---2#楼

图3项目现状---3#、5#楼                         图4项目现状---6#楼

（转下页）

图5项目现状---7#楼                            图6项目现状---9#楼

图 7项目现状---10#楼                           图 8项目现状---11#楼

图 9项目现状---12#楼                           图 10项目现状---13#楼

4.2 集中商业

图11--集中商业中央天井                        图12--集中商业天井局部

图13---集中商业顶部                            图14集中商业局部

5 安阳商都银行按揭贷款放款

根据恒祥实业公司与安阳商都银行达成的合作协议，7月23日起，安阳商都银行开始为恒祥实业公司开发建设的“恒祥·百悦城一号院”项目提供商业按揭贷款业务，截至2020年7月31日放款41笔，金额14,760,000.00元。见下表：

截至2020年7月31日安阳商都银行放款明细

| 序号 | 放款时间 | 用途 | 客户名 | 房号铺号 | 放款总金额 | 3%保证金（元） | 10%恒祥房地产（元） | 10%招行A账户（元） | 77%招行B账户（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/23 | 商铺 | 张世杰 | 3-3837 | 250,000 | 7,500 | 25,000 | 25,000 | 192,500 |
| 2 | 2020/7/23 | 商铺 | 刘 驰 | 3-3746 | 230,000 | 6,900 | 23,000 | 23,000 | 177,100 |
| 3 | 2020/7/24 | 住宅 | 刘国雄 | 9-3-1802 | 990,000 | 29,700 | 99,000 | 99,000 | 762,300 |
| 4 | 2020/7/24 | 公寓 | 周 华 | 3-9-917 | 290,000 | 8,700 | 29,000 | 29,000 | 223,300 |
| 5 | 2020/7/24 | 商铺 | 陈艳丽 | 3-3224 | 230,000 | 6,900 | 23,000 | 23,000 | 177,100 |
| 6 | 2020/7/24 | 商铺 | 何 英 | 3-3577 | 150,000 | 4,500 | 15,000 | 15,000 | 115,500 |
| 7 | 2020/7/24 | 住宅 | 史 雷 | 9-3-903 | 580,000 | 17,400 | 58,000 | 58,000 | 446,600 |
| 8 | 2020/7/24 | 商铺 | 刘朋飞 | 4-4513 | 90,000 | 2,700 | 9,000 | 9,000 | 69,300 |
| 9 | 2020/7/24 | 住宅 | 侯旭辉 | 10-2-3206 | 340,000 | 10,200 | 34,000 | 34,000 | 261,800 |
| 10 | 2020/7/24 | 住宅 | 秦晨煜 | 9-3-701 | 500,000 | 15,000 | 50,000 | 50,000 | 385,000 |
| 11 | 2020/7/24 | 商铺 | 樊凯佳 | 1-175 | 450,000 | 13,500 | 45,000 | 45,000 | 346,500 |
| 12 | 2020/7/24 | 商铺 | 王晓明 | 4-4202 | 170,000 | 5,100 | 17,000 | 17,000 | 130,900 |
| 13 | 2020/7/24 | 商铺 | 杜广路 | 1-1661 | 280,000 | 8,400 | 28,000 | 28,000 | 215,600 |
| 14 | 2020/7/24 | 商铺 | 孙俊娅 | 4-4177 | 270,000 | 8,100 | 27,000 | 27,000 | 207,900 |
| 15 | 2020/7/24 | 商铺 | 孙睿博 | 1-1772 | 420,000 | 12,600 | 42,000 | 42,000 | 323,400 |
| 16 | 2020/7/24 | 住宅 | 李贵州 | 9-3-2501 | 320,000 | 9,600 | 32,000 | 32,000 | 246,400 |
| 17 | 2020/7/27 | 公寓 | 郭瑞波 | 3-3721 | 220,000 | 6,600 | 22,000 | 22,000 | 169,400 |
| 18 | 2020/7/27 | 住宅 | 张荣花 | 6-1-1506 | 630,000 | 18,900 | 63,000 | 63,000 | 485,100 |
| 19 | 2020/7/27 | 商铺 | 刘 琳 | 3-3579 | 190,000 | 5,700 | 19,000 | 19,000 | 146,300 |
| 20 | 2020/7/27 | 商铺 | 姚伟利 | 3-3231 | 200,000 | 6,000 | 20,000 | 20,000 | 154,000 |
| 21 | 2020/7/28 | 商铺 | 杜 欣 | 3-3810 | 250,000 | 7,500 | 25,000 | 25,000 | 192,500 |
| 22 | 2020/7/28 | 住宅 | 宋三梅 | 9-3-2603 | 590,000 | 17,700 | 59,000 | 59,000 | 454,300 |
| 23 | 2020/7/28 | 住宅 | 要瑞娟 | 9-3-803 | 580,000 | 17,400 | 58,000 | 58,000 | 446,600 |
| 24 | 2020/7/28 | 住宅 | 李雅莉 | 11-3-1602 | 830,000 | 24,900 | 83,000 | 83,000 | 639,100 |
| 25 | 2020/7/28 | 公寓 | 楚秋玲 | 3-9-913 | 270,000 | 8,100 | 27,000 | 27,000 | 207,900 |
| 26 | 2020/7/29 | 公寓 | 张利敏 | 2-11-1106 | 370,000 | 11,100 | 37,000 | 37,000 | 284,900 |
| 27 | 2020/7/29 | 商铺 | 雷瑞鹏 | 3-3609 | 390,000 | 11,700 | 39,000 | 39,000 | 300,300 |
| 28 | 2020/7/29 | 商铺 | 楚秋玲 | 3-9-927 | 260,000 | 7,800 | 26,000 | 26,000 | 200,200 |
| 29 | 2020/7/29 | 商铺 | 雷瑞鹏 | 3-3610 | 380,000 | 11,400 | 38,000 | 38,000 | 292,600 |
| 30 | 2020/7/29 | 商铺 | 郭雪丽 | 3-3593 | 110,000 | 3,300 | 11,000 | 11,000 | 84,700 |
| 31 | 2020/7/29 | 商铺 | 赵菊红 | 1-1344 | 470,000 | 14,100 | 47,000 | 47,000 | 361,900 |
| 32 | 2020/7/29 | 商铺 | 李翠玲 | 1-1343 | 290,000 | 8,700 | 29,000 | 29,000 | 223,300 |
| 33 | 2020/7/29 | 住宅 | 杜 虎 | 10-3-3106 | 520,000 | 15,600 | 52,000 | 52,000 | 400,400 |
| 34 | 2020/7/30 | 住宅 | 任业珍 | 11-3-2301 | 930,000 | 27,900 | 93,000 | 93,000 | 716,100 |
| 35 | 2020/7/30 | 商铺 | 蔺晓红 | 1-1562 | 340,000 | 10,200 | 34,000 | 34,000 | 261,800 |
| 36 | 2020/7/30 | 商铺 | 潘成桃 | 3-3592 | 300,000 | 9,000 | 30,000 | 30,000 | 231,000 |
| 37 | 2020/7/30 | 商铺 | 千艳霞 | 4-4533 | 150,000 | 4,500 | 15,000 | 15,000 | 115,500 |
| 38 | 2020/7/30 | 商铺 | 姜奇鹏 | 1-140 | 450,000 | 13,500 | 45,000 | 45,000 | 346,500 |
| 39 | 2020/7/30 | 商铺 | 张小风 郜电荣 | 4-4514 | 110,000 | 3,300 | 11,000 | 11,000 | 84,700 |
| 40 | 2020/7/30 | 商铺 | 王朝霞 | 1-179 | 370,000 | 11,100 | 37,000 | 37,000 | 284,900 |
| 41 | 2020/7/30 | 商铺 | 王 婧 | 1-1681 | 370,000 | 10,200 | 34,000 | 34,000 | 261,800 |
| 合计： |  |  | 共41户 |  | 14,760,000 | 442,800 | 1,476,000 | 1,476,000 | 11,365,200 |

## 6 住宅、公寓销售收入情况

自2017年11月23日起（按照预售证取得时间），恒祥百悦城项目住宅可售61,119.90平方米，645套；公寓可售117,901.02平方米，1652套；集中商业，住宅底商可售6,321.06平方米，32套；自2020年4月13日起（按照新房号预售证取得时间），恒祥百悦城项目集中商业可售115,646.81平方米，3575套；可售情况详见下表：

（转下页）

| 批准预售情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 用途 | 面积 | 套数 | 所在层 | 总层数 |
| 2 | 办公 | 61355.65 | 742 | 5-25 | 25 |
| 3 | 办公 | 56546.37 | 910 | 5-30 | 30 |
| 5 | 成套住宅 | 3316.76 | 45 | 5-30 | 30 |
| 5 | 非住宅居建筑（冬季采光不足） | 2856.64 | 55 | 5-30 | 30 |
| 6 | 成套住宅 | 20242.44 | 216 | 5-31 | 31 |
| 9 | 成套住宅 | 11993.9 | 124 | 3-33 | 33 |
| 9 | 商业服务（底商） | 3153.34 | 15 | 1-2 | 33 |
| 10 | 成套住宅 | 12003.85 | 124 | 3-33 | 33 |
| 10 | 商业服务（底商） | 3167.72 | 17 | 1-2 | 33 |
| 11 | 成套住宅 | 10706.31 | 81 | 5-31 | 31 |
|  | 集中商业 | 115646.8 |  | 1-4（局部 5层） | 4 |

## 6.1公寓、住宅销售情况

其中2020年7月1日至2020年7月31日期间，恒祥百悦城项目住宅、公寓销售收入：实收房价款金额5,666,439.00元，代收维修基金58,900.60元，登记费1,200.00元，合计实收金额5,726,539.60元。详见下表：

2020年7月1日至2020年7月31日住宅公寓销售收入情况

| 类别 | 序号 | 缴费时间 | 房号 | 面积 | 客户名 | 实收房款金额（元） | 代收维修基金（元） | 代收登记费（元）元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补款 | 1 | 2020/7/3 | 10-2-2107 | 99.52 | 王芸 | 790,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 2 | 2020/7/5 | 10-2-1805 | 93.84 | 贾艳琴 | 332,932 | 6,099 | 80 |
| 补款 | 3 | 2020/7/5 | 9-3-1301 | 93.40 | 张艳青 | 5,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 4 | 2020/7/5 | 2-11-1119 | 41.13 | 田鹏宇 | 300,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 5 | 2020/7/5 | 11-3-1101 | 149.28 | 王秋颖 | 323,858 | 9,703 | 80 |
| 补款 | 6 | 2020/7/5 | 3-9-927 | 58.41 | 楚秋玲 | 7,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 7 | 2020/7/5 | 6-2-2406 | 86.33 | 李旻轩 | 0 | 5,611 | 80 |
| 补款 | 8 | 2020/7/5 | 11-3-2603 | 151.44 | 吴佳康 | 0 | 9,843 | 80 |
| 补款 | 9 | 2020/7/5 | 9-3-2603 | 99.56 | 宋三梅 | 8,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 10 | 2020/7/6 | 10-2-1605 | 93.84 | 刘兰英 | 244,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 11 | 2020/7/8 | 9-3-1802 | 99.56 | 刘国雄 | 340,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 12 | 2020/7/9 | 6-1-1107 | 86.33 | 李文静 | 600,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 13 | 2020/7/10 | 10-2-807 | 99.52 | 李晓岚 | 0 | 6,468 | 80 |
| 补款 | 14 | 2020/7/10 | 3-14-1410 | 63.00 | 张美平 张保平 | 275,345 | 4,095 | 560 |
| 补款 | 15 | 2020/7/10 | 9-3-3204 | 94.65 | 巴伟 | 660,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 16 | 2020/7/10 | 9-3-2203 | 99.56 | 周莎 | 496 | 6,471 | 80 |
| 补款 | 17 | 2020/7/10 | 6-1-1106 | 86.33 | 岳征 | 450,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 18 | 2020/7/15 | 9-3-1703 | 99.56 | 付亚杰 | 0 | 4,139.60 | 80 |
| 补款 | 19 | 2020/7/17 | 11-3-2902 | 95.81 | 邵琼卢志鹏 | 100,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 20 | 2020/7/20 | 11-3-1801 | 149.28 | 李清荣 | 210,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 21 | 2020/7/23 | 6-2-2606 | 86.33 | 甄奎 | 30,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 22 | 2020/7/26 | 9-3-1303 | 99.56 | 袁明义 | 582,808 | 6,471 | 80 |
| 补款 | 23 | 2020/7/30 | 9-3-2204 | 94.65 | 张建莉 | 400,000 | 0 | 0 |
| 补款 | 24 | 2020/7/31 | 6-1-1406 | 86.33 | 张曦元 | 7,000 | 0 | 0 |
| 本月收入 |  | ---- | ----- | ---- | --- | 5,666,439.00 | 58,900.60 | 1,200.00 |

## 6.2 集中商业销售情况

2020年7月1日至2020年7月31日期间，“恒祥百悦城”项目商铺销售：无新售商铺；回款123套，实收金额6,068,326.00元，定金0套，代收维修基金131,918.00元、登记费58,410.00元。

2020年7月1日至2020年7月31日商铺销售情况

| 类别 | 序号 | 缴费时间 | 房号 | 面积 | 客户名 | 实收金额（元） | 代收维修基金（元） | 代收登记费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回款 | 1 | 2020/7/3 | 4-4498 | 16.96 | 吉鸿飞 | 7,525 | 0 | 0 |
| 回款 | 2 | 2020/7/4 | 1-1649 | 16.02 | 张海军 | 7,298 | 1,041 | 550 |
| 回款 | 3 | 2020/7/4 | 3-3866 | 22.36 | 何金阁 | 328,529 | 0 | 0 |
| 回款 | 4 | 2020/7/4 | 1-1101 | 23.57 | 李洁 | 51,793 | 1,532 | 550 |
| 回款 | 5 | 2020/7/4 | 1-1151 | 7.86 | 李洁 | 53,627 | 1,160 | 550 |
| 回款 | 6 | 2020/7/5 | 1-1782 | 23.03 | 李纪翱 | 17,145 | 1,496 | 550 |
| 回款 | 7 | 2020/7/5 | 1-1579 | 20.92 | 何鹏 | 31,959 | 1,359 | 550 |
| 回款 | 8 | 2020/7/5 | 1-1690 | 17.41 | 乔宗瑞 | 6,723 | 1,131 | 550 |
| 回款 | 9 | 2020/7/5 | 1-1599 | 20.92 | 于红 | 9,167 | 1,359 | 550 |
| 回款 | 10 | 2020/7/5 | 1-1728 | 18.85 | 于红 | 127,446 | 1,225 | 550 |
| 回款 | 11 | 2020/7/5 | 1-1763 | 17.68 | 于红 | 3,243 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 12 | 2020/7/5 | 1-1764 | 17.68 | 于红 | 3,243 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 13 | 2020/7/5 | 1-1761 | 17.68 | 于红 | 3,243 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 14 | 2020/7/5 | 1-1760 | 17.68 | 于红 | 3,243 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 15 | 2020/7/5 | 1-1759 | 17.68 | 于红 | 3,243 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 16 | 2020/7/5 | 1-1762 | 17.68 | 于红 | 3,243 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 17 | 2020/7/5 | 1-1732 | 18.85 | 韩良峰 | 392,842 | 1,225 | 550 |
| 回款 | 18 | 2020/7/6 | 3-3606 | 15.14 | 魏中营 | 0 | 984 | 550 |
| 回款 | 19 | 2020/7/6 | 3-3354 | 19.42 | 王艳霞 | 294,161 | 1,262 | 550 |
| 回款 | 20 | 2020/7/6 | 3-3782 | 15.99 | 贾菲 | 18,269 | 1,039 | 550 |
| 回款 | 21 | 2020/7/6 | 3-3600 | 18.16 | 王素芳 | 19,615 | 1,180 | 550 |
| 回款 | 22 | 2020/7/6 | 3-3803 | 24.03 | 赵玉红 | 14,000 | 1,561 | 550 |
| 回款 | 23 | 2020/7/6 | 3-3134 | 17.39 | 方晓瑞 | 179,675 | 1130 | 550 |
| 回款 | 24 | 2020/7/7 | 4-4421 | 19.35 | 吴潇 | 90,000 | 1257 | 550 |
| 回款 | 25 | 2020/7/7 | 1-1214 | 15.32 | 李小红 | 18,051 | 995 | 550 |
| 回款 | 26 | 2020/7/7 | 1-1119 | 13.23 | 李艳杰 | 13,563 | 859 | 550 |
| 回款 | 27 | 2020/7/7 | 3-3395 | 14.73 | 齐先庆 于秀娟 | 209,425 | 957 | 560 |
| 回款 | 28 | 2020/7/8 | 4-4135 | 49.31 | 姜雨晨 | 100,336 | 3205 | 550 |
| 回款 | 29 | 2020/7/8 | 1-1660 | 15.19 | 康莹 | 24,038 | 987 | 550 |
| 回款 | 30 | 2020/7/8 | 3-3776 | 15.99 | 康莹 | 35,180 | 1039 | 550 |
| 回款 | 31 | 2020/7/8 | 4-4165 | 22.44 | 康莹 | 924 | 1458 | 550 |
| 回款 | 32 | 2020/7/8 | 4-4220 | 24.86 | 杜文平 | 3,000 | 0 | 0 |
| 回款 | 33 | 2020/7/9 | 4-4202 | 12.98 | 王晓明 | 8,056 | 843 | 550 |
| 回款 | 34 | 2020/7/9 | 3-3302 | 17.39 | 范文凤 | 54,157 | 1130 | 550 |
| 回款 | 35 | 2020/7/9 | 4-4200 | 9.93 | 李欣 | 32,192 | 815 | 550 |
| 回款 | 36 | 2020/7/9 | 4-4155 | 40.56 | 王璐 | 2,481 | 2636 | 550 |
| 回款 | 37 | 2020/7/9 | 3-3225 | 14.01 | 谢远见 | 10,811 | 910 | 550 |
| 回款 | 38 | 2020/7/9 | 3-3736 | 15.45 | 范全民 | 18,995 | 1,004 | 550 |
| 回款 | 39 | 2020/7/9 | 1-1799 | 16.44 | 白苗苗 | 0 | 1,068 | 550 |
| 回款 | 40 | 2020/7/9 | 4-4531 | 16.22 | 孙志峰 | 195,155 | 1,054 | 550 |
| 回款 | 41 | 2020/7/9 | 4-4413 | 15.59 | 丁佳文 | 0 | 708 | 0 |
| 回款 | 42 | 2020/7/9 | 4-4179 | 34.63 | 王伟霞 | 6,266 | 2,250 | 550 |
| 回款 | 43 | 2020/7/9 | 3-3810 | 15.81 | 杜欣 | 22,654 | 1,027 | 550 |
| 回款 | 44 | 2020/7/9 | 1-1788 | 15.32 | 岳慧丽 | 7,777 | 995 | 550 |
| 回款 | 45 | 2020/7/9 | 4-45 | 12.44 | 李华 | 137,479 | 808 | 550 |
| 回款 | 46 | 2020/7/9 | 3-3635 | 20.12 | 徐磊 杨玮芳 | 1,550 | 0 | 0 |
| 回款 | 47 | 2020/7/10 | 1-1790 | 15.32 | 贺蕊 | 8,560 | 995 | 550 |
| 回款 | 48 | 2020/7/10 | 1-1576 | 20.92 | 陆旋 | 0 | 959 | 0 |
| 回款 | 49 | 2020/7/10 | 3-3270 | 18.03 | 郎玉新 | 3,382 | 1,171 | 550 |
| 回款 | 50 | 2020/7/10 | 4-4354 | 17.85 | 甄若琳 师鑫 | 224,449 | 1,160 | 560 |
| 回款 | 51 | 2020/7/10 | 4-4532 | 15.53 | 牛爱霞 | 191,715 | 1,009 | 550 |
| 回款 | 52 | 2020/7/10 | 3-3780 | 15.99 | 孙红梅 | 0 | 1,039 | 550 |
| 回款 | 53 | 2020/7/10 | 4-4456 | 12.98 | 郑瑞 | 37,599 | 843 | 550 |
| 回款 | 54 | 2020/7/10 | 1-1159 | 11.70 | 周磊 | 3,690 | 760 | 550 |
| 回款 | 55 | 2020/7/10 | 1-1606 | 16.44 | 贾慧芳 | 32,073 | 1,068 | 550 |
| 回款 | 56 | 2020/7/10 | 1-140 | 20.06 | 姜奇鹏 | 8,992 | 1,303 | 550 |
| 回款 | 57 | 2020/7/10 | 1-1167 | 11.62 | 任卫东 | 1,202 | 755 | 550 |
| 回款 | 58 | 2020/7/10 | 4-4254 | 14.00 | 梁译文 | 46,605 | 910 | 550 |
| 回款 | 59 | 2020/7/11 | 3-3377 | 13.39 | 万静 | 24,252 | 870 | 550 |
| 回款 | 60 | 2020/7/11 | 2-278 | 22.05 | 张玉娟 | 8,000 | 0 | 0 |
| 回款 | 61 | 2020/7/11 | 4-4433 | 22.25 | 魏晓洁 | 9,100 | 0 | 0 |
| 回款 | 62 | 2020/7/11 | 3-335 | 22.36 | 白冉 | 7,000 | 0 | 0 |
| 回款 | 63 | 2020/7/11 | 1-1600 | 20.92 | 赵迎春 | 53,896 | 0 | 0 |
| 回款 | 64 | 2020/7/11 | 3-3592 | 18.85 | 潘成桃 | 30,635 | 1,225 | 550 |
| 回款 | 65 | 2020/7/11 | 3-3300 | 17.39 | 李海玲 | 35,850 | 1,130 | 550 |
| 回款 | 66 | 2020/7/11 | 4-4490 | 16.53 | 王轩 | 19,833 | 1,074 | 550 |
| 回款 | 67 | 2020/7/11 | 4-4514 | 11.57 | 张小风 郜电荣 | 9,291 | 752 | 560 |
| 回款 | 68 | 2020/7/11 | 3-3230 | 14.50 | 袁长凯 郎蒙荧 | 1,930 | 942 | 560 |
| 回款 | 69 | 2020/7/11 | 4-446 | 12.98 | 孙爱娣 | 3,728 | 843 | 550 |
| 回款 | 70 | 2020/7/11 | 4-451 | 19.53 | 孙爱娣 | 0 | 1,269 | 550 |
| 回款 | 71 | 2020/7/12 | 4-4533 | 11.36 | 千艳霞 | 26,293 | 738 | 550 |
| 回款 | 72 | 2020/7/12 | 3-3145 | 18.00 | 王慧芳 | 54,078 | 1,170 | 550 |
| 回款 | 73 | 2020/7/12 | 4-4424 | 29.74 | 潘艳涛 | 431 | 1,569 | 0 |
| 回款 | 74 | 2020/7/12 | 3-3252 | 21.64 | 秦龙 | 48,064 | 1,406 | 550 |
| 回款 | 75 | 2020/7/12 | 4-4476 | 17.31 | 郝瑞霞 | 40,028 | 1,125 | 550 |
| 回款 | 76 | 2020/7/13 | 4-97 | 13.79 | 吕亮红 | 515 | 896 | 550 |
| 回款 | 77 | 2020/7/13 | 3-3711 | 8.86 | 程卿芝 | 5,246 | 575 | 550 |
| 回款 | 78 | 2020/7/13 | 3-3819 | 19.47 | 包运强 | 86,774 | 0 | 0 |
| 回款 | 79 | 2020/7/14 | 4-4298 | 15.76 | 张伟伟 | 0 | 1,024 | 550 |
| 回款 | 80 | 2020/7/14 | 4-4445 | 12.05 | 邢真真 | 20,293 | 783 | 550 |
| 回款 | 81 | 2020/7/14 | 3-3950 | 14.60 | 吴松涛 王赛男 | 947 | 949 | 560 |
| 回款 | 82 | 2020/7/14 | 1-1719 | 15.19 | 赵鹏 | 135,318 | 987 | 550 |
| 回款 | 83 | 2020/7/14 | 4-4255 | 12.19 | 肖婷 | 40,456 | 989 | 550 |
| 回款 | 84 | 2020/7/14 | 3-3980 | 17.26 | 王雁丽 | 3,000 | 0 | 0 |
| 回款 | 85 | 2020/7/15 | 4-4149 | 36.50 | 王亚斌 | 6,000 | 0 | 0 |
| 回款 | 86 | 2020/7/16 | 3-3603 | 16.36 | 冯春霞 | 46,794 | 1,063 | 550 |
| 回款 | 87 | 2020/7/17 | 1-74 | 22.50 | 侯晓燕 | 14,823 | 1,462 | 550 |
| 回款 | 88 | 2020/7/17 | 4-4309 | 36.47 | 朱明月毛景正 | 100,000 | 2,370 | 560 |
| 回款 | 89 | 2020/7/17 | 4-4275 | 10.04 | 郭金磊 | 28,708 | 652 | 550 |
| 回款 | 90 | 2020/7/17 | 4-4487 | 16.53 | 吴永英 | 10,704 | 1,074 | 550 |
| 回款 | 91 | 2020/7/19 | 3-3254 | 21.64 | 王奎 | 6,496 | 1,406 | 550 |
| 回款 | 92 | 2020/7/19 | 3-3825 | 16.43 | 宋玉辉 | 239,235 | 1,067 | 550 |
| 回款 | 93 | 2020/7/19 | 1-1642 | 17.68 | 范芙蓉 | 2,361 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 94 | 2020/7/19 | 1-1641 | 17.68 | 范芙蓉 | 2,361 | 1,149 | 550 |
| 回款 | 95 | 2020/7/20 | 3-3727 | 14.17 | 赵岩 | 43,300 | 921 | 550 |
| 回款 | 96 | 2020/7/21 | 3-3788 | 15.40 | 谷瑜 | 226,783 | 1,001 | 550 |
| 回款 | 97 | 2020/7/21 | 4-4186 | 12.55 | 谷瑜 | 201,470 | 815 | 550 |
| 回款 | 98 | 2020/7/21 | 3-3734 | 15.45 | 李寸岭 杨建华 | 3,648 | 1,004 | 560 |
| 回款 | 99 | 2020/7/23 | 1-1636 | 23.46 | 陈冬莉 | 33,629 | 1,524 | 550 |
| 回款 | 100 | 2020/7/23 | 1-1543 | 25.31 | 何现威 | 0 | 1,987 | 0 |
| 回款 | 101 | 2020/7/24 | 3-3941 | 14.17 | 张杰 | 3,442 | 921 | 550 |
| 回款 | 102 | 2020/7/24 | 3-76 | 30.34 | 朱云飞 | 5,716 | 1,972 | 550 |
| 回款 | 103 | 2020/7/24 | 4-4153 | 35.15 | 李亚 | 5,072 | 2,284 | 550 |
| 回款 | 104 | 2020/7/25 | 3-3233 | 13.52 | 刘瑞宏 | 13,212 | 878 | 550 |
| 回款 | 105 | 2020/7/25 | 4-4313 | 36.62 | 狄冬梅 代长远 | 4,324 | 2,380 | 560 |
| 回款 | 106 | 2020/7/26 | 3-3313 | 13.39 | 王素敏 | 124,492 | 870 | 550 |
| 回款 | 107 | 2020/7/26 | 4-4119 | 27.70 | 周红梅 | 2,298 | 1,800 | 550 |
| 回款 | 108 | 2020/7/26 | 1-1531 | 11.30 | 程永兵 | 7,064 | 734 | 550 |
| 回款 | 109 | 2020/7/26 | 4-4338 | 30.75 | 田增明 陈丽丽 | 8,673 | 1,998 | 560 |
| 回款 | 110 | 2020/7/27 | 3-3343 | 21.89 | 张萌原 | 57,946 | 1,422 | 550 |
| 回款 | 111 | 2020/7/27 | 1-1556 | 14.56 | 付燕辉 | 35,913 | 995 | 550 |
| 回款 | 112 | 2020/7/27 | 1-66 | 21.75 | 曲良华 | 576,292 | 1,413 | 550 |
| 回款 | 113 | 2020/7/28 | 1-1756 | 17.68 | 李朵 | 2,361 | 0 | 0 |
| 回款 | 114 | 2020/7/29 | 4-4248 | 17.13 | 张志刚 | 24,495 | 1,113 | 550 |
| 回款 | 115 | 2020/7/29 | 3-3349 | 12.26 | 李周洋 | 76,673 | 796 | 550 |
| 回款 | 116 | 2020/7/29 | 3-3952 | 14.60 | 李光辉 | 30,000 | 0 | 0 |
| 回款 | 117 | 2020/7/29 | 3-3644 | 16.72 | 薛芳 | 114,499 | 1,086 | 550 |
| 回款 | 118 | 2020/7/30 | 1-1718 | 15.19 | 李巧敏 | 5,710 | 987 | 550 |
| 回款 | 119 | 2020/7/30 | 3-3223 | 25.73 | 张博 | 668 | 1,672 | 550 |
| 回款 | 120 | 2020/7/30 | 4-4276 | 19.57 | 杨灿海 刘莉 | 143,187 | 1,272 | 560 |
| 回款 | 121 | 2020/7/30 | 3-3148 | 34.36 | 薛凡强 李丽 | 54,674 | 2,233 | 560 |
| 回款 | 122 | 2020/7/31 | 3-3151 | 26.68 | 赵丽 | 7,360 | 1,734 | 550 |
| 回款 | 123 | 2020/7/31 | 4-4349 | 12.98 | 张优 | 3,396 | 843 | 550 |
| 回款小计 |  | 123套 | 0 | -- | --- | 6,068,326 | 131,918 | 58,410 |
| 本月小计 |  | 新售0套 | 新售面积：0 |  | 实收金额：6,068,326.00 |  |  |  |
| 累计销售 |  | 1,437套 | 29,140.13（M2） |  | 合同金额：636,079,475.50 |  |  |  |

7监管账户资金的使用情况

2020年7月1日至2020年7月31日期间，监管范围内资金流出总额共计20,069,988.46元，以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。具体支出情况见下表：

2020年6月银行监管账户资金使用情况表

| 序号 | 申请日期 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/6 | 2019年9月胜岗村组过渡费 | 3,107,038.22 | 郑州银行康平路支行 | 过渡费 |
| 2 | 2020/7/27 | 2019年10月胜岗指挥部过渡费 | 5,136,179.06 | 郑州银行康平路支行 | 过渡费 |
| 3 | 2020/7/17 | 付秦超龙垫付2019年8月过渡费 | 1,000,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 过渡费 |
| 4 | 2020/7/28 | 2019年10月村组过渡费 | 3,107,038.22 | 郑州银行康平路支行 | 过渡费 |
| 5 | 2020/7/31 | 付秦超龙垫付2019年8月过渡费 | 1,000,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 过渡费 |
| 6 |  | 过渡费支出小计 | 13,350,255.50 |  |  |
| 7 | 2020/7/13 | 中城建 | 2,000,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 工程款 |
| 8 | 2020/7/31 | 钰之佳广告 | 185,726.61 | 郑州银行康平路支行 | 工程款 |
| 9 | 2020/7/31 | 宁波宏旸 | 500,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 工程款 |
| 10 |  | 工程款支出小计 | 2,685,726.61 |  |  |
| 11 | 2020/7/8 | 付秦超龙垫付退房款 | 800,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 12 | 2020/7/8 | 肖娜退房款 | 118,795.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 13 | 2020/7/8 | 林红退房款 | 50,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 14 | 2020/7/8 | 马文华退房乱 | 50,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 15 | 2020/7/8 | 运营费 | 204,816.00 | 郑州银行康平路支行 | 运营费 |
| 16 | 2020/7/10 | 运营费 | 284,072.00 | 郑州银行康平路支行 | 运营费 |
| 17 | 2020/7/13 | 维修基金 | 298,400.00 | 郑州银行康平 | 维修基金 |
| 18 | 2020/7/13 | 武亦芳退房款 | 100,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 19 | 2020/7/13 | 马文华退房款 | 130,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 20 | 2020/7/15 | 增值税及社保 | 244,765.33 | 郑州银行康平路支行 | 社保及税费 |
| 21 | 2020/7/15 | 董丽萍、侯开锋退定金 | 40,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退定金 |
| 22 | 2020/7/15 | 尚成干退房款 | 149,033.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 23 | 2020/7/15 | 维修基金 | 99,807.00 | 郑州银行康平路支行 | 维修基金 |
| 24 | 2020/7/15 | 运营费 | 85,089.00 | 郑州银行康平路支行 | 运营费 |
| 25 | 2020/7/17 | 周擎退房款 | 150,068.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 26 | 2020/7/17 | 侯力铭退房款 | 154,196.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 27 | 2020/7/17 | 刘越红退房款 | 199,286.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 28 | 2020/7/17 | 张瑞瑞退房款 | 100,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 29 | 2020/7/22 | 付违约金 | 14,820.22 | 郑州银行康平路支行 | 付违约金 |
| 30 | 2020/7/22 | 维修基金 | 48,634.00 | 郑州银行康平路支行 | 维修基金 |
| 31 | 2020/7/24 | 付秦超龙垫付徐慧慧退房款 | 274,593.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 32 | 2020/7/27 | 夏钟毓退房款 | 112,689.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 33 | 2020/7/28 | 运营费 | 50,444.00 | 郑州银行康平路支行 | 运营费 |
| 34 | 2020/7/28 | 张瑞瑞退房款 | 165,246.00 | 郑州银行康平路支行 | 退房款 |
| 35 | 2020/7/30 | 运营费 | 96,000.00 | 郑州银行康平路支行 | 运营费 |
| 36 | 2020/7/31 | 运营费 | 13,252.80 | 郑州银行康平路支行 | 运营费 |
| 其他费用支出小计 |  |  | 4,034,006.35 |  |  |
| 费用支出总计 |  |  | 20,069,988.46 |  |  |

8印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2020年7月1日至2020年7月31日公章、财务章、法人章使用情况表

| 序号 | 日期 | 印鉴名称 | 事由 | 部门 | 经办人 | 审批人 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/1 | 房地产公章 | 高继彪退房款案诉讼 | 法务部 | 陈柳青 | 白国法 | 诉讼代理材料 |
| 2 | 2020/7/6 | 公章 | 账号证明 | 财务二部 | 仇芳 | 白国法 | 账号证明 |
| 3 | 2020/7/6 | 公章 | 红专路南侧预留出口申请 | 行政部 | 周含笑 | 白国法 | 申请及附图 |
| 4 | 2020/7/6 | 公章 | 东方资产尽调 | 金融部 | 王飞 | 白国法 | 付款凭证、业务凭证、公司章程 |
| 5 | 2020/7/8 | 公章 | 琚海亮垫付违约金说明 | 财务部 | 琚海亮 | 白国法 | 说明函 |
| 6 | 2020/7/8 | 公章 | 法务向中诚出具瑞恒案说明 | 法务部 | 李东风 | 白国法 | 瑞恒案情况说明 |
| 7 | 2020/7/10 | 公章 | 备案申请及名单 | 财务二部 | 仇芳 | 白国法 | 备案申请及名单 |
| 8 | 2020/7/10 | 公章 | 网签备案报告、合作协议补充协议复印件 | 财务部 | 琚海亮 | 白国法 | 网签备案报告、合作协议补充协议复印件 |
| 9 | 2020/7/13 | 公章 | 公积金年审计张雯雯社保转移 | 行政部 | 赵梦云 | 白国法 | 年审表、社保转移表 |
| 10 | 2020/7/13 | 公章 | 东方尽调 | 法务部 | 崔波 | 白国法 | 案件情况说明及付款凭单 |
| 11 | 2020/7/14 | 公章 | 备案申请及名单 | 财务二部 | 仇芳 | 白国法 | 备案申请及名单 |
| 12 | 2020/7/14 | 公章 | 网签二批次备案申请报告 | 财务部 | 琚海亮 | 白国法 | 备案申请报告 |
| 13 | 2020/7/14 | 公章 | 诉讼资料 | 法务部 | 陈柳青 | 白国法 | 王宁宁、李俊才、王明火、李雯雯诉讼材料 |
| 14 | 2020/7/14 | 公章 | 康达基础执行案代理 | 法务部 | 李玉飞 | 白国法 | 委托合同、委托手续 |
| 15 | 2020/7/15 | 公章 | 公积金贷款资料 | 财务二部 | 仇芳 | 白国法 | 不动产证、土地证、预售证复印件 |
| 16 | 2020/7/16 | 公章 | 车辆年审 | 行政部 | 周含笑 | 白国法 | 年审申请表 |
| 17 | 2020/7/16 | 公章 | 范华锋投诉未开发票回复 | 财务部 | 宋秀丽 | 白国法 | 申辩书、问询笔录、税务文件 |
| 18 | 2020/7/16 | 公章（房地产 | 东方尽调补充资料 | 金融部 | 王飞 | 白国法 | 未售货值明细 |
| 19 | 2020/7/17 | 公章 | 维修基金存量导入表、联机备案申请表 | 财务部 | 琚海亮 | 白国法 | 维修基金存量导入表、联机备案申请表 |
| 20 | 2020/7/17 | 公章 | 公积金贷款资料 | 财务二部 | 仇芳 | 白国法 | 公积金贷款名单 |
| 21 | 2020/7/17 | 公章 | 诉讼 | 法务部 | 李玉飞 | 白国法 | 郭凛、刘艳丽、刘清波、刘晓琳案诉讼材料 |
| 22 | 2020/7/22 | 公章 | 解押申请函及解押物清单 | 财务二部 | 仇芳 | 白国法 | 解押申请函及解押物清单 |
| 23 | 2020/7/22 | 公章 | 预告登记 | 销售部 | 宋国芳 | 白国法 | 审批表、授权委托书 |
| 24 | 2020/7/27 | 公章 | 音响设备供货合同、销售处不锈钢包边发光字制作协议 | 行政部 | 赵孟鑫 | 白国法 | 音响设备供货合同、销售处不锈钢包边发光字制作协议 |
| 25 | 2020/7/28 | 公章 | 给房管局关于范华锋投诉情况说明 | 法务部 | 李玉飞 | 白国法 | 情况说明 |
| 26 | 2020/7/30 | 公章 | 车位租赁协议 | 行政部 | 马骢 | 白国法 | 协议书 |
| 27 | 2020/7/31 | 公章 | 诉讼 | 法务部 | 陈柳青 | 白国法 | 刘国歌、马策军、王明火、杜迸芹等诉讼材料 |

9 合同签订情况

2020年7月期间，项目公司共计签订合同6份，详见合同签订情况表：

2020年7月合同签订情况表

| 序号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫龙律师所 | 委托代理合同 | 高继彪商品房案诉讼代理 | 11,000 | 20200701 |
| 2 | 豫龙律师所 | 委托代理合同 | 王宁宁、王明火、李俊才案二审诉讼代理 | 26,000 | 20200714 |
| 3 | 豫龙律师所 | 委托代理合同 | 李雯雯案、康达基础案诉讼代理 | 196,000 | 20200715 |
| 4 | 慕旭品牌设计公司 | 售楼处不锈钢包边发光字制作协议 | 售楼处不锈钢包边发光字制作 | 12,839 | 20200727 |
| 5 | 金豫华电子公司 | 影响设备供货协议 | 为恒祥实业提供音响设备 | 8,947 | 20200727 |
| 6 | 河南建业物业管理有限公司 | 车位租赁合同 | 新增2个车位 | 每个车位500元/月 | 20200730 |

## 附件：商铺及商品房网签

截至2020年7月31日，恒祥百悦城项目共计住宅网签174套,面积 18,533.25平方米；公寓网签298套，面积17,637.49 平方米；商铺网签 125套，面积1,016.71 平方米；共计网签597套。

截至2020年7月31日商铺网签情况

| 序号 | 网签日期 | 层号 | 房号 | 面积 | 姓名 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/7 | 3 | 3610 | 24.42 | 雷瑞鹏 | 20006119759 |
| 2 | 2020/7/7 | 3 | 3609 | 25.06 | 雷瑞鹏 | 20006119644 |
| 3 | 2020/7/7 | 3 | 3638 | 20.12 | 魏振军 | 20006121216 |
| 4 | 2020/7/7 | 3 | 3231 | 13.52 | 姚伟利 | 20006120419 |
| 5 | 2020/7/7 | 3 | 3587 | 17.82 | 宗书梅 | 20006120518 |
| 6 | 2020/7/7 | 4 | 4124 | 24.88 | 习明哲 | 20006119905 |
| 7 | 2020/7/7 | 4 | 4125 | 24.88 | 习明哲 | 20006119918 |
| 8 | 2020/7/7 | 4 | 4485 | 13.95 | 习明哲 | 20006119921 |
| 9 | 2020/7/7 | 2 | 2107 | 31.4 | 张秀珍 | 20006122241 |
| 10 | 2020/7/7 | 4 | 4129 | 24.88 | 李沛 | 20006122016 |
| 11 | 2020/7/7 | 4 | 489 | 22.54 | 范乃立 | 20006121663 |
| 12 | 2020/7/7 | 2 | 2106 | 31.4 | 张笑铭 | 20006122174 |
| 13 | 2020/7/7 | 3 | 3717 | 16.1 | 赵书红 | 20006119176 |
| 14 | 2020/7/7 | 3 | 3966 | 20.04 | 秦福利 | 20006119278 |
| 15 | 2020/7/7 | 4 | 4339 | 43.3 | 刘培茹 | 20006122152 |
| 16 | 2020/7/7 | 4 | 4406 | 10.8 | 刘菲菲 | 20006119014 |
| 17 | 2020/7/7 | 4 | 4481 | 21.86 | 佘松 | 20006120795 |
| 18 | 2020/7/7 | 4 | 4146 | 53.31 | 梁丹 | 20006120657 |
| 19 | 2020/7/7 | 3 | 3599 | 18.16 | 阎丽敏 | 20006119843 |
| 20 | 2020/7/7 | 4 | 4128 | 27.08 | 刘玉梅 | 20006121947 |
| 21 | 2020/7/7 | 3 | 3702 | 11.9 | 权玲 | 20006121895 |
| 22 | 2020/7/7 | 1 | 138 | 19.2 | 李菲菲 | 20006122140 |
| 23 | 2020/7/7 | 4 | 4120 | 30.5 | 贾丽娟 | 20006122193 |
| 24 | 2020/7/8 | 4 | 438 | 22 | 杨扬 白云波 | 20006123187 |
| 25 | 2020/7/8 | 3 | 337 | 21.64 | 宋秀庆 | 20006123514 |
| 26 | 2020/7/8 | 1 | 1172 | 23.62 | 黄天毅 | 20006124214 |
| 27 | 2020/7/8 | 1 | 1173 | 34.01 | 李明明 | 20006124038 |
| 28 | 2020/7/8 | 1 | 1175 | 19.28 | 李明明 | 20006123894 |
| 29 | 2020/7/8 | 3 | 398 | 29.52 | 李朝阳 | 20006123414 |
| 30 | 2020/7/8 | 4 | 4432 | 18.79 | 潘科伟 | 20006125178 |
| 31 | 2020/7/8 | 4 | 4434 | 18.79 | 潘科伟 | 20006125254 |
| 32 | 2020/7/8 | 4 | 4111 | 19.49 | 潘科伟 | 20006125094 |
| 33 | 2020/7/8 | 1 | 175 | 22.36 | 樊凯佳 | 20006124315 |
| 34 | 2020/7/8 | 3 | 3224 | 14.68 | 陈艳丽 | 20006122854 |
| 35 | 2020/7/8 | 3 | 3837 | 16.07 | 张世杰 | 20006122897 |
| 36 | 2020/7/8 | 3 | 3579 | 12.98 | 刘琳 | 20006123536 |
| 37 | 2020/7/8 | 3 | 3593 | 12.36 | 郭雪丽 | 20006124714 |
| 38 | 2020/7/8 | 3 | 3577 | 9.74 | 何英 | 20006125005 |
| 39 | 2020/7/8 | 3 | 3746 | 14.6 | 刘驰 | 20006123776 |
| 40 | 2020/7/8 | 4 | 4177 | 32.49 | 孙俊娅 | 20006123677 |
| 41 | 2020/7/8 | 1 | 1772 | 15.32 | 孙睿博 | 20006122574 |
| 42 | 2020/7/8 | 1 | 1661 | 12.37 | 杜广路 | 20006124454 |
| 43 | 2020/7/9 | 4 | 4189 | 15.14 | 张倩 | 20006126602 |
| 44 | 2020/7/9 | 4 | 4164 | 18.35 | 郑伟 | 20006126545 |
| 45 | 2020/7/9 | 4 | 4205 | 67.37 | 徐桂云 | 20006126573 |
| 46 | 2020/7/9 | 3 | 320 | 40.02 | 王志卫 | 20006127211 |
| 47 | 2020/7/9 | 3 | 319 | 40.00 | 王宏伟 | 20006127216 |
| 48 | 2020/7/9 | 1 | 1669 | 9.21 | 张庆安 | 2006126052 |
| 49 | 2020/7/9 | 4 | 4484 | 8.71 | 曹佳 | 20006128075 |
| 50 | 2020/7/9 | 4 | 4354 | 17.85 | 甄若琳 师鑫 | 20006128189 |
| 51 | 2020/7/9 | 3 | 321 | 40.00 | 王新卫 | 2006127195 |
| 52 | 2020/7/9 | 1 | 1106 | 23.57 | 朱明伦 | 20006126418 |
| 53 | 2020/7/9 | 1 | 1781 | 23.01 | 景星辉 | 20006127186 |
| 54 | 2020/7/9 | 4 | 4513 | 9.27 | 刘朋飞 | 20006126655 |
| 55 | 2020/7/9 | 3 | 3617 | 20.12 | 王安彬 | 20006126588 |
| 56 | 2020/7/9 | 4 | 4291 | 14.62 | 王巧梅 | 20006126641 |
| 57 | 2020/7/9 | 3 | 3721 | 14.17 | 郭瑞波 | 20006126500 |
| 58 | 2020/7/9 | 4 | 4202 | 12.98 | 王晓明 | 20006126563 |
| 59 | 2020/7/9 | 3 | 3810 | 15.81 | 杜欣 | 20006126651 |
| 60 | 2020/7/9 | 3 | 3621 | 20.12 | 侯华丽 | 20006126761 |
| 61 | 2020/7/9 | 4 | 4179 | 34.63 | 王伟霞 | 20006126856 |
| 62 | 2020/7/9 | 1 | 1788 | 15.32 | 岳慧丽 | 20006126688 |
| 63 | 2020/7/9 | 2 | 2327 | 27.51 | 冯吉雪 | 20006126885 |
| 64 | 2020/7/9 | 4 | 4147 | 36.5 | 徐淑萍 | 20006126667 |
| 65 | 2020/7/10 | 4 | 4364 | 10.02 | 李亚冰 | 20006128834 |
| 66 | 2020/7/10 | 3 | 3943 | 20.86 | 郝亚南 | 20006128468 |
| 67 | 2020/7/10 | 3 | 3236 | 13.11 | 李佩霞 罗小娃 | 20006128974 |
| 68 | 2020/7/10 | 3 | 3351 | 19.42 | 陈硕 段争 | 20006128360 |
| 69 | 2020/7/10 | 3 | 3413 | 10.66 | 李想 | 20006129822 |
| 70 | 2020/7/10 | 3 | 3367 | 19.42 | 蒋新丽 | 20006128303 |
| 71 | 2020/7/10 | 1 | 1576 | 20.92 | 陆旋 | 20006127870 |
| 72 | 2020/7/10 | 1 | 1159 | 11.70 | 周磊 | 20006129155 |
| 73 | 2020/7/10 | 1 | 140 | 20.06 | 姜奇鹏 | 20006129689 |
| 74 | 2020/7/10 | 1 | 1374 | 16.02 | 张棋 李丽 | 20006127570 |
| 75 | 2020/7/10 | 3 | 3945 | 19.47 | 樊建霞 | 20006127898 |
| 76 | 2020/7/10 | 1 | 1167 | 11.62 | 任卫东 | 20006129781 |
| 77 | 2020/7/10 | 1 | 1624 | 15.75 | 范五营 | 20006123236 |
| 78 | 2020/7/10 | 3 | 3682 | 17 | 刘雯钰 | 20006129075 |
| 79 | 2020-7-10 | 4 | 4122 | 31.58 | 李鹏 李萍 | 20006129385 |
| 80 | 2020/7/11 | 1 | 141 | 20.27 | 刘艳君 | 20006130106 |
| 81 | 2020/7/11 | 4 | 442 | 10.43 | 祁洁 | 20006130483 |
| 82 | 2020/7/11 | 4 | 4399 | 12.27 | 刘嘉琴 | 20006130012 |
| 83 | 2020/7/11 | 3 | 3198 | 18.75 | 陈新红 | 20006130179 |
| 84 | 2020/7/11 | 4 | 480 | 13.58 | 冀军 | 20006129953 |
| 85 | 2020/7/11 | 4 | 446 | 12.98 | 孙爱娣 | 20006130372 |
| 86 | 2020/7/11 | 4 | 451 | 19.53 | 孙爱娣 | 20006130479 |
| 87 | 2020/7/11 | 1 | 1681 | 14.73 | 王婧 | 20006130480 |
| 88 | 2020/7/11 | 3 | 3592 | 18.85 | 潘成桃 | 20006131147 |
| 89 | 2020/7/11 | 3 | 3300 | 17.39 | 李海玲 | 20006130338 |
| 90 | 2020/7/11 | 4 | 4356 | 17.85 | 刘秀霞 | 20006130315 |
| 91 | 2020/7/11 | 1 | 1344 | 19.63 | 赵菊红 | 20006130234 |
| 92 | 2020/7/11 | 1 | 1343 | 15.32 | 李翠玲 | 20006130518 |
| 93 | 2020/7/11 | 1 | 1811 | 14.46 | 张琳琳 | 20006130195 |
| 94 | 2020/7/11 | 4 | 4490 | 16.53 | 王轩 | 20006130486 |
| 95 | 2020/7/11 | 4 | 4514 | 11.57 | 张小风 郜电荣 | 20006130575 |
| 96 | 2020/7/11 | 2 | 278 | 22.05 | 张玉娟 | 20006130541 |
| 97 | 2020/7/12 | 3 | 391 | 21.53 | 王永菊 | 20006130736 |
| 98 | 2020/7/12 | 3 | 339 | 21.02 | 张伟刚 李焕利 | 20006130756 |
| 99 | 2020/7/12 | 3 | 3774 | 15.99 | 李秋华 | 20006130699 |
| 100 | 2020/7/12 | 1 | 1730 | 18.85 | 赵普霞 | 20006130777 |
| 101 | 2020/7/12 | 3 | 3783 | 15.99 | 赵普霞 | 20006130768 |
| 102 | 2020/7/12 | 1 | 1552 | 24.18 | 白中华 杜鹃 | 20006130758 |
| 103 | 2020/7/12 | 4 | 4533 | 11.36 | 千艳霞 | 20006130707 |
| 104 | 2020/7/12 | 4 | 4424 | 29.74 | 潘艳涛 | 20006130844 |
| 105 | 2020/7/12 | 1 | 1562 | 16.61 | 蔺红晓 | 20006130842 |
| 106 | 2020/7/12 | 1 | 179 | 22.47 | 王朝霞 | 20006130852 |
| 107 | 2020/7/12 | 4 | 4491 | 16.53 | 刘亚敏 | 20006130894 |
| 108 | 2020/7/12 | 3 | 3714 | 16.1 | 王杉杉 | 20006130787 |
| 109 | 2020/7/13 | 4 | 4157 | 53.31 | 岳腊梅 | 20006131784 |
| 110 | 2020/7/13 | 4 | 4141 | 13.58 | 郭慧敏 | 20006132838 |
| 111 | 2020/7/14 | 4 | 422 | 30.01 | 张露 | 20006133955 |
| 112 | 2020/7/14 | 3 | 3950 | 14.6 | 武松涛 王赛南 | 20006134135 |
| 113 | 2020/7/15 | 4 | 4216 | 17.79 | 赵敏 | 20006137383 |
| 114 | 2020/7/15 | 1 | 1218 | 19.93 | 牛杰 | 20006140002 |
| 115 | 2020/7/19 | 4 | 4219 | 29.88 | 李波 栗保玲 | 20006149854 |
| 116 | 2020/7/21 | 3 | 3149 | 34.23 | 毛乾坤 | 20006155739 |
| 117 | 2020/7/21 | 2 | 282 | 14.15 | 马晓晴 | 20006156782 |
| 118 | 2020/7/22 | 4 | 435 | 30.77 | 曹景丽 | 20006159004 |
| 119 | 2020/7/24 | 4 | 4142 | 25.3 | 邢玉梁 | 20006164796 |
| 120 | 2020/7/30 | 3 | 3160 | 47.13 | 周港 | 20006179157 |
| 121 | 2020/7/31 | 4 | 4262 | 14.97 | 朱林 | 20006184461 |
| 122 | 2020/7/31 | 4 | 4451 | 9.81 | 刘沛君 | 20006184636 |
| 123 | 2020/7/31 | 4 | 4496 | 17 | 刘沛君 | 20006184667 |
| 124 | 2020/8/3 | 1 | 1638 | 18.4 | 金婷婷 骆立祥 | 20006187075 |
| 125 | 2020/8/3 | 1 | 1581 | 24.72 | 金婷婷 | 20006187097 |

截至2020年7月31日公寓网签情况

| 序号 | 签约日期 | 用途 | 楼号 | 房号 | 面积 | 购房人 | 网签合同号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017/12/21 | 公寓 | 3 | 3-1327 | 58.41 | 宿依楠 | 17003754366 |
| 2 | 2017/12/21 | 公寓 | 3 | 3-1323 | 59.07 | 李龙宝 李丹丹 | 17003754401 |
| 3 | 2018/1/6 | 公寓 | 3 | 3-705 | 59.91 | 刘远 | 18003771446 |
| 4 | 2018/1/6 | 公寓 | 3 | 3-733 | 55.05 | 江发林 | 18003771597 |
| 5 | 2018/1/10 | 公寓 | 3 | 3-832 | 55.78 | 李小惠 | 18003775086 |
| 6 | 2018/1/10 | 公寓 | 3 | 3-804 | 56.57 | 岳玫合 | 18003775190 |
| 7 | 2018/1/12 | 公寓 | 3 | 3-1135 | 55.18 | 房俊琦 | 18003776812 |
| 8 | 2018/1/12 | 公寓 | 3 | 3-1021 | 71.53 | 杜海 | 18003777446 |
| 9 | 2018/1/12 | 公寓 | 3 | 3-1408 | 61.98 | 刘吉华 | 18003777347 |
| 10 | 2018/2/3 | 公寓 | 3 | 3-1526 | 56.59 | 韩梅梅 | 18003801098 |
| 11 | 2018/2/3 | 公寓 | 3 | 3-1429 | 57.45 | 赵亚蕾 | 18003800608 |
| 12 | 2018/2/3 | 公寓 | 3 | 3-1430 | 57.33 | 赵亚蕾 | 18003800629 |
| 13 | 2018/3/5 | 公寓 | 3 | 3-713 | 63.92 | 刘飞燕 | 18003819347 |
| 14 | 2018/3/5 | 公寓 | 3 | 3-819 | 70.67 | 任娟丽 | 18003819324 |
| 15 | 2018/3/6 | 公寓 | 3 | 3-1015 | 69.88 | 林瑞丽 | 18003820637 |
| 16 | 2018/3/6 | 公寓 | 3 | 3-1409 | 62.31 | 范春花 | 18003820410 |
| 17 | 2018/3/6 | 公寓 | 3 | 3-818 | 69.11 | 李广生 | 18003820229 |
| 18 | 2018/3/6 | 公寓 | 3 | 3-1730 | 57.33 | 房书斌 | 18003819906 |
| 19 | 2018/3/6 | 公寓 | 3 | 3-1602 | 47.59 | 李智瑞 | 18003819709 |
| 20 | 2018/3/7 | 公寓 | 3 | 3-1418 | 69.11 | 张丹丹 | 18003821608 |
| 21 | 2018/3/7 | 公寓 | 3 | 3-1227 | 58.41 | 禹航 | 18003820829 |
| 22 | 2018/3/7 | 公寓 | 3 | 3-702 | 47.59 | 徐俊娥 | 18003821068 |
| 23 | 2018/3/7 | 公寓 | 3 | 3-1524 | 58.01 | 安世紅 | 18003821129 |
| 24 | 2018/3/7 | 公寓 | 3 | 3-821 | 71.53 | 黄玉冉 | 18003820928 |
| 25 | 2018/3/8 | 公寓 | 3 | 3-704 | 56.57 | 刘振强 | 18003822482 |
| 26 | 2018/3/8 | 公寓 | 3 | 3-728 | 64.13 | 李晓晨 | 18003821908 |
| 27 | 2018/3/8 | 公寓 | 3 | 3-527 | 58.43 | 吴彦红 | 18003822096 |
| 28 | 2018/3/8 | 公寓 | 3 | 3-1501 | 68.05 | 周敏 | 18003822120 |
| 29 | 2018/3/8 | 公寓 | 3 | 3-1503 | 52.4 | 周浩 | 18003822582 |
| 30 | 2018/3/9 | 公寓 | 3 | 3-1426 | 56.59 | 齐超 | 18003823415 |
| 31 | 2018/6/19 | 公寓 | 3 | 3-1217 | 68.25 | 李敏 | 18004055941 |
| 32 | 2018/6/19 | 公寓 | 3 | 3-1401 | 68.05 | 李利晖 | 18004056030 |
| 33 | 2018/6/19 | 公寓 | 3 | 3-1311 | 64.5 | 段彬彬 | 18004056099 |
| 34 | 2018/6/19 | 公寓 | 3 | 3-1420 | 73.25 | 钮会珍 | 18004056122 |
| 35 | 2018/6/19 | 公寓 | 3 | 3-1527 | 58.41 | 陈晓娟 | 18004056581 |
| 36 | 2018/6/21 | 公寓 | 3 | 3-1309 | 62.31 | 吕奕霖 | 18004060354 |
| 37 | 2018/6/21 | 公寓 | 3 | 3-1310 | 63 | 苗永沛 | 18004060263 |
| 38 | 2018/6/21 | 公寓 | 3 | 3-1109 | 62.31 | 李新雨 | 18004060751 |
| 39 | 2018/6/22 | 公寓 | 3 | 3-823 | 59.07 | 任梅 | 18004063370 |
| 40 | 2018/6/22 | 公寓 | 3 | 3-1023 | 59.07 | 柴喜玲 | 18004063499 |
| 41 | 2018/6/22 | 公寓 | 3 | 3-1022 | 64.29 | 乔梁 | 18004063698 |
| 42 | 2018/6/22 | 公寓 | 3 | 3-1329 | 57.45 | 张剑锐 | 18004063919 |
| 43 | 2018/6/22 | 公寓 | 3 | 3-708 | 61.98 | 张慧民 | 18004065223 |
| 44 | 2018/6/22 | 公寓 | 3 | 3-1333 | 55.05 | 杨莹 | 18004065521 |
| 45 | 2018/6/23 | 公寓 | 3 | 3-723 | 59.07 | 邴武 | 18004066101 |
| 46 | 2018/6/23 | 公寓 | 3 | 3-1331 | 56.44 | 陈杰 | 18004066156 |
| 47 | 2018/6/23 | 公寓 | 3 | 3-1332 | 55.78 | 张杰 | 18004066330 |
| 48 | 2018/6/23 | 公寓 | 3 | 3-1317 | 68.25 | 杨琳 | 18004066428 |
| 49 | 2018/6/23 | 公寓 | 3 | 3-1027 | 58.41 | 张永红 | 18004066843 |
| 50 | 2018/6/23 | 公寓 | 3 | 3-1234 | 55.51 | 李瑞丽 | 18004067117 |
| 51 | 2018/6/24 | 公寓 | 3 | 3-1428 | 64.13 | 王金钰 | 18004067620 |
| 52 | 2018/6/24 | 公寓 | 3 | 3-1431 | 56.44 | 曾亚赛 | 18004067750 |
| 53 | 2018/6/24 | 公寓 | 3 | 3-1319 | 70.67 | 段远桦 | 18004068631 |
| 54 | 2018/6/24 | 公寓 | 3 | 3-1307 | 61.94 | 于振华 | 18004068670 |
| 55 | 2018/6/24 | 公寓 | 3 | 3-1308 | 61.98 | 于云霞 | 18004068773 |
| 56 | 2018/6/25 | 公寓 | 3 | 3-1305 | 59.91 | 李丹阳 | 18004071570 |
| 57 | 2018/6/26 | 公寓 | 3 | 3-1004 | 56.57 | 魏晓兰 | 18004073919 |
| 58 | 2018/6/26 | 公寓 | 3 | 3-1017 | 68.25 | 杜蕊 | 18004074233 |
| 59 | 2018/6/26 | 公寓 | 3 | 3-1018 | 69.11 | 杜盼盼 | 18004074134 |
| 60 | 2018/6/26 | 公寓 | 3 | 3-1228 | 64.13 | 王丁丁 | 18004074393 |
| 61 | 2018/6/26 | 公寓 | 3 | 3-1008 | 61.98 | 焦若琳 | 18004074503 |
| 62 | 2018/6/26 | 公寓 | 3 | 3-1321 | 71.53 | 刘国红 | 18004076046 |
| 63 | 2018/6/27 | 公寓 | 3 | 3-1119 | 70.67 | 黄俊 | 18004078801 |
| 64 | 2018/6/27 | 公寓 | 3 | 3-1120 | 73.25 | 黄俊 | 18004078887 |
| 65 | 2018/6/27 | 公寓 | 3 | 3-1416 | 67.42 | 王培霞 | 18004077368 |
| 66 | 2018/6/29 | 公寓 | 3 | 3-1207 | 61.94 | 王素清 | 18004083573 |
| 67 | 2018/7/1 | 公寓 | 3 | 3-1219 | 70.67 | 李勇 | 18004090402 |
| 68 | 2018/7/2 | 公寓 | 3 | 3-1304 | 56.57 | 李微 | 18004091510 |
| 69 | 2018/7/3 | 公寓 | 3 | 3-1419 | 70.67 | 靳慧文 | 18004096278 |
| 70 | 2018/7/3 | 公寓 | 3 | 3-1115 | 69.88 | 陈荣花 | 18004098418 |
| 71 | 2018/7/3 | 公寓 | 3 | 3-1631 | 56.44 | 柯涛 | 18004099200 |
| 72 | 2018/7/4 | 公寓 | 3 | 3-1324 | 58.01 | 魏威 | 18004099578 |
| 73 | 2018/7/4 | 公寓 | 2 | 2-1017 | 49.74 | 付群芝 | 18004100874 |
| 74 | 2018/7/6 | 公寓 | 3 | 3-1034 | 55.51 | 李文渊 | 18004107679 |
| 75 | 2018/76 | 公寓 | 2 | 2-1016 | 49.74 | 陈新华 | 18004108302 |
| 76 | 2018/7/6 | 公寓 | 3 | 3-1434 | 55.51 | 王育硕 | 18004108619 |
| 77 | 2018/7/6 | 公寓 | 3 | 3-1010 | 63 | 张慧鹏 | 18004108672 |
| 78 | 2018/7/6 | 公寓 | 3 | 3-1320 | 73.25 | 海冰 | 18004109880 |
| 79 | 2018/7/10 | 公寓 | 2 | 2-828 | 50.09 | 李继中 | 18004120687 |
| 80 | 2018/7/11 | 公寓 | 3 | 3-1322 | 64.29 | 周华、周克显 | 18004121318 |
| 81 | 2018/7/11 | 公寓 | 3 | 3-1315 | 69.88 | 申艳红 | 18004121478 |
| 82 | 2018/7/11 | 公寓 | 2 | 2-1029 | 50.43 | 王鑫 | 18004122359 |
| 83 | 2018/7/11 | 公寓 | 2 | 2-1028 | 50.32 | 李翠田 | 18004122739 |
| 84 | 2018/7/11 | 公寓 | 2 | 2-729 | 50.13 | 周广 | 18004124864 |
| 85 | 2018/7/12 | 公寓 | 3 | 3-1118 | 69.11 | 杨艳 | 18004125718 |
| 86 | 2018/7/13 | 公寓 | 3 | 3-1334 | 55.51 | 杨观军 | 18004131122 |
| 87 | 2018/7/17 | 公寓 | 3 | 3-834 | 55.51 | 李兰英 | 18004137240 |
| 88 | 2018/7/19 | 公寓 | 2 | 2-829 | 50.2 | 刘玉梅 | 18004145569 |
| 89 | 2018/7/20 | 公寓 | 3 | 3-925 | 66.94 | 山梅 | 18004150598 |
| 90 | 2018/7/21 | 公寓 | 3 | 3-1335 | 55.18 | 陈一菲 | 18004153415 |
| 91 | 2018/7/22 | 公寓 | 3 | 3-724 | 58.01 | 陈军 | 18004153822 |
| 92 | 2018/7/22 | 公寓 | 3 | 3-803 | 52.4 | 刘怀远、刘晓彦 | 18004153960 |
| 93 | 2018/7/24 | 公寓 | 3 | 3-1013 | 63.92 | 张斌 | 18004159236 |
| 94 | 2018/7/24 | 公寓 | 3 | 3-1014 | 75.81 | 张斌 | 18004159598 |
| 95 | 2018/7/24 | 公寓 | 3 | 3-1303 | 52.4 | 张宇 | 18004160983 |
| 96 | 2018/8/7 | 公寓 | 3 | 3-1111 | 64.5 | 栗伟丽 | 18004207658 |
| 97 | 2018/8/7 | 公寓 | 3 | 3-1318 | 69.11 | 王宇宁 | 18004208778 |
| 98 | 2018/8/7 | 公寓 | 3 | 3-1114 | 75.81 | 闫雪兰 | 18004212478 |
| 99 | 2018/8/7 | 公寓 | 2 | 2-715 | 49.44 | 朱爱先 | 18004212800 |
| 100 | 2018/8/7 | 公寓 | 3 | 3-1222 | 64.29 | 于逸飞 | 18004212198 |
| 101 | 2018/8/7 | 公寓 | 3 | 3-706 | 61.66 | 黄红坡 | 18004212927 |
| 102 | 2018/8/8 | 公寓 | 3 | 3-1032 | 55.78 | 杨利霞 | 18004214334 |
| 103 | 2018/8/9 | 公寓 | 3 | 3-1011 | 64.5 | 张晓鹏、于媛媛 | 18004224546 |
| 104 | 2018/8/9 | 公寓 | 2 | 2-716 | 49.44 | 王保莲 | 18004224838 |
| 105 | 2018/8/11 | 公寓 | 3 | 3-1313 | 63.92 | 管建军、徐邱豫 | 18004229664 |
| 106 | 2018/8/11 | 公寓 | 3 | 3-1325 | 66.94 | 卢青 | 18004230230 |
| 107 | 2018/8/15 | 公寓 | 3 | 3-1302 | 47.59 | 雷沛 | 18004247501 |
| 108 | 2018/9/11 | 公寓 | 3 | 3-732 | 55.78 | 石乾又 | 18004355938 |
| 109 | 2018/9/16 | 公寓 | 3 | 3-924 | 58.01 | 沈红萍 | 18004370133 |
| 110 | 2018/9/21 | 公寓 | 3 | 3-1411 | 64.5 | 陈冰 | 18004389296 |
| 111 | 2018/10/12 | 公寓 | 3 | 3-1101 | 68.05 | 郭卫平 | 18004435519 |
| 112 | 2018/10/20 | 公寓 | 3 | 2-713 | 49.44 | 马二霞 | 18004453040 |
| 113 | 2019/11/20 | 公寓 | 2 | 2-819 | 40.81 | 张永宇 | 19005689352 |
| 114 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-2225 | 66.94 | 申颖 | 19005751910 |
| 115 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1704 | 56.57 | 董德臣 | 19005753051 |
| 116 | 2019/12/06 | 公寓 | 2 | 2-2409 | 47.97 | 王朋燕 | 19005753213 |
| 117 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-731 | 56.44 | 高婉予 | 19005756353 |
| 118 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-2227 | 58.41 | 付振伟 | 19005754932 |
| 119 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1001 | 58.05 | 张垣 | 19005756071 |
| 120 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-917 | 68.25 | 周华 | 19005756270 |
| 121 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1404 | 56.57 | 程金娥 | 19005756357 |
| 122 | 2019/12/06 | 公寓 | 2 | 2-1512 | 59.37 | 黄德森 | 19005752550 |
| 123 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1412 | 65.94 | 张洁 | 19005752810 |
| 124 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1433 | 55.05 | 高俊英 | 19005752030 |
| 125 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1523 | 59.07 | 张国彬 | 19005755110 |
| 126 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1121 | 71.53 | 陈丽 | 19005755570 |
| 127 | 2019/12/06 | 公寓 | 2 | 2-2403 | 47.97 | 郭大鹏 | 19005753416 |
| 128 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1205 | 59.91 | 李燕红 | 19005753332 |
| 129 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1328 | 64.13 | 胡晓燕 李晶磊 | 19005755350 |
| 130 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1405 | 59.91 | 刘佳林 | 19005756410 |
| 131 | 2019/12/06 | 公寓 | 2 | 2-2026 | 48.64 | 贾辉 陈新慧 | 19005753243 |
| 132 | 2019/12/06 | 公寓 | 2 | 2-2010 | 47.97 | 李涛红 | 19005755830 |
| 133 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1406 | 61.66 | 高红岩 | 19005756290 |
| 134 | 2019/12/06 | 公寓 | 3 | 3-1206 | 61.66 | 彭羽佳 | 19005753410 |
| 135 | 2019/12/07 | 公寓 | 2 | 2-2405 | 47.97 | 冯大伟 赵敏 | 19005757378 |
| 136 | 2019/12/07 | 公寓 | 3 | 3-1106 | 61.66 | 李晶晶 | 19005757316 |
| 137 | 2019/12/07 | 公寓 | 3 | 3-825 | 66.94 | 陈军广 | 19005757177 |
| 138 | 2019/12/07 | 公寓 | 3 | 3-916 | 67.42 | 刘培培 | 19005757813 |
| 139 | 2019/12/07 | 公寓 | 3 | 3-1129 | 57.45 | 杜良卿 | 19005757366 |
| 140 | 2019/12/07 | 公寓 | 2 | 2-2404 | 47.97 | 李壹 李力轩 | 19005757380 |
| 141 | 2019/12/07 | 公寓 | 2 | 2-2001 | 43.56 | 李晓 | 19005757676 |
| 142 | 2019/12/08 | 公寓 | 3 | 3-2806 | 61.66 | 杨超 王睿 | 19005758395 |
| 143 | 20200108 | 公寓 | 2 | 2-2011 | 47.97 | 李秀凤 | 20005874971 |
| 144 | 20200108 | 公寓 | 3 | 3-2235 | 55.18 | 张利群 | 20005875212 |
| 145 | 20200108 | 公寓 | 3 | 3-2834 | 55.51 | 刘洋 | 20005876211 |
| 146 | 20200108 | 公寓 | 3 | 2-2005 | 47.97 | 刘宇阳 | 20005877131 |
| 147 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-2329 | 57.45 | 宣长海 | 20005877336 |
| 148 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-2125 | 66.94 | 李立 | 20005877324 |
| 149 | 2020/7/24 | 公寓 | 2 | 2-1501 | 45.04 | 张玉鑫 | 20005877630 |
| 150 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-816 | 67.42 | 陈瑞英 | 20005877831 |
| 151 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-712 | 65.94 | 刘梅 | 20005877937 |
| 152 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-525 | 66.54 | 王雪莹 | 20005878270 |
| 153 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-1423 | 59.07 | 韩小萍 | 20005878310 |
| 154 | 2020/7/24 | 公寓 | 3 | 3-912 | 65.94 | 徐建波 | 20005880108 |
| 155 | 2020/7/27 | 公寓 | 3 | 3-1621 | 71.53 | 潘峰 | 20005878230 |
| 156 | 2020/7/27 | 公寓 | 3 | 3-1529 | 57.45 | 魏时娜 | 20005879191 |
| 157 | 2020/7/27 | 公寓 | 3 | 3-814 | 75.81 | 陈永静 | 20005879274 |
| 158 | 2020/7/27 | 公寓 | 2 | 2-2009 | 47.97 | 刘清如 | 20005879330 |
| 159 | 2020/7/28 | 公寓 | 3 | 3-901 | 68.05 | 李芬 | 20005880450 |
| 160 | 2020/7/28 | 公寓 | 3 | 3-1225 | 66.94 | 梁凤枝、赵梁 | 20005879375 |
| 161 | 2020/7/28 | 公寓 | 3 | 3-1403 | 52.4 | 肖婴 | 20005879392 |
| 162 | 2020/7/28 | 公寓 | 3 | 3-1528 | 64.13 | 刘思竹 | 20005879492 |
| 163 | 2020/7/28 | 公寓 | 3 | 3-1734 | 55.51 | 李勇燕 | 20005879632 |
| 164 | 2020/7/29 | 公寓 | 3 | 3-1828 | 64.13 | 彭宜昕 | 20005879872 |
| 165 | 2020/1/8 | 公寓 | 3 | 3-1204 | 56.57 | 黄莉 | 20005879693 |
| 166 | 2020/1/8 | 公寓 | 3 | 3-1105 | 59.91 | 王静娜 | 20005879751 |
| 167 | 2020/1/8 | 公寓 | 3 | 3-1124 | 58.01 | 陈凯丽 | 20005879570 |
| 168 | 2020/1/8 | 公寓 | 3 | 3-1102 | 47.59 | 胡瑞甫 | 20005879992 |
| 169 | 2020/1/8 | 公寓 | 3 | 3-1632 | 55.78 | 万俐 | 20005879853 |
| 170 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-824 | 58.01 | 王向阳 | 20005881263 |
| 171 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-928 | 64.13 | 徐建波 | 20005881259 |
| 172 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-535 | 43.07 | 杨青 | 20005881255 |
| 173 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1226 | 56.59 | 王太生 | 20005881235 |
| 174 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1425 | 66.94 | 王志刚 | 20005881223 |
| 175 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-719 | 70.67 | 贾敬然 | 20005881192 |
| 176 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1725 | 66.94 | 张军莲 | 20005881216 |
| 177 | 2020/1/9 | 公寓 | 2 | 2-1006 | 49.74 | 张媛媛、邓继峰 | 20005881275 |
| 178 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1220 | 73.25 | 徐艳 | 20005881242 |
| 179 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1103 | 52.4 | 胡瑞甫 | 20005881102 |
| 180 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1606 | 61.66 | 董超杰 | 20005884908 |
| 181 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-2127 | 58.41 | 李建敏 | 20005884970 |
| 182 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1126 | 56.59 | 秦辛 | 20005884920 |
| 183 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-914 | 75.81 | 陈卫丽 | 20005884930 |
| 184 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1703 | 52.4 | 王亚 | 20005884946 |
| 185 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1902 | 47.59 | 刘帅 | 20005885414 |
| 186 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1402 | 47.59 | 张莉 | 20005885435 |
| 187 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1035 | 55.18 | 超凡 | 20005885441 |
| 188 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-926 | 56.59 | 王银记、王聪 | 20005885918 |
| 189 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-533 | 55.06 | 王泽覃 | 20005886097 |
| 190 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-707 | 61.94 | 魏巍 | 20005886119 |
| 191 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1012 | 65.94 | 张东东 | 20005886672 |
| 192 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1330 | 57.33 | 殷智军 | 20005886706 |
| 193 | 2020/1/9 | 公寓 | 2 | 2-1329 | 50.86 | 张静 | 20005890830 |
| 194 | 2020/1/9 | 公寓 | 2 | 2-2012 | 47.97 | 赖庄仪 | 20005890990 |
| 195 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1635 | 55.18 | 张启堡 | 20005896532 |
| 196 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1108 | 61.98 | 李新雨 | 20005897051 |
| 197 | 2020/1/9 | 公寓 | 3 | 3-1306 | 61.66 | 周燕群 | 20005898971 |
| 198 | 2020/1/10 | 公寓 | 3 | 3-831 | 56.44 | 要雅倩 | 20005904690 |
| 199 | 2020/1/10 | 公寓 | 3 | 3-1110 | 63 | 李学军 | 20005905510 |
| 200 | 2020/1/10 | 公寓 | 2 | 2-1509 | 49.37 | 牛炜 | 20005912975 |
| 201 | 2020/1/10 | 公寓 | 3 | 3-2334 | 55.51 | 李秋锦 | 20005996739 |
| 202 | 2020/1/10 | 公寓 | 3 | 3-523 | 58.49 | 蒋钊 | 20005996976 |
| 203 | 2020/1/11 | 公寓 | 3 | 3-714 | 75.81 | 薛相涛 | 20005998848 |
| 204 | 2020/1/11 | 公寓 | 3 | 3-1002 | 47.59 | 胡瑞甫 | 20006000111 |
| 205 | 2020/1/11 | 公寓 | 3 | 3-1003 | 52.4 | 胡瑞甫 | 20006000113 |
| 206 | 2020/1/11 | 公寓 | 3 | 3-1134 | 55.51 | 周玉萍 | 20005999716 |
| 207 | 2020/1/11 | 公寓 | 3 | 3-1820 | 73.25 | 刘燕 | 20005997445 |
| 208 | 2020/1/11 | 公寓 | 3 | 3-1826 | 56.59 | 刘燕 | 20005997530 |
| 209 | 2020/1/12 | 公寓 | 3 | 3-1827 | 58.41 | 刘燕 | 20005997573 |
| 210 | 2020/1/12 | 公寓 | 3 | 3-2831 | 56.44 | 荆涛 | 20005997578 |
| 211 | 2020/1/13 | 公寓 | 3 | 3-2833 | 55.05 | 张蔚 | 20005999218 |
| 212 | 2020/1/13 | 公寓 | 3 | 3-506 | 61.69 | 韩云辉 | 20006000181 |
| 213 | 2020/1/15 | 公寓 | 3 | 3-829 | 57.45 | 艾莉 | 20006000514 |
| 214 | 2020/1/15 | 公寓 | 3 | 3-1507 | 61.94 | 靳冉 | 20006001707 |
| 215 | 2020/1/15 | 公寓 | 3 | 3-532 | 55.21 | 范新超 | 20006002136 |
| 216 | 2020/1/16 | 公寓 | 3 | 3-530 | 57.33 | 张士轩 | 20006002187 |
| 217 | 2020/1/16 | 公寓 | 3 | 2-809 | 49.5 | 武炜 | 20006002308 |
| 218 | 2020/1/20 | 公寓 | 2 | 2-1103 | 41.69 | 冯爽 | 20006002289 |
| 219 | 2020/5/20 | 公寓 | 2 | 2-1002 | 41.82 | 惠瑞松 | 20006002392 |
| 220 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-1316 | 50.16 | 朱登魁 | 20006002707 |
| 221 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-1317 | 50.16 | 朱秋萍 | 20006002709 |
| 222 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-1318 | 50.16 | 朱秋萍 | 20006002711 |
| 223 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-1314 | 50.16 | 朱秋月 | 20006002658 |
| 224 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-1315 | 50.16 | 朱秋月 | 20006002764 |
| 225 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-802 | 45.41 | 付似凤 | 20006002891 |
| 226 | 2020/5/21 | 公寓 | 2 | 2-804 | 45.17 | 付月 范伟哲 | 20006002937 |
| 227 | 2020/5/21 | 公寓 | 3 | 3-1033 | 55.05 | 刘好修 | 20006003035 |
| 228 | 2020/5/21 | 公寓 | 3 | 3-805 | 59.91 | 陈嘉琪 | 20006003039 |
| 229 | 2020/5/21 | 公寓 | 3 | 3-1209 | 62.31 | 相爱伦 | 20006003303 |
| 230 | 2020/5/22 | 公寓 | 2 | 2-1027 | 57.69 | 侯旭辉 | 20006003326 |
| 231 | 2020/5/22 | 公寓 | 3 | 3-1732 | 55.78 | 张茹 | 20006003384 |
| 232 | 2020/5/22 | 公寓 | 2 | 2-1010 | 49.74 | 任永亮 | 20006003446 |
| 233 | 2020/5/22 | 公寓 | 3 | 3-1231 | 56.44 | 董雪萍 | 20006003037 |
| 234 | 2020/5/22 | 公寓 | 3 | 3-1233 | 55.05 | 李利 | 20006003664 |
| 235 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-830 | 57.33 | 艾艳秋 | 20006004001 |
| 236 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-807 | 61.94 | 艾明磊 | 20006003933 |
| 237 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-1928 | 64.13 | 韩艳彬 | 20006004031 |
| 238 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-1733 | 55.05 | 芦平 | 20006004220 |
| 239 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-806 | 61.66 | 高艳红 | 20006003943 |
| 240 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-1706 | 61.66 | 崔孝美 | 20006003877 |
| 241 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-2107 | 61.94 | 王梓涵 | 20006004023 |
| 242 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-2102 | 47.59 | 耿世杰 | 20006004453 |
| 243 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-521 | 71.25 | 王鹏飞 | 20006004593 |
| 244 | 2020/5/23 | 公寓 | 3 | 3-1531 | 56.44 | 张师振 杜艳玲 | 20006005764 |
| 245 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-1927 | 58.41 | 邢素娟 | 20006005799 |
| 246 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-2124 | 58.01 | 陈慧芳 | 20006006248 |
| 247 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-2324 | 58.01 | 孙淑玉 | 20006006370 |
| 248 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-1230 | 57.33 | 马佳 | 20006004501 |
| 249 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-2805 | 59.91 | 谢磊 | 20006007567 |
| 250 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-727 | 58.41 | 丁春兰 | 20006007555 |
| 251 | 2020/5/24 | 公寓 | 3 | 3-1607 | 61.94 | 王利 | 20006008783 |
| 252 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-2104 | 56.57 | 王利 | 20006008801 |
| 253 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-2103 | 52.4 | 张晓娟 | 20006009123 |
| 254 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-2117 | 68.25 | 王喆 | 20006008949 |
| 255 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-1415 | 69.88 | 楚智强 | 20006008901 |
| 256 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-2829 | 57.45 | 张杰 | 20006009865 |
| 257 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-2830 | 57.33 | 张杰 | 20006009862 |
| 258 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-2119 | 70.67 | 楚艳玲 | 20006009879 |
| 259 | 2020/5/25 | 公寓 | 3 | 3-1931 | 56.44 | 李书文 | 20006009972 |
| 260 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-1532 | 55.78 | 刘涵 | 20006011315 |
| 261 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-1533 | 55.05 | 康曼 | 20006011944 |
| 262 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-2120 | 73.25 | 田莹 | 20006012585 |
| 263 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-2118 | 69.11 | 刘璐 | 20006012696 |
| 264 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-2105 | 59.91 | 刘平平 | 20006014251 |
| 265 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-2129 | 57.45 | 王若飞 | 20006014922 |
| 266 | 2020/5/26 | 公寓 | 3 | 3-735 | 55.18 | 华明锐 | 20006014965 |
| 267 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2131 | 56.44 | 雷晨光 | 20006015009 |
| 268 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2133 | 55.05 | 卢建民 | 20006015536 |
| 269 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2832 | 55.78 | 睢超娜 | 20006015888 |
| 270 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-1613 | 63.92 | 吕爱荣 | 20006015951 |
| 271 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2234 | 55.51 | 朱箫洁 | 20006016051 |
| 272 | 2020/5/27 | 公寓 | 2 | 2-1007 | 49.74 | 郭敬东 赵蕾 | 20006016039 |
| 273 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-1935 | 55.18 | 李爱琴 | 20006016724 |
| 274 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2824 | 58.01 | 韩畅 | 20006017464 |
| 275 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-1130 | 57.33 | 杨新平 | 20006017581 |
| 276 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2111 | 64.5 | 张淑萍 | 20006018103 |
| 277 | 2020/5/27 | 公寓 | 3 | 3-2335 | 55.18 | 邢旭东 | 20006020185 |
| 278 | 2020/5/28 | 公寓 | 3 | 3-1712 | 65.94 | 郭新战 | 20006020289 |
| 279 | 2020/5/28 | 公寓 | 3 | 3-1727 | 58.41 | 郭新战 | 20006020249 |
| 280 | 2020/5/28 | 公寓 | 3 | 3-815 | 69.88 | 王小利 | 20006020443 |
| 281 | 2020/5/28 | 公寓 | 3 | 3-2330 | 57.33 | 王忠萍 | 20006023567 |
| 282 | 2020/5/29 | 公寓 | 3 | 3-820 | 73.25 | 郭琦 | 20006027715 |
| 283 | 2020/5/29 | 公寓 | 3 | 3-718 | 69.11 | 李晓伟 | 20006028089 |
| 284 | 2020/5/29 | 公寓 | 3 | 3-2116 | 67.42 | 楚艳玲 | 20006028200 |
| 285 | 2020/5/29 | 公寓 | 3 | 3-1221 | 71.53 | 孙燕 | 20006032523 |
| 286 | 2020/5/30 | 公寓 | 2 | 2-706 | 49.44 | 王睿涛 | 20006032969 |
| 287 | 2020/5/30 | 公寓 | 3 | 3-2326 | 56.59 | 张艳 | 20006034229 |
| 288 | 2020/5/30 | 公寓 | 2 | 2-708 | 49.44 | 邓文英 | 20006035372 |
| 289 | 2020/5/30 | 公寓 | 2 | 2-709 | 49.44 | 邓文英 | 20006035456 |
| 290 | 2020/5/30 | 公寓 | 3 | 3-2123 | 59.07 | 李世瑞 | 20006039036 |
| 291 | 2020/5/30 | 公寓 | 3 | 3-1229 | 57.45 | 白彩霞 | 18004067855 |
| 292 | 2020/5/31 | 公寓 | 3 | 3-1414 | 75.81 | 金现英 | 20006114514 |
| 293 | 2020/5/31 | 公寓 | 2 | 2-1119 | 41.13 | 田鹏宇 | 20006116754 |
| 294 | 2020/5/31 | 公寓 | 3 | 3-827 | 58.41 | 王明 | 20006114795 |
| 295 | 2020/6/1 | 公寓 | 3 | 3-913 | 63.92 | 楚秋玲 | 20006117354 |
| 296 | 2020/6/1 | 公寓 | 3 | 3-927 | 58.41 | 楚秋玲 | 20006117343 |
| 297 | 2020/6/1 | 公寓 | 3 | 2-1106 | 49.89 | 张利敏 | 20006120206 |
| 298 | 2020/6/1 | 公寓 | 3 | 3-1410 | 63.00 | 张美平 张保平 | 20006128182 |

截至2020年7月31日住宅网签情况

| 序号 | 网签日期 | 楼号 | 单元 | 房号 | 面积 | 姓名 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018/1/19 | 6 | 1 | 1708 | 109.13 | 陈锋 | 18003783574 |
| 2 | 2018/1/22 | 10 | 2 | 2305 | 93.84 | 洪艳 | 18003786293 |
| 3 | 2018/1/22 | 6 | 1 | 2607 | 86.33 | 马芳 | 18003785480 |
| 4 | 2018/1/23 | 10 | 2 | 2707 | 99.52 | 王志鑫 | 18003786533 |
| 5 | 2018/1/31 | 10 | 2 | 2207 | 99.52 | 杨艳 | 18003796098 |
| 6 | 2018/1/31 | 6 | 1 | 1008 | 109.13 | 张洋 | 18003796105 |
| 7 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 1904 | 94.65 | 王占军 | 18003796310 |
| 8 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 1204 | 94.65 | 王付瑜 | 18003797349 |
| 9 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 1004 | 94.65 | 赵方炜 | 18003797802 |
| 10 | 2018/2/1 | 10 | 2 | 806 | 99.52 | 赵建武 | 18003796943 |
| 11 | 2018/2/1 | 9 | 3 | 2103 | 99.56 | 宋秀丽 | 18003796809 |
| 12 | 2018/2/1 | 10 | 2 | 2206 | 99.52 | 卜黎明 | 18003799829 |
| 13 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 2604 | 94.65 | 张璐 | 18003799768 |
| 14 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 904 | 94.65 | 张世范 | 18003800061 |
| 15 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 303 | 98.96 | 金璐 | 18003800416 |
| 16 | 2018/2/2 | 6 | 1 | 2208 | 109.13 | 张飞虎 | 18003800977 |
| 17 | 2018/2/2 | 9 | 3 | 2301 | 93.4 | 王阳 | 18003800345 |
| 18 | 2018/2/3 | 11 | 3 | 2901 | 149.28 | 肖学功 | 18003800756 |
| 19 | 2018/2/4 | 10 | 2 | 1606 | 99.52 | 陈晓霞 | 18003801464 |
| 20 | 2018/2/4 | 9 | 3 | 604 | 94.65 | 郑文娟 | 18003801323 |
| 21 | 2018/2/4 | 9 | 3 | 2004 | 94.65 | 李强 | 18003801598 |
| 22 | 2018/2/4 | 9 | 3 | 403 | 98.96 | 邓继锋 | 18003801670 |
| 23 | 2018/2/28 | 6 | 1 | 1207 | 86.33 | 苏洋 | 18003815950 |
| 24 | 2018/2/28 | 10 | 2 | 1406 | 99.52 | 刘海洋 | 18003815276 |
| 25 | 2018/3/5 | 9 | 3 | 601 | 93.4 | 刘志刚 | 18003819350 |
| 26 | 2018/3/6 | 10 | 2 | 2307 | 99.52 | 高红岩 | 18003820509 |
| 27 | 2018/3/8 | 6 | 1 | 506 | 86.33 | 史耀 | 18003822408 |
| 28 | 2018/3/9 | 9 | 3 | 1504 | 94.65 | 吉喆阳 | 18003823323 |
| 29 | 2018/6/26 | 6 | 1 | 1907 | 86.33 | 骆俊 | 18004074868 |
| 30 | 2018/6/28 | 10 | 2 | 406 | 98.92 | 贺江涛 | 18004079952 |
| 31 | 2018/6/30 | 11 | 3 | 1702 | 95.81 | 马杨宁 | 18004087736 |
| 32 | 2018/7/2 | 10 | 2 | 1306 | 99.52 | 秦丹 | 18004094358 |
| 33 | 2018/7/3 | 6 | 1 | 707 | 86.33 | 焦瑞 | 18004095384 |
| 34 | 2018/7/5 | 9 | 3 | 503 | 98.96 | 王囝囝 | 18004104488 |
| 35 | 2018/7/11 | 6 | 1 | 2408 | 109.13 | 姜楠 | 18004122298 |
| 36 | 2017/7/22 | 6 | 1 | 1307 | 86.33 | 姚瑞菁 | 18004153892 |
| 37 | 2018/7/24 | 6 | 1 | 1808 | 109.13 | 赵梅芝 | 18004158648 |
| 38 | 2018/8/7 | 6 | 1 | 1906 | 86.33 | 李海鹏 | 18004209818 |
| 39 | 2018/8/9 | 9 | 3 | 1804 | 94.65 | 李高攀 | 18004217678 |
| 40 | 2018/8/13 | 9 | 3 | 1104 | 94.65 | 王晓永 | 18004232439 |
| 41 | 2018/9/9 | 6 | 1 | 2207 | 86.33 | 党培 | 18004349860 |
| 42 | 2018/9/11 | 9 | 3 | 504 | 93.85 | 马钰朝 | 18004356919 |
| 43 | 2018/10/12 | 6 | 1 | 2107 | 86.33 | 曹继红 | 18004434119 |
| 44 | 2018/10/26 | 9 | 3 | 2802 | 99.56 | 王婷婷 | 18004472967 |
| 45 | 2018/11/13 | 6 | 1 | 2307 | 86.33 | 杨方玲 | 18004512124 |
| 46 | 2018/11/27 | 10 | 2 | 1706 | 99.52 | 武方 | 18004570071 |
| 47 | 2019/7/22 | 11 | 3 | 3101 | 149.28 | 晏淑珍 | 19005264833 |
| 48 | 2019/7/23 | 11 | 3 | 2503 | 151.44 | 刘洪英 | 19005268489 |
| 49 | 2019/7/25 | 11 | 3 | 1003 | 151.44 | 曾斌 | 19005278878 |
| 50 | 2019/8/10 | 11 | 3 | 901 | 149.28 | 海莎 | 19005335133 |
| 51 | 2020/5/21 | 11 | 3 | 2401 | 149.28 | 申保安 | 20005998467 |
| 52 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 1505 | 93.84 | 韩云辉 | 20006000022 |
| 53 | 2020/5/22 | 11 | 3 | 2701 | 149.28 | 何营舟 | 20006000 |
| 54 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 3107 | 99.52 | 袁建慧 | 20006001189 |
| 55 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 2606 | 99.52 | 周萍 | 20006001236 |
| 56 | 2020/5/22 | 6 | 1 | 1607 | 86.33 | 潘正阳 | 20006001322 |
| 57 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 2205 | 93.84 | 何阳 | 20006001735 |
| 58 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 2205 | 93.84 | 何阳 | 20006001812 |
| 59 | 2020/5/22 | 11 | 3 | 2601 | 149.28 | 李文中 | 20006001815 |
| 60 | 2020/5/22 | 11 | 3 | 2001 | 149.28 | 李瑞娟 | 20006001945 |
| 61 | 2020/5/22 | 10 | 2 | 1005 | 93.84 | 靳旗 陈雪萍 | 20006002010 |
| 62 | 2020/5/22 | 6 | 1 | 1408 | 109.13 | 杨铁娜 | 20006002126 |
| 63 | 2020/5/23 | 9 | 804 | 804 | 94.65 | 祁彬 | 20006002525 |
| 64 | 2020/5/23 | 11 | 3 | 1201 | 149.28 | 岳宁静 | 20006002965 |
| 65 | 2020/5/24 | 9 | 2303 | 2303 | 99.56 | 张茜 | 20006003101 |
| 66 | 2020/5/24 | 10 | 2 | 905 | 93.84 | 王品 | 20006003141 |
| 67 | 2020/5/24 | 9 | 2104 | 2104 | 94.65 | 刘通 | 20006003153 |
| 68 | 2020/5/24 | 10 | 2 | 2007 | 99.52 | 石帅 | 20006003256 |
| 69 | 2020/5/24 | 10 | 2 | 605 | 93.84 | 杨子江 | 20006003372 |
| 70 | 2020/5/25 | 9 | 401 | 401 | 92.61 | 贾国强 | 20006004172 |
| 71 | 2020/5/25 | 10 | 2 | 1206 | 99.52 | 孔德丽 | 20006003625 |
| 72 | 2020/5/25 | 11 | 3 | 3001 | 149.28 | 段磊 | 20006003606 |
| 73 | 2020/5/25 | 10 | 2 | 506 | 98.92 | 姜明伟 | 20006003526 |
| 74 | 2020/5/25 | 6 | 1 | 2808 | 109.13 | 刘新玲 | 20006003654 |
| 75 | 2020/5/25 | 11 | 3 | 1501 | 149.28 | 杨毅 | 20006004016 |
| 76 | 2020/5/26 | 9 | 704 | 704 | 94.65 | 梁恩建 | 20006004444 |
| 77 | 2020/5/26 | 6 | 1 | 1605 | 93.07 | 代红旗 | 20006004380 |
| 78 | 2020/5/26 | 6 | 1 | 2401 | 109.13 | 张占成 | 20006004792 |
| 79 | 2020/5/26 | 9 | 1404 | 1404 | 94.65 | 张巧莲 | 20006007062 |
| 80 | 2020/5/27 | 9 | 301 | 301 | 92.61 | 尚小雪 | 20006007767 |
| 81 | 2020/5/27 | 9 | 302 | 302 | 98.96 | 尚小雪 | 20006007902 |
| 82 | 2020/5/27 | 10 | 2 | 1705 | 93.84 | 仉杨 | 20006007992 |
| 83 | 2020/5/27 | 6 | 1 | 1705 | 93.07 | 连艳萍 | 20006009229 |
| 84 | 2020/5/27 | 11 | 3 | 2602 | 95.81 | 刘冰 | 20006009259 |
| 85 | 2020/5/27 | 6 | 1 | 708 | 109.13 | 李梅 | 20006009801 |
| 86 | 2020/5/27 | 6 | 1 | 1905 | 93.07 | 张海涛 | 20006010022 |
| 87 | 2020/5/28 | 11 | 3 | 2003 | 151.44 | 刘学忠 | 20006010210 |
| 88 | 2020/5/28 | 6 | 1 | 1308 | 109.13 | 刘少杰 | 20006010710 |
| 89 | 2020/5/28 | 10 | 2 | 306 | 98.92 | 张豪 | 20006010905 |
| 90 | 2020/5/28 | 6 | 1305 | 1305 | 93.07 | 樊静雯 | 20006011651 |
| 91 | 2020/5/28 | 10 | 2 | 1707 | 99.52 | 法永喜 | 20006012151 |
| 92 | 2020/5/28 | 11 | 3 | 1901 | 149.28 | 刘利珍 | 20006012392 |
| 93 | 2020/5/28 | 9 | 1902 | 1902 | 99.56 | 李宁 | 20006012687 |
| 94 | 2020/5/29 | 11 | 3 | 1603 | 151.44 | 吕翔 | 20006012941 |
| 95 | 2020/5/29 | 10 | 2 | 2806 | 99.52 | 邵磊 高建梅 | 20006013120 |
| 96 | 2020/5/29 | 10 | 2 | 2805 | 93.84 | 邵霓青 | 20006013755 |
| 97 | 2020/5/29 | 9 | 106 | 106 | 302.93 | 河南启元教育 | 20006014004 |
| 98 | 2020/5/29 | 9 | 2001 | 2001 | 93.4 | 孟哲 | 20006014080 |
| 99 | 2020/5/29 | 10 | 2 | 1405 | 93.84 | 周燕景 | 20006014722 |
| 100 | 2020/5/29 | 6 | 1 | 2205 | 93.07 | 连合明 | 20006015189 |
| 101 | 2020/5/30 | 9 | 801 | 801 | 93.4 | 陈华坤 | 20006015973 |
| 102 | 2020/5/30 | 10 | 2 | 705 | 93.84 | 李梅英 | 20006016113 |
| 103 | 2020/5/30 | 11 | 3 | 2102 | 95.81 | 杨斐 | 20006016580 |
| 104 | 2020/5/30 | 11 | 3 | 2501 | 149.28 | 姜勃 | 20006016696 |
| 105 | 2020/5/30 | 11 | 3 | 2801 | 149.28 | 王鑫 | 20006016938 |
| 106 | 2020/5/30 | 6 | 1 | 1601 | 109.13 | 樊桂荣 | 20006017254 |
| 107 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 2703 | 151.44 | 赵钰 | 20006017668 |
| 108 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 2101 | 149.28 | 谢晓刚 | 20006018781 |
| 109 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 603 | 151.44 | 刘孝刚 | 20006019055 |
| 110 | 2020/5/31 | 11 | 3 | 1403 | 151.44 | 王萌 | 20006019271 |
| 111 | 2020/6/1 | 9 | 3 | 2002 | 99.56 | 李瑞敏 | 20006019951 |
| 112 | 2020/6/1 | 10 | 2 | 1305 | 93.84 | 董美娜 | 20006020562 |
| 113 | 2020/6/2 | 11 | 3 | 2702 | 95.81 | 刘兴明 | 20006021384 |
| 114 | 2020/6/2 | 6 | 1 | 2001 | 109.13 | 杨莎 | 20006021481 |
| 115 | 2020/6/2 | 10 | 2 | 1607 | 99.52 | 朱士杰 | 20006021537 |
| 116 | 2020/6/2 | 10 | 2 | 2807 | 99.52 | 朱士杰 | 20006021577 |
| 117 | 2020/6/6 | 10 | 2 | 305 | 93.05 | 贺保安 | 20006026511 |
| 118 | 2020/6/9 | 11 | 3 | 2303 | 151.44 | 周子洋 | 20006028539 |
| 119 | 2020/6/14 | 10 | 2 | 3105 | 93.84 | 张丹 | 20006033185 |
| 120 | 2020/6/14 | 10 | 2 | 1806 | 99.52 | 董成 | 20006033357 |
| 121 | 2020/6/20 | 6 | 1 | 602 | 86.33 | 奚合忠 | 20006044394 |
| 122 | 2020/6/20 | 10 | 2 | 906 | 99.52 | 王高林 | 20006045163 |
| 123 | 2020/6/28 | 9 | 3 | 2801 | 93.4 | 慕军 | 20006082862 |
| 124 | 2020/7/3 | 10 | 2 | 2105 | 93.84 | 郑肖雷 | 20006112341 |
| 125 | 2020/7/3 | 10 | 2 | 2107 | 99.52 | 王芸 | 20006112379 |
| 126 | 2020/7/3 | 9 | 3 | 1801 | 93.4 | 秦芳 | 20006112537 |
| 127 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 1101 | 93.4 | 李永喜 | 20006114589 |
| 128 | 2020/7/5 | 6 | 1 | 1707 | 86.33 | 李甜 | 20006114560 |
| 129 | 2020/7/5 | 10 | 2 | 1807 | 99.52 | 周帅 | 20006114558 |
| 130 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 903 | 99.56 | 史雷 | 20006114595 |
| 131 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 1301 | 93.4 | 张艳青 | 20006114577 |
| 132 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 1801 | 149.28 | 李清荣 | 20006114526 |
| 133 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2903 | 99.56 | 王国强 刘静 | 20006114378 |
| 134 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 901 | 93.4 | 刘艳 | 20006114286 |
| 135 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 803 | 99.56 | 要瑞娟 | 20006114458 |
| 136 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 701 | 93.4 | 秦晨煜 | 20006114283 |
| 137 | 2020/7/5 | 6 | 1 | 1108 | 109.13 | 韩军燕 | 20006114437 |
| 138 | 2020/7/5 | 10 | 2 | 505 | 93.05 | 江发林 | 20006114281 |
| 139 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 1604 | 94.65 | 李淑红 | 20006113894 |
| 140 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 1601 | 149.28 | 赵志强 | 20006113915 |
| 141 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 701 | 149.28 | 韩颖 | 20006114116 |
| 142 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2501 | 93.4 | 李贵州 | 20006114216 |
| 143 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2201 | 93.4 | 李文文 | 20006114234 |
| 144 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 2804 | 94.65 | 张爱华 | 20006114237 |
| 145 | 2020/7/5 | 9 | 3 | 501 | 92.61 | 李琳 | 20006114252 |
| 146 | 2020/7/5 | 11 | 3 | 1301 | 149.28 | 梁冰 | 20006114339 |
| 147 | 2020/7/6 | 6 | 1 | 1506 | 86.33 | 张荣花 | 20006115702 |
| 148 | 2020/7/6 | 6 | 1 | 2406 | 86.33 | 李旻轩 | 20006117755 |
| 149 | 2020/7/6 | 10 | 2 | 1805 | 93.84 | 贾艳琴 | 20006116374 |
| 150 | 2020/7/6 | 9 | 3 | 2603 | 99.56 | 宋三梅 | 20006115560 |
| 151 | 2020/7/6 | 9 | 3 | 603 | 99.56 | 赵梦辉 | 20006115154 |
| 152 | 2020/7/6 | 10 | 2 | 3206 | 99.52 | 侯旭辉 | 20006115785 |
| 153 | 2020/7/6 | 11 | 3 | 1602 | 95.81 | 李雅莉 | 20006114894 |
| 154 | 2020/7/6 | 11 | 3 | 2603 | 151.44 | 吴佳康 | 20006115315 |
| 155 | 2020/7/7 | 10 | 2 | 1605 | 93.84 | 刘兰英 | 20006120614 |
| 156 | 2020/7/7 | 6 | 1 | 607 | 86.33 | 王贵富 | 20006119995 |
| 157 | 2020/7/7 | 11 | 3 | 1703 | 151.44 | 史珂 | 20006121514 |
| 158 | 2020/7/7 | 10 | 2 | 2405 | 93.84 | 刘磊 | 20006119455 |
| 159 | 2020/7/8 | 11 | 3 | 2803 | 151.44 | 梁明磊 | 20006125015 |
| 160 | 2020/7/8 | 9 | 3 | 1802 | 99.56 | 刘国雄 | 20006125461 |
| 161 | 2020/7/8 | 9 | 3 | 2503 | 99.56 | 朱永芳 | 20006122461 |
| 162 | 2020/7/9 | 11 | 3 | 2301 | 149.28 | 任业珍 | 20006127229 |
| 163 | 2020/7/9 | 6 | 1 | 1107 | 86.33 | 李文静 | 20006126649 |
| 164 | 2020/7/10 | 10 | 2 | 3106 | 99.52 | 杜虎 | 20006129676 |
| 165 | 2020/7/10 | 6 | 1 | 1106 | 86.33 | 岳征 王晓莹 | 20006128664 |
| 166 | 2020/7/10 | 9 | 3 | 3204 | 94.65 | 巴伟 | 20006129193 |
| 167 | 2020/7/10 | 10 | 2 | 2005 | 93.84 | 张鹏 | 20006127564 |
| 168 | 2020/7/11 | 6 | 1 | 2606 | 86.33 | 甄奎 | 20006130614 |
| 169 | 2020/7/11 | 9 | 3 | 1103 | 99.56 | 陈文广 | 20006130724 |
| 170 | 2020/7/15 | 10 | 2 | 807 | 99.52 | 李晓岚 | 20006139316 |
| 171 | 2020/7/17 | 9 | 3 | 3101 | 93.4 | 吴喜琴 | 20006146245 |
| 172 | 2020/7/24 | 9 | 3 | 2901 | 93.4 | 翟梦圆 | 20006166937 |
| 173 | 2020/7/26 | 9 | 3 | 1303 | 99.56 | 袁明义 | 20006168101 |
| 174 | 2020/7/31 | 6 | 1 | 1406 | 86.33 | 张曦元 | 20006184454 |