中航信托-天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划

（中航信托·红星苏州盛泽项目）

监管月报

第11期

（ 2021年 06月）

编号：011

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：范青杰

编制时间：2021年7月6日

目  录

一、项目基本情况介绍	8

二、信托资金使用情况	9

三、项目证件办理情况	9

四、项目开发建设情况	10

五、项目合同及成本执行情况	11

六、项目销售情况统计	12

七、项目银行账户情况	13

八、资金收支情况	14

九、 项目开发贷及其他融资情况	27

十、 项目周边竞品情况分析	27

十一、区域市场情况分析	28

十一、 项目公司资金计划执行情况	30

十三、项目公司及SPV用印情况	31

十四、项目公司及SPV公司印章证照外出使用情况	31

十五、项目公司签约情况	31

十六、项目整体运行情况分析	31

十七、附件	33

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对苏州星盛房地产开发有限公司开发建设位于江苏   省苏州市吴江高新区“红星苏州盛泽”房地产项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为  AVICTC2020X0812-4 《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：苏州星盛房地产开发有限公司（纳入监管范围）

•SPV公司：上海洛翊企业管理有限公司

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘  要

（1）项目简况：

| 项目名称 | 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 不动产（准）事业部 | 项目成立日 | 2020年7月 |
| 项目总规模（万元） | 107,700 | 截至报告日已投放规模（万元） | 106,900 |
| 合作开发商/交易对手 | 重庆红星美凯龙企业发展有限公司 |  |  |
| 交易结构简述 | 10.77亿元以股+资本公积形式初始受让上海洛翊企业管理有限公司（下称：SPV公司）30%股权（在满足银行开发贷和政府的相应条件下，最终持有SPV公司70%股权），SPV公司收到资金后以增资+资本公积的形式投资到项目公司里，并持有项目公司95%股权；最终信托资金用于标的项目的开发建设和归还小股东（江苏盛泽投资有限公司）前期超额投入资金。 |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 舜湖和风雅苑 | 地址 | 苏州市吴江区盛泽镇坛丘敦煌路818号 |
| 项目业态及面积 | 本项目占地面积为101,740.27㎡，总建筑面积为288,500.00㎡，计容建筑面积为203,371.54㎡，地下建筑面积为78,002.33㎡，高层住宅可售面积为210,498.00㎡，机动车位共计2527个，地下车位共计2275个。。 |  |  |

（2）监管交接情况：

驻场时间：2020 年 7 月 28 日起   驻场人员：范青杰      联系方式：15705201087

| 监管内容 | 股东会/董事会议案资金监管 印鉴监管 证照监管 账户监管 合同监管 工程监管成本监管 财务监管销售进度监管 其他： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  |  |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| 印章 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 公章 |  |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 公章 |  |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |  |
|  |  | 合同专用章 |  |  |  |
|  |  | 人名章 |  |  |  |
| 证照 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |  |
|  |  | 1#地块不动产权证书 |  |  |  |
|  |  | 2#地块不动产权证书 |  |  |  |
|  |  | 1#地块建设用地规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 2#地块建设用地规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 资质证书正、副本 |  |  |  |
|  |  | 2#地块建设工程规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 1#地块建设工程规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块三标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块四标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块二标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一号楼（电子版） |  |  |  |
|  |  | 商品房预售许可证（5#、7#、8#、9#、10#、11#） |  |  |  |
|  |  | 商品房预售许可证（2#、3#、4#、6#） |  |  |  |
| 银行账户密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 账户名：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |  |
|  |  | 账户名：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行 账号：30390188000212079 30390188000211774 30390188000211692 30390188000211513 30390188000212407 30390188000218457 30390188000221343 序列号：9004375653 |  |  |  |
|  |  | 账户名：中国银行苏州吴越支行 账号：485875639157 序列号：955668N005154088 |  |  |  |
|  |  | 账户名：工商银行盛泽舜湖支行 账号：110290004132704 序列号：2826074557 |  |  |  |
|  |  | 账户名：浙商银行苏州吴江支行 账号：3050020210120100080061 序列号：2000226364 |  |  |  |
| 密码器 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行账号：30390188000212079 序列号：0443728726 |  |  |  |
|  |  | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账 号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |  |
|  |  | 开户行：浙商银行苏州吴江支行 账 号：3050020210120100080061 序列号：0412916300 |  |  |  |
|  | 上海洛翊企业管理有限公司 | 开户行：中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行 账 号：1001328009100015895 序列号：0412898974 |  |  |  |
| 空白发票 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 票据号码：29155112-29155125 |  |  |  |
| 空白业务委托书 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 票据号码：沪B10215229-沪B10215250 |  |  |  |
| 商品房预售系统密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 用户名：傅宇 |  |  |  |
| 合同监管 |  | 进场前签署2份合同（土地合同），已建立台账，合同金额为155,662.61万，已付金额153,773.03万。 |  |  |  |
| 保险柜钥匙 |  | 项目公司、spv公司 | 主钥匙2把（驻场1把，驻场主管1把） |  |  |

- 项目重要节点跟踪：

①项目公司经营计划节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年7月 | 用地规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年7月20日 2#地块：2020年7月20日 |
| 2 | 2020年8月 | 不动产权证书 | 已完成 | 1#地块：2020年7月30日 2#地块：2020年7月30日 |
| 3 | 2020年8月 | 工程规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年9月18日 2#地块：2020年9月3日 |
| 4 | 2020年8月 | 施工许可证 | 已完成 | 1#地块：三标段2020年10月15日 四标段2020年10月16日 2#地块：一标段2020年9月17日 二标段2020年9月21日 1号楼（售楼处）2020年11月5日 |
| 5 | 2020年8月 | 开工 | 已完成 | 2020年8月16日 |
| 6 | 2020年12月 | 首次董事会召开 | 已完成 | 2020年12月 |
| 7 | 2020年12月 | 达到预售条件 | 已完成 | 2020年12月20日 |
| 8 | 2020年12月 | 预售证 | 已完成 | 2020年12月25日 |
| 9 | 2020年12月 | 开盘 | 已完成 | 2020年12月27日 |
| 10 | 2021年6月 | 首开区结构封顶 | 已部分完成 | 2021年6月12日（9#楼封顶） |
| 11 | 2022年12月 | 竣工备案证 |  |  |
| 12 | 2023年3月 | 交付证 |  |  |

②对赌节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 对赌要求 | 实际达成情况 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年6月30日 | 需在该时间前开始预售 | 已于2020年12月27日预售 |  |

（4）其他增信或风控措施落实：

| 序号 | 事项/措施 | 办理要求 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海洛翊企业管理有限公司70%股权质押 | 信托计划成立之前 | 办理完毕 |  |

（5）销售情况

本月销售房源64套，销售面积9,205.56㎡，收到销售回款15,860.50万元，2020年12月27日首次开盘306套房源，2021年4月17日加推136套，2021年5月29日加推172套，2021年6月19日加推房源76套。截至报告提交日，已取得预售证房源766套，面积为109,895.78平方米，已推出房源690套，面积99,066.16㎡。截至6月底，累计认购签约562套，其中认购16套，签约546套。车位未开售。开盘去化率81.45%，月均销售94套，总体销售去化符合第一次董事会决议的商业计划。

- 四证审批

本月无四证审批发生。截至报告提交日，已取得1#、2#地块不动产权证书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，预售证（2#地块2、3、4、5、6、7、8、9、10、11#）。除1#地块预售证外，均已办理完成。办理进度符合第一次董事会决议的商业计划节点要求。

- 工程进度

首批推盘区最高施工至22层；其它货量区：

①2#地块（一期）一标段8#十八层结构梁板钢筋安装，腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-8层，构造柱2-6层；11#二十层结构墙柱钢筋安装，腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-7层，构造柱2-6层；5#十二层结构叠合板安装；6#九层墙柱钢筋安装；3#八层砼待浇筑；二标段9#屋面构架砼浇筑完成，腰梁以下2-8层，腰梁以上2-5层，构造柱2-4层；10#二十二层结构排架搭设完成，腰梁以下2-8层，腰梁以上2-4层，构造柱2-4层；4#十一层结构梁板钢筋安装、7#十二层面砼待浇筑，2#八层砼待浇筑。

②1#地块（二期）1#楼东侧双轴围护已完成；2#楼坑中坑及主楼边双轴施工完成；地库桩基完成95%；6#、8#楼土方开挖完成30%。总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。

- 资金收支

本月项目公司资金流入16,090.49万元，其中销售回款15,860.50万元，投标保证金160.00万元，其他69.99万元(银行结息及出售商务车款)；本月项目公司资金支出8,562.96万元，其中前期费用61.16 万元，建安费用1,475.48万元，营销费用135.53 万元，管理费用87.69 万元，财务费用1,431.69 万元(包含2021年第二季度开发贷利息），税费424.09 万元，退投标保证金150.00 万元，往来款4,797.32万元（支付中航利益分配）；所有账户余额46,640.80万元，其中受限资金36,557.20万元。本月未发生股东方资金回笼事项。

- 成本合约

项目开发成本累计投入170,432.26 万元（包含非合同付款），占开发成本总预算的59.33%，未发生成本超支及与进度不符情况；项目本月签署11份成本类合同，签订合同金额为1,750.18万元，累计成本合同金额（含已发生的无合同成本）211,569.74 万元，占开发成本总预算的73.66%，未超预算。

（10）项目开发贷及其他融资

项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本月未发生开发贷放款、还款事项。截至本月底，项目未发生商业承兑以及商业保理等形式的融资。

（11）其他重大事件及存在的风险情况披露：

①2021年6月19日加推3#楼，加推面积10,829.62 平方米，加推套数为76套（预售证已于5月27日取得）。

②受预抵押政策影响，2021年1月28日之后备案的合同，江苏银行按揭放款已暂时停止，放款将在归还江苏银行相应楼栋开发贷后继续。

中航信托·红星苏州盛泽项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

项目公司即苏州星盛房地产开发有限公司由上海洛翊企业管理有限公司与江苏盛泽投资有限公司分别持股95%、5%。

上海洛翊企业管理有限公司成立于2020年06月09日，现法定代表人为郭大宇，注册资本为2000万元人民币，注册地址为上海市崇明区新村乡耀州路741号(上海新村经济小区)，该公司由常州红星美凯龙置业有限公司和中航信托股份有限公司分别持股70%、30%。

江苏盛泽投资有限公司成立于2010年05月13日，现法定代表人为罗玉坤，注册资本为673793.78万元人民币，企业地址位于苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧(舜湖西路2099号)，该公司由吴江市盛泽镇集体资产经营公司100%持股。

标的项目现对外推广名为“红星苏州盛泽天铂项目”，坐落于江苏省苏州市吴江高新区，项目四至为绸都大道西侧、市场西路北侧、舜湖西路南侧、福州路东侧。1#、2#地块用地性质均为城镇住宅用地。2#地块总用地面积52,752.31平方米，总规划建筑面积150,694.43平方米，其中计容建筑面积105,427.79平方米，容积率1.999，建筑密度11.89%，绿地率35.54%。包含物业用房面积836.89平方米，社区用房面积628.08平方米。2#地块机动车位共计1317个，其中地面机动车位131辆（含访客车位），地下机动车位1186个（含充电车位132个）。1#地块总用地面积48,987.96平方米，总规划建筑面积137,805.90平方米，其中计容建筑面积97,943.75平方米，容积率1.999，建筑密度9.99%，绿地率35.39%，包含物业用房731.77平方米。1#地块机动车位共计1210个（含访客车位24个），其中地面机动车位121辆，地下机动车位1089个（含充电车位121个）。

表一：项目各项经济指标

| 经济技术指标汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 汇总（㎡） | 1#地块（㎡） | 2#地块（㎡） |
| 占地面积 |  | 101,740.3 | 48,987.96 | 52,752.31 |
| 总建筑面积 |  | 288,500.33 | 137,805.90 | 150,694.43 |
| 其中 | 地上建筑面积 | 210,498.00 | 101,019.21 | 109,478.79 |
|  | 地下建筑面积 | 78,005.33 | 36,789.69 | 41,215.64 |
| 计容面积 |  | 203,371.54 | 97,943.75 | 105,427.79 |
| 可售面积 |  | 210,498.00 | 101,019.21 | 109,478.79 |
| 容积率 |  | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| 机动车停车位（个） |  | 2527 | 1210 | 1317 |
| 其中 | 地上车位(个） | 252 | 121 | 131 |
|  | 地下停车位（个） | 2275 | 1089 | 1186 |

注：数据来源于已取得的建设工程规划许可证，其中可售面积数据来源于首次董事会版经济技术指标汇总表。

二、信托资金使用情况

表二：信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资金额 （万元） | 信托累计出资金额（万元） | 已使用金额 （万元） | 用途 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/31 | 19,120.00 | 19,120.00 | 19,120.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 2 | 2020/8/3 | 11,790.00 | 30,910.00 | 11,790.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 3 | 2020/8/7 | 21,600.00 | 52,510.00 | 2,160.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 4 | 2020/8/11 | 16,570.00 | 69,080.00 | 16,570.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 5 | 2020/8/14 | 18,070.00 | 87,150.00 | 18,070.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 6 | 2020/8/18 | 8,660.00 | 95,810.00 | 8,660.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 7 | 2020/8/21 | 5,999.00 | 101,809.00 | 5,999.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 8 | 2020/8/28 | 5,091.00 | 106,900.00 | 5,091.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
|  | 合计 | 106,900.00 | -- | 106,900.00 |  | 0.00 |

三、项目证件办理情况

表三：项目五证办理情况

| 五证 | 1#地块 |  | 2#地块 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取证时间 | 证书编号 | 取证时间 | 证书编号 |  |
| 不动产权证书 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号 |  |
| 建设用地规划许可证 | 2020-07-20 | 地字第320509202001081号 | 2020-07-20 | 地字第320509202001082号 |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020-09-18 | 建字第320509202000129号 | 2020-09-03 | 建字第320509202000122号 |  |
| 建筑工程施工许可证 | 三标段2020-10-15 四标段2020-10-16 | 三标段320509202010150101 四标段320509202010160401 | 一标段2020-09-17 二标段2020-09-21 1号楼（售楼处）2020-11-05 | 一标段320509202009170101 二标段320509202009210201 1号楼（售楼处）320509202011050101 |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2020-12-25 | 苏房预吴江〔2020〕384号(8#9#10#11#楼) |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2021-4-14 | 苏房预吴江〔2021〕055号（5#7#楼） |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2021-5-26 | 苏房预吴江[2021]097号(2#3#4#6#楼) |  |

说明：以上证书均存放在共管保险柜，其中施工许可证为电子版。

四、项目开发建设情况

4.1项目开发进和计划：本项目共1#、2#两个地块，分两期开发，拟分为4个标段，一期2#地块两个标段计划同时开工，首批次预售楼栋为8、9、10、11号楼，已于2020年12月27日开盘，2021年4月17日，2#地块5#、7#楼开盘,2021年5月29日，2#地块4#、6#开盘，2021年6月19日，2#地3#楼开盘。2021年6月首开区部分楼栋已结构封顶，预计2023年6月首开区竣工备案。

表四：项目施工进度计划

| 苏州红星盛泽项目（1期）工程进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 1#楼（售楼处） | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 2#楼 | 四层结构平板铺设 | 八层砼待浇筑 | 十一层结构 |
| 3 | 3#楼 | 五层结构平板铺设 | 八层砼待浇筑 | 十一层结构 |
| 4 | 4#楼 | 八层墙柱封模 | 十一层结构梁板钢筋安装 | 十五层结构 |
| 5 | 5#楼 | 九层结构钢筋安装 | 十二层结构叠合板安装 | 十七层结构 |
| 6 | 6#楼 | 五层结构平板安装完成 | 九层墙柱钢筋安装 | 十二层结构 |
| 7 | 7#楼 | 八层结构梁板钢筋安装 | 十二层面砼待浇筑 | 十五层结构 |
| 8 | 8#楼 | 十五层墙柱钢筋安装 | 十八层结构梁板钢筋安装；腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-8层，构造柱2-6层 | 十九层结构封顶 |
| 9 | 9#楼 | 十八层结构平板安装完成 | 屋面构架砼浇筑完成；腰梁以下2-8层，腰梁以上2-5层，构造柱2-4层。 | 主体结构封顶 |
| 10 | 10#楼 | 十九层结构墙柱钢筋安装 | 二十二层结构排架搭设完成；腰梁以下2-8层，腰梁以上2-4层，构造柱2-4层。 | 二十五层结构封顶 |
| 11 | 11#楼 | 十六层墙柱钢筋安装 | 二十层结构墙柱钢筋安装；腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-7层，构造柱2-6层 | 二十一层结构 |
| 苏州红星盛泽项目（2期）工程进度 |  |  |  |  |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 地库 | 地库桩完成40% | 地库桩基完成95% | 无 |
| 2 | 1#楼 | 1#楼桩基完成50% | 东侧双轴围护已完成 | 无 |
| 3 | 2#楼 | 2#楼桩基完成30% | 坑中坑及主楼边双轴施工完成 | 无 |
| 4 | 3#楼 | 3#楼桩基完成70% | 坑中坑及主楼边双轴施工完成 | 无 |
| 5 | 5#楼 | 5#楼桩基施工完成 | 无 | 无 |
| 6 | 4#楼 | 桩基施工完成 | 无 | 无 |
| 7 | 9#楼 | 9#楼桩基完成 | 北侧双轴施工完成 | 无 |
| 8 | 6#楼 | 无 | 土方开挖完成30% | 底板钢筋安装完成 |
| 9 | 8#楼 | 无 | 土方开挖完成30% | 底板钢筋安装完成 |
| 8 | 首开区 | 首开区围护施工完成 | 无 | 无 |
| 注：2期总包合同未签订，暂无施工计划。 |  |  |  |  |

五、项目合同及成本执行情况

2021年5月，项目公司签订合同42份，截至2021年6月30日，项目总计已签订合同426份，已签订合同总价212,936.70 万元（已结算合同按照结算价），已支付合同款171,221.85 万元，合同付款百分比为80.41%。

截至2021年6月，项目已支付无合同成本及费用金额12,376.25 万元，其中土地配套费用1,373.56万元，前期类费用167.48万元，建安费用1.64万元，营销类费用653.96万元，管理类费用2,134.57万元，财务费用4,054.33万元，税费3,990.69万元。

表五：项目成本执行情况

| 序号 | 类别 | 合同份数 | 目标成本（万元） | 已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本） | 累计付款（万元） | 成本发生占比（已发生成本/目标成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 | 2 | 161,730.33 | 161,794.05 | 153,773.03 | 95.08% |
| 2 | 前期类 | 75 | 4,968.00 | 3,707.72 | 2,022.12 | 40.70% |
| 3 | 建安费用 | 107 | 120,543.00 | 46,067.97 | 14,637.12 | 12.14% |
| 4 | 开发成本小计 |  | 287,241.33 | 211,569.74 | 170,432.26 | 59.33% |
| 5 | 营销类 | 166 | 9,403.93 | 2,112.94 | 1,689.72 | 17.97% |
| 6 | 管理类 | 32 | 9,403.93 | 2,399.58 | 2,246.93 | 23.89% |
| 7 | 财务及融资类 | 40 | 11,205.00 | 5,240.00 | 5,238.50 | 46.75% |
| 8 | 税费 | - | 26,265.63 | 3,990.69 | 3,990.69 | 15.19% |
| 9 | 其他 | 4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 合计 | 426 | 343,519.82 | 225,312.95 | 183,598.10 | 53.45% |

六、项目销售情况统计

6.1项目推盘情况

项目于2020年12月27日首次开盘推出住宅306套，可售面积42,816.66㎡。于2021年4月17日二次开盘推出住宅136套，可售面积为20,810.76平方米。于2021年5月26日取得2#、3#、4#、6#楼预售证，预售住宅324套，预售面积46,268.36平方米，2021年5月29日加推4#、6#楼，172套，面积24,609.12㎡，于2021年6月19日加推3#楼，面积10,829.62㎡。截至报告提交日，已取得预售证房源766套，面积为109,895.78平方米，已推出房源690套，面积99,066.16㎡。

| 开盘/加推时间 | 产品 | 推出楼栋 | 推出面积（平方米） | 推出套数（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/12/27 | 住宅 | 8#9#10#11# | 42,816.66 | 306 |
| 2021/4/17 | 住宅 | 5#7# | 20,810.76 | 136 |
| 2021/5/29 | 住宅 | 4#6# | 24,609.12 | 172 |
| 2021/6/19 | 住宅 | 3# | 10,829.62 | 76 |
| 合计 |  |  | 99,066.16 | 690 |

6.2销售去化情况

本月：2021年6月共计销售64套，销售面积为9,205.56㎡，合同金额15,945.97 万元，本月销售回款15,860.50万元；

截至2021年6月30日：项目累计销售562套，销售面积为80,579.63㎡。累计认购、签约合同总价138,963.44 万元，其中认购备案合同总价3,907.73 万元,签约合同总价135,055.70 万元；回款总额88,154.71万元，开盘去化率81.45%。

| 项目名称 | 2021年6月销售、回款情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州红星盛泽项目一期 | 套数 |  | 销售面积（㎡） |  | 销售额（万元） | 回款额（万元） |
|  | 64 |  | 9,205.56 |  | 15,945.97 | 15,860.50 |
|  | 2020年—2021.6月累计销售、回款情况 |  |  |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） |  | 销售额(万元) |  | 回款额(万元) |
|  | 562 | 80,579.63 |  | 138,963.44 |  | 88,154.71 |

表六：项目销售情况

累计销售明细

| 期间 | 业态 | 套数 | 销售面积 | 销售额 | 均价(万元/㎡，车位：万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （㎡） | （万元） |  |
| 截止2020年12月底 | 住宅 | 193 | 27,265.52 | 47,620.24 | 1.71 |
| 2021年1月底 | 住宅 | 262 | 36,759.23 | 63,186.15 | 1.71 |
| 2021年2月底 | 住宅 | 295 | 41,147.10 | 70,564.62 | 1.71 |
| 2021年3月底 | 住宅 | 296 | 41,290.22 | 70,780.12 | 1.71 |
| 2021年4月底 | 住宅 | 408 | 58,300.80 | 100,238.48 | 1.71 |
| 2021年5月底 | 住宅 | 498 | 71,374.07 | 123,019.90 | 1.71 |
| 2021年6月底 | 住宅 | 562 | 80,579.63 | 138,963.44 | 1.72 |
| 开盘去化率 | 住宅 | 81.45% |  |  | - |

6.3动态货值

项目总用地面积为101,740.27平方米，总建筑面积288,500.33平方米，其中可售住宅建筑面210,498.00平方米，可售车位1252个，动态总货值为379,398.88万元（含车库）。截至2021年6月30日，红星盛泽项目前已取得预售证未售房源204套（其中76套未对外推出），已取得预售证未售面积29,316.15 ㎡，已取得预售未售部分货值为50,533.61万元，未取得预售证部分剩余货值为177,381.83万元，剩余总货值227,915.44万元。

表七：动态货值情况

| 动态货值(万元)（不含车库）(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（万元）（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋预计货值（万元）(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 366,878.88 | 138,963.44 | 50,533.61 | 177,381.83 |
| 总面积（平米）（不计算车库） | 已售面积（平米） | 已取得预售证的未售面积（平米） | 未取得预售证面积（平米） |
| 210,498.00 | 80,579.63 | 29,316.15 | 100,602.22 |

七、项目银行账户情况

根据项目公司提供的余额表，截至2021年6月30日，项目公司资金账户余额466,407,956.01元，其中受限资金余额365,571,985.34元，各账户余额见下表：

表八：项目公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 10544301040150760 | 基本存款账户 | 公章、财务章、法人章 | 是 | 支付密码器 | 66,108,345.44 | 申领未使用 |
| 2 | 江苏银行苏州盛泽支行一般户 | 30390188000212079 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 1,201,233.66 | 无 |
| 3 | 江苏银行苏州盛泽支行774 | 30390188000211774 | 专用账户还款准备金 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 206,854,921.98 | 无 |
| 4 | 江苏银行苏州盛泽支行-贷款资金专用账户 | 30390188000211692 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 113,851.74 | 无 |
| 5 | 江苏银行苏州盛泽支行513 | 30390188000211513 | 专用账户销售资金监管 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 124,940.54 | 无 |
| 6 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） | 30390188000212407 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 115,629,550.91 | 无 |
| 7 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（5#7#） | 30390188000218457 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 42,848,720.17 | 无 |
| 8 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（2#、3#、4#、6#） | 30390188000221343 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 0.00 | 无 |
| 9 | 中国银行苏州吴越支行一般户 | 485875639157 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 3,323,156.22 | 无 |
| 10 | 中国工商银行盛泽舜湖支行 | 110290004132704 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 结算卡（仅开通查询功能） | 203,235.35 | 无 |
| 11 | 浙商银行苏州吴江支行 | 3050020210120100080061 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 支付密码器 | 30,000,000.00 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 466,407,956.01 |  |

八、资金收支情况

8.1资金收入

2021年06月01日-2021年06月30日期间，项目公司资金流入16,090.49万元，具体明细如下：

| 序号 | 日期 | 付款方 | 款项类型 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 |  | 销售款 | 9,303,435.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 2 | 2021/6/1 | 王芸芸 | 销售款 | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 3 | 2021/6/1 | 王芸芸 | 销售款 | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 4 | 2021/6/1 | 王芸芸 | 销售款 | 10,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 5 | 2021/6/1 | 个人住房公积金委托贷款资金-住房公积金管理中心 | 销售款 | 700,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 6 | 2021/6/1 | 个人住房公积金委托贷款放款资金待结算款项专户 | 销售款 | 700,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 7 | 2021/6/1 | 个人住房公积金委托贷款放款资金待结算款项专户 | 销售款 | 364,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 8 | 2021/6/1 | 陈志明 | 销售款 | 336,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 9 | 2021/6/1 | 周康 | 销售款 | 440,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 10 | 2021/6/2 |  | 销售款 | 6,217,873.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 11 | 2021/6/2 | 个人住房公积金委托贷款资金-住房公积金管理中心 | 销售款 | 450,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 12 | 2021/6/2 | 个人住房公积金委托贷款资金-住房公积金管理中心 | 销售款 | 450,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 13 | 2021/6/2 | 个人住房公积金委托贷款放款资金待结算款项专户 | 销售款 | 700,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 14 | 2021/6/2 | 吴建敏 | 销售款 | 920,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 15 | 2021/6/3 |  | 销售款 | 9,792,953.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 16 | 2021/6/3 | 刘文 | 销售款 | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 17 | 2021/6/4 |  | 销售款 | 18,101,903.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 18 | 2021/6/4 | 汤国华 | 销售款 | 410,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 19 | 2021/6/4 | 吕明明 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 20 | 2021/6/5 |  | 销售款 | 19,115,816.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 21 | 2021/6/5 | 张晓瑜 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 22 | 2021/6/5 | 吴惠芳 | 销售款 | 10,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 23 | 2021/6/6 |  | 销售款 | 11,904,471.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 24 | 2021/6/7 |  | 销售款 | 2,315,640.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 25 | 2021/6/8 |  | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 26 | 2021/6/8 | 吴惠芳 | 销售款 | 40,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 27 | 2021/6/8 | 郭燕 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 28 | 2021/6/8 | 王华 | 销售款 | 503,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 29 | 2021/6/8 | 王华 | 销售款 | 657,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 30 | 2021/6/9 |  | 销售款 | 4,373,318.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 31 | 2021/6/10 |  | 销售款 | 9,827,291.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 32 | 2021/6/10 | 何正生 | 销售款 | 490,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 33 | 2021/6/11 |  | 销售款 | 130,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 34 | 2021/6/11 | 仲晓辰 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 35 | 2021/6/11 | 钟星建设集团有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 36 | 2021/6/11 | 钟金泉 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 37 | 2021/6/11 | 江苏中益建设集团有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 38 | 2021/6/12 |  | 销售款 | 2,451,291.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 39 | 2021/6/13 |  | 销售款 | 1,819,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 40 | 2021/6/13 | 桂妍妍 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 41 | 2021/6/13 | 顾良良 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 42 | 2021/6/14 |  | 销售款 | 1,186,021.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 43 | 2021/6/14 | 卜晓萍 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 44 | 2021/6/15 |  | 销售款 | 360,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 45 | 2021/6/15 | 许强 | 销售款 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 46 | 2021/6/15 | 彭凤珠 | 销售款 | 200,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 47 | 2021/6/15 | 徐付春 | 销售款 | 500,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 48 | 2021/6/15 | 徐付春 | 销售款 | 500,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 49 | 2021/6/15 | 顾家伟 | 销售款 | 780,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 50 | 2021/6/15 | 顾家伟 | 销售款 | 700,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 51 | 2021/6/16 |  | 销售款 | 1,808,700.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 52 | 2021/6/16 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 53 | 2021/6/16 | 苏州巨鼎市政工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 54 | 2021/6/16 | 吴江市中泰建筑工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 55 | 2021/6/17 |  | 销售款 | 1,349,522.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 56 | 2021/6/17 | 苏州中宇建筑安装有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 57 | 2021/6/17 | 江苏合和机电安装工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 58 | 2021/6/17 | 仲晓辰 | 销售款 | 462,831.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 59 | 2021/6/17 | 彭凤珠 | 销售款 | 200,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 60 | 2021/6/17 | 江苏鑫赛德智慧建设有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 61 | 2021/6/17 | 南通建工安装工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 62 | 2021/6/18 |  | 销售款 | 2,886,312.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 63 | 2021/6/18 | 江苏亿莱顿智能科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 64 | 2021/6/18 | 上海擎天电子科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 65 | 2021/6/19 |  | 销售款 | 994,761.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 66 | 2021/6/19 | 周伟 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 67 | 2021/6/19 | 唐四红 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 68 | 2021/6/19 | 吴静 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 69 | 2021/6/20 |  | 销售款 | 1,989,519.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 70 | 2021/6/20 |  | 利息 | 2,545.80 | 中国银行苏州吴越支行一般户 |
| 71 | 2021/6/21 |  | 利息 | 9,148.93 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 72 | 2021/6/21 |  | 利息 | 215,709.78 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 73 | 2021/6/21 |  | 销售款 | 5,742,642.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 74 | 2021/6/21 | 上海望实建筑工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 75 | 2021/6/21 | 上海盈投建设发展有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 76 | 2021/6/21 | 陈小芬 | 销售款 | 1,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 77 | 2021/6/21 | 陈小芬 | 销售款 | 650,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 78 | 2021/6/21 | 苏州巨鼎市政工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 79 | 2021/6/21 |  | 利息 | 115,170.79 | 江苏银行苏州盛泽支行513 |
| 80 | 2021/6/21 |  | 利息 | 101.74 | 江苏银行苏州盛泽支行-贷款资金专用账户 |
| 81 | 2021/6/21 |  | 利息 | 6,033.09 | 江苏银行苏州盛泽支行774 |
| 82 | 2021/6/21 |  | 利息 | 1,073.74 | 江苏银行苏州盛泽支行一般户 |
| 83 | 2021/6/21 |  | 利息 | 130,836.52 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 84 | 2021/6/21 |  | 利息 | 17,321.17 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（5#、7#） |
| 85 | 2021/6/22 |  | 销售款 | 500,083.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 86 | 2021/6/22 | 无锡天罡建设工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 87 | 2021/6/22 | 上海岩硕建设工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 88 | 2021/6/22 | 江苏中益建设集团有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 89 | 2021/6/23 |  | 销售款 | 2,770,702.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 90 | 2021/6/23 | 张其福 | 销售款 | 390,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 91 | 2021/6/23 | 张其福 | 销售款 | 59,426.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 92 | 2021/6/24 |  | 销售款 | 688,375.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 93 | 2021/6/24 | 陈春芳 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 94 | 2021/6/25 |  | 销售款 | 6,374,984.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 95 | 2021/6/25 | 李建清 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 96 | 2021/6/26 |  | 销售款 | 7,945,490.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 97 | 2021/6/26 | 南通星龙房地产开发有限公司 | 其他 | 202,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 98 | 2021/6/26 | 苏州通材建筑装饰有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 99 | 2021/6/26 | 钮达 | 销售款 | 30,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 100 | 2021/6/26 | 钮达 | 销售款 | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 101 | 2021/6/27 |  | 销售款 | 5,938,322.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 102 | 2021/6/28 |  | 销售款 | 3,810,814.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 103 | 2021/6/28 | 王中银 | 销售款 | 250,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 104 | 2021/6/28 | 周伟 | 销售款 | 746,835.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 105 | 2021/6/29 |  | 销售款 | 987,672.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 106 | 2021/6/29 | 王桂龙 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 107 | 2021/6/29 | 吴彩珠 | 销售款 | 1,680,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 108 | 2021/6/29 | 陈军 | 销售款 | 10,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 109 | 2021/6/30 |  | 销售款 | 1,248,166.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 110 | 2021/6/30 | 徐春民 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 合计 |  |  |  | 160,904,909.56 |  |

8.2资金支出

2021年06月01日-2021年06月30日期间，项目公司资金流出8,562.96万元，具体明细如下：

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 |  | 销售回款刷卡手续费 | 260.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 2 | 2021/6/1 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 个人所得税 | 79,391.70 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 3 | 2021/6/1 | 苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户 | 占地缴款. | 157,069.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 邮件审批 |  |
| 4 | 2021/6/1 | 苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户 | 占地保证金. | 872,604.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 邮件审批 |  |
| 5 | 2021/6/1 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 6 | 2021/6/1 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 7 | 2021/6/2 |  | 销售回款刷卡手续费 | 240.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 8 | 2021/6/3 |  | 销售回款刷卡手续费 | 220.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 9 | 2021/6/4 |  | 销售回款刷卡手续费 | 380.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 10 | 2021/6/5 |  | 销售回款刷卡手续费 | 600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 11 | 2021/6/6 |  | 销售回款刷卡手续费 | 360.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 12 | 2021/6/7 |  | 销售回款刷卡手续费 | 120.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 13 | 2021/6/8 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 14 | 2021/6/8 |  | 电信费用（自动扣款） | 1,967.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 15 | 2021/6/9 |  | 销售回款刷卡手续费 | 120.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 16 | 2021/6/9 |  | 手续费（自动扣款） | 5.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 17 | 2021/6/10 |  | 销售回款刷卡手续费 | 255.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 18 | 2021/6/11 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 19 | 2021/6/11 | 杨瑛 | 报销. | 614.83 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 20 | 2021/6/11 | 苏州卓悦门诊部有限公司 | 体检. | 10,950.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 21 | 2021/6/11 | 丁杰 | 报销. | 1,725.01 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 22 | 2021/6/11 | 李强 | 报销. | 1,202.03 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 23 | 2021/6/11 | 丁杰 | 报销. | 424.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 24 | 2021/6/11 | 丁杰 | 报销. | 4,379.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 25 | 2021/6/11 | 丁杰 | 报销. | 801.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 26 | 2021/6/11 | 刘正云 | 报销. | 445.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 27 | 2021/6/11 | 丁杰 | 出差津贴. | 240.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 28 | 2021/6/11 | 朱益群 | 生育津贴. | 500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 29 | 2021/6/11 | 顾骧 | 报销. | 900.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 30 | 2021/6/11 | 毛其芳 | 晋合工作餐. | 6,320.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 31 | 2021/6/11 | 潘锦山 | 盛泽食堂. | 28,547.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 32 | 2021/6/11 | 毛其芳 | 报销. | 843.38 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 33 | 2021/6/11 | 丁杰 | 加油卡. | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 34 | 2021/6/11 | 王苹苹 | 报销. | 3,003.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 35 | 2021/6/11 | 毛其芳 | 报销. | 400.97 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 36 | 2021/6/11 | 毛其芳 | 调试服务费. | 1,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 37 | 2021/6/11 | 尤晶晶 | 报销. | 4,030.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 38 | 2021/6/11 | 丁杰 | 报销. | 2,580.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 39 | 2021/6/11 | 苏健 | 报销. | 312.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 40 | 2021/6/11 | 王晓丹 | 报销. | 2,650.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 41 | 2021/6/11 | 苏州市天佳办公设备有限公司 | 复印机. | 16,010.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 42 | 2021/6/11 |  | 手续费（自动扣款） | 32.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 43 | 2021/6/12 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 44 | 2021/6/12 |  | 短信费（自动扣款） | 15.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 45 | 2021/6/13 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 46 | 2021/6/14 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 47 | 2021/6/15 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 48 | 2021/6/15 | 国家金库苏州市吴江区支库 | 批量扣税请求 | 17,030.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 49 | 2021/6/15 | 崔世林 | 工资. | 28,437.49 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 50 | 2021/6/15 | 王珏 | 工资. | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 51 | 2021/6/15 | 王珏 | 工资. | 23,302.26 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 52 | 2021/6/15 | 王珏 | 通讯费. | 400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 53 | 2021/6/15 | 崔世林 | 通讯费. | 3,620.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 54 | 2021/6/15 |  | 手续费（自动扣款） | 12.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 55 | 2021/6/15 |  | 通讯费营销人员 | 5,201.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 56 | 2021/6/15 |  | 营销人员工资 | 438,879.41 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 57 | 2021/6/15 |  | 通讯费补助 | 8,704.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 58 | 2021/6/15 |  | 员工工资 | 556,695.27 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 59 | 2021/6/16 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 60 | 2021/6/16 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 往来款 | 47,973,205.48 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 往来款 | 邮件审批 |  |
| 61 | 2021/6/16 |  | 手续费（自动扣款） | 200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 62 | 2021/6/16 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 增值税 | 2,084,315.86 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 63 | 2021/6/16 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 增值税附加 | 250,117.91 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 64 | 2021/6/16 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 残障金 | 1,530.87 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 65 | 2021/6/16 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 土地增值税 | 1,758,176.74 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 66 | 2021/6/16 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 印花税 | 50,354.70 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 67 | 2021/6/17 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 68 | 2021/6/18 |  | 销售回款刷卡手续费 | 140.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 69 | 2021/6/18 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 2021年5月业主生日会合同款 | 14,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 70 | 2021/6/18 | 吴江区松陵镇小精灵艺术传播工作室 | 盛泽项目2021年5月15日掼蛋比赛活动费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 71 | 2021/6/18 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 盛泽项目2021年5月转角大牌更换制作费用 | 3,580.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 72 | 2021/6/18 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 盛泽项目2021年4月17日加推开盘零星物料制作费用2 | 2,310.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 73 | 2021/6/18 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月3日友邦保险女性插花活动费用 | 4,300.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 74 | 2021/6/18 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 盛泽项目2021年4月17日加推开盘桁架制作费用9 | 9,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 75 | 2021/6/18 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月2日魅力女性插花活动费用 | 4,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 76 | 2021/6/18 | 苏州世诺广告有限公司 | 盛泽项目2021年5月亚克力泡沫立体字制作费用 | 6,400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 77 | 2021/6/18 | 苏州世诺广告有限公司 | 盛泽项目2021年5月案场零星物料制作费用 | 8,317.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 78 | 2021/6/18 | 苏州世诺广告有限公司 | 盛泽项目2021年5月桁架及停车场围挡修复制作费用 | 8,476.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 79 | 2021/6/18 | 苏州工业园区花堂间广告设计服务部 | 盛泽项目3月份渠道礼品（运动水壶）采购费用 | 9,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 80 | 2021/6/18 | 苏州工业园区花堂间广告设计服务部 | 盛泽项目4月长柄伞制作（木质把手）费用 | 9,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 81 | 2021/6/18 | 苏州工业园区多宝阁百货商行 | 盛泽项目成交礼采购合同 | 39,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 82 | 2021/6/18 |  | 手续费（自动扣款） | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 83 | 2021/6/18 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 支付6月社保公积金人事代理费用 | 25,643.36 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 84 | 2021/6/18 | 毛其芳 | 崔总房租费用 | 13,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 85 | 2021/6/18 | 晋合物业管理（苏州）有限公司 | 晋合广场写字楼电费 | 1,407.88 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 86 | 2021/6/18 | 丁杰 | 5月办公网络费用 | 4,277.34 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 87 | 2021/6/18 | 董小情 | 售楼处饮用水 | 2,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 88 | 2021/6/18 | 毛其芳 | 营销策划部招待费报销 | 4,510.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 89 | 2021/6/18 | 谢燕 | 谢燕报销招待企业单位餐费 | 1,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 90 | 2021/6/18 |  | 手续费（自动扣款） | 17.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 91 | 2021/6/18 | 吴江港华燃气有限公司 | （盛泽镇）绸都大道西侧2号地块燃气工程安装协议进度款 | 1,008,480.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 92 | 2021/6/18 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理工程合同进度款 | 159,450.64 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 93 | 2021/6/18 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 二期桩基和基坑围护分包工程进度款 | 11,634,460.39 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 94 | 2021/6/18 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 一期试桩分包工程结算款 | 222,798.62 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 95 | 2021/6/18 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 售楼处桩基围护及土方分包工程结算款 | 721,887.57 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 96 | 2021/6/18 | 苏州正荣辉消防工程有限公司 | 售楼处及样板房消防分包工程结算款 | 79,315.87 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 97 | 2021/6/18 | 苏州正荣辉消防工程有限公司 | 售楼处及样板房智能化分包工程付款 | 58,174.42 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 98 | 2021/6/18 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | （盛泽镇）绸都大道西侧2号地块北区住宅公区及架空层室内设计合同 进度款 | 145,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 99 | 2021/6/18 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | （盛泽镇）绸都大道西侧2号地块北区住宅批量户型精装设计合同进度款 | 120,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 100 | 2021/6/18 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | （盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅公区及架空层精装设计合同预付款 | 77,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 101 | 2021/6/18 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | （盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅大货批量户型精装设计合同预付款 | 63,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 102 | 2021/6/18 |  | 手续费（自动扣款） | 262.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 103 | 2021/6/18 | 华鑫国际信托有限公司 | 开发贷第二季度付息 | 14,311,111.11 | 江苏银行苏州盛泽支行774 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 104 | 2021/6/19 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 105 | 2021/6/20 |  | 销售回款刷卡手续费 | 340.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 106 | 2021/6/20 |  | 付本账户2021年企业网银年服务费（自动扣款） | 10.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 107 | 2021/6/21 | 苏州市住房公积金管理中心 | 员工公积金扣款 | 8,400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 108 | 2021/6/21 | 江苏楼事数字传媒有限公司 | 苏州楼事网络平台投放合同款 | 98,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 109 | 2021/6/21 | 苏州建创广告传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月乡镇横幅户外广告投放合同款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 110 | 2021/6/21 | 苏州泰瓯商贸有限公司 | 2020-12至2021-3月图文打印费用 | 1,083.14 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 111 | 2021/6/21 | 苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司 | 盛泽项目2020年示范区物业服务协议 2021年5月月费 | 264,666.40 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 112 | 2021/6/21 |  | 手续费（自动扣款） | 17.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 113 | 2021/6/21 |  | 销售回款刷卡手续费 | 180.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 114 | 2021/6/22 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 115 | 2021/6/22 | 江苏南通二建集团有限公司 | 投标保证金退还 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 116 | 2021/6/22 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 投标保证金退还 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 117 | 2021/6/22 | 王苹苹 | 报销家宴费用 | 12,794.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 118 | 2021/6/22 | 苏州工业园区顺丰速运有限公司 | 报销5月顺丰费用 | 805.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 119 | 2021/6/22 | 毛其芳 | 支付晋合0601-0616晋合工作餐费用 | 10,720.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 120 | 2021/6/22 | 毛其芳 | 支付2021年度半年会包车费用 | 6,700.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 121 | 2021/6/22 |  | 手续费（自动扣款） | 35.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 122 | 2021/6/22 |  | 对公账户银行询证函费用. | 300.00 | 江苏银行苏州盛泽支行一般户 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 123 | 2021/6/23 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 124 | 2021/6/24 |  | 销售回款刷卡手续费 | 100.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 125 | 2021/6/24 | 苏州市天佳办公设备有限公司 | 售楼处打印机租赁费用 | 2,480.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 126 | 2021/6/24 | 潘锦山 | 报销餐费 | 1,820.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 127 | 2021/6/24 | 潘锦山 | 报销招待费 | 2,460.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 128 | 2021/6/24 | 潘锦山 | 报销招待费 | 3,100.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 129 | 2021/6/24 | 朱丽婷 | 报销市内交通费 | 502.21 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 130 | 2021/6/24 | 丁杰 | 报销车辆过户、车辆清洗费用及停车费用 | 1,452.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 131 | 2021/6/24 | 丁杰 | 报销误餐费 | 180.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 132 | 2021/6/24 | 丁杰 | 报销加油卡充值费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 133 | 2021/6/24 | 丁杰 | 报销奥迪车维修费用 | 3,300.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 134 | 2021/6/24 | 吴江市建设房产测量有限公司 | 支付房产面积测绘合同款 | 41,961.76 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 135 | 2021/6/24 | 吴江市吴城房地产咨询有限公司 | 支付盛泽1号地块施工临时占地放样合同款 | 2,592.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 136 | 2021/6/24 | 杨瑛 | 报销交通费 | 695.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 137 | 2021/6/24 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 3-4月办公物品采购费用 | 3,959.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 138 | 2021/6/24 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 3-4月办公物品采购费用 | 5,907.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 139 | 2021/6/24 | 王晓丹 | 报销招待费 | 4,603.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 140 | 2021/6/24 | 苏州瑞富泉贸易有限公司 | 盛泽售楼处日常物料采购费用 | 10,320.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 141 | 2021/6/24 |  | 手续费（自动扣款） | 30.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 142 | 2021/6/25 |  | 销售回款刷卡手续费 | 160.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 143 | 2021/6/25 | 苏州市深广印刷有限公司 | 支付盛泽项目2021年4月渠道海报印刷费用 | 9,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 144 | 2021/6/25 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 支付盛泽项目2021年5月30日天铂杯吉他展演活动费用 | 5,300.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 145 | 2021/6/25 | 姑苏区永誉工艺品商行 | 支付盛泽项目2021年5月定制矿泉水制作费用 | 9,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 146 | 2021/6/25 | 江苏中益建设集团有限公司 | 退投标保证金. | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 147 | 2021/6/25 | 苏州市墨利印刷有限公司 | 支付盛泽项目2021年5月渠道地推海报印刷合同款 | 28,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 148 | 2021/6/25 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 支付盛泽项目2021年6月案场椰子采购及媒体拜访礼采购费 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 149 | 2021/6/25 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 支付盛泽项目2021年5月案场零星物料定制费用 | 6,550.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 150 | 2021/6/25 |  | 手续费（自动扣款） | 37.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 151 | 2021/6/26 |  | 销售回款刷卡手续费 | 200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 152 | 2021/6/27 |  | 销售回款刷卡手续费 | 140.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 153 | 2021/6/28 |  | 销售回款刷卡手续费 | 120.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 154 | 2021/6/29 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 155 | 2021/6/29 | 周冲 | 报销商务车过路费油费报销 | 792.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 156 | 2021/6/29 | 周冲 | 报销商务车停车费用 | 470.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 157 | 2021/6/29 | 丁杰 | 报销招待费 | 3,148.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 158 | 2021/6/29 | 苏州环湖酒店管理有限公司 | 报销住宿费 | 489.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 159 | 2021/6/29 | 王晓丹 | 报销招待费 | 2,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 160 | 2021/6/29 | 丁杰 | 报销公司车辆停车费 | 2,465.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 161 | 2021/6/29 | 杨瑛 | 报销交通费 | 287.63 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 162 | 2021/6/29 | 蚌埠灵工科技有限公司 | 推广费 | 260,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 163 | 2021/6/29 |  | 手续费（自动扣款） | 30.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 164 | 2021/6/30 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 合计 |  |  |  | 85,629,568.25 | ----- |  |  |  |

8.3资金平衡表

截至2021年06月，本项目累计销售收入88,154.71万元，累计支出183,598.10万元，资金平衡情况见下表：

表九：资金平衡情况

|  | 项目总预算 (万元） | 本月资金实际(万元） | 本年资金实际(万元） | 累计资金实际(截至2021.06月） (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |  |
| 销售回款 | 376,157.10 | 15,860.50 | 76,976.06 | 88,154.71 |
| 其他收入 |  | 229.99 | 566.03 | 893.87 |
| 经营性收入合计 | 376,157.10 | 16,090.49 | 77,542.10 | 89,048.57 |
| 经营性资金流出 |  |  |  |  |
| 土地费用 | 161,730.33 | 0.00 | 0.00 | 153,773.03 |
| 前期费用 | 4,968.00 | 61.16 | 1,449.05 | 2,022.12 |
| 建安费用 | 120,543.00 | 1,475.48 | 10,098.16 | 14,637.12 |
| 销售费用 | 9,403.93 | 135.53 | 1,467.10 | 1,689.72 |
| 管理费用 | 9,403.93 | 87.69 | 2,145.29 | 2,246.93 |
| 财务费用 | 11,205.00 | 1,431.69 | 2,618.47 | 5,238.50 |
| 税费 | 26,265.63 | 424.09 | 3,971.03 | 3,990.69 |
| 其他支出 |  | 150.00 | 297.50 | 535.50 |
| 经营性支出合计 | 343,519.82 | 3,765.64 | 22,046.60 | 184,133.60 |
| 经营性净现金流 | 32,637.28 | 12,324.85 | 55,495.49 | -95,085.02 |
| 筹资性资金净现金流 |  |  |  |  |
| 内部往来流入 | / | 0.00 | 30,000.08 | 207,969.93 |
| 内部往来流出 | / | 4,797.32 | 80,127.32 | 146,244.11 |
| 外部融资款流入 | / | 0.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
| 外部融资款流出 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净现金流量 |  | 7,527.53 | 35,368.25 | 46,640.80 |
| 期初余额 |  | 39,113.26 | 11,272.54 | 0.00 |
| 期末余额 |  | 46,640.80 | 46,640.80 | 46,640.80 |

- 项目开发贷及其他融资情况

项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本月未发生开发贷放款，本月支付开发贷2021年第二季度利息费用1,431.11万元。截至本月，项目未发生商业承兑以及商业保理等形式的融资。

表十：开发贷款情况

| 序号 | 贷款银行 | 授信金额 | 抵押物情况 | 期限（贷款起始日与贷款到期日） | 利率 | 截止月初贷款余额 | 本月提款金额 | 本月还款金额 | 截止月末贷款余额 | 本月付息金额 | 累计付息金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏银行盛泽支行 | 不超15亿元 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号地块、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号地块 | 2020年12月24日-2023年4月27日 | 9% | 不超7亿元 | 0.00 | 0.00 | 不超7亿元 | 1,431.11万元 | 2,615.28万元 |

- 项目周边竞品情况分析

2020年12月21日龙岩佰颐融房地产开发有限公司以楼面地价：8941元/㎡取得WJ-J-2020-030地块，位于吴江高新区（盛泽镇）万丽酒店东侧，距离本项目1.2公里。主要可参考的竞品是观湖春天、德信望澜庭、建发云锦湾。项目周边在售楼盘位置（详见图）

WJ-J-2020-030地块

项目周边在售楼盘位置

表十一：项目周边竞品情况

| 序号 | 名称 | 业态 | 是否为直接竞品 | 可售面积 （万平米） | 已推出面积 （万平米） | 最新销售均价 （万元/平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观湖春天 | 高层 | 否 | 14.20 | 9.72 | 1.68 |
| 2 | 德信望澜庭 | 高层 | 否 | 10.00 | 6.94 | 1.69 |
| 3 | 建发云锦湾 | 小高层 | 是 | 7.00 | 0.00 | 1.90 |

观湖春天加推本月新客来访155组，去化约47套，本月加推2#楼98平和120平共计72套，2#楼加推成交以小面积为主，加推后将无小面积产品可售；均价约16800元/平，价格优势明显；

德信望澜庭6月来访241组，成交37套，销售均价在1.69万元/平米，剩余月105套房源，启动全民营销15000元/套，在售车位月8-10万元/个。

建发云锦湾，4月15日启动锁资，5月7日售楼处公开，5月22日样板间公开，截至6月30日锁资365组，锁资客户存活率约50%。

十一、区域市场情况分析

11.1 客群情况分析

项目地块位于吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧、市场西路北侧、舜湖西路南侧、福州路东侧。距离新设高铁盛泽站4公里。地块位于盛泽镇行政中心马路对面，周边商业、医疗、学校资源配套齐全，尤其是教育资源丰富，地块周边即将落户三所学校，一所公立，两所私立学校。主要客户群体为盛泽镇周边区域客户，其中盛泽西部新城区和中部商务区占比最多。客户主要为以下两种类型：

- 重点客群：大面积改善客群。客户看中户型选择多，视野广阔，拥有双阳台，采光通风优越，且周边商业、学校、医疗资源配套齐全，交通便利。

- 补充客群：客户投资及限购客群。盛泽丝绸尤为出名，经济发达，客户期盼在盛泽购置资产，自用或收藏。

11.2 政策分析

1、预售政策：

苏州市预售政策为：本项目位于苏州市吴江区，根据苏州市加强商品住宅项目（低密度住宅、政策性住房和非居住商品房除外）预售许可管理规定，市区30000平方米以上商品住宅项目分期开发的，每期申请预售面积不宜低于30000平方米（尾盘除外），30000平方米以下商品住宅项目宜一次性办理商品住宅预售许可。项目取得预售许可证后，预售房源应在10日内一次性全部对外公开市场销售。

2020年2月28日市政府出台《市住房城乡建设局关于应对疫情保障房地产市场平稳健康发展的通知》（苏住建房【2020】4号）。将申请预售时原形象进度要求放宽至按投资额计算，申请预售部分完成25%以上投资即可；分期销售项目每期申请预售面积由不低于3万平方米的要求，调整为高层、小高层商品房不少于2万平方米，多层商品房不少于1万平方米。

2、限购政策：

限购区域：工业园区、姑苏区、吴中区、吴江区、相城区、高新区、太仓市、昆山市（常熟、张家港不限购）；

限购要求：苏州户籍在限购区域可买3套；非苏州户籍仅可买1套，还需满足自购房之日起3年内连续交满2年社保或个人所得税（补交不算在内、社保在苏州行政范围内均认可）。

3、限价政策：

加强商品住宅价格监管，市区新批准商品住宅项目预售许可时，房地产开发企业应当科学合理确定申报价格，经价格主管部门备案后一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，严格按照明码标价格式要求，全部进入商品房预售许可行政主管部门设立的商品房预售系统。在对外销售时，同批次房源应当一次全部公示销售价格，实际销售价格不得高于申报价格，申报价格3个月内不宜调高，6个月内调高幅度不宜超过6%，12个月内不宜超过12%，同一批次房屋间价格不得调剂使用。同一批次不同类型房屋价格可以区别定价。下一批次备案预售价格不宜高于上一批次同类型房屋成交均价的6%。

苏州市自然资源和规划局于2020年2月19日发布了“关于做好土地出让相关工作有效应对疫情的通知”，调整了超过市场指导价报价规则，但具体细则尚未公布。

注：项目所在地严格执行各限价、限购政策，并要求开发企业配合进行审核工作。

11.3 同业态售房成交量分析

2021年6月，苏州市商品住宅（不含保障性住房）新增供应63.16万㎡，环比上升35.2%，同比下降35.5%。

2021年6月，苏州市商品住宅（不含保障性住房）成交均价为27345元/㎡，环比下降0.8%，同比下降7.9%；成交面积为71.88万㎡，环比下降11.8%，同比下降18.5%。从面积段来看，100(含)-

120㎡面积段成交2854套，同比下降11.09%，套数占比同比下降0.7个百分点；从总价段来看，300(含)万元以上总价段成交3356套，同比下降10.0%，套数占比同比下降0.3个百分点。

2021年6月，苏州市商品住宅可售面积610.27万㎡，环比下降1%，按照平均近6个月销售情况，出清周期为7.73个月，较上月缩短0.5个月。

11.4 土地成交量分析

2021年1-6月，苏州市以工业用地成交为主，占比52.8%，其次，住宅用地成交占比37.4%。2021年6月，苏州市以住宅用地成交为主，占比55.6%，比去年同期上升0.2个百分点。

2021年1-6月，苏州市共推出各类用地374宗，共计2991.61万㎡，同比减少8.33%。其中，推出住宅用地102宗，共计1196.6万㎡，同比增长8.82%；商办用地54宗，共计178.48万㎡，同比减少41.19%。2021年6月，苏州市累计推出各类用地33宗，共计348.46万㎡，环比减少68.79%，同比减少50.19%。其中，推出住宅用地9宗，共计121.48万㎡，环比减少79.57%，同比减少59.09%；商办用地8宗，共计35.74万㎡，环比减少48.7%，同比增长111.13%。

2021年1-6月，苏州市共成交各类用地373宗，共计2860.4万㎡，同比减少2.69%。其中，成交住宅用地100宗，共计1112.16万㎡，同比增长11.49%；商办用地52宗，共计176.08万㎡，同比减少35.43%。2021年6月，苏州市累计成交各类用地63宗，共计640.69万㎡，环比减少17.61%，同比增长9.34%。其中，成交住宅用地29宗，共计368.76万㎡，环比增长35.41%，同比增长22.47%；商办用地16宗，共计89.18万㎡，环比增长238.93%，同比增长219.31%。

项目所在地本月无地块成交。

11.5 其他

无。

- 项目公司资金计划执行情况

表十二：2021年06月资金计划执行情况

| 序号 | 支出项目 | 计划金额（万元） | 实际金额（万元） | 结余金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 开发费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 前期费用 | 109.44 | 61.16 | 48.28 |  |
| 4 | 建筑工程费用 | 1390.82 | 1,372.51 | 18.31 |  |
| 5 | 营销费用 | 1291.24 | 87.69 | 1,203.55 |  |
| 6 | 管理费用 | 354.74 | 135.53 | 219.21 |  |
| 7 | 财务费用 | 1431.11 | 1,431.69 | -0.58 | 费用为手续费 |
| 8 | 税费 | 600.00 | 424.09 | 175.91 |  |
| 9 | 其他 | 259.00 | 150.00 | 109.00 |  |
| 10 | 往来款 |  | 4,797.32 | -4,797.32 | 支付中航利益分配，已走中航系统审批 |
| 11 | 合计 | 5436.35 | 8459.99 | -3023.64 |  |

十三、项目公司及SPV用印情况

表十三：项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理部 | 4 |
| 2 | 规划设计部 | 4 |
| 3 | 合约管理部 | 12 |
| 4 | 人事行政部 | 9 |
| 5 | 投资报建部 | 6 |
| 6 | 项目发展部 | 12 |
| 7 | 营销策划部 | 23 |
|  | 合计 | 72 |

SPV用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理类 | 1 |

十四、项目公司及SPV公司印章证照外出使用情况

2021年6月1日至2021年6月30日，SPV公司印鉴、证照无外出情况。

表十四：项目公司印章证照外出使用情况

| 序号 | 外借时间 | 印鉴证照名称 | 事由 | 经办部门 | 经办人 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/23 | 公章、营业执照正副本 | 办理车辆过户 | 吴江二手车市场 | 丁杰 | 范青杰 | 是 | 2021/6/23 |
| 2 | 2021/6/28 | 公章、营业执照正副本 | 办理车辆ETC | 工商银行 | 丁杰 | 范青杰 | 是 | 2021/6/28 |

十五、项目公司签约情况

表十五：2021年6月份项目公司签约情况统计表

| 序号 | 合同类型 | 用途（工程类、办公类、销售类、其他类等） | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 | ---- | - |
| 2 | 前期设计类 | ---- | 0 |
| 3 | 工程施工类 | 盛泽项目一期栏杆及百叶分包工程合同、吴江盛泽项目一期厨房电器供货合同、盛泽项目一期科勒品牌洁具供货合同、盛泽项目一期场地平整和桩基分包工程补充协议书二等合同 | 11 |
| 4 | 营销类 | 盛泽项目2021年5月歌林公园商超巡展合同、盛泽项目2021年5月29日开盘现场抽奖礼品采购合同、中介合同及推广合同等 | 30 |
| 5 | 管理类 | 体检服务协议 | 1 |
| 6 | 财务及融资类 | 无 | - |
| 7 | 税费 | 无 | - |
| 8 | 其他 | 无 | - |
| 9 | 合计 |  | 42 |

十六、项目整体运行情况分析

16.1项目开发建设情况评价

1、截至2021年6月30日，已取得1#、2#地块不动产权证书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，2#地块所有楼栋预售证。除1#地块预售证外，均已办理完成。办理进度符合第一次董事会决议的商业计划节点要求。

2、2#地块（一期）一标段8#十八层结构梁板钢筋安装，腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-8层，构造柱2-6层；11#二十层结构墙柱钢筋安装，腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-7层，构造柱2-6层；5#十二层结构叠合板安装；6#九层墙柱钢筋安装；3#八层砼待浇筑；二标段9#屋面构架砼浇筑完成，腰梁以下2-8层，腰梁以上2-5层，构造柱2-4层；10#二十二层结构排架搭设完成，腰梁以下2-8层，腰梁以上2-4层，构造柱2-4层；4#十一层结构梁板钢筋安装、7#十二层面砼待浇筑，2#八层砼待浇筑。

1#地块（二期）1#楼东侧双轴围护已完成；2#楼坑中坑及主楼边双轴施工完成；地库桩基完成95%；6#、8#楼土方开挖完成30%。总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。

16.2项目销售情况评价

本月：2021年6月共计销售64套，销售面积为9,205.56㎡，合同金额15,945.97万元，本月销售回款15,860.50万元。

累计：项目于2020年12月27日首次开盘推出住宅306套，可售面积42,816.66㎡。于2021年4月17日二次开盘推出住宅136套，可售面积为20,810.76平方米。于2021年5月26日取得2#、3#、4#、6#楼预售证，预售住宅324套，预售面积46,268.36平方米，2021年5月29日加推4#、6#楼，172套，面积24,609.12㎡，于2021年6月19日加推3#楼，面积10,829.62㎡。截至报告提交日，已取得预售证房源766套，面积为109,895.78平方米，已推出房源690套，面积99,066.16㎡。

截至2021年6月30日：项目累计销售562套，销售面积为80,579.63㎡。累计认购、签约合同总价138,963.44 万元，其中认购备案合同总价3,907.73 万元,签约合同总价135,055.70 万元；回款总额88,154.71万元，开盘去化率81.45%。

16.3操作风险评价

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

16.4其他

无。

# 十七、附件

附件一：银行账户余额

苏州星盛房地产开发有限公司（农行盛泽支行0760）

江苏银行盛泽支行（1513、1692、1774、2079）

江苏银行盛泽支行（8457、1343）（政府预售资金监管户）

江苏银行盛泽支行（2407）（政府预售资金监管户）

中国银行吴越支行（9157）

工商银行盛泽支行（2704）

浙商银行吴江支行（0061）

附件二 本月合同签约台账

| 序号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 | 苏州凯迪仕智能科技有限公司 | 盛泽项目一期电子锁供货合同 | 确定苏州凯迪仕为盛泽项目一期电子锁供应商，并应在自现场具备该批次电子锁安装条件并书面通知供方之日起，供方应 50 日内抵达项目现场并开始安装。2供货周期为 50 天，自需方书面通知批量供货之日起至全部货物到达需方指定位置止。项目现场仓储货物的场地由需方提供，货物安装前的保管以及因防护恶劣天气应采取的保护措施由供方负责。 | 764,307.14 | 授权审批 |
| 2 | 2021/6/4 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽天铂5月开盘加推现场物料制作合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作写真喷绘物料事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。一、印刷品名称或项目：盛泽天铂5月开盘加推现场物料 | 24,300.00 | 授权审批 |
| 3 | 2021/6/4 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 环沪公司盛泽项目2021年5月业 主生日会合同 | 甲方与乙方就红星天铂盛泽项目业主生日会活动（5月）合同事宜进行合作，由乙方负责红星天铂盛泽项目业主生日会活动（5月）策划、执行。甲乙双方在平等基础上经友好协商，达成以下协议：乙方负责策划并执行红星天铂盛泽项目业主生日会活动（5月）活动地点：盛泽项目售楼处.活动服务内容：（1）乙方负责为主题活动的内容、活动安排等进行策划；（2）乙方负责为甲方布置活动场地，并组织现场活动。 | 14,000.00 | 授权审批 |
| 4 | 2021/6/4 | 上海晟宏贸易发展有限公司 | 一期水槽及水龙头采购合同 | 确定上海晟宏贸易为盛泽项目一期水槽及水龙头供应商，2供货周期为 45 天，自需方书面通知供货之日起至该批次货物全部到达需方指定位置止。项目现场仓储货物的场地由 需方 提供，货物的保管以及因防护恶劣天气应采取相应的保护措施由 橱柜厂家 负责。货物名称及数量：厨盆（692个）、厨房冷热水龙头（692个）、厨盆74、厨房冷热水龙头74个。 | 722,509.82 | 授权审批 |
| 5 | 2021/6/4 | 福建省冠林科技有限公司 | 一期可视对讲设备采购合同 | 鉴于需方就可视对讲设备采购供货事宜与供方达成一致，兹订立协议如下：2供货周期为45日历天，自需方书面通知之日起至货物全部到达需方指定位置。货物名称及数量：可视对讲室内机（766台），可视对讲单位门口机（40台） | 364,700.72 | 授权审批 |
| 6 | 2021/6/8 | 宁波方太营销有限公司 | 吴江盛泽项目一期厨房电器供货合同 | 确定对方单位为盛泽项目一期厨房电器供应商，2供货周期为 30 天，自需方书面通知供货之日起至该批次货物全部到达需方指定位置止。项目现场仓储货物的场地由需方提供，货物的保管以及因防护恶劣天气应采取相应的保护措施由供方负责。需方自现场具备该批次厨电设备安装条件并通知供方之日起，供方应 7 日内抵达项目现场并开始安装。货物名称及数量：油烟机692+74，燃气灶692+74 | 1,607,684.90 | 授权审批 |
| 7 | 2021/6/8 | 苏州卓悦门诊有限公司 | 体检服务协议 | 甲乙双方在相互了解、相互信任的基础上，本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，于【2021】年【6】月【8】日达成如下合作协议：合作内容：甲方同意由乙方为甲方员工提供健康体检服务（体检项目及价格见《附件1》），并自本协议签署之日起【2】个月内为甲方员工提供后续健康管理服务；甲方员工的预计总体检人数为【47】人，其中男性【29】人，女性【18】人，甲方承诺到检率（即实际体检的人数和预计体检人数的比例）不低于80%; | 36,500.00 | 授权审批 |
| 8 | 2021/6/9 | 上海铁甲建筑装饰工程有限公司 | 吴江盛泽项目一期栏杆及百叶分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为 吴江盛泽项目一期栏杆及百叶分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。又鉴于分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人、总承包人及本工程渉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。兹订立协议如下：本工程包括吴江盛泽项目一期栏杆及百叶分包工程。分包工程经发包人确认的施工图所包含的所有栏杆、百叶工程（深化设计、包验收、包成品保护等），主要包含楼梯间栏杆、扶手、屋面女儿墙栏杆、室内外护窗栏杆、阳台栏杆、飘窗栏杆、机房栏杆、残坡栏杆，。风井百叶、空调百叶等项目 | 3,899,482.30 | 邮件审批 |
| 9 | 2021/6/10 | 苏州正信广告有限公司 | 环沪公司盛泽项目2021年5月歌林公园商超巡展合同 | 甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行 歌林公园巡展位租赁及物料制作安装事宜达成一致，1.甲方委托乙方为 红星盛泽歌林公园场地租赁 项目（简称“项目”或“本项目”）进行物料制作安装，由乙方根据甲方具体要求执行，安装地点由甲方指定。2、乙方按本合同附件一所示点位向甲方提供符合要求的巡展位。 | 98,000.00 | 授权审批 |
| 10 | 2021/6/10 | 苏州市墨利印刷有限公司 | 环沪公司盛泽项目2021年5月渠道地推海报印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。盛泽项目海顺户型图印刷制作，制作A3海报，12万份。 | 28,800.00 | 授权审批 |
| 11 | 2021/6/10 | 姑苏区永誉工艺品商行 | 环沪公盛泽项目2021年5月29日开盘现场抽奖礼品采购合同 | 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就抽奖礼品采购事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议，供双方共同遵守。采购物品：苏泊尔养生壶50个，美的搅拌机50个、小米电水壶50个、苹果12手机1台。 | 28,800.00 | 授权审批 |
| 12 | 2021/6/10 | 苏州小红帽商务信息咨询有限公司 | 环沪公司盛泽项目2021年5月渠道乡镇拓展服务合同 | 甲方委托乙方为甲方开发的【盛泽 】项目提供派单服务，现依据《中华人民共和国广告法》等法律法规签署本协议，以资共同遵守，协议有效期为：2021年5月22日至2021年6月15 日，3.每次派单的内容、时间、地点、方式等以甲方的书面派送要求为准，该书面要求作为附件与协议具有相同效力。4.派单确认单是在本协议有效期内，对每次派单的数量、价款及支付方式等进行确认的文件，确认单构成本协议的实质性内容，并作为双方结算付款的直接依据。 | 92,000.00 | 授权审批 |
| 13 | 2021/6/11 | 河南郑州碟阀厂股份有限公司 | 盛泽项目一期阀门采购合同 | 鉴于需方就一期阀门供货事宜与供方达成一致，兹订立协议如下：供货周期为 30日历天，自需方书面通知之日起至货物全部到达需方指定位置。物品及数量：阀门 426个 | 159,131.00 | 授权审批 |
| 14 | 2021/6/11 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 盛泽项目二期桩基检测技术服务合同 | 甲方 苏州星盛房地产开发有限公司 已取得政府批准发展 关于苏州星盛房地产开发有限公司吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目核准的批复 ，并就 盛泽项目二期桩基检测技术服务进行了招标；乙方已经提供给甲方一份附有全部标价的工程量清单，并就合同总价、工期与甲方进行友好协商，达成一致意见。合同范围：包括盛泽项目设计所需的桩基检测全部内容。 | 759,977.60 | 中航系统及邮件审批 |
| 15 | 2021/6/11 | 东莞市中亚电缆有限公司 | 吴江盛泽项目一期矿物绝缘电缆采购合同 | 鉴于需方就一期矿物绝缘电缆供货事宜与供方达成一致，兹订立协议如下：3供货周期为28日历天，自需方书面通知之日起至货物全部到达需方指定位置。货物名称及数量：矿物绝缘电缆(分批次），9679m | 778,160.35 | 邮件审批 |
| 16 | 2021/6/16 | 苏州市墨利印刷有限公司 | 盛泽项目2021年5月渠道地推海报增补印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。印刷品名称或项目:盛泽项目单页印刷制作,含税合同单价：0.24元/份,数量：20万份。 | 48,000.00 | 中航系统及邮件审批 |
| 17 | 2021/6/16 | 苏州建创广告传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月乡镇横幅户外广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在售楼处签订本合同：广告名称：乡镇横幅户外广告，广告位置：街道。广告规格：5米*0.6米，广告形式：户外。3.1发布期限【半】个月，暂定自 【2020】年【5】月【15】日至【2021】年【5】月【29】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 50,000.00 | 授权审批 |
| 18 | 2021/6/16 | 苏州永传广告有限公司 | 盛泽项目2021年6月小区公告栏广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在签订本合同：广告名称：小区公告栏广告：广告规格：1.46*1.76:广告形式：公告栏。发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【6】月【10】日至【2021】年【7】月【9】日。实际广告发布期起算日从画面作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 78,000.00 | 授权审批 |
| 19 | 2021/6/16 | 苏州小红帽商务信息咨询有限公司 | 盛泽项目2021年6月渠道乡镇拓展服务合同 | 甲方委托乙方为甲方开发的【盛泽 】项目提供派单服务，现依据《中华人民共和国广告法》等法律法规签署本协议，以资共同遵守。1.协议有效期为： 2021 年 6 月 5 日至 2021年7月4日（具体时间双方根据实际情况调整）。2.在协议有效期及总金额内甲方委托乙方对项目进行派单，甲方定期支付价款给乙方。3.每次派单的内容、时间、地点、方式等以甲方的书面派送要求为准，该书面要求作为附件与协议具有相同效力。4.派单确认单是在本协议有效期内，对每次派单的数量、价款及支付方式等进行确认的文件，确认单构成本协议的实质性内容，并作为双方结算付款的直接依据。5.协议有效期内发生的各派单均需履行完毕，双方不得以协议有效期届满拒绝或怠于履行尚未完成的派单。 | 99,800.00 | 授权审批 |
| 20 | 2021/6/16 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 盛泽项目2021年6月吴江小区道闸护栏广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：广告名称：社区广告投放；广告位置：吴江各中高档小区；广告规格：长1800mm*300mm,护栏：长2000mm*高700mm;广告形式：道闸、护栏。发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【06】月【10】日至【2021】年【07】月【9】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 82,000.00 | 授权审批 |
| 21 | 2021/6/16 | 苏州义方达文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年6月户外广告（竞品阵地桁架）合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：广告名称：户外广告投放；广告位置：吴江盛泽城区范围内；广告规格：桁架：5*3m,广告形式：户外桁架。3.1发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【06】月【10】日至【2021】年【07】月【9】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 96,000.00 | 授权审批 |
| 22 | 2021/6/16 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 盛泽项目2021年6月吴江小区电梯框架广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：广告名称：社区广告投放；广告位置：吴江各中高档小区；广告规格：电梯框架：宽420mm*高570mm,广告形式：电梯框架。发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【06】月【10】日至【2021】年【07】月【9】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 96,000.00 | 授权审批 |
| 23 | 2021/6/16 | 苏州永传广告有限公司 | 盛泽项目2021年6月加油站广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在签订本合同：广告名称：加油站广告；广告位置：苏州红星，天力，八坼，新大，吴州河路，明达，南麻，吴娄，盛泽中心大道，盛泽西二环路，广告规格：2.4X4；广告形式：桁架。3.1发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【6】月【10】日至【2021】年【7】月【9】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 80,000.00 | 授权审批 |
| 24 | 2021/6/21 | 江苏中禾建设有限公司 | 盛泽项目一期场地平整和桩基分包工程补充协议书二 | 鉴于发包人与分包人于2020年8月已经签订了合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-08-0013的吴江盛泽项目一期场地平整和桩基分包工程的合同文件（以下简称原合同）。根据现场补桩情况发生，经友好协商，就吴江盛泽项目一期补桩工程达成以下补充协议，以资信守。兹订立协议如下：1、本补充协议调整的内容为第【1.1】。1.1 承包范围调整的内容为： （1）增加补桩。1.2原合同材差调整。 | 906,536.80 | 授权审批 |
| 25 | 2021/6/21 | 苏州舜合房地产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 26 | 2021/6/21 | 苏州吴江鼎好不动产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 27 | 2021/6/21 | 苏州到位房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 28 | 2021/6/21 | 苏州房泽先生不动产有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 29 | 2021/6/21 | 苏州福上居房产信息咨询有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 30 | 2021/6/21 | 苏州高泽房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 31 | 2021/6/21 | 苏州龙家房地产营销策划有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 32 | 2021/6/21 | 苏州隆沣房地产营销策划有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 33 | 2021/6/21 | 苏州全屋不动产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 34 | 2021/6/21 | 苏州尚品屋房地产信息咨询有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 35 | 2021/6/21 | 苏州苏胜行房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 36 | 2021/6/21 | 苏州先卓房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 37 | 2021/6/21 | 苏州市万丰房地产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 38 | 2021/6/21 | 苏州盛家泽房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 39 | 2021/6/21 | 苏州风之扬营销策划管理有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2021年1月1日-2021年6月30日. | 0.00 | 邮件审批 |
| 40 | 2021/6/21 | 芜湖国敬网络科技有限公司 | 服务合同 | 由乙方负责市场推广等服务，运用共享经济智能交互平台及管理系统，接受甲方委托其提供综合服务，包括但不限于为其寻找、筛选、匹配适合的自由职业者承接服务项目，向自由职业者宣贯服务内容、服务标准等。 收费标准：服务费＝绩效费（税后）＋管理费，上述管理费＝服务费x【7】％（含税，税率适用【6】％），甲乙双方同意，现阶段合作项目的自由职业者的绩效费标准将不超过9万元／人／月，因此以上管理费标准适用于月绩效费9.8万元（含）以下的自由职业者。如甲方要求乙方推荐自由职业者产生的月绩效费超过9.9万元，甲乙双方将另行协商管理费率。期限为2021年6月3日至2021年12月31日。 | 0.00 | 邮件审批 |
| 41 | 2021/6/25 | 远东电缆有限公司 | 盛泽项目一期普通电缆供货合同 | 鉴于需方就 盛泽项目一期普通电缆 供货事宜与供方达成一致，兹订立协议如下：供货周期为 35 日历天，自需方书面通知之日起至货物全部到达需方指定位置。货物名称：普通电缆，预计下单日期为2021.8.1日，预计交货时间2021.9.4日， | 621,922.98 | 授权审批 |
| 42 | 2021/6/30 | 上海协丽建材有限公司 | 盛泽项目一期科勒品牌洁具供货合同 | 由乙方负责盛泽项目一期洁具的供货，供货周期为 45天，自需方书面通知供货之日起至该批次货物全部到达需方指定位置止。项目现场仓储货物的场地由 需方 提供，货物的保管以及因防护恶劣天气应采取相应的保护措施由 项目使用的精装单位 需方负责 | 6,917,373.17 | 邮件审批 |
| 合计 |  |  |  |  | 18,453,986.78 |  |

附件三：本期合同付款台账

| 序号 | 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 | 累计付款金额（元） | 未付金额（元） | 付款时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/31 | 江苏中禾建设有限公司 | 吴江盛泽项目一期试桩分包工程合同文件 | 鉴于发包人愿将名称为吴江盛泽项目一期试桩分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 | 1、本工程无预付款，2、按周期支付，每月支付一次，支付至已完合同金额的70%；3、单项工程竣工验收合格并取得专项质检验收表后支付至已完合同金额的80%；4、主体结构封顶后支付至已完合同金额的90%；5、结算完成，支付至结算金额的95%，但分包人必须提供结算总价100%的发票，剩余5%所为保修金，两年质保期满后支付。 | 740,750.46 | 工程施工类 | 703,712.94 | 37,037.52 | 2021/6/18 |
| 2 | 2020/9/10 | 江苏中禾建设有限公司 | 售楼处桩基围护及土方分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为吴江盛泽项目售楼处桩基围护及土方分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 本工程包括桩基及配合桩基检测等工作内容（及基坑支护与支护沉降自监测以及配合第三方基坑沉降监测等工作内容）。包括桩基设备的进出场，桩位点放样、成孔，场内筛土夯实，提供所有机械、人工、资料整编，环刀取样自检等工作内容。（基坑支护的放线定位、喷锚施工，基坑降水、排水等工作。） | 每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批。按已完成合同金额的70%，单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的80%，主体结构封顶后支付至已完合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的发票，其余5%作为本工程的保证金。 | 2,270,030.36 | 工程施工类 | 2,156,528.84 | 113,501.52 | 2021/6/18 |
| 3 | 2020/9/18 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 吴江盛泽项目监理工程合同 | 发包人委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称: 吴江盛泽项目 工程规模： 一二期总建筑面积约28.77万平方 总工期 41 个月，另外增加3个月免费服务期。预计开工日期为2020年8月5日，预计竣工时间为2024年3月30日，2024年1月1日至2024年3月30日为免费服务期。具体开工日期以开工报告为准，工期以开工报告顺延，竣工日期以竣工报告为准，本合同自签署后开始实施，至工程竣工后两年保修期满结束。 | 本工程合同含增值税总价4,981,841.00元，其中一期含税金额2,813,834.78元，二期含税金额2,168,006.22元，合同总价包干。 按季度支付，每季度支付一次，监理单位服务周期暂按44个月计算，即为15个季度。每个季度进度款为：监理合同总价/15个季度*85%，其中每季度进度款总80%为基本费，进度款总20%为考评费。竣工验收备案通过，并提供预计结算额全额发票后，再支付15%监理费。 | 4,981,841.00 | 前期类 | 337,660.18 | 4,644,180.82 | 2021/6/18 |
| 4 | 2020/10/14 | 苏州正荣辉消防工程有限公司 | 吴江盛泽项目售楼处及样板房消防分包工程合同 | 售楼处及样板房消防分包工程 本工程包括吴江盛泽项目售楼处及样板房消防分包工程（主要包含售楼处内消防工程、室外消火栓及其管道系统、图纸范围内的消防内容）。 包括室内消火栓系统、喷淋系统、消防火灾报警及联动系统、通风及防排烟系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、室外消火栓及其常压管道、室外消防加压管道等。 | 1）中期付款：完成50%工程，支付至合同金额的40%，完成80%工程，支付至合同金额的70%。 （2）完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)。 （3）结算支付：结算后付至结算额的95%。 （4）保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。 | 317,263.46 | 工程施工类 | 301,400.29 | 15,863.17 | 2021/6/18 |
| 5 | 2020/10/14 | 苏州正荣辉消防工程有限公司 | 吴江盛泽项目售楼处及样板房智能化分包工程合同 | 售楼处及样板房智能化分包工程 本范围内的所有建筑物的安防系统、计算机网络系统、综合布线系统、背景音乐系统、综合布线系统、机房系统，供应、安装、试验、冲洗、调试、开通等所有相关工作。 本工程质量保修期为 两年 | （1）中期付款：完成50%工程，支付至合同金额的40%，完成80%工程，支付至合同金额的70%（2）完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)。 （3）结算支付：结算后付至结算额的95%。 （4）保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。 | 232,697.67 | 工程施工类 | 221,062.79 | 11,634.88 | 2021/6/18 |
| 6 | 2020/10/26 | 苏州红星品唯物业管 理有限公司吴江分公司 | 苏州盛泽2020年示范区物业服务协议 | 乙方接受甲方委托，就苏州盛泽天铂示范区的物业服务事宜与甲方协商一致， 委托服务事项 1、 提供示范区客户接待服务、秩序维护服务、消防及安全巡视服务、保洁服务等。具体服务内容详见《示范区物业服务管理方案》。 2、支持甲方营销的其他服务项目，如集中销售的人员支持、零星开盘/展会/营销推广活动的额外人员（除示范区日常服务人员外）支持。 本协议期限自2020年11月1日起至2021年10月30日止。 | 示范区物业人员服务费，每月 277067.52 元，年度总费用合计：3324810.20 元 示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月 1 日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》（附件三）、《增加/减少物业服务人员工作确认单》（附件四），并与上月的《临时用工工作确认单》（附件五）及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料 3 日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后 3 个工作日内确认并一次性支付给乙方。 | 3,324,810.20 | 营销类 | 1,379,728.78 | 1,945,081.42 | 2021/6/21 |
| 7 | 2020/11/23 | 苏州市天佳办公设备有限公司 | 复印机租赁合同 | 盛泽项目营销租赁打印机一台，租赁期间：2020年11月25日-2023年11月24日 租金：980元/台/月 免费印数：每月黑白 10000 印/台（A4），彩色 200 印/台（A4），超过部分按单价为黑白 0.08 元/印（A4），彩色 0.8 元/印（A4）加收成本费。实际使用印数以计数器为准，A4=1 印，A3=2 印，双面=2 印，纸张的费用由甲方承担。 | 乙方 2、5、8、11 月份 开具基本租金和超印费发票给甲方，甲方在收到发票后一个月以内以现金或支票或转账等其他支付方式向乙方付款。如甲方未按本合同的约定期限支付款项，从逾期的第十天起计算违约金，每逾期一日，应向乙方支付当期未付款的千分之二的违约金 | 35,280.00 | 行政人事类 | 2,940.00 | 32,340.00 | 2021/6/11 |
| 8 | 2020/11/23 | 苏州市天佳办公设备有限公司 | 复印机租赁合同 | 盛泽项目营销租赁打印机一台，租赁期间：2020年11月25日-2023年11月24日 租金：850元/台/月 免费印数：每月黑白 10000 印/台（A4），彩色 0 印/台（A4），超过部分按单价为黑白 0.08 元/印（A4），彩色 0.8 元/印（A4）加收成本费。实际使用印数以计数器为准，A4=1 印，A3=2 印，双面=2 印，纸张的费用由甲方承担。 | 乙方 2、5、8、11 月份 开具基本租金和超印费发票给甲方，甲方在收到发票后一个月以内以现金或支票或转账等其他支付方式向乙方付款。如甲方未按本合同的约定期限支付款项，从逾期的第十天起计算违约金，每逾期一日，应向乙方支付当期未付款的千分之二的违约金 | 30,600.00 | 行政人事类 | 9,502.40 | 21,097.60 | 2021/6/11 |
| 9 | 2020/11/18 | 吴江港华燃气有限公司 | 民用燃气工程安装协议 | 甲方位于苏州市吴江区盛泽镇绸都大道西侧的舜湖和风雅苑住宅小区房产开发与建设将于2020年12月1日开工，预计2023年6月30日竣工，建房将改燃气工程交由乙方承建。燃气工程的设计、施工及测试有乙方承担。本协议范围：1-11幢（1幢为社区物业用房）小区总户数764户，本次签订764户，按照吴发改价[2020]7号文件的规定，乙方按照2200元/户预收。协议编号：WJ-XS-G-2011173(S) | 1、本协议签订后五个工作日内，向乙方支付安装费的30% 工程施工进场前二十个工作日，甲方向乙方支付安装费的60% 其余安装费在燃气管道竣工验收合格后十个工作日内全部付清。 | 1,680,800.00 | 工程施工类 | 1,512,720.00 | 168,080.00 | 2021/6/18 |
| 10 | 2020/11/27 | 苏州市天佳办公设备有限公司 | 复印机租赁合同 | 晋合办公室租赁打印机一台，租赁期间：2020年8月1日-2023年7月31日 租金：650元/台/月 免费印数：每月黑白6000 印/台（A4），彩色 200 印/台（A4），超过部分按单价为黑白 0.08 元/印（A4），彩色 0.8 元/印（A4）加收成本费。实际使用印数以计数器为准，A4=1 印，A3=2 印，双面=2 印，纸张的费用由甲方承担。 | 甲乙双方确认本合同租赁费用按【季度】支付，乙方应于每服务季度结束后的 10 日内向甲方提供该季度的基本租金和超印费总费用数额供甲方进行确认，甲方无异议的，乙方应按甲方确认无误的总费用金额向甲方提供等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后一个月以内以转账方式向乙方付款。 | 23,400.00 | 行政人事类 | 5,517.60 | 17,882.40 | 2021/6/11 |
| 11 | 2020/12/31 | 苏州工业园区多宝阁百货商行 | 盛泽项目成交礼采购合同 | 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就采购事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议，供双方共同遵守。保温杯800个、三折自动雨伞1000把、打火机2000个、小米水壶100个、美的烤箱100个、鼠标垫200个、车牌罩100个等 | 甲方自货物验收合格并收到乙方发票之日起20日内支付100%的货款 | 91,150.00 | 营销类 | 39,500.00 | 51,650.00 | 2021/6/18 |
| 12 | 2021/1/4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块北区住宅公区及架空层室内设计合同 | 甲方委托乙方为本项目住宅公共区域室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后次月支付总价款的20%97000元 深化方案确认后次月支付总价款的30%145500元；施工图审图合格后次月支付总价款的45%218250元；在建工程施工全部完成后次月支付5%24250元 | 485,000.00 | 工程设计类 | 242,500.00 | 242,500.00 | 2021/6/18 |
| 13 | 2021/1/4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块北区住宅批量户型精装设计合同 | 甲方委托乙方为本项目目批量户型室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后次月支付总价款的20%80400元 深化方案确认后次月支付总价款的30%120600元；施工图审图合格后次月支付总价款的45%180900元；在建工程施工全部完成后次月支付5%20100元 | 402,000.00 | 工程设计类 | 201,000.00 | 201,000.00 | 2021/6/18 |
| 14 | 2021/1/4 | 江苏楼事数字传媒有限公司 | 盛泽项目苏州楼事网络投放合同 | 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行 红星盛泽 项目《楼事网络》平台推广事宜达成一致，订立本合同，以资共同遵守执行。 第一条 物料制作安装要求 1.甲方委托乙方为 红星盛泽 项目（简称“项目”或“本项目”）进行项目推广，由乙方根据甲方具体要求执行。 第二条 期限 本协议期限为自2020年12月31日起至2021年2月28日，乙方应在本期限内完成项目推广并经甲方验收合格。 | 乙方在每次发布完毕并经甲方验收合格后15日内向甲方申请付款，甲方在乙方提交齐全的付款资料并审核确认后30日内一次性支付至当次结算价的 100 % | 98,000.00 | 营销类 | 98,000.00 | 0.00 | 2021/6/21 |
| 15 | 2021/3/11 | 吴婕 | 房屋租赁合同 | 租赁苏州工业园区方洲路519号9幢503室的房屋作为崔总宿舍，租期为2021年4月1日至2022年3月31日，季付租金4500元，年租金为54000元。每季度租金于每季度开始后一周内付款。押金4500元。 | 季付租金4500元，年租金为54000元。每季度租金于每季度开始后一周内付款。押金4500元。 | 58,500.00 | 行政人事类 | 31,500.00 | 27,000.00 | 2021/6/18 |
| 16 | 2021/4/23 | 吴江市吴城房地产咨询有限公司 | 盛泽项目1#地块临时占地放样合同 | 甲方将位于盛泽的临时用地境界线测绘工作委托给乙方，乙方同意接受委托。 临时用地境界线测绘按照648元/点收取，按一宗地4个点收取 | 出具测绘报告后十五个工作日内，一次性付清 | 2,592.00 | 前期类 | 2,592.00 | 0.00 | 2021/6/24 |
| 17 | 2021/4/28 | 吴江市建设房产测量有限公司 | 盛泽项目1#地块房产面积测绘合同 | 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律法规经双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围及内容:甲方将位于 吴江区盛泽镇绸都大道西侧1#地块的建筑面积约139278.52平方米预测及竣工测绘工作委托给乙方，乙方同意接受委托。 第二条 该项目名称为盛泽镇绸都大道西侧 1#地块（舜湖和风雅苑北区） | 甲方于乙方交付预测备案成果报告书并经甲方确认合格后一个月内一次性付清预测费用。 | 41,961.76 | 前期类 | 41,961.76 | 0.00 | 2021/6/24 |
| 18 | 2021/4/7 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅大货批量户型精装设计合同 | 甲方委托乙方为本项目批量户型室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后次月支付总价款20%，即63200元；深化方案确认后次月支付30%，即94800.00元；施工图审图合格后次月支付45%，即142200.00元；在建工程施工全部完成后次月支付5%，即15800.00元。 | 316,000.00 | 工程设计类 | 63,200.00 | 252,800.00 | 2021/6/18 |
| 19 | 2021/4/7 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅公区及架空层精装设计合同 | 甲方委托乙方为本项目住宅公共区域室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后次月支付总价款20%，即77200.00元；深化方案确认后次月支付30%，即115800.00元；施工图审图合格后次月支付45%，即173700.00元；在建工程施工全部完成后次月支付5%，即19300.00元。 | 386,000.00 | 工程设计类 | 77,200.00 | 308,800.00 | 2021/6/18 |
| 20 | 2021/3/31 | 苏州市吴江区盛泽镇人福村村民委员会 | 临时占地协议 | 临时使用盛泽镇人福村，面积为16107.08平米，使用年限为2两年，支付临时用地补偿费144964元（按3000元/亩）。 |  | 144,964.00 | 工程施工类 | 144,964.00 | 0.00 | 2021/6/1 |
| 21 | 2021/3/31 | 苏州市吴江区盛泽镇人福村村民委员会 | 临时占地协议 | 临时使用盛泽镇人福村，面积为1345平米，使用年限为2两年，支付临时用地补偿费12105元（按3000元/亩）。 |  | 12,105.00 | 工程施工类 | 12,105.00 | 0.00 | 2021/6/1 |
| 22 | 2021/3/31 | 苏州市吴江区盛泽镇人民政府 | 临时用地复垦协议书 | 乙方为了吴江高新区（盛泽镇）稠都大道西侧1#地块住宅项目临时工棚的需要，临时使用盛泽镇人民政府集体（国有）土地，经甲、乙双方同意协议如下：一、临时用地位于盛泽镇人福村。面积为17452.08平方米折26.18亩。二、使用年限为二年，自国土部门批复同意之日起算。三、以上临时用地，乙方承诺不建盖其他永久性建筑。使用期间内，遇国家建设、公益事业需要，无偿拆除。四、临时用地乙方需向甲方交纳复垦保证金872604元（按50元/平方米标准收取）。五、临时使用土地期满后，如继续使用，需重新申请审批，交纳临时用地费，如不在使用，乙方无条件拆除地面附着物，并主动复垦，经甲方验收达到耕作条件，返还复垦保证金。 |  | 872,604.00 | 工程施工类 | 872,604.00 | 0.00 | 2021/6/1 |
| 23 | 2021/5/14 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 又鉴于分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人及本工程渉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。 兹订立协议如下：(2)本工程包括二期桩基、基坑支护、施工用水用电费用（发包人仅提供临时水、电至接驳点）、配合桩基检测等工作内容。包括桩基设备的进出场，桩位点放样、成孔，场内筛土夯实，提供所有机械、人工、资料整编，环刀取样自检等工作内容。现场需配置不少于6台桩机（静压桩或锤击桩），双轴搅拌桩机不少于4台，分包人需根据工期要求配置施工机械，如不满足进度要求，分包人需无条件增加施工机械，不增加费用。如桩机实际进场数量少于要求数量，进出场台班费相应扣减。 | (1)本工程无预付款。b.按周期付款：每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批。 | 39,880,080.02 | 工程施工类 | 11,634,460.39 | 39,880,080.02 | 2021/6/18 |
| 24 | 2021/5/21 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 环沪公司盛泽项目2021年5月业 主生日会合同 | 甲方与乙方就红星天铂盛泽项目业主生日会活动（5月）合同事宜进行合作，由乙方负责红星天铂盛泽项目业主生日会活动（5月）策划、执行。甲乙双方在平等基础上经友好协商，达成以下协议：乙方负责策划并执行红星天铂盛泽项目业主生日会活动（5月）活动地点：盛泽项目售楼处.活动服务内容： （1）乙方负责为主题活动的内容、活动安排等进行策划； （2）乙方负责为甲方布置活动场地，并组织现场活动。 | 甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后30日内支付总费用。乙方迟延提供或未提供发票的，甲方有权暂缓支付相应款项且不视为甲方违约，乙方仍应按照本协议继续履行乙方义务。 | 14,000.00 | 营销类 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2021/6/18 |
| 25 | 2021/6/8 | 苏州卓悦门诊有限公司 | 体检服务协议 | 甲乙双方在相互了解、相互信任的基础上，本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，于【2021】 年【6】月【8】日达成如下合作协议：合作内容：甲方同意由乙方为甲方员工提供健康体检服务（体检项目及价格见《附件1》），并自本协议签署之日起【2】个月内为甲方员工提供后续健康管理服务；甲方员工的预计总体检人数为【47】人，其中男性【29】人，女性【18】人，甲方承诺到检率（即实际体检的人数和预计体检人数的比例）不低于80%; | 甲方于2021年6月29日前支付协议总金额30%作为定金，甲方更换实际体检人数结算并支付费用，服务截止后10个工作日内，结算合同余款。 | 36,500.00 | 行政人事类 | 10,950.00 | 36,500.00 | 2021/6/11 |
| 26 | 2021/5/21 | 苏州市墨利印刷有限公司 | 环沪公司盛泽项目2021年5月渠道地推海报印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。盛泽项目海顺户型图印刷制作，制作A3海报，12万份。 | 本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%，即¥ 28800元 （大写：人民币 贰万捌仟捌佰元整）。 | 28,800.00 | 营销类 | 28,800.00 | 28,800.00 | 2021/6/25 |
| 27 | 2021/5/10 | 苏州建创广告传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月乡镇横幅户外广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在售楼处签订本合同：广告名称：乡镇横幅户外广告，广告位置：街道。广告规格：5米*0.6米，广告形式：户外。3.1发布期限【半】个月，暂定自 【2020】年【5】月【15】日至【2021】年【5】月【29】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 4.2待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。 | 50,000.00 | 营销类 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2021/6/21 |

附件四 项目销售回款统计表

| 编号 | 楼栋 | 房号 | 建筑 面积（㎡） | 销售 状态 | 客户 姓名 | 标准总价（元） | 合同总价（元） | 已收款（元） | 未收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼 | 101 | 143.60 | 销控 |  | 2,521,616.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2号楼 | 102 | 141.39 | 销控 |  | 2,369,696.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2号楼 | 103 | 141.39 | 销控 |  | 2,348,488.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2号楼 | 104 | 143.60 | 销控 |  | 2,428,276.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2号楼 | 201 | 143.60 | 销控 |  | 2,550,336.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2号楼 | 202 | 141.39 | 销控 |  | 2,397,974.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2号楼 | 203 | 141.39 | 销控 |  | 2,376,766.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2号楼 | 204 | 143.60 | 销控 |  | 2,471,356.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2号楼 | 301 | 143.60 | 销控 |  | 2,557,516.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2号楼 | 302 | 141.39 | 销控 |  | 2,405,044.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2号楼 | 303 | 141.39 | 销控 |  | 2,383,835.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2号楼 | 304 | 143.60 | 销控 |  | 2,492,896.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2号楼 | 401 | 143.60 | 销控 |  | 2,564,696.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2号楼 | 402 | 141.39 | 销控 |  | 2,412,113.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2号楼 | 403 | 141.39 | 销控 |  | 2,390,905.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2号楼 | 404 | 143.60 | 销控 |  | 2,514,436.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2号楼 | 501 | 143.60 | 销控 |  | 2,593,416.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2号楼 | 502 | 141.39 | 销控 |  | 2,440,391.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2号楼 | 503 | 141.39 | 销控 |  | 2,419,183.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2号楼 | 504 | 143.60 | 销控 |  | 2,543,156.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2号楼 | 601 | 143.60 | 销控 |  | 2,600,596.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2号楼 | 602 | 141.39 | 销控 |  | 2,447,461.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2号楼 | 603 | 141.39 | 销控 |  | 2,426,252.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2号楼 | 604 | 143.60 | 销控 |  | 2,550,336.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2号楼 | 701 | 143.60 | 销控 |  | 2,607,776.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2号楼 | 702 | 141.39 | 销控 |  | 2,454,530.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2号楼 | 703 | 141.39 | 销控 |  | 2,433,322.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2号楼 | 704 | 143.60 | 销控 |  | 2,557,516.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2号楼 | 801 | 143.60 | 销控 |  | 2,614,956.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2号楼 | 802 | 141.39 | 销控 |  | 2,461,600.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2号楼 | 803 | 141.39 | 销控 |  | 2,440,391.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2号楼 | 804 | 143.60 | 销控 |  | 2,564,696.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2号楼 | 901 | 143.60 | 销控 |  | 2,622,136.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2号楼 | 902 | 141.39 | 销控 |  | 2,468,669.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2号楼 | 903 | 141.39 | 销控 |  | 2,447,461.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2号楼 | 904 | 143.60 | 销控 |  | 2,571,876.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2号楼 | 1001 | 143.60 | 销控 |  | 2,650,856.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2号楼 | 1002 | 141.39 | 销控 |  | 2,496,947.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2号楼 | 1003 | 141.39 | 销控 |  | 2,475,739.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2号楼 | 1004 | 143.60 | 销控 |  | 2,600,596.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2号楼 | 1101 | 143.60 | 销控 |  | 2,658,036.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 2号楼 | 1102 | 141.39 | 销控 |  | 2,504,017.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2号楼 | 1103 | 141.39 | 销控 |  | 2,482,808.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 2号楼 | 1104 | 143.60 | 销控 |  | 2,607,776.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2号楼 | 1201 | 143.60 | 销控 |  | 2,665,216.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2号楼 | 1202 | 141.39 | 销控 |  | 2,511,086.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2号楼 | 1203 | 141.39 | 销控 |  | 2,489,878.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 2号楼 | 1204 | 143.60 | 销控 |  | 2,614,956.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 2号楼 | 1301 | 143.60 | 销控 |  | 2,672,396.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 2号楼 | 1302 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 2号楼 | 1303 | 141.39 | 销控 |  | 2,496,947.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 2号楼 | 1304 | 143.60 | 销控 |  | 2,622,136.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 2号楼 | 1401 | 143.60 | 销控 |  | 2,672,396.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 2号楼 | 1402 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 2号楼 | 1403 | 141.39 | 销控 |  | 2,496,947.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 2号楼 | 1404 | 143.60 | 销控 |  | 2,622,136.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 2号楼 | 1501 | 143.60 | 销控 |  | 2,686,756.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 2号楼 | 1502 | 141.39 | 销控 |  | 2,532,295.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 2号楼 | 1503 | 141.39 | 销控 |  | 2,511,086.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 2号楼 | 1504 | 143.60 | 销控 |  | 2,636,496.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 2号楼 | 1601 | 143.60 | 销控 |  | 2,693,936.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 2号楼 | 1602 | 141.39 | 销控 |  | 2,539,364.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 2号楼 | 1603 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 2号楼 | 1604 | 143.60 | 销控 |  | 2,643,676.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 2号楼 | 1701 | 143.60 | 销控 |  | 2,693,936.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 2号楼 | 1702 | 141.39 | 销控 |  | 2,539,364.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 2号楼 | 1703 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 2号楼 | 1704 | 143.60 | 销控 |  | 2,643,676.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 2号楼 | 1801 | 143.60 | 销控 |  | 2,686,756.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 2号楼 | 1802 | 141.39 | 销控 |  | 2,532,295.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 2号楼 | 1803 | 141.39 | 销控 |  | 2,511,086.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 2号楼 | 1804 | 143.60 | 销控 |  | 2,636,496.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 2号楼 | 1901 | 143.60 | 销控 |  | 2,571,876.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 2号楼 | 1902 | 141.39 | 销控 |  | 2,419,183.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 2号楼 | 1903 | 141.39 | 销控 |  | 2,397,974.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 2号楼 | 1904 | 143.60 | 销控 |  | 2,521,616.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 3号楼 | 101 | 143.60 | 待售 |  | 2,452,030.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 3号楼 | 102 | 141.39 | 待售 |  | 2,342,832.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 3号楼 | 103 | 141.39 | 待售 |  | 2,321,624.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 3号楼 | 104 | 143.60 | 待售 |  | 2,400,992.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 3号楼 | 201 | 143.60 | 待售 |  | 2,496,055.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 3号楼 | 202 | 141.39 | 待售 |  | 2,371,110.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 3号楼 | 203 | 141.39 | 待售 |  | 2,349,902.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 3号楼 | 204 | 143.60 | 待售 |  | 2,444,072.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 3号楼 | 301 | 143.60 | 待售 |  | 2,517,595.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 3号楼 | 302 | 141.39 | 待售 |  | 2,378,180.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 3号楼 | 303 | 141.39 | 待售 |  | 2,356,971.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 3号楼 | 304 | 143.60 | 待售 |  | 2,465,612.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 3号楼 | 401 | 143.60 | 待售 |  | 2,539,135.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 3号楼 | 402 | 141.39 | 待售 |  | 2,385,249.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 3号楼 | 403 | 141.39 | 待售 |  | 2,364,041.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 3号楼 | 404 | 143.60 | 待售 |  | 2,487,152.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 3号楼 | 501 | 143.60 | 待售 |  | 2,567,855.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 3号楼 | 502 | 141.39 | 待售 |  | 2,413,527.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 3号楼 | 503 | 141.39 | 待售 |  | 2,392,319.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 3号楼 | 504 | 143.60 | 待售 |  | 2,515,872.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 3号楼 | 601 | 143.60 | 待售 |  | 2,575,035.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 3号楼 | 602 | 141.39 | 待售 |  | 2,420,597.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 3号楼 | 603 | 141.39 | 认购 | 钮锦怡 | 2,399,388.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 100 | 3号楼 | 604 | 143.60 | 待售 |  | 2,523,052.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 3号楼 | 701 | 143.60 | 签约 | 马娟 | 2,582,215.00 | 2,582,215.00 | 520,000.00 | 2,062,215.00 |
| 102 | 3号楼 | 702 | 141.39 | 待售 |  | 2,427,666.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 3号楼 | 703 | 141.39 | 待售 |  | 2,406,458.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 3号楼 | 704 | 143.60 | 待售 |  | 2,530,232.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 3号楼 | 801 | 143.60 | 签约 | 王倩娟 | 2,589,395.00 | 2,589,395.00 | 50,000.00 | 2,539,395.00 |
| 106 | 3号楼 | 802 | 141.39 | 待售 |  | 2,434,736.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 3号楼 | 803 | 141.39 | 待售 |  | 2,413,527.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 3号楼 | 804 | 143.60 | 待售 |  | 2,537,412.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 3号楼 | 901 | 143.60 | 签约 | 陆树林 | 2,596,575.00 | 2,596,575.00 | 786,575.00 | 1,810,000.00 |
| 110 | 3号楼 | 902 | 141.39 | 签约 | 沈翔 | 2,441,805.00 | 2,441,805.00 | 801,805.00 | 1,640,000.00 |
| 111 | 3号楼 | 903 | 141.39 | 认购 | 任佳维 | 2,420,597.00 |  | 10,000.00 | -10,000.00 |
| 112 | 3号楼 | 904 | 143.60 | 待售 |  | 2,544,592.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 3号楼 | 1001 | 143.60 | 签约 | 宋国明 | 2,625,295.00 | 2,625,295.00 | 795,295.00 | 1,830,000.00 |
| 114 | 3号楼 | 1002 | 141.39 | 签约 | 陈佳灵 | 2,470,083.00 | 2,470,083.00 | 500,083.00 | 1,970,000.00 |
| 115 | 3号楼 | 1003 | 141.39 | 待售 |  | 2,448,875.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 3号楼 | 1004 | 143.60 | 待售 |  | 2,573,312.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 3号楼 | 1101 | 143.60 | 签约 | 钱诚 | 2,632,475.00 | 2,632,475.00 | 2,632,475.00 | 0.00 |
| 118 | 3号楼 | 1102 | 141.39 | 认购 | 唐四红 | 2,477,153.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 119 | 3号楼 | 1103 | 141.39 | 待售 |  | 2,455,944.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 3号楼 | 1104 | 143.60 | 待售 |  | 2,580,492.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 3号楼 | 1201 | 143.60 | 签约 | 仲爱文 | 2,639,655.00 | 2,639,655.00 | 799,655.00 | 1,840,000.00 |
| 122 | 3号楼 | 1202 | 141.39 | 签约 | 宋嘉琪 | 2,484,222.00 | 2,484,222.00 | 2,484,222.00 | 0.00 |
| 123 | 3号楼 | 1203 | 141.39 | 待售 |  | 2,463,014.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 3号楼 | 1204 | 143.60 | 签约 | 沈林芬 | 2,587,672.00 | 2,587,672.00 | 517,672.00 | 2,070,000.00 |
| 125 | 3号楼 | 1301 | 143.60 | 签约 | 周伟 | 2,646,835.00 | 2,646,835.00 | 796,835.00 | 1,850,000.00 |
| 126 | 3号楼 | 1302 | 141.39 | 待售 |  | 2,491,292.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 3号楼 | 1303 | 141.39 | 签约 | 陈春芳 | 2,470,083.00 | 2,470,083.00 | 50,000.00 | 2,420,083.00 |
| 128 | 3号楼 | 1304 | 143.60 | 待售 |  | 2,594,852.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 3号楼 | 1401 | 143.60 | 签约 | 任成龙 | 2,646,835.00 | 2,646,835.00 | 796,835.00 | 1,850,000.00 |
| 130 | 3号楼 | 1402 | 141.39 | 待售 |  | 2,491,292.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 3号楼 | 1403 | 141.39 | 待售 |  | 2,470,083.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 3号楼 | 1404 | 143.60 | 待售 |  | 2,594,852.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 3号楼 | 1501 | 143.60 | 签约 | 朱国华 | 2,661,195.00 | 2,661,195.00 | 801,195.00 | 1,860,000.00 |
| 134 | 3号楼 | 1502 | 141.39 | 签约 | 王忠 | 2,505,431.00 | 2,505,431.00 | 50,000.00 | 2,455,431.00 |
| 135 | 3号楼 | 1503 | 141.39 | 待售 |  | 2,484,222.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 3号楼 | 1504 | 143.60 | 认购 | 徐根林 | 2,609,212.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 137 | 3号楼 | 1601 | 143.60 | 签约 | 李煜 | 2,668,375.00 | 2,668,375.00 | 538,375.00 | 2,130,000.00 |
| 138 | 3号楼 | 1602 | 141.39 | 认购 | 江勇 | 2,512,500.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 139 | 3号楼 | 1603 | 141.39 | 待售 |  | 2,491,292.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 3号楼 | 1604 | 143.60 | 签约 | 杨浩宇 | 2,616,392.00 | 2,616,392.00 | 786,392.00 | 1,830,000.00 |
| 141 | 3号楼 | 1701 | 143.60 | 认购 | 陈凤珠 | 2,668,375.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 142 | 3号楼 | 1702 | 141.39 | 认购 | 沈海英 | 2,512,500.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 143 | 3号楼 | 1703 | 141.39 | 待售 |  | 2,491,292.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 3号楼 | 1704 | 143.60 | 签约 | 钱玲玲 | 2,616,392.00 | 2,616,392.00 | 786,392.00 | 1,830,000.00 |
| 145 | 3号楼 | 1801 | 143.60 | 待售 |  | 2,661,195.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 3号楼 | 1802 | 141.39 | 待售 |  | 2,505,431.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 3号楼 | 1803 | 141.39 | 待售 |  | 2,484,222.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 3号楼 | 1804 | 143.60 | 待售 |  | 2,609,212.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 3号楼 | 1901 | 143.60 | 待售 |  | 2,546,315.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 3号楼 | 1902 | 141.39 | 待售 |  | 2,392,319.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 3号楼 | 1903 | 141.39 | 待售 |  | 2,371,110.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 3号楼 | 1904 | 143.60 | 待售 |  | 2,494,332.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 4号楼 | 101 | 143.70 | 待售 |  | 2,322,911.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 4号楼 | 102 | 143.70 | 待售 |  | 2,207,951.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 4号楼 | 103 | 143.70 | 待售 |  | 2,186,396.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 4号楼 | 104 | 143.70 | 待售 |  | 2,272,616.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 4号楼 | 201 | 143.70 | 待售 |  | 2,366,021.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 4号楼 | 202 | 143.70 | 待售 |  | 2,251,061.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 4号楼 | 203 | 143.70 | 待售 |  | 2,229,506.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 4号楼 | 204 | 143.70 | 待售 |  | 2,315,726.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 4号楼 | 301 | 143.70 | 待售 |  | 2,387,576.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 4号楼 | 302 | 143.70 | 待售 |  | 2,272,616.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 4号楼 | 303 | 143.70 | 待售 |  | 2,251,061.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 4号楼 | 304 | 143.70 | 待售 |  | 2,337,281.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 4号楼 | 401 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 4号楼 | 402 | 143.70 | 待售 |  | 2,294,171.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 4号楼 | 403 | 143.70 | 待售 |  | 2,272,616.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 4号楼 | 404 | 143.70 | 待售 |  | 2,358,836.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 4号楼 | 501 | 143.70 | 认购 | 唐熔芳 | 2,437,871.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 170 | 4号楼 | 502 | 143.70 | 待售 |  | 2,322,911.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 4号楼 | 503 | 143.70 | 认购 | 王绍启 | 2,301,356.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 172 | 4号楼 | 504 | 143.70 | 待售 |  | 2,387,576.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 4号楼 | 601 | 143.70 | 签约 | 陆明学 | 2,445,056.00 | 2,420,605.00 | 730,605.00 | 1,690,000.00 |
| 174 | 4号楼 | 602 | 143.70 | 认购 | 孙爱香 | 2,330,096.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 175 | 4号楼 | 603 | 143.70 | 待售 |  | 2,308,541.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 4号楼 | 604 | 143.70 | 待售 |  | 2,394,761.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 4号楼 | 701 | 143.70 | 签约 | 夏恩凤 | 2,452,241.00 | 2,452,241.00 | 742,241.00 | 1,710,000.00 |
| 178 | 4号楼 | 702 | 143.70 | 签约 | 杨月根 | 2,337,281.00 | 2,337,281.00 | 477,281.00 | 1,860,000.00 |
| 179 | 4号楼 | 703 | 143.70 | 签约 | 冯晔薇 | 2,315,726.00 | 2,315,726.00 | 855,726.00 | 1,460,000.00 |
| 180 | 4号楼 | 704 | 143.70 | 签约 | 周琴珠 | 2,401,946.00 | 2,401,946.00 | 721,946.00 | 1,680,000.00 |
| 181 | 4号楼 | 801 | 143.70 | 签约 | 董泽梅 | 2,459,426.00 | 2,459,426.00 | 499,426.00 | 1,960,000.00 |
| 182 | 4号楼 | 802 | 143.70 | 签约 | 杨娜 | 2,344,466.00 | 2,344,466.00 | 1,174,466.00 | 1,170,000.00 |
| 183 | 4号楼 | 803 | 143.70 | 签约 | 钟夏 | 2,322,911.00 | 2,322,911.00 | 702,911.00 | 1,620,000.00 |
| 184 | 4号楼 | 804 | 143.70 | 认购 | 戴云霄 | 2,409,131.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 185 | 4号楼 | 901 | 143.70 | 签约 | 劳建根 | 2,466,611.00 | 2,466,611.00 | 946,611.00 | 1,520,000.00 |
| 186 | 4号楼 | 902 | 143.70 | 签约 | 钱任远 | 2,351,651.00 | 2,351,651.00 | 1,351,651.00 | 1,000,000.00 |
| 187 | 4号楼 | 903 | 143.70 | 签约 | 孙建荣 | 2,330,096.00 | 2,330,096.00 | 1,000,096.00 | 1,330,000.00 |
| 188 | 4号楼 | 904 | 143.70 | 签约 | 刘勤 | 2,416,316.00 | 2,416,316.00 | 726,316.00 | 1,690,000.00 |
| 189 | 4号楼 | 1001 | 143.70 | 签约 | 孙建荣 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 1,255,351.00 | 1,240,000.00 |
| 190 | 4号楼 | 1002 | 143.70 | 签约 | 李美华 | 2,380,391.00 | 2,380,391.00 | 1,190,391.00 | 1,190,000.00 |
| 191 | 4号楼 | 1003 | 143.70 | 签约 | 周晓飞 | 2,358,836.00 | 2,358,836.00 | 2,358,836.00 | 0.00 |
| 192 | 4号楼 | 1004 | 143.70 | 签约 | 黄小芹 | 2,445,056.00 | 2,445,056.00 | 1,545,056.00 | 900,000.00 |
| 193 | 4号楼 | 1101 | 143.70 | 签约 | 周雨纯 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 752,536.00 | 1,750,000.00 |
| 194 | 4号楼 | 1102 | 143.70 | 签约 | 顾良良 | 2,387,576.00 | 2,387,576.00 | 717,576.00 | 1,670,000.00 |
| 195 | 4号楼 | 1103 | 143.70 | 签约 | 谢建文 | 2,366,021.00 | 2,366,021.00 | 1,186,021.00 | 1,180,000.00 |
| 196 | 4号楼 | 1104 | 143.70 | 签约 | 段雪朋 | 2,452,241.00 | 2,452,241.00 | 50,000.00 | 2,402,241.00 |
| 197 | 4号楼 | 1201 | 143.70 | 签约 | 吴婷婷 | 2,509,721.00 | 2,509,721.00 | 509,721.00 | 2,000,000.00 |
| 198 | 4号楼 | 1202 | 143.70 | 签约 | 冯诗琪 | 2,394,761.00 | 2,394,761.00 | 724,761.00 | 1,670,000.00 |
| 199 | 4号楼 | 1203 | 143.70 | 签约 | 孔玉峰 | 2,373,206.00 | 2,373,206.00 | 713,206.00 | 1,660,000.00 |
| 200 | 4号楼 | 1204 | 143.70 | 签约 | 姚明琴 | 2,459,426.00 | 2,459,426.00 | 1,969,426.00 | 490,000.00 |
| 201 | 4号楼 | 1301 | 143.70 | 签约 | 金成武 | 2,516,906.00 | 2,516,906.00 | 756,906.00 | 1,760,000.00 |
| 202 | 4号楼 | 1302 | 143.70 | 签约 | 吴福泉 | 2,401,946.00 | 2,401,946.00 | 2,401,946.00 | 0.00 |
| 203 | 4号楼 | 1303 | 143.70 | 认购 | 张金锐 | 2,380,391.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 204 | 4号楼 | 1304 | 143.70 | 签约 | 吴孔亮 | 2,466,611.00 | 2,466,611.00 | 496,611.00 | 1,970,000.00 |
| 205 | 4号楼 | 1401 | 143.70 | 待售 |  | 2,516,906.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 4号楼 | 1402 | 143.70 | 待售 |  | 2,401,946.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 4号楼 | 1403 | 143.70 | 待售 |  | 2,380,391.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 4号楼 | 1404 | 143.70 | 待售 |  | 2,466,611.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 4号楼 | 1501 | 143.70 | 签约 | 任宇辰 | 2,531,276.00 | 2,531,276.00 | 1,031,276.00 | 1,500,000.00 |
| 210 | 4号楼 | 1502 | 143.70 | 签约 | 徐建国 | 2,416,316.00 | 2,416,316.00 | 1,216,316.00 | 1,200,000.00 |
| 211 | 4号楼 | 1503 | 143.70 | 签约 | 胡前慧 | 2,394,761.00 | 2,394,761.00 | 484,761.00 | 1,910,000.00 |
| 212 | 4号楼 | 1504 | 143.70 | 签约 | 陆卫江 | 2,480,981.00 | 2,480,981.00 | 1,240,981.00 | 1,240,000.00 |
| 213 | 4号楼 | 1601 | 143.70 | 签约 | 朱金红 | 2,538,461.00 | 2,538,461.00 | 1,278,461.00 | 1,260,000.00 |
| 214 | 4号楼 | 1602 | 143.70 | 签约 | 秦梦逍 | 2,423,501.00 | 2,423,501.00 | 1,323,501.00 | 1,100,000.00 |
| 215 | 4号楼 | 1603 | 143.70 | 签约 | 祁铭 | 2,401,946.00 | 2,401,946.00 | 50,000.00 | 2,351,946.00 |
| 216 | 4号楼 | 1604 | 143.70 | 签约 | 乔印涛 | 2,488,166.00 | 2,488,166.00 | 748,166.00 | 1,740,000.00 |
| 217 | 4号楼 | 1701 | 143.70 | 签约 | 马晓东 | 2,545,646.00 | 2,545,646.00 | 2,545,646.00 | 0.00 |
| 218 | 4号楼 | 1702 | 143.70 | 签约 | 张伟 | 2,430,686.00 | 2,430,686.00 | 730,686.00 | 1,700,000.00 |
| 219 | 4号楼 | 1703 | 143.70 | 签约 | 沈其惠 | 2,409,131.00 | 2,409,131.00 | 1,209,131.00 | 1,200,000.00 |
| 220 | 4号楼 | 1704 | 143.70 | 签约 | 杨萃萍 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 510,000.00 | 1,985,351.00 |
| 221 | 4号楼 | 1801 | 143.70 | 待售 |  | 2,545,646.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 4号楼 | 1802 | 143.70 | 待售 |  | 2,430,686.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 4号楼 | 1803 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 4号楼 | 1804 | 143.70 | 签约 | 方宇恒 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 755,351.00 | 1,740,000.00 |
| 225 | 4号楼 | 1901 | 143.70 | 签约 | 仲晓辰 | 2,552,831.00 | 2,552,831.00 | 512,831.00 | 2,040,000.00 |
| 226 | 4号楼 | 1902 | 143.70 | 签约 | 徐烨涛 | 2,437,871.00 | 2,437,871.00 | 737,871.00 | 1,700,000.00 |
| 227 | 4号楼 | 1903 | 143.70 | 签约 | 郭月萍 | 2,416,316.00 | 2,416,316.00 | 720,000.00 | 1,696,316.00 |
| 228 | 4号楼 | 1904 | 143.70 | 签约 | 徐钰 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 0.00 |
| 229 | 4号楼 | 2001 | 143.70 | 签约 | 沈阿根 | 2,567,201.00 | 2,567,201.00 | 2,567,201.00 | 0.00 |
| 230 | 4号楼 | 2002 | 143.70 | 签约 | 冯晓 | 2,452,241.00 | 2,452,241.00 | 952,241.00 | 1,500,000.00 |
| 231 | 4号楼 | 2003 | 143.70 | 待售 |  | 2,430,686.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 4号楼 | 2004 | 143.70 | 签约 | 周昱 | 2,516,906.00 | 2,516,906.00 | 2,516,906.00 | 0.00 |
| 233 | 4号楼 | 2101 | 143.70 | 签约 | 张丽 | 2,552,831.00 | 2,552,831.00 | 792,831.00 | 1,760,000.00 |
| 234 | 4号楼 | 2102 | 143.70 | 待售 |  | 2,437,871.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 235 | 4号楼 | 2103 | 143.70 | 待售 |  | 2,416,316.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 236 | 4号楼 | 2104 | 143.70 | 签约 | 李雪妹 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 0.00 |
| 237 | 4号楼 | 2201 | 143.70 | 签约 | 朱丽婷 | 2,545,646.00 | 2,545,646.00 | 765,646.00 | 1,780,000.00 |
| 238 | 4号楼 | 2202 | 143.70 | 认购 | 钱耀恒 | 2,430,686.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 239 | 4号楼 | 2203 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 240 | 4号楼 | 2204 | 143.70 | 签约 | 程倩妮 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 1,255,351.00 | 1,240,000.00 |
| 241 | 4号楼 | 2301 | 143.70 | 待售 |  | 2,538,461.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 4号楼 | 2302 | 143.70 | 签约 | 凌天昊 | 2,423,501.00 | 2,423,501.00 | 1,633,501.00 | 790,000.00 |
| 243 | 4号楼 | 2303 | 143.70 | 待售 |  | 2,401,946.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 4号楼 | 2304 | 143.70 | 待售 |  | 2,488,166.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 4号楼 | 2401 | 143.70 | 签约 | 严玮 | 2,488,166.00 | 2,488,166.00 | 748,166.00 | 1,740,000.00 |
| 246 | 4号楼 | 2402 | 143.70 | 待售 |  | 2,373,206.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 4号楼 | 2403 | 143.70 | 待售 |  | 2,351,651.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 248 | 4号楼 | 2404 | 143.70 | 待售 |  | 2,437,871.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 4号楼 | 2501 | 143.70 | 待售 |  | 2,416,316.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 250 | 4号楼 | 2502 | 143.70 | 待售 |  | 2,301,356.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 251 | 4号楼 | 2503 | 143.70 | 待售 |  | 2,279,801.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 4号楼 | 2504 | 143.70 | 签约 | 刘文 | 2,366,021.00 | 2,366,021.00 | 716,021.00 | 1,650,000.00 |
| 253 | 5号楼 | 201 | 178.91 | 待售 |  | 3,342,039.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 5号楼 | 202 | 178.91 | 待售 |  | 3,342,039.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 255 | 5号楼 | 301 | 178.91 | 签约 | 钮达 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 50,000.00 | 3,292,218.00 |
| 256 | 5号楼 | 302 | 178.91 | 签约 | 蒋银华 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 0.00 |
| 257 | 5号楼 | 401 | 178.91 | 签约 | 沈明珠 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 0.00 |
| 258 | 5号楼 | 402 | 178.91 | 签约 | 沈明珠 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 0.00 |
| 259 | 5号楼 | 501 | 178.91 | 签约 | 汤宇超 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 0.00 |
| 260 | 5号楼 | 502 | 178.91 | 签约 | 张华 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 0.00 |
| 261 | 5号楼 | 601 | 178.91 | 签约 | 陈慧英 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 0.00 |
| 262 | 5号楼 | 602 | 178.91 | 签约 | 刘一鸣 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 0.00 |
| 263 | 5号楼 | 701 | 178.91 | 签约 | 潘洪羽 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 1,012,576.00 | 2,330,000.00 |
| 264 | 5号楼 | 702 | 178.91 | 签约 | 沈彬婧 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 1,012,576.00 | 2,330,000.00 |
| 265 | 5号楼 | 801 | 178.91 | 签约 | 施海明 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 0.00 |
| 266 | 5号楼 | 802 | 178.91 | 签约 | 施海明 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 0.00 |
| 267 | 5号楼 | 901 | 178.91 | 签约 | 徐国祥 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,672,933.00 | 1,670,000.00 |
| 268 | 5号楼 | 902 | 178.91 | 签约 | 吕国栋 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 2,102,933.00 | 1,240,000.00 |
| 269 | 5号楼 | 1001 | 178.91 | 签约 | 徐达林 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 0.00 |
| 270 | 5号楼 | 1002 | 178.91 | 签约 | 祝冬青 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,672,933.00 | 1,670,000.00 |
| 271 | 5号楼 | 1101 | 178.91 | 签约 | 杨其荣 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 0.00 |
| 272 | 5号楼 | 1102 | 178.91 | 签约 | 周林 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 1,003,112.00 | 2,340,000.00 |
| 273 | 5号楼 | 1201 | 178.91 | 签约 | 杨正华 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 0.00 |
| 274 | 5号楼 | 1202 | 178.91 | 签约 | 王月红 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 0.00 |
| 275 | 5号楼 | 1301 | 178.91 | 签约 | 张琳 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 0.00 |
| 276 | 5号楼 | 1302 | 178.91 | 签约 | 陈丽 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 1,003,291.00 | 2,340,000.00 |
| 277 | 5号楼 | 1401 | 178.91 | 签约 | 陈月红 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 0.00 |
| 278 | 5号楼 | 1402 | 178.91 | 签约 | 陈小红 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 0.00 |
| 279 | 5号楼 | 1501 | 178.91 | 签约 | 王大洋 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 0.00 |
| 280 | 5号楼 | 1502 | 178.91 | 签约 | 王西芬 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,003,470.00 | 2,340,000.00 |
| 281 | 5号楼 | 1601 | 178.91 | 签约 | 徐雯 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,003,470.00 | 2,340,000.00 |
| 282 | 5号楼 | 1602 | 178.91 | 签约 | 沈芸芸 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 0.00 |
| 283 | 5号楼 | 1701 | 178.91 | 签约 | 魏金波 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,673,470.00 | 1,670,000.00 |
| 284 | 5号楼 | 1702 | 178.91 | 签约 | 沈金玉 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,043,470.00 | 2,300,000.00 |
| 285 | 5号楼 | 1801 | 178.91 | 签约 | 董艳 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,002,933.00 | 2,340,000.00 |
| 286 | 5号楼 | 1802 | 178.91 | 签约 | 白玲玉 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,672,933.00 | 1,670,000.00 |
| 287 | 5号楼 | 1901 | 178.91 | 签约 | 陈丽萍 | 3,342,039.00 | 3,342,039.00 | 1,012,039.00 | 2,330,000.00 |
| 288 | 5号楼 | 1902 | 178.91 | 签约 | 高亚静 | 3,342,039.00 | 3,342,039.00 | 1,012,039.00 | 2,330,000.00 |
| 289 | 6号楼 | 201 | 143.56 | 待售 |  | 2,484,956.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 6号楼 | 202 | 140.86 | 待售 |  | 2,318,556.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 6号楼 | 203 | 140.86 | 待售 |  | 2,283,341.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 6号楼 | 204 | 143.56 | 待售 |  | 2,434,778.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 6号楼 | 301 | 143.56 | 待售 |  | 2,492,202.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 6号楼 | 302 | 140.86 | 待售 |  | 2,325,599.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 6号楼 | 303 | 140.86 | 待售 |  | 2,290,384.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 6号楼 | 304 | 143.56 | 待售 |  | 2,441,956.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 6号楼 | 401 | 143.56 | 待售 |  | 2,499,380.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 6号楼 | 402 | 140.86 | 待售 |  | 2,339,685.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 6号楼 | 403 | 140.86 | 待售 |  | 2,304,470.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 300 | 6号楼 | 404 | 143.56 | 待售 |  | 2,449,134.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 6号楼 | 501 | 143.56 | 签约 | 王景涛 | 2,520,914.00 | 2,520,914.00 | 760,914.00 | 1,760,000.00 |
| 302 | 6号楼 | 502 | 140.86 | 签约 | 吴明明 | 2,360,814.00 | 2,360,814.00 | 480,814.00 | 1,880,000.00 |
| 303 | 6号楼 | 503 | 140.86 | 签约 | 柯技超 | 2,325,599.00 | 2,302,343.00 | 692,343.00 | 1,610,000.00 |
| 304 | 6号楼 | 504 | 143.56 | 签约 | 沈俊浩 | 2,470,668.00 | 2,470,668.00 | 750,668.00 | 1,720,000.00 |
| 305 | 6号楼 | 601 | 143.56 | 签约 | 章凤根 | 2,535,270.00 | 2,535,270.00 | 765,270.00 | 1,770,000.00 |
| 306 | 6号楼 | 602 | 140.86 | 待售 |  | 2,374,900.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 6号楼 | 603 | 140.86 | 签约 | 季惠琴 | 2,339,685.00 | 2,339,685.00 | 479,685.00 | 1,860,000.00 |
| 308 | 6号楼 | 604 | 143.56 | 签约 | 徐玉华 | 2,485,024.00 | 2,485,024.00 | 1,245,024.00 | 1,240,000.00 |
| 309 | 6号楼 | 701 | 143.56 | 签约 | 金星光 | 2,542,448.00 | 2,542,448.00 | 1,272,448.00 | 1,270,000.00 |
| 310 | 6号楼 | 702 | 140.86 | 签约 | 沈智帆 | 2,381,943.00 | 2,381,943.00 | 721,943.00 | 1,660,000.00 |
| 311 | 6号楼 | 703 | 140.86 | 签约 | 田淑静 | 2,346,728.00 | 2,346,728.00 | 706,728.00 | 1,640,000.00 |
| 312 | 6号楼 | 704 | 143.56 | 签约 | 沈鸣 | 2,492,202.00 | 2,492,202.00 | 752,202.00 | 1,740,000.00 |
| 313 | 6号楼 | 801 | 143.56 | 签约 | 屠征艳 | 2,549,626.00 | 2,549,626.00 | 2,549,626.00 | 0.00 |
| 314 | 6号楼 | 802 | 140.86 | 认购 | 沈旖灵 | 2,388,986.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 315 | 6号楼 | 803 | 140.86 | 签约 | 沈丽 | 2,353,771.00 | 2,353,771.00 | 713,771.00 | 1,640,000.00 |
| 316 | 6号楼 | 804 | 143.56 | 签约 | 王少秋 | 2,499,380.00 | 2,499,380.00 | 759,380.00 | 1,740,000.00 |
| 317 | 6号楼 | 901 | 143.56 | 签约 | 徐常松 | 2,556,804.00 | 2,556,804.00 | 776,804.00 | 1,780,000.00 |
| 318 | 6号楼 | 902 | 140.86 | 签约 | 吴建冰 | 2,396,029.00 | 2,396,029.00 | 2,396,029.00 | 0.00 |
| 319 | 6号楼 | 903 | 140.86 | 签约 | 陈小芬 | 2,360,814.00 | 2,360,814.00 | 2,360,814.00 | 0.00 |
| 320 | 6号楼 | 904 | 143.56 | 签约 | 杨龙珠 | 2,506,558.00 | 2,506,558.00 | 1,756,558.00 | 750,000.00 |
| 321 | 6号楼 | 1001 | 143.56 | 签约 | 张晓良 | 2,585,516.00 | 2,585,516.00 | 785,516.00 | 1,800,000.00 |
| 322 | 6号楼 | 1002 | 140.86 | 签约 | 苏晓澜 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 0.00 |
| 323 | 6号楼 | 1003 | 140.86 | 认购 | 杨哲煜 | 2,388,986.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 324 | 6号楼 | 1004 | 143.56 | 签约 | 周锋 | 2,535,270.00 | 2,535,270.00 | 1,535,270.00 | 1,000,000.00 |
| 325 | 6号楼 | 1101 | 143.56 | 签约 | 袁一帆 | 2,592,694.00 | 2,592,694.00 | 2,592,694.00 | 0.00 |
| 326 | 6号楼 | 1102 | 140.86 | 签约 | 顾卫 | 2,431,244.00 | 2,406,932.00 | 1,806,932.00 | 600,000.00 |
| 327 | 6号楼 | 1103 | 140.86 | 签约 | 张磊 | 2,396,029.00 | 2,396,029.00 | 486,029.00 | 1,910,000.00 |
| 328 | 6号楼 | 1104 | 143.56 | 签约 | 温荣昊 | 2,542,448.00 | 2,542,448.00 | 2,542,448.00 | 0.00 |
| 329 | 6号楼 | 1201 | 143.56 | 签约 | 郑学龙 | 2,599,872.00 | 2,599,872.00 | 799,872.00 | 1,800,000.00 |
| 330 | 6号楼 | 1202 | 140.86 | 签约 | 黄飞 | 2,438,287.00 | 2,438,287.00 | 738,287.00 | 1,700,000.00 |
| 331 | 6号楼 | 1203 | 140.86 | 签约 | 邹华良 | 2,403,072.00 | 2,403,072.00 | 723,072.00 | 1,680,000.00 |
| 332 | 6号楼 | 1204 | 143.56 | 签约 | 解军 | 2,549,626.00 | 2,524,130.00 | 764,130.00 | 1,760,000.00 |
| 333 | 6号楼 | 1301 | 143.56 | 签约 | 蔡家育 | 2,607,050.00 | 2,607,050.00 | 807,050.00 | 1,800,000.00 |
| 334 | 6号楼 | 1302 | 140.86 | 签约 | 戴学明 | 2,445,330.00 | 2,445,330.00 | 735,330.00 | 1,710,000.00 |
| 335 | 6号楼 | 1303 | 140.86 | 认购 | 王华 | 2,410,115.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 336 | 6号楼 | 1304 | 143.56 | 签约 | 王怡情 | 2,556,804.00 | 2,556,804.00 | 776,804.00 | 1,780,000.00 |
| 337 | 6号楼 | 1401 | 143.56 | 签约 | 李旭东 | 2,607,050.00 | 2,607,050.00 | 1,907,050.00 | 700,000.00 |
| 338 | 6号楼 | 1402 | 140.86 | 签约 | 钱玲 | 2,445,330.00 | 2,445,330.00 | 2,045,330.00 | 400,000.00 |
| 339 | 6号楼 | 1403 | 140.86 | 签约 | 钱晨斐 | 2,410,115.00 | 2,410,115.00 | 723,115.00 | 1,687,000.00 |
| 340 | 6号楼 | 1404 | 143.56 | 签约 | 吉素平 | 2,556,804.00 | 2,556,804.00 | 1,236,804.00 | 1,320,000.00 |
| 341 | 6号楼 | 1501 | 143.56 | 签约 | 钱玉兰 | 2,621,406.00 | 2,621,406.00 | 2,621,406.00 | 0.00 |
| 342 | 6号楼 | 1502 | 140.86 | 签约 | 齐蓝 | 2,459,416.00 | 2,459,416.00 | 1,239,416.00 | 1,220,000.00 |
| 343 | 6号楼 | 1503 | 140.86 | 签约 | 袁永明 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 1,624,201.00 | 800,000.00 |
| 344 | 6号楼 | 1504 | 143.56 | 签约 | 洪连续 | 2,571,160.00 | 2,571,160.00 | 781,160.00 | 1,790,000.00 |
| 345 | 6号楼 | 1601 | 143.56 | 签约 | 施林花 | 2,628,584.00 | 2,628,584.00 | 1,328,584.00 | 1,300,000.00 |
| 346 | 6号楼 | 1602 | 140.86 | 签约 | 汤保玉 | 2,466,459.00 | 2,466,459.00 | 746,459.00 | 1,720,000.00 |
| 347 | 6号楼 | 1603 | 140.86 | 签约 | 唐凯萍 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 0.00 |
| 348 | 6号楼 | 1604 | 143.56 | 签约 | 彭华春 | 2,578,338.00 | 2,578,338.00 | 2,578,338.00 | 0.00 |
| 349 | 6号楼 | 1701 | 143.56 | 签约 | 吴羽梵 | 2,628,584.00 | 2,602,298.00 | 1,302,298.00 | 1,300,000.00 |
| 350 | 6号楼 | 1702 | 140.86 | 签约 | 高天 | 2,466,459.00 | 2,466,459.00 | 1,006,459.00 | 1,460,000.00 |
| 351 | 6号楼 | 1703 | 140.86 | 签约 | 顾勤英 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 0.00 |
| 352 | 6号楼 | 1704 | 143.56 | 签约 | 宋佳雪 | 2,578,338.00 | 2,578,338.00 | 1,289,338.00 | 1,289,000.00 |
| 353 | 6号楼 | 1801 | 143.56 | 签约 | 沈舟丹 | 2,621,406.00 | 2,621,406.00 | 791,406.00 | 1,830,000.00 |
| 354 | 6号楼 | 1802 | 140.86 | 待售 |  | 2,459,416.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 355 | 6号楼 | 1803 | 140.86 | 签约 | 徐菁 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 1,424,201.00 | 1,000,000.00 |
| 356 | 6号楼 | 1804 | 143.56 | 签约 | 印春东 | 2,571,160.00 | 2,571,160.00 | 1,841,160.00 | 730,000.00 |
| 357 | 6号楼 | 1901 | 143.56 | 待售 |  | 2,506,558.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 358 | 6号楼 | 1902 | 140.86 | 签约 | 郭燕 | 2,346,728.00 | 2,346,728.00 | 470,000.00 | 1,876,728.00 |
| 359 | 6号楼 | 1903 | 140.86 | 签约 | 张誉怀 | 2,311,513.00 | 2,311,513.00 | 701,513.00 | 1,610,000.00 |
| 360 | 6号楼 | 1904 | 143.56 | 签约 | 曹雪婷 | 2,456,312.00 | 2,456,312.00 | 2,456,312.00 | 0.00 |
| 361 | 7号楼 | 101 | 143.70 | 待售 |  | 2,341,434.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 362 | 7号楼 | 102 | 143.70 | 待售 |  | 2,217,721.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 363 | 7号楼 | 103 | 143.70 | 待售 |  | 2,225,128.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 364 | 7号楼 | 104 | 143.70 | 待售 |  | 2,268,090.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 365 | 7号楼 | 201 | 143.70 | 待售 |  | 2,356,236.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 366 | 7号楼 | 202 | 143.70 | 待售 |  | 2,232,535.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 367 | 7号楼 | 203 | 143.70 | 待售 |  | 2,239,942.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 368 | 7号楼 | 204 | 143.70 | 待售 |  | 2,282,904.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 369 | 7号楼 | 301 | 143.70 | 签约 | 周建惠 | 2,385,864.00 | 2,385,864.00 | 2,385,864.00 | 0.00 |
| 370 | 7号楼 | 302 | 143.70 | 待售 |  | 2,262,164.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 371 | 7号楼 | 303 | 143.70 | 待售 |  | 2,269,571.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 372 | 7号楼 | 304 | 143.70 | 签约 | 周世博 | 2,312,533.00 | 2,312,533.00 | 1,062,533.00 | 1,250,000.00 |
| 373 | 7号楼 | 401 | 143.70 | 待售 |  | 2,385,864.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 374 | 7号楼 | 402 | 143.70 | 签约 | 徐菊芳 | 2,262,164.00 | 2,262,164.00 | 1,132,164.00 | 1,130,000.00 |
| 375 | 7号楼 | 403 | 143.70 | 签约 | 顾萍萍 | 2,269,571.00 | 2,269,571.00 | 1,139,571.00 | 1,130,000.00 |
| 376 | 7号楼 | 404 | 143.70 | 签约 | 朱丹丹 | 2,312,533.00 | 2,312,533.00 | 1,162,533.00 | 1,150,000.00 |
| 377 | 7号楼 | 501 | 143.70 | 签约 | 王兴根 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 0.00 |
| 378 | 7号楼 | 502 | 143.70 | 签约 | 陆娟娟 | 2,351,051.00 | 2,351,051.00 | 711,051.00 | 1,640,000.00 |
| 379 | 7号楼 | 503 | 143.70 | 签约 | 沈杰 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 808,458.00 | 1,550,000.00 |
| 380 | 7号楼 | 504 | 143.70 | 签约 | 刘云 | 2,401,420.00 | 2,401,420.00 | 721,420.00 | 1,680,000.00 |
| 381 | 7号楼 | 601 | 143.70 | 签约 | 唐晓薇 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 1,244,751.00 | 1,230,000.00 |
| 382 | 7号楼 | 602 | 143.70 | 签约 | 姚卫星 | 2,351,051.00 | 2,351,051.00 | 711,051.00 | 1,640,000.00 |
| 383 | 7号楼 | 603 | 143.70 | 签约 | 王中银 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 958,458.00 | 1,400,000.00 |
| 384 | 7号楼 | 604 | 143.70 | 签约 | 周琴琴 | 2,401,420.00 | 2,401,420.00 | 1,201,420.00 | 1,200,000.00 |
| 385 | 7号楼 | 701 | 143.70 | 签约 | 堵宇凡 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 0.00 |
| 386 | 7号楼 | 702 | 143.70 | 签约 | 袁超群 | 2,351,051.00 | 2,351,051.00 | 1,381,051.00 | 970,000.00 |
| 387 | 7号楼 | 703 | 143.70 | 签约 | 陈建明 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 1,408,458.00 | 950,000.00 |
| 388 | 7号楼 | 704 | 143.70 | 签约 | 蒋生辰 | 2,401,420.00 | 2,401,420.00 | 1,791,420.00 | 610,000.00 |
| 389 | 7号楼 | 801 | 143.70 | 签约 | 沈小四 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 1,289,565.00 | 1,200,000.00 |
| 390 | 7号楼 | 802 | 143.70 | 签约 | 沈佳华 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 0.00 |
| 391 | 7号楼 | 803 | 143.70 | 签约 | 陆中伟 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 1,193,272.00 | 1,180,000.00 |
| 392 | 7号楼 | 804 | 143.70 | 签约 | 沈俊杰 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,376,234.00 | 1,040,000.00 |
| 393 | 7号楼 | 901 | 143.70 | 签约 | 张裕悦 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 394 | 7号楼 | 902 | 143.70 | 签约 | 沈云龙 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 715,865.00 | 1,650,000.00 |
| 395 | 7号楼 | 903 | 143.70 | 签约 | 顾永林 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 0.00 |
| 396 | 7号楼 | 904 | 143.70 | 签约 | 钱晓萍 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 816,234.00 | 1,600,000.00 |
| 397 | 7号楼 | 1001 | 143.70 | 签约 | 蔡书恬 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 1,999,565.00 | 490,000.00 |
| 398 | 7号楼 | 1002 | 143.70 | 签约 | 张诚峰 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 1,365,865.00 | 1,000,000.00 |
| 399 | 7号楼 | 1003 | 143.70 | 签约 | 张子方 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 1,193,272.00 | 1,180,000.00 |
| 400 | 7号楼 | 1004 | 143.70 | 签约 | 金国良 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,766,234.00 | 650,000.00 |
| 401 | 7号楼 | 1101 | 143.70 | 签约 | 陈巧兰 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 402 | 7号楼 | 1102 | 143.70 | 签约 | 沈菲 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 715,865.00 | 1,650,000.00 |
| 403 | 7号楼 | 1103 | 143.70 | 签约 | 黄德生 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 0.00 |
| 404 | 7号楼 | 1104 | 143.70 | 签约 | 计振华 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,216,234.00 | 1,200,000.00 |
| 405 | 7号楼 | 1201 | 143.70 | 签约 | 张树凤 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 406 | 7号楼 | 1202 | 143.70 | 签约 | 许永明 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 1,615,865.00 | 750,000.00 |
| 407 | 7号楼 | 1203 | 143.70 | 签约 | 平晓晨 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 1,273,272.00 | 1,100,000.00 |
| 408 | 7号楼 | 1204 | 143.70 | 签约 | 孔旻 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 0.00 |
| 409 | 7号楼 | 1301 | 143.70 | 签约 | 仲晟 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 410 | 7号楼 | 1302 | 143.70 | 签约 | 苏巧明 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 0.00 |
| 411 | 7号楼 | 1303 | 143.70 | 签约 | 吴亚萍 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 0.00 |
| 412 | 7号楼 | 1304 | 143.70 | 签约 | 吴见芳 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,236,234.00 | 1,180,000.00 |
| 413 | 7号楼 | 1401 | 143.70 | 签约 | 吴晓兰 | 2,482,158.00 | 2,482,158.00 | 1,242,158.00 | 1,240,000.00 |
| 414 | 7号楼 | 1402 | 143.70 | 签约 | 金振荣 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 0.00 |
| 415 | 7号楼 | 1403 | 143.70 | 签约 | 杨菊花 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 1,465,865.00 | 900,000.00 |
| 416 | 7号楼 | 1404 | 143.70 | 签约 | 潘有勇 | 2,408,827.00 | 2,408,827.00 | 728,827.00 | 1,680,000.00 |
| 417 | 7号楼 | 1501 | 143.70 | 签约 | 金煜 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 759,194.00 | 1,760,000.00 |
| 418 | 7号楼 | 1502 | 143.70 | 签约 | 金月清 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 825,494.00 | 1,570,000.00 |
| 419 | 7号楼 | 1503 | 143.70 | 签约 | 韦可军 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,202,901.00 | 1,200,000.00 |
| 420 | 7号楼 | 1504 | 143.70 | 签约 | 吴丽清 | 2,445,863.00 | 2,445,863.00 | 1,545,863.00 | 900,000.00 |
| 421 | 7号楼 | 1601 | 143.70 | 签约 | 洪美珠 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 1,468,388.00 | 1,050,806.00 |
| 422 | 7号楼 | 1602 | 143.70 | 签约 | 钱文娟 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,095,494.00 | 1,300,000.00 |
| 423 | 7号楼 | 1603 | 143.70 | 签约 | 沈俊宇 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,202,901.00 | 1,200,000.00 |
| 424 | 7号楼 | 1604 | 143.70 | 签约 | 沈福林 | 2,445,863.00 | 2,421,404.00 | 2,421,404.00 | 0.00 |
| 425 | 7号楼 | 1701 | 143.70 | 签约 | 何欣蔚 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 2,019,194.00 | 500,000.00 |
| 426 | 7号楼 | 1702 | 143.70 | 签约 | 卢金狗 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,705,494.00 | 690,000.00 |
| 427 | 7号楼 | 1703 | 143.70 | 签约 | 王林娟 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,602,901.00 | 800,000.00 |
| 428 | 7号楼 | 1704 | 143.70 | 签约 | 张俊峰 | 2,445,863.00 | 2,445,863.00 | 1,135,863.00 | 1,310,000.00 |
| 429 | 7号楼 | 1801 | 143.70 | 签约 | 蔡利平 | 2,504,380.00 | 2,504,380.00 | 754,380.00 | 1,750,000.00 |
| 430 | 7号楼 | 1802 | 143.70 | 签约 | 陈明官 | 2,380,679.00 | 2,380,679.00 | 1,200,679.00 | 1,180,000.00 |
| 431 | 7号楼 | 1803 | 143.70 | 签约 | 计国峰 | 2,388,087.00 | 2,388,087.00 | 2,388,087.00 | 0.00 |
| 432 | 7号楼 | 1804 | 143.70 | 签约 | 金琦 | 2,431,048.00 | 2,431,048.00 | 2,431,048.00 | 0.00 |
| 433 | 7号楼 | 1901 | 143.70 | 签约 | 朱诗婷 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 759,194.00 | 1,760,000.00 |
| 434 | 7号楼 | 1902 | 143.70 | 签约 | 周欣怡 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,395,494.00 | 1,000,000.00 |
| 435 | 7号楼 | 1903 | 143.70 | 签约 | 仲菊花 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,902,901.00 | 500,000.00 |
| 436 | 7号楼 | 1904 | 143.70 | 签约 | 魏小娇 | 2,445,863.00 | 2,445,863.00 | 1,225,863.00 | 1,220,000.00 |
| 437 | 7号楼 | 2001 | 143.70 | 签约 | 王华 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 0.00 |
| 438 | 7号楼 | 2002 | 143.70 | 签约 | 祝雨晴 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 0.00 |
| 439 | 7号楼 | 2003 | 143.70 | 签约 | 陈志艳 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 0.00 |
| 440 | 7号楼 | 2004 | 143.70 | 签约 | 胡佳燕 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 1,232,542.00 | 1,230,000.00 |
| 441 | 7号楼 | 2101 | 143.70 | 签约 | 庄培康 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 765,874.00 | 1,770,000.00 |
| 442 | 7号楼 | 2102 | 143.70 | 签约 | 仲苏民 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 732,175.00 | 1,680,000.00 |
| 443 | 7号楼 | 2103 | 143.70 | 签约 | 沈蓉 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 729,580.00 | 1,690,000.00 |
| 444 | 7号楼 | 2104 | 143.70 | 签约 | 计情文 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 0.00 |
| 445 | 7号楼 | 2201 | 143.70 | 签约 | 王强 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 1,275,874.00 | 1,260,000.00 |
| 446 | 7号楼 | 2202 | 143.70 | 签约 | 沈凤娟 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 732,175.00 | 1,680,000.00 |
| 447 | 7号楼 | 2203 | 143.70 | 签约 | 庞月芳 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 819,580.00 | 1,600,000.00 |
| 448 | 7号楼 | 2204 | 143.70 | 签约 | 徐苏玮 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 742,542.00 | 1,720,000.00 |
| 449 | 7号楼 | 2301 | 143.70 | 签约 | 周华 | 2,526,602.00 | 2,526,602.00 | 1,266,602.00 | 1,260,000.00 |
| 450 | 7号楼 | 2302 | 143.70 | 签约 | 戴建山 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 722,901.00 | 1,680,000.00 |
| 451 | 7号楼 | 2303 | 143.70 | 签约 | 卜彦婷 | 2,410,308.00 | 2,410,308.00 | 730,308.00 | 1,680,000.00 |
| 452 | 7号楼 | 2304 | 143.70 | 签约 | 王云芳 | 2,453,270.00 | 2,453,270.00 | 1,233,270.00 | 1,220,000.00 |
| 453 | 7号楼 | 2401 | 143.70 | 签约 | 罗天勇 | 2,511,787.00 | 2,511,787.00 | 1,261,787.00 | 1,250,000.00 |
| 454 | 7号楼 | 2402 | 143.70 | 签约 | 仇玉梅 | 2,388,087.00 | 2,388,087.00 | 1,198,087.00 | 1,190,000.00 |
| 455 | 7号楼 | 2403 | 143.70 | 签约 | 毛桂林 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,055,494.00 | 1,340,000.00 |
| 456 | 7号楼 | 2404 | 143.70 | 签约 | 周韬 | 2,438,456.00 | 2,438,456.00 | 1,228,456.00 | 1,210,000.00 |
| 457 | 7号楼 | 2501 | 143.70 | 签约 | 朱红建 | 2,363,643.00 | 2,363,643.00 | 713,643.00 | 1,650,000.00 |
| 458 | 7号楼 | 2502 | 143.70 | 签约 | 王素芹 | 2,239,942.00 | 2,239,942.00 | 679,942.00 | 1,560,000.00 |
| 459 | 7号楼 | 2503 | 143.70 | 签约 | 钱文娟 | 2,247,349.00 | 2,247,349.00 | 1,127,349.00 | 1,120,000.00 |
| 460 | 7号楼 | 2504 | 143.70 | 签约 | 唐仁军 | 2,290,311.00 | 2,290,311.00 | 2,290,311.00 | 0.00 |
| 461 | 8号楼 | 201 | 143.56 | 待售 |  | 2,442,015.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 462 | 8号楼 | 202 | 140.86 | 待售 |  | 2,356,470.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 463 | 8号楼 | 203 | 140.86 | 签约 | 田静 | 2,319,788.00 | 2,290,000.00 | 1,150,000.00 | 1,140,000.00 |
| 464 | 8号楼 | 204 | 143.56 | 待售 |  | 2,383,694.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 465 | 8号楼 | 301 | 143.56 | 签约 | 尤娟英 | 2,471,924.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 0.00 |
| 466 | 8号楼 | 302 | 140.86 | 签约 | 夏萍 | 2,385,816.00 | 2,361,966.00 | 2,361,966.00 | 0.00 |
| 467 | 8号楼 | 303 | 140.86 | 签约 | 李建辉 | 2,363,807.00 | 2,350,000.00 | 1,180,000.00 | 1,170,000.00 |
| 468 | 8号楼 | 304 | 143.56 | 签约 | 俞金珍 | 2,428,557.00 | 2,423,557.00 | 2,023,557.00 | 400,000.00 |
| 469 | 8号楼 | 401 | 143.56 | 签约 | 曾泽森 | 2,471,924.00 | 2,447,205.00 | 489,441.00 | 1,957,764.00 |
| 470 | 8号楼 | 402 | 140.86 | 签约 | 金国荣 | 2,385,816.00 | 2,380,000.00 | 1,430,000.00 | 950,000.00 |
| 471 | 8号楼 | 403 | 140.86 | 签约 | 邓云菊 | 2,363,807.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 472 | 8号楼 | 404 | 143.56 | 签约 | 钱忠华 | 2,428,557.00 | 2,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 473 | 8号楼 | 501 | 143.56 | 签约 | 彭明锋 | 2,576,603.00 | 2,576,603.00 | 776,603.00 | 1,800,000.00 |
| 474 | 8号楼 | 502 | 140.86 | 签约 | 王舒佳 | 2,473,854.00 | 2,465,854.00 | 745,854.00 | 1,720,000.00 |
| 475 | 8号楼 | 503 | 140.86 | 签约 | 徐传兴 | 2,451,844.00 | 2,446,844.00 | 1,226,844.00 | 1,220,000.00 |
| 476 | 8号楼 | 504 | 143.56 | 签约 | 潘彦 | 2,518,282.00 | 2,513,282.00 | 2,513,282.00 | 0.00 |
| 477 | 8号楼 | 601 | 143.56 | 签约 | 邵玩祥 | 2,576,603.00 | 2,525,071.00 | 1,265,071.00 | 1,260,000.00 |
| 478 | 8号楼 | 602 | 140.86 | 签约 | 蒋驹 | 2,473,854.00 | 2,424,377.00 | 2,424,377.00 | 0.00 |
| 479 | 8号楼 | 603 | 140.86 | 签约 | 宋思柔 | 2,451,844.00 | 2,447,000.00 | 2,447,000.00 | 0.00 |
| 480 | 8号楼 | 604 | 143.56 | 签约 | 何建根 | 2,518,282.00 | 2,510,000.00 | 760,000.00 | 1,750,000.00 |
| 481 | 8号楼 | 701 | 143.56 | 签约 | 范伟雄 | 2,576,603.00 | 2,525,071.00 | 2,525,071.00 | 0.00 |
| 482 | 8号楼 | 702 | 140.86 | 签约 | 吴建敏 | 2,473,854.00 | 2,467,854.00 | 2,467,854.00 | 0.00 |
| 483 | 8号楼 | 703 | 140.86 | 签约 | 蒋丽萍 | 2,451,844.00 | 2,451,844.00 | 1,251,844.00 | 1,200,000.00 |
| 484 | 8号楼 | 704 | 143.56 | 签约 | 周淳 | 2,518,282.00 | 2,467,916.00 | 2,467,916.00 | 0.00 |
| 485 | 8号楼 | 801 | 143.56 | 签约 | 沈应珍 | 2,621,465.00 | 2,569,036.00 | 2,569,036.00 | 0.00 |
| 486 | 8号楼 | 802 | 140.86 | 签约 | 卜寒兵 | 2,503,200.00 | 2,453,136.00 | 2,453,136.00 | 0.00 |
| 487 | 8号楼 | 803 | 140.86 | 签约 | 许长福 | 2,481,190.00 | 2,480,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 |
| 488 | 8号楼 | 804 | 143.56 | 签约 | 王金明 | 2,548,190.00 | 2,497,226.00 | 2,497,226.00 | 0.00 |
| 489 | 8号楼 | 901 | 143.56 | 签约 | 唐泠淳 | 2,621,465.00 | 2,569,036.00 | 2,569,036.00 | 0.00 |
| 490 | 8号楼 | 902 | 140.86 | 签约 | 孙正英 | 2,503,200.00 | 2,453,136.00 | 1,233,136.00 | 1,220,000.00 |
| 491 | 8号楼 | 903 | 140.86 | 签约 | 潘卫泉 | 2,481,190.00 | 2,431,566.00 | 2,431,566.00 | 0.00 |
| 492 | 8号楼 | 904 | 143.56 | 签约 | 戴嘉豪 | 2,548,190.00 | 2,497,226.00 | 2,497,226.00 | 0.00 |
| 493 | 8号楼 | 1001 | 143.56 | 签约 | 马德星 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 797,656.00 | 1,830,000.00 |
| 494 | 8号楼 | 1002 | 140.86 | 签约 | 张宇钦 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 495 | 8号楼 | 1003 | 140.86 | 签约 | 沈燕佳 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 2,460,325.00 | 0.00 |
| 496 | 8号楼 | 1004 | 143.56 | 签约 | 李守菊 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 497 | 8号楼 | 1101 | 143.56 | 签约 | 詹界鹏 | 2,681,282.00 | 2,681,282.00 | 811,282.00 | 1,870,000.00 |
| 498 | 8号楼 | 1102 | 140.86 | 签约 | 马永良 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 499 | 8号楼 | 1103 | 140.86 | 签约 | 潘建友 | 2,510,536.00 | 2,510,536.00 | 2,510,536.00 | 0.00 |
| 500 | 8号楼 | 1104 | 143.56 | 签约 | 褚美琴 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 501 | 8号楼 | 1201 | 143.56 | 签约 | 山鹰 | 2,681,282.00 | 2,601,379.00 | 2,601,379.00 | 0.00 |
| 502 | 8号楼 | 1202 | 140.86 | 签约 | 刘斌 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 751,894.00 | 1,730,000.00 |
| 503 | 8号楼 | 1203 | 140.86 | 签约 | 张亚 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 1,230,325.00 | 1,230,000.00 |
| 504 | 8号楼 | 1204 | 143.56 | 签约 | 杨静 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 505 | 8号楼 | 1301 | 143.56 | 签约 | 阮金昌 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 506 | 8号楼 | 1302 | 140.86 | 签约 | 潘卫明 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 507 | 8号楼 | 1303 | 140.86 | 签约 | 胡雪峰 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 2,460,325.00 | 0.00 |
| 508 | 8号楼 | 1304 | 143.56 | 签约 | 洪连助 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 509 | 8号楼 | 1401 | 143.56 | 签约 | 沈林根 | 2,651,374.00 | 2,598,347.00 | 788,347.00 | 1,810,000.00 |
| 510 | 8号楼 | 1402 | 140.86 | 签约 | 陈骏 | 2,525,209.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 |
| 511 | 8号楼 | 1403 | 140.86 | 签约 | 沈平 | 2,503,200.00 | 2,503,200.00 | 1,253,200.00 | 1,250,000.00 |
| 512 | 8号楼 | 1404 | 143.56 | 签约 | 龚春苗 | 2,570,621.00 | 2,560,621.00 | 2,560,621.00 | 0.00 |
| 513 | 8号楼 | 1501 | 143.56 | 签约 | 胡哂洁 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 514 | 8号楼 | 1502 | 140.86 | 签约 | 沈水根 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 2,503,464.00 | 0.00 |
| 515 | 8号楼 | 1503 | 140.86 | 签约 | 钱奕涵 | 2,532,545.00 | 2,532,545.00 | 2,532,545.00 | 0.00 |
| 516 | 8号楼 | 1504 | 143.56 | 签约 | 张周莉 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 2,555,847.00 | 0.00 |
| 517 | 8号楼 | 1601 | 143.56 | 签约 | 王凤娟 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 518 | 8号楼 | 1602 | 140.86 | 签约 | 楊文静 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 1,253,464.00 | 1,250,000.00 |
| 519 | 8号楼 | 1603 | 140.86 | 签约 | 陆倩 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 520 | 8号楼 | 1604 | 143.56 | 签约 | 杨阳 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 975,847.00 | 1,580,000.00 |
| 521 | 8号楼 | 1701 | 143.56 | 签约 | 倪晓东 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 522 | 8号楼 | 1702 | 140.86 | 签约 | 吴聪聪 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 753,464.00 | 1,750,000.00 |
| 523 | 8号楼 | 1703 | 140.86 | 签约 | 陈子根 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 1,351,894.00 | 1,130,000.00 |
| 524 | 8号楼 | 1704 | 143.56 | 签约 | 王熠辉 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 1,655,847.00 | 900,000.00 |
| 525 | 8号楼 | 1801 | 143.56 | 签约 | 占嘉峰 | 2,658,851.00 | 2,605,674.00 | 1,645,674.00 | 960,000.00 |
| 526 | 8号楼 | 1802 | 140.86 | 签约 | 蒋福林 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 527 | 8号楼 | 1803 | 140.86 | 签约 | 周贤全 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 1,000,325.00 | 1,460,000.00 |
| 528 | 8号楼 | 1804 | 143.56 | 签约 | 沈梦佳 | 2,585,575.00 | 2,533,864.00 | 2,533,864.00 | 0.00 |
| 529 | 8号楼 | 1901 | 143.56 | 签约 | 何秀英 | 2,501,832.00 | 2,451,795.00 | 2,451,795.00 | 0.00 |
| 530 | 8号楼 | 1902 | 140.86 | 签约 | 王建梅 | 2,378,480.00 | 2,330,910.00 | 1,100,910.00 | 1,230,000.00 |
| 531 | 8号楼 | 1903 | 140.86 | 签约 | 沈奕婧 | 2,356,470.00 | 2,309,341.00 | 2,309,341.00 | 0.00 |
| 532 | 8号楼 | 1904 | 143.56 | 签约 | 史祯艳 | 2,428,557.00 | 2,379,986.00 | 2,379,986.00 | 0.00 |
| 533 | 9号楼 | 201 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 534 | 9号楼 | 202 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 535 | 9号楼 | 301 | 178.86 | 签约 | 胡蓓琪 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 536 | 9号楼 | 302 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 537 | 9号楼 | 401 | 178.86 | 签约 | 胡诗菡 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 670,000.00 | 2,672,492.00 |
| 538 | 9号楼 | 402 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 539 | 9号楼 | 501 | 178.86 | 签约 | 李玲 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 |
| 540 | 9号楼 | 502 | 178.86 | 签约 | 施健伟 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 |
| 541 | 9号楼 | 601 | 178.86 | 签约 | 计雪荣 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 542 | 9号楼 | 602 | 178.86 | 签约 | 平雪刚 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 543 | 9号楼 | 701 | 178.86 | 签约 | 顾逸成 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 544 | 9号楼 | 702 | 178.86 | 签约 | 蔡远明 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 545 | 9号楼 | 801 | 178.86 | 签约 | 钮凡 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 546 | 9号楼 | 802 | 178.86 | 签约 | 马思杨 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 547 | 9号楼 | 901 | 178.86 | 签约 | 沈心怡 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 548 | 9号楼 | 902 | 178.86 | 签约 | 钮晓兵 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 549 | 9号楼 | 1001 | 178.86 | 签约 | 蔡可心 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 550 | 9号楼 | 1002 | 178.86 | 签约 | 何运平 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 551 | 9号楼 | 1101 | 178.86 | 签约 | 江飞 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 552 | 9号楼 | 1102 | 178.86 | 签约 | 叶子卿 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 553 | 9号楼 | 1201 | 178.86 | 签约 | 马轶涛 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 554 | 9号楼 | 1202 | 178.86 | 签约 | 周涛 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 555 | 9号楼 | 1301 | 178.86 | 签约 | 钱裕妍 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 556 | 9号楼 | 1302 | 178.86 | 签约 | 赵荣湘 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 557 | 9号楼 | 1401 | 178.86 | 签约 | 郁文珠 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 558 | 9号楼 | 1402 | 178.86 | 签约 | 王靖 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 559 | 9号楼 | 1501 | 178.86 | 签约 | 陈成 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 560 | 9号楼 | 1502 | 178.86 | 签约 | 徐旭 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 561 | 9号楼 | 1601 | 178.86 | 签约 | 柯小妹 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 562 | 9号楼 | 1602 | 178.86 | 签约 | 吴佳俊 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 563 | 9号楼 | 1701 | 178.86 | 签约 | 钮玉根 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,692,492.00 | 1,650,000.00 |
| 564 | 9号楼 | 1702 | 178.86 | 签约 | 夏伯明 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 565 | 9号楼 | 1801 | 178.86 | 签约 | 陈赛娟 | 3,342,492.00 | 3,309,067.00 | 3,309,067.00 | 0.00 |
| 566 | 9号楼 | 1802 | 178.86 | 签约 | 钱益明 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 567 | 9号楼 | 1901 | 178.86 | 签约 | 吴宇超 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 568 | 9号楼 | 1902 | 178.86 | 签约 | 曾静 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 |
| 569 | 9号楼 | 2001 | 178.86 | 签约 | 潘建月 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 570 | 9号楼 | 2002 | 178.86 | 签约 | 严慧萍 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 571 | 10号楼 | 101 | 143.12 | 签约 | 孙宁宁 | 2,107,293.00 | 2,086,220.00 | 2,086,220.00 | 0.00 |
| 572 | 10号楼 | 102 | 119.95 | 签约 | 沈银华 | 1,906,705.00 | 1,888,000.00 | 948,000.00 | 940,000.00 |
| 573 | 10号楼 | 201 | 143.12 | 签约 | 计德华 | 2,181,835.00 | 2,160,017.00 | 2,160,017.00 | 0.00 |
| 574 | 10号楼 | 202 | 119.95 | 签约 | 丁美玉 | 1,969,179.00 | 1,954,179.00 | 1,154,179.00 | 800,000.00 |
| 575 | 10号楼 | 203 | 119.95 | 签约 | 张印 | 1,950,437.00 | 1,940,437.00 | 1,940,437.00 | 0.00 |
| 576 | 10号楼 | 204 | 143.12 | 签约 | 仲吉平 | 2,196,743.00 | 2,175,000.00 | 655,000.00 | 1,520,000.00 |
| 577 | 10号楼 | 301 | 143.12 | 签约 | 占才华 | 2,211,651.00 | 2,189,534.00 | 2,189,534.00 | 0.00 |
| 578 | 10号楼 | 302 | 119.95 | 签约 | 王关林 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 1,955,000.00 | 0.00 |
| 579 | 10号楼 | 303 | 119.95 | 签约 | 李燕宾 | 1,975,427.00 | 1,935,918.00 | 1,935,918.00 | 0.00 |
| 580 | 10号楼 | 304 | 143.12 | 签约 | 包立柱 | 2,226,560.00 | 2,205,000.00 | 665,000.00 | 1,540,000.00 |
| 581 | 10号楼 | 401 | 143.12 | 签约 | 赵燕芳 | 2,271,285.00 | 2,260,000.00 | 1,860,000.00 | 400,000.00 |
| 582 | 10号楼 | 402 | 119.95 | 签约 | 彭仁远 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 595,000.00 | 1,360,000.00 |
| 583 | 10号楼 | 403 | 119.95 | 签约 | 杨晓琛 | 1,975,427.00 | 1,935,918.00 | 1,935,918.00 | 0.00 |
| 584 | 10号楼 | 404 | 143.12 | 签约 | 徐林 | 2,226,560.00 | 2,210,000.00 | 663,000.00 | 1,547,000.00 |
| 585 | 10号楼 | 501 | 143.12 | 签约 | 沈宇磊 | 2,360,735.00 | 2,360,735.00 | 2,360,735.00 | 0.00 |
| 586 | 10号楼 | 502 | 119.95 | 签约 | 沈慧峰 | 2,069,138.00 | 2,027,755.00 | 2,027,755.00 | 0.00 |
| 587 | 10号楼 | 503 | 119.95 | 签约 | 金卫良 | 2,050,395.00 | 2,047,395.00 | 1,457,395.00 | 590,000.00 |
| 588 | 10号楼 | 504 | 143.12 | 签约 | 谢丽英 | 2,316,010.00 | 2,316,010.00 | 2,316,010.00 | 0.00 |
| 589 | 10号楼 | 601 | 143.12 | 签约 | 沈惠娟 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 |
| 590 | 10号楼 | 602 | 119.95 | 签约 | 孙琳 | 2,069,138.00 | 2,059,138.00 | 2,059,138.00 | 0.00 |
| 591 | 10号楼 | 603 | 119.95 | 签约 | 黄春官 | 2,050,395.00 | 1,969,400.00 | 989,400.00 | 980,000.00 |
| 592 | 10号楼 | 604 | 143.12 | 签约 | 陈恩才 | 2,316,010.00 | 2,313,010.00 | 1,603,010.00 | 710,000.00 |
| 593 | 10号楼 | 701 | 143.12 | 签约 | 朱玲 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 1,337,128.00 | 1,000,000.00 |
| 594 | 10号楼 | 702 | 119.95 | 签约 | 潘振毅 | 2,069,138.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 0.00 |
| 595 | 10号楼 | 703 | 119.95 | 签约 | 孙建霞 | 2,050,395.00 | 2,009,387.00 | 1,509,387.00 | 500,000.00 |
| 596 | 10号楼 | 704 | 143.12 | 签约 | 李庆兵 | 2,316,010.00 | 2,313,010.00 | 703,010.00 | 1,610,000.00 |
| 597 | 10号楼 | 801 | 143.12 | 签约 | 张浩 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 711,887.00 | 1,640,000.00 |
| 598 | 10号楼 | 802 | 119.95 | 签约 | 杨士江 | 2,081,632.00 | 2,079,000.00 | 2,079,000.00 | 0.00 |
| 599 | 10号楼 | 803 | 119.95 | 签约 | 沈卫春 | 2,062,890.00 | 2,062,890.00 | 2,062,890.00 | 0.00 |
| 600 | 10号楼 | 804 | 143.12 | 签约 | 洪秋燕 | 2,330,918.00 | 2,327,000.00 | 727,000.00 | 1,600,000.00 |
| 601 | 10号楼 | 901 | 143.12 | 签约 | 钮振敏 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 2,351,887.00 | 0.00 |
| 602 | 10号楼 | 902 | 119.95 | 签约 | 王波 | 2,081,632.00 | 2,078,632.00 | 698,632.00 | 1,380,000.00 |
| 603 | 10号楼 | 903 | 119.95 | 签约 | 吴海宝 | 2,062,890.00 | 2,021,632.00 | 2,021,632.00 | 0.00 |
| 604 | 10号楼 | 904 | 143.12 | 签约 | 杨雪文 | 2,330,918.00 | 2,307,609.00 | 697,609.00 | 1,610,000.00 |
| 605 | 10号楼 | 1001 | 143.12 | 签约 | 计海林 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 1,186,645.00 | 1,180,000.00 |
| 606 | 10号楼 | 1002 | 119.95 | 签约 | 吴章军 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,052,244.00 | 1,000,000.00 |
| 607 | 10号楼 | 1003 | 119.95 | 签约 | 李若冰 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 |
| 608 | 10号楼 | 1004 | 143.12 | 签约 | 钮嘉诚 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 697,368.00 | 1,625,000.00 |
| 609 | 10号楼 | 1101 | 143.12 | 签约 | 金陈佳 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 2,366,645.00 | 0.00 |
| 610 | 10号楼 | 1102 | 119.95 | 签约 | 沈荣华 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 611 | 10号楼 | 1103 | 119.95 | 签约 | 邵佳瑜 | 2,075,385.00 | 2,075,385.00 | 625,385.00 | 1,450,000.00 |
| 612 | 10号楼 | 1104 | 143.12 | 签约 | 顾晨 | 2,345,826.00 | 2,345,826.00 | 705,826.00 | 1,640,000.00 |
| 613 | 10号楼 | 1201 | 143.12 | 签约 | 钱孝炳 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 2,366,645.00 | 0.00 |
| 614 | 10号楼 | 1202 | 119.95 | 签约 | 王英 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 615 | 10号楼 | 1203 | 119.95 | 签约 | 朱怡婷 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 |
| 616 | 10号楼 | 1204 | 143.12 | 签约 | 张永美 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 1,162,368.00 | 1,160,000.00 |
| 617 | 10号楼 | 1301 | 143.12 | 签约 | 吴进林 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 1,566,645.00 | 800,000.00 |
| 618 | 10号楼 | 1302 | 119.95 | 签约 | 潘利芳 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,352,244.00 | 700,000.00 |
| 619 | 10号楼 | 1303 | 119.95 | 签约 | 吴雁萍 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 |
| 620 | 10号楼 | 1304 | 143.12 | 签约 | 刘功海 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 702,368.00 | 1,620,000.00 |
| 621 | 10号楼 | 1401 | 143.12 | 签约 | 张建荣 | 2,383,097.00 | 2,359,266.00 | 2,359,266.00 | 0.00 |
| 622 | 10号楼 | 1402 | 119.95 | 签约 | 朱正元 | 2,087,880.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 |
| 623 | 10号楼 | 1403 | 119.95 | 签约 | 樊小丽 | 2,069,138.00 | 2,064,000.00 | 2,064,000.00 | 0.00 |
| 624 | 10号楼 | 1404 | 143.12 | 签约 | 桑晓华 | 2,338,372.00 | 2,338,372.00 | 2,338,372.00 | 0.00 |
| 625 | 10号楼 | 1501 | 143.12 | 签约 | 王慧雄 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 |
| 626 | 10号楼 | 1502 | 119.95 | 签约 | 徐付春 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 627 | 10号楼 | 1503 | 119.95 | 签约 | 李红英 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 628 | 10号楼 | 1504 | 143.12 | 签约 | 柯丽淑 | 2,375,643.00 | 2,365,643.00 | 715,643.00 | 1,650,000.00 |
| 629 | 10号楼 | 1601 | 143.12 | 签约 | 徐建东 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 |
| 630 | 10号楼 | 1602 | 119.95 | 签约 | 徐建荣 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 631 | 10号楼 | 1603 | 119.95 | 签约 | 金晓珏 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 632 | 10号楼 | 1604 | 143.12 | 签约 | 余智丽 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 715,643.00 | 1,660,000.00 |
| 633 | 10号楼 | 1701 | 143.12 | 签约 | 张美珍 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 |
| 634 | 10号楼 | 1702 | 119.95 | 签约 | 钮小燕 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 635 | 10号楼 | 1703 | 119.95 | 签约 | 陈康 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 636 | 10号楼 | 1704 | 143.12 | 签约 | 杨阳 | 2,375,643.00 | 2,328,368.00 | 2,328,368.00 | 0.00 |
| 637 | 10号楼 | 1801 | 143.12 | 签约 | 陆联强 | 2,398,005.00 | 2,374,025.00 | 2,374,025.00 | 0.00 |
| 638 | 10号楼 | 1802 | 119.95 | 签约 | 吴广杰 | 2,100,374.00 | 2,096,666.00 | 636,666.00 | 1,460,000.00 |
| 639 | 10号楼 | 1803 | 119.95 | 签约 | 杨晓红 | 2,081,632.00 | 2,039,999.00 | 2,039,999.00 | 0.00 |
| 640 | 10号楼 | 1804 | 143.12 | 签约 | 叶华方 | 2,353,280.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 641 | 10号楼 | 1901 | 143.12 | 签约 | 刘韦谱 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 1,206,164.00 | 1,190,000.00 |
| 642 | 10号楼 | 1902 | 119.95 | 签约 | 杨军 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 643 | 10号楼 | 1903 | 119.95 | 签约 | 钱金萍 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 644 | 10号楼 | 1904 | 143.12 | 签约 | 吴良 | 2,375,643.00 | 2,372,888.00 | 2,372,888.00 | 0.00 |
| 645 | 10号楼 | 2001 | 143.12 | 签约 | 钱奇 | 2,450,185.00 | 2,425,683.00 | 2,425,683.00 | 0.00 |
| 646 | 10号楼 | 2002 | 119.95 | 签约 | 吴俊逸 | 2,144,106.00 | 2,139,106.00 | 2,139,106.00 | 0.00 |
| 647 | 10号楼 | 2003 | 119.95 | 签约 | 解志红 | 2,125,364.00 | 2,082,857.00 | 2,082,857.00 | 0.00 |
| 648 | 10号楼 | 2004 | 143.12 | 签约 | 刘国彬 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 |
| 649 | 10号楼 | 2101 | 143.12 | 签约 | 金衍通 | 2,442,730.00 | 2,418,303.00 | 2,418,303.00 | 0.00 |
| 650 | 10号楼 | 2102 | 119.95 | 签约 | 金菊花 | 2,137,859.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 |
| 651 | 10号楼 | 2103 | 119.95 | 签约 | 袁林华 | 2,119,117.00 | 2,112,000.00 | 642,000.00 | 1,470,000.00 |
| 652 | 10号楼 | 2104 | 143.12 | 签约 | 杨少雄 | 2,398,005.00 | 2,393,005.00 | 2,393,005.00 | 0.00 |
| 653 | 10号楼 | 2201 | 143.12 | 签约 | 计小艳 | 2,435,276.00 | 2,410,923.00 | 2,410,923.00 | 0.00 |
| 654 | 10号楼 | 2202 | 119.95 | 签约 | 桑庆芝 | 2,131,611.00 | 2,088,979.00 | 2,088,979.00 | 0.00 |
| 655 | 10号楼 | 2203 | 119.95 | 签约 | 潘建锋 | 2,112,869.00 | 2,070,612.00 | 2,070,612.00 | 0.00 |
| 656 | 10号楼 | 2204 | 143.12 | 签约 | 寇春辉 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 716,645.00 | 1,650,000.00 |
| 657 | 10号楼 | 2301 | 143.12 | 签约 | 谢丽华 | 2,427,822.00 | 2,403,544.00 | 2,403,544.00 | 0.00 |
| 658 | 10号楼 | 2302 | 119.95 | 签约 | 吴晨芸 | 2,125,364.00 | 2,082,857.00 | 2,082,857.00 | 0.00 |
| 659 | 10号楼 | 2303 | 119.95 | 签约 | 高月华 | 2,106,622.00 | 2,064,490.00 | 2,064,490.00 | 0.00 |
| 660 | 10号楼 | 2304 | 143.12 | 签约 | 胡春秋 | 2,383,097.00 | 2,373,097.00 | 1,193,097.00 | 1,180,000.00 |
| 661 | 10号楼 | 2401 | 143.12 | 签约 | 高帅帅 | 2,412,914.00 | 2,388,785.00 | 2,388,785.00 | 0.00 |
| 662 | 10号楼 | 2402 | 119.95 | 签约 | 陈江南 | 2,112,869.00 | 2,088,900.00 | 628,900.00 | 1,460,000.00 |
| 663 | 10号楼 | 2403 | 119.95 | 签约 | 王华 | 2,094,127.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 0.00 |
| 664 | 10号楼 | 2404 | 143.12 | 签约 | 沈徐慧 | 2,368,189.00 | 2,336,400.00 | 2,336,400.00 | 0.00 |
| 665 | 10号楼 | 2501 | 143.12 | 签约 | 任芳华 | 2,263,830.00 | 2,241,192.00 | 2,241,192.00 | 0.00 |
| 666 | 10号楼 | 2502 | 119.95 | 签约 | 沈芳 | 1,987,921.00 | 1,972,921.00 | 1,972,921.00 | 0.00 |
| 667 | 10号楼 | 2503 | 119.95 | 签约 | 周燕燕 | 1,969,179.00 | 1,929,795.00 | 1,929,795.00 | 0.00 |
| 668 | 10号楼 | 2504 | 143.12 | 签约 | 杨雨凡 | 2,219,105.00 | 2,196,914.00 | 2,196,914.00 | 0.00 |
| 669 | 11号楼 | 101 | 143.12 | 待售 |  | 2,152,018.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 670 | 11号楼 | 102 | 119.95 | 签约 | 钱火泉 | 1,906,705.00 | 1,887,638.00 | 567,638.00 | 1,320,000.00 |
| 671 | 11号楼 | 201 | 143.12 | 签约 | 樊艳红 | 2,226,560.00 | 2,210,000.00 | 960,000.00 | 1,250,000.00 |
| 672 | 11号楼 | 202 | 119.95 | 签约 | 毛秋红 | 1,969,179.00 | 1,940,000.00 | 1,140,000.00 | 800,000.00 |
| 673 | 11号楼 | 203 | 119.95 | 待售 |  | 1,944,190.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 674 | 11号楼 | 204 | 143.12 | 签约 | 徐宇菲 | 2,174,380.00 | 2,155,000.00 | 1,085,000.00 | 1,070,000.00 |
| 675 | 11号楼 | 301 | 143.12 | 签约 | 翁君军 | 2,256,376.00 | 2,235,000.00 | 2,235,000.00 | 0.00 |
| 676 | 11号楼 | 302 | 119.95 | 签约 | 陈亮 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 595,000.00 | 1,360,000.00 |
| 677 | 11号楼 | 303 | 119.95 | 签约 | 马哲贵 | 1,969,179.00 | 1,930,000.00 | 580,000.00 | 1,350,000.00 |
| 678 | 11号楼 | 304 | 143.12 | 签约 | 王大锐 | 2,204,197.00 | 2,204,197.00 | 1,104,197.00 | 1,100,000.00 |
| 679 | 11号楼 | 401 | 143.12 | 签约 | 顾家伟 | 2,256,376.00 | 2,233,812.00 | 2,233,812.00 | 0.00 |
| 680 | 11号楼 | 402 | 119.95 | 签约 | 杨祎婷 | 1,994,169.00 | 1,975,000.00 | 595,000.00 | 1,380,000.00 |
| 681 | 11号楼 | 403 | 119.95 | 签约 | 汤泽秀 | 1,969,179.00 | 1,966,000.00 | 596,000.00 | 1,370,000.00 |
| 682 | 11号楼 | 404 | 143.12 | 签约 | 杨磊 | 2,204,197.00 | 2,196,197.00 | 666,197.00 | 1,530,000.00 |
| 683 | 11号楼 | 501 | 143.12 | 签约 | 陈明 | 2,345,826.00 | 2,345,826.00 | 705,826.00 | 1,640,000.00 |
| 684 | 11号楼 | 502 | 119.95 | 签约 | 陆新根 | 2,069,138.00 | 2,065,138.00 | 625,138.00 | 1,440,000.00 |
| 685 | 11号楼 | 503 | 119.95 | 签约 | 李健成 | 2,044,148.00 | 2,038,888.00 | 618,888.00 | 1,420,000.00 |
| 686 | 11号楼 | 504 | 143.12 | 签约 | 薛凤娜 | 2,293,647.00 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | 0.00 |
| 687 | 11号楼 | 601 | 143.12 | 签约 | 仲敏瑶 | 2,345,826.00 | 2,338,888.00 | 1,638,888.00 | 700,000.00 |
| 688 | 11号楼 | 602 | 119.95 | 签约 | 吴庆 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 0.00 |
| 689 | 11号楼 | 603 | 119.95 | 签约 | 邸皖豫 | 2,044,148.00 | 2,040,000.00 | 620,000.00 | 1,420,000.00 |
| 690 | 11号楼 | 604 | 143.12 | 签约 | 张海亮 | 2,293,647.00 | 2,289,000.00 | 1,149,000.00 | 1,140,000.00 |
| 691 | 11号楼 | 701 | 143.12 | 签约 | 高森林 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 1,162,368.00 | 1,160,000.00 |
| 692 | 11号楼 | 702 | 119.95 | 签约 | 李伟 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 1,046,138.00 | 1,020,000.00 |
| 693 | 11号楼 | 703 | 119.95 | 签约 | 沈林夏 | 2,044,148.00 | 2,041,000.00 | 2,041,000.00 | 0.00 |
| 694 | 11号楼 | 704 | 143.12 | 签约 | 顾玲妹 | 2,293,647.00 | 2,290,647.00 | 690,647.00 | 1,600,000.00 |
| 695 | 11号楼 | 801 | 143.12 | 签约 | 倪卫英 | 2,360,735.00 | 2,357,735.00 | 707,735.00 | 1,650,000.00 |
| 696 | 11号楼 | 802 | 119.95 | 签约 | 褚烨 | 2,081,632.00 | 2,060,816.00 | 2,060,816.00 | 0.00 |
| 697 | 11号楼 | 803 | 119.95 | 签约 | 张宋涛 | 2,056,643.00 | 2,056,643.00 | 1,446,643.00 | 610,000.00 |
| 698 | 11号楼 | 804 | 143.12 | 签约 | 程忠民 | 2,308,555.00 | 2,305,555.00 | 1,505,555.00 | 800,000.00 |
| 699 | 11号楼 | 901 | 143.12 | 签约 | 计月英 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 |
| 700 | 11号楼 | 902 | 119.95 | 签约 | 钮雷涛 | 2,081,632.00 | 2,081,632.00 | 631,632.00 | 1,450,000.00 |
| 701 | 11号楼 | 903 | 119.95 | 签约 | 吴程成 | 2,056,643.00 | 2,015,510.00 | 2,015,510.00 | 0.00 |
| 702 | 11号楼 | 904 | 143.12 | 签约 | 冷兴根 | 2,308,555.00 | 2,285,469.00 | 2,285,469.00 | 0.00 |
| 703 | 11号楼 | 1001 | 143.12 | 签约 | 沈钰文 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 715,643.00 | 1,660,000.00 |
| 704 | 11号楼 | 1002 | 119.95 | 签约 | 闫振荣 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 705 | 11号楼 | 1003 | 119.95 | 签约 | 袁君燕 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 626,138.00 | 1,440,000.00 |
| 706 | 11号楼 | 1004 | 143.12 | 签约 | 沈传根 | 2,323,464.00 | 2,318,598.00 | 2,318,598.00 | 0.00 |
| 707 | 11号楼 | 1101 | 143.12 | 签约 | 沈国华 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 2,351,887.00 | 0.00 |
| 708 | 11号楼 | 1102 | 119.95 | 签约 | 张宝达 | 2,094,127.00 | 2,093,000.00 | 633,000.00 | 1,460,000.00 |
| 709 | 11号楼 | 1103 | 119.95 | 签约 | 李兴华 | 2,069,138.00 | 2,027,755.00 | 1,627,755.00 | 400,000.00 |
| 710 | 11号楼 | 1104 | 143.12 | 签约 | 钮金坤 | 2,323,464.00 | 2,318,464.00 | 2,318,464.00 | 0.00 |
| 711 | 11号楼 | 1201 | 143.12 | 签约 | 严坤林 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 1,505,643.00 | 870,000.00 |
| 712 | 11号楼 | 1202 | 119.95 | 签约 | 杨晓君 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 713 | 11号楼 | 1203 | 119.95 | 签约 | 张馨露 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 966,138.00 | 1,100,000.00 |
| 714 | 11号楼 | 1204 | 143.12 | 签约 | 沈佳铭 | 2,323,464.00 | 2,300,229.00 | 1,300,229.00 | 1,000,000.00 |
| 715 | 11号楼 | 1301 | 143.12 | 签约 | 朱晔 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 711,887.00 | 1,640,000.00 |
| 716 | 11号楼 | 1302 | 119.95 | 签约 | 王根琴 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,052,244.00 | 1,000,000.00 |
| 717 | 11号楼 | 1303 | 119.95 | 签约 | 毛少华 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 0.00 |
| 718 | 11号楼 | 1304 | 143.12 | 签约 | 黄梦凯 | 2,323,464.00 | 2,300,229.00 | 2,300,229.00 | 0.00 |
| 719 | 11号楼 | 1401 | 143.12 | 签约 | 吴佳慧 | 2,368,189.00 | 2,344,507.00 | 704,507.00 | 1,640,000.00 |
| 720 | 11号楼 | 1402 | 119.95 | 签约 | 沈宇 | 2,087,880.00 | 2,067,001.00 | 2,067,001.00 | 0.00 |
| 721 | 11号楼 | 1403 | 119.95 | 签约 | 沈一飞 | 2,062,890.00 | 2,042,261.00 | 2,042,261.00 | 0.00 |
| 722 | 11号楼 | 1404 | 143.12 | 签约 | 陈彬华 | 2,316,010.00 | 2,310,000.00 | 700,000.00 | 1,610,000.00 |
| 723 | 11号楼 | 1501 | 143.12 | 签约 | 何正生 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 |
| 724 | 11号楼 | 1502 | 119.95 | 签约 | 王卫琴 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 836,735.00 | 1,240,000.00 |
| 725 | 11号楼 | 1503 | 119.95 | 签约 | 周亚 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 726 | 11号楼 | 1504 | 143.12 | 签约 | 李俊豪 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 |
| 727 | 11号楼 | 1601 | 143.12 | 签约 | 曹根泉 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 |
| 728 | 11号楼 | 1602 | 119.95 | 签约 | 姚陈琦 | 2,119,117.00 | 2,119,117.00 | 789,117.00 | 1,330,000.00 |
| 729 | 11号楼 | 1603 | 119.95 | 签约 | 吴海华 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 730 | 11号楼 | 1604 | 143.12 | 签约 | 朱晓鸣 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 |
| 731 | 11号楼 | 1701 | 143.12 | 签约 | 吴小东 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 |
| 732 | 11号楼 | 1702 | 119.95 | 签约 | 计奕杰 | 2,119,117.00 | 2,119,117.00 | 639,117.00 | 1,480,000.00 |
| 733 | 11号楼 | 1703 | 119.95 | 签约 | 钮金坤 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 734 | 11号楼 | 1704 | 143.12 | 签约 | 吴建华 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 |
| 735 | 11号楼 | 1801 | 143.12 | 签约 | 王伟铭 | 2,383,097.00 | 2,359,266.00 | 1,189,266.00 | 1,170,000.00 |
| 736 | 11号楼 | 1802 | 119.95 | 签约 | 王祖华 | 2,100,374.00 | 2,090,374.00 | 1,090,374.00 | 1,000,000.00 |
| 737 | 11号楼 | 1803 | 119.95 | 签约 | 胡玥倩 | 2,075,385.00 | 2,072,385.00 | 1,042,385.00 | 1,030,000.00 |
| 738 | 11号楼 | 1804 | 143.12 | 签约 | 陈志明 | 2,330,918.00 | 2,330,918.00 | 2,330,918.00 | 0.00 |
| 739 | 11号楼 | 1901 | 143.12 | 签约 | 冯君妍 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 |
| 740 | 11号楼 | 1902 | 119.95 | 签约 | 陈淑雯 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 626,735.00 | 1,450,000.00 |
| 741 | 11号楼 | 1903 | 119.95 | 签约 | 杨阳 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 742 | 11号楼 | 1904 | 143.12 | 签约 | 董学洋 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 1,169,747.00 | 1,160,000.00 |
| 743 | 11号楼 | 2001 | 143.12 | 签约 | 韩新春 | 2,435,276.00 | 2,410,923.00 | 1,210,923.00 | 1,200,000.00 |
| 744 | 11号楼 | 2002 | 119.95 | 签约 | 计刚 | 2,144,106.00 | 2,101,224.00 | 2,101,224.00 | 0.00 |
| 745 | 11号楼 | 2003 | 119.95 | 签约 | 陆姣姣 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 746 | 11号楼 | 2004 | 143.12 | 签约 | 周永夫 | 2,383,097.00 | 2,378,888.00 | 908,888.00 | 1,470,000.00 |
| 747 | 11号楼 | 2101 | 143.12 | 签约 | 朱铭洁 | 2,427,822.00 | 2,379,509.00 | 730,509.00 | 1,649,000.00 |
| 748 | 11号楼 | 2102 | 119.95 | 签约 | 蔡俊涛 | 2,137,859.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 |
| 749 | 11号楼 | 2103 | 119.95 | 签约 | 张苗苗 | 2,112,869.00 | 2,108,791.00 | 888,791.00 | 1,220,000.00 |
| 750 | 11号楼 | 2104 | 143.12 | 签约 | 沈宏 | 2,375,643.00 | 2,372,000.00 | 2,372,000.00 | 0.00 |
| 751 | 11号楼 | 2201 | 143.12 | 签约 | 俞强 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 1,926,164.00 | 470,000.00 |
| 752 | 11号楼 | 2202 | 119.95 | 签约 | 刘承生 | 2,131,611.00 | 2,088,979.00 | 1,048,979.00 | 1,040,000.00 |
| 753 | 11号楼 | 2203 | 119.95 | 签约 | 卜风元 | 2,106,622.00 | 2,104,622.00 | 2,104,622.00 | 0.00 |
| 754 | 11号楼 | 2204 | 143.12 | 签约 | 王大洋 | 2,368,189.00 | 2,368,189.00 | 2,368,189.00 | 0.00 |
| 755 | 11号楼 | 2301 | 143.12 | 签约 | 姚俊 | 2,412,914.00 | 2,388,785.00 | 2,388,785.00 | 0.00 |
| 756 | 11号楼 | 2302 | 119.95 | 签约 | 潘菊明 | 2,125,364.00 | 2,118,888.00 | 2,118,888.00 | 0.00 |
| 757 | 11号楼 | 2303 | 119.95 | 签约 | 冯惠琴 | 2,100,374.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 758 | 11号楼 | 2304 | 143.12 | 签约 | 孙玉星 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 |
| 759 | 11号楼 | 2401 | 143.12 | 签约 | 沈依祎 | 2,398,005.00 | 2,374,025.00 | 714,025.00 | 1,660,000.00 |
| 760 | 11号楼 | 2402 | 119.95 | 签约 | 张齐琴 | 2,112,869.00 | 2,102,000.00 | 1,302,000.00 | 800,000.00 |
| 761 | 11号楼 | 2403 | 119.95 | 签约 | 严静 | 2,087,880.00 | 2,082,888.00 | 632,888.00 | 1,450,000.00 |
| 762 | 11号楼 | 2404 | 143.12 | 签约 | 徐玲 | 2,345,826.00 | 2,340,000.00 | 710,000.00 | 1,630,000.00 |
| 763 | 11号楼 | 2501 | 143.12 | 签约 | 曹红梅 | 2,248,922.00 | 2,240,000.00 | 680,000.00 | 1,560,000.00 |
| 764 | 11号楼 | 2502 | 119.95 | 签约 | 王玲 | 1,987,921.00 | 1,948,163.00 | 1,948,163.00 | 0.00 |
| 765 | 11号楼 | 2503 | 119.95 | 签约 | 吴建宏 | 1,962,932.00 | 1,923,870.00 | 963,870.00 | 960,000.00 |
| 766 | 11号楼 | 2504 | 143.12 | 签约 | 严佳峰 | 2,196,743.00 | 2,174,776.00 | 1,424,776.00 | 750,000.00 |

附件五：本期项目用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办 部门 | 经办人 | 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 | 合同章 法人章 | 盛泽一期电子锁供货合同用印申请 | 一期电子锁供货合同（5份） | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 2 | 2021/6/1 | 公章 | 关于苏州盛泽项目临时管理规约用印申请 | 临时管理规约（500份） | 物业公司 | 施炜 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 3 | 2021/6/1 | 公章 | 关于苏州盛泽项目前期物业服务协议用印申请 | 前期物业管理服务协议（700份） | 物业公司 | 施炜 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 4 | 2021/6/2 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 工商银行1户（4份）、农业银行1户、中国银行2户（3份）、邮储银行2户（3份）、苏州银行2户（4份）、送达地址确认书（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 5 | 2021/6/2 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 客户社保单（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 6 | 2021/6/2 | 公章 | 盛泽项目二期桩基检测中标通知书用印申请 | 二期桩基检测中标通知书（5份） | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 7 | 2021/6/3 | 公章 | 盛泽项目安监整改报告用印申请 | 建筑工程施工整改完成报告（4份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 8 | 2021/6/3 | 公章 | 盛泽项目北区燃气表后管方案设计及施工配合用印申请 | 北区燃气表后管方案设计及施工配合申请（1份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 9 | 2021/6/3 | 公章 | 盛泽项目临水申请开增值税发票资料用印申请 | 营业执照复印件、基本账户存款信息、专票开票信息、经办人身份证复印件（各2份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 10 | 2021/6/3 | 公章 | 盛泽1#地块未预售证明用印申请 | 授权书（1份）、情况说明（2份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 11 | 2021/6/4 | 公章 | 盛泽项目规划建设科盖章说明用印申请 | 盖章申请(2份） | 合约管理部 | 李澜 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 12 | 2021/6/4 | 合同章 | 环沪公司盛泽项目派单服务协议、单页印刷、小区巡展活动、5月开盘物料制作、业主生日会活动（5月）合同用印申请 | 盛泽天铂5月开盘加推现场物料制作合同（3份） | 营销策划部 | 顾骧 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 13 | 2021/6/4 | 合同章 | 环沪公司盛泽项目派单服务协议、单页印刷、小区巡展活动、5月开盘物料制作、业主生日会活动（5月）合同用印申请 | 环沪公司盛泽项目2021年5月业 主生日会合同（3份） | 营销策划部 | 顾骧 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 14 | 2021/6/4 | 公章 | 盛泽项目一期水槽及水龙头采购合同、一期可视对讲设备采购合同用印申请 | 一期水槽及水龙头采购合同、一期可视对讲设备采购合同（各5份） | 合约管理部 | 宋一飞 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 15 | 2021/6/4 | 公章 | 盛泽项目合约部邓欢离职证明用印申请 | 离职证明（4份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 16 | 2021/6/4 | 公章 | 盛泽项目营销部周玉艳离职证明用印申请 | 离职证明（5份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 17 | 2021/6/4 | 公章 | 盛泽项目财务部张宇劳动合同和保密协议续签用印申请 | 劳动合同、保密协议（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 18 | 2021/6/4 | 公章 | 盛泽项目1号地块变更消防设计审核材料用印申请 | 特殊建设工程消防设计审查申请表、授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件（各2份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 19 | 2021/6/7 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 农业银行4户、邮储银行1户（各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 20 | 2021/6/7 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 客户信息采集表（50份）、社保查询表（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 21 | 2021/6/7 | 公章 | 盛泽项目综合执法检查整改回复用印申请 | 建设工程综合执法检查整改报告（1份） | 投资报建部 | 宋雪莉代王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 22 | 2021/6/8 | 公章 | 盛泽项目安监整改报告用印申请 | 建筑工程施工整改完成报告（4份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 23 | 2021/6/8 | 公章 | 盛泽人防整改回复用印申请 | 人防质量整改完成报告（1份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 24 | 2021/6/8 | 公章 | 盛泽项目综合执法检查整改回复用印申请 | 建设工程综合执法检查整改报告（塔吊）（1份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 25 | 2021/6/8 | 公章 合同章 | 盛泽项目一期厨房电器采购合同用印申请 | 吴江盛泽项目一期厨房电器供货合同 | 合约管理部 | 宋一飞 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 26 | 2021/6/8 | 公章 | 盛泽项目2021年员工6月和7月年度体检服务协议用印申请 | 体检服务协议及廉洁协议书（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 27 | 2021/6/8 | 公章 法人章 财务章 | 盛泽项目询证函用印申请 | 江苏银行询证函、农业银行询证函（各1份） | 财务管理部 | 张宇 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 28 | 2021/6/9 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 社保查询表（1份） | 营销策划部 | 钱真 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 29 | 2021/6/9 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 商品房合同25户（各4份） | 营销策划部 | 钱真 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 30 | 2021/6/9 | 合同章 法人章 | 盛泽项目一期栏杆及百叶分包工程合同用印申请 | 吴江盛泽项目一期栏杆及百叶分包工程合同（6份） | 合约管理部 | 李澜 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 31 | 2021/6/9 | 公章 | 盛泽项目1号地块变更消防设计审核材料用印申请 | 变更说明（1份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 32 | 2021/6/9 | 公章 | 盛泽项目工程指令用印申请 | 盛泽项目一期二标段总承包工程工程指令、盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程工程指令（各4份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 33 | 2021/6/9 | 公章 | 盛泽项目1#技防变更情况说明 | 技防评审通过单申请更换情况说明函（2份） | 规划设计部 | 范陆 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 34 | 2021/6/10 | 公章 | 盛泽项目复工用印申请 | 建设工程施工复工申请书（1份） | 项目发展部 | 杨中科 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 35 | 2021/6/10 | 公章 | 关于盛泽项目歌林公园商超巡展位租赁及物料制作合同用印申请、盛泽项目开盘抽检礼品采购、明源云客、单页增补印刷合同用印申请、盛泽项目派单服务协议、单页印刷、小区巡展活动、5月开盘物料制作、业主生日会活动（5月）合同用印申请 | 盛泽项目单页印刷合同、抽奖礼品采购合同、商超巡展位租赁及物料制作合同、项目派单服务协议（各3份） | 营销策划部 | 刘奇 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 36 | 2021/6/10 | 公章 法人章 财务章 | 盛泽资金解禁、开发贷第二季度利息支付用印申请 | 非重点监管资金用款备案表及划款申请书（1000万元）、开发贷利息支付划款指令（14311111.11元）、划款指令（江苏银行1513-江苏银行1774,176160000.00元）、划款指令（江苏银行1513-江苏银行1774,45000000.00元）、非重点资金解禁及划款指令（3500万）（各1份） | 财务管理部 | 张宇 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 37 | 2021/6/11 | 合同章 法人章 | 盛泽项目二期桩基检测技术服务合同协议条款用印申请、盛泽项目一期阀门采购合同用印申请 | 盛泽项目二期桩基检测技术服务合同、盛泽项目一期阀门采购合同(各5份） | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 38 | 2021/6/11 | 公章 | 邮储银行按揭资料补充用印申请 | 账户变更申请书（2份）、预售许可证（3份） | 财务管理部 | 李强 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 39 | 2021/6/11 | 合同章 法人章 | 吴江盛泽项目一期矿物绝缘电缆采购合同用印申请 | 吴江盛泽项目一期矿物绝缘电缆采购合同（5份） | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 40 | 2021/6/15 | 公章 | 盛泽项目夜间施工申请（坤龙标段） | 夜间施工证明（6.20-6.22）(5份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 41 | 2021/6/15 | 公章 | 盛泽项目夜间施工申请（长成标段） | 夜间施工证明申请书（6.24-6.26）（5份）、夜间施工证明申请书（7.4-7.6）（5份） | 项目发展部 | 姚桂芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 42 | 2021/6/16 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 商品房合同17户（各4份） | 营销策划部 | 王琼 | 驻场人员审核 | 田大伟、张宇 |
| 43 | 2021/6/16 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂11幢1102室注销合同资料用印申请 | 商品房买卖合同备案注销申请书（1份） | 营销策划部 | 王琼 | 微信审核 | 范青杰 张宇 |
| 44 | 2021/6/16 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 工商银行9户、农业银行3户、邮储银行3户、中国银行10户（各4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 45 | 2021/6/16 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 个人社保查询明细（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 46 | 2021/6/16 | 合同章 | 关于环沪公司盛泽项目乡镇横幅户外广告投放合用印申请同 | 盛泽项目2021年5月乡镇横幅户外广告投放合同（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 47 | 2021/6/16 | 合同章 | 关于盛泽项目加油站广告投放、小区公告栏投放、派单服务、小区广告发布、户外广告（竞品阵地）小区电梯框架广告发布合同用印申请 | 盛泽项目2021年6月加油站广告投放合同、盛泽项目2021年6月吴江小区电梯框架广告投放合同、盛泽项目2021年6月户外广告（竞品阵地桁架）合同、盛泽项目2021年6月吴江小区道闸护栏广告投放合同、盛泽项目2021年6月渠道乡镇拓展服务合同、盛泽项目2021年6月小区公告栏广告投放合同（各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 48 | 2021/6/16 | 合同章 | 关于盛泽项目开盘抽奖礼品采购、明源云客、单页增补印刷合同用印申请 | 盛泽项目2021年5月渠道地推海报增补印刷合同（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 49 | 2021/6/17 | 公章 | 盛泽项目营销策划部王懋劳动合同和保密协议用印申请 | 劳动合同及保密协议（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 50 | 2021/6/18 | 公章 | 盛泽项目关于1#地块变更人防设防审查用印申请 | 江苏省结建人防工程施工图设计文件报审表1#地块（4份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 51 | 2021/6/18 | 公章 | 盛泽项目营销策划部陈曙东劳动合同和保密协议用印申请 | 劳动合同、保密协议（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 52 | 2021/6/18 | 公章 | 盛泽项目关于南地块生活区临时占地材料用印申请 | 情况说明、临时占地批复、项目立项批复、营业执照复印件（各2份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 53 | 2021/6/21 | 合同章 法人章 | 吴江盛泽项目一期场地平整和桩基分包工程补充协议书二的用印申请 | 一期场地平整和桩基分包工程补充协议书二（4份） | 合约管理部 | 李澜 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 54 | 2021/6/21 | 公章 | 盛泽项目北区三网工程设计会审表和设计文件用印申请 | 吴江区住宅小区及商住楼通信配套工程建设方案会审表、苏州市吴江区盛泽镇敦煌路818号舜湖和风雅园北区新国标宽带工程一阶段设计文件封面（1份） | 规划设计部 | 范陆 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 55 | 2021/6/21 | 公章 | 吴江盛泽项目二期试桩工程结算协议书用印 | 二期试桩工程结算协议书（2份） | 合约管理部 | 李澜 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 56 | 2021/6/21 | 公章 | 关于盛泽项目5#、7#合作中介有成交的15家中介公司合同用印申请 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议（舜合、到位、鼎好、房泽先生、风之扬、福上居、高泽房产、龙家、隆沛、全屋、尚品、盛家泽、苏胜行、万丰、先卓）（各3份） | 营销策划部 | 王苹苹 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 57 | 2021/6/21 | 公章 | 关于盛泽项目新签劳务给公司市场推广劳务服务合同用印申请 | 市场推广劳务服务合同（芜湖国敬网络）（3份） | 营销策划部 | 王苹苹 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 58 | 2021/6/23 | 公章 | 公司商务车过户印章、执照外带申请 | 二手车资料审核确认书、车辆转让确认书、授权委托书、二手车买卖合同（各1份） | 人事行政部 | 周冲 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 59 | 2021/6/24 | 公章 | （盛泽项目）关于出席苏州市吴江区房地产业协会第五届会员大会回执用印的审批 | 出席苏州市吴江区房地产业协会第五届会员大会回执 | 人事行政部 | 毛其芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 60 | 2021/6/24 | 公章 | 苏州盛泽项目土方外运证明的用印申请 | 工程项目出土消纳申请会审单（3份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 61 | 2021/6/24 | 公章 | 盛泽项目工程指令的用印申请 | 盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程工程指令0095、盛泽项目一期一标段总承包工程指令0096、盛泽项目一期水槽及水槽龙头采购合同工程指令0097（各3份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 62 | 2021/6/24 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 商品房合同21户（各4份） | 营销策划部 | 范义志 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 63 | 2021/6/24 | 公章 | 浙商银行协定存款协议用印申请 | 浙商银行协定存款（2份） | 财务管理部 | 张宇 | 微信审核 | 范青杰 张宇 |
| 64 | 2021/6/24 | 公章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 邮储银行4户（1户各3份）、中国银行12户（1户各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 65 | 2021/6/24 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 社保查询明细（3份）、催款函（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 66 | 2021/6/25 | 公章 | 盛泽公司晋合广场月租停车费合同的用印申请 | 晋合广场车位租赁合同信息录入表（2份） | 规划设计部 | 苏建 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 67 | 2021/6/25 | 合同章 法人章 | 盛泽项目一期普通电缆供货合同用印申请 | 盛泽项目一期普通电缆供货合同 | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 68 | 2021/6/25 | 公章 | 吴江高新区1#地块住宅项目安全技术防范系统初步设计方案及图纸申请用印 | 吴江高新区1#地块住宅项目安全技术防范系统初步设计方案（封面）、盛泽项目南区智能化项目弱电智能化设计图纸（封面）（各1份） | 规划设计部 | 范陆 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 69 | 2021/6/28 | 公章 法人章 | 盛泽项目奥迪新办ETC印章外借申请 | 苏通记账卡申领及定向支付授权书、公司公路电子标签使用协议、授权委托书、营业执照复印件（各1份） | 人事行政部 | 丁杰 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 70 | 2021/6/30 | 合同章 法人章 | 盛泽项目一期科勒品牌洁具供货合同用印申请 | 盛泽项目一期科勒品牌洁具供货合同（6份） | 合约管理部 | 李斓 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 71 | 2021/6/30 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 商品房合同21户（各4份） | 营销策划部 | 朱玉 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 72 | 2021/6/30 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 挞定函、催款函（各1份） | 营销策划部 | 朱玉 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |

本期SPV用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/15 | 公章 | 上海洛翊企业管理有限公司投资收益分配通知书的用印申请 | 投资收益分配书（1份） | 财务管理部 | 李强 | 邮件审批 | 范青杰 张宇 |

附件六：项目公司下月资金计划

2021年07月资金计划

| 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划 -苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2021年7月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：苏州星盛房地产开发有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 前期费用 | 199.44 | 45.04 | 65.96 |
| 建安费用 | 27,233.48 | 6938.63 | 1800.80 |
| 管理费用 | - | - | 1291.24 |
| 营销费用 | 447.93 | - | 314.08 |
| 财务费用 |  |  | 0.00 |
| 税费 | - | - | 1350.00 |
| 其他费用 | - | - | 268.19 |
| 总 计： |  |  | 5090.27 |

附件七：项目形象进度及照片

2021年06月工程进度：2#地块（一期）一标段8#十八层结构梁板钢筋安装，腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-8层，构造柱2-6层；11#二十层结构墙柱钢筋安装，腰梁以下墙体2-8层，腰梁以上墙体2-7层，构造柱2-6层；5#十二层结构叠合板安装；6#九层墙柱钢筋安装；3#八层砼待浇筑；二标段9#屋面构架砼浇筑完成，腰梁以下2-8层，腰梁以上2-5层，构造柱2-4层；10#二十二层结构排架搭设完成，腰梁以下2-8层，腰梁以上2-4层，构造柱2-4层；4#十一层结构梁板钢筋安装、7#十二层面砼待浇筑，2#八层砼待浇筑。

1#地块（二期）1#楼东侧双轴围护已完成；2#楼坑中坑及主楼边双轴施工完成；地库桩基完成95%；6#、8#楼土方开挖完成30%。总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。