- 吴江盛泽项目一期基坑围护分包工程合同

- 审核说明

项目公司于2020年11月2日提交了吴江盛泽项目一期基坑围护分包工程合同《合同协议书》我司主要从以下方面对该合同进行了审核说明：

1.合同为固定总价合同，基坑围护工程有事前无法明确因素。项目公司回复“支护时间根据现场实际施工时间，长度根据图纸施工。如有变化，后期做合同变更”

2.邀请招标，中标单位报价为4家报价中最低价。

3.基坑围护工程总建面单方55元/㎡ ,造价指标在合理范围内。

4.合同中支付条款符合常规标准，不存在超进度支付情况，不存在付款风险。

5.项目一期建筑面积147,094.97㎡，项目公司提供的V2版目标成本中建筑单方为42.51元/㎡，项目一期对应目标成本约625.30万元，现合同金额为815.95万元，合同金额超目标成本金额。

北京康信君安资产管理有限公司

投后管理项目组

2020年11月4日