光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划

2021年4月监管报告

项目名称：肇庆恒大名都

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王章颖

日期：二零二一年五月十日

目录

1项目基本情况	2

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	3

3.1项目五证办理情况说明	3

3.2项目2021年4月份施工进度情况	4

3.3标的项目2021年5月施工计划	5

4印鉴使用情况	8

5合同签订情况	13

6项目销售情况	16

7资金情况	51

7.1资金流出情况	51

7.2资金流入情况	54

8各银行账户余额	55

附件	56

附件一 标的项目平面图	56

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都

·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目位于四会市东城街道黄岗社区上元大道9号。计划总投资270,459.80万元，购置土地面积103,278.67平方米，房屋建筑面积474,312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。

2重大事件披露

光大信托于2020年3月20日至5月20日向项目公司发放69,882万元贷款，项目公司根据编号2019Z3278-贷款的《信托贷款合同》以及编号2019Z3278-贷款-补001的《信托贷款合同补充协议》约定，项目公司于2021年4月2日以光大银行及浦发银行账户资金全额偿还第三期151,140,000.00元贷款并支付对应利息993,797.26元至信托专户；于2021年4月23日以光大银行账户及浦发银行账户资金全额偿还第四期81,400,000.00元贷款并支付对应利息1,003,561.64元至信托专户。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年4月30日项目五证办理情况

| 五证 | 取得时间 | 建设项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 2018/3/28 | 地字第【2018】20号 | 已共管 |
| 不动产权证书 | 2020/1/3 | 粤（2020）四会市不动产权第0000151号 | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）011号 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）013号 （住宅20#-23#、垃圾收集站） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）014号 （幼儿园） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）008号 （商业S1-S4、大门） | 因住建局要求，施工单位缴纳工人工资保证金后方可领取原件，故原件现暂存于住建局。 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）009号 （住宅1#、商业楼、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）010号 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）012号 （住宅27#-30#、商业、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/14 | 441284202003140101 （商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/27 | 441284202003270101 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/4/13 | 441284202004130101 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库） |  |
| 预售许可证 | 2020/7/15 | 四预许字第2020028号（1#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020029号（10-11#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020030号（29-30#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/31 | 四预许字第2020030号（2-3#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020035号（6-7#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020036号（8-9#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/9/28 | 四预许字第2020045号（4-5#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/11/2 | 四预许字第2020048号（27-28#） | 电子证照签发 |

3.2项目2021年4月份施工进度情况

标的项目2021年4月施工进度

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成79.3% |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成79.3% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 十九层顶板钢筋完成，砌体完成7层 |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 二十层顶板模板完成，砌体完成8层 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成86.6% |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成86.6% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 十一层顶板砼完成 |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 十一层顶板钢筋完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成91.2% |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成91.2% |
| 15 | 恒大名都项目 | 二期18#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期19#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期20#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期21#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期22#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期23#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期24#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期25#住宅楼 | 超前钻完成75% |

3.3标的项目2021年5月施工计划

标的项目2021年5月施工计划

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成 |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成 |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 25层板完成，砌体完成13层 |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 25层板完成，砌体完成13层 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 外立面完成55% |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 外立面完成55% |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 外立面完成55% |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 外立面完成55% |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成 |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 17层板完成，砌体完成2层 |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 17层板完成，砌体完成2层 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成 |
| 15 | 恒大名都项目 | 二期18#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期19#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期20#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期21#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期22#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期23#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期24#住宅楼 | 超前钻完成 |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期25#住宅楼 | 超前钻完成 |

标的项目现场照片（2021年4月）

1、项目一期1-2号楼                                  2、项目一期1-2号楼

3、项目一期4-5号楼                                  4、一期项目6-7号楼

5、项目一期8-9号楼                                  6、项目一期10-11号楼

7、项目一期27- 28号楼                              8、项目一期29- 30号楼

9、项目二期                                        10、项目二期

# 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2021年4月印鉴使用情况详见下表：

2021年4月印鉴使用登记表

| 用印日期 | 用印名称及次数 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/4/1 | 公章（21）、法人章（7） | 用于银行按揭放款7户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章6份）、工行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（413）、法人章（145） | 第四十七批22户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章74份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 农行商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（22） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第58批中行物业维修基金缴存表（公章21份）、第58批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（3） | 代理公司确认成功销售证明 | 四会市房地产开发企业经营违法违规行为检查表（公章1份）、肇庆恒大名都2021年3月成功销售确认明细表（公章1份）、肇庆恒大名都佣金结算明细表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（2） | 肇庆恒大名都中介（上海甄轩）发票遗失证明用印 | 发票遗失证明（公章2份） | 财务部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（2） | 房车宝营销服务合作协议补充条款 | 关于服务费结算的通知（公章2份） | 财务部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（2） | 中介佣金业绩确认函用印 | 成功销售确认单 （广州贝壳11月）（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（2） | 中介佣金业绩确认函用印 | 上海甄轩房地产经纪有限公司10-11月业绩确认函（公章2份） | 财务部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/1 | 公章（29） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 认购书解除协议（公章3份）、第57批中行物业维修基金缴存表（公章24份）、第57批物业维修基金存折原件签收表（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/2 | 公章（2） | 银行按揭准入 | 一手房楼盘27-28#封顶确认书（公章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/2 | 公章（9） | 送检见证委托 | 见证取样和送检见证人授权书（公章9份） | 工程部 | 李胤赵 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/2 | 公章（11） | 用于办理肇庆名都项目二期临电送电手续 | 现场停电确认书（公章1份）、费居民客户变更用电申请表（公章1份）、客户用电受理回执（申请业务办理）（公章1份）、专变销户特别须知（公章2份）、业扩报装办结回访登记表（公章1份）、四会供电局用户低压欠压脱扣装置处置措施通知书送达回执（公章1份）、专变用户低压欠压脱扣装置处置措施实际落实情况用户确认表（公章1份）、接电确认书（公章1份）、客户谐波设备投运检验意见书（公章1份）、延期送电申请（公章1份） | 工程部 | 张枭 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/8 | 公章（23）、财务章（12）、法人章（14）、康雪婷章（12） | 恒铭农商变更对账联系人及大额联系人及农行增加授权人 | 单位客户综合业务申请书（公章6份）、变更单位银行账户内容申请书（公章6份）、单位银行账户业务授权书（公章+法人章2份）、税收居民身份声明文件（公章2份）、营业执照正本复印件（公章+财务章+法人章+康雪婷章2份）、法人身份证复印件（公章+财务章+法人章+康雪婷章2份）、经办人身份证复印件（财务章+法人章+康雪婷章2份）、建行对账服务协议（公章1份）、企业金融服务平台申请表（公章+财务章+法人章+康雪婷章2份）、农行单位结算账户使用身份申请表（财务章+法人章+康雪婷章2份）、工行支付密码申请书（财务章+法人章+康雪婷章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（8） | 银行按揭准入 | 恒铭开发资质证书（公章1份）、项目投资备案证（公章1份）、恒铭2018-2020年年度财务报表（公章3份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行按揭放款3户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（42）、法人章（14） | 用于银行按揭放款14户（快印） | 工行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章3份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章7份）、中行商品房买卖合同（公章+法人章3份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（8） | 赶工奖励合同用印 | 《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程合同》补充协议（一）（赶工奖协议）（公章4份） | 招投标部 | 柯涵瀚 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（500） | 销售相关资料用印 | 《商品房认购书》（公章500份） | 营销部 | 莫景华 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（293）、法人章（103） | 第四十八批16户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章55份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（49） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第60批中行物业维修基金缴存表（公章48份）、第60批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/9 | 公章（122） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第59批中行物业维修基金缴存表（公章21份）、第59批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、商品房认购书（公章100份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 财务章（2） | 委托付款说明用印 | 委托付款说明（公章2份） | 财务部 | 邱琼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（1） | 催促客户还款8栋-1401房黄淑珍 | 催款通知（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（9）、法人章（3） | 用于银行按揭放款3户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、邮储行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程临时围蔽工程施工合同》补充协议（二）用印 | 《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程临时围蔽工程施工合同》补充协议（二）（公章4份） | 招投标部 | 柯涵瀚 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（1） | 开劳务发票 | 汇总代开发票明细清单（公章1份） | 财务部 | 陈紫玫 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（380）、法人章（133） | 第四十九批19户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章71份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/13 | 公章（6） | 用于结算房车宝佣金 | 肇庆恒大名都项目服务费结算对账单（公章6份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（12） | 《肇庆恒大名都6～9号住宅楼铝合金门窗供货合同》用印 | 《肇庆恒大名都6～9号住宅楼铝合金门窗供货合同》（公章4份） | 招投标部 | 陈毅婷 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（22） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第61批中行物业维修基金缴存表（公章21份）、第61批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（31） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第62批中行物业维修基金缴存表（公章30份）、第62批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（2） | 客户退筹 | 付款委托书(公章1份）、珠三角公司支付计划审批表(公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（48）、法人章（24） | 用于银行按揭放款6户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章16份）、邮储商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 用于支票托收 | 浦发银行支票（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 黄秀 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/14 | 公章（4） | 兼职协议书用印 | 肇庆恒大名都苏俊特兼职协议书（公章2份）、肇庆恒大名都苏嘉裕兼职协议书（公章2份） | 拓客部 | 赵敏 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/16 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程合同》补充协议（一）（赶工奖协议）用印 | 《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程合同》补充协议（一）（赶工奖协议）（公章4份） | 招投标部 | 柯涵瀚 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/16 | 公章（8） | 《合作框架协议(2021年2月)》用印 | 《合作框架协议(2021年2月)》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/16 | 公章（8） | 《项目合作协议(2021年2月)》用印 | 《项目合作协议(2021年2月)》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/16 | 公章（8） | 《合作框架协议(2021年3月)》用印 | 《合作框架协议(2021年3月)》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/16 | 公章（8） | 《项目合作协议(2021年3月)》用印 | 《项目合作协议(2021年3月)》（公章4份） | 拓客部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/16 | 财务章（1）、康雪婷章（1） | 监管户出款 | 农行对公结算业务申请书（财务章+康雪婷章1份） | 财务部 | 肖雪 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/4/21 | 公章（293）、法人章（103） | 第五十批16户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章55份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（15）、法人章（5） | 用于银行按揭放款5户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章4份）、建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（4） | 肇庆恒大名都黄梦仪兼职协议书用印 | 肇庆恒大名都兼职协议书（公章2份） | 拓客部 | 赵敏 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（18） | 用于合同备案及客户购买时签署及催促客户还款 | 第65批中行物业维修基金缴存表（公章15份）、第65批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、刘继娥8-1801挞定函（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（17） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第63批中行物业维修基金缴存表（公章9份）、第63批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、第64批中行物业维修基金缴存表（公章6份）、第64批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、 | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（4）、法人章（1） | 支付中国银行广东分行营销费用 | 付款通知书（公章1份）、雇主责任保险（B款）投保单（公章1份）、雇主责任保险（B款）条款（公章1份）、非自然人客户受益所有人调查表（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（8） | 2020年审及税审用 | 财务报表（公章1份）、审计业务约定书（公章2份）、营业执照（公章1份）、书面声明书（公章1份）、税务业务约定书（公章2份）、管理层声明（公章1份） | 财务部 | 彭俊萍 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/21 | 公章（6） | 广东省建设工程标准施工合同补充协 议（一）及解除协议用印 | 广东省建设工程标准施工合同补充协议（一）（公章4份）、广东省建设工程标准施工合同补充协议（一）解除协议（公章2份） | 开发部 | 王有勇 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（18） | 办理肇庆恒大名都综合楼及样板房电梯使用登记许可证 | 营业执照（公章1份）、法人代表身份证（公章1份）、经办人身份证（公章1份）、特种设备使用登记申请委托书（公章6份）、产品出厂合格证书（公章3份）、主要部件型号及编号目录（公章3份）、电梯监督检验报告（公章3份） | 工程部 | 张枭 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（4） | 财务报表归档用印 | 2021年3月财务（公章4份） | 财务部 | 江卫 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（4） | 《肇庆恒大名都首期亮化工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议）用印 | 《肇庆恒大名都首期亮化工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议）（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（4） | 《肇庆恒大名都首期新售楼中心、综合楼11、标准小区大门主入口亮化工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议） | 《肇庆恒大名都首期新售楼中心、综合楼11、标准小区大门主入口亮化工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议）（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（19） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第66批中行物业维修基金缴存表（公章18份）、第66批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（102）、法人章（34） | 第五十二批10户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章34份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（24）、法人章（12） | 用于银行按揭放款3户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章8份）、邮储商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（18）、法人章（6） | 用于银行按揭放款6户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章5份）、邮储商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（4） | 增加首期款补充协议 | 曾广村;杨艳红-商品房买卖合同（预售）补充协议（二）（公章4份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（12） | 合作框架协议（2021年4月） | 《合作框架协议(2021年4月)》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（12） | 项目合作协议（2021年4月） | 《项目合作协议(2021年4月)》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/26 | 公章（2) | 肇庆恒大名都中介（上海甄轩）发票遗失证明用印 | 发票遗失证明（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/27 | 公章（1）、法人章（1） | 审计需要 | 审计业务银行询证函（公章+法人章1份） | 财务部 | 饶雯娟 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/27 | 公章（6） | 代理公司确认成功销售证明 | 肇庆恒大名都2021年4月成功销售确认明细表（公章1份）、肇庆恒大名都佣金结算明细表（公章2份） | 营销部 | 聂盼 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/28 | 公章（4） | 用于签订赶工奖补充协议用印 | 《肇庆恒大名都商业楼、1～3、10、11、29、30号住宅楼铝合 金门窗供货合同》补充协议（一）（赶工奖协议）（公章4份） | 招投标部 | 陈毅婷 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/29 | 公章（26） | 恒铭开立华夏一般户用印 | 银行预留印鉴卡（公章1份）、开立单位银行结算账户申请书（公章6份）、单位账户业务授权委托书（公章2份）、单位基本信息采集表（公章2份）、说明（公章4份）、单位人名币业务综合服务协议（公章2份）、营业执照（公章1份）、开户许可证（公章1份）、法人身份证复印件（公章1份）、经办人身份证复印件（公章3份）、预留印鉴人名章人员身份证复印件（公章2份）、四会市恒铭房地产开发有限公司章程（公章1份） | 财务部 | 张瑾 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/29 | 公章（78）、法人章（26） | 第五十三批7户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章26份） | 营销部 | 聂盼 | 李笑文、梁子欣 |
| 2021/4/29 | 公章（13） | 第67批维修资金合同备案用印 | 第67批肇庆市四会市住宅专项维修资金缴存表（公章12份）、第67批客户领取《物业维修资金存折》原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 李笑文、梁子欣 |

5合同签订情况

2021年4月期间，项目公司共计签订合同13份，详见合同签订情况表。

2021年4月合同签订情况表

| 编号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/4/9 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程合同》补充协议（一）（赶工奖协议） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程》在施工期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额以甲方核定为准 | 甲方分阶段按实核定赶工奖，赶工奖列入当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 0.00 | 工程类 |
| 2 | 2021/4/12 | 华新建工集团有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程临时围蔽工程施工合同》补充协议（二） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都施工区及展示区围蔽安装工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：35258.19 元（具体赶工奖金额以双方核对金额为准） | 赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 35,258.19 | 工程类 |
| 3 | 2021/4/14 | 佛山市恒大金属建筑材料有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都6～9号住宅楼铝合金门窗供货合同》 | 乙方包铝合金门窗深化设计、包制作工时、包制作材料、包制作质量、包安全运输到甲方施工地点 | 1.备料款的约定：合同签订后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%作为备料款；2.进度款的约定：甲方在每月10日前付上月铝合金产品总货款的70％作为乙方进度款，运输费以甲、乙双方代表签字确认的《货物托运单》上的金额加毛利率5%据实收取； 3.结算款的约定：结算完成后，一次性结清乙方铝合金产品全部货款（含运输费） | 4,875,704.00 | 采购类 |
| 4 | 2021/4/16 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程合同》补充协议（一）（赶工奖协议） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期冲孔灌注桩及预应力管桩静载检测工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：57,280.11 元（具体赶工奖金额以双方核对金额为准） | 赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 57,280.11 | 工程类 |
| 5 | 2021/4/16 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《合作框架协议(2021年2月)》 | 1.项目合作时间：2021年2月1日起至2021年2月28日；2.乙方将为甲方提供项目的整合推广O2O营销服务；3.甲方允许乙方整合相关合作公司为网友提供相关购房服务，并进行相关的广告与信息发布 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 其它 |
| 6 | 2021/4/16 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《项目合作协议(2021年2月)》 | 1.项目合作时间：2021年2月1日起至2021年2月28日；2.合作房源范围：肇庆恒大名都高层住宅，共计房源200套；3.合作内容：高层住宅预存3万享总购房款减8万，甲方提供合作房源数量200套 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 其它 |
| 7 | 2021/4/16 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《合作框架协议(2021年3月)》 | 1.项目合作时间：2021年3月1日起至2021年3月31日；2.乙方将为甲方提供项目的整合推广O2O营销服务；3.甲方允许乙方整合相关合作公司为网友提供相关购房服务，并进行相关的广告与信息发布 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 其它 |
| 8 | 2021/4/16 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《项目合作协议(2021年3月)》 | 1.项目合作时间：2021年3月1日起至2021年3月31日；2.合作房源范围：肇庆恒大名都高层住宅，共计房源200套；3.合作内容：高层住宅预存3万享总购房款减8万，甲方提供合作房源数量200套 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 其它 |
| 9 | 2021/4/21 | 深圳市建筑工程股份有点公司（乙方） | 广东省建设工程标准施工合同补充协议（一） | 1.原合同拟从2020年2月29日开始施工，至2021年3月15日竣工完成，工期总日历天数380天。现将竣工完成日期调整为2022年11月25日，工期日历天数调整为1000天；2.本补充协议未提及事宜按原合同执行，与原合同不一致处，以本补充协议为准 | 本补充协议未涉及付款 | ― | 工程类 |
| 10 | 2021/4/26 | 广东恒茂照明科技有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都首期亮化工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都首期亮化工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：31,880.12 元 | 赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 31,880.12 | 工程类 |
| 11 | 2021/4/26 | 广东恒茂照明科技有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都首期新售楼中心、综合楼11、标准小区大门主入口亮化工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议） | 鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期新售楼中心、综合楼11、标准小区大门主入口亮化工程》在2020年4月29日至2020年5月29日的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖16,314.29元 | 赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方 | 16,314.29 | 工程类 |
| 12 | 2021/4/16 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《合作框架协议(2021年4月)》 | 1.项目合作时间：2021年4月1日起至2021年4月30日；2.乙方将为甲方提供项目的整合推广O2O营销服务；3.甲方允许乙方整合相关合作公司为网友提供相关购房服务，并进行相关的广告与信息发布 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 其它 |
| 13 | 2021/4/16 | 广州乐怡居信息科技有限公司肇庆分公司（乙方） | 《项目合作协议(2021年4月)》 | 1.项目合作时间：2021年4月1日起至2021年4月30日；2.合作房源范围：肇庆恒大名都高层住宅，共计房源200套；3.合作内容：高层住宅预存3万享总购房款减8万，甲方提供合作房源数量200套 | 此合同为合作框架协议，未涉及付款 | ― | 其它 |

6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2021年4月30日，项目已取得可售套数共计1569套，可售面积共计168,683.69㎡，其中4月认购52套，累计认购1561套；4月签约72套，累计签约1445套，累计已售建筑面积共计167,756.21㎡，4月回款58,940,237.50元，累计收款额895,172,141.50元。

| 序号 | 房号 | 建筑面积 | 销售单价 | 合约总价格 | 实际折后销售总价 | 是否已认购 | 是否已签约 | 是否已备案 | 销售已回款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋101 | 127.46 | 3,254.77 | 414,853.00 | 414,853.00 | 是 | 是 | 是 | 414,853.00 |
| 2 | 1栋102 | 111.36 | 3,273.93 | 364,585.00 | 364,585.00 | 是 | 否 | 否 | 364,585.00 |
| 3 | 1栋201 | 131.94 | 5,487.59 | 724,032.00 | 724,032.00 | 是 | 是 | 是 | 724,032.00 |
| 4 | 1栋202 | 108.29 | 5,471.04 | 592,459.00 | 592,459.00 | 是 | 是 | 是 | 592,459.00 |
| 5 | 1栋203 | 107.59 | 5,432.98 | 584,534.00 | 584,534.00 | 是 | 是 | 是 | 584,534.00 |
| 6 | 1栋204 | 131.94 | 5,450.13 | 719,090.00 | 719,090.00 | 是 | 是 | 是 | 719,090.00 |
| 7 | 1栋401 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 8 | 1栋402 | 108.29 | 5,545.94 | 600,570.00 | 600,570.00 | 是 | 是 | 是 | 600,570.00 |
| 9 | 1栋403 | 107.59 | 5,507.88 | 592,593.00 | 592,593.00 | 是 | 是 | 是 | 592,593.00 |
| 10 | 1栋404 | 131.94 | 5,525.04 | 728,974.00 | 728,974.00 | 是 | 是 | 是 | 728,974.00 |
| 11 | 1栋501 | 131.94 | 5,599.95 | 738,857.00 | 738,857.00 | 是 | 是 | 是 | 738,857.00 |
| 12 | 1栋502 | 108.29 | 5,583.40 | 604,626.00 | 604,626.00 | 是 | 是 | 是 | 604,626.00 |
| 13 | 1栋503 | 107.59 | 5,545.34 | 596,623.00 | 596,623.00 | 是 | 是 | 是 | 596,623.00 |
| 14 | 1栋504 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 15 | 1栋601 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 16 | 1栋602 | 108.29 | 5,620.85 | 608,682.00 | 608,682.00 | 是 | 是 | 是 | 608,682.00 |
| 17 | 1栋603 | 107.59 | 5,582.80 | 600,653.00 | 600,653.00 | 是 | 是 | 是 | 600,653.00 |
| 18 | 1栋604 | 131.94 | 5,659.69 | 746,740.00 | 746,740.00 | 是 | 是 | 是 | 746,740.00 |
| 19 | 1栋701 | 131.94 | 5,553.79 | 732,767.00 | 732,767.00 | 是 | 是 | 是 | 732,767.00 |
| 20 | 1栋702 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 21 | 1栋703 | 107.59 | 5,620.25 | 604,683.00 | 604,683.00 | 是 | 是 | 是 | 604,683.00 |
| 22 | 1栋704 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 23 | 1栋801 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 24 | 1栋802 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 25 | 1栋803 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 26 | 1栋804 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 27 | 1栋901 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 28 | 1栋902 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 29 | 1栋903 | 107.59 | 5,877.94 | 632,408.00 | 632,408.00 | 是 | 是 | 是 | 632,408.00 |
| 30 | 1栋904 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 31 | 1栋1001 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 32 | 1栋1002 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 33 | 1栋1003 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 34 | 1栋1004 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 是 | 742,442.00 |
| 35 | 1栋1101 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 是 | 752,117.00 |
| 36 | 1栋1102 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 37 | 1栋1103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 38 | 1栋1104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 39 | 1栋1201 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 40 | 1栋1202 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 41 | 1栋1203 | 107.59 | 5,807.52 | 624,831.00 | 624,831.00 | 是 | 是 | 是 | 624,831.00 |
| 42 | 1栋1204 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 否 | 752,117.00 |
| 43 | 1栋1301 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 44 | 1栋1302 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 45 | 1栋1303 | 107.59 | 5,719.96 | 615,411.00 | 615,411.00 | 是 | 是 | 是 | 615,411.00 |
| 46 | 1栋1304 | 131.94 | 5,737.12 | 756,955.00 | 756,955.00 | 是 | 是 | 是 | 756,955.00 |
| 47 | 1栋1401 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 48 | 1栋1402 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 49 | 1栋1403 | 107.59 | 5,646.63 | 607,521.00 | 607,521.00 | 是 | 是 | 是 | 607,521.00 |
| 50 | 1栋1404 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 51 | 1栋1501 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 52 | 1栋1502 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 53 | 1栋1503 | 107.59 | 5,799.62 | 623,981.00 | 623,981.00 | 是 | 是 | 是 | 623,981.00 |
| 54 | 1栋1504 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 55 | 1栋1601 | 131.94 | 5,847.11 | 771,468.00 | 771,468.00 | 是 | 是 | 是 | 771,468.00 |
| 56 | 1栋1602 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 57 | 1栋1603 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 58 | 1栋1604 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 59 | 1栋1701 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 60 | 1栋1702 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 61 | 1栋1703 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 62 | 1栋1704 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 63 | 1栋1801 | 131.94 | 6,163.27 | 813,182.00 | 813,182.00 | 是 | 是 | 是 | 813,182.00 |
| 64 | 1栋1802 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 65 | 1栋1803 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 66 | 1栋1804 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 67 | 1栋1901 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 68 | 1栋1902 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 69 | 1栋1903 | 107.59 | 5,844.98 | 628,861.00 | 628,861.00 | 是 | 是 | 是 | 628,861.00 |
| 70 | 1栋1904 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 71 | 1栋2001 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 72 | 1栋2002 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 73 | 1栋2003 | 107.59 | 5,730.98 | 616,596.00 | 616,596.00 | 是 | 是 | 是 | 616,596.00 |
| 74 | 1栋2004 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 75 | 1栋2101 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 76 | 1栋2102 | 108.29 | 5,857.98 | 634,361.00 | 634,361.00 | 是 | 是 | 是 | 634,361.00 |
| 77 | 1栋2103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 78 | 1栋2104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 79 | 1栋2201 | 131.94 | 5,663.79 | 747,280.00 | 747,280.00 | 是 | 是 | 是 | 747,280.00 |
| 80 | 1栋2202 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 81 | 1栋2203 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 82 | 1栋2204 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 83 | 1栋2301 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 84 | 1栋2302 | 108.29 | 5,955.81 | 644,955.00 | 644,955.00 | 是 | 是 | 否 | 322,478.00 |
| 85 | 1栋2303 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 86 | 1栋2304 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 87 | 1栋2401 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 是 | 742,442.00 |
| 88 | 1栋2402 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 89 | 1栋2403 | 107.59 | 5,695.16 | 612,742.00 | 612,742.00 | 是 | 是 | 是 | 612,742.00 |
| 90 | 1栋2404 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 91 | 1栋2501 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 92 | 1栋2502 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 93 | 1栋2503 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 94 | 1栋2504 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 95 | 1栋2601 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 96 | 1栋2602 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 97 | 1栋2603 | 107.59 | 5,149.10 | 553,992.00 | 553,992.00 | 是 | 是 | 是 | 553,992.00 |
| 98 | 1栋2604 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 99 | 2栋103 | 55.79 | 4,085.68 | 227,940.00 | 227,940.00 | 是 | 是 | 否 | 227,940.00 |
| 100 | 2栋104 | 114.88 | 3,098.84 | 355,995.00 | 355,995.00 | 是 | 否 | 否 | 355,995.00 |
| 101 | 2栋201 | 114.98 | 5,212.62 | 599,347.00 | 599,347.00 | 是 | 是 | 是 | 599,347.00 |
| 102 | 2栋202 | 109.84 | 5,530.25 | 607,443.00 | 607,443.00 | 是 | 是 | 是 | 607,443.00 |
| 103 | 2栋203 | 109.84 | 5,359.98 | 588,740.00 | 588,740.00 | 是 | 是 | 是 | 588,740.00 |
| 104 | 2栋204 | 114.98 | 5,326.59 | 612,451.00 | 612,451.00 | 是 | 是 | 是 | 612,451.00 |
| 105 | 2栋301 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 106 | 2栋302 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 107 | 2栋303 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 108 | 2栋304 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 109 | 2栋401 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 110 | 2栋402 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 111 | 2栋403 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 112 | 2栋404 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 113 | 2栋501 | 114.98 | 5,322.61 | 611,994.00 | 611,994.00 | 是 | 是 | 是 | 611,994.00 |
| 114 | 2栋502 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 115 | 2栋503 | 109.84 | 5,355.22 | 588,217.00 | 588,217.00 | 是 | 是 | 是 | 588,217.00 |
| 116 | 2栋504 | 114.98 | 5,438.95 | 625,371.00 | 625,371.00 | 是 | 是 | 是 | 625,371.00 |
| 117 | 2栋601 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 118 | 2栋602 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 119 | 2栋603 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 120 | 2栋604 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 121 | 2栋701 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 122 | 2栋702 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 123 | 2栋703 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 124 | 2栋704 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 125 | 2栋801 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 126 | 2栋802 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 127 | 2栋803 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 128 | 2栋804 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 129 | 2栋901 | 114.98 | 5,768.00 | 663,205.00 | 663,205.00 | 是 | 是 | 是 | 663,205.00 |
| 130 | 2栋902 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 131 | 2栋903 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 132 | 2栋904 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 133 | 2栋1001 | 114.98 | 5,393.80 | 620,179.00 | 620,179.00 | 是 | 是 | 是 | 620,179.00 |
| 134 | 2栋1002 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 135 | 2栋1003 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 136 | 2栋1004 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 137 | 2栋1101 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 138 | 2栋1102 | 109.84 | 5,611.87 | 616,408.00 | 616,408.00 | 是 | 是 | 是 | 616,408.00 |
| 139 | 2栋1103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 140 | 2栋1104 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 141 | 2栋1201 | 114.98 | 5,579.27 | 641,505.00 | 641,505.00 | 是 | 是 | 是 | 641,505.00 |
| 142 | 2栋1202 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 143 | 2栋1203 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 144 | 2栋1204 | 114.98 | 5,762.05 | 662,521.00 | 662,521.00 | 是 | 是 | 是 | 662,521.00 |
| 145 | 2栋1301 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 146 | 2栋1302 | 109.84 | 5,987.10 | 657,623.00 | 657,623.00 | 是 | 是 | 是 | 657,623.00 |
| 147 | 2栋1303 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 148 | 2栋1304 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 149 | 2栋1401 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 是 | 637,289.00 |
| 150 | 2栋1402 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 151 | 2栋1403 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 152 | 2栋1404 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 153 | 2栋1501 | 114.98 | 5,999.82 | 689,859.00 | 689,859.00 | 是 | 是 | 是 | 209,859.00 |
| 154 | 2栋1502 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 155 | 2栋1503 | 109.84 | 5,721.87 | 628,490.00 | 628,490.00 | 是 | 是 | 是 | 628,490.00 |
| 156 | 2栋1504 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 157 | 2栋1601 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 158 | 2栋1602 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 159 | 2栋1603 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 160 | 2栋1604 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 161 | 2栋1701 | 114.98 | 5,689.27 | 654,152.00 | 654,152.00 | 是 | 是 | 是 | 654,152.00 |
| 162 | 2栋1702 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 163 | 2栋1703 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 164 | 2栋1704 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 165 | 2栋1801 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 166 | 2栋1802 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 167 | 2栋1803 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 168 | 2栋1804 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 169 | 2栋1901 | 114.98 | 6,045.19 | 695,076.00 | 695,076.00 | 是 | 是 | 是 | 208,524.00 |
| 170 | 2栋1902 | 109.84 | 5,685.21 | 624,463.00 | 624,463.00 | 是 | 是 | 是 | 624,463.00 |
| 171 | 2栋1903 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 172 | 2栋1904 | 114.98 | 5,615.94 | 645,721.00 | 645,721.00 | 是 | 是 | 是 | 645,721.00 |
| 173 | 2栋2001 | 114.98 | 6,005.77 | 690,543.00 | 690,543.00 | 是 | 是 | 否 | 276,591.00 |
| 174 | 2栋2002 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 175 | 2栋2003 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 176 | 2栋2004 | 114.98 | 5,701.13 | 655,516.00 | 655,516.00 | 是 | 是 | 是 | 655,516.00 |
| 177 | 2栋2101 | 114.98 | 5,845.28 | 672,090.00 | 672,090.00 | 是 | 是 | 否 | 672,090.00 |
| 178 | 2栋2102 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 179 | 2栋2103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 180 | 2栋2104 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 是 | 637,289.00 |
| 181 | 2栋2201 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 182 | 2栋2202 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 183 | 2栋2203 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 184 | 2栋2204 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 185 | 2栋2301 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 186 | 2栋2302 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 187 | 2栋2303 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 188 | 2栋2304 | 114.98 | 5,505.94 | 633,073.00 | 633,073.00 | 是 | 是 | 是 | 633,073.00 |
| 189 | 2栋2401 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 190 | 2栋2402 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 191 | 2栋2403 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 192 | 2栋2404 | 114.98 | 5,887.49 | 676,944.00 | 676,944.00 | 是 | 是 | 否 | 270,776.00 |
| 193 | 2栋2501 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 194 | 2栋2502 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 195 | 2栋2503 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 196 | 2栋2504 | 114.98 | 5,747.46 | 660,843.00 | 660,843.00 | 是 | 是 | 是 | 660,843.00 |
| 197 | 2栋2601 | 114.98 | 5,395.95 | 620,426.00 | 620,426.00 | 是 | 是 | 是 | 620,426.00 |
| 198 | 2栋2602 | 110.17 | 5,465.48 | 602,132.00 | 602,132.00 | 是 | 是 | 否 | 602,132.00 |
| 199 | 2栋2603 | 110.17 | 5,547.52 | 611,170.00 | 611,170.00 | 是 | 是 | 是 | 611,170.00 |
| 200 | 2栋2604 | 114.98 | 4,732.01 | 544,087.00 | 544,087.00 | 是 | 是 | 是 | 544,087.00 |
| 201 | 3栋101 | 114.44 | 3,289.10 | 376,405.00 | 376,405.00 | 是 | 是 | 否 | 376,405.00 |
| 202 | 3栋102 | 55.57 | 4,114.95 | 228,668.00 | 228,668.00 | 是 | 是 | 否 | 228,668.00 |
| 203 | 3栋103 | 112.29 | 3,074.24 | 345,206.00 | 345,206.00 | 是 | 是 | 否 | 345,206.00 |
| 204 | 3栋104 | 115.91 | 3,110.27 | 360,511.00 | 360,511.00 | 是 | 是 | 否 | 360,511.00 |
| 205 | 3栋201 | 114.54 | 5,345.40 | 612,262.00 | 612,262.00 | 是 | 是 | 是 | 612,262.00 |
| 206 | 3栋202 | 109.42 | 4,674.85 | 511,522.00 | 511,522.00 | 是 | 是 | 是 | 511,522.00 |
| 207 | 3栋203 | 109.42 | 5,397.08 | 590,548.00 | 590,548.00 | 是 | 是 | 是 | 590,548.00 |
| 208 | 3栋204 | 114.54 | 5,014.30 | 574,338.00 | 574,338.00 | 是 | 是 | 是 | 574,338.00 |
| 209 | 3栋301 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 210 | 3栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 211 | 3栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 212 | 3栋304 | 114.54 | 5,198.92 | 595,484.00 | 595,484.00 | 是 | 是 | 是 | 595,484.00 |
| 213 | 3栋401 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 214 | 3栋402 | 109.42 | 5,476.73 | 599,264.00 | 599,264.00 | 是 | 是 | 是 | 599,264.00 |
| 215 | 3栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 216 | 3栋404 | 114.54 | 5,365.85 | 614,605.00 | 614,605.00 | 是 | 是 | 是 | 614,605.00 |
| 217 | 3栋501 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 218 | 3栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 152,843.00 |
| 219 | 3栋503 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 220 | 3栋504 | 114.54 | 5,236.37 | 599,774.00 | 599,774.00 | 是 | 是 | 是 | 599,774.00 |
| 221 | 3栋601 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 222 | 3栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 223 | 3栋603 | 109.42 | 5,428.19 | 593,953.00 | 593,953.00 | 是 | 是 | 是 | 593,953.00 |
| 224 | 3栋604 | 114.54 | 5,273.83 | 604,064.00 | 604,064.00 | 是 | 是 | 是 | 604,064.00 |
| 225 | 3栋701 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 226 | 3栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 227 | 3栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 228 | 3栋704 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 229 | 3栋801 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 230 | 3栋802 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 231 | 3栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 232 | 3栋804 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 233 | 3栋901 | 114.54 | 5,432.29 | 622,214.00 | 622,214.00 | 是 | 是 | 是 | 622,214.00 |
| 234 | 3栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 235 | 3栋903 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 236 | 3栋904 | 114.54 | 5,386.19 | 616,934.00 | 616,934.00 | 是 | 是 | 是 | 616,934.00 |
| 237 | 3栋1001 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 238 | 3栋1002 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 239 | 3栋1003 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 240 | 3栋1004 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 241 | 3栋1101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 242 | 3栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 243 | 3栋1103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 244 | 3栋1104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 245 | 3栋1201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 246 | 3栋1202 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 247 | 3栋1203 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 是 | 618,024.00 |
| 248 | 3栋1204 | 114.54 | 5,498.55 | 629,804.00 | 629,804.00 | 是 | 是 | 是 | 629,804.00 |
| 249 | 3栋1301 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 250 | 3栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 251 | 3栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 252 | 3栋1304 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 253 | 3栋1401 | 114.54 | 5,686.03 | 651,278.00 | 651,278.00 | 是 | 是 | 是 | 651,278.00 |
| 254 | 3栋1402 | 109.42 | 5,918.13 | 647,562.00 | 647,562.00 | 是 | 是 | 是 | 647,562.00 |
| 255 | 3栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 256 | 3栋1404 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 257 | 3栋1501 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 258 | 3栋1502 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 259 | 3栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 260 | 3栋1504 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 261 | 3栋1601 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 262 | 3栋1602 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 263 | 3栋1603 | 109.42 | 5,758.18 | 630,060.00 | 630,060.00 | 是 | 是 | 是 | 630,060.00 |
| 264 | 3栋1604 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 265 | 3栋1701 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 266 | 3栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 267 | 3栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 268 | 3栋1704 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 269 | 3栋1801 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 270 | 3栋1802 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 271 | 3栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 272 | 3栋1804 | 114.54 | 5,660.11 | 648,309.00 | 648,309.00 | 是 | 是 | 是 | 648,309.00 |
| 273 | 3栋1901 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 274 | 3栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 275 | 3栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 276 | 3栋1904 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 277 | 3栋2001 | 114.54 | 5,966.01 | 683,347.00 | 683,347.00 | 是 | 否 | 否 | 205,005.00 |
| 278 | 3栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 279 | 3栋2003 | 109.42 | 6,080.20 | 665,295.00 | 665,295.00 | 是 | 是 | 是 | 465,710.00 |
| 280 | 3栋2004 | 114.54 | 5,696.09 | 652,430.00 | 652,430.00 | 是 | 是 | 是 | 652,430.00 |
| 281 | 3栋2101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 282 | 3栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 283 | 3栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 284 | 3栋2104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 285 | 3栋2201 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 286 | 3栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 287 | 3栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 288 | 3栋2204 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 289 | 3栋2301 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 290 | 3栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 291 | 3栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 292 | 3栋2304 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 293 | 3栋2401 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 294 | 3栋2402 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 295 | 3栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 296 | 3栋2404 | 114.54 | 5,674.26 | 649,930.00 | 649,930.00 | 是 | 是 | 否 | 194,979.00 |
| 297 | 3栋2501 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 298 | 3栋2502 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 299 | 3栋2503 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 300 | 3栋2504 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 301 | 3栋2601 | 114.54 | 5,615.14 | 643,158.00 | 643,158.00 | 是 | 是 | 是 | 643,158.00 |
| 302 | 3栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 303 | 3栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 304 | 3栋2604 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 305 | 4栋101 | 93.50 | 3,653.65 | 341,616.00 | 341,616.00 | 是 | 是 | 否 | 170,808.00 |
| 306 | 4栋103 | 96.72 | 3,088.24 | 298,695.00 | 298,695.00 | 是 | 是 | 是 | 158,695.00 |
| 307 | 4栋201 | 96.42 | 4,979.58 | 480,131.00 | 480,131.00 | 是 | 是 | 是 | 480,131.00 |
| 308 | 4栋202 | 96.42 | 3,451.18 | 332,763.00 | 332,763.00 | 是 | 是 | 否 | 332,763.00 |
| 309 | 4栋203 | 96.42 | 3,472.57 | 334,825.00 | 334,825.00 | 是 | 否 | 否 | 334,825.00 |
| 310 | 4栋204 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 311 | 4栋301 | 96.42 | 5,097.50 | 491,501.00 | 491,501.00 | 是 | 是 | 是 | 491,501.00 |
| 312 | 4栋302 | 96.42 | 3,493.95 | 336,887.00 | 336,887.00 | 是 | 否 | 否 | 336,887.00 |
| 313 | 4栋303 | 96.42 | 5,390.27 | 519,730.00 | 519,730.00 | 是 | 是 | 是 | 519,730.00 |
| 314 | 4栋304 | 96.42 | 5,027.00 | 484,703.00 | 484,703.00 | 是 | 是 | 是 | 484,703.00 |
| 315 | 4栋401 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 316 | 4栋402 | 96.42 | 5,530.95 | 533,294.00 | 533,294.00 | 是 | 是 | 是 | 533,294.00 |
| 317 | 4栋403 | 96.42 | 5,732.99 | 552,775.00 | 552,775.00 | 是 | 是 | 是 | 552,775.00 |
| 318 | 4栋404 | 96.42 | 4,992.82 | 481,408.00 | 481,408.00 | 是 | 是 | 是 | 481,408.00 |
| 319 | 4栋501 | 96.42 | 5,083.19 | 490,121.00 | 490,121.00 | 是 | 是 | 是 | 490,121.00 |
| 320 | 4栋502 | 96.42 | 5,710.59 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 550,615.00 |
| 321 | 4栋503 | 96.42 | 5,802.00 | 559,429.00 | 559,429.00 | 是 | 是 | 是 | 559,429.00 |
| 322 | 4栋504 | 96.42 | 5,117.73 | 493,452.00 | 493,452.00 | 是 | 是 | 是 | 493,452.00 |
| 323 | 4栋601 | 96.42 | 5,343.93 | 515,262.00 | 515,262.00 | 是 | 是 | 否 | 154,578.00 |
| 324 | 4栋602 | 96.42 | 5,744.77 | 553,911.00 | 553,911.00 | 是 | 是 | 是 | 553,911.00 |
| 325 | 4栋603 | 96.42 | 5,901.21 | 568,995.00 | 568,995.00 | 是 | 是 | 是 | 568,995.00 |
| 326 | 4栋604 | 96.42 | 5,095.36 | 491,295.00 | 491,295.00 | 是 | 是 | 是 | 491,295.00 |
| 327 | 4栋701 | 96.42 | 5,379.91 | 518,731.00 | 518,731.00 | 是 | 是 | 是 | 518,731.00 |
| 328 | 4栋702 | 96.42 | 5,847.30 | 563,797.00 | 563,797.00 | 是 | 是 | 是 | 563,797.00 |
| 329 | 4栋703 | 96.42 | 5,644.59 | 544,251.00 | 544,251.00 | 是 | 是 | 是 | 544,251.00 |
| 330 | 4栋704 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 331 | 4栋801 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 332 | 4栋802 | 96.42 | 5,881.49 | 567,093.00 | 567,093.00 | 是 | 是 | 是 | 567,093.00 |
| 333 | 4栋803 | 96.42 | 6,040.68 | 582,442.00 | 582,442.00 | 是 | 是 | 是 | 582,442.00 |
| 334 | 4栋804 | 96.42 | 5,047.50 | 486,680.00 | 486,680.00 | 是 | 是 | 是 | 486,680.00 |
| 335 | 4栋901 | 96.42 | 5,163.72 | 497,886.00 | 497,886.00 | 是 | 是 | 是 | 497,886.00 |
| 336 | 4栋902 | 96.42 | 5,980.52 | 576,642.00 | 576,642.00 | 是 | 是 | 是 | 576,642.00 |
| 337 | 4栋903 | 96.42 | 6,014.40 | 579,908.00 | 579,908.00 | 是 | 是 | 是 | 579,908.00 |
| 338 | 4栋904 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 339 | 4栋1001 | 96.42 | 5,138.80 | 495,483.00 | 495,483.00 | 是 | 是 | 是 | 165,483.00 |
| 340 | 4栋1002 | 96.42 | 5,818.04 | 560,975.00 | 560,975.00 | 是 | 是 | 是 | 560,975.00 |
| 341 | 4栋1003 | 96.42 | 6,050.29 | 583,369.00 | 583,369.00 | 是 | 是 | 是 | 583,369.00 |
| 342 | 4栋1004 | 96.42 | 5,171.42 | 498,628.00 | 498,628.00 | 是 | 是 | 是 | 498,628.00 |
| 343 | 4栋1101 | 96.42 | 5,407.13 | 521,355.00 | 521,355.00 | 是 | 是 | 否 | 350,103.00 |
| 344 | 4栋1102 | 96.42 | 5,984.03 | 576,980.00 | 576,980.00 | 是 | 是 | 是 | 576,980.00 |
| 345 | 4栋1103 | 96.42 | 6,018.20 | 580,275.00 | 580,275.00 | 是 | 是 | 是 | 580,275.00 |
| 346 | 4栋1104 | 96.42 | 5,148.84 | 496,451.00 | 496,451.00 | 是 | 是 | 是 | 496,451.00 |
| 347 | 4栋1201 | 96.42 | 5,266.25 | 507,772.00 | 507,772.00 | 是 | 是 | 是 | 507,772.00 |
| 348 | 4栋1202 | 96.42 | 5,456.82 | 526,147.00 | 526,147.00 | 是 | 是 | 否 | 526,147.00 |
| 349 | 4栋1203 | 96.42 | 6,117.98 | 589,896.00 | 589,896.00 | 是 | 是 | 是 | 589,896.00 |
| 350 | 4栋1204 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 351 | 4栋1301 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 352 | 4栋1302 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 353 | 4栋1303 | 96.42 | 6,153.91 | 593,360.00 | 593,360.00 | 是 | 是 | 是 | 593,360.00 |
| 354 | 4栋1304 | 96.42 | 5,334.62 | 514,364.00 | 514,364.00 | 是 | 是 | 是 | 514,364.00 |
| 355 | 4栋1401 | 96.42 | 5,166.66 | 498,169.00 | 498,169.00 | 是 | 是 | 是 | 498,169.00 |
| 356 | 4栋1402 | 96.42 | 3,686.41 | 355,444.00 | 355,444.00 | 是 | 否 | 否 | 355,444.00 |
| 357 | 4栋1403 | 96.42 | 3,707.79 | 357,505.00 | 357,505.00 | 是 | 否 | 否 | 357,505.00 |
| 358 | 4栋1404 | 96.42 | 5,169.32 | 498,426.00 | 498,426.00 | 是 | 是 | 是 | 498,426.00 |
| 359 | 4栋1501 | 96.42 | 5,368.79 | 517,659.00 | 517,659.00 | 是 | 是 | 是 | 517,659.00 |
| 360 | 4栋1502 | 96.42 | 6,187.05 | 596,555.00 | 596,555.00 | 是 | 是 | 是 | 596,555.00 |
| 361 | 4栋1503 | 96.42 | 5,711.67 | 550,719.00 | 550,719.00 | 是 | 是 | 是 | 550,719.00 |
| 362 | 4栋1504 | 96.42 | 5,463.12 | 526,754.00 | 526,754.00 | 是 | 是 | 是 | 526,754.00 |
| 363 | 4栋1601 | 96.42 | 5,249.21 | 506,129.00 | 506,129.00 | 是 | 是 | 是 | 506,129.00 |
| 364 | 4栋1602 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 是 | 否 | 565,805.00 |
| 365 | 4栋1603 | 96.42 | 6,221.58 | 599,885.00 | 599,885.00 | 是 | 是 | 是 | 599,885.00 |
| 366 | 4栋1604 | 96.42 | 5,402.98 | 520,955.00 | 520,955.00 | 是 | 是 | 是 | 520,955.00 |
| 367 | 4栋1701 | 96.42 | 5,422.47 | 522,835.00 | 522,835.00 | 是 | 是 | 是 | 522,835.00 |
| 368 | 4栋1702 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 是 | 否 | 565,805.00 |
| 369 | 4栋1703 | 96.42 | 5,815.38 | 560,719.00 | 560,719.00 | 是 | 是 | 是 | 560,719.00 |
| 370 | 4栋1704 | 96.42 | 5,456.97 | 526,161.00 | 526,161.00 | 是 | 是 | 是 | 526,161.00 |
| 371 | 4栋1801 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 372 | 4栋1802 | 96.42 | 6,110.40 | 589,165.00 | 589,165.00 | 是 | 是 | 是 | 589,165.00 |
| 373 | 4栋1803 | 96.42 | 3,707.80 | 357,506.00 | 357,506.00 | 是 | 否 | 否 | 357,506.00 |
| 374 | 4栋1804 | 96.42 | 5,206.30 | 501,991.00 | 501,991.00 | 是 | 是 | 是 | 501,991.00 |
| 375 | 4栋1901 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 376 | 4栋1902 | 96.42 | 5,613.57 | 541,260.00 | 541,260.00 | 是 | 是 | 是 | 541,260.00 |
| 377 | 4栋1903 | 96.42 | 5,646.27 | 544,413.00 | 544,413.00 | 是 | 是 | 是 | 544,413.00 |
| 378 | 4栋1904 | 96.42 | 5,387.97 | 519,508.00 | 519,508.00 | 是 | 是 | 是 | 519,508.00 |
| 379 | 4栋2001 | 96.42 | 5,378.23 | 518,569.00 | 518,569.00 | 是 | 是 | 是 | 518,569.00 |
| 380 | 4栋2002 | 96.42 | 5,549.75 | 535,107.00 | 535,107.00 | 是 | 是 | 是 | 535,107.00 |
| 381 | 4栋2003 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 382 | 4栋2004 | 96.42 | 5,182.30 | 499,677.00 | 499,677.00 | 是 | 是 | 是 | 499,677.00 |
| 383 | 4栋2101 | 96.42 | 5,173.70 | 498,848.00 | 498,848.00 | 是 | 是 | 是 | 498,848.00 |
| 384 | 4栋2102 | 96.42 | 6,269.76 | 604,530.00 | 604,530.00 | 是 | 是 | 是 | 302,265.00 |
| 385 | 4栋2103 | 96.42 | 5,859.86 | 565,008.00 | 565,008.00 | 是 | 是 | 是 | 565,008.00 |
| 386 | 4栋2104 | 96.42 | 5,318.96 | 512,854.00 | 512,854.00 | 是 | 是 | 是 | 512,854.00 |
| 387 | 4栋2201 | 96.42 | 5,255.89 | 506,773.00 | 506,773.00 | 是 | 是 | 是 | 506,773.00 |
| 388 | 4栋2202 | 96.42 | 5,949.84 | 573,684.00 | 573,684.00 | 是 | 是 | 是 | 573,684.00 |
| 389 | 4栋2203 | 96.42 | 6,006.52 | 579,149.00 | 579,149.00 | 是 | 是 | 是 | 579,149.00 |
| 390 | 4栋2204 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 391 | 4栋2301 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 392 | 4栋2302 | 96.42 | 5,752.21 | 554,628.00 | 554,628.00 | 是 | 是 | 是 | 554,628.00 |
| 393 | 4栋2303 | 96.42 | 5,856.55 | 564,689.00 | 564,689.00 | 是 | 是 | 是 | 564,689.00 |
| 394 | 4栋2304 | 96.42 | 5,343.36 | 515,207.00 | 515,207.00 | 是 | 是 | 是 | 515,207.00 |
| 395 | 4栋2401 | 96.42 | 5,220.16 | 503,328.00 | 503,328.00 | 是 | 是 | 是 | 503,328.00 |
| 396 | 4栋2402 | 96.42 | 3,643.65 | 351,321.00 | 351,321.00 | 是 | 否 | 否 | 351,321.00 |
| 397 | 4栋2403 | 96.42 | 5,906.50 | 569,505.00 | 569,505.00 | 是 | 是 | 是 | 569,505.00 |
| 398 | 4栋2404 | 96.42 | 5,254.69 | 506,657.00 | 506,657.00 | 是 | 是 | 是 | 506,657.00 |
| 399 | 4栋2501 | 96.42 | 5,301.35 | 511,156.00 | 511,156.00 | 是 | 是 | 是 | 511,156.00 |
| 400 | 4栋2502 | 96.42 | 5,808.40 | 560,046.00 | 560,046.00 | 是 | 是 | 是 | 560,046.00 |
| 401 | 4栋2503 | 96.42 | 5,482.76 | 528,648.00 | 528,648.00 | 是 | 是 | 是 | 528,648.00 |
| 402 | 4栋2504 | 96.42 | 5,451.87 | 525,669.00 | 525,669.00 | 是 | 否 | 否 | 157,701.00 |
| 403 | 4栋2601 | 96.42 | 4,934.69 | 475,803.00 | 475,803.00 | 是 | 是 | 是 | 475,803.00 |
| 404 | 4栋2602 | 96.42 | 3,536.72 | 341,011.00 | 341,011.00 | 是 | 否 | 否 | 341,011.00 |
| 405 | 4栋2603 | 96.42 | 3,558.11 | 343,073.00 | 343,073.00 | 是 | 是 | 否 | 343,073.00 |
| 406 | 4栋2604 | 96.42 | 5,077.44 | 489,567.00 | 489,567.00 | 是 | 是 | 是 | 489,567.00 |
| 407 | 5栋102 | 114.79 | 3,021.24 | 346,808.00 | 346,808.00 | 是 | 否 | 否 | 346,808.00 |
| 408 | 5栋104 | 121.64 | 2,565.94 | 312,121.00 | 312,121.00 | 是 | 是 | 否 | 312,121.00 |
| 409 | 5栋201 | 121.64 | 4,854.36 | 590,484.00 | 590,484.00 | 是 | 是 | 是 | 180,484.00 |
| 410 | 5栋202 | 114.52 | 5,149.00 | 589,664.00 | 589,664.00 | 是 | 是 | 是 | 589,664.00 |
| 411 | 5栋203 | 114.52 | 5,008.90 | 573,619.00 | 573,619.00 | 是 | 是 | 是 | 573,619.00 |
| 412 | 5栋204 | 121.64 | 4,819.47 | 586,240.00 | 586,240.00 | 是 | 是 | 是 | 176,240.00 |
| 413 | 5栋301 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 414 | 5栋302 | 114.52 | 5,158.18 | 590,715.00 | 590,715.00 | 是 | 是 | 是 | 590,715.00 |
| 415 | 5栋303 | 114.52 | 5,012.00 | 573,974.00 | 573,974.00 | 是 | 是 | 是 | 573,974.00 |
| 416 | 5栋304 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 417 | 5栋401 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 418 | 5栋402 | 114.52 | 5,639.06 | 645,785.00 | 645,785.00 | 是 | 否 | 否 | 64,579.00 |
| 419 | 5栋403 | 114.52 | 4,979.92 | 570,300.00 | 570,300.00 | 是 | 是 | 是 | 570,300.00 |
| 420 | 5栋404 | 121.64 | 4,801.22 | 584,021.00 | 584,021.00 | 是 | 是 | 是 | 584,021.00 |
| 421 | 5栋501 | 121.64 | 5,120.62 | 622,872.00 | 622,872.00 | 是 | 是 | 是 | 622,872.00 |
| 422 | 5栋502 | 114.52 | 5,649.19 | 646,945.00 | 646,945.00 | 是 | 是 | 是 | 646,945.00 |
| 423 | 5栋503 | 114.52 | 5,371.08 | 615,096.00 | 615,096.00 | 是 | 是 | 是 | 615,096.00 |
| 424 | 5栋504 | 121.64 | 4,871.39 | 592,556.00 | 592,556.00 | 是 | 否 | 否 | 143,023.00 |
| 425 | 5栋601 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 426 | 5栋602 | 114.52 | 5,623.04 | 643,951.00 | 643,951.00 | 是 | 是 | 是 | 643,951.00 |
| 427 | 5栋603 | 114.52 | 5,588.87 | 640,037.00 | 640,037.00 | 是 | 是 | 是 | 640,037.00 |
| 428 | 5栋604 | 121.64 | 4,905.93 | 596,757.00 | 596,757.00 | 是 | 是 | 是 | 596,757.00 |
| 429 | 5栋701 | 121.64 | 4,811.83 | 585,311.00 | 585,311.00 | 是 | 是 | 是 | 585,311.00 |
| 430 | 5栋702 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 662,912.00 |
| 431 | 5栋703 | 114.52 | 5,754.07 | 658,956.00 | 658,956.00 | 是 | 是 | 是 | 658,956.00 |
| 432 | 5栋704 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 433 | 5栋801 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 是 | 是 | 609,361.00 |
| 434 | 5栋802 | 114.52 | 5,759.76 | 659,608.00 | 659,608.00 | 是 | 是 | 是 | 659,608.00 |
| 435 | 5栋803 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 662,912.00 |
| 436 | 5栋804 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 437 | 5栋901 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 438 | 5栋902 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 439 | 5栋903 | 114.52 | 6,076.69 | 695,903.00 | 695,903.00 | 是 | 是 | 是 | 695,903.00 |
| 440 | 5栋904 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 否 | 是 | 609,361.00 |
| 441 | 5栋1001 | 121.64 | 5,078.04 | 617,693.00 | 617,693.00 | 是 | 是 | 是 | 617,693.00 |
| 442 | 5栋1002 | 114.52 | 5,699.91 | 652,754.00 | 652,754.00 | 是 | 是 | 是 | 652,754.00 |
| 443 | 5栋1003 | 114.52 | 5,857.69 | 670,823.00 | 670,823.00 | 是 | 是 | 是 | 670,823.00 |
| 444 | 5栋1004 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 445 | 5栋1101 | 121.64 | 4,681.97 | 569,515.00 | 569,515.00 | 是 | 是 | 是 | 569,515.00 |
| 446 | 5栋1102 | 114.52 | 5,795.83 | 663,738.00 | 663,738.00 | 是 | 是 | 是 | 663,738.00 |
| 447 | 5栋1103 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 448 | 5栋1104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 449 | 5栋1201 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 是 | 否 | 653,507.00 |
| 450 | 5栋1202 | 114.52 | 5,829.63 | 667,609.00 | 667,609.00 | 是 | 是 | 是 | 667,609.00 |
| 451 | 5栋1203 | 114.52 | 5,862.30 | 671,351.00 | 671,351.00 | 是 | 是 | 是 | 671,351.00 |
| 452 | 5栋1204 | 121.64 | 5,278.33 | 642,056.00 | 642,056.00 | 是 | 是 | 是 | 642,056.00 |
| 453 | 5栋1301 | 121.64 | 5,182.24 | 630,368.00 | 630,368.00 | 是 | 是 | 是 | 630,368.00 |
| 454 | 5栋1302 | 114.52 | 5,800.29 | 664,249.00 | 664,249.00 | 是 | 是 | 否 | 664,249.00 |
| 455 | 5栋1303 | 114.52 | 5,896.48 | 675,265.00 | 675,265.00 | 是 | 是 | 是 | 675,265.00 |
| 456 | 5栋1304 | 121.64 | 5,147.11 | 626,095.00 | 626,095.00 | 是 | 是 | 是 | 626,095.00 |
| 457 | 5栋1401 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 458 | 5栋1402 | 114.52 | 5,796.53 | 663,819.00 | 663,819.00 | 是 | 是 | 是 | 663,819.00 |
| 459 | 5栋1403 | 114.52 | 5,826.14 | 667,210.00 | 667,210.00 | 是 | 是 | 是 | 667,210.00 |
| 460 | 5栋1404 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 461 | 5栋1501 | 121.64 | 5,190.47 | 631,369.00 | 631,369.00 | 是 | 是 | 是 | 631,369.00 |
| 462 | 5栋1502 | 114.52 | 6,328.55 | 724,745.00 | 724,745.00 | 是 | 是 | 是 | 724,745.00 |
| 463 | 5栋1503 | 114.52 | 5,837.78 | 668,542.00 | 668,542.00 | 是 | 是 | 是 | 668,542.00 |
| 464 | 5栋1504 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 465 | 5栋1601 | 121.64 | 5,194.05 | 631,804.00 | 631,804.00 | 是 | 是 | 是 | 631,804.00 |
| 466 | 5栋1602 | 114.52 | 6,129.45 | 701,945.00 | 701,945.00 | 是 | 是 | 是 | 701,945.00 |
| 467 | 5栋1603 | 114.52 | 6,029.71 | 690,522.00 | 690,522.00 | 是 | 是 | 是 | 690,522.00 |
| 468 | 5栋1604 | 121.64 | 5,046.05 | 613,801.00 | 613,801.00 | 是 | 是 | 是 | 613,801.00 |
| 469 | 5栋1701 | 121.64 | 5,365.86 | 652,703.00 | 652,703.00 | 是 | 是 | 是 | 652,703.00 |
| 470 | 5栋1702 | 114.52 | 6,064.24 | 694,477.00 | 694,477.00 | 是 | 是 | 是 | 694,477.00 |
| 471 | 5栋1703 | 114.52 | 5,773.42 | 661,172.00 | 661,172.00 | 是 | 是 | 是 | 661,172.00 |
| 472 | 5栋1704 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 473 | 5栋1801 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 474 | 5栋1802 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 475 | 5栋1803 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 是 | 645,997.00 |
| 476 | 5栋1804 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 477 | 5栋1901 | 121.64 | 5,125.69 | 623,489.00 | 623,489.00 | 是 | 是 | 是 | 623,489.00 |
| 478 | 5栋1902 | 114.52 | 5,930.66 | 679,179.00 | 679,179.00 | 是 | 是 | 是 | 679,179.00 |
| 479 | 5栋1903 | 114.52 | 5,830.34 | 667,691.00 | 667,691.00 | 是 | 是 | 是 | 667,691.00 |
| 480 | 5栋1904 | 121.64 | 4,979.13 | 605,661.00 | 605,661.00 | 是 | 是 | 是 | 605,661.00 |
| 481 | 5栋2001 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 是 | 是 | 653,507.00 |
| 482 | 5栋2002 | 114.52 | 5,932.13 | 679,348.00 | 679,348.00 | 是 | 是 | 否 | 509,512.00 |
| 483 | 5栋2003 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 484 | 5栋2004 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 485 | 5栋2101 | 121.64 | 4,945.67 | 601,591.00 | 601,591.00 | 是 | 是 | 是 | 601,591.00 |
| 486 | 5栋2102 | 114.52 | 5,733.37 | 656,586.00 | 656,586.00 | 是 | 是 | 是 | 656,586.00 |
| 487 | 5栋2103 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 是 | 645,997.00 |
| 488 | 5栋2104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 489 | 5栋2201 | 121.64 | 5,531.63 | 672,868.00 | 672,868.00 | 是 | 是 | 否 | 201,880.00 |
| 490 | 5栋2202 | 114.52 | 5,300.72 | 607,038.00 | 607,038.00 | 是 | 是 | 是 | 607,038.00 |
| 491 | 5栋2203 | 114.52 | 6,112.68 | 700,024.00 | 700,024.00 | 是 | 是 | 否 | 210,006.00 |
| 492 | 5栋2204 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 493 | 5栋2301 | 121.64 | 4,866.11 | 591,914.00 | 591,914.00 | 是 | 是 | 是 | 591,914.00 |
| 494 | 5栋2302 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 495 | 5栋2303 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 496 | 5栋2304 | 121.64 | 5,379.35 | 654,344.00 | 654,344.00 | 是 | 是 | 是 | 654,344.00 |
| 497 | 5栋2401 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 498 | 5栋2402 | 114.52 | 5,728.91 | 656,075.00 | 656,075.00 | 是 | 是 | 是 | 656,075.00 |
| 499 | 5栋2403 | 114.52 | 5,695.10 | 652,203.00 | 652,203.00 | 是 | 是 | 是 | 652,203.00 |
| 500 | 5栋2404 | 121.64 | 4,434.10 | 539,364.00 | 539,364.00 | 是 | 否 | 否 | 269,682.00 |
| 501 | 5栋2501 | 121.64 | 4,954.79 | 602,701.00 | 602,701.00 | 是 | 是 | 是 | 602,701.00 |
| 502 | 5栋2502 | 114.52 | 5,694.39 | 652,122.00 | 652,122.00 | 是 | 是 | 是 | 652,122.00 |
| 503 | 5栋2503 | 114.52 | 5,914.66 | 677,347.00 | 677,347.00 | 是 | 是 | 是 | 677,347.00 |
| 504 | 5栋2504 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 505 | 5栋2601 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 506 | 5栋2602 | 114.52 | 5,108.23 | 584,995.00 | 584,995.00 | 是 | 是 | 是 | 584,995.00 |
| 507 | 5栋2603 | 114.52 | 5,248.35 | 601,041.00 | 601,041.00 | 是 | 是 | 是 | 601,041.00 |
| 508 | 5栋2604 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 509 | 6栋101 | 49.70 | 4,043.62 | 200,968.00 | 200,968.00 | 是 | 是 | 是 | 200,968.00 |
| 510 | 6栋102 | 106.79 | 3,349.38 | 357,680.00 | 357,680.00 | 是 | 否 | 否 | 357,680.00 |
| 511 | 6栋103 | 107.05 | 3,331.11 | 356,595.00 | 356,595.00 | 是 | 是 | 否 | 356,595.00 |
| 512 | 6栋104 | 92.73 | 4,396.47 | 407,685.00 | 407,685.00 | 是 | 是 | 否 | 407,685.00 |
| 513 | 6栋201 | 93.20 | 5,411.14 | 504,318.00 | 504,318.00 | 是 | 是 | 是 | 504,318.00 |
| 514 | 6栋202 | 106.79 | 5,670.76 | 605,580.00 | 605,580.00 | 是 | 是 | 是 | 605,580.00 |
| 515 | 6栋203 | 107.05 | 5,455.73 | 584,036.00 | 584,036.00 | 是 | 是 | 是 | 584,036.00 |
| 516 | 6栋204 | 92.73 | 5,584.86 | 517,884.00 | 517,884.00 | 是 | 是 | 是 | 258,942.00 |
| 517 | 6栋301 | 93.20 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 518 | 6栋302 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 519 | 6栋303 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 520 | 6栋304 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 521 | 6栋401 | 93.20 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 522 | 6栋402 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 523 | 6栋403 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 524 | 6栋404 | 92.73 | 5,662.14 | 525,050.00 | 525,050.00 | 是 | 是 | 是 | 525,050.00 |
| 525 | 6栋501 | 93.20 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 526 | 6栋502 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 527 | 6栋503 | 107.05 | 5,687.44 | 608,840.00 | 608,840.00 | 是 | 是 | 是 | 608,840.00 |
| 528 | 6栋504 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 529 | 6栋601 | 93.20 | 5,560.95 | 518,281.00 | 518,281.00 | 是 | 是 | 是 | 518,281.00 |
| 530 | 6栋602 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 531 | 6栋603 | 107.05 | 5,724.89 | 612,849.00 | 612,849.00 | 是 | 是 | 是 | 612,849.00 |
| 532 | 6栋604 | 92.73 | 5,560.41 | 515,617.00 | 515,617.00 | 是 | 是 | 是 | 515,617.00 |
| 533 | 6栋701 | 93.20 | 5,478.28 | 510,576.00 | 510,576.00 | 是 | 是 | 是 | 510,576.00 |
| 534 | 6栋702 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 535 | 6栋703 | 107.05 | 5,762.34 | 616,859.00 | 616,859.00 | 是 | 是 | 是 | 616,859.00 |
| 536 | 6栋704 | 92.73 | 5,477.74 | 507,951.00 | 507,951.00 | 是 | 是 | 是 | 507,951.00 |
| 537 | 6栋801 | 93.20 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 538 | 6栋802 | 106.79 | 5,711.93 | 609,977.00 | 609,977.00 | 是 | 是 | 是 | 609,977.00 |
| 539 | 6栋803 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 540 | 6栋804 | 92.73 | 5,594.69 | 518,796.00 | 518,796.00 | 是 | 是 | 是 | 518,796.00 |
| 541 | 6栋901 | 93.20 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 542 | 6栋902 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 543 | 6栋903 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 544 | 6栋904 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 545 | 6栋1001 | 93.20 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 546 | 6栋1002 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 547 | 6栋1003 | 107.05 | 5,749.06 | 615,437.00 | 615,437.00 | 是 | 是 | 是 | 615,437.00 |
| 548 | 6栋1004 | 92.73 | 5,587.74 | 518,151.00 | 518,151.00 | 是 | 是 | 是 | 518,151.00 |
| 549 | 6栋1101 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 550 | 6栋1102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 551 | 6栋1103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 552 | 6栋1104 | 92.73 | 5,624.40 | 521,551.00 | 521,551.00 | 是 | 是 | 否 | 521,551.00 |
| 553 | 6栋1201 | 93.20 | 5,806.08 | 541,127.00 | 541,127.00 | 是 | 是 | 是 | 541,127.00 |
| 554 | 6栋1202 | 106.79 | 5,858.59 | 625,639.00 | 625,639.00 | 是 | 是 | 是 | 625,639.00 |
| 555 | 6栋1203 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 556 | 6栋1204 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 557 | 6栋1301 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 558 | 6栋1302 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 559 | 6栋1303 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 560 | 6栋1304 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 561 | 6栋1401 | 93.20 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 是 | 是 | 169,338.00 |
| 562 | 6栋1402 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 563 | 6栋1403 | 107.05 | 5,785.73 | 619,362.00 | 619,362.00 | 是 | 是 | 是 | 619,362.00 |
| 564 | 6栋1404 | 92.73 | 5,279.52 | 489,570.00 | 489,570.00 | 是 | 是 | 是 | 489,570.00 |
| 565 | 6栋1501 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 566 | 6栋1502 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 567 | 6栋1503 | 107.05 | 5,932.39 | 635,062.00 | 635,062.00 | 是 | 是 | 是 | 635,062.00 |
| 568 | 6栋1504 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 569 | 6栋1601 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 570 | 6栋1602 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 571 | 6栋1603 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 572 | 6栋1604 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 573 | 6栋1701 | 93.20 | 5,972.82 | 556,667.00 | 556,667.00 | 是 | 是 | 是 | 556,667.00 |
| 574 | 6栋1702 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 575 | 6栋1703 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 576 | 6栋1704 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 577 | 6栋1801 | 93.20 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 否 | 否 | 564,457.00 |
| 578 | 6栋1802 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 579 | 6栋1803 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 580 | 6栋1804 | 92.73 | 6,023.06 | 558,518.00 | 558,518.00 | 是 | 是 | 是 | 558,518.00 |
| 581 | 6栋1901 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 582 | 6栋1902 | 106.79 | 5,895.26 | 629,555.00 | 629,555.00 | 是 | 是 | 是 | 629,555.00 |
| 583 | 6栋1903 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 584 | 6栋1904 | 92.73 | 5,899.98 | 547,105.00 | 547,105.00 | 是 | 是 | 是 | 547,105.00 |
| 585 | 6栋2001 | 93.20 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 586 | 6栋2002 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 587 | 6栋2003 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 588 | 6栋2004 | 92.73 | 5,864.38 | 543,804.00 | 543,804.00 | 是 | 是 | 是 | 543,804.00 |
| 589 | 6栋2101 | 93.20 | 5,895.16 | 549,429.00 | 549,429.00 | 是 | 是 | 是 | 549,429.00 |
| 590 | 6栋2102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 591 | 6栋2103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 592 | 6栋2104 | 92.73 | 5,828.77 | 540,502.00 | 540,502.00 | 是 | 是 | 是 | 540,502.00 |
| 593 | 6栋2201 | 93.20 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 594 | 6栋2202 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 595 | 6栋2203 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 596 | 6栋2204 | 92.73 | 5,857.55 | 543,171.00 | 543,171.00 | 是 | 是 | 是 | 543,171.00 |
| 597 | 6栋2301 | 93.20 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 598 | 6栋2302 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 599 | 6栋2303 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 600 | 6栋2304 | 92.73 | 5,793.17 | 537,201.00 | 537,201.00 | 是 | 是 | 是 | 537,201.00 |
| 601 | 6栋2401 | 93.20 | 5,631.17 | 524,825.00 | 524,825.00 | 是 | 是 | 是 | 524,825.00 |
| 602 | 6栋2402 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 603 | 6栋2403 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 604 | 6栋2404 | 92.73 | 5,162.82 | 478,748.00 | 478,748.00 | 是 | 是 | 是 | 478,748.00 |
| 605 | 6栋2501 | 93.20 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 606 | 6栋2502 | 106.79 | 6,148.91 | 656,642.00 | 656,642.00 | 是 | 是 | 是 | 196,992.00 |
| 607 | 6栋2503 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 608 | 6栋2504 | 92.73 | 5,695.77 | 528,169.00 | 528,169.00 | 是 | 是 | 是 | 528,169.00 |
| 609 | 6栋2601 | 93.20 | 5,043.73 | 470,076.00 | 470,076.00 | 是 | 是 | 是 | 470,076.00 |
| 610 | 6栋2602 | 106.79 | 5,534.39 | 591,018.00 | 591,018.00 | 是 | 是 | 是 | 591,018.00 |
| 611 | 6栋2603 | 107.05 | 5,872.27 | 628,627.00 | 628,627.00 | 是 | 是 | 是 | 628,627.00 |
| 612 | 6栋2604 | 92.73 | 5,749.62 | 533,162.00 | 533,162.00 | 是 | 是 | 是 | 533,162.00 |
| 613 | 7栋101 | 92.73 | 3,267.93 | 303,035.00 | 303,035.00 | 是 | 是 | 是 | 153,035.00 |
| 614 | 7栋102 | 107.05 | 3,248.01 | 347,699.00 | 347,699.00 | 是 | 是 | 否 | 347,699.00 |
| 615 | 7栋103 | 106.79 | 4,094.30 | 437,230.00 | 437,230.00 | 是 | 是 | 否 | 437,230.00 |
| 616 | 7栋104 | 49.70 | 4,207.65 | 209,120.00 | 209,120.00 | 是 | 是 | 是 | 69,120.00 |
| 617 | 7栋201 | 92.73 | 5,294.41 | 490,951.00 | 490,951.00 | 是 | 是 | 是 | 490,951.00 |
| 618 | 7栋202 | 107.05 | 5,492.17 | 587,937.00 | 587,937.00 | 是 | 是 | 是 | 587,937.00 |
| 619 | 7栋203 | 106.79 | 5,728.95 | 611,795.00 | 611,795.00 | 是 | 是 | 是 | 611,795.00 |
| 620 | 7栋204 | 93.20 | 5,509.97 | 513,529.00 | 513,529.00 | 是 | 是 | 是 | 513,529.00 |
| 621 | 7栋301 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 622 | 7栋302 | 107.05 | 5,687.20 | 608,815.00 | 608,815.00 | 是 | 是 | 是 | 608,815.00 |
| 623 | 7栋303 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 624 | 7栋304 | 93.20 | 5,581.18 | 520,166.00 | 520,166.00 | 是 | 是 | 是 | 520,166.00 |
| 625 | 7栋401 | 92.73 | 5,403.07 | 501,027.00 | 501,027.00 | 是 | 是 | 是 | 501,027.00 |
| 626 | 7栋402 | 107.05 | 5,619.05 | 601,519.00 | 601,519.00 | 是 | 是 | 是 | 601,519.00 |
| 627 | 7栋403 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 628 | 7栋404 | 93.20 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 629 | 7栋501 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 630 | 7栋502 | 107.05 | 5,900.83 | 631,684.00 | 631,684.00 | 是 | 是 | 是 | 631,684.00 |
| 631 | 7栋503 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 632 | 7栋504 | 93.20 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 633 | 7栋601 | 92.73 | 5,709.58 | 529,449.00 | 529,449.00 | 是 | 是 | 是 | 529,449.00 |
| 634 | 7栋602 | 107.05 | 5,762.10 | 616,833.00 | 616,833.00 | 是 | 是 | 是 | 616,833.00 |
| 635 | 7栋603 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 636 | 7栋604 | 93.20 | 4,935.47 | 459,986.00 | 459,986.00 | 是 | 是 | 是 | 459,986.00 |
| 637 | 7栋701 | 92.73 | 5,597.86 | 519,090.00 | 519,090.00 | 是 | 是 | 是 | 519,090.00 |
| 638 | 7栋702 | 107.05 | 5,799.56 | 620,843.00 | 620,843.00 | 是 | 是 | 是 | 620,843.00 |
| 639 | 7栋703 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 640 | 7栋704 | 93.20 | 5,598.40 | 521,771.00 | 521,771.00 | 是 | 是 | 是 | 521,771.00 |
| 641 | 7栋801 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 550,593.00 |
| 642 | 7栋802 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 643 | 7栋803 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 644 | 7栋804 | 93.20 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 645 | 7栋901 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 646 | 7栋902 | 107.05 | 5,937.28 | 635,586.00 | 635,586.00 | 是 | 是 | 是 | 195,586.00 |
| 647 | 7栋903 | 106.79 | 5,937.06 | 634,019.00 | 634,019.00 | 是 | 是 | 是 | 634,019.00 |
| 648 | 7栋904 | 93.20 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 649 | 7栋1001 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 650 | 7栋1002 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 651 | 7栋1003 | 106.79 | 6,080.04 | 649,288.00 | 649,288.00 | 是 | 是 | 是 | 649,288.00 |
| 652 | 7栋1004 | 93.20 | 5,588.28 | 520,828.00 | 520,828.00 | 是 | 是 | 是 | 520,828.00 |
| 653 | 7栋1101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 654 | 7栋1102 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 655 | 7栋1103 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 是 | 621,724.00 |
| 656 | 7栋1104 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 657 | 7栋1201 | 92.73 | 5,788.86 | 536,801.00 | 536,801.00 | 是 | 是 | 否 | 536,801.00 |
| 658 | 7栋1202 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 659 | 7栋1203 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 660 | 7栋1204 | 93.20 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 661 | 7栋1301 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 662 | 7栋1302 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 663 | 7栋1303 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 664 | 7栋1304 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 665 | 7栋1401 | 92.73 | 4,669.73 | 433,024.00 | 433,024.00 | 是 | 是 | 是 | 433,024.00 |
| 666 | 7栋1402 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 667 | 7栋1403 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 668 | 7栋1404 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 669 | 7栋1501 | 92.73 | 5,771.07 | 535,151.00 | 535,151.00 | 是 | 是 | 是 | 535,151.00 |
| 670 | 7栋1502 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 671 | 7栋1503 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 672 | 7栋1504 | 93.20 | 5,037.48 | 469,493.00 | 469,493.00 | 是 | 是 | 是 | 469,493.00 |
| 673 | 7栋1601 | 92.73 | 6,087.13 | 564,460.00 | 564,460.00 | 是 | 是 | 是 | 564,460.00 |
| 674 | 7栋1602 | 107.05 | 5,913.40 | 633,030.00 | 633,030.00 | 是 | 是 | 是 | 633,030.00 |
| 675 | 7栋1603 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 676 | 7栋1604 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 677 | 7栋1701 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 678 | 7栋1702 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 679 | 7栋1703 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 680 | 7栋1704 | 93.20 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 681 | 7栋1801 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 682 | 7栋1802 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 683 | 7栋1803 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 否 | 621,724.00 |
| 684 | 7栋1804 | 93.20 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 685 | 7栋1901 | 92.73 | 5,965.49 | 553,180.00 | 553,180.00 | 是 | 是 | 是 | 553,180.00 |
| 686 | 7栋1902 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 687 | 7栋1903 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 688 | 7栋1904 | 93.20 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 689 | 7栋2001 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 690 | 7栋2002 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 691 | 7栋2003 | 106.79 | 6,023.34 | 643,233.00 | 643,233.00 | 是 | 是 | 是 | 643,233.00 |
| 692 | 7栋2004 | 93.20 | 4,959.54 | 462,229.00 | 462,229.00 | 是 | 是 | 是 | 462,229.00 |
| 693 | 7栋2101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 694 | 7栋2102 | 107.05 | 5,822.16 | 623,262.00 | 623,262.00 | 是 | 是 | 是 | 623,262.00 |
| 695 | 7栋2103 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 696 | 7栋2104 | 93.20 | 5,809.86 | 541,479.00 | 541,479.00 | 是 | 是 | 是 | 171,479.00 |
| 697 | 7栋2201 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 698 | 7栋2202 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 699 | 7栋2203 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 是 | 651,561.00 |
| 700 | 7栋2204 | 93.20 | 5,894.50 | 549,367.00 | 549,367.00 | 是 | 是 | 是 | 549,367.00 |
| 701 | 7栋2301 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 702 | 7栋2302 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 703 | 7栋2303 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 是 | 651,561.00 |
| 704 | 7栋2304 | 93.20 | 5,859.18 | 546,076.00 | 546,076.00 | 是 | 是 | 是 | 546,076.00 |
| 705 | 7栋2401 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 706 | 7栋2402 | 107.05 | 6,188.57 | 662,486.00 | 662,486.00 | 是 | 是 | 否 | 463,743.00 |
| 707 | 7栋2403 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 708 | 7栋2404 | 93.20 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 709 | 7栋2501 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 468,002.00 |
| 710 | 7栋2502 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 711 | 7栋2503 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 712 | 7栋2504 | 93.20 | 6,017.86 | 560,865.00 | 560,865.00 | 是 | 是 | 是 | 560,865.00 |
| 713 | 7栋2601 | 92.73 | 5,686.36 | 527,296.00 | 527,296.00 | 是 | 是 | 是 | 527,296.00 |
| 714 | 7栋2602 | 107.05 | 5,675.50 | 607,562.00 | 607,562.00 | 是 | 是 | 是 | 607,562.00 |
| 715 | 7栋2603 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 716 | 7栋2604 | 93.20 | 5,687.99 | 530,121.00 | 530,121.00 | 是 | 是 | 是 | 530,121.00 |
| 717 | 8栋101 | 79.81 | 3,508.97 | 280,051.00 | 280,051.00 | 是 | 是 | 是 | 140,051.00 |
| 718 | 8栋102 | 109.43 | 3,584.47 | 392,249.00 | 392,249.00 | 是 | 是 | 否 | 392,249.00 |
| 719 | 8栋103 | 109.55 | 4,634.71 | 507,732.00 | 507,732.00 | 是 | 是 | 否 | 507,732.00 |
| 720 | 8栋104 | 115.86 | 3,686.07 | 427,068.00 | 427,068.00 | 是 | 是 | 是 | 217,068.00 |
| 721 | 8栋201 | 114.49 | 4,293.07 | 491,514.00 | 491,514.00 | 是 | 是 | 否 | 491,514.00 |
| 722 | 8栋202 | 109.37 | 4,518.78 | 494,219.00 | 494,219.00 | 是 | 是 | 否 | 494,219.00 |
| 723 | 8栋203 | 109.37 | 5,234.94 | 572,545.00 | 572,545.00 | 是 | 是 | 是 | 292,545.00 |
| 724 | 8栋204 | 114.49 | 4,410.75 | 504,987.00 | 504,987.00 | 是 | 是 | 是 | 504,987.00 |
| 725 | 8栋301 | 114.49 | 6,269.90 | 717,841.00 | 717,841.00 | 是 | 是 | 是 | 717,841.00 |
| 726 | 8栋302 | 109.37 | 6,008.81 | 657,184.00 | 657,184.00 | 是 | 是 | 是 | 657,184.00 |
| 727 | 8栋303 | 109.37 | 6,124.85 | 669,875.00 | 669,875.00 | 是 | 是 | 是 | 669,875.00 |
| 728 | 8栋304 | 114.49 | 5,716.49 | 654,481.00 | 654,481.00 | 是 | 是 | 是 | 204,481.00 |
| 729 | 8栋401 | 114.49 | 6,008.52 | 687,916.00 | 687,916.00 | 是 | 是 | 是 | 687,916.00 |
| 730 | 8栋402 | 109.37 | 6,266.80 | 685,400.00 | 685,400.00 | 是 | 是 | 是 | 685,400.00 |
| 731 | 8栋403 | 109.37 | 5,942.03 | 649,880.00 | 649,880.00 | 是 | 是 | 是 | 649,880.00 |
| 732 | 8栋404 | 114.49 | 5,189.41 | 594,135.00 | 594,135.00 | 是 | 是 | 否 | 594,135.00 |
| 733 | 8栋501 | 114.49 | 5,781.95 | 661,975.00 | 661,975.00 | 是 | 是 | 是 | 661,975.00 |
| 734 | 8栋502 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 735 | 8栋503 | 109.37 | 6,490.37 | 709,852.00 | 709,852.00 | 是 | 是 | 是 | 709,852.00 |
| 736 | 8栋504 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 737 | 8栋601 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 738 | 8栋602 | 109.37 | 6,891.48 | 753,721.00 | 753,721.00 | 是 | 否 | 否 | 75,372.00 |
| 739 | 8栋603 | 109.37 | 6,812.31 | 745,062.00 | 745,062.00 | 是 | 是 | 是 | 745,062.00 |
| 740 | 8栋604 | 114.49 | 6,187.66 | 708,425.00 | 708,425.00 | 是 | 是 | 是 | 708,425.00 |
| 741 | 8栋701 | 114.49 | 6,086.41 | 696,833.00 | 696,833.00 | 是 | 是 | 是 | 696,833.00 |
| 742 | 8栋702 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 743 | 8栋703 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 744 | 8栋704 | 114.49 | 6,324.62 | 724,106.00 | 724,106.00 | 是 | 是 | 是 | 724,106.00 |
| 745 | 8栋801 | 114.49 | 5,878.42 | 673,020.00 | 673,020.00 | 是 | 是 | 是 | 673,020.00 |
| 746 | 8栋802 | 109.37 | 6,433.24 | 703,603.00 | 703,603.00 | 是 | 是 | 是 | 703,603.00 |
| 747 | 8栋803 | 109.37 | 6,520.65 | 713,164.00 | 713,164.00 | 是 | 是 | 是 | 713,164.00 |
| 748 | 8栋804 | 114.49 | 6,020.31 | 689,265.00 | 689,265.00 | 是 | 是 | 是 | 689,265.00 |
| 749 | 8栋901 | 114.49 | 6,262.56 | 717,001.00 | 717,001.00 | 是 | 是 | 是 | 717,001.00 |
| 750 | 8栋902 | 109.37 | 6,633.01 | 725,452.00 | 725,452.00 | 是 | 是 | 是 | 725,452.00 |
| 751 | 8栋903 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 752 | 8栋904 | 114.49 | 5,883.43 | 673,594.00 | 673,594.00 | 是 | 是 | 是 | 673,594.00 |
| 753 | 8栋1001 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 754 | 8栋1002 | 109.37 | 6,741.65 | 737,334.00 | 737,334.00 | 是 | 是 | 是 | 737,334.00 |
| 755 | 8栋1003 | 109.37 | 6,595.56 | 721,356.00 | 721,356.00 | 是 | 是 | 是 | 721,356.00 |
| 756 | 8栋1004 | 114.49 | 6,137.76 | 702,712.00 | 702,712.00 | 是 | 是 | 是 | 702,712.00 |
| 757 | 8栋1101 | 114.49 | 6,501.89 | 744,401.00 | 744,401.00 | 是 | 是 | 是 | 744,401.00 |
| 758 | 8栋1102 | 109.37 | 7,065.78 | 772,784.00 | 772,784.00 | 是 | 是 | 否 | 231,834.00 |
| 759 | 8栋1103 | 109.37 | 6,436.13 | 703,920.00 | 703,920.00 | 是 | 是 | 是 | 703,920.00 |
| 760 | 8栋1104 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 是 | 681,239.00 |
| 761 | 8栋1201 | 114.49 | 6,374.92 | 729,865.00 | 729,865.00 | 是 | 是 | 是 | 729,865.00 |
| 762 | 8栋1202 | 109.37 | 6,745.38 | 737,742.00 | 737,742.00 | 是 | 是 | 是 | 737,742.00 |
| 763 | 8栋1203 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 764 | 8栋1204 | 114.49 | 5,983.60 | 685,062.00 | 685,062.00 | 是 | 是 | 是 | 685,062.00 |
| 765 | 8栋1301 | 114.49 | 6,055.55 | 693,300.00 | 693,300.00 | 是 | 是 | 是 | 693,300.00 |
| 766 | 8栋1302 | 109.37 | 7,144.63 | 781,408.00 | 781,408.00 | 是 | 否 | 否 | 234,423.00 |
| 767 | 8栋1303 | 109.37 | 6,506.61 | 711,628.00 | 711,628.00 | 是 | 是 | 是 | 711,628.00 |
| 768 | 8栋1304 | 114.49 | 5,905.12 | 676,077.00 | 676,077.00 | 是 | 是 | 是 | 676,077.00 |
| 769 | 8栋1401 | 114.49 | 5,309.41 | 607,874.00 | 607,874.00 | 是 | 是 | 否 | 607,874.00 |
| 770 | 8栋1402 | 109.37 | 6,735.66 | 736,679.00 | 736,679.00 | 是 | 是 | 是 | 736,679.00 |
| 771 | 8栋1403 | 109.37 | 6,718.00 | 734,748.00 | 734,748.00 | 是 | 是 | 是 | 734,748.00 |
| 772 | 8栋1404 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 是 | 681,239.00 |
| 773 | 8栋1501 | 114.49 | 6,645.80 | 760,878.00 | 760,878.00 | 是 | 是 | 是 | 760,878.00 |
| 774 | 8栋1502 | 109.37 | 6,857.73 | 750,030.00 | 750,030.00 | 是 | 是 | 是 | 750,030.00 |
| 775 | 8栋1503 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 776 | 8栋1504 | 114.49 | 6,344.54 | 726,386.00 | 726,386.00 | 是 | 是 | 否 | 145,278.00 |
| 777 | 8栋1601 | 114.49 | 6,309.76 | 722,404.00 | 722,404.00 | 是 | 是 | 是 | 722,404.00 |
| 778 | 8栋1602 | 109.37 | 6,917.62 | 756,580.00 | 756,580.00 | 是 | 是 | 是 | 756,580.00 |
| 779 | 8栋1603 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 780 | 8栋1604 | 114.49 | 6,613.07 | 757,130.00 | 757,130.00 | 是 | 是 | 是 | 757,130.00 |
| 781 | 8栋1701 | 114.49 | 6,050.38 | 692,708.00 | 692,708.00 | 是 | 是 | 是 | 692,708.00 |
| 782 | 8栋1702 | 109.37 | 6,594.72 | 721,265.00 | 721,265.00 | 是 | 是 | 是 | 721,265.00 |
| 783 | 8栋1703 | 109.37 | 6,846.41 | 748,792.00 | 748,792.00 | 是 | 是 | 是 | 748,792.00 |
| 784 | 8栋1704 | 114.49 | 5,098.83 | 583,765.00 | 583,765.00 | 是 | 是 | 否 | 583,765.00 |
| 785 | 8栋1801 | 114.49 | 5,080.92 | 581,714.00 | 581,714.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 786 | 8栋1802 | 109.37 | 6,563.72 | 717,874.00 | 717,874.00 | 是 | 是 | 是 | 717,874.00 |
| 787 | 8栋1803 | 109.37 | 6,777.45 | 741,250.00 | 741,250.00 | 是 | 是 | 是 | 741,250.00 |
| 788 | 8栋1804 | 114.49 | 6,077.81 | 695,849.00 | 695,849.00 | 是 | 是 | 否 | 695,849.00 |
| 789 | 8栋1901 | 114.49 | 6,240.20 | 714,440.00 | 714,440.00 | 是 | 是 | 是 | 607,331.00 |
| 790 | 8栋1902 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 791 | 8栋1903 | 109.37 | 6,359.29 | 695,516.00 | 695,516.00 | 是 | 是 | 是 | 695,516.00 |
| 792 | 8栋1904 | 114.49 | 6,274.98 | 718,422.00 | 718,422.00 | 是 | 是 | 否 | 718,422.00 |
| 793 | 8栋2001 | 114.49 | 5,380.17 | 615,976.00 | 615,976.00 | 是 | 是 | 否 | 369,586.00 |
| 794 | 8栋2002 | 109.37 | 6,810.81 | 744,898.00 | 744,898.00 | 是 | 是 | 是 | 744,898.00 |
| 795 | 8栋2003 | 109.37 | 6,528.12 | 713,980.00 | 713,980.00 | 是 | 是 | 是 | 713,980.00 |
| 796 | 8栋2004 | 114.49 | 6,502.64 | 744,487.00 | 744,487.00 | 是 | 是 | 是 | 744,487.00 |
| 797 | 8栋2101 | 114.49 | 5,352.93 | 612,857.00 | 612,857.00 | 是 | 是 | 否 | 612,857.00 |
| 798 | 8栋2102 | 109.37 | 6,775.20 | 741,004.00 | 741,004.00 | 是 | 是 | 是 | 741,004.00 |
| 799 | 8栋2103 | 109.37 | 6,704.00 | 733,216.00 | 733,216.00 | 是 | 是 | 是 | 733,216.00 |
| 800 | 8栋2104 | 114.49 | 6,121.64 | 700,867.00 | 700,867.00 | 是 | 是 | 是 | 700,867.00 |
| 801 | 8栋2201 | 114.49 | 6,300.02 | 721,289.00 | 721,289.00 | 是 | 是 | 是 | 721,289.00 |
| 802 | 8栋2202 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 803 | 8栋2203 | 109.37 | 6,947.51 | 759,849.00 | 759,849.00 | 是 | 是 | 否 | 227,955.00 |
| 804 | 8栋2204 | 114.49 | 6,170.63 | 706,476.00 | 706,476.00 | 是 | 是 | 否 | 706,476.00 |
| 805 | 8栋2301 | 114.49 | 6,132.21 | 702,077.00 | 702,077.00 | 是 | 是 | 是 | 702,077.00 |
| 806 | 8栋2302 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 807 | 8栋2303 | 109.37 | 6,461.82 | 706,729.00 | 706,729.00 | 是 | 是 | 是 | 706,729.00 |
| 808 | 8栋2304 | 114.49 | 6,734.21 | 771,000.00 | 771,000.00 | 是 | 否 | 否 | 77,100.00 |
| 809 | 8栋2401 | 114.49 | 4,921.42 | 563,453.00 | 563,453.00 | 是 | 是 | 否 | 563,453.00 |
| 810 | 8栋2402 | 109.37 | 6,440.70 | 704,419.00 | 704,419.00 | 是 | 是 | 是 | 704,419.00 |
| 811 | 8栋2403 | 109.37 | 6,489.62 | 709,770.00 | 709,770.00 | 是 | 是 | 是 | 709,770.00 |
| 812 | 8栋2404 | 114.49 | 5,694.11 | 651,919.00 | 651,919.00 | 是 | 是 | 是 | 651,919.00 |
| 813 | 8栋2501 | 114.49 | 5,816.65 | 665,948.00 | 665,948.00 | 是 | 是 | 是 | 665,948.00 |
| 814 | 8栋2502 | 109.37 | 6,493.77 | 710,224.00 | 710,224.00 | 是 | 是 | 是 | 710,224.00 |
| 815 | 8栋2503 | 109.37 | 6,454.76 | 705,957.00 | 705,957.00 | 是 | 是 | 是 | 705,957.00 |
| 816 | 8栋2504 | 114.49 | 5,850.05 | 669,772.00 | 669,772.00 | 是 | 是 | 是 | 669,772.00 |
| 817 | 8栋2601 | 114.49 | 4,854.11 | 555,747.00 | 555,747.00 | 是 | 是 | 是 | 555,747.00 |
| 818 | 8栋2602 | 109.70 | 4,888.73 | 536,294.00 | 536,294.00 | 是 | 是 | 是 | 276,294.00 |
| 819 | 8栋2603 | 109.70 | 6,302.12 | 691,343.00 | 691,343.00 | 是 | 是 | 是 | 691,343.00 |
| 820 | 8栋2604 | 114.49 | 5,020.20 | 574,763.00 | 574,763.00 | 是 | 是 | 是 | 574,763.00 |
| 821 | 9栋101 | 115.86 | 3,406.63 | 394,692.00 | 394,692.00 | 是 | 是 | 否 | 394,692.00 |
| 822 | 9栋102 | 109.55 | 4,764.24 | 521,923.00 | 521,923.00 | 是 | 是 | 否 | 521,923.00 |
| 823 | 9栋103 | 109.43 | 3,693.23 | 404,150.00 | 404,150.00 | 是 | 是 | 是 | 404,150.00 |
| 824 | 9栋104 | 79.81 | 3,550.01 | 283,326.00 | 283,326.00 | 是 | 是 | 是 | 143,326.00 |
| 825 | 9栋201 | 114.49 | 4,779.39 | 547,192.00 | 547,192.00 | 是 | 否 | 否 | 383,034.00 |
| 826 | 9栋202 | 109.37 | 5,112.91 | 559,199.00 | 559,199.00 | 是 | 否 | 否 | 391,440.00 |
| 827 | 9栋203 | 109.37 | 5,017.19 | 548,730.00 | 548,730.00 | 是 | 否 | 否 | 384,111.00 |
| 828 | 9栋204 | 114.49 | 4,793.17 | 548,770.00 | 548,770.00 | 是 | 否 | 否 | 384,139.00 |
| 829 | 9栋301 | 114.49 | 5,230.49 | 598,839.00 | 598,839.00 | 是 | 是 | 是 | 308,839.00 |
| 830 | 9栋302 | 109.37 | 6,925.66 | 757,459.00 | 757,459.00 | 是 | 否 | 否 | 75,746.00 |
| 831 | 9栋303 | 109.37 | 6,852.94 | 749,506.00 | 749,506.00 | 是 | 否 | 否 | 74,951.00 |
| 832 | 9栋304 | 114.49 | 4,949.91 | 566,715.00 | 566,715.00 | 是 | 是 | 是 | 286,715.00 |
| 833 | 9栋401 | 114.49 | 6,070.15 | 694,971.00 | 694,971.00 | 是 | 否 | 否 | 694,971.00 |
| 834 | 9栋402 | 109.37 | 6,350.30 | 694,532.00 | 694,532.00 | 是 | 否 | 否 | 694,532.00 |
| 835 | 9栋403 | 109.37 | 6,417.80 | 701,915.00 | 701,915.00 | 是 | 否 | 否 | 701,915.00 |
| 836 | 9栋404 | 114.49 | 6,134.10 | 702,293.00 | 702,293.00 | 是 | 否 | 否 | 702,293.00 |
| 837 | 9栋501 | 114.49 | 6,513.86 | 745,772.00 | 745,772.00 | 是 | 否 | 否 | 74,577.00 |
| 838 | 9栋502 | 109.37 | 6,390.68 | 698,949.00 | 698,949.00 | 是 | 是 | 是 | 698,949.00 |
| 839 | 9栋503 | 109.37 | 6,391.76 | 699,067.00 | 699,067.00 | 是 | 是 | 是 | 699,067.00 |
| 840 | 9栋504 | 114.49 | 6,166.08 | 705,954.00 | 705,954.00 | 是 | 否 | 否 | 705,954.00 |
| 841 | 9栋601 | 114.49 | 6,550.23 | 749,936.00 | 749,936.00 | 是 | 否 | 否 | 74,994.00 |
| 842 | 9栋602 | 109.37 | 6,565.90 | 718,112.00 | 718,112.00 | 是 | 是 | 是 | 718,112.00 |
| 843 | 9栋603 | 109.37 | 6,216.91 | 679,943.00 | 679,943.00 | 是 | 是 | 是 | 679,943.00 |
| 844 | 9栋604 | 114.49 | 6,622.95 | 758,261.00 | 758,261.00 | 是 | 否 | 否 | 75,826.00 |
| 845 | 9栋701 | 114.49 | 6,586.58 | 754,098.00 | 754,098.00 | 是 | 否 | 否 | 75,410.00 |
| 846 | 9栋702 | 109.37 | 6,317.29 | 690,922.00 | 690,922.00 | 是 | 是 | 是 | 690,922.00 |
| 847 | 9栋703 | 109.37 | 6,741.47 | 737,315.00 | 737,315.00 | 是 | 是 | 是 | 737,315.00 |
| 848 | 9栋704 | 114.49 | 6,103.69 | 698,811.00 | 698,811.00 | 是 | 否 | 否 | 698,811.00 |
| 849 | 9栋801 | 114.49 | 6,072.35 | 695,223.00 | 695,223.00 | 是 | 否 | 否 | 695,223.00 |
| 850 | 9栋802 | 109.37 | 6,706.93 | 733,537.00 | 733,537.00 | 是 | 是 | 否 | 366,930.00 |
| 851 | 9栋803 | 109.37 | 6,636.42 | 725,825.00 | 725,825.00 | 是 | 是 | 是 | 362,913.00 |
| 852 | 9栋804 | 114.49 | 6,135.02 | 702,399.00 | 702,399.00 | 是 | 否 | 否 | 702,399.00 |
| 853 | 9栋901 | 114.49 | 6,162.26 | 705,517.00 | 705,517.00 | 是 | 是 | 是 | 705,517.00 |
| 854 | 9栋902 | 109.37 | 6,539.74 | 715,251.00 | 715,251.00 | 是 | 是 | 是 | 715,251.00 |
| 855 | 9栋903 | 109.37 | 6,529.93 | 714,178.00 | 714,178.00 | 是 | 是 | 是 | 714,178.00 |
| 856 | 9栋904 | 114.49 | 6,166.36 | 705,986.00 | 705,986.00 | 是 | 否 | 否 | 705,986.00 |
| 857 | 9栋1001 | 114.49 | 6,135.02 | 702,399.00 | 702,399.00 | 是 | 否 | 否 | 702,399.00 |
| 858 | 9栋1002 | 109.37 | 6,417.66 | 701,900.00 | 701,900.00 | 是 | 是 | 是 | 701,900.00 |
| 859 | 9栋1003 | 109.37 | 6,533.61 | 714,581.00 | 714,581.00 | 是 | 是 | 是 | 714,581.00 |
| 860 | 9栋1004 | 114.49 | 6,197.70 | 709,575.00 | 709,575.00 | 是 | 否 | 否 | 709,575.00 |
| 861 | 9栋1101 | 114.49 | 6,038.73 | 691,374.00 | 691,374.00 | 是 | 是 | 是 | 301,374.00 |
| 862 | 9栋1102 | 109.37 | 6,521.18 | 713,222.00 | 713,222.00 | 是 | 是 | 是 | 713,222.00 |
| 863 | 9栋1103 | 109.37 | 6,599.00 | 721,733.00 | 721,733.00 | 是 | 是 | 是 | 721,733.00 |
| 864 | 9栋1104 | 114.49 | 6,229.03 | 713,162.00 | 713,162.00 | 是 | 否 | 否 | 713,162.00 |
| 865 | 9栋1201 | 114.49 | 6,734.31 | 771,011.00 | 771,011.00 | 是 | 是 | 是 | 291,011.00 |
| 866 | 9栋1202 | 109.37 | 6,484.58 | 709,219.00 | 709,219.00 | 是 | 是 | 是 | 709,219.00 |
| 867 | 9栋1203 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 868 | 9栋1204 | 114.49 | 6,260.37 | 716,750.00 | 716,750.00 | 是 | 否 | 否 | 716,750.00 |
| 869 | 9栋1301 | 114.49 | 6,229.03 | 713,162.00 | 713,162.00 | 是 | 否 | 否 | 713,162.00 |
| 870 | 9栋1302 | 109.37 | 6,737.16 | 736,843.00 | 736,843.00 | 是 | 是 | 是 | 736,843.00 |
| 871 | 9栋1303 | 109.37 | 6,595.77 | 721,379.00 | 721,379.00 | 是 | 是 | 是 | 721,379.00 |
| 872 | 9栋1304 | 114.49 | 6,291.71 | 720,338.00 | 720,338.00 | 是 | 否 | 否 | 720,338.00 |
| 873 | 9栋1401 | 114.49 | 6,166.36 | 705,986.00 | 705,986.00 | 是 | 否 | 否 | 705,986.00 |
| 874 | 9栋1402 | 109.37 | 7,180.18 | 785,296.00 | 785,296.00 | 是 | 否 | 否 | 78,530.00 |
| 875 | 9栋1403 | 109.37 | 7,107.46 | 777,343.00 | 777,343.00 | 是 | 否 | 否 | 77,734.00 |
| 876 | 9栋1404 | 114.49 | 6,229.03 | 713,162.00 | 713,162.00 | 是 | 否 | 否 | 713,162.00 |
| 877 | 9栋1501 | 114.49 | 6,291.71 | 720,338.00 | 720,338.00 | 是 | 否 | 否 | 720,338.00 |
| 878 | 9栋1502 | 109.37 | 6,732.48 | 736,331.00 | 736,331.00 | 是 | 是 | 是 | 736,331.00 |
| 879 | 9栋1503 | 109.37 | 6,632.33 | 725,378.00 | 725,378.00 | 是 | 否 | 否 | 725,378.00 |
| 880 | 9栋1504 | 114.49 | 6,354.38 | 727,513.00 | 727,513.00 | 是 | 否 | 否 | 727,513.00 |
| 881 | 9栋1601 | 114.49 | 6,291.71 | 720,338.00 | 720,338.00 | 是 | 否 | 否 | 720,338.00 |
| 882 | 9栋1602 | 109.37 | 6,584.97 | 720,198.00 | 720,198.00 | 是 | 是 | 是 | 720,198.00 |
| 883 | 9栋1603 | 109.37 | 7,210.41 | 788,603.00 | 788,603.00 | 是 | 是 | 是 | 318,603.00 |
| 884 | 9栋1604 | 114.49 | 6,354.38 | 727,513.00 | 727,513.00 | 是 | 否 | 否 | 727,513.00 |
| 885 | 9栋1701 | 114.49 | 6,065.89 | 694,484.00 | 694,484.00 | 是 | 是 | 是 | 694,484.00 |
| 886 | 9栋1702 | 109.37 | 7,164.93 | 783,628.00 | 783,628.00 | 是 | 是 | 是 | 393,628.00 |
| 887 | 9栋1703 | 109.37 | 7,252.90 | 793,250.00 | 793,250.00 | 是 | 否 | 否 | 79,325.00 |
| 888 | 9栋1704 | 114.49 | 6,269.31 | 717,773.00 | 717,773.00 | 是 | 是 | 是 | 717,773.00 |
| 889 | 9栋1801 | 114.49 | 6,166.36 | 705,986.00 | 705,986.00 | 是 | 否 | 否 | 705,986.00 |
| 890 | 9栋1802 | 109.37 | 6,957.35 | 760,925.00 | 760,925.00 | 是 | 是 | 否 | 228,279.00 |
| 891 | 9栋1803 | 109.37 | 6,591.68 | 720,932.00 | 720,932.00 | 是 | 是 | 是 | 720,932.00 |
| 892 | 9栋1804 | 114.49 | 6,229.03 | 713,162.00 | 713,162.00 | 是 | 否 | 否 | 713,162.00 |
| 893 | 9栋1901 | 114.49 | 6,229.03 | 713,162.00 | 713,162.00 | 是 | 否 | 否 | 713,162.00 |
| 894 | 9栋1902 | 109.37 | 7,522.27 | 822,711.00 | 822,711.00 | 是 | 是 | 否 | 822,711.00 |
| 895 | 9栋1903 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 是 | 705,560.00 |
| 896 | 9栋1904 | 114.49 | 6,291.71 | 720,338.00 | 720,338.00 | 是 | 否 | 否 | 720,338.00 |
| 897 | 9栋2001 | 114.49 | 6,197.70 | 709,575.00 | 709,575.00 | 是 | 否 | 否 | 709,575.00 |
| 898 | 9栋2002 | 109.37 | 6,702.61 | 733,065.00 | 733,065.00 | 是 | 是 | 是 | 733,065.00 |
| 899 | 9栋2003 | 109.37 | 7,143.82 | 781,320.00 | 781,320.00 | 是 | 否 | 否 | 78,132.00 |
| 900 | 9栋2004 | 114.49 | 6,260.37 | 716,750.00 | 716,750.00 | 是 | 否 | 否 | 716,750.00 |
| 901 | 9栋2101 | 114.49 | 6,166.36 | 705,986.00 | 705,986.00 | 是 | 否 | 否 | 705,986.00 |
| 902 | 9栋2102 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 否 | 705,560.00 |
| 903 | 9栋2103 | 109.37 | 6,951.21 | 760,254.00 | 760,254.00 | 是 | 是 | 是 | 760,254.00 |
| 904 | 9栋2104 | 114.49 | 6,229.03 | 713,162.00 | 713,162.00 | 是 | 否 | 否 | 713,162.00 |
| 905 | 9栋2201 | 114.49 | 6,371.41 | 729,463.00 | 729,463.00 | 是 | 是 | 是 | 729,463.00 |
| 906 | 9栋2202 | 109.37 | 6,633.54 | 725,510.00 | 725,510.00 | 是 | 是 | 是 | 725,510.00 |
| 907 | 9栋2203 | 109.37 | 6,564.46 | 717,955.00 | 717,955.00 | 是 | 是 | 是 | 717,955.00 |
| 908 | 9栋2204 | 114.49 | 6,197.70 | 709,575.00 | 709,575.00 | 是 | 否 | 否 | 709,575.00 |
| 909 | 9栋2301 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 910 | 9栋2302 | 109.37 | 6,612.21 | 723,177.00 | 723,177.00 | 是 | 是 | 否 | 723,177.00 |
| 911 | 9栋2303 | 109.37 | 6,954.24 | 760,585.00 | 760,585.00 | 是 | 是 | 是 | 760,585.00 |
| 912 | 9栋2304 | 114.49 | 6,197.70 | 709,575.00 | 709,575.00 | 是 | 否 | 否 | 709,575.00 |
| 913 | 9栋2401 | 114.49 | 6,629.65 | 759,029.00 | 759,029.00 | 是 | 是 | 是 | 309,029.00 |
| 914 | 9栋2402 | 109.37 | 6,951.21 | 760,254.00 | 760,254.00 | 是 | 是 | 是 | 230,254.00 |
| 915 | 9栋2403 | 109.37 | 7,034.74 | 769,389.00 | 769,389.00 | 是 | 否 | 否 | 76,939.00 |
| 916 | 9栋2404 | 114.49 | 6,166.36 | 705,986.00 | 705,986.00 | 是 | 否 | 否 | 705,986.00 |
| 917 | 9栋2501 | 114.49 | 6,127.72 | 701,563.00 | 701,563.00 | 是 | 是 | 是 | 701,563.00 |
| 918 | 9栋2502 | 109.37 | 6,557.17 | 717,158.00 | 717,158.00 | 是 | 是 | 是 | 717,158.00 |
| 919 | 9栋2503 | 109.37 | 5,487.03 | 600,116.00 | 600,116.00 | 是 | 是 | 是 | 600,116.00 |
| 920 | 9栋2504 | 114.49 | 6,196.79 | 709,471.00 | 709,471.00 | 是 | 是 | 是 | 709,471.00 |
| 921 | 9栋2601 | 114.49 | 4,638.26 | 531,034.00 | 531,034.00 | 是 | 是 | 是 | 271,034.00 |
| 922 | 9栋2602 | 109.70 | 4,850.38 | 532,087.00 | 532,087.00 | 是 | 是 | 是 | 532,087.00 |
| 923 | 9栋2603 | 109.70 | 4,913.58 | 539,020.00 | 539,020.00 | 是 | 是 | 是 | 539,020.00 |
| 924 | 9栋2604 | 114.49 | 4,588.59 | 525,348.00 | 525,348.00 | 是 | 是 | 否 | 525,348.00 |
| 925 | 10栋101 | 79.81 | 3,522.45 | 281,127.00 | 281,127.00 | 是 | 是 | 是 | 281,127.00 |
| 926 | 10栋102 | 109.43 | 3,384.48 | 370,364.00 | 370,364.00 | 是 | 是 | 是 | 370,364.00 |
| 927 | 10栋103 | 109.55 | 4,540.96 | 497,462.00 | 497,462.00 | 是 | 是 | 是 | 257,462.00 |
| 928 | 10栋104 | 115.86 | 3,295.93 | 381,866.00 | 381,866.00 | 是 | 否 | 否 | 381,866.00 |
| 929 | 10栋201 | 114.49 | 5,240.95 | 600,036.00 | 600,036.00 | 是 | 是 | 是 | 600,036.00 |
| 930 | 10栋202 | 109.37 | 5,654.59 | 618,443.00 | 618,443.00 | 是 | 是 | 是 | 618,443.00 |
| 931 | 10栋203 | 109.37 | 5,599.09 | 612,373.00 | 612,373.00 | 是 | 是 | 是 | 612,373.00 |
| 932 | 10栋204 | 114.49 | 5,184.79 | 593,607.00 | 593,607.00 | 是 | 是 | 是 | 593,607.00 |
| 933 | 10栋401 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 是 | 626,135.00 |
| 934 | 10栋402 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 935 | 10栋403 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 936 | 10栋404 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 是 | 626,135.00 |
| 937 | 10栋501 | 114.49 | 5,505.57 | 630,333.00 | 630,333.00 | 是 | 是 | 是 | 630,333.00 |
| 938 | 10栋502 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 939 | 10栋503 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 940 | 10栋504 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 941 | 10栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 942 | 10栋602 | 109.37 | 6,014.79 | 657,838.00 | 657,838.00 | 是 | 是 | 是 | 657,838.00 |
| 943 | 10栋603 | 109.37 | 6,146.12 | 672,201.00 | 672,201.00 | 是 | 是 | 是 | 672,201.00 |
| 944 | 10栋604 | 114.49 | 5,965.97 | 683,044.00 | 683,044.00 | 是 | 是 | 否 | 204,912.00 |
| 945 | 10栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 946 | 10栋702 | 109.37 | 6,381.72 | 697,969.00 | 697,969.00 | 是 | 是 | 是 | 697,969.00 |
| 947 | 10栋703 | 109.37 | 6,051.46 | 661,848.00 | 661,848.00 | 是 | 是 | 是 | 661,848.00 |
| 948 | 10栋704 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 949 | 10栋801 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 950 | 10栋802 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 951 | 10栋803 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 952 | 10栋804 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 953 | 10栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 954 | 10栋902 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 955 | 10栋903 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 956 | 10栋904 | 114.49 | 5,837.38 | 668,322.00 | 668,322.00 | 是 | 是 | 是 | 668,322.00 |
| 957 | 10栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 958 | 10栋1002 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 959 | 10栋1003 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 960 | 10栋1004 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 961 | 10栋1101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 962 | 10栋1102 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 963 | 10栋1103 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 964 | 10栋1104 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 965 | 10栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 966 | 10栋1202 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 967 | 10栋1203 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 968 | 10栋1204 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 969 | 10栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 970 | 10栋1302 | 109.37 | 6,613.54 | 723,323.00 | 723,323.00 | 是 | 是 | 是 | 723,323.00 |
| 971 | 10栋1303 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 972 | 10栋1304 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 973 | 10栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 974 | 10栋1402 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 是 | 714,872.00 |
| 975 | 10栋1403 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 976 | 10栋1404 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 977 | 10栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 978 | 10栋1502 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 979 | 10栋1503 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 980 | 10栋1504 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 981 | 10栋1601 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 982 | 10栋1602 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 983 | 10栋1603 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 984 | 10栋1604 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 985 | 10栋1701 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 986 | 10栋1702 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 987 | 10栋1703 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 988 | 10栋1704 | 114.49 | 6,320.80 | 723,668.00 | 723,668.00 | 是 | 是 | 是 | 217,101.00 |
| 989 | 10栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 990 | 10栋1802 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 991 | 10栋1803 | 109.37 | 6,401.01 | 700,078.00 | 700,078.00 | 是 | 否 | 否 | 210,078.00 |
| 992 | 10栋1804 | 114.49 | 6,038.08 | 691,300.00 | 691,300.00 | 是 | 是 | 否 | 691,300.00 |
| 993 | 10栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 994 | 10栋1902 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 995 | 10栋1903 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 996 | 10栋1904 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 997 | 10栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 998 | 10栋2002 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 999 | 10栋2003 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 1000 | 10栋2004 | 114.49 | 6,202.52 | 710,127.00 | 710,127.00 | 是 | 是 | 是 | 710,127.00 |
| 1001 | 10栋2101 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 是 | 357,805.00 |
| 1002 | 10栋2102 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 是 | 714,872.00 |
| 1003 | 10栋2103 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 1004 | 10栋2104 | 114.49 | 5,813.81 | 665,623.00 | 665,623.00 | 是 | 是 | 是 | 665,623.00 |
| 1005 | 10栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 205,544.00 |
| 1006 | 10栋2202 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 1007 | 10栋2203 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 1008 | 10栋2204 | 114.49 | 5,999.45 | 686,877.00 | 686,877.00 | 是 | 否 | 否 | 343,438.00 |
| 1009 | 10栋2301 | 114.49 | 6,123.67 | 701,099.00 | 701,099.00 | 是 | 是 | 是 | 701,099.00 |
| 1010 | 10栋2302 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 1011 | 10栋2303 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 1012 | 10栋2304 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1013 | 10栋2401 | 114.49 | 6,084.24 | 696,585.00 | 696,585.00 | 是 | 是 | 否 | 208,977.00 |
| 1014 | 10栋2402 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 1015 | 10栋2403 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 1016 | 10栋2404 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1017 | 10栋2501 | 114.49 | 5,799.54 | 663,989.00 | 663,989.00 | 是 | 是 | 是 | 663,989.00 |
| 1018 | 10栋2502 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 1019 | 10栋2503 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 1020 | 10栋2504 | 114.49 | 6,044.82 | 692,072.00 | 692,072.00 | 是 | 是 | 否 | 692,072.00 |
| 1021 | 10栋2601 | 114.49 | 5,282.64 | 604,810.00 | 604,810.00 | 是 | 是 | 是 | 604,810.00 |
| 1022 | 10栋2602 | 109.70 | 5,749.32 | 630,700.00 | 630,700.00 | 是 | 是 | 是 | 630,700.00 |
| 1023 | 10栋2603 | 109.70 | 5,698.44 | 625,119.00 | 625,119.00 | 是 | 是 | 是 | 625,119.00 |
| 1024 | 10栋2604 | 114.49 | 5,230.74 | 598,867.00 | 598,867.00 | 是 | 是 | 是 | 598,867.00 |
| 1025 | 11栋101 | 115.86 | 3,226.68 | 373,843.00 | 373,843.00 | 是 | 是 | 是 | 373,843.00 |
| 1026 | 11栋102 | 109.55 | 3,297.77 | 361,271.00 | 361,271.00 | 是 | 是 | 是 | 361,271.00 |
| 1027 | 11栋103 | 109.43 | 3,301.98 | 361,336.00 | 361,336.00 | 是 | 是 | 是 | 361,336.00 |
| 1028 | 11栋104 | 79.81 | 4,353.61 | 347,462.00 | 347,462.00 | 是 | 是 | 是 | 347,462.00 |
| 1029 | 11栋201 | 114.49 | 5,523.73 | 632,412.00 | 632,412.00 | 是 | 是 | 是 | 632,412.00 |
| 1030 | 11栋202 | 109.37 | 4,365.77 | 477,484.00 | 477,484.00 | 是 | 是 | 否 | 477,484.00 |
| 1031 | 11栋203 | 109.37 | 5,696.67 | 623,045.00 | 623,045.00 | 是 | 是 | 是 | 623,045.00 |
| 1032 | 11栋204 | 114.49 | 5,921.74 | 677,980.00 | 677,980.00 | 是 | 是 | 是 | 406,788.00 |
| 1033 | 11栋301 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 1034 | 11栋302 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 1035 | 11栋303 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 1036 | 11栋304 | 114.49 | 5,558.59 | 636,403.00 | 636,403.00 | 是 | 是 | 是 | 636,403.00 |
| 1037 | 11栋401 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 1038 | 11栋402 | 109.37 | 5,648.15 | 617,738.00 | 617,738.00 | 是 | 是 | 是 | 617,738.00 |
| 1039 | 11栋403 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 1040 | 11栋404 | 114.49 | 5,505.39 | 630,312.00 | 630,312.00 | 是 | 是 | 是 | 630,312.00 |
| 1041 | 11栋501 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 1042 | 11栋502 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 1043 | 11栋503 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 1044 | 11栋504 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 1045 | 11栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 1046 | 11栋602 | 109.37 | 5,727.72 | 626,441.00 | 626,441.00 | 是 | 是 | 是 | 626,441.00 |
| 1047 | 11栋603 | 109.37 | 5,846.48 | 639,430.00 | 639,430.00 | 是 | 是 | 是 | 639,430.00 |
| 1048 | 11栋604 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 1049 | 11栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 1050 | 11栋702 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 1051 | 11栋703 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 1052 | 11栋704 | 114.49 | 5,663.31 | 648,392.00 | 648,392.00 | 是 | 是 | 是 | 648,392.00 |
| 1053 | 11栋801 | 114.49 | 5,922.18 | 678,030.00 | 678,030.00 | 是 | 是 | 否 | 339,015.00 |
| 1054 | 11栋802 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 1055 | 11栋803 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 1056 | 11栋804 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 1057 | 11栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1058 | 11栋902 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 1059 | 11栋903 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 1060 | 11栋904 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 1061 | 11栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1062 | 11栋1002 | 109.37 | 5,783.23 | 632,512.00 | 632,512.00 | 是 | 是 | 是 | 632,512.00 |
| 1063 | 11栋1003 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1064 | 11栋1004 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1065 | 11栋1101 | 114.49 | 5,913.08 | 676,988.00 | 676,988.00 | 是 | 是 | 是 | 676,988.00 |
| 1066 | 11栋1102 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 1067 | 11栋1103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1068 | 11栋1104 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 是 | 651,322.00 |
| 1069 | 11栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 1070 | 11栋1202 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1071 | 11栋1203 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1072 | 11栋1204 | 114.49 | 5,534.89 | 633,689.00 | 633,689.00 | 是 | 是 | 是 | 633,689.00 |
| 1073 | 11栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 1074 | 11栋1302 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 1075 | 11栋1303 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 1076 | 11栋1304 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 1077 | 11栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 1078 | 11栋1402 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 1079 | 11栋1403 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1080 | 11栋1404 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1081 | 11栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 1082 | 11栋1502 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1083 | 11栋1503 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1084 | 11栋1504 | 114.49 | 5,962.94 | 682,697.00 | 682,697.00 | 是 | 是 | 是 | 682,697.00 |
| 1085 | 11栋1601 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 是 | 708,994.00 |
| 1086 | 11栋1602 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1087 | 11栋1603 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1088 | 11栋1604 | 114.49 | 6,026.62 | 689,988.00 | 689,988.00 | 是 | 是 | 是 | 689,988.00 |
| 1089 | 11栋1701 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 1090 | 11栋1702 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1091 | 11栋1703 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1092 | 11栋1704 | 114.49 | 5,835.57 | 668,114.00 | 668,114.00 | 是 | 是 | 是 | 668,114.00 |
| 1093 | 11栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 1094 | 11栋1802 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 1095 | 11栋1803 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1096 | 11栋1804 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 是 | 651,322.00 |
| 1097 | 11栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 1098 | 11栋1902 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 1099 | 11栋1903 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 1100 | 11栋1904 | 114.49 | 5,762.23 | 659,718.00 | 659,718.00 | 是 | 是 | 是 | 659,718.00 |
| 1101 | 11栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 1102 | 11栋2002 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1103 | 11栋2003 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1104 | 11栋2004 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 282,244.00 |
| 1105 | 11栋2101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 1106 | 11栋2102 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1107 | 11栋2103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1108 | 11栋2104 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1109 | 11栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1110 | 11栋2202 | 109.37 | 6,188.54 | 676,841.00 | 676,841.00 | 是 | 是 | 是 | 676,841.00 |
| 1111 | 11栋2203 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1112 | 11栋2204 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1113 | 11栋2301 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 是 | 651,322.00 |
| 1114 | 11栋2302 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1115 | 11栋2303 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1116 | 11栋2304 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1117 | 11栋2401 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1118 | 11栋2402 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 1119 | 11栋2403 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 1120 | 11栋2404 | 114.49 | 5,615.57 | 642,927.00 | 642,927.00 | 是 | 是 | 是 | 642,927.00 |
| 1121 | 11栋2501 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 1122 | 11栋2502 | 109.37 | 5,802.40 | 634,609.00 | 634,609.00 | 是 | 否 | 否 | 254,609.00 |
| 1123 | 11栋2503 | 109.37 | 5,794.81 | 633,778.00 | 633,778.00 | 是 | 是 | 是 | 633,778.00 |
| 1124 | 11栋2504 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 1125 | 11栋2601 | 114.49 | 5,173.52 | 592,316.00 | 592,316.00 | 是 | 是 | 是 | 592,316.00 |
| 1126 | 11栋2602 | 109.70 | 5,260.28 | 577,053.00 | 577,053.00 | 是 | 是 | 是 | 577,053.00 |
| 1127 | 11栋2603 | 109.70 | 5,321.01 | 583,715.00 | 583,715.00 | 是 | 是 | 是 | 583,715.00 |
| 1128 | 11栋2604 | 114.49 | 5,250.21 | 601,097.00 | 601,097.00 | 是 | 是 | 是 | 601,097.00 |
| 1129 | 27栋201 | 96.96 | 4,561.99 | 442,331.00 | 442,331.00 | 是 | 是 | 是 | 442,331.00 |
| 1130 | 27栋202 | 96.96 | 5,037.82 | 488,467.00 | 488,467.00 | 是 | 是 | 是 | 488,467.00 |
| 1131 | 27栋204 | 96.96 | 4,904.27 | 475,518.00 | 475,518.00 | 是 | 是 | 是 | 145,518.00 |
| 1132 | 27栋301 | 96.96 | 5,383.86 | 522,019.00 | 522,019.00 | 是 | 是 | 是 | 522,019.00 |
| 1133 | 27栋302 | 96.96 | 5,104.60 | 494,942.00 | 494,942.00 | 是 | 是 | 是 | 494,942.00 |
| 1134 | 27栋303 | 96.96 | 5,469.89 | 530,361.00 | 530,361.00 | 是 | 是 | 是 | 530,361.00 |
| 1135 | 27栋304 | 96.96 | 4,971.05 | 481,993.00 | 481,993.00 | 是 | 是 | 是 | 481,993.00 |
| 1136 | 27栋401 | 96.96 | 5,310.44 | 514,900.00 | 514,900.00 | 是 | 是 | 是 | 514,900.00 |
| 1137 | 27栋402 | 96.96 | 5,426.35 | 526,139.00 | 526,139.00 | 是 | 是 | 是 | 526,139.00 |
| 1138 | 27栋403 | 96.96 | 5,256.32 | 509,653.00 | 509,653.00 | 是 | 是 | 是 | 509,653.00 |
| 1139 | 27栋404 | 96.96 | 5,279.52 | 511,902.00 | 511,902.00 | 是 | 是 | 是 | 511,902.00 |
| 1140 | 27栋501 | 96.96 | 5,329.95 | 516,792.00 | 516,792.00 | 是 | 是 | 是 | 516,792.00 |
| 1141 | 27栋502 | 96.96 | 5,506.23 | 533,884.00 | 533,884.00 | 是 | 是 | 是 | 533,884.00 |
| 1142 | 27栋503 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1143 | 27栋504 | 96.96 | 5,305.36 | 514,408.00 | 514,408.00 | 是 | 是 | 是 | 514,408.00 |
| 1144 | 27栋601 | 96.96 | 5,604.06 | 543,370.00 | 543,370.00 | 是 | 是 | 否 | 271,707.00 |
| 1145 | 27栋602 | 96.96 | 5,388.42 | 522,461.00 | 522,461.00 | 是 | 是 | 是 | 522,461.00 |
| 1146 | 27栋603 | 96.96 | 5,542.56 | 537,407.00 | 537,407.00 | 是 | 是 | 是 | 537,407.00 |
| 1147 | 27栋604 | 96.96 | 5,341.35 | 517,897.00 | 517,897.00 | 是 | 是 | 是 | 517,897.00 |
| 1148 | 27栋701 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 521,386.00 |
| 1149 | 27栋702 | 96.96 | 5,991.95 | 580,979.00 | 580,979.00 | 是 | 是 | 否 | 68,333.00 |
| 1150 | 27栋703 | 96.96 | 5,640.88 | 546,940.00 | 546,940.00 | 是 | 是 | 是 | 546,940.00 |
| 1151 | 27栋704 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 521,386.00 |
| 1152 | 27栋801 | 96.96 | 5,438.95 | 527,361.00 | 527,361.00 | 是 | 是 | 是 | 527,361.00 |
| 1153 | 27栋802 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 是 | 是 | 531,475.00 |
| 1154 | 27栋803 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1155 | 27栋804 | 96.96 | 5,530.72 | 536,259.00 | 536,259.00 | 是 | 是 | 是 | 536,259.00 |
| 1156 | 27栋901 | 96.96 | 5,449.28 | 528,362.00 | 528,362.00 | 是 | 是 | 是 | 528,362.00 |
| 1157 | 27栋902 | 96.96 | 5,899.94 | 572,058.00 | 572,058.00 | 是 | 是 | 是 | 572,058.00 |
| 1158 | 27栋903 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1159 | 27栋904 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1160 | 27栋1001 | 96.96 | 5,511.62 | 534,407.00 | 534,407.00 | 是 | 是 | 是 | 534,407.00 |
| 1161 | 27栋1002 | 96.96 | 5,687.90 | 551,499.00 | 551,499.00 | 是 | 是 | 是 | 551,499.00 |
| 1162 | 27栋1003 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 165,805.00 |
| 1163 | 27栋1004 | 96.96 | 5,304.18 | 514,293.00 | 514,293.00 | 是 | 是 | 是 | 514,293.00 |
| 1164 | 27栋1101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1165 | 27栋1102 | 96.96 | 5,566.26 | 539,705.00 | 539,705.00 | 是 | 是 | 否 | 539,705.00 |
| 1166 | 27栋1103 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1167 | 27栋1104 | 96.96 | 5,547.96 | 537,930.00 | 537,930.00 | 是 | 是 | 是 | 167,930.00 |
| 1168 | 27栋1201 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 是 | 是 | 547,500.00 |
| 1169 | 27栋1202 | 96.96 | 5,498.23 | 533,108.00 | 533,108.00 | 是 | 是 | 是 | 533,108.00 |
| 1170 | 27栋1203 | 96.96 | 5,319.96 | 515,823.00 | 515,823.00 | 是 | 是 | 否 | 515,823.00 |
| 1171 | 27栋1204 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 是 | 是 | 547,500.00 |
| 1172 | 27栋1301 | 96.96 | 5,965.31 | 578,396.00 | 578,396.00 | 是 | 是 | 是 | 578,396.00 |
| 1173 | 27栋1302 | 96.96 | 5,771.48 | 559,603.00 | 559,603.00 | 是 | 是 | 是 | 559,603.00 |
| 1174 | 27栋1303 | 96.96 | 5,964.32 | 578,300.00 | 578,300.00 | 是 | 是 | 是 | 578,300.00 |
| 1175 | 27栋1304 | 96.96 | 5,714.32 | 554,060.00 | 554,060.00 | 是 | 是 | 是 | 554,060.00 |
| 1176 | 27栋1401 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 488,259.00 |
| 1177 | 27栋1402 | 96.96 | 5,399.93 | 523,577.00 | 523,577.00 | 是 | 是 | 是 | 523,577.00 |
| 1178 | 27栋1403 | 96.96 | 5,697.70 | 552,449.00 | 552,449.00 | 是 | 是 | 是 | 552,449.00 |
| 1179 | 27栋1404 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1180 | 27栋1501 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 541,621.00 |
| 1181 | 27栋1502 | 96.96 | 5,869.56 | 569,113.00 | 569,113.00 | 是 | 是 | 是 | 569,113.00 |
| 1182 | 27栋1503 | 96.96 | 6,037.75 | 585,420.00 | 585,420.00 | 是 | 是 | 是 | 585,420.00 |
| 1183 | 27栋1504 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 541,621.00 |
| 1184 | 27栋1601 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1185 | 27栋1602 | 96.96 | 5,419.19 | 525,445.00 | 525,445.00 | 是 | 否 | 否 | 525,445.00 |
| 1186 | 27栋1603 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 是 | 是 | 513,349.00 |
| 1187 | 27栋1604 | 96.96 | 5,665.15 | 549,293.00 | 549,293.00 | 是 | 是 | 是 | 549,293.00 |
| 1188 | 27栋1701 | 96.96 | 5,286.88 | 512,616.00 | 512,616.00 | 是 | 否 | 否 | 512,616.00 |
| 1189 | 27栋1702 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 是 | 是 | 513,349.00 |
| 1190 | 27栋1703 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 是 | 否 | 513,349.00 |
| 1191 | 27栋1704 | 96.96 | 5,165.06 | 500,804.00 | 500,804.00 | 是 | 是 | 是 | 500,804.00 |
| 1192 | 27栋1801 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1193 | 27栋1802 | 96.96 | 4,624.68 | 448,409.00 | 448,409.00 | 是 | 是 | 是 | 448,409.00 |
| 1194 | 27栋1803 | 96.96 | 5,569.35 | 540,004.00 | 540,004.00 | 是 | 是 | 是 | 540,004.00 |
| 1195 | 27栋1804 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1196 | 27栋1901 | 96.96 | 5,516.26 | 534,857.00 | 534,857.00 | 是 | 是 | 是 | 534,857.00 |
| 1197 | 27栋1902 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 是 | 是 | 507,076.00 |
| 1198 | 27栋1903 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 是 | 是 | 507,076.00 |
| 1199 | 27栋1904 | 96.96 | 6,068.43 | 588,395.00 | 588,395.00 | 是 | 是 | 是 | 500,139.00 |
| 1200 | 27栋2001 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 是 | 是 | 531,475.00 |
| 1201 | 27栋2002 | 96.96 | 5,495.67 | 532,860.00 | 532,860.00 | 是 | 是 | 是 | 532,860.00 |
| 1202 | 27栋2003 | 96.96 | 5,701.13 | 552,782.00 | 552,782.00 | 是 | 是 | 是 | 552,782.00 |
| 1203 | 27栋2004 | 96.96 | 5,557.22 | 538,828.00 | 538,828.00 | 是 | 是 | 是 | 538,828.00 |
| 1204 | 27栋2101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1205 | 27栋2102 | 96.96 | 5,944.69 | 576,397.00 | 576,397.00 | 是 | 是 | 是 | 576,397.00 |
| 1206 | 27栋2103 | 96.96 | 5,478.44 | 531,190.00 | 531,190.00 | 是 | 是 | 是 | 531,190.00 |
| 1207 | 27栋2104 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1208 | 27栋2201 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1209 | 27栋2202 | 96.96 | 5,751.03 | 557,620.00 | 557,620.00 | 是 | 是 | 是 | 557,620.00 |
| 1210 | 27栋2203 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 545,805.00 |
| 1211 | 27栋2204 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1212 | 27栋2301 | 96.96 | 5,536.51 | 536,820.00 | 536,820.00 | 是 | 是 | 是 | 536,820.00 |
| 1213 | 27栋2302 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1214 | 27栋2303 | 96.96 | 5,100.36 | 494,531.00 | 494,531.00 | 是 | 否 | 否 | 494,531.00 |
| 1215 | 27栋2304 | 96.96 | 5,536.50 | 536,819.00 | 536,819.00 | 是 | 是 | 是 | 536,819.00 |
| 1216 | 27栋2401 | 96.96 | 4,938.63 | 478,850.00 | 478,850.00 | 是 | 否 | 否 | 478,850.00 |
| 1217 | 27栋2402 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1218 | 27栋2403 | 96.96 | 5,238.16 | 507,892.00 | 507,892.00 | 是 | 是 | 是 | 157,892.00 |
| 1219 | 27栋2404 | 96.96 | 5,448.82 | 528,318.00 | 528,318.00 | 是 | 是 | 是 | 528,318.00 |
| 1220 | 27栋2501 | 96.96 | 5,199.62 | 504,155.00 | 504,155.00 | 是 | 是 | 是 | 504,155.00 |
| 1221 | 27栋2502 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 488,259.00 |
| 1222 | 27栋2503 | 96.96 | 5,423.99 | 525,910.00 | 525,910.00 | 是 | 是 | 是 | 525,910.00 |
| 1223 | 27栋2504 | 96.96 | 5,463.07 | 529,699.00 | 529,699.00 | 是 | 是 | 是 | 529,699.00 |
| 1224 | 27栋2601 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 493,148.00 |
| 1225 | 27栋2602 | 97.29 | 5,326.58 | 518,223.00 | 518,223.00 | 是 | 是 | 是 | 518,223.00 |
| 1226 | 27栋2603 | 97.29 | 5,105.29 | 496,694.00 | 496,694.00 | 是 | 是 | 是 | 496,694.00 |
| 1227 | 27栋2604 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 493,148.00 |
| 1228 | 28栋201 | 97.14 | 4,618.73 | 448,663.00 | 448,663.00 | 是 | 是 | 是 | 257,828.00 |
| 1229 | 28栋204 | 97.14 | 4,369.54 | 424,457.00 | 424,457.00 | 是 | 是 | 是 | 424,457.00 |
| 1230 | 28栋301 | 97.14 | 5,546.69 | 538,805.00 | 538,805.00 | 是 | 是 | 是 | 538,805.00 |
| 1231 | 28栋302 | 97.14 | 5,632.65 | 547,156.00 | 547,156.00 | 是 | 是 | 是 | 167,156.00 |
| 1232 | 28栋303 | 97.14 | 4,536.39 | 440,665.00 | 440,665.00 | 是 | 是 | 否 | 440,665.00 |
| 1233 | 28栋304 | 97.14 | 5,490.18 | 533,316.00 | 533,316.00 | 是 | 是 | 是 | 533,316.00 |
| 1234 | 28栋401 | 97.14 | 5,418.94 | 526,396.00 | 526,396.00 | 是 | 是 | 是 | 216,396.00 |
| 1235 | 28栋402 | 97.14 | 5,926.23 | 575,674.00 | 575,674.00 | 是 | 是 | 是 | 575,674.00 |
| 1236 | 28栋403 | 97.14 | 5,690.14 | 552,740.00 | 552,740.00 | 是 | 否 | 否 | 55,274.00 |
| 1237 | 28栋404 | 97.14 | 5,418.94 | 526,396.00 | 526,396.00 | 是 | 是 | 是 | 166,396.00 |
| 1238 | 28栋501 | 97.14 | 5,583.78 | 542,408.00 | 542,408.00 | 是 | 是 | 是 | 542,408.00 |
| 1239 | 28栋502 | 97.14 | 5,799.23 | 563,337.00 | 563,337.00 | 是 | 是 | 是 | 281,679.00 |
| 1240 | 28栋503 | 97.14 | 5,799.23 | 563,337.00 | 563,337.00 | 是 | 否 | 否 | 56,334.00 |
| 1241 | 28栋504 | 97.14 | 5,921.69 | 575,233.00 | 575,233.00 | 是 | 否 | 否 | 122,664.00 |
| 1242 | 28栋601 | 97.14 | 5,620.88 | 546,012.00 | 546,012.00 | 是 | 是 | 是 | 166,012.00 |
| 1243 | 28栋602 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 是 | 是 | 560,427.00 |
| 1244 | 28栋603 | 97.14 | 5,703.88 | 554,075.00 | 554,075.00 | 是 | 是 | 是 | 174,075.00 |
| 1245 | 28栋604 | 97.14 | 5,561.42 | 540,236.00 | 540,236.00 | 是 | 是 | 是 | 540,236.00 |
| 1246 | 28栋701 | 97.14 | 5,657.98 | 549,616.00 | 549,616.00 | 是 | 是 | 是 | 549,616.00 |
| 1247 | 28栋702 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 167,535.00 |
| 1248 | 28栋703 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1249 | 28栋704 | 97.14 | 5,597.04 | 543,696.00 | 543,696.00 | 是 | 是 | 是 | 543,696.00 |
| 1250 | 28栋801 | 97.14 | 6,004.32 | 583,260.00 | 583,260.00 | 是 | 是 | 是 | 583,260.00 |
| 1251 | 28栋802 | 97.14 | 6,350.32 | 616,870.00 | 616,870.00 | 是 | 是 | 是 | 616,870.00 |
| 1252 | 28栋803 | 97.14 | 5,775.12 | 560,995.00 | 560,995.00 | 是 | 是 | 是 | 170,995.00 |
| 1253 | 28栋804 | 97.14 | 6,067.67 | 589,413.00 | 589,413.00 | 是 | 是 | 是 | 589,413.00 |
| 1254 | 28栋901 | 97.14 | 5,979.60 | 580,858.00 | 580,858.00 | 是 | 是 | 否 | 580,858.00 |
| 1255 | 28栋902 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 564,455.00 |
| 1256 | 28栋903 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 564,455.00 |
| 1257 | 28栋904 | 97.14 | 6,001.06 | 582,943.00 | 582,943.00 | 是 | 是 | 是 | 582,943.00 |
| 1258 | 28栋1001 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 是 | 是 | 560,427.00 |
| 1259 | 28栋1002 | 97.14 | 5,846.36 | 567,915.00 | 567,915.00 | 是 | 是 | 是 | 227,915.00 |
| 1260 | 28栋1003 | 97.14 | 5,846.36 | 567,915.00 | 567,915.00 | 是 | 是 | 是 | 567,915.00 |
| 1261 | 28栋1004 | 97.14 | 5,909.77 | 574,075.00 | 574,075.00 | 是 | 是 | 是 | 574,075.00 |
| 1262 | 28栋1101 | 97.14 | 5,806.37 | 564,031.00 | 564,031.00 | 是 | 是 | 是 | 564,031.00 |
| 1263 | 28栋1102 | 97.14 | 6,152.80 | 597,683.00 | 597,683.00 | 是 | 是 | 否 | 597,683.00 |
| 1264 | 28栋1103 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 是 | 571,375.00 |
| 1265 | 28栋1104 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1266 | 28栋1201 | 97.14 | 5,843.47 | 567,635.00 | 567,635.00 | 是 | 是 | 是 | 567,635.00 |
| 1267 | 28栋1202 | 97.14 | 5,917.59 | 574,835.00 | 574,835.00 | 是 | 是 | 是 | 574,835.00 |
| 1268 | 28栋1203 | 97.14 | 5,798.19 | 563,236.00 | 563,236.00 | 是 | 否 | 否 | 563,236.00 |
| 1269 | 28栋1204 | 97.14 | 5,775.12 | 560,995.00 | 560,995.00 | 是 | 是 | 是 | 560,995.00 |
| 1270 | 28栋1301 | 97.14 | 5,880.57 | 571,239.00 | 571,239.00 | 是 | 是 | 是 | 571,239.00 |
| 1271 | 28栋1302 | 97.14 | 6,288.75 | 610,889.00 | 610,889.00 | 是 | 是 | 是 | 610,889.00 |
| 1272 | 28栋1303 | 97.14 | 6,090.11 | 591,593.00 | 591,593.00 | 是 | 否 | 否 | 59,159.00 |
| 1273 | 28栋1304 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 564,455.00 |
| 1274 | 28栋1401 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1275 | 28栋1402 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 58,453.00 |
| 1276 | 28栋1403 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 58,453.00 |
| 1277 | 28栋1404 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1278 | 28栋1501 | 97.14 | 6,152.80 | 597,683.00 | 597,683.00 | 是 | 是 | 否 | 597,683.00 |
| 1279 | 28栋1502 | 97.14 | 6,024.45 | 585,215.00 | 585,215.00 | 是 | 是 | 是 | 185,215.00 |
| 1280 | 28栋1503 | 97.14 | 5,816.88 | 565,052.00 | 565,052.00 | 是 | 是 | 否 | 565,052.00 |
| 1281 | 28栋1504 | 97.14 | 5,678.87 | 551,645.00 | 551,645.00 | 是 | 是 | 否 | 551,645.00 |
| 1282 | 28栋1601 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 是 | 571,375.00 |
| 1283 | 28栋1602 | 97.14 | 6,024.45 | 585,215.00 | 585,215.00 | 是 | 是 | 是 | 185,215.00 |
| 1284 | 28栋1603 | 97.14 | 6,162.83 | 598,657.00 | 598,657.00 | 是 | 否 | 否 | 299,328.50 |
| 1285 | 28栋1604 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 是 | 271,375.00 |
| 1286 | 28栋1701 | 97.14 | 6,568.08 | 638,023.00 | 638,023.00 | 是 | 否 | 否 | 63,802.00 |
| 1287 | 28栋1702 | 97.14 | 6,162.83 | 598,657.00 | 598,657.00 | 是 | 否 | 否 | 59,866.00 |
| 1288 | 28栋1703 | 97.14 | 6,162.83 | 598,657.00 | 598,657.00 | 是 | 否 | 否 | 59,866.00 |
| 1289 | 28栋1704 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 是 | 571,375.00 |
| 1290 | 28栋1801 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1291 | 28栋1802 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 58,453.00 |
| 1292 | 28栋1803 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 58,453.00 |
| 1293 | 28栋1804 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1294 | 28栋1901 | 97.14 | 6,134.18 | 595,874.00 | 595,874.00 | 是 | 否 | 否 | 119,174.00 |
| 1295 | 28栋1902 | 97.14 | 6,090.11 | 591,593.00 | 591,593.00 | 是 | 否 | 否 | 59,159.00 |
| 1296 | 28栋1903 | 97.14 | 6,090.11 | 591,593.00 | 591,593.00 | 是 | 否 | 否 | 59,159.00 |
| 1297 | 28栋1904 | 97.14 | 5,743.78 | 557,951.00 | 557,951.00 | 是 | 是 | 是 | 167,951.00 |
| 1298 | 28栋2001 | 97.14 | 6,095.53 | 592,120.00 | 592,120.00 | 是 | 是 | 是 | 592,120.00 |
| 1299 | 28栋2002 | 97.14 | 5,917.59 | 574,835.00 | 574,835.00 | 是 | 是 | 是 | 574,835.00 |
| 1300 | 28栋2003 | 97.14 | 6,189.90 | 601,287.00 | 601,287.00 | 是 | 是 | 否 | 601,287.00 |
| 1301 | 28栋2004 | 97.14 | 6,083.95 | 590,995.00 | 590,995.00 | 是 | 是 | 是 | 590,995.00 |
| 1302 | 28栋2101 | 97.14 | 6,073.74 | 590,003.00 | 590,003.00 | 是 | 是 | 是 | 590,003.00 |
| 1303 | 28栋2102 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 是 | 否 | 185,359.00 |
| 1304 | 28栋2103 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 58,453.00 |
| 1305 | 28栋2104 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1306 | 28栋2201 | 97.14 | 6,140.34 | 596,473.00 | 596,473.00 | 是 | 是 | 是 | 236,473.00 |
| 1307 | 28栋2202 | 97.14 | 5,846.36 | 567,915.00 | 567,915.00 | 是 | 是 | 是 | 177,915.00 |
| 1308 | 28栋2203 | 97.14 | 5,981.03 | 580,997.00 | 580,997.00 | 是 | 否 | 否 | 58,100.00 |
| 1309 | 28栋2204 | 97.14 | 5,703.88 | 554,075.00 | 554,075.00 | 是 | 是 | 是 | 554,075.00 |
| 1310 | 28栋2301 | 97.14 | 5,732.18 | 556,824.00 | 556,824.00 | 是 | 是 | 是 | 556,824.00 |
| 1311 | 28栋2302 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 564,455.00 |
| 1312 | 28栋2303 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 174,455.00 |
| 1313 | 28栋2304 | 97.14 | 5,668.26 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 550,615.00 |
| 1314 | 28栋2401 | 97.14 | 6,098.97 | 592,454.00 | 592,454.00 | 是 | 是 | 否 | 592,454.00 |
| 1315 | 28栋2402 | 97.14 | 5,908.31 | 573,933.00 | 573,933.00 | 是 | 否 | 否 | 57,393.00 |
| 1316 | 28栋2403 | 97.14 | 5,908.31 | 573,933.00 | 573,933.00 | 是 | 否 | 否 | 57,393.00 |
| 1317 | 28栋2404 | 97.14 | 5,838.54 | 567,156.00 | 567,156.00 | 是 | 是 | 是 | 567,156.00 |
| 1318 | 28栋2501 | 97.14 | 5,597.04 | 543,696.00 | 543,696.00 | 是 | 是 | 是 | 543,696.00 |
| 1319 | 28栋2502 | 97.14 | 6,210.27 | 603,266.00 | 603,266.00 | 是 | 是 | 否 | 603,266.00 |
| 1320 | 28栋2503 | 97.14 | 4,723.92 | 458,882.00 | 458,882.00 | 是 | 是 | 是 | 458,882.00 |
| 1321 | 28栋2504 | 97.14 | 5,905.87 | 573,696.00 | 573,696.00 | 是 | 否 | 否 | 72,111.00 |
| 1322 | 28栋2601 | 97.14 | 4,472.21 | 434,430.00 | 434,430.00 | 是 | 是 | 是 | 260,658.00 |
| 1323 | 28栋2602 | 97.47 | 4,714.88 | 459,559.00 | 459,559.00 | 是 | 是 | 是 | 459,559.00 |
| 1324 | 28栋2603 | 97.47 | 4,433.61 | 432,144.00 | 432,144.00 | 是 | 是 | 是 | 432,144.00 |
| 1325 | 28栋2604 | 97.14 | 4,577.44 | 444,653.00 | 444,653.00 | 是 | 是 | 是 | 444,653.00 |
| 1326 | 29栋101 | 115.91 | 3,145.69 | 364,617.00 | 364,617.00 | 是 | 是 | 是 | 364,617.00 |
| 1327 | 29栋102 | 112.28 | 3,136.52 | 352,168.00 | 352,168.00 | 是 | 否 | 否 | 352,168.00 |
| 1328 | 29栋103 | 55.57 | 4,183.57 | 232,481.00 | 232,481.00 | 是 | 是 | 否 | 232,481.00 |
| 1329 | 29栋104 | 114.44 | 3,528.87 | 403,844.00 | 403,844.00 | 是 | 是 | 否 | 403,844.00 |
| 1330 | 29栋201 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 1331 | 29栋202 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 是 | 577,905.00 |
| 1332 | 29栋203 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 是 | 577,905.00 |
| 1333 | 29栋204 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 1334 | 29栋301 | 114.54 | 5,256.82 | 602,116.00 | 602,116.00 | 是 | 是 | 是 | 602,116.00 |
| 1335 | 29栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 1336 | 29栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 1337 | 29栋304 | 114.54 | 5,358.95 | 613,814.00 | 613,814.00 | 是 | 是 | 是 | 613,814.00 |
| 1338 | 29栋401 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 1339 | 29栋402 | 109.42 | 5,354.86 | 585,929.00 | 585,929.00 | 是 | 是 | 是 | 585,929.00 |
| 1340 | 29栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 1341 | 29栋404 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 1342 | 29栋501 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 1343 | 29栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 1344 | 29栋503 | 109.42 | 5,391.53 | 589,941.00 | 589,941.00 | 是 | 是 | 是 | 589,941.00 |
| 1345 | 29栋504 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 1346 | 29栋601 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 1347 | 29栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 1348 | 29栋603 | 109.42 | 5,614.04 | 614,288.00 | 614,288.00 | 是 | 是 | 是 | 614,288.00 |
| 1349 | 29栋604 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 1350 | 29栋701 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 1351 | 29栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 1352 | 29栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 1353 | 29栋704 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 1354 | 29栋801 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 1355 | 29栋802 | 109.42 | 5,806.16 | 635,310.00 | 635,310.00 | 是 | 是 | 是 | 635,310.00 |
| 1356 | 29栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 1357 | 29栋804 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 1358 | 29栋901 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 1359 | 29栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1360 | 29栋903 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1361 | 29栋904 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 1362 | 29栋1001 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 1363 | 29栋1002 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 是 | 610,001.00 |
| 1364 | 29栋1003 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 是 | 610,001.00 |
| 1365 | 29栋1004 | 114.54 | 5,578.94 | 639,012.00 | 639,012.00 | 是 | 是 | 是 | 639,012.00 |
| 1366 | 29栋1101 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1367 | 29栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 1368 | 29栋1103 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 1369 | 29栋1104 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1370 | 29栋1201 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1371 | 29栋1202 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 是 | 618,024.00 |
| 1372 | 29栋1203 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 1373 | 29栋1204 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 1374 | 29栋1301 | 114.54 | 5,837.42 | 668,618.00 | 668,618.00 | 是 | 是 | 是 | 668,618.00 |
| 1375 | 29栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1376 | 29栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1377 | 29栋1304 | 114.54 | 5,875.28 | 672,954.00 | 672,954.00 | 是 | 是 | 是 | 672,954.00 |
| 1378 | 29栋1401 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1379 | 29栋1402 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1380 | 29栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1381 | 29栋1404 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1382 | 29栋1501 | 114.54 | 5,725.61 | 655,811.00 | 655,811.00 | 是 | 是 | 是 | 655,811.00 |
| 1383 | 29栋1502 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1384 | 29栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1385 | 29栋1504 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 1386 | 29栋1601 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 1387 | 29栋1602 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 1388 | 29栋1603 | 109.42 | 6,058.01 | 662,867.00 | 662,867.00 | 是 | 是 | 是 | 662,867.00 |
| 1389 | 29栋1604 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 1390 | 29栋1701 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 1391 | 29栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1392 | 29栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1393 | 29栋1704 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 1394 | 29栋1801 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1395 | 29栋1802 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 1396 | 29栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1397 | 29栋1804 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1398 | 29栋1901 | 114.54 | 5,534.10 | 633,876.00 | 633,876.00 | 是 | 是 | 是 | 633,876.00 |
| 1399 | 29栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1400 | 29栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1401 | 29栋1904 | 114.54 | 5,813.16 | 665,839.00 | 665,839.00 | 是 | 是 | 是 | 665,839.00 |
| 1402 | 29栋2001 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1403 | 29栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 1404 | 29栋2003 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 1405 | 29栋2004 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 1406 | 29栋2101 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 1407 | 29栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1408 | 29栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1409 | 29栋2104 | 114.54 | 5,799.57 | 664,283.00 | 664,283.00 | 是 | 是 | 是 | 664,283.00 |
| 1410 | 29栋2201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 1411 | 29栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1412 | 29栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1413 | 29栋2204 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 1414 | 29栋2301 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 1415 | 29栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1416 | 29栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1417 | 29栋2304 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1418 | 29栋2401 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 1419 | 29栋2402 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1420 | 29栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1421 | 29栋2404 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 1422 | 29栋2501 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 1423 | 29栋2502 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 1424 | 29栋2503 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 1425 | 29栋2504 | 114.54 | 5,505.61 | 630,613.00 | 630,613.00 | 是 | 是 | 是 | 630,613.00 |
| 1426 | 29栋2601 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 1427 | 29栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 1428 | 29栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 1429 | 29栋2604 | 114.54 | 5,476.44 | 627,272.00 | 627,272.00 | 是 | 是 | 是 | 627,272.00 |
| 1430 | 30栋101 | 127.08 | 3,663.70 | 465,583.00 | 465,583.00 | 是 | 是 | 否 | 232,792.00 |
| 1431 | 30栋102 | 55.28 | 4,061.11 | 224,498.00 | 224,498.00 | 是 | 是 | 是 | 224,498.00 |
| 1432 | 30栋103 | 111.03 | 3,164.39 | 351,342.00 | 351,342.00 | 是 | 是 | 是 | 181,342.00 |
| 1433 | 30栋104 | 127.08 | 3,585.01 | 455,583.00 | 455,583.00 | 是 | 是 | 否 | 455,583.00 |
| 1434 | 30栋201 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 1435 | 30栋202 | 107.27 | 5,432.70 | 582,766.00 | 582,766.00 | 是 | 是 | 是 | 582,766.00 |
| 1436 | 30栋203 | 107.96 | 4,654.89 | 502,542.00 | 502,542.00 | 是 | 是 | 是 | 502,542.00 |
| 1437 | 30栋204 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 1438 | 30栋301 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1439 | 30栋302 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 1440 | 30栋303 | 107.96 | 5,508.21 | 594,666.00 | 594,666.00 | 是 | 是 | 是 | 594,666.00 |
| 1441 | 30栋304 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1442 | 30栋401 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1443 | 30栋402 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 1444 | 30栋403 | 107.96 | 5,398.29 | 582,799.00 | 582,799.00 | 是 | 是 | 是 | 582,799.00 |
| 1445 | 30栋404 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1446 | 30栋501 | 131.55 | 5,562.27 | 731,717.00 | 731,717.00 | 是 | 是 | 是 | 731,717.00 |
| 1447 | 30栋502 | 107.27 | 5,545.06 | 594,819.00 | 594,819.00 | 是 | 是 | 是 | 594,819.00 |
| 1448 | 30栋503 | 107.96 | 5,545.67 | 598,710.00 | 598,710.00 | 是 | 是 | 是 | 598,710.00 |
| 1449 | 30栋504 | 131.55 | 5,443.57 | 716,102.00 | 716,102.00 | 是 | 是 | 否 | 716,102.00 |
| 1450 | 30栋601 | 131.55 | 5,480.24 | 720,925.00 | 720,925.00 | 是 | 是 | 是 | 720,925.00 |
| 1451 | 30栋602 | 107.27 | 5,582.52 | 598,837.00 | 598,837.00 | 是 | 是 | 是 | 598,837.00 |
| 1452 | 30栋603 | 107.96 | 5,583.11 | 602,753.00 | 602,753.00 | 是 | 是 | 是 | 602,753.00 |
| 1453 | 30栋604 | 131.55 | 5,659.47 | 744,503.00 | 744,503.00 | 是 | 是 | 是 | 744,503.00 |
| 1454 | 30栋701 | 131.55 | 5,465.78 | 719,024.00 | 719,024.00 | 是 | 是 | 是 | 719,024.00 |
| 1455 | 30栋702 | 107.27 | 5,680.11 | 609,305.00 | 609,305.00 | 是 | 是 | 是 | 609,305.00 |
| 1456 | 30栋703 | 107.96 | 5,620.57 | 606,797.00 | 606,797.00 | 是 | 是 | 是 | 606,797.00 |
| 1457 | 30栋704 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1458 | 30栋801 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1459 | 30栋802 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 1460 | 30栋803 | 107.96 | 5,658.02 | 610,840.00 | 610,840.00 | 是 | 是 | 是 | 610,840.00 |
| 1461 | 30栋804 | 131.55 | 5,553.56 | 730,571.00 | 730,571.00 | 是 | 是 | 是 | 730,571.00 |
| 1462 | 30栋901 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1463 | 30栋902 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 1464 | 30栋903 | 107.96 | 5,878.26 | 634,617.00 | 634,617.00 | 是 | 是 | 是 | 634,617.00 |
| 1465 | 30栋904 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1466 | 30栋1001 | 131.55 | 5,626.89 | 740,218.00 | 740,218.00 | 是 | 是 | 是 | 740,218.00 |
| 1467 | 30栋1002 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 1468 | 30栋1003 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1469 | 30栋1004 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1470 | 30栋1101 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 是 | 745,042.00 |
| 1471 | 30栋1102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1472 | 30栋1103 | 107.96 | 6,078.96 | 656,285.00 | 656,285.00 | 是 | 是 | 否 | 196,887.00 |
| 1473 | 30栋1104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1474 | 30栋1201 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1475 | 30栋1202 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 1476 | 30栋1203 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 1477 | 30栋1204 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1478 | 30栋1301 | 131.55 | 6,174.42 | 812,245.00 | 812,245.00 | 是 | 否 | 否 | 243,675.00 |
| 1479 | 30栋1302 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 1480 | 30栋1303 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 1481 | 30栋1304 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1482 | 30栋1401 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 是 | 745,042.00 |
| 1483 | 30栋1402 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1484 | 30栋1403 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1485 | 30栋1404 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1486 | 30栋1501 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1487 | 30栋1502 | 107.27 | 5,889.49 | 631,766.00 | 631,766.00 | 是 | 是 | 是 | 631,766.00 |
| 1488 | 30栋1503 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 1489 | 30栋1504 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1490 | 30栋1601 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1491 | 30栋1602 | 107.27 | 5,675.29 | 608,788.00 | 608,788.00 | 是 | 是 | 是 | 608,788.00 |
| 1492 | 30栋1603 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 1493 | 30栋1604 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1494 | 30栋1701 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1495 | 30栋1702 | 107.27 | 5,919.60 | 634,996.00 | 634,996.00 | 是 | 是 | 是 | 634,996.00 |
| 1496 | 30栋1703 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 1497 | 30栋1704 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1498 | 30栋1801 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1499 | 30栋1802 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1500 | 30栋1803 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1501 | 30栋1804 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1502 | 30栋1901 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1503 | 30栋1902 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 1504 | 30栋1903 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 1505 | 30栋1904 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1506 | 30栋2001 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1507 | 30栋2002 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 1508 | 30栋2003 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 1509 | 30栋2004 | 131.55 | 5,700.23 | 749,865.00 | 749,865.00 | 是 | 是 | 是 | 749,865.00 |
| 1510 | 30栋2101 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1511 | 30栋2102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1512 | 30栋2103 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1513 | 30栋2104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1514 | 30栋2201 | 131.55 | 5,427.29 | 713,960.00 | 713,960.00 | 是 | 是 | 是 | 713,960.00 |
| 1515 | 30栋2202 | 107.27 | 5,609.70 | 601,752.00 | 601,752.00 | 是 | 是 | 是 | 601,752.00 |
| 1516 | 30栋2203 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1517 | 30栋2204 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1518 | 30栋2301 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1519 | 30栋2302 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 1520 | 30栋2303 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1521 | 30栋2304 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1522 | 30栋2401 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1523 | 30栋2402 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 1524 | 30栋2403 | 107.96 | 5,695.48 | 614,884.00 | 614,884.00 | 是 | 是 | 是 | 614,884.00 |
| 1525 | 30栋2404 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1526 | 30栋2501 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1527 | 30栋2502 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 1528 | 30栋2503 | 107.96 | 5,960.69 | 643,516.00 | 643,516.00 | 是 | 是 | 是 | 257,408.00 |
| 1529 | 30栋2504 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1530 | 30栋2601 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1531 | 30栋2602 | 107.58 | 5,499.96 | 591,686.00 | 591,686.00 | 是 | 是 | 是 | 591,686.00 |
| 1532 | 30栋2603 | 108.27 | 5,921.53 | 641,124.00 | 641,124.00 | 是 | 是 | 否 | 641,124.00 |
| 1533 | 30栋2604 | 131.55 | 5,852.28 | 769,868.00 | 769,868.00 | 是 | 是 | 是 | 769,868.00 |
| 1534 | 28栋商铺101 | 47.04 | 6,598.11 | 310,375.00 | 310,375.00 | 是 | 是 | 是 | 160,375.00 |
| 1535 | 28栋商铺102 | 32.74 | 6,646.40 | 217,603.00 | 217,603.00 | 是 | 否 | 否 | 71,761.00 |
| 1536 | 28栋商铺103 | 36.12 | 6,353.41 | 229,485.00 | 229,485.00 | 是 | 是 | 否 | 229,485.00 |
| 1537 | 28栋商铺104 | 32.35 | 6,635.33 | 214,653.00 | 214,653.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1538 | 28栋商铺105 | 36.13 | 6,840.38 | 247,143.00 | 247,143.00 | 是 | 是 | 否 | 247,143.00 |
| 1539 | 28栋商铺106 | 37.60 | 6,980.82 | 262,479.00 | 262,479.00 | 是 | 是 | 否 | 262,479.00 |
| 1540 | 28栋商铺107 | 38.43 | 6,998.05 | 268,935.00 | 268,935.00 | 是 | 否 | 否 | 77,097.00 |
| 1541 | 28栋商铺108 | 35.09 | 5,080.91 | 178,289.00 | 178,289.00 | 是 | 是 | 否 | 178,289.00 |
| 1542 | 28栋商铺109 | 35.09 | 7,031.75 | 246,744.00 | 246,744.00 | 是 | 否 | 否 | 74,675.00 |
| 1543 | 28栋商铺110 | 35.09 | 6,479.68 | 227,372.00 | 227,372.00 | 是 | 是 | 否 | 227,372.00 |
| 1544 | 28栋商铺111 | 55.79 | 6,726.10 | 375,249.00 | 375,249.00 | 是 | 是 | 否 | 375,249.00 |
| 1545 | 27栋商铺101 | 45.92 | 7,287.39 | 334,637.00 | 334,637.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1546 | 27栋商铺102 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 是 | 否 | 241,059.00 |
| 1547 | 27栋商铺103 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 是 | 否 | 241,059.00 |
| 1548 | 27栋商铺104 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 74,107.00 |
| 1549 | 27栋商铺105 | 38.95 | 6,954.48 | 270,877.00 | 270,877.00 | 是 | 是 | 否 | 270,877.00 |
| 1550 | 27栋商铺106 | 38.95 | 6,900.49 | 268,774.00 | 268,774.00 | 是 | 是 | 否 | 268,774.00 |
| 1551 | 27栋商铺107 | 53.47 | 6,674.81 | 356,902.00 | 356,902.00 | 是 | 是 | 否 | 356,902.00 |
| 1552 | 27栋商铺108 | 53.79 | 6,421.64 | 345,420.00 | 345,420.00 | 是 | 否 | 否 | 52,036.00 |
| 1553 | 27栋商铺109 | 34.28 | 6,430.46 | 220,436.00 | 220,436.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1554 | 27栋商铺110 | 43.01 | 6,335.81 | 272,503.00 | 272,503.00 | 是 | 是 | 否 | 272,503.00 |
| 1555 | 27栋商铺111 | 38.39 | 6,249.21 | 239,907.00 | 239,907.00 | 是 | 是 | 是 | 129,907.00 |
| 1556 | 27栋商铺112 | 56.37 | 6,054.04 | 341,266.00 | 341,266.00 | 是 | 是 | 否 | 341,266.00 |
| 1557 | 商业楼2栋101 | 88.90 | 5,522.20 | 490,924.00 | 490,924.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1558 | 商业楼2栋102 | 39.03 | 7,186.57 | 280,492.00 | 280,492.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1559 | 商业楼2栋103 | 113.38 | 4,720.25 | 535,182.00 | 535,182.00 | 是 | 否 | 否 | 53,518.00 |
| 1560 | 商业楼2栋104 | 39.03 | 7,186.09 | 280,473.00 | 280,473.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1561 | 商业楼2栋105 | 124.25 | 4,743.40 | 589,367.00 | 589,367.00 | 是 | 否 | 否 | 58,937.00 |

备注：根据合同编号【2019Z3278-监管-补001】《光信•光坤•锦湾光恒1号集合资金信托计划之项目监管协议之补充协议》第一条销售回款提留归集，截至2021年4月30日项目公司应沉淀资金见下表：

| 已签约建筑面积（㎡） | 提取比例=已签约面积/总建面 | 无需归集建面=总建面*15%（㎡） | 应沉淀资金=（已签约建面-无需归集建面）*3300（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 155,941.15 | 47.84% | 48,896.87 | 353,246,140.50 |

|  | 本金 | 利息 | 融资到期日 | 实际还款日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 232,010,000.00 | 1,207,723.29 | 2021/3/20 | 2020/12/29 |
| 第二期 | 64,640,000.00 | 850,060.27 | 2021/3/27 | 2021/1/27 |
| 第三期 | 151,140,000.00 | 993,797.26 | 2021/4/3 | 2021/4/2 |
| 第四期 | 81,400,000.00 | 1,003,561.64 | 2021/4/24 | 2021/4/23 |
| 第五期 | 151,830,000.00 | 2,495,835.62 | 2021/5/9 |  |
| 第六期 | 17,800,000.00 | 346,246.58 | 2021/5/20 |  |
| 已还金额 | 529,190,000.00 | 6,897,224.66 | 进度：75.73% |  |
| 未还金额 | 169,630,000.00 | 2,842,082.20 |  |  |

7资金情况

7.1资金流出情况

（1）2021年4月资金流出额共290,391,554.61元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。

（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。

| 2021年4月资金计划执行情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 已使用（元） | 预算余额（元） | 备注 |
| 1 | 管理费用 | 900,000.00 | 1,011,403.02 | -111,403.02 |  |
| 2 | 建筑工程费用 | 8,400,000.00 | 569,740.33 | 7,830,259.67 |  |
| 3 | 财务费用 | 2,005,000.00 | 1,998,592.80 | 6,407.20 |  |
| 4 | 销售费用 | 2,250,000.00 | 50,000.00 | 2,200,000.00 |  |
| 5 | 偿还贷款 | 232,540,000.00 | 232,540,000.00 | 0.00 |  |
|  | 小计 | 246,095,000.00 | 236,169,736.15 | 9,925,263.85 |  |
| 6 | 往来款 |  | 53,152,832.46 |  |  |
| 7 | 收费退缴 |  | 1,048,986.00 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 290,371,554.61 |  |  |

2021年5月资金计划情况

| 序号 | 项目 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费用 | 120.00 |
| 2 | 建筑工程费用 | 1,300.00 |
| 3 | 财务费用 | 285.00 |
| 4 | 销售费用 | 165.00 |
| 5 | 还贷 | 16,963.00 |
|  | 小计 | 18,833.00 |

2021年4月资金流出明细表

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/4/1 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 支付材料款及零星工程 | 3,190,000.00 | 建行1291 | 往来款 |
| 2 | 2021/4/1 | 华新建工集团有限公司 | 电票：0200228589991532 | 254,300.00 | 浦发0190 | 建筑工程费用 |
| 3 | 2021/4/2 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大5146 | 财务费用 |
| 4 | 2021/4/2 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 本金和利息 | 59,905,000.00 | 光大5146 | 偿还贷款及利息 |
| 5 | 2021/4/2 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 还本付息 | 92,228,797.26 | 浦发0190 | 偿还贷款及利息 |
| 6 | 2021/4/2 | 刘芳茹 | 销售现金奖 | 50,000.00 | 浦发0190 | 销售费用 |
| 7 | 2021/4/2 | 深圳中大瑞途资本管理有限公司 | 电票：0200228589991508 | 202,796.29 | 浦发0190 | 建筑工程费用 |
| 8 | 2021/4/4 | 短信通知手续费收入 | 短信通服务费 | 10.00 | 光大5146 | 财务费用 |
| 9 | 2021/4/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 支付材料款及零星工程 | 4,700,000.00 | 工行1940 | 往来款 |
| 10 | 2021/4/8 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 跨行支付手续费 | 94.00 | 工行1940 | 财务费用 |
| 11 | 2021/4/8 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 5,800,000.00 | 农商行0646 | 往来款 |
| 12 | 2021/4/8 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 58.00 | 农商行0646 | 财务费用 |
| 13 | 2021/4/9 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 2,000,000.00 | 农商行0646 | 往来款 |
| 14 | 2021/4/9 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 20.00 | 农商行0646 | 财务费用 |
| 15 | 2021/4/15 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 1,400,000.00 | 农商行0646 | 往来款 |
| 16 | 2021/4/15 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 14.00 | 农商行0646 | 财务费用 |
| 17 | 2021/4/15 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收支票或现金代收费用 | 23.00 | 农行2734 | 财务费用 |
| 18 | 2021/4/15 | 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 | 清理往来款 | 5,192,832.46 | 浦发0190 | 往来款 |
| 19 | 2021/4/19 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 支付材料款及零星工程款 | 14,920,000.00 | 农行4607 | 往来款 |
| 20 | 2021/4/19 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 200.00 | 农行4607 | 财务费用 |
| 21 | 2021/4/20 | 苏淑仪 | 客户退筹款 | 3,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 22 | 2021/4/21 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 1,490,000.00 | 农商行0646 | 往来款 |
| 23 | 2021/4/21 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 14.90 | 农商行0646 | 财务费用 |
| 24 | 2021/4/22 | 广州市佳克信息科技有限责任公司 | 商承解付5855 | 9,469.00 | 浦发0190 | 建筑工程费用 |
| 25 | 2021/4/23 | 电子汇划费收入 | 分行电子汇划费 | 200.00 | 光大5146 | 财务费用 |
| 26 | 2021/4/23 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 还本付息 | 14,460,000.00 | 光大5146 | 偿还贷款及利息 |
| 27 | 2021/4/23 | 电子汇划费收入 | 分行电子汇划费 | 200.00 | 光大5146 | 财务费用 |
| 28 | 2021/4/23 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 还本付息 | 19,600,000.00 | 光大5146 | 偿还贷款及利息 |
| 29 | 2021/4/23 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 支付材料款及零星工程款 | 14,460,000.00 | 农行2734 | 往来款 |
| 30 | 2021/4/23 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用 | 200.00 | 农行2734 | 财务费用 |
| 31 | 2021/4/23 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 还本付息 | 48,343,561.64 | 浦发0190 | 偿还贷款及利息 |
| 32 | 2021/4/25 | 陈记燕 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 33 | 2021/4/25 | 蔡建谊 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 34 | 2021/4/25 | 邓军 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 35 | 2021/4/25 | 陈杰珠 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 36 | 2021/4/25 | 冯国梁 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 37 | 2021/4/25 | 李树成 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 38 | 2021/4/25 | 李微丽 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 39 | 2021/4/25 | 谭勇 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 40 | 2021/4/25 | 林敏聪 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 41 | 2021/4/25 | 王丽 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 42 | 2021/4/25 | 罗健聪 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 43 | 2021/4/25 | 张梅连 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 44 | 2021/4/25 | 彭健宇 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 45 | 2021/4/25 | 周芳 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 46 | 2021/4/25 | 万敏芳 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 47 | 2021/4/25 | 邹日坚 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 48 | 2021/4/25 | 刘回明 | 退回客户误转款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 49 | 2021/4/25 | 朱曲红 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 50 | 2021/4/25 | 麦鉴清 | 退回客户误转款 | 50,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 51 | 2021/4/25 | 宋霞 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 52 | 2021/4/25 | 吕振杰 | 退回客户网上认购金 | 3,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 53 | 2021/4/25 | 廖振华 | 退回客户误转款 | 5,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 54 | 2021/4/25 | 陈玉珊 | 退回客户误转款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 55 | 2021/4/25 | 吉柯昕 | 退回客户退房款 | 27,506.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 56 | 2021/4/25 | 郝香花 | 退回客户退房款 | 75,123.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 57 | 2021/4/25 | 黄慧蓉 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 58 | 2021/4/25 | 林荣光 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 59 | 2021/4/25 | 冯秀群 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 60 | 2021/4/25 | 李锦雅 | 退回客户退房款 | 28,368.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 61 | 2021/4/25 | 李红伟 | 退回客户退房款 | 148,766.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 62 | 2021/4/25 | 沈孝维 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 63 | 2021/4/25 | 陈光培 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 64 | 2021/4/25 | 张鑫 | 退回客户退房款 | 28,223.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 65 | 2021/4/25 | 孟晓可 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 66 | 2021/4/25 | 李有特 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 67 | 2021/4/25 | 祁玉燕 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 68 | 2021/4/25 | 蓝雷 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 69 | 2021/4/26 | 张志豪 | 报销款 | 10,000.00 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 70 | 2021/4/26 | 陈紫玫 | 代付税金 | 527.92 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 71 | 2021/4/26 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 商承解付7958 | 56,645.04 | 浦发0190 | 建筑工程费用 |
| 72 | 2021/4/26 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 商承解付7923 | 46,530.00 | 浦发0190 | 建筑工程费用 |
| 73 | 2021/4/27 | 王楚舒 | 报销款 | 2,801.88 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 74 | 2021/4/27 | 李都安 | 报销款 | 348.00 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 75 | 2021/4/27 | 聂盼 | 报销款 | 348.00 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 76 | 2021/4/27 | 陈俊全 | 报销款 | 348.00 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 77 | 2021/4/27 | 骆明英 | 报销款 | 348.00 | 浦发0190 | 管理费用 |
| 78 | 2021/4/27 | 曾诚东 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 79 | 2021/4/27 | 向丽妮 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 80 | 2021/4/27 | 杜洁昆 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 81 | 2021/4/27 | 张晓峰 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 82 | 2021/4/27 | 郭启韬 | 客户退筹款 | 20,000.00 | 浦发0190 | 收费退缴 |
| 83 | 2021/4/30 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 996,681.22 | 中信2029 | 管理费用 |

7.2资金流入情况

2021年4月各账户资金流入总额共计240,360,237.69元。

2021年4月资金流入明细表

| 序号 | 开户行 | 款项说明 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行4649 | 销售房款 | 258,568.00 |
| 2 | 农行4623 | 销售房款 | 26,013,499.55 |
| 3 | 农行4607 | 销售房款 | 1,149,000.00 |
| 4 | 农行4631 | 销售房款 | 1,169,977.00 |
| 5 | 农行2734 | 销售房款 | 12,916,080.00 |
| 6 | 工行1940 | 销售房款 | 320,000.00 |
| 7 | 浦发0190 | 往来款 | 147,438,726.01 |
| 8 | 中信2029 | 往来款 | 996,681.22 |
| 9 | 光大5146 | 监管户转出的支付零星工程款及材料款 | 37,270,000.00 |
| 10 | 农商0646 | 销售房款 | 10,677,705.91 |
| 11 | 建行1291 | 销售房款 | 1,230,000.00 |
| 12 | 邮储1234 | 销售房款 | 920,000.00 |
| 总 计 |  |  | 240,360,237.69 |

备注：①根据项目公司提供的浦发行银发流水单，4月销售回款0.00元，累计销售回款104,952,416.00元；4月浦发一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户45,688,863.00元，尚余59,263,553.00元未转入监管户；②根据项目公司提供的农商行银发流水单，4月销售回款10,677,705.91元，累计销售回款36,318,416.79元；4月农商行一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户0.00元，尚余36,318,416.79元未转入监管户。

8各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年4月30日，项目公司各资金账户余额总计86,504,862.63元，各账户余额见下表。

截至2021年4月30日各银行账户余额汇总

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行股份有限公司肇庆四会支行 | 8110901012700662029 | 3,359.18 |
| 2 | 广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行 | 06581321000000646 | 535,851.42 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140078801300000190 | 10,471.35 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020219022202715 | 15.67 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行 | 944003010001421234 | 1,365,489.90 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 | 77910188000175146 | 21,730.99 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040022734 | 15,616,802.03 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024649 | 3,630,794.99 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024631 | 7,816,329.12 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024623 | 42,724,537.73 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024607 | 8,685,731.15 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020229200061940 | 1,463,014.20 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司四会市支行 | 44050170720100001291 | 4,630,734.90 |
| 总 计 |  | —— | 86,504,862.63 |

附件

附件一 标的项目平面图