1、现场勘察

现场勘察人： 苏海 日期：2019年3月25日 现场勘查联系人：岳新宇 现场勘查接待人：岳新宇

1-1 资料收集

权属资料审核原件：■ 是 / □ 否 出正式报告时仍无法审核原件，需注明理由及处理办法并有项目负责人签字确认 核实工程规划、施工证、不动产证原件 项目负责人确认： 他项权利状况： □有 / □ 无 抵押情况： □有 / □ 无 租赁情况： □有 / □ 无 查封情况： □其他：

现场获取资料情况：□ 齐 / □ 不齐 需补充资料（或附资料清单详细记录资料收取情况）：

1-2 现场勘查记录

项目勘察情况，详见2018-1-0814号勘察表，本次为对项目在建工程工程进度进行现场核查。 - 海口市备案限价现没有政策改变，仍为17300元/平方米。有消息称将不再施行一刀切限价，按项目进行备案，但无政策支持。 - 各楼宇工程进度：1#楼，东西单元均为地上29层；2#商业地上1层；3#楼地上22层；4#楼地上17层；5#楼地上20层；6#楼地上27层；7#楼地上30层封顶；8#楼未开工；9#楼地上11层；10号楼正负零；11号楼未动工。根据现在工期进度，大约5-7天1层楼。